Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________________2018 г.                                                        № __________

Внести в распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан        от 16.05.2018 № 1163-р следующие изменения:

абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий по реализации комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний город Болгар» на         2018 год.»;

абзац 2 исключить;

приложение к распоряжению изложить в новой прилагаемой к настоящему распоряжению редакции.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                         А.В.Песошин

Приложение к распоряжению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от __________№_____

(в редакции распоряжения

Кабинета Министров Республики Татарстан

от __________ № ____)

Перечень мероприятий

по реализации комплексного проекта «Культурное наследие –

остров-град Свияжск и древний Болгар» на 2018 год

| № п.п. | Наименование мероприятия, объекта | Виды работ | Объем финанси-рования, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация, ремонт, реставрация и приспособление объектов культурного наследия достопримечательного места «Остров-град Свияжск» для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор |  |  |  |
| 1. | Ансамбль Успенского монастыря XVI – XVII вв.: |  |  |
| 1.1 | Успенский собор 1560 г., зодчий – Постник Яковлев | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы | 113 570 359,64 |
| 1.2 | Никольская церковь 1556 г., зодчий – Постник Яковлев | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования | 12 793 619,52 |
| 1.3 | Архимандричий корпус XVIII в. | Ремонтно-реставрационные работы; - приспособление к современному использованию. | 23 783 914,09 |
| 1.4 | Ограда мужского монастыря с церковью (надвратная) | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы; - приспособление к современному использованию. | 46 233 000,0 |
| 1.5 | Братский корпус XVI – XVIII вв. | Ремонтно-реставрационные работы на Германовском храме Братского корпуса. | 2 970 000,0 |
| 2. | Ансамбль Иоанно-Предтеченского монастыря XVI – XIX вв.: |  |  |
| 2.1 | Братские корпуса Иоанно-Предтеченского женского монастыря | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы, приспособление к современному использованию | 61 700 994,56 |
| 2.2 | Троицкая церковь 1551г. | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы; приспособление для современного использования | 3 795 664,24 |
| 2.3 | Сергиевская церковь 1604 г. | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы; приспособление для современного использования | 693 000,0 |
| 2.4 | Ограда | окрытие ограды из металла | 2 515 644,41 |
| 3. | Здание низшей ремесленной школы и пожарного обоза 70-х гг. XIX в. – нач. XX в. | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования | 34 689 040,59 |
| 4. | Здание бывшего Ольгинского приюта по ул. Александровской, 14 | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы; - приспособление для современного использования. | 16 604 209,64 |
| 5. | Двухэтажный деревянный дом по ул.Троицкой, 4 | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования | 532 920,4 |
| 6. | Создание музейных экспозиций (в том числе комплектование специальным музейным оборудованием) государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск»: - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск»; - музей дерева (Археологическая зона); - музей иконописи (Здание низшей ремесленной школы и пожарного обоза); - музейная экспозиция в здании бывшего Ольгинского приюта, (ул.Александровская, д.14); - музейная экспозиция в Никольской церкви | Приспособление для современному использованию: создание музейной экспозиции (в том числе приобретение специализированного музейного оборудования) | 9 000 000,0 162 174 388,54 21 117 344,0 9 059 822,0 2 318 000,0 |
| 7. | Устройство защитного сооружения археологической зоны на территории достопримечательного места «Остров-град Свияжск» | Научно-исследовательские, проектные работы; технический и авторский надзор, приобретение / создание специализированного музейного оборудования; строительные работы. | 47 931 295,79 |
| 8. | Благоустройство территорий объектов культурного наследия достопримечательного места «Остров-град Свияжск» с созданием системы визуализации разрушенных зданий (руины храмов) | Научно-исследовательские, проектные работы, технический и авторский надзор; строительные работы. | 20 844 344,08 |
| 9. | Входные группы о.Свияжск | Научно-исследовательские, проектные и строительные работы, технический и авторский надзор | 2 686 144,13 |
| 10. | Экспертиза проектно-сметной документации (п.1.1, п.2.2, п.6, п.7, п.11) |  | 1 130 269,16 |
| Архитектурно-археологические исследования в зоне объектов культурного наследия достопримечательного места «Остров-град Свияжск» и спасательные археологические полевые работы |  |  |  |
| 11. | Реставрация и консервация музейных предметов и коллекций государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» | Реставрация и консервация музейных предметов и коллекций | 5 000 000,0 |
| 12. | Издательская деятельность | Публикация результатов исследований | 1 000 000,0 |
| 13. | Реставрация и консервация археологического дерева | Реставрация и консервация | 9 900 000,0 |
| 14. | Архитектурно-археологические исследования объектов на территории достопримечательного места «Остров-град Свияжск» с целью их дальнейшего музеефицирования | Архитектурно-археологические исследования объектов с целью их дальнейшего музеефицирования | 3 000 000,0 |
| 15. | Научно-исследовательские работы на объектах культурного наследия достопримечательного места «Остров-град Свияжск» | Научно-исследовательские работы Составление технологического паспорта и выдача указаний по эксплуатации объектов культурного наследия | 14 075 046,44 |
| Всего по объектам культурного наследия достопримечательного места «Остров-град Свияжск» (п.п.1 - 15) |  |  | 629 119 021,23 |
| Объекты на территории Болгарских городищ |  |  |  |
| Ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация, ремонт, реставрация и приспособление объектов культурного наследия «Городище «Болгар» - столица Болгарского государства» для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор |  |  |  |
| 16. | Создание комплексной (интегрированной) системы безопасности, связи и управления, включающей в себя системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом к зданиям и территории государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» | Создание комплексной (интегрированной) системы безопасности, связи и управления | 1 682 992,6 |
| 17. | Создание музейных экспозиций (в том числе приобретение специализированного музейного оборудования): - Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник - музеефикация домов по ул.Назаровых | Приспособление для современного использования: создание музейной экспозиции (в том числе научно-исследовательские, проектные работы, приобретение специализированного музейного оборудования) | 4 641 145,33 5 800 000,0 |
| 18. | Строительство комплекса мечети с медресе в районе Малого городка | ремонтные работы | 9 919 423,8 |
| 19. | Входные группы Болгарского городища | Научно-исследовательские, проектные и строительные работы, технический и авторский надзор | 16 971 012,67 |
| 20. | Воссоздание исторической застройки по ул. Назаровых: - д. №№51, 53 с приспособлением под Музей-Лапидарий, - дома №56, д.73 – для санитарно-гигиенических помещений | Научно-исследовательские, проектные и строительные работы, технический и авторский надзор | 8 929 321,4 11 894 084,7 |
| 21. | Жилые кирпичные дома по ул.Назаровых, д.5, д.18, д.35, д.45, Мухамедьяра, д.7 | Научно-исследовательские и проектные работы; технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования | 5 322 713,15 |
| 22. | Благоустройство | Научно-исследовательские, проектные и строительные работы, технический и авторский надзор | 2 421 962,3 |
| 23. | Памятники архитектуры X-XIX вв. на территории Болгарского городища | Научно-исследовательские и проектные работы, технический и авторский надзор; ремонтно-реставрационные работы. | 33 542 498,59 |
| 24. | Экспертиза проектно-сметной документации (п.17, п.25) |  | 40 555,73 |
| Архитектурно-археологические исследования в зоне объектов культурного наследия «Городище «Болгар» - столица Болгарского государства» и спасательные археологические полевые работы |  |  |  |
| 25. | Реставрация и консервация музейных предметов и коллекций государственного бюджетного учреждения культуры «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» | Реставрация и консервация музейных предметов и коллекций | 6 000 000,0 |
| 26. | Издательская деятельность | Публикация результатов исследований | 1 000 000,0 |
| 27. | Архитектурно-археологические исследования объектов на территории Болгарских городищ с целью их дальнейшего музеефицирования. | Архитектурно-археологические исследования объектов с целью их дальнейшего музеефицирования. | 10 000 000,0 |
| 28. | Научно-исследовательские работы на объектах культурного наследия Болгарских городищ. | Научно-исследовательские работы Составление технологического паспорта и выдача указаний по эксплуатации объектов культурного наследия | 31 215 268,5 |
| 29. | Спасательные археологические полевые работы на территории Болгарских городищ |  | 13 500 000,0 |
| Всего по объектам культурного наследия на территории Болгарского городища (п.п. 16 - 29) |  |  | 162 880 978,77 |
| ИТОГО: |  |  | 792 000 000,0 |