| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | КАРАР |
| --- | --- |

__________                        пгт. Рыбная Слобода                  № ______

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах, утверждённый постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 08.05.2018 №86пи

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 №729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2017-2019 годах» (в ред. постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2017 №1081), Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах, утверждённый постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 08.05.2018 №86 пи, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района  Республики Татарстан по инфраструктурному развитию Ризаева Д.Н.

Руководитель                                   			Р.Л.Исланов

Утвержден

постановлением

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от ________ №______

(в редакции постановления

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от_____ №_____

Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программыкапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее - Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Рыбно-Слободском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана –2017- 2019 годы.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 941 гражданам в 13 многоквартирных домах общей площадью 24,81440 тыс.кв.метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного планапредставлены в приложении №1 к Краткосрочному плану.

III. Перечень городских исельских поселений, участвующих в выполнении Краткосрочного плана

Перечень городских и сельских поселенийРыбно-Слободского муниципального района, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких поселений:

а)	выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б)	утверждены и согласованы с органами государственного жилищного надзора муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории сельского (городского) поселенияРыбно-Слободского муниципального района.

В реализации Краткосрочного плана участвует Масловское сельское поселения имуниципальное образование «посёлок городского типа Рыбная Слобода»Рыбно-Слободского муниципального района.

IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2017году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем, в том числе: | метров | 742,35 |
| водоснабжения | метров | 265,85 |
| водоотведения | метров | 350,5 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв. метров | 126 |
| Ремонт крыш | кв.метров | 569,32 |
| Утепление и ремонт фасада | кв.метров | 1647,37 |
| Установка приборов учета ХВС Установка приборов учета электроснабжения | шт. шт. | 1 1 |
| Ремонт подъездов | кв. метров | 886,33 |

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2018году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | кв.метров | 1921,3 |
| Ремонт подъездов | кв.метров | 310,0 |
| Ремонт крыш | кв.метров | 1080,0 |

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2019году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | пог. метров | 95 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог. метров | 120 |
| Ремонт крыш | кв. метров | 655 |
| Утепление и ремонт фасада | кв. метров | 1124 |
| Ремонт подъездов | кв.метров | 1098 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | пог.м. | 117 |
| Установка прибора учетаХВС | шт. | 1 |
| Установка прибора учета ЭС(электроснабжения) | шт. | 1 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении № 2 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план» к Краткосрочному плану.

V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средствабюджета Республики Татарстан, местного бюджета исобственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит

- 2017 год: 6 440 906,38 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 743 158,18 рублей;

местного бюджета – 1404000,0 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме -3 293 748,2рублей;

- 2018 год: 9 042 411,53рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 185 699,00 рублей;

местного бюджета – 1439 500,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 6 417 212,53рублей;

- 2019 год: 6 365 303,98 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан 1658 236,66 рублей;

местного бюджета – 1404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 3 303067,32рублей;

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2017 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 551838,85 |
| водоснабжения | 191 990,93 |
| водоотведения | 244 077,57 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 115 770,35 |
| Ремонт крыш | 1 096 747,39 |
| Утепление и ремонт фасада | 3 507 807,75 |
| Установка приборов учета холодного водоснабжения Установка приборов учета электроснабжения | 19730,0 27978,2 |
| Ремонт подъездов | 819668,37 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 111162,52 |
| Осуществление строительного контроля | 69 892,86 |
| Изготовление технических паспортов | 157674,28 |
| Итого | 6 440 906,38 |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2018 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | 4 970 276,78 |
| Ремонт подъездов | 4 55906,42 |
| Ремонт крыши | 3 224581,28 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 137 250,0 |
| Осуществление строительного контроля | 91 500,0 |
| Изготовление технических паспортов | 162900,08 |
| Итого | 9 042411,53 |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2019 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 85000,0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 85000,0 |
| Ремонт крыш | 1 460006,77 |
| Утепление и ремонт фасада | 3135000,0 |
| Изготовление технических паспортов | 108862,46 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 145082,85 |
| Осуществление строительного контроля | 57721,90 |
| Ремонт подъездов | 1 168630,0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ЭС | 70000,0 |
| Прибора учета ХВС | 20000,0 |
| Прибора учета ЭС (электроснабжения) | 30000,0 |
| Итого | 6 365 303,98 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану.

VI. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее – исполнители Краткосрочного плана).

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципальногорайона:

формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программысроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;

представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляет средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в размере, установленном Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывает акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляет в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Управляющие организации:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

заключают с Региональным оператором договоры (соглашения), в соответствии с которыми управляющие организации формируют платежные документы и обеспечивают ежемесячное начисление, поступление платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет Регионального оператора, а также меры по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт и пени;

обеспечивают согласование проектной документации;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Технические заказчики:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приемке объекта, создают комиссии по приемке работ по капитальному ремонту, согласовывают акты комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектно-сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Районные средства массовой информации - газета «Авылофыклары» («Сельские горизонты»)осуществляют регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

VIII. Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется Региональным оператором в порядке, установленном Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1июля 2016г. №615.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, , на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Количество многоквартирных домов, единиц |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по 2017-2019 гг: |  | 24 814,4 | 941 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 21848621,89 | 21 848621,89 |
| Всего по 2017 году: |  | 7 049,20 | 252 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 440 906,38 | 6 440 906,38 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 7 049,20 | 252 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 440 906,38 | 6 440 906,38 |
| Всего по 2018 году: |  | 9 252,00 | 359 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9042 411,53 | 9042411,53 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 9 252,00 | 359 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9042 411,53 | 9042411,53 |
| Всего по 2019 году: |  | 8 513,20 | 330 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6365303,98 | 6 365 303,98 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 8 513,20 | 330 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6365303,98 | 6 365 303,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, , на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, , на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта - всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость строительно-монтажных работ | Замена лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Установка узлов управления и регулярного потребления тепловой энергии |  | проведение энергетического обследования многоквартирного дома |  | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов |  | разработка проектной документациина многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году | разработка проектной документациина многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году | разработка проектной документациина многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2019 году | разработка проектной документациина многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2020 году | осуществление строительного контроля |
|  |  |  | рублей | рублей | рублей | единиц | рублей | единиц | руб. | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | пгт. Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.25 | 2 942 558,52 | 2 776 761,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 67 674,28 | 61 403,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 720,00 |
|  | 2. | пгт. Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.37 | 601 201,05 | 557 268,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 8 359,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572,86 |
|  | 3. | пгт. Рыбная Слобода, ул.Советская, д.39 | 900 148,93 | 848 398,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 |
|  | 4. | с. Масловка, ул.Центральная, д.1 | 1 996 997,88 | 1 919 747,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 28 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| Итого по району |  |  | 6 440 906,38 | 6 102 176,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 157 674,28 | 111 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 892,86 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | пгт. Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, д.2 | 3 374 770,51 | 3 224 581,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 67 689,23 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
|  | 2 | пгт Рыбная Слобода, З.Шаймарданова, д.46 | 1 254 385,67 | 1 191 885,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  | 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.25-А | 2881871,13 | 2 758121,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50 000,00 | 0,00 | 44 250,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 |
|  | 4 | пгт. Рыбная Слобода, ул.Энергетиков, д.1А | 1 531384,25 | 1476173,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15210,85 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Итого по району |  |  | 9 042 411,53 | 8 650 761,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 162900,08 | 0,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | пгт. Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, д.2 | 9 64645,00 | 918 630,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 11 249,25 | 0,00 | 0,00 | 25579,45 | 0,00 | 9 186,30 |
|  | 2 | пгт Рыбная Слобода, Октябрьская,д.25Б | 2281175,00 | 2175 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44425,,00 | 0,00 | 21 750,00 |
|  | 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул.Победы, д.14 | 1 655 437,21 | 1573560,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 32 613,21 | 0,00 | 0,00 | 34278,40 | 0,00 | 14 985,60 |
|  | 4 | пгт. Рыбная Слобода, ул.Победы, д.16 | 98800,0 | 75000,00 | 0 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10 000,0 | 0.00 | 0,00 | 12800,00 | 0.00 | 1000,00 |
|  | 5 | с. Масловка, ул.Центральная, д.11 | 1365246,77 | 1311446,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| Итого по району |  |  | 6365303,98 | 6053636,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 108862,46 | 0,00 | 0,00 | 145082,85 | 0,00 | 57721,90 |
| Всего по 2017 - 2019 гг. |  |  | 21 848 621,89 | 20 806 574,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 429436,82 | 111 162,52 | 137 250,00 | 145082,85 | 0,00 | 219114,76 |
| * - в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 - 2019 годах, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД - всего, кв.метров | Площадь помещений МКД, кв.метров |  |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения программы, человек | Способ формирования фонда МКД специальный счет/счет регионального оператора | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | итого |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ**, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.25 | 1985 | 2010 | панельные | 4 | 3 | 2 533,60 | 1738,80 | 992,20 |  | 78 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт подъезда, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 2 942 558,52 |  | 903 132,80 | 731 338,41 | 1 308 087,31 |  | 1 161,41 | 14 000,00 | 31.122017 |
| 2 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.37 | 2003 | 2015 | кирпичные | 3 | 3 | 2 666,90 | 239 7,40 | 820,50 |  | 120 | счет регионального оператора | ремонт ХВС, ремонт подъезда,ремонт крыши, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 601 201,09 |  | 144 110,49 | 115 186,20 | 341 904,36 |  | 225,43 | 14 000,00 | 31.122017 |
| 3 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Советская, д.39 | 1962 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 605,70 | 294,20 | 193,80 |  | 17 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт подъезда, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 900 148,93 |  | 218 771,68 | 174 862,21 | 506 515,04 |  | 1 486,13 | 14 000,00 | 31.122017 |
| 4 | с.Масловка, ул.Центральная, д.1 | 1975 | 1975 | панельные | 2 | 2 | 1 243,00 | 684,30 | 464,40 |  | 37 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъезда,ремонт ХВС. ЭС.водоотведение, узла учета ХВС иэлектроэнергии , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1 996 997,88 |  | 477 143,21 | 382 613,18 | 1 137 241,99 |  | 1 606,60 | 14 000,00 | 31.122017 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 7 049,20 | 5114,70 | 2 470,90 |  | 252 |  |  | 6 440 906,38 |  | 1 743 158,18 | 1 404 000,00 | 3 293 748,20 |  | 913,71 | 14 000,00 | 31.12.2017 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пгт. Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября,д.2 | 1975 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 4712,30 | 3495,90 | 3 424,10 |  | 201 | счет регионального оператора | ремонт крыши, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 3374770,51 | 560814,46 |  | 507214,73 |  | 2306741,32 | 732,17 | 14 000,0 | 31.12. 2018 |
| 6 | пгт.Рыбная Слобода, ул.З.Шаймарданова, д.46 | 1986 | 2010 | панельные | 2 | 3 | 1419,70 | 856,00 | 481,80 |  | 46 | счет регионального оператора | ремонт фасада, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1254385,67 | 221468,93 |  | 200 302,08 |  | 832614,66 | 959,71 | 14 000,00 | 31.122018 |
| 7 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская,д.25А | 1987 | 2010 | панельные | 4 | 3 | 2 533,60 | 1734,60 | 992,20 |  | 81 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт подъезда, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 28818 71,13 | 499625,77 |  | 451 874,14 |  | 1930371,22 | 1 213,19 | 14 000,00 | 31.122018 |
| 8 | Пгт. Рыбная Слобода, ул.Энергетиков,д.1А | 1991 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 586,40 | 514,10 | 308,20 |  | 31 | счет регионального оператора | ремонт фасада, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 15313 84,25 | 270457,84 |  | 244 609,05 |  | 1016317,36 | 2 837,46 | 14 000,00 | 31.122018 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 9252,00 | 6600,60 | 5 206,30 |  | 359 |  |  | 9042411,53 | 1552367,00 |  | 1404000,00 |  | 6086044,5 | 1 032,24 | 14000,00 | 31.12. 2018 |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  | 2019год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт.Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, д.2 | 1975 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 4712,30 | 3495,90 |  | 3424,10 | 201 |  | ремонт подъезда, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 964 645,00 |  | 251 301,38 | 212 772,49 | 500 571,13 |  | 204,71 | 14000,00 | 31.12 .2019 |
| 10 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская,д.25Б | 1987 | 2010 | панельные | 4 | 3 | 2150,80 | 1723,25 |  | 904,8 | 76 | счет регионального оператора | ремонт фасада, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 2281 175,0 |  | 594 272,96 | 503 160,53 | 1183 741,51 |  | 1060,62 | 14000,00 | 31.12 2018 |
| 11 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Победы, д.14 | 1970 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 376,20 | 142,70 |  | 142,70 | 9 | счет регионального оператора | ремонт крыши,фасада осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1 655 437,21 |  | 431 260,89 | 365 141,06 | 859 035,26 |  | 4400,42 | 14000,00 | 31.12 .2019 |
| 12 | пгт Рыбная Слобода ул.Победы,д.16 | 1976 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 308,20 | 254.70 |  | 245,80 | 16 | счет регионального оператора | ремонт подъездов,ПСД,проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля | 98800,00 |  | 25738,56 | 21792,39 | 51269,05 |  | 320,57 | 14000,00 | 31.12 2019 |
| 13 | с.Масловка, ул.Центральная, д.11 | 1997 | - | кирпичные | 3 | 1 | 965,70 | 654,70 |  | 343,40 | 28 |  | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъезда,ремонт ХВС. ЭС.водоотведение, узла учета ХВС иэлектроэнергии , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1365246,77 |  | 355662,87 | 301133,53 | 708450,37 |  | 1413,74 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 8513,20 | 6271,25 |  | 5060,80 | 330 |  |  | 6365303,98 |  | 1658 236.66 | 1404000,00 | 303067,32 |  | 747,70 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| Всего по 2017 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  | 24814,4 | 17986,55 |  | 12738,0 | 941 |  |  | 21892466,06 |  | 4953761,84 | 4 212 000,00 | 12726704,22 |  |  |  |  |