ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О внесении изменений в Краткосрочный муниципальный план

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,

на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный постановлением

Исполнительного комитета от 20.11.2018 № 6827

В целях актуализации Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в соответствии  с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155 «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», пунктами 5.24, 5.25 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный постановлением Исполнительного комитета от 20.11.2018 № 6827 следующие изменения:

- главу 2 «Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:

«2. Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 140318 граждан в 309 многоквартирных домах общей площадью 4071926,07 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м. | 111 319,1 | 150630,4 | 186333,7 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м. | 93 687,2 | 77143 | 65359 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м. | 47 481,1 | 42536,5 | 40920 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м. | 36 877,6 | 38819 | 35623 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | кв.м. | 30 558,3 | 256476 | 293606,30 |
| 6 | Установка приборов учета, узлов регулирования | шт. | 0 | 12 | 21 |
| 7 | Ремонт подвала | кв.м. | 4 090 | 15404,00 | 13752,00 |
| 8 | Ремонт крыш | кв.м. | 64 163,8 | 36000,6 | 69881,10 |
| 9 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 140 | 37,00 | 20,00 |
| 10 | Ремонт фасада | кв.м. | 222 666,03 | 253777,03 | 165054,00 |
| 12 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | кв.м. | 0 | 27171,80 | 31342,10 |
| 13 | Ремонт подъездов | кв.м. | 62 353,3 | 1265,50 | 32,00 |
| 14 | Изготовление Технических паспортов | шт | 97 | 100 | 100 |
| 15 | Усиление фундамента | кв.м. | 955,9 | - | - |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-9 к нему.».

- главу 3 «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 3 820 488 777,93 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 947 494 755,96 рублей;

- бюджета города – 802 041 000,00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 2 070 953 021,97 рубль.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 315 831 585,32 | 315 831 585,32 | 315 831 585,32 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 713 025 106,93 | 678 963 957,52 | 678 963 957,52 |
| Всего | 1 296 203 692,25 | 1 262 142 542,84 | 1 262 142 542,84 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 34405281,34 | 8948 186,58 | 12675 765,26 |
| 2 | Технический надзор | 12348222,67 | 6101 733,00 | 6500 054,01 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 171379176,21 | 243968 013,70 | 265919 615,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 119484229,86 | 90238 598,00 | 83430 249,00 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 72502095,55 | 47872 587,50 | 50457 599,00 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 63849016,05 | 44716 066,00 | 40871 734,00 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 34094489,73 | 155842 491,20 | 250116 510,53 |
| 8 | Установка приборов учета, узлов регулирования | 0,00 | 2741172 | 4797051 |
| 9 | Ремонт подвала | 4472065 | 3379 945,00 | 3783 065,90 |
| 10 | Ремонт крыш | 110623618,51 | 58542 224,80 | 108782 790,80 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 306525110 | 60541 394,00 | 39666 978,00 |
| 12 | Ремонт фасада | 311016200,11 | 321674225,11 | 200555 104,35 |
| 13 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 0,00 | 5271 329,20 | 10154 529,40 |
| 14 | Ремонт подъездов | 32513871,62 | 6440 000,00 | 10900 000,00 |
| 15 | Усиление фундамента | 8023600 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Изготовление технических паспортов | 14966715,6 | 5303343,48 | 9371094,18 |
|  | Итого | 1 296 203 692,25 | 1 1 262 142 542,84 | 1 262 142 542,84 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-9 к Краткосрочному муниципальному плану.».

3) приложения № 1-3 изложить в редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.

- Управлению делопроизводства Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, а также размещение его на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

- Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru.

- Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                         Р. А. Абдуллин

# Приложение № 1

к постановлению

Исполнительного комитета

# от_______________№_________________

# Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2019, 2020, 2021 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2019 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 1988 | сборно-щитовые панели | 5 | 12 | 12113,80 | 9070,40 | 8550,80 | 596 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада | 7405937,14 | 1853220,84 | 1568725,41 | 3983990,89 | 0,00 | 611,36 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 2 | б-р. Бумажников, д. 11 | 1994 | 2011 | сборно-щитовые панели | 10 | 2 | 6425,00 | 4670,30 | 4562,90 | 240 | Региональный оператор | ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, замена лифтового оборудования, ремонт подъездов, осуществление строительного контроля | 5823698,86 | 1457290,27 | 1233575,74 | 3132832,85 | 0,00 | 906,41 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 3 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 1976 | 2009 | сборно-щитовые панели | 5 | 4 | 3434,00 | 2616,80 | 2514,90 | 156 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 11225390,35 | 2808979,74 | 2377761,89 | 6038648,72 | 0,00 | 3268,90 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 4 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 2001 | 2010 | кирпичные | 9 | 1 | 3709,70 | 2424,30 | 2424,30 | 39 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 1177646,55 | 294687,77 | 249449,06 | 633509,72 | 0,00 | 317,45 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 5 | б-р. Касимова, д. 1 | 1990 | 2008 | сборно-щитовые панели | 5 | 8 | 6023,00 | 5041,40 | 4798,00 | 293 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов | 2129087,03 | 532770,99 | 450983,16 | 1145332,88 | 0,00 | 353,49 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 6 | б-р. Касимова, д. 11 | 1989 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 2 | 5652,70 | 3750,20 | 3698,90 | 156 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 5218458,52 | 1305838,26 | 1105373,75 | 2807246,51 | 0,00 | 923,18 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 7 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | сборно-щитовые панели | 5 | 8 | 6036,60 | 5057,90 | 4740,70 | 280 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов | 2084675,23 | 521657,63 | 441575,85 | 1121441,75 | 0,00 | 345,34 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 8 | б-р. Касимова, д. 5 | 2004 | 2004 | сборно-щитовые панели | 3 | 3 | 2578,20 | 2014,90 | 1522,70 | 10 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2463353,25 | 616415,92 | 521787,42 | 1325149,91 | 0,00 | 955,45 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 21 | 1992 | 2009 | сборно-щитовые панели | 5 | 18 | 19287,50 | 14310,90 | 13770,49 | 760 | Региональный оператор | ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, осуществление строительного контроля | 8444507,11 | 2113106,86 | 1788715,27 | 4542684,98 | 0,00 | 437,82 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 2004 | 2011 | сборно-щитовые панели | 5 | 13 | 13324,40 | 10045,40 | 9915,82 | 493 | Региональный оператор | ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 4546311,23 | 1137643,84 | 962999,52 | 2445667,87 | 0,00 | 341,20 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 11 | б-р. Молодежный, д. 7 | 1985 | 2016 | сборно-щитовые панели | 5 | 4 | 3507,20 | 2598,10 | 2554,30 | 147 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6066183,33 | 1517968,24 | 1284938,79 | 3263276,30 | 0,00 | 1729,64 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 12 | б-р. Строителей, д. 20 | 1972 | 2017 | сборно-щитовые панели | 5 | 8 | 7148,80 | 5223,50 | 4661,60 | 327 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 4105171,29 | 1027255,41 | 869557,27 | 2208358,61 | 0,00 | 574,25 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 13 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 1972 | 2008 | сборно-щитовые панели | 5 | 4 | 3568,80 | 2668,90 | 2476,30 | 163 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5232240,00 | 1309286,87 | 1108292,94 | 2814660,19 | 0,00 | 1466,11 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 2 | 1972 | 1972 | сборно-щитовые панели | 9 | 6 | 12876,00 | 10365,60 | 9838,60 | 570 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10276963,55 | 2571650,65 | 2176866,15 | 5528446,75 | 0,00 | 798,15 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 15 | б-р. Школьный, д. 4 | 1974 | 2012 | сборно-щитовые панели | 9 | 5 | 9779,80 | 6138,80 | 6138,80 | 461 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада | 8802531,46 | 2202696,90 | 1864551,98 | 4735282,58 | 0,00 | 900,07 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 16 | б-р. Школьный, д. 6 | 1974 | 2013 | сборно-щитовые панели | 14 | 2 | 10074,00 | 8501,20 | 8090,50 | 426 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 5268735,27 | 1318419,24 | 1116023,37 | 2834292,66 | 0,00 | 523,00 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | - | сборно-щитовые панели | 9 | 8 | 20413,20 | 15966,50 | 15155,20 | 767 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 10789778,61 | 2632705,98 | 2233484,17 | 5923588,46 | 0,00 | 528,57 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 1971 | 2010 | кирпичные | 5 | 1 | 3867,00 | 3074,43 | 1274,30 | 253 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов | 21574040,41 | 5398568,82 | 4569812,67 | 11605658,92 | 0,00 | 5579,01 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 19 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 45/1 | 1971 | 2011 | кирпичные | 5 | 1 | 4526,60 | 2995,97 | 2179,91 | 255 | Региональный оператор | ремонт подъездов, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 21577443,44 | 5399420,38 | 4570533,50 | 11607489,56 | 0,00 | 4766,81 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 20 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 1975 | 2010 | кирпичные | 9 | 1 | 2955,80 | 2361,80 | 2302,40 | 109 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 3903439,28 | 976775,11 | 826826,40 | 2099837,77 | 0,00 | 1320,60 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 21 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1977 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 2864,30 | 2339,10 | 2124,20 | 111 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши | 1239589,28 | 310187,98 | 262569,77 | 666831,53 | 0,00 | 432,77 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 9 | 1973 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 2558,30 | 2245,80 | 2245,80 | 123 | Региональный оператор | ремонт фасада, замена лифтового оборудования, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9026764,10 | 2258807,64 | 1912048,93 | 4855907,53 | 0,00 | 3528,42 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | сборно-щитовые панели | 9 | 1 | 4490,20 | 3937,00 | 3688,10 | 237 | Региональный оператор | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 4520000,00 | 1131059,86 | 957426,28 | 2431513,86 | 0,00 | 1006,64 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 44 | 2006 | 2009 | сборно-щитовые панели | 10 | 2 | 7256,70 | 5119,20 | 5119,20 | 174 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2647802,93 | 662571,59 | 560857,55 | 1424373,79 | 0,00 | 364,88 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 25 | пер. Монтажников, д. 1 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4190,40 | 2532,40 | 2418,90 | 145 | Региональный оператор | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада | 9028585,88 | 2259263,51 | 1912434,82 | 4856887,55 | 0,00 | 2154,59 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 26 | пер. Парковый, д. 14 | 1965 | 2009 | сборно-щитовые панели | 4 | 3 | 2193,20 | 2034,20 | 1872,60 | 108 | Региональный оператор | ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2279296,53 | 570358,59 | 482800,53 | 1226137,41 | 0,00 | 1039,26 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 11 | 1972 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 4 | 8668,90 | 6844,70 | 6303,96 | 386 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада | 9362252,38 | 2342758,37 | 1983112,05 | 5036381,96 | 0,00 | 1079,98 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 21 | 1972 | 1972 | сборно-щитовые панели | 9 | 4 | 8600,10 | 7007,00 | 6701,00 | 400 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт крыши, ремонт фасада | 9464240,84 | 2368279,40 | 2004715,24 | 5091246,20 | 0,00 | 1100,48 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2010 | сборно-щитовые панели | 9 | 12 | 32622,80 | 24371,40 | 23192,80 | 1270 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19207483,90 | 4806374,78 | 4068528,73 | 10332580,39 | 0,00 | 588,77 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 1984 | 2008 | сборно-щитовые панели | 5 | 5 | 3835,70 | 3253,50 | 3122,90 | 191 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 965810,66 | 241679,13 | 204577,99 | 519553,54 | 0,00 | 251,80 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 1990 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 2 | 5877,50 | 3977,00 | 3779,40 | 190 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, замена лифтового оборудования, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов | 5568541,17 | 1393441,01 | 1179528,24 | 2995571,92 | 0,00 | 947,43 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 1991 | 2016 | сборно-щитовые панели | 10 | 9 | 26204,70 | 20163,10 | 19892,60 | 998 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, замена лифтового оборудования | 18840870,00 | 4714635,34 | 3990872,58 | 10135362,08 | 0,00 | 718,99 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 28 | 1973 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 6 | 12833,27 | 10376,77 | 9951,17 | 561 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада | 11811513,59 | 2955647,98 | 2501914,50 | 6353951,11 | 0,00 | 920,38 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 1981 | 2015 | сборно-щитовые панели | 9 | 3 | 8193,20 | 6292,30 | 5958,10 | 309 | Региональный оператор | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада | 5560071,24 | 1391321,55 | 1177734,14 | 2991015,55 | 0,00 | 678,62 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 35 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 1980 | 2015 | сборно-щитовые панели | 5 | 7 | 5262,00 | 4606,70 | 4352,40 | 264 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД | 4285288,50 | 1072326,95 | 907709,70 | 2305251,85 | 0,00 | 814,38 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 36 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 1981 | 2013 | сборно-щитовые панели | 5 | 16 | 15514,10 | 11507,90 | 11078,60 | 663 | Региональный оператор | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8627576,24 | 2158917,07 | 1827492,97 | 4641166,20 | 0,00 | 556,11 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 37 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 1980 | 2016 | сборно-щитовые панели | 5 | 16 | 15464,80 | 11599,80 | 10826,20 | 688 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5268976,17 | 1318479,52 | 1116074,39 | 2834422,26 | 0,00 | 340,71 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 24 | 1975 | 2010 | кирпичные | 9 | 1 | 2635,60 | 2340,00 | 2280,70 | 131 | Региональный оператор | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 792764,51 | 198377,02 | 167923,36 | 426464,13 | 0,00 | 300,79 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 1970 | 2009 | сборно-щитовые панели | 12 | 1 | 4410,10 | 3593,30 | 3549,60 | 179 | Региональный оператор | ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10223205,56 | 2558198,55 | 2165479,13 | 5499527,88 | 0,00 | 2318,13 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 53 | 1982 | 2010 | сборно-щитовые панели | 9 | 7 | 18522,40 | 14248,30 | 13642,10 | 628 | Региональный оператор | ремонт фасада, ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 9640800,00 | 2412460,59 | 2042114,00 | 5186225,41 | 0,00 | 520,49 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 55 | 1986 | 2010 | сборно-щитовые панели | 9 | 5 | 13350,77 | 9712,00 | 9428,00 | 437 | Региональный оператор | замена лифтового оборудования, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 11791289,01 | 2950587,10 | 2497630,53 | 6343071,38 | 0,00 | 883,19 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 74 | 1972 | 2010 | сборно-щитовые панели | 5 | 8 | 6903,50 | 4724,80 | 4576,80 | 219 | Региональный оператор | ПСД, ремонт крыши, осуществление строительного контроля | 3464046,56 | 866823,90 | 733754,25 | 1863468,41 | 0,00 | 501,78 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 43 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 1971 | 2010 | сборно-щитовые панели | 12 | 1 | 4430,40 | 3596,80 | 3493,75 | 183 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, утепление фасада | 6488144,00 | 1623557,35 | 1374318,49 | 3490268,16 | 0,00 | 1464,46 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 44 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 88 | 1974 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 4536,00 | 2734,60 | 2586,00 | 141 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада | 7520966,25 | 1882005,09 | 1593090,87 | 4045870,29 | 0,00 | 1658,06 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 45 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 1982 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 1 | 4766,70 | 3912,60 | 3685,90 | 217 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, замена лифтового оборудования | 2340000,00 | 585548,69 | 495658,74 | 1258792,57 | 0,00 | 490,91 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 23 | 1976 | 2006 | сборно-щитовые панели | 9 | 6 | 11705,50 | 10485,80 | 9567,50 | 589 | Региональный оператор | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13858906,67 | 3467976,33 | 2935593,24 | 7455337,10 | 0,00 | 1183,97 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 25 | 1976 | 2013 | сборно-щитовые панели | 12 | 6 | 31721,30 | 26133,13 | 24695,77 | 1423 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 20655313,06 | 5168671,56 | 4375207,87 | 11111433,63 | 0,00 | 651,15 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 34 | 1976 | 2009 | сборно-щитовые панели | 16 | 2 | 10579,90 | 7821,70 | 7509,90 | 316 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4409630,52 | 1103441,61 | 934047,82 | 2372141,09 | 0,00 | 416,79 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 1982 | 2011 | сборно-щитовые панели | 9 | 19 | 47128,10 | 34074,70 | 32640,80 | 1417 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши | 13063902,20 | 3269038,80 | 2767195,42 | 7027667,98 | 0,00 | 277,20 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 26 | 69182,10 | 47407,10 | 46165,90 | 2078 | Региональный оператор | ПСД, замена лифтового оборудования, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 16583615,70 | 4149792,48 | 3512741,04 | 8921082,18 | 0,00 | 239,71 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 142 | 1990 | 2011 | сборно-щитовые панели | 9 | 4 | 11797,90 | 7020,90 | 6569,40 | 354 | Региональный оператор | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 4158560,24 | 1040615,17 | 880866,12 | 2237078,95 | 0,00 | 352,48 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 163 | 1972 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 4 | 8724,70 | 7015,60 | 6713,20 | 422 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 10677239,38 | 2671813,46 | 2261652,56 | 5743773,36 | 0,00 | 1223,79 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 65 | 1991 | 2015 | сборно-щитовые панели | 5 | 6 | 6309,00 | 4681,60 | 4610,30 | 254 | Региональный оператор | ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, осуществление строительного контроля | 4307669,97 | 1077927,56 | 912450,54 | 2317291,87 | 0,00 | 682,78 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 5, корп. Б | 2006 | 2017 | кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 9 | 4 | 20195,60 | 12931,20 | 12931,20 | 318 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД | 1040000,00 | 260243,86 | 220292,77 | 559463,37 | 0,00 | 51,50 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 5А | 2007 | 2017 | кирпичные | 9 | 4 | 20658,00 | 11986,20 | 11986,20 | 285 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 2281447,68 | 570896,88 | 483256,19 | 1227294,61 | 0,00 | 110,44 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | сборно-щитовые панели | 14 | 1 | 5364,50 | 3811,30 | 3682,20 | 175 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши | 3618354,66 | 905437,10 | 766439,79 | 1946477,77 | 0,00 | 674,50 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 1995 | 2014 | сборно-щитовые панели | 14 | 1 | 5386,00 | 3866,80 | 3853,60 | 179 | Региональный оператор | ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши | 3632412,32 | 908954,82 | 769417,48 | 1954040,02 | 0,00 | 674,42 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1984 | 2006 | сборно-щитовые панели | 5 | 5 | 3737,10 | 3245,50 | 3172,10 | 179 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 8133523,46 | 2035288,03 | 1722842,72 | 4375392,71 | 0,00 | 2176,43 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 49 | 1988 | 2011 | Панельный | 5 | 21 | 16 256,50 | 14 328,30 | 13 508,20 | 950 | Региональный оператор | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, осуществление строительного контроля | 9899759,91 | 2415541,42 | 2049250,30 | 5434968,19 | 0,00 | 608,97 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 1984 | 2009 | сборно-щитовые панели | 9 | 19 | 51434,92 | 39378,60 | 38159,00 | 1937 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада | 12030732,22 | 3010504,04 | 2548349,38 | 6471878,80 | 0,00 | 233,90 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 1992 | 2008 | сборно-щитовые панели | 10 | 6 | 16238,50 | 14022,50 | 13240,80 | 694 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, замена лифтового оборудования | 12965442,41 | 3244400,76 | 2746339,67 | 6974701,98 | 0,00 | 798,44 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 2008 | 1979 | сборно-щитовые панели | 25 | 1 | 22870,10 | 14312,20 | 14312,20 | 260 | Региональный оператор | ПСД, ремонт фасада, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 24182899,43 | 6051395,31 | 5122421,12 | 13009083,00 | 0,00 | 1057,40 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 1983 | 2014 | сборно-щитовые панели | 9 | 13 | 28526,70 | 25488,50 | 24370,10 | 1221 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 9620660,03 | 2407420,88 | 2037847,95 | 5175391,20 | 0,00 | 337,25 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 1983 | 1983 | сборно-щитовые панели | 9 | 13 | 27266,60 | 24476,50 | 22858,36 | 1253 | Региональный оператор | ПСД, ремонт фасада, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21195764,55 | 5303911,16 | 4489686,29 | 11402167,10 | 0,00 | 777,35 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 58/41 | 1977 | 2013 | сборно-щитовые панели | 9 | 13 | 30963,30 | 25981,80 | 25091,90 | 1269 | Региональный оператор | ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля | 27213524,87 | 6809762,30 | 5764368,12 | 14639394,45 | 0,00 | 878,90 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 59 | 1983 | 2017 | сборно-щитовые панели | 9 | 13 | 32204,10 | 27221,00 | 26053,60 | 1259 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12182050,66 | 3048369,14 | 2580401,65 | 6553279,87 | 0,00 | 378,28 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 1981 | 2010 | сборно-щитовые панели | 9 | 11 | 27539,70 | 22314,70 | 20150,24 | 1076 | Региональный оператор | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 21893615,31 | 5478537,48 | 4637505,02 | 11777572,81 | 0,00 | 794,98 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 68 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 1988 | 2014 | сборно-щитовые панели | 12 | 22 | 72696,00 | 60139,00 | 58296,30 | 2779 | Региональный оператор | замена лифтового оборудования, осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 106080210,30 | 26544926,47 | 22469907,34 | 57065376,49 | 0,00 | 1459,23 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2007 | кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 18 | 1 | 9633,3 | 7642 | 6389,3 | 199 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 9880799,96 | 2410915,19 | 2045325,59 | 5424559,18 | 0,00 | 1025,69 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 2007 | 2007 | кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 10633,80 | 6346,90 | 6346,90 | 169 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 7683755,08 | 1874836,24 | 1590537,30 | 4218381,54 | 0,00 | 722,58 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 32 | 1983 | 2012 | сборно-щитовые панели | 9 | 2 | 4897,50 | 4167,40 | 3781,00 | 221 | Региональный оператор | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 6135645,83 | 1535350,16 | 1299652,34 | 3300643,33 | 0,00 | 1252,81 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 1991 | 2009 | сборно-щитовые панели | 10 | 4 | 10998,40 | 8725,80 | 8638,40 | 412 | Региональный оператор | ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, осуществление строительного контроля | 6018204,80 | 1505962,36 | 1274775,98 | 3237466,46 | 0,00 | 547,19 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 1985 | 2008 | сборно-щитовые панели | 9 | 15 | 39184,20 | 30690,70 | 29172,10 | 1653 | Региональный оператор | ПСД, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ремонт подъездов, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 31978816,40 | 8002202,55 | 6773752,04 | 17202861,81 | 0,00 | 816,12 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 2006 | 2006 | сборно-щитовые панели | 10 | 5 | 15612,50 | 12207,70 | 12207,70 | 475 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада | 6302601,25 | 1577128,16 | 1335016,83 | 3390456,26 | 0,00 | 403,69 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 41 | 1993 | 2008 | сборно-щитовые панели | 5 | 15 | 14183,30 | 12369,20 | 12110,30 | 561 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 12271739,67 | 3070812,42 | 2599399,57 | 6601527,68 | 0,00 | 865,22 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 43/23 | 2006 | 2006 | сборно-щитовые панели | 10 | 6 | 18288,80 | 12946,10 | 12946,10 | 537 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, ремонт фасада | 11046753,96 | 2764278,75 | 2339923,13 | 5942552,08 | 0,00 | 604,02 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 1990 | 2009 | сборно-щитовые панели | 16 | 1 | 7402,80 | 5765,90 | 5688,30 | 265 | Региональный оператор | ПСД, замена лифтового оборудования, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши, ремонт подъездов, осуществление строительного контроля | 10189176,83 | 2549683,39 | 2158271,17 | 5481222,27 | 0,00 | 1376,39 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 58 | 1983 | 2013 | сборно-щитовые панели | 5 | 14 | 12192,80 | 10708,00 | 10118,70 | 660 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 9978601,47 | 2496990,17 | 2113667,10 | 5367944,20 | 0,00 | 818,40 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Д | 2006 | 2006 | кирпичные | 9 | 1 | 2876,60 | 2008,70 | 1187,00 | 37 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2501749,00 | 626023,86 | 529920,41 | 1345804,73 | 0,00 | 869,69 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 86 | 1983 | 2014 | сборно-щитовые панели | 9 | 1 | 2727,00 | 1874,60 | 1640,20 | 97 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2308531,59 | 577674,21 | 488993,10 | 1241864,28 | 0,00 | 846,55 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 81 | тракт. Сармановский, д. 8 | 1999 | 1999 | сборно-щитовые панели | 5 | 6 | 17429,80 | 10753,00 | 10753,00 | 255 | Региональный оператор | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 6028000,00 | 1508413,46 | 1276850,80 | 3242735,74 | 0,00 | 345,84 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 82 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | сборно-щитовые панели | 9 | 5 | 12425,60 | 10014,70 | 10014,70 | 444 | Региональный оператор | ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, осуществление строительного контроля | 18499727,15 | 4629269,64 | 3918611,71 | 9951845,80 | 0,00 | 1488,84 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 59 | 2006 | 2006 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 547,50 | 5 456,80 | 5 456,80 | 321 | Региональный оператор | Ремонт фасада, ремонт крыши, осуществление строительного контроля | 16033113,77 | 3912079,76 | 3318854,55 | 8802179,46 | 0,00 | 2124,29 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 84 | ул. Академика Королева, д. 12 | 1992 | 2011 | сборно-щитовые панели | 5 | 11 | 11873,70 | 8797,00 | 8089,70 | 469 | Региональный оператор | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши | 4172930,41 | 1044211,08 | 883910,01 | 2244809,32 | 0,00 | 351,44 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 85 | ул. Академика Королева, д. 13а | 1991 | 2016 | сборно-щитовые панели | 9 | 1 | 2687,00 | 1762,40 | 1762,40 | 77 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 2659970,49 | 665616,34 | 563434,88 | 1430919,27 | 0,00 | 989,94 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 86 | ул. Академика Королева, д. 21а | 1992 | 2014 | сборно-щитовые панели | 9 | 1 | 2951,60 | 2097,10 | 2097,00 | 113 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2693007,00 | 673883,21 | 570432,67 | 1448691,12 | 0,00 | 912,39 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 87 | ул. Академика Королева, д. 4 | 1993 | 2009 | сборно-щитовые панели | 5 | 26 | 27408,10 | 20559,00 | 19256,38 | 1136 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 9575085,53 | 2396016,57 | 2028194,36 | 5150874,60 | 0,00 | 349,35 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1993 | 2009 | сборно-щитовые панели | 5 | 21 | 22876,50 | 17040,10 | 16819,30 | 922 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши | 7963826,24 | 1992823,93 | 1686897,46 | 4284104,85 | 0,00 | 348,12 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 89 | ул. Академика Рубаненко, д. 12 | 1978 | 1978 | кирпичные | 9 | 2 | 14051,80 | 4690,80 | 4510,80 | 364 | Региональный оператор | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 15706943,97 | 3930418,99 | 3327044,46 | 8449480,52 | 0,00 | 1117,79 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 19 | 2006 | 2006 | монолитный железобетон | 16 | 1 | 6551,70 | 4928,30 | 4928,30 | 185 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1560000,00 | 390365,79 | 330439,16 | 839195,05 | 0,00 | 238,11 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 91 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 2004 | 2004 | сборно-щитовые панели | 9 | 1 | 5841,60 | 3818,20 | 3818,00 | 300 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 1916709,60 | 479626,83 | 405997,38 | 1031085,39 | 0,00 | 328,11 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 92 | ул. Аркылы, д. 5 | 1995 | 1995 | сборно-щитовые панели | 10 | 1 | 2587,70 | 2314,90 | 2314,90 | 103 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши | 681716,45 | 170588,96 | 144401,16 | 366726,33 | 0,00 | 263,44 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 93 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 1993 | 2010 | сборно-щитовые панели | 9 | 11 | 35302,10 | 25717,90 | 25361,60 | 933 | Региональный оператор | ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 11212352,40 | 2805717,19 | 2375000,19 | 6031635,02 | 0,00 | 317,61 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 94 | ул. Гидростроителей, д. 4 | 1967 | 2010 | кирпичные | 5 | 3 | 4623,10 | 2471,10 | 2263,50 | 210 | Региональный оператор | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9336542,27 | 2336324,82 | 1977666,14 | 5022551,31 | 0,00 | 2019,54 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 95 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 1994 | 2010 | кирпичные | 5 | 6 | 4862,60 | 4068,21 | 4068,20 | 221 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши, ремонт фасада | 8273970,86 | 2070432,81 | 1752592,29 | 4450945,76 | 0,00 | 1701,55 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 96 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | кирпичные | 9 | 2 | 4319,10 | 3877,20 | 3724,50 | 202 | Региональный оператор | ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, осуществление строительного контроля | 1313366,16 | 328649,50 | 278197,19 | 706519,47 | 0,00 | 304,08 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 97 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 27 | 2001 | 2010 | кирпичные | 9 | 2 | 4830,80 | 4375,90 | 4375,90 | 91 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 1324329,72 | 331392,96 | 280519,49 | 712417,27 | 0,00 | 274,14 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 98 | ул. им Комарова, д. 27 | 1983 | 2010 | кирпичные | 9 | 1 | 2506,30 | 1925,90 | 1821,90 | 118 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, замена лифтового оборудования, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2429366,84 | 607911,35 | 514588,42 | 1306867,07 | 0,00 | 969,30 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 30 | 1977 | 2010 | кирпичные | 5 | 1 | 3867,10 | 3121,60 | 1741,00 | 221 | Региональный оператор | ремонт фундамента, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 19049767,18 | 4766908,62 | 4035121,18 | 10247737,38 | 0,00 | 4926,11 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 100 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1974 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 903,00 | 575,80 | 440,00 | 39 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 1499530,12 | 375234,14 | 317630,43 | 806665,55 | 0,00 | 1660,61 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 101 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 1991 | 2010 | сборно-щитовые панели | 5 | 7 | 7420,30 | 5612,30 | 5612,30 | 241 | Региональный оператор | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 13547653,43 | 3390090,04 | 2869663,59 | 7287899,80 | 0,00 | 1825,76 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 102 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2010 | кирпичные | 9 | 2 | 7297,40 | 5970,38 | 5593,58 | 292 | Региональный оператор | ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 2361353,08 | 590891,96 | 500181,75 | 1270279,37 | 0,00 | 323,59 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 103 | ул. Пушкина, д. 14 | 1983 | 2014 | сборно-щитовые панели | 9 | 1 | 3053,50 | 1886,90 | 1886,90 | 92 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2607553,48 | 652499,79 | 552331,91 | 1402721,78 | 0,00 | 853,96 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 104 | ул. Раскольникова, д. 34 | 1999 | 2010 | монолитный железобетон | 10 | 3 | 10285,90 | 7361,90 | 6955,60 | 362 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фундамента | 10003681,83 | 2503266,14 | 2118979,62 | 5381436,07 | 0,00 | 972,56 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 49А | 1991 | 2005 | сборно-щитовые панели | 9 | 9 | 21244,70 | 18158,70 | 18158,70 | 832 | Региональный оператор | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, замена лифтового оборудования, осуществление строительного контроля, ПСД | 19037688,30 | 4763886,07 | 4032562,63 | 10241239,60 | 0,00 | 896,11 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 1991 | 2005 | сборно-щитовые панели | 12 | 6 | 16630,00 | 14492,00 | 13407,50 | 579 | Региональный оператор | замена лифтового оборудования, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, ремонт подъездов | 24854028,88 | 6219335,04 | 5264579,74 | 13370114,10 | 0,00 | 1494,53 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 107 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | сборно-щитовые панели | 10 | 17 | 45977,40 | 39691,40 | 37979,10 | 1746 | Региональный оператор | замена лифтового оборудования, осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов | 45050945,02 | 11273299,89 | 9542689,98 | 24234955,15 | 0,00 | 979,85 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 1993 | 2008 | сборно-щитовые панели | 10 | 14 | 19525,70 | 17041,20 | 16143,60 | 850 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов | 23036869,77 | 5764619,17 | 4879669,14 | 12392581,46 | 0,00 | 1179,82 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 109 | ул. Столбовая, д. 4 | 1987 | 2010 | сборно-щитовые панели | 9 | 4 | 10454,50 | 8260,70 | 7880,20 | 424 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, замена лифтового оборудования, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД | 9415433,18 | 2356066,04 | 1994376,81 | 5064990,33 | 0,00 | 900,61 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 110 | ул. Тан, д. 209 | 1999 | 2010 | сборно-щитовые панели | 10 | 2 | 5143,60 | 4588,80 | 4567,80 | 222 | Региональный оператор | ремонт фасада, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 5150231,75 | 1288765,57 | 1090921,95 | 2770544,23 | 0,00 | 1001,29 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 111 | ул. Тан, д. 213 | 1998 | 2010 | сборно-щитовые панели | 5 | 12 | 11996,90 | 9257,55 | 9257,55 | 382 | Региональный оператор | ремонт фасада, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 8699038,80 | 2176799,47 | 1842630,17 | 4679609,16 | 0,00 | 725,11 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 112 | ул. Татарстан, д. 13 | 1976 | 2013 | сборно-щитовые панели | 5 | 25 | 19267,10 | 17016,50 | 15957,50 | 1042 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 42733155,61 | 10693309,05 | 9051735,89 | 22988110,67 | 0,00 | 2217,93 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 113 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 1981 | 2005 | сборно-щитовые панели | 5 | 62 | 60559,10 | 43012,21 | 40372,79 | 2897 | Региональный оператор | ПСД, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 10838357,62 | 2712130,80 | 2295780,62 | 5830446,20 | 0,00 | 178,97 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 114 | ул. Шамиля Усманова, д. 13 | 1990 | 2014 | кирпичные | 9 | 8 | 18145,20 | 14193,10 | 13881,00 | 750 | Региональный оператор | ПСД, замена лифтового оборудования, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 16920275,55 | 4234036,39 | 3584052,32 | 9102186,84 | 0,00 | 932,49 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 115 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 1995 | 1995 | кирпичные | 9 | 1 | 4382,50 | 2757,10 | 1959,10 | 165 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, замена лифтового оборудования, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов | 5133491,81 | 1284576,66 | 1087376,10 | 2761539,05 | 0,00 | 1171,36 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 1995 | 2015 | кирпичные | 9 | 1 | 3201,20 | 2725,50 | 2597,70 | 139 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 3330759,15 | 833470,79 | 705521,31 | 1791767,05 | 0,00 | 1040,47 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1985 | 2006 | сборно-щитовые панели | 9 | 3 | 7741,80 | 5909,60 | 5826,30 | 293 | Региональный оператор | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД | 8438241,93 | 2111539,10 | 1787388,18 | 4539314,65 | 0,00 | 1089,96 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 1985 | 2007 | сборно-щитовые панели | 9 | 3 | 7155,50 | 5976,90 | 5774,60 | 281 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4529245,15 | 1133373,31 | 959384,59 | 2436487,25 | 0,00 | 632,97 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 35 | 1984 | 2015 | сборно-щитовые панели | 5 | 23 | 18588,00 | 16516,80 | 15794,20 | 968 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 28140034,68 | 7041607,00 | 5960621,40 | 15137806,28 | 0,00 | 1513,88 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2006 | сборно-щитовые панели | 10 | 4 | 10665,30 | 9108,50 | 8728,40 | 426 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада | 5895624,80 | 1475288,62 | 1248811,09 | 3171525,09 | 0,00 | 552,79 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 49 | 1991 | 2007 | сборно-щитовые панели | 10 | 6 | 16005,80 | 13884,90 | 13507,60 | 632 | Региональный оператор | замена лифтового оборудования, осуществление строительного контроля, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 12764954,75 | 3194231,84 | 2703872,38 | 6866850,53 | 0,00 | 797,52 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 51 | 1983 | 2014 | сборно-щитовые панели | 9 | 3 | 7429,70 | 6162,90 | 5821,10 | 295 | Региональный оператор | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3989398,32 | 998285,02 | 845034,25 | 2146079,05 | 0,00 | 536,95 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 54 | 1983 | 2009 | сборно-щитовые панели | 5 | 11 | 9208,80 | 7820,90 | 7392,70 | 506 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 7727611,18 | 1933714,78 | 1636862,40 | 4157034,00 | 0,00 | 839,16 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 1982 | 2011 | сборно-щитовые панели | 5 | 17 | 12725,00 | 12533,20 | 11602,52 | 818 | Региональный оператор | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 16704016,54 | 4179920,97 | 3538244,30 | 8985851,27 | 0,00 | 1312,69 | 14000,00 | 31.12.2019 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 8 | 1988 | 2016 | сборно-щитовые панели | 9 | 14 | 41316,80 | 29224,60 | 27717,59 | 1381 | Региональный оператор | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, осуществление строительного контроля, ПСД | 15300708,88 | 3828764,96 | 3240995,75 | 8230948,17 | 0,00 | 370,33 | 14000,00 | 31.12.2019 |

# Приложение № 2

к постановлению

Исполнительного комитета

# от_______________№_____________

# Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2019, 2020, 2021 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2019 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  | Усиление фундаментов |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Ремонт подъездов |  | Установка узлов регулирования |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 7405 937,14 | 244 113,48 | 69 608,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304,00 | 6960 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 131 324,76 |
| 2 | б-р. Бумажников, д. 11 | 5823 698,86 | 174 011,36 | 55 937,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456 | 843 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4086 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | 664 000,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 11225 390,35 | 165 990,00 | 109 040,00 | 846 | 1185 000,00 | 1113 | 1920 000,00 | 840 | 1986 000,00 | 840 | 1840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 2642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 46 360,35 |
| 4 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 1177 646,55 | 115 236,85 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 52 409,70 |
| 5 | б-р. Касимова, д. 1 | 2129 087,03 | 80 459,01 | 19 394,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1550,00 | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098,00 | 939 419,00 |  |  | 89 814,83 |
| 6 | б-р. Касимова, д. 11 | 5218 458,52 | 290 816,99 | 48 060,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 510,90 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 73 581,53 |
| 7 | б-р. Касимова, д. 15 | 2084 675,23 | 86 009,80 | 18 889,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,40 | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 888 998,00 |  |  | 90 777,45 |
| 8 | б-р. Касимова, д. 5 | 2463 353,25 | 69 750,00 | 23 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 45 353,25 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 21 | 8444 507,11 | 270 325,76 | 79 000,00 | 0 | 0,00 | 4410 | 5000 000,00 | 2830 | 2900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 195 181,35 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 4546 311,23 | 132 645,23 | 42 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2464,00 | 4200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 171 666,00 |
| 11 | б-р. Молодежный, д. 7 | 6066 183,33 | 253 633,33 | 57 550,00 | 0 | 0,00 | 966 | 1540 000,00 | 600 | 715 000,00 | 470 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,00 | 2800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 12 | б-р. Строителей, д. 20 | 4105 171,29 | 166 171,29 | 39 000,00 | 0 | 0,00 | 1234 | 2000 000,00 | 620 | 600 000,00 | 800 | 1300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 13 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 5232 240,00 | 150 930,00 | 50 310,00 | 846 | 1185 000,00 | 1113 | 1720 000,00 | 840 | 986 000,00 | 908 | 1140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 2 | 10276 963,55 | 243 570,00 | 97 812,94 | 0 | 0,00 | 1633 | 2698 150,17 | 1850 | 1189 549,00 | 1220 | 1689 500,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 4204 094,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 154 286,40 |
| 15 | б-р. Школьный, д. 4 | 8802 531,46 | 426 064,59 | 81 643,07 | 0 | 0,00 | 1295 | 2161 275,00 | 678 | 657 490,00 | 775 | 1965 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5844,00 | 3380 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 130 516,80 |
| 16 | б-р. Школьный, д. 6 | 5268 735,27 | 300 000,00 | 47 839,47 | 0 | 0,00 | 1295 | 2161 275,00 | 678 | 657 490,00 | 775 | 1965 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 136 948,80 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 10789 778,61 | 250 000,00 | 134 960,24 | 0 | 0,00 | 1555 | 4356 920,20 | 1111 | 2459 042,89 | 1325 | 3588 855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 21574 040,41 | 156 432,73 | 211 331,51 | 1029 | 1448 400,15 | 447 | 860 753,78 | 467 | 2251 018,74 | 467 | 704 103,35 | 2200,00 | 2000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1242,00 | 7599 851,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6835,30 | 6269 023,31 |  |  | 73 125,08 |
| 19 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 45/1 | 21577 443,44 | 159 904,61 | 211 331,51 | 1029 | 1448 400,15 | 447 | 860 753,78 | 447 | 2251 018,74 | 447 | 704 103,35 | 2200,00 | 2000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1663,00 | 7599 851,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6835,30 | 6269 023,31 |  |  | 73 056,23 |
| 20 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 3903 439,28 | 112 599,21 | 37 533,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047,00 | 3753 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 21 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1239 589,28 | 34 641,96 | 11 547,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 1154 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 38 668,00 |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 9 | 9026 764,10 | 259 032,00 | 86 344,00 | 978 | 1646 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 252 | 588 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2250 000,00 | 2268,00 | 4150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 46 988,10 |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4520 000,00 | 227 500,00 | 42 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3458,00 | 4250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 44 | 2647 802,93 | 73 710,00 | 24 570,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457,00 | 2457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 92 522,93 |
| 25 | пер. Монтажников, д. 1 | 9028 585,88 | 325 255,38 | 85 636,00 | 760 | 1852 000,00 | 570 | 1340 000,00 | 490 | 483 600,00 | 230 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 1296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2520,00 | 2972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 54 094,50 |
| 26 | пер. Парковый, д. 14 | 2279 296,53 | 117 087,03 | 21 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 2100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 41 209,50 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 11 | 9362 252,38 | 173 740,82 | 89 846,23 | 0 | 0,00 | 1074 | 3140 944,00 | 1055 | 1115 990,64 | 1116 | 1534 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 3193 262,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 114 042,38 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 21 | 9464 240,84 | 165 408,00 | 90 982,27 | 0 | 0,00 | 1950 | 2070 490,50 | 1055 | 1115 990,64 | 1116 | 1534 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 1184 057,89 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 3193 262,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 109 623,23 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 19207 483,90 | 566 270,35 | 181 669,05 | 1135 | 10040 939,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1135,00 | 8125 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 292 639,50 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 965 810,66 | 68 257,81 | 8 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 296,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 59 252,85 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5568 541,17 | 159 826,59 | 52 790,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 681,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 473 000,00 |  |  | 76 924,58 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 18840 870,00 | 270 000,00 | 183 870,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 18387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 28 | 11811 513,59 | 339 510,33 | 112 087,14 | 0 | 0,00 | 1633 | 3164 270,41 | 1850 | 1623 998,97 | 1115 | 2216 677,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 4203 766,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 151 202,40 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 5560 071,24 | 341 854,73 | 50 629,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 864,00 | 1162 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1969,00 | 3900 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 104 616,30 |
| 35 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 4285 288,50 | 136 792,95 | 40 290,00 | 2238 | 2085 000,00 | 1026,5 | 1118 000,00 | 685 | 826 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 79 205,55 |
| 36 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 8627 576,24 | 232 097,10 | 81 508,24 | 3195 | 5000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8193,00 | 3150 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 163 146,90 |
| 37 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 5268 976,17 | 218 976,17 | 50 000,00 | 3195 | 5000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 24 | 792 764,51 | 105 964,51 | 6 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 10223 205,56 | 340 039,86 | 97 300,00 | 1174 | 2600 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 392 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,00 | 6250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 55 865,70 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 53 | 9640 800,00 | 278 100,00 | 92 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2326,00 | 3200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9970,00 | 6070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 55 | 11791 289,01 | 228 460,56 | 112 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 11250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 200 328,45 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 74 | 3464 046,56 | 99 924,42 | 33 308,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512,00 | 3330 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 43 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 6488 144,00 | 187 158,00 | 62 386,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2914,00 | 6238 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 44 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 88 | 7520 966,25 | 215 307,00 | 71 769,00 | 1724 | 1630 000,00 | 643,6 | 1360 000,00 | 705 | 820 000,00 | 705 | 624 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1671,60 | 2742 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 56 990,25 |
| 45 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 2340 000,00 | 67 500,00 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 23 | 13858 906,67 | 284 521,46 | 132 853,05 | 2400 | 3100 000,00 | 1080 | 2660 470,00 | 720 | 1479 082,00 | 912 | 1267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1530,00 | 1458 624,00 | 0,00 | 0,00 | 4820,00 | 3320 129,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 156 226,80 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 25 | 20655 313,06 | 586 913,82 | 195 637,94 | 0 | 0,00 | 5092 | 7036 714,00 | 3274 | 4819 062,00 | 4224 | 7708 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 308 967,30 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 34 | 4409 630,52 | 257 141,12 | 25 687,80 | 0 | 0,00 | 1243 | 2200 000,00 | 600 | 900 000,00 | 620 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 126 801,60 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 13063 902,20 | 342 914,20 | 122 188,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6109,40 | 12218 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 380 000,00 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 16583 615,70 | 318 126,12 | 154 720,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15472 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 638 761,50 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 142 | 4158 560,24 | 162 154,64 | 38 469,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3669,00 | 3846 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 110 976,00 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 163 | 10677 239,38 | 305 060,43 | 101 686,81 | 0 | 0,00 | 1074 | 3140 944,00 | 1055 | 1115 990,64 | 1116 | 1534 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 1184 057,89 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 3193 262,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 101 811,30 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 65 | 4307 669,97 | 185 009,17 | 40 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 4000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 82 660,80 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 5, корп. Б | 1040 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 1150 | 1000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 5А | 2281 447,68 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 1130 | 2000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 201 447,68 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 3618 354,66 | 437 680,51 | 30 910,00 | 0 | 0,00 | 830 | 1000 000,00 | 650 | 1200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 58 764,15 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 3632 412,32 | 442 855,92 | 30 910,00 | 0 | 0,00 | 830 | 1000 000,00 | 650 | 1200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 67 646,40 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 8133 523,46 | 267 128,41 | 77 294,00 | 1775 | 3050 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 341,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 3849 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 59 701,05 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 49 | 9899 759,91 | 0,00 | 63 312,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1721,00 | 3505 192,36 | 0,00 | 0,00 | 3672,00 | 6331 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 12030 732,22 | 333 531,24 | 111 177,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24203,00 | 11117 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 468 315,90 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 12965 442,41 | 376 677,41 | 144 180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 186 585,00 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 24182 899,43 | 168 358,00 | 235 395,85 | 0 | 0,00 | 9108 | 4410 037,00 | 3240 | 2040 548,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1041,00 | 2800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11665,00 | 14289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 239 560,58 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 9620 660,03 | 714 819,93 | 85 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 8500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 320 840,10 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 21195 764,55 | 872 314,55 | 198 500,00 | 8321 | 11750 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 8100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 274 950,00 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 58/41 | 27213 524,87 | 481 653,18 | 261 619,99 | 7923 | 10625 425,00 | 4984 | 5546 390,00 | 2453 | 3091 353,00 | 3582 | 6898 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 308 252,70 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 59 | 12182 050,66 | 314 550,66 | 117 500,00 | 8321 | 11750 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 21893 615,31 | 763 953,61 | 206 500,00 | 8340 | 12550 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 8100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 273 161,70 |
| 68 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 106080 210,30 | 1621 072,70 | 1027 749,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 102774 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 656 407,80 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9880 799,96 | 0,00 | 97 829,70 | 0 | 0,00 | 600 | 5751 565,46 | 700 | 4031 404,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 7683 755,08 | 364 312,99 | 71 136,55 | 0 | 0,00 | 600 | 3378 953,96 | 700 | 3734 700,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 134 650,80 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 32 | 6135 645,83 | 282 200,98 | 57 270,12 | 1341 | 1860 012,35 | 761 | 1250 000,00 | 419 | 467 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1198,00 | 2150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 69 162,38 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 6018 204,80 | 288 480,00 | 55 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 5530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 144 424,80 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 31978 816,40 | 609 525,00 | 307 000,00 | 14850 | 16400 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15400,00 | 13500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15400,00 | 800 000,00 |  |  | 362 291,40 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 6302 601,25 | 181 805,81 | 60 601,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1398,5 | 400 027,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,50 | 5660 166,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 41 | 12271 739,67 | 271 552,32 | 117 090,00 | 5325 | 9219 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1744,00 | 2490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 174 097,35 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 43/23 | 11046 753,96 | 318 656,36 | 106 218,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1416 | 441 001,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1934,80 | 3173 017,63 | 0,00 | 0,00 | 2008,20 | 7007 860,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 10189 176,83 | 577 530,48 | 94 179,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,70 | 950 000,00 | 2,00 | 5667 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,70 | 2800 000,00 |  |  | 99 494,63 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 58 | 9978 601,47 | 211 589,87 | 95 000,00 | 4976 | 9500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 172 011,60 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Д | 2501 749,00 | 75 000,00 | 23 600,00 | 0 | 0,00 | 240 | 1500 000,00 | 120 | 750 000,00 | 150 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 43 149,00 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 86 | 2308 531,59 | 197 218,09 | 20 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 40 813,50 |
| 81 | тракт. Сармановский, д. 8 | 6028 000,00 | 271 000,00 | 57 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4850,00 | 5700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 82 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 18499 727,15 | 630 277,95 | 175 450,00 | 3883 | 4471 000,00 | 2148 | 2885 000,00 | 885 | 2873 000,00 | 1135 | 2526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 4250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 148 999,20 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 59 | 16033 113,77 | 0,00 | 158 743,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2156,20 | 2927 262,10 | 0,00 | 0,00 | 6029,03 | 12947 107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 84 | ул. Академика Королева, д. 12 | 4172 930,41 | 119 043,61 | 38 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2273,70 | 3870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 145 186,80 |
| 85 | ул. Академика Королева, д. 13а | 2659 970,49 | 185 470,49 | 24 500,00 | 750 | 1300 000,00 | 530 | 700 000,00 | 350 | 450 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 86 | ул. Академика Королева, д. 21а | 2693 007,00 | 76 500,00 | 25 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,90 | 450 000,00 | 1,00 | 2100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 41 007,00 |
| 87 | ул. Академика Королева, д. 4 | 9575 085,53 | 182 085,53 | 93 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5458,50 | 9300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 6 | 7963 826,24 | 152 716,34 | 75 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4372,60 | 7500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 236 109,90 |
| 89 | ул. Академика Рубаненко, д. 12 | 15706 943,97 | 569 891,47 | 148 000,00 | 1732 | 6100 000,00 | 566 | 3800 000,00 | 558 | 3150 000,00 | 984 | 1750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 189 052,50 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 19 | 1560 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 282,00 | 1500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 91 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 1916 709,60 | 53 010,00 | 17 670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 1767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 79 029,60 |
| 92 | ул. Аркылы, д. 5 | 681 716,45 | 106 016,45 | 5 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 93 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 11212 352,40 | 315 000,00 | 105 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19200,00 | 10500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 292 352,40 |
| 94 | ул. Гидростроителей, д. 4 | 9336 542,27 | 327 342,27 | 89 200,00 | 1640 | 3200 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1640 | 1020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 1600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2980,00 | 3100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 95 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 8273 970,86 | 231 146,63 | 78 950,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1195,00 | 2215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4567,20 | 5680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 68 874,23 |
| 96 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1313 366,16 | 117 995,26 | 11 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 1120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 64 170,90 |
| 97 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 27 | 1324 329,72 | 122 561,02 | 11 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 1120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 70 568,70 |
| 98 | ул. им Комарова, д. 27 | 2429 366,84 | 114 656,84 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 42 210,00 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 30 | 19049 767,18 | 411 683,10 | 183 883,40 | 1029,4 | 1923 297,56 | 446,6 | 553 258,60 | 446,6 | 7212 365,52 | 446,6 | 1785 674,53 | 2200,00 | 1040 143,37 | 0,00 | 0,00 | 1252,00 | 1500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3544,50 | 3850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,90 | 523 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 65 861,10 |
| 100 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1499 530,12 | 52 496,12 | 14 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 12 834,00 |
| 101 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 13547 653,43 | 333 856,98 | 129 892,00 | 2650 | 4200 000,00 | 1700 | 1372 200,00 | 1180 | 842 000,00 | 370 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 5665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 94 704,45 |
| 102 | ул. Магистральная, д. 18 | 2361 353,08 | 130 621,45 | 21 116,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1084,00 | 2111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 98 015,63 |
| 103 | ул. Пушкина, д. 14 | 2607 553,48 | 193 008,98 | 23 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 41 044,50 |
| 104 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10003 681,83 | 1297 634,23 | 85 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468,00 | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 7500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 121 047,60 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 49А | 19037 688,30 | 270 000,00 | 183 870,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 18387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 196 818,30 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 24854 028,88 | 476 484,18 | 239 480,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 22732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2249,00 | 1216 000,00 |  |  | 190 064,70 |
| 107 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45050 945,02 | 800 000,00 | 433 131,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 36800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13821,00 | 6513 152,00 |  |  | 504 661,50 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 23036 869,77 | 663 651,24 | 219 383,58 | 0 | 0,00 | 6486 | 6220 452,00 | 3010 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6320,00 | 13316 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1516,00 | 901 256,00 |  |  | 215 476,95 |
| 109 | ул. Столбовая, д. 4 | 9415 433,18 | 199 279,58 | 90 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 9000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 125 913,60 |
| 110 | ул. Тан, д. 209 | 5150 231,75 | 289 097,55 | 47 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 1082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3996,00 | 3650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 81 814,20 |
| 111 | ул. Тан, д. 213 | 8699 038,80 | 246 771,00 | 82 257,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6480,00 | 8225 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 144 310,80 |
| 112 | ул. Татарстан, д. 13 | 42733 155,61 | 606 962,53 | 414 880,85 | 6683 | 9206 102,00 | 4633 | 5505 412,00 | 2488 | 3166 371,00 | 3690 | 6851 860,00 | 3420,00 | 5049 877,00 | 3570,00 | 3932 065,00 | 4580,00 | 7776 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 223 227,23 |
| 113 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 10838 357,62 | 305 564,02 | 99 000,00 | 0 | 0,00 | 19362 | 9900 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 533 793,60 |
| 114 | ул. Шамиля Усманова, д. 13 | 16920 275,55 | 204 000,00 | 163 440,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 16344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 208 835,55 |
| 115 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 5133 491,81 | 182 227,11 | 48 430,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2800 000,00 |  |  | 59 834,70 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 3330 759,15 | 94 770,00 | 31 590,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 930,00 | 1116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 45 399,15 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 8438 241,93 | 248 430,00 | 80 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1890,00 | 8000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 109 811,93 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 4529 245,15 | 127 684,50 | 42 561,50 | 2970 | 2408 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 999 | 1848 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 102 849,15 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 35 | 28140 034,68 | 360 723,00 | 272 930,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1571,00 | 3818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4330,00 | 6495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8740,00 | 15000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8740,00 | 1980 000,00 |  |  | 213 381,68 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 5895 624,80 | 165 900,00 | 55 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2520,00 | 5530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 144 424,80 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 49 | 12764 954,75 | 200 000,00 | 122 580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 184 374,75 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 51 | 3989 398,32 | 337 108,12 | 35 122,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 864,00 | 1162 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1233,00 | 2350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 104 941,43 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 54 | 7727 611,18 | 182 123,63 | 73 456,00 | 2320,7 | 3645 600,00 | 1708,5 | 2300 000,00 | 1267 | 1400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 126 431,55 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 16704 016,54 | 267 392,49 | 161 000,00 | 5940 | 10000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3425,00 | 6100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 175 624,05 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 8 | 15300 708,88 | 352 708,88 | 148 000,00 | 0 | 0,00 | 4980 | 6900 000,00 | 3100 | 3600 000,00 | 3600 | 4300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

# Приложение № 3

к постановлению

Исполнительного комитета

# от_______________№_____________

# Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2019, 2020, 2021 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2019 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Г. Набережные Челны | 1701473,26 | 63650,00 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 1296203692,25 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 12 113,80 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7405 937,14 |
| 2 | б-р. Бумажников, д. 11 | 6 425,00 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5823 698,86 |
| 3 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 3 434,00 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11225 390,35 |
| 4 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 3 709,70 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1177 646,55 |
| 5 | б-р. Касимова, д. 1 | 6 023,00 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2129 087,03 |
| 6 | б-р. Касимова, д. 11 | 5 652,70 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5218 458,52 |
| 7 | б-р. Касимова, д. 15 | 6 036,60 | 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2084 675,23 |
| 8 | б-р. Касимова, д. 5 | 2 578,20 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2463 353,25 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 21 | 19 287,50 | 760 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8444 507,11 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 13 324,40 | 493 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4546 311,23 |
| 11 | б-р. Молодежный, д. 7 | 3 507,20 | 147 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6066 183,33 |
| 12 | б-р. Строителей, д. 20 | 7 148,80 | 327 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4105 171,29 |
| 13 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 3 568,80 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5232 240,00 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 2 | 12 876,00 | 570 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10276 963,55 |
| 15 | б-р. Школьный, д. 4 | 9 779,80 | 461 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8802 531,46 |
| 16 | б-р. Школьный, д. 6 | 10 074,00 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5268 735,27 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20 413,20 | 767 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10789 778,61 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 3 867,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21574 040,41 |
| 19 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 45/1 | 4 526,60 | 255 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21577 443,44 |
| 20 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 2 955,80 | 109 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3903 439,28 |
| 21 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 2 864,30 | 111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1239 589,28 |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 9 | 2 558,30 | 123 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9026 764,10 |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4 490,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4520 000,00 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 44 | 7 256,70 | 174 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2647 802,93 |
| 25 | пер. Монтажников, д. 1 | 4 190,40 | 145 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9028 585,88 |
| 26 | пер. Парковый, д. 14 | 2 193,20 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2279 296,53 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 11 | 8 668,90 | 386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9362 252,38 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 21 | 8 600,10 | 400 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9464 240,84 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32 622,80 | 1270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19207 483,90 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 3 835,70 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 965 810,66 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5 877,50 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5568 541,17 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 26 204,70 | 998 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18840 870,00 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 28 | 12 833,27 | 561 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11811 513,59 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 8 193,20 | 309 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5560 071,24 |
| 35 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 5 262,00 | 264 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4285 288,50 |
| 36 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 15 514,10 | 663 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8627 576,24 |
| 37 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 15 464,80 | 688 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5268 976,17 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 24 | 2 635,60 | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 792 764,51 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 4 410,10 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10223 205,56 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 53 | 18 522,40 | 628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9640 800,00 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 55 | 13 350,77 | 437 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11791 289,01 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 74 | 6 903,50 | 219 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3464 046,56 |
| 43 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 4 430,40 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6488 144,00 |
| 44 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 88 | 4 536,00 | 141 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7520 966,25 |
| 45 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 4 766,70 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2340 000,00 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 23 | 11 705,50 | 589 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13858 906,67 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 25 | 31 721,30 | 1423 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20655 313,06 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 34 | 10 579,90 | 316 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4409 630,52 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47 128,10 | 1417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13063 902,20 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 69 182,10 | 2078 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16583 615,70 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 142 | 11 797,90 | 354 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4158 560,24 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 163 | 8 724,70 | 422 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10677 239,38 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 65 | 6 309,00 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4307 669,97 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 5, корп. Б | 20 195,60 | 318 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1040 000,00 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 5А | 20 658,00 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2281 447,68 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5 364,50 | 175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3618 354,66 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 5 386,00 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3632 412,32 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 49 | 3 737,10 | 950 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8133 523,46 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 16 256,50 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9899 759,91 |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 51 434,92 | 1937 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12030 732,22 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 16 238,50 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12965 442,41 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 22 870,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24182 899,43 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 28 526,70 | 1221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9620 660,03 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 27 266,60 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21195 764,55 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 58/41 | 30 963,30 | 1269 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27213 524,87 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 59 | 32 204,10 | 1259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12182 050,66 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 27 539,70 | 1076 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21893 615,31 |
| 68 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 72 696,00 | 2779 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 106080 210,30 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9 633,30 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9880 799,96 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 10 633,80 | 169 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7683 755,08 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 32 | 4 897,50 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6135 645,83 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 10 998,40 | 412 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6018 204,80 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 39 184,20 | 1653 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31978 816,40 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 15 612,50 | 475 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6302 601,25 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 41 | 14 183,30 | 561 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12271 739,67 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 43/23 | 18 288,80 | 537 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11046 753,96 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 7 402,80 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10189 176,83 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 58 | 12 192,80 | 660 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9978 601,47 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Д | 2 876,60 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2501 749,00 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 86 | 2 727,00 | 97 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2308 531,59 |
| 81 | тракт. Сармановский, д. 8 | 17 429,80 | 255 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6028 000,00 |
| 82 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12 425,60 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18499 727,15 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 59 | 7 547,50 | 321 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16033 113,77 |
| 84 | ул. Академика Королева, д. 12 | 11 873,70 | 469 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4172 930,41 |
| 85 | ул. Академика Королева, д. 13а | 2 687,00 | 77 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2659 970,49 |
| 86 | ул. Академика Королева, д. 21а | 2 951,60 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2693 007,00 |
| 87 | ул. Академика Королева, д. 4 | 27 408,10 | 1136 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9575 085,53 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22 876,50 | 922 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7963 826,24 |
| 89 | ул. Академика Рубаненко, д. 12 | 14 051,80 | 364 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15706 943,97 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 19 | 6 551,70 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1560 000,00 |
| 91 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5 841,60 | 300 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1916 709,60 |
| 92 | ул. Аркылы, д. 5 | 2 587,70 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 681 716,45 |
| 93 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 35 302,10 | 933 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11212 352,40 |
| 94 | ул. Гидростроителей, д. 4 | 4 623,10 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9336 542,27 |
| 95 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 4 862,60 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8273 970,86 |
| 96 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4 319,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1313 366,16 |
| 97 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 27 | 4 830,80 | 91 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1324 329,72 |
| 98 | ул. им Комарова, д. 27 | 2 506,30 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2429 366,84 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 30 | 3 867,10 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19049 767,18 |
| 100 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 903,00 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1499 530,12 |
| 101 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 7 420,30 | 241 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13547 653,43 |
| 102 | ул. Магистральная, д. 18 | 7 297,40 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2361 353,08 |
| 103 | ул. Пушкина, д. 14 | 3 053,50 | 92 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2607 553,48 |
| 104 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10 285,90 | 362 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10003 681,83 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 49А | 21 244,70 | 832 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19037 688,30 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 16 630,00 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24854 028,88 |
| 107 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45 977,40 | 1746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45050 945,02 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 19 525,70 | 850 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23036 869,77 |
| 109 | ул. Столбовая, д. 4 | 10 454,50 | 424 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9415 433,18 |
| 110 | ул. Тан, д. 209 | 5 143,60 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5150 231,75 |
| 111 | ул. Тан, д. 213 | 11 996,90 | 382 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8699 038,80 |
| 112 | ул. Татарстан, д. 13 | 19 267,10 | 1042 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 42733 155,61 |
| 113 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 60 559,10 | 2897 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10838 357,62 |
| 114 | ул. Шамиля Усманова, д. 13 | 18 145,20 | 750 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16920 275,55 |
| 115 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 4 382,50 | 165 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5133 491,81 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 3 201,20 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3330 759,15 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 7 741,80 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8438 241,93 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 7 155,50 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4529 245,15 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 35 | 18 588,00 | 968 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28140 034,68 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 10 665,30 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5895 624,80 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 49 | 16 005,80 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12764 954,75 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 51 | 7 429,70 | 295 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3989 398,32 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 54 | 9 208,80 | 506 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7727 611,18 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 12 725,00 | 818 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16704 016,54 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 8 | 41 316,80 | 1381 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15300 708,88 |