ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,

на 2020, 2021, 2022 годы

В соответствии  с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 раздела 6 Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2016 № 74 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 114/пр, частью 11 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Порядком утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы согласно приложению.

- Признать утратившими силу:

- постановление Исполнительного комитета от 20.11.2018 №6827 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на 2019, 2020, 2021 годы, опубликованное в газете «Челнинские известия» от 07.12.2018 №89;

- постановление Исполнительного комитета от 29.03.2019 №1627 «О внесении изменений в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета от 20.11.2018 №6827, размещенное на официальном портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru, 01.04.2019;

- постановление Исполнительного комитета от 15.11.2019 № 5900 «О внесении изменений в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета от 20.11.2018 №6827.

- Управлению делопроизводства Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, а также размещение его на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

- Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru.

- Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                        Р. А. Абдуллин

Приложение

к постановлению
Исполнительного комитета

от ________№__________

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,  на 2020, 2021, 2022 годы (далее – Краткосрочный муниципальный план)

- Основные цели и задачи Краткосрочного муниципального плана

Основными целями Краткосрочного муниципального плана являются:

1) обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города;

2) повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов;

3) повышение уровня удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами Краткосрочного муниципального плана являются:

1) информирование населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта;

2) анализ технического состояния жилищного фонда;

3) внедрение энергоэффективных технологий;

4) повышение эстетической привлекательности жилищного фонда;

5) обеспечения безопасных условий проживания;

6) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 220 859 граждан в 482 многоквартирных домах общей площадью 5 602 994,42 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м. | 51847,2 | 100792,3 | 48480,7 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м. | 116209,5 | 64686,7 | 53558,5 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м. | 60574 | 55408,00 | 37717 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м. | 36814,3 | 58251,5 | 47181,12 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | кв.м. | 30687,7 | 62009,5 | 96052,2 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м. | 3045,00 | 5866,8 | 4384,5 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м. | 43721,32 | 88812,4 | 59260,3 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 96 | 26 | 36 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м. | 217800,26 | 187479,2 | 353351,7 |
| 10 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | кв.м. | 35183,00 | 11748,4 | 10149,8 |
| 11 | Установка ИТП | шт. | 146 | 0 | 0 |
| 12 | Изготовление Технических паспортов | шт. | 148 | 61 | 54 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-9 к нему.

- Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 3 727 607 986,18 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 844 831 087 рублей;

- бюджета города – 802 041 000,00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 2 080 735 899,18 рублей.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 281 620 961,00 | 281 620 961,00 | 281 589 165 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 822 644 877,92 | 644 301 385,90 | 613 789 635,36 |
| Всего | 1 371 612 838,92 | 1 193 269 346,9 | 1 162 725 800,36 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 38 981 288,92 | 33 398 889,17 | 29 900 412,68 |
| 2 | Технический надзор | 12 969 524,29 | 11 412 703,91 | 11 328 206,77 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 91 141 626,5 | 167 583 162,7 | 92 719 328,94 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 169 319 503,71 | 128 748 998,36 | 115 974 787 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 77 902 220,52 | 108 188 209,39 | 64 570 040,49 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 71 430 693,57 | 103 873 930,69 | 75 841 353,28 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 27 024 848,96 | 65 443 047,26 | 50 247 207,92 |
| 9 | Ремонт подвала | 928 725,00 | 3 385 208 | 5 586 480 |
| 10 | Ремонт крыш | 89 501 579,07 | 168 172 900,19 | 154 333 034,16 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 214 795 914,5 | 61 421 341,33 | 76150000 |
| 12 | Ремонт фасада | 440 592 505,57 | 321 293 593,87 | 471 258 451,73 |
| 13 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 10 469 287,67 | 12 500 000,00 | 6 200 000 |
| 14 | Установка ИТП | 107 345 525,6 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Изготовление технических паспортов | 19 209 595,04 | 7847 362,03 | 8 616 497,39 |
|  | Итого | 1 371 612 838,92 | 1 193 269 346,90 | 1 162 725 800,36 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-9 к Краткосрочному муниципальному плану.

- Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2020-2022 годы составляет 14 тыс. рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным муниципальным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

- Механизм реализации

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана осуществляется МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны», ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного муниципального плана).

Исполнительный комитет:

1) формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство) муниципальный краткосрочный муниципальный план и документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;

2) представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

3) согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

4) перечисляет средства бюджета города на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О  фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и в размере установленном настоящим Краткосрочным муниципальным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

5) согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

6) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

7) создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного муниципального плана МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны» в порядке, устанавливаемом Министерством;

8) представляет в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим организациям предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) обеспечивать подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

3) осуществлять допуск к объектам капитального ремонта;

4) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственникам помещений предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядным организациям предлагается:

1) обеспечивать выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

2) формировать акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

3) выполнять иные работы, предусмотренные договором подряда.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного муниципального плана осуществляются в информационной аналитической системе «Мониторинг жилищного фонда».

- Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета 							                         Г.К. Ахметова

# Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021,  2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 13 956,90 | 13 941,90 | 12 738,23 | 735 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1446 089,43 | 352 845,82 | 297 894,42 | 795 349,19 | 0,00 | 103,61 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 070,40 | 9 070,40 | 8 550,80 | 596 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2603 329,00 | 635 212,28 | 536 285,77 | 1431 830,95 | 0,00 | 287,01 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 35 256,20 | 35 212,80 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 11304411,25 | 1014 145,17 | 1733 876,35 | 8556 389,73 | 0,00 | 320,64 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 119,80 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2361 823,00 | 576 284,81 | 486 535,54 | 1299 002,65 | 0,00 | 258,98 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 576,00 | 2 576,00 | 2 396,40 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4182 928,67 | 1020 634,60 | 774 360,65 | 2387 933,42 | 0,00 | 1623,81 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 26 865,60 | 25 896,00 | 25 662,10 | 1091 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 3073 990,23 | 750 053,62 | 333 241,98 | 1990 694,63 | 0,00 | 114,42 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 1974 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 8 793,93 | 8 793,93 | 8 388,73 | 485 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1077 222,84 | 262 842,37 | 221 907,91 | 592 472,56 | 0,00 | 122,50 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 150,00 | 4 150,00 | 3 998,20 | 214 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7702 565,86 | 1879 426,07 | 1586 728,57 | 4236 411,22 | 0,00 | 1856,04 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 1979 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 647,80 | 2 647,80 | 2 573,40 | 151 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9936 971,96 | 2424 621,16 | 2247 016,22 | 5265 334,58 | 0,00 | 3752,92 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 506,40 | 10 044,50 | 10 044,50 | 445 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1304 665,23 | 318 338,31 | 268 761,04 | 717 565,88 | 0,00 | 124,18 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 221,40 | 4 221,40 | 4 012,58 | 193 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11049 903,10 | 2696 176,36 | 1376 280,03 | 6977 446,71 | 0,00 | 2617,59 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 7 | 4 509,90 | 4 346,30 | 3 899,50 | 217 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 6538 973,38 | 1595 509,50 | 947 028,52 | 3996 435,36 | 0,00 | 1449,92 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2001 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 753,20 | 2 111,70 | 2 111,70 | 36 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши | 2561 443,95 | 235 148,79 | 260 653,10 | 2065 642,06 | 0,00 | 930,35 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 2001 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 039,70 | 2 424,30 | 2 424,30 | 39 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 416 000,00 | 105 246,06 | 101 232,33 | 209 521,61 | 0,00 | 136,86 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 2010 | 2007 | Стены кирпичные | 12 | 4 | 19 285,60 | 12 985,80 | 12 985,80 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1040 000,00 | 253 760,00 | 214 240,00 | 572 000,00 | 0,00 | 53,93 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 057,90 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения | 2524 038,40 | 615 865,37 | 319 951,91 | 1588 221,12 | 0,00 | 499,03 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 17 | б-р. Касимова, д. 5 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 3 | 3 | 2 516,80 | 2 014,90 | 1 522,70 | 10 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши | 2348 250,00 | 606 407,55 | 524 010,21 | 1217 832,24 | 0,00 | 933,03 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 2000 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 8 969,20 | 8 934,00 | 8 774,20 | 448 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 880 419,91 | 214 822,46 | 181 366,50 | 484 230,95 | 0,00 | 98,16 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2002 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 092,00 | 2 068,90 | 2 031,00 | 106 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 668 936,10 | 163 220,41 | 137 800,84 | 367 914,85 | 0,00 | 319,76 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 2005 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 4 | 8 981,40 | 8 981,40 | 8 981,40 | 384 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3260 713,04 | 795 613,98 | 225 834,88 | 2239 264,18 | 0,00 | 363,05 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 4 790,10 | 4 790,10 | 4 789,40 | 215 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1701 614,15 | 415 193,85 | 350 532,52 | 935 887,78 | 0,00 | 355,24 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 5 273,70 | 5 273,70 | 5 273,70 | 185 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2151 036,80 | 524 852,98 | 443 113,58 | 1183 070,24 | 0,00 | 407,88 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 1991 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 14 367,30 | 14 227,30 | 13 501,98 | 777 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7113 864,22 | 1088 902,87 | 497 616,03 | 5527 345,32 | 0,00 | 495,14 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 016,00 | 2 858,90 | 2 664,00 | 71 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3762 703,14 | 718 099,57 | 775 116,85 | 2269 486,72 | 0,00 | 1247,58 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 2 306,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 775 304,68 | 189 174,34 | 159 712,76 | 426 417,58 | 0,00 | 336,21 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 26 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2001 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 6 680,10 | 6 655,90 | 6 529,50 | 339 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 849 542,05 | 207 288,26 | 175 005,66 | 467 248,13 | 0,00 | 127,18 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 27 | б-р. Молодежный, д. 11 | 1986 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 473,00 | 10 067,60 | 9 348,80 | 529 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4451 931,44 | 1086 271,27 | 317 097,88 | 3048 562,29 | 0,00 | 425,09 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 1 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 6 465,70 | 6 465,70 | 6 465,70 | 357 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 15676 027,56 | 3395 510,72 | 1066 701,68 | 11213 815,16 | 0,00 | 2424,49 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 29 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 790,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5378 299,94 | 1312 305,19 | 1107 929,79 | 2958 064,96 | 0,00 | 928,81 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 581,60 | 2 581,60 | 2 264,40 | 156 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 724 527,83 | 176 784,79 | 149 252,73 | 398 490,31 | 0,00 | 280,65 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 3 | 1978 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 758,30 | 2 755,30 | 2 542,90 | 160 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 676 000,00 | 164 944,00 | 139 256,00 | 371 800,00 | 0,00 | 245,08 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 3 669,70 | 3 634,30 | 3 581,51 | 195 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 725 550,41 | 177 034,30 | 149 463,38 | 399 052,73 | 0,00 | 197,71 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 33 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 007,50 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7650 991,63 | 1866 841,96 | 1576 104,28 | 4208 045,39 | 0,00 | 2543,97 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 34 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 786,10 | 16 464,80 | 15 596,70 | 796 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 1486 276,46 | 362 651,46 | 306 172,95 | 817 452,05 | 0,00 | 88,54 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 55 238,10 | 55 202,60 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 2808 000,00 | 685 152,00 | 278 448,00 | 1844 400,00 | 0,00 | 50,83 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 1989 | 1989 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 3 315,90 | 2 303,80 | 2 198,00 | 390 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 29178 504,79 | 7119 555,17 | 14111 071,99 | 7947 877,63 | 0,00 | 8799,57 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 1989 | 1993 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 456,00 | 1 696,60 | 1 696,60 | 260 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 24192 367,79 | 5902 937,74 | 10534 964,76 | 7754 465,29 | 0,00 | 9850,31 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 1989 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 510,70 | 1 552,40 | 1 365,00 | 222 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 24192 069,30 | 5902 864,91 | 12483 566,28 | 5805 638,11 | 0,00 | 9635,59 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 1989 | 1993 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 3 296,00 | 2 318,60 | 2 318,60 | 311 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 29178 011,11 | 7119 434,71 | 14110 670,29 | 7947 906,11 | 0,00 | 8852,55 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 11А | 1987 | 2016 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 178 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8244 224,56 | 2011 590,79 | 1698 310,26 | 4534 323,51 | 0,00 | 1839,94 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 2004 | 0 | Стены кирпичные | 6 | 1 | 2 409,40 | 2 213,60 | 2 213,60 | 70 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2568 736,97 | 626 771,82 | 429 159,82 | 1512 805,33 | 0,00 | 1066,13 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 3 967,64 | 3 504,94 | 3 504,94 | 157 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 13961 349,99 | 3406 569,40 | 2876 038,10 | 7678 742,49 | 0,00 | 3518,80 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 893,80 | 2 704,90 | 2 348,10 | 125 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9610 406,63 | 2497 651,21 | 1938 131,77 | 5174 623,65 | 0,00 | 3321,03 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 2002 | 2011 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 713,40 | 3 023,70 | 3 023,70 | 45 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2591 374,31 | 632 295,33 | 433 823,11 | 1525 255,87 | 0,00 | 697,84 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 45 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1976 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 21 905,70 | 21 737,10 | 20 864,20 | 1066 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1197 132,30 | 292 100,28 | 246 609,25 | 658 422,77 | 0,00 | 54,65 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 663,00 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4178 370,72 | 1019 522,46 | 660 744,37 | 2498 103,89 | 0,00 | 1569,05 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 1973 | 1973 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 212,00 | 4 212,00 | 4 174,40 | 196 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7341 805,92 | 1791 502,65 | 1112 515,02 | 4437 788,25 | 0,00 | 1743,07 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 1975 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 960,80 | 15 947,90 | 15 357,00 | 855 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 23365 110,44 | 1466 968,95 | 1415 555,74 | 20482 585,75 | 0,00 | 1463,91 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 1982 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 257,40 | 9 792,80 | 9 514,80 | 588 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 30211 525,81 | 7371 612,30 | 4423 574,32 | 18416 339,19 | 0,00 | 2945,34 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 50 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 627,10 | 2 627,10 | 2 452,60 | 140 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5512 000,00 | 1344 928,00 | 1235 472,00 | 2931 600,00 | 0,00 | 2098,13 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 51 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 14 395,50 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1140 705,27 | 278 332,09 | 234 985,29 | 627 387,89 | 0,00 | 79,24 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 11 940,50 | 11 845,70 | 11 444,40 | 572 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1279 200,00 | 174 124,82 | 279 704,26 | 825 370,92 | 0,00 | 107,13 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 560,30 | 2 560,30 | 2 518,60 | 139 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1294 236,12 | 315 793,61 | 266 612,64 | 711 829,87 | 0,00 | 505,50 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 9 | 6 079,36 | 6 079,36 | 5 733,66 | 347 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1342 092,80 | 327 470,64 | 276 471,12 | 738 151,04 | 0,00 | 220,76 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 55 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 17 695,70 | 17 499,50 | 16 982,70 | 909 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Технадзор, ПСД разработка | 1279 200,00 | 237 574,09 | 283 829,28 | 757 796,63 | 0,00 | 72,29 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 313,30 | 2 313,30 | 2 210,70 | 113 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 2647 851,65 | 646 075,80 | 545 457,44 | 1456 318,41 | 0,00 | 1144,62 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 10 | 1967 | 2008 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 238,50 | 3 074,60 | 2 912,10 | 150 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 909 616,82 | 221 946,50 | 187 381,06 | 500 289,26 | 0,00 | 280,88 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 2 | 1964 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 034,70 | 2 034,70 | 1 886,00 | 105 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Ремонт крыши | 2473 788,24 | 603 604,33 | 509 600,38 | 1360 583,53 | 0,00 | 1215,80 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 20 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 690,20 | 4 690,20 | 4 689,90 | 190 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2677 216,43 | 653 240,81 | 251 506,58 | 1772 469,04 | 0,00 | 570,81 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 60 | наб. Комсомольская, д. 4 | 1965 | 2009 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 4 | 3 | 2 033,70 | 2 033,70 | 1 990,70 | 94 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6161 673,90 | 1503 448,43 | 769 304,82 | 3888 920,65 | 0,00 | 3029,79 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 61 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 937,00 | 3 937,00 | 3 688,10 | 237 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 2600 000,00 | 634 400,00 | 535 600,00 | 1430 000,00 | 0,00 | 660,40 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 62 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 5 198,00 | 5 198,00 | 4 903,10 | 282 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт крыши | 8435 570,12 | 2058 279,11 | 937 727,44 | 5439 563,57 | 0,00 | 1622,85 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 63 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 2 778,30 | 2 778,30 | 2 747,80 | 143 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 1758 903,92 | 429 172,56 | 362 334,21 | 967 397,15 | 0,00 | 633,09 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 64 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 5 752,60 | 5 608,80 | 5 454,30 | 301 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 20958 178,18 | 5113 795,48 | 5417 384,70 | 10426 998,00 | 0,00 | 3643,25 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 65 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 1970 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 2 968,80 | 2 772,50 | 2 232,38 | 270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 6136 000,00 | 1497 184,00 | 1264 016,00 | 3374 800,00 | 0,00 | 2066,83 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 66 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 1974 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 877,70 | 2 638,20 | 2 581,80 | 144 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6578 607,15 | 1605 180,14 | 1355 193,07 | 3618 233,94 | 0,00 | 1696,52 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 67 | пер. Парковый, д. 14 | 1965 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 034,20 | 2 034,20 | 1 872,60 | 108 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 5931 056,71 | 1447 177,84 | 1921 797,68 | 2562 081,19 | 0,00 | 2915,67 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 68 | пер. Парковый, д. 16 | 1965 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 041,50 | 2 041,50 | 1 871,90 | 99 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 9035 306,62 | 2204 614,82 | 3361 273,16 | 3469 418,64 | 0,00 | 4425,82 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 69 | пер. Юности, д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 274,00 | 5 214,20 | 4 773,10 | 317 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6814 613,01 | 1662 765,57 | 903 810,28 | 4248 037,16 | 0,00 | 1292,11 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 7 176,90 | 6 886,30 | 6 560,88 | 387 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 10795 688,13 | 2634 147,90 | 1523 911,75 | 6637 628,48 | 0,00 | 1504,23 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 4 611,20 | 4 611,20 | 4 508,00 | 265 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3087 408,01 | 757 231,55 | 639 302,05 | 1690 874,41 | 0,00 | 669,55 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 24 994,80 | 24 371,40 | 23 192,80 | 1270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9776 000,00 | 2385 344,00 | 754 856,00 | 6635 800,00 | 0,00 | 391,12 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 773,10 | 16 556,40 | 15 854,00 | 804 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6760 000,00 | 1649 440,00 | 492 560,00 | 4618 000,00 | 0,00 | 403,03 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 11 577,60 | 11 577,60 | 10 698,30 | 655 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1431 059,42 | 349 178,50 | 294 798,24 | 787 082,68 | 0,00 | 123,61 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 75 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 11 655,40 | 11 655,40 | 11 182,80 | 723 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6112 217,88 | 1491 381,16 | 459 116,88 | 4161 719,84 | 0,00 | 524,41 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 76 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 626,40 | 2 626,40 | 2 466,40 | 152 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1063 320,19 | 259 450,13 | 219 043,96 | 584 826,10 | 0,00 | 404,86 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 77 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 2 611,80 | 2 598,10 | 611,00 | 805 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 6003 124,82 | 1464 762,46 | 736 343,71 | 3802 018,65 | 0,00 | 2298,46 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 250,90 | 4 246,50 | 4 002,60 | 226 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 624 000,00 | 152 256,00 | 128 544,00 | 343 200,00 | 0,00 | 146,79 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 79 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 10 609,60 | 10 530,60 | 9 586,95 | 580 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1029 973,60 | 251 313,56 | 212 174,56 | 566 485,48 | 0,00 | 97,08 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 80 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 7 954,90 | 7 954,90 | 7 641,80 | 507 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 8909 965,92 | 2174 031,68 | 953 604,98 | 5782 329,26 | 0,00 | 1120,06 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 81 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 291,20 | 4 286,80 | 4 052,41 | 206 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 709 560,92 | 173 132,86 | 146 169,55 | 390 258,51 | 0,00 | 165,35 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 7 173,30 | 7 173,30 | 6 799,50 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3858 683,19 | 941 518,70 | 294 888,74 | 2622 275,75 | 0,00 | 537,92 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 83 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 32 226,19 | 29 195,41 | 29 195,41 | 1225 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13210 376,36 | 1233 735,83 | 1374 383,53 | 10602 257,00 | 0,00 | 409,93 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 84 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 2007 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 11 963,40 | 10 844,80 | 10 844,80 | 204 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1043 168,08 | 203 781,01 | 172 044,62 | 667 342,45 | 0,00 | 87,20 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 85 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 1981 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 483,60 | 16 425,10 | 15 547,40 | 746 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 18798 554,24 | 4352 729,23 | 3674 845,17 | 10770 979,84 | 0,00 | 1140,44 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 86 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 5 692,77 | 5 639,07 | 5 355,68 | 329 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 2673 054,45 | 652 225,29 | 550 649,22 | 1470 179,94 | 0,00 | 469,55 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 87 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 5 453,90 | 4 604,30 | 4 027,12 | 380 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 13113 392,13 | 3199 667,68 | 2501 358,78 | 7412 365,67 | 0,00 | 2404,41 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 88 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 1973 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 5 427,27 | 4 896,77 | 4 213,79 | 388 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 13000 000,00 | 3030 600,00 | 3230 650,00 | 6738 750,00 | 0,00 | 2395,31 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 89 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 3 474,40 | 2 773,70 | 2 729,80 | 120 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 863 873,35 | 210 785,10 | 177 957,91 | 475 130,34 | 0,00 | 248,64 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 3 915,90 | 3 915,90 | 3 677,30 | 189 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 9901 573,75 | 2415 984,00 | 2039 724,19 | 5445 865,56 | 0,00 | 2528,56 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 91 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 870,30 | 3 870,30 | 3 770,00 | 215 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 9901 683,14 | 2416 010,69 | 1339 746,73 | 6145 925,72 | 0,00 | 2558,38 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 92 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 1982 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 3 912,60 | 3 912,60 | 3 685,90 | 217 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7822 037,98 | 1908 577,27 | 1611 339,82 | 4302 120,89 | 0,00 | 1999,19 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 93 | пр-кт. Казанский, д. 14 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 1 | 5 122,60 | 5 122,60 | 5 079,10 | 270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 1386 396,29 | 338 280,69 | 285 597,64 | 762 517,96 | 0,00 | 270,64 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 94 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 1986 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 963,70 | 3 963,70 | 3 911,90 | 233 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши | 2674 893,50 | 652 674,01 | 551 028,06 | 1471 191,43 | 0,00 | 674,85 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 95 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 1 | 5 215,30 | 5 201,00 | 4 692,30 | 287 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши | 10009 353,86 | 2442 282,34 | 1490 726,90 | 6076 344,62 | 0,00 | 1919,23 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 7 156,20 | 7 154,30 | 6 773,10 | 363 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 904 985,19 | 220 816,39 | 186 426,95 | 497 741,85 | 0,00 | 126,46 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 97 | пр-кт. Мира, д. 40 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 458,90 | 5 066,70 | 4 982,80 | 206 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5298 111,89 | 1292 739,30 | 691 411,05 | 3313 961,54 | 0,00 | 970,55 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 98 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1977 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 17 870,30 | 17 704,10 | 17 076,80 | 935 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1172 725,42 | 286 145,00 | 241 581,44 | 644 998,98 | 0,00 | 65,62 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 99 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 20 365,00 | 19 541,30 | 18 937,30 | 877 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1387 186,34 | 338 473,47 | 285 760,39 | 762 952,48 | 0,00 | 68,12 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 100 | пр-кт. Мира, д. 80 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 7 196,80 | 7 196,80 | 6 963,10 | 317 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8049 491,15 | 1964 075,84 | 958 195,19 | 5127 220,12 | 0,00 | 1118,48 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 101 | пр-кт. Мира, д. 82 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 436,30 | 5 277,30 | 5 094,70 | 253 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5097 824,67 | 1243 869,22 | 550 151,89 | 3303 803,56 | 0,00 | 937,74 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 3 846,30 | 3 365,40 | 3 365,40 | 193 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор | 1275 145,77 | 301 835,93 | 261 140,06 | 712 169,78 | 0,00 | 331,53 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 3 563,70 | 3 458,20 | 3 309,80 | 184 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Установка ИТП | 10207 018,88 | 2490 512,61 | 2102 645,89 | 5613 860,38 | 0,00 | 2864,16 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 3 773,00 | 1 516,50 | 1 217,40 | 82 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1265 215,63 | 269 679,79 | 271 270,35 | 724 265,49 | 0,00 | 335,33 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 147 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 3 818,60 | 3 412,90 | 3 194,60 | 168 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 10207 582,42 | 2490 650,11 | 1802 761,98 | 5914 170,33 | 0,00 | 2673,12 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 3 723,80 | 3 508,40 | 3 281,50 | 190 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1304 729,11 | 318 353,90 | 268 774,20 | 717 601,01 | 0,00 | 350,38 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 3 657,70 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор | 1363 259,90 | 295 559,47 | 233 955,95 | 833 744,48 | 0,00 | 372,71 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 152 | 2008 | 2007 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 400,90 | 3 048,20 | 3 048,20 | 134 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 565 177,72 | 137 903,36 | 116 426,61 | 310 847,75 | 0,00 | 166,18 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 154 | 2006 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 586,40 | 3 194,40 | 3 194,40 | 76 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3575 443,93 | 872 408,32 | 736 541,45 | 1966 494,16 | 0,00 | 996,95 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 165 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 13 882,50 | 13 700,50 | 12 905,90 | 791 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 25598 566,66 | 6246 050,27 | 2573 304,73 | 16779 211,66 | 0,00 | 1843,95 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 166 | 1988 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 16 070,10 | 16 042,50 | 15 036,80 | 948 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3521 856,35 | 859 332,95 | 725 502,41 | 1937 020,99 | 0,00 | 219,16 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 173 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 7 039,10 | 6 944,70 | 6 691,50 | 365 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5986 685,78 | 1460 751,33 | 533 257,27 | 3992 677,18 | 0,00 | 850,49 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 181 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 351,50 | 5 261,20 | 4 800,10 | 259 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3060 659,22 | 746 800,85 | 330 495,80 | 1983 362,57 | 0,00 | 571,93 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 183 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 24 | 18 504,10 | 18 296,40 | 17 320,40 | 1217 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 15701 110,43 | 3831 070,94 | 3234 428,75 | 8635 610,74 | 0,00 | 848,52 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 72 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 675,80 | 5 632,50 | 5 493,20 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 884 000,00 | 215 696,00 | 182 104,00 | 486 200,00 | 0,00 | 155,75 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 74 | 1992 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 13 | 30 908,60 | 30 809,30 | 29 593,10 | 1498 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 17872 886,64 | 1360 984,34 | 1481 814,65 | 15030 087,65 | 0,00 | 578,25 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 117 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 9 307,80 | 9 283,70 | 9 141,30 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 780 000,00 | 190 320,00 | 160 680,00 | 429 000,00 | 0,00 | 83,80 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 118 | пр-кт. Московский, д. 82 | 2005 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 8 | 4 | 6 315,40 | 6 315,40 | 6 266,80 | 240 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 756 419,84 | 184 566,44 | 155 822,49 | 416 030,91 | 0,00 | 119,77 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 119 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 14 065,40 | 13 802,40 | 12 799,40 | 632 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 13104 000,00 | 1197 376,00 | 1449 424,00 | 10457 200,00 | 0,00 | 931,65 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 120 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 217,30 | 4 213,70 | 4 210,10 | 261 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор | 699 392,79 | 170 651,84 | 144 074,91 | 384 666,04 | 0,00 | 165,84 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 121 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 1974 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 25 | 17 068,30 | 17 019,50 | 16 034,31 | 967 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 2013 874,92 | 491 385,48 | 414 858,23 | 1107 631,21 | 0,00 | 117,99 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 508,90 | 1 542,90 | 1 391,10 | 82 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 2677 807,90 | 653 385,13 | 551 628,43 | 1472 794,34 | 0,00 | 593,89 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 123 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 938,20 | 3 938,20 | 3 146,00 | 227 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов | 8705 854,25 | 2124 228,44 | 1793 405,98 | 4788 219,83 | 0,00 | 2210,62 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 124 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 1985 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 925,60 | 3 925,60 | 3 560,20 | 225 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Замена лифтов | 8574 138,01 | 2092 089,67 | 1766 272,43 | 4715 775,91 | 0,00 | 2184,16 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 125 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 23 | 48 267,70 | 47 135,00 | 44 023,42 | 2129 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 22127 582,59 | 2921 866,15 | 955 346,01 | 18250 370,43 | 0,00 | 458,43 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 126 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 2008 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 330,20 | 5 303,90 | 5 286,00 | 140 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 832 201,54 | 203 057,18 | 171 433,52 | 457 710,84 | 0,00 | 156,13 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 127 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 23 340,70 | 21 845,10 | 21 336,50 | 926 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 8736 000,00 | 1131 584,00 | 599 616,00 | 7004 800,00 | 0,00 | 374,28 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 128 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 8 221,60 | 8 128,70 | 7 768,00 | 345 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 17619 957,84 | 4299 269,71 | 2229 711,32 | 11090 976,81 | 0,00 | 2143,13 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 129 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 318,07 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 2182 800,45 | 532 603,31 | 449 656,89 | 1200 540,25 | 0,00 | 410,45 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 130 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 245,50 | 3 245,50 | 3 172,10 | 179 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1309 557,60 | 319 532,05 | 269 768,87 | 720 256,68 | 0,00 | 403,50 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 274,70 | 3 274,70 | 3 187,00 | 193 | Счет регионального оператора | ПСД экспертиза, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 3462 539,82 | 844 859,72 | 513 283,20 | 2104 396,90 | 0,00 | 1057,36 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 2008 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 25 | 1 | 16 220,50 | 14 312,20 | 14 312,20 | 260 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор | 17656 990,43 | 1504 402,09 | 646 337,69 | 15506 250,65 | 0,00 | 1088,56 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 20 817,30 | 20 516,80 | 19 293,10 | 1192 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 2172 915,45 | 530 191,37 | 447 620,58 | 1195 103,50 | 0,00 | 104,38 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 607,60 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3279 594,69 | 677 001,10 | 571 566,51 | 2031 027,08 | 0,00 | 1257,71 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 9 213,76 | 9 171,76 | 8 592,86 | 523 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1098 575,16 | 268 052,34 | 226 306,48 | 604 216,34 | 0,00 | 119,23 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 1980 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 14 649,50 | 14 649,50 | 14 069,30 | 724 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9215 506,07 | 1248 583,48 | 1198 394,25 | 6768 528,34 | 0,00 | 629,07 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 12 943,50 | 12 915,70 | 12 127,50 | 706 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП | 11787 839,35 | 2876 232,80 | 2428 294,91 | 6483 311,64 | 0,00 | 910,71 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 138 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 9 358,70 | 9 358,70 | 9 227,70 | 572 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1101 868,56 | 268 855,93 | 226 984,92 | 606 027,71 | 0,00 | 117,74 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 139 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 389,00 | 10 383,00 | 9 803,40 | 685 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 5824 000,00 | 421 056,00 | 699 744,00 | 4703 200,00 | 0,00 | 560,59 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 140 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 20 619,30 | 20 542,80 | 19 847,30 | 1281 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 2496 000,00 | 609 024,00 | 514 176,00 | 1372 800,00 | 0,00 | 121,05 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 141 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 318,69 | 10 261,19 | 9 694,15 | 655 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1224 547,88 | 294 789,68 | 252 256,86 | 677 501,34 | 0,00 | 118,67 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 142 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 14 869,60 | 14 748,20 | 14 096,50 | 725 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1248 000,00 | 304 512,00 | 257 088,00 | 686 400,00 | 0,00 | 83,93 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 9 761,20 | 9 761,20 | 9 133,60 | 596 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1397 311,04 | 310 686,81 | 296 090,73 | 790 533,50 | 0,00 | 143,15 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 23 010,90 | 22 591,90 | 21 522,06 | 1065 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1340 072,96 | 326 977,80 | 276 055,03 | 737 040,13 | 0,00 | 58,24 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 1988 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 22 | 61 239,20 | 60 139,00 | 58 296,30 | 2779 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 2080 000,00 | 507 520,00 | 228 480,00 | 1344 000,00 | 0,00 | 33,97 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 098,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 2435 904,85 | 594 360,78 | 301 796,40 | 1539 747,67 | 0,00 | 1161,06 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 375,00 | 183 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 5381 311,41 | 1313 039,98 | 507 950,15 | 3560 321,28 | 0,00 | 1227,49 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 9 544,70 | 8 870,60 | 8 585,30 | 438 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2664 503,27 | 650 138,80 | 548 887,67 | 1465 476,80 | 0,00 | 279,16 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 291,50 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 3470 785,69 | 846 871,71 | 514 981,85 | 2108 932,13 | 0,00 | 808,76 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 150 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 9 207,90 | 8 725,80 | 8 638,40 | 412 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 9084 385,86 | 1216 590,15 | 1871 383,49 | 5996 412,22 | 0,00 | 986,59 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 151 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 7 382,80 | 7 047,50 | 6 878,50 | 357 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 5781 895,53 | 1410 782,51 | 1191 070,48 | 3180 042,54 | 0,00 | 783,16 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 152 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 1995 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 3 997,20 | 3 865,90 | 3 818,10 | 170 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 11020 158,97 | 2688 918,79 | 2919 552,75 | 5411 687,43 | 0,00 | 2756,97 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 153 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1971 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 7 228,90 | 7 162,20 | 6 478,72 | 346 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1695 187,74 | 406 151,13 | 365 029,23 | 924 007,38 | 0,00 | 234,50 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 154 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 1988 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 14 579,27 | 14 579,27 | 13 948,57 | 1018 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1476 948,72 | 360 375,49 | 304 251,43 | 812 321,80 | 0,00 | 101,30 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 155 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 592,90 | 6 592,90 | 4 877,20 | 16 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2790 589,44 | 680 903,82 | 574 861,43 | 1534 824,19 | 0,00 | 423,27 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 156 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 1990 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 765,90 | 5 765,90 | 5 688,30 | 265 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 3848 000,00 | 938 912,00 | 392 688,00 | 2516 400,00 | 0,00 | 667,37 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 157 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 734,50 | 5 731,50 | 5 574,90 | 257 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 790 400,00 | 192 857,60 | 162 822,40 | 434 720,00 | 0,00 | 137,83 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 158 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2005 | 2005 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 433,20 | 2 057,30 | 2 057,30 | 43 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 133 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 131 300,00 | 0,00 | 54,78 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 159 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 13 700,00 | 13 696,30 | 11 848,56 | 838 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12627 188,55 | 1081 034,01 | 2016 700,84 | 9529 453,70 | 0,00 | 921,69 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 160 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 27 361,20 | 27 238,40 | 25 575,70 | 1552 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8139 007,51 | 985 917,83 | 476 635,55 | 6676 454,13 | 0,00 | 297,47 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 161 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 12 956,10 | 12 883,30 | 12 344,00 | 801 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1136 846,42 | 277 390,53 | 234 190,36 | 625 265,53 | 0,00 | 87,75 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 162 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 14 288,60 | 14 248,80 | 13 813,50 | 694 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1147 256,43 | 279 930,57 | 236 334,82 | 630 991,04 | 0,00 | 80,29 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 163 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 1978 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 12 906,90 | 12 906,90 | 12 165,80 | 809 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1136 705,51 | 277 356,14 | 234 161,34 | 625 188,03 | 0,00 | 88,07 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 164 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 153,80 | 7 145,80 | 7 145,80 | 360 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 15214 919,84 | 2122 760,44 | 1992 943,28 | 11099 216,12 | 0,00 | 2126,83 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 165 | тракт. Сармановский, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 660,50 | 4 660,50 | 4 538,10 | 193 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 6114 283,27 | 1491 885,12 | 1259 542,35 | 3362 855,80 | 0,00 | 1311,94 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 166 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 681,50 | 4 651,50 | 4 617,50 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 6112 653,57 | 1491 487,47 | 1259 206,64 | 3361 959,46 | 0,00 | 1305,70 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 167 | тракт. Сармановский, д. 56 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 10 113,50 | 6 732,00 | 6 388,80 | 365 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 10552 997,24 | 2574 931,33 | 1673 917,43 | 6304 148,48 | 0,00 | 1043,46 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 168 | тракт. Сармановский, д. 8 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 10 790,50 | 10 753,00 | 10 753,00 | 255 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада | 11716 000,00 | 1858 704,00 | 1413 496,00 | 8443 800,00 | 0,00 | 1085,77 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 169 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 1 234,10 | 1 216,40 | 1 064,70 | 60 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 1866 149,75 | 455 340,54 | 384 426,85 | 1026 382,36 | 0,00 | 1512,15 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 170 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 8 550,80 | 6 415,70 | 6 415,70 | 194 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор | 985 501,95 | 240 462,48 | 203 013,40 | 542 026,07 | 0,00 | 115,25 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 171 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 17 | 1 | 8 566,00 | 6 429,10 | 6 428,80 | 172 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 985 501,95 | 240 462,48 | 203 013,40 | 542 026,07 | 0,00 | 115,05 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 172 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 276,90 | 3 276,90 | 3 209,90 | 37 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 675 117,43 | 164 728,65 | 139 074,19 | 371 314,59 | 0,00 | 206,02 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 173 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 27 277,90 | 27 060,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 20774 290,68 | 2068 926,93 | 3097 134,06 | 15608 229,69 | 0,00 | 761,58 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 174 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1993 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 17 169,90 | 17 040,10 | 16 819,30 | 922 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1820 000,00 | 247 520,00 | 428 480,00 | 1144 000,00 | 0,00 | 106,00 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 175 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 889,80 | 3 838,60 | 3 522,00 | 254 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 6983 596,12 | 1703 997,45 | 1438 620,80 | 3840 977,87 | 0,00 | 1795,36 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 176 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 1993 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 25 750,30 | 25 717,90 | 25 361,60 | 933 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 28443 172,03 | 1940 133,98 | 2459 293,44 | 24043 744,61 | 0,00 | 1104,58 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 177 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 10 331,50 | 10 331,50 | 10 273,40 | 478 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 12333 364,63 | 3009 340,97 | 1540 673,11 | 7783 350,55 | 0,00 | 1193,76 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 178 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 314,90 | 2 314,90 | 2 239,60 | 130 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1113 173,37 | 271 614,30 | 532 313,71 | 309 245,36 | 0,00 | 480,87 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 179 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 3 877,20 | 3 877,20 | 3 724,50 | 202 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 5200 000,00 | 1268 800,00 | 1071 200,00 | 2860 000,00 | 0,00 | 1341,17 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 180 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 3 856,10 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1501 350,24 | 366 329,46 | 309 278,15 | 825 742,63 | 0,00 | 389,34 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 181 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 225,10 | 5 225,10 | 4 223,60 | 262 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4257 822,97 | 900 000,00 | 877 111,53 | 2480 711,44 | 0,00 | 814,88 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 182 | ул. им Комарова, д. 23 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 830,50 | 1 784,20 | 1 551,70 | 118 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 2654 648,00 | 647 734,11 | 546 857,49 | 1460 056,40 | 0,00 | 937,87 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 183 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 657,50 | 4 412,60 | 4 194,00 | 213 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 23487 130,47 | 5730 859,83 | 10138 348,88 | 7617 921,76 | 0,00 | 5042,86 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 184 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 837,60 | 83 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9994 209,74 | 2438 587,18 | 3964 007,21 | 3591 615,35 | 0,00 | 5186,68 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 185 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 1 924,10 | 1 924,10 | 1 812,10 | 116 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1081 812,42 | 263 962,23 | 807 249,28 | 10 600,91 | 0,00 | 562,24 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 186 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 884,50 | 3 884,50 | 3 798,00 | 191 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт крыши | 3996 815,29 | 975 222,63 | 823 343,95 | 2198 248,71 | 0,00 | 1028,91 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 187 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 3 467,00 | 3 083,10 | 2 764,00 | 233 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 14398 690,00 | 1726 522,72 | 6379 044,28 | 6293 123,00 | 0,00 | 4153,07 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 188 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1974 | 2010 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 575,80 | 575,80 | 440,00 | 39 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 1620 782,59 | 418 372,68 | 990 607,99 | 211 801,92 | 0,00 | 2814,84 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 189 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 1989 | 2005 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 3 799,00 | 3 438,30 | 3 338,30 | 164 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Замена лифтов | 15879 927,77 | 5574 702,38 | 5271 265,12 | 5033 960,27 | 0,00 | 4180,03 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 190 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 331,10 | 2 331,10 | 2 265,10 | 125 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши | 6704 242,70 | 1635 835,22 | 1381 074,00 | 3687 333,48 | 0,00 | 2876,00 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 191 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 4 666,80 | 4 666,80 | 4 381,10 | 229 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши | 11959 957,49 | 2918 229,63 | 2463 751,24 | 6577 976,62 | 0,00 | 2562,77 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 192 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 269,80 | 3 353,00 | 3 252,00 | 146 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор | 5290 009,65 | 1290 762,35 | 509 741,99 | 3489 505,31 | 0,00 | 1238,94 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 193 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 1961 | 2007 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 535,70 | 535,70 | 535,70 | 19 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4021 686,91 | 981 291,61 | 2028 467,50 | 1011 927,80 | 0,00 | 7507,35 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 194 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 1962 | 2009 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 653,30 | 653,30 | 463,70 | 46 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5904 873,86 | 1440 789,22 | 3616 404,02 | 847 680,62 | 0,00 | 9038,53 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 195 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 5 970,38 | 5 970,38 | 5 593,58 | 292 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 5200 000,00 | 1268 800,00 | 1071 200,00 | 2860 000,00 | 0,00 | 870,97 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 196 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 33 821,50 | 33 634,70 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 40583 853,34 | 5163 140,21 | 7736 093,79 | 27684 619,34 | 0,00 | 1199,94 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 197 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 6 856,10 | 6 838,80 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 10209 296,71 | 2491 068,40 | 1103 115,12 | 6615 113,19 | 0,00 | 1489,08 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 198 | ул. Раскольникова, д. 49А | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 18 680,60 | 18 158,70 | 18 158,70 | 832 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 13110 240,00 | 3198 898,56 | 1600 709,44 | 8310 632,00 | 0,00 | 701,81 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 199 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 020,90 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1352 000,00 | 329 888,00 | 278 512,00 | 743 600,00 | 0,00 | 192,57 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 200 | ул. Тан, д. 205 | 2001 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 890,70 | 5 890,70 | 5 890,70 | 257 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 7120 257,20 | 737 342,76 | 1466 772,98 | 4916 141,46 | 0,00 | 1208,73 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 201 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 4 755,20 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 6588 591,89 | 1607 616,42 | 857 249,93 | 4123 725,54 | 0,00 | 1385,56 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 202 | ул. Татарстан, д. 19 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные | 10 | 3 | 8 288,71 | 8 024,80 | 8 024,80 | 120 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3601 465,56 | 778 757,60 | 741 901,90 | 2080 806,06 | 0,00 | 434,50 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 203 | ул. Татарстан, д. 21 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 8 013,36 | 8 013,36 | 7 595,26 | 507 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1052 415,92 | 256 789,48 | 216 797,68 | 578 828,76 | 0,00 | 131,33 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 204 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 321,20 | 10 205,40 | 9 562,71 | 661 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1040 000,00 | 253 760,00 | 214 240,00 | 572 000,00 | 0,00 | 100,76 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 205 | ул. Татарстан, д. 9 | 1986 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 34 | 23 351,50 | 22 685,10 | 21 773,00 | 1304 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 2184 819,21 | 233 095,89 | 350 072,75 | 1601 650,57 | 0,00 | 93,56 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 11 430,90 | 11 417,50 | 10 314,90 | 703 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1167 864,69 | 284 958,98 | 240 580,13 | 642 325,58 | 0,00 | 102,17 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 11 934,60 | 11 928,00 | 11 556,10 | 594 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5380 526,50 | 312 848,47 | 508 388,46 | 4559 289,57 | 0,00 | 450,83 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 4 530,35 | 4 516,95 | 4 083,80 | 269 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3102 179,42 | 756 931,78 | 639 048,96 | 1706 198,68 | 0,00 | 684,75 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 263,70 | 5 263,70 | 5 145,00 | 313 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1139 616,77 | 278 066,49 | 234 761,05 | 626 789,23 | 0,00 | 216,50 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 375,40 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1113 962,40 | 145 403,76 | 184 279,32 | 784 279,32 | 0,00 | 107,37 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 1984 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 12 739,25 | 12 722,25 | 11 954,50 | 836 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12740 000,00 | 905 552,00 | 902 448,00 | 10932 000,00 | 0,00 | 1000,06 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 857,78 | 16 600,08 | 16 102,78 | 918 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6992 046,10 | 706 059,25 | 540 361,49 | 5745 625,36 | 0,00 | 414,77 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 20 872,65 | 20 696,45 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1524 247,62 | 371 916,42 | 313 995,01 | 838 336,19 | 0,00 | 73,03 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 214 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 253,70 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт фасада | 3670 864,56 | 895 690,95 | 456 198,10 | 2318 975,51 | 0,00 | 1128,21 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 215 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1985 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 591,10 | 2 591,10 | 2 329,30 | 149 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1226 285,49 | 299 213,66 | 252 614,81 | 674 457,02 | 0,00 | 473,27 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 216 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 594,60 | 2 432,60 | 2 320,30 | 125 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1536 308,73 | 374 859,00 | 316 479,93 | 844 969,80 | 0,00 | 592,12 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 217 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 247,60 | 5 905,20 | 5 839,20 | 293 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт подвального помещения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 12561 571,31 | 3065 023,40 | 1387 683,69 | 8108 864,22 | 0,00 | 2010,62 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 218 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 9 568,90 | 9 108,50 | 8 728,40 | 426 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 9084 385,86 | 1216 590,15 | 671 383,48 | 7196 412,23 | 0,00 | 949,37 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 219 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 1983 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 166,30 | 4 158,10 | 3 919,80 | 204 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 3060 626,29 | 646 792,81 | 530 489,02 | 1883 344,46 | 0,00 | 734,61 | 14000,00 | 31.12.2020 |
| 220 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 1983 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 34 066,10 | 33 863,70 | 32 452,20 | 1574 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 15308 830,83 | 882 507,17 | 1315 999,89 | 13110 323,77 | 0,00 | 449,39 | 14000,00 | 31.12.2020 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                 Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Установка ИТП |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1446 089,43 | 36 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 198 089,43 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 2603 329,00 | 75 096,03 | 25 032,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2200,00 | 2503 200,96 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 11304 411,25 | 313 392,75 | 104 464,25 | 0 | 0,00 | 6102 | 5365 975,00 | 4060 | 3980 450,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1100000,00 | 440 129,25 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 2361 823,00 | 63 499,47 | 21 166,49 | 0 | 0,00 | 1480 | 1350 276,00 | 840 | 766 373,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 508,04 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 4182 928,67 | 119 315,69 | 39 771,90 | 1160 | 1995 200,00 | 360 | 379 733,90 | 240 | 253 155,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1499,00 |  | 1349 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 651,28 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 3073 990,23 | 81 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2700000,00 | 265 990,23 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 1077 222,84 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 141 222,84 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 7702 565,86 | 220 048,47 | 73 349,49 | 0 | 0,00 | 1250 | 1875 409,00 | 687 | 1107 354,00 | 554 | 956 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1257,00 | 1652 676,00 |  |  | 561,00 |  | 1743 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 218,90 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 9936 971,96 | 285 165,39 | 95 055,13 | 846 | 2054 595,00 | 865 | 1154 987,00 | 790 | 942 585,00 | 545 | 1036 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1880,00 |  | 4316 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 238,44 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1304 665,23 | 32 580,74 | 10 860,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1086024,60 | 175 199,64 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 11049 903,10 | 316 581,03 | 105 527,01 | 0 | 0,00 | 984 | 1649 279,00 | 687 | 1157 354,00 | 554 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4647514,00 | 561,00 |  | 1778 554,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400000,00 | 75 094,06 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6538 973,38 | 236 573,38 | 62 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 3565,00 |  | 6240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2561 443,95 | 72 000,00 | 24 000,00 | 0 | 0,00 | 472 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 562,00 | 2000 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 443,95 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 416 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0,00 | 472 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 1040 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000000,00 | 0,00 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 2524 038,40 | 72 808,80 | 24 269,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1480 | 2100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1072,00 | 326 960,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Касимова, д. 5 | 2348 250,00 | 0,00 | 23 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 750,00 | 2325 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 880 419,91 | 24 000,00 | 8 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 800000,00 | 48 419,91 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 668 936,10 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 600000,00 | 44 936,10 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 3260 713,04 | 94 059,03 | 31 353,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1312,10 | 3135 301,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 1701 614,15 | 49 085,02 | 16 361,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 648,52 | 1636 167,46 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2151 036,80 | 62 049,14 | 20 683,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 762,00 | 2068 304,61 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 7113 864,22 | 198 600,00 | 66 200,00 | 0 | 0,00 | 2440 | 5520 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000,00 | 229 064,22 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 3762 703,14 | 106 818,98 | 35 606,33 | 0 | 0,00 | 380 | 1819 873,45 | 210 | 1240 759,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 500000,00 | 59 645,03 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 775 304,68 | 21 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 700000,00 | 47 304,68 |
| 26 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 849 542,05 | 21 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 700000,00 | 121 542,05 |
| 27 | б-р. Молодежный, д. 11 | 4451 931,44 | 123 420,00 | 41 140,00 | 0 | 0,00 | 1767,5 | 3264 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 850000,00 | 173 371,44 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 1 | 15676 027,56 | 448 736,52 | 149 578,84 | 0 | 0,00 | 1878 | 2646 794,00 | 1276 | 2040 378,00 | 1480 | 2997 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1617,00 |  | 7273 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 828,20 |
| 29 | б-р. Романтиков, д. 7 | 5378 299,94 | 151 939,74 | 50 646,58 | 0 | 0,00 | 1413 | 2239 060,78 | 1002 | 1373 270,81 | 834 | 1452 326,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 111 055,56 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 13 | 724 527,83 | 18 090,00 | 6 030,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 603000,00 | 97 407,83 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 3 | 676 000,00 | 19 500,00 | 6 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 650000,00 | 0,00 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 4 | 725 550,41 | 18 990,00 | 6 330,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 633000,00 | 67 230,41 |
| 33 | б-р. Строителей, д. 5 | 7650 991,63 | 219 000,00 | 73 000,00 | 1366 | 3700 000,00 | 766 | 1950 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3014,00 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 450000,00 | 58 991,63 |
| 34 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1486 276,46 | 173 276,46 | 13 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 1300000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 1 | 2808 000,00 | 81 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2700000,00 | 0,00 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 29178 504,79 | 839 300,61 | 279 766,87 | 1903,5 | 4165 936,00 | 676 | 1649 975,00 | 600 | 1579 718,00 | 615 | 1528 370,00 | 1765,00 | 1875 824,00 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 2 | 5054630,00 | 5604,97 |  | 10493 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 450000,00 | 82 750,31 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 24192 367,79 | 695 938,50 | 231 979,50 | 1614,5 | 4202 698,00 | 515 | 1454 510,00 | 525 | 1423 312,00 | 489 | 1310 032,00 | 1367,00 | 1607 849,00 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 1 | 2527315,00 | 4132,41 |  | 9093 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400000,00 | 66 499,79 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 24192 069,30 | 695 938,50 | 231 979,50 | 1614,5 | 4202 698,00 | 515 | 1454 510,00 | 525 | 1423 312,00 | 489 | 1310 032,00 | 1367,00 | 1607 849,00 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 1 | 2527315,00 | 4132,41 |  | 9093 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400000,00 | 66 201,30 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 29178 011,11 | 839 300,61 | 279 766,87 | 1903,5 | 4215 936,00 | 676 | 1649 975,00 | 600 | 1579 718,00 | 615 | 1528 370,00 | 1765,00 | 1875 824,00 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 2 | 5054630,00 | 5604,97 |  | 10493 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400000,00 | 82 256,63 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 11А | 8244 224,56 | 237 814,17 | 79 271,39 | 0 | 0,00 | 320 | 265 600,00 | 160 | 132 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 485,60 | 1629 939,00 |  |  | 3249,00 |  | 5898 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 2568 736,97 | 72 651,12 | 24 217,04 | 0 | 0,00 | 560 | 1433 704,02 | 366 | 255 000,00 | 283 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300000,00 | 50 164,79 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 13961 349,99 | 206 508,11 | 135 502,70 | 1890 | 1659 925,32 | 1545 | 3150 000,00 | 1058 | 1550 843,00 | 1288 | 2401 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1017 466,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5064,00 | 3470 237,02 | 1 | 300000,00 | 69 068,84 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 9610 406,63 | 206 387,78 | 92 462,59 | 1575 | 1659 925,32 | 1287 | 2625 000,00 | 881 | 1392 369,00 | 1073 | 2101 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1017 466,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 450000,00 | 65 296,94 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 2591 374,31 | 72 651,12 | 24 217,04 | 0 | 0,00 | 560 | 1433 704,02 | 366 | 255 000,00 | 283 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300000,00 | 72 802,13 |
| 45 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1197 132,30 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 261 132,30 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 4178 370,72 | 169 276,72 | 39 694,00 | 0 | 0,00 | 1204 | 1709 400,00 | 706 | 870 000,00 | 587 | 1040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 350000,00 | 0,00 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 7341 805,92 | 209 737,45 | 69 912,48 | 0 | 0,00 | 3168 | 1966 139,17 | 2156 | 1336 869,65 | 1746 | 1270 527,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 20492,00 | 2017 712,47 | 1 | 400000,00 | 70 907,60 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 23365 110,44 | 640 033,95 | 222 844,65 | 0 | 0,00 | 3758 | 4867 702,00 | 2196 | 2835 240,00 | 2595 | 4594 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5438,00 |  | 9986 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 217 766,84 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 30211 525,81 | 511 319,02 | 292 465,86 | 3223 | 2558 521,52 | 2694 | 3713 172,00 | 2257 | 2748 075,00 | 2272 | 4083 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3188,00 | 5017 600,00 |  |  | 8756,00 |  | 10225 983,57 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 161 154,84 |
| 50 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 5512 000,00 | 159 000,00 | 53 000,00 | 1044 | 1250 000,00 | 1204 | 1750 000,00 | 708 | 900 000,00 | 588 | 1050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 350000,00 | 0,00 |
| 51 | б-р. Школьный, д. 1 | 1140 705,27 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 204 705,27 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1279 200,00 | 36 900,00 | 12 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1230000,00 | 0,00 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 1294 236,12 | 52 461,41 | 11 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1180000,00 | 49 974,71 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1342 092,80 | 35 400,00 | 11 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1180000,00 | 114 892,80 |
| 55 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1279 200,00 | 36 900,00 | 12 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1230000,00 | 0,00 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2647 851,65 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47 851,65 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 10 | 909 616,82 | 89 649,78 | 7 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52 367,04 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2473 788,24 | 104 395,19 | 23 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2300 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 393,05 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 20 | 2677 216,43 | 101 716,43 | 25 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2550 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | наб. Комсомольская, д. 4 | 6161 673,90 | 176 400,00 | 58 800,00 | 620 | 2600 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 400 000,00 | 190,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2300 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 473,90 |
| 61 | наб. Комсомольская, д. 40 | 2600 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 8435 570,12 | 267 166,34 | 80 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 2800 000,00 |  |  | 4285,00 |  | 5200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 88 403,78 |
| 63 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1758 903,92 | 87 555,00 | 16 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 720,00 | 1600 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 348,92 |
| 64 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 20958 178,18 | 354 178,18 | 204 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1125,00 | 2800 000,00 | 3 | 7500000,00 | 5140,00 |  | 10100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 6136 000,00 | 177 000,00 | 59 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1451,40 |  | 5900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 6578 607,15 | 231 849,74 | 62 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2690,00 |  | 5300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64 557,41 |
| 67 | пер. Парковый, д. 14 | 5931 056,71 | 123 556,71 | 57 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1880,00 |  | 5750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | пер. Парковый, д. 16 | 9035 306,62 | 222 958,37 | 86 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2300 000,00 |  |  | 1880,00 |  | 6380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 548,25 |
| 69 | пер. Юности, д. 10 | 6814 613,01 | 253 373,48 | 64 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4048,00 |  | 5200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 97 239,53 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 10795 688,13 | 210 786,89 | 103 595,63 | 0 | 0,00 | 1471 | 2575 047,00 | 1030 | 1480 661,00 | 838 | 1837 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 941,00 |  | 3765 965,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 700000,00 | 121 742,61 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 3087 408,01 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 317 | 1700 000,00 | 317 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400000,00 | 87 408,01 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 9776 000,00 | 282 000,00 | 94 000,00 | 0 | 0,00 | 3584 | 4700 000,00 | 3584 | 2900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1800000,00 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 6760 000,00 | 195 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0,00 | 1091 | 3350 000,00 | 1091 | 2000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1150000,00 | 0,00 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1431 059,42 | 36 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 183 059,42 |
| 75 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 6112 217,88 | 171 000,00 | 57 000,00 | 0 | 0,00 | 2025 | 2800 000,00 | 2025 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000,00 | 184 217,88 |
| 76 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1063 320,19 | 51 349,20 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 950000,00 | 52 470,99 |
| 77 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 6003 124,82 | 166 500,00 | 55 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2416,00 |  | 5550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 231 124,82 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 624 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 600000,00 | 0,00 |
| 79 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 1029 973,60 | 24 000,00 | 8 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 800000,00 | 197 973,60 |
| 80 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 8909 965,92 | 252 840,00 | 84 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2578,00 | 1720 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4560,00 |  | 6708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144 845,92 |
| 81 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 709 560,92 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 600000,00 | 85 560,92 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 3858 683,19 | 107 987,32 | 35 995,77 | 0 | 0,00 | 3186 | 3149 577,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 450000,00 | 115 122,81 |
| 83 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 13210 376,36 | 484 427,48 | 124 500,00 | 0 | 0,00 | 1811 | 2950 000,00 | 1417 | 2500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5126,80 | 7000 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151 448,88 |
| 84 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 1043 168,08 | 24 644,94 | 8 214,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 821498,00 | 188 810,16 |
| 85 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 18798 554,24 | 536 864,85 | 178 500,00 | 5567,2 | 7800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4164,50 |  | 8950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000,00 | 233 189,39 |
| 86 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 2673 054,45 | 129 785,85 | 24 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 876,00 | 2400 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 268,60 |
| 87 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 13113 392,13 | 375 000,00 | 125 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6664,00 |  | 12500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 113 392,13 |
| 88 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 13000 000,00 | 375 000,00 | 125 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6664,00 |  | 12500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 863 873,35 | 22 800,00 | 7 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 473,35 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 9901 573,75 | 283 500,00 | 94 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1150 000,00 | 1 | 2500000,00 | 3295,00 |  | 5800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 573,75 |
| 91 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 9901 683,14 | 283 500,00 | 94 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1150 000,00 | 1 | 2500000,00 | 3295,00 |  | 5800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 683,14 |
| 92 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 7822 037,98 | 223 500,00 | 74 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1350 000,00 |  |  | 3290,00 |  | 6100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 037,98 |
| 93 | пр-кт. Казанский, д. 14 | 1386 396,29 | 79 752,78 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94 643,51 |
| 94 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 2674 893,50 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 893,50 |
| 95 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 10009 353,86 | 273 349,94 | 95 600,00 | 0 | 0,00 | 790 | 1800 000,00 | 450 | 1280 000,00 | 464 | 1280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4050,00 |  | 5200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 403,92 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 30 | 904 985,19 | 22 500,00 | 7 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 750000,00 | 124 985,19 |
| 97 | пр-кт. Мира, д. 40 | 5298 111,89 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 740 | 1550 000,00 | 700 | 1350 000,00 | 830 | 1650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 450000,00 | 98 111,89 |
| 98 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1172 725,42 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 236 725,42 |
| 99 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1387 186,34 | 154 986,34 | 12 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1220000,00 | 0,00 |
| 100 | пр-кт. Мира, д. 80 | 8049 491,15 | 232 196,86 | 77 398,95 | 3772 | 2927 191,34 | 1763 | 2156 913,00 | 899 | 1143 055,00 | 769 | 1512 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | пр-кт. Мира, д. 82 | 5097 824,67 | 144 040,15 | 48 013,38 | 0 | 0,00 | 1413 | 2040 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7427,00 | 2311 338,18 | 1 | 450000,00 | 104 432,96 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1275 145,77 | 41 615,59 | 11 380,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1138000,00 | 84 150,18 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 139 | 10207 018,88 | 392 885,47 | 96 380,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2082,00 |  | 8500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1138000,00 | 79 753,41 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1265 215,63 | 34 140,00 | 11 380,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1138000,00 | 81 695,63 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 147 | 10207 582,42 | 392 789,70 | 96 380,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2082,00 |  | 8500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1138000,00 | 80 412,72 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1304 729,11 | 84 398,78 | 11 380,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1138000,00 | 70 950,33 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1363 259,90 | 135 000,00 | 11 380,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1138000,00 | 78 879,90 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 152 | 565 177,72 | 14 260,26 | 4 753,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 475342,00 | 70 822,04 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 154 | 3575 443,93 | 101 100,00 | 33 700,00 | 657 | 480 000,00 | 357 | 690 000,00 | 293 | 290 000,00 | 273 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 388,00 | 1080 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 350000,00 | 70 643,93 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 165 | 25598 566,66 | 481 270,11 | 246 909,52 | 0 | 0,00 | 2685 | 3673 514,00 | 1622 | 2463 233,00 | 1713 | 4134 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2365,00 | 2741 757,00 |  |  | 1722,00 |  | 10477 955,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 179 435,03 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 166 | 3521 856,35 | 101 592,01 | 33 864,00 | 0 | 0,00 | 2460 | 2041 800,21 | 1620 | 1344 600,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 173 | 5986 685,78 | 166 023,46 | 57 630,32 | 0 | 0,00 | 1441 | 2460 968,00 | 1010 | 1465 120,00 | 838 | 1836 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 181 | 3060 659,22 | 89 700,00 | 28 400,00 | 0 | 0,00 | 1413 | 2440 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400000,00 | 102 559,22 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 183 | 15701 110,43 | 445 302,00 | 148 434,00 | 0 | 0,00 | 8860 | 10013 400,00 | 5324 | 2830 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2000000,00 | 263 974,43 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 72 | 884 000,00 | 25 500,00 | 8 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 850000,00 | 0,00 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 74 | 17872 886,64 | 504 000,00 | 168 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 | 16800000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400 886,64 |
| 117 | пр-кт. Московский, д. 76 | 780 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 750000,00 | 0,00 |
| 118 | пр-кт. Московский, д. 82 | 756 419,84 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | 600000,00 | 132 419,84 |
| 119 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 13104 000,00 | 378 000,00 | 126 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 | 12600000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 699 392,79 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 600000,00 | 75 392,79 |
| 121 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 2013 874,92 | 51 000,00 | 17 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1700000,00 | 245 874,92 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 2677 807,90 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 807,90 |
| 123 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 8705 854,25 | 249 000,00 | 83 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500000,00 | 3290,00 |  | 5800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 854,25 |
| 124 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 8574 138,01 | 191 138,01 | 83 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500000,00 | 3290,00 |  | 5800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 22127 582,59 | 531 000,00 | 177 000,00 | 0 | 0,00 | 11500 | 17700 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3100000,00 | 619 582,59 |
| 126 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 832 201,54 | 21 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 700000,00 | 104 201,54 |
| 127 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 8736 000,00 | 252 000,00 | 84 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8400000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 17619 957,84 | 449 957,84 | 170 000,00 | 1400 | 1915 000,00 | 1030 | 1850 000,00 | 670 | 1400 000,00 | 670 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6241,00 |  | 7965 000,00 | 2200,00 | 2670 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 2182 800,45 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2000000,00 | 102 800,45 |
| 130 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1309 557,60 | 37 775,70 | 12 591,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 823,00 | 1259 190,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 3462 539,82 | 97 800,00 | 32 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1900,00 |  | 3260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 139,82 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 17656 990,43 | 509 336,26 | 169 778,75 | 0 | 0,00 | 3240 | 4047 260,74 | 3240 | 5230 614,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1040,00 | 6500 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 0,00 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 2172 915,45 | 54 000,00 | 18 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 300 915,45 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 3279 594,69 | 111 208,36 | 30 850,00 | 0 | 0,00 | 586 | 805 000,00 | 441 | 540 000,00 | 651,2 | 1290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 450000,00 | 52 536,33 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1098 575,16 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 162 575,16 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 9215 506,07 | 174 996,07 | 89 510,00 | 0 | 0,00 | 2795 | 3170 000,00 | 1534 | 1951 000,00 | 2173,5 | 3830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 11787 839,35 | 334 200,00 | 111 400,00 | 2755 | 6400 000,00 | 800 | 3540 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 202 239,35 |
| 138 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 1101 868,56 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 165 868,56 |
| 139 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 5824 000,00 | 168 000,00 | 56 000,00 | 0 | 0,00 | 1932 | 2700 000,00 | 1932 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000,00 | 0,00 |
| 140 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 2496 000,00 | 72 000,00 | 24 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2400000,00 | 0,00 |
| 141 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1224 547,88 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000000,00 | 184 547,88 |
| 142 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1248 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 0,00 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1397 311,04 | 35 400,00 | 11 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1180000,00 | 170 111,04 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1340 072,96 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000000,00 | 300 072,96 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 2080 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2000000,00 | 0,00 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2435 904,85 | 69 000,00 | 23 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 630,00 |  | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43 904,85 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 5381 311,41 | 153 000,00 | 51 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1260,00 |  | 5100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 311,41 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 2664 503,27 | 225 353,27 | 24 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1604,50 | 2415 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 3470 785,69 | 97 800,00 | 32 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1900,00 |  | 3260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 385,69 |
| 150 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 9084 385,86 | 304 846,33 | 86 926,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8692613,4 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 5781 895,53 | 327 895,53 | 54 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2701,40 |  | 5400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 11020 158,97 | 317 889,20 | 105 963,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690 | 1150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4346306,7 | 1260,00 |  | 5100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1695 187,74 | 45 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 818,00 | 1500 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135 187,74 |
| 154 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 1476 948,72 | 36 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 228 948,72 |
| 155 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 2790 589,44 | 76 500,00 | 25 500,00 | 0 | 0,00 | 319 | 1200 000,00 | 319 | 650 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 700000,00 | 138 589,44 |
| 156 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 3848 000,00 | 111 000,00 | 37 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1120,00 |  | 3700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 790 400,00 | 22 800,00 | 7 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 529 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 133 300,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 | 130 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 12627 188,55 | 150 068,04 | 121 400,00 | 0 | 0,00 | 3074 | 3490 000,00 | 2377 | 2900 000,00 | 3682 | 5750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215 720,51 |
| 160 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 8139 007,51 | 122 390,94 | 79 372,44 | 0 | 0,00 | 8650 | 6387 244,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1550000,00 | 0,00 |
| 161 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 1136 846,42 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 200 846,42 |
| 162 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1147 256,43 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 211 256,43 |
| 163 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 1136 705,51 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 200 705,51 |
| 164 | тракт. Сармановский, д. 12 | 15214 919,84 | 435 000,00 | 145 000,00 | 1410 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4179,00 |  | 13000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 134 919,84 |
| 165 | тракт. Сармановский, д. 18 | 6114 283,27 | 174 000,00 | 58 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5800000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 283,27 |
| 166 | тракт. Сармановский, д. 30 | 6112 653,57 | 174 000,00 | 58 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5800000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 653,57 |
| 167 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10552 997,24 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 10000000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 152 997,24 |
| 168 | тракт. Сармановский, д. 8 | 11716 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5565,00 |  | 11600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1866 149,75 | 52 950,00 | 17 650,00 | 660 | 1415 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 350000,00 | 30 549,75 |
| 170 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 985 501,95 | 26 001,95 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 950000,00 | 0,00 |
| 171 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 985 501,95 | 26 001,95 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 950000,00 | 0,00 |
| 172 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 675 117,43 | 17 359,83 | 5 786,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 578661,00 | 73 309,99 |
| 173 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 20774 290,68 | 492 589,31 | 197 529,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13 | 19752977,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331 194,60 |
| 174 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1820 000,00 | 52 500,00 | 17 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1750000,00 | 0,00 |
| 175 | ул. Аркылы, д. 3 | 6983 596,12 | 285 884,37 | 65 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1050 000,00 |  |  | 3300,00 |  | 5500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 211,75 |
| 176 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 28443 172,03 | 668 172,03 | 275 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11 | 27500000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 12333 364,63 | 395 164,63 | 118 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 8090,00 |  | 11820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1113 173,37 | 113 273,37 | 9 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 990 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 5200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1501 350,24 | 118 723,04 | 13 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1300 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 69 627,20 |
| 181 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 4257 822,97 | 120 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1390,00 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 2800 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 97 822,97 |
| 182 | ул. им Комарова, д. 23 | 2654 648,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54 648,00 |
| 183 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 23487 130,47 | 675 420,00 | 225 140,00 | 1544 | 2354 000,00 | 987 | 1350 000,00 | 360 | 800 000,00 | 350 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 605,00 | 1200 000,00 | 2 | 5300000,00 | 4225,00 |  | 10630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 570,47 |
| 184 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 9994 209,74 | 379 009,74 | 95 200,00 | 1100 | 2050 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 990 000,00 |  |  | 2155,00 |  | 5800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1081 812,42 | 122 312,42 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 950 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 3996 815,29 | 259 815,29 | 37 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 580,00 | 1200 000,00 | 1 | 2500000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 14398 690,00 | 401 673,28 | 137 867,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 446,6 | 1500 180,00 | 4869,50 | 1476 302,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1061,00 | 1500 136,00 |  |  | 2375,00 |  | 9310 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 372,96 |
| 188 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1620 782,59 | 55 282,59 | 15 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 790,00 |  | 1550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 15879 927,77 | 224 927,77 | 155 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000000,00 | 3740,00 |  | 10500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 6704 242,70 | 192 000,00 | 64 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 318,00 | 1000 000,00 | 1 | 25000000,00 | 1910,00 |  | 2900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 242,70 |
| 191 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 11959 957,49 | 342 900,00 | 114 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1450 000,00 | 2 | 5000000,00 | 3820,00 |  | 4980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 757,49 |
| 192 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5290 009,65 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 009,65 |
| 193 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 4021 686,91 | 148 886,91 | 38 200,00 | 380 | 1400 000,00 | 180 | 350 000,00 | 94 | 240 000,00 | 94 | 350 000,00 | 105,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 680,00 |  | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 600,00 |
| 194 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 5904 873,86 | 133 273,86 | 57 000,00 | 480 | 1800 000,00 | 210 | 450 000,00 | 124 | 350 000,00 | 124 | 450 000,00 | 120,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 550,00 | 1100 000,00 |  |  | 756,00 |  | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 600,00 |
| 195 | ул. Магистральная, д. 18 | 5200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | ул. Пушкина, д. 6 | 40583 853,34 | 931 068,04 | 388 500,00 | 12812 | 25000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 8926,60 |  | 13850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 414 285,30 |
| 197 | ул. Раскольникова, д. 41В | 10209 296,71 | 291 060,00 | 97 020,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1634,60 | 1302 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2100,00 |  | 8400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 216,71 |
| 198 | ул. Раскольникова, д. 49А | 13110 240,00 | 378 180,00 | 126 060,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4706,70 | 3306 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5320,00 |  | 9300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | ул. Раскольникова, д. 71А | 1352 000,00 | 39 000,00 | 13 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1895,90 | 1300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | ул. Тан, д. 205 | 7120 257,20 | 262 357,20 | 67 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5320,00 |  | 6790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | ул. Тан, д. 211 | 6588 591,89 | 245 791,89 | 62 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1300 000,00 |  |  | 3820,00 |  | 4980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | ул. Татарстан, д. 19 | 3601 465,56 | 99 000,00 | 33 000,00 | 0 | 0,00 | 467 | 2000 000,00 | 467 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400000,00 | 169 465,56 |
| 203 | ул. Татарстан, д. 21 | 1052 415,92 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 116 415,92 |
| 204 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1040 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000000,00 | 0,00 |
| 205 | ул. Татарстан, д. 9 | 2184 819,21 | 54 000,00 | 18 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 312 819,21 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1167 864,69 | 28 500,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 950000,00 | 179 864,69 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 5380 526,50 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 1881 | 2600 000,00 | 1881 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 180 526,50 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 3102 179,42 | 87 000,00 | 29 000,00 | 0 | 0,00 | 424 | 1650 000,00 | 424 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 450000,00 | 86 179,42 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1139 616,77 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000000,00 | 99 616,77 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1113 962,40 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 177 962,40 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 12740 000,00 | 367 500,00 | 122 500,00 | 0 | 0,00 | 2645 | 3500 000,00 | 1662 | 2050 000,00 | 0 | 5100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1600000,00 | 0,00 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 6992 046,10 | 195 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0,00 | 771 | 3300 000,00 | 771 | 2000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 232 046,10 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1524 247,62 | 36 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200000,00 | 276 247,62 |
| 214 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 3670 864,56 | 103 994,55 | 34 664,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 206 485,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1900,00 |  | 3260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 720,16 |
| 215 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1226 285,49 | 33 900,00 | 11 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 673,00 | 1130 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 085,49 |
| 216 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1536 308,73 | 42 836,90 | 14 278,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 1262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 541,30 | 165 096,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 296,36 |
| 217 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 12561 571,31 | 358 895,51 | 119 631,84 | 550 | 1835 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 1548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 754,70 | 230 183,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1890,00 |  | 7650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 700000,00 | 119 860,46 |
| 218 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 9084 385,86 | 304 846,33 | 86 926,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8692613,4 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 3060 626,29 | 287 410,10 | 26 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1219,00 |  | 2670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76 516,19 |
| 220 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 15308 830,83 | 926 135,60 | 138 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 8926,60 |  | 13850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394 195,23 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                    Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Г. Набережные Челны | 1972924,93 | 97003 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 1371612838,92 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 13 956,90 | 735 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1446 089,43 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 9 070,40 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2603 329,00 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 35 256,20 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11304 411,25 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 9 119,80 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2361 823,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 2 576,00 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4182 928,67 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 26 865,60 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3073 990,23 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 8 793,93 | 485 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1077 222,84 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 4 150,00 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7702 565,86 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 2 647,80 | 151 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9936 971,96 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 10 506,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1304 665,23 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 4 221,40 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11049 903,10 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 4 509,90 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6538 973,38 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2 753,20 | 36 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2561 443,95 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 3 039,70 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 416 000,00 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 19 285,60 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1040 000,00 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 5 057,90 | 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2524 038,40 |
| 17 | б-р. Касимова, д. 5 | 2 516,80 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2348 250,00 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 8 969,20 | 448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 880 419,91 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2 092,00 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 668 936,10 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 8 981,40 | 384 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3260 713,04 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 4 790,10 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1701 614,15 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 5 273,70 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2151 036,80 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 14 367,30 | 777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7113 864,22 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 3 016,00 | 71 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3762 703,14 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2 306,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 775 304,68 |
| 26 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 6 680,10 | 339 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 849 542,05 |
| 27 | б-р. Молодежный, д. 11 | 10 473,00 | 529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4451 931,44 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 1 | 6 465,70 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15676 027,56 |
| 29 | б-р. Романтиков, д. 7 | 5 790,50 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5378 299,94 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 13 | 2 581,60 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 724 527,83 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 3 | 2 758,30 | 160 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 676 000,00 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 4 | 3 669,70 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 725 550,41 |
| 33 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 007,50 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7650 991,63 |
| 34 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 16 786,10 | 796 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1486 276,46 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 1 | 55 238,10 | 2640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2808 000,00 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 3 315,90 | 390 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29178 504,79 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 2 456,00 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24192 367,79 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 2 510,70 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24192 069,30 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 3 296,00 | 311 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29178 011,11 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 11А | 4 480,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8244 224,56 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 2 409,40 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2568 736,97 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 3 967,64 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13961 349,99 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2 893,80 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9610 406,63 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 3 713,40 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2591 374,31 |
| 45 | б-р. Цветочный, д. 23 | 21 905,70 | 1066 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1197 132,30 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 2 663,00 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4178 370,72 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 4 212,00 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7341 805,92 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 15 960,80 | 855 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23365 110,44 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 10 257,40 | 588 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30211 525,81 |
| 50 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 2 627,10 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5512 000,00 |
| 51 | б-р. Школьный, д. 1 | 14 395,50 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1140 705,27 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 11 940,50 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1279 200,00 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 2 560,30 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1294 236,12 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 6 079,36 | 347 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1342 092,80 |
| 55 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 17 695,70 | 909 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1279 200,00 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 313,30 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2647 851,65 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 10 | 3 238,50 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 909 616,82 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2 034,70 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2473 788,24 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 20 | 4 690,20 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2677 216,43 |
| 60 | наб. Комсомольская, д. 4 | 2 033,70 | 94 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6161 673,90 |
| 61 | наб. Комсомольская, д. 40 | 3 937,00 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2600 000,00 |
| 62 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 5 198,00 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8435 570,12 |
| 63 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 2 778,30 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1758 903,92 |
| 64 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 5 752,60 | 301 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20958 178,18 |
| 65 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 2 968,80 | 270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6136 000,00 |
| 66 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 3 877,70 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6578 607,15 |
| 67 | пер. Парковый, д. 14 | 2 034,20 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5931 056,71 |
| 68 | пер. Парковый, д. 16 | 2 041,50 | 99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9035 306,62 |
| 69 | пер. Юности, д. 10 | 5 274,00 | 317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6814 613,01 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 7 176,90 | 387 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10795 688,13 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 4 611,20 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3087 408,01 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 24 994,80 | 1270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9776 000,00 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 16 773,10 | 804 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6760 000,00 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 11 577,60 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1431 059,42 |
| 75 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 11 655,40 | 723 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6112 217,88 |
| 76 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 2 626,40 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1063 320,19 |
| 77 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 2 611,80 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6003 124,82 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 4 250,90 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 624 000,00 |
| 79 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 10 609,60 | 580 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1029 973,60 |
| 80 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 7 954,90 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8909 965,92 |
| 81 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 4 291,20 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 709 560,92 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 7 173,30 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3858 683,19 |
| 83 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 32 226,19 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13210 376,36 |
| 84 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 11 963,40 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1043 168,08 |
| 85 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 16 483,60 | 746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18798 554,24 |
| 86 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 5 692,77 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2673 054,45 |
| 87 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 5 453,90 | 380 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13113 392,13 |
| 88 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 5 427,27 | 388 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13000 000,00 |
| 89 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 3 474,40 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 863 873,35 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 3 915,90 | 189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9901 573,75 |
| 91 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 3 870,30 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9901 683,14 |
| 92 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 3 912,60 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7822 037,98 |
| 93 | пр-кт. Казанский, д. 14 | 5 122,60 | 270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1386 396,29 |
| 94 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 3 963,70 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2674 893,50 |
| 95 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 5 215,30 | 287 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10009 353,86 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 30 | 7 156,20 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 904 985,19 |
| 97 | пр-кт. Мира, д. 40 | 5 458,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5298 111,89 |
| 98 | пр-кт. Мира, д. 47 | 17 870,30 | 935 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1172 725,42 |
| 99 | пр-кт. Мира, д. 58 | 20 365,00 | 877 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1387 186,34 |
| 100 | пр-кт. Мира, д. 80 | 7 196,80 | 317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8049 491,15 |
| 101 | пр-кт. Мира, д. 82 | 5 436,30 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5097 824,67 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 133 | 3 846,30 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1275 145,77 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 139 | 3 563,70 | 184 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10207 018,88 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 143 | 3 773,00 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1265 215,63 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 147 | 3 818,60 | 168 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10207 582,42 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 149 | 3 723,80 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1304 729,11 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 151 | 3 657,70 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1363 259,90 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 152 | 3 400,90 | 134 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 565 177,72 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 154 | 3 586,40 | 76 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3575 443,93 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 165 | 13 882,50 | 791 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25598 566,66 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 166 | 16 070,10 | 948 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3521 856,35 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 173 | 7 039,10 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5986 685,78 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 181 | 5 351,50 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3060 659,22 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 183 | 18 504,10 | 1217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15701 110,43 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 72 | 5 675,80 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 884 000,00 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 74 | 30 908,60 | 1498 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17872 886,64 |
| 117 | пр-кт. Московский, д. 76 | 9 307,80 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 780 000,00 |
| 118 | пр-кт. Московский, д. 82 | 6 315,40 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 756 419,84 |
| 119 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 14 065,40 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13104 000,00 |
| 120 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 4 217,30 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 699 392,79 |
| 121 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 17 068,30 | 967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2013 874,92 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 4 508,90 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2677 807,90 |
| 123 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 3 938,20 | 227 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8705 854,25 |
| 124 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 3 925,60 | 225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8574 138,01 |
| 125 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 48 267,70 | 2129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22127 582,59 |
| 126 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 5 330,20 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 832 201,54 |
| 127 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 23 340,70 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8736 000,00 |
| 128 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 8 221,60 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17619 957,84 |
| 129 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5 318,07 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2182 800,45 |
| 130 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 3 245,50 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1309 557,60 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 3 274,70 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3462 539,82 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 16 220,50 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17656 990,43 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 20 817,30 | 1192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2172 915,45 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 607,60 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3279 594,69 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 9 213,76 | 523 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1098 575,16 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 14 649,50 | 724 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9215 506,07 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 12 943,50 | 706 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11787 839,35 |
| 138 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 9 358,70 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1101 868,56 |
| 139 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 10 389,00 | 685 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5824 000,00 |
| 140 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 20 619,30 | 1281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2496 000,00 |
| 141 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 10 318,69 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1224 547,88 |
| 142 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 14 869,60 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1248 000,00 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 9 761,20 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1397 311,04 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 23 010,90 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1340 072,96 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 61 239,20 | 2779 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2080 000,00 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2 098,00 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2435 904,85 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 4 384,00 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5381 311,41 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 9 544,70 | 438 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2664 503,27 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 291,50 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3470 785,69 |
| 150 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 9 207,90 | 412 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9084 385,86 |
| 151 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 7 382,80 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5781 895,53 |
| 152 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 3 997,20 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11020 158,97 |
| 153 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 7 228,90 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1695 187,74 |
| 154 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 14 579,27 | 1018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1476 948,72 |
| 155 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 6 592,90 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2790 589,44 |
| 156 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 5 765,90 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3848 000,00 |
| 157 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 5 734,50 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 790 400,00 |
| 158 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2 433,20 | 43 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 133 300,00 |
| 159 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 13 700,00 | 838 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12627 188,55 |
| 160 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 27 361,20 | 1552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8139 007,51 |
| 161 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 12 956,10 | 801 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1136 846,42 |
| 162 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 14 288,60 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1147 256,43 |
| 163 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 12 906,90 | 809 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1136 705,51 |
| 164 | тракт. Сармановский, д. 12 | 7 153,80 | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15214 919,84 |
| 165 | тракт. Сармановский, д. 18 | 4 660,50 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6114 283,27 |
| 166 | тракт. Сармановский, д. 30 | 4 681,50 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6112 653,57 |
| 167 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10 113,50 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10552 997,24 |
| 168 | тракт. Сармановский, д. 8 | 10 790,50 | 255 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11716 000,00 |
| 169 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1 234,10 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1866 149,75 |
| 170 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 550,80 | 194 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 985 501,95 |
| 171 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 566,00 | 172 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 985 501,95 |
| 172 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 3 276,90 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 675 117,43 |
| 173 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 27 277,90 | 1386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20774 290,68 |
| 174 | ул. Академика Королева, д. 6 | 17 169,90 | 922 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1820 000,00 |
| 175 | ул. Аркылы, д. 3 | 3 889,80 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6983 596,12 |
| 176 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 25 750,30 | 933 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28443 172,03 |
| 177 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 10 331,50 | 478 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12333 364,63 |
| 178 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 2 314,90 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1113 173,37 |
| 179 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 3 877,20 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5200 000,00 |
| 180 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 3 856,10 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1501 350,24 |
| 181 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 5 225,10 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4257 822,97 |
| 182 | ул. им Комарова, д. 23 | 2 830,50 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2654 648,00 |
| 183 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 4 657,50 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23487 130,47 |
| 184 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 1 926,90 | 83 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9994 209,74 |
| 185 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1 924,10 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1081 812,42 |
| 186 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 3 884,50 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3996 815,29 |
| 187 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 3 467,00 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14398 690,00 |
| 188 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 575,80 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1620 782,59 |
| 189 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 3 799,00 | 164 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15879 927,77 |
| 190 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 2 331,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6704 242,70 |
| 191 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 4 666,80 | 229 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11959 957,49 |
| 192 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 4 269,80 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5290 009,65 |
| 193 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 535,70 | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4021 686,91 |
| 194 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 653,30 | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5904 873,86 |
| 195 | ул. Магистральная, д. 18 | 5 970,38 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5200 000,00 |
| 196 | ул. Пушкина, д. 6 | 33 821,50 | 1607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40583 853,34 |
| 197 | ул. Раскольникова, д. 41В | 6 856,10 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10209 296,71 |
| 198 | ул. Раскольникова, д. 49А | 18 680,60 | 832 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13110 240,00 |
| 199 | ул. Раскольникова, д. 71А | 7 020,90 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1352 000,00 |
| 200 | ул. Тан, д. 205 | 5 890,70 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7120 257,20 |
| 201 | ул. Тан, д. 211 | 4 755,20 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6588 591,89 |
| 202 | ул. Татарстан, д. 19 | 8 288,71 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3601 465,56 |
| 203 | ул. Татарстан, д. 21 | 8 013,36 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1052 415,92 |
| 204 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 10 321,20 | 661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1040 000,00 |
| 205 | ул. Татарстан, д. 9 | 23 351,50 | 1304 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2184 819,21 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 11 430,90 | 703 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1167 864,69 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 11 934,60 | 594 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5380 526,50 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 4 530,35 | 269 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3102 179,42 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5 263,70 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1139 616,77 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 10 375,40 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1113 962,40 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 12 739,25 | 836 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12740 000,00 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 16 857,78 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6992 046,10 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 20 872,65 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1524 247,62 |
| 214 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 3 253,70 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3670 864,56 |
| 215 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 2 591,10 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1226 285,49 |
| 216 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 2 594,60 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1536 308,73 |
| 217 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 6 247,60 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12561 571,31 |
| 218 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 9 568,90 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9084 385,86 |
| 219 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 4 166,30 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3060 626,29 |
| 220 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 34 066,10 | 1574 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15308 830,83 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                              Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 4

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет источников иных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 496,70 | 2 602,60 | 2 388,41 | 149 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 227 195,72 | 299 435,76 | 252 802,31 | 674 957,65 | 0,00 | 350,96 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 511,90 | 2 646,90 | 2 538,30 | 142 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 232 462,34 | 300 720,81 | 253 887,24 | 677 854,29 | 0,00 | 350,94 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 232 462,34 | 300 720,81 | 253 887,24 | 677 854,29 | 0,00 | 351,40 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 113,80 | 9 070,40 | 8 550,80 | 596 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения | 1 981 416,32 | 483 465,58 | 408 171,76 | 1 089 778,98 | 0,00 | 163,57 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 15 116 629,80 | 3 488 457,67 | 3 314 025,74 | 8 314 146,39 | 0,00 | 2 042,93 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 18 192 191,40 | 4 138 894,70 | 4 047 591,43 | 10 005 705,27 | 0,00 | 2 556,30 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 393,90 | 2 576,00 | 2 396,40 | 163 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 455 928,32 | 843 246,51 | 711 921,23 | 1 900 760,58 | 0,00 | 1 018,28 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 8 | б-р. Бердаха, д. 1 | 1981 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 693,20 | 16 078,30 | 14 941,46 | 984 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 9 141 794,08 | 2 030 597,76 | 2 083 209,58 | 5 027 986,74 | 0,00 | 489,04 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 9 | б-р. Бумажников, д. 1 | 1985 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 559,60 | 8 750,60 | 8 146,90 | 494 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 14 802 838,10 | 3 411 892,50 | 3 249 384,65 | 8 141 560,95 | 0,00 | 1 280,57 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 209,80 | 11 996,80 | 11 699,80 | 547 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11 237 200,00 | 2 541 876,80 | 2 514 863,20 | 6 180 460,00 | 0,00 | 738,81 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 1987 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 316,60 | 10 553,80 | 9 764,80 | 542 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 14 646 700,64 | 3 373 794,96 | 3 217 220,33 | 8 055 685,35 | 0,00 | 1 099,88 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 1980 | 1980 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 417,50 | 2 600,80 | 2 459,70 | 152 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 420 953,66 | 2 298 712,69 | 2 140 716,46 | 4 981 524,51 | 0,00 | 2 756,68 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 1987 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 225,17 | 10 441,80 | 9 489,60 | 517 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 14 360 491,68 | 3 503 959,97 | 2 958 261,29 | 7 898 270,42 | 0,00 | 1 085,85 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 1992 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 092,10 | 4 401,60 | 4 021,30 | 213 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 5 075 200,00 | 1 138 348,80 | 1 145 491,20 | 2 791 360,00 | 0,00 | 833,08 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 2007 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 8 243,70 | 6 432,70 | 6 024,30 | 171 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 704 400,00 | 1 191 873,60 | 1 375 106,40 | 3 137 420,00 | 0,00 | 691,97 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 1991 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 19 309,70 | 14 367,30 | 13 501,98 | 777 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 891 200,00 | 605 452,80 | 695 587,20 | 1 590 160,00 | 0,00 | 149,73 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2001 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 220,70 | 6 680,10 | 6 529,50 | 339 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 008 640,00 | 1 122 108,16 | 1 131 779,84 | 2 754 752,00 | 0,00 | 543,20 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 18 | б-р. Молодежный, д. 11 | 1986 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 561,30 | 10 473,00 | 9 348,80 | 529 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 720 000,00 | 1 295 680,00 | 1 278 320,00 | 3 146 000,00 | 0,00 | 421,79 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 5 | 1989 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 875,40 | 5 793,40 | 5 522,30 | 236 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 200 605,30 | 1 512 947,69 | 1 477 324,69 | 3 210 332,92 | 0,00 | 787,34 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 9 | 1989 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 583,10 | 5 775,10 | 5 637,10 | 236 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 141 097,59 | 1 298 427,81 | 1 465 066,11 | 3 377 603,67 | 0,00 | 809,84 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 21 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 924 000,00 | 369 456,00 | 496 344,00 | 1 058 200,00 | 0,00 | 490,23 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 22 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 386,10 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 18 828 011,28 | 4 494 034,75 | 4 278 570,33 | 10 055 406,20 | 0,00 | 1 082,93 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1971 | 1971 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 201,90 | 3 455,90 | 3 068,30 | 203 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 6 098 327,53 | 1 387 991,92 | 1 356 255,47 | 3 354 080,14 | 0,00 | 1 451,33 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 24 | наб. Саначина, д. 12 | 1985 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 14 299,40 | 10 843,60 | 10 466,90 | 611 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 12 895 741,95 | 3 146 561,04 | 2 656 522,84 | 7 092 658,07 | 0,00 | 901,84 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 25 | наб. Саначина, д. 14 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 15 072,30 | 11 414,10 | 10 844,00 | 623 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 8 961 841,35 | 2 186 689,29 | 1 946 139,32 | 4 829 012,74 | 0,00 | 594,59 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 26 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 1968 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 122,10 | 2 580,10 | 2 394,20 | 128 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 349 038,00 | 573 165,27 | 483 901,83 | 1 291 970,90 | 0,00 | 752,39 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 27 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 1995 | 1970 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 49 494,90 | 3 366,20 | 2 453,45 | 251 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 276 000,00 | 799 344,00 | 674 856,00 | 1 801 800,00 | 0,00 | 66,19 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 28 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 1974 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 5 083,60 | 4 225,50 | 2 558,40 | 130 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 6 104 120,78 | 1 389 405,47 | 1 357 448,88 | 3 357 266,43 | 0,00 | 1 200,75 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 29 | пер. Садовый, д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 272,00 | 3 883,80 | 3 783,30 | 235 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 173 929,02 | 1 162 438,68 | 1 165 829,38 | 2 845 660,96 | 0,00 | 1 211,13 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 4 | 19 696,60 | 16 991,00 | 16 243,30 | 798 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 17 400 834,88 | 4 045 803,71 | 3 784 571,99 | 9 570 459,18 | 0,00 | 883,44 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 31 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 371,00 | 11 577,60 | 10 698,30 | 655 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 784 000,00 | 1 167 296,00 | 1 085 504,00 | 2 531 200,00 | 0,00 | 357,79 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 32 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 5 | 16 478,20 | 11 675,30 | 11 675,30 | 537 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 871 177,92 | 500 567,41 | 791 462,65 | 1 579 147,86 | 0,00 | 174,24 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 560,60 | 11 507,90 | 10 466,50 | 671 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 12 364 387,38 | 3 016 910,52 | 2 747 063,80 | 6 600 413,06 | 0,00 | 794,60 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 34 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 894,80 | 9 863,10 | 9 389,00 | 621 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 14 441 357,44 | 3 523 691,22 | 2 974 919,63 | 7 942 746,59 | 0,00 | 1 325,53 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 35 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 1989 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 8 596,30 | 7 721,20 | 7 513,50 | 409 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 178 395,20 | 1 163 528,43 | 1 166 749,41 | 2 848 117,36 | 0,00 | 602,40 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 36 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28А | 2006 | 2006 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 1 339,30 | 1 077,50 | 813,60 | 24 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Ремонт крыши | 1 048 900,00 | 255 931,60 | 216 073,40 | 576 895,00 | 0,00 | 783,17 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 835,70 | 3 253,50 | 3 122,90 | 191 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 981 200,00 | 483 412,80 | 408 127,20 | 1 089 660,00 | 0,00 | 516,52 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 38 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 094,70 | 3 258,90 | 3 142,70 | 191 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 600 635,61 | 878 555,09 | 841 730,93 | 1 880 349,59 | 0,00 | 879,34 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 39 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 877,50 | 4 220,40 | 3 779,40 | 190 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 5 720 000,00 | 1 395 680,00 | 1 178 320,00 | 3 146 000,00 | 0,00 | 973,20 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 40 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 9 | 26 898,90 | 22 060,70 | 20 987,20 | 1117 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 17 815 200,00 | 4 046 908,80 | 3 969 931,20 | 9 798 360,00 | 0,00 | 662,30 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 41 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 8 654,20 | 7 173,30 | 6 799,50 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 17 316 000,00 | 3 918 117,25 | 3 874 082,75 | 9 523 800,00 | 0,00 | 2 000,88 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 1976 | 2010 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 4 160,00 | 3 477,50 | 3 285,80 | 143 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 872 000,00 | 456 768,00 | 385 632,00 | 1 029 600,00 | 0,00 | 450,00 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 43 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 9 596,00 | 9 502,40 | 8 315,00 | 683 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 14 248 000,00 | 3 476 512,00 | 3 035 088,00 | 7 736 400,00 | 0,00 | 1 484,79 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 26 | 69 182,10 | 55 785,68 | 46 165,90 | 2078 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 19 968 000,00 | 4 872 192,00 | 4 513 408,00 | 10 582 400,00 | 0,00 | 288,63 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 82 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 242,00 | 5 436,30 | 5 094,70 | 253 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 744 000,00 | 813 536,00 | 871 264,00 | 2 059 200,00 | 0,00 | 516,98 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 118 | 1994 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 468,20 | 1 248,30 | 1 209,00 | 65 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 428 722,12 | 1 712 608,20 | 1 630 316,75 | 4 085 797,17 | 0,00 | 3 009,77 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 11 112,10 | 6 192,50 | 6 180,10 | 318 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 16 577 600,00 | 4 044 934,40 | 3 415 297,60 | 9 117 368,00 | 0,00 | 1 491,85 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 142 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 797,90 | 7 957,70 | 6 569,40 | 354 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 21 356 775,07 | 5 011 053,12 | 4 599 495,66 | 11 746 226,29 | 0,00 | 1 810,22 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 190 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 422 400,00 | 2 299 065,60 | 2 041 014,40 | 5 082 320,00 | 0,00 | 1 955,42 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 422 400,00 | 2 299 065,60 | 2 041 014,40 | 5 082 320,00 | 0,00 | 1 969,81 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 181 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 934,20 | 5 351,50 | 4 800,10 | 259 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 672 000,00 | 2 359 968,00 | 1 992 432,00 | 5 319 600,00 | 0,00 | 1 394,83 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 72 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 698,40 | 5 675,80 | 5 493,20 | 283 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 919 200,00 | 1 000 284,80 | 1 213 355,20 | 2 705 560,00 | 0,00 | 638,99 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 19 418,10 | 14 065,40 | 12 799,40 | 632 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 643 987,34 | 1 765 132,91 | 1 774 661,39 | 4 104 193,04 | 0,00 | 393,65 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 426,10 | 4 217,30 | 4 210,10 | 261 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 6 306 569,36 | 1 438 802,92 | 1 499 153,29 | 3 368 613,15 | 0,00 | 1 162,27 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 23 | 61 911,40 | 48 267,70 | 44 023,42 | 2129 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 36 483 813,62 | 8 802 050,52 | 7 615 665,61 | 20 066 097,49 | 0,00 | 589,29 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 32 464,00 | 23 340,70 | 21 336,50 | 926 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 6 876 564,58 | 1 577 881,76 | 1 516 572,30 | 3 782 110,52 | 0,00 | 211,82 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 5 918,00 | 5 449,69 | 5 150,89 | 292 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 459 472,36 | 1 376 111,26 | 1 530 651,30 | 3 552 709,80 | 0,00 | 1 091,50 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 1977 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 274,40 | 5 280,40 | 5 126,00 | 282 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт крыши | 4 168 093,69 | 1 017 014,86 | 1 058 627,30 | 2 092 451,53 | 0,00 | 572,98 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 642,90 | 5 280,30 | 4 919,50 | 252 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1 568 093,69 | 382 614,86 | 323 027,30 | 862 451,53 | 0,00 | 277,89 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 662,20 | 5 310,60 | 5 109,70 | 253 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1 568 093,69 | 382 614,86 | 323 027,30 | 862 451,53 | 0,00 | 276,94 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 677,00 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 106 892,15 | 758 081,68 | 740 019,79 | 1 608 790,68 | 0,00 | 547,28 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 611,20 | 5 261,36 | 5 148,06 | 237 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 239 702,26 | 790 487,35 | 767 378,67 | 1 681 836,24 | 0,00 | 577,36 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 238,80 | 2 593,80 | 2 520,90 | 149 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 630 394,68 | 885 816,30 | 847 861,31 | 1 896 717,07 | 0,00 | 1 120,91 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 1991 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 811,60 | 6 850,50 | 6 544,40 | 323 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 6 760 000,00 | 1 549 440,00 | 1 492 560,00 | 3 718 000,00 | 0,00 | 865,38 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 660 800,00 | 893 235,20 | 754 124,80 | 2 013 440,00 | 0,00 | 233,58 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 926,00 | 6 097,00 | 5 616,90 | 263 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 11 885 695,04 | 2 700 109,59 | 2 748 453,18 | 6 437 132,27 | 0,00 | 1 716,10 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 219,00 | 14 648,38 | 13 927,78 | 789 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 12 792 000,00 | 3 021 248,00 | 2 735 152,00 | 7 035 600,00 | 0,00 | 742,90 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 1984 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 51 434,92 | 40 190,32 | 38 159,00 | 1937 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 28 061 280,00 | 6 646 953,32 | 6 384 174,23 | 15 030 152,45 | 0,00 | 545,57 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 69 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 1983 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 28 526,70 | 27 404,40 | 24 370,10 | 1221 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 16 733 600,00 | 4 082 998,40 | 3 447 121,60 | 9 203 480,00 | 0,00 | 586,59 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1976 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 437,10 | 9 213,76 | 8 592,86 | 523 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 21 241 229,77 | 5 082 860,07 | 5 075 693,33 | 11 082 676,37 | 0,00 | 2 035,17 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 71 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 26 | 21 000,20 | 18 252,40 | 16 877,60 | 1123 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 24 469 689,66 | 5 470 604,28 | 5 540 756,07 | 13 458 329,31 | 0,00 | 1 165,21 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 27 380,00 | 20 619,30 | 19 847,30 | 1281 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 928 000,00 | 1 346 432,00 | 1 321 168,00 | 3 260 400,00 | 0,00 | 216,51 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 910,00 | 10 318,69 | 9 694,15 | 655 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 680 000,00 | 1 141 920,00 | 1 064 080,00 | 2 474 000,00 | 0,00 | 392,95 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 455,30 | 14 869,60 | 14 096,50 | 725 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 836 000,00 | 1 179 984,00 | 1 096 216,00 | 2 559 800,00 | 0,00 | 277,05 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 75 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 466,10 | 7 230,50 | 6 845,40 | 351 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 10 431 960,39 | 2 145 398,34 | 2 548 983,84 | 5 737 578,21 | 0,00 | 1 102,03 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 76 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 1971 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 246,70 | 7 099,10 | 6 630,62 | 384 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 10 296 000,00 | 2 312 224,00 | 2 317 976,00 | 5 665 800,00 | 0,00 | 1 113,48 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 77 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 29 271,80 | 23 010,90 | 21 522,06 | 1065 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 46 862 323,64 | 11 234 406,97 | 9 853 638,66 | 25 774 278,01 | 0,00 | 1 600,94 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 78 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 1985 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 808,30 | 8 964,90 | 8 934,90 | 425 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 13 009 633,12 | 3 374 350,48 | 2 879 984,42 | 6 755 298,22 | 0,00 | 1 203,67 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 79 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 395,20 | 2 090,00 | 2 039,00 | 103 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 2 439 764,80 | 595 302,61 | 502 591,55 | 1 341 870,64 | 0,00 | 1 018,61 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 80 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 1987 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 946,30 | 4 205,00 | 3 874,30 | 189 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 2 943 674,17 | 718 256,50 | 606 396,88 | 1 619 020,79 | 0,00 | 595,13 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1971 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 351,90 | 7 228,90 | 6 478,72 | 346 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 736 000,00 | 2 131 584,00 | 1 999 616,00 | 4 604 800,00 | 0,00 | 934,14 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 233,70 | 7 110,70 | 6 438,50 | 372 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 10 424 933,10 | 2 343 683,68 | 2 347 536,21 | 5 733 713,21 | 0,00 | 1 129,01 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 83 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 096,60 | 6 257,20 | 6 140,40 | 356 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 7 912 848,21 | 1 930 734,96 | 1 730 046,73 | 4 252 066,52 | 0,00 | 977,31 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 84 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 1988 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 16 788,90 | 14 579,27 | 13 948,57 | 1018 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 448 000,00 | 1 473 312,00 | 1 428 288,00 | 3 546 400,00 | 0,00 | 384,06 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 85 | пр-кт. Чулман, д. 26 | 2001 | 2001 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 838,28 | 3 845,58 | 3 833,58 | 144 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 915 200,00 | 223 308,80 | 188 531,20 | 503 360,00 | 0,00 | 156,76 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 86 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 15 612,50 | 12 207,70 | 12 207,70 | 475 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 158 060,88 | 670 566,85 | 750 560,55 | 1 736 933,48 | 0,00 | 202,28 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 87 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 286,30 | 4 902,20 | 4 902,20 | 177 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 555 721,80 | 279 596,12 | 420 478,69 | 855 646,99 | 0,00 | 247,48 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 88 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 1984 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 24 152,10 | 18 963,20 | 17 286,00 | 923 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 13 757 087,11 | 3 256 729,25 | 2 933 959,95 | 7 566 397,91 | 0,00 | 569,60 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 89 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 870,00 | 6 726,90 | 6 344,30 | 381 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 533 655,05 | 618 211,83 | 521 932,94 | 1 393 510,28 | 0,00 | 321,94 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 90 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 386,50 | 2 675,00 | 2 377,50 | 87 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 7 509 164,28 | 1 632 236,08 | 1 746 887,85 | 4 130 040,35 | 0,00 | 2 217,38 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 91 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Е | 2006 | 2006 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 539,90 | 2 508,50 | 2 198,30 | 52 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Ремонт крыши | 151 570,69 | 36 983,25 | 31 223,56 | 83 363,88 | 0,00 | 59,68 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 92 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 36 531,40 | 27 361,20 | 25 575,70 | 1552 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 24 804 000,00 | 6 052 176,00 | 5 409 824,00 | 13 342 000,00 | 0,00 | 678,98 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 93 | тракт. Сармановский, д. 40 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 657,60 | 4 657,20 | 4 508,30 | 218 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 352 000,00 | 329 888,00 | 278 512,00 | 743 600,00 | 0,00 | 290,28 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 94 | тракт. Сармановский, д. 56 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 10 438,90 | 10 113,50 | 6 388,80 | 365 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 100 000,00 | 2 020 400,00 | 2 074 600,00 | 5 005 000,00 | 0,00 | 871,74 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 95 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 1986 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 780,20 | 13 976,70 | 12 981,36 | 940 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 14 377 196,98 | 3 508 036,06 | 3 361 702,58 | 7 507 458,34 | 0,00 | 808,61 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 96 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 489,40 | 5 987,40 | 5 579,30 | 313 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 12 794 788,87 | 3 121 928,48 | 2 635 726,51 | 7 037 133,88 | 0,00 | 1 507,15 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 97 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 2001 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 3 | 4 490,43 | 3 413,53 | 3 403,13 | 150 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 16 695 025,72 | 4 073 586,28 | 6 439 175,29 | 6 182 264,15 | 0,00 | 3 717,91 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 98 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 13 794,50 | 10 729,90 | 10 328,70 | 514 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 17 719 957,84 | 4 123 669,71 | 3 850 311,32 | 9 745 976,81 | 0,00 | 1 284,57 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 99 | ул. Академика Королева, д. 21а | 1992 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 951,60 | 2 105,20 | 2 097,00 | 113 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 739 320,40 | 1 644 394,18 | 2 878 300,00 | 2 216 626,22 | 0,00 | 2 283,28 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 100 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1986 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 956,50 | 3 903,30 | 3 827,30 | 201 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1 253 095,20 | 305 755,23 | 358 137,61 | 589 202,36 | 0,00 | 252,82 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 101 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 988,10 | 6 165,00 | 6 032,60 | 331 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 9 984 000,00 | 2 436 096,00 | 2 056 704,00 | 5 491 200,00 | 0,00 | 1 249,86 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 102 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 1975 | 2006 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 232,00 | 3 100,40 | 2 066,30 | 108 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 12 229 327,94 | 2 783 956,02 | 2 719 241,55 | 6 726 130,37 | 0,00 | 3 783,83 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 103 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 784,50 | 7 887,50 | 7 404,60 | 365 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 751 436,53 | 2 279 350,51 | 2 208 795,93 | 5 263 290,09 | 0,00 | 1 110,07 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 104 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 467 156,93 | 2 065 986,29 | 1 744 234,33 | 4 656 936,31 | 0,00 | 895,31 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 105 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 16 566,30 | 12 436,00 | 11 342,30 | 739 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 17 191 200,00 | 4 094 652,80 | 3 841 387,20 | 9 255 160,00 | 0,00 | 1 037,72 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 106 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 1982 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 11 049,80 | 9 849,59 | 9 143,89 | 446 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 12 151 120,00 | 2 935 099,39 | 2 703 130,72 | 6 512 889,89 | 0,00 | 1 099,67 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 107 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 348,50 | 4 269,80 | 3 252,00 | 146 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 960 000,00 | 2 718 240,00 | 2 763 760,00 | 6 478 000,00 | 0,00 | 2 236,14 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 108 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 180,50 | 3 620,00 | 3 452,80 | 179 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 599 305,70 | 1 122 230,59 | 1 247 456,97 | 2 229 618,14 | 0,00 | 1 100,18 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 109 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 361,10 | 5 289,93 | 5 040,73 | 283 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 762 146,81 | 1 549 963,82 | 1 593 002,24 | 3 619 180,75 | 0,00 | 1 063,05 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 110 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 843,00 | 7 867,30 | 7 596,80 | 375 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 17 620 740,48 | 4 099 460,68 | 3 929 872,54 | 9 591 407,26 | 0,00 | 1 487,86 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 111 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 371,40 | 8 694,70 | 7 985,00 | 499 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 5 096 000,00 | 1 143 424,00 | 985 241,24 | 2 967 334,76 | 0,00 | 448,14 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 112 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 106,60 | 3 885,92 | 3 842,22 | 205 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 3 260 674,80 | 795 604,65 | 671 699,01 | 1 793 371,14 | 0,00 | 638,52 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 113 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 6 | 16 630,00 | 14 614,60 | 13 407,50 | 579 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 11 752 000,00 | 2 767 488,00 | 2 620 912,00 | 6 363 600,00 | 0,00 | 706,67 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 114 | ул. Раскольникова, д. 49В | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 876,90 | 6 859,50 | 6 742,20 | 345 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 9 048 000,00 | 2 307 712,00 | 1 963 888,00 | 4 776 400,00 | 0,00 | 1 148,68 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 115 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 9 005,50 | 6 685,40 | 6 685,40 | 276 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 16 767 172,87 | 4 091 190,18 | 3 454 037,61 | 9 221 945,08 | 0,00 | 1 861,88 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 116 | ул. Тан, д. 209а | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 374,70 | 9 330,90 | 9 229,20 | 428 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 11 232 000,00 | 2 640 608,00 | 2 513 792,00 | 6 077 600,00 | 0,00 | 1 082,63 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 117 | ул. Тан, д. 213 | 1998 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 11 996,90 | 9 257,55 | 9 257,55 | 382 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 391 200,00 | 2 291 452,80 | 2 034 587,20 | 5 065 160,00 | 0,00 | 782,80 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 118 | ул. Татарстан, д. 21 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 179,30 | 8 013,36 | 7 595,26 | 507 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 744 000,00 | 813 536,00 | 871 264,00 | 2 059 200,00 | 0,00 | 407,87 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 119 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 13 632,10 | 10 321,20 | 9 562,71 | 661 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 912 000,00 | 610 528,00 | 699 872,00 | 1 601 600,00 | 0,00 | 213,61 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 997,40 | 5 263,70 | 5 145,00 | 313 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 600 000,00 | 534 400,00 | 635 600,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 433,52 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 160 000,00 | 1 015 040,00 | 956 960,00 | 2 188 000,00 | 0,00 | 341,78 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 872,65 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 344 000,00 | 1 447 936,00 | 1 406 864,00 | 3 489 200,00 | 0,00 | 266,32 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 741,80 | 6 136,90 | 5 826,30 | 293 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 609 920,00 | 592 820,48 | 331 643,52 | 685 456,00 | 0,00 | 207,95 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,30 | 18 668,80 | 18 178,70 | 886 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт фасада | 13 659 870,38 | 3 233 008,37 | 2 913 933,30 | 7 512 928,71 | 0,00 | 574,59 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 403,40 | 2 591,10 | 2 329,30 | 149 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 516 320,00 | 369 982,08 | 312 361,92 | 833 976,00 | 0,00 | 445,53 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 1984 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 543,50 | 11 191,00 | 10 089,80 | 628 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 413 366,24 | 1 520 861,36 | 1 215 153,45 | 2 677 351,43 | 0,00 | 431,57 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 1983 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 40 230,70 | 34 066,10 | 32 452,20 | 1574 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 13 312 000,00 | 3 048 128,00 | 2 942 272,00 | 7 321 600,00 | 0,00 | 330,89 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 1983 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 569,20 | 15 064,10 | 13 569,20 | 983 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 16 725 111,26 | 4 080 927,15 | 3 445 372,92 | 9 198 811,19 | 0,00 | 951,96 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 845,40 | 34 008,30 | 32 115,95 | 1517 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 20 693 920,00 | 5 049 316,48 | 4 262 947,52 | 11 381 656,00 | 0,00 | 519,36 | 14000,00 | 31.12.2021 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 1981 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 041,00 | 18 963,30 | 17 671,90 | 896 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 5 740 800,00 | 1 300 755,20 | 1 382 604,80 | 3 057 440,00 | 0,00 | 260,46 | 14000,00 | 31.12.2021 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                              Г.К.АХМЕТОВА

Приложение № 5

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего |  |  |  |  | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор |  | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Ремонт подъездов |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма |  | объем |  | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1227 195,72 | 33 750,00 | 11 250,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2603,00 | 1125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 195,72 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1232 462,34 | 33 750,00 | 11 250,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2642,00 | 1125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 462,34 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1232 462,34 | 33 750,00 | 11 250,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2642,00 | 1125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 462,34 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1981 416,32 | 57 156,24 | 19 052,08 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 1905 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 15116 629,80 | 335 533,30 | 145 177,77 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 6517 776,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2860,00 | 8000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 142,01 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 18192 191,40 | 327 401,95 | 175 800,65 |  | 3028 |  | 3062 288,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 6517 776,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2860,00 | 8000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 923,76 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 3455 928,32 | 99 690,24 | 33 230,08 |  | 240 |  | 559 104,00 | 80 | 1027 312,00 | 69 | 821 392,00 | 292 | 915 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | б-р. Бердаха, д. 1 | 9141 794,08 | 254 557,50 | 84 852,50 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4305,00 | 8485 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 134,08 |
| 9 | б-р. Бумажников, д. 1 | 14802 838,10 | 411 735,55 | 140 979,41 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4760,00 | 3695 952,78 | 0,00 | 0,00 | 2240,00 | 5063 820,00 | 0 | 0,00 | 9037,40 | 5338 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 182,08 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 11237 200,00 | 324 150,00 | 108 050,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1500 | 5380 000,00 | 1062 | 2330 000,00 | 1362 | 3095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 14646 700,64 | 417 000,00 | 139 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1750 | 1900 000,00 | 885 | 1600 000,00 | 1135 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6240,00 | 8100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 700,64 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 9420 953,66 | 270 161,49 | 90 053,83 |  | 1244 |  | 2100 000,00 | 1080 | 1250 000,00 | 524 | 950 000,00 | 760 | 1050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,40 | 1200 000,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 2455 382,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 355,40 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 14360 491,68 | 408 750,66 | 136 250,22 |  | 0 |  | 0,00 | 1750 | 1889 123,00 | 885 | 1463 894,00 | 1135 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6600,00 | 7972 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 468,80 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 5075 200,00 | 146 400,00 | 48 800,00 |  | 1910 |  | 3880 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 1000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 5704 400,00 | 164 550,00 | 54 850,00 |  | 2450 |  | 885 000,00 | 2450 | 1600 000,00 | 2450 | 3000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 2891 200,00 | 83 400,00 | 27 800,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 2780 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 5008 640,00 | 144 480,00 | 48 160,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1535 | 3276 000,00 | 981 | 1540 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | б-р. Молодежный, д. 11 | 5720 000,00 | 165 000,00 | 55 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 1250 | 2300 000,00 | 0 | 0,00 | 10538,00 | 3200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 5 | 6200 605,30 | 175 200,00 | 58 400,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 5840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 005,30 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 9 | 6141 097,59 | 173 700,00 | 57 900,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 5790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 497,59 |
| 21 | б-р. Строителей, д. 5 | 1924 000,00 | 55 500,00 | 18 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 850 000,00 | 400 | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | б-р. Школьный, д. 1 | 18828 011,28 | 543 115,71 | 181 038,57 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1240 | 3780 111,00 | 4200,00 | 3955 162,00 | 0,00 | 0,00 | 2061,00 | 3240 009,00 | 0 | 0,00 | 8077,30 | 7128 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 6098 327,53 | 174 000,00 | 58 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 1600 000,00 | 0 | 0,00 | 2605,00 | 4200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 327,53 |
| 24 | наб. Саначина, д. 12 | 12895 741,95 | 368 449,77 | 122 816,59 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2866,10 | 6232 394,00 | 0 | 0,00 | 7560,00 | 6049 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 816,59 |
| 25 | наб. Саначина, д. 14 | 8961 841,35 | 256 052,61 | 85 350,87 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8010,00 | 8535 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 350,87 |
| 26 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 2349 038,00 | 66 000,00 | 22 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 1300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 038,00 |
| 27 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 3276 000,00 | 94 500,00 | 31 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050 | 3150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 6104 120,78 | 174 000,00 | 58 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1032,00 | 1600 000,00 | 0 | 0,00 | 2640,00 | 4200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 120,78 |
| 29 | пер. Садовый, д. 15 | 5173 929,02 | 147 000,00 | 49 000,00 |  | 980 |  | 2800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 2100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 929,02 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 17400 834,88 | 494 677,95 | 164 892,65 |  | 0 |  | 0,00 | 1920 | 4525 301,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11400,00 | 6463 964,00 | 1920,00 | 5500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 999,28 |
| 31 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 4784 000,00 | 138 000,00 | 46 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 2828 | 2800 000,00 | 2828 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 2871 177,92 | 82 822,44 | 27 607,48 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598,00 | 2760 748,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 12364 387,38 | 351 000,00 | 117 000,00 |  | 3699,5 |  | 5350 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3070,00 | 6350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 387,38 |
| 34 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 14441 357,44 | 411 000,00 | 137 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2524,00 | 4500 000,00 | 0 | 0,00 | 5700,00 | 9200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 357,44 |
| 35 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 5178 395,20 | 144 744,00 | 48 248,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300 | 2295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 885,20 | 260 000,00 | 1261,00 | 2269 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 603,20 |
| 36 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28А | 1048 900,00 | 29 700,00 | 9 900,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 990 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 1981 200,00 | 57 150,00 | 19 050,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 925 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 3600 635,61 | 101 970,00 | 33 990,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 925 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 676,40 | 205 000,00 | 830,00 | 1494 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 675,61 |
| 39 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5720 000,00 | 165 000,00 | 55 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1260,00 | 5500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 17815 200,00 | 513 900,00 | 171 300,00 |  | 0 |  | 0,00 | 2100 | 6480 000,00 | 2100 | 5310 000,00 | 2100 | 5340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 17316 000,00 | 499 500,00 | 166 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100 | 3450 000,00 | 2100 | 4000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4400,00 | 6500 000,00 | 2100,00 | 2700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 1872 000,00 | 54 000,00 | 18 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 14248 000,00 | 411 000,00 | 137 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1620 | 3750 000,00 | 840 | 2400 000,00 | 840 | 2050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2854,00 | 5500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 19968 000,00 | 576 000,00 | 192 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 19200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 82 | 3744 000,00 | 108 000,00 | 36 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 1900 000,00 | 1200 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 118 | 7428 722,12 | 212 700,00 | 70 900,00 |  | 1200 |  | 2120 000,00 | 1200 | 1750 000,00 | 1200 | 850 000,00 | 1200 | 1120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1250 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 122,12 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 138 | 16577 600,00 | 478 200,00 | 159 400,00 |  | 1200 |  | 4930 000,00 | 1200 | 2850 000,00 | 1200 | 1860 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1750 000,00 | 0 | 0,00 | 1250,00 | 4550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 142 | 21356 775,07 | 410 907,69 | 205 873,94 |  | 830 |  | 4229 680,00 | 830 | 2835 381,12 | 890 | 1026 540,00 | 640 | 2525 952,00 | 1290,00 | 3969 840,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 599,68 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 149 | 9422 400,00 | 271 800,00 | 90 600,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 9060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 151 | 9422 400,00 | 271 800,00 | 90 600,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 9060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 181 | 9672 000,00 | 279 000,00 | 93 000,00 |  | 1200 |  | 3850 000,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 1950 000,00 | 1200 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 72 | 4919 200,00 | 141 900,00 | 47 300,00 |  | 0 |  | 0,00 | 2625 | 3350 000,00 | 1155 | 1380 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 7643 987,34 | 200 287,34 | 73 700,00 |  | 4300 |  | 7370 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 6306 569,36 | 181 920,27 | 60 640,09 |  | 1440 |  | 3500 000,00 | 492 | 1600 000,00 | 166 | 209 009,00 | 520 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 36483 813,62 | 892 773,08 | 352 386,54 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 5100 | 22238 654,00 | 5180 | 13000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 6876 564,58 | 198 362,44 | 66 120,81 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6612 081,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 6459 472,36 | 183 458,08 | 61 152,69 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 820,00 | 1764 253,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | 1100 800,60 | 0 | 0,00 | 3029,00 | 3250 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 592,29 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 4168 093,69 | 117 014,34 | 39 004,78 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6528,40 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 596,67 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 1568 093,69 | 42 014,34 | 14 004,78 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 596,67 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 1568 093,69 | 42 014,34 | 14 004,78 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 596,67 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 3106 892,15 | 89 621,89 | 29 873,96 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2354 | 1586 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 3239 702,26 | 90 249,79 | 30 083,26 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750 | 1586 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1421 408,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 042,81 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3630 394,68 | 103 068,00 | 34 356,00 |  | 1420 |  | 2137 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7740 | 1298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 370,68 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 6760 000,00 | 195 000,00 | 65 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 6500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 3660 800,00 | 105 600,00 | 35 200,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2643,50 | 3520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 11885 695,04 | 339 277,80 | 113 092,60 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 11309 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 064,64 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 12792 000,00 | 369 000,00 | 123 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14070,00 | 12300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 28061 280,00 | 809 460,00 | 269 820,00 |  | 18810 |  | 16482 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6377,20 | 10500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 16733 600,00 | 482 700,00 | 160 900,00 |  | 2067 |  | 8125 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4404,50 | 7965 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 21241 229,77 | 612 727,78 | 204 242,59 |  | 2622 |  | 8380 525,40 | 2394 | 3083 030,00 | 1400 | 1973 168,00 | 2067 | 3939 903,00 | 4088,00 | 3047 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 24469 689,66 | 697 500,00 | 232 500,00 |  | 9205,2 |  | 12950 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4910,00 | 10300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 689,66 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 5928 000,00 | 171 000,00 | 57 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1618 | 5700 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 4680 000,00 | 135 000,00 | 45 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 588 | 2800 000,00 | 588 | 1700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 4836 000,00 | 139 500,00 | 46 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 693 | 2950 000,00 | 693 | 1700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 10431 960,39 | 297 000,00 | 99 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 8400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 960,39 |
| 76 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 10296 000,00 | 297 000,00 | 99 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 8400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 46862 323,64 | 1351 797,80 | 450 599,27 |  | 6704 |  | 11053 572,00 | 5246 | 5087 488,24 | 2922 | 3007 492,39 | 3030 | 6099 884,04 | 9075,00 | 5911 652,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10101,00 | 13899 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 13009 633,12 | 369 690,00 | 123 230,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10808,00 | 3458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1604,50 | 2415 000,00 | 0 | 0,00 | 3043,00 | 6450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 713,12 |
| 79 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2439 764,80 | 69 000,00 | 23 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 764,80 |
| 80 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 2943 674,17 | 82 500,00 | 27 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1115,50 | 2750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 674,17 |
| 81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 8736 000,00 | 252 000,00 | 84 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 8400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 10424 933,10 | 297 000,00 | 99 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 8400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 933,10 |
| 83 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 7912 848,21 | 225 000,00 | 75 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 7500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 848,21 |
| 84 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 6448 000,00 | 186 000,00 | 62 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1200 | 3850 000,00 | 1200 | 2350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | пр-кт. Чулман, д. 26 | 915 200,00 | 26 400,00 | 8 800,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 3158 060,88 | 91 097,91 | 30 365,97 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1558,00 | 3036 597,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 1555 721,80 | 44 876,59 | 14 958,86 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,30 | 1495 886,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 13757 087,11 | 388 500,00 | 129 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3250,00 | 12950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 087,11 |
| 89 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 2533 655,05 | 69 000,00 | 23 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 655,05 |
| 90 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 7509 164,28 | 216 610,51 | 72 203,50 |  | 191,6 |  | 884 114,00 | 0 | 0,00 | 73 | 485 826,00 | 73,5 | 150 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 961 948,42 | 0 | 0,00 | 2071,00 | 4738 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Е | 151 570,69 | 1 570,69 | 8 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 140 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 92 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 24804 000,00 | 715 500,00 | 238 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 3200 | 14850 000,00 | 2100 | 9000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | тракт. Сармановский, д. 40 | 1352 000,00 | 39 000,00 | 13 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | тракт. Сармановский, д. 56 | 9100 000,00 | 262 500,00 | 87 500,00 |  | 2150 |  | 3800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 990 | 2550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240,00 | 2400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 14377 196,98 | 408 300,00 | 136 100,00 |  | 0 |  | 0,00 | 4700 | 6310 000,00 | 2212 | 3100 000,00 | 2240 | 4200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 796,98 |
| 96 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 16695 025,72 | 479 400,00 | 159 800,00 |  | 1200 |  | 4930 000,00 | 1200 | 2850 000,00 | 1200 | 1860 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1790 000,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 4550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 825,72 |
| 97 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 12794 788,87 | 365 254,95 | 121 751,65 |  | 1200 |  | 1237 543,93 | 1200 | 2822 563,00 | 1200 | 1854 234,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1750 000,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 4510 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 617,34 |
| 98 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 17719 957,84 | 401 256,50 | 169 672,14 |  | 1535 |  | 3816 735,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,00 | 2350 627,22 | 0 | 0,00 | 3535,00 | 10799 851,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 815,48 |
| 99 | ул. Академика Королева, д. 21а | 6739 320,40 | 192 984,00 | 64 328,00 |  | 955 |  | 1950 000,00 | 353,5 | 772 800,00 | 250 | 460 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2160,00 | 3250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 208,40 |
| 100 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1253 095,20 | 33 831,00 | 11 277,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,50 | 1127 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 287,20 |
| 101 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 9984 000,00 | 288 000,00 | 96 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1628,00 | 2800 000,00 | 0 | 0,00 | 4425,00 | 6800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 12229 327,94 | 351 300,00 | 117 100,00 |  | 1100 |  | 2250 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 880 000,00 | 300,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 980 000,00 | 0 | 0,00 | 2404,00 | 6800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 927,94 |
| 103 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 9751 436,53 | 276 900,00 | 92 300,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1150 | 2600 000,00 | 650 | 2050 000,00 | 990 | 2200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,00 | 2380 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 236,53 |
| 104 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 8467 156,93 | 240 000,00 | 80 000,00 |  | 820 |  | 1500 000,00 | 550 | 1400 000,00 | 550 | 900 000,00 | 550 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 3500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 156,93 |
| 105 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 17191 200,00 | 495 900,00 | 165 300,00 |  | 2880 |  | 6050 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2280 | 4880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370,00 | 5600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 12151 120,00 | 345 300,00 | 115 100,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1562,00 | 3110 000,00 | 0 | 0,00 | 7720,00 | 8400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 720,00 |
| 107 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 11960 000,00 | 345 000,00 | 115 000,00 |  | 1440 |  | 3500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495 | 1400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1400 000,00 | 0 | 0,00 | 3381,00 | 5200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4599 305,70 | 130 500,00 | 43 500,00 |  | 1520 |  | 3150 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 305,70 |
| 109 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 6762 146,81 | 192 000,00 | 64 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 800 | 2100 000,00 | 400 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 2800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 146,81 |
| 110 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 17620 740,48 | 504 000,00 | 168 000,00 |  | 2680 |  | 5000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 990 | 2700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,00 | 2380 000,00 | 0 | 0,00 | 6285,00 | 6720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 740,48 |
| 111 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 5096 000,00 | 147 000,00 | 49 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2265,00 | 4900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 3260 674,80 | 91 800,00 | 30 600,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 3060 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 274,80 |
| 113 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 11752 000,00 | 339 000,00 | 113 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3780,00 | 11300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | ул. Раскольникова, д. 49В | 9048 000,00 | 261 000,00 | 87 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 8700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 16767 172,87 | 474 082,63 | 160 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1344 | 1400 000,00 | 1091 | 900 000,00 | 891 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3334,00 | 13000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 090,24 |
| 116 | ул. Тан, д. 209а | 11232 000,00 | 324 000,00 | 108 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 10800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | ул. Тан, д. 213 | 9391 200,00 | 270 900,00 | 90 300,00 |  | 0 |  | 0,00 | 2376 | 3650 000,00 | 1188 | 2650 000,00 | 1180 | 2730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | ул. Татарстан, д. 21 | 3744 000,00 | 108 000,00 | 36 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 665 | 2250 000,00 | 665 | 1350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 2912 000,00 | 84 000,00 | 28 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 784 | 2800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 2600 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1015 | 1600 000,00 | 1015 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 4160 000,00 | 120 000,00 | 40 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 962 | 2500 000,00 | 962 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 6344 000,00 | 183 000,00 | 61 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1039 | 3700 000,00 | 1039 | 2400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1609 920,00 | 46 440,00 | 15 480,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 1548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 13659 870,38 | 385 860,00 | 128 620,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2237,90 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5670,00 | 12212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 390,38 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1516 320,00 | 43 740,00 | 14 580,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 1298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545,30 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 5413 366,24 | 150 000,00 | 50 000,00 |  | 3489 |  | 5000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 366,24 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 13312 000,00 | 384 000,00 | 128 000,00 |  | 10268 |  | 12800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 16725 111,26 | 475 500,00 | 158 500,00 |  | 4814 |  | 7950 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4040,00 | 7900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 111,26 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 20693 920,00 | 596 940,00 | 198 980,00 |  | 0 |  | 0,00 | 6649,2 | 7410 000,00 | 3675 | 4538 000,00 | 4134 | 7950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 5740 800,00 | 165 600,00 | 55 200,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3060,50 | 5520 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета

Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 6

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1622317,20 | 63490,00 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1193269346,90 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3 496,70 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1227 195,72 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3 511,90 | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1232 462,34 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1232 462,34 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 12 113,80 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1981 416,32 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7 399,50 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15116 629,80 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7 116,60 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18192 191,40 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 3 393,90 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3455 928,32 |
| 8 | б-р. Бердаха, д. 1 | 18 693,20 | 984 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9141 794,08 |
| 9 | б-р. Бумажников, д. 1 | 11 559,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14802 838,10 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15 209,80 | 547 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11237 200,00 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 13 316,60 | 542 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14646 700,64 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 3 417,50 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9420 953,66 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 13 225,17 | 517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14360 491,68 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 6 092,10 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5075 200,00 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 8 243,70 | 171 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5704 400,00 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 19 309,70 | 777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2891 200,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9 220,70 | 339 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5008 640,00 |
| 18 | б-р. Молодежный, д. 11 | 13 561,30 | 529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5720 000,00 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 5 | 7 875,40 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6200 605,30 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 9 | 7 583,10 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6141 097,59 |
| 21 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 924,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1924 000,00 |
| 22 | б-р. Школьный, д. 1 | 17 386,10 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18828 011,28 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 4 201,90 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6098 327,53 |
| 24 | наб. Саначина, д. 12 | 14 299,40 | 611 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12895 741,95 |
| 25 | наб. Саначина, д. 14 | 15 072,30 | 623 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8961 841,35 |
| 26 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 3 122,10 | 128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2349 038,00 |
| 27 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 49 494,90 | 251 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3276 000,00 |
| 28 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 5 083,60 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6104 120,78 |
| 29 | пер. Садовый, д. 15 | 4 272,00 | 235 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5173 929,02 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19 696,60 | 798 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17400 834,88 |
| 31 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13 371,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4784 000,00 |
| 32 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 16 478,20 | 537 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2871 177,92 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 15 560,60 | 671 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12364 387,38 |
| 34 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 10 894,80 | 621 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14441 357,44 |
| 35 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 8 596,30 | 409 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5178 395,20 |
| 36 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28А | 1 339,30 | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1048 900,00 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 3 835,70 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1981 200,00 |
| 38 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 4 094,70 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3600 635,61 |
| 39 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5 877,50 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5720 000,00 |
| 40 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 26 898,90 | 1117 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17815 200,00 |
| 41 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8 654,20 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17316 000,00 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 4 160,00 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1872 000,00 |
| 43 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 9 596,00 | 683 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14248 000,00 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 69 182,10 | 2078 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19968 000,00 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7 242,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3744 000,00 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 118 | 2 468,20 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7428 722,12 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11 112,10 | 318 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16577 600,00 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 142 | 11 797,90 | 354 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21356 775,07 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4 818,60 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9422 400,00 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4 783,40 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9422 400,00 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6 934,20 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9672 000,00 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7 698,40 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4919 200,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19 418,10 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7643 987,34 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5 426,10 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6306 569,36 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 61 911,40 | 2129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36483 813,62 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32 464,00 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6876 564,58 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 5 918,00 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6459 472,36 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 7 274,40 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4168 093,69 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 5 642,90 | 252 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1568 093,69 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 5 662,20 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1568 093,69 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5 677,00 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3106 892,15 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 5 611,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3239 702,26 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3 238,80 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3630 394,68 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 7 811,60 | 323 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6760 000,00 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15 672,70 | 601 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3660 800,00 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6 926,00 | 263 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11885 695,04 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 17 219,00 | 789 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12792 000,00 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 51 434,92 | 1937 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28061 280,00 |
| 69 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 28 526,70 | 1221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16733 600,00 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10 437,10 | 523 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21241 229,77 |
| 71 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 21 000,20 | 1123 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24469 689,66 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27 380,00 | 1281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5928 000,00 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11 910,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4680 000,00 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17 455,30 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4836 000,00 |
| 75 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 9 466,10 | 351 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10431 960,39 |
| 76 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 9 246,70 | 384 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10296 000,00 |
| 77 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29 271,80 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46862 323,64 |
| 78 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10 808,30 | 425 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13009 633,12 |
| 79 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2 395,20 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2439 764,80 |
| 80 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 4 946,30 | 189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2943 674,17 |
| 81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9 351,90 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8736 000,00 |
| 82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 9 233,70 | 372 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10424 933,10 |
| 83 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 8 096,60 | 356 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7912 848,21 |
| 84 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 16 788,90 | 1018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6448 000,00 |
| 85 | пр-кт. Чулман, д. 26 | 5 838,28 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 915 200,00 |
| 86 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 15 612,50 | 475 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3158 060,88 |
| 87 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 6 286,30 | 177 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1555 721,80 |
| 88 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 24 152,10 | 923 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13757 087,11 |
| 89 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 7 870,00 | 381 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2533 655,05 |
| 90 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 3 386,50 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7509 164,28 |
| 91 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Е | 2 539,90 | 52 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 151 570,69 |
| 92 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36 531,40 | 1552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24804 000,00 |
| 93 | тракт. Сармановский, д. 40 | 4 657,60 | 218 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1352 000,00 |
| 94 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10 438,90 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9100 000,00 |
| 95 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 17 780,20 | 940 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14377 196,98 |
| 96 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 8 489,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16695 025,72 |
| 97 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 4 490,43 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12794 788,87 |
| 98 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13 794,50 | 514 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17719 957,84 |
| 99 | ул. Академика Королева, д. 21а | 2 951,60 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6739 320,40 |
| 100 | ул. Академика Королева, д. 22 | 4 956,50 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1253 095,20 |
| 101 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 7 988,10 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9984 000,00 |
| 102 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 3 232,00 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12229 327,94 |
| 103 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 8 784,50 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9751 436,53 |
| 104 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9 457,20 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8467 156,93 |
| 105 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 16 566,30 | 739 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17191 200,00 |
| 106 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 11 049,80 | 446 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12151 120,00 |
| 107 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5 348,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11960 000,00 |
| 108 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4 180,50 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4599 305,70 |
| 109 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 6 361,10 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6762 146,81 |
| 110 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 11 843,00 | 375 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17620 740,48 |
| 111 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 11 371,40 | 499 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5096 000,00 |
| 112 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 5 106,60 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3260 674,80 |
| 113 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 16 630,00 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11752 000,00 |
| 114 | ул. Раскольникова, д. 49В | 7 876,90 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9048 000,00 |
| 115 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9 005,50 | 276 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16767 172,87 |
| 116 | ул. Тан, д. 209а | 10 374,70 | 428 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11232 000,00 |
| 117 | ул. Тан, д. 213 | 11 996,90 | 382 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9391 200,00 |
| 118 | ул. Татарстан, д. 21 | 9 179,30 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3744 000,00 |
| 119 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13 632,10 | 661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2912 000,00 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5 997,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2600 000,00 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4160 000,00 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6344 000,00 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 7 741,80 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1609 920,00 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 23 773,30 | 886 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13659 870,38 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 3 403,40 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1516 320,00 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12 543,50 | 628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5413 366,24 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 40 230,70 | 1574 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13312 000,00 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17 569,20 | 983 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16725 111,26 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 39 845,40 | 1517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20693 920,00 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 22 041,00 | 896 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5740 800,00 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                              Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 7

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2022 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет источников иных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 394,50 | 6 690,10 | 6 405,80 | 386 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 548 643,86 | 621 869,10 | 525 020,64 | 1 401 754,12 | 0,00 | 303,61 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 561 755,28 | 2 089 068,29 | 1 763 721,59 | 4 708 965,40 | 0,00 | 704,11 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 974 525,69 | 481 784,27 | 406 752,29 | 1 085 989,13 | 0,00 | 266,85 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 1 801 006,77 | 439 445,65 | 371 007,40 | 990 553,72 | 0,00 | 253,07 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 5 | б-р. Бердаха, д. 4 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 35 205,10 | 27 755,00 | 26 162,46 | 1232 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 11 348 403,69 | 2 769 010,50 | 2 337 771,16 | 6 241 622,03 | 0,00 | 322,35 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 31 405,30 | 26 865,60 | 25 662,10 | 1091 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 7 350 570,24 | 1 693 539,14 | 1 614 217,47 | 4 042 813,63 | 0,00 | 234,06 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 7 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 25 141,40 | 20 958,90 | 19 949,80 | 1050 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 7 212 932,25 | 1 659 955,47 | 1 685 864,04 | 3 867 112,74 | 0,00 | 286,89 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 318,70 | 4 196,40 | 4 119,80 | 196 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 353 935,89 | 2 282 360,36 | 2 026 910,79 | 5 044 664,74 | 0,00 | 1 758,69 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 8 424 000,00 | 2 055 456,00 | 2 035 344,00 | 4 333 200,00 | 0,00 | 634,51 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 1997 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 8 045,30 | 6 858,10 | 5 096,40 | 74 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения, Замена лифтов | 529 425,47 | 129 179,81 | 109 061,65 | 291 184,01 | 0,00 | 65,81 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 11 | б-р. Касимова, д. 13 | 2010 | 2007 | Стены кирпичные | 12 | 4 | 19 285,60 | 19 285,60 | 12 985,80 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 060 598,04 | 1 966 785,92 | 1 660 483,20 | 4 433 328,92 | 0,00 | 417,96 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 2000 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 461,40 | 8 969,20 | 8 774,20 | 448 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 6 432 056,80 | 1 469 421,86 | 1 425 003,70 | 3 537 631,24 | 0,00 | 516,16 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 13 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2002 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 962,50 | 2 092,00 | 2 031,00 | 106 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 010 112,00 | 490 467,33 | 414 083,07 | 1 105 561,60 | 0,00 | 678,52 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 14 | б-р. Солнечный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 111,90 | 14 333,29 | 13 561,79 | 780 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 22 211 828,46 | 5 119 686,14 | 5 075 636,66 | 12 016 505,66 | 0,00 | 1 378,60 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 15 | б-р. Солнечный, д. 4 | 1974 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 9 819,90 | 8 703,38 | 7 798,28 | 453 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения | 1 248 000,00 | 304 512,00 | 257 088,00 | 686 400,00 | 0,00 | 127,09 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 16 | б-р. Солнечный, д. 5 | 1974 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 9 992,50 | 8 888,14 | 8 443,47 | 480 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения | 1 248 000,00 | 304 512,00 | 257 088,00 | 686 400,00 | 0,00 | 124,89 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 17 | б-р. Солнечный, д. 6 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 9 728,40 | 8 162,90 | 7 199,20 | 354 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения | 1 118 198,64 | 272 840,47 | 230 348,92 | 615 009,25 | 0,00 | 114,94 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 14 | 1973 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 104,10 | 5 289,60 | 4 710,60 | 328 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 704 000,00 | 659 776,00 | 557 024,00 | 1 487 200,00 | 0,00 | 380,63 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 21 | 1971 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 859,10 | 3 624,80 | 3 412,27 | 202 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 6 839 848,99 | 1 568 923,15 | 1 509 008,89 | 3 761 916,95 | 0,00 | 1 407,64 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 20 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 868,80 | 3 669,70 | 3 581,51 | 195 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 6 760 000,00 | 1 749 440,00 | 1 592 560,00 | 3 418 000,00 | 0,00 | 1 388,43 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 21 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 521,90 | 11 518,10 | 10 642,00 | 648 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 17 680 359,06 | 6 984 128,51 | 6 912 274,87 | 3 783 955,68 | 0,00 | 1 139,06 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 22 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 28 261,90 | 21 905,70 | 20 864,20 | 1066 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 12 631 088,08 | 2 081 985,49 | 1 802 004,15 | 8 747 098,44 | 0,00 | 446,93 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 23 | б-р. Школьный, д. 6 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 074,00 | 8 501,20 | 8 090,50 | 426 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения | 936 000,00 | 228 384,00 | 292 816,00 | 414 800,00 | 0,00 | 92,91 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 24 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1972 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 14 664,10 | 11 940,50 | 11 444,40 | 572 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 12 792 000,00 | 3 121 248,00 | 2 935 152,00 | 6 735 600,00 | 0,00 | 872,33 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 25 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 044,50 | 5 991,80 | 5 610,30 | 348 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 15 601 149,07 | 3 506 680,37 | 4 013 836,71 | 8 080 631,99 | 0,00 | 1 939,36 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 26 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 1975 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 35 774,01 | 27 060,21 | 25 386,20 | 1604 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 43 628 000,00 | 9 645 232,00 | 9 987 368,00 | 23 995 400,00 | 0,00 | 1 219,54 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 27 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 27 | 1972 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 511,70 | 2 373,30 | 2 190,80 | 119 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 773 111,35 | 2 672 639,17 | 2 625 260,94 | 6 475 211,24 | 0,00 | 4 687,31 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 28 | наб. Комсомольская, д. 44 | 2006 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 7 256,70 | 5 119,20 | 5 119,20 | 174 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 4 081 313,76 | 995 840,56 | 840 750,63 | 2 244 722,57 | 0,00 | 562,42 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 595,62 | 7 040,92 | 6 630,68 | 460 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 18 446 659,37 | 4 300 984,89 | 4 000 011,83 | 10 145 662,65 | 0,00 | 2 146,05 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 1976 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 983,20 | 844,29 | 715,10 | 44 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 476 962,67 | 604 378,89 | 610 254,31 | 1 262 329,47 | 0,00 | 2 519,29 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 31 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 3 507,20 | 2 611,80 | 611,00 | 805 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 12 064 000,00 | 2 943 616,00 | 2 485 184,00 | 6 635 200,00 | 0,00 | 3 439,78 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 32 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 891,60 | 4 279,00 | 3 803,70 | 131 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1 809 297,07 | 441 468,49 | 372 715,19 | 995 113,39 | 0,00 | 307,10 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 648,10 | 7 069,00 | 6 824,90 | 385 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 632 000,00 | 2 806 208,00 | 3 073 581,96 | 2 752 210,04 | 0,00 | 998,14 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 34 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 1989 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 8 596,30 | 7 721,20 | 7 513,50 | 409 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 7 384 000,00 | 1 801 696,00 | 1 621 104,00 | 3 961 200,00 | 0,00 | 858,97 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 35 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 919,60 | 3 244,00 | 3 244,00 | 188 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 117 567,49 | 272 686,47 | 230 218,90 | 614 662,12 | 0,00 | 285,12 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 36 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30А | 2007 | 2007 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 1 527,70 | 1 374,80 | 1 101,30 | 12 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1 059 784,05 | 258 587,31 | 218 315,51 | 582 881,23 | 0,00 | 693,71 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 37 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 153,10 | 6 296,20 | 5 978,70 | 296 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 5 688 929,90 | 1 388 098,90 | 1 171 919,55 | 3 128 911,45 | 0,00 | 697,76 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 38 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 1981 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 458,40 | 6 389,90 | 5 996,50 | 297 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11 078 853,18 | 1 703 240,18 | 1 582 243,75 | 7 793 369,25 | 0,00 | 1 485,42 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 39 | пр-кт. им Вахитова, д. 42, корп. А | 2001 | 2001 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 5 062,70 | 4 222,10 | 3 371,70 | 59 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 120 000,00 | 29 280,00 | 24 720,00 | 66 000,00 | 0,00 | 23,70 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 1976 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 463,70 | 2 305,70 | 2 085,90 | 126 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 768 985,35 | 3 668 719,80 | 3 621 498,35 | 4 478 767,20 | 0,00 | 4 776,96 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 32/13 | 1972 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 505,70 | 5 504,60 | 3 394,20 | 217 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор | 14 273 498,04 | 3 382 733,52 | 3 340 340,60 | 7 550 423,92 | 0,00 | 2 592,49 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 739,70 | 5 253,80 | 5 070,20 | 263 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 4 955 484,24 | 1 209 138,15 | 1 220 829,76 | 2 525 516,33 | 0,00 | 863,37 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 43 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 50 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 273,90 | 5 242,70 | 4 791,49 | 293 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 7 506 462,73 | 1 731 576,91 | 1 746 331,32 | 4 028 554,50 | 0,00 | 1 031,97 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 44 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 54 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 341,30 | 5 239,80 | 3 860,00 | 247 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 7 489 110,36 | 1 727 342,93 | 1 742 756,73 | 4 019 010,70 | 0,00 | 1 181,01 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 45 | пр-кт. Казанский, д. 7 | 1972 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 762,10 | 2 324,10 | 2 196,60 | 125 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор | 11 769 178,40 | 3 612 245,99 | 3 565 017,21 | 4 591 915,20 | 0,00 | 4 260,95 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 23 | 1976 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 11 705,50 | 10 562,60 | 9 567,50 | 589 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения | 661 939,20 | 161 513,16 | 136 359,48 | 364 066,56 | 0,00 | 56,55 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 680,60 | 7 156,20 | 6 773,10 | 363 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 5 990 400,00 | 1 361 657,60 | 1 334 022,40 | 3 294 720,00 | 0,00 | 618,80 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 31 | 1976 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 11 217,50 | 8 657,50 | 8 478,70 | 434 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 18 263 376,50 | 4 256 263,86 | 3 962 255,56 | 10 044 857,08 | 0,00 | 1 628,11 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1977 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 19 938,80 | 17 870,30 | 17 076,80 | 935 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 487 147,76 | 2 070 864,05 | 1 099 640,29 | 5 316 643,42 | 0,00 | 425,66 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 84 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 634,13 | 13 528,33 | 12 811,25 | 831 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 50 171 103,03 | 11 241 749,14 | 11 335 247,22 | 27 594 106,67 | 0,00 | 2 692,43 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 103 | 1978 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 885,90 | 3 647,40 | 3 250,90 | 196 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 6 845 600,13 | 1 570 326,43 | 1 510 193,63 | 3 765 080,07 | 0,00 | 1 401,09 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. Б | 2006 | 2006 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 4 348,20 | 3 900,00 | 2 600,00 | 85 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 102 000,00 | 24 888,00 | 21 012,00 | 56 100,00 | 0,00 | 23,46 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 | Счет регионального оператора | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 13 690 490,52 | 3 340 479,69 | 3 020 241,05 | 7 329 769,78 | 0,00 | 1 881,54 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 4 659,90 | 3 846,30 | 3 365,40 | 193 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 10 712 000,00 | 2 413 728,00 | 2 906 672,00 | 5 391 600,00 | 0,00 | 2 298,76 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 142 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 797,90 | 7 957,70 | 6 569,40 | 354 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 724 673,47 | 908 820,33 | 767 282,73 | 2 048 570,41 | 0,00 | 315,71 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 33 980 374,95 | 7 592 304,25 | 6 999 957,24 | 19 388 113,46 | 0,00 | 1 056,02 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 74 | 1992 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 13 | 43 695,50 | 30 908,60 | 29 593,10 | 1498 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 13 000 000,00 | 3 072 000,00 | 2 778 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 297,51 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 58 | пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 28 375,70 | 21 228,20 | 20 517,50 | 989 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 15 146 626,56 | 3 495 776,88 | 3 320 205,07 | 8 330 644,61 | 0,00 | 533,79 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 59 | пр-кт. Московский, д. 81б | 2007 | 2007 | Стены кирпичные | 11 | 2 | 8 434,20 | 6 469,00 | 6 457,30 | 221 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 889 987,61 | 605 156,98 | 695 337,44 | 1 589 493,19 | 0,00 | 342,65 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 818,30 | 27 287,80 | 25 400,15 | 1326 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 23 247 200,74 | 5 572 316,98 | 5 388 923,35 | 12 285 960,41 | 0,00 | 667,67 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 1990 | 2017 | Стены кирпичные | 9 | 17 | 53 403,70 | 39 351,10 | 29 941,80 | 1492 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 60 004 075,00 | 14 640 994,30 | 14 360 839,45 | 31 002 241,25 | 0,00 | 1 123,59 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 62 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 1995 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 386,00 | 3 879,50 | 3 853,60 | 179 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 6 327 940,32 | 1 444 017,44 | 1 403 555,70 | 3 480 367,18 | 0,00 | 1 174,89 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 63 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 1997 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 22 554,40 | 16 170,40 | 14 787,80 | 558 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 17 129 691,90 | 4 079 644,82 | 4 028 716,53 | 9 021 330,55 | 0,00 | 759,48 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 32 464,00 | 23 340,70 | 21 336,50 | 926 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 6 864 000,00 | 1 574 816,00 | 1 513 984,00 | 3 775 200,00 | 0,00 | 211,43 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 238,80 | 2 593,80 | 2 520,90 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка | 3 640 000,00 | 888 160,00 | 749 840,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 1 123,87 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 2006 | 2006 | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 10 | 1 | 4 603,80 | 4 603,80 | 3 233,80 | 121 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 029 361,73 | 495 164,26 | 418 048,52 | 1 116 148,95 | 0,00 | 440,80 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 526,30 | 9 457,30 | 9 103,20 | 444 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 5 993 503,36 | 1 462 414,82 | 1 434 661,69 | 3 096 426,85 | 0,00 | 569,38 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2001 | 2001 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 2 785,10 | 2 785,10 | 1 597,90 | 15 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8 477 152,37 | 2 068 425,18 | 1 846 293,39 | 4 562 433,80 | 0,00 | 3 043,75 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78 | 2002 | 2002 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 1 | 1 626,00 | 1 541,00 | 896,60 | 21 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 162 810,79 | 39 725,84 | 33 539,02 | 89 545,93 | 0,00 | 100,13 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. а | 2002 | 2002 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 1 | 1 903,10 | 1 807,50 | 1 001,00 | 27 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 162 845,70 | 39 734,35 | 33 546,21 | 89 565,14 | 0,00 | 85,57 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 71 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. б | 2002 | 2002 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 1 167,40 | 1 117,40 | 550,00 | 13 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 96 112,04 | 23 451,34 | 19 799,08 | 52 861,62 | 0,00 | 82,33 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 48 | 40 213,20 | 34 728,72 | 33 052,70 | 2232 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 600 000,00 | 634 400,00 | 535 600,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 64,66 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 410,90 | 14 785,85 | 14 209,85 | 786 | Счет регионального оператора | Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, ПСД разработка | 12 743 509,16 | 3 109 416,24 | 2 825 162,89 | 6 808 930,03 | 0,00 | 731,93 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 100 | 1980 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 300,50 | 11 585,30 | 10 871,40 | 653 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 9 366 406,40 | 2 085 403,16 | 1 934 969,21 | 5 346 034,03 | 0,00 | 704,21 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 110 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 41 894,60 | 35 579,60 | 34 275,80 | 1679 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 320 000,00 | 2 030 080,00 | 2 013 920,00 | 4 276 000,00 | 0,00 | 198,59 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 096,60 | 6 257,20 | 6 140,40 | 356 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 4 160 000,00 | 1 015 040,00 | 1 056 960,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 513,80 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 1998 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 150,10 | 3 892,90 | 3 705,90 | 127 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 10 150 841,58 | 2 276 805,35 | 2 291 073,36 | 5 582 962,87 | 0,00 | 1 971,00 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 54 | 1985 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 030,60 | 11 307,20 | 10 130,60 | 643 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 11 149 801,33 | 1 720 551,53 | 1 696 859,07 | 7 732 390,73 | 0,00 | 855,66 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 857,70 | 5 759,10 | 5 681,60 | 239 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 479 920,00 | 361 100,48 | 304 863,52 | 813 956,00 | 0,00 | 215,80 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Д | 2006 | 2006 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 876,60 | 2 233,80 | 1 187,00 | 37 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 694 272,32 | 413 402,44 | 349 020,10 | 931 849,78 | 0,00 | 588,98 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 81 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 2007 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 7 906,54 | 7 906,54 | 5 372,10 | 120 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 426 195,13 | 835 991,61 | 705 796,20 | 1 884 407,32 | 0,00 | 433,34 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 82 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 1982 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 15 596,10 | 11 419,50 | 10 336,60 | 729 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11 861 187,07 | 2 894 129,65 | 2 843 404,54 | 6 123 652,88 | 0,00 | 760,52 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 83 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 273,90 | 14 288,60 | 13 813,50 | 694 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 29 781 490,95 | 7 266 683,79 | 6 834 987,14 | 15 679 820,02 | 0,00 | 1 629,73 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 84 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 855,80 | 7 875,39 | 7 671,59 | 361 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 17 498 364,00 | 4 069 600,82 | 4 004 662,98 | 9 424 100,20 | 0,00 | 1 975,92 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 85 | тракт. Сармановский, д. 10 | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 545,30 | 6 952,30 | 6 885,80 | 298 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 968 362,28 | 968 280,40 | 817 482,63 | 2 182 599,25 | 0,00 | 415,74 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 86 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 999,90 | 7 153,80 | 7 145,80 | 360 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 4 359 927,44 | 1 063 822,30 | 898 145,05 | 2 397 960,09 | 0,00 | 436,00 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 87 | тракт. Сармановский, д. 2 | 2006 | 2006 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 1 | 4 591,10 | 3 236,00 | 3 231,70 | 111 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 4 359 927,44 | 1 063 822,30 | 898 145,05 | 2 397 960,09 | 0,00 | 949,65 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 88 | тракт. Сармановский, д. 4 | 2005 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 584,90 | 3 223,00 | 3 223,00 | 112 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 724 392,72 | 420 751,82 | 355 224,90 | 948 416,00 | 0,00 | 376,10 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 89 | тракт. Сармановский, д. 6 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 3 | 11 840,40 | 8 481,80 | 8 466,10 | 232 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 359 927,44 | 1 063 822,30 | 898 145,05 | 2 397 960,09 | 0,00 | 368,22 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 90 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 43 791,20 | 33 766,60 | 32 190,66 | 1698 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 28 190 885,94 | 7 030 161,00 | 6 807 322,50 | 14 353 402,44 | 0,00 | 643,76 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 91 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1986 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 956,50 | 3 903,30 | 3 827,30 | 201 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 5 304 000,00 | 1 194 176,00 | 1 192 624,00 | 2 917 200,00 | 0,00 | 1 070,11 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 92 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1993 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 22 876,50 | 17 169,90 | 16 819,30 | 922 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 13 842 324,03 | 3 377 527,08 | 3 151 518,73 | 7 313 278,22 | 0,00 | 605,09 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 93 | ул. Аркылы, д. 19 | 2006 | 2006 | Стены из монолитного железобетона | 16 | 1 | 6 551,70 | 5 368,50 | 4 928,30 | 185 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 807 223,81 | 840 962,61 | 772 288,10 | 193 973,10 | 0,00 | 275,84 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 94 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 841,60 | 3 852,00 | 3 818,00 | 300 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 3 750 855,76 | 915 208,80 | 772 676,29 | 2 062 970,67 | 0,00 | 642,09 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 95 | ул. Аркылы, д. 5 | 1995 | 1995 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 587,70 | 2 314,90 | 2 314,90 | 103 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 3 120 000,00 | 761 280,00 | 742 720,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 205,70 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 96 | ул. Гвардейская, д. 4 | 1968 | 2010 | Стены кирпичные | 2 | 1 | 565,60 | 366,20 | 366,20 | 23 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 278 600,00 | 1 881 915,80 | 1 819 329,00 | 577 355,20 | 0,00 | 7 564,71 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 97 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 2001 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 229,30 | 4 664,90 | 4 579,30 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 320 000,00 | 2 030 080,00 | 2 013 920,00 | 4 276 000,00 | 0,00 | 1 591,04 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 98 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 257,20 | 6 098,33 | 5 790,23 | 378 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 520 000,00 | 3 498 880,00 | 3 085 120,00 | 6 936 000,00 | 0,00 | 1 862,98 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 99 | ул. Железнодорожников, д. 63 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 716,20 | 5 150,19 | 4 933,89 | 297 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 828 000,00 | 2 098 032,00 | 2 324 568,00 | 5 405 400,00 | 0,00 | 1 719,32 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 100 | ул. Железнодорожников, д. 67 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 052,00 | 2 974,70 | 2 026,00 | 99 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 774 034,48 | 2 948 278,18 | 2 625 451,10 | 6 200 305,20 | 0,00 | 3 857,81 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 101 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 1974 | 2010 | Стены кирпичные | 6 | 4 | 5 059,60 | 3 981,10 | 3 713,60 | 185 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 7 467 814,80 | 1 922 146,81 | 1 738 369,85 | 3 807 298,14 | 0,00 | 1 475,97 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 102 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 5 | 5 | 5 167,90 | 3 872,40 | 3 866,70 | 170 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 731 164,16 | 910 404,05 | 768 619,82 | 2 052 140,29 | 0,00 | 721,99 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 103 | ул. им Комарова, д. 13 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 718,60 | 3 636,60 | 3 367,90 | 173 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 7 020 000,00 | 1 712 880,00 | 1 746 120,00 | 3 561 000,00 | 0,00 | 1 487,73 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 104 | ул. им Комарова, д. 4 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 290,30 | 5 177,20 | 4 929,40 | 305 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 796 000,00 | 926 224,00 | 781 976,00 | 2 087 800,00 | 0,00 | 603,47 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 105 | ул. им Маршала Жукова, д. 12 | 1982 | 2007 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 027,90 | 4 651,30 | 4 545,00 | 221 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 560 000,00 | 380 640,00 | 321 360,00 | 858 000,00 | 0,00 | 310,27 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 106 | ул. им маршала Чуйкова, д. 4 | 1972 | 1972 | Стены кирпичные | 2 | 1 | 476,20 | 395,00 | 395,00 | 30 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6 150 600,00 | 1 500 746,40 | 1 567 023,60 | 3 082 830,00 | 0,00 | 12 916,00 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 107 | ул. Нариманова, д. 40 | 1987 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 2 | 13 443,90 | 9 292,60 | 8 210,26 | 657 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 115 399,08 | 1 004 157,38 | 1 047 772,21 | 2 063 469,49 | 0,00 | 306,12 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 108 | ул. Нариманова, д. 46 | 1995 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 373,30 | 3 326,50 | 3 241,40 | 159 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 917 369,46 | 711 838,15 | 700 978,11 | 1 504 553,20 | 0,00 | 667,09 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 41, корп. А | 2009 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 7 | 1 | 1 556,80 | 1 385,70 | 1 006,10 | 19 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 550 673,50 | 134 364,33 | 113 438,74 | 302 870,43 | 0,00 | 353,72 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 45 | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 397,30 | 7 375,70 | 6 585,50 | 258 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 11 516 975,81 | 2 910 142,10 | 2 872 497,01 | 5 734 336,70 | 0,00 | 1 225,56 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 111 | ул. Тан, д. 223 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 6 228,40 | 4 676,30 | 4 568,50 | 196 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 345 600,00 | 1 904 326,40 | 1 401 193,60 | 2 040 080,00 | 0,00 | 858,26 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 112 | ул. Тан, д. 225 | 1995 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 954,20 | 2 304,40 | 2 304,40 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 216 000,00 | 2 297 963,61 | 1 892 496,00 | 4 025 540,39 | 0,00 | 2 781,13 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 113 | ул. Тан, д. 225, корп. А | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 958,50 | 2 308,50 | 2 308,31 | 104 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 216 000,00 | 2 489 225,82 | 2 092 496,00 | 3 634 278,18 | 0,00 | 2 777,08 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 114 | ул. Тан, д. 231 | 1994 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 16 906,30 | 14 195,40 | 13 834,80 | 748 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 14 924 000,00 | 3 910 432,50 | 3 405 367,50 | 7 608 200,00 | 0,00 | 882,75 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 31 | 1979 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 948,70 | 5 178,22 | 5 010,02 | 351 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 431 200,70 | 1 137 212,97 | 906 827,34 | 1 387 160,39 | 0,00 | 576,80 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 109д | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 399,40 | 2 382,70 | 2 382,70 | 97 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 475 986,14 | 116 140,62 | 98 053,14 | 261 792,38 | 0,00 | 140,02 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 791,80 | 16 923,50 | 16 224,10 | 1679 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 9 360 000,00 | 2 383 840,00 | 1 924 742,29 | 5 051 417,71 | 0,00 | 472,92 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада | 16 640 000,00 | 4 260 160,00 | 3 927 840,00 | 8 452 000,00 | 0,00 | 1 367,12 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 741,50 | 16 857,78 | 16 102,78 | 918 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 11 440 000,00 | 2 591 360,00 | 2 756 640,00 | 6 092 000,00 | 0,00 | 579,49 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Технадзор | 1 040 000,00 | 253 760,00 | 214 240,00 | 572 000,00 | 0,00 | 242,86 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 28 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 731,00 | 3 271,80 | 2 921,70 | 208 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 1 636 885,58 | 399 400,08 | 337 198,43 | 900 287,07 | 0,00 | 438,73 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 18 742 830,11 | 4 373 250,55 | 4 361 023,00 | 10 008 556,56 | 0,00 | 788,41 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 155,50 | 6 282,80 | 5 774,60 | 281 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 9 182 056,00 | 2 040 421,66 | 2 091 503,54 | 5 050 130,80 | 0,00 | 1 283,22 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 36 | 1985 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 728,80 | 3 253,90 | 3 000,70 | 175 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 5 278 576,81 | 1 251 480,97 | 1 187 386,82 | 2 839 709,02 | 0,00 | 1 415,62 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 1982 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 21 295,50 | 15 988,90 | 15 032,01 | 924 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 23 030 800,00 | 4 619 520,11 | 4 744 344,83 | 13 666 935,06 | 0,00 | 1 081,49 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 71 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 16 972,00 | 12 783,60 | 12 331,60 | 766 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 943 677,44 | 1 406 257,30 | 1 218 397,50 | 2 319 022,64 | 0,00 | 291,28 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 74 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 198,20 | 9 733,50 | 9 254,62 | 578 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 726 760,96 | 909 329,67 | 967 712,76 | 1 849 718,53 | 0,00 | 332,80 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 415,20 | 12 091,60 | 4 447,70 | 540 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 4 744 818,78 | 1 157 735,78 | 977 432,67 | 2 609 650,33 | 0,00 | 329,15 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 403,90 | 6 198,40 | 6 158,20 | 381 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 755 217,92 | 872 273,17 | 667 574,89 | 1 215 369,86 | 0,00 | 327,85 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 9 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 12 758,00 | 11 087,40 | 10 722,30 | 639 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши | 13 935 606,95 | 3 200 288,10 | 3 070 735,03 | 7 664 583,82 | 0,00 | 1 092,30 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 131 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 1982 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 29 965,20 | 25 417,30 | 24 063,57 | 1145 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 11 307 353,07 | 2 758 994,15 | 2 329 314,73 | 6 219 044,19 | 0,00 | 377,35 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 132 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 1979 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 093,30 | 11 816,80 | 8 740,60 | 579 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 6 483 933,89 | 1 582 074,97 | 1 535 690,39 | 3 366 168,53 | 0,00 | 460,07 | 14 000,00 | 31.12.2022 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                              Г.К.АХМЕТОВА

Приложение № 8

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2022 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего |  |  |  |  | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор |  | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Ремонт подъездов |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма |  | объем |  | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 2548 643,86 | 69 506,10 | 23 168,70 |  | 0 |  | 0,00 | 420 | 1496 380,00 | 238 | 820 490,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 099,06 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 8561 755,28 | 246 973,71 | 82 324,57 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3702,00 | 8232 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1974 525,69 | 56 957,47 | 18 985,82 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,40 | 1898 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1801 006,77 | 51 952,12 | 17 317,37 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,50 | 1731 737,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | б-р. Бердаха, д. 4 | 11348 403,69 | 315 000,00 | 105 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4589,00 | 10500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 403,69 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 7350 570,24 | 212 035,68 | 70 678,56 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4252,00 | 7067 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 7212 932,25 | 204 000,00 | 68 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500,40 | 6800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 932,25 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 9353 935,89 | 267 300,00 | 89 100,00 |  | 670 |  | 1460 000,00 | 700 | 2050 000,00 | 354 | 1160 000,00 | 454 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 1520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 1800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 535,89 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 8424 000,00 | 243 000,00 | 81 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6240,00 | 8100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 529 425,47 | 24 425,47 | 5 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | б-р. Касимова, д. 13 | 8060 598,04 | 232 517,25 | 77 505,75 |  | 0 |  | 0,00 | 1490 | 2895 152,00 | 1591 | 2376 063,04 | 1550 | 2479 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 6432 056,80 | 185 540,10 | 61 846,70 |  | 0 |  | 0,00 | 2000 | 4134 670,00 | 887 | 2050 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2010 112,00 | 57 984,00 | 19 328,00 |  | 0 |  | 0,00 | 353,5 | 1472 800,00 | 250 | 460 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | б-р. Солнечный, д. 1 | 22211 828,46 | 439 549,00 | 213 183,09 |  | 0 |  | 0,00 | 2072 | 3401 342,00 | 1085 | 1803 607,00 | 1240 | 3980 111,00 | 4200,00 | 5004 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8077,30 | 7128 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 787,37 |
| 15 | б-р. Солнечный, д. 4 | 1248 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,40 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | б-р. Солнечный, д. 5 | 1248 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,40 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Солнечный, д. 6 | 1118 198,64 | 27 000,00 | 9 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,50 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 198,64 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 14 | 2704 000,00 | 78 000,00 | 26 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353,30 | 2600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 21 | 6839 848,99 | 195 000,00 | 65 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 | 6500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 848,99 |
| 20 | б-р. Строителей, д. 4 | 6760 000,00 | 195 000,00 | 65 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 | 6500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 17680 359,06 | 504 000,00 | 168 000,00 |  | 3699,5 |  | 6350 000,00 | 2791 | 3200 000,00 | 1978 | 2500 000,00 | 3023 | 4750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 359,06 |
| 22 | б-р. Цветочный, д. 23 | 12631 088,08 | 364 358,31 | 121 452,77 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10175,00 | 12145 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | б-р. Школьный, д. 6 | 936 000,00 | 27 000,00 | 9 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,70 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 12792 000,00 | 369 000,00 | 123 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1512 | 1600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 | 10700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 15601 149,07 | 447 000,00 | 149 000,00 |  | 2039 |  | 4050 000,00 | 1445 | 2250 000,00 | 700 | 1900 000,00 | 1359 | 2600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,60 | 4100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 149,07 |
| 26 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 43628 000,00 | 501 000,00 | 427 000,00 |  | 12440 |  | 12700 000,00 | 3500 | 21000 000,00 | 5240 | 9000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 27 | 11773 111,35 | 337 950,00 | 112 650,00 |  | 1100 |  | 2475 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2404,00 | 6760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 511,35 |
| 28 | наб. Комсомольская, д. 44 | 4081 313,76 | 117 730,20 | 39 243,40 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1084,00 | 3924 340,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 18446 659,37 | 528 000,00 | 176 000,00 |  | 1340 |  | 3000 000,00 | 1400 | 2650 000,00 | 708 | 1650 000,00 | 908 | 2040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 | 1960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5868,00 | 6300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 659,37 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 2476 962,67 | 70 763,64 | 23 587,88 |  | 338 |  | 697 783,00 | 212 | 447 444,00 | 106 | 267 413,00 | 153 | 446 148,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 823,15 |
| 31 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 12064 000,00 | 348 000,00 | 116 000,00 |  | 5161,2 |  | 6700 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,00 | 4900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 1809 297,07 | 50 139,84 | 16 713,28 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | 1671 327,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 116,11 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 8632 000,00 | 249 000,00 | 83 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 840 | 2650 000,00 | 708 | 1650 000,00 | 908 | 2040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 | 1960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 7384 000,00 | 213 000,00 | 71 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2520,00 | 7100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 1117 567,49 | 30 000,00 | 10 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1018,40 | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 567,49 |
| 36 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30А | 1059 784,05 | 29 700,00 | 9 900,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 184,05 |
| 37 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 5688 929,90 | 160 200,00 | 53 400,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2246,20 | 5340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 329,90 |
| 38 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 11078 853,18 | 315 600,00 | 105 200,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1198 | 1490 000,00 | 658 | 870 000,00 | 932 | 1680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2155,20 | 5180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 053,18 |
| 39 | пр-кт. им Вахитова, д. 42, корп. А | 120 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 200 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 11768 985,35 | 337 950,00 | 112 650,00 |  | 1100 |  | 2475 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2404,00 | 6760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 385,35 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 32/13 | 14273 498,04 | 408 900,00 | 136 300,00 |  | 1120 |  | 2950 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560 | 1800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 | 2980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3490,00 | 5900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 298,04 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 4955 484,24 | 141 183,15 | 47 061,05 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2979,00 | 4706 105,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 135,00 |
| 43 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 50 | 7506 462,73 | 213 000,00 | 71 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4270,00 | 7100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 462,73 |
| 44 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 54 | 7489 110,36 | 213 000,00 | 71 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4285,00 | 7100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 110,36 |
| 45 | пр-кт. Казанский, д. 7 | 11769 178,40 | 337 950,00 | 112 650,00 |  | 1100 |  | 2475 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2404,00 | 6760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 578,40 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 23 | 661 939,20 | 19 094,40 | 6 364,80 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 636 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 30 | 5990 400,00 | 172 800,00 | 57 600,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5440,00 | 5760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 31 | 18263 376,50 | 424 575,00 | 174 858,58 |  | 0 |  | 0,00 | 1697 | 2345 571,00 | 1091 | 1876 876,00 | 1408 | 2620 064,00 | 1765,00 | 3315 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6353,20 | 4027 650,00 | 9642,80 | 3300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 084,92 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 47 | 8487 147,76 | 244 821,57 | 81 607,19 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10096,60 | 8160 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 84 | 50171 103,03 | 500 000,00 | 491 793,10 |  | 6220 |  | 16635 415,65 | 413 | 10500 000,00 | 2620 | 4500 000,00 | 3800 | 3543 894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3464,60 | 14000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 103 | 6845 600,13 | 195 000,00 | 65 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 | 6500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 600,13 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. Б | 102 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 132 | 13690 490,52 | 391 200,00 | 130 400,00 |  | 445 |  | 3350 000,00 | 480 | 2490 000,00 | 275 | 1450 000,00 | 305 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 1150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 2900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 890,52 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 133 | 10712 000,00 | 309 000,00 | 103 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,50 | 1300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 9000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 142 | 3724 673,47 | 107 442,50 | 35 814,17 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,40 | 3581 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 144 | 33980 374,95 | 897 972,16 | 327 548,54 |  | 0 |  | 0,00 | 5376 | 3078 100,00 | 3278 | 2965 357,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3278,00 | 8711 396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 74 | 13000 000,00 | 375 000,00 | 125 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | пр-кт. Московский, д. 78 | 15146 626,56 | 428 310,00 | 142 770,00 |  | 0 |  | 0,00 | 4500 | 6955 000,00 | 1989 | 2322 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 546,56 |
| 59 | пр-кт. Московский, д. 81б | 2889 987,61 | 83 365,03 | 27 788,34 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 2778 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 23247 200,74 | 561 386,00 | 220 462,18 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22700,00 | 22046 217,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 134,95 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 60004 075,00 | 864 075,00 | 580 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20600,00 | 58000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 62 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 6327 940,32 | 180 000,00 | 60 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 940,32 |
| 63 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 17129 691,90 | 486 300,00 | 162 100,00 |  | 0 |  | 0,00 | 3583 | 5410 000,00 | 2289 | 3300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 291,90 |
| 64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 6864 000,00 | 198 000,00 | 66 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3640 000,00 | 105 000,00 | 35 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,70 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 2700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 2029 361,73 | 58 539,28 | 19 513,09 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1951 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 5993 503,36 | 168 000,00 | 56 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2520,00 | 5600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 503,36 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 8477 152,37 | 242 940,48 | 80 980,16 |  | 415 |  | 1544 550,00 | 0 | 0,00 | 435 | 1244 972,00 | 338 | 1185 028,00 | 98,00 | 1070 755,92 | 0,00 | 0,00 | 1070,00 | 3052 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 215,81 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78 | 162 810,79 | 12 810,79 | 10 000,00 |  | 20 |  | 70 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. а | 162 845,70 | 12 845,70 | 10 000,00 |  | 20 |  | 70 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. б | 96 112,04 | 6 112,04 | 10 000,00 |  | 20 |  | 40 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 2600 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9897,12 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 12743 509,16 | 360 000,00 | 120 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9897,12 | 12000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 509,16 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 100 | 9366 406,40 | 270 184,80 | 90 061,60 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3023 | 4750 000,00 | 13984,00 | 4256 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 110 | 8320 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25246,00 | 8000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 4160 000,00 | 120 000,00 | 40 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2983,00 | 4000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 10150 841,58 | 290 100,00 | 96 700,00 |  | 990 |  | 2400 000,00 | 0 | 0,00 | 315 | 930 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 6340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 041,58 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 54 | 11149 801,33 | 315 593,76 | 105 197,92 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13980,00 | 4169 792,00 | 0,00 | 0,00 | 3070,00 | 6350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 217,65 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1479 920,00 | 42 690,00 | 14 230,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 770 | 1423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Д | 1694 272,32 | 48 873,24 | 16 291,08 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1629 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 3426 195,13 | 98 832,55 | 32 944,18 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 3294 418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 11861 187,07 | 336 000,00 | 112 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 2106 | 3800 000,00 | 1062 | 1350 000,00 | 3019 | 6050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 187,07 |
| 83 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 29781 490,95 | 857 713,92 | 286 374,03 |  | 4266 |  | 7136 538,00 | 2683 | 4125 801,00 | 1320 | 2534 803,00 | 1928 | 4361 476,00 | 5775,00 | 3960 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7067,64 | 6518 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 17498 364,00 | 500 133,69 | 166 711,23 |  | 2438 |  | 4078 022,00 | 1533 | 2257 600,00 | 754 | 1258 459,00 | 1102 | 2592 272,00 | 3300,00 | 2460 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4038,00 | 4024 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 396,08 |
| 85 | тракт. Сармановский, д. 10 | 3968 362,28 | 114 471,99 | 38 157,33 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1054,00 | 3815 732,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | тракт. Сармановский, д. 12 | 4359 927,44 | 125 767,14 | 41 922,38 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1158,00 | 4192 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | тракт. Сармановский, д. 2 | 4359 927,44 | 125 767,14 | 41 922,38 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 4192 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | тракт. Сармановский, д. 4 | 1724 392,72 | 49 742,10 | 16 580,70 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 1658 069,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | тракт. Сармановский, д. 6 | 4359 927,44 | 125 767,14 | 41 922,38 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1158,00 | 4192 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 28190 885,94 | 505 386,00 | 268 462,17 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27040,00 | 26846 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 820,77 |
| 91 | ул. Академика Королева, д. 22 | 5304 000,00 | 153 000,00 | 51 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 5100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | ул. Академика Королева, д. 6 | 13842 324,03 | 399 297,81 | 133 099,22 |  | 0 |  | 0,00 | 3656 | 9169 927,00 | 3656 | 4140 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ул. Аркылы, д. 19 | 1807 223,81 | 52 131,46 | 17 377,15 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1737 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 3750 855,76 | 108 197,76 | 36 065,92 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2283,00 | 3606 592,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ул. Аркылы, д. 5 | 3120 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ул. Гвардейская, д. 4 | 4278 600,00 | 123 000,00 | 41 000,00 |  | 300 |  | 1000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 1900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| 97 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 8320 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 600 | 2200 000,00 | 300 | 1200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3816,00 | 4600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 13520 000,00 | 390 000,00 | 130 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680 | 2050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1682,00 | 3850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4420,00 | 7100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | ул. Железнодорожников, д. 63 | 9828 000,00 | 283 500,00 | 94 500,00 |  | 1120 |  | 3800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680 | 2100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 3550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ул. Железнодорожников, д. 67 | 11774 034,48 | 337 950,00 | 112 650,00 |  | 1100 |  | 2475 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2404,00 | 6760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 434,48 |
| 101 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 7467 814,80 | 213 000,00 | 71 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 2100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2690,00 | 5000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 814,80 |
| 102 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 3731 164,16 | 107 629,74 | 35 876,58 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,00 | 3587 657,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | ул. им Комарова, д. 13 | 7020 000,00 | 202 500,00 | 67 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3285,00 | 5100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | ул. им Комарова, д. 4 | 3796 000,00 | 109 500,00 | 36 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 3650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | ул. им Маршала Жукова, д. 12 | 1560 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 1500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ул. им маршала Чуйкова, д. 4 | 6150 600,00 | 177 000,00 | 59 000,00 |  | 450 |  | 1600 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 1850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 1900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| 107 | ул. Нариманова, д. 40 | 4115 399,08 | 112 650,00 | 37 550,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1170 | 2155 000,00 | 350 | 1600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 199,08 |
| 108 | ул. Нариманова, д. 46 | 2917 369,46 | 81 900,00 | 27 300,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1500 | 1800 000,00 | 660 | 930 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 169,46 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 41, корп. А | 550 673,50 | 15 000,00 | 5 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 673,50 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 45 | 11516 975,81 | 332 220,46 | 110 740,15 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 2819 107,20 | 0,00 | 0,00 | 5791,60 | 8254 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | ул. Тан, д. 223 | 5345 600,00 | 154 200,00 | 51 400,00 |  | 0 |  | 0,00 | 1260 | 2200 000,00 | 630 | 1440 000,00 | 450 | 1500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ул. Тан, д. 225 | 8216 000,00 | 79 000,00 | 237 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 300 | 1100 000,00 | 150 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2307,00 | 3200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | ул. Тан, д. 225, корп. А | 8216 000,00 | 237 000,00 | 79 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 300 | 1100 000,00 | 150 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2307,00 | 3200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | ул. Тан, д. 231 | 14924 000,00 | 430 500,00 | 143 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 3780 | 6100 000,00 | 1890 | 3820 000,00 | 1890 | 4430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 31 | 3431 200,70 | 95 610,61 | 31 870,20 |  | 569 |  | 3187 020,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 699,60 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 109д | 475 986,14 | 65 986,14 | 10 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 9360 000,00 | 270 000,00 | 90 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10082,90 | 9000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 16640 000,00 | 480 000,00 | 160 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3854,00 | 6000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 11440 000,00 | 330 000,00 | 110 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16879,54 | 11000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1040 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1007,60 | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 28 | 1636 885,58 | 44 982,00 | 14 994,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 1499 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 509,58 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 18742 830,11 | 532 800,00 | 177 600,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5084,50 | 5048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5670,00 | 12712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 430,11 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 9182 056,00 | 264 867,00 | 88 289,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1011,00 | 1819 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1890,00 | 7009 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 36 | 5278 576,81 | 149 874,00 | 49 958,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 1495 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 3500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 944,81 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 23030 800,00 | 664 350,00 | 221 450,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4170 | 6350 000,00 | 18354,00 | 6945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4305,00 | 8850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 71 | 4943 677,44 | 142 606,08 | 47 535,36 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14858,00 | 4753 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 74 | 3726 760,96 | 107 502,72 | 35 834,24 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11362,00 | 3583 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 4744 818,78 | 130 500,00 | 43 500,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034,50 | 4350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 818,78 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 2755 217,92 | 79 477,44 | 26 492,48 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 2649 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 9 | 13935 606,95 | 396 000,00 | 132 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2795,00 | 4700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,00 | 8500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 606,95 |
| 131 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 11307 353,07 | 315 000,00 | 105 000,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26612,00 | 10500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 353,07 |
| 132 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 6483 933,89 | 180 900,00 | 60 300,00 |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034,50 | 6030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 733,89 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                              Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 9

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1522334,50 | 60366,00 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | 1162725800,36 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8 394,50 | 386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2548 643,86 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8561 755,28 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7 399,50 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1974 525,69 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7 116,60 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1801 006,77 |
| 5 | б-р. Бердаха, д. 4 | 35 205,10 | 1232 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11348 403,69 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31 405,30 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7350 570,24 |
| 7 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25 141,40 | 1050 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7212 932,25 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 5 318,70 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9353 935,89 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13 276,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8424 000,00 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 8 045,30 | 74 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 529 425,47 |
| 11 | б-р. Касимова, д. 13 | 19 285,60 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8060 598,04 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12 461,40 | 448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6432 056,80 |
| 13 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2 962,50 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2010 112,00 |
| 14 | б-р. Солнечный, д. 1 | 16 111,90 | 780 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22211 828,46 |
| 15 | б-р. Солнечный, д. 4 | 9 819,90 | 453 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1248 000,00 |
| 16 | б-р. Солнечный, д. 5 | 9 992,50 | 480 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1248 000,00 |
| 17 | б-р. Солнечный, д. 6 | 9 728,40 | 354 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1118 198,64 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 14 | 7 104,10 | 328 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2704 000,00 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 21 | 4 859,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6839 848,99 |
| 20 | б-р. Строителей, д. 4 | 4 868,80 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6760 000,00 |
| 21 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 15 521,90 | 648 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17680 359,06 |
| 22 | б-р. Цветочный, д. 23 | 28 261,90 | 1066 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12631 088,08 |
| 23 | б-р. Школьный, д. 6 | 10 074,00 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 936 000,00 |
| 24 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 14 664,10 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12792 000,00 |
| 25 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 8 044,50 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15601 149,07 |
| 26 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35 774,01 | 1604 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 43628 000,00 |
| 27 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 27 | 2 511,70 | 119 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11773 111,35 |
| 28 | наб. Комсомольская, д. 44 | 7 256,70 | 174 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4081 313,76 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 8 595,62 | 460 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18446 659,37 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 983,20 | 44 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2476 962,67 |
| 31 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 3 507,20 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12064 000,00 |
| 32 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 5 891,60 | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1809 297,07 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 8 648,10 | 385 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8632 000,00 |
| 34 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 8 596,30 | 409 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7384 000,00 |
| 35 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 3 919,60 | 188 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1117 567,49 |
| 36 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30А | 1 527,70 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1059 784,05 |
| 37 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 8 153,10 | 296 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5688 929,90 |
| 38 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 7 458,40 | 297 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11078 853,18 |
| 39 | пр-кт. им Вахитова, д. 42, корп. А | 5 062,70 | 59 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 120 000,00 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 2 463,70 | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11768 985,35 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 32/13 | 5 505,70 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14273 498,04 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 5 739,70 | 263 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4955 484,24 |
| 43 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 50 | 7 273,90 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7506 462,73 |
| 44 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 54 | 6 341,30 | 247 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7489 110,36 |
| 45 | пр-кт. Казанский, д. 7 | 2 762,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11769 178,40 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 23 | 11 705,50 | 589 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 661 939,20 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9 680,60 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5990 400,00 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 31 | 11 217,50 | 434 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18263 376,50 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 47 | 19 938,80 | 935 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8487 147,76 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18 634,13 | 831 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50171 103,03 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 103 | 4 885,90 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6845 600,13 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. Б | 4 348,20 | 85 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 102 000,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 276,20 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13690 490,52 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 659,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10712 000,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 142 | 11 797,90 | 354 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3724 673,47 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33980 374,95 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 74 | 43 695,50 | 1498 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13000 000,00 |
| 58 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28 375,70 | 989 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15146 626,56 |
| 59 | пр-кт. Московский, д. 81б | 8 434,20 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2889 987,61 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 34 818,30 | 1326 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23247 200,74 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 53 403,70 | 1492 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 60004 075,00 |
| 62 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 5 386,00 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6327 940,32 |
| 63 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22 554,40 | 558 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17129 691,90 |
| 64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32 464,00 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6864 000,00 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3 238,80 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3640 000,00 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 4 603,80 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2029 361,73 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 10 526,30 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5993 503,36 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2 785,10 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8477 152,37 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78 | 1 626,00 | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 162 810,79 |
| 70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. а | 1 903,10 | 27 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 162 845,70 |
| 71 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. б | 1 167,40 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 96 112,04 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40 213,20 | 2232 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2600 000,00 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 17 410,90 | 786 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12743 509,16 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 100 | 13 300,50 | 653 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9366 406,40 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 110 | 41 894,60 | 1679 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8320 000,00 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 8 096,60 | 356 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4160 000,00 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 5 150,10 | 127 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10150 841,58 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 54 | 13 030,60 | 643 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11149 801,33 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 6 857,70 | 239 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1479 920,00 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. Д | 2 876,60 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1694 272,32 |
| 81 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 7 906,54 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3426 195,13 |
| 82 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 15 596,10 | 729 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11861 187,07 |
| 83 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 18 273,90 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29781 490,95 |
| 84 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 8 855,80 | 361 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17498 364,00 |
| 85 | тракт. Сармановский, д. 10 | 9 545,30 | 298 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3968 362,28 |
| 86 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9 999,90 | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4359 927,44 |
| 87 | тракт. Сармановский, д. 2 | 4 591,10 | 111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4359 927,44 |
| 88 | тракт. Сармановский, д. 4 | 4 584,90 | 112 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1724 392,72 |
| 89 | тракт. Сармановский, д. 6 | 11 840,40 | 232 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4359 927,44 |
| 90 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 43 791,20 | 1698 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28190 885,94 |
| 91 | ул. Академика Королева, д. 22 | 4 956,50 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5304 000,00 |
| 92 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22 876,50 | 922 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13842 324,03 |
| 93 | ул. Аркылы, д. 19 | 6 551,70 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1807 223,81 |
| 94 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5 841,60 | 300 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3750 855,76 |
| 95 | ул. Аркылы, д. 5 | 2 587,70 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3120 000,00 |
| 96 | ул. Гвардейская, д. 4 | 565,60 | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4278 600,00 |
| 97 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 5 229,30 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8320 000,00 |
| 98 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 7 257,20 | 378 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13520 000,00 |
| 99 | ул. Железнодорожников, д. 63 | 5 716,20 | 297 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9828 000,00 |
| 100 | ул. Железнодорожников, д. 67 | 3 052,00 | 99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11774 034,48 |
| 101 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 5 059,60 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7467 814,80 |
| 102 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 5 167,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3731 164,16 |
| 103 | ул. им Комарова, д. 13 | 4 718,60 | 173 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7020 000,00 |
| 104 | ул. им Комарова, д. 4 | 6 290,30 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3796 000,00 |
| 105 | ул. им Маршала Жукова, д. 12 | 5 027,90 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1560 000,00 |
| 106 | ул. им маршала Чуйкова, д. 4 | 476,20 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6150 600,00 |
| 107 | ул. Нариманова, д. 40 | 13 443,90 | 657 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4115 399,08 |
| 108 | ул. Нариманова, д. 46 | 4 373,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2917 369,46 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 41, корп. А | 1 556,80 | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 550 673,50 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 45 | 9 397,30 | 258 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11516 975,81 |
| 111 | ул. Тан, д. 223 | 6 228,40 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5345 600,00 |
| 112 | ул. Тан, д. 225 | 2 954,20 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8216 000,00 |
| 113 | ул. Тан, д. 225, корп. А | 2 958,50 | 104 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8216 000,00 |
| 114 | ул. Тан, д. 231 | 16 906,30 | 748 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14924 000,00 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 31 | 5 948,70 | 351 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3431 200,70 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 109д | 3 399,40 | 97 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 475 986,14 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 19 791,80 | 1679 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9360 000,00 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16640 000,00 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19 741,50 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11440 000,00 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4 282,30 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1040 000,00 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 28 | 3 731,00 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1636 885,58 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23 773,00 | 939 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18742 830,11 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 7 155,50 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9182 056,00 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 36 | 3 728,80 | 175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5278 576,81 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 21 295,50 | 924 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23030 800,00 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 71 | 16 972,00 | 766 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4943 677,44 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 74 | 11 198,20 | 578 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3726 760,96 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 14 415,20 | 540 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4744 818,78 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 8 403,90 | 381 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2755 217,92 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 9 | 12 758,00 | 639 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13935 606,95 |
| 131 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 29 965,20 | 1145 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11307 353,07 |
| 132 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14 093,30 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6483 933,89 |

Руководитель Аппарата

# Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                              Г.К.АХМЕТОВА