Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление

Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5780 «Об утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

города Набережные Челны

на 2016-2021 годы»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 41 Устава города, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5780 «Об утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016-2021 годы» (в редакции постановлений Исполнительного комитета от 27.03.2018 №1627, от 28.03.2019 №1594) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить выделение денежных средств на финансирование Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотренных в бюджете города Набережные Челны по разделам (подразделам) 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование», 0703 «Дополнительное образование детей», 0707 «Молодежная политика», 0709 «Другие вопросы в области образования», 1101 «Физическая культура» на 2017 год в сумме 9 113,47 тыс. руб., на 2018 год в сумме 7 122,17 тыс. руб., на 2019 год в сумме 8 029,01 тыс. руб., на 2020 год в сумме 7 198,20 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 198,20 тыс. руб.»;

2) в паспорте программы объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам | Источники финансирования | Годы реализации программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период реализации |
|  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 9 113,47 | 7 122,17 | 8 029,01 | 7 198,20 | 7 198,20 | 38 661,05 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республиканский бюджет | 62 200,00 | 179 568,00 | - | - | - |  | 241 768,00 |
|  | Прочие источники | 353 518,33 | 603 901,26 | 143 799,21 | 62 245,98 | 57 844,75 | 33 942,93 | 1 255 252,46 |
|  | Всего | 415 718,33 | 792582,73 | 150 921,38 | 70 274,99 | 65 042,95 | 41 141,13 | 1 535 681,51 |

- главу 9 Программы изложить в следующий редакции:

«Глава 9. Ресурсное обеспечение программы

Необходимый объем финансирования программы 1 535 681,51 тыс. рублей. Источники и общий объем финансирования мероприятий программы приведен в таблице №8.9.

Таблица № 8.9.

| Источники финансирования | Итого, тыс. руб. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета РТ | 241 768,00 | 62 200,00 | 179 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города | 38 661,05 | 0,00 | 9 113,47 | 7 122,17 | 8 029,01 | 7 198,20 | 7 198,20 |
| Средства внебюджетных источников | 1 255 252,46 | 353 518,33 | 603 901,26 | 143 799,21 | 62 245,98 | 57 844,75 | 33 942,93 |
| Всего | 1 535 681,51 | 415 718,33 | 792 582,73 | 150 921,38 | 70 274,99 | 65 042,95 | 41 141,13 |

Примечание: Объем финансирования в разрезе источников подлежит ежегодному уточнению.

- приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя

Исполнительного комитета                                                                               И.С. Зуев

.

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

от _______________ №_________

Приложение №3

к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

города Набережные Челны на 2016 - 2021 годы, утвержденной постановлением

Исполнительного комитета от 03.11.2016 №5780

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

города Набережные Челны на 20162021 годы и финансирование мероприятий Программы

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год (базовый год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Наименование цели: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в городе Набережные Челны при неуклонном повышении качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В организациях с участием государства или муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых пунктов (внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий и перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2017 год | удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2 | 0,161 | 0,161 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | РТ | 0,00 | 49968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Съем показаний с приборов учета и техническое обслуживание узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | БГ | 0,00 | 9 113,47 | 7 122,17 | 8029,01 | 7 198,2 | 7 198,2 |
| Замена традиционных источников освещения на светодиодные | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2017-2021 годы | удельный расход электрической энергии, кВтч/м2 | 31,98 | 31,98 | 31,11 | 30,25 | 29,39 | 28,54 | 27,69 | ВИ | 0,00 | 3834,63 | 3834,63 | 3834,63 | 3834,63 | 3834,63 |
| 2. На объектах жилого фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий (ИТП) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2016-2017 годы | удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | РТ 50% ВИ 50% | 54000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | РТ 50% ВИ 50% | 70400,00 | 199200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внедрение системы диспетчеризации оборудования инженерных систем | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 26240,00 | 26240,00 | 26240,00 | 26240,00 | 26240,00 |
| Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2017-2021 годы | удельный расход электрической энергии, кВтч/м2 | 31,26 | 31,26 | 31,19 | 31,12 | 31,05 | 30,99 | 30,92 | ВИ | 0,00 | 3868,30 | 3868,30 | 3868,30 | 3868,30 | 3868,30 |
| Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловода №210, № 15 (29 мкр.), 1 пусковой комплекс (Ду159,219,426мм), №311 ТУ31-ТУ-33, капитальный ремонт трубопроводов Ду57-1020 мм, тепловодов при ликвидации ЦТП в Юго-Западе города (Ду89-219мм), тепловодов при ликвидации ЦТП Северо-Восточной части города, тепловода БСИ | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» (по согласованию) | 2016 год | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 12% | 12% | 11% | 10% | 9% | 7% | 7% | ВИ | 249424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловода №310, теплотрассы ТЭЦ -Новый город, замена трубопроводов II очереди. 2Ф1000 на 2Ф1200, капитальный ремонт трубопроводов Ду57-1020 мм, тепловода БСИ | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» (по согласованию) | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 346632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловода №210, №310, №320, теплотрассы ТЭЦ -Новый город, замена трубопроводов II очереди. 2Ф1000 на 2Ф1200, капитальный ремонт трубопроводов Ду57-1020 мм, тепловодов при ликвидации ЦТП в Юго-Западе города (Ду89-219мм), тепловода БСИ | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» (по согласованию) | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловода №310, №320, №111 ТУ 44 - ТУ 44а - ТУ 44б (Ду377/426мм), Реконструкция теплотрассы ТЭЦ -Новый город, замена трубопроводов II очереди. 2Ф1000 на 2Ф1200, Капитальный ремонт с использованием трубопроводов в ППУ изоляции Ду57-1020 мм | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» (по согласованию) | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,05 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловода №320, Капитальный ремонт с использованием трубопроводов в ППУ изоляции Ду57-1020 мм | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» (по согласованию) | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,82 | 0,00 |
| Реконструкция ПНС-6 с установкой ЧРП, автоматизацией и диспетчеризацией | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» (по согласованию) | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 29475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена осветительных приборов на светодиодные аналоги | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» (по согласованию) | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 583,00 | 665,00 | 399,00 | 377,00 | 413,00 | 0,00 |
| Ремонт котлов: ТГМ-84"Б" ст.8, ТГМ-84"Б" ст.4, ТГМЕ-464 ст.12, ТГМ-84"Б" ст.1, ТГМЕ-464 ст.11, ТГМ-84"Б" ст.3, ТГМЕ-464 ст.14 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» (по согласованию) | 2016-2020 годы | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях, кг.у.т./Гкал | 130,30 | 121,40 | 127,33 | 125,85 | 124,37 | 122,89 | 121,40 | ВИ | 11986,00 | 11986,00 | 11986,00 | 11986,00 | 11986,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт турбин: ст.№7, ст.№11, ст.№2,ст.№5, ст.№4 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» (по согласованию) | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 6116,00 | 6116,00 | 6116,00 | 6116,00 | 6116,00 | 0,00 |
| Главный корпус. Реконструкция с установкой постоянного торца на место временного | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» (по согласованию) | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 17983,33 | 17983,33 | 17983,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистка конденсаторов турбин | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» (по согласованию) | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 2526,00 | 2526,00 | 2526,00 | 2526,00 | 2526,00 | 0,00 |
| Чистка ПСГ-1,2 турбин | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» (по согласованию) | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 |
| Снижение доли ПВК, РОУ | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей (НН, СН2, СН1) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС (по согласованию) | ежегодно | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, % | 4,1% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | 3,8% | 3,7% | 3,6% | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой (СН2) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ (НН) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС с 2-мя и более трансформаторами (СН2, СН1, ВН) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС (НН, ВН) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция сетей освещения периметра СОВ и ВЗС | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017 год | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | ВИ | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отключение малонагруженных трубопроводов ВЗС | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация насосного оборудования КНС 2 при прудонакопителе №2 ПВиИК | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация насосного оборудования ПНС 2 УСШ ПВиИК | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация насосного оборудования насосной станции 1-го подъема ВЗС "БЕЛОУС" | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация насосного оборудования КНС КИСМ ПВиИК | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция системы возврата нагретой воды на градирни в зимний период ВОБ 2 Л/З | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция воздуходувной станции РОС | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 37500,00 | 37500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция системы отопления КНС 12 с установкой теплового насоса | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация насосного оборудования ВОБ 1 с установкой ВЧРП | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контроль соблюдения режимов работы насосов ВЗС по требуемым расходам воды | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация автоматизированной системы учета э/энергии | ЗАО «Челныводоканал» (по согласованию) | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование задачи: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | ежегодно | количество сотрудников бюджетных учреждений, прошедших повышение квалификации в области энергосбережения и энергоэффективности, человек | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | ежегодно | количество проведенных научно-практических семинаров по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, количество семинаров | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415718,33 | 792582,73 | 150 921,38 | 70 274,99 | 65042,95 | 41141,13 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 200,00 | 179 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 9 113,47 | 7 122,17 | 8029,01 | 7198,2 | 7198,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 518,33 | 603 901,26 | 143 799,21 | 62 245,98 | 57 844,75 | 33 942,93 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                      Г.К. Ахметова