Исполнительный комитет г. Набережные Челны

ПРОЕКТ

О внесении изменений в  Краткосрочный муниципальный план

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,

на 2020, 2021, 2022 годы

В соответствии  с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 раздела 6 Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2016 № 74 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 114/пр, частью 11 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Порядком утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155, пунктами 5.24, 5.25 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 №19/8, на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном домах.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы в утвержденном постановлением Исполнительного комитета от 25.11.2019 №6100, следующие изменения:

- главу 2 «Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:

«2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 219 362 граждан в 476 многоквартирных домах общей площадью 5 581 312,22 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м. | 50 437,20 | 100792,30 | 48480,70 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м. | 117688,50 | 64686,70 | 53558,50 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м. | 61206,00 | 55408,00 | 37717,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м. | 36814,30 | 58251,50 | 47181,12 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | кв.м. | 19279,20 | 62009,50 | 96052,20 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м. | 3045 | 5866,80 | 4384,50 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м. | 42771,32 | 88812,40 | 59260,30 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 96 | 26 | 36 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м. | 204937,66 | 187479,20 | 353351,7 |
| 10 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | кв.м. | 35183,00 | 11748,40 | 10149,80 |
| 11 | Установка ИТП | шт. | 125 | 0 | 0 |
| 12 | Изготовление Технических паспортов | шт. | 142 | 61 | 54 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-3 к нему.»

- главу 3 «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 3 761 022 652,23 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 844 831 087,00 рублей;

- бюджета города – 802 041 000,00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 2 114 150 565,23 рублей.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 281 620 961,00 | 281 620 961,00 | 281 589 165 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 856 059 543,97 | 644 301 385,90 | 613 789 635,36 |
| Всего | 1 405 027 504,97 | 1 193 269 346,9 | 1 162 725 800,36 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 38179121,92 | 33 398 889,17 | 29 900 412,68 |
| 2 | Технический надзор | 17710565,37 | 11 412 703,91 | 11 328 206,77 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 90 044 834,56 | 167 583 162,7 | 92 719 328,94 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 155 855 958,30 | 128 748 998,36 | 115 974 787 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 81 104 106,69 | 108 188 209,39 | 64 570 040,49 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 68 159 873,14 | 103 873 930,69 | 75 841 353,28 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24 738 318,36 | 65 443 047,26 | 50 247 207,92 |
| 9 | Ремонт подвала | 1 698 574,23 | 3 385 208 | 5 586 480 |
| 10 | Ремонт крыш | 90 576 613,95 | 168 172 900,19 | 154 333 034,16 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 214 795 914,5 | 61 421 341,33 | 76150000 |
| 12 | Ремонт фасада | 470 223 983,03 | 321 293 593,87 | 471 258 451,73 |
| 13 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 12 084 019,17 | 12 500 000,00 | 6 200 000 |
| 14 | Установка ИТП | 121 586 894,09 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Изготовление технических паспортов | 18 268 727,66 | 7847 362,03 | 8 616 497,39 |
|  | Итого | 1 405 027 504,97 | 1 193 269 346,90 | 1 162 725 800,36 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-3 к Краткосрочному муниципальному плану».

- Управлению делопроизводства Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, а также размещение его на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

- Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru.

- Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Руководителя

Исполнительного комитета                                                                        И. С. Зуев

# Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021,  2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 250,30 | 13 956,90 | 12 738,23 | 735 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 392 362,60 | 352 845,82 | 297 894,42 | 741 622,36 | 0,00 | 80,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 113,80 | 9 070,40 | 8 550,80 | 596 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка | 2 455 483,53 | 635 212,28 | 536 285,77 | 1 283 985,48 | 0,00 | 202,70 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 12 254 653,87 | 2 990 135,54 | 2 524 458,70 | 6 740 059,63 | 0,00 | 273,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 284 694,45 | 576 284,81 | 486 535,54 | 3 221 874,10 | 0,00 | 352,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 393,90 | 2 576,00 | 2 396,40 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 8 739 144,96 | 2 132 351,37 | 1 800 263,86 | 4 806 529,73 | 0,00 | 2 574,96 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 31 405,30 | 26 865,60 | 25 662,10 | 1091 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 3 098 094,48 | 750 053,62 | 333 241,98 | 2 014 798,88 | 0,00 | 98,65 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 488,30 | 8 793,93 | 8 388,73 | 485 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 1 103 505,03 | 262 842,37 | 221 907,91 | 618 754,75 | 0,00 | 105,21 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 291,90 | 4 150,00 | 3 998,20 | 214 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 907 936,60 | 1 879 426,07 | 1 586 728,57 | 4 441 781,96 | 0,00 | 1 494,35 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 1979 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 450,20 | 2 647,80 | 2 573,40 | 151 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов | 10 824 553,83 | 2 641 191,13 | 2 229 858,09 | 5 953 504,61 | 0,00 | 3 137,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 135 032,24 | 318 338,31 | 268 761,04 | 547 932,89 | 0,00 | 85,49 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 362,90 | 4 221,40 | 4 012,58 | 193 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 714 229,48 | 2 696 176,36 | 1 376 280,03 | 6 641 773,09 | 0,00 | 1 997,84 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 7 | 6 054,40 | 4 509,90 | 3 899,50 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 6 585 007,75 | 1 595 509,50 | 947 028,52 | 4 042 469,73 | 0,00 | 1 087,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2001 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 903,10 | 2 753,20 | 2 111,70 | 36 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 2 598 209,49 | 235 148,79 | 260 653,10 | 2 102 407,60 | 0,00 | 894,98 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 2001 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 709,70 | 3 039,70 | 2 424,30 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 447 765,54 | 105 246,06 | 101 232,33 | 241 287,15 | 0,00 | 120,70 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 2010 | 2007 | Стены кирпичные | 12 | 4 | 19 285,60 | 19 285,60 | 12 985,80 | 210 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 323 473,21 | 253 760,00 | 214 240,00 | 855 473,21 | 0,00 | 68,62 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 036,60 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка | 2 538 125,10 | 615 865,37 | 319 951,91 | 1 602 307,82 | 0,00 | 420,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 2000 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 461,40 | 8 969,20 | 8 774,20 | 448 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 896 310,94 | 214 822,46 | 181 366,50 | 500 121,98 | 0,00 | 71,93 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2002 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 962,50 | 2 092,00 | 2 031,00 | 106 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 577 031,32 | 163 220,41 | 137 800,84 | 276 010,07 | 0,00 | 194,78 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 4 | 11 618,10 | 8 981,40 | 8 981,40 | 384 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 992 086,30 | 795 613,98 | 225 834,88 | 1 970 637,44 | 0,00 | 257,54 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 146,90 | 4 790,10 | 4 789,40 | 215 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 553 997,70 | 415 193,85 | 350 532,52 | 788 271,33 | 0,00 | 252,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 672,80 | 5 273,70 | 5 273,70 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 575 777,28 | 524 852,98 | 443 113,58 | 607 810,72 | 0,00 | 236,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 1991 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 19 309,70 | 14 367,30 | 13 501,98 | 777 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 6 825 565,05 | 1 088 902,87 | 497 616,03 | 5 239 046,15 | 0,00 | 353,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 475,50 | 3 016,00 | 2 664,00 | 71 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 825 861,82 | 718 099,57 | 775 116,85 | 332 645,40 | 0,00 | 525,35 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 605 218,57 | 189 174,34 | 159 712,76 | 256 331,47 | 0,00 | 201,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2001 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 220,70 | 6 680,10 | 6 529,50 | 339 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 869 619,47 | 207 288,26 | 175 005,66 | 487 325,55 | 0,00 | 94,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 1986 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 561,30 | 10 473,00 | 9 348,80 | 529 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 650 354,95 | 1 086 271,27 | 317 097,88 | 3 246 985,80 | 0,00 | 342,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 543,90 | 6 465,70 | 6 465,70 | 357 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов | 17 199 243,90 | 2 370 365,61 | 1 066 701,68 | 13 762 176,61 | 0,00 | 2 013,04 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 4 754 031,92 | 1 312 305,19 | 1 107 929,79 | 2 333 796,94 | 0,00 | 654,24 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 437,90 | 2 581,60 | 2 264,40 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 602 309,95 | 176 784,79 | 149 252,73 | 276 272,43 | 0,00 | 175,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 1978 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 701,80 | 2 758,30 | 2 542,90 | 160 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 538 390,48 | 164 944,00 | 139 256,00 | 234 190,48 | 0,00 | 145,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 868,80 | 3 669,70 | 3 581,51 | 195 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 712 482,33 | 177 034,30 | 149 463,38 | 385 984,65 | 0,00 | 146,34 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 5 527 538,82 | 1 866 841,96 | 1 576 104,28 | 2 084 592,58 | 0,00 | 1 408,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 735,90 | 16 786,10 | 15 596,70 | 796 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 1 489 526,46 | 362 651,46 | 306 172,95 | 820 702,05 | 0,00 | 75,47 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 2 775 293,11 | 685 152,00 | 278 448,00 | 1 811 693,11 | 0,00 | 42,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11А | 1987 | 2016 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 178 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, ПСД разработка | 3 103 505,52 | 757 255,35 | 639 322,14 | 1 706 928,03 | 0,00 | 692,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 934,70 | 3 315,90 | 2 198,00 | 390 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 31 929 696,52 | 7 119 555,17 | 13 313 107,82 | 11 497 033,53 | 0,00 | 5 380,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 507,10 | 2 456,00 | 1 696,60 | 260 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Замена лифтов, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 24 644 175,51 | 5 902 937,74 | 10 534 964,76 | 8 206 273,01 | 0,00 | 5 467,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 490,10 | 2 510,70 | 1 365,00 | 222 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Замена лифтов, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши | 24 643 877,02 | 5 902 864,91 | 12 483 566,28 | 6 257 445,83 | 0,00 | 5 488,49 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 899,50 | 3 296,00 | 2 318,60 | 311 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов, Ремонт крыши | 31 929 202,84 | 7 119 434,71 | 14 110 670,29 | 10 699 097,84 | 0,00 | 5 412,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 2004 | 0 | Стены кирпичные | 6 | 1 | 3 409,20 | 2 409,40 | 2 213,60 | 70 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов | 1 660 501,76 | 626 771,82 | 429 159,82 | 604 570,12 | 0,00 | 487,06 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 499,12 | 3 967,64 | 3 504,94 | 157 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 14 089 285,06 | 3 406 569,40 | 2 876 038,10 | 7 806 677,56 | 0,00 | 2 562,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 420,10 | 2 893,80 | 2 348,10 | 125 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 9 114 301,57 | 2 497 651,21 | 1 938 131,77 | 4 678 518,59 | 0,00 | 2 062,01 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 2002 | 2011 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 5 653,50 | 3 713,40 | 3 023,70 | 45 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 672 440,94 | 632 295,33 | 433 823,11 | 606 322,50 | 0,00 | 295,82 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 28 261,90 | 21 905,70 | 20 864,20 | 1066 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 461 380,85 | 292 100,28 | 246 609,25 | 922 671,32 | 0,00 | 51,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 626,50 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 3 562 333,54 | 1 019 522,46 | 660 744,37 | 1 882 066,71 | 0,00 | 982,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 1973 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 065,80 | 4 212,00 | 4 174,40 | 196 | Счет регионального оператора | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 6 860 674,98 | 1 791 502,65 | 1 112 515,02 | 3 956 657,31 | 0,00 | 1 354,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 1975 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 295,10 | 15 960,80 | 15 357,00 | 855 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 22 771 574,93 | 1 466 968,95 | 1 415 555,74 | 19 889 050,24 | 0,00 | 1 122,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 1982 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 13 701,00 | 10 257,40 | 9 514,80 | 588 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 33 922 436,09 | 7 371 612,30 | 4 423 574,32 | 22 127 249,47 | 0,00 | 2 475,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,60 | 2 627,10 | 2 452,60 | 140 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 5 278 830,04 | 1 344 928,00 | 1 235 472,00 | 2 698 430,04 | 0,00 | 1 513,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 386,10 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 197 988,70 | 278 332,09 | 234 985,29 | 684 671,32 | 0,00 | 68,90 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1972 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 14 664,10 | 11 940,50 | 11 444,40 | 572 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 545 550,78 | 174 124,82 | 279 704,26 | 1 091 721,70 | 0,00 | 105,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 365,40 | 2 560,30 | 2 518,60 | 139 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 682 555,60 | 315 793,61 | 266 612,64 | 100 149,35 | 0,00 | 202,82 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 9 | 8 087,50 | 6 079,36 | 5 733,66 | 347 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 100 195,33 | 327 470,64 | 276 471,12 | 496 253,57 | 0,00 | 136,04 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 21 277,50 | 17 695,70 | 16 982,70 | 909 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 526 200,48 | 237 574,09 | 283 829,28 | 1 004 797,11 | 0,00 | 71,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 1973 | 2014 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 900,30 | 2 313,30 | 2 210,70 | 113 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 2 654 101,65 | 646 075,80 | 545 457,44 | 1 462 568,41 | 0,00 | 915,11 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 1964 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 599,10 | 2 034,70 | 1 886,00 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 479 538,22 | 603 604,33 | 509 600,38 | 1 366 333,51 | 0,00 | 954,00 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 583,90 | 4 690,20 | 4 689,90 | 190 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 676 837,61 | 653 240,81 | 251 506,58 | 1 772 090,22 | 0,00 | 479,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 1965 | 2009 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 4 | 3 | 2 242,90 | 2 033,70 | 1 990,70 | 94 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 5 308 759,55 | 1 503 448,43 | 769 304,82 | 3 036 006,30 | 0,00 | 2 366,92 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 490,20 | 3 937,00 | 3 688,10 | 237 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 2 606 250,00 | 634 400,00 | 535 600,00 | 1 436 250,00 | 0,00 | 580,43 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 60 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 3 | 5 780,00 | 5 752,60 | 5 454,30 | 301 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Замена лифтов, Ремонт крыши | 20 988 102,71 | 5 113 795,48 | 5 417 384,70 | 10 456 922,53 | 0,00 | 3 631,16 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 731,60 | 5 198,00 | 4 903,10 | 282 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 7 638 406,70 | 2 058 279,11 | 937 727,44 | 4 642 400,15 | 0,00 | 1 134,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 62 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 096,90 | 2 778,30 | 2 747,80 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 432 296,19 | 429 172,56 | 362 334,21 | 640 789,42 | 0,00 | 462,49 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 4 973,40 | 2 968,80 | 2 232,38 | 270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 7 562 169,75 | 1 497 184,00 | 1 264 016,00 | 4 800 969,75 | 0,00 | 1 520,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 989,00 | 3 877,70 | 2 581,80 | 144 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 5 662 657,15 | 1 605 180,14 | 1 355 193,07 | 2 702 283,94 | 0,00 | 1 419,57 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 1965 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 193,20 | 2 034,20 | 1 872,60 | 108 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 6 199 045,81 | 1 447 177,84 | 1 921 797,68 | 2 830 070,29 | 0,00 | 2 826,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 1965 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 607,40 | 2 041,50 | 1 871,90 | 99 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 9 556 037,68 | 2 204 614,82 | 3 361 273,16 | 3 990 149,70 | 0,00 | 3 664,97 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 644,50 | 7 176,90 | 6 560,88 | 387 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 10 320 394,39 | 2 634 147,90 | 1 523 911,75 | 6 162 334,74 | 0,00 | 1 193,87 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 273,00 | 4 611,20 | 4 508,00 | 265 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Изготовление технических паспортов | 3 057 125,72 | 757 231,55 | 639 302,05 | 1 660 592,12 | 0,00 | 579,77 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 622,80 | 24 994,80 | 23 192,80 | 1270 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 222 956,86 | 2 385 344,00 | 754 856,00 | 6 082 756,86 | 0,00 | 282,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 758,80 | 16 773,10 | 15 854,00 | 804 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 022 553,53 | 1 649 440,00 | 492 560,00 | 4 880 553,53 | 0,00 | 355,41 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 371,00 | 11 577,60 | 10 698,30 | 655 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 916 527,41 | 349 178,50 | 294 798,24 | 1 272 550,67 | 0,00 | 143,33 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 634,60 | 11 655,40 | 11 182,80 | 723 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 396 695,11 | 1 491 381,16 | 459 116,88 | 4 446 197,07 | 0,00 | 469,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 438,70 | 2 626,40 | 2 466,40 | 152 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 210 306,23 | 259 450,13 | 219 043,96 | 731 812,14 | 0,00 | 351,97 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 3 507,20 | 2 611,80 | 611,00 | 805 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 7 085 739,63 | 1 464 762,46 | 736 343,71 | 4 884 633,46 | 0,00 | 2 020,34 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 538,40 | 4 250,90 | 4 002,60 | 226 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 591 754,22 | 152 256,00 | 128 544,00 | 310 954,22 | 0,00 | 106,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 13 096,70 | 10 609,60 | 9 586,95 | 580 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 056 642,38 | 251 313,56 | 212 174,56 | 593 154,26 | 0,00 | 80,68 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 257,10 | 7 954,90 | 7 641,80 | 507 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 11 265 767,03 | 2 174 031,68 | 953 604,98 | 8 138 130,37 | 0,00 | 1 216,99 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 542,90 | 4 291,20 | 4 052,41 | 206 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 677 263,69 | 173 132,86 | 146 169,55 | 357 961,28 | 0,00 | 122,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 8 654,20 | 7 173,30 | 6 799,50 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 496 223,72 | 941 518,70 | 294 888,74 | 2 259 816,28 | 0,00 | 403,99 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 38 098,80 | 32 226,19 | 29 195,41 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 16 379 185,42 | 1 233 735,83 | 1 374 383,53 | 13 771 066,06 | 0,00 | 429,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 15 173,90 | 11 963,40 | 10 844,80 | 204 | Счет регионального оператора | Технадзор, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Установка ИТП | 1 284 024,67 | 203 781,01 | 172 044,62 | 908 199,04 | 0,00 | 84,62 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 1981 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 722,80 | 16 483,60 | 15 547,40 | 746 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 23 653 713,62 | 4 352 729,23 | 3 674 845,17 | 15 626 139,22 | 0,00 | 1 088,89 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 6 208,30 | 5 692,77 | 5 355,68 | 329 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 401 487,27 | 652 225,29 | 550 649,22 | 1 198 612,76 | 0,00 | 386,82 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 316,70 | 5 453,90 | 4 027,12 | 380 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 15 169 642,13 | 3 199 667,68 | 2 501 358,78 | 9 468 615,67 | 0,00 | 2 073,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 1973 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 5 451,30 | 5 427,27 | 4 213,79 | 388 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 14 921 082,52 | 3 030 600,00 | 3 230 650,00 | 8 659 832,52 | 0,00 | 2 737,16 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 1986 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 194,60 | 3 963,70 | 3 911,90 | 233 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 2 681 143,50 | 652 674,01 | 551 028,06 | 1 477 441,43 | 0,00 | 639,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 6 205,20 | 5 215,30 | 4 692,30 | 287 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 7 174 605,90 | 2 442 282,34 | 1 490 726,90 | 3 241 596,66 | 0,00 | 1 156,22 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 766,70 | 3 912,60 | 3 685,90 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 8 406 324,20 | 1 908 577,27 | 1 611 339,82 | 4 886 407,11 | 0,00 | 1 763,55 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 171,00 | 3 915,90 | 3 677,30 | 189 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 9 955 085,75 | 2 415 984,00 | 2 039 724,19 | 5 499 377,56 | 0,00 | 2 386,74 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 737,50 | 3 870,30 | 3 770,00 | 215 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 9 933 423,80 | 2 416 010,69 | 1 339 746,73 | 6 177 666,38 | 0,00 | 2 096,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 680,60 | 7 156,20 | 6 773,10 | 363 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 872 333,04 | 220 816,39 | 186 426,95 | 465 089,70 | 0,00 | 90,11 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 059,90 | 5 458,90 | 4 982,80 | 206 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 219 204,55 | 1 292 739,30 | 691 411,05 | 3 235 054,20 | 0,00 | 739,27 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1977 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 19 938,80 | 17 870,30 | 17 076,80 | 935 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 421 840,13 | 286 145,00 | 241 581,44 | 894 113,69 | 0,00 | 71,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 26 245,00 | 20 365,00 | 18 937,30 | 877 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 640 013,52 | 338 473,47 | 285 760,39 | 1 015 779,66 | 0,00 | 62,49 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 703,60 | 7 196,80 | 6 963,10 | 317 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8 860 108,41 | 1 964 075,84 | 958 195,19 | 5 937 837,38 | 0,00 | 913,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 242,00 | 5 436,30 | 5 094,70 | 253 | Счет регионального оператора | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 507 233,41 | 1 243 869,22 | 550 151,89 | 3 713 212,30 | 0,00 | 760,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 4 659,90 | 3 846,30 | 3 365,40 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 812 544,32 | 301 835,93 | 261 140,06 | 249 568,33 | 0,00 | 174,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 393,10 | 3 563,70 | 3 309,80 | 184 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 9 742 455,09 | 2 490 512,61 | 2 102 645,89 | 5 149 296,59 | 0,00 | 2 217,67 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 622,70 | 3 773,00 | 1 217,40 | 82 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 799 570,74 | 269 679,79 | 271 270,35 | 258 620,60 | 0,00 | 172,97 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 864,90 | 3 818,60 | 3 194,60 | 168 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 9 822 258,07 | 2 490 650,11 | 1 802 761,98 | 5 528 845,98 | 0,00 | 2 019,01 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 190 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 855 033,02 | 318 353,90 | 268 774,20 | 267 904,92 | 0,00 | 177,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 913 563,81 | 295 559,47 | 233 955,95 | 384 048,39 | 0,00 | 190,99 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 2008 | 2007 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 790,80 | 3 400,90 | 3 048,20 | 134 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 733 110,18 | 137 903,36 | 116 426,61 | 478 780,21 | 0,00 | 193,39 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 2006 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 819,50 | 3 586,40 | 3 194,40 | 76 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 221 212,77 | 872 408,32 | 736 541,45 | 1 612 263,00 | 0,00 | 668,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 045,00 | 13 882,50 | 12 905,90 | 791 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 24 537 659,66 | 6 246 050,27 | 2 573 304,73 | 15 718 304,66 | 0,00 | 1 439,58 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 1988 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 21 542,20 | 16 070,10 | 15 036,80 | 948 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 7 424 409,66 | 859 332,95 | 725 502,41 | 5 839 574,30 | 0,00 | 344,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 673,60 | 7 039,10 | 6 691,50 | 365 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 001 171,81 | 1 460 751,33 | 533 257,27 | 4 007 163,21 | 0,00 | 691,89 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 934,20 | 5 351,50 | 4 800,10 | 259 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 2 951 611,46 | 746 800,85 | 330 495,80 | 1 874 314,81 | 0,00 | 425,66 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 1985 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 24 | 24 657,00 | 18 504,10 | 17 320,40 | 1217 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 13 936 391,89 | 3 831 070,94 | 3 234 428,75 | 6 870 892,20 | 0,00 | 565,21 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 698,40 | 5 675,80 | 5 493,20 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 883 124,76 | 215 696,00 | 182 104,00 | 485 324,76 | 0,00 | 114,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 1992 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 13 | 43 695,50 | 30 908,60 | 29 593,10 | 1498 | Счет регионального оператора | Технадзор, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Замена лифтов | 17 914 886,64 | 1 360 984,34 | 1 481 814,65 | 15 072 087,65 | 0,00 | 409,99 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 860 884,33 | 190 320,00 | 160 680,00 | 509 884,33 | 0,00 | 66,47 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 2005 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 8 | 4 | 9 000,60 | 6 315,40 | 6 266,80 | 240 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 792 563,22 | 184 566,44 | 155 822,49 | 452 174,29 | 0,00 | 88,06 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 19 418,10 | 14 065,40 | 12 799,40 | 632 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 13 135 500,00 | 1 197 376,00 | 1 449 424,00 | 10 488 700,00 | 0,00 | 676,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 426,10 | 4 217,30 | 4 210,10 | 261 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 693 604,77 | 170 651,84 | 144 074,91 | 378 878,02 | 0,00 | 127,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 1974 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 25 | 23 033,80 | 17 068,30 | 16 034,31 | 967 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 248 281,54 | 491 385,48 | 414 858,23 | 1 342 037,83 | 0,00 | 97,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 489,20 | 4 508,90 | 1 391,10 | 82 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 2 684 057,90 | 653 385,13 | 551 628,43 | 1 479 044,34 | 0,00 | 488,97 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 1983 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 457,70 | 3 938,20 | 3 146,00 | 227 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 9 935 284,95 | 2 124 228,44 | 1 793 405,98 | 6 017 650,53 | 0,00 | 2 228,79 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 1985 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 348,90 | 3 925,60 | 3 560,20 | 225 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Замена лифтов | 9 779 206,08 | 2 092 089,67 | 1 766 272,43 | 5 920 843,98 | 0,00 | 1 828,26 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 23 | 61 911,40 | 48 267,70 | 44 023,42 | 2129 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 22 052 381,49 | 2 921 866,15 | 955 346,01 | 18 175 169,33 | 0,00 | 356,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 2008 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 7 966,50 | 5 330,20 | 5 286,00 | 140 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 786 450,97 | 203 057,18 | 171 433,52 | 411 960,27 | 0,00 | 98,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 32 464,00 | 23 340,70 | 21 336,50 | 926 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 8 757 000,00 | 1 131 584,00 | 599 616,00 | 7 025 800,00 | 0,00 | 269,74 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 1977 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 9 989,30 | 8 221,60 | 7 768,00 | 345 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 22 893 292,21 | 4 299 269,71 | 2 229 711,32 | 16 364 311,18 | 0,00 | 2 291,78 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 677,00 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 476 969,64 | 532 603,31 | 449 656,89 | 494 709,44 | 0,00 | 260,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 737,10 | 3 245,50 | 3 172,10 | 179 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 861 719,12 | 319 532,05 | 269 768,87 | 1 272 418,20 | 0,00 | 498,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 257,10 | 3 274,70 | 3 187,00 | 193 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 4 042 183,27 | 844 859,72 | 513 283,20 | 2 684 040,35 | 0,00 | 949,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 2008 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 25 | 1 | 22 870,10 | 16 220,50 | 14 312,20 | 260 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор | 19 741 221,67 | 1 504 402,09 | 646 337,69 | 17 590 481,89 | 0,00 | 863,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 23 862,00 | 20 817,30 | 19 293,10 | 1192 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 2 177 415,45 | 530 191,37 | 447 620,58 | 1 199 603,50 | 0,00 | 91,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 983,30 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 082 663,70 | 677 001,10 | 571 566,51 | 1 834 096,09 | 0,00 | 1 033,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1976 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 437,10 | 9 213,76 | 8 592,86 | 523 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 100 825,16 | 268 052,34 | 226 306,48 | 606 466,34 | 0,00 | 105,47 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 1980 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 747,90 | 14 649,50 | 14 069,30 | 724 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 146 329,90 | 1 248 583,48 | 1 198 394,25 | 6 699 352,17 | 0,00 | 487,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 495,40 | 12 943,50 | 12 127,50 | 706 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП | 11 842 437,08 | 2 876 232,80 | 2 428 294,91 | 6 537 909,37 | 0,00 | 676,89 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 631,00 | 9 358,70 | 9 227,70 | 572 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 125 823,45 | 268 855,93 | 226 984,92 | 629 982,60 | 0,00 | 105,90 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 871,40 | 10 389,00 | 9 803,40 | 685 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 6 092 930,12 | 421 056,00 | 699 744,00 | 4 972 130,12 | 0,00 | 513,24 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 27 380,00 | 20 619,30 | 19 847,30 | 1281 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 3 183 319,76 | 609 024,00 | 514 176,00 | 2 060 119,76 | 0,00 | 116,26 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 910,00 | 10 318,69 | 9 694,15 | 655 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 467 933,38 | 294 789,68 | 252 256,86 | 920 886,84 | 0,00 | 123,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 455,30 | 14 869,60 | 14 096,50 | 725 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 296 775,13 | 304 512,00 | 257 088,00 | 735 175,13 | 0,00 | 74,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 596 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 157 736,38 | 310 686,81 | 296 090,73 | 550 958,84 | 0,00 | 90,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 29 271,80 | 23 010,90 | 21 522,06 | 1065 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 402 919,10 | 326 977,80 | 276 055,03 | 799 886,27 | 0,00 | 47,93 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 1988 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 22 | 72 696,00 | 61 239,20 | 58 296,30 | 2779 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 2 781 420,46 | 507 520,00 | 228 480,00 | 2 045 420,46 | 0,00 | 38,26 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2019 | Стены из монолитного железобетона | 19 | 1 | 9 633,30 | 7 642,00 | 6 389,30 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 440 927,09 | 1 571 586,21 | 1 326 830,98 | 3 542 509,90 | 0,00 | 668,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 403,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 915 026,24 | 594 360,78 | 301 796,40 | 2 018 869,06 | 0,00 | 1 213,08 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 017,50 | 4 384,00 | 4 375,00 | 183 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 7 640 630,67 | 1 313 039,98 | 507 950,15 | 5 819 640,54 | 0,00 | 1 522,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 694,10 | 9 544,70 | 8 585,30 | 438 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 766 540,15 | 650 138,80 | 548 887,67 | 1 567 513,68 | 0,00 | 202,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 878,70 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, ПСД разработка | 3 470 785,69 | 846 871,71 | 514 981,85 | 2 108 932,13 | 0,00 | 711,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 998,40 | 9 207,90 | 8 638,40 | 412 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 9 106 117,40 | 1 216 590,15 | 1 871 383,49 | 6 018 143,76 | 0,00 | 827,95 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 1987 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 620,40 | 7 382,80 | 6 878,50 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 6 813 859,68 | 1 410 782,51 | 1 191 070,48 | 4 212 006,69 | 0,00 | 790,43 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 1995 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 783,90 | 3 997,20 | 3 818,10 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Замена лифтов | 14 642 263,05 | 2 688 918,79 | 2 919 552,75 | 9 033 791,51 | 0,00 | 3 060,74 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1971 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 351,90 | 7 228,90 | 6 478,72 | 346 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 418 296,21 | 406 151,13 | 365 029,23 | 1 647 115,85 | 0,00 | 258,59 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 9 071,80 | 6 592,90 | 4 877,20 | 16 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 027 749,64 | 680 903,82 | 574 861,43 | 1 771 984,39 | 0,00 | 333,75 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 393,90 | 5 734,50 | 5 574,90 | 257 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 188 357,89 | 192 857,60 | 162 822,40 | 832 677,89 | 0,00 | 160,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 15 326,90 | 13 700,00 | 11 848,56 | 838 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13 418 022,99 | 1 081 034,01 | 2 016 700,84 | 10 320 288,14 | 0,00 | 875,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 36 531,40 | 27 361,20 | 25 575,70 | 1552 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 385 376,27 | 985 917,83 | 476 635,55 | 6 922 822,89 | 0,00 | 229,54 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 1978 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 16 994,20 | 12 956,10 | 12 344,00 | 801 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 135 913,86 | 277 390,53 | 234 190,36 | 624 332,97 | 0,00 | 66,84 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 273,90 | 14 288,60 | 13 813,50 | 694 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 102 367,73 | 279 930,57 | 236 334,82 | 586 102,34 | 0,00 | 60,32 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 1978 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 14 741,00 | 12 906,90 | 12 165,80 | 809 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 107 015,82 | 277 356,14 | 234 161,34 | 595 498,34 | 0,00 | 75,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 999,90 | 7 153,80 | 7 145,80 | 360 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 15 251 169,84 | 2 122 760,44 | 1 992 943,28 | 11 135 466,12 | 0,00 | 1 525,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 488,60 | 4 660,50 | 4 538,10 | 193 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 6 128 783,27 | 1 491 885,12 | 1 259 542,35 | 3 377 355,80 | 0,00 | 1 116,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 6 127 153,57 | 1 491 487,47 | 1 259 206,64 | 3 376 459,46 | 0,00 | 1 149,67 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 10 438,90 | 10 113,50 | 6 388,80 | 365 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 10 577 997,24 | 2 574 931,33 | 1 673 917,43 | 6 329 148,48 | 0,00 | 1 013,32 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 1999 | 1999 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 17 429,80 | 10 790,50 | 10 753,00 | 255 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада | 12 716 482,73 | 1 858 704,00 | 1 413 496,00 | 9 444 282,73 | 0,00 | 729,58 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 1 844,00 | 1 234,10 | 1 064,70 | 60 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 292 831,45 | 455 340,54 | 384 426,85 | 1 453 064,06 | 0,00 | 1 243,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 8 550,80 | 8 550,80 | 6 415,70 | 194 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 025 999,20 | 240 462,48 | 203 013,40 | 582 523,32 | 0,00 | 119,99 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 17 | 1 | 8 566,00 | 8 566,00 | 6 428,80 | 172 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 091 162,08 | 240 462,48 | 203 013,40 | 647 686,20 | 0,00 | 127,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 933,70 | 3 276,90 | 3 209,90 | 37 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 763 435,77 | 164 728,65 | 139 074,19 | 459 632,93 | 0,00 | 154,74 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 425,60 | 10 051,70 | 10 014,70 | 444 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор | 5 209 312,50 | 1 271 072,25 | 1 073 118,38 | 2 865 121,87 | 0,00 | 419,24 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 20 823 673,12 | 2 068 926,93 | 3 097 134,06 | 15 657 612,13 | 0,00 | 596,57 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1993 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 22 876,50 | 17 169,90 | 16 819,30 | 922 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 923 851,28 | 247 520,00 | 428 480,00 | 1 247 851,28 | 0,00 | 84,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 423,10 | 3 889,80 | 3 522,00 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 7 320 273,44 | 1 703 997,45 | 1 438 620,80 | 4 177 655,19 | 0,00 | 1 655,01 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 35 302,10 | 25 750,30 | 25 361,60 | 933 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 28 511 922,03 | 1 940 133,98 | 2 459 293,44 | 24 112 494,61 | 0,00 | 807,66 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 668,70 | 10 331,50 | 10 273,40 | 478 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 014 854,43 | 3 009 340,97 | 1 540 673,11 | 7 464 840,35 | 0,00 | 1 029,67 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 597,70 | 2 314,90 | 2 239,60 | 130 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 115 648,37 | 271 614,30 | 532 313,71 | 311 720,36 | 0,00 | 429,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 319,10 | 3 877,20 | 3 724,50 | 202 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 5 212 500,00 | 1 268 800,00 | 1 071 200,00 | 2 872 500,00 | 0,00 | 1 206,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 520 353,20 | 366 329,46 | 309 278,15 | 844 745,59 | 0,00 | 353,69 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 059,30 | 5 225,10 | 4 223,60 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 3 630 757,38 | 900 000,00 | 877 111,53 | 1 853 645,85 | 0,00 | 514,32 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 830,70 | 2 830,50 | 1 551,70 | 118 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 2 660 898,00 | 647 734,11 | 546 857,49 | 1 466 306,40 | 0,00 | 694,62 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 037,80 | 4 657,50 | 4 194,00 | 213 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 22 286 490,49 | 5 730 859,83 | 10 138 348,88 | 6 417 281,78 | 0,00 | 4 423,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 163,90 | 1 926,90 | 1 837,60 | 83 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 9 546 995,50 | 2 438 587,18 | 3 964 007,21 | 3 144 401,11 | 0,00 | 4 411,94 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 160,90 | 1 924,10 | 1 812,10 | 116 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 051 488,34 | 256 563,15 | 216 606,60 | 578 318,59 | 0,00 | 486,60 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 400,20 | 3 884,50 | 3 798,00 | 191 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Замена лифтов | 3 930 188,99 | 975 222,63 | 823 343,95 | 2 131 622,41 | 0,00 | 893,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 4 613,40 | 3 467,00 | 2 764,00 | 233 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 12 982 586,67 | 1 726 522,72 | 6 379 044,28 | 4 877 019,67 | 0,00 | 2 814,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1974 | 2010 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 903,00 | 575,80 | 440,00 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 1 850 129,53 | 418 372,68 | 990 607,99 | 441 148,86 | 0,00 | 2 048,87 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 1989 | 2005 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 731,40 | 3 799,00 | 3 338,30 | 164 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Замена лифтов | 15 516 552,66 | 5 574 702,38 | 5 271 265,12 | 4 670 585,16 | 0,00 | 3 279,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 584,50 | 2 331,10 | 2 265,10 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов, Ремонт крыши | 9 398 083,99 | 1 635 835,22 | 1 381 074,00 | 6 381 174,77 | 0,00 | 3 636,33 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 168,80 | 4 666,80 | 4 381,10 | 229 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Замена лифтов | 11 234 370,52 | 2 918 229,63 | 2 463 751,24 | 5 852 389,65 | 0,00 | 2 173,50 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 348,50 | 4 269,80 | 3 252,00 | 146 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 5 302 509,65 | 1 290 762,35 | 509 741,99 | 3 502 005,31 | 0,00 | 991,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 1961 | 2007 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 603,50 | 535,70 | 535,70 | 19 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 4 682 423,16 | 981 291,61 | 2 028 467,50 | 1 672 664,05 | 0,00 | 7 758,78 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 1962 | 2009 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 656,00 | 653,30 | 463,70 | 46 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 6 841 145,82 | 1 440 789,22 | 3 616 404,02 | 1 783 952,58 | 0,00 | 10 428,58 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 297,40 | 5 970,38 | 5 593,58 | 292 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 5 212 500,00 | 1 268 800,00 | 1 071 200,00 | 2 872 500,00 | 0,00 | 714,30 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 846,60 | 33 821,50 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 45 230 807,42 | 5 163 140,21 | 7 736 093,79 | 32 331 573,42 | 0,00 | 1 135,12 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 673,40 | 6 856,10 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 11 661 032,70 | 2 491 068,40 | 1 103 115,12 | 8 066 849,18 | 0,00 | 1 344,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 21 244,70 | 18 680,60 | 18 158,70 | 832 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 16 443 181,14 | 3 198 898,56 | 1 600 709,44 | 11 643 573,14 | 0,00 | 773,99 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 355 250,00 | 329 888,00 | 278 512,00 | 746 850,00 | 0,00 | 154,60 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 2001 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 782,40 | 5 890,70 | 5 890,70 | 257 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 8 392 732,20 | 737 342,76 | 1 466 772,98 | 6 188 616,46 | 0,00 | 1 078,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 061,90 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка | 7 589 739,22 | 1 607 616,42 | 857 249,93 | 5 124 872,87 | 0,00 | 1 252,04 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные | 10 | 3 | 11 092,30 | 8 288,71 | 8 024,80 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 982 841,66 | 778 757,60 | 741 901,90 | 2 462 182,16 | 0,00 | 359,06 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 179,30 | 8 013,36 | 7 595,26 | 507 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 632 556,37 | 256 789,48 | 216 797,68 | 1 158 969,21 | 0,00 | 177,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 13 632,10 | 10 321,20 | 9 562,71 | 661 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 532 100,86 | 253 760,00 | 214 240,00 | 1 064 100,86 | 0,00 | 112,39 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 34 | 26 857,90 | 23 351,50 | 21 773,00 | 1304 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 189 319,21 | 233 095,89 | 350 072,75 | 1 606 150,57 | 0,00 | 81,51 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 556,10 | 11 430,90 | 10 314,90 | 703 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП | 1 302 978,74 | 284 958,98 | 240 580,13 | 777 439,63 | 0,00 | 83,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 135,90 | 11 934,60 | 11 556,10 | 594 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 727 733,36 | 312 848,47 | 508 388,46 | 4 906 496,43 | 0,00 | 405,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 489,50 | 4 530,35 | 4 083,80 | 269 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов , Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 873 149,26 | 756 931,78 | 639 048,96 | 2 477 168,52 | 0,00 | 705,56 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 997,40 | 5 263,70 | 5 145,00 | 313 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 115 000,00 | 278 066,49 | 234 761,05 | 602 172,46 | 0,00 | 185,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 342 813,55 | 145 403,76 | 184 279,32 | 1 013 130,47 | 0,00 | 110,32 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 1984 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 14 745,60 | 12 739,25 | 11 954,50 | 836 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 11 012 598,98 | 905 552,00 | 902 448,00 | 9 204 598,98 | 0,00 | 746,84 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 741,50 | 16 857,78 | 16 102,78 | 918 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 186 830,53 | 706 059,25 | 540 361,49 | 940 409,79 | 0,00 | 110,77 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 872,65 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 188 241,64 | 371 916,42 | 313 995,01 | 1 502 330,21 | 0,00 | 91,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт подвального помещения, Ремонт фасада | 4 646 193,70 | 895 690,95 | 456 198,10 | 3 294 304,65 | 0,00 | 1 084,98 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 403,40 | 2 591,10 | 2 329,30 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 606 380,01 | 299 213,66 | 252 614,81 | 1 054 551,54 | 0,00 | 471,99 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 904,80 | 2 594,60 | 2 320,30 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 1 512 906,75 | 374 859,00 | 316 479,93 | 821 567,82 | 0,00 | 520,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт подвального помещения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 15 361 212,03 | 3 748 135,74 | 3 164 409,68 | 8 448 666,61 | 0,00 | 1 811,98 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 665,30 | 9 568,90 | 8 728,40 | 426 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 9 106 117,40 | 1 670 424,85 | 1 044 888,16 | 6 390 804,39 | 0,00 | 853,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 1983 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 890,00 | 4 166,30 | 3 919,80 | 204 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада | 3 993 518,56 | 646 792,81 | 530 489,02 | 2 816 236,73 | 0,00 | 816,67 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 214 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 1983 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 40 230,70 | 34 066,10 | 32 452,20 | 1574 | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 926 135,60 | 225 977,09 | 190 783,93 | 509 374,58 | 0,00 | 23,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                 Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Установка ИТП |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1392 362,60 | 36 000,00 | 14 299,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1143973,50 | 198 089,43 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 2455 483,53 | 75 096,03 | 29 387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2200,00 | 2351 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 12254 653,87 | 313 392,75 | 141 989,28 | 0 | 0,00 | 6102 | 4970 902,63 | 4060 | 4244 574,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2143665,95 | 440 129,25 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 4284 694,45 | 63 499,47 | 50 131,94 | 0 | 0,00 | 1480 | 2377 073,00 | 840 | 1633 482,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 508,04 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 8739 144,96 | 119 315,69 | 105 841,70 | 1160 | 2813 865,74 | 360 | 541 342,51 | 240 | 468 426,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1499,00 | 4643 701,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 651,28 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 3098 094,48 | 81 000,00 | 33 964,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2717140,00 | 265 990,23 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 1103 505,03 | 27 000,00 | 11 546,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 923735,50 | 141 222,84 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 7907 936,60 | 220 048,47 | 93 995,92 | 0 | 0,00 | 1250 | 1763 286,22 | 687 | 959 257,69 | 554 | 1037 622,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1257,00 | 1162 136,00 | 0 | 0,00 | 561,00 | 2597 370,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 218,90 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 10824 553,83 | 285 165,39 | 129 483,33 | 846 | 2098 186,42 | 865 | 1263 918,71 | 790 | 751 791,97 | 545 | 1037 039,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 5207 730,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 238,44 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1135 032,24 | 32 580,74 | 11 447,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 915804,31 | 175 199,64 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 10714 229,48 | 210 514,24 | 128 748,41 | 0 | 0,00 | 984 | 834 605,00 | 687 | 959 257,69 | 554 | 344 948,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4647 514,00 | 561,00 | 2825 593,44 | 0,00 | 0,00 | 1 | 687953,92 | 75 094,06 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6585 007,75 | 236 573,38 | 78 375,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3565,00 | 6270 058,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2598 209,49 | 72 000,00 | 30 379,82 | 0 | 0,00 | 472 | 430 385,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 562,00 | 2000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 443,95 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 447 765,54 | 12 000,00 | 5 379,82 | 0 | 0,00 | 472 | 430 385,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 1323 473,21 | 30 000,00 | 15 968,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1277504,40 | 0,00 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 2538 125,10 | 72 808,80 | 30 436,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1480 | 2036 796,00 | 0,00 | 0,00 | 1072,00 | 398 084,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 896 310,94 | 24 000,00 | 10 171,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 813719,54 | 48 419,91 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 577 031,32 | 18 000,00 | 6 346,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 507748,37 | 44 936,10 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 2992 086,30 | 94 059,03 | 35 778,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1312,10 | 2862 249,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 1553 997,70 | 49 085,02 | 18 579,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 648,52 | 1486 333,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 1575 777,28 | 62 049,14 | 18 688,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 762,00 | 1495 040,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 6825 565,05 | 122 575,83 | 79 925,00 | 0 | 0,00 | 2440 | 4912 685,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1481314,98 | 229 064,22 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 1825 861,82 | 106 818,98 | 20 486,39 | 0 | 0,00 | 380 | 626 133,14 | 210 | 482 374,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 530403,96 | 59 645,03 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 605 218,57 | 21 000,00 | 6 628,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 530285,32 | 47 304,68 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 869 619,47 | 21 000,00 | 8 976,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 718101,16 | 121 542,05 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 4650 354,95 | 97 920,00 | 54 062,51 | 0 | 0,00 | 1767,5 | 3442 325,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 882675,83 | 173 371,44 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 17199 243,90 | 448 736,52 | 205 317,03 | 0 | 0,00 | 1878 | 2491 320,66 | 1276 | 1463 533,90 | 1480 | 3030 349,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1617,00 | 9440 158,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 828,20 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 4754 031,92 | 151 939,74 | 55 444,90 | 0 | 0,00 | 1413 | 1412 992,06 | 1002 | 1362 099,53 | 834 | 1660 500,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 111 055,56 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 602 309,95 | 18 090,00 | 6 010,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 480802,09 | 97 407,83 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 538 390,48 | 19 500,00 | 6 406,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 512484,43 | 0,00 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 712 482,33 | 18 990,00 | 7 731,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 618530,29 | 67 230,41 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 5527 538,82 | 219 000,00 | 64 809,22 | 1366 | 3051 376,06 | 766 | 1427 247,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 706114,55 | 58 991,63 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1489 526,46 | 173 276,46 | 16 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 1300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 2775 293,11 | 81 000,00 | 33 262,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2661030,23 | 0,00 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 31929 696,52 | 839 300,61 | 382 810,44 | 1903,5 | 3532 812,44 | 676 | 870 719,70 | 600 | 1239 590,28 | 615 | 1715 541,86 | 1765,00 | 4004 659,18 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 2 | 5054 630,00 | 5604,97 | 12101 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 82 750,31 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 24644 175,51 | 695 938,50 | 294 836,26 | 1614,5 | 2298 930,98 | 515 | 724 145,21 | 525 | 722 952,61 | 489 | 1589 388,20 | 1367,00 | 3375 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 1 | 2527 315,00 | 4132,41 | 10243 540,26 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 66 499,79 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 24643 877,02 | 695 938,50 | 294 836,26 | 1614,5 | 2298 930,98 | 515 | 724 145,21 | 525 | 722 952,61 | 489 | 1589 388,20 | 1367,00 | 3375 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 1 | 2527 315,00 | 4132,41 | 10243 540,26 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 66 201,30 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 31929 202,84 | 839 300,61 | 382 810,44 | 1903,5 | 3532 812,44 | 676 | 870 719,70 | 600 | 1239 590,28 | 615 | 1715 541,86 | 1765,00 | 4004 659,18 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 2 | 5054 630,00 | 5604,97 | 12101 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 82 256,63 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11А | 3103 505,52 | 237 814,17 | 35 378,91 | 0 | 0,00 | 320 | 1031 990,32 | 160 | 619 428,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 485,60 | 1178 894,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 1660 501,76 | 72 651,12 | 18 983,78 | 0 | 0,00 | 560 | 353 651,54 | 366 | 375 159,28 | 283 | 162 248,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 627643,04 | 50 164,79 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 14089 285,06 | 206 508,11 | 170 539,61 | 1890 | 1420 189,82 | 1545 | 2241 239,02 | 1058 | 1967 965,58 | 1288 | 2147 891,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1178 894,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5064,00 | 3891 277,78 | 1 | 795711,08 | 69 068,84 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 9114 301,57 | 206 387,78 | 109 168,11 | 1575 | 1362 383,28 | 1287 | 1709 649,04 | 881 | 1764 499,40 | 1073 | 1851 024,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1178 894,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 866999,00 | 65 296,94 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 1672 440,94 | 72 651,12 | 18 851,70 | 0 | 0,00 | 560 | 353 651,54 | 366 | 375 159,28 | 283 | 162 248,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 617076,96 | 72 802,13 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1461 380,85 | 27 000,00 | 14 484,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1158764,00 | 261 132,30 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3562 333,54 | 169 276,72 | 41 889,59 | 0 | 0,00 | 1204 | 1189 675,97 | 706 | 585 319,30 | 587 | 758 456,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 817715,20 | 0,00 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 6860 674,98 | 209 737,45 | 81 234,94 | 0 | 0,00 | 3168 | 1200 809,68 | 2156 | 1398 592,45 | 1746 | 1140 967,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20492,00 | 2079 109,30 | 1 | 679315,68 | 70 907,60 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 22771 574,93 | 640 033,95 | 270 540,42 | 0 | 0,00 | 3758 | 5509 712,75 | 2196 | 2952 128,29 | 2595 | 3849 022,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5438,00 | 9332 370,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 217 766,84 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 33922 436,09 | 511 319,02 | 410 493,36 | 3223 | 3995 840,47 | 2694 | 4057 144,24 | 2257 | 2673 667,64 | 2272 | 4064 450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3188,00 | 5425 751,44 | 0 | 0,00 | 8756,00 | 11740 515,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | 882099,05 | 161 154,84 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 5278 830,04 | 159 000,00 | 63 207,78 | 1044 | 1707 807,25 | 1204 | 1189 675,97 | 708 | 585 319,30 | 588 | 756 104,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 817715,20 | 0,00 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 1197 988,70 | 27 000,00 | 11 929,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 954354,00 | 204 705,27 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1545 550,78 | 36 900,00 | 18 625,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1490025,46 | 0,00 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 682 555,60 | 52 461,41 | 7 161,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 572957,51 | 49 974,71 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1100 195,33 | 35 400,00 | 11 727,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 938175,34 | 114 892,80 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1526 200,48 | 36 900,00 | 18 386,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1470914,05 | 0,00 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2654 101,65 | 75 000,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47 851,65 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2479 538,22 | 104 395,19 | 28 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2299 999,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 393,05 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 2676 837,61 | 101 716,43 | 31 791,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2543 329,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 5308 759,55 | 176 400,00 | 62 788,71 | 620 | 2036 678,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 686 418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2299 999,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 473,90 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 2606 250,00 | 75 000,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 7638 406,70 | 267 166,34 | 89 911,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 2603 000,00 | 0 | 0,00 | 4285,00 | 4589 925,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 88 403,78 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1432 296,19 | 87 555,00 | 15 918,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 720,00 | 1273 473,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 348,92 |
| 62 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 20988 102,71 | 354 178,18 | 254 739,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1125,00 | 2800 000,00 | 3 | 7500 000,00 | 5140,00 | 10079 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 7562 169,75 | 177 000,00 | 91 174,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1451,40 | 7293 994,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 5662 657,15 | 231 849,74 | 66 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2690,00 | 5300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64 557,41 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 6199 045,81 | 123 556,71 | 75 006,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 6000 483,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 9556 037,68 | 222 958,37 | 114 660,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2299 999,98 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 6872 870,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 548,25 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 10320 394,39 | 210 786,89 | 123 306,97 | 0 | 0,00 | 1471 | 2326 682,53 | 1030 | 1467 619,91 | 838 | 1537 352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 941,00 | 3684 880,37 | 0,00 | 0,00 | 1 | 848022,37 | 121 742,61 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 3057 125,72 | 75 000,00 | 35 737,26 | 0 | 0,00 | 317 | 1236 835,25 | 317 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 822145,20 | 87 408,01 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 9222 956,86 | 282 000,00 | 110 382,18 | 0 | 0,00 | 3584 | 4700 000,00 | 3584 | 2900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1230574,68 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 7022 553,53 | 195 000,00 | 84 290,78 | 0 | 0,00 | 1091 | 3350 000,00 | 1091 | 2000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1393262,75 | 0,00 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1916 527,41 | 36 000,00 | 20 956,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1676511,60 | 183 059,42 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 6396 695,11 | 171 000,00 | 74 586,14 | 0 | 0,00 | 2025 | 2800 000,00 | 2025 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1366891,09 | 184 217,88 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1210 306,23 | 51 349,20 | 13 660,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1092825,72 | 52 470,99 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 7085 739,63 | 166 500,00 | 82 569,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2416,00 | 6605 545,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 231 124,82 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 591 754,22 | 18 000,00 | 7 083,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 566670,83 | 0,00 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 1056 642,38 | 24 000,00 | 10 304,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 824364,23 | 197 973,60 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 11265 767,03 | 252 840,00 | 134 173,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2578,00 | 1720 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4560,00 | 9013 907,27 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144 845,92 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 677 263,69 | 18 000,00 | 7 082,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 566620,02 | 85 560,92 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 3496 223,72 | 107 987,32 | 40 408,81 | 0 | 0,00 | 3186 | 2315 064,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 917640,49 | 115 122,81 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 16379 185,42 | 484 427,48 | 194 361,84 | 0 | 0,00 | 1811 | 3177 000,00 | 1417 | 2273 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5126,80 | 10098 947,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151 448,88 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 1284 024,67 | 24 644,94 | 13 216,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1057352,66 | 188 810,16 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 23653 713,62 | 536 864,85 | 282 514,31 | 5567,2 | 7978 409,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4164,50 | 13462 490,33 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1160245,56 | 233 189,39 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 2401 487,27 | 129 785,85 | 26 573,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 876,00 | 2125 859,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 268,60 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 15169 642,13 | 375 000,00 | 181 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6664,00 | 14500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 113 392,13 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 14921 082,52 | 375 000,00 | 179 581,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6664,00 | 14366 501,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 9955 085,75 | 283 500,00 | 118 493,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1244 326,57 | 1 | 2500 000,00 | 3295,00 | 5735 191,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 573,75 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 9933 423,80 | 283 500,00 | 118 225,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1244 326,57 | 1 | 2500 000,00 | 3295,00 | 5713 688,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 683,14 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 8406 324,20 | 223 500,00 | 100 108,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1262 736,74 | 0 | 0,00 | 3290,00 | 6745 941,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 037,98 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 2681 143,50 | 75 000,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 893,50 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 7174 605,90 | 273 349,94 | 84 208,05 | 0 | 0,00 | 790 | 1977 667,84 | 450 | 510 875,69 | 464 | 870 393,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4050,00 | 3377 707,21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 403,92 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 872 333,04 | 22 500,00 | 8 948,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 715899,11 | 124 985,19 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 5219 204,55 | 150 000,00 | 61 371,51 | 0 | 0,00 | 740 | 1520 324,08 | 700 | 1139 955,84 | 830 | 1585 466,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 663974,35 | 98 111,89 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1421 840,13 | 27 000,00 | 14 297,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1143817,00 | 236 725,42 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1640 013,52 | 154 986,34 | 18 333,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1466693,51 | 0,00 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 8860 108,41 | 232 196,86 | 106 517,43 | 3772 | 4016 964,53 | 1763 | 1785 720,62 | 899 | 1170 455,03 | 769 | 1548 253,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 5507 233,41 | 144 040,15 | 64 922,97 | 0 | 0,00 | 1413 | 1668 509,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7427,00 | 2501 566,40 | 1 | 1023761,78 | 104 432,96 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 812 544,32 | 41 615,59 | 8 478,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 678299,80 | 84 150,18 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 9742 455,09 | 392 885,47 | 114 442,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 8451 783,41 | 0,00 | 0,00 | 1 | 703590,62 | 79 753,41 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 799 570,74 | 34 140,00 | 8 441,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 675293,94 | 81 695,63 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 9822 258,07 | 392 789,70 | 115 420,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 8505 905,94 | 0,00 | 0,00 | 1 | 727729,27 | 80 412,72 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 855 033,02 | 84 398,78 | 8 638,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 691045,84 | 70 950,33 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 913 563,81 | 135 000,00 | 8 638,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 691045,84 | 78 879,90 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 733 110,18 | 14 260,26 | 8 000,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 640027,54 | 70 822,04 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 3221 212,77 | 101 100,00 | 37 647,76 | 657 | 620 882,42 | 357 | 328 986,95 | 293 | 258 088,13 | 273 | 358 127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 388,00 | 847 373,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 598362,94 | 70 643,93 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 24537 659,66 | 481 270,11 | 294 777,22 | 0 | 0,00 | 2685 | 4038 764,48 | 1622 | 2401 266,82 | 1713 | 3633 059,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2365,00 | 3173 917,27 | 0 | 0,00 | 1722,00 | 9427 895,81 | 0,00 | 0,00 | 1 | 907273,66 | 179 435,03 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 7424 409,66 | 101 592,01 | 90 405,16 | 0 | 0,00 | 2460 | 4039 645,26 | 1620 | 3192 767,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 6001 171,81 | 166 023,46 | 72 038,87 | 0 | 0,00 | 1441 | 2467 150,78 | 1010 | 1522 019,27 | 838 | 1773 939,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 2951 611,46 | 89 700,00 | 34 066,08 | 0 | 0,00 | 1413 | 1668 509,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1056777,01 | 102 559,22 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 13936 391,89 | 445 302,00 | 163 297,72 | 0 | 0,00 | 8860 | 9025 491,34 | 5324 | 2202 511,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1835815,26 | 263 974,43 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 883 124,76 | 25 500,00 | 10 587,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 847036,80 | 0,00 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 17914 886,64 | 504 000,00 | 210 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 | 16800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400 886,64 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 860 884,33 | 22 500,00 | 10 350,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 828033,91 | 0,00 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 792 563,22 | 18 000,00 | 7 927,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 634215,68 | 132 419,84 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 13135 500,00 | 378 000,00 | 157 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 | 12600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 693 604,77 | 18 000,00 | 7 410,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 592801,96 | 75 392,79 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 2248 281,54 | 51 000,00 | 24 091,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1927315,18 | 245 874,92 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 2684 057,90 | 75 000,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 807,90 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 9935 284,95 | 249 000,00 | 118 671,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500 000,00 | 3290,00 | 6993 758,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 854,25 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 9779 206,08 | 191 138,01 | 118 371,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500 000,00 | 3290,00 | 6969 696,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 22052 381,49 | 531 000,00 | 258 046,90 | 0 | 0,00 | 11500 | 17543 751,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3100000,02 | 619 582,59 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 786 450,97 | 21 000,00 | 8 163,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 653085,86 | 104 201,54 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 8757 000,00 | 252 000,00 | 105 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 22893 292,21 | 449 957,84 | 277 078,20 | 1400 | 5926 408,19 | 1030 | 1692 619,79 | 670 | 1691 081,69 | 670 | 1558 832,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6241,00 | 7685 248,66 | 2200,00 | 3612 065,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1476 969,64 | 60 000,00 | 16 224,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1297944,88 | 102 800,45 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1861 719,12 | 37 775,70 | 22 517,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 823,00 | 1801 425,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 4042 183,27 | 97 800,00 | 47 805,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 3824 437,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 139,82 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 19741 221,67 | 509 336,26 | 237 430,68 | 0 | 0,00 | 3240 | 3359 956,25 | 3240 | 7906 122,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1040,00 | 6491 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1236876,30 | 0,00 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 2177 415,45 | 54 000,00 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 300 915,45 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 3082 663,70 | 111 208,36 | 36 036,04 | 0 | 0,00 | 586 | 790 660,30 | 441 | 547 243,50 | 651,2 | 1092 167,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 452811,23 | 52 536,33 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1100 825,16 | 27 000,00 | 11 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900000,00 | 162 575,16 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 9146 329,90 | 174 996,07 | 110 757,21 | 0 | 0,00 | 2795 | 3179 662,72 | 1534 | 1962 332,60 | 2173,5 | 3718 581,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 11842 437,08 | 334 200,00 | 139 580,22 | 2755 | 5612 579,98 | 800 | 3549 728,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2004109,45 | 202 239,35 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 1125 823,45 | 27 000,00 | 11 517,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 921436,93 | 165 868,56 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 6092 930,12 | 168 000,00 | 73 147,29 | 0 | 0,00 | 1932 | 2700 000,00 | 1932 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1351782,83 | 0,00 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 3183 319,76 | 72 000,00 | 38 411,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3072908,40 | 0,00 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1467 933,38 | 30 000,00 | 15 473,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1237911,60 | 184 547,88 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1296 775,13 | 36 000,00 | 15 565,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1245210,00 | 0,00 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1157 736,38 | 35 400,00 | 11 755,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 940469,47 | 170 111,04 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1402 919,10 | 30 000,00 | 13 245,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1059601,13 | 300 072,96 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 2781 420,46 | 60 000,00 | 33 597,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2687822,68 | 0,00 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 6440 927,09 | 0,00 | 79 519,59 | 0 | 0,00 | 2250 | 3375 126,85 | 1403 | 2986 280,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2915 026,24 | 69 000,00 | 34 594,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2767 527,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43 904,85 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 7640 630,67 | 153 000,00 | 91 485,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1260,00 | 7318 833,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 311,41 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 2766 540,15 | 225 353,27 | 31 372,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1604,50 | 2509 814,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 3470 785,69 | 97 800,00 | 32 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 3260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 385,69 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 9106 117,40 | 304 846,33 | 108 657,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8692 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 6813 859,68 | 327 895,53 | 113 826,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2701,40 | 6372 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 14642 263,05 | 317 889,20 | 176 844,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690 | 1229 483,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4346 306,70 | 1260,00 | 8571 739,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 2418 296,21 | 45 000,00 | 27 630,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 818,00 | 2210 477,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135 187,74 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 3027 749,64 | 76 500,00 | 34 724,20 | 0 | 0,00 | 319 | 1200 000,00 | 319 | 650 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 927936,00 | 138 589,44 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 1188 357,89 | 22 800,00 | 14 389,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 529 | 1151 168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 13418 022,99 | 150 068,04 | 161 138,70 | 0 | 0,00 | 3074 | 3840 559,44 | 2377 | 2980 042,55 | 3682 | 6070 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215 720,51 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 8385 376,27 | 122 390,94 | 102 012,16 | 0 | 0,00 | 8650 | 5783 566,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2377406,21 | 0,00 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 1135 913,86 | 27 000,00 | 11 210,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 896856,73 | 200 846,42 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1102 367,73 | 27 000,00 | 10 668,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 853443,26 | 211 256,43 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 1107 015,82 | 27 000,00 | 10 855,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 868454,63 | 200 705,51 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 15251 169,84 | 435 000,00 | 181 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4179,00 | 14500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 134 919,84 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 6128 783,27 | 174 000,00 | 72 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 283,27 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 6127 153,57 | 174 000,00 | 72 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 653,57 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10577 997,24 | 300 000,00 | 125 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 10000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 152 997,24 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 12716 482,73 | 0,00 | 156 993,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5565,00 | 12559 489,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2292 831,45 | 52 950,00 | 27 275,70 | 660 | 1552 177,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 629878,80 | 30 549,75 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 1025 999,20 | 26 001,95 | 12 345,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 987651,60 | 0,00 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 1091 162,08 | 26 001,95 | 13 150,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1052010,00 | 0,00 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 763 435,77 | 17 359,83 | 8 305,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 664460,20 | 73 309,99 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 5209 312,50 | 0,00 | 64 312,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4481,00 | 5145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 20823 673,12 | 492 589,31 | 246 912,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13 | 19752 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331 194,60 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1923 851,28 | 52 500,00 | 23 103,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1848248,18 | 0,00 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 7320 273,44 | 285 884,37 | 85 829,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1189 736,50 | 0 | 0,00 | 3300,00 | 5676 611,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 211,75 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 28511 922,03 | 668 172,03 | 343 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11 | 27500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 12014 854,43 | 395 164,63 | 143 452,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8090,00 | 11476 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1115 648,37 | 113 273,37 | 12 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 990 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 5212 500,00 | 150 000,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1520 353,20 | 118 723,04 | 16 444,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1315 558,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 69 627,20 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 3630 757,38 | 120 000,00 | 42 134,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 3370 799,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 97 822,97 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 2660 898,00 | 75 000,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54 648,00 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 22286 490,49 | 675 420,00 | 265 907,41 | 1544 | 2129 780,90 | 987 | 1219 393,10 | 360 | 702 515,16 | 350 | 1123 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 605,00 | 950 551,12 | 2 | 5300 000,00 | 4225,00 | 9846 909,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 570,47 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 9546 995,50 | 379 009,74 | 113 185,01 | 1100 | 1810 008,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 683 924,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 837 371,90 | 0 | 0,00 | 2155,00 | 5723 496,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1051 488,34 | 122 312,42 | 11 471,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 917 704,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 3930 188,99 | 259 815,29 | 45 313,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 580,00 | 1125 060,44 | 2 | 2500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 12982 586,67 | 401 673,28 | 154 426,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 446,6 | 1504 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1061,00 | 1750 000,00 | 0 | 0,00 | 2375,00 | 9100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 372,96 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1850 129,53 | 55 282,59 | 22 158,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,00 | 1772 688,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 15516 552,66 | 224 927,77 | 188 785,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000 000,00 | 3740,00 | 10102 839,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 9398 083,99 | 192 000,00 | 113 059,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 318,00 | 1000 000,00 | 1 | 2500 000,00 | 1910,00 | 5544 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 242,70 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 11234 370,52 | 342 900,00 | 133 564,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1450 000,00 | 2 | 5000 000,00 | 3820,00 | 4235 148,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 757,49 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5302 509,65 | 150 000,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 009,65 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 4682 423,16 | 148 886,91 | 55 789,34 | 380 | 1275 581,03 | 180 | 344 598,92 | 94 | 350 017,80 | 94 | 446 549,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2046 399,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 600,00 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 6841 145,82 | 133 273,86 | 82 632,99 | 480 | 1583 731,44 | 210 | 522 919,38 | 124 | 462 577,54 | 124 | 648 811,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 550,00 | 1194 219,23 | 0 | 0,00 | 756,00 | 2198 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 600,00 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 5212 500,00 | 150 000,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 45230 807,42 | 931 068,04 | 541 795,73 | 12812 | 24988 497,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8926,60 | 18355 161,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 414 285,30 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 11661 032,70 | 291 060,00 | 1215 441,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1634,60 | 1302 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 8733 314,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 216,71 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 16443 181,14 | 378 180,00 | 157 518,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4706,70 | 3306 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5320,00 | 12601 482,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 1355 250,00 | 39 000,00 | 16 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1895,90 | 1300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 8392 732,20 | 262 357,20 | 100 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5320,00 | 8030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 7589 739,22 | 245 791,89 | 90 666,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1168 724,53 | 0 | 0,00 | 3820,00 | 6084 556,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 3982 841,66 | 99 000,00 | 45 856,50 | 0 | 0,00 | 467 | 2000 000,00 | 467 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 768519,60 | 169 465,56 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 1632 556,37 | 27 000,00 | 18 384,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1470756,00 | 116 415,92 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1532 100,86 | 30 000,00 | 18 544,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1483556,40 | 0,00 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 2189 319,21 | 54 000,00 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 312 819,21 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1302 978,74 | 28 500,00 | 13 513,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1081100,30 | 179 864,69 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 5727 733,36 | 150 000,00 | 66 632,18 | 0 | 0,00 | 1881 | 2600 000,00 | 1881 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1230574,68 | 180 526,50 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 3873 149,26 | 87 000,00 | 45 678,64 | 0 | 0,00 | 424 | 1650 000,00 | 424 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1204291,20 | 86 179,42 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1115 000,00 | 30 000,00 | 12 165,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 973218,00 | 99 616,77 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1342 813,55 | 27 000,00 | 14 047,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1123803,60 | 177 962,40 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 11012 598,98 | 367 500,00 | 131 420,98 | 0 | 0,00 | 2645 | 3125 530,00 | 1662 | 2680 212,00 | 1186 | 3495 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1212066,00 | 0,00 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 2186 830,53 | 195 000,00 | 21 725,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1738058,70 | 232 046,10 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 2188 241,64 | 36 000,00 | 23 160,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1852833,60 | 276 247,62 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4646 193,70 | 103 994,55 | 55 265,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 383 364,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 4037 849,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 720,16 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1606 380,01 | 33 900,00 | 18 782,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 673,00 | 1502 611,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 085,49 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1512 906,75 | 42 836,90 | 17 515,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 1033 893,00 | 0,00 | 0,00 | 541,30 | 367 364,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 296,36 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 15361 212,03 | 358 895,51 | 183 734,03 | 550 | 2400 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 1760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 754,70 | 549 760,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1890,00 | 8630 492,80 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1358468,72 | 119 860,46 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 9106 117,40 | 304 846,33 | 108 657,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8692 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 3993 518,56 | 287 410,10 | 44 809,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1219,00 | 3584 782,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76 516,19 |
| 214 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 926 135,60 | 926 135,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                    Г.К.АХМЕТОВА

# Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 2431120,02 | 95453,00 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 1405027504,97 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 17 250,30 | 735 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1392 362,60 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 12 113,80 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2455 483,53 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12254 653,87 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4284 694,45 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 3 393,90 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8739 144,96 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31 405,30 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3098 094,48 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 10 488,30 | 485 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1103 505,03 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 5 291,90 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7907 936,60 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 3 450,20 | 151 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10824 553,83 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13 276,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1135 032,24 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5 362,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10714 229,48 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6 054,40 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6585 007,75 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2 903,10 | 36 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2598 209,49 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 3 709,70 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 447 765,54 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 19 285,60 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1323 473,21 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 6 036,60 | 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2538 125,10 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12 461,40 | 448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 896 310,94 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2 962,50 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 577 031,32 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 11 618,10 | 384 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2992 086,30 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6 146,90 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1553 997,70 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6 672,80 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1575 777,28 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 19 309,70 | 777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6825 565,05 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 3 475,50 | 71 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1825 861,82 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 605 218,57 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9 220,70 | 339 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 869 619,47 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 13 561,30 | 529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4650 354,95 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 8 543,90 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17199 243,90 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7 266,50 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4754 031,92 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 3 437,90 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 602 309,95 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 3 701,80 | 160 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 538 390,48 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 4 868,80 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 712 482,33 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 924,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5527 538,82 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 19 735,90 | 796 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1489 526,46 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2775 293,11 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 5 934,70 | 390 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31929 696,52 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 4 507,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24644 175,51 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 4 490,10 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24643 877,02 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 5 899,50 | 311 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31929 202,84 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11А | 4 480,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3103 505,52 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 3 409,20 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1660 501,76 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5 499,12 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14089 285,06 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4 420,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9114 301,57 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 5 653,50 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1672 440,94 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 28 261,90 | 1066 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1461 380,85 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3 626,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3562 333,54 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 5 065,80 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6860 674,98 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20 295,10 | 855 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22771 574,93 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 13 701,00 | 588 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33922 436,09 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3 488,60 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5278 830,04 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 17 386,10 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1197 988,70 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 14 664,10 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1545 550,78 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 3 365,40 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 682 555,60 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 8 087,50 | 347 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1100 195,33 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 21 277,50 | 909 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1526 200,48 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 900,30 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2654 101,65 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2 599,10 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2479 538,22 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 5 583,90 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2676 837,61 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 2 242,90 | 94 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5308 759,55 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4 490,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2606 250,00 |
| 60 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 6 731,60 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7638 406,70 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 3 096,90 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1432 296,19 |
| 62 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 5 780,00 | 301 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20988 102,71 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 4 973,40 | 270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7562 169,75 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 3 989,00 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5662 657,15 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 2 193,20 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6199 045,81 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 2 607,40 | 99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9556 037,68 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 8 644,50 | 387 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10320 394,39 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5 273,00 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3057 125,72 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32 622,80 | 1270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9222 956,86 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19 758,80 | 804 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7022 553,53 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13 371,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1916 527,41 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 13 634,60 | 723 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6396 695,11 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 3 438,70 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1210 306,23 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 3 507,20 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7085 739,63 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 5 538,40 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 591 754,22 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 13 096,70 | 580 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1056 642,38 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 9 257,10 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11265 767,03 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5 542,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 677 263,69 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8 654,20 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3496 223,72 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38 098,80 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16379 185,42 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 15 173,90 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1284 024,67 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21 722,80 | 746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23653 713,62 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 6 208,30 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2401 487,27 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 7 316,70 | 380 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15169 642,13 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 5 451,30 | 388 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14921 082,52 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 4 171,00 | 189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9955 085,75 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 4 737,50 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9933 423,80 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 4 766,70 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8406 324,20 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 4 194,60 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2681 143,50 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 6 205,20 | 287 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7174 605,90 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9 680,60 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 872 333,04 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 7 059,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5219 204,55 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 19 938,80 | 935 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1421 840,13 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 26 245,00 | 877 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1640 013,52 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 9 703,60 | 317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8860 108,41 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7 242,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5507 233,41 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 659,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 812 544,32 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 4 393,10 | 184 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9742 455,09 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 4 622,70 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 799 570,74 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 4 864,90 | 168 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9822 258,07 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4 818,60 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 855 033,02 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4 783,40 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 913 563,81 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 3 790,80 | 134 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 733 110,18 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 4 819,50 | 76 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3221 212,77 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 17 045,00 | 791 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24537 659,66 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 21 542,20 | 948 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7424 409,66 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 8 673,60 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6001 171,81 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6 934,20 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2951 611,46 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24 657,00 | 1217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13936 391,89 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7 698,40 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 883 124,76 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 43 695,50 | 1498 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17914 886,64 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12 950,60 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 860 884,33 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 9 000,60 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 792 563,22 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19 418,10 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13135 500,00 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5 426,10 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 693 604,77 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 23 033,80 | 967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2248 281,54 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 5 489,20 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2684 057,90 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 4 457,70 | 227 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9935 284,95 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 5 348,90 | 225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9779 206,08 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 61 911,40 | 2129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22052 381,49 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 7 966,50 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 786 450,97 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32 464,00 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8757 000,00 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 9 989,30 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22893 292,21 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5 677,00 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1476 969,64 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 3 737,10 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1861 719,12 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 4 257,10 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4042 183,27 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 22 870,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19741 221,67 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23 862,00 | 1192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2177 415,45 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 983,30 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3082 663,70 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10 437,10 | 523 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1100 825,16 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 18 747,90 | 724 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9146 329,90 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17 495,40 | 706 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11842 437,08 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 10 631,00 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1125 823,45 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 11 871,40 | 685 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6092 930,12 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27 380,00 | 1281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3183 319,76 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11 910,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1467 933,38 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17 455,30 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1296 775,13 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12 750,70 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1157 736,38 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29 271,80 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1402 919,10 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 72 696,00 | 2779 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2781 420,46 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9 633,30 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6440 927,09 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2 403,00 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2915 026,24 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 5 017,50 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7640 630,67 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 13 694,10 | 438 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2766 540,15 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 878,70 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3470 785,69 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 10 998,40 | 412 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9106 117,40 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 8 620,40 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6813 859,68 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 4 783,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14642 263,05 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9 351,90 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2418 296,21 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 9 071,80 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3027 749,64 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 7 393,90 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1188 357,89 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 15 326,90 | 838 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13418 022,99 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36 531,40 | 1552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8385 376,27 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 16 994,20 | 801 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1135 913,86 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 18 273,90 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1102 367,73 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 14 741,00 | 809 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1107 015,82 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9 999,90 | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15251 169,84 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 5 488,60 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6128 783,27 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5 329,50 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6127 153,57 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10 438,90 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10577 997,24 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 17 429,80 | 255 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12716 482,73 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1 844,00 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2292 831,45 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 550,80 | 194 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1025 999,20 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 566,00 | 172 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1091 162,08 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 4 933,70 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 763 435,77 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12 425,60 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5209 312,50 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34 905,80 | 1386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20823 673,12 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22 876,50 | 922 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1923 851,28 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 4 423,10 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7320 273,44 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 35 302,10 | 933 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28511 922,03 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 11 668,70 | 478 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12014 854,43 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 2 597,70 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1115 648,37 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4 319,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5212 500,00 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1520 353,20 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 7 059,30 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3630 757,38 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 3 830,70 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2660 898,00 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 5 037,80 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22286 490,49 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 2 163,90 | 83 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9546 995,50 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 2 160,90 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1051 488,34 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 4 400,20 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3930 188,99 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 4 613,40 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12982 586,67 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 903,00 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1850 129,53 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 4 731,40 | 164 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15516 552,66 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 2 584,50 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9398 083,99 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 5 168,80 | 229 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11234 370,52 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5 348,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5302 509,65 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 603,50 | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4682 423,16 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 656,00 | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6841 145,82 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 7 297,40 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5212 500,00 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 39 846,60 | 1607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45230 807,42 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 8 673,40 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11661 032,70 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 21 244,70 | 832 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16443 181,14 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1355 250,00 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 7 782,40 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8392 732,20 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 6 061,90 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7589 739,22 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 11 092,30 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3982 841,66 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 9 179,30 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1632 556,37 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13 632,10 | 661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1532 100,86 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 26 857,90 | 1304 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2189 319,21 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 15 556,10 | 703 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1302 978,74 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 14 135,90 | 594 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5727 733,36 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 5 489,50 | 269 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3873 149,26 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5 997,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1115 000,00 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1342 813,55 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 14 745,60 | 836 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11012 598,98 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19 741,50 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2186 830,53 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2188 241,64 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4 282,30 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4646 193,70 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 3 403,40 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1606 380,01 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 2 904,80 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1512 906,75 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8 477,60 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15361 212,03 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 10 665,30 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9106 117,40 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 4 890,00 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3993 518,56 |
| 214 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 40 230,70 | 1574 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 926 135,60 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                              Г.К.АХМЕТОВА