| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | КАРАР |
| --- | --- |

_________________		пгт. Рыбная Слобода		   №______

О создании комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2019 №1167 «О реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (приложение №1).

2.  Утвердить состав комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию Ризаева Д.Н.

Руководитель	         							Р.Л. Исланов

Приложение №1

к постановлению Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от __________ №____

Положение о приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения и их участков,  а также мостов, путепроводов и других дорожных сооружений на этих дорогах (далее - дороги, объекты), относящихся к собственности Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее Заказчика).

Приемка в эксплуатацию дорог и объектов осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями, действующими в Российской Федерации в период строительства и приемки в эксплуатацию, а также настоящим Положением.

2. Приемке в эксплуатацию подлежат законченные строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) дороги и объекты, имеющие самостоятельное значение и оборудованные необходимыми обустройствами для их содержания, сервисного обслуживания и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

3. Дороги и объекты предъявляются к приемке в эксплуатацию Приемочной комиссии района.

Приемка дорог или объектов в эксплуатацию оформляется актом приемочной комиссии (приложения 1 и 2).

4. В отдельных случаях, до приемки в эксплуатацию дороги или объекта большой сложности со значительным объемом требуемых испытаний по приемочному контролю, при наличии существенных замечаний Заказчика или органов надзора в процессе производства работ, для определения готовности дороги или объекта к предъявлению приемочной комиссии, решением Заказчика назначается рабочая комиссия с составлением акта рабочей комиссии (приложение 3).

Состав рабочей комиссии и порядок ее работы определяются Заказчиком по согласованию с подрядчиком. Материалы рабочей комиссии предъявляются Заказчиком приемочной комиссии.

5. Не допускается приемка в эксплуатацию дорог или объектов с недоделками, дефектами или не соответствующими действующим нормам транспортно-эксплуатационными показателями.

6. Датой приемки дороги или объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта государственной приемочной комиссии.

С этой даты начинается гарантийный срок эксплуатации дороги или объекта.

Приемочная комиссия

7. Дороги и объекты принимаются в эксплуатацию приемочной комиссией (далее - Комиссия), назначаемая Заказчиком.

8. В состав комиссии по приемке автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыкающих к региональным и федеральным автомобильным дорогам или пересекающих их, должен в обязательном порядке включаться представитель балансодержателя дорог.

9. Комиссия назначается заблаговременно, в зависимости от характера и сложности дороги или объекта, но не позднее чем за 1 месяц до срока сдачи дороги или объекта. При этом должны быть определены даты начала и окончания работы комиссии.

10. В состав Комиссии по приемке дорог или объектов включаются представители Заказчика, эксплуатационной организации, подрядчика, администрации органа местного самоуправления, на территории которого расположена дорога или объект,  проектировщика, государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району. При необходимости, в состав указанных комиссий также могут включаться представители субподрядных организаций и иных ведомств и надзорных органов.

11. Председателем приемочной комиссии назначается представитель Заказчика.

12. В случае обоснованной необходимости замены членов Комиссии, решение о включении в ее состав других представителей соответствующих предприятий, организаций, ведомств принимает председатель приемочной комиссии.

Подготовка к приемке в эксплуатацию дороги или объекта

13. Ответственность за подготовку материалов для работы Комиссии возлагается на Заказчика.

Подрядчик в соответствии с договором подряда обязан по окончании строительства дороги представить Заказчику в установленные сроки необходимые документы, включая официальное извещение об окончании работ и готовности объекта к приемке, и не позднее, чем за 1 месяц до даты планируемого ввода дороги в эксплуатацию - предложения о дате работы Комиссии.

14. После получения извещения об окончании работы и готовности объекта к приемке от подрядчика Заказчик принимает решение о назначении состава приемочной комиссии в порядке, установленном в разделе 2.

15. При необходимости, до приемки в эксплуатацию построенной дороги или объекта Заказчик организует выполнение полного комплекса обследований или диагностики их в соответствии с действующими правилами, нормативными документами, с последующей передачей полученных результатов в централизованный банк данных, хранящийся у Заказчика.

Мосты с опытными и впервые применяемыми конструкциями до приемки в эксплуатацию должны быть подвергнуты испытаниям в установленном порядке.

Испытания других вводимых в эксплуатацию мостов (имеющих большие пролеты, а также большую повторяемость основных несущих элементов) должны проводиться в соответствии с п.п. 1.5 и 1.6 СНиП 3.06.07-86  "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний".

16. По результатам проведенных обследований и диагностики организация, проводившая их, представляет Заказчику заключение о соответствии построенной дороги или объекта утвержденной проектно-сметной документации и нормам эксплуатации, с выводами о возможности приемки дороги или объекта в эксплуатацию.

17. Материалы, согласно приложению 3, формируются Заказчиком не позднее, чем за 3 дня до начала работы приемочной комиссии.

18. Заказчик не позднее, чем за 10 дней до начала приемки в эксплуатацию дороги или объекта определяет время начала работы приемочной Комиссии и уведомляет об этом членов Комиссии.

Работа приемочной комиссии

19. Работу приемочной комиссии организует ее председатель. Необходимые условия для работы Комиссии создает Заказчик.

20. Заказчик предъявляет Комиссии законченную строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) дорогу или объект и документы, удостоверяющие ее готовность к приемке в эксплуатацию (приложение 3).

21. Дороги или объекты должны приниматься в эксплуатацию в период, благоприятный для визуального обследования, проведения необходимых измерений и взятия образцов проб.

Не допускается работа Комиссии при наличии на автомобильной дороге устойчивого снежного покрова.

22. Не допускается приемка в эксплуатацию дорог или объектов при отсутствии положительных заключений органов, производивших, в случае необходимости, комплекс обследований или диагностики, а также испытаний объекта, при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных дорог или объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проектно-сметной документации, не согласованных с проектной организацией.

23. Акт о приемке в эксплуатацию подписывается всеми членами Комиссии. Объект считается принятым, если Акт подписан всеми членами Комиссии.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты.

24. Если Комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию дороги, то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение, содержащее все необходимые обоснования со ссылками на действующие законодательные и нормативные акты, а также рекомендуемые меры по обеспечению ввода дороги в действие.

Указанное заключение должно быть подписано всеми членами Комиссии и копия направлена подрядчику.

В мотивированном заключении указываются конкретные предприятия и организации, по вине которых объект не принят в эксплуатацию.

25. По не принятым в эксплуатацию дорогам и мостам движение транспортных средств общего пользования не допускается. Законченные строительством отдельные сооружения, входящие в состав автомобильной дороги, при необходимости их ввода в эксплуатацию в процессе строительства принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

Приложение №1

к Положению о приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района

Республики Татарстан.

АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

от "___"_________ 20___ г.	 							пгт.Рыбная Слобода

Приемочная комиссия, назначенная________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование органа, назначившего Комиссию приказом, постановлением)

от " ____" __________ 20___ г. № _____________________, в составе:

Председателя __________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

И членов комиссии - представителей:

Заказчика: _____________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

Подрядчика: ___________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

Проектировщика: ____________________ ___________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

ОГИБДД отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району____________________

______________________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

Администрации местного самоуправления__________ _______________________

(фамилия, И.О.) (должность)

(кроме вышепоименованных, указываются все представители других организаций, учреждений, участвующие в качестве членов Комиссии)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком_____________________________________________________________

(указать наименование организации)

предъявлена к приемке в эксплуатацию ____________________________________

(указать наименование объекта дорожного строительства

_____________________________________________________________________ (участка), его административное значение, вид строительства (реконструкция, капитальный ремонт) ______________________________________________________________________ и место расположения (область, район)

2. Строительство осуществлялось подрядчиком _____________________________,

(указать наименование организации)

выполнившим _______________________________________________________, и

(указать вид работ)

субподрядными организациями ___________________________________________

(указать все организации и виды работ, выполненные каждой

______________________________________________________________________ организацией, при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему ______________________________________________________________________ акту)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком ______________________________________________________,

(указать наименование организации)

выполнившим__________________________________________________________,

(указать части или разделы документации)

и субподрядными организациями__________________________________________

(указать все организации и выполненные ими части или разделы документации;

______________________________________________________________________.

при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)

4. Проектно-сметная документация утверждена______________________________

(указать наименование документа и органа, утвердившего/

______________________________________________________________________

переутвердившего проектно-сметную документацию по автомобильной дороге (участку) и наименование документа

" ___" _______ 20___ г. №_______________.

5. Строительство проведено на основании __________________________________

(постановления, приказа)

от " ______" ___________ 20 ___ г. № _______

______________________________________________________________________.

(указать наименование органа, вынесшего решение)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _______________________;

(месяц, год)

Окончание работ ____________________.

(месяц, год)

7. Приемочной комиссии представлены: ___________________________________

(документация согласно приложению №3)

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект автомобильной дороги имеет следующие основные показатели:

а) техническая категория дороги _________________________

б) протяженность дороги _________________________________ км.

в) ширина земляного полотна _____________________________ м.

г) ширина проезжей части ________________________________ м.

д) габариты, расчетные нагрузки искусственных сооружений _____________________

е) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) _________________________

Конструктивные слои одежды с указанием толщины по проекту от ПК до ПК

Примечание____________________________________________________________

ж) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб _________________

з) природоохранные мероприятия _______________________________________.

9. Пусковые комплексы (очереди) автомобильной дороги приняты в эксплуатацию приемочными комиссиями __________________________________

(указать наименование пусковых комплексов)

10. Эксплуатационная организация и договорные условия:____________________

_____________________________________________________________________.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: ________________________ тыс.рублей, в том числе:

Строительно- монтажные работы _______________________ тыс.рублей.

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ________ тыс.руб.

13. Фактические затраты ( для заказчика) ________________ тыс.рублей.

Объект сдал: 					    Объект принял:

Подрядчик:_________________________   Заказчик:____________________________

(подпись) (ФИО)					(подпись)(ФИО)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объект автодорожного строительства в натуре, установила соответствие выполненных работ проекту, провела дополнительные замеры и испытания:________________________________________________________________

(наименование видов замеров и испытаний)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке________________________________________________

(наименование объекта дорожного строительства, участка)

принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. _________________

2. ________________

Председатель Комиссии ____________ _______________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

Члены Комиссии: _____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

Приложение №2

к Положению о приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района

Республики Татарстан.

АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию мостового перехода

(моста, путепровода)

от "___"_________ 20___ г.	 							пгт. Рыбная Слобода

Приемочная комиссия, назначенная________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование органа, назначившего Комиссию приказом, постановлением)

от " ____" __________ 20___ г. № _________________________, в составе:

Председателя __________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

И членов комиссии - представителей:

Заказчика: _____________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

Подрядчика: ___________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

Проектировщика: ____________________ __________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

ОГИБДД отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району_____________________

______________________________________________________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

Администрации местного самоуправления_________ ________________________

(фамилия, И.О.) (должность)

(кроме вышепоименованных, указываются все представители других организаций, учреждений, участвующие в качестве членов Комиссии)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком_________________________________________________________

(указать наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию _____________________________________

(указать наименование мостового перехода, моста, путепровода,

______________________________________________________________________.

их очереди, наименование дороги, километр, вид строительства (реконструкция, капитальный ремонт) и место расположения (район)

2. Строительство  осуществлялось подрядчиком ____________________________,

(указать наименование организации)

выполнившим ________________________________________________________,

(указать вид работ)

и субподрядными организациями__________________________________________

(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией,

______________________________________________________________________.

при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком _____________________________________________________,

(указать наименование организации)

выполнившим__________________________________________________________,

(указать части или разделы документации)

и субподрядными организациями__________________________________________

(указать все организации и выполненные ими части или разделы документации;

______________________________________________________________________.

при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)

4. Проектно-сметная документация утверждена______________________________

(указать наименование документа и органа, утвердившего/

______________________________________________________________________

переутвердившего) проектно-сметную документацию по автомобильной дороге (участку) и

__________________________________________________________________________________

наименование документа

" ___" ________ 20___ г. № ________________.

5. Строительство произведено на основании _______________________________

(постановления, приказа)

от " ______" ___________ 20 ___ г. № _______

______________________________________________________________________.

(указать наименование органа, вынесшего решение)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ______________________________;

(месяц, год)

Окончание работ ____________________.

(месяц, год)

7. Приемочной комиссии представлены:____________________________________

(документация согласно приложению №3)

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию мостовой переход, мост имеет следующие основные показатели:

техническая категория дороги _________________________

длина мостов _________________________________ м.

отверстие моста _____________________________ м.

габарит по ширине ________________________________ м.

тротуары слева______________ , справа____________

продольная схема моста (путепровода)___________________________

уклон проезжей части: продольный ___________, поперечный __________

проектные нагрузки _______________________

ограждения на мосту __________, на подходах _____________

природоохранные мероприятия _________________________________________

длина подходов _____________________

ширина земляного полотна подходов _____________________

ширина проезжей части подходов _______________________

вид покрытия подходов___________________________________ .

9. Пусковые комплексы (очереди) мостового перехода, принятые в эксплуатацию приемочными комиссиями _______________________________________________

(указать наименование пусковых комплексов)

10. Эксплуатационная организация и договорные условия:____________________

______________________________________________________________________.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: ________________________ тыс.рублей, в том числе:

Строительно- монтажные работы _______________________ тыс.рублей.

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _________ тыс.руб.

13. Фактические затраты (для заказчика) ________________ тыс.рублей.

Объект сдал: 					    Объект принял:

Подрядчик:_________________________   Заказчик:____________________________

(подпись) (ФИО)					(подпись)(ФИО)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр мостового перехода (моста, путепровода) в натуре, установила соответствие выполненных работ проекту, провела дополнительные замеры и испытания:

______________________________________________________________________

(наименование видов замеров и испытаний)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке _______________________________________________

(наименование мостового перехода, моста, путепровода, комплекса, очереди)

принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. _________________

2. ________________

Председатель Комиссии ____________ _______________________________

(подпись) (Фамилия, И.О.)

Члены Комиссии: _____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

_____________ __________________________

(подпись)                 (Фамилия, И.О.)

Приложение №3

к Положению о приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района

Республики Татарстан.

Перечень документов, предоставляемых приёмочной комиссии

Документы Заказчика

1. Утвержденная проектно-сметная документация.

2. Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком.

3. Заключения органов государственного надзора, которым подконтролен объект, о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному проекту и возможности его нормальной эксплуатации.

4. Ведомости контрольных измерений, выполненных Заказчиком (или по его указанию) при промежуточной приемке выполненных работ (зданий, сооружений, конструктивных элементов).

5. Данные диагностических испытаний построенного объекта дорожного строительства, выполненные в соответствии с действующими нормами.

6. Документ, определяющий эксплуатационную организацию объекта.

7. Проект акта приемки объекта в эксплуатацию.

8. Заключение организации, проводившей обследование и диагностику построенной автомобильной дороги, испытание мостового перехода (моста, путепровода) с выводами о возможности приемки в эксплуатацию.

Документы Подрядчика

1. Расчет фактической стоимости объекта.

2. Требуемые действующими нормативными актами разрешения (лицензии) на право производства строительных работ.

3. Журналы производства работ и авторского надзора.

4. Сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация.

5. Исполнительный продольный профиль.

6. Гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

7. Паспорт на мост (путепровод).

8. Карточки на трубы.

9. Извещение о завершении всех предусмотренных договором подряда работ и готовности объекта к приемке.

Приложение №2

к постановлению Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от __________ №____

СОСТАВ

комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов дорожного строительства на дорогах местного значения Рыбно-Слободского муниципального района

Республики Татарстан

1. Председатель комиссии - Руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

2. Заместитель председателя комиссии - заместитель Руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию.

Члены комиссии:

3. Начальник ОГИБДД отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району (по согласованию).

4. Начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

5. Глава поселения, на территории которого производились работы дорожного строительства (по согласованию).

6. Представитель подрядчика (по согласованию).