Исполнительный комитет г. Набережные Челны

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Краткосрочный муниципальный план

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,

на 2020, 2021, 2022 годы, утвержденный

постановлением Исполнительного комитета

от 25.11.2019 №6100.

В соответствии  с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 раздела 6 Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2016 № 74 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 114/пр, частью 11 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Порядком утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155, пунктами 5.24, 5.25 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 №19/8, на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном домах.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы в утвержденный постановлением Исполнительного комитета от 25.11.2019 №6100 (в редакции постановления Исполнительного комитета от 02.04.2020 №1640), следующие изменения:

- главу 2 «Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:

«2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 219 199 граждан в 479 многоквартирных домах общей площадью 5 570986,92 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м. | 50 437,20 | 104483,3 | 48480,70 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м. | 117688,50 | 67504,7 | 53558,50 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м. | 61206,00 | 57413 | 37717,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м. | 36814,30 | 61724,5 | 47181,12 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | кв.м. | 19279,20 | 67109,5 | 96052,20 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м. | 3045 | 5866,80 | 4384,50 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м. | 42771,32 | 88762,4 | 59260,30 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 96 | 26 | 36 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м. | 204937,66 | 200454,20 | 353351,7 |
| 10 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | кв.м. | 35183,00 | 11748,40 | 10149,80 |
| 11 | Установка ИТП | шт. | 125 | 0 | 0 |
| 12 | Изготовление Технических паспортов | шт. | 0 | 60 | 54 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-3 к нему.»

- главу 3 «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 3 793 279 678,70 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 844 831 087,00 рублей;

- бюджета города – 802 041 000,00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 2 146 407 591,70 рублей.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 281 620 961,00 | 281 620 961,00 | 281 589 165 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 816 977 701,85 | 715640254,49 | 613 789 635,36 |
| Всего | 1 365 945 662,85 | 1264608215,49 | 1 162 725 800,36 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 36 445 865,06 | 35261178,41 | 29 900 412,68 |
| 2 | Технический надзор | 17 710 565,37 | 15 080 267,60 | 11 328 206,77 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 87 805 719,26 | 160 611 309,58 | 92 719 328,94 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 155 004 429,00 | 126 302 047,66 | 115 974 787 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 75 720 474,15 | 85 647 352,90 | 64 570 040,49 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 70 829 273,16 | 118 186 705,18 | 75 841 353,28 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 21 464 587,31 | 80 398 156,65 | 50 247 207,92 |
| 9 | Ремонт подвала | 1 698 574,21 | 2713855,24 | 5 586 480 |
| 10 | Ремонт крыш | 87 379 346,47 | 177844026,17 | 154 333 034,16 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 211 628 173,56 | 61 421 341,33 | 76150000 |
| 12 | Ремонт фасада | 465 888 177,13 | 380 796 612,74 | 471 258 451,73 |
| 13 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 12 082 966,63 | 12 500 000,00 | 6 200 000 |
| 14 | Установка ИТП | 122 287 511,54 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Изготовление технических паспортов | 0,00 | 7847 362,03 | 8 616 497,39 |
|  | Итого | 1 365 945 662,85 | 1 264 608 215,49 | 1 162 725 800,36 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-3 к Краткосрочному муниципальному плану».

- Управлению делопроизводства Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, а также размещение его на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

- Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru.

- Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого   заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                        Ф. Ш. Салахов

# Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 250,30 | 13 956,90 | 12 738,23 | 735 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 194 273,17 | 352 845,82 | 297 894,42 | 543 532,93 | 0,00 | 69,23 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 113,80 | 9 070,40 | 8 550,80 | 596 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор | 2 389 422,90 | 635 212,28 | 536 285,77 | 1 217 924,85 | 0,00 | 197,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, ПСД разработка | 11 814 524,61 | 2 990 135,54 | 2 524 458,70 | 6 299 930,37 | 0,00 | 263,88 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 124 186,41 | 576 284,81 | 486 535,54 | 3 061 366,06 | 0,00 | 339,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 393,90 | 2 576,00 | 2 396,40 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 692 493,67 | 2 132 351,37 | 1 800 263,86 | 4 759 878,44 | 0,00 | 2 561,21 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 31 405,30 | 26 865,60 | 25 662,10 | 1091 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 2 832 104,25 | 750 053,62 | 333 241,98 | 1 748 808,65 | 0,00 | 90,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 488,30 | 8 793,93 | 8 388,73 | 485 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 962 282,19 | 262 842,37 | 221 907,91 | 477 531,91 | 0,00 | 91,75 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 291,90 | 4 150,00 | 3 998,20 | 214 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 7 833 717,69 | 1 879 426,07 | 1 586 728,57 | 4 367 563,05 | 0,00 | 1 480,32 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 1979 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 450,20 | 2 647,80 | 2 573,40 | 151 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, ПСД разработка | 10 773 315,39 | 2 641 191,13 | 2 229 858,09 | 5 902 266,17 | 0,00 | 3 122,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 959 832,60 | 318 338,31 | 268 761,04 | 372 733,25 | 0,00 | 72,30 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 362,90 | 4 221,40 | 4 012,58 | 193 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Замена лифтов, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 10 642 405,22 | 2 696 176,36 | 1 376 280,03 | 6 569 948,83 | 0,00 | 1 984,45 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 7 | 6 054,40 | 4 509,90 | 3 899,50 | 217 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 6 585 004,49 | 1 595 509,50 | 947 028,52 | 4 042 466,47 | 0,00 | 1 087,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2001 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 903,10 | 2 753,20 | 2 111,70 | 36 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 2 037 276,31 | 235 148,79 | 260 653,10 | 1 541 474,42 | 0,00 | 701,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 2001 | 2019 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 709,70 | 3 039,70 | 2 424,30 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 364 481,87 | 105 246,06 | 101 232,33 | 158 003,48 | 0,00 | 98,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 2010 | 2007 | Стены кирпичные | 12 | 4 | 19 285,60 | 19 285,60 | 12 985,80 | 210 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 236 892,01 | 253 760,00 | 214 240,00 | 768 892,01 | 0,00 | 64,14 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 036,60 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения | 2 537 800,90 | 615 865,37 | 319 951,91 | 1 601 983,62 | 0,00 | 420,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 2000 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 461,40 | 8 969,20 | 8 774,20 | 448 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 847 891,03 | 214 822,46 | 181 366,50 | 451 702,07 | 0,00 | 68,04 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2002 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 962,50 | 2 092,00 | 2 031,00 | 106 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 532 095,22 | 163 220,41 | 137 800,84 | 231 073,97 | 0,00 | 179,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 4 | 11 618,10 | 8 981,40 | 8 981,40 | 384 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 2 970 670,47 | 795 613,98 | 225 834,88 | 1 949 221,61 | 0,00 | 255,69 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 146,90 | 4 790,10 | 4 789,40 | 215 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 543 318,57 | 415 193,85 | 350 532,52 | 777 592,20 | 0,00 | 251,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 672,80 | 5 273,70 | 5 273,70 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 575 777,28 | 524 852,98 | 443 113,58 | 607 810,72 | 0,00 | 236,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 1991 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 19 309,70 | 14 367,30 | 13 501,98 | 777 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 6 596 500,82 | 1 088 902,87 | 497 616,03 | 5 009 981,92 | 0,00 | 341,62 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 475,50 | 3 016,00 | 2 664,00 | 71 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 766 216,79 | 718 099,57 | 775 116,85 | 273 000,37 | 0,00 | 508,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 557 913,89 | 189 174,34 | 159 712,76 | 209 026,79 | 0,00 | 185,35 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2001 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 220,70 | 6 680,10 | 6 529,50 | 339 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 748 077,26 | 207 288,26 | 175 005,66 | 365 783,34 | 0,00 | 81,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 1986 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 561,30 | 10 473,00 | 9 348,80 | 529 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Установка ИТП | 4 476 983,51 | 1 086 271,27 | 317 097,88 | 3 073 614,36 | 0,00 | 330,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 543,90 | 6 465,70 | 6 465,70 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, ПСД разработка | 17 079 415,70 | 2 370 365,61 | 4 269 859,96 | 10 439 190,13 | 0,00 | 1 999,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 642 976,36 | 1 312 305,19 | 1 107 929,79 | 2 222 741,38 | 0,00 | 638,96 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 437,90 | 2 581,60 | 2 264,40 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 504 902,12 | 176 784,79 | 149 252,73 | 178 864,60 | 0,00 | 146,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 1978 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 701,80 | 2 758,30 | 2 542,90 | 160 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 538 390,48 | 164 944,00 | 139 256,00 | 234 190,48 | 0,00 | 145,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 868,80 | 3 669,70 | 3 581,51 | 195 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 645 251,92 | 177 034,30 | 149 463,38 | 318 754,24 | 0,00 | 132,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор | 5 468 547,19 | 1 866 841,96 | 1 576 104,28 | 2 025 600,95 | 0,00 | 1 393,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 735,90 | 16 786,10 | 15 596,70 | 796 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 1 475 743,97 | 362 651,46 | 306 172,95 | 806 919,56 | 0,00 | 74,77 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 775 293,11 | 685 152,00 | 278 448,00 | 1 811 693,11 | 0,00 | 42,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11А | 1987 | 2016 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 178 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 103 505,52 | 757 255,35 | 639 322,14 | 1 706 928,03 | 0,00 | 692,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 934,70 | 3 315,90 | 2 198,00 | 390 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт фасада, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 31 814 087,36 | 7 119 555,17 | 13 313 107,82 | 11 381 424,37 | 0,00 | 5 360,69 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 507,10 | 2 456,00 | 1 696,60 | 260 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП | 24 459 052,36 | 5 902 937,74 | 10 534 964,76 | 8 021 149,86 | 0,00 | 5 426,78 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 490,10 | 2 510,70 | 1 365,00 | 222 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 24 414 740,97 | 5 902 864,91 | 12 483 566,28 | 6 028 309,78 | 0,00 | 5 437,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 899,50 | 3 296,00 | 2 318,60 | 311 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Установка ИТП | 31 819 011,45 | 7 119 434,71 | 14 110 670,29 | 10 588 906,45 | 0,00 | 5 393,51 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 2004 | 0 | Стены кирпичные | 6 | 1 | 3 409,20 | 2 409,40 | 2 213,60 | 70 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 610 336,97 | 626 771,82 | 429 159,82 | 554 405,33 | 0,00 | 472,35 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 499,12 | 3 967,64 | 3 504,94 | 157 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ПСД разработка | 14 019 310,01 | 3 406 569,40 | 2 876 038,10 | 7 736 702,51 | 0,00 | 2 549,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 420,10 | 2 893,80 | 2 348,10 | 125 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, ПСД разработка | 8 970 110,63 | 2 497 651,21 | 1 938 131,77 | 4 534 327,65 | 0,00 | 2 029,39 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 2002 | 2011 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 5 653,50 | 3 713,40 | 3 023,70 | 45 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Установка ИТП, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 599 638,81 | 632 295,33 | 433 823,11 | 533 520,37 | 0,00 | 282,95 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 28 261,90 | 21 905,70 | 20 864,20 | 1066 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 200 248,28 | 292 100,28 | 246 609,25 | 661 538,75 | 0,00 | 42,47 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 626,50 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка | 3 560 871,35 | 1 019 522,46 | 660 744,37 | 1 880 604,52 | 0,00 | 981,90 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 1973 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 065,80 | 4 212,00 | 4 174,40 | 196 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ПСД разработка | 6 789 767,38 | 1 791 502,65 | 1 112 515,02 | 3 885 749,71 | 0,00 | 1 340,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 1975 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 295,10 | 15 960,80 | 15 357,00 | 855 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 22 387 317,15 | 1 466 968,95 | 1 415 555,74 | 19 504 792,46 | 0,00 | 1 103,09 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 1982 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 13 701,00 | 10 257,40 | 9 514,80 | 588 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 33 761 281,25 | 7 371 612,30 | 4 423 574,32 | 21 966 094,63 | 0,00 | 2 464,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,60 | 2 627,10 | 2 452,60 | 140 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 278 830,04 | 1 344 928,00 | 1 235 472,00 | 2 698 430,04 | 0,00 | 1 513,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 386,10 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 993 283,43 | 278 332,09 | 234 985,29 | 479 966,05 | 0,00 | 57,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1972 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 14 664,10 | 11 940,50 | 11 444,40 | 572 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 545 550,78 | 174 124,82 | 279 704,26 | 1 091 721,70 | 0,00 | 105,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 365,40 | 2 560,30 | 2 518,60 | 139 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 632 580,89 | 315 793,61 | 266 612,64 | 50 174,64 | 0,00 | 187,97 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 9 | 8 087,50 | 6 079,36 | 5 733,66 | 347 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 985 302,53 | 327 470,64 | 276 471,12 | 381 360,77 | 0,00 | 121,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 21 277,50 | 17 695,70 | 16 982,70 | 909 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 526 200,48 | 237 574,09 | 283 829,28 | 1 004 797,11 | 0,00 | 71,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 1973 | 2014 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 900,30 | 2 313,30 | 2 210,70 | 113 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 2 586 262,48 | 646 075,80 | 545 457,44 | 1 394 729,24 | 0,00 | 891,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 1964 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 599,10 | 2 034,70 | 1 886,00 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 433 144,98 | 603 604,33 | 509 600,38 | 1 319 940,27 | 0,00 | 936,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 583,90 | 4 690,20 | 4 689,90 | 190 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 676 837,60 | 653 240,81 | 251 506,58 | 1 772 090,21 | 0,00 | 479,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 1965 | 2009 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 4 | 3 | 2 242,90 | 2 033,70 | 1 990,70 | 94 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 262 284,25 | 1 503 448,43 | 769 304,82 | 2 989 531,00 | 0,00 | 2 346,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 490,20 | 3 937,00 | 3 688,10 | 237 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 2 587 463,43 | 634 400,00 | 535 600,00 | 1 417 463,43 | 0,00 | 576,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 60 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 1991 | 2017 | Стены кирпичные | 9 | 3 | 5 780,00 | 5 752,60 | 5 454,30 | 301 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 20 197 826,27 | 5 113 795,48 | 5 417 384,70 | 9 666 646,09 | 0,00 | 3 494,43 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 731,60 | 5 198,00 | 4 903,10 | 282 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада, ПСД разработка | 7 533 886,92 | 2 058 279,11 | 937 727,44 | 4 537 880,37 | 0,00 | 1 119,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 62 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 096,90 | 2 778,30 | 2 747,80 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 376 947,26 | 429 172,56 | 362 334,21 | 585 440,49 | 0,00 | 444,62 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 4 973,40 | 2 968,80 | 2 232,38 | 270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 4 808 468,20 | 1 497 184,00 | 1 264 016,00 | 2 047 268,20 | 0,00 | 966,84 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 989,00 | 3 877,70 | 2 581,80 | 144 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 5 431 839,77 | 1 605 180,14 | 1 355 193,07 | 2 471 466,56 | 0,00 | 1 361,70 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 1965 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 193,20 | 2 034,20 | 1 872,60 | 108 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 199 045,81 | 1 447 177,84 | 1 921 797,68 | 2 830 070,29 | 0,00 | 2 826,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 1965 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 607,40 | 2 041,50 | 1 871,90 | 99 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 275 909,29 | 2 204 614,82 | 3 361 273,16 | 3 710 021,31 | 0,00 | 3 557,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 644,50 | 7 176,90 | 6 560,88 | 387 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Установка ИТП | 10 198 651,78 | 2 634 147,90 | 1 523 911,75 | 6 040 592,13 | 0,00 | 1 179,79 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 273,00 | 4 611,20 | 4 508,00 | 265 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 954 017,44 | 757 231,55 | 639 302,05 | 1 557 483,84 | 0,00 | 560,22 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 622,80 | 24 994,80 | 23 192,80 | 1270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Установка ИТП | 9 183 695,59 | 2 385 344,00 | 754 856,00 | 6 043 495,59 | 0,00 | 281,51 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 758,80 | 16 773,10 | 15 854,00 | 804 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 7 022 553,52 | 1 649 440,00 | 492 560,00 | 4 880 553,52 | 0,00 | 355,41 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 371,00 | 11 577,60 | 10 698,30 | 655 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 733 467,99 | 349 178,50 | 294 798,24 | 1 089 491,25 | 0,00 | 129,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 634,60 | 11 655,40 | 11 182,80 | 723 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, ПСД разработка | 5 458 057,58 | 1 491 381,16 | 459 116,88 | 3 507 559,54 | 0,00 | 400,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 438,70 | 2 626,40 | 2 466,40 | 152 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 152 616,42 | 259 450,13 | 219 043,96 | 674 122,33 | 0,00 | 335,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 3 507,20 | 2 611,80 | 611,00 | 805 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 6 854 614,81 | 1 464 762,46 | 736 343,71 | 4 653 508,64 | 0,00 | 1 954,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 538,40 | 4 250,90 | 4 002,60 | 226 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 591 754,22 | 152 256,00 | 128 544,00 | 310 954,22 | 0,00 | 106,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 13 096,70 | 10 609,60 | 9 586,95 | 580 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор | 858 668,78 | 251 313,56 | 212 174,56 | 395 180,66 | 0,00 | 65,56 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 257,10 | 7 954,90 | 7 641,80 | 507 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 11 120 921,11 | 2 174 031,68 | 953 604,98 | 7 993 284,45 | 0,00 | 1 201,34 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 542,90 | 4 291,20 | 4 052,41 | 206 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор | 591 702,75 | 173 132,86 | 146 169,55 | 272 400,34 | 0,00 | 106,75 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 8 654,20 | 7 173,30 | 6 799,50 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 381 100,91 | 941 518,70 | 294 888,74 | 2 144 693,47 | 0,00 | 390,69 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 38 098,80 | 32 226,19 | 29 195,41 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 16 157 034,94 | 1 233 735,83 | 1 374 383,53 | 13 548 915,58 | 0,00 | 424,08 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 15 173,90 | 11 963,40 | 10 844,80 | 204 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 095 214,50 | 203 781,01 | 172 044,62 | 719 388,87 | 0,00 | 72,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 1981 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 722,80 | 16 483,60 | 15 547,40 | 746 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 23 146 791,88 | 4 352 729,23 | 3 674 845,17 | 15 119 217,48 | 0,00 | 1 065,55 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 1970 | 2020 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 6 208,30 | 5 692,77 | 5 355,68 | 329 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 282 218,66 | 652 225,29 | 550 649,22 | 1 079 344,15 | 0,00 | 367,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 316,70 | 5 453,90 | 4 027,12 | 380 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 15 049 442,30 | 3 199 667,68 | 2 501 358,78 | 9 348 415,84 | 0,00 | 2 056,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 1973 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 5 451,30 | 5 427,27 | 4 213,79 | 388 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 14 815 888,77 | 3 030 600,00 | 3 230 650,00 | 8 554 638,77 | 0,00 | 2 717,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 1986 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 194,60 | 3 963,70 | 3 911,90 | 233 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 2 581 978,05 | 652 674,01 | 551 028,06 | 1 378 275,98 | 0,00 | 615,55 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 6 205,20 | 5 215,30 | 4 692,30 | 287 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 6 707 306,17 | 2 442 282,34 | 1 490 726,90 | 2 774 296,93 | 0,00 | 1 080,92 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 766,70 | 3 912,60 | 3 685,90 | 217 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 193 485,29 | 1 908 577,27 | 1 611 339,82 | 4 673 568,20 | 0,00 | 1 718,90 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 171,00 | 3 915,90 | 3 677,30 | 189 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Замена лифтов | 9 702 965,25 | 2 415 984,00 | 2 039 724,19 | 5 247 257,06 | 0,00 | 2 326,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 737,50 | 3 870,30 | 3 770,00 | 215 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши | 9 680 463,71 | 2 416 010,69 | 1 339 746,73 | 5 924 706,29 | 0,00 | 2 043,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 680,60 | 7 156,20 | 6 773,10 | 363 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 747 347,85 | 220 816,39 | 186 426,95 | 340 104,51 | 0,00 | 77,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 059,90 | 5 458,90 | 4 982,80 | 206 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 121 092,66 | 1 292 739,30 | 691 411,05 | 3 136 942,31 | 0,00 | 725,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1977 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 19 938,80 | 17 870,30 | 17 076,80 | 935 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 185 114,71 | 286 145,00 | 241 581,44 | 657 388,27 | 0,00 | 59,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 26 245,00 | 20 365,00 | 18 937,30 | 877 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 630 225,09 | 338 473,47 | 285 760,39 | 1 005 991,23 | 0,00 | 62,12 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 703,60 | 7 196,80 | 6 963,10 | 317 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 860 108,41 | 1 964 075,84 | 958 195,19 | 5 937 837,38 | 0,00 | 913,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 242,00 | 5 436,30 | 5 094,70 | 253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Установка ИТП | 5 402 800,45 | 1 243 869,22 | 550 151,89 | 3 608 779,34 | 0,00 | 746,04 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 4 659,90 | 3 846,30 | 3 365,40 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 728 394,14 | 301 835,93 | 261 140,06 | 165 418,15 | 0,00 | 156,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 393,10 | 3 563,70 | 3 309,80 | 184 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт фасада | 9 662 701,29 | 2 490 512,61 | 2 102 645,89 | 5 069 542,79 | 0,00 | 2 199,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 622,70 | 3 773,00 | 1 217,40 | 82 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 717 875,11 | 269 679,79 | 271 270,35 | 176 924,97 | 0,00 | 155,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 864,90 | 3 818,60 | 3 194,60 | 168 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт фасада, ПСД разработка | 9 741 845,35 | 2 490 650,11 | 1 802 761,98 | 5 448 433,26 | 0,00 | 2 002,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 190 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 784 082,69 | 318 353,90 | 268 774,20 | 196 954,59 | 0,00 | 162,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 792 984,93 | 295 559,47 | 233 955,95 | 263 469,51 | 0,00 | 165,78 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 2008 | 2007 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 790,80 | 3 400,90 | 3 048,20 | 134 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 662 288,14 | 137 903,36 | 116 426,61 | 407 958,17 | 0,00 | 174,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 2006 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 819,50 | 3 586,40 | 3 194,40 | 76 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 150 568,84 | 872 408,32 | 736 541,45 | 1 541 619,07 | 0,00 | 653,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 045,00 | 13 882,50 | 12 905,90 | 791 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 24 354 766,40 | 6 246 050,27 | 2 573 304,73 | 15 535 411,40 | 0,00 | 1 428,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 1988 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 21 542,20 | 16 070,10 | 15 036,80 | 948 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 7 424 409,66 | 859 332,95 | 725 502,41 | 5 839 574,30 | 0,00 | 344,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 673,60 | 7 039,10 | 6 691,50 | 365 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 001 171,81 | 1 460 751,33 | 533 257,27 | 4 007 163,21 | 0,00 | 691,89 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 934,20 | 5 351,50 | 4 800,10 | 259 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 2 849 052,24 | 746 800,85 | 330 495,80 | 1 771 755,59 | 0,00 | 410,87 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 1985 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 24 | 24 657,00 | 18 504,10 | 17 320,40 | 1217 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Технадзор | 13 600 480,58 | 3 831 070,94 | 3 234 428,75 | 6 534 980,89 | 0,00 | 551,59 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 698,40 | 5 675,80 | 5 493,20 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 883 124,76 | 215 696,00 | 182 104,00 | 485 324,76 | 0,00 | 114,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 1992 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 13 | 43 695,50 | 30 908,60 | 29 593,10 | 1498 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 17 427 062,50 | 1 360 984,34 | 1 481 814,65 | 14 584 263,51 | 0,00 | 398,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 860 884,33 | 190 320,00 | 160 680,00 | 509 884,33 | 0,00 | 66,47 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 2005 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 8 | 4 | 9 000,60 | 6 315,40 | 6 266,80 | 240 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 660 143,38 | 184 566,44 | 155 822,49 | 319 754,45 | 0,00 | 73,34 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 19 418,10 | 14 065,40 | 12 799,40 | 632 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 13 069 317,67 | 1 197 376,00 | 1 449 424,00 | 10 422 517,67 | 0,00 | 673,05 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 426,10 | 4 217,30 | 4 210,10 | 261 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 618 211,98 | 170 651,84 | 144 074,91 | 303 485,23 | 0,00 | 113,93 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 1974 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 25 | 23 033,80 | 17 068,30 | 16 034,31 | 967 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 002 406,62 | 491 385,48 | 414 858,23 | 1 096 162,91 | 0,00 | 86,93 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 489,20 | 4 508,90 | 1 391,10 | 82 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 2 589 829,72 | 653 385,13 | 551 628,43 | 1 384 816,16 | 0,00 | 471,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 1983 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 457,70 | 3 938,20 | 3 146,00 | 227 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада | 9 629 674,67 | 2 124 228,44 | 1 793 405,98 | 5 712 040,25 | 0,00 | 2 160,23 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 1985 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 348,90 | 3 925,60 | 3 560,20 | 225 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 9 596 917,58 | 2 092 089,67 | 1 766 272,43 | 5 738 555,48 | 0,00 | 1 794,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 23 | 61 911,40 | 48 267,70 | 44 023,42 | 2129 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 21 271 293,00 | 2 921 866,15 | 955 346,01 | 17 394 080,84 | 0,00 | 343,58 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 2008 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 7 966,50 | 5 330,20 | 5 286,00 | 140 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 682 249,43 | 203 057,18 | 171 433,52 | 307 758,73 | 0,00 | 85,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 32 464,00 | 23 340,70 | 21 336,50 | 926 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 8 690 061,04 | 1 131 584,00 | 599 616,00 | 6 958 861,04 | 0,00 | 267,68 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 1977 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 9 989,30 | 8 221,60 | 7 768,00 | 345 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 21 684 780,38 | 4 299 269,71 | 2 229 711,32 | 15 155 799,35 | 0,00 | 2 170,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 677,00 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 374 169,18 | 532 603,31 | 449 656,89 | 391 908,98 | 0,00 | 242,06 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 737,10 | 3 245,50 | 3 172,10 | 179 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 859 073,50 | 319 532,05 | 269 768,87 | 1 269 772,58 | 0,00 | 497,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 257,10 | 3 274,70 | 3 187,00 | 193 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 3 970 043,45 | 844 859,72 | 513 283,20 | 2 611 900,53 | 0,00 | 932,57 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 2008 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 25 | 1 | 22 870,10 | 16 220,50 | 14 312,20 | 260 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши | 17 881 065,43 | 1 504 402,09 | 646 337,69 | 15 730 325,65 | 0,00 | 781,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 23 862,00 | 20 817,30 | 19 293,10 | 1192 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 876 500,00 | 530 191,37 | 447 620,58 | 898 688,05 | 0,00 | 78,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 983,30 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Технадзор | 2 848 512,50 | 677 001,10 | 571 566,51 | 1 599 944,89 | 0,00 | 954,82 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1976 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 437,10 | 9 213,76 | 8 592,86 | 523 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 826 240,83 | 268 052,34 | 226 306,48 | 331 882,01 | 0,00 | 79,16 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 1980 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 747,90 | 14 649,50 | 14 069,30 | 724 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 9 145 418,84 | 1 248 583,48 | 1 198 394,25 | 6 698 441,11 | 0,00 | 487,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 495,40 | 12 943,50 | 12 127,50 | 706 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 11 464 468,74 | 2 876 232,80 | 2 428 294,91 | 6 159 941,03 | 0,00 | 655,28 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 631,00 | 9 358,70 | 9 227,70 | 572 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 959 675,14 | 268 855,93 | 226 984,92 | 463 834,29 | 0,00 | 90,27 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 871,40 | 10 389,00 | 9 803,40 | 685 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП | 6 040 322,48 | 421 056,00 | 699 744,00 | 4 919 522,48 | 0,00 | 508,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 27 380,00 | 20 619,30 | 19 847,30 | 1281 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 3 183 319,76 | 609 024,00 | 514 176,00 | 2 060 119,76 | 0,00 | 116,26 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 910,00 | 10 318,69 | 9 694,15 | 655 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 283 385,50 | 294 789,68 | 252 256,86 | 736 338,96 | 0,00 | 107,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 455,30 | 14 869,60 | 14 096,50 | 725 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 296 775,13 | 304 512,00 | 257 088,00 | 735 175,13 | 0,00 | 74,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 596 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор | 987 625,34 | 310 686,81 | 296 090,73 | 380 847,80 | 0,00 | 77,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 29 271,80 | 23 010,90 | 21 522,06 | 1065 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 102 846,13 | 326 977,80 | 276 055,03 | 499 813,30 | 0,00 | 37,68 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 1988 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 22 | 72 696,00 | 61 239,20 | 58 296,30 | 2779 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 781 420,46 | 507 520,00 | 228 480,00 | 2 045 420,46 | 0,00 | 38,26 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2019 | Стены из монолитного железобетона | 19 | 1 | 9 633,30 | 7 642,00 | 6 389,30 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 796 494,46 | 1 571 586,21 | 1 326 830,98 | 2 898 077,27 | 0,00 | 601,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 403,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 871 121,20 | 594 360,78 | 301 796,40 | 1 974 964,02 | 0,00 | 1 194,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 017,50 | 4 384,00 | 4 375,00 | 183 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 6 221 705,60 | 1 313 039,98 | 507 950,15 | 4 400 715,47 | 0,00 | 1 240,00 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 694,10 | 9 544,70 | 8 585,30 | 438 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 766 540,15 | 650 138,80 | 548 887,67 | 1 567 513,68 | 0,00 | 202,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 878,70 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 1 877 312,46 | 846 871,71 | 514 981,85 | 515 458,90 | 0,00 | 384,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 998,40 | 9 207,90 | 8 638,40 | 412 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 9 008 347,57 | 1 216 590,15 | 1 871 383,49 | 5 920 373,93 | 0,00 | 819,06 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 1987 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 620,40 | 7 382,80 | 6 878,50 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 6 813 858,67 | 1 410 782,51 | 1 191 070,48 | 4 212 005,68 | 0,00 | 790,43 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 1995 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 783,90 | 3 997,20 | 3 818,10 | 170 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 14 612 041,46 | 2 688 918,79 | 2 919 552,75 | 9 003 569,92 | 0,00 | 3 054,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1971 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 351,90 | 7 228,90 | 6 478,72 | 346 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 283 108,47 | 406 151,13 | 365 029,23 | 1 511 928,11 | 0,00 | 244,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 9 071,80 | 6 592,90 | 4 877,20 | 16 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 242 384,54 | 680 903,82 | 574 861,43 | 986 619,29 | 0,00 | 247,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 393,90 | 5 734,50 | 5 574,90 | 257 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 187 557,89 | 192 857,60 | 162 822,40 | 831 877,89 | 0,00 | 160,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 15 326,90 | 13 700,00 | 11 848,56 | 838 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 023 744,22 | 1 081 034,01 | 2 016 700,84 | 9 926 009,37 | 0,00 | 849,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 36 531,40 | 27 361,20 | 25 575,70 | 1552 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 385 376,27 | 985 917,83 | 476 635,55 | 6 922 822,89 | 0,00 | 229,54 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 1978 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 16 994,20 | 12 956,10 | 12 344,00 | 801 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 935 067,43 | 277 390,53 | 234 190,36 | 423 486,54 | 0,00 | 55,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 273,90 | 14 288,60 | 13 813,50 | 694 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 891 111,24 | 279 930,57 | 236 334,82 | 374 845,85 | 0,00 | 48,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 1978 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 14 741,00 | 12 906,90 | 12 165,80 | 809 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 906 310,31 | 277 356,14 | 234 161,34 | 394 792,83 | 0,00 | 61,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 999,90 | 7 153,80 | 7 145,80 | 360 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 15 059 027,42 | 2 348 737,53 | 2 183 727,21 | 10 526 562,68 | 0,00 | 1 505,92 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 488,60 | 4 660,50 | 4 538,10 | 193 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 6 014 036,46 | 1 491 885,12 | 1 259 542,35 | 3 262 608,99 | 0,00 | 1 095,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 6 006 865,02 | 1 491 487,47 | 1 259 206,64 | 3 256 170,91 | 0,00 | 1 127,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 10 438,90 | 10 113,50 | 6 388,80 | 365 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 10 362 257,74 | 2 574 931,33 | 1 673 917,43 | 6 113 408,98 | 0,00 | 992,66 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 1999 | 1999 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 17 429,80 | 10 790,50 | 10 753,00 | 255 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада | 12 707 214,01 | 1 858 704,00 | 1 413 496,00 | 9 435 014,01 | 0,00 | 729,05 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 1 844,00 | 1 234,10 | 1 064,70 | 60 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП | 2 262 281,70 | 455 340,54 | 384 426,85 | 1 422 514,31 | 0,00 | 1 226,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 8 550,80 | 8 550,80 | 6 415,70 | 194 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 004 896,00 | 240 462,48 | 203 013,40 | 561 420,12 | 0,00 | 117,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 17 | 1 | 8 566,00 | 8 566,00 | 6 428,80 | 172 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 091 162,08 | 240 462,48 | 203 013,40 | 647 686,20 | 0,00 | 127,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 933,70 | 3 276,90 | 3 209,90 | 37 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 690 125,77 | 164 728,65 | 139 074,19 | 386 322,93 | 0,00 | 139,88 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 425,60 | 10 051,70 | 10 014,70 | 444 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор | 5 209 312,50 | 1 271 072,25 | 1 073 118,38 | 2 865 121,87 | 0,00 | 419,24 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 20 270 567,58 | 2 068 926,93 | 3 097 134,06 | 15 104 506,59 | 0,00 | 580,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1993 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 22 876,50 | 17 169,90 | 16 819,30 | 922 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 923 851,27 | 247 520,00 | 428 480,00 | 1 247 851,27 | 0,00 | 84,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 423,10 | 3 889,80 | 3 522,00 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 7 238 061,60 | 1 703 997,45 | 1 438 620,80 | 4 095 443,35 | 0,00 | 1 636,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 35 302,10 | 25 750,30 | 25 361,60 | 933 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка | 28 307 492,89 | 1 940 133,98 | 2 459 293,44 | 23 908 065,47 | 0,00 | 801,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 1999 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 668,70 | 10 331,50 | 10 273,40 | 478 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 014 854,43 | 3 009 340,97 | 1 540 673,11 | 7 464 840,35 | 0,00 | 1 029,67 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1975 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 597,70 | 2 314,90 | 2 239,60 | 130 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 1 085 177,06 | 271 614,30 | 532 313,71 | 281 249,05 | 0,00 | 417,75 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 319,10 | 3 877,20 | 3 724,50 | 202 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 5 183 399,70 | 1 268 800,00 | 1 071 200,00 | 2 843 399,70 | 0,00 | 1 200,11 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 450 726,00 | 366 329,46 | 309 278,15 | 775 118,39 | 0,00 | 337,49 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 059,30 | 5 225,10 | 4 223,60 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 855 503,56 | 900 000,00 | 877 111,53 | 1 078 392,03 | 0,00 | 404,50 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 830,70 | 2 830,50 | 1 551,70 | 118 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 2 589 840,23 | 647 734,11 | 546 857,49 | 1 395 248,63 | 0,00 | 676,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 037,80 | 4 657,50 | 4 194,00 | 213 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 22 180 141,21 | 5 730 859,83 | 6 935 190,60 | 9 514 090,78 | 0,00 | 4 402,74 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 163,90 | 1 926,90 | 1 837,60 | 83 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 9 507 342,59 | 2 438 587,18 | 3 964 007,21 | 3 104 748,20 | 0,00 | 4 393,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 160,90 | 1 924,10 | 1 812,10 | 116 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 1 051 488,33 | 256 563,15 | 216 606,60 | 578 318,58 | 0,00 | 486,60 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 400,20 | 3 884,50 | 3 798,00 | 191 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 3 811 182,50 | 975 222,63 | 823 343,95 | 2 012 615,92 | 0,00 | 866,14 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 4 613,40 | 3 467,00 | 2 764,00 | 233 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка | 12 781 570,87 | 1 726 522,72 | 6 379 044,28 | 4 676 003,87 | 0,00 | 2 770,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1974 | 2019 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 903,00 | 575,80 | 440,00 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 1 810 856,06 | 418 372,68 | 990 607,99 | 401 875,39 | 0,00 | 2 005,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 1989 | 2005 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 731,40 | 3 799,00 | 3 338,30 | 164 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка, Ремонт фасада | 15 309 827,16 | 5 574 702,38 | 5 271 265,12 | 4 463 859,66 | 0,00 | 3 235,79 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 584,50 | 2 331,10 | 2 265,10 | 125 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 9 011 956,72 | 1 635 835,22 | 1 381 074,00 | 5 995 047,50 | 0,00 | 3 486,92 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 168,80 | 4 666,80 | 4 381,10 | 229 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Замена лифтов | 10 874 682,71 | 2 918 229,63 | 2 463 751,24 | 5 492 701,84 | 0,00 | 2 103,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 348,50 | 4 269,80 | 3 252,00 | 146 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 5 176 862,62 | 1 290 762,35 | 509 741,99 | 3 376 358,28 | 0,00 | 967,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 1961 | 2007 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 603,50 | 535,70 | 535,70 | 19 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 4 650 711,67 | 981 291,61 | 2 028 467,50 | 1 640 952,56 | 0,00 | 7 706,23 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 1962 | 2009 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 656,00 | 653,30 | 463,70 | 46 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 6 818 806,03 | 1 440 789,22 | 3 616 404,02 | 1 761 612,79 | 0,00 | 10 394,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2019 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 297,40 | 5 970,38 | 5 593,58 | 292 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 5 185 296,10 | 1 268 800,00 | 1 071 200,00 | 2 845 296,10 | 0,00 | 710,57 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 846,60 | 33 821,50 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 44 816 522,12 | 5 163 140,21 | 7 736 093,79 | 31 917 288,12 | 0,00 | 1 124,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 673,40 | 6 856,10 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, ПСД разработка | 11 541 815,99 | 2 491 068,40 | 1 103 115,12 | 7 947 632,47 | 0,00 | 1 330,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 21 244,70 | 18 680,60 | 18 158,70 | 832 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, ПСД разработка | 16 362 709,24 | 3 198 898,56 | 1 600 709,44 | 11 563 101,24 | 0,00 | 770,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 1 340 130,80 | 329 888,00 | 278 512,00 | 731 730,80 | 0,00 | 152,88 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 2001 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 782,40 | 5 890,70 | 5 890,70 | 257 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 392 732,20 | 737 342,76 | 1 466 772,98 | 6 188 616,46 | 0,00 | 1 078,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 061,90 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада, ПСД разработка | 7 575 936,36 | 1 607 616,42 | 857 249,93 | 5 111 070,01 | 0,00 | 1 249,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные | 10 | 3 | 11 092,30 | 8 288,71 | 8 024,80 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, ПСД разработка | 3 813 376,09 | 778 757,60 | 741 901,90 | 2 292 716,59 | 0,00 | 343,79 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 179,30 | 8 013,36 | 7 595,26 | 507 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 516 140,45 | 256 789,48 | 216 797,68 | 1 042 553,29 | 0,00 | 165,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 13 632,10 | 10 321,20 | 9 562,71 | 661 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 532 100,86 | 253 760,00 | 214 240,00 | 1 064 100,86 | 0,00 | 112,39 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 34 | 26 857,90 | 23 351,50 | 21 773,00 | 1304 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 876 500,00 | 233 095,89 | 350 072,75 | 1 293 331,36 | 0,00 | 69,87 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 556,10 | 11 430,90 | 10 314,90 | 703 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 123 114,05 | 284 958,98 | 240 580,13 | 597 574,94 | 0,00 | 72,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 135,90 | 11 934,60 | 11 556,10 | 594 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 544 175,44 | 312 848,47 | 508 388,46 | 4 722 938,51 | 0,00 | 392,21 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 489,50 | 4 530,35 | 4 083,80 | 269 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 786 678,64 | 756 931,78 | 639 048,96 | 2 390 697,90 | 0,00 | 689,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 997,40 | 5 263,70 | 5 145,00 | 313 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 015 383,23 | 278 066,49 | 234 761,05 | 502 555,69 | 0,00 | 169,30 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 164 851,15 | 145 403,76 | 184 279,32 | 835 168,07 | 0,00 | 95,70 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 1984 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 14 745,60 | 12 739,25 | 11 954,50 | 836 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 10 830 731,51 | 905 552,00 | 902 448,00 | 9 022 731,51 | 0,00 | 734,51 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 741,50 | 16 857,78 | 16 102,78 | 918 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 621 501,21 | 706 059,25 | 540 361,49 | 375 080,47 | 0,00 | 82,14 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 872,65 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 911 994,02 | 371 916,42 | 313 995,01 | 1 226 082,59 | 0,00 | 80,27 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт подвального помещения, ПСД разработка | 4 580 473,50 | 895 690,95 | 456 198,10 | 3 228 584,45 | 0,00 | 1 069,63 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 403,40 | 2 591,10 | 2 329,30 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 553 259,43 | 299 213,66 | 252 614,81 | 1 001 430,96 | 0,00 | 456,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 904,80 | 2 594,60 | 2 320,30 | 125 | Счет регионального оператора | Ремонт подвального помещения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка | 1 461 610,34 | 374 859,00 | 316 479,93 | 770 271,41 | 0,00 | 503,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, ПСД разработка | 15 241 337,91 | 3 748 135,74 | 3 164 409,68 | 8 328 792,49 | 0,00 | 1 797,84 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 665,30 | 9 568,90 | 8 728,40 | 426 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 9 060 464,49 | 1 670 424,85 | 1 044 888,16 | 6 345 151,48 | 0,00 | 849,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 1983 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 890,00 | 4 166,30 | 3 919,80 | 204 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 3 916 998,78 | 646 792,81 | 530 489,02 | 2 739 716,95 | 0,00 | 801,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Г.К.Ахметова

# Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Установка ИТП |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1194 273,17 | 36 000,00 | 14 299,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1143973,50 | 0,00 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 2389 422,90 | 75 096,03 | 29 387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2200,00 | 2284 939,37 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 11814 524,61 | 313 392,75 | 141 989,28 | 0 | 0,00 | 6102 | 4970 902,63 | 4060 | 4244 574,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2143665,95 | 0,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 4124 186,41 | 63 499,47 | 50 131,94 | 0 | 0,00 | 1480 | 2377 073,17 | 840 | 1633 481,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 8692 493,67 | 119 315,69 | 105 841,70 | 1160 | 2813 865,73 | 360 | 541 342,51 | 240 | 468 426,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1499,00 | 4643 701,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2832 104,25 | 81 000,00 | 33 964,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2717140,00 | 0,00 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 962 282,19 | 27 000,00 | 11 546,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 923735,50 | 0,00 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 7833 717,69 | 220 048,47 | 93 995,92 | 0 | 0,00 | 1250 | 1763 286,22 | 687 | 885 092,74 | 554 | 1111 787,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1257,00 | 1162 135,98 | 0 | 0,00 | 561,00 | 2597 370,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 10773 315,39 | 285 165,39 | 129 483,33 | 846 | 2098 186,42 | 865 | 1263 918,71 | 790 | 692 699,82 | 545 | 1096 131,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 5207 730,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 959 832,60 | 32 580,74 | 11 447,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 915804,31 | 0,00 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 10642 405,22 | 316 050,70 | 128 748,41 | 0 | 0,00 | 984 | 834 605,00 | 687 | 885 092,27 | 554 | 344 948,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4619 985,30 | 561,00 | 2825 593,44 | 0,00 | 0,00 | 1 | 687381,38 | 0,00 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6585 004,49 | 236 573,38 | 78 375,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3565,00 | 6270 055,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2037 276,31 | 72 000,00 | 30 379,82 | 0 | 0,00 | 472 | 347 093,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 562,00 | 1587 802,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 364 481,87 | 12 000,00 | 5 379,82 | 0 | 0,00 | 472 | 347 102,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 1236 892,01 | 30 000,00 | 15 968,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1190923,20 | 0,00 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 2537 800,90 | 72 808,80 | 30 436,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1480 | 2036 471,80 | 0,00 | 0,00 | 1072,00 | 398 084,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 847 891,03 | 24 000,00 | 10 171,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 813719,54 | 0,00 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 532 095,22 | 18 000,00 | 6 346,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 507748,37 | 0,00 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 2970 670,47 | 94 059,03 | 35 778,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1312,10 | 2840 833,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 1543 318,57 | 49 085,02 | 18 579,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 648,52 | 1475 654,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 1575 777,28 | 62 049,14 | 18 688,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 762,00 | 1495 040,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 6596 500,82 | 122 575,83 | 79 925,00 | 0 | 0,00 | 2440 | 4945 201,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1448798,49 | 0,00 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 1766 216,79 | 106 818,98 | 20 486,39 | 0 | 0,00 | 380 | 626 133,14 | 210 | 482 374,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 530403,96 | 0,00 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 557 913,89 | 21 000,00 | 6 628,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 530285,32 | 0,00 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 748 077,26 | 21 000,00 | 8 976,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 718101,00 | 0,00 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 4476 983,51 | 97 920,00 | 54 062,51 | 0 | 0,00 | 1767,5 | 3407 819,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 917181,98 | 0,00 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 17079 415,70 | 448 736,52 | 205 317,03 | 0 | 0,00 | 1878 | 2491 320,66 | 1276 | 1340 678,12 | 1480 | 3153 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1617,00 | 9440 158,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 4642 976,36 | 151 939,74 | 55 444,90 | 0 | 0,00 | 1413 | 1412 992,06 | 1002 | 1269 068,22 | 834 | 1753 531,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 504 902,12 | 18 090,00 | 6 010,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 480802,09 | 0,00 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 538 390,48 | 19 500,00 | 6 406,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 512484,43 | 0,00 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 645 251,92 | 18 990,00 | 7 731,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 618530,29 | 0,00 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 5468 547,19 | 219 000,00 | 64 809,22 | 1366 | 3025 718,54 | 766 | 1324 408,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 834611,23 | 0,00 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1475 743,97 | 172 410,07 | 16 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 1287 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 2775 293,11 | 81 000,00 | 33 262,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2661030,23 | 0,00 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 31814 087,36 | 838 346,93 | 382 810,44 | 1903,5 | 2532 812,44 | 676 | 870 719,70 | 600 | 1191 996,49 | 615 | 1763 135,65 | 1765,00 | 3200 228,18 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1177 705,12 | 2 | 5023 913,71 | 5604,97 | 13905 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 24459 052,36 | 695 157,44 | 294 836,26 | 1614,5 | 2298 930,98 | 515 | 724 145,21 | 525 | 756 964,00 | 489 | 1626 757,33 | 1367,00 | 2623 391,34 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 1 | 2409 472,70 | 4132,41 | 10923 768,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 24414 740,97 | 695 157,46 | 294 836,26 | 1614,5 | 2298 930,98 | 515 | 724 145,21 | 525 | 756 964,00 | 489 | 1581 717,77 | 1367,00 | 2623 391,34 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 718,20 | 1 | 2410 376,65 | 4132,41 | 10923 768,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 31819 011,45 | 838 344,91 | 382 810,44 | 1903,5 | 2532 812,44 | 676 | 870 719,70 | 600 | 1191 996,49 | 615 | 1763 135,65 | 1765,00 | 3200 228,18 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 893,97 | 2 | 5027 650,97 | 5604,97 | 13905 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11А | 3103 505,52 | 237 814,17 | 35 378,91 | 0 | 0,00 | 320 | 1031 990,32 | 160 | 619 428,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 485,60 | 1178 894,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 1610 336,97 | 72 651,12 | 18 983,78 | 0 | 0,00 | 560 | 353 651,54 | 366 | 362 728,28 | 283 | 174 679,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 627643,04 | 0,00 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 14019 310,01 | 206 508,11 | 170 539,61 | 1890 | 1420 189,82 | 1545 | 2241 239,02 | 1058 | 1876 317,90 | 1288 | 2239 538,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1177 987,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5064,00 | 3891 277,77 | 1 | 795711,08 | 0,00 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 8970 110,63 | 206 387,78 | 109 168,11 | 1575 | 1362 383,28 | 1287 | 1709 649,04 | 881 | 1672 851,71 | 1073 | 1942 671,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 866999,00 | 0,00 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 1599 638,81 | 72 651,12 | 18 851,70 | 0 | 0,00 | 560 | 353 651,54 | 366 | 362 728,28 | 283 | 174 679,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 617076,96 | 0,00 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1200 248,28 | 27 000,00 | 14 484,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1158763,73 | 0,00 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3560 871,35 | 167 814,54 | 41 889,59 | 0 | 0,00 | 1204 | 1189 675,97 | 706 | 518 514,88 | 587 | 825 261,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 817715,19 | 0,00 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 6789 767,38 | 209 737,45 | 81 234,94 | 0 | 0,00 | 3168 | 1200 809,68 | 2156 | 1306 056,10 | 1746 | 1233 504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20492,00 | 2079 109,29 | 1 | 679315,68 | 0,00 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 22387 317,15 | 640 033,95 | 270 540,42 | 0 | 0,00 | 3758 | 5509 712,75 | 2196 | 2599 564,55 | 2595 | 4201 585,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5438,00 | 9165 879,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 33761 281,25 | 511 319,02 | 410 493,36 | 3223 | 3995 840,47 | 2694 | 4057 144,24 | 2257 | 2416 576,34 | 2272 | 4321 541,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3188,00 | 5425 751,44 | 0 | 0,00 | 8756,00 | 11740 515,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | 882099,05 | 0,00 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 5278 830,04 | 159 000,00 | 63 207,78 | 1044 | 1548 657,83 | 1204 | 1189 675,97 | 708 | 518 514,88 | 588 | 822 908,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 976864,62 | 0,00 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 993 283,43 | 27 000,00 | 11 929,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 954354,00 | 0,00 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1545 550,78 | 36 900,00 | 18 625,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1490025,46 | 0,00 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 632 580,89 | 52 461,41 | 7 161,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 572957,51 | 0,00 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 985 302,53 | 35 400,00 | 11 727,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 938175,34 | 0,00 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1526 200,48 | 36 900,00 | 18 386,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1470914,05 | 0,00 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2586 262,48 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2480 387,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2433 144,98 | 104 395,19 | 28 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2299 999,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 2676 837,60 | 101 716,43 | 31 791,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2543 329,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 5262 284,25 | 176 400,00 | 62 788,71 | 620 | 2122 986,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 600 109,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2299 999,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 2587 463,43 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2481 588,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 7533 886,92 | 267 166,34 | 89 911,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 2535 311,34 | 0 | 0,00 | 4285,00 | 4641 497,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1376 947,26 | 87 555,00 | 15 918,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 720,00 | 1273 473,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 20197 826,27 | 353 619,67 | 254 739,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1125,00 | 2784 639,43 | 3 | 7182 681,22 | 5140,00 | 9622 146,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 4808 468,20 | 177 000,00 | 91 174,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1451,40 | 4540 293,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 5431 839,77 | 231 849,74 | 66 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2690,00 | 5133 740,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 6199 045,81 | 123 556,71 | 75 006,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 6000 483,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 9275 909,29 | 222 958,37 | 114 660,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2261 424,30 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 6676 865,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 10198 651,78 | 210 786,89 | 123 306,97 | 0 | 0,00 | 1471 | 2326 682,53 | 1030 | 1314 227,63 | 838 | 1690 745,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 941,00 | 3684 880,36 | 0,00 | 0,00 | 1 | 848022,37 | 0,00 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 2954 017,44 | 75 000,00 | 35 737,26 | 0 | 0,00 | 317 | 1228 761,89 | 317 | 799 741,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 814777,20 | 0,00 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 9183 695,59 | 242 739,40 | 110 382,18 | 0 | 0,00 | 3584 | 4618 111,26 | 3584 | 2691 797,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1520665,25 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 7022 553,52 | 195 000,00 | 84 290,78 | 0 | 0,00 | 1091 | 3350 000,00 | 1091 | 2000 000,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1393262,73 | 0,00 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1733 467,99 | 36 000,00 | 20 956,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1676511,60 | 0,00 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 5458 057,58 | 137 957,34 | 74 586,14 | 0 | 0,00 | 2025 | 3494 026,34 | 2025 | 384 596,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1366891,10 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1152 616,42 | 46 130,38 | 13 660,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1092825,72 | 0,00 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 6854 614,81 | 166 500,00 | 82 569,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2416,00 | 6605 545,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 591 754,22 | 18 000,00 | 7 083,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 566670,83 | 0,00 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 858 668,78 | 24 000,00 | 10 304,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 824364,23 | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 11120 921,11 | 252 840,00 | 134 173,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2578,00 | 1720 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4560,00 | 9013 907,27 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 591 702,75 | 18 000,00 | 7 082,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 566620,00 | 0,00 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 3381 100,91 | 107 987,32 | 40 408,81 | 0 | 0,00 | 3186 | 2315 064,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 917640,49 | 0,00 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 16157 034,94 | 484 427,48 | 194 361,84 | 0 | 0,00 | 1811 | 3174 953,44 | 1417 | 2271 741,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5126,80 | 10031 550,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 1095 214,50 | 24 644,94 | 13 216,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1057352,65 | 0,00 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 23146 791,88 | 536 864,85 | 282 514,31 | 5567,2 | 7978 409,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4164,50 | 13188 757,98 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1160245,56 | 0,00 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 2282 218,66 | 129 785,85 | 26 573,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 876,00 | 2125 859,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 15049 442,30 | 375 000,00 | 181 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6664,00 | 14493 192,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 14815 888,77 | 375 000,00 | 179 581,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6664,00 | 14261 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 9702 965,25 | 283 069,60 | 118 493,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1244 326,56 | 1 | 2321 884,52 | 3295,00 | 5735 190,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 9680 463,71 | 283 500,00 | 118 225,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1244 326,56 | 1 | 2320 724,74 | 3295,00 | 5713 687,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 8193 485,29 | 223 500,00 | 100 108,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1262 736,74 | 0 | 0,00 | 3290,00 | 6607 140,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 2581 978,05 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2476 103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 6707 306,17 | 273 349,94 | 84 208,05 | 0 | 0,00 | 790 | 1977 667,84 | 450 | 510 875,52 | 464 | 870 392,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4050,00 | 2990 811,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 747 347,85 | 22 500,00 | 8 948,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 715899,11 | 0,00 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 5121 092,66 | 150 000,00 | 61 371,51 | 0 | 0,00 | 740 | 1480 745,21 | 700 | 990 195,97 | 830 | 1739 849,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 698930,38 | 0,00 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1185 114,71 | 27 000,00 | 14 297,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1143817,00 | 0,00 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1630 225,09 | 145 197,91 | 18 333,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1466693,51 | 0,00 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 8860 108,41 | 232 196,86 | 106 517,43 | 3772 | 4016 964,53 | 1763 | 1785 720,62 | 899 | 1032 841,28 | 769 | 1685 867,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 5402 800,45 | 144 040,15 | 64 922,97 | 0 | 0,00 | 1413 | 1668 509,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7427,00 | 2501 566,40 | 1 | 1023761,78 | 0,00 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 728 394,14 | 41 615,59 | 8 478,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 678299,80 | 0,00 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 9662 701,29 | 392 885,47 | 114 442,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 8451 783,01 | 0,00 | 0,00 | 1 | 703590,63 | 0,00 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 717 875,11 | 34 140,00 | 8 441,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 675293,94 | 0,00 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 9741 845,35 | 392 789,70 | 115 420,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 8505 905,94 | 0,00 | 0,00 | 1 | 727729,27 | 0,00 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 784 082,69 | 84 398,78 | 8 638,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 691045,84 | 0,00 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 792 984,93 | 93 301,02 | 8 638,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 691045,84 | 0,00 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 662 288,14 | 14 260,26 | 8 000,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 640027,54 | 0,00 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 3150 568,84 | 101 100,00 | 37 647,76 | 657 | 468 878,12 | 357 | 328 986,95 | 293 | 246 015,84 | 273 | 370 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 388,00 | 847 373,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 750367,22 | 0,00 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 24354 766,40 | 481 270,11 | 294 777,22 | 0 | 0,00 | 2685 | 4038 764,48 | 1622 | 2074 266,43 | 1713 | 3956 601,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2365,00 | 3173 917,27 | 0 | 0,00 | 1722,00 | 9427 895,80 | 0,00 | 0,00 | 1 | 907273,66 | 0,00 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 7424 409,66 | 101 592,01 | 90 405,16 | 0 | 0,00 | 2460 | 4039 645,26 | 1620 | 3192 767,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 6001 171,81 | 166 023,46 | 72 038,87 | 0 | 0,00 | 1441 | 2467 150,78 | 1010 | 1348 190,88 | 838 | 1947 767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 2849 052,24 | 89 700,00 | 34 066,08 | 0 | 0,00 | 1413 | 1668 509,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1056777,01 | 0,00 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 13600 480,58 | 374 510,17 | 163 297,72 | 0 | 0,00 | 8860 | 9025 491,34 | 5324 | 2202 511,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1834670,21 | 0,00 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 883 124,76 | 25 500,00 | 10 587,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 847036,80 | 0,00 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 17427 062,50 | 501 480,00 | 210 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 | 16715 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 860 884,33 | 22 500,00 | 10 350,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 828033,91 | 0,00 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 660 143,38 | 18 000,00 | 7 927,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 634215,68 | 0,00 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 13069 317,67 | 376 110,00 | 157 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 | 12535 707,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 618 211,98 | 18 000,00 | 7 410,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 592801,96 | 0,00 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 2002 406,62 | 51 000,00 | 24 091,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1927315,18 | 0,00 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 2589 829,72 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2483 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 9629 674,67 | 248 555,44 | 118 671,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2318 268,53 | 3290,00 | 6944 178,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 9596 917,58 | 190 806,00 | 118 371,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2318 043,51 | 3290,00 | 6969 696,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 21271 293,00 | 369 494,11 | 258 046,90 | 0 | 0,00 | 11500 | 17128 323,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3515428,52 | 0,00 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 682 249,43 | 21 000,00 | 8 163,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 653085,86 | 0,00 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 8690 061,04 | 250 740,00 | 105 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8334 321,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 21684 780,38 | 449 957,84 | 277 078,20 | 1400 | 5926 408,19 | 1030 | 1692 619,79 | 670 | 1520 110,13 | 670 | 1729 803,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6241,00 | 6477 789,35 | 2200,00 | 3611 013,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1374 169,18 | 60 000,00 | 16 224,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1297944,87 | 0,00 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1859 073,50 | 37 775,70 | 22 517,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 823,00 | 1798 779,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 3970 043,45 | 97 800,00 | 47 805,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 3824 437,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 17881 065,43 | 509 336,26 | 237 430,68 | 0 | 0,00 | 3240 | 3359 956,25 | 3240 | 7906 122,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1040,00 | 4631 349,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1236870,30 | 0,00 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1876 500,00 | 54 000,00 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 0,00 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2848 512,50 | 111 208,36 | 36 036,04 | 0 | 0,00 | 586 | 718 160,80 | 441 | 437 625,38 | 651,2 | 1140 776,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 404705,75 | 0,00 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 826 240,83 | 27 000,00 | 11 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 787990,83 | 0,00 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 9145 418,84 | 174 996,07 | 110 757,21 | 0 | 0,00 | 2795 | 3179 662,72 | 1534 | 1725 339,24 | 2173,5 | 3954 663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 11464 468,74 | 158 471,01 | 139 580,22 | 2755 | 5611 326,49 | 800 | 3549 682,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2005408,75 | 0,00 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 959 675,14 | 27 000,00 | 11 517,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 921157,18 | 0,00 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 6040 322,48 | 115 392,36 | 73 147,29 | 0 | 0,00 | 1932 | 2700 000,01 | 1932 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1351782,82 | 0,00 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 3183 319,76 | 72 000,00 | 38 411,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3072908,40 | 0,00 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1283 385,50 | 30 000,00 | 15 473,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1237911,60 | 0,00 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1296 775,13 | 36 000,00 | 15 565,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1245210,00 | 0,00 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 987 625,34 | 35 400,00 | 11 755,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 940469,47 | 0,00 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1102 846,13 | 30 000,00 | 13 245,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1059601,12 | 0,00 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 2781 420,46 | 60 000,00 | 33 597,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2687822,68 | 0,00 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 5796 494,46 | 0,00 | 79 519,59 | 0 | 0,00 | 2250 | 2823 611,20 | 1403 | 2893 363,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2871 121,20 | 69 000,00 | 34 594,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2767 527,11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 6221 705,60 | 153 000,00 | 91 485,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1260,00 | 5977 220,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 2766 540,15 | 225 353,27 | 31 372,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1604,50 | 2509 814,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1877 312,46 | 97 800,00 | 32 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 1746 912,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 9008 347,57 | 303 322,10 | 108 657,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8596 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 6813 858,67 | 327 895,53 | 113 826,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2701,40 | 6372 136,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 14612 041,46 | 317 394,67 | 176 844,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690 | 1229 482,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4316 580,56 | 1260,00 | 8571 739,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 2283 108,47 | 45 000,00 | 27 630,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 818,00 | 2210 477,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 2242 384,54 | 76 500,00 | 34 724,20 | 0 | 0,00 | 319 | 823 755,54 | 319 | 389 455,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 917949,60 | 0,00 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 1187 557,89 | 22 000,00 | 14 389,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 529 | 1151 168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 13023 744,22 | 150 068,04 | 161 138,70 | 0 | 0,00 | 3074 | 3840 559,64 | 2377 | 2473 583,96 | 3682 | 6398 393,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 8385 376,27 | 122 390,94 | 102 012,16 | 0 | 0,00 | 8650 | 5783 566,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2377406,21 | 0,00 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 935 067,43 | 27 000,00 | 11 210,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 896856,72 | 0,00 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 891 111,24 | 27 000,00 | 10 668,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 853443,20 | 0,00 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 906 310,31 | 27 000,00 | 10 855,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 868454,63 | 0,00 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 15059 027,42 | 377 777,68 | 181 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4179,00 | 14499 999,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 6014 036,46 | 173 130,00 | 72 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5768 406,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 6006 865,02 | 173 130,00 | 72 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5761 235,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10362 257,74 | 298 500,00 | 125 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 9938 757,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 12707 214,01 | 0,00 | 156 993,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5565,00 | 12550 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2262 281,70 | 52 950,00 | 27 275,70 | 660 | 1550 072,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 631983,60 | 0,00 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 1004 896,00 | 26 001,95 | 12 345,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 966548,40 | 0,00 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 1091 162,08 | 26 001,95 | 13 150,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1052010,00 | 0,00 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 690 125,77 | 17 359,83 | 8 305,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 664460,19 | 0,00 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 5209 312,50 | 0,00 | 64 312,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4481,00 | 5145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 20270 567,58 | 490 126,36 | 246 912,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13 | 19533 529,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1923 851,27 | 52 500,00 | 23 103,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1848248,17 | 0,00 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 7238 061,60 | 285 884,37 | 85 829,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1189 736,48 | 0 | 0,00 | 3300,00 | 5676 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 28307 492,89 | 652 187,18 | 343 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11 | 27311 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 12014 854,43 | 395 164,63 | 143 452,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8090,00 | 11476 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1085 177,06 | 113 273,37 | 12 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 959 528,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 5183 399,70 | 149 250,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4971 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1450 726,00 | 118 723,04 | 16 444,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1315 558,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 2855 503,56 | 120 000,00 | 42 134,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 2693 368,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 2589 840,23 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2483 965,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 22180 141,21 | 674 195,01 | 265 907,41 | 1544 | 2129 780,15 | 987 | 1219 393,06 | 360 | 702 515,04 | 350 | 1123 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 605,00 | 950 551,13 | 2 | 5267 447,03 | 4225,00 | 9846 909,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 9507 342,59 | 379 009,74 | 113 185,01 | 1100 | 1824 755,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 669 175,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 837 371,90 | 0 | 0,00 | 2155,00 | 5683 845,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1051 488,33 | 122 312,42 | 11 471,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 917 704,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 3811 182,50 | 259 172,94 | 45 313,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 580,00 | 1124 516,48 | 2 | 2382 179,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 12781 570,87 | 381 358,11 | 154 426,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 446,6 | 1505 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1061,00 | 2132 380,33 | 0 | 0,00 | 2375,00 | 8607 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1810 856,06 | 55 282,59 | 22 158,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,00 | 1733 414,87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 15309 827,16 | 224 526,65 | 188 785,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4793 675,66 | 3740,00 | 10102 839,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 9011 956,72 | 191 701,41 | 113 059,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 318,00 | 781 136,77 | 1 | 2381 277,59 | 1910,00 | 5544 781,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 10874 682,71 | 342 324,86 | 133 564,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1376 972,08 | 2 | 4786 672,15 | 3820,00 | 4235 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5176 862,62 | 149 250,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4965 112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 4650 711,67 | 131 776,30 | 55 789,34 | 380 | 1275 580,80 | 180 | 344 598,91 | 94 | 334 262,45 | 94 | 462 304,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2046 399,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 6818 806,03 | 133 273,86 | 82 632,99 | 480 | 1583 731,39 | 210 | 522 919,38 | 124 | 468 499,88 | 124 | 635 150,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 550,00 | 1194 219,07 | 0 | 0,00 | 756,00 | 2198 378,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 5185 296,10 | 149 250,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4973 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 44816 522,12 | 931 068,04 | 541 795,73 | 12812 | 24988 497,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8926,60 | 18355 161,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 11541 815,99 | 291 060,00 | 1215 441,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1634,60 | 1302 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 8733 314,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 16362 709,24 | 378 180,00 | 157 518,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4706,70 | 3225 528,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5320,00 | 12601 482,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 1340 130,80 | 39 000,00 | 16 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1895,90 | 1284 880,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 8392 732,20 | 262 357,20 | 100 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5320,00 | 8030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 7575 936,36 | 245 791,89 | 90 666,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1168 724,51 | 0 | 0,00 | 3820,00 | 6070 753,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 3813 376,09 | 99 000,00 | 45 856,50 | 0 | 0,00 | 467 | 2000 000,00 | 467 | 899 999,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 768519,60 | 0,00 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 1516 140,45 | 27 000,00 | 18 384,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1470756,00 | 0,00 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1532 100,86 | 30 000,00 | 18 544,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1483556,40 | 0,00 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 1876 500,00 | 54 000,00 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 0,00 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1123 114,05 | 28 500,00 | 13 513,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1081100,30 | 0,00 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 5544 175,44 | 150 000,00 | 66 632,18 | 0 | 0,00 | 1881 | 2596 968,58 | 1881 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1230574,68 | 0,00 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 3786 678,64 | 87 000,00 | 45 678,64 | 0 | 0,00 | 424 | 1528 464,00 | 424 | 787 348,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1338187,20 | 0,00 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1015 383,23 | 30 000,00 | 12 165,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 973218,00 | 0,00 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1164 851,15 | 27 000,00 | 14 047,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1123803,60 | 0,00 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 10830 731,51 | 185 667,73 | 131 420,98 | 0 | 0,00 | 2645 | 3523 267,20 | 1662 | 2769 789,60 | 1186 | 3006 877,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1213708,80 | 0,00 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1621 501,21 | 195 000,00 | 21 725,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1404775,48 | 0,00 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1911 994,02 | 36 000,00 | 23 160,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1852833,60 | 0,00 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4580 473,50 | 103 994,55 | 55 265,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 383 364,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 4037 849,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1553 259,43 | 33 900,00 | 18 782,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 673,00 | 1500 576,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1461 610,34 | 42 836,90 | 17 515,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 1033 892,96 | 0,00 | 0,00 | 541,30 | 367 364,76 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 15241 337,91 | 358 895,51 | 183 734,03 | 550 | 2399 999,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 1759 999,78 | 0,00 | 0,00 | 754,70 | 549 760,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1890,00 | 8630 479,36 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1358468,73 | 0,00 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 9060 464,49 | 303 322,10 | 108 657,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8648 484,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 3916 998,78 | 287 410,10 | 44 809,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1219,00 | 3584 778,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                           Г.К.Ахметова

# Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 2390889,32 | 93879,00 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 1365945662,85 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 17 250,30 | 735 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1194 273,17 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 12 113,80 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2389 422,90 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11814 524,61 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4124 186,41 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 3 393,90 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8692 493,67 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31 405,30 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2832 104,25 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 10 488,30 | 485 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 962 282,19 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 5 291,90 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7833 717,69 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 3 450,20 | 151 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10773 315,39 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13 276,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 959 832,60 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5 362,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10642 405,22 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6 054,40 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6585 004,49 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2 903,10 | 36 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2037 276,31 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 3 709,70 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 364 481,87 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 19 285,60 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1236 892,01 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 6 036,60 | 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2537 800,90 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12 461,40 | 448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 847 891,03 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2 962,50 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 532 095,22 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 11 618,10 | 384 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2970 670,47 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6 146,90 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1543 318,57 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6 672,80 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1575 777,28 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 19 309,70 | 777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6596 500,82 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 3 475,50 | 71 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1766 216,79 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 557 913,89 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9 220,70 | 339 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 748 077,26 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 13 561,30 | 529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4476 983,51 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 8 543,90 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17079 415,70 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7 266,50 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4642 976,36 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 3 437,90 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 504 902,12 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 3 701,80 | 160 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 538 390,48 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 4 868,80 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 645 251,92 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 924,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5468 547,19 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 19 735,90 | 796 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1475 743,97 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2775 293,11 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 5 934,70 | 390 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31814 087,36 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 4 507,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24459 052,36 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 4 490,10 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24414 740,97 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 5 899,50 | 311 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31819 011,45 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11А | 4 480,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3103 505,52 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 3 409,20 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1610 336,97 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5 499,12 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14019 310,01 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4 420,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8970 110,63 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 5 653,50 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1599 638,81 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 28 261,90 | 1066 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1200 248,28 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3 626,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3560 871,35 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 5 065,80 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6789 767,38 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20 295,10 | 855 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22387 317,15 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 13 701,00 | 588 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33761 281,25 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3 488,60 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5278 830,04 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 17 386,10 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 993 283,43 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 14 664,10 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1545 550,78 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 3 365,40 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 632 580,89 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 8 087,50 | 347 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 985 302,53 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 21 277,50 | 909 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1526 200,48 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 900,30 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2586 262,48 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2 599,10 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2433 144,98 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 5 583,90 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2676 837,60 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 2 242,90 | 94 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5262 284,25 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4 490,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2587 463,43 |
| 60 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 6 731,60 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7533 886,92 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 3 096,90 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1376 947,26 |
| 62 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 5 780,00 | 301 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20197 826,27 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 4 973,40 | 270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4808 468,20 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 3 989,00 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5431 839,77 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 2 193,20 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6199 045,81 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 2 607,40 | 99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9275 909,29 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 8 644,50 | 387 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10198 651,78 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5 273,00 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2954 017,44 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32 622,80 | 1270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9183 695,59 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19 758,80 | 804 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7022 553,52 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13 371,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1733 467,99 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 13 634,60 | 723 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5458 057,58 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 3 438,70 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1152 616,42 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 3 507,20 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6854 614,81 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 5 538,40 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 591 754,22 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 13 096,70 | 580 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 858 668,78 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 9 257,10 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11120 921,11 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5 542,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 591 702,75 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8 654,20 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3381 100,91 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38 098,80 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16157 034,94 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 15 173,90 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1095 214,50 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21 722,80 | 746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23146 791,88 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 6 208,30 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2282 218,66 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 7 316,70 | 380 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15049 442,30 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 5 451,30 | 388 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14815 888,77 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 4 171,00 | 189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9702 965,25 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 4 737,50 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9680 463,71 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 4 766,70 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8193 485,29 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 4 194,60 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2581 978,05 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 6 205,20 | 287 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6707 306,17 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9 680,60 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 747 347,85 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 7 059,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5121 092,66 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 19 938,80 | 935 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1185 114,71 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 26 245,00 | 877 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1630 225,09 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 9 703,60 | 317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8860 108,41 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7 242,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5402 800,45 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 659,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 728 394,14 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 4 393,10 | 184 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9662 701,29 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 4 622,70 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 717 875,11 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 4 864,90 | 168 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9741 845,35 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4 818,60 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 784 082,69 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4 783,40 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 792 984,93 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 3 790,80 | 134 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 662 288,14 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 4 819,50 | 76 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3150 568,84 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 17 045,00 | 791 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24354 766,40 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 21 542,20 | 948 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7424 409,66 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 8 673,60 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6001 171,81 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6 934,20 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2849 052,24 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24 657,00 | 1217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13600 480,58 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7 698,40 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 883 124,76 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 43 695,50 | 1498 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17427 062,50 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12 950,60 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 860 884,33 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 9 000,60 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 660 143,38 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19 418,10 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13069 317,67 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5 426,10 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 618 211,98 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 23 033,80 | 967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2002 406,62 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 5 489,20 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2589 829,72 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 4 457,70 | 227 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9629 674,67 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 5 348,90 | 225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9596 917,58 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 61 911,40 | 2129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21271 293,00 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 7 966,50 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 682 249,43 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32 464,00 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8690 061,04 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 9 989,30 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21684 780,38 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5 677,00 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1374 169,18 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 3 737,10 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1859 073,50 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 4 257,10 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3970 043,45 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 22 870,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17881 065,43 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23 862,00 | 1192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1876 500,00 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 983,30 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2848 512,50 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10 437,10 | 523 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 826 240,83 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 18 747,90 | 724 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9145 418,84 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17 495,40 | 706 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11464 468,74 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 10 631,00 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 959 675,14 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 11 871,40 | 685 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6040 322,48 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27 380,00 | 1281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3183 319,76 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11 910,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1283 385,50 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17 455,30 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1296 775,13 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12 750,70 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 987 625,34 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29 271,80 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1102 846,13 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 72 696,00 | 2779 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2781 420,46 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9 633,30 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5796 494,46 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2 403,00 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2871 121,20 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 5 017,50 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6221 705,60 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 13 694,10 | 438 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2766 540,15 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 878,70 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1877 312,46 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 10 998,40 | 412 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9008 347,57 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 8 620,40 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6813 858,67 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 4 783,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14612 041,46 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9 351,90 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2283 108,47 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 9 071,80 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2242 384,54 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 7 393,90 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1187 557,89 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 15 326,90 | 838 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13023 744,22 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36 531,40 | 1552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8385 376,27 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 16 994,20 | 801 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 935 067,43 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 18 273,90 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 891 111,24 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 14 741,00 | 809 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 906 310,31 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9 999,90 | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15059 027,42 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 5 488,60 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6014 036,46 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5 329,50 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6006 865,02 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10 438,90 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10362 257,74 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 17 429,80 | 255 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12707 214,01 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1 844,00 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2262 281,70 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 550,80 | 194 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1004 896,00 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 566,00 | 172 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1091 162,08 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 4 933,70 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 690 125,77 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12 425,60 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5209 312,50 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34 905,80 | 1386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20270 567,58 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22 876,50 | 922 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1923 851,27 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 4 423,10 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7238 061,60 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 35 302,10 | 933 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28307 492,89 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 11 668,70 | 478 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12014 854,43 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 2 597,70 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1085 177,06 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4 319,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5183 399,70 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1450 726,00 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 7 059,30 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2855 503,56 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 3 830,70 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2589 840,23 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 5 037,80 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22180 141,21 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 2 163,90 | 83 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9507 342,59 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 2 160,90 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1051 488,33 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 4 400,20 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3811 182,50 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 4 613,40 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12781 570,87 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 903,00 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1810 856,06 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 4 731,40 | 164 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15309 827,16 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 2 584,50 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9011 956,72 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 5 168,80 | 229 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10874 682,71 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5 348,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5176 862,62 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 603,50 | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4650 711,67 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 656,00 | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6818 806,03 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 7 297,40 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5185 296,10 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 39 846,60 | 1607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 44816 522,12 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 8 673,40 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11541 815,99 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 21 244,70 | 832 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16362 709,24 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1340 130,80 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 7 782,40 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8392 732,20 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 6 061,90 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7575 936,36 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 11 092,30 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3813 376,09 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 9 179,30 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1516 140,45 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13 632,10 | 661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1532 100,86 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 26 857,90 | 1304 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1876 500,00 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 15 556,10 | 703 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1123 114,05 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 14 135,90 | 594 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5544 175,44 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 5 489,50 | 269 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3786 678,64 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5 997,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1015 383,23 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1164 851,15 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 14 745,60 | 836 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10830 731,51 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19 741,50 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1621 501,21 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1911 994,02 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4 282,30 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4580 473,50 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 3 403,40 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1553 259,43 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 2 904,80 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1461 610,34 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8 477,60 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15241 337,91 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 10 665,30 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9060 464,49 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 4 890,00 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3916 998,78 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                   Г.К.Ахметова

# Приложение № 4

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 496,70 | 2 602,60 | 2 388,41 | 149 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Изготовление технических паспортов | 1 253 400,38 | 299 435,76 | 252 802,31 | 701 162,31 | 0,00 | 358,45 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 511,90 | 2 646,90 | 2 538,30 | 142 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 1 258 450,27 | 300 720,81 | 253 887,24 | 703 842,22 | 0,00 | 358,34 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 1 258 517,67 | 300 720,81 | 253 887,24 | 703 909,62 | 0,00 | 358,83 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 113,80 | 9 070,40 | 8 550,80 | 596 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 306 434,67 | 483 465,58 | 408 171,76 | 414 797,33 | 0,00 | 107,85 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 14 220 054,56 | 3 083 123,02 | 2 971 816,97 | 8 165 114,57 | 0,00 | 1 921,76 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 17 050 146,88 | 3 733 560,05 | 3 705 382,66 | 9 611 204,17 | 0,00 | 2 395,83 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 393,90 | 2 576,00 | 2 396,40 | 163 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 304 653,98 | 437 911,86 | 369 712,46 | 1 497 029,66 | 0,00 | 679,06 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 8 | б-р. Бердаха, д. 1 | 1981 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 693,20 | 16 078,30 | 14 941,46 | 984 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 9 163 007,21 | 2 030 597,76 | 2 083 209,58 | 5 049 199,87 | 0,00 | 490,18 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 9 | б-р. Бумажников, д. 1 | 1985 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 559,60 | 8 750,60 | 8 146,90 | 494 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 14 838 082,95 | 3 411 892,50 | 3 249 384,65 | 8 176 805,80 | 0,00 | 1 283,62 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 209,80 | 11 996,80 | 11 699,80 | 547 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 11 160 504,99 | 2 541 876,80 | 2 514 863,20 | 6 103 764,99 | 0,00 | 733,77 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 1987 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 316,60 | 10 553,80 | 9 764,80 | 542 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 14 681 450,64 | 3 373 794,96 | 3 217 220,33 | 8 090 435,35 | 0,00 | 1 102,49 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 1980 | 1980 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 417,50 | 2 600,80 | 2 459,70 | 152 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 9 443 467,12 | 2 298 712,69 | 2 140 716,46 | 5 004 037,97 | 0,00 | 2 763,27 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 1987 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 225,17 | 10 441,80 | 9 489,60 | 517 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 14 394 554,24 | 3 503 959,97 | 2 958 261,29 | 7 932 332,98 | 0,00 | 1 088,42 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 5 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 3 | 3 | 2 578,20 | 2 516,80 | 1 522,70 | 10 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши | 6 075 000,00 | 572 973,00 | 483 739,50 | 5 018 287,50 | 0,00 | 2 356,30 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 1992 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 092,10 | 4 401,60 | 4 021,30 | 213 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 4 267 275,00 | 1 138 348,80 | 1 145 491,20 | 1 983 435,00 | 0,00 | 700,46 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 2007 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 8 243,70 | 6 432,70 | 6 024,30 | 171 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 5 885 175,00 | 1 191 873,60 | 1 375 106,40 | 3 318 195,00 | 0,00 | 713,90 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 1991 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 19 309,70 | 14 367,30 | 13 501,98 | 777 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 2 472 900,00 | 605 452,80 | 695 587,20 | 1 171 860,00 | 0,00 | 128,07 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2001 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 220,70 | 6 680,10 | 6 529,50 | 339 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 3 064 584,94 | 1 122 108,16 | 1 131 779,84 | 810 696,94 | 0,00 | 332,36 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 11 | 1986 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 561,30 | 10 473,00 | 9 348,80 | 529 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 6 493 125,00 | 1 295 680,00 | 1 278 320,00 | 3 919 125,00 | 0,00 | 478,80 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 5 | 1989 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 875,40 | 5 793,40 | 5 522,30 | 236 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 3 339 705,30 | 1 512 947,69 | 1 477 324,69 | 349 432,92 | 0,00 | 424,07 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 21 | б-р. Молодежный, д. 9 | 1989 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 583,10 | 5 775,10 | 5 637,10 | 236 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 3 330 697,59 | 1 298 427,81 | 1 465 066,11 | 567 203,67 | 0,00 | 439,23 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 22 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 2 093 784,34 | 369 456,00 | 496 344,00 | 1 227 984,34 | 0,00 | 533,49 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 23 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 521,90 | 11 518,10 | 10 642,00 | 648 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 15 655 882,17 | 3 820 035,25 | 3 225 111,73 | 8 610 735,19 | 0,00 | 1 008,63 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 24 | б-р. Цветочный, д. 11А | 1987 | 2016 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 178 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 13 956 450,12 | 1 453 700,27 | 1 227 304,33 | 11 275 445,52 | 0,00 | 3 114,79 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 25 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 386,10 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Технадзор | 18 869 832,91 | 4 494 034,75 | 4 278 570,33 | 10 097 227,83 | 0,00 | 1 085,34 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1971 | 1971 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 201,90 | 3 455,90 | 3 068,30 | 203 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 6 112 827,53 | 1 387 991,92 | 1 356 255,47 | 3 368 580,14 | 0,00 | 1 454,78 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 27 | наб. Саначина, д. 12 | 1985 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 14 299,40 | 10 843,60 | 10 466,90 | 611 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 926 446,10 | 3 146 561,04 | 2 656 522,84 | 7 123 362,22 | 0,00 | 903,99 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 28 | наб. Саначина, д. 14 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 15 072,30 | 11 414,10 | 10 844,00 | 623 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов | 8 983 179,07 | 2 186 689,29 | 1 946 139,32 | 4 850 350,46 | 0,00 | 596,01 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 29 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 1968 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 122,10 | 2 580,10 | 2 394,20 | 128 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов | 2 558 092,64 | 573 165,27 | 483 901,83 | 1 501 025,54 | 0,00 | 819,35 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 30 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 1995 | 1970 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 49 494,90 | 3 366,20 | 2 453,45 | 251 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 3 283 875,00 | 799 344,00 | 674 856,00 | 1 809 675,00 | 0,00 | 66,35 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 31 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 1974 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 5 083,60 | 4 225,50 | 2 558,40 | 130 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 181 163,10 | 1 389 405,47 | 1 357 448,88 | 3 434 308,75 | 0,00 | 1 215,90 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 32 | пер. Садовый, д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 272,00 | 3 883,80 | 3 783,30 | 235 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 3 930 733,49 | 1 162 438,68 | 1 165 829,38 | 1 602 465,43 | 0,00 | 920,12 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 4 | 19 696,60 | 16 991,00 | 16 243,30 | 798 | Счет регионального оператора | Технадзор, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 17 442 058,04 | 4 045 803,71 | 3 784 571,99 | 9 611 682,34 | 0,00 | 885,54 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 34 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 371,00 | 11 577,60 | 10 698,30 | 655 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 4 795 500,00 | 1 167 296,00 | 1 085 504,00 | 2 542 700,00 | 0,00 | 358,65 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 35 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 5 | 16 478,20 | 11 675,30 | 11 675,30 | 537 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 878 079,79 | 500 567,41 | 791 462,65 | 1 586 049,73 | 0,00 | 174,66 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 36 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 560,60 | 11 507,90 | 10 466,50 | 671 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 12 296 723,94 | 3 016 910,52 | 2 747 063,80 | 6 532 749,62 | 0,00 | 790,25 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 894,80 | 9 863,10 | 9 389,00 | 621 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 14 475 607,44 | 3 523 691,22 | 2 974 919,63 | 7 976 996,59 | 0,00 | 1 328,67 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 38 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 1989 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 8 596,30 | 7 721,20 | 7 513,50 | 409 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 5 190 457,20 | 1 163 528,43 | 1 166 749,41 | 2 860 179,36 | 0,00 | 603,80 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 39 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28А | 2006 | 2006 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 1 339,30 | 1 077,50 | 813,60 | 24 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 1 051 375,00 | 255 931,60 | 216 073,40 | 579 370,00 | 0,00 | 785,02 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 40 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 835,70 | 3 253,50 | 3 122,90 | 191 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка | 1 985 962,50 | 483 412,80 | 408 127,20 | 1 094 422,50 | 0,00 | 517,76 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 41 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 094,70 | 3 258,90 | 3 142,70 | 191 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 3 609 133,11 | 878 555,09 | 841 730,93 | 1 888 847,09 | 0,00 | 881,42 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 42 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 877,50 | 4 220,40 | 3 779,40 | 190 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 5 733 750,00 | 1 395 680,00 | 1 178 320,00 | 3 159 750,00 | 0,00 | 975,54 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 43 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 9 | 26 898,90 | 22 060,70 | 20 987,20 | 1117 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 17 677 835,81 | 4 046 908,80 | 3 969 931,20 | 9 660 995,81 | 0,00 | 657,20 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 44 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 8 654,20 | 7 173,30 | 6 799,50 | 379 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 17 357 625,00 | 3 918 117,25 | 3 874 082,75 | 9 565 425,00 | 0,00 | 2 005,69 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 45 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 1976 | 2010 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 4 160,00 | 3 477,50 | 3 285,80 | 143 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 1 775 250,00 | 456 768,00 | 385 632,00 | 932 850,00 | 0,00 | 426,74 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 46 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 9 596,00 | 9 502,40 | 8 315,00 | 683 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 11 396 108,00 | 3 476 512,00 | 3 035 088,00 | 4 884 508,00 | 0,00 | 1 187,59 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 26 | 69 182,10 | 55 785,68 | 46 165,90 | 2078 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 19 866 006,05 | 4 872 192,00 | 4 513 408,00 | 10 480 406,05 | 0,00 | 287,16 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 82 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 242,00 | 5 436,30 | 5 094,70 | 253 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 3 753 000,00 | 813 536,00 | 871 264,00 | 2 068 200,00 | 0,00 | 518,23 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 118 | 1994 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 468,20 | 1 248,30 | 1 209,00 | 65 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 7 641 735,91 | 1 712 608,20 | 1 630 316,75 | 4 298 810,96 | 0,00 | 3 096,08 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 11 112,10 | 6 192,50 | 6 180,10 | 318 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 16 756 358,20 | 4 044 934,40 | 3 415 297,60 | 9 296 126,20 | 0,00 | 1 507,94 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 142 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 797,90 | 7 957,70 | 6 569,40 | 354 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 19 908 833,73 | 4 605 718,47 | 4 257 286,89 | 11 045 828,37 | 0,00 | 1 687,49 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 190 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 9 445 050,00 | 2 299 065,60 | 2 041 014,40 | 5 104 970,00 | 0,00 | 1 960,12 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 9 445 050,00 | 2 299 065,60 | 2 041 014,40 | 5 104 970,00 | 0,00 | 1 974,55 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 181 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 934,20 | 5 351,50 | 4 800,10 | 259 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 10 157 870,29 | 2 359 968,00 | 1 992 432,00 | 5 805 470,29 | 0,00 | 1 464,89 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 72 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 698,40 | 5 675,80 | 5 493,20 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 3 857 775,00 | 1 000 284,80 | 1 213 355,20 | 1 644 135,00 | 0,00 | 501,11 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 19 418,10 | 14 065,40 | 12 799,40 | 632 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 5 870 287,34 | 1 765 132,91 | 1 774 661,39 | 2 330 493,04 | 0,00 | 302,31 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 426,10 | 4 217,30 | 4 210,10 | 261 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 6 262 292,39 | 1 438 802,92 | 1 499 153,29 | 3 324 336,18 | 0,00 | 1 154,11 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 23 | 61 911,40 | 48 267,70 | 44 023,42 | 2129 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 46 558 669,00 | 7 802 050,52 | 6 615 665,61 | 32 140 952,87 | 0,00 | 752,02 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 32 464,00 | 23 340,70 | 21 336,50 | 926 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 6 893 094,79 | 1 577 881,76 | 1 516 572,30 | 3 798 640,73 | 0,00 | 212,33 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 5 918,00 | 5 449,69 | 5 150,89 | 292 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор | 6 474 760,54 | 1 376 111,26 | 1 530 651,30 | 3 567 997,98 | 0,00 | 1 094,08 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 1977 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 274,40 | 5 280,40 | 5 126,00 | 282 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Технадзор, Ремонт крыши, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ПСД разработка | 4 177 844,88 | 1 017 014,86 | 1 058 627,30 | 2 102 202,72 | 0,00 | 574,32 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 642,90 | 5 280,30 | 4 919,50 | 252 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 1 833 691,98 | 382 614,86 | 323 027,30 | 1 128 049,82 | 0,00 | 324,96 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 662,20 | 5 310,60 | 5 109,70 | 253 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 1 833 458,09 | 382 614,86 | 323 027,30 | 1 127 815,93 | 0,00 | 323,81 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 677,00 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 255 360,21 | 758 081,68 | 740 019,79 | 1 757 258,74 | 0,00 | 573,43 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 611,20 | 5 261,36 | 5 148,06 | 237 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 3 587 887,96 | 790 487,35 | 767 378,67 | 2 030 021,94 | 0,00 | 639,42 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 238,80 | 2 593,80 | 2 520,90 | 149 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 3 638 983,68 | 885 816,30 | 847 861,31 | 1 905 306,07 | 0,00 | 1 123,56 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 1991 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 811,60 | 6 850,50 | 6 544,40 | 323 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 776 250,00 | 1 549 440,00 | 1 492 560,00 | 3 734 250,00 | 0,00 | 867,46 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 526,30 | 9 457,30 | 9 103,20 | 444 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Утепление фасада | 6 599 110,79 | 1 610 183,03 | 1 359 416,82 | 3 629 510,94 | 0,00 | 626,92 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка | 3 669 600,00 | 893 235,20 | 754 124,80 | 2 022 240,00 | 0,00 | 234,14 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 926,00 | 6 097,00 | 5 616,90 | 263 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 11 864 372,56 | 2 700 109,59 | 2 748 453,18 | 6 415 809,79 | 0,00 | 1 713,02 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 71 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 219,00 | 14 648,38 | 13 927,78 | 789 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 21 014 714,36 | 3 021 248,00 | 2 735 152,00 | 15 258 314,36 | 0,00 | 1 220,44 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 1984 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 51 434,92 | 40 190,32 | 38 159,00 | 1937 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 27 970 671,24 | 5 646 953,32 | 5 384 174,23 | 16 939 543,69 | 0,00 | 543,81 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 1983 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 28 526,70 | 27 404,40 | 24 370,10 | 1221 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 16 773 825,00 | 4 082 998,40 | 3 447 121,60 | 9 243 705,00 | 0,00 | 588,00 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1976 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 437,10 | 9 213,76 | 8 592,86 | 523 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор | 20 952 154,41 | 4 082 860,07 | 4 075 693,33 | 12 793 601,01 | 0,00 | 2 007,47 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 75 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 26 | 21 000,20 | 18 252,40 | 16 877,60 | 1123 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 24 173 753,50 | 4 470 604,28 | 4 540 756,07 | 15 162 393,15 | 0,00 | 1 151,12 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 76 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 27 380,00 | 20 619,30 | 19 847,30 | 1281 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 5 942 250,00 | 1 346 432,00 | 1 321 168,00 | 3 274 650,00 | 0,00 | 217,03 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 77 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 910,00 | 10 318,69 | 9 694,15 | 655 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 746 504,42 | 1 141 920,00 | 1 064 080,00 | 2 540 504,42 | 0,00 | 398,53 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 78 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 455,30 | 14 869,60 | 14 096,50 | 725 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 847 625,00 | 1 179 984,00 | 1 096 216,00 | 2 571 425,00 | 0,00 | 277,72 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 79 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 466,10 | 7 230,50 | 6 845,40 | 351 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 10 912 335,39 | 2 145 398,34 | 2 548 983,84 | 6 217 953,21 | 0,00 | 1 152,78 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 80 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 1971 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 246,70 | 7 099,10 | 6 630,62 | 384 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 320 750,00 | 2 312 224,00 | 2 317 976,00 | 5 690 550,00 | 0,00 | 1 116,15 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 29 271,80 | 23 010,90 | 21 522,06 | 1065 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 44 197 393,86 | 9 529 905,07 | 8 511 429,91 | 26 156 058,88 | 0,00 | 1 509,90 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 1985 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 808,30 | 8 964,90 | 8 934,90 | 425 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 13 040 440,62 | 3 374 350,48 | 2 879 984,42 | 6 786 105,72 | 0,00 | 1 206,52 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 83 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 395,20 | 2 090,00 | 2 039,00 | 103 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Изготовление технических паспортов | 2 494 263,97 | 595 302,61 | 502 591,55 | 1 396 369,81 | 0,00 | 1 041,36 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 84 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 878,70 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 7 659 626,84 | 1 868 948,95 | 1 577 883,13 | 4 212 794,76 | 0,00 | 1 570,01 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 85 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 1987 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 946,30 | 4 205,00 | 3 874,30 | 189 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 3 038 028,32 | 718 256,50 | 606 396,88 | 1 713 374,94 | 0,00 | 614,20 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 86 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1971 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 351,90 | 7 228,90 | 6 478,72 | 346 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 8 453 250,00 | 2 131 584,00 | 1 999 616,00 | 4 322 050,00 | 0,00 | 903,91 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 87 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 233,70 | 7 110,70 | 6 438,50 | 372 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов | 11 006 558,10 | 2 343 683,68 | 2 347 536,21 | 6 315 338,21 | 0,00 | 1 192,00 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 88 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 096,60 | 6 257,20 | 6 140,40 | 356 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 7 931 598,21 | 1 930 734,96 | 1 730 046,73 | 4 270 816,52 | 0,00 | 979,62 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 89 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 1988 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 16 788,90 | 14 579,27 | 13 948,57 | 1018 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор | 6 434 547,85 | 1 473 312,00 | 1 428 288,00 | 3 532 947,85 | 0,00 | 383,26 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 90 | пр-кт. Чулман, д. 26 | 2001 | 2001 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 838,28 | 3 845,58 | 3 833,58 | 144 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 969 607,07 | 223 308,80 | 188 531,20 | 557 767,07 | 0,00 | 166,08 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 91 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 15 612,50 | 12 207,70 | 12 207,70 | 475 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 203 371,72 | 670 566,85 | 750 560,55 | 1 782 244,32 | 0,00 | 205,18 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 92 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 286,30 | 4 902,20 | 4 902,20 | 177 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 708 960,94 | 279 596,12 | 420 478,69 | 1 008 886,13 | 0,00 | 271,85 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 93 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 1984 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 24 152,10 | 18 963,20 | 17 286,00 | 923 | Счет регионального оператора | Технадзор, Изготовление технических паспортов , Ремонт фасада, ПСД разработка | 13 789 462,11 | 3 256 729,25 | 2 933 959,95 | 7 598 772,91 | 0,00 | 570,94 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 94 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 870,00 | 6 726,90 | 6 344,30 | 381 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 2 539 405,05 | 618 211,83 | 521 932,94 | 1 399 260,28 | 0,00 | 322,67 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 95 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 386,50 | 2 675,00 | 2 377,50 | 87 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 7 667 137,31 | 1 632 236,08 | 1 746 887,85 | 4 288 013,38 | 0,00 | 2 264,03 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 96 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 36 531,40 | 27 361,20 | 25 575,70 | 1552 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 24 431 550,16 | 5 052 176,00 | 4 409 824,00 | 14 969 550,16 | 0,00 | 668,78 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 97 | тракт. Сармановский, д. 40 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 657,60 | 4 657,20 | 4 508,30 | 218 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 1 247 807,48 | 329 888,00 | 278 512,00 | 639 407,48 | 0,00 | 267,91 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 98 | тракт. Сармановский, д. 56 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 10 438,90 | 10 113,50 | 6 388,80 | 365 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 12 754 729,43 | 2 020 400,00 | 2 074 600,00 | 8 659 729,43 | 0,00 | 1 221,85 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 99 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 1986 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 780,20 | 13 976,70 | 12 981,36 | 940 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 14 219 085,96 | 3 508 036,06 | 3 361 702,58 | 7 349 347,32 | 0,00 | 799,71 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 100 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 489,40 | 5 987,40 | 5 579,30 | 313 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 13 081 485,80 | 3 121 928,48 | 2 635 726,51 | 7 323 830,81 | 0,00 | 1 540,92 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 101 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 2001 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 3 | 4 490,43 | 3 413,53 | 3 403,13 | 150 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 16 810 758,31 | 4 073 586,28 | 6 439 175,29 | 6 297 996,74 | 0,00 | 3 743,69 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 102 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 13 794,50 | 10 729,90 | 10 328,70 | 514 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 17 926 484,97 | 4 123 669,71 | 3 850 311,32 | 9 952 503,94 | 0,00 | 1 299,54 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 103 | ул. Академика Королева, д. 21а | 1992 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 951,60 | 2 105,20 | 2 097,00 | 113 | Счет регионального оператора | Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 6 967 971,07 | 1 644 394,18 | 2 878 300,00 | 2 445 276,89 | 0,00 | 2 360,74 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 104 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1986 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 956,50 | 3 903,30 | 3 827,30 | 201 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 1 383 521,65 | 305 755,23 | 358 137,61 | 719 628,81 | 0,00 | 279,13 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 105 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 988,10 | 6 165,00 | 6 032,60 | 331 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 710 578,13 | 2 436 096,00 | 2 056 704,00 | 5 217 778,13 | 0,00 | 1 215,63 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 106 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 1975 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 232,00 | 3 100,40 | 2 066,30 | 108 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 11 429 634,06 | 2 783 956,02 | 2 719 241,55 | 5 926 436,49 | 0,00 | 3 536,40 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 107 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 784,50 | 7 887,50 | 7 404,60 | 365 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 8 899 816,38 | 2 279 350,51 | 2 208 795,93 | 4 411 669,94 | 0,00 | 1 013,13 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 108 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 8 487 156,93 | 2 065 986,29 | 1 744 234,33 | 4 676 936,31 | 0,00 | 897,43 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 109 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 16 566,30 | 12 436,00 | 11 342,30 | 739 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 17 016 399,82 | 4 094 652,80 | 3 841 387,20 | 9 080 359,82 | 0,00 | 1 027,17 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 110 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 1982 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 11 049,80 | 9 849,59 | 9 143,89 | 446 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 21 198 376,50 | 2 935 099,39 | 2 703 130,72 | 15 560 146,39 | 0,00 | 1 918,44 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 111 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 348,50 | 4 269,80 | 3 252,00 | 146 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 11 083 772,27 | 2 718 240,00 | 2 763 760,00 | 5 601 772,27 | 0,00 | 2 072,31 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 112 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 180,50 | 3 620,00 | 3 452,80 | 179 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 4 667 077,97 | 1 122 230,59 | 1 247 456,97 | 2 297 390,41 | 0,00 | 1 116,39 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 113 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 361,10 | 5 289,93 | 5 040,73 | 283 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Технадзор | 5 974 611,51 | 1 549 963,82 | 1 593 002,24 | 2 831 645,45 | 0,00 | 939,24 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 114 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 843,00 | 7 867,30 | 7 596,80 | 375 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 16 105 853,42 | 4 099 460,68 | 3 929 872,54 | 8 076 520,20 | 0,00 | 1 359,95 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 115 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 371,40 | 8 694,70 | 7 985,00 | 499 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 600 340,46 | 1 143 424,00 | 985 241,24 | 3 471 675,22 | 0,00 | 492,49 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 116 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 106,60 | 3 885,92 | 3 842,22 | 205 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 2 383 737,21 | 795 604,65 | 671 699,01 | 916 433,55 | 0,00 | 466,80 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 117 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 6 | 16 630,00 | 14 614,60 | 13 407,50 | 579 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 11 780 250,00 | 2 767 488,00 | 2 620 912,00 | 6 391 850,00 | 0,00 | 708,37 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 118 | ул. Раскольникова, д. 49В | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 876,90 | 6 859,50 | 6 742,20 | 345 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 069 750,00 | 2 307 712,00 | 1 963 888,00 | 4 798 150,00 | 0,00 | 1 151,44 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 119 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 9 005,50 | 6 685,40 | 6 685,40 | 276 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка | 16 767 577,17 | 4 091 190,18 | 3 454 037,61 | 9 222 349,38 | 0,00 | 1 861,93 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 120 | ул. Тан, д. 209а | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 374,70 | 9 330,90 | 9 229,20 | 428 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 11 259 000,00 | 2 640 608,00 | 2 513 792,00 | 6 104 600,00 | 0,00 | 1 085,24 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 121 | ул. Тан, д. 213 | 1998 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 11 996,90 | 9 257,55 | 9 257,55 | 382 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 6 843 156,15 | 2 291 452,80 | 2 034 587,20 | 2 517 116,15 | 0,00 | 570,41 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 122 | ул. Татарстан, д. 21 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 179,30 | 8 013,36 | 7 595,26 | 507 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 3 753 000,00 | 813 536,00 | 871 264,00 | 2 068 200,00 | 0,00 | 408,85 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 123 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 13 632,10 | 10 321,20 | 9 562,71 | 661 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 2 919 000,00 | 610 528,00 | 699 872,00 | 1 608 600,00 | 0,00 | 214,13 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 997,40 | 5 263,70 | 5 145,00 | 313 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 790 735,20 | 534 400,00 | 635 600,00 | 1 620 735,20 | 0,00 | 465,32 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 4 170 000,00 | 1 015 040,00 | 956 960,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 342,60 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 872,65 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 359 250,00 | 1 447 936,00 | 1 406 864,00 | 3 504 450,00 | 0,00 | 266,96 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 741,80 | 6 136,90 | 5 826,30 | 293 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 1 613 790,00 | 592 820,48 | 331 643,52 | 689 326,00 | 0,00 | 208,45 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,30 | 18 668,80 | 18 178,70 | 886 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт подвального помещения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 13 692 025,38 | 3 233 008,37 | 2 913 933,30 | 7 545 083,71 | 0,00 | 575,94 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 403,40 | 2 591,10 | 2 329,30 | 149 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка | 1 519 965,00 | 369 982,08 | 312 361,92 | 837 621,00 | 0,00 | 446,60 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 1984 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 543,50 | 11 191,00 | 10 089,80 | 628 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 5 398 619,44 | 1 520 861,36 | 1 215 153,45 | 2 662 604,63 | 0,00 | 430,39 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 131 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 1983 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 40 230,70 | 34 066,10 | 32 452,20 | 1574 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 30 925 135,48 | 3 048 128,00 | 2 942 272,00 | 24 934 735,48 | 0,00 | 768,69 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 132 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 1983 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 569,20 | 15 064,10 | 13 569,20 | 983 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов , Технадзор, ПСД разработка | 16 587 453,53 | 4 080 927,15 | 3 445 372,92 | 9 061 153,46 | 0,00 | 944,12 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 133 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 845,40 | 34 008,30 | 32 115,95 | 1517 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка | 20 629 659,28 | 4 086 299,73 | 4 131 759,40 | 12 411 600,15 | 0,00 | 517,74 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 134 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 1981 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 041,00 | 18 963,30 | 17 671,90 | 896 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 5 754 600,00 | 1 300 755,20 | 1 382 604,80 | 3 071 240,00 | 0,00 | 261,09 | 14 000,00 | 31.12.2021 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                   Г.К.Ахметова

# Приложение № 5

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1253 400,38 | 57 142,16 | 14 062,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2603,00 | 1125 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1258 450,27 | 56 925,43 | 14 062,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2642,00 | 1125 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1258 517,67 | 56 992,83 | 14 062,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2642,00 | 1125 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1306 434,67 | 57 156,24 | 15 423,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 1233 855,24 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 14220 054,56 | 335 533,30 | 169 955,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 6078 609,79 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2860,00 | 7517 814,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 17050 146,88 | 327 401,95 | 205 108,90 | 3028 | 2738 892,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 6111 560,96 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2860,00 | 7558 258,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 2304 653,98 | 126 103,07 | 26 895,69 | 240 | 559 104,00 | 80 | 620 699,92 | 69 | 446 172,09 | 292 | 525 679,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | б-р. Бердаха, д. 1 | 9163 007,21 | 254 557,50 | 106 065,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4305,00 | 8485 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9 | б-р. Бумажников, д. 1 | 14838 082,95 | 411 735,55 | 176 224,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4760,00 | 3695 952,78 | 0,00 | 0,00 |  | 2240,00 | 5063 820,00 | 0 | 0,00 | 9037,40 | 5338 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 11160 504,99 | 220 442,49 | 135 062,50 | 0 | 0,00 | 1500 | 5380 000,00 | 1062 | 2330 000,00 | 1362 | 3095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 14681 450,64 | 417 000,00 | 173 750,00 | 0 | 0,00 | 1750 | 1900 000,00 | 885 | 1600 000,00 | 1135 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6240,00 | 8100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 9443 467,12 | 270 161,49 | 112 567,29 | 1244 | 2100 000,00 | 1080 | 1250 000,00 | 524 | 950 000,00 | 760 | 1050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 665,40 | 1200 000,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 2455 382,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 14394 554,24 | 408 750,66 | 170 312,78 | 0 | 0,00 | 1750 | 1889 123,00 | 885 | 1463 894,00 | 1135 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6600,00 | 7972 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 5 | 6075 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 750,00 | 6000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 4267 275,00 | 146 400,00 | 50 875,00 | 1910 | 2620 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 629,00 | 1450 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 5885 175,00 | 164 550,00 | 70 625,00 | 2450 | 1650 000,00 | 2450 | 2650 000,00 | 2450 | 1350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 2472 900,00 | 83 400,00 | 29 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 2360 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 3064 584,94 | 97 959,94 | 36 625,00 | 0 | 0,00 | 1535 | 1680 000,00 | 981 | 1250 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 11 | 6493 125,00 | 165 000,00 | 78 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1250 | 1750 000,00 | 0 | 0,00 | 10538,00 | 4500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 5 | 3339 705,30 | 175 200,00 | 37 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 3000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 21 | б-р. Молодежный, д. 9 | 3330 697,59 | 173 700,00 | 37 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 3000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 22 | б-р. Строителей, д. 5 | 2093 784,34 | 170 034,34 | 23 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 570 000,00 | 400 | 1330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 15655 882,17 | 158 436,29 | 191 326,49 | 3691 | 4726 480,57 | 2818 | 2384 877,83 | 2005 | 2071 572,11 | 3023 | 6123 188,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | б-р. Цветочный, д. 11А | 13956 450,12 | 331 178,05 | 168 213,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3249,00 | 13457 058,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | б-р. Школьный, д. 1 | 18869 832,91 | 539 677,70 | 226 298,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1240 | 3780 111,00 | 4200,00 | 3955 162,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2061,00 | 3240 009,00 | 0 | 0,00 | 8077,30 | 7128 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 6112 827,53 | 174 000,00 | 72 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 860,00 | 1600 000,00 | 0 | 0,00 | 2605,00 | 4200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 27 | наб. Саначина, д. 12 | 12926 446,10 | 368 449,77 | 153 520,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2866,10 | 6232 394,00 | 0 | 0,00 | 7560,00 | 6049 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 28 | наб. Саначина, д. 14 | 8983 179,07 | 256 052,61 | 106 688,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8010,00 | 8535 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 29 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 2558 092,64 | 150 613,49 | 28 968,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 1104 535,00 | 0,00 | 0,00 |  | 670,00 | 1212 937,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 30 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 3283 875,00 | 94 500,00 | 39 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050 | 3150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 6181 163,10 | 174 000,00 | 73 272,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1032,00 | 1661 770,19 | 0 | 0,00 | 2640,00 | 4200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 32 | пер. Садовый, д. 15 | 3930 733,49 | 147 000,00 | 45 750,67 | 980 | 1730 811,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 990,00 | 1929 242,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 17442 058,04 | 494 677,95 | 206 115,81 | 0 | 0,00 | 1920 | 4525 301,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11400,00 | 6463 964,00 | 0,00 | 0,00 | 1920,00 | 5500 000,00 | 1,00 |
| 34 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 4795 500,00 | 138 000,00 | 57 500,00 | 0 | 0,00 | 2828 | 2800 000,00 | 2828 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 2878 079,79 | 82 822,44 | 34 509,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1598,00 | 2760 748,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 12296 723,94 | 254 086,56 | 146 250,00 | 3699,5 | 5350 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3070,00 | 6350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 14475 607,44 | 411 000,00 | 171 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2524,00 | 4500 000,00 | 0 | 0,00 | 5700,00 | 9200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 38 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 5190 457,20 | 144 744,00 | 60 310,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300 | 2295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 885,20 | 260 000,00 |  | 1261,00 | 2269 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 39 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28А | 1051 375,00 | 29 700,00 | 12 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1300,00 | 990 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 1985 962,50 | 57 150,00 | 23 812,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 925 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 205 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 3609 133,11 | 101 970,00 | 42 487,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 925 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 676,40 | 205 000,00 |  | 830,00 | 1494 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 42 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5733 750,00 | 165 000,00 | 68 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1260,00 | 5500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 17677 835,81 | 333 710,81 | 214 125,00 | 0 | 0,00 | 2100 | 6480 000,00 | 2100 | 5310 000,00 | 2100 | 5340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 17357 625,00 | 499 500,00 | 208 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100 | 3450 000,00 | 2100 | 4000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4400,00 | 6500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 2700 000,00 | 0,00 |
| 45 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 1775 250,00 | 54 000,00 | 21 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 730,00 | 1700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 11396 108,00 | 329 211,75 | 136 628,35 | 0 | 0,00 | 1620 | 2790 828,19 | 840 | 1445 320,99 | 840 | 2050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2854,00 | 4644 118,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 19866 006,05 | 426 006,05 | 240 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 | 19200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 82 | 3753 000,00 | 108 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 1900 000,00 | 1200 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 118 | 7641 735,91 | 407 988,79 | 88 625,00 | 1200 | 2120 000,00 | 1200 | 1750 000,00 | 1200 | 850 000,00 | 1200 | 1120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 780,00 | 1250 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 138 | 16756 358,20 | 617 108,20 | 199 250,00 | 1200 | 4930 000,00 | 1200 | 2850 000,00 | 1200 | 1860 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 780,00 | 1750 000,00 | 0 | 0,00 | 1250,00 | 4550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 142 | 19908 833,73 | 603 742,55 | 236 450,51 | 830 | 3857 506,88 | 830 | 2503 481,93 | 890 | 746 888,68 | 640 | 2202 990,59 | 1290,00 | 3605 172,91 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 6000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 149 | 9445 050,00 | 271 800,00 | 113 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 9060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 151 | 9445 050,00 | 271 800,00 | 113 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 9060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 181 | 10157 870,29 | 741 620,29 | 116 250,00 | 1200 | 3850 000,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 1950 000,00 | 1200 | 1700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1800 000,00 | 0,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 72 | 3857 775,00 | 141 900,00 | 45 875,00 | 0 | 0,00 | 2625 | 2250 000,00 | 1155 | 1420 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 5870 287,34 | 200 287,34 | 70 000,00 | 4300 | 5600 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 6262 292,39 | 440 417,39 | 71 875,00 | 1440 | 2900 000,00 | 492 | 1150 000,00 | 166 | 350 000,00 | 520 | 1350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 46558 669,00 | 478 312,71 | 568 893,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5100 | 3700 000,00 | 5180 | 21100 000,00 | 5100,00 | 20711 463,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 6893 094,79 | 198 362,44 | 82 651,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 | 6612 081,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 6474 760,54 | 183 458,08 | 76 440,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 820,00 | 1764 253,00 | 0,00 | 0,00 |  | 773,00 | 1100 800,60 | 0 | 0,00 | 3029,00 | 3250 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 4177 844,88 | 117 014,34 | 48 755,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6528,40 | 2500 000,00 | 1,00 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 1833 691,98 | 304 111,44 | 17 505,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 1833 458,09 | 303 877,55 | 17 505,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 3255 360,21 | 230 621,46 | 37 342,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2354 | 1586 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 748,00 | 1400 477,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 3587 887,96 | 430 914,67 | 37 604,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750 | 1586 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 748,00 | 1421 408,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3638 983,68 | 103 068,00 | 42 945,00 | 1420 | 2137 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7740 | 1298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 6776 250,00 | 195 000,00 | 81 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 6500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 6599 110,79 | 213 552,74 | 78 834,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 6306 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 3669 600,00 | 105 600,00 | 44 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2643,50 | 3520 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 11864 372,56 | 289 682,17 | 141 365,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 11309 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 71 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 21014 714,36 | 369 000,00 | 254 885,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14070,00 | 20390 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 27970 671,24 | 651 396,24 | 337 275,00 | 18810 | 16482 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6377,20 | 10500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 16773 825,00 | 482 700,00 | 201 125,00 | 2067 | 8125 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4404,50 | 7965 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 20952 154,41 | 272 591,77 | 255 303,24 | 2622 | 8380 525,40 | 2394 | 3083 030,00 | 1400 | 1973 168,00 | 2067 | 3939 903,00 | 4088,00 | 3047 633,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 24173 753,50 | 343 438,84 | 290 625,00 | 9205,2 | 12950 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4910,00 | 10300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 76 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 5942 250,00 | 171 000,00 | 71 250,00 | 0 | 0,00 | 1618 | 5700 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 4746 504,42 | 190 254,42 | 56 250,00 | 0 | 0,00 | 588 | 2800 000,00 | 588 | 1700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 4847 625,00 | 139 500,00 | 58 125,00 | 0 | 0,00 | 693 | 2950 000,00 | 693 | 1700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 10912 335,39 | 297 000,00 | 129 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 796,00 | 2500 000,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 7850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 80 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 10320 750,00 | 297 000,00 | 123 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 841,00 | 2500 000,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 7400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 44197 393,86 | 1223 967,29 | 530 536,13 | 6704 | 10588 611,33 | 5246 | 4673 737,58 | 2922 | 2611 628,06 | 3030 | 5677 427,12 | 9075,00 | 5490 814,21 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10101,00 | 13400 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 13040 440,62 | 369 690,00 | 154 037,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10808,00 | 3458 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1604,50 | 2415 000,00 | 0 | 0,00 | 3043,00 | 6450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 83 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2494 263,97 | 117 749,17 | 28 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 84 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 7659 626,84 | 65 876,84 | 93 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 3038 028,32 | 169 979,15 | 34 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1115,50 | 2750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 86 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 8453 250,00 | 252 000,00 | 101 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 8100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 11006 558,10 | 297 000,00 | 130 625,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 741,00 | 2500 000,00 | 0 | 0,00 | 3153,00 | 7950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 88 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 7931 598,21 | 225 000,00 | 93 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 | 7500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 89 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 6434 547,85 | 157 047,85 | 77 500,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 3850 000,00 | 1200 | 2350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | пр-кт. Чулман, д. 26 | 969 607,07 | 78 607,07 | 11 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 3203 371,72 | 128 817,26 | 37 957,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1558,00 | 3036 597,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 1708 960,94 | 194 376,01 | 18 698,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,30 | 1495 886,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 13789 462,11 | 388 500,00 | 161 875,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3250,00 | 12950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 94 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 2539 405,05 | 69 000,00 | 28 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 2300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 95 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 7667 137,31 | 356 532,66 | 90 254,38 | 191,6 | 884 114,00 | 0 | 0,00 | 73 | 485 826,00 | 73,5 | 150 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 334,40 | 961 948,42 | 0 | 0,00 | 2071,00 | 4738 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 24431 550,16 | 283 425,16 | 298 125,00 | 0 | 0,00 | 3200 | 14850 000,00 | 2100 | 9000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | тракт. Сармановский, д. 40 | 1247 807,48 | 84 591,79 | 14 360,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 630,00 | 1148 855,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | тракт. Сармановский, д. 56 | 12754 729,43 | 282 225,26 | 153 981,53 | 2150 | 3172 200,00 | 0 | 2581 320,66 | 0 | 1900 000,00 | 990 | 2265 001,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1240,00 | 2400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 14219 085,96 | 281 976,48 | 169 312,50 | 0 | 0,00 | 4700 | 5435 000,00 | 2212 | 2670 000,00 | 2240 | 5440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 100 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 16810 758,31 | 555 182,59 | 199 750,00 | 1200 | 4930 000,00 | 1200 | 2850 000,00 | 1200 | 1860 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 850,00 | 1790 000,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 4550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 101 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 13081 485,80 | 621 513,97 | 152 189,56 | 1200 | 1237 543,93 | 1200 | 2822 563,00 | 1200 | 1854 234,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 850,00 | 1750 000,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 4510 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 102 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 17926 484,97 | 565 365,60 | 212 090,17 | 1535 | 3816 735,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1535,00 | 2350 627,22 | 0 | 0,00 | 3535,00 | 10799 851,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 103 | ул. Академика Королева, д. 21а | 6967 971,07 | 388 137,67 | 80 625,00 | 955 | 1850 000,00 | 353,5 | 550 000,00 | 250 | 450 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2160,00 | 3600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 104 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1383 521,65 | 161 438,20 | 14 096,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 626,50 | 1127 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 105 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 9710 578,13 | 288 000,00 | 116 328,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1628,00 | 2775 250,00 | 0 | 0,00 | 4425,00 | 6531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 11429 634,06 | 512 734,32 | 134 147,80 | 1100 | 1297 688,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 775 986,59 | 300,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 350,00 | 880 000,00 | 0 | 0,00 | 2404,00 | 6978 149,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 107 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 8899 816,38 | 371 078,69 | 103 413,59 | 0 | 0,00 | 1150 | 1920 000,00 | 650 | 1535 000,00 | 990 | 2262 401,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1248,00 | 2555 685,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 108 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 8487 156,93 | 240 000,00 | 100 000,00 | 820 | 1500 000,00 | 550 | 1400 000,00 | 550 | 900 000,00 | 550 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1200,00 | 3500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 109 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 17016 399,82 | 291 859,12 | 206 475,81 | 2880 | 5450 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2280 | 3794 237,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3370,00 | 7273 727,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 21198 376,50 | 345 300,00 | 255 214,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1562,00 | 2881 766,32 | 0 | 0,00 | 7720,00 | 17535 375,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 111 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 11083 772,27 | 345 000,00 | 132 577,44 | 1440 | 1857 519,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495 | 1176 704,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 630,00 | 1371 970,75 | 0 | 0,00 | 3381,00 | 6200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4667 077,97 | 130 500,00 | 55 077,44 | 1520 | 1857 519,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 1176 704,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 630,00 | 1371 970,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 113 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 5974 611,51 | 186 370,44 | 70 149,31 | 0 | 0,00 | 800 | 1500 379,18 | 400 | 1075 768,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1320,00 | 3035 797,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 114 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 16105 853,42 | 504 000,00 | 190 779,17 | 2680 | 3611 356,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 990 | 2262 401,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1248,00 | 2555 685,64 | 0 | 0,00 | 6285,00 | 6832 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 115 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 5600 340,46 | 147 000,00 | 67 325,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2265,00 | 5386 015,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 2383 737,21 | 91 800,00 | 27 329,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 980,00 | 2186 333,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 117 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 11780 250,00 | 339 000,00 | 141 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3780,00 | 11300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | ул. Раскольникова, д. 49В | 9069 750,00 | 261 000,00 | 108 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 8700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 16767 577,17 | 434 486,93 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 1344 | 1400 000,00 | 1091 | 900 000,00 | 891 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3334,00 | 13000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 120 | ул. Тан, д. 209а | 11259 000,00 | 324 000,00 | 135 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 10800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ул. Тан, д. 213 | 6843 156,15 | 183 263,09 | 82 220,90 | 0 | 0,00 | 2376 | 2821 705,37 | 1188 | 1069 880,45 | 1180 | 2686 086,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ул. Татарстан, д. 21 | 3753 000,00 | 108 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0,00 | 665 | 2250 000,00 | 665 | 1350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 2919 000,00 | 84 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | 784 | 2800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 2790 735,20 | 259 485,20 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 1015 | 1600 000,00 | 1015 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 4170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 962 | 2500 000,00 | 962 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 6359 250,00 | 183 000,00 | 76 250,00 | 0 | 0,00 | 1039 | 3700 000,00 | 1039 | 2400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1613 790,00 | 46 440,00 | 19 350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 1548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 13692 025,38 | 385 860,00 | 160 775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2237,90 | 650 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5670,00 | 12212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1519 965,00 | 43 740,00 | 18 225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 1298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545,30 | 160 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 5398 619,44 | 122 753,20 | 62 500,00 | 3489 | 5000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 131 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 30925 135,48 | 384 000,00 | 377 051,06 | 10268 | 12800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8926,00 | 17364 084,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 16587 453,53 | 298 217,27 | 198 125,00 | 4814 | 7950 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4040,00 | 7900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 133 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 20629 659,28 | 482 934,28 | 248 725,00 | 0 | 0,00 | 6649,2 | 7410 000,00 | 3675 | 4538 000,00 | 4134 | 7950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 5754 600,00 | 165 600,00 | 69 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3060,50 | 5520 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                   Г.К.Ахметова

# Приложение № 6

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1657 763,10 | 64954 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 1 264 608 215,49 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3 496,70 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1253 400,38 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3 511,90 | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1258 450,27 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1258 517,67 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 12 113,80 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1306 434,67 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7 399,50 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14220 054,56 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7 116,60 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17050 146,88 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 3 393,90 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2304 653,98 |
| 8 | б-р. Бердаха, д. 1 | 18 693,20 | 984 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9163 007,21 |
| 9 | б-р. Бумажников, д. 1 | 11 559,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14838 082,95 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15 209,80 | 547 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11160 504,99 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 13 316,60 | 542 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14681 450,64 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 3 417,50 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9443 467,12 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 13 225,17 | 517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14394 554,24 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 5 | 2 578,20 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6075 000,00 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 6 092,10 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4267 275,00 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 8 243,70 | 171 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5885 175,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 19 309,70 | 777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2472 900,00 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9 220,70 | 339 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3064 584,94 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 11 | 13 561,30 | 529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6493 125,00 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 5 | 7 875,40 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3339 705,30 |
| 21 | б-р. Молодежный, д. 9 | 7 583,10 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3330 697,59 |
| 22 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 924,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2093 784,34 |
| 23 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 15 521,90 | 648 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15655 882,17 |
| 24 | б-р. Цветочный, д. 11А | 4 480,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13956 450,12 |
| 25 | б-р. Школьный, д. 1 | 17 386,10 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18869 832,91 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 4 201,90 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6112 827,53 |
| 27 | наб. Саначина, д. 12 | 14 299,40 | 611 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12926 446,10 |
| 28 | наб. Саначина, д. 14 | 15 072,30 | 623 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8983 179,07 |
| 29 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 3 122,10 | 128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2558 092,64 |
| 30 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 49 494,90 | 251 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3283 875,00 |
| 31 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 5 083,60 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6181 163,10 |
| 32 | пер. Садовый, д. 15 | 4 272,00 | 235 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3930 733,49 |
| 33 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19 696,60 | 798 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17442 058,04 |
| 34 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13 371,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4795 500,00 |
| 35 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 16 478,20 | 537 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2878 079,79 |
| 36 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 15 560,60 | 671 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12296 723,94 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 10 894,80 | 621 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14475 607,44 |
| 38 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 8 596,30 | 409 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5190 457,20 |
| 39 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28А | 1 339,30 | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1051 375,00 |
| 40 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 3 835,70 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1985 962,50 |
| 41 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 4 094,70 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3609 133,11 |
| 42 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5 877,50 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5733 750,00 |
| 43 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 26 898,90 | 1117 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17677 835,81 |
| 44 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8 654,20 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17357 625,00 |
| 45 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 4 160,00 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1775 250,00 |
| 46 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 9 596,00 | 683 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11396 108,00 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 69 182,10 | 2078 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19866 006,05 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7 242,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3753 000,00 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 118 | 2 468,20 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7641 735,91 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11 112,10 | 318 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16756 358,20 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 142 | 11 797,90 | 354 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19908 833,73 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4 818,60 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9445 050,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4 783,40 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9445 050,00 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6 934,20 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10157 870,29 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7 698,40 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3857 775,00 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19 418,10 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5870 287,34 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5 426,10 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6262 292,39 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 61 911,40 | 2129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46558 669,00 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32 464,00 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6893 094,79 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 5 918,00 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6474 760,54 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 7 274,40 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4177 844,88 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 5 642,90 | 252 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1833 691,98 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 5 662,20 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1833 458,09 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5 677,00 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3255 360,21 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 5 611,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3587 887,96 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3 238,80 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3638 983,68 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 7 811,60 | 323 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6776 250,00 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 10 526,30 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6599 110,79 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15 672,70 | 601 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3669 600,00 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6 926,00 | 263 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11864 372,56 |
| 71 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 17 219,00 | 789 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21014 714,36 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 51 434,92 | 1937 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27970 671,24 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 28 526,70 | 1221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16773 825,00 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10 437,10 | 523 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20952 154,41 |
| 75 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 21 000,20 | 1123 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24173 753,50 |
| 76 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27 380,00 | 1281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5942 250,00 |
| 77 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11 910,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4746 504,42 |
| 78 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17 455,30 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4847 625,00 |
| 79 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 9 466,10 | 351 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10912 335,39 |
| 80 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 9 246,70 | 384 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10320 750,00 |
| 81 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29 271,80 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 44197 393,86 |
| 82 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10 808,30 | 425 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13040 440,62 |
| 83 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2 395,20 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2494 263,97 |
| 84 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 878,70 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7659 626,84 |
| 85 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 4 946,30 | 189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3038 028,32 |
| 86 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9 351,90 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8453 250,00 |
| 87 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 9 233,70 | 372 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11006 558,10 |
| 88 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 8 096,60 | 356 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7931 598,21 |
| 89 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 16 788,90 | 1018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6434 547,85 |
| 90 | пр-кт. Чулман, д. 26 | 5 838,28 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 969 607,07 |
| 91 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 15 612,50 | 475 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3203 371,72 |
| 92 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 6 286,30 | 177 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1708 960,94 |
| 93 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 24 152,10 | 923 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13789 462,11 |
| 94 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 7 870,00 | 381 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2539 405,05 |
| 95 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 3 386,50 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7667 137,31 |
| 96 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36 531,40 | 1552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24431 550,16 |
| 97 | тракт. Сармановский, д. 40 | 4 657,60 | 218 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1247 807,48 |
| 98 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10 438,90 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12754 729,43 |
| 99 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 17 780,20 | 940 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14219 085,96 |
| 100 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 4 490,43 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16810 758,31 |
| 101 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 8 489,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13081 485,80 |
| 102 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13 794,50 | 514 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17926 484,97 |
| 103 | ул. Академика Королева, д. 21а | 2 951,60 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6967 971,07 |
| 104 | ул. Академика Королева, д. 22 | 4 956,50 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1383 521,65 |
| 105 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 7 988,10 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9710 578,13 |
| 106 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 3 232,00 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11429 634,06 |
| 107 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 8 784,50 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8899 816,38 |
| 108 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9 457,20 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8487 156,93 |
| 109 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 16 566,30 | 739 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17016 399,82 |
| 110 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 11 049,80 | 446 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21198 376,50 |
| 111 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5 348,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11083 772,27 |
| 112 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4 180,50 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4667 077,97 |
| 113 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 6 361,10 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5974 611,51 |
| 114 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 11 843,00 | 375 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16105 853,42 |
| 115 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 11 371,40 | 499 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5600 340,46 |
| 116 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 5 106,60 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2383 737,21 |
| 117 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 16 630,00 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11780 250,00 |
| 118 | ул. Раскольникова, д. 49В | 7 876,90 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9069 750,00 |
| 119 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9 005,50 | 276 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16767 577,17 |
| 120 | ул. Тан, д. 209а | 10 374,70 | 428 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11259 000,00 |
| 121 | ул. Тан, д. 213 | 11 996,90 | 382 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6843 156,15 |
| 122 | ул. Татарстан, д. 21 | 9 179,30 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3753 000,00 |
| 123 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13 632,10 | 661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2919 000,00 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5 997,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2790 735,20 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4170 000,00 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6359 250,00 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 7 741,80 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1613 790,00 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 23 773,30 | 886 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13692 025,38 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 3 403,40 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1519 965,00 |
| 130 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12 543,50 | 628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5398 619,44 |
| 131 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 40 230,70 | 1574 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30925 135,48 |
| 132 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17 569,20 | 983 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16587 453,53 |
| 133 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 39 845,40 | 1517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20629 659,28 |
| 134 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 22 041,00 | 896 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5754 600,00 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                   Г.К.Ахметова