# О государственной программе «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2022-2024 гг.»

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 21 апреля 2016 года 
№ 24-ЗРТ «О промышленной политике в Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2022 - 2024 годы» (далее - Программа).

2. Определить Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан государственным заказчиком Программы и уполномоченным органом по осуществлению контроля за ходом её реализации.

3. Внести в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 282, от 29.04.2013 № 294, от 29.06.2013 №  454, от 19.07.2013 № 507, от 24.10.2013 № 789, от 31.12.2013 № 1110, от 15.03.2014 № 157, от 14.04.2014 № 242, от 11.06.2014 № 405, от 09.07.2014 № 475, от 06.05.2015 № 326, от 16.05.2015 № 346, от 22.07.2015 № 532, от 17.02.2016 № 101, от 27.04.2016 № 252, от 12.05.2016 № 298, от 10.06.2016 № 396, от 12.10.2016 № 740, от 26.12.2016 № 989, от 20.04.2017 № 232, от 13.05.2017 № 281, от 30.10.2017 № 821, от 30.10.2017 № 823, от 21.11.2017 № 895, от 28.11.2017 № 920, от 29.12.2017 № 1117, от 11.06.2018 № 458, от 16.11.2018 № 1002, от 05.03.2019 № 156, от 26.04.2019 № 344, от 27.06.2019 № 517, от 11.12.2019 № 1136), следующее изменение:

дополнить пунктом 39 следующего содержания:

| «39. | Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2022 – 2024 годы |  | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, предприятия Республики Татарстан | Содействие в обновлении основных фондов промышленных предприятий; обеспечение доступности инфраструктуры; обеспечение доступа промышленных предприятий к финансовым механизмам.» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Премьер-министр

Республики Татарстан 								А.В. Песошин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2022 - 2024 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Государственная программа «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2022 – 2024 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание условий для развития промышленности, конкурентоспособной в глобальном масштабе, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста и обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Содействие развитию коммунальной инфраструктуры для обеспечения создания новых производств. 2. Стимулирование реализации проектов модернизации и технического перевооружения для производства продукции, обладающей перспективной конкурентоспособностью. 3. Стимулирование использования потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса для производства продукции гражданского назначения. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 годы. Этапы реализации не выделяются |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 2781,463млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 335,963 млн рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 245,500 млн рублей, за счет планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников – 2200,0 млн рублей. (млн рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | Средства бюджета Республики Татарстан | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | Средства, планируемые к привлечению из внебюджетных источников |
|  | 2022 | 1038,967 <*> | 119,967 <*> | 90,0 <*> | 829,0 <*> |
|  | 2023 | 975,434 <*> | 112,434 <*> | 82,0 <*> | 781,0 <*> |
|  | 2024 | 767,062 <*> | 103,562 <*> | 73,5 <*> | 590,0 <*> |
|  | Всего: | 2781,463 <*> | 335,963 <*> | 245,5 <*> | 2200,0 <*> |
|  | -------------------------------- <*> Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов и потребностей субъектов деятельности в сфере промышленности. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора региональных программ в целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы | Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит достичь следующих показателей эффективности: привлечения инвестиций в развитие промышленности в размере 3,5 млрд рублей; создания не менее 675 новых рабочих мест на предприятиях участниках; дополнительного объёма отгруженной продукции в размере 48 млрд рублей. |  |  |  |  |  |

## I. Общая характеристика сферы реализации Программы,

проблемы и пути их решения

### 1. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере промышленности Республики Татарстан на период до 2024 года, основные направления развития и мероприятия по их достижению сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. 
№ 1512-р «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года»;

Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан».

### 2. Состояние промышленного сектора экономики

Республики Татарстан. Тенденции промышленного развития

В 2020 году в результате распространения коронавирусной инфекции экономика Республики Татарстан, и Российской Федерации в целом, оказалась в значительной зависимости от масштабного ограничения спроса и предложения; нарушения глобальных кооперационных и торговых связей; снижения деловой активности; волатильности цен на нефть и курса валют; ограничения добычи нефти в рамках Соглашения ОПЕК+.

В структуре экономики наибольший удельный вес занимает промышленность. В 2020 году он составил, по оценке, 45,9% (в том числе, добыча полезных ископаемых – 26,1%, обрабатывающие производства – 17,2%, обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха – 2,2%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,4%), оптовая и розничная торговля – 10,7%, строительство – 7,8%, сельское хозяйство – 6,5%.

Индекс промышленного производства составил 96,4% к уровню 2019 года, объем отгруженной продукции – 2 721,2 млрд рублей.

В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 89,5% к уровню 2019 года, обрабатывающих производствах – 102,0%, обеспечении электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 85,4%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,4%.

Рост наблюдался в следующих обрабатывающих производствах: производстве кокса и нефтепродуктов (103,1% к уровню 2019 года), резиновых и пластмассовых изделий (110,6%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (124,8%), пищевых продуктов (114,1%), напитков (107,4%), электрического оборудования (124,3%), металлургическом производстве (102,4%), производстве текстильных изделий (132,4%), одежды (114,5%), бумаги и бумажных изделий (107,4%), прочих готовых изделий (129,2%).

Промышленное производство в 2020 году

Отрицательная динамика наблюдалась в производстве химических веществ и химических продуктов (96,8% к уровню 2019 года), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (96,4%), прочих транспортных средств и оборудования (73,9%), машин и оборудования (98,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (94,3%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (96,9%), прочей неметаллической минеральной продукции (97,4%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (87,8%), производстве кожи и изделий из кожи (75,4%), мебели (65,6%).

Увеличилось производство топлива дизельного на 4,6%, к уровню 2019 года, бензина автомобильного – на 1,7%, кокса нефтяного – на 9,5%, шин, покрышек и камер резиновых новых – на 3,4%, препаратов лекарственных – на 24,4%, грузовых автомобилей на 1,4%, бумаги и картона – на 3%, холодильников и морозильников бытовых – на 1,1%.

При этом снизились объемы добычи нефти (89,0% к уровню 2019 года), производства каучуков синтетических в первичных формах (87,5%), мазута топочного (66,6%), средств автотранспортных легковых (4,6%), насосов воздушных или вакуумных, воздушных или прочих газовых компрессоров (77,8%), электроэнергии (82,0%).

В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых составила 21,2%, обрабатывающих производств – 72,5%, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 5,1%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1,2%.

### 3. Описание системных проблем,

с которыми сталкиваются предприятия.

Риски, связанные с реализацией Программы

Республика Татарстан обладает мощным промышленным, инвестиционным, научно-техническим потенциалом.

Вместе с тем состояние экономики Республики Татарстан характеризуется наличием ряда проблем. Среди них следует отметить высокую степень износа основных производственных фондов, недостаток собственных финансовых ресурсов предприятий и высокую стоимость заемных средств для реализации проектов по организации новых и модернизации существующих производств, ограниченные возможности платежеспособного спроса на внутреннем рынке, применение морально устаревших технологий и, как следствие, низкую конкурентоспособность производимой продукции.

В результате доля обрабатывающих производств в общем объеме отгруженной продукции составляет не более 72,5 процентов.

Существенное влияние на экономическое развитие Республики Татарстан оказывает ценовая конъюнктура на основные сырьевые товары на мировых рынках, а также динамика курса рубля. В условиях нестабильности данных факторов возрастает необходимость ускоренного развития реального сектора экономики и оптимизации структуры промышленного производства. Одновременно высокая волатильность рубля и нестабильность цен на топливно-энергетические ресурсы усложняют задачу по кардинальному изменению структуры экспорта и обеспечению сокращения импорта за счет модернизации промышленности, строительства новых предприятий, локализации конкурентного производства.

Актуальность данных проблем подтверждена данными опросов руководителей промышленных предприятий, проведённых Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан. По данным опроса, основными сдерживающими факторами при реализации инвестиционных проектов выступают неопределённость экономической ситуации, недостаток собственных средств, высокая стоимость заёмных средств.

Существенной проблемой, препятствующей повышению конкурентоспособности отечественной продукции, выступает недостаточное внедрение инноваций на предприятиях обрабатывающей промышленности. При этом существенным резервом для производства технологичной продукции гражданского назначения обладают предприятия оборонно-промышленного комплекса. Однако при наличии государственного оборонного заказа эти предприятия не мотивированы на развитие гражданских производств.

Обозначенные проблемы промышленного развития носят системный характер и требуют решения программно-целевым методом.

Решение актуальных проблем предприятий обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан программно-целевым методом, учитывая экономическую, социальную значимость, технологические критерии, может осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

содействие в обновлении основных фондов промышленных предприятий;

обеспечение доступности инфраструктуры;

обеспечение доступа промышленных предприятий к финансовым механизмам.

Существенным для реализации настоящей Программы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения и тем самым способны негативно сказаться на ее результатах.

Риски, связанные с реализацией Программы, можно подразделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции государственного заказчика Программы и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий государственного заказчика Программы и соисполнителей Программы.

К внутренним рискам относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

неэффективная организация и управление процессом реализации мероприятий Программы;

низкая эффективность использования бюджетных средств в рамках Программы;

необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения программных мероприятий;

неполное выполнение мероприятий Программы;

отсутствие финансирования Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременная актуализация мероприятий Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

К внешним рискам можно отнести следующие:

возможность ухудшения экономической конъюнктуры;

риски природных и техногенных аварий и катастроф, иных чрезвычайных ситуаций;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий Программы;

неэффективная реализация инвестиционных проектов, поддержанных в ходе реализации программы.

### 4. Перспективы промышленного развития Республики Татарстан

### Перспективы промышленного развития Республики Татарстан намечены в Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года, коррелируются с направлениями развития, изложенными в Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2035 года.

Мировой кризис, спровоцированный пандемией новой коронавирусной инфекции, оказал существенное влияние не только на привычную организацию производственных процессов, но и на все последующие звенья бизнес-цепочки. Приостановка производств, разрыв кооперационных цепочек и глобальное падение спроса происходили на фоне кризиса нефтяного рынка. Все это отразилось и на производителях Республики Татарстан, которые также включены в глобальные цепочки создания добавленной стоимости.

Это обострило необходимость ориентации на локальных поставщиков сырья, комплектующих и оборудования, поиск поставщиков и потребителей внутри страны. Поэтому одним из перспективных направлений развития промышленности является развитие импортозамещения и глубокая локализация производства, кооперация производителей, кластерная активация.

При этом сохраняется необходимость и тенденция развития несырьевого неэнергетического экспорта.

### Перспективы республиканской обрабатывающей промышленности напрямую связаны с развитием технологий, внедрением инноваций в процесс производства и созданием новых продуктов. Существенное значение приобретает тренд глобальной цифровизации, внедрение систем управления жизненным циклом.

### В соответствии с мировыми тенденциями и задачами, поставленными руководством страны, по минимизации вреда окружающей среде и снижению углеродных выбросов в республике будет расширяться использование альтернативных видов топлива, разработка и производство соответствующей техники и транспорта, строительство заправочной инфраструктуры.

### Поскольку предприятия оборонно-промышленного комплекса обладают значительным потенциалом для разработки и внедрения в производство инновационных продуктов, возможно ожидать увеличения доли продукции гражданского назначения, в первую очередь, ориентированной на потребителя. Кастомизация – ещё одно направление развития промышленности на ближайшую перспективу.

II. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных

результатов Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является создание условий для развития промышленности, конкурентоспособной в глобальном масштабе, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста и обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов Республики Татарстан.

Достижение данной цели будет обеспечено путем решения следующих основных задач:

1. Содействие развитию коммунальной инфраструктуры для обеспечения создания новых производств.

2. Стимулирование реализации проектов модернизации и технического перевооружения для производства продукции, обладающей перспективной конкурентоспособностью.

3. Стимулирование использования потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса для производства продукции гражданского назначения.

Решение поставленных задач целесообразно осуществлять путем проведения следующих мероприятий:

- возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

- возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

- возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

- субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с выпуском продукции гражданского назначения.

С целью привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов республиканских предприятий обрабатывающих отраслей промышленности будет проведена работа по включению этих проектов в действующие и планируемые программы развития промышленности Российской Федерации.

Основными показателями, характеризующими реализацию Программы, являются:

привлечение внебюджетных инвестиций в развитие промышленности в размере 3,5 млрд рублей;

создание не менее 675 новых рабочих мест на предприятиях участниках;

дополнительный объём отгруженной продукции в размере 48 млрд рублей.

Данные показатели будут достигнуты за счёт реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий, которые смогут принять участие в программных мероприятиях.

Индикаторы оценки результатов в разрезе целей, задач, мероприятий Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

### Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на период 2022-2024 годов. Этапы реализации не выделяются.

Программные мероприятия актуализируются ежегодно с учетом ресурсного обеспечения и результатов реализации программных мероприятий за предыдущий период.

## III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2781,463млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 335,963 млн рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 245,5 млн рублей, за счет планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников – 2200,0 млн рублей (таблица 2):

Таблица 2

(млн рублей)

| Год | Всего | Средства бюджета Республики Татарстан | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | Средства, планируемые к привлечению из внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1038,967<*> | 119,967 <*> | 90,0 <*> | 829,0 <*> |
| 2023 | 975,434 <*> | 112,434 <*> | 82,0 <*> | 781,0 <*> |
| 2024 | 767,062 <*> | 103,562 <*> | 73,5 <*> | 590,0 <*> |
| Всего: | 2781,463<*> | 335,963 <*> | 245,5 <*> | 2200,0 <*> |

--------------------------------

<*> Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора региональных программ в целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий.

## IV. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан - государственный заказчик Программы.

Государственный заказчик:

организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль за реализацией мероприятий Программы;

осуществляет подготовку и уточнение перечня мероприятий Программы, целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, затрат по мероприятиям и состав ее исполнителей;

ведет отчетность о ходе реализации Программы и направляет отчетность в соответствующие федеральные министерства в установленном порядке;

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство экономики Республики Татарстан аналитическую информацию о реализации Программы;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;

осуществляет реализацию мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, выполнение которых необходимо для реализации Программы.

При реализации Программы государственный заказчик взаимодействует с исполнителями ее мероприятий. Государственный заказчик и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, рациональное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию.

Механизм реализации Программы включает в себя стимулирование деятельности в сфере промышленности путем предоставления мер государственной поддержки промышленным предприятиям Республики Татарстан.

Меры государственной поддержки предприятиям Республики Татарстан предоставляются на конкурсной основе.

Порядок и условия предоставления государственной поддержки субъектам промышленной деятельности Республики Татарстан определяются отдельными нормативными правовыми актами Кабинета Министров Республики Татарстан и приказами Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

## V. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из следующих факторов:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Кроме того, реализация мероприятий Программы будет способствовать:

повышению уровня промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой промышленными предприятиями продукции;

увеличению количества приоритетных проектов, реализуемых при поддержке Правительства Республики Татарстан;

повышению инвестиционной привлекательности промышленности Республики Татарстан.

Реализация мероприятий Программы благоприятно скажется на структуре промышленности и экономики Республики Татарстан, развитии территорий, что приведет к росту благосостояния населения за счет развития, создания и локализации конкурентных производств.

Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений показателей (индикаторов) реализации Программы, приведенных в приложении № 1 к Программе, а также реализацией мероприятий Программы в установленные сроки при условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих целевых мероприятий Программы.

Степень достижения цели (решения задач) Программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или Сд = Зп / Зф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Степень соответствия фактического уровня расходов на мероприятия Программы запланированному уровню расходов (ССур) рассчитывается по формуле:

ССур = Рф / Рп,

где:

Рф - фактические расходы на реализацию мероприятия Программы в отчетном году,

Рп - плановые расходы на реализацию мероприятия Программы в отчетном году.

Эффективность использования бюджетных средств для каждого мероприятия Программы (Эис) рассчитывается по формуле:

Эис = Сд / ССуз,

где:

Сд - степень достижения индикаторов выполнения мероприятий Программы,

ССуз - степень соответствия мероприятия Программы.

VI. Бюджетная эффективность Программы

Расчет бюджетной эффективности Программы представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Эффективность для бюджета Республики Татарстан |  |  | Эффективность для федерального бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Бюджетные инвестиции на реализацию Программы, тыс. рублей | 119967 | 112434 | 103562 | 90000 | 82000 | 73500 |
| 2 | Налоговые поступления в бюджет от реализации Программы (Ni), тыс. рублей | 143927 | 135723 | 109902 | 97873 | 91655 | 71489 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль, тыс. рублей | 25730 | 24098 | 18794 | 4541 | 4253 | 3317 |
|  | НДС, тыс. рублей |  |  |  | 93332 | 87413 | 68173 |
|  | НДФЛ, тыс.рублей | 75559 | 70766 | 55190 |  |  |  |
|  | налог на имущество, тыс.рублей | 42639 | 40859 | 35918 |  |  |  |
| 3 | Прямая годовая бюджетная эффективность (Гбэ) Программы | 43 | 40 | 33 | 40 | 37 | 29 |
| 4 | Прямая интегральная бюджетная эффективность (Ибэ) |  |  | 116 |  |  | 106 |

Основные допущения, сделанные при расчете бюджетной эффективности:

Проекты, выполняемые в ходе реализации Программы, направлены на модернизацию существующих производств предприятий Республики Татарстан. Выручка от реализации продукции на предприятиях, реализовавших проекты, увеличится в соответствии с коэффициентом фондоотдачи от суммы вложенных средств. Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость за период 12 месяцев составляет 88,9 процента от суммы начисленного с налоговой базы налога. Рентабельность прибыли от реализации продукции составляет 3 процента. Фонд заработной платы составляет 15 процентов от объема выпуска продукции. Коэффициент фондоотдачи = 3.

По мероприятию «Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с выпуском продукции гражданского назначения» расчёт осуществлён исходя из прогнозируемой к уплате части налогов.

## Приложение № 1

к Государственной программе

«Развитие обрабатывающих отраслей

промышленности Республики Татарстан

на 2022 - 2024 годы»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2022 - 2024 ГОДЫ»

И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование программных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов* | Значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Наименование цели: «Создание условий для развития промышленности, конкурентоспособной в глобальном масштабе, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста и обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов РТ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПиТ РТ, предприятия РТ <1> | 2022 - 2024 годы | Инвестиции в основной капитал, млн рублей | - | 1230,0 | 1220,0 | 1050,0 |
|  |  |  | Создание новых рабочих мест, чел. | - | 230 | 230 | 215 |
|  |  |  | Объём отгруженной продукции, млн рублей | - | 15 100,0 | 17 430,0 | 15 570,0 |
|  |  |  | Прирост объёма отгруженной продукции гражданского назначения, % | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

--------------------------------

* Индикаторы оценки конечных результатов вычисляются по промышленным предприятиям, принявшим участие в реализации мероприятий Программы (получившим меры поддержки, предусмотренные Программой).

<1> Список используемых сокращений.

| Наименование программных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование, млн рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи 1: Содействие развитию коммунальной инфраструктуры для обеспечения создания новых производств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта. | МПиТ РТ, предприятия РТ | 2022 - 2024 годы | Инвестиции в основной капитал, млн рублей | - | 60,0 | 30,0 | 30, | 4,5 БРТ 4,5 <*> БРФ 9,0 внебюджетные источники | 0,5 БРТ 0,5 <*> БРФ 1,0 внебюджетные источники | 0,5 БРТ 0,5 <*> БРФ 1,0 внебюджетные источники |
|  |  |  | Создание новых рабочих мест, чел. | - | 30 | 20 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Объём отгруженной продукции, млн рублей | - | 1200,0 | 1330,0 | 1470,0 |  |  |  |
| Наименование задачи 2: «Стимулирование реализации проектов модернизации и технического перевооружения для производства продукции, обладающей перспективной конкурентоспособностью». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. | МПиТ РТ, предприятия РТ | 2022 - 2024 годы | Инвестиции в основной капитал, млн рублей | - | 570,0 | 660,0 | 610,0 | 36,5 БРТ 36,5 <*> БРФ 250,0 внебюджетные источники | 41,5 БРТ 41,5 <*> БРФ 260,0 внебюджетные источники | 32,0 БРТ 32,0 <*> БРФ 174,0 внебюджетные источники |
|  |  |  | Создание новых рабочих мест, чел. | - | 90 | 110 | 120 |  |  |  |
|  |  |  | Объём отгруженной продукции, млн рублей | - | 6700,0 | 9800,0 | 7000,0 |  |  |  |
| Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. | МПиТ РТ, предприятия РТ | 2022 - 2024 годы | Инвестиции в основной капитал, млн рублей | - | 600,0 | 530,0 | 410,0 | 49,0 БРТ 49,0 <*> БРФ 570,0 внебюджетные источники | 40,0 БРТ 40,0 <*> БРФ 520,0 внебюджетные источники | 41,0 БРТ 41,0 <*> БРФ 415,0 внебюджетные источники |
|  |  |  | Создание новых рабочих мест, чел. | - | 110,0 | 100,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | Объём отгруженной продукции, млн рублей | - | 7200,0 | 6300,0 | 7100,0 |  |  |  |
| Наименование задачи 3: «Стимулирование использования потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса для производства продукции гражданского назначения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с выпуском продукции гражданского назначения | МПиТ РТ, предприятия РТ | 2022 - 2024 годы | Прирост объёма отгруженной продукции гражданского назначения*, % | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 29,967 БРТ <**> | 30,434 БРТ <**> | 30,062 БРТ <**> |
| ИТОГО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета РТ |  |  |  |  |  |  |  | 119,967 | 112,434 | 103,562 |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 82,0 | 73,5 |
| внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 829,0 | 781,0 | 590,0 |

--------------------------------

<*> Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

<**> При наличии лимита бюджетных ассигнований.

Условные сокращения:

МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;

БРТ - бюджет Республики Татарстан;

БРФ - бюджет Российской Федерации;

РТ – Республика Татарстан.

Опросы руководителей промышленных предприятий проводились в 2020 и в 2021 гг.