Исполнительный комитет г. Набережные Челны

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Краткосрочный муниципальный план

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,

на 2020, 2021, 2022 годы, утвержденный

постановлением Исполнительного комитета

от 25.11.2019 №6100.

В соответствии  с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 раздела 6 Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2016 № 74 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 114/пр, частью 11 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Порядком утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155, пунктами 5.24, 5.25 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 №19/8, на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном домах.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы в утвержденный постановлением Исполнительного комитета от 25.11.2019 №6100 (в редакции постановления Исполнительного комитета от 02.04.2020 №1640), следующие изменения:

- главу 2 «Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:

«2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 219 199 граждан в 479 многоквартирных домах общей площадью 5 570986,92 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м. | 50 437,20 | 102033,30 | 55087,20 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м. | 117688,50 | 64614,70 | 87985,00 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м. | 61206,00 | 54746,00 | 48075,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м. | 36814,30 | 60556,50 | 40251,00 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | кв.м. | 19279,20 | 66609,50 | 21724,40 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м. | 3045 | 5866,80 | 0,00 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м. | 42771,32 | 81772,40 | 52128,90 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 96 | 99 | 35 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м. | 204937,66 | 183727,80 | 273619,14 |
| 10 | Утепление фасада | кв.м. | 0,00 | 800,00 | 23516,00 |
| 11 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | кв.м. | 35183,00 | 5220,00 | 10149,80 |
| 12 | Ремонт подъездов | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 3641,30 |
| 13 | Установка ИТП | шт. | 125 | 0 | 0 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-3 к нему.»

- главу 3 «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 4 227 716 536,51 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 838 454 108,05 рублей;

- бюджета города – 802 041 000,00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 2 587 221 418,46 рублей.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 281 620 961,00 | 275 243 982,05 | 281 589 165,00 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 816 977 701,85 | 931 754 313,08 | 838 489 403,53 |
| Всего | 1 365 945 662,85 | 1 474 345 295,13 | 1 387 425 568,53 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 36 445 865,06 | 42 009 989,86 | 41 592 223,20 |
| 2 | Технический надзор | 17 710 565,37 | 17 410 915,23 | 15 926 160,12 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 87 805 719,26 | 157 715 524,56 | 134 688 938,80 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 155 004 429,00 | 114 893 746,37 | 167 411 408,49 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 75 720 474,15 | 75 089 472,41 | 76 297 524,21 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 70 829 273,16 | 132 761 899,81 | 129 749 987,52 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 21 464 587,31 | 63 853 091,40 | 20 299 011,92 |
| 9 | Ремонт подвала | 1 698 574,21 | 2 854 968,80 | 0,00 |
| 10 | Ремонт крыш | 87 379 346,47 | 175 903 301,12 | 135 404 127,44 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 211 628 173,56 | 261 937 840,15 | 84 700 000,00 |
| 12 | Ремонт фасада | 465 888 177,13 | 410 944 802,62 | 497 457 469,43 |
| 13 | Утепление фасада | 0,00 | 6 300 022,80 | 80 139 325,00 |
| 14 | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 12 082 966,63 | 12 669 720,00 | 0,00 |
| 15 | Ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 3 759 392,40 |
| 16 | Установка ИТП | 122 287 511,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1 365 945 662,85 | 1 474 345 295,13 | 1 387 425 568,53 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-3 к Краткосрочному муниципальному плану».

- Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Челнинские известия», «Шахри Чаллы» и размещения на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

- Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru.

- Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого   заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                        Ф. Ш. Салахов

# Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 250,30 | 13 956,90 | 12 738,23 | 735 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 194 273,17 | 352 845,82 | 297 894,42 | 543 532,93 | 0,00 | 69,23 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 113,80 | 9 070,40 | 8 550,80 | 596 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор | 2 389 422,90 | 635 212,28 | 536 285,77 | 1 217 924,85 | 0,00 | 197,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, ПСД разработка | 11 814 524,61 | 2 990 135,54 | 2 524 458,70 | 6 299 930,37 | 0,00 | 263,88 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 124 186,41 | 576 284,81 | 486 535,54 | 3 061 366,06 | 0,00 | 339,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 393,90 | 2 576,00 | 2 396,40 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 692 493,67 | 2 132 351,37 | 1 800 263,86 | 4 759 878,44 | 0,00 | 2 561,21 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 31 405,30 | 26 865,60 | 25 662,10 | 1091 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 2 832 104,25 | 750 053,62 | 333 241,98 | 1 748 808,65 | 0,00 | 90,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 488,30 | 8 793,93 | 8 388,73 | 485 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 962 282,19 | 262 842,37 | 221 907,91 | 477 531,91 | 0,00 | 91,75 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 291,90 | 4 150,00 | 3 998,20 | 214 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 7 833 717,69 | 1 879 426,07 | 1 586 728,57 | 4 367 563,05 | 0,00 | 1 480,32 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 1979 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 450,20 | 2 647,80 | 2 573,40 | 151 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, ПСД разработка | 10 773 315,39 | 2 641 191,13 | 2 229 858,09 | 5 902 266,17 | 0,00 | 3 122,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 959 832,60 | 318 338,31 | 268 761,04 | 372 733,25 | 0,00 | 72,30 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 362,90 | 4 221,40 | 4 012,58 | 193 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Замена лифтов, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 10 642 405,22 | 2 696 176,36 | 1 376 280,03 | 6 569 948,83 | 0,00 | 1 984,45 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 7 | 6 054,40 | 4 509,90 | 3 899,50 | 217 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 6 585 004,49 | 1 595 509,50 | 947 028,52 | 4 042 466,47 | 0,00 | 1 087,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2001 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 903,10 | 2 753,20 | 2 111,70 | 36 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 2 037 276,31 | 235 148,79 | 260 653,10 | 1 541 474,42 | 0,00 | 701,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 2001 | 2019 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 709,70 | 3 039,70 | 2 424,30 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 364 481,87 | 105 246,06 | 101 232,33 | 158 003,48 | 0,00 | 98,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 2010 | 2007 | Стены кирпичные | 12 | 4 | 19 285,60 | 19 285,60 | 12 985,80 | 210 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 236 892,01 | 253 760,00 | 214 240,00 | 768 892,01 | 0,00 | 64,14 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 036,60 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения | 2 537 800,90 | 615 865,37 | 319 951,91 | 1 601 983,62 | 0,00 | 420,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 2000 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 461,40 | 8 969,20 | 8 774,20 | 448 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 847 891,03 | 214 822,46 | 181 366,50 | 451 702,07 | 0,00 | 68,04 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2002 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 962,50 | 2 092,00 | 2 031,00 | 106 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 532 095,22 | 163 220,41 | 137 800,84 | 231 073,97 | 0,00 | 179,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 4 | 11 618,10 | 8 981,40 | 8 981,40 | 384 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 2 970 670,47 | 795 613,98 | 225 834,88 | 1 949 221,61 | 0,00 | 255,69 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 146,90 | 4 790,10 | 4 789,40 | 215 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 543 318,57 | 415 193,85 | 350 532,52 | 777 592,20 | 0,00 | 251,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 672,80 | 5 273,70 | 5 273,70 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 575 777,28 | 524 852,98 | 443 113,58 | 607 810,72 | 0,00 | 236,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 1991 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 19 309,70 | 14 367,30 | 13 501,98 | 777 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 6 596 500,82 | 1 088 902,87 | 497 616,03 | 5 009 981,92 | 0,00 | 341,62 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 475,50 | 3 016,00 | 2 664,00 | 71 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 766 216,79 | 718 099,57 | 775 116,85 | 273 000,37 | 0,00 | 508,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 557 913,89 | 189 174,34 | 159 712,76 | 209 026,79 | 0,00 | 185,35 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2001 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 220,70 | 6 680,10 | 6 529,50 | 339 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 748 077,26 | 207 288,26 | 175 005,66 | 365 783,34 | 0,00 | 81,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 1986 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 561,30 | 10 473,00 | 9 348,80 | 529 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Установка ИТП | 4 476 983,51 | 1 086 271,27 | 317 097,88 | 3 073 614,36 | 0,00 | 330,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 543,90 | 6 465,70 | 6 465,70 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, ПСД разработка | 17 079 415,70 | 2 370 365,61 | 4 269 859,96 | 10 439 190,13 | 0,00 | 1 999,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 642 976,36 | 1 312 305,19 | 1 107 929,79 | 2 222 741,38 | 0,00 | 638,96 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 437,90 | 2 581,60 | 2 264,40 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 504 902,12 | 176 784,79 | 149 252,73 | 178 864,60 | 0,00 | 146,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 1978 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 701,80 | 2 758,30 | 2 542,90 | 160 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 538 390,48 | 164 944,00 | 139 256,00 | 234 190,48 | 0,00 | 145,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 868,80 | 3 669,70 | 3 581,51 | 195 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 645 251,92 | 177 034,30 | 149 463,38 | 318 754,24 | 0,00 | 132,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор | 5 468 547,19 | 1 866 841,96 | 1 576 104,28 | 2 025 600,95 | 0,00 | 1 393,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 735,90 | 16 786,10 | 15 596,70 | 796 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 1 475 743,97 | 362 651,46 | 306 172,95 | 806 919,56 | 0,00 | 74,77 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 775 293,11 | 685 152,00 | 278 448,00 | 1 811 693,11 | 0,00 | 42,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11А | 1987 | 2016 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 178 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 103 505,52 | 757 255,35 | 639 322,14 | 1 706 928,03 | 0,00 | 692,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 934,70 | 3 315,90 | 2 198,00 | 390 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт фасада, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 31 814 087,36 | 7 119 555,17 | 13 313 107,82 | 11 381 424,37 | 0,00 | 5 360,69 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 507,10 | 2 456,00 | 1 696,60 | 260 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП | 24 459 052,36 | 5 902 937,74 | 10 534 964,76 | 8 021 149,86 | 0,00 | 5 426,78 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 490,10 | 2 510,70 | 1 365,00 | 222 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 24 414 740,97 | 5 902 864,91 | 12 483 566,28 | 6 028 309,78 | 0,00 | 5 437,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 1989 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 899,50 | 3 296,00 | 2 318,60 | 311 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Установка ИТП | 31 819 011,45 | 7 119 434,71 | 14 110 670,29 | 10 588 906,45 | 0,00 | 5 393,51 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 2004 | 0 | Стены кирпичные | 6 | 1 | 3 409,20 | 2 409,40 | 2 213,60 | 70 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 610 336,97 | 626 771,82 | 429 159,82 | 554 405,33 | 0,00 | 472,35 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 499,12 | 3 967,64 | 3 504,94 | 157 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ПСД разработка | 14 019 310,01 | 3 406 569,40 | 2 876 038,10 | 7 736 702,51 | 0,00 | 2 549,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 420,10 | 2 893,80 | 2 348,10 | 125 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, ПСД разработка | 8 970 110,63 | 2 497 651,21 | 1 938 131,77 | 4 534 327,65 | 0,00 | 2 029,39 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 2002 | 2011 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 5 653,50 | 3 713,40 | 3 023,70 | 45 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Установка ИТП, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 599 638,81 | 632 295,33 | 433 823,11 | 533 520,37 | 0,00 | 282,95 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 28 261,90 | 21 905,70 | 20 864,20 | 1066 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 200 248,28 | 292 100,28 | 246 609,25 | 661 538,75 | 0,00 | 42,47 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 626,50 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка | 3 560 871,35 | 1 019 522,46 | 660 744,37 | 1 880 604,52 | 0,00 | 981,90 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 1973 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 065,80 | 4 212,00 | 4 174,40 | 196 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ПСД разработка | 6 789 767,38 | 1 791 502,65 | 1 112 515,02 | 3 885 749,71 | 0,00 | 1 340,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 1975 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 295,10 | 15 960,80 | 15 357,00 | 855 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 22 387 317,15 | 1 466 968,95 | 1 415 555,74 | 19 504 792,46 | 0,00 | 1 103,09 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 1982 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 13 701,00 | 10 257,40 | 9 514,80 | 588 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 33 761 281,25 | 7 371 612,30 | 4 423 574,32 | 21 966 094,63 | 0,00 | 2 464,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,60 | 2 627,10 | 2 452,60 | 140 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 278 830,04 | 1 344 928,00 | 1 235 472,00 | 2 698 430,04 | 0,00 | 1 513,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 386,10 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 993 283,43 | 278 332,09 | 234 985,29 | 479 966,05 | 0,00 | 57,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1972 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 14 664,10 | 11 940,50 | 11 444,40 | 572 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 545 550,78 | 174 124,82 | 279 704,26 | 1 091 721,70 | 0,00 | 105,40 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 365,40 | 2 560,30 | 2 518,60 | 139 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 632 580,89 | 315 793,61 | 266 612,64 | 50 174,64 | 0,00 | 187,97 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 9 | 8 087,50 | 6 079,36 | 5 733,66 | 347 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 985 302,53 | 327 470,64 | 276 471,12 | 381 360,77 | 0,00 | 121,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 21 277,50 | 17 695,70 | 16 982,70 | 909 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 526 200,48 | 237 574,09 | 283 829,28 | 1 004 797,11 | 0,00 | 71,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 1973 | 2014 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 900,30 | 2 313,30 | 2 210,70 | 113 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 2 586 262,48 | 646 075,80 | 545 457,44 | 1 394 729,24 | 0,00 | 891,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 1964 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 599,10 | 2 034,70 | 1 886,00 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 433 144,98 | 603 604,33 | 509 600,38 | 1 319 940,27 | 0,00 | 936,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 583,90 | 4 690,20 | 4 689,90 | 190 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 676 837,60 | 653 240,81 | 251 506,58 | 1 772 090,21 | 0,00 | 479,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 1965 | 2009 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 4 | 3 | 2 242,90 | 2 033,70 | 1 990,70 | 94 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 262 284,25 | 1 503 448,43 | 769 304,82 | 2 989 531,00 | 0,00 | 2 346,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 490,20 | 3 937,00 | 3 688,10 | 237 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 2 587 463,43 | 634 400,00 | 535 600,00 | 1 417 463,43 | 0,00 | 576,25 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 60 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 1991 | 2017 | Стены кирпичные | 9 | 3 | 5 780,00 | 5 752,60 | 5 454,30 | 301 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 20 197 826,27 | 5 113 795,48 | 5 417 384,70 | 9 666 646,09 | 0,00 | 3 494,43 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 731,60 | 5 198,00 | 4 903,10 | 282 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада, ПСД разработка | 7 533 886,92 | 2 058 279,11 | 937 727,44 | 4 537 880,37 | 0,00 | 1 119,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 62 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 096,90 | 2 778,30 | 2 747,80 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 376 947,26 | 429 172,56 | 362 334,21 | 585 440,49 | 0,00 | 444,62 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 4 973,40 | 2 968,80 | 2 232,38 | 270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 4 808 468,20 | 1 497 184,00 | 1 264 016,00 | 2 047 268,20 | 0,00 | 966,84 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 989,00 | 3 877,70 | 2 581,80 | 144 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 5 431 839,77 | 1 605 180,14 | 1 355 193,07 | 2 471 466,56 | 0,00 | 1 361,70 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 1965 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 193,20 | 2 034,20 | 1 872,60 | 108 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 199 045,81 | 1 447 177,84 | 1 921 797,68 | 2 830 070,29 | 0,00 | 2 826,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 1965 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | 2 607,40 | 2 041,50 | 1 871,90 | 99 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 275 909,29 | 2 204 614,82 | 3 361 273,16 | 3 710 021,31 | 0,00 | 3 557,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 644,50 | 7 176,90 | 6 560,88 | 387 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Установка ИТП | 10 198 651,78 | 2 634 147,90 | 1 523 911,75 | 6 040 592,13 | 0,00 | 1 179,79 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 273,00 | 4 611,20 | 4 508,00 | 265 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 954 017,44 | 757 231,55 | 639 302,05 | 1 557 483,84 | 0,00 | 560,22 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 622,80 | 24 994,80 | 23 192,80 | 1270 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Установка ИТП | 9 183 695,59 | 2 385 344,00 | 754 856,00 | 6 043 495,59 | 0,00 | 281,51 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 758,80 | 16 773,10 | 15 854,00 | 804 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 7 022 553,52 | 1 649 440,00 | 492 560,00 | 4 880 553,52 | 0,00 | 355,41 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 371,00 | 11 577,60 | 10 698,30 | 655 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 733 467,99 | 349 178,50 | 294 798,24 | 1 089 491,25 | 0,00 | 129,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 634,60 | 11 655,40 | 11 182,80 | 723 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, ПСД разработка | 5 458 057,58 | 1 491 381,16 | 459 116,88 | 3 507 559,54 | 0,00 | 400,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 438,70 | 2 626,40 | 2 466,40 | 152 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 152 616,42 | 259 450,13 | 219 043,96 | 674 122,33 | 0,00 | 335,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 3 507,20 | 2 611,80 | 611,00 | 805 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 6 854 614,81 | 1 464 762,46 | 736 343,71 | 4 653 508,64 | 0,00 | 1 954,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 538,40 | 4 250,90 | 4 002,60 | 226 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 591 754,22 | 152 256,00 | 128 544,00 | 310 954,22 | 0,00 | 106,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 13 096,70 | 10 609,60 | 9 586,95 | 580 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор | 858 668,78 | 251 313,56 | 212 174,56 | 395 180,66 | 0,00 | 65,56 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 257,10 | 7 954,90 | 7 641,80 | 507 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 11 120 921,11 | 2 174 031,68 | 953 604,98 | 7 993 284,45 | 0,00 | 1 201,34 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 542,90 | 4 291,20 | 4 052,41 | 206 | Счет регионального оператора | Установка ИТП, ПСД разработка, Технадзор | 591 702,75 | 173 132,86 | 146 169,55 | 272 400,34 | 0,00 | 106,75 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 8 654,20 | 7 173,30 | 6 799,50 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 381 100,91 | 941 518,70 | 294 888,74 | 2 144 693,47 | 0,00 | 390,69 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 38 098,80 | 32 226,19 | 29 195,41 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 16 157 034,94 | 1 233 735,83 | 1 374 383,53 | 13 548 915,58 | 0,00 | 424,08 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 15 173,90 | 11 963,40 | 10 844,80 | 204 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 095 214,50 | 203 781,01 | 172 044,62 | 719 388,87 | 0,00 | 72,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 1981 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 722,80 | 16 483,60 | 15 547,40 | 746 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 23 146 791,88 | 4 352 729,23 | 3 674 845,17 | 15 119 217,48 | 0,00 | 1 065,55 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 1970 | 2020 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 6 208,30 | 5 692,77 | 5 355,68 | 329 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 282 218,66 | 652 225,29 | 550 649,22 | 1 079 344,15 | 0,00 | 367,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 316,70 | 5 453,90 | 4 027,12 | 380 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 15 049 442,30 | 3 199 667,68 | 2 501 358,78 | 9 348 415,84 | 0,00 | 2 056,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 1973 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 5 451,30 | 5 427,27 | 4 213,79 | 388 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 14 815 888,77 | 3 030 600,00 | 3 230 650,00 | 8 554 638,77 | 0,00 | 2 717,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 1986 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 194,60 | 3 963,70 | 3 911,90 | 233 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 2 581 978,05 | 652 674,01 | 551 028,06 | 1 378 275,98 | 0,00 | 615,55 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 6 205,20 | 5 215,30 | 4 692,30 | 287 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 6 707 306,17 | 2 442 282,34 | 1 490 726,90 | 2 774 296,93 | 0,00 | 1 080,92 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 766,70 | 3 912,60 | 3 685,90 | 217 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 193 485,29 | 1 908 577,27 | 1 611 339,82 | 4 673 568,20 | 0,00 | 1 718,90 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 171,00 | 3 915,90 | 3 677,30 | 189 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Замена лифтов | 9 702 965,25 | 2 415 984,00 | 2 039 724,19 | 5 247 257,06 | 0,00 | 2 326,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 1982 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 737,50 | 3 870,30 | 3 770,00 | 215 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада, Замена лифтов, Ремонт крыши | 9 680 463,71 | 2 416 010,69 | 1 339 746,73 | 5 924 706,29 | 0,00 | 2 043,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 680,60 | 7 156,20 | 6 773,10 | 363 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 747 347,85 | 220 816,39 | 186 426,95 | 340 104,51 | 0,00 | 77,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 059,90 | 5 458,90 | 4 982,80 | 206 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 121 092,66 | 1 292 739,30 | 691 411,05 | 3 136 942,31 | 0,00 | 725,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1977 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 19 938,80 | 17 870,30 | 17 076,80 | 935 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 185 114,71 | 286 145,00 | 241 581,44 | 657 388,27 | 0,00 | 59,44 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 26 245,00 | 20 365,00 | 18 937,30 | 877 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 630 225,09 | 338 473,47 | 285 760,39 | 1 005 991,23 | 0,00 | 62,12 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 703,60 | 7 196,80 | 6 963,10 | 317 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 860 108,41 | 1 964 075,84 | 958 195,19 | 5 937 837,38 | 0,00 | 913,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 242,00 | 5 436,30 | 5 094,70 | 253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Установка ИТП | 5 402 800,45 | 1 243 869,22 | 550 151,89 | 3 608 779,34 | 0,00 | 746,04 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 4 659,90 | 3 846,30 | 3 365,40 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 728 394,14 | 301 835,93 | 261 140,06 | 165 418,15 | 0,00 | 156,31 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 393,10 | 3 563,70 | 3 309,80 | 184 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт фасада | 9 662 701,29 | 2 490 512,61 | 2 102 645,89 | 5 069 542,79 | 0,00 | 2 199,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 622,70 | 3 773,00 | 1 217,40 | 82 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 717 875,11 | 269 679,79 | 271 270,35 | 176 924,97 | 0,00 | 155,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 864,90 | 3 818,60 | 3 194,60 | 168 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт фасада, ПСД разработка | 9 741 845,35 | 2 490 650,11 | 1 802 761,98 | 5 448 433,26 | 0,00 | 2 002,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 190 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 784 082,69 | 318 353,90 | 268 774,20 | 196 954,59 | 0,00 | 162,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 792 984,93 | 295 559,47 | 233 955,95 | 263 469,51 | 0,00 | 165,78 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 2008 | 2007 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 790,80 | 3 400,90 | 3 048,20 | 134 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 662 288,14 | 137 903,36 | 116 426,61 | 407 958,17 | 0,00 | 174,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 2006 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 819,50 | 3 586,40 | 3 194,40 | 76 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 150 568,84 | 872 408,32 | 736 541,45 | 1 541 619,07 | 0,00 | 653,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 045,00 | 13 882,50 | 12 905,90 | 791 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 24 354 766,40 | 6 246 050,27 | 2 573 304,73 | 15 535 411,40 | 0,00 | 1 428,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 1988 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 21 542,20 | 16 070,10 | 15 036,80 | 948 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 7 424 409,66 | 859 332,95 | 725 502,41 | 5 839 574,30 | 0,00 | 344,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 673,60 | 7 039,10 | 6 691,50 | 365 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 001 171,81 | 1 460 751,33 | 533 257,27 | 4 007 163,21 | 0,00 | 691,89 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 934,20 | 5 351,50 | 4 800,10 | 259 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 2 849 052,24 | 746 800,85 | 330 495,80 | 1 771 755,59 | 0,00 | 410,87 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 1985 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 24 | 24 657,00 | 18 504,10 | 17 320,40 | 1217 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Технадзор | 13 600 480,58 | 3 831 070,94 | 3 234 428,75 | 6 534 980,89 | 0,00 | 551,59 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 698,40 | 5 675,80 | 5 493,20 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 883 124,76 | 215 696,00 | 182 104,00 | 485 324,76 | 0,00 | 114,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 1992 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 13 | 43 695,50 | 30 908,60 | 29 593,10 | 1498 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 17 427 062,50 | 1 360 984,34 | 1 481 814,65 | 14 584 263,51 | 0,00 | 398,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 860 884,33 | 190 320,00 | 160 680,00 | 509 884,33 | 0,00 | 66,47 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 2005 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 8 | 4 | 9 000,60 | 6 315,40 | 6 266,80 | 240 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 660 143,38 | 184 566,44 | 155 822,49 | 319 754,45 | 0,00 | 73,34 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 19 418,10 | 14 065,40 | 12 799,40 | 632 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 13 069 317,67 | 1 197 376,00 | 1 449 424,00 | 10 422 517,67 | 0,00 | 673,05 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 426,10 | 4 217,30 | 4 210,10 | 261 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 618 211,98 | 170 651,84 | 144 074,91 | 303 485,23 | 0,00 | 113,93 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 1974 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 25 | 23 033,80 | 17 068,30 | 16 034,31 | 967 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 002 406,62 | 491 385,48 | 414 858,23 | 1 096 162,91 | 0,00 | 86,93 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 489,20 | 4 508,90 | 1 391,10 | 82 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 2 589 829,72 | 653 385,13 | 551 628,43 | 1 384 816,16 | 0,00 | 471,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 1983 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 457,70 | 3 938,20 | 3 146,00 | 227 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада | 9 629 674,67 | 2 124 228,44 | 1 793 405,98 | 5 712 040,25 | 0,00 | 2 160,23 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 1985 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 348,90 | 3 925,60 | 3 560,20 | 225 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 9 596 917,58 | 2 092 089,67 | 1 766 272,43 | 5 738 555,48 | 0,00 | 1 794,19 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 23 | 61 911,40 | 48 267,70 | 44 023,42 | 2129 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 21 271 293,00 | 2 921 866,15 | 955 346,01 | 17 394 080,84 | 0,00 | 343,58 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 2008 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 7 966,50 | 5 330,20 | 5 286,00 | 140 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 682 249,43 | 203 057,18 | 171 433,52 | 307 758,73 | 0,00 | 85,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 32 464,00 | 23 340,70 | 21 336,50 | 926 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 8 690 061,04 | 1 131 584,00 | 599 616,00 | 6 958 861,04 | 0,00 | 267,68 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 1977 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 9 989,30 | 8 221,60 | 7 768,00 | 345 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 21 684 780,38 | 4 299 269,71 | 2 229 711,32 | 15 155 799,35 | 0,00 | 2 170,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 677,00 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 374 169,18 | 532 603,31 | 449 656,89 | 391 908,98 | 0,00 | 242,06 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 737,10 | 3 245,50 | 3 172,10 | 179 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 859 073,50 | 319 532,05 | 269 768,87 | 1 269 772,58 | 0,00 | 497,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 257,10 | 3 274,70 | 3 187,00 | 193 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 3 970 043,45 | 844 859,72 | 513 283,20 | 2 611 900,53 | 0,00 | 932,57 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 2008 | 1979 | Стены из сборно-щитовых панелей | 25 | 1 | 22 870,10 | 16 220,50 | 14 312,20 | 260 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши | 17 881 065,43 | 1 504 402,09 | 646 337,69 | 15 730 325,65 | 0,00 | 781,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 23 862,00 | 20 817,30 | 19 293,10 | 1192 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 876 500,00 | 530 191,37 | 447 620,58 | 898 688,05 | 0,00 | 78,64 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 983,30 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП, Технадзор | 2 848 512,50 | 677 001,10 | 571 566,51 | 1 599 944,89 | 0,00 | 954,82 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1976 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 437,10 | 9 213,76 | 8 592,86 | 523 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 826 240,83 | 268 052,34 | 226 306,48 | 331 882,01 | 0,00 | 79,16 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 1980 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 747,90 | 14 649,50 | 14 069,30 | 724 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 9 145 418,84 | 1 248 583,48 | 1 198 394,25 | 6 698 441,11 | 0,00 | 487,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 495,40 | 12 943,50 | 12 127,50 | 706 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП | 11 464 468,74 | 2 876 232,80 | 2 428 294,91 | 6 159 941,03 | 0,00 | 655,28 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 631,00 | 9 358,70 | 9 227,70 | 572 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 959 675,14 | 268 855,93 | 226 984,92 | 463 834,29 | 0,00 | 90,27 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 871,40 | 10 389,00 | 9 803,40 | 685 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка ИТП | 6 040 322,48 | 421 056,00 | 699 744,00 | 4 919 522,48 | 0,00 | 508,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 27 380,00 | 20 619,30 | 19 847,30 | 1281 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 3 183 319,76 | 609 024,00 | 514 176,00 | 2 060 119,76 | 0,00 | 116,26 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 910,00 | 10 318,69 | 9 694,15 | 655 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 283 385,50 | 294 789,68 | 252 256,86 | 736 338,96 | 0,00 | 107,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 455,30 | 14 869,60 | 14 096,50 | 725 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 296 775,13 | 304 512,00 | 257 088,00 | 735 175,13 | 0,00 | 74,29 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 596 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор | 987 625,34 | 310 686,81 | 296 090,73 | 380 847,80 | 0,00 | 77,46 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 29 271,80 | 23 010,90 | 21 522,06 | 1065 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 102 846,13 | 326 977,80 | 276 055,03 | 499 813,30 | 0,00 | 37,68 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 1988 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 22 | 72 696,00 | 61 239,20 | 58 296,30 | 2779 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 781 420,46 | 507 520,00 | 228 480,00 | 2 045 420,46 | 0,00 | 38,26 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2019 | Стены из монолитного железобетона | 19 | 1 | 9 633,30 | 7 642,00 | 6 389,30 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 796 494,46 | 1 571 586,21 | 1 326 830,98 | 2 898 077,27 | 0,00 | 601,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 403,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 871 121,20 | 594 360,78 | 301 796,40 | 1 974 964,02 | 0,00 | 1 194,81 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 017,50 | 4 384,00 | 4 375,00 | 183 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 6 221 705,60 | 1 313 039,98 | 507 950,15 | 4 400 715,47 | 0,00 | 1 240,00 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 694,10 | 9 544,70 | 8 585,30 | 438 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 766 540,15 | 650 138,80 | 548 887,67 | 1 567 513,68 | 0,00 | 202,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 878,70 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 1 877 312,46 | 846 871,71 | 514 981,85 | 515 458,90 | 0,00 | 384,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 998,40 | 9 207,90 | 8 638,40 | 412 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 9 008 347,57 | 1 216 590,15 | 1 871 383,49 | 5 920 373,93 | 0,00 | 819,06 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 1987 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 620,40 | 7 382,80 | 6 878,50 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 6 813 858,67 | 1 410 782,51 | 1 191 070,48 | 4 212 005,68 | 0,00 | 790,43 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 1995 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 783,90 | 3 997,20 | 3 818,10 | 170 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 14 612 041,46 | 2 688 918,79 | 2 919 552,75 | 9 003 569,92 | 0,00 | 3 054,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1971 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 351,90 | 7 228,90 | 6 478,72 | 346 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 283 108,47 | 406 151,13 | 365 029,23 | 1 511 928,11 | 0,00 | 244,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 9 071,80 | 6 592,90 | 4 877,20 | 16 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Установка ИТП | 2 242 384,54 | 680 903,82 | 574 861,43 | 986 619,29 | 0,00 | 247,18 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 393,90 | 5 734,50 | 5 574,90 | 257 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 187 557,89 | 192 857,60 | 162 822,40 | 831 877,89 | 0,00 | 160,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 15 326,90 | 13 700,00 | 11 848,56 | 838 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 023 744,22 | 1 081 034,01 | 2 016 700,84 | 9 926 009,37 | 0,00 | 849,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 36 531,40 | 27 361,20 | 25 575,70 | 1552 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 385 376,27 | 985 917,83 | 476 635,55 | 6 922 822,89 | 0,00 | 229,54 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 1978 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 16 994,20 | 12 956,10 | 12 344,00 | 801 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 935 067,43 | 277 390,53 | 234 190,36 | 423 486,54 | 0,00 | 55,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 273,90 | 14 288,60 | 13 813,50 | 694 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 891 111,24 | 279 930,57 | 236 334,82 | 374 845,85 | 0,00 | 48,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 1978 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 14 741,00 | 12 906,90 | 12 165,80 | 809 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 906 310,31 | 277 356,14 | 234 161,34 | 394 792,83 | 0,00 | 61,48 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 999,90 | 7 153,80 | 7 145,80 | 360 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 15 059 027,42 | 2 348 737,53 | 2 183 727,21 | 10 526 562,68 | 0,00 | 1 505,92 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 488,60 | 4 660,50 | 4 538,10 | 193 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 6 014 036,46 | 1 491 885,12 | 1 259 542,35 | 3 262 608,99 | 0,00 | 1 095,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 6 006 865,02 | 1 491 487,47 | 1 259 206,64 | 3 256 170,91 | 0,00 | 1 127,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 10 438,90 | 10 113,50 | 6 388,80 | 365 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 10 362 257,74 | 2 574 931,33 | 1 673 917,43 | 6 113 408,98 | 0,00 | 992,66 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 1999 | 1999 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 17 429,80 | 10 790,50 | 10 753,00 | 255 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада | 12 707 214,01 | 1 858 704,00 | 1 413 496,00 | 9 435 014,01 | 0,00 | 729,05 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 1 844,00 | 1 234,10 | 1 064,70 | 60 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка ИТП | 2 262 281,70 | 455 340,54 | 384 426,85 | 1 422 514,31 | 0,00 | 1 226,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 8 550,80 | 8 550,80 | 6 415,70 | 194 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 004 896,00 | 240 462,48 | 203 013,40 | 561 420,12 | 0,00 | 117,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 17 | 1 | 8 566,00 | 8 566,00 | 6 428,80 | 172 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 091 162,08 | 240 462,48 | 203 013,40 | 647 686,20 | 0,00 | 127,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 933,70 | 3 276,90 | 3 209,90 | 37 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 690 125,77 | 164 728,65 | 139 074,19 | 386 322,93 | 0,00 | 139,88 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 425,60 | 10 051,70 | 10 014,70 | 444 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор | 5 209 312,50 | 1 271 072,25 | 1 073 118,38 | 2 865 121,87 | 0,00 | 419,24 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 20 270 567,58 | 2 068 926,93 | 3 097 134,06 | 15 104 506,59 | 0,00 | 580,72 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1993 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 22 876,50 | 17 169,90 | 16 819,30 | 922 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 923 851,27 | 247 520,00 | 428 480,00 | 1 247 851,27 | 0,00 | 84,10 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 423,10 | 3 889,80 | 3 522,00 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 7 238 061,60 | 1 703 997,45 | 1 438 620,80 | 4 095 443,35 | 0,00 | 1 636,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 35 302,10 | 25 750,30 | 25 361,60 | 933 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка | 28 307 492,89 | 1 940 133,98 | 2 459 293,44 | 23 908 065,47 | 0,00 | 801,86 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 1999 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 668,70 | 10 331,50 | 10 273,40 | 478 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 014 854,43 | 3 009 340,97 | 1 540 673,11 | 7 464 840,35 | 0,00 | 1 029,67 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1975 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 597,70 | 2 314,90 | 2 239,60 | 130 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 1 085 177,06 | 271 614,30 | 532 313,71 | 281 249,05 | 0,00 | 417,75 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 319,10 | 3 877,20 | 3 724,50 | 202 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 5 183 399,70 | 1 268 800,00 | 1 071 200,00 | 2 843 399,70 | 0,00 | 1 200,11 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 450 726,00 | 366 329,46 | 309 278,15 | 775 118,39 | 0,00 | 337,49 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 059,30 | 5 225,10 | 4 223,60 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 855 503,56 | 900 000,00 | 877 111,53 | 1 078 392,03 | 0,00 | 404,50 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 830,70 | 2 830,50 | 1 551,70 | 118 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 2 589 840,23 | 647 734,11 | 546 857,49 | 1 395 248,63 | 0,00 | 676,07 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 037,80 | 4 657,50 | 4 194,00 | 213 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 22 180 141,21 | 5 730 859,83 | 6 935 190,60 | 9 514 090,78 | 0,00 | 4 402,74 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 163,90 | 1 926,90 | 1 837,60 | 83 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 9 507 342,59 | 2 438 587,18 | 3 964 007,21 | 3 104 748,20 | 0,00 | 4 393,61 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 160,90 | 1 924,10 | 1 812,10 | 116 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 1 051 488,33 | 256 563,15 | 216 606,60 | 578 318,58 | 0,00 | 486,60 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 400,20 | 3 884,50 | 3 798,00 | 191 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 3 811 182,50 | 975 222,63 | 823 343,95 | 2 012 615,92 | 0,00 | 866,14 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 4 613,40 | 3 467,00 | 2 764,00 | 233 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка | 12 781 570,87 | 1 726 522,72 | 6 379 044,28 | 4 676 003,87 | 0,00 | 2 770,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1974 | 2019 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 903,00 | 575,80 | 440,00 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 1 810 856,06 | 418 372,68 | 990 607,99 | 401 875,39 | 0,00 | 2 005,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 1989 | 2005 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 731,40 | 3 799,00 | 3 338,30 | 164 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка, Ремонт фасада | 15 309 827,16 | 5 574 702,38 | 5 271 265,12 | 4 463 859,66 | 0,00 | 3 235,79 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 584,50 | 2 331,10 | 2 265,10 | 125 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 9 011 956,72 | 1 635 835,22 | 1 381 074,00 | 5 995 047,50 | 0,00 | 3 486,92 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 168,80 | 4 666,80 | 4 381,10 | 229 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Замена лифтов | 10 874 682,71 | 2 918 229,63 | 2 463 751,24 | 5 492 701,84 | 0,00 | 2 103,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 348,50 | 4 269,80 | 3 252,00 | 146 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 5 176 862,62 | 1 290 762,35 | 509 741,99 | 3 376 358,28 | 0,00 | 967,91 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 1961 | 2007 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 603,50 | 535,70 | 535,70 | 19 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 4 650 711,67 | 981 291,61 | 2 028 467,50 | 1 640 952,56 | 0,00 | 7 706,23 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 1962 | 2009 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 656,00 | 653,30 | 463,70 | 46 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 6 818 806,03 | 1 440 789,22 | 3 616 404,02 | 1 761 612,79 | 0,00 | 10 394,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2019 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 297,40 | 5 970,38 | 5 593,58 | 292 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 5 185 296,10 | 1 268 800,00 | 1 071 200,00 | 2 845 296,10 | 0,00 | 710,57 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 846,60 | 33 821,50 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 44 816 522,12 | 5 163 140,21 | 7 736 093,79 | 31 917 288,12 | 0,00 | 1 124,73 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 673,40 | 6 856,10 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, ПСД разработка | 11 541 815,99 | 2 491 068,40 | 1 103 115,12 | 7 947 632,47 | 0,00 | 1 330,71 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 21 244,70 | 18 680,60 | 18 158,70 | 832 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, ПСД разработка | 16 362 709,24 | 3 198 898,56 | 1 600 709,44 | 11 563 101,24 | 0,00 | 770,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 1 340 130,80 | 329 888,00 | 278 512,00 | 731 730,80 | 0,00 | 152,88 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 2001 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 782,40 | 5 890,70 | 5 890,70 | 257 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 392 732,20 | 737 342,76 | 1 466 772,98 | 6 188 616,46 | 0,00 | 1 078,42 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 061,90 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада, ПСД разработка | 7 575 936,36 | 1 607 616,42 | 857 249,93 | 5 111 070,01 | 0,00 | 1 249,76 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные | 10 | 3 | 11 092,30 | 8 288,71 | 8 024,80 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Установка ИТП, ПСД разработка | 3 813 376,09 | 778 757,60 | 741 901,90 | 2 292 716,59 | 0,00 | 343,79 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 179,30 | 8 013,36 | 7 595,26 | 507 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 516 140,45 | 256 789,48 | 216 797,68 | 1 042 553,29 | 0,00 | 165,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 13 632,10 | 10 321,20 | 9 562,71 | 661 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 532 100,86 | 253 760,00 | 214 240,00 | 1 064 100,86 | 0,00 | 112,39 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 34 | 26 857,90 | 23 351,50 | 21 773,00 | 1304 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Установка ИТП | 1 876 500,00 | 233 095,89 | 350 072,75 | 1 293 331,36 | 0,00 | 69,87 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 556,10 | 11 430,90 | 10 314,90 | 703 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 123 114,05 | 284 958,98 | 240 580,13 | 597 574,94 | 0,00 | 72,20 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 135,90 | 11 934,60 | 11 556,10 | 594 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 544 175,44 | 312 848,47 | 508 388,46 | 4 722 938,51 | 0,00 | 392,21 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 489,50 | 4 530,35 | 4 083,80 | 269 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Установка ИТП, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 786 678,64 | 756 931,78 | 639 048,96 | 2 390 697,90 | 0,00 | 689,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 997,40 | 5 263,70 | 5 145,00 | 313 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 015 383,23 | 278 066,49 | 234 761,05 | 502 555,69 | 0,00 | 169,30 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Установка ИТП | 1 164 851,15 | 145 403,76 | 184 279,32 | 835 168,07 | 0,00 | 95,70 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 1984 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 14 745,60 | 12 739,25 | 11 954,50 | 836 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 10 830 731,51 | 905 552,00 | 902 448,00 | 9 022 731,51 | 0,00 | 734,51 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 741,50 | 16 857,78 | 16 102,78 | 918 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 621 501,21 | 706 059,25 | 540 361,49 | 375 080,47 | 0,00 | 82,14 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 872,65 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | Технадзор, Установка ИТП, ПСД разработка | 1 911 994,02 | 371 916,42 | 313 995,01 | 1 226 082,59 | 0,00 | 80,27 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт подвального помещения, ПСД разработка | 4 580 473,50 | 895 690,95 | 456 198,10 | 3 228 584,45 | 0,00 | 1 069,63 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 403,40 | 2 591,10 | 2 329,30 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 1 553 259,43 | 299 213,66 | 252 614,81 | 1 001 430,96 | 0,00 | 456,38 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 904,80 | 2 594,60 | 2 320,30 | 125 | Счет регионального оператора | Ремонт подвального помещения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка | 1 461 610,34 | 374 859,00 | 316 479,93 | 770 271,41 | 0,00 | 503,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Установка ИТП, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, ПСД разработка | 15 241 337,91 | 3 748 135,74 | 3 164 409,68 | 8 328 792,49 | 0,00 | 1 797,84 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 665,30 | 9 568,90 | 8 728,40 | 426 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 9 060 464,49 | 1 670 424,85 | 1 044 888,16 | 6 345 151,48 | 0,00 | 849,53 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 1983 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 890,00 | 4 166,30 | 3 919,80 | 204 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 3 916 998,78 | 646 792,81 | 530 489,02 | 2 739 716,95 | 0,00 | 801,02 | 14 000,00 | 31.12.2020 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Установка ИТП |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 1194 273,17 | 36 000,00 | 14 299,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1143973,50 | 0,00 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 2389 422,90 | 75 096,03 | 29 387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2200,00 | 2284 939,37 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 11814 524,61 | 313 392,75 | 141 989,28 | 0 | 0,00 | 6102 | 4970 902,63 | 4060 | 4244 574,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2143665,95 | 0,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 4124 186,41 | 63 499,47 | 50 131,94 | 0 | 0,00 | 1480 | 2377 073,17 | 840 | 1633 481,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 8692 493,67 | 119 315,69 | 105 841,70 | 1160 | 2813 865,73 | 360 | 541 342,51 | 240 | 468 426,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1499,00 | 4643 701,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2832 104,25 | 81 000,00 | 33 964,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2717140,00 | 0,00 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 962 282,19 | 27 000,00 | 11 546,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 923735,50 | 0,00 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 7833 717,69 | 220 048,47 | 93 995,92 | 0 | 0,00 | 1250 | 1763 286,22 | 687 | 885 092,74 | 554 | 1111 787,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1257,00 | 1162 135,98 | 0 | 0,00 | 561,00 | 2597 370,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 10773 315,39 | 285 165,39 | 129 483,33 | 846 | 2098 186,42 | 865 | 1263 918,71 | 790 | 692 699,82 | 545 | 1096 131,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 5207 730,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 959 832,60 | 32 580,74 | 11 447,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 915804,31 | 0,00 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 10642 405,22 | 316 050,70 | 128 748,41 | 0 | 0,00 | 984 | 834 605,00 | 687 | 885 092,27 | 554 | 344 948,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4619 985,30 | 561,00 | 2825 593,44 | 0,00 | 0,00 | 1 | 687381,38 | 0,00 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6585 004,49 | 236 573,38 | 78 375,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3565,00 | 6270 055,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2037 276,31 | 72 000,00 | 30 379,82 | 0 | 0,00 | 472 | 347 093,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 562,00 | 1587 802,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 364 481,87 | 12 000,00 | 5 379,82 | 0 | 0,00 | 472 | 347 102,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 1236 892,01 | 30 000,00 | 15 968,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1190923,20 | 0,00 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 2537 800,90 | 72 808,80 | 30 436,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1480 | 2036 471,80 | 0,00 | 0,00 | 1072,00 | 398 084,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 847 891,03 | 24 000,00 | 10 171,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 813719,54 | 0,00 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 532 095,22 | 18 000,00 | 6 346,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 507748,37 | 0,00 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 2970 670,47 | 94 059,03 | 35 778,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1312,10 | 2840 833,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 1543 318,57 | 49 085,02 | 18 579,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 648,52 | 1475 654,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 1575 777,28 | 62 049,14 | 18 688,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 762,00 | 1495 040,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 6596 500,82 | 122 575,83 | 79 925,00 | 0 | 0,00 | 2440 | 4945 201,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1448798,49 | 0,00 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 1766 216,79 | 106 818,98 | 20 486,39 | 0 | 0,00 | 380 | 626 133,14 | 210 | 482 374,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 530403,96 | 0,00 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 557 913,89 | 21 000,00 | 6 628,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 530285,32 | 0,00 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 748 077,26 | 21 000,00 | 8 976,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 718101,00 | 0,00 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 4476 983,51 | 97 920,00 | 54 062,51 | 0 | 0,00 | 1767,5 | 3407 819,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 917181,98 | 0,00 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 17079 415,70 | 448 736,52 | 205 317,03 | 0 | 0,00 | 1878 | 2491 320,66 | 1276 | 1340 678,12 | 1480 | 3153 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1617,00 | 9440 158,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 4642 976,36 | 151 939,74 | 55 444,90 | 0 | 0,00 | 1413 | 1412 992,06 | 1002 | 1269 068,22 | 834 | 1753 531,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 504 902,12 | 18 090,00 | 6 010,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 480802,09 | 0,00 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 538 390,48 | 19 500,00 | 6 406,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 512484,43 | 0,00 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 645 251,92 | 18 990,00 | 7 731,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 618530,29 | 0,00 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 5468 547,19 | 219 000,00 | 64 809,22 | 1366 | 3025 718,54 | 766 | 1324 408,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 834611,23 | 0,00 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1475 743,97 | 172 410,07 | 16 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 1287 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 2775 293,11 | 81 000,00 | 33 262,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2661030,23 | 0,00 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 31814 087,36 | 838 346,93 | 382 810,44 | 1903,5 | 2532 812,44 | 676 | 870 719,70 | 600 | 1191 996,49 | 615 | 1763 135,65 | 1765,00 | 3200 228,18 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1177 705,12 | 2 | 5023 913,71 | 5604,97 | 13905 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 24459 052,36 | 695 157,44 | 294 836,26 | 1614,5 | 2298 930,98 | 515 | 724 145,21 | 525 | 756 964,00 | 489 | 1626 757,33 | 1367,00 | 2623 391,34 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 894,00 | 1 | 2409 472,70 | 4132,41 | 10923 768,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 24414 740,97 | 695 157,46 | 294 836,26 | 1614,5 | 2298 930,98 | 515 | 724 145,21 | 525 | 756 964,00 | 489 | 1581 717,77 | 1367,00 | 2623 391,34 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 718,20 | 1 | 2410 376,65 | 4132,41 | 10923 768,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 31819 011,45 | 838 344,91 | 382 810,44 | 1903,5 | 2532 812,44 | 676 | 870 719,70 | 600 | 1191 996,49 | 615 | 1763 135,65 | 1765,00 | 3200 228,18 | 0,00 | 0,00 |  | 679,70 | 1178 893,97 | 2 | 5027 650,97 | 5604,97 | 13905 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 926734,70 | 0,00 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11А | 3103 505,52 | 237 814,17 | 35 378,91 | 0 | 0,00 | 320 | 1031 990,32 | 160 | 619 428,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 485,60 | 1178 894,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 1610 336,97 | 72 651,12 | 18 983,78 | 0 | 0,00 | 560 | 353 651,54 | 366 | 362 728,28 | 283 | 174 679,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 627643,04 | 0,00 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 14019 310,01 | 206 508,11 | 170 539,61 | 1890 | 1420 189,82 | 1545 | 2241 239,02 | 1058 | 1876 317,90 | 1288 | 2239 538,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1177 987,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5064,00 | 3891 277,77 | 1 | 795711,08 | 0,00 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 8970 110,63 | 206 387,78 | 109 168,11 | 1575 | 1362 383,28 | 1287 | 1709 649,04 | 881 | 1672 851,71 | 1073 | 1942 671,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 672,00 | 1100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 866999,00 | 0,00 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 1599 638,81 | 72 651,12 | 18 851,70 | 0 | 0,00 | 560 | 353 651,54 | 366 | 362 728,28 | 283 | 174 679,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 617076,96 | 0,00 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1200 248,28 | 27 000,00 | 14 484,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1158763,73 | 0,00 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3560 871,35 | 167 814,54 | 41 889,59 | 0 | 0,00 | 1204 | 1189 675,97 | 706 | 518 514,88 | 587 | 825 261,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 817715,19 | 0,00 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 6789 767,38 | 209 737,45 | 81 234,94 | 0 | 0,00 | 3168 | 1200 809,68 | 2156 | 1306 056,10 | 1746 | 1233 504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20492,00 | 2079 109,29 | 1 | 679315,68 | 0,00 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 22387 317,15 | 640 033,95 | 270 540,42 | 0 | 0,00 | 3758 | 5509 712,75 | 2196 | 2599 564,55 | 2595 | 4201 585,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5438,00 | 9165 879,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 33761 281,25 | 511 319,02 | 410 493,36 | 3223 | 3995 840,47 | 2694 | 4057 144,24 | 2257 | 2416 576,34 | 2272 | 4321 541,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3188,00 | 5425 751,44 | 0 | 0,00 | 8756,00 | 11740 515,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | 882099,05 | 0,00 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 5278 830,04 | 159 000,00 | 63 207,78 | 1044 | 1548 657,83 | 1204 | 1189 675,97 | 708 | 518 514,88 | 588 | 822 908,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 976864,62 | 0,00 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 993 283,43 | 27 000,00 | 11 929,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 954354,00 | 0,00 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 1545 550,78 | 36 900,00 | 18 625,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1490025,46 | 0,00 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 632 580,89 | 52 461,41 | 7 161,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 572957,51 | 0,00 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 985 302,53 | 35 400,00 | 11 727,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 938175,34 | 0,00 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 1526 200,48 | 36 900,00 | 18 386,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1470914,05 | 0,00 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2586 262,48 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2480 387,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2433 144,98 | 104 395,19 | 28 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2299 999,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 2676 837,60 | 101 716,43 | 31 791,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1166,00 | 2543 329,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 5262 284,25 | 176 400,00 | 62 788,71 | 620 | 2122 986,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 600 109,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2299 999,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 2587 463,43 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2481 588,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 7533 886,92 | 267 166,34 | 89 911,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 2535 311,34 | 0 | 0,00 | 4285,00 | 4641 497,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1376 947,26 | 87 555,00 | 15 918,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 720,00 | 1273 473,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 20197 826,27 | 353 619,67 | 254 739,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1125,00 | 2784 639,43 | 3 | 7182 681,22 | 5140,00 | 9622 146,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 4808 468,20 | 177 000,00 | 91 174,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1451,40 | 4540 293,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 5431 839,77 | 231 849,74 | 66 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2690,00 | 5133 740,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 6199 045,81 | 123 556,71 | 75 006,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 6000 483,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 9275 909,29 | 222 958,37 | 114 660,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 790,00 | 2261 424,30 | 0 | 0,00 | 1880,00 | 6676 865,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 10198 651,78 | 210 786,89 | 123 306,97 | 0 | 0,00 | 1471 | 2326 682,53 | 1030 | 1314 227,63 | 838 | 1690 745,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 941,00 | 3684 880,36 | 0,00 | 0,00 | 1 | 848022,37 | 0,00 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 2954 017,44 | 75 000,00 | 35 737,26 | 0 | 0,00 | 317 | 1228 761,89 | 317 | 799 741,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 814777,20 | 0,00 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 9183 695,59 | 242 739,40 | 110 382,18 | 0 | 0,00 | 3584 | 4618 111,26 | 3584 | 2691 797,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1520665,25 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 7022 553,52 | 195 000,00 | 84 290,78 | 0 | 0,00 | 1091 | 3350 000,00 | 1091 | 2000 000,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1393262,73 | 0,00 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1733 467,99 | 36 000,00 | 20 956,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1676511,60 | 0,00 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 5458 057,58 | 137 957,34 | 74 586,14 | 0 | 0,00 | 2025 | 3494 026,34 | 2025 | 384 596,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1366891,10 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1152 616,42 | 46 130,38 | 13 660,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1092825,72 | 0,00 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 6854 614,81 | 166 500,00 | 82 569,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2416,00 | 6605 545,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 591 754,22 | 18 000,00 | 7 083,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 566670,83 | 0,00 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 858 668,78 | 24 000,00 | 10 304,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 824364,23 | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 11120 921,11 | 252 840,00 | 134 173,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2578,00 | 1720 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4560,00 | 9013 907,27 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 591 702,75 | 18 000,00 | 7 082,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 566620,00 | 0,00 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 3381 100,91 | 107 987,32 | 40 408,81 | 0 | 0,00 | 3186 | 2315 064,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 917640,49 | 0,00 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 16157 034,94 | 484 427,48 | 194 361,84 | 0 | 0,00 | 1811 | 3174 953,44 | 1417 | 2271 741,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5126,80 | 10031 550,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 1095 214,50 | 24 644,94 | 13 216,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1057352,65 | 0,00 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 23146 791,88 | 536 864,85 | 282 514,31 | 5567,2 | 7978 409,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4164,50 | 13188 757,98 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1160245,56 | 0,00 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 2282 218,66 | 129 785,85 | 26 573,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 876,00 | 2125 859,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 15049 442,30 | 375 000,00 | 181 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6664,00 | 14493 192,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 14815 888,77 | 375 000,00 | 179 581,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6664,00 | 14261 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 9702 965,25 | 283 069,60 | 118 493,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1244 326,56 | 1 | 2321 884,52 | 3295,00 | 5735 190,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 9680 463,71 | 283 500,00 | 118 225,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1244 326,56 | 1 | 2320 724,74 | 3295,00 | 5713 687,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 8193 485,29 | 223 500,00 | 100 108,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1262 736,74 | 0 | 0,00 | 3290,00 | 6607 140,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 2581 978,05 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2476 103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 6707 306,17 | 273 349,94 | 84 208,05 | 0 | 0,00 | 790 | 1977 667,84 | 450 | 510 875,52 | 464 | 870 392,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4050,00 | 2990 811,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 747 347,85 | 22 500,00 | 8 948,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 715899,11 | 0,00 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 5121 092,66 | 150 000,00 | 61 371,51 | 0 | 0,00 | 740 | 1480 745,21 | 700 | 990 195,97 | 830 | 1739 849,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 698930,38 | 0,00 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1185 114,71 | 27 000,00 | 14 297,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1143817,00 | 0,00 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 1630 225,09 | 145 197,91 | 18 333,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1466693,51 | 0,00 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 8860 108,41 | 232 196,86 | 106 517,43 | 3772 | 4016 964,53 | 1763 | 1785 720,62 | 899 | 1032 841,28 | 769 | 1685 867,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 5402 800,45 | 144 040,15 | 64 922,97 | 0 | 0,00 | 1413 | 1668 509,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7427,00 | 2501 566,40 | 1 | 1023761,78 | 0,00 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 728 394,14 | 41 615,59 | 8 478,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 678299,80 | 0,00 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 9662 701,29 | 392 885,47 | 114 442,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 8451 783,01 | 0,00 | 0,00 | 1 | 703590,63 | 0,00 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 717 875,11 | 34 140,00 | 8 441,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 675293,94 | 0,00 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 9741 845,35 | 392 789,70 | 115 420,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2082,00 | 8505 905,94 | 0,00 | 0,00 | 1 | 727729,27 | 0,00 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 784 082,69 | 84 398,78 | 8 638,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 691045,84 | 0,00 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 792 984,93 | 93 301,02 | 8 638,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 691045,84 | 0,00 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 662 288,14 | 14 260,26 | 8 000,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 640027,54 | 0,00 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 3150 568,84 | 101 100,00 | 37 647,76 | 657 | 468 878,12 | 357 | 328 986,95 | 293 | 246 015,84 | 273 | 370 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 388,00 | 847 373,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 750367,22 | 0,00 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 24354 766,40 | 481 270,11 | 294 777,22 | 0 | 0,00 | 2685 | 4038 764,48 | 1622 | 2074 266,43 | 1713 | 3956 601,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2365,00 | 3173 917,27 | 0 | 0,00 | 1722,00 | 9427 895,80 | 0,00 | 0,00 | 1 | 907273,66 | 0,00 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 7424 409,66 | 101 592,01 | 90 405,16 | 0 | 0,00 | 2460 | 4039 645,26 | 1620 | 3192 767,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 6001 171,81 | 166 023,46 | 72 038,87 | 0 | 0,00 | 1441 | 2467 150,78 | 1010 | 1348 190,88 | 838 | 1947 767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 2849 052,24 | 89 700,00 | 34 066,08 | 0 | 0,00 | 1413 | 1668 509,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1056777,01 | 0,00 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 13600 480,58 | 374 510,17 | 163 297,72 | 0 | 0,00 | 8860 | 9025 491,34 | 5324 | 2202 511,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1834670,21 | 0,00 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 883 124,76 | 25 500,00 | 10 587,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 847036,80 | 0,00 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 17427 062,50 | 501 480,00 | 210 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 | 16715 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 860 884,33 | 22 500,00 | 10 350,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 828033,91 | 0,00 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 660 143,38 | 18 000,00 | 7 927,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 634215,68 | 0,00 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 13069 317,67 | 376 110,00 | 157 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 | 12535 707,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 618 211,98 | 18 000,00 | 7 410,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 592801,96 | 0,00 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 2002 406,62 | 51 000,00 | 24 091,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1927315,18 | 0,00 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 2589 829,72 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2483 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 9629 674,67 | 248 555,44 | 118 671,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2318 268,53 | 3290,00 | 6944 178,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 9596 917,58 | 190 806,00 | 118 371,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2318 043,51 | 3290,00 | 6969 696,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 21271 293,00 | 369 494,11 | 258 046,90 | 0 | 0,00 | 11500 | 17128 323,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3515428,52 | 0,00 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 682 249,43 | 21 000,00 | 8 163,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 653085,86 | 0,00 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 8690 061,04 | 250 740,00 | 105 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8334 321,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 21684 780,38 | 449 957,84 | 277 078,20 | 1400 | 5926 408,19 | 1030 | 1692 619,79 | 670 | 1520 110,13 | 670 | 1729 803,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6241,00 | 6477 789,35 | 2200,00 | 3611 013,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1374 169,18 | 60 000,00 | 16 224,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1297944,87 | 0,00 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 1859 073,50 | 37 775,70 | 22 517,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 823,00 | 1798 779,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 3970 043,45 | 97 800,00 | 47 805,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 3824 437,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 17881 065,43 | 509 336,26 | 237 430,68 | 0 | 0,00 | 3240 | 3359 956,25 | 3240 | 7906 122,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1040,00 | 4631 349,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1236870,30 | 0,00 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1876 500,00 | 54 000,00 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 0,00 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2848 512,50 | 111 208,36 | 36 036,04 | 0 | 0,00 | 586 | 718 160,80 | 441 | 437 625,38 | 651,2 | 1140 776,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 404705,75 | 0,00 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 826 240,83 | 27 000,00 | 11 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 787990,83 | 0,00 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 9145 418,84 | 174 996,07 | 110 757,21 | 0 | 0,00 | 2795 | 3179 662,72 | 1534 | 1725 339,24 | 2173,5 | 3954 663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 11464 468,74 | 158 471,01 | 139 580,22 | 2755 | 5611 326,49 | 800 | 3549 682,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2005408,75 | 0,00 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 959 675,14 | 27 000,00 | 11 517,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 921157,18 | 0,00 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 6040 322,48 | 115 392,36 | 73 147,29 | 0 | 0,00 | 1932 | 2700 000,01 | 1932 | 1800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1351782,82 | 0,00 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 3183 319,76 | 72 000,00 | 38 411,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3072908,40 | 0,00 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1283 385,50 | 30 000,00 | 15 473,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1237911,60 | 0,00 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1296 775,13 | 36 000,00 | 15 565,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1245210,00 | 0,00 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 987 625,34 | 35 400,00 | 11 755,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 940469,47 | 0,00 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1102 846,13 | 30 000,00 | 13 245,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1059601,12 | 0,00 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 2781 420,46 | 60 000,00 | 33 597,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2687822,68 | 0,00 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 5796 494,46 | 0,00 | 79 519,59 | 0 | 0,00 | 2250 | 2823 611,20 | 1403 | 2893 363,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2871 121,20 | 69 000,00 | 34 594,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2767 527,11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 6221 705,60 | 153 000,00 | 91 485,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1260,00 | 5977 220,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 2766 540,15 | 225 353,27 | 31 372,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1604,50 | 2509 814,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1877 312,46 | 97 800,00 | 32 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 1746 912,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 9008 347,57 | 303 322,10 | 108 657,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8596 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 6813 858,67 | 327 895,53 | 113 826,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2701,40 | 6372 136,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 14612 041,46 | 317 394,67 | 176 844,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690 | 1229 482,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4316 580,56 | 1260,00 | 8571 739,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 2283 108,47 | 45 000,00 | 27 630,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 818,00 | 2210 477,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 2242 384,54 | 76 500,00 | 34 724,20 | 0 | 0,00 | 319 | 823 755,54 | 319 | 389 455,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 917949,60 | 0,00 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 1187 557,89 | 22 000,00 | 14 389,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 529 | 1151 168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 13023 744,22 | 150 068,04 | 161 138,70 | 0 | 0,00 | 3074 | 3840 559,64 | 2377 | 2473 583,96 | 3682 | 6398 393,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 8385 376,27 | 122 390,94 | 102 012,16 | 0 | 0,00 | 8650 | 5783 566,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2377406,21 | 0,00 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 935 067,43 | 27 000,00 | 11 210,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 896856,72 | 0,00 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 891 111,24 | 27 000,00 | 10 668,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 853443,20 | 0,00 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 906 310,31 | 27 000,00 | 10 855,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 868454,63 | 0,00 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 15059 027,42 | 377 777,68 | 181 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4179,00 | 14499 999,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 6014 036,46 | 173 130,00 | 72 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5768 406,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 6006 865,02 | 173 130,00 | 72 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 5761 235,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10362 257,74 | 298 500,00 | 125 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 9938 757,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 12707 214,01 | 0,00 | 156 993,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5565,00 | 12550 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2262 281,70 | 52 950,00 | 27 275,70 | 660 | 1550 072,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 631983,60 | 0,00 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 1004 896,00 | 26 001,95 | 12 345,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 966548,40 | 0,00 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 1091 162,08 | 26 001,95 | 13 150,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1052010,00 | 0,00 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 690 125,77 | 17 359,83 | 8 305,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 664460,19 | 0,00 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 5209 312,50 | 0,00 | 64 312,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4481,00 | 5145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 20270 567,58 | 490 126,36 | 246 912,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13 | 19533 529,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1923 851,27 | 52 500,00 | 23 103,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1848248,17 | 0,00 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 7238 061,60 | 285 884,37 | 85 829,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1189 736,48 | 0 | 0,00 | 3300,00 | 5676 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 28307 492,89 | 652 187,18 | 343 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11 | 27311 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 12014 854,43 | 395 164,63 | 143 452,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8090,00 | 11476 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 1085 177,06 | 113 273,37 | 12 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 959 528,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 5183 399,70 | 149 250,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4971 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1450 726,00 | 118 723,04 | 16 444,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 1315 558,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 2855 503,56 | 120 000,00 | 42 134,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1390,00 | 2693 368,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 2589 840,23 | 74 625,00 | 31 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 2483 965,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 22180 141,21 | 674 195,01 | 265 907,41 | 1544 | 2129 780,15 | 987 | 1219 393,06 | 360 | 702 515,04 | 350 | 1123 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 605,00 | 950 551,13 | 2 | 5267 447,03 | 4225,00 | 9846 909,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 9507 342,59 | 379 009,74 | 113 185,01 | 1100 | 1824 755,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253 | 669 175,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 837 371,90 | 0 | 0,00 | 2155,00 | 5683 845,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 1051 488,33 | 122 312,42 | 11 471,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 360,00 | 917 704,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 3811 182,50 | 259 172,94 | 45 313,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 580,00 | 1124 516,48 | 2 | 2382 179,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 12781 570,87 | 381 358,11 | 154 426,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 446,6 | 1505 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1061,00 | 2132 380,33 | 0 | 0,00 | 2375,00 | 8607 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1810 856,06 | 55 282,59 | 22 158,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,00 | 1733 414,87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 15309 827,16 | 224 526,65 | 188 785,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4793 675,66 | 3740,00 | 10102 839,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 9011 956,72 | 191 701,41 | 113 059,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 318,00 | 781 136,77 | 1 | 2381 277,59 | 1910,00 | 5544 781,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 10874 682,71 | 342 324,86 | 133 564,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1376 972,08 | 2 | 4786 672,15 | 3820,00 | 4235 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5176 862,62 | 149 250,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4965 112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 4650 711,67 | 131 776,30 | 55 789,34 | 380 | 1275 580,80 | 180 | 344 598,91 | 94 | 334 262,45 | 94 | 462 304,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2046 399,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 6818 806,03 | 133 273,86 | 82 632,99 | 480 | 1583 731,39 | 210 | 522 919,38 | 124 | 468 499,88 | 124 | 635 150,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 550,00 | 1194 219,07 | 0 | 0,00 | 756,00 | 2198 378,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 5185 296,10 | 149 250,00 | 62 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 | 4973 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 44816 522,12 | 931 068,04 | 541 795,73 | 12812 | 24988 497,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8926,60 | 18355 161,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 11541 815,99 | 291 060,00 | 1215 441,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1634,60 | 1302 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 8733 314,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 16362 709,24 | 378 180,00 | 157 518,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4706,70 | 3225 528,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5320,00 | 12601 482,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 1340 130,80 | 39 000,00 | 16 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1895,90 | 1284 880,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 8392 732,20 | 262 357,20 | 100 375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5320,00 | 8030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 7575 936,36 | 245 791,89 | 90 666,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,00 | 1168 724,51 | 0 | 0,00 | 3820,00 | 6070 753,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 3813 376,09 | 99 000,00 | 45 856,50 | 0 | 0,00 | 467 | 2000 000,00 | 467 | 899 999,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 768519,60 | 0,00 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 1516 140,45 | 27 000,00 | 18 384,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1470756,00 | 0,00 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1532 100,86 | 30 000,00 | 18 544,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1483556,40 | 0,00 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 1876 500,00 | 54 000,00 | 22 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1800000,00 | 0,00 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 1123 114,05 | 28 500,00 | 13 513,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1081100,30 | 0,00 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 5544 175,44 | 150 000,00 | 66 632,18 | 0 | 0,00 | 1881 | 2596 968,58 | 1881 | 1500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1230574,68 | 0,00 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 3786 678,64 | 87 000,00 | 45 678,64 | 0 | 0,00 | 424 | 1528 464,00 | 424 | 787 348,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1338187,20 | 0,00 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1015 383,23 | 30 000,00 | 12 165,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 973218,00 | 0,00 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1164 851,15 | 27 000,00 | 14 047,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1123803,60 | 0,00 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 10830 731,51 | 185 667,73 | 131 420,98 | 0 | 0,00 | 2645 | 3523 267,20 | 1662 | 2769 789,60 | 1186 | 3006 877,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1213708,80 | 0,00 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1621 501,21 | 195 000,00 | 21 725,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1404775,48 | 0,00 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1911 994,02 | 36 000,00 | 23 160,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1852833,60 | 0,00 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4580 473,50 | 103 994,55 | 55 265,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 383 364,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 4037 849,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1553 259,43 | 33 900,00 | 18 782,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 673,00 | 1500 576,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1461 610,34 | 42 836,90 | 17 515,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 1033 892,96 | 0,00 | 0,00 | 541,30 | 367 364,76 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 15241 337,91 | 358 895,51 | 183 734,03 | 550 | 2399 999,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 1759 999,78 | 0,00 | 0,00 | 754,70 | 549 760,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1890,00 | 8630 479,36 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1358468,73 | 0,00 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 9060 464,49 | 303 322,10 | 108 657,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 | 8648 484,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 3916 998,78 | 287 410,10 | 44 809,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1219,00 | 3584 778,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 2390889,32 | 93879,00 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 1365945662,85 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 12 | 17 250,30 | 735 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1194 273,17 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 12 113,80 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2389 422,90 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11814 524,61 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4124 186,41 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 3 393,90 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8692 493,67 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31 405,30 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2832 104,25 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 4 | 10 488,30 | 485 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 962 282,19 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 18 | 5 291,90 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7833 717,69 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 30 | 3 450,20 | 151 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10773 315,39 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13 276,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 959 832,60 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5 362,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10642 405,22 |
| 12 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6 054,40 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6585 004,49 |
| 13 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12 | 2 903,10 | 36 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2037 276,31 |
| 14 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 12а | 3 709,70 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 364 481,87 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 13 | 19 285,60 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1236 892,01 |
| 16 | б-р. Касимова, д. 15 | 6 036,60 | 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2537 800,90 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12 461,40 | 448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 847 891,03 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2 962,50 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 532 095,22 |
| 19 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 11 618,10 | 384 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2970 670,47 |
| 20 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6 146,90 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1543 318,57 |
| 21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6 672,80 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1575 777,28 |
| 22 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 19 309,70 | 777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6596 500,82 |
| 23 | б-р. Кол Гали, д. 5 | 3 475,50 | 71 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1766 216,79 |
| 24 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 557 913,89 |
| 25 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9 220,70 | 339 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 748 077,26 |
| 26 | б-р. Молодежный, д. 11 | 13 561,30 | 529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4476 983,51 |
| 27 | б-р. Романтиков, д. 1 | 8 543,90 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17079 415,70 |
| 28 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7 266,50 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4642 976,36 |
| 29 | б-р. Строителей, д. 13 | 3 437,90 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 504 902,12 |
| 30 | б-р. Строителей, д. 3 | 3 701,80 | 160 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 538 390,48 |
| 31 | б-р. Строителей, д. 4 | 4 868,80 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 645 251,92 |
| 32 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 924,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5468 547,19 |
| 33 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 19 735,90 | 796 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1475 743,97 |
| 34 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2775 293,11 |
| 35 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Б | 5 934,70 | 390 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31814 087,36 |
| 36 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. В | 4 507,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24459 052,36 |
| 37 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Г | 4 490,10 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24414 740,97 |
| 38 | б-р. Цветочный, д. 11, корп. Д | 5 899,50 | 311 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31819 011,45 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 11А | 4 480,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3103 505,52 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. А | 3 409,20 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1610 336,97 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5 499,12 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14019 310,01 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4 420,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8970 110,63 |
| 43 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Д | 5 653,50 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1599 638,81 |
| 44 | б-р. Цветочный, д. 23 | 28 261,90 | 1066 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1200 248,28 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3 626,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3560 871,35 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 13 | 5 065,80 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6789 767,38 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20 295,10 | 855 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22387 317,15 |
| 48 | б-р. Шишкинский, д. 17 | 13 701,00 | 588 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33761 281,25 |
| 49 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3 488,60 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5278 830,04 |
| 50 | б-р. Школьный, д. 1 | 17 386,10 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 993 283,43 |
| 51 | б-р. Энтузиастов, д. 1 | 14 664,10 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1545 550,78 |
| 52 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 3 365,40 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 632 580,89 |
| 53 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 8 087,50 | 347 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 985 302,53 |
| 54 | б-р. Энтузиастов, д. 6 | 21 277,50 | 909 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1526 200,48 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 900,30 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2586 262,48 |
| 56 | наб. Комсомольская, д. 2 | 2 599,10 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2433 144,98 |
| 57 | наб. Комсомольская, д. 20 | 5 583,90 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2676 837,60 |
| 58 | наб. Комсомольская, д. 4 | 2 242,90 | 94 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5262 284,25 |
| 59 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4 490,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2587 463,43 |
| 60 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 6 731,60 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7533 886,92 |
| 61 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 3 096,90 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1376 947,26 |
| 62 | пер. Автомобилистов, д. 1 | 5 780,00 | 301 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20197 826,27 |
| 63 | пер. им Валерия Шадрина, д. 2 | 4 973,40 | 270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4808 468,20 |
| 64 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 3 989,00 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5431 839,77 |
| 65 | пер. Парковый, д. 14 | 2 193,20 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6199 045,81 |
| 66 | пер. Парковый, д. 16 | 2 607,40 | 99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9275 909,29 |
| 67 | пр-кт. Автозаводский, д. 23 | 8 644,50 | 387 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10198 651,78 |
| 68 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5 273,00 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2954 017,44 |
| 69 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32 622,80 | 1270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9183 695,59 |
| 70 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19 758,80 | 804 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7022 553,52 |
| 71 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13 371,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1733 467,99 |
| 72 | пр-кт. Автозаводский, д. 44 | 13 634,60 | 723 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5458 057,58 |
| 73 | пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 3 438,70 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1152 616,42 |
| 74 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 3 507,20 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6854 614,81 |
| 75 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 10 | 5 538,40 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 591 754,22 |
| 76 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 16 | 13 096,70 | 580 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 858 668,78 |
| 77 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 40 | 9 257,10 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11120 921,11 |
| 78 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5 542,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 591 702,75 |
| 79 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8 654,20 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3381 100,91 |
| 80 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38 098,80 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16157 034,94 |
| 81 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 15 173,90 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1095 214,50 |
| 82 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21 722,80 | 746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23146 791,88 |
| 83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 16 | 6 208,30 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2282 218,66 |
| 84 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 48 | 7 316,70 | 380 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15049 442,30 |
| 85 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 52 | 5 451,30 | 388 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14815 888,77 |
| 86 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 2 | 4 171,00 | 189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9702 965,25 |
| 87 | пр-кт. Казанский, д. 1 корпус 3 | 4 737,50 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9680 463,71 |
| 88 | пр-кт. Казанский, д. 1, корп. 1 | 4 766,70 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8193 485,29 |
| 89 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 4 194,60 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2581 978,05 |
| 90 | пр-кт. Казанский, д. 16 | 6 205,20 | 287 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6707 306,17 |
| 91 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9 680,60 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 747 347,85 |
| 92 | пр-кт. Мира, д. 40 | 7 059,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5121 092,66 |
| 93 | пр-кт. Мира, д. 47 | 19 938,80 | 935 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1185 114,71 |
| 94 | пр-кт. Мира, д. 58 | 26 245,00 | 877 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1630 225,09 |
| 95 | пр-кт. Мира, д. 80 | 9 703,60 | 317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8860 108,41 |
| 96 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7 242,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5402 800,45 |
| 97 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 659,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 728 394,14 |
| 98 | пр-кт. Московский, д. 139 | 4 393,10 | 184 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9662 701,29 |
| 99 | пр-кт. Московский, д. 143 | 4 622,70 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 717 875,11 |
| 100 | пр-кт. Московский, д. 147 | 4 864,90 | 168 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9741 845,35 |
| 101 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4 818,60 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 784 082,69 |
| 102 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4 783,40 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 792 984,93 |
| 103 | пр-кт. Московский, д. 152 | 3 790,80 | 134 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 662 288,14 |
| 104 | пр-кт. Московский, д. 154 | 4 819,50 | 76 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3150 568,84 |
| 105 | пр-кт. Московский, д. 165 | 17 045,00 | 791 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24354 766,40 |
| 106 | пр-кт. Московский, д. 166 | 21 542,20 | 948 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7424 409,66 |
| 107 | пр-кт. Московский, д. 173 | 8 673,60 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6001 171,81 |
| 108 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6 934,20 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2849 052,24 |
| 109 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24 657,00 | 1217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13600 480,58 |
| 110 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7 698,40 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 883 124,76 |
| 111 | пр-кт. Московский, д. 74 | 43 695,50 | 1498 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17427 062,50 |
| 112 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12 950,60 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 860 884,33 |
| 113 | пр-кт. Московский, д. 82 | 9 000,60 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 660 143,38 |
| 114 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19 418,10 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13069 317,67 |
| 115 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5 426,10 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 618 211,98 |
| 116 | пр-кт. Московский, д. 99/6 | 23 033,80 | 967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2002 406,62 |
| 117 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 5 489,20 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2589 829,72 |
| 118 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 33 | 4 457,70 | 227 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9629 674,67 |
| 119 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 35 | 5 348,90 | 225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9596 917,58 |
| 120 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 61 911,40 | 2129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21271 293,00 |
| 121 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51б | 7 966,50 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 682 249,43 |
| 122 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32 464,00 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8690 061,04 |
| 123 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 9 989,30 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21684 780,38 |
| 124 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5 677,00 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1374 169,18 |
| 125 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 37 | 3 737,10 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1859 073,50 |
| 126 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 4 257,10 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3970 043,45 |
| 127 | пр-кт. Сююмбике, д. 28 | 22 870,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17881 065,43 |
| 128 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23 862,00 | 1192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1876 500,00 |
| 129 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 983,30 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2848 512,50 |
| 130 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10 437,10 | 523 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 826 240,83 |
| 131 | пр-кт. Сююмбике, д. 75 | 18 747,90 | 724 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9145 418,84 |
| 132 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17 495,40 | 706 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11464 468,74 |
| 133 | пр-кт. Сююмбике, д. 80 | 10 631,00 | 572 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 959 675,14 |
| 134 | пр-кт. Сююмбике, д. 81/30 | 11 871,40 | 685 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6040 322,48 |
| 135 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27 380,00 | 1281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3183 319,76 |
| 136 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11 910,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1283 385,50 |
| 137 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17 455,30 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1296 775,13 |
| 138 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12 750,70 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 987 625,34 |
| 139 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29 271,80 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1102 846,13 |
| 140 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 22/9 | 72 696,00 | 2779 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2781 420,46 |
| 141 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9 633,30 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5796 494,46 |
| 142 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2 403,00 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2871 121,20 |
| 143 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 5 017,50 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6221 705,60 |
| 144 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 13 694,10 | 438 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2766 540,15 |
| 145 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 878,70 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1877 312,46 |
| 146 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 41 | 10 998,40 | 412 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9008 347,57 |
| 147 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 8 620,40 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6813 858,67 |
| 148 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 49 | 4 783,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14612 041,46 |
| 149 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9 351,90 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2283 108,47 |
| 150 | пр-кт. Чулман, д. 134 | 9 071,80 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2242 384,54 |
| 151 | пр-кт. Чулман, д. 59 | 7 393,90 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1187 557,89 |
| 152 | пр-кт. Чулман, д. 90 | 15 326,90 | 838 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13023 744,22 |
| 153 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36 531,40 | 1552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8385 376,27 |
| 154 | пр-кт. Яшьлек, д. 29 | 16 994,20 | 801 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 935 067,43 |
| 155 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 18 273,90 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 891 111,24 |
| 156 | пр-кт. Яшьлек, д. 37 | 14 741,00 | 809 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 906 310,31 |
| 157 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9 999,90 | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15059 027,42 |
| 158 | тракт. Сармановский, д. 18 | 5 488,60 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6014 036,46 |
| 159 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5 329,50 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6006 865,02 |
| 160 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10 438,90 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10362 257,74 |
| 161 | тракт. Сармановский, д. 8 | 17 429,80 | 255 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12707 214,01 |
| 162 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1 844,00 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2262 281,70 |
| 163 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 550,80 | 194 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1004 896,00 |
| 164 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 566,00 | 172 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1091 162,08 |
| 165 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 4 933,70 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 690 125,77 |
| 166 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12 425,60 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5209 312,50 |
| 167 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34 905,80 | 1386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20270 567,58 |
| 168 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22 876,50 | 922 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1923 851,27 |
| 169 | ул. Аркылы, д. 3 | 4 423,10 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7238 061,60 |
| 170 | ул. Гидростроителей, д. 30 | 35 302,10 | 933 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28307 492,89 |
| 171 | ул. Железнодорожников, д. 4 | 11 668,70 | 478 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12014 854,43 |
| 172 | ул. им Александра Грина, д. 18 | 2 597,70 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1085 177,06 |
| 173 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4 319,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5183 399,70 |
| 174 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1450 726,00 |
| 175 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 7 059,30 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2855 503,56 |
| 176 | ул. им Комарова, д. 23 | 3 830,70 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2589 840,23 |
| 177 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 5 037,80 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22180 141,21 |
| 178 | ул. им Маршала Жукова, д. 15 | 2 163,90 | 83 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9507 342,59 |
| 179 | ул. им Маршала Жукова, д. 17 | 2 160,90 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1051 488,33 |
| 180 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 4 400,20 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3811 182,50 |
| 181 | ул. им Маршала Жукова, д. 34 | 4 613,40 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12781 570,87 |
| 182 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 903,00 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1810 856,06 |
| 183 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 19 | 4 731,40 | 164 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15309 827,16 |
| 184 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. А | 2 584,50 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9011 956,72 |
| 185 | ул. им Хади Такташа, д. 14, корп. В | 5 168,80 | 229 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10874 682,71 |
| 186 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5 348,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5176 862,62 |
| 187 | ул. им Хади Такташа, д. 56 | 603,50 | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4650 711,67 |
| 188 | ул. им Хади Такташа, д. 58 | 656,00 | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6818 806,03 |
| 189 | ул. Магистральная, д. 18 | 7 297,40 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5185 296,10 |
| 190 | ул. Пушкина, д. 6 | 39 846,60 | 1607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 44816 522,12 |
| 191 | ул. Раскольникова, д. 41В | 8 673,40 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11541 815,99 |
| 192 | ул. Раскольникова, д. 49А | 21 244,70 | 832 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16362 709,24 |
| 193 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1340 130,80 |
| 194 | ул. Тан, д. 205 | 7 782,40 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8392 732,20 |
| 195 | ул. Тан, д. 211 | 6 061,90 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7575 936,36 |
| 196 | ул. Татарстан, д. 19 | 11 092,30 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3813 376,09 |
| 197 | ул. Татарстан, д. 21 | 9 179,30 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1516 140,45 |
| 198 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13 632,10 | 661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1532 100,86 |
| 199 | ул. Татарстан, д. 9 | 26 857,90 | 1304 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1876 500,00 |
| 200 | ул. Шамиля Усманова, д. 103/51 | 15 556,10 | 703 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1123 114,05 |
| 201 | ул. Шамиля Усманова, д. 108 | 14 135,90 | 594 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5544 175,44 |
| 202 | ул. Шамиля Усманова, д. 114 | 5 489,50 | 269 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3786 678,64 |
| 203 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5 997,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1015 383,23 |
| 204 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1164 851,15 |
| 205 | ул. Шамиля Усманова, д. 123 | 14 745,60 | 836 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10830 731,51 |
| 206 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19 741,50 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1621 501,21 |
| 207 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1911 994,02 |
| 208 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4 282,30 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4580 473,50 |
| 209 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 3 403,40 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1553 259,43 |
| 210 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 2 904,80 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1461 610,34 |
| 211 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8 477,60 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15241 337,91 |
| 212 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 10 665,30 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9060 464,49 |
| 213 | ул. Шамиля Усманова, д. 52 | 4 890,00 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3916 998,78 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 4

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 496,70 | 2 602,60 | 2 388,41 | 149,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 168 827,86 | 164 900,28 | 237 789,31 | 766 138,27 | 0,00 | 334,27 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 511,90 | 2 646,90 | 2 538,30 | 142,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 1 168 611,13 | 165 607,96 | 238 809,80 | 764 193,37 | 0,00 | 332,76 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка | 1 168 678,53 | 165 607,96 | 238 809,80 | 764 260,77 | 0,00 | 333,21 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 394,50 | 6 690,10 | 6 405,80 | 386,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 8 275 267,85 | 3 750 674,40 | 231 161,29 | 4 293 432,16 | 0,00 | 985,80 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 113,80 | 9 070,40 | 8 550,80 | 596,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 306 429,03 | 266 246,11 | 383 931,94 | 656 250,98 | 0,00 | 107,85 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Ремонт фасада, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 23 008 807,18 | 4 618 157,31 | 3 741 373,80 | 14 649 276,07 | 0,00 | 3 109,51 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов, Ремонт фасада | 25 794 937,84 | 5 308 455,84 | 4 289 556,89 | 16 196 925,11 | 0,00 | 3 624,62 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 8 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 393,90 | 2 576,00 | 2 396,40 | 163,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 304 652,76 | 241 159,53 | 347 756,59 | 1 715 736,64 | 0,00 | 679,06 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 9 | б-р. Бердаха, д. 1 | 1981 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 693,20 | 16 078,30 | 14 941,46 | 984,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 10 118 660,63 | 1 008 256,98 | 1 959 495,40 | 7 150 908,25 | 0,00 | 541,30 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 10 | б-р. Бумажников, д. 1 | 1985 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 559,60 | 8 750,60 | 8 146,90 | 494,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Технадзор | 9 125 217,61 | 1 768 940,62 | 3 056 415,60 | 4 299 861,39 | 0,00 | 789,41 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 209,80 | 11 996,80 | 11 699,80 | 547,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 449 072,79 | 1 289 820,06 | 2 365 514,69 | 8 793 738,04 | 0,00 | 818,49 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 1987 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 316,60 | 10 553,80 | 9 764,80 | 542,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 14 487 531,20 | 1 747 960,18 | 3 026 161,41 | 9 713 409,61 | 0,00 | 1 087,93 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 1980 | 1980 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 417,50 | 2 600,80 | 2 459,70 | 152,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор | 9 403 525,98 | 1 155 908,77 | 2 013 587,16 | 6 234 030,05 | 0,00 | 2 751,58 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 1987 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 225,17 | 10 441,80 | 9 489,60 | 517,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 14 196 946,64 | 1 819 642,48 | 2 782 581,00 | 9 594 723,16 | 0,00 | 1 073,48 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 1992 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 092,10 | 4 401,60 | 4 021,30 | 213,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 4 267 274,20 | 626 892,49 | 1 077 464,67 | 2 562 917,04 | 0,00 | 700,46 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 2007 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 8 243,70 | 6 432,70 | 6 024,30 | 171,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 164 550,00 | 0,00 | 0,00 | 164 550,00 | 0,00 | 19,96 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 1991 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 19 309,70 | 14 367,30 | 13 501,98 | 777,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 2 668 825,60 | 333 424,88 | 654 278,82 | 1 681 121,90 | 0,00 | 138,21 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2001 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 220,70 | 6 680,10 | 6 529,50 | 339,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 3 064 585,34 | 617 948,72 | 1 064 567,59 | 1 382 069,03 | 0,00 | 332,36 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 11 | 1986 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 561,30 | 10 473,00 | 9 348,80 | 529,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор | 5 332 772,60 | 713 535,31 | 1 202 405,26 | 3 416 832,03 | 0,00 | 393,23 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 5 | 1989 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 875,40 | 5 793,40 | 5 522,30 | 236,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Технадзор | 3 366 674,40 | 749 478,45 | 1 389 591,80 | 1 227 604,15 | 0,00 | 427,49 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 21 | б-р. Молодежный, д. 9 | 1989 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 583,10 | 5 775,10 | 5 637,10 | 236,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор | 3 365 174,40 | 715 048,54 | 1 378 061,20 | 1 272 064,66 | 0,00 | 443,77 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 22 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 7 260 357,68 | 3 365 705,50 | 713 855,88 | 3 180 796,30 | 0,00 | 999,15 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 23 | б-р. Романтиков, д. 9 | 1991 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 252,20 | 5 788,20 | 5 710,60 | 248,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 7 261 496,74 | 3 861 958,76 | 669 141,87 | 2 730 396,11 | 0,00 | 1 001,28 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 24 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 2 093 782,74 | 203 460,66 | 466 867,94 | 1 423 454,14 | 0,00 | 533,49 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 25 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 521,90 | 11 518,10 | 10 642,00 | 648,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 15 655 835,98 | 1 993 706,20 | 3 033 584,16 | 10 628 545,62 | 0,00 | 1 008,63 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 26 | б-р. Цветочный, д. 11А | 1987 | 2016 | Стены кирпичные | 1 | 1 | 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 178,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 13 952 062,09 | 800 557,60 | 1 154 419,23 | 11 997 085,26 | 0,00 | 3 113,81 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 27 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. В | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 527,10 | 3 037,10 | 2 320,90 | 152,00 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 2 483 485,73 | 1 290 000,00 | 172 309,92 | 1 021 175,81 | 0,00 | 704,12 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 28 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. А | 1983 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 648,50 | 4 971,70 | 4 508,50 | 297,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 7 663 709,11 | 4 159 200,00 | 453 237,13 | 3 051 271,98 | 0,00 | 1 356,77 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 29 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Б | 1983 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 837,40 | 4 024,41 | 3 151,65 | 257,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 6 386 494,59 | 3 756 376,09 | 311 234,79 | 2 318 883,71 | 0,00 | 1 320,23 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 30 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. В | 1983 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 465,60 | 3 205,10 | 2 714,30 | 173,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 2 491 399,10 | 1 290 000,00 | 180 925,41 | 1 020 473,69 | 0,00 | 718,89 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 31 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Г | 1983 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 230,10 | 3 193,40 | 2 909,10 | 136,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 2 845 202,93 | 1 290 000,00 | 180 925,41 | 1 374 277,52 | 0,00 | 672,61 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 32 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Д | 1983 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 786,40 | 4 159,70 | 3 796,80 | 233,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 6 253 033,62 | 3 756 376,09 | 251 542,35 | 2 245 115,18 | 0,00 | 1 306,42 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 33 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 386,10 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 18 869 827,51 | 2 364 879,98 | 4 024 481,72 | 12 480 465,81 | 0,00 | 1 085,34 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 34 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1971 | 1971 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 201,90 | 3 455,90 | 3 068,30 | 203,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 6 046 499,69 | 764 371,80 | 1 275 712,43 | 4 006 415,46 | 0,00 | 1 438,99 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 35 | наб. Саначина, д. 12 | 1985 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 14 299,40 | 10 843,60 | 10 466,90 | 611,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 6 754 474,51 | 1 622 821,70 | 2 498 761,69 | 2 632 891,12 | 0,00 | 472,36 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 36 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 1968 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 122,10 | 2 580,10 | 2 394,20 | 128,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 532 499,90 | 315 644,03 | 455 164,68 | 1 761 691,19 | 0,00 | 811,15 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 37 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 1995 | 1970 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 49 494,90 | 3 366,20 | 2 453,45 | 251,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор | 1 936 462,20 | 440 201,42 | 634 778,78 | 861 482,00 | 0,00 | 39,12 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 38 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 1974 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 5 083,60 | 4 225,50 | 2 558,40 | 130,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 5 964 162,13 | 765 150,24 | 1 276 834,97 | 3 922 176,92 | 0,00 | 1 173,22 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 39 | пер. Садовый, д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 272,00 | 3 883,80 | 3 783,30 | 235,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор | 4 225 282,34 | 640 158,87 | 1 096 595,05 | 2 488 528,42 | 0,00 | 989,06 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 40 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 4 | 19 696,60 | 16 991,00 | 16 243,30 | 798,00 | Счет регионального оператора | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 17 190 060,96 | 2 118 037,64 | 3 559 820,13 | 11 512 203,19 | 0,00 | 872,74 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 41 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 371,00 | 11 577,60 | 10 698,30 | 655,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 793 362,47 | 642 833,81 | 1 021 039,89 | 3 129 488,77 | 0,00 | 358,49 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 42 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 5 | 16 478,20 | 11 675,30 | 11 675,30 | 537,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 878 074,59 | 275 664,15 | 744 460,59 | 1 857 949,85 | 0,00 | 174,66 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 43 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 560,60 | 11 507,90 | 10 466,50 | 671,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор | 12 100 169,76 | 1 551 422,72 | 2 583 925,76 | 7 964 821,28 | 0,00 | 777,62 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 44 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 894,80 | 9 863,10 | 9 389,00 | 621,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 14 282 249,20 | 1 830 508,55 | 2 798 250,06 | 9 653 490,59 | 0,00 | 1 310,92 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 45 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 1989 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 8 596,30 | 7 721,20 | 7 513,50 | 409,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения, Технадзор | 4 987 648,00 | 640 759,00 | 1 097 460,44 | 3 249 428,56 | 0,00 | 580,21 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 46 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 835,70 | 3 253,50 | 3 122,90 | 191,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка | 1 854 614,10 | 266 217,05 | 383 890,03 | 1 204 507,02 | 0,00 | 483,51 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 47 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 094,70 | 3 258,90 | 3 142,70 | 191,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка | 3 535 086,30 | 483 823,23 | 791 743,61 | 2 259 519,46 | 0,00 | 863,33 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 48 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 877,50 | 4 220,40 | 3 779,40 | 190,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 733 742,40 | 768 605,65 | 1 108 343,89 | 3 856 792,86 | 0,00 | 975,54 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 49 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 9 | 26 898,90 | 22 060,70 | 20 987,20 | 1 117,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 17 677 835,81 | 2 118 646,22 | 3 734 171,54 | 11 825 018,05 | 0,00 | 657,20 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 50 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 8 654,20 | 7 173,30 | 6 799,50 | 379,00 | Счет регионального оператора | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор | 17 357 615,40 | 2 047 720,28 | 3 644 015,18 | 11 665 879,94 | 0,00 | 2 005,69 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 51 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 1976 | 2010 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 4 160,00 | 3 477,50 | 3 285,80 | 143,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 775 250,00 | 251 543,67 | 362 730,73 | 1 160 975,60 | 0,00 | 426,74 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 52 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 9 596,00 | 9 502,40 | 8 315,00 | 683,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 12 684 299,31 | 1 804 526,79 | 2 854 845,24 | 8 024 927,28 | 0,00 | 1 321,83 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 53 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 26 | 69 182,10 | 55 785,68 | 46 165,90 | 2 078,00 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 19 762 325,67 | 11 200 000,00 | 505 872,41 | 8 056 453,26 | 0,00 | 285,66 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 54 | пр-кт. Мира, д. 82 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 242,00 | 5 436,30 | 5 094,70 | 253,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 226 337,00 | 448 017,00 | 819 522,82 | 2 958 797,18 | 0,00 | 583,59 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 118 | 1994 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 468,20 | 1 248,30 | 1 209,00 | 65,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 10 417 546,25 | 2 520 873,45 | 2 001 887,76 | 5 894 785,04 | 0,00 | 4 220,71 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 11 112,10 | 6 192,50 | 6 180,10 | 318,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 16 756 361,40 | 2 117 558,91 | 3 212 475,59 | 11 426 326,90 | 0,00 | 1 507,94 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 142 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 797,90 | 7 957,70 | 6 569,40 | 354,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 19 753 913,62 | 5 160 000,00 | 3 681 381,14 | 10 912 532,48 | 0,00 | 1 674,36 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 58 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 190,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 9 445 018,80 | 1 156 103,12 | 1 919 806,04 | 6 369 109,64 | 0,00 | 1 960,12 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 59 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 10 369 540,00 | 1 156 103,12 | 1 919 806,04 | 7 293 630,84 | 0,00 | 2 167,82 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 60 | пр-кт. Московский, д. 181 | 1977 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 934,20 | 5 351,50 | 4 800,10 | 259,00 | Счет регионального оператора | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор | 11 208 697,45 | 1 189 642,28 | 1 874 108,77 | 8 144 946,40 | 0,00 | 1 616,44 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 61 | пр-кт. Московский, д. 72 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 698,40 | 5 675,80 | 5 493,20 | 283,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 3 857 772,20 | 550 860,19 | 1 141 298,49 | 2 165 613,52 | 0,00 | 501,11 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 62 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 1993 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 19 418,10 | 14 065,40 | 12 799,40 | 632,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 5 870 286,88 | 972 064,60 | 1 669 270,76 | 3 228 951,52 | 0,00 | 302,31 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 63 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 426,10 | 4 217,30 | 4 210,10 | 261,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 5 610 459,60 | 792 353,58 | 1 410 124,07 | 3 407 981,95 | 0,00 | 1 033,98 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 23 | 61 911,40 | 48 267,70 | 44 023,42 | 2 129,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор | 49 965 270,80 | 6 228 657,11 | 9 360 443,58 | 34 376 170,11 | 0,00 | 807,04 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 65 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 1994 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 10 | 32 464,00 | 23 340,70 | 21 336,50 | 926,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 12 887 624,94 | 8 042 400,00 | 389 326,72 | 4 455 898,22 | 0,00 | 396,98 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 5 918,00 | 5 449,69 | 5 150,89 | 292,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 5 977 763,35 | 757 829,08 | 1 439 751,53 | 3 780 182,74 | 0,00 | 1 010,10 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 677,00 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 1 995 611,11 | 417 478,12 | 696 072,73 | 882 060,26 | 0,00 | 351,53 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 611,20 | 5 261,36 | 5 148,06 | 237,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 2 215 045,55 | 435 324,03 | 721 806,86 | 1 057 914,66 | 0,00 | 394,75 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 238,80 | 2 593,80 | 2 520,90 | 149,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 552 432,60 | 487 822,00 | 797 509,93 | 2 267 100,67 | 0,00 | 1 096,84 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 1991 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 811,60 | 6 850,50 | 6 544,40 | 323,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 770 969,20 | 853 281,79 | 1 403 922,33 | 4 513 765,08 | 0,00 | 866,78 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 71 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 526,30 | 9 457,30 | 9 103,20 | 444,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Утепление фасада, Замена лифтов, ПСД разработка | 17 407 194,66 | 5 404 420,04 | 5 393 864,73 | 6 608 909,89 | 0,00 | 1 653,69 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 72 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 223 735,00 | 491 907,61 | 709 340,09 | 3 022 487,30 | 0,00 | 269,50 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 926,00 | 6 097,00 | 5 616,90 | 263,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 11 699 606,91 | 7 460 000,00 | 315 815,74 | 3 923 791,17 | 0,00 | 1 689,23 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 1996 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 652,00 | 5 589,10 | 5 589,10 | 293,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 13 419 952,38 | 6 541 914,33 | 550 015,85 | 6 328 022,20 | 0,00 | 2 017,43 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 75 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 219,00 | 14 648,38 | 13 927,78 | 789,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 21 014 713,33 | 1 637 518,29 | 2 572 721,35 | 16 804 473,69 | 0,00 | 1 220,44 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 76 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 1984 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 51 434,92 | 40 190,32 | 38 159,00 | 1 937,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор | 27 968 622,84 | 2 999 796,09 | 5 064 427,86 | 19 904 398,89 | 0,00 | 543,77 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 77 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 13 300,90 | 11 549,80 | 10 947,50 | 562,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 13 695 795,19 | 6 251 124,00 | 416 645,38 | 7 028 025,81 | 0,00 | 1 029,69 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 78 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 1983 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 28 526,70 | 27 404,40 | 24 370,10 | 1 221,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт крыши | 19 906 961,60 | 2 138 520,88 | 3 242 409,68 | 14 526 031,04 | 0,00 | 697,84 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 79 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 1976 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 10 437,10 | 9 213,76 | 8 592,86 | 523,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 20 061 155,95 | 2 138 444,71 | 3 833 652,84 | 14 089 058,40 | 0,00 | 1 922,10 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 80 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 26 | 21 000,20 | 18 252,40 | 16 877,60 | 1 123,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, ПСД разработка | 27 371 505,19 | 2 351 976,74 | 4 271 097,21 | 20 748 431,24 | 0,00 | 1 303,39 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 81 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 27 380,00 | 20 619,30 | 19 847,30 | 1 281,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 5 941 813,08 | 741 484,61 | 1 242 708,68 | 3 957 619,79 | 0,00 | 217,01 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 82 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 11 910,00 | 10 318,69 | 9 694,15 | 655,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 745 368,02 | 628 859,17 | 1 000 888,19 | 3 115 620,66 | 0,00 | 398,44 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 83 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 455,30 | 14 869,60 | 14 096,50 | 725,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 4 847 620,48 | 649 821,14 | 1 031 115,75 | 3 166 683,59 | 0,00 | 277,72 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 84 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 466,10 | 7 230,50 | 6 845,40 | 351,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 10 693 823,19 | 1 071 478,05 | 2 397 609,04 | 7 224 736,10 | 0,00 | 1 129,70 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 85 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 1971 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 246,70 | 7 099,10 | 6 630,62 | 384,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 10 320 589,60 | 1 163 349,50 | 2 180 319,90 | 6 976 920,20 | 0,00 | 1 116,14 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 86 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 29 271,80 | 23 010,90 | 21 522,06 | 1 065,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор | 47 279 660,22 | 5 138 150,62 | 12 005 967,28 | 30 135 542,32 | 0,00 | 1 615,19 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 87 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 1985 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 808,30 | 8 964,90 | 8 934,90 | 425,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 12 846 339,10 | 1 748 266,10 | 2 708 952,70 | 8 389 120,30 | 0,00 | 1 188,56 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 88 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 974,90 | 9 725,40 | 8 823,80 | 420,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 13 612 789,50 | 6 450 000,00 | 339 173,19 | 6 823 616,31 | 0,00 | 1 240,36 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 89 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 395,20 | 2 090,00 | 2 039,00 | 103,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Замена лифтов, Технадзор | 5 281 743,87 | 1 290 000,00 | 1 003 681,74 | 2 988 062,13 | 0,00 | 2 205,14 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 90 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 017,50 | 4 384,00 | 4 375,00 | 183,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 5 568 129,48 | 2 580 000,00 | 48 049,78 | 2 940 079,70 | 0,00 | 1 109,74 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 91 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 878,70 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 7 659 622,04 | 919 236,44 | 1 484 178,44 | 5 256 207,16 | 0,00 | 1 570,01 | 9 000,00 | 14.08.2021 |
| 92 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 1987 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 946,30 | 4 205,00 | 3 874,30 | 189,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 2 954 350,95 | 395 546,26 | 570 385,19 | 1 988 419,50 | 0,00 | 597,29 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 93 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 1971 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 351,90 | 7 228,90 | 6 478,72 | 346,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 8 453 249,99 | 1 063 870,44 | 1 880 866,14 | 5 508 513,41 | 0,00 | 903,91 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 94 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 233,70 | 7 110,70 | 6 438,50 | 372,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 10 877 619,80 | 1 180 674,45 | 2 208 124,64 | 7 488 820,71 | 0,00 | 1 178,03 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 95 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 096,60 | 6 257,20 | 6 140,40 | 356,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 7 808 375,65 | 4 200 000,00 | 291 975,71 | 3 316 399,94 | 0,00 | 964,40 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 96 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 1988 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 16 788,90 | 14 579,27 | 13 948,57 | 1 018,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор | 6 268 393,85 | 811 357,85 | 1 343 467,21 | 4 113 568,79 | 0,00 | 373,37 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 97 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 15 612,50 | 12 207,70 | 12 207,70 | 475,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор | 3 203 371,72 | 369 283,41 | 705 987,51 | 2 128 100,80 | 0,00 | 205,18 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 98 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 286,30 | 4 902,20 | 4 902,20 | 177,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 708 952,59 | 153 974,52 | 395 508,00 | 1 159 470,07 | 0,00 | 271,85 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 99 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 1984 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 24 152,10 | 18 963,20 | 17 286,00 | 923,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 14 819 181,00 | 1 683 491,70 | 2 759 722,83 | 10 375 966,47 | 0,00 | 613,58 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 100 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 453,80 | 7 048,80 | 6 510,80 | 364,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 10 967 749,26 | 5 000 899,20 | 951 141,54 | 5 015 708,52 | 0,00 | 1 297,38 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 101 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 870,00 | 6 726,90 | 6 344,30 | 381,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка | 2 638 330,00 | 340 451,32 | 490 937,26 | 1 806 941,42 | 0,00 | 335,24 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 102 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 2006 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 386,50 | 2 675,00 | 2 377,50 | 87,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 7 667 141,44 | 898 877,87 | 1 643 146,58 | 5 125 116,99 | 0,00 | 2 264,03 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 103 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 36 531,40 | 27 361,20 | 25 575,70 | 1 552,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 24 431 548,96 | 2 535 271,28 | 4 147 940,72 | 17 748 336,96 | 0,00 | 668,78 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 104 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 855,80 | 7 875,39 | 7 671,59 | 361,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 6 382 684,14 | 1 447 375,17 | 1 415 992,42 | 3 519 316,55 | 0,00 | 720,73 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 105 | тракт. Сармановский, д. 40 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 4 657,60 | 4 657,20 | 4 508,30 | 218,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 1 246 885,86 | 181 670,43 | 261 972,19 | 803 243,24 | 0,00 | 267,71 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 106 | тракт. Сармановский, д. 56 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 10 438,90 | 10 113,50 | 6 388,80 | 365,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 13 414 675,91 | 1 002 641,04 | 1 951 397,11 | 10 460 637,76 | 0,00 | 1 285,07 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 107 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 1986 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 780,20 | 13 976,70 | 12 981,36 | 940,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор | 13 996 287,78 | 1 821 887,20 | 3 162 063,39 | 9 012 337,19 | 0,00 | 787,18 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 108 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 2001 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 3 | 4 490,43 | 3 413,53 | 3 403,13 | 150,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор | 16 697 789,39 | 2 133 337,60 | 4 640 783,85 | 9 923 667,94 | 0,00 | 3 718,53 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 109 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 489,40 | 5 987,40 | 5 579,30 | 313,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Замена лифтов, Технадзор | 21 358 397,07 | 5 098 075,43 | 4 048 507,39 | 12 211 814,25 | 0,00 | 2 515,89 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 110 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 1993 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 13 794,50 | 10 729,90 | 10 328,70 | 514,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор | 33 995 709,28 | 8 155 746,11 | 6 476 679,04 | 19 363 284,13 | 0,00 | 2 464,44 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 111 | ул. 40 лет Победы, д. 63 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 13 | 38 088,66 | 30 294,76 | 28 635,60 | 1 465,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 35 416 938,61 | 15 463 726,44 | 910 427,78 | 19 042 784,39 | 0,00 | 929,86 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 112 | ул. Академика Королева, д. 21а | 1992 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 951,60 | 2 105,20 | 2 097,00 | 113,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 6 918 588,67 | 905 573,38 | 2 707 368,31 | 3 305 646,98 | 0,00 | 2 344,01 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 113 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1986 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 956,50 | 3 903,30 | 3 827,30 | 201,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 1 303 234,45 | 168 380,43 | 336 869,13 | 797 984,89 | 0,00 | 262,93 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 114 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 988,10 | 6 165,00 | 6 032,60 | 331,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка | 9 702 882,13 | 1 231 566,22 | 1 934 563,88 | 6 536 752,03 | 0,00 | 1 214,67 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 115 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 1975 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 232,00 | 3 100,40 | 2 066,30 | 108,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 11 548 252,66 | 1 423 133,90 | 2 557 755,77 | 7 567 362,99 | 0,00 | 3 573,10 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 116 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 784,50 | 7 887,50 | 7 404,60 | 365,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 746 439,21 | 1 145 245,95 | 2 077 623,63 | 5 523 569,63 | 0,00 | 995,67 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 117 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 1 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 9 907 911,00 | 1 027 745,56 | 1 640 650,65 | 7 239 514,79 | 0,00 | 1 047,66 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 118 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 18 | 16 566,30 | 12 436,00 | 11 342,30 | 739,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 18 403 046,59 | 2 144 939,00 | 3 613 261,30 | 12 644 846,29 | 0,00 | 1 110,87 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 119 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 1982 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 11 049,80 | 9 849,59 | 9 143,89 | 446,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор | 22 824 646,28 | 1 506 369,06 | 2 542 601,69 | 18 775 675,53 | 0,00 | 2 065,62 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 120 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 1983 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 348,50 | 4 269,80 | 3 252,00 | 146,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 976 087,04 | 1 386 943,87 | 2 599 630,43 | 6 989 512,74 | 0,00 | 2 052,18 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 121 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 180,50 | 3 620,00 | 3 452,80 | 179,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 4 591 770,73 | 618 016,14 | 1 173 375,07 | 2 800 379,52 | 0,00 | 1 098,38 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 122 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 361,10 | 5 289,93 | 5 040,73 | 283,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 5 867 202,55 | 853 570,26 | 1 498 399,67 | 3 515 232,62 | 0,00 | 922,36 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 123 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 843,00 | 7 867,30 | 7 596,80 | 375,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка | 15 957 087,46 | 2 147 586,72 | 3 696 491,81 | 10 113 008,93 | 0,00 | 1 347,39 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 124 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 371,40 | 8 694,70 | 7 985,00 | 499,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 6 408 242,75 | 629 687,42 | 926 731,37 | 4 851 823,96 | 0,00 | 563,54 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 125 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 106,60 | 3 885,92 | 3 842,22 | 205,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 536 042,17 | 438 142,14 | 631 809,26 | 1 466 090,77 | 0,00 | 496,62 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 126 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2019 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 297,40 | 5 970,38 | 5 593,58 | 292,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 15 182 814,37 | 2 149 637,57 | 4 816 739,43 | 8 216 437,37 | 0,00 | 2 080,58 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 127 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 6 | 16 630,00 | 14 614,60 | 13 407,50 | 579,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 11 780 249,20 | 1 414 064,90 | 2 465 265,64 | 7 900 918,66 | 0,00 | 708,37 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 128 | ул. Раскольникова, д. 49В | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 876,90 | 6 859,50 | 6 742,20 | 345,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 069 750,00 | 1 160 864,72 | 1 847 259,89 | 6 061 625,39 | 0,00 | 1 151,44 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 129 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 2003 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 1 | 8 | 9 005,50 | 6 685,40 | 6 685,40 | 276,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 12 700 449,73 | 1 943 032,13 | 3 464 302,37 | 7 293 115,23 | 0,00 | 1 410,30 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 130 | ул. Тан, д. 209а | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 374,70 | 9 330,90 | 9 229,20 | 428,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 11 255 130,30 | 5 680 000,00 | 382 750,67 | 5 192 379,63 | 0,00 | 1 084,86 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 131 | ул. Тан, д. 213 | 1998 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 11 996,90 | 9 257,55 | 9 257,55 | 382,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 7 438 425,44 | 1 151 910,73 | 1 913 760,52 | 4 372 754,19 | 0,00 | 620,03 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 132 | ул. Татарстан, д. 21 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 9 179,30 | 8 013,36 | 7 595,26 | 507,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 3 753 000,00 | 448 017,00 | 819 522,82 | 2 485 460,18 | 0,00 | 408,85 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 133 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 1978 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 13 632,10 | 10 321,20 | 9 562,71 | 661,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 919 000,00 | 336 219,81 | 658 309,17 | 1 924 471,02 | 0,00 | 214,13 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 134 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 997,40 | 5 263,70 | 5 145,00 | 313,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 2 775 708,46 | 294 295,87 | 597 854,04 | 1 883 558,55 | 0,00 | 462,82 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 135 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 4 169 990,00 | 558 985,93 | 900 129,65 | 2 710 874,42 | 0,00 | 342,60 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 136 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 872,65 | 19 962,20 | 1 128,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 608 128,40 | 797 383,20 | 1 323 315,50 | 4 487 429,70 | 0,00 | 277,41 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 137 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 741,80 | 6 136,90 | 5 826,30 | 293,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 1 613 512,80 | 326 468,22 | 311 948,43 | 975 096,15 | 0,00 | 208,42 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 138 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,30 | 18 668,80 | 18 178,70 | 886,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения, Технадзор | 14 778 731,00 | 1 732 905,37 | 2 797 690,51 | 10 248 135,12 | 0,00 | 621,65 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 139 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 403,40 | 2 591,10 | 2 329,30 | 149,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения, Технадзор | 1 516 570,20 | 203 750,37 | 293 811,89 | 1 019 007,94 | 0,00 | 445,60 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 140 | ул. Шамиля Усманова, д. 43 | 1992 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 125,10 | 4 664,90 | 4 352,00 | 252,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 5 562 420,03 | 2 580 000,00 | 232 879,39 | 2 749 540,64 | 0,00 | 908,14 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 141 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 1984 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 543,50 | 11 191,00 | 10 089,80 | 628,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор | 5 185 253,20 | 837 543,44 | 1 632 989,89 | 2 714 719,87 | 0,00 | 413,38 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 142 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 1983 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 40 230,70 | 34 066,10 | 32 452,20 | 1 574,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 30 925 123,46 | 678 614,29 | 3 844 478,22 | 26 402 030,95 | 0,00 | 768,69 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 143 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 1983 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 569,20 | 15 064,10 | 13 569,20 | 983,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор | 19 956 910,47 | 1 837 380,24 | 3 456 152,25 | 14 663 377,98 | 0,00 | 1 135,90 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 144 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 845,40 | 34 008,30 | 32 115,95 | 1 517,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор | 20 629 642,88 | 1 840 338,94 | 4 101 776,75 | 14 687 527,19 | 0,00 | 517,74 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 145 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 1981 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 041,00 | 18 963,30 | 17 671,90 | 896,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 6 582 599,74 | 716 330,28 | 1 300 496,99 | 4 565 772,47 | 0,00 | 298,65 | 9 000,00 | 30.09.2021 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 5

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Изготовление технических паспортов |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1 097 623,20 | 57142,16 | 14062,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1097623,20 | 1097623,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1 097 623,20 | 56925,43 | 14062,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1097623,20 | 1097623,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1 097 623,20 | 56992,83 | 14062,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1097623,20 | 1097623,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 7 960 620,82 | 220897,03 | 93750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7 960 620,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 1 233 849,60 | 57156,24 | 15423,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 1 233 849,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 21 804 699,82 | 959152,07 | 244955,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1810586,40 | 1810586,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6 499 983,52 | 13494129,90 | 13494129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 24 646 965,11 | 867863,83 | 280108,90 | 2753920,8 | 2753920,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1833400,80 | 1833400,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6 498 391,79 | 13561251,72 | 13561251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 2 151 654,00 | 126103,07 | 26895,69 | 617289,6 | 617289,60 | 577946,4 | 577946,40 | 327226,8 | 327226,80 | 629191,2 | 629191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б-р. Бердаха, д. 1 | 9 758 037,50 | 254557,50 | 106065,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 305,00 | 9 758 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | б-р. Бумажников, д. 1 | 8 537 257,80 | 411735,55 | 176224,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3473480,40 | 3473480,40 | 0,00 | 0,00 |  | 2 240,00 | 5 063 777,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 12 093 567,80 | 220442,49 | 135062,50 | 0 | 0,00 | 5294665,2 | 5294665,20 | 2243907,6 | 2243907,60 | 4554995 | 4554995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 13 896 781,20 | 417000,00 | 173750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13896781,20 | 13896781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 9 020 797,20 | 270161,49 | 112567,29 | 1497613,2 | 1497613,20 | 993907,2 | 993907,20 | 503683,2 | 503683,20 | 1131873,6 | 1131873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 665,40 | 1 169 625,60 | 0,00 | 0,00 | 3724094,40 | 3724094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 13 617 883,20 | 408750,66 | 170312,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13617883,20 | 13617883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 4 069 999,20 | 146400,00 | 50875,00 | 2790000 | 2790000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 629,00 | 1 279 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 2 555 925,60 | 164550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 2 930 000,40 | 83400,00 | 29500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2555925,6 | 2555925,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | б-р. Молодежный, д. 11 | 5 089 647,60 | 97959,94 | 36625,00 | 0 | 0,00 | 1779553,2 | 1779553,20 | 1150447,2 | 1150447,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 5 | 3 153 974,40 | 165000,00 | 78125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2167876,8 | 2167876,80 | 0 | 0,00 | 2921770,80 | 2921770,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 9 | 3 153 974,40 | 175200,00 | 37500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3153974,40 | 3153974,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | б-р. Романтиков, д. 7 | 6 502 238,38 | 173700,00 | 37500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3153974,40 | 3153974,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6 502 238,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | б-р. Романтиков, д. 9 | 6 502 040,86 | 683119,30 | 75000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6 502 040,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | б-р. Строителей, д. 5 | 1 899 998,40 | 684455,88 | 75000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 15 306 073,20 | 170034,34 | 23750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 469999,2 | 469999,20 | 1429999,2 | 1429999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | б-р. Цветочный, д. 11А | 13 452 670,80 | 158436,29 | 191326,49 | 4804184,4 | 4804184,40 | 2374966,8 | 2374966,80 | 1598563,2 | 1598563,20 | 6528358,8 | 6528358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. В | 2 309 489,80 | 331178,05 | 168213,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 309 489,80 | 13452670,80 | 13452670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. А | 7 165 618,27 | 141495,93 | 32500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7 165 618,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Б | 6 089 999,99 | 410590,84 | 87500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6 089 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. В | 2 316 836,92 | 208994,60 | 87500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 316 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Г | 2 649 358,83 | 142062,18 | 32500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 649 358,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Д | 5 945 837,20 | 163344,10 | 32500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5 945 837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | б-р. Школьный, д. 1 | 18 103 851,60 | 238446,42 | 68750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 061,00 | 3 280 755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 5 799 999,69 | 539677,70 | 226298,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3006236,4 | 3006236,40 | 3955161,60 | 3955161,60 | 0,00 | 0,00 |  | 860,00 | 1 553 711,48 | 0,00 | 0,00 | 7861698,00 | 7861698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | наб. Саначина, д. 12 | 6 232 504,00 | 174000,00 | 72500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 866,10 | 6 232 504,00 | 0,00 | 0,00 | 4246288,21 | 4246288,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 2 352 918,00 | 368449,77 | 153520,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 670,00 | 1 451 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 1 802 587,20 | 150613,49 | 28968,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 901056,00 | 901056,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 5 716 890,00 | 94500,00 | 39375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1802587,2 | 1802587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 032,00 | 1 743 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | пер. Садовый, д. 15 | 4 032 531,67 | 174000,00 | 73272,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 990,00 | 2 301 721,00 | 0,00 | 0,00 | 3973632,00 | 3973632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 16 489 267,20 | 147000,00 | 45750,67 | 1730810,67 | 1730810,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 4 597 862,47 | 494677,95 | 206115,81 | 0 | 0,00 | 4430295,6 | 4430295,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6264471,60 | 6264471,60 | 0,00 | 0,00 | 5794500,00 | 5794500,00 | 0,00 |
| 41 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 2 760 742,80 | 138000,00 | 57500,00 | 0 | 0,00 | 3460427,55 | 3460427,55 | 1137434,92 | 1137434,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 598,00 | 2 760 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 11 699 833,20 | 82822,44 | 34509,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 070,00 | 6 408 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 13 699 999,20 | 254086,56 | 146250,00 | 5290950 | 5290950,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 524,00 | 4 924 534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 4 782 594,00 | 411000,00 | 171250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,20 | 259 996,80 |  | 1 261,00 | 2 269 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8775464,40 | 8775464,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 1 773 651,60 | 144744,00 | 60310,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2252797,2 | 2252797,20 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 478 843,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 3 390 628,80 | 57150,00 | 23812,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1294808,4 | 1294808,40 | 0,00 | 0,00 | 676,40 | 203 740,80 |  | 830,00 | 1 871 984,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5 499 992,40 | 101970,00 | 42487,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1314903,6 | 1314903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 17 130 000,00 | 165000,00 | 68750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5499992,40 | 5499992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 16 649 990,40 | 333710,81 | 214125,00 | 0 | 0,00 | 5502598,8 | 5502598,80 | 4899918 | 4899918,00 | 6727483,2 | 6727483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 1 700 000,00 | 499500,00 | 208125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1984575,6 | 1984575,60 | 3052660,8 | 3052660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 730,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8233986,00 | 8233986,00 | 0,00 | 0,00 | 3378768,00 | 3378768,00 | 0,00 |
| 51 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 12 218 459,21 | 54000,00 | 21250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 854,00 | 6 050 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 19 120 996,08 | 329211,75 | 136628,35 | 0 | 0,00 | 2492955,97 | 2492955,97 | 1233873,25 | 1233873,25 | 2441503,99 | 2441503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 19 120 996,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | пр-кт. Мира, д. 82 | 4 073 337,00 | 401329,59 | 240000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 118 | 9 731 219,79 | 108000,00 | 45000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1377057 | 1377057,00 | 2696280 | 2696280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 780,00 | 1 070 248,80 | 1,00 | 2 641 218,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 138 | 15 940 003,20 | 566451,46 | 119875,00 | 2419587,6 | 2419587,60 | 1326295,2 | 1326295,20 | 647281,2 | 647281,20 | 1626588 | 1626588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 780,00 | 1 800 903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 142 | 18 913 720,56 | 617108,20 | 199250,00 | 4205097,6 | 4205097,60 | 1578583,2 | 1578583,20 | 1018536 | 1018536,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5 997 680,76 | 7336882,80 | 7336882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 149 | 9 059 968,80 | 603742,55 | 236450,51 | 4454024,4 | 4454024,40 | 2786504,4 | 2786504,40 | 1272130,8 | 1272130,80 | 2456985 | 2456985,00 | 1946395,20 | 1946395,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | пр-кт. Московский, д. 151 | 9 984 490,00 | 271800,00 | 113250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9059968,80 | 9059968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | пр-кт. Московский, д. 181 | 10 350 827,16 | 271800,00 | 113250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9984490,00 | 9984490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | пр-кт. Московский, д. 72 | 3 669 997,20 | 741620,29 | 116250,00 | 3263080 | 3263080,00 | 0 | 0,00 | 1595370 | 1595370,00 | 1995925,16 | 1995925,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3496452,00 | 3496452,00 | 0,00 |
| 61 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 5 599 999,54 | 141900,00 | 45875,00 | 0 | 0,00 | 2327371,2 | 2327371,20 | 1342626 | 1342626,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5 098 167,21 | 200287,34 | 70000,00 | 5599999,54 | 5599999,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 48 918 064,80 | 440417,39 | 71875,00 | 2148196,46 | 2148196,46 | 1073149,58 | 1073149,58 | 356611,69 | 356611,69 | 1520209,48 | 1520209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 12 351 851,48 | 478312,71 | 568893,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9247188 | 9247188,00 | 21048249,6 | 21048249,60 | 18622627,20 | 18622627,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12 351 851,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 5 717 864,40 | 370622,44 | 165151,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 773,00 | 1 106 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1 727 647,20 | 183458,08 | 76440,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1368075,60 | 1368075,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3242854,80 | 3242854,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 1 746 526,80 | 230621,46 | 37342,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1727647,2 | 1727647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3 406 419,60 | 430914,67 | 37604,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1746526,8 | 1746526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 6 494 719,20 | 103068,00 | 42945,00 | 2110657,2 | 2110657,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1295762,4 | 1295762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 16 739 991,54 | 195000,00 | 81250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10 439 968,74 | 6494719,20 | 6494719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 4 074 135,00 | 438369,07 | 228834,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6300022,80 | 6300022,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 11 268 558,99 | 105600,00 | 44000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4074135,00 | 4074135,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 11 268 558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 20 390 827,97 | 289682,17 | 141365,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 12 855 052,84 | 414899,54 | 150000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 12 855 052,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 26 979 951,60 | 369000,00 | 254885,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 377,20 | 11 479 947,60 | 0,00 | 0,00 | 20390827,97 | 20390827,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 13 248 915,19 | 651396,24 | 337275,00 | 15500004 | 15500004,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 13 248 915,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 19 223 136,60 | 290630,00 | 156250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 404,50 | 11 098 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 19 533 260,94 | 482700,00 | 201125,00 | 8124177,6 | 8124177,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 26 737 441,35 | 272591,77 | 255303,24 | 5611216,62 | 5611216,62 | 3225577,5 | 3225577,50 | 1299278,28 | 1299278,28 | 6794682,54 | 6794682,54 | 2602506,00 | 2602506,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 910,00 | 11 844 940,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 5 699 563,08 | 343438,84 | 290625,00 | 14892501,15 | 14892501,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 4 498 863,60 | 171000,00 | 71250,00 | 0 | 0,00 | 5699563,08 | 5699563,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 4 649 995,48 | 190254,42 | 56250,00 | 0 | 0,00 | 2693923,2 | 2693923,20 | 1804940,4 | 1804940,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 10 267 448,19 | 139500,00 | 58125,00 | 0 | 0,00 | 3098878,41 | 3098878,41 | 1551117,07 | 1551117,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 796,00 | 2 021 977,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 9 899 839,60 | 297000,00 | 129375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 841,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8245470,45 | 8245470,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 45 525 156,80 | 297000,00 | 123750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7849839,60 | 7849839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 12 322 611,60 | 1223967,29 | 530536,13 | 12266289,2 | 12266289,20 | 3640426,8 | 3640426,80 | 2229206,4 | 2229206,40 | 8416246,8 | 8416246,80 | 5490812,40 | 5490812,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1 604,50 | 2 673 195,60 | 0,00 | 0,00 | 13482175,20 | 13482175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 13 246 539,50 | 369690,00 | 154037,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1999864,80 | 1999864,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 13 246 539,50 | 7649551,20 | 7649551,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 4 949 654,70 | 210000,00 | 156250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 649 656,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 5 318 029,48 | 272089,17 | 60000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5 318 029,48 | 2299998,00 | 2299998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 7 499 995,20 | 187600,00 | 62500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 2 749 996,80 | 65876,84 | 93750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7499995,20 | 7499995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 8 099 999,99 | 169979,15 | 34375,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2749996,80 | 2749996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 10 449 994,80 | 252000,00 | 101250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 741,00 | 2 100 001,20 | 0,00 | 0,00 | 8099999,99 | 8099999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 7 495 323,62 | 297000,00 | 130625,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7 495 323,62 | 8349993,60 | 8349993,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 6 033 846,00 | 219302,03 | 93750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 3 036 597,00 | 157047,85 | 77500,00 | 0 | 0,00 | 4729855,2 | 4729855,20 | 1303990,8 | 1303990,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 558,00 | 3 036 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 1 495 878,00 | 128817,26 | 37957,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 624,30 | 1 495 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 14 268 806,00 | 194376,01 | 18698,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 10 595 709,26 | 388500,00 | 161875,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10 595 709,26 | 14268806,00 | 14268806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 2 540 580,00 | 247040,00 | 125000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 7 220 354,40 | 69000,00 | 28750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2540580,00 | 2540580,00 | 0,00 | 0,00 |  | 334,40 | 985 141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 23 849 998,80 | 356532,66 | 90254,38 | 522426 | 522426,00 | 0 | 0,00 | 622882,8 | 622882,80 | 108124,8 | 108124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4981779,60 | 4981779,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 6 108 330,00 | 283425,16 | 298125,00 | 0 | 0,00 | 13577659,2 | 13577659,20 | 10272339,6 | 10272339,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | тракт. Сармановский, д. 40 | 1 147 933,38 | 198000,00 | 76354,14 | 0 | 0,00 | 1655242,8 | 1655242,80 | 919048,8 | 919048,80 | 3534038,4 | 3534038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 630,00 | 1 147 933,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | тракт. Сармановский, д. 56 | 12 978 469,12 | 84591,79 | 14360,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 240,00 | 2 399 073,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 13 544 998,80 | 282225,26 | 153981,53 | 5124084,33 | 5124084,33 | 2071812,66 | 2071812,66 | 979053,41 | 979053,41 | 2404444,8 | 2404444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 20 272 427,56 | 281976,48 | 169312,50 | 0 | 0,00 | 5648997,6 | 5648997,60 | 1784178 | 1784178,00 | 6111823,2 | 6111823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 850,00 | 1 714 063,20 | 3,00 | 7 958 092,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 15 942 856,80 | 555182,59 | 199750,00 | 2486062,8 | 2486062,80 | 916423,2 | 916423,20 | 646140 | 646140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 850,00 | 1 563 410,40 | 0,00 | 0,00 | 10330820,40 | 10330820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 32 719 549,49 | 840029,95 | 245939,56 | 1373533,2 | 1373533,20 | 1383733,2 | 1383733,20 | 1173117,6 | 1173117,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 535,00 | 3 237 643,60 | 6,00 | 15 742 343,89 | 6669888,00 | 6669888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | ул. 40 лет Победы, д. 63 | 34 460 127,56 | 876569,62 | 399590,17 | 3251700 | 3251700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 34 460 127,56 | 10487862,00 | 10487862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | ул. Академика Королева, д. 21а | 6 449 826,00 | 550561,05 | 406250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1 127 700,00 | 388137,67 | 80625,00 | 1350000 | 1350000,00 | 699999,6 | 699999,60 | 499826,4 | 499826,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 626,50 | 1 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3900000,00 | 3900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 9 298 554,00 | 161438,20 | 14096,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 628,00 | 2 775 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 10 901 370,54 | 288000,00 | 116328,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 350,00 | 1 175 789,00 | 0,00 | 0,00 | 6523308,00 | 6523308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 8 271 946,93 | 512734,32 | 134147,80 | 1318552,48 | 1318552,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 748978,26 | 748978,26 | 711820,80 | 711820,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1 248,00 | 2 567 493,27 | 0,00 | 0,00 | 6946230,00 | 6946230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9 567 911,00 | 371078,69 | 103413,59 | 0 | 0,00 | 2588617,55 | 2588617,55 | 866056 | 866056,00 | 2249780,11 | 2249780,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 17 904 711,66 | 240000,00 | 100000,00 | 3522514,8 | 3522514,80 | 1930512 | 1930512,00 | 1212091,2 | 1212091,20 | 2902793 | 2902793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 370,00 | 7 273 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 22 224 132,00 | 291859,12 | 206475,81 | 6104456,22 | 6104456,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4526521,44 | 4526521,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 562,00 | 3 078 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 10 498 509,60 | 345300,00 | 255214,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 630,00 | 1 371 970,80 | 0,00 | 0,00 | 19145784,00 | 19145784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4 406 193,29 | 345000,00 | 132577,44 | 1762266 | 1762266,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1154334 | 1154334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 630,00 | 1 370 478,38 | 0,00 | 0,00 | 6209938,80 | 6209938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 5 610 682,80 | 130500,00 | 55077,44 | 1858907,55 | 1858907,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1176807,36 | 1176807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 320,00 | 3 034 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 15 262 308,29 | 186370,44 | 70149,31 | 0 | 0,00 | 1590595,2 | 1590595,20 | 985561,2 | 985561,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 248,00 | 2 552 274,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 6 193 917,56 | 504000,00 | 190779,17 | 3614751,54 | 3614751,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2262393,42 | 2262393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 265,00 | 6 193 917,56 | 0,00 | 0,00 | 6832888,78 | 6832888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 2 416 913,00 | 147000,00 | 67325,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 980,00 | 2 416 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | ул. Магистральная, д. 18 | 14 700 000,00 | 91800,00 | 27329,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 11 299 999,20 | 299064,37 | 183750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14700000,00 | 14700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | ул. Раскольникова, д. 49В | 8 700 000,00 | 339000,00 | 141250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11299999,20 | 11299999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 12 065 962,80 | 261000,00 | 108750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8700000,00 | 8700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ул. Тан, д. 209а | 10 796 130,30 | 434486,93 | 200000,00 | 0 | 0,00 | 825160,8 | 825160,80 | 457814,4 | 457814,40 | 1369651,2 | 1369651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10 796 130,30 | 9413336,40 | 9413336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ул. Тан, д. 213 | 7 172 941,45 | 324000,00 | 135000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | ул. Татарстан, д. 21 | 3 600 000,00 | 183263,09 | 82220,90 | 0 | 0,00 | 2785340,4 | 2785340,40 | 992479,2 | 992479,20 | 3395121,85 | 3395121,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 2 800 000,00 | 108000,00 | 45000,00 | 0 | 0,00 | 2643646 | 2643646,00 | 956354 | 956354,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 2 499 997,26 | 84000,00 | 35000,00 | 0 | 0,00 | 2800000 | 2800000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 3 999 990,00 | 244461,20 | 31250,00 | 0 | 0,00 | 1710697,27 | 1710697,27 | 789299,99 | 789299,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 6 348 878,40 | 120000,00 | 50000,00 | 0 | 0,00 | 2685549,6 | 2685549,60 | 1314440,4 | 1314440,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1 547 722,80 | 183000,00 | 76250,00 | 0 | 0,00 | 4401777,6 | 4401777,60 | 1947100,8 | 1947100,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 14 232 096,00 | 46440,00 | 19350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1547722,8 | 1547722,80 | 0,00 | 0,00 | 2 237,90 | 346 274,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 1 454 605,20 | 385860,00 | 160775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,30 | 332 264,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13885822,00 | 13885822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | ул. Шамиля Усманова, д. 43 | 5 311 228,03 | 43740,00 | 18225,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1122340,8 | 1122340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5 311 228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 5 000 000,00 | 188692,00 | 62500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 30 164 072,40 | 122753,20 | 62500,00 | 5000000 | 5000000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 19 460 568,20 | 384000,00 | 377051,06 | 12854840,4 | 12854840,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 040,00 | 11 968 739,00 | 0,00 | 0,00 | 17309232,00 | 17309232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 19 897 983,60 | 298217,27 | 198125,00 | 7491829,2 | 7491829,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 6 347 999,74 | 482934,28 | 248725,00 | 0 | 0,00 | 5890537,2 | 5890537,20 | 3352923,6 | 3352923,60 | 10654522,8 | 10654522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 060,50 | 6 347 999,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 12930599.48 | 165600,00 | 69000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6347999,74 | 6347999,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 6

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2021 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1768529,88 | 69656 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 1 474 345 295,13 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3496,70 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1168827,86 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3511,90 | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1168611,13 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3507,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1168678,53 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8394,50 | 386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8275267,85 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 10 | 12113,80 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1306429,03 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7399,50 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23008807,18 |
| 7 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7116,60 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25794937,84 |
| 8 | б-р. Автомобилестроителей, д. 8 | 3393,90 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2304652,76 |
| 9 | б-р. Бердаха, д. 1 | 18693,20 | 984 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10118660,63 |
| 10 | б-р. Бумажников, д. 1 | 11559,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9125217,61 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15209,80 | 547 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12449072,79 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 13316,60 | 542 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14487531,20 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 22 | 3417,50 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9403525,98 |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 13225,17 | 517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14196946,64 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 14 | 6092,10 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4267274,20 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 8243,70 | 171 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 164550,00 |
| 17 | б-р. Кол Гали, д. 4 | 19309,70 | 777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2668825,60 |
| 18 | б-р. Кол Гали, д. 7а | 9220,70 | 339 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3064585,34 |
| 19 | б-р. Молодежный, д. 11 | 13561,30 | 529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5332772,60 |
| 20 | б-р. Молодежный, д. 5 | 7875,40 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3366674,40 |
| 21 | б-р. Молодежный, д. 9 | 7583,10 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3365174,40 |
| 22 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7266,50 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7260357,68 |
| 23 | б-р. Романтиков, д. 9 | 7252,20 | 248 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7261496,74 |
| 24 | б-р. Строителей, д. 5 | 3924,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2093782,74 |
| 25 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 3/97 | 15521,90 | 648 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15655835,98 |
| 26 | б-р. Цветочный, д. 11А | 4480,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13952062,09 |
| 27 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. В | 3527,10 | 152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2483485,73 |
| 28 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. А | 5648,50 | 297 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7663709,11 |
| 29 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Б | 4837,40 | 257 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6386494,59 |
| 30 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. В | 3465,60 | 173 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2491399,10 |
| 31 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Г | 4230,10 | 136 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2845202,93 |
| 32 | б-р. Цветочный, д. 9/24, корп. Д | 4786,40 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6253033,62 |
| 33 | б-р. Школьный, д. 1 | 17386,10 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18869827,51 |
| 34 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 4201,90 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6046499,69 |
| 35 | наб. Саначина, д. 12 | 14299,40 | 611 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6754474,51 |
| 36 | пер. Автомобилистов, д. 4 | 3122,10 | 128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2532499,90 |
| 37 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 49494,90 | 251 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1936462,20 |
| 38 | пер. им Сергея Есенина, д. 4 | 5083,60 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5964162,13 |
| 39 | пер. Садовый, д. 15 | 4272,00 | 235 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4225282,34 |
| 40 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19696,60 | 798 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17190060,96 |
| 41 | пр-кт. Автозаводский, д. 42 | 13371,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4793362,47 |
| 42 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 16478,20 | 537 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2878074,59 |
| 43 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 15560,60 | 671 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12100169,76 |
| 44 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 10894,80 | 621 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14282249,20 |
| 45 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 8596,30 | 409 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4987648,00 |
| 46 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 30 | 3835,70 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1854614,10 |
| 47 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 32 | 4094,70 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3535086,30 |
| 48 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 46 | 5877,50 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5733742,40 |
| 49 | пр-кт. им Вахитова, д. 10 | 26898,90 | 1117 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17677835,81 |
| 50 | пр-кт. им Вахитова, д. 18 | 8654,20 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17357615,40 |
| 51 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25 | 4160,00 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1775250,00 |
| 52 | пр-кт. Казанский, д. 5 | 9596,00 | 683 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12684299,31 |
| 53 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 69182,10 | 2078 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19762325,67 |
| 54 | пр-кт. Мира, д. 82 | 7242,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4226337,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 118 | 2468,20 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10417546,25 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11112,10 | 318 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16756361,40 |
| 57 | пр-кт. Московский, д. 142 | 11797,90 | 354 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19753913,62 |
| 58 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4818,60 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9445018,80 |
| 59 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4783,40 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10369540,00 |
| 60 | пр-кт. Московский, д. 181 | 6934,20 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11208697,45 |
| 61 | пр-кт. Московский, д. 72 | 7698,40 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3857772,20 |
| 62 | пр-кт. Московский, д. 84/13 | 19418,10 | 632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5870286,88 |
| 63 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5426,10 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5610459,60 |
| 64 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 51 | 61911,40 | 2129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 49965270,80 |
| 65 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 90/27 | 32464,00 | 926 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12887624,94 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 21 | 5918,00 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5977763,35 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5677,00 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1995611,11 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 5611,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2215045,55 |
| 69 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3238,80 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3552432,60 |
| 70 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 7811,60 | 323 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6770969,20 |
| 71 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 10526,30 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17407194,66 |
| 72 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15672,70 | 601 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4223735,00 |
| 73 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6926,00 | 263 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11699606,91 |
| 74 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 6652,00 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13419952,38 |
| 75 | пр-кт. Сююмбике, д. 101 | 17219,00 | 789 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21014713,33 |
| 76 | пр-кт. Сююмбике, д. 17 | 51434,92 | 1937 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27968622,84 |
| 77 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 13300,90 | 562 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13695795,19 |
| 78 | пр-кт. Сююмбике, д. 43 | 28526,70 | 1221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19906961,60 |
| 79 | пр-кт. Сююмбике, д. 72 | 10437,10 | 523 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20061155,95 |
| 80 | пр-кт. Сююмбике, д. 73 | 21000,20 | 1123 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27371505,19 |
| 81 | пр-кт. Сююмбике, д. 89 | 27380,00 | 1281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5941813,08 |
| 82 | пр-кт. Сююмбике, д. 91 | 11910,00 | 655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4745368,02 |
| 83 | пр-кт. Сююмбике, д. 95 | 17455,30 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4847620,48 |
| 84 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 11 | 9466,10 | 351 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10693823,19 |
| 85 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 13 | 9246,70 | 384 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10320589,60 |
| 86 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 18/51 | 29271,80 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 47279660,22 |
| 87 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10808,30 | 425 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12846339,10 |
| 88 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 10974,90 | 420 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13612789,50 |
| 89 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2395,20 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5281743,87 |
| 90 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 37 | 5017,50 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5568129,48 |
| 91 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4878,70 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7659622,04 |
| 92 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 44 | 4946,30 | 189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2954350,95 |
| 93 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 7 | 9351,90 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8453249,99 |
| 94 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 9 | 9233,70 | 372 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10877619,80 |
| 95 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 8096,60 | 356 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7808375,65 |
| 96 | пр-кт. Чулман, д. 128 | 16788,90 | 1018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6268393,85 |
| 97 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 15612,50 | 475 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3203371,72 |
| 98 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 6286,30 | 177 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1708952,59 |
| 99 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 24152,10 | 923 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14819181,00 |
| 100 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 8453,80 | 364 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10967749,26 |
| 101 | пр-кт. Чулман, д. 55 | 7870,00 | 381 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2638330,00 |
| 102 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 3386,50 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7667141,44 |
| 103 | пр-кт. Яшьлек, д. 11 | 36531,40 | 1552 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24431548,96 |
| 104 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 8855,80 | 361 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6382684,14 |
| 105 | тракт. Сармановский, д. 40 | 4657,60 | 218 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1246885,86 |
| 106 | тракт. Сармановский, д. 56 | 10438,90 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13414675,91 |
| 107 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 17780,20 | 940 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13996287,78 |
| 108 | ул. 40 лет Победы, д. 53, корп. Б | 4490,43 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16697789,39 |
| 109 | ул. 40 лет Победы, д. 53А | 8489,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21358397,07 |
| 110 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13794,50 | 514 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33995709,28 |
| 111 | ул. 40 лет Победы, д. 63 | 38088,66 | 1465 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 35416938,61 |
| 112 | ул. Академика Королева, д. 21а | 2951,60 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6918588,67 |
| 113 | ул. Академика Королева, д. 22 | 4956,50 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1303234,45 |
| 114 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 7988,10 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9702882,13 |
| 115 | ул. Железнодорожников, д. 73 | 3232,00 | 108 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11548252,66 |
| 116 | ул. им Хади Такташа, д. 19 | 8784,50 | 365 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8746439,21 |
| 117 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9457,20 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9907911,00 |
| 118 | ул. им Хади Такташа, д. 22 | 16566,30 | 739 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18403046,59 |
| 119 | ул. им Хади Такташа, д. 23 | 11049,80 | 446 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22824646,28 |
| 120 | ул. им Хади Такташа, д. 25 | 5348,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10976087,04 |
| 121 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4180,50 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4591770,73 |
| 122 | ул. им Хади Такташа, д. 29 | 6361,10 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5867202,55 |
| 123 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 11843,00 | 375 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15957087,46 |
| 124 | ул. им Хади Такташа, д. 41/9 | 11371,40 | 499 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6408242,75 |
| 125 | ул. им Хади Такташа, д. 46 | 5106,60 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2536042,17 |
| 126 | ул. Магистральная, д. 18 | 7297,40 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15182814,37 |
| 127 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 16630,00 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11780249,20 |
| 128 | ул. Раскольникова, д. 49В | 7876,90 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9069750,00 |
| 129 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9005,50 | 276 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12700449,73 |
| 130 | ул. Тан, д. 209а | 10374,70 | 428 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11255130,30 |
| 131 | ул. Тан, д. 213 | 11996,90 | 382 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7438425,44 |
| 132 | ул. Татарстан, д. 21 | 9179,30 | 507 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3753000,00 |
| 133 | ул. Татарстан, д. 23/126 | 13632,10 | 661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2919000,00 |
| 134 | ул. Шамиля Усманова, д. 115 | 5997,40 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2775708,46 |
| 135 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4169990,00 |
| 136 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23821,00 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6608128,40 |
| 137 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 7741,80 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1613512,80 |
| 138 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 23773,30 | 886 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14778731,00 |
| 139 | ул. Шамиля Усманова, д. 24 | 3403,40 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1516570,20 |
| 140 | ул. Шамиля Усманова, д. 43 | 6125,10 | 252 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5562420,03 |
| 141 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12543,50 | 628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5185253,20 |
| 142 | ул. Шамиля Усманова, д. 60 | 40230,70 | 1574 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30925123,46 |
| 143 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17569,20 | 983 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19956910,47 |
| 144 | ул. Шамиля Усманова, д. 70 | 39845,40 | 1517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20629642,88 |
| 145 | ул. Шамиля Усманова, д. 76/39 | 22041,00 | 896 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6582599,74 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 7

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2022 год

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 394,50 | 6 690,10 | 6 405,80 | 386,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 2 577 778,88 | 604 870,39 | 511 904,67 | 1 461 003,82 | 0,00 | 307,08 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 8 704 240,71 | 2 031 963,88 | 1 719 660,62 | 4 952 616,21 | 0,00 | 715,83 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 1 794 965,28 | 468 614,76 | 396 590,88 | 929 759,64 | 0,00 | 242,58 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор | 1 811 365,52 | 427 433,46 | 361 738,96 | 1 022 193,10 | 0,00 | 254,53 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 5 | б-р. Бердаха, д. 4 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 35 205,10 | 27 755,00 | 26 162,46 | 1 232,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 18 777 729,62 | 2 693 319,96 | 2 279 369,39 | 13 805 040,27 | 0,00 | 533,38 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 6 | б-р. Бумажников, д. 1 | 1985 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 11 559,60 | 8 750,60 | 8 146,90 | 494,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 11 896 363,74 | 1 364 989,26 | 1 155 196,86 | 9 376 177,62 | 0,00 | 1 029,13 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 31 405,30 | 26 865,60 | 25 662,10 | 1 091,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 608 214,85 | 1 647 246,47 | 1 573 891,39 | 5 387 076,99 | 0,00 | 274,10 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 1987 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 316,60 | 10 553,80 | 9 764,80 | 542,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 7 027 376,09 | 1 445 330,36 | 1 223 189,91 | 4 358 855,82 | 0,00 | 527,72 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 1987 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 225,17 | 10 441,80 | 9 489,60 | 517,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 258 627,92 | 1 419 149,24 | 1 201 032,71 | 7 638 445,97 | 0,00 | 775,69 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 318,70 | 4 196,40 | 4 119,80 | 196,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 15 811 301,61 | 2 219 972,34 | 1 976 274,88 | 11 615 054,39 | 0,00 | 2 972,78 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 405 025,99 | 1 999 270,38 | 1 984 497,41 | 4 421 258,20 | 0,00 | 633,08 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 13 | 2010 | 2007 | Стены кирпичные | 12 | 4 | 19 285,60 | 19 285,60 | 12 985,80 | 210,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 757 983,66 | 1 913 024,09 | 1 619 001,32 | 4 225 958,25 | 0,00 | 402,27 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 5 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 3 | 3 | 2 578,20 | 2 516,80 | 1 522,70 | 10,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6 375 078,00 | 1 182 565,17 | 1 133 168,90 | 4 059 343,93 | 0,00 | 2 472,69 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 2007 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 8 243,70 | 6 432,70 | 6 024,30 | 171,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 025 445,40 | 1 303 207,12 | 1 248 771,59 | 4 473 466,69 | 0,00 | 852,22 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 2000 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 461,40 | 8 969,20 | 8 774,20 | 448,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 246 477,50 | 1 429 255,41 | 1 389 404,52 | 1 427 817,57 | 0,00 | 340,77 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2002 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 962,50 | 2 092,00 | 2 031,00 | 106,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 2 075 279,75 | 477 060,47 | 403 738,52 | 1 194 480,76 | 0,00 | 700,52 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 17 | б-р. Солнечный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 111,90 | 14 333,29 | 13 561,79 | 780,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 26 053 197,84 | 4 979 740,20 | 4 948 838,05 | 16 124 619,59 | 0,00 | 1 617,02 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 14 | 1973 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 104,10 | 5 289,60 | 4 710,60 | 328,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 4 608 826,00 | 641 741,11 | 543 108,53 | 3 423 976,36 | 0,00 | 648,76 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 868,80 | 3 669,70 | 3 581,51 | 195,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 717 622,80 | 1 701 619,29 | 1 552 774,96 | 3 463 228,55 | 0,00 | 1 379,73 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 23 | 1976 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 28 261,90 | 21 905,70 | 20 864,20 | 1 066,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 17 523 727,73 | 2 025 074,69 | 1 756 986,82 | 13 741 666,22 | 0,00 | 620,05 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 044,00 | 4 209,00 | 3 751,60 | 244,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 751 202,00 | 1 252 335,48 | 1 200 024,87 | 4 298 841,65 | 0,00 | 1 338,46 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 044,50 | 5 991,80 | 5 610,30 | 348,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 6 032 366,00 | 2 410 825,73 | 2 413 563,79 | 1 207 976,48 | 0,00 | 749,87 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 1975 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 35 774,01 | 27 060,21 | 25 386,20 | 1 604,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 57 814 229,98 | 9 381 580,86 | 9 737 865,43 | 38 694 783,69 | 0,00 | 1 616,10 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 27 | 1972 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 511,70 | 2 373,30 | 2 190,80 | 119,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 13 356 777,50 | 2 599 582,93 | 2 559 677,16 | 8 197 517,41 | 0,00 | 5 317,82 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 25 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 1995 | 1970 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 49 494,90 | 3 366,20 | 2 453,45 | 251,00 | Счет регионального оператора | Ремонт подъездов, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 7 365 149,11 | 1 366 221,53 | 1 309 153,86 | 4 689 773,72 | 0,00 | 148,81 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 595,62 | 7 040,92 | 6 630,68 | 460,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 18 123 974,44 | 4 183 418,04 | 3 900 084,28 | 10 040 472,12 | 0,00 | 2 108,51 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 1976 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 983,20 | 844,29 | 715,10 | 44,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 2 260 942,02 | 587 858,27 | 595 009,05 | 1 078 074,70 | 0,00 | 2 299,57 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 3 507,20 | 2 611,80 | 611,00 | 805,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 9 440 588,70 | 2 863 152,65 | 2 423 099,59 | 4 154 336,46 | 0,00 | 2 691,77 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 891,60 | 4 279,00 | 3 803,70 | 131,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 1 863 189,44 | 429 401,01 | 363 404,09 | 1 070 384,34 | 0,00 | 316,25 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 1973 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 648,10 | 7 069,00 | 6 824,90 | 385,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 9 471 668,34 | 2 729 500,67 | 2 996 798,31 | 3 745 369,36 | 0,00 | 1 095,23 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 1989 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 8 596,30 | 7 721,20 | 7 513,50 | 409,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 597 169,75 | 1 752 446,88 | 1 580 605,88 | 10 264 116,99 | 0,00 | 1 581,75 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 919,60 | 3 244,00 | 3 244,00 | 188,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 1 316 120,00 | 265 232,62 | 224 467,61 | 826 419,77 | 0,00 | 335,78 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 153,10 | 6 296,20 | 5 978,70 | 296,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 8 659 551,37 | 1 350 155,40 | 1 142 642,87 | 6 166 753,10 | 0,00 | 1 062,12 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 1981 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 458,40 | 6 389,90 | 5 996,50 | 297,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 17 454 029,23 | 1 656 682,33 | 1 542 716,43 | 14 254 630,47 | 0,00 | 2 340,18 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 1976 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 463,70 | 2 305,70 | 2 085,90 | 126,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 13 454 578,00 | 3 568 435,83 | 3 531 026,75 | 6 355 115,42 | 0,00 | 5 461,13 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 382 407,80 | 1 554 921,14 | 1 489 971,40 | 5 337 515,26 | 0,00 | 557,21 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 37 | пр-кт. Казанский, д. 7 | 1972 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 762,10 | 2 324,10 | 2 196,60 | 125,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 13 539 168,50 | 3 513 505,72 | 3 475 956,61 | 6 549 706,17 | 0,00 | 4 901,77 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 680,60 | 7 156,20 | 6 773,10 | 363,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 588 609,01 | 1 324 436,87 | 1 300 696,10 | 6 963 476,04 | 0,00 | 990,50 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 39 | пр-кт. Мира, д. 31 | 1976 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 11 217,50 | 8 657,50 | 8 478,70 | 434,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 20 201 689,05 | 4 139 919,45 | 3 863 271,23 | 12 198 498,37 | 0,00 | 1 800,91 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 47 | 1977 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 19 938,80 | 17 870,30 | 17 076,80 | 935,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 12 724 455,02 | 2 014 257,25 | 1 072 169,28 | 9 638 028,49 | 0,00 | 638,18 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 84 | 1974 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 634,13 | 13 528,33 | 12 811,25 | 831,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 45 628 299,50 | 10 934 457,41 | 11 052 072,18 | 23 641 769,91 | 0,00 | 2 448,64 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 92 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 35 785,18 | 27 273,58 | 23 990,20 | 1 655,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 72 212 174,22 | 13 395 224,69 | 12 835 700,26 | 45 981 249,27 | 0,00 | 2 017,94 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 103 | 1978 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 885,90 | 3 647,40 | 3 250,90 | 196,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 721 883,28 | 1 527 401,76 | 1 472 466,25 | 3 722 015,27 | 0,00 | 1 375,77 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. Б | 2006 | 2006 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 4 348,20 | 3 900,00 | 2 600,00 | 85,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 23,46 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор | 11 757 122,50 | 3 249 168,12 | 2 944 789,95 | 5 563 164,43 | 0,00 | 1 615,83 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 4 659,90 | 3 846,30 | 3 365,40 | 193,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 939 400,00 | 2 147 749,06 | 2 234 058,06 | 557 592,88 | 0,00 | 1 059,98 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 11 112,10 | 6 192,50 | 6 180,10 | 318,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 898 394,67 | 352 148,70 | 337 439,29 | 1 208 806,68 | 0,00 | 170,84 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1971 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 393,10 | 3 563,70 | 3 309,80 | 184,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 000 471,00 | 556 581,82 | 533 333,15 | 1 910 556,03 | 0,00 | 683,00 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 622,70 | 3 773,00 | 1 217,40 | 82,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 658 423,00 | 307 634,40 | 294 784,37 | 1 056 004,23 | 0,00 | 358,76 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1 253,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 34 517 723,18 | 7 384 769,62 | 6 825 085,61 | 20 307 867,95 | 0,00 | 1 072,72 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 147 | 1972 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 864,90 | 3 818,60 | 3 194,60 | 168,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 001 395,00 | 556 753,22 | 533 497,39 | 1 911 144,39 | 0,00 | 616,95 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 190,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 001 395,00 | 556 753,22 | 533 497,39 | 1 911 144,39 | 0,00 | 622,88 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 657,70 | 3 247,50 | 197,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 001 395,00 | 556 753,22 | 533 497,39 | 1 911 144,39 | 0,00 | 627,46 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 74 | 1992 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 13 | 43 695,50 | 30 908,60 | 29 593,10 | 1 498,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 14 513 890,00 | 2 988 027,29 | 2 708 600,52 | 8 817 262,19 | 0,00 | 332,16 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 28 375,70 | 21 228,20 | 20 517,50 | 989,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 13 386 988,25 | 3 400 220,28 | 3 237 260,32 | 6 749 507,65 | 0,00 | 471,78 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 81б | 2007 | 2007 | Стены кирпичные | 11 | 2 | 8 434,20 | 6 469,00 | 6 457,30 | 221,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 1 375 137,79 | 588 615,09 | 677 966,65 | 108 556,05 | 0,00 | 163,04 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 818,30 | 27 287,80 | 25 400,15 | 1 326,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 19 525 868,00 | 5 419 998,43 | 5 254 298,27 | 8 851 571,30 | 0,00 | 560,79 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 1990 | 2017 | Стены кирпичные | 9 | 17 | 53 403,70 | 39 351,10 | 29 941,80 | 1 492,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 68 666 702,24 | 14 240 784,65 | 14 002 079,62 | 40 423 837,97 | 0,00 | 1 285,80 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 936 733,29 | 173 762,29 | 166 504,16 | 596 466,84 | 0,00 | 36,19 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 1995 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 386,00 | 3 879,50 | 3 853,60 | 179,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 7 202 720,00 | 1 404 545,41 | 1 368 492,33 | 4 429 682,26 | 0,00 | 1 337,30 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 1997 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 22 554,40 | 16 170,40 | 14 787,80 | 558,00 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 18 151 353,00 | 3 968 128,27 | 3 928 071,88 | 10 255 152,85 | 0,00 | 804,78 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 1977 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 274,40 | 5 280,40 | 5 126,00 | 282,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 101 183,53 | 389 765,66 | 373 484,97 | 1 337 932,90 | 0,00 | 288,85 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 642,90 | 5 280,30 | 4 919,50 | 252,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 101 183,53 | 389 765,66 | 373 484,97 | 1 337 932,90 | 0,00 | 372,36 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 662,20 | 5 310,60 | 5 109,70 | 253,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 101 183,53 | 389 765,66 | 373 484,97 | 1 337 932,90 | 0,00 | 371,09 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 677,00 | 5 318,07 | 5 123,37 | 262,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 101 183,53 | 389 765,66 | 373 484,97 | 1 337 932,90 | 0,00 | 370,12 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 5 611,20 | 5 261,36 | 5 148,06 | 237,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 101 183,53 | 389 765,66 | 373 484,97 | 1 337 932,90 | 0,00 | 374,46 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 2006 | 2006 | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 10 | 1 | 4 603,80 | 4 603,80 | 3 233,80 | 121,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 2 628 655,02 | 481 629,01 | 407 604,91 | 1 739 421,10 | 0,00 | 570,98 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2001 | 2001 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 2 785,10 | 2 785,10 | 1 597,90 | 15,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 421 936,56 | 2 011 885,05 | 1 800 169,63 | 4 609 881,88 | 0,00 | 3 023,93 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 69 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 48 | 40 213,20 | 34 728,72 | 33 052,70 | 2 232,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 7 214 774,50 | 617 058,76 | 522 219,74 | 6 075 496,00 | 0,00 | 179,41 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 18 | 48 427,40 | 38 047,60 | 34 640,30 | 1 839,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 22 488 827,50 | 4 171 635,89 | 3 997 384,82 | 14 319 806,79 | 0,00 | 464,38 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 596,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 9 660 103,00 | 1 791 931,23 | 1 717 081,48 | 6 151 090,29 | 0,00 | 757,61 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 694,10 | 9 544,70 | 8 585,30 | 438,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6 820 764,26 | 1 265 239,15 | 1 212 389,55 | 4 343 135,56 | 0,00 | 498,08 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 73 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 1987 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 620,40 | 7 382,80 | 6 878,50 | 357,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 311 673,47 | 985 305,60 | 944 148,95 | 3 382 218,92 | 0,00 | 616,17 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 102 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 336,40 | 11 635,96 | 11 019,76 | 732,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 662 204,00 | 308 335,77 | 295 456,45 | 1 058 411,78 | 0,00 | 124,64 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 1998 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 150,10 | 3 892,90 | 3 705,90 | 127,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 11 647 370,39 | 2 214 569,18 | 2 233 838,19 | 7 198 963,02 | 0,00 | 2 261,58 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 1984 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 24 152,10 | 18 963,20 | 17 286,00 | 923,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 373 412,50 | 1 553 252,52 | 1 488 372,48 | 5 331 787,50 | 0,00 | 346,70 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 453,80 | 7 048,80 | 6 510,80 | 364,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 12 797 670,00 | 2 373 944,10 | 2 274 783,41 | 8 148 942,49 | 0,00 | 1 513,84 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 19 555,50 | 16 017,80 | 15 325,30 | 1 023,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 19 157 957,50 | 3 553 765,66 | 3 405 323,31 | 12 198 868,53 | 0,00 | 979,67 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 857,70 | 5 759,10 | 5 681,60 | 239,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 1 600 461,52 | 351 229,85 | 297 247,48 | 951 984,19 | 0,00 | 233,38 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 2007 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 7 906,54 | 7 906,54 | 5 372,10 | 120,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 3 481 179,90 | 813 139,89 | 688 164,13 | 1 979 875,88 | 0,00 | 440,29 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 81 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 1982 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 15 596,10 | 11 419,50 | 10 336,60 | 729,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор | 14 698 873,31 | 2 815 019,00 | 2 772 371,14 | 9 111 483,17 | 0,00 | 942,47 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 82 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 1979 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 18 273,90 | 14 288,60 | 13 813,50 | 694,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Технадзор | 34 694 413,14 | 7 068 049,95 | 6 664 236,76 | 20 962 126,43 | 0,00 | 1 898,58 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 83 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 1977 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 855,80 | 7 875,39 | 7 671,59 | 361,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 14 748 966,42 | 3 958 358,82 | 3 904 619,23 | 6 885 988,37 | 0,00 | 1 665,46 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 84 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 1 | 3 | 9 999,90 | 7 153,80 | 7 145,80 | 360,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 186 524,16 | 1 034 742,86 | 875 707,76 | 1 276 073,54 | 0,00 | 318,66 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 85 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 43 791,20 | 33 766,60 | 32 190,66 | 1 698,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 20 112 355,00 | 6 837 992,48 | 6 637 263,23 | 6 637 099,29 | 0,00 | 459,28 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 86 | ул. 40 лет Победы, д. 51 | 1987 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 331,40 | 5 558,50 | 5 558,50 | 295,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 27 729 796,50 | 5 543 825,94 | 4 928 966,07 | 17 257 004,49 | 0,00 | 3 782,33 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 87 | ул. Академика Королева, д. 22 | 1986 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 956,50 | 3 903,30 | 3 827,30 | 201,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 6 087 599,91 | 1 161 533,36 | 1 162 830,09 | 3 763 236,46 | 0,00 | 1 228,21 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1993 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 22 876,50 | 17 169,90 | 16 819,30 | 922,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 744 480,00 | 3 285 202,82 | 3 072 788,07 | 4 386 489,11 | 0,00 | 469,67 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 89 | ул. Аркылы, д. 19 | 2006 | 2006 | Стены из монолитного железобетона | 2 | 1 | 6 551,70 | 5 368,50 | 4 928,30 | 185,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 043 246,64 | 817 975,01 | 752 994,94 | 472 276,69 | 0,00 | 311,87 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 841,60 | 3 852,00 | 3 818,00 | 300,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт фасада | 12 568 494,00 | 890 191,69 | 753 373,43 | 10 924 928,88 | 0,00 | 2 151,55 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 91 | ул. Аркылы, д. 5 | 1995 | 1995 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 587,70 | 2 314,90 | 2 314,90 | 103,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 10 424 855,00 | 740 470,51 | 724 165,51 | 8 960 218,98 | 0,00 | 4 028,62 | 9 000,00 | 14.08.2021 |
| 92 | ул. Гвардейская, д. 4 | 1968 | 2010 | Стены кирпичные | 2 | 1 | 565,60 | 366,20 | 366,20 | 23,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, ПСД разработка | 4 076 035,00 | 1 830 473,88 | 1 773 878,86 | 471 682,26 | 0,00 | 7 206,57 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 93 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 2001 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 229,30 | 4 664,90 | 4 579,30 | 210,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 112 028,00 | 1 974 588,03 | 1 963 608,62 | 6 173 831,35 | 0,00 | 1 933,72 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 94 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 257,20 | 6 098,33 | 5 790,23 | 378,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 14 270 348,00 | 3 403 238,58 | 3 008 048,10 | 7 859 061,32 | 0,00 | 1 966,37 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 95 | ул. Железнодорожников, д. 63 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 716,20 | 5 150,19 | 4 933,89 | 297,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор | 8 278 338,25 | 2 040 682,57 | 2 266 496,07 | 3 971 159,61 | 0,00 | 1 448,22 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 96 | ул. Железнодорожников, д. 67 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 052,00 | 2 974,70 | 2 026,00 | 99,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 12 894 959,50 | 2 867 687,39 | 2 559 862,57 | 7 467 409,54 | 0,00 | 4 225,09 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 97 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 6 | 4 | 5 059,60 | 3 981,10 | 3 713,60 | 185,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор | 8 453 182,00 | 1 869 605,18 | 1 694 942,22 | 4 888 634,60 | 0,00 | 1 670,72 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 98 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 1 | 5 | 5 167,90 | 3 872,40 | 3 866,70 | 170,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 129 136,50 | 885 518,28 | 749 418,30 | 1 494 199,92 | 0,00 | 605,49 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 12 | 1974 | 2016 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 930,70 | 2 338,50 | 2 238,50 | 131,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, ПСД разработка, Технадзор | 10 183 281,00 | 3 088 927,39 | 1 810 076,27 | 5 284 277,34 | 0,00 | 3 474,69 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 100 | ул. им Комарова, д. 13 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 718,60 | 3 636,60 | 3 367,90 | 173,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 8 690 855,00 | 1 666 058,65 | 1 702 498,75 | 5 322 297,60 | 0,00 | 1 841,83 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 101 | ул. им Комарова, д. 4 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 290,30 | 5 177,20 | 4 929,40 | 305,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 478 817,00 | 900 905,79 | 762 440,82 | 1 815 470,39 | 0,00 | 553,04 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 102 | ул. им маршала Чуйкова, д. 4 | 1972 | 1972 | Стены кирпичные | 2 | 1 | 476,20 | 395,00 | 395,00 | 30,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 295 950,00 | 1 459 723,70 | 1 527 876,51 | 2 308 349,79 | 0,00 | 11 121,27 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 103 | ул. Нариманова, д. 40 | 1987 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 2 | 13 443,90 | 9 292,60 | 8 210,26 | 657,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор | 12 656 850,00 | 976 708,87 | 1 021 596,96 | 10 658 544,17 | 0,00 | 941,46 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 104 | ул. Нариманова, д. 46 | 1995 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 373,30 | 3 326,50 | 3 241,40 | 159,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор | 3 310 435,00 | 692 380,15 | 683 466,40 | 1 934 588,45 | 0,00 | 756,96 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 45 | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 397,30 | 7 375,70 | 6 585,50 | 258,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 12 171 180,39 | 2 830 593,75 | 2 800 736,82 | 6 539 849,82 | 0,00 | 1 295,18 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 6 | 16 630,00 | 14 614,60 | 13 407,50 | 579,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 16 585 145,50 | 3 076 513,80 | 3 948 006,47 | 9 560 625,23 | 0,00 | 997,30 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 107 | ул. Тан, д. 223 | 1995 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 6 228,40 | 4 676,30 | 4 568,50 | 196,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор | 2 703 228,50 | 1 352 271,89 | 1 066 189,24 | 284 767,37 | 0,00 | 434,02 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 108 | ул. Тан, д. 225 | 1995 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 954,20 | 2 304,40 | 2 304,40 | 105,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Замена лифтов, Ремонт фасада, Технадзор | 9 569 399,13 | 2 235 149,08 | 1 845 218,02 | 5 489 032,03 | 0,00 | 3 239,25 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 109 | ул. Тан, д. 225, корп. А | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 958,50 | 2 308,50 | 2 308,31 | 104,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Замена лифтов, Ремонт фасада | 9 586 270,13 | 2 421 183,16 | 2 040 221,65 | 5 124 865,32 | 0,00 | 3 240,25 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 110 | ул. Татарстан, д. 24 | 1982 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 27 | 24 343,10 | 18 465,40 | 17 726,30 | 1 196,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 605 267,66 | 854 268,63 | 818 585,45 | 2 932 413,58 | 0,00 | 189,18 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 111 | ул. Татарстан, д. 25/117 | 1979 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 21 116,10 | 10 377,20 | 10 022,00 | 643,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 3 055 360,00 | 566 763,63 | 543 089,66 | 1 945 506,71 | 0,00 | 144,69 | 9 000,00 | 20.08.2021 |
| 112 | ул. Татарстан, д. 28 | 1983 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 13 510,70 | 11 790,41 | 11 226,67 | 730,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 183 000,00 | 590 440,61 | 565 777,65 | 2 026 781,74 | 0,00 | 235,59 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 113 | ул. Татарстан, д. 29 | 1979 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 029,10 | 10 415,00 | 9 739,60 | 650,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 046 648,00 | 565 147,57 | 541 541,10 | 1 939 959,33 | 0,00 | 253,27 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 31 | 1979 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 948,70 | 5 178,22 | 5 010,02 | 351,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 2 088 556,00 | 1 106 127,40 | 884 173,15 | 98 255,45 | 0,00 | 351,09 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 115 | ул. Шамиля Усманова, д. 109 | 1980 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 316,70 | 11 589,90 | 11 222,70 | 711,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 212 619,00 | 1 966 931,18 | 1 926 542,04 | 1 319 145,78 | 0,00 | 391,43 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 109д | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 399,40 | 2 382,70 | 2 382,70 | 97,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 475 986,14 | 0,00 | 0,00 | 475 986,14 | 0,00 | 140,02 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 375,40 | 10 144,40 | 560,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 21 604 960,00 | 4 143 709,09 | 3 829 715,43 | 13 631 535,48 | 0,00 | 1 775,03 | 9 000,00 | 01.10.2021 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 741,50 | 16 857,78 | 16 102,78 | 918,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 17 309 006,74 | 2 520 525,52 | 2 687 774,13 | 12 100 707,09 | 0,00 | 876,78 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 129 | 1985 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 38 | 35 023,50 | 26 198,00 | 24 896,08 | 1 776,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 909 321,25 | 1 096 168,16 | 1 050 380,73 | 3 762 772,36 | 0,00 | 168,72 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 136/47 | 1982 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 33 029,10 | 28 777,97 | 27 409,44 | 1 825,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 246 635,00 | 973 241,08 | 932 588,38 | 3 340 805,54 | 0,00 | 158,85 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,30 | 18 668,80 | 18 178,70 | 886,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 8 435 512,50 | 1 564 771,96 | 1 499 410,75 | 5 371 329,79 | 0,00 | 354,83 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 28 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 731,00 | 3 271,80 | 2 921,70 | 208,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор | 2 445 426,00 | 688 482,53 | 728 774,60 | 1 028 168,87 | 0,00 | 655,43 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 155,50 | 6 282,80 | 5 774,60 | 281,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 13 892 031,23 | 1 984 647,00 | 2 039 253,99 | 9 868 130,24 | 0,00 | 1 941,45 | 9 000,00 | 15.09.2021 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 36 | 1985 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 728,80 | 3 253,90 | 3 000,70 | 175,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор | 7 149 220,00 | 1 217 271,90 | 1 157 723,74 | 4 774 224,36 | 0,00 | 1 917,30 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 1982 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 21 295,50 | 15 988,90 | 15 032,01 | 924,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 26 674 114,82 | 4 493 246,10 | 4 625 822,49 | 17 555 046,23 | 0,00 | 1 252,57 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 1980 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 415,20 | 12 091,60 | 4 447,70 | 540,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 192 320,65 | 1 126 089,23 | 953 014,63 | 4 113 216,79 | 0,00 | 429,57 | 9 000,00 | 30.09.2021 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 9 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 12 758,00 | 11 087,40 | 10 722,30 | 639,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 17 200 083,13 | 3 112 808,65 | 2 994 022,50 | 11 093 251,98 | 0,00 | 1 348,18 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 1982 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 29 965,20 | 25 417,30 | 24 063,57 | 1 145,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 15 472 594,50 | 2 683 577,40 | 2 271 114,73 | 10 517 902,37 | 0,00 | 516,35 | 9 000,00 | 15.08.2021 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 1979 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 093,30 | 11 816,80 | 8 740,60 | 579,00 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 314 992,09 | 1 538 829,16 | 1 497 346,07 | 6 278 816,86 | 0,00 | 660,95 | 9 000,00 | 01.10.2021 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 8

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2022 год

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления |  | Ремонт подъездов |  |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |  |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 2 316 870,00 | 0 | 0,00 | 1496380 | 1496380,00 | 820490 | 820490,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 8 232 457,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8232457,00 | 8232457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1600000,00 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1600000,00 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | б-р. Бердаха, д. 4 | 17 894 113,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17894113,20 | 17894113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | б-р. Бумажников, д. 1 | 11 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11500000,00 | 11500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 8 225 379,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8225379,60 | 8225379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 6 618 982,80 | 0 | 0,00 | 2172010,4 | 2172010,40 | 1076423,6 | 1076423,60 | 3370548,8 | 3370548,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 9 810 585,60 | 0 | 0,00 | 3331685,6 | 3331685,60 | 1936838 | 1936838,00 | 4542062 | 4542062,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 15 005 824,80 | 5121566 | 5121566,00 | 2253999,2 | 2253999,20 | 933627,2 | 933627,20 | 1580200,4 | 1580200,40 | 0,00 | 0,00 | 5121566 | 5121566,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1368326,00 | 1368326,00 | 0,00 | 0,00 | 3748106,00 | 3748106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 8 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8100000,00 | 8100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 13 | 7 370 208,06 | 0 | 0,00 | 4144105,86 | 4144105,86 | 3226102,2 | 3226102,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 5 | 6 000 000,00 | 700000 | 700000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 700000 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2400000,00 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 6 403 496,69 | 2309971,2 | 2309971,20 | 2044665,6 | 2044665,60 | 2048859,89 | 2048859,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2309971,2 | 2309971,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 3 983 000,00 | 0 | 0,00 | 2245000 | 2245000,00 | 1738000 | 1738000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 1 877 260,00 | 0 | 0,00 | 1484000 | 1484000,00 | 393260 | 393260,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | б-р. Солнечный, д. 1 | 24 906 451,20 | 0 | 0,00 | 3041370 | 3041370,00 | 1199466 | 1199466,00 | 5539398 | 5539398,00 | 5509476,00 | 5509476,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9616741,20 | 9616741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 14 | 4 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4400000,00 | 4400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 4 | 6 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 23 | 16 648 106,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16648106,40 | 16648106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 6 010 000,00 | 2800000 | 2800000,00 | 700000 | 700000,00 | 510000 | 510000,00 | 2000000 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000 | 2800000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 5 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5800000,00 | 5800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 56 834 845,20 | 14529531,2 | 14529531,20 | 19360298 | 19360298,00 | 4864152,8 | 4864152,80 | 18080863,2 | 18080863,20 | 0,00 | 0,00 | 14529531,2 | 14529531,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 27 | 12 757 400,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 997400 | 997400,00 | 0,00 | 0,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 925000,00 | 925000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 7 168 264,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3408872,40 | 3408872,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3759392,40 | 3759392,40 |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 17 183 650,80 | 3211265,6 | 3211265,60 | 3309075,2 | 3309075,20 | 1257088,4 | 1257088,40 | 2452528,4 | 2452528,40 | 0,00 | 0,00 | 3211265,6 | 3211265,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1953270,80 | 1953270,80 | 0,00 | 0,00 | 5000422,40 | 5000422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 2 067 873,60 | 935354,4 | 935354,40 | 328957,2 | 328957,20 | 167107,2 | 167107,20 | 636454,8 | 636454,80 | 0,00 | 0,00 | 935354,4 | 935354,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 8 998 184,40 | 7127064 | 7127064,00 | 1871120,4 | 1871120,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7127064 | 7127064,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 1 671 327,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1671327,84 | 1671327,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 8 971 962,80 | 0 | 0,00 | 3309075,2 | 3309075,20 | 1257088,4 | 1257088,40 | 2452528,4 | 2452528,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1953270,80 | 1953270,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 13 292 540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13292540,00 | 13292540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 1 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 8 250 733,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250733,20 | 8250733,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 16 314 018,00 | 0 | 0,00 | 1487911,2 | 1487911,20 | 851750,4 | 851750,40 | 2633908,8 | 2633908,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 300 000,00 | 8040447,60 | 8040447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 12 850 400,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 997400 | 997400,00 | 0,00 | 0,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 998000,00 | 998000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9520000,00 | 9520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 8 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8150000,00 | 8150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | пр-кт. Казанский, д. 7 | 12 927 400,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 997400 | 997400,00 | 0,00 | 0,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 975000,00 | 975000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9620000,00 | 9620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9 246 511,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9246511,61 | 9246511,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | пр-кт. Мира, д. 31 | 19 156 404,00 | 0 | 0,00 | 2310560,4 | 2310560,40 | 2347130,4 | 2347130,40 | 3888657,6 | 3888657,60 | 3121191,60 | 3121191,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7488864,00 | 7488864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 47 | 12 030 513,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12030513,60 | 12030513,60 | 0,00 | 0,00 | 5794500,00 | 5794500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 84 | 44 493 214,32 | 14888901,2 | 14888901,20 | 9800817,2 | 9800817,20 | 4811954 | 4811954,00 | 9137321,92 | 9137321,92 | 0,00 | 0,00 | 14888901,2 | 14888901,20 | 0,00 | 0,00 |  | 5854220,00 | 5854220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 92 | 70 602 434,76 | 26562000 | 26562000,00 | 19360298 | 19360298,00 | 6599273,56 | 6599273,56 | 18080863,2 | 18080863,20 | 0,00 | 0,00 | 26562000 | 26562000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 103 | 6 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. Б | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 132 | 11 211 966,40 | 3700698,8 | 3700698,80 | 1676345,6 | 1676345,60 | 1517822 | 1517822,00 | 2901120,8 | 2901120,80 | 0,00 | 0,00 | 3700698,8 | 3700698,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1415979,20 | 1415979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 320 000,00 | 0 | 0,00 | 620000 | 620000,00 | 450000 | 450000,00 | 1600000 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1650000,00 | 1650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1 700 834,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1700834,24 | 1700834,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 139 | 2 670 000,00 | 0 | 0,00 | 620000 | 620000,00 | 450000 | 450000,00 | 1600000 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1 340 000,00 | 0 | 0,00 | 310000 | 310000,00 | 230000 | 230000,00 | 800000 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 33 224 874,25 | 3581416,8 | 3581416,80 | 3078100 | 3078100,00 | 2965357,45 | 2965357,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3581416,8 | 3581416,80 | 0,00 | 0,00 |  | 5600000,00 | 5600000,00 | 12,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3378768,00 | 3378768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 147 | 2 670 000,00 | 0 | 0,00 | 620000 | 620000,00 | 450000 | 450000,00 | 1600000 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 149 | 2 670 000,00 | 0 | 0,00 | 620000 | 620000,00 | 450000 | 450000,00 | 1600000 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 151 | 2 670 000,00 | 0 | 0,00 | 620000 | 620000,00 | 450000 | 450000,00 | 1600000 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 74 | 14 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 78 | 12 660 660,00 | 0 | 0,00 | 4049200 | 4049200,00 | 3011460 | 3011460,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 81б | 1 189 153,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1189153,37 | 1189153,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 18 750 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18750000,00 | 18750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 67 538 945,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67538945,42 | 67538945,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 815 783,00 | 0 | 0,00 | 506064 | 506064,00 | 309719 | 309719,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 6 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3496452,00 | 3496452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 17 430 000,00 | 0 | 0,00 | 4650000 | 4650000,00 | 4380000 | 4380000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 1 845 050,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1845050,40 | 1845050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 1 845 050,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1845050,40 | 1845050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 1 845 050,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1845050,40 | 1845050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 1 845 050,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1845050,40 | 1845050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 1 845 050,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1845050,40 | 1845050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 2 408 271,62 | 0 | 0,00 | 1404550,32 | 1404550,32 | 1003721,3 | 1003721,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 8 098 015,92 | 1544550 | 1544550,00 | 0 | 0,00 | 1244972 | 1244972,00 | 1185028 | 1185028,00 | 1070755,92 | 1070755,92 | 1544550 | 1544550,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3052710,00 | 3052710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 6 853 000,00 | 0 | 0,00 | 6853000 | 6853000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 22 043 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22043000,00 | 22043000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 9 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9350000,00 | 9350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 6 509 828,40 | 6509828,4 | 6509828,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6509828,4 | 6509828,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 4 994 469,60 | 0 | 0,00 | 1457590,8 | 1457590,80 | 0 | 0,00 | 3536878,8 | 3536878,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 102 | 1 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500000 | 1500000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 11 150 431,00 | 2125962 | 2125962,00 | 0 | 0,00 | 1005144 | 1005144,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2125962 | 2125962,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8019325,00 | 8019325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 8 185 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8185000,00 | 8185000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 12 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 18 763 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18763000,00 | 18763000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1 400 000,00 | 0 | 0,00 | 1400000 | 1400000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 3 217 823,11 | 0 | 0,00 | 1863373,51 | 1863373,51 | 1354449,6 | 1354449,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 14 256 872,40 | 0 | 0,00 | 4835370 | 4835370,00 | 1898258,4 | 1898258,40 | 7523244 | 7523244,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 33 459 835,20 | 8417398,8 | 8417398,80 | 3190459,2 | 3190459,20 | 1708270,8 | 1708270,80 | 6052090,8 | 6052090,80 | 3382840,80 | 3382840,80 | 8417398,8 | 8417398,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10708774,80 | 10708774,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 14 132 737,20 | 4679630,4 | 4679630,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2105875,20 | 2105875,20 | 4679630,4 | 4679630,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7347231,60 | 7347231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | тракт. Сармановский, д. 12 | 3 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 19 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19350000,00 | 19350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | ул. 40 лет Победы, д. 51 | 26 825 480,00 | 6647980 | 6647980,00 | 2837500 | 2837500,00 | 2083750 | 2083750,00 | 4393750 | 4393750,00 | 0,00 | 0,00 | 6647980 | 6647980,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4253750,00 | 4253750,00 | 0,00 | 0,00 | 6608750,00 | 6608750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | ул. Академика Королева, д. 22 | 5 755 913,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5755913,00 | 5755913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 6 | 10 340 000,00 | 0 | 0,00 | 5669000 | 5669000,00 | 4671000 | 4671000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | ул. Аркылы, д. 19 | 1 737 715,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1737715,20 | 1737715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 12 100 000,00 | 2100000 | 2100000,00 | 1300000 | 1300000,00 | 850000 | 850000,00 | 1850000 | 1850000,00 | 0,00 | 0,00 | 2100000 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | ул. Аркылы, д. 5 | 10 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7350000,00 | 7350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | ул. Гвардейская, д. 4 | 3 910 000,00 | 800000 | 800000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350000 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 800000 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 680000,00 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080000,00 | 2080000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 9 570 000,00 | 0 | 0,00 | 1150000 | 1150000,00 | 500000 | 500000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7920000,00 | 7920000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 13 670 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100000 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3420000,00 | 3420000,00 | 0,00 | 0,00 | 8150000,00 | 8150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ул. Железнодорожников, д. 63 | 7 929 300,00 | 2534300 | 2534300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2115000 | 2115000,00 | 0,00 | 0,00 | 2534300 | 2534300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3280000,00 | 3280000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ул. Железнодорожников, д. 67 | 12 303 400,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 970400 | 970400,00 | 0,00 | 0,00 | 1335000 | 1335000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 998000,00 | 998000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000000,00 | 9000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 8 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2400000,00 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 5600000,00 | 5600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 3 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 12 | 9 850 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9850000,00 | 9850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ул. им Комарова, д. 13 | 8 280 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1580000,00 | 1580000,00 | 0,00 | 0,00 | 6700000,00 | 6700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | ул. им Комарова, д. 4 | 3 300 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3300000,00 | 3300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | ул. им маршала Чуйкова, д. 4 | 5 120 000,00 | 1600000 | 1600000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600000 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1320000,00 | 1320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200000,00 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | ул. Нариманова, д. 40 | 12 300 000,00 | 0 | 0,00 | 2300000 | 2300000,00 | 2250000 | 2250000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7750000,00 | 7750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | ул. Нариманова, д. 46 | 3 150 000,00 | 0 | 0,00 | 1700000 | 1700000,00 | 1450000 | 1450000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 45 | 11 074 015,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2819107,20 | 2819107,20 | 0,00 | 0,00 | 8254908,00 | 8254908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 16 141 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16141000,00 | 16141000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | ул. Тан, д. 223 | 2 505 000,00 | 0 | 0,00 | 1820000 | 1820000,00 | 685000 | 685000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | ул. Тан, д. 225 | 8 980 330,00 | 0 | 0,00 | 580000 | 580000,00 | 250000 | 250000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 800 000,00 | 5350330,00 | 5350330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | ул. Тан, д. 225, корп. А | 8 980 330,00 | 0 | 0,00 | 580000 | 580000,00 | 250000 | 250000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 800 000,00 | 5350330,00 | 5350330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | ул. Татарстан, д. 24 | 4 368 388,80 | 0 | 0,00 | 4368388,8 | 4368388,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | ул. Татарстан, д. 25/117 | 2 880 000,00 | 0 | 0,00 | 2880000 | 2880000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ул. Татарстан, д. 28 | 3 024 000,00 | 0 | 0,00 | 3024000 | 3024000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | ул. Татарстан, д. 29 | 2 880 000,00 | 0 | 0,00 | 2880000 | 2880000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 31 | 1 936 000,00 | 1936000 | 1936000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936000 | 1936000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | ул. Шамиля Усманова, д. 109 | 4 985 520,00 | 4985520 | 4985520,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4985520 | 4985520,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 109д | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 21 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21000000,00 | 21000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 16 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 129 | 5 638 500,00 | 0 | 0,00 | 5638500 | 5638500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 136/47 | 4 990 000,00 | 0 | 0,00 | 4990000 | 4990000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 8 185 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8185000,00 | 8185000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 28 | 2 300 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2300000,00 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 13 319 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1819800,00 | 1819800,00 | 0,00 | 0,00 | 11500000,00 | 11500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 36 | 6 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2300000,00 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 | 4500000,00 | 4500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 25 980 769,20 | 0 | 0,00 | 3268636,8 | 3268636,80 | 0 | 0,00 | 10584939,6 | 10584939,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12127192,80 | 12127192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 5 793 012,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5793012,00 | 5793012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 9 | 16 586 650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6800826,00 | 6800826,00 | 0,00 | 0,00 | 9785824,00 | 9785824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 14 693 751,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14693751,60 | 14693751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 8 643 142,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 300 000,00 | 5343142,80 | 5343142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева

# Приложение № 9

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2020, 2021, 2022 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД* – всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1662928,85 | 64392 |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 1 387 425 568,53 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8394,50 | 386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2577778,88 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8704240,71 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7399,50 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1794965,28 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7116,60 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1811365,52 |
| 5 | б-р. Бердаха, д. 4 | 35205,10 | 1232 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18777729,62 |
| 6 | б-р. Бумажников, д. 1 | 11559,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11896363,74 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31405,30 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8608214,85 |
| 8 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 14 | 13316,60 | 542 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7027376,09 |
| 9 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 24 | 13225,17 | 517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10258627,92 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 28 | 5318,70 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15811301,61 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13276,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8405025,99 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 13 | 19285,60 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7757983,66 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 5 | 2578,20 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6375078,00 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 8243,70 | 171 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7025445,40 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12461,40 | 448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4246477,50 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 23В | 2962,50 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2075279,75 |
| 17 | б-р. Солнечный, д. 1 | 16111,90 | 780 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26053197,84 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 14 | 7104,10 | 328 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4608826,00 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 4 | 4868,80 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6717622,80 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 23 | 28261,90 | 1066 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17523727,73 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 5044,00 | 244 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6751202,00 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 8044,50 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6032366,00 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35774,01 | 1604 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 57814229,98 |
| 24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 27 | 2511,70 | 119 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13356777,50 |
| 25 | пер. им Газинура Гафиатуллина, д. 2 | 49494,90 | 251 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7365149,11 |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 8595,62 | 460 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18123974,44 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 983,20 | 44 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2260942,02 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 3507,20 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9440588,70 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 5891,60 | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1863189,44 |
| 30 | пр-кт. Автозаводский, д. 9 | 8648,10 | 385 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9471668,34 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 17 | 8596,30 | 409 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13597169,75 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 3919,60 | 188 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1316120,00 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 8153,10 | 296 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8659551,37 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 42 | 7458,40 | 297 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17454029,23 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 2463,70 | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13454578,00 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15043,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8382407,80 |
| 37 | пр-кт. Казанский, д. 7 | 2762,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13539168,50 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9680,60 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9588609,01 |
| 39 | пр-кт. Мира, д. 31 | 11217,50 | 434 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20201689,05 |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 47 | 19938,80 | 935 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12724455,02 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18634,13 | 831 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45628299,50 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 92 | 35785,18 | 1655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 72212174,22 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 103 | 4885,90 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6721883,28 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 130, корп. Б | 4348,20 | 85 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 102000,00 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7276,20 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11757122,50 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4659,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4939400,00 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11112,10 | 318 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1898394,67 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 139 | 4393,10 | 184 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000471,00 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 143 | 4622,70 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1658423,00 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32177,80 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34517723,18 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 147 | 4864,90 | 168 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3001395,00 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4818,60 | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3001395,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4783,40 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3001395,00 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 74 | 43695,50 | 1498 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14513890,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28375,70 | 989 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13386988,25 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 81б | 8434,20 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1375137,79 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 45 | 34818,30 | 1326 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19525868,00 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 53403,70 | 1492 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 68666702,24 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25883,90 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 936733,29 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 78 | 5386,00 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7202720,00 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22554,40 | 558 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18151353,00 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 1 | 7274,40 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2101183,53 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 2 | 5642,90 | 252 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2101183,53 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 3 | 5662,20 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2101183,53 |
| 65 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 4 | 5677,00 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2101183,53 |
| 66 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 30 корпус 5 | 5611,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2101183,53 |
| 67 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 4603,80 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2628655,02 |
| 68 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2785,10 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8421936,56 |
| 69 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40213,20 | 2232 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7214774,50 |
| 70 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 48427,40 | 1839 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22488827,50 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12750,70 | 596 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9660103,00 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 38 | 13694,10 | 438 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6820764,26 |
| 73 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 46 | 8620,40 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5311673,47 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 102 | 13336,40 | 732 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1662204,00 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 5150,10 | 127 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11647370,39 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 40/45 | 24152,10 | 923 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8373412,50 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 8453,80 | 364 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12797670,00 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 19555,50 | 1023 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19157957,50 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 6857,70 | 239 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1600461,52 |
| 80 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 7906,54 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3481179,90 |
| 81 | пр-кт. Чулман, д. 92/43 | 15596,10 | 729 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14698873,31 |
| 82 | пр-кт. Яшьлек, д. 31 | 18273,90 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34694413,14 |
| 83 | пр-кт. Яшьлек, д. 33 | 8855,80 | 361 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14748966,42 |
| 84 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9999,90 | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3186524,16 |
| 85 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 43791,20 | 1698 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20112355,00 |
| 86 | ул. 40 лет Победы, д. 51 | 7331,40 | 295 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27729796,50 |
| 87 | ул. Академика Королева, д. 22 | 4956,50 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6087599,91 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 6 | 22876,50 | 922 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10744480,00 |
| 89 | ул. Аркылы, д. 19 | 6551,70 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2043246,64 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5841,60 | 300 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12568494,00 |
| 91 | ул. Аркылы, д. 5 | 2587,70 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10424855,00 |
| 92 | ул. Гвардейская, д. 4 | 565,60 | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4076035,00 |
| 93 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 5229,30 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10112028,00 |
| 94 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 7257,20 | 378 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14270348,00 |
| 95 | ул. Железнодорожников, д. 63 | 5716,20 | 297 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8278338,25 |
| 96 | ул. Железнодорожников, д. 67 | 3052,00 | 99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12894959,50 |
| 97 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 5059,60 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8453182,00 |
| 98 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 5167,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3129136,50 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 12 | 2930,70 | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10183281,00 |
| 100 | ул. им Комарова, д. 13 | 4718,60 | 173 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8690855,00 |
| 101 | ул. им Комарова, д. 4 | 6290,30 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3478817,00 |
| 102 | ул. им маршала Чуйкова, д. 4 | 476,20 | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5295950,00 |
| 103 | ул. Нариманова, д. 40 | 13443,90 | 657 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12656850,00 |
| 104 | ул. Нариманова, д. 46 | 4373,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3310435,00 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 45 | 9397,30 | 258 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12171180,39 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 49Б | 16630,00 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16585145,50 |
| 107 | ул. Тан, д. 223 | 6228,40 | 196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2703228,50 |
| 108 | ул. Тан, д. 225 | 2954,20 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9569399,13 |
| 109 | ул. Тан, д. 225, корп. А | 2958,50 | 104 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9586270,13 |
| 110 | ул. Татарстан, д. 24 | 24343,10 | 1196 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4605267,66 |
| 111 | ул. Татарстан, д. 25/117 | 21116,10 | 643 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3055360,00 |
| 112 | ул. Татарстан, д. 28 | 13510,70 | 730 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3183000,00 |
| 113 | ул. Татарстан, д. 29 | 12029,10 | 650 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3046648,00 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 31 | 5948,70 | 351 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2088556,00 |
| 115 | ул. Шамиля Усманова, д. 109 | 13316,70 | 711 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5212619,00 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 109д | 3399,40 | 97 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 475986,14 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21604960,00 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19741,50 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17309006,74 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 129 | 35023,50 | 1776 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5909321,25 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 136/47 | 33029,10 | 1825 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5246635,00 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 23/36 | 23773,30 | 886 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8435512,50 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 28 | 3731,00 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2445426,00 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 7155,50 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13892031,23 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 36 | 3728,80 | 175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7149220,00 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 62/3 | 21295,50 | 924 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26674114,82 |
| 126 | ул. Шамиля Усманова, д. 80 | 14415,20 | 540 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6192320,65 |
| 127 | ул. Шамиля Усманова, д. 9 | 12758,00 | 639 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17200083,13 |
| 128 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 29965,20 | 1145 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15472594,50 |
| 129 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14093,30 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9314992,09 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                      Н.И. Галиева