| # ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ # РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ## БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ## КАРАР |
| --- | --- |

_________                     пгт. Рыбная Слобода                        № _____пи

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 27.11.2019 №310 пи «Об утверждении Краткосрочного плана, реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2020 - 2022 годах»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2020 - 2022 годах изложить в новой редакции.

2.	Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию Ризаева Д.Н.

Руководитель                                                                                        Р.Л. Исланов

Утвержден

постановлением

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района

Республики Татарстан

от             №       пи

Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2020- 2022годах.

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан,  утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района в 2020-2022 годах (далее - Краткосрочный план, Муниципальная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее - Закон Республики Татарстан) в целях реализации Муниципальной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Рыбно-Слободском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана  – 2020-2022 годы.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 468 гражданам в 9 многоквартирных домах общей площадью 10,765 тыс. кв. метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в приложении № 1 к Краткосрочному плану.

III. Перечень городских и сельских поселений, участвующих в выполнении Краткосрочного плана

Перечень городских и сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких поселений:

а)	выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б)	утверждены и согласованы с органами государственного жилищного надзора муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Муниципальной программы на территории сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района.

В реализации Краткосрочного плана участвует Масловское   сельское поселения и Рыбно-Слободское городское поселение.

IV. Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2020году.

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы водоотведения | метров | 140 |
| Ремонт крыши | кв. метров | 405 |
| Утепление и ремонт фасада | кв. метров | 2869 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2021году.

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | кв. метров | 1691 |
| Установка узлов регулирования | шт. | 1 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2022году.

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы водоснабжения | метров | 70 |
| Ремонт подвала | кв. метров | 95 |
| Утепление и ремонт фасада | кв. метров | 2768 |
| Ремонт подъездов | кв. метров | 176,4 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении № 2 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2020-2022 годах» к Краткосрочному плану.

V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов и собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит

- 2020 год: 6 393 757,93 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 393 038,00 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,0 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме -3 625 854,08рублей;

- 2021 год: 7 245 614,03 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 393 038,00 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 3 705 904,74 рублей;

- 2022 год: 6 777 156,95 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан 1 392 881,00 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 3 980 275,95 рублей;

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2020 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт системы водоотведения | 49 798,15 |
| Ремонт крыш | 1 316 692,68 |
| Утепление и ремонт фасада | 4 816 567,1 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 120 400,00 |
| Осуществление строительного контроля | 90 300,00 |
| Итого | 6 393 757,93 |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2021 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | 5 975 000,00 |
| Установка узла регулирования | 968 114,03 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 224 000,00 |
| Осуществление строительного контроля | 78 500,00 |
| Итого | 7 245 614,03 |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2022 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | 2 900 000,00 |
| Ремонт крыш | 2 525 906,95 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 202 000,00 |
| Осуществление строительного контроля | 99 250,00 |
| Ремонт подъездов | 1 050 000,00 |
| Итого | 6 777 156,95 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану.

VI. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района, ТСЖ, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного плана).

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района:

формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы;

представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывают акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, управляющие организации:

производят ежемесячно начисление платежей собственникам по взносам на капитальный ремонт, осуществляют сбор средств от собственников помещений, уплачиваемых в виде взносов на капитальный ремонт, перечисляют на счет Регионального оператора взносы собственников на капитальный ремонт в случае формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора, выгружают информацию о начислениях и оплате по каждому собственнику в Интегрированную информационно-аналитическую систему формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда, доступную по web-адресу: https://bars-monjf.tatarj-u/monjf/;

принимают меры по недопущению образования задолженности собственников помещений по взносам на капитальный ремонт;

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ;

заключают с региональным оператором договоры (соглашения) на формирование платежных документов и обеспечение ежемесячного начисления и поступления платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет регионального оператора;

обеспечивают подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

выступают организатором отбора в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных ломов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных ломов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию но капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Организация, осуществляющая функции технического заказчика:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приеме объекта в эксплуатацию, согласовывают акт приема объекта в эксплуатацию;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

в течение 10 дней с датах подписания акта приемки оказанных услуг (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают яйцу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом., копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством,

Районные средства массовой информации - газета «Авыл офыклары» («Сельские горизонты») осуществляют регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

VIII. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются Региональным оператором, органами местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального образования Республики Татарстан, муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным Министерством.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2020- 2022 годах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, , на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2020 - 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Количество многоквартирных домов, единиц |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по 2020-2022 гг: |  | 15306,4 | 707 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 416 528,91 | 20 416 528,91 |
| Всего по 2020 году: |  | 1 883,0 | 95 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 393 757,93 | 6 393 757,93 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 1 883,0 | 95 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 393 757,93 | 6 393 757,93 |
| Всего по 2021 году: |  | 7005,7 | 313 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7 245 614,03 | 7 245 614,03 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 7005,7 | 313 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7 245 614,03 | 7 245 614,03 |
| Всего по 2022 году: |  | 6417,7 | 299 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 777 156,95 | 6 777 156,95 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 6417,7 | 299 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 777 156,95 | 6 777 156,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, , на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2029 - 2022 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, , на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2020 - 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта - всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость строительно-монтажных работ | Замена лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Установка узлов управления и регулярного потребления тепловой энергии |  | проведение энергетического обследования многоквартирного дома |  | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов |  | разработка проектной документации и экспертиза на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2020 году | разработка проектной документации и эеспертизана многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2021 году | проектной документации и эеспертизана многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2022 году | разработка проектной документациина многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году | осуществление строительного контроля |
|  |  |  | рублей | рублей | рублей | единиц | рублей | единиц | руб. | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | пгт. Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, д.7 | 2368574,3 | 2295074,3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 |
|  | 2. | пгт. Рыбная Слобода, ул Победы,д.16 | 1142059,8 | 1109859,8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
|  | 3. | пгт. Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.85 | 2883123,83 | 2778123,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Итого по району |  |  | 6 393 757,93 | 6 183 057,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 300,00 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | пгт.Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, д.2 | 1 052 614,03 | 0,00 | 0 | 1 | 968114,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  | 2. | пгт.Рыбная Слобода, ул.Восточная, д.31 | 1 777 500,00 | 1 725 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
|  | 3. | с.Масловка, ул.Нагорная, д.1 | 2 216 500,00 | 2 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 |
|  | 4. | с.Масловка, ул.Центральная, д.6 | 2 199 000,00 | 2 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| Итого по району |  |  | 7 245 614,03 | 5 975 000,0 | 0 | 1,00 | 968114,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.27 | 1 097 750,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 15 750,00 |
|  | 2 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.37 | 3 031 500,0 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 43 500,00 |
|  | 3 | с.Масловка, ул.Центральная, д.9 | 2 647 906,95 | 2 525 906,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Итого по району |  |  | 6 777 156,95 | 6 475 906,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 99 250,00 |
| Всего по 2020 - 2022 гг. |  |  | 20 416 528,91 | 18 633 964,88 | 0,00 | 1,00 | 968114,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 120 400,00 | 224 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 255 850,00 |
| * - в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 - 2019 годах, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2020 - 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2020 - 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД - всего, кв.метров | Площадь помещений МКД, кв.метров |  |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения программы, человек | Способ формирования фонда МКД специальный счет/счет регионального оператора | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | итого |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ**, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября,д.7 | 1983 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 1044,7 | 936,1 | 538,40 |  | 52 | счет регионального оператора | ремонт фасада, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД | 2 368 574,30 |  | 51 486,23 | 51 486,24 | 2 265 601,83 |  | 2 267,23 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 2 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Победы, д. 16 | 1976 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 308,2 | 254,7 | 245,80 |  | 16 | счет регионального оператора | ремонт водоотведение ремонт фасада осуществление стройконтроля, изготовление ПСД | 1 142 059,80 |  | 262 519,01 | 273 480,99 | 606 059,80 |  | 3 705,58 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.85 | 1972 | 2009 | кирпичные | 2 | 8 | 530,1 | 465,0 | 260,30 |  | 27 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт крыши, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД | 2 883 123,83 |  | 1 079 032,76 | 1 079 032,77 | 725 058,30 |  | 5 438,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 1883,0 | 1655,8 | 1044,50 |  | 95 |  |  | 6 393 757,93 |  | 1 393 038,00 | 1 404 000,00 | 3 596 719,93 |  | 3 395,52 | 14 000,00 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт.Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, д.2 | 1975 | 2008 | сборно-щитовые панели | 5 | 4 | 4 712,30 | 3 495,90 | 3 424,10 |  | 201 | счет регионального оператора | установка узлов регулирования, осуществление строительного контроля, ПСД | 1 052 614,03 | 114 652,00 |  | 114 719,00 |  | 823 243,03 | 223,38 | 14 000,00 | 31.12. 2021 |
| 2. | пгт.Рыбная Слобода, ул.Восточная, д.31 | 1966 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 455,50 | 370,20 | 261,10 |  | 18 | счет регионального оператора | ПСД, ремонт фасада, осуществление строительного контроля | 1 777 500,00 | 366 918,00 |  | 370 642,00 |  | 1 039 940,00 | 3 902,31 | 14 000,00 | 31.12. 2021 |
| 3. | с.Масловка, ул.Нагорная, д.1 | 1967 | 2008 | мелкие блоки, искусственные и естественные камни | 2 | 2 | 684,00 | 636,50 | 343,40 |  | 35 | счет регионального оператора | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 2 216 500,00 | 457 538,00 |  | 461 139,00 |  | 1 297 823,00 | 3 240,50 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 4. | с.Масловка, ул.Центральная, д.6 | 1985 | 2006 | кирпичные | 2 | 2 | 1 153,90 | 658,50 | 313,70 |  | 59 | счет регионального оператора | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 2 199 000,00 | 453 930,00 |  | 457 500,00 |  | 1 287 570,00 | 1 905,71 | 14 000,00 | 31.12. 2021 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 7 005,70 | 5 161,10 | 4 342,30 |  | 313 |  |  | 7 245 614,03 | 1 393 038,00 |  | 1 404 000,00 |  | 4 448 576,03 | 1 034,25 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  | 2022год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.27 | 1985 | 2009 | сборно-щитовые панели | 4 | 3 | 2 236,80 | 1 704,80 |  | 763,70 | 106 | счет регионального оператора | ремонт подъездов, осуществление строительного контроля, ПСД | 1 097 750,00 |  | 253 016,67 | 255 036,43 | 589 696,90 |  | 490,77 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 2 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.37 | 2003 | 2015 | кирпичные | 3 | 3 | 2 666,90 | 2 397,40 |  | 820,50 | 120 | счет регионального оператора | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 3031500,00 |  | 600 157,61 | 604 948,51 | 1 826 393,88 |  | 1 136,71 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 3 | с.Масловка, ул.Центральная, д.9 | 2008 | 1975 | кирпичные | 3 | 3 | 1514,00 | 1366,7 |  | 741,3 | 73 | счет регионального оператора | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 2647906,95 |  | 539706,72 | 544 015,06 | 1 564 185,17 |  | 1748,95 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 6 454,90 | 5 041,20 |  | 2 294,40 | 279 |  |  | 6 777 156,95 |  | 1 392 881,00 | 1 404 000,00 | 3 980 275,95 |  | 1049,92 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| Всего по 2020 - 2022гг. |  |  |  |  |  |  | 15343,6 | 11858,1 |  | 7681,2 | 687 |  |  | 20 416 528,91 |  | 4178957,00 | 4 212000,00 | 12025571,91 |  |  |  |  |