Об утверждении

Краткосрочного плана реализации

на территории г.Казани Региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146,

в 2023 – 2025 годах

Во исполнение пункта 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» постановляю:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации на территории г.Казани Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2023 – 2025 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани (В.А.Лысачкин) обеспечить реализацию Краткосрочного плана реализации на территории г.Казани Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2023 – 2025 годах.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.А.Гиниятуллина.

Руководитель							                Р.Г.Гафаров

# Утвержден

постановлением

Исполнительного комитета г.Казани

от ______________ №______

Краткосрочный план реализации

на территории г.Казани Региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146,

в 2023 – 2025 годах

## I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации на территории г.Казани Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан            от 31.12.2013 №1146, в 2023 – 2025 годах (далее – Краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан».

Контроль за реализацией Краткосрочного плана осуществляют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство), Исполнительный комитет г.Казани.

## II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

- сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда                в г.Казани;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД) г.Казани.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений          в МКД к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и соблюдение комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2023 – 2025 годы.

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана представлены в таблице 1.

### Таблица 1

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

| Показатели выполнения Краткосрочного плана | Единица измере-ния | План на 2023 год | План на 2024 год | План на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт (количество МКД) | Единица | 194 | 158 | 175 |
| 2. Объем финансирования прове-дения капитального ремонта, в том числе | Млн. руб. | 2 191,884 | 2 169,111 | 2 261,889 |
| за счет средств бюджета Республики Татарстан | Млн. руб. | 352,329 | 362,198 | 346,908 |
| за счет средств бюджета муници-пального образования г.Казани | Млн. руб. | 290,887 | 290,887 | 290,887 |
| за счет средств товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК) либо собственников помещений в МКД | Млн. руб. | 1 548,667 | 1 516,025 | 1 624,094 |

## III. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД

В Краткосрочном плане под работами по капитальному ремонту МКД понимаются виды работ, которые определены Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан».

Объемы проведения капитального ремонта представлены в таблице 2.

### Таблица 2

Объемы проведения капитального ремонта МКД в 2020 – 2022 годах

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Единица измерения | Объем работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | Тыс. кв.м | 60,129 | 49,178 | 50,746 |
| Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе | Тыс. м | 255,651 | 280,174 | 260,582 |
| электроснабжения | Тыс. м | 79,342 | 110,508 | 108,358 |
| теплоснабжения | Тыс. м | 111,072 | 86,756 | 86,729 |
| горячего водоснабжения | Тыс. м | 16,792 | 21,789 | 16,758 |
| холодного водоснабжения | Тыс. м | 23,190 | 29,901 | 22,257 |
| водоотведения | Тыс. м | 25,035 | 31,220 | 26,480 |
| газоснабжения | Тыс. м | 0,220 | - | - |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | Шт. | - | - | - |
| Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | Шт. | - | - | - |
| Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Шт. | 171 | 160 | 290 |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Единица измерения | Объем работ |  |  |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ремонт лифтовых шахт | Шт. | - | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Тыс. кв.м | 10,946 | 15,002 | 4,646 |
| Утепление и ремонт фасада | Тыс. кв.м | 109,056 | 123,254 | 136,673 |
| Ремонт фундамента МКД | Тыс. кв.м | 0,1 | 0,891 | - |
| Проведение энергетического обследования МКД | Шт. | - | - | - |
| Ремонт подъездов в МКД | Тыс. кв.м | - | - | - |
| Ремонт системы противопожарной защиты МКД | Тыс. кв.м | 39,7 | - | - |
| Проведение работ по технической инвентаризации МКД и изготовление технических паспортов | Комплект | - | - | - |
| Разработка проектной документации на МКД, проведение капитального ремонта которых запланировано в год проведения капитального ремонта, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | Комплект | 192 | 158 | 175 |
| Разработка и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации программы капитального ремонта на последующие годы | Комплект | - | - | - |

## IV. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана

Финансирование Краткосрочного плана производится за счет средств бюджета Республики Татарстан, бюджета муниципального образования г.Казани, средств ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в МКД согласно таблице 3.

### Таблица 3

| Источник финансирования | Объем средств, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе | 2 191 884 036,62 | 2 169 111 222,35 | 2 261 889 217,33 |
| средства бюджета Республики Татарстан | 352 329 872,91 | 362 198 527,19 | 346 908 080,92 |
| средства бюджета муниципального образования г.Казани | 290 887 000,00 | 290 887 000,00 | 290 887 000,00 |
| средства ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД | 1 548 667 163,71 | 1 516 025 695,16 | 1 624 094 136,41 |

Объем потребности в финансовых средствах на проведение капитального ремонта МКД в 2023 – 2025 годах представлен в таблице 4.

### Таблица 4

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 582,758 | 494,398 | 419,869 |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе | 541,647 | 633,375 | 558,517 |
| электроснабжения | 96,787 | 122,159 | 99,099 |
| теплоснабжения | 287,244 | 276,842 | 289,770 |
| горячего водоснабжения | 28,773 | 42,419 | 29,366 |
| холодного водоснабжения | 38,340 | 53,911 | 43,522 |
| водоотведения | 90,203 | 138,044 | 96,760 |
| газоснабжения | 0,300 | - | - |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | - | - | - |
| Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | - | - | - |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 614,500 | 603,005 | 866,177 |
| Ремонт лифтовых шахт | - | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 10,472 | 7,446 | 2,649 |
| Утепление и ремонт фасада | 299,304 | 313,332 | 301,187 |
| Ремонт фундамента МКД | 12,269 | 0,3 | - |
| Проведение энергетического обследования МКД | - | - | - |
| Ремонт подъездов в МКД | - | - | - |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ремонт системы противопожарной защиты МКД | 270,175 | - | - |
| Разработка проектной документации на МКД, проведение капитального ремонта которых запланировано в год проведения капитального ремонта, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 77,771 | 79,448 | 79,101 |
| Разработка и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации программы капитального ремонта на последующие годы | - | - | - |
| Осуществление строительного контроля | 33,908 | 35,101 | 34,384 |
| Изготовление технических паспортов | - | - | - |
| Установка в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и при наличии повысительных насосных установок, в том числе разработка проектно-сметной документации | - | - | - |
| ИТОГО | 2 501,195 | 2 166,405 | 2 261,884 |

Реестр МКД по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации на территории г.Казани Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2023-2025 годах, приведен в приложении №1 к Краткосрочному плану. Перечень МКД, включенных в Краткосрочный план реализации на территории г.Казани Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2023-2025 годах, приведен в приложениях №2,3 к Краткосрочному плану.

## V. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация Краткосрочного плана осуществляется Министерством, некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», Исполнительным комитетом г.Казани, структурными и территориальными подразделениями Исполнительного комитета г.Казани (администрации районов), ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями (далее – УО), собственниками помещений, подрядными организациями.

Органы местного самоуправления муниципального образования г.Казани:

- формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146;

- после утверждения лимита предоставления финансовой поддержки информируют администрации Исполнительно комитета г.Казани сумме лимита выделенных денежных средств на очередной финансовый год для проведения капитального ремонта;

- представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

- согласовывают акты выполненных работ по форме КС-2;

- перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в размере, установленном Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством, в том числе на превышение предельной стоимости капитального ремонта по домам, не признанным аварийными, но имеющими высокую степень износа;

- согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт МКД, а также в случае ее превышения;

- в целях реализации Краткосрочного плана создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством;

- представляют в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов.

Структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани (администрации районов):

- на основании доведенных лимитов финансирования совместно с УО формируют и направляют в уполномоченный орган местного самоуправления краткосрочные планы реализации на территории соответствующего района Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на электронном и бумажном носителях;

- обязаны по запросу уполномоченного органа представлять имеющуюся документацию по включению МКД в Краткосрочный план;

- согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт МКД, а также в случае ее превышения;

- в целях реализации Краткосрочного плана создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством;

- представляют в уполномоченный орган местного самоуправления документы и сведения, необходимые для формирования отчетов.

ТСЖ, ЖСК, УО:

- согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

- обеспечивают подготовку проектной документации;

- осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

- участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта МКД, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию объектов, в которых завершен капитальный ремонт;

- в целях реализации Краткосрочного плана создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных по соответствующим управляющей компании МКД в порядке, устанавливаемом Министерством.

В случае если до наступления установленного региональной программой капитального ремонта срока проведения капитального ремонта общего имущества в МКД были оказаны отдельные услуги и (или) были выполнены отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества в данном МКД, предусмотренные региональной программой капитального ремонта, исключение или перенос на более поздний срок данного вида работ в МКД возможны при принятии соответствующего решения в рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2017 №739 «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме».

Собственники помещений:

- согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

- участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта МКД, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию объектов, в которых завершен капитальный ремонт.

Подрядные организации:

- обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в сроки, установленные договором подряда;

- формируют акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3;

- выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

## __________________