О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета

от 25.10.2022 № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,

на 2023, 2024, 2025 годы»

В соответствии  с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 раздела 6 Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2016 № 74 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 114/пр, статьёи 10.1. Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Порядком утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155, пунктом 5.24. Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от  25.10.2022 № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах "Челнинские известия", "Шахри Чаллы" и размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети "Интернет".

3. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет" - www.dom.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                   Ф.Ш. Салахов

Приложение

к постановлению
Исполнительного комитета

от ________№__________

Приложение

к постановлению
Исполнительного комитета

от 25.10.2022 № 5799

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы (далее – Краткосрочный муниципальный план)

- Основные цели и задачи Краткосрочного муниципального плана

Основными целями Краткосрочного муниципального плана являются:

1) обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города;

2) повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов;

3) повышение уровня удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами Краткосрочного муниципального плана являются:

1) информирование населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта;

2) анализ технического состояния жилищного фонда;

3) внедрение энергоэффективных технологий;

4) повышение эстетической привлекательности жилищного фонда;

5) обеспечения безопасных условий проживания;

6) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 191683 граждан в 495 многоквартирных домах общей площадью 5 078 637,59 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м. | 69 291,00 | 38464,00 | 90000,20 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м. | 68 103,00 | 42802,00 | 43943,00 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м. | 25 895,00 | 16 099,70 | 35594,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м. | 31 884,50 | 27380,00 | 34127,50 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пог.м. | 10 505,50 | 37 045,00 | 135657,80 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м. | 1 534,00 | 541,00 | 8977,20 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м. | 68 346,70 | 43 627,10 | 198934,20 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 26,00 | 91 | 11 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м. | 227 955,95 | 94437,70 | 150 223,66 |
| 10 | Усиление фундаментов | кв.м. | 0 | 3565,00 | 0 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-9 к нему.

- Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 3 947 370 409,19 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 781 750 007,04 рублей;

- бюджета города – 802 041 000,00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 2 363 579 402,15 рублей.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 255 495 802,54 | 250 422 602,25 | 275 831 602,25 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 852 156 630,6 | 829 477 376,81 | 681 945 394,74 |
| Всего | 1 374 999 433,14 | 1 347 246 979,06 | 1 225 123 996,99 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 41 509 034,09 | 35 611 985,31 | 29 561 231,97 |
| 2 | Технический надзор | 16 566 264,19 | 18 011 554,46 | 19 371 313,59 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 131 880 567,16 | 75 315 040,01 | 80 649 581,52 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 123 495 916,69 | 69 028 566,85 | 79 043 636,76 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 54 095 666,42 | 51 443 639,62 | 78 112 983,00 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 114 304 177,81 | 76 270 487,44 | 53 304 000,00 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 11 795 638,99 | 103 259 197,71 | 160 705 892,80 |
| 9 | Ремонт подвала | 852 205,00 | 13 325 384,62 | 8 328 261,20 |
| 10 | Ремонт крыш | 267 102 577,81 | 324 902 931,98 | 469 718 623,17 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 79 250 000,00 | 337 500 000,00 | 26 800 000,00 |
| 12 | Ремонт фасада | 534 147 384,98 | 171 121 990,08 | 219 528 472,98 |
| 13 | Усиление фундаментов | 0 | 71 456 200,98 | 0 |
|  | Итого | 1 374 999 433,14 | 1 347 246 979,06 | 1 225 123 996,99 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-9 к Краткосрочному муниципальному плану.

- Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2023-2025 годы составляет 9000 рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным муниципальным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

- Механизм реализации

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана осуществляется МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны», ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного муниципального плана).

Исполнительный комитет:

1) формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство) муниципальный краткосрочный муниципальный план и документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;

2) представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

3) согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

4) перечисляет средства бюджета города на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и в размере, установленном настоящим Краткосрочным муниципальным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

5) согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

6) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

7) создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного муниципального плана МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны» в порядке, устанавливаемом Министерством;

8) представляет в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим организациям предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) обеспечивать подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

3) осуществлять допуск к объектам капитального ремонта;

4) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственникам помещений предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядным организациям предлагается:

1) обеспечивать выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

2) формировать акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

3) выполнять иные работы, предусмотренные договором подряда.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного муниципального плана осуществляются в информационной аналитической системе «Мониторинг жилищного фонда».

- Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Заместитель Руководитель Аппарата,

Начальник управления делопроизводством 		                                                   Н.И. Галиева

# Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД |  | Плановая дата завершения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр |  | рублей/кв.метр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 394,50 | 6 690,10 | 6 405,80 | 386 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 069 249,60 | 0,00 | 1 685 204,48 | 1 763 372,85 | 5 620 672,27 | 1 080,38 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 18 094 405,23 | 0,00 | 3 362 215,63 | 3 518 172,33 | 11 214 017,27 | 404,14 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 340 000,00 | 0,00 | 1 549 698,82 | 1 621 581,74 | 5 168 719,44 | 685,87 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 17 852 916,75 | 0,00 | 3 317 343,40 | 3 471 218,69 | 11 064 354,66 | 2 412,72 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 11 781 292,50 | 0,00 | 2 189 143,29 | 2 290 686,91 | 7 301 462,30 | 1 655,47 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 25 141,40 | 20 925,10 | 19 662,47 | 1050 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 17 857 347,38 | 0,00 | 3 318 166,68 | 3 472 080,16 | 11 067 100,54 | 710,28 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 10 299 304,74 | 0,00 | 1 913 767,43 | 2 002 537,72 | 6 382 999,59 | 775,76 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1980 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 12 | 13 447,50 | 10 629,10 | 6 479,80 | 331 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 40 948 804,74 | 0,00 | 7 608 910,58 | 7 961 850,63 | 25 378 043,53 | 3 045,09 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 9 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 157,00 | 2 611,70 | 2 436,50 | 154 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 814 154,74 | 0,00 | 522 912,74 | 547 168,10 | 1 744 073,90 | 891,40 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 1 | 4 764,60 | 3 324,10 | 3 116,60 | 75 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 564 065,00 | 0,00 | 848 072,68 | 887 410,61 | 2 828 581,71 | 957,91 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 11 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 695,10 | 5 190,50 | 4 894,90 | 275 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 8 894 675,63 | 0,00 | 1 652 765,98 | 1 729 429,69 | 5 512 479,96 | 1 561,81 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 1 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 023,00 | 5 041,40 | 4 798,00 | 293 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 10 421 834,63 | 0,00 | 1 936 535,35 | 2 026 361,72 | 6 458 937,56 | 1 730,34 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 11 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 652,70 | 4 223,20 | 3 698,90 | 156 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 8 248 277,93 | 0,00 | 1 532 655,46 | 1 603 747,83 | 5 111 874,64 | 1 459,17 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 036,60 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 415 461,65 | 0,00 | 1 935 351,15 | 2 025 122,60 | 6 454 987,90 | 1 725,39 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 23 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 10 129,20 | 7 124,10 | 7 124,10 | 141 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 16 234 302,35 | 0,00 | 3 016 580,23 | 3 156 504,60 | 10 061 217,52 | 1 602,72 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 2003 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 929,10 | 2 829,60 | 2 606,90 | 64 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 720 868,14 | 0,00 | 319 763,47 | 334 595,73 | 1 066 508,94 | 437,98 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 17 | б-р. Романтиков, д. 8 | 1987 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 45 581,10 | 35 856,10 | 34 017,10 | 1682 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 25 020 000,00 | 0,00 | 4 649 096,45 | 4 864 745,23 | 15 506 158,32 | 548,91 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 21 | 1971 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 859,10 | 3 624,80 | 3 412,27 | 202 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 11 411 041,52 | 0,00 | 2 120 345,03 | 2 218 697,44 | 7 071 999,05 | 2 348,39 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 628 045,54 | 0,00 | 488 330,82 | 510 982,10 | 1 628 732,62 | 669,62 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 32 153 644,25 | 0,00 | 5 974 636,02 | 6 251 770,09 | 19 927 238,14 | 491,05 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 21 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 2008 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 19 | 1 | 9 897,00 | 7 179,60 | 6 466,20 | 209 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 18 381 369,79 | 0,00 | 3 415 538,01 | 3 573 968,07 | 11 391 863,71 | 1 857,27 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 895,00 | 5 240,80 | 5 111,80 | 222 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 7 398 622,50 | 0,00 | 1 374 776,56 | 1 438 545,71 | 4 585 300,23 | 1 073,04 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 17 | 48 139,90 | 41 761,60 | 29 832,30 | 1357 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 47 532 913,64 | 0,00 | 8 832 338,13 | 9 242 026,98 | 29 458 548,53 | 987,39 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 30 | 2004 | 2012 | Стены из несущих панелей | 10 | 7 | 23 928,50 | 17 158,70 | 16 874,80 | 496 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 20 642 588,37 | 0,00 | 3 835 706,80 | 4 013 626,43 | 12 793 255,14 | 862,68 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 11 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 682,00 | 4 046,15 | 3 665,65 | 227 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 648 750,00 | 0,00 | 677 993,23 | 709 442,01 | 2 261 314,76 | 779,31 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 26 | пер. Энергетиков, д. 6 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 276,50 | 5 206,10 | 4 627,10 | 268 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 882 367,50 | 0,00 | 1 650 478,94 | 1 727 036,57 | 5 504 851,99 | 1 415,18 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 15 | 35 711,90 | 30 333,49 | 29 541,90 | 1481 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 18 318 170,61 | 0,00 | 3 403 794,64 | 3 561 679,98 | 11 352 695,99 | 512,94 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 728,90 | 4 557,50 | 4 339,60 | 252 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11 783 092,27 | 0,00 | 2 189 477,71 | 2 291 036,85 | 7 302 577,71 | 2 056,78 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 12 792,80 | 10 564,80 | 9 758,38 | 680 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 13 560 549,43 | 0,00 | 2 519 756,28 | 2 636 635,42 | 8 404 157,73 | 1 060,01 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 919,60 | 3 244,00 | 3 244,00 | 188 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 615 353,75 | 0,00 | 300 157,29 | 314 080,11 | 1 001 116,35 | 412,12 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 493,10 | 6 730,40 | 6 730,40 | 299 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 305 966,62 | 0,00 | 614 298,87 | 642 793,18 | 2 048 874,57 | 348,25 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 1991 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 26 204,70 | 20 807,10 | 19 892,60 | 998 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 28 560 196,56 | 0,00 | 5 306 918,80 | 5 553 080,74 | 17 700 197,02 | 1 089,89 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 33 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 6 | 16 947,70 | 14 464,24 | 13 538,70 | 715 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 555 238,72 | 0,00 | 1 589 693,44 | 1 663 431,53 | 5 302 113,75 | 504,80 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 2002 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 4 697,00 | 4 360,80 | 3 440,80 | 49 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 266 095,16 | 0,00 | 606 890,14 | 635 040,80 | 2 024 164,22 | 695,36 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 1975 | 1975 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 151,30 | 3 411,60 | 3 208,20 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 884 750,00 | 0,00 | 1 279 291,24 | 1 338 631,29 | 4 266 827,47 | 1 658,46 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 1976 | 2017 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 231,60 | 3 411,90 | 2 612,80 | 162 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 397 750,00 | 0,00 | 445 538,41 | 466 204,75 | 1 486 006,84 | 566,63 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 1974 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 139,90 | 2 854,20 | 2 058,50 | 94 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 18 274 265,00 | 0,00 | 3 395 636,31 | 3 553 143,23 | 11 325 485,46 | 5 820,01 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши | 38 982 040,00 | 0,00 | 7 243 455,78 | 7 579 444,18 | 24 159 140,04 | 2 591,29 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 1970 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 643,30 | 7 208,30 | 6 945,90 | 288 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 11 988 750,00 | 0,00 | 2 227 692,05 | 2 331 023,76 | 7 430 034,19 | 1 243,22 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 945,40 | 5 226,90 | 5 226,90 | 300 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 32 292 874,06 | 0,00 | 6 000 507,04 | 6 278 841,13 | 20 013 525,89 | 4 649,53 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 538,50 | 4 135,80 | 3 832,80 | 230 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 613 425,29 | 0,00 | 857 244,57 | 897 007,94 | 2 859 172,78 | 832,97 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 044,20 | 5 158,50 | 4 783,80 | 286 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 587 000,00 | 0,00 | 852 334,35 | 891 869,96 | 2 842 795,69 | 651,17 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 43 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 1960 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 699,10 | 3 923,76 | 3 632,86 | 226 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 212 500,00 | 0,00 | 968 561,76 | 1 013 488,59 | 3 230 449,65 | 1 109,25 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 44 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 1973 | 2011 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 591,30 | 2 325,45 | 2 078,55 | 130 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 15 075 592,50 | 0,00 | 2 801 274,32 | 2 931 211,70 | 9 343 106,48 | 5 817,77 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 32 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 575,20 | 7 087,60 | 6 669,11 | 406 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 14 599 076,05 | 0,00 | 2 712 730,32 | 2 838 560,58 | 9 047 785,15 | 1 524,68 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 26 | 77 806,60 | 61 207,80 | 46 165,90 | 1899 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 48 372 000,00 | 0,00 | 8 988 253,13 | 9 405 174,12 | 29 978 572,75 | 621,70 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 72 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 251,10 | 15 960,80 | 15 297,40 | 805 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 16 716 975,00 | 0,00 | 3 106 268,15 | 3 250 352,70 | 10 360 354,15 | 825,48 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 78 | 1974 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 26 190,70 | 21 017,60 | 20 111,30 | 1162 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 53 845 308,12 | 0,00 | 10 005 277,01 | 10 469 372,75 | 33 370 658,36 | 2 055,89 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 84 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 634,13 | 13 528,33 | 12 811,25 | 831 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 12 072 150,00 | 0,00 | 2 243 189,04 | 2 347 239,58 | 7 481 721,38 | 647,85 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 99а | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 197,00 | 2 648,10 | 2 359,10 | 97 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 240 900,83 | 0,00 | 230 578,24 | 241 273,64 | 769 048,95 | 388,15 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 51 | пр-кт. Мира, д. 99б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 189,00 | 2 608,90 | 2 320,60 | 100 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 240 900,83 | 0,00 | 230 578,24 | 241 273,64 | 769 048,95 | 389,12 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 117 | 1972 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 760,50 | 2 752,60 | 2 663,10 | 161 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 165 218,00 | 0,00 | 959 776,05 | 1 004 295,35 | 3 201 146,60 | 1 373,55 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 287 728,75 | 0,00 | 2 469 062,05 | 2 583 589,73 | 8 235 076,97 | 1 826,19 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 506 000,00 | 0,00 | 1 394 728,93 | 1 459 423,57 | 4 651 847,50 | 233,27 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 555 688,15 | 0,00 | 1 218 146,54 | 1 274 650,39 | 4 062 891,22 | 506,21 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 81б | 2007 | 2007 | Стены кирпичные | 11 | 2 | 8 434,20 | 6 469,00 | 6 457,30 | 221 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 505 558,45 | 0,00 | 651 386,06 | 681 600,67 | 2 172 571,72 | 415,64 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 6 541,30 | 6 473,70 | 4 489,60 | 197 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 067 405,00 | 0,00 | 3 543 013,78 | 3 707 356,82 | 11 817 034,40 | 2 914,93 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 1997 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 14 983,40 | 11 797,10 | 11 677,40 | 259 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 15 637 500,00 | 0,00 | 2 905 685,28 | 3 040 465,77 | 9 691 348,95 | 1 043,65 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 7 676,40 | 6 146,80 | 4 411,40 | 213 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 067 405,00 | 0,00 | 3 543 013,78 | 3 707 356,82 | 11 817 034,40 | 2 483,90 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 489,20 | 4 508,90 | 1 391,10 | 82 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 063 155,00 | 0,00 | 3 542 224,07 | 3 706 530,47 | 11 814 400,46 | 3 472,85 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 1982 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 6 575,90 | 4 671,60 | 4 367,80 | 191 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 067 405,00 | 0,00 | 3 543 013,78 | 3 707 356,82 | 11 817 034,40 | 2 899,59 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 62 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20 | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 1 750 000,00 | 0,00 | 325 176,61 | 340 259,96 | 1 084 563,43 | 67,61 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 2 989,90 | 2 661,80 | 2 661,80 | 87 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 841 125,25 | 0,00 | 527 924,27 | 552 412,09 | 1 760 788,89 | 950,24 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 17 549,00 | 15 613,10 | 15 088,10 | 792 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 18 727 782,75 | 0,00 | 3 479 906,80 | 3 641 322,62 | 11 606 553,33 | 1 067,17 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 926,00 | 6 097,00 | 5 616,90 | 263 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 685 949,22 | 0,00 | 1 056 535,82 | 1 105 543,34 | 3 523 870,06 | 820,96 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 1996 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 652,00 | 5 589,10 | 5 589,10 | 293 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 21 382 207,08 | 0,00 | 3 973 139,21 | 4 157 433,65 | 13 251 634,22 | 3 214,40 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 296,10 | 10 714,30 | 9 819,40 | 640 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 27 644 000,23 | 0,00 | 5 136 675,59 | 5 374 940,78 | 17 132 383,86 | 2 248,19 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 410,90 | 14 765,60 | 14 209,85 | 786 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 33 390 597,38 | 0,00 | 6 204 480,72 | 6 492 276,16 | 20 693 840,50 | 1 917,80 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 403,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 3 700 875,00 | 0,00 | 687 678,85 | 719 576,90 | 2 293 619,25 | 1 540,11 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 365,00 | 17 380,20 | 14 825,40 | 725 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 17 692 597,92 | 0,00 | 3 287 553,72 | 3 440 047,22 | 10 964 996,98 | 791,08 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2003 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 970,80 | 3 961,60 | 3 460,20 | 155 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 8 315 043,08 | 0,00 | 1 545 061,44 | 1 616 729,26 | 5 153 252,38 | 2 094,05 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 453,80 | 7 048,80 | 6 510,80 | 364 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 397 750,00 | 0,00 | 445 538,41 | 466 204,75 | 1 486 006,84 | 283,63 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 526,10 | 5 849,90 | 5 395,50 | 308 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 9 695 250,00 | 0,00 | 1 801 524,87 | 1 885 088,78 | 6 008 636,35 | 1 485,61 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 1990 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 402,80 | 5 765,90 | 5 688,30 | 265 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 237 781,43 | 0,00 | 1 344 889,85 | 1 407 272,69 | 4 485 618,89 | 977,71 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 19 555,50 | 16 017,80 | 15 325,30 | 1023 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 15 698 442,36 | 0,00 | 2 917 009,30 | 3 052 315,05 | 9 729 118,01 | 802,76 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8 330 565,38 | 0,00 | 1 547 945,72 | 1 619 747,33 | 5 162 872,33 | 405,48 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 77 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 1988 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 38 | 34 475,00 | 26 142,40 | 24 948,31 | 1881 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 734 914,88 | 0,00 | 1 251 449,59 | 1 309 498,20 | 4 173 967,09 | 195,36 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 78 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 24 695 587,50 | 0,00 | 4 588 815,67 | 4 801 668,33 | 15 305 103,50 | 4 633,75 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 79 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 8 549,40 | 6 774,30 | 6 414,30 | 194 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 9 495 069,15 | 0,00 | 1 764 328,23 | 1 846 166,76 | 5 884 574,16 | 1 110,61 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 80 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 17 | 1 | 8 566,40 | 6 786,90 | 6 428,80 | 172 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 454 649,34 | 0,00 | 1 756 817,61 | 1 838 307,77 | 5 859 523,96 | 1 103,69 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 81 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 13 794,50 | 10 729,90 | 10 328,70 | 514 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 20 617 207,11 | 0,00 | 3 830 990,58 | 4 008 691,45 | 12 777 525,08 | 1 494,60 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 82 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 467 219,00 | 0,00 | 1 387 522,83 | 1 451 883,22 | 4 627 812,95 | 213,92 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 83 | ул. Академика Королева, д. 17б | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 870,00 | 2 904,30 | 2 809,20 | 75 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 989 437,80 | 0,00 | 741 298,21 | 775 683,39 | 2 472 456,20 | 1 030,86 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 84 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 2004 | 2019 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 9 | 1 | 5 841,60 | 3 852,00 | 3 818,00 | 300 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 5 581 545,00 | 0,00 | 1 037 135,93 | 1 085 243,58 | 3 459 165,49 | 955,48 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 85 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 1979 | 2015 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 279,10 | 2 743,00 | 2 588,40 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 336 846,51 | 0,00 | 620 036,82 | 648 797,29 | 2 068 012,40 | 1 017,61 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 86 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 389,00 | 2 802,00 | 2 568,00 | 158 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 366 340,92 | 0,00 | 625 517,33 | 654 532,01 | 2 086 291,58 | 993,31 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 87 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 1994 | 2019 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 4 862,60 | 4 068,21 | 4 068,20 | 221 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 14 588 553,49 | 0,00 | 2 710 775,07 | 2 836 514,63 | 9 041 263,79 | 3 000,15 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 88 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 089 000,00 | 0,00 | 1 317 243,99 | 1 378 344,48 | 4 393 411,53 | 1 649,14 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 89 | ул. им Комарова, д. 6 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 722,80 | 3 892,60 | 3 618,80 | 216 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 648 750,00 | 0,00 | 677 993,23 | 709 442,01 | 2 261 314,76 | 772,58 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 90 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 1973 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 303,90 | 5 209,20 | 5 094,20 | 311 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 691 250,00 | 0,00 | 871 705,58 | 912 139,73 | 2 907 404,69 | 744,18 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 91 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 695 468,76 | 0,00 | 1 244 119,91 | 1 301 828,53 | 4 149 520,32 | 707,98 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 92 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 638 922,03 | 0,00 | 304 536,63 | 318 662,60 | 1 015 722,80 | 514,07 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 34 | 1999 | 2010 | Стены из монолитного железобетона | 10 | 3 | 10 285,90 | 7 361,90 | 6 955,60 | 362 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 057 157,71 | 0,00 | 753 881,59 | 788 850,47 | 2 514 425,65 | 394,44 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1746 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 51 004 584,07 | 0,00 | 9 477 427,28 | 9 917 038,66 | 31 610 118,13 | 1 109,34 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 67 | 2003 | 0 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 725,50 | 5 070,87 | 5 070,87 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 668 098,80 | 0,00 | 681 588,53 | 713 204,08 | 2 273 306,19 | 640,66 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 96 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 212 500,00 | 0,00 | 968 561,76 | 1 013 488,59 | 3 230 449,65 | 594,63 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 97 | ул. Тан, д. 209б | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 107,00 | 4 591,90 | 4 527,10 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 089 000,00 | 0,00 | 1 317 243,99 | 1 378 344,48 | 4 393 411,53 | 1 388,09 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 366,60 | 10 144,40 | 560 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 14 386 500,00 | 0,00 | 2 673 230,46 | 2 797 228,51 | 8 916 041,03 | 1 181,97 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 38 | 35 150,40 | 26 295,30 | 24 587,29 | 1718 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 6 734 914,88 | 0,00 | 1 251 449,59 | 1 309 498,20 | 4 173 967,09 | 191,60 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 515,80 | 11 534,90 | 10 892,70 | 663 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 10 970 819,86 | 0,00 | 2 038 545,15 | 2 133 103,26 | 6 799 171,45 | 707,07 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 201,20 | 2 922,20 | 2 597,70 | 139 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 20 838 532,50 | 0,00 | 3 872 116,20 | 4 051 724,69 | 12 914 691,61 | 6 509,60 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 443 620,00 | 0,00 | 454 061,75 | 475 123,45 | 1 514 434,80 | 570,63 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 554 617,63 | 0,00 | 2 518 654,06 | 2 635 482,08 | 8 400 481,49 | 570,17 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 155,50 | 6 282,80 | 5 774,60 | 281 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 3 102 738,96 | 0,00 | 576 536,08 | 603 278,76 | 1 922 924,12 | 433,62 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 3 152 261,04 | 0,00 | 585 738,03 | 612 907,55 | 1 953 615,46 | 371,83 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 1982 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 12 725,00 | 12 652,50 | 11 602,52 | 818 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 109 840,74 | 0,00 | 2 436 007,75 | 2 549 002,21 | 8 124 830,78 | 1 030,24 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 1982 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 061,00 | 10 681,50 | 9 833,55 | 682 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 17 553 230,11 | 0,00 | 3 261 657,12 | 3 412 949,35 | 10 878 623,64 | 1 455,37 |  | 9 000,00 |  | 23.12.2023 |

# Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Усиление фундамента |  |  |
|  |  | рублей | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем |  | сумма |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 9069249,6 | 260985,6 | 108744 | 3634300 | 3634300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213000 | 2213000 | 2852220 | 2852220 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 18094405,23 | 376817,42 | 157007,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560580,55 | 17560580,55 | 0 | 0 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 8340000 | 240000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 17852916,75 | 513753 | 214063,75 | 5802000 | 5802000 | 2141000 | 2141000 | 2139000 | 2139000 | 5272000 | 5272000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1771100 | 1771100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 11781292,5 | 339030 | 141262,5 | 0 | 0 | 2141000 | 2141000 | 2139000 | 2139000 | 5252000 | 5252000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1769000 | 1769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 17857347,38 | 513880,5 | 214116,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17129350 | 17129350 | 0 | 0 |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 10299304,74 | 296382,87 | 123492,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879429,01 | 9879429,01 | 0 | 0 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 40948804,74 | 1178382,87 | 490992,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39279429,01 | 39279429,01 | 0 | 0 |
| 9 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 2814154,74 | 80982,87 | 33742,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2699429,01 | 2699429,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 4564065 | 131340 | 54725 | 0 | 0 | 2526000 | 2526000 | 1852000 | 1852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 8894675,63 | 293947,5 | 122478,13 | 3985000 | 3985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4493250 | 4493250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 1 | 10421834,63 | 299908,91 | 124962,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996963,67 | 9996963,67 | 0 | 0 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 11 | 8248277,93 | 237360,52 | 98900,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7912017,2 | 7912017,2 | 0 | 0 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 15 | 10415461,65 | 299725,52 | 124885,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990850,5 | 9990850,5 | 0 | 0 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 23 | 16234302,35 | 467174,17 | 194655,9 | 3875818,8 | 3875818,8 | 5359000 | 5359000 | 2055249 | 2055249 | 4282404,48 | 4282404,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 1720868,14 | 49521,39 | 20633,91 | 0 | 0 | 1007208,68 | 1007208,68 | 643504,16 | 643504,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | б-р. Романтиков, д. 8 | 25020000 | 720000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 21 | 11411041,52 | 328375,3 | 136823,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10945843,18 | 10945843,18 | 0 | 0 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 5 | 2628045,54 | 75627,21 | 31511,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520906,99 | 2520906,99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 1 | 32153644,25 | 925284,73 | 385535,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30842824,22 | 30842824,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 18381369,79 | 576787,62 | 240328,17 | 4501022 | 4501022 | 5540012 | 5540012 | 3266080 | 3266080 | 4257140 | 4257140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 7398622,5 | 212910 | 88712,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7097000 | 7097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 47532913,64 | 1367853,63 | 569939,01 | 19895600 | 19895600 | 7798321 | 7798321 | 3801200 | 3801200 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 30 | 20642588,37 | 594031,32 | 247513,05 | 0 | 0 | 6893288 | 6893288 | 7195000 | 7195000 | 5712756 | 5712756 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 11 | 3648750 | 105000 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | пер. Энергетиков, д. 6 | 8882367,5 | 272730 | 113637,5 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 1396000 | 1396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 18318170,61 | 527141,6 | 219642,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17571386,68 | 17571386,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 11783092,27 | 339081,79 | 141284,08 | 5900000 | 5900000 | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 2852726,4 | 2852726,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 13560549,43 | 390231,64 | 162596,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3834969,93 | 3834969,93 | 0 | 0 | 9172751,34 | 9172751,34 | 0 | 0 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 1615353,75 | 46485 | 19368,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 249500 |  | 249500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 3305966,62 | 95135,73 | 39639,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3171191 | 3171191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 28560196,56 | 821876,16 | 342448,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13095872 | 13095872 | 0 | 0 | 14300000 | 14300000 | 0 | 0 |
| 33 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 8555238,72 | 246193,92 | 102580,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8206464 | 8206464 | 0 | 0 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 3266095,16 | 93988,35 | 39161,81 | 0 | 0 | 987360 | 987360 | 614880 | 614880 | 928000 | 928000 | 0 | 0 | 602705 |  | 602705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 6884750 | 201000 | 83750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 2397750 | 69000 | 28750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 18274265 | 546540 | 227725 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 12900000 | 12900000 | 0 | 0 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 38982040 | 1153440 | 480600 | 0 | 0 | 4986000 | 4986000 | 1965000 | 1965000 | 6425000 | 6425000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5986000 | 5986000 | 0 | 0 | 17986000 | 17986000 | 0 | 0 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 11988750 | 345000 | 143750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 32292874,06 | 929291,34 | 387204,72 | 0 | 0 | 3365332 | 3365332 | 996584 | 996584 | 4110400 | 4110400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5263272 | 5263272 | 0 | 0 | 17240790 | 17240790 | 0 | 0 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 4613425,29 | 132760,44 | 55316,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4425348 | 4425348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 4587000 | 132000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 5212500 | 150000 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 15075592,5 | 433830 | 180762,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1596000 | 1596000 | 0 | 0 | 12865000 | 12865000 | 0 | 0 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 32 | 14599076,05 | 420117,3 | 175048,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2812311,28 | 2812311,28 | 0 | 0 | 11191598,6 | 11191598,6 | 0 | 0 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 48372000 | 1392000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46400000 | 46400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 72 | 16716975 | 506100 | 210875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 78 | 53845308,12 | 1612814,62 | 672006,09 | 20768600 | 20768600 | 15716276,01 | 15716276,01 | 3050064 | 3050064 | 12025547,4 | 12025547,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 84 | 12072150 | 347400 | 144750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11580000 | 11580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 99а | 1240900,83 | 35709,38 | 14878,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1190312,54 | 1190312,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | пр-кт. Мира, д. 99б | 1240900,83 | 35709,38 | 14878,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1190312,54 | 1190312,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 117 | 5165218 | 148639,37 | 61933,07 | 4954645,56 | 4954645,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 132 | 13287728,75 | 386985 | 161243,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739500 | 12739500 | 0 | 0 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 144 | 7506000 | 216000 | 90000 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 76 | 6555688,15 | 188652,9 | 78605,37 | 0 | 0 | 3836985,44 | 3836985,44 | 2451444,44 | 2451444,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 81б | 3505558,45 | 100879,38 | 42033,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3362646 | 3362646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 19067405 | 551580 | 229825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1986000 | 1986000 | 0 | 0 | 16300000 | 16300000 | 0 | 0 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 15637500 | 450000 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 19067405 | 551580 | 229825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1986000 | 1986000 | 0 | 0 | 16300000 | 16300000 | 0 | 0 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 19063155 | 548580 | 228575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1986000 | 1986000 | 0 | 0 | 16300000 | 16300000 | 0 | 0 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 19067405 | 551580 | 229825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1986000 | 1986000 | 0 | 0 | 16300000 | 16300000 | 0 | 0 |
| 62 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2841125,25 | 81759 | 34066,25 | 2725300 | 2725300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 18727782,75 | 538929 | 224553,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17964300 | 17964300 | 0 | 0 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 5685949,22 | 163624,44 | 68176,85 | 0 | 0 | 1387768,21 | 1387768,21 | 1221791,08 | 1221791,08 | 2844588,64 | 2844588,64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 21382207,08 | 615315,31 | 256381,38 | 0 | 0 | 1910818,28 | 1910818,28 | 1350782,3 | 1350782,3 | 2963133,69 | 2963133,69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285776,12 | 14285776,12 | 0 | 0 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 27644000,23 | 795510,8 | 331462,83 | 6564584,4 | 6564584,4 | 3882531 | 3882531 | 0 | 0 | 7031779,2 | 7031779,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9038132 | 9038132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 33390597,38 | 960880,5 | 400366,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32029350 | 32029350 | 0 | 0 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 3700875 | 106500 | 44375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3550000 | 3550000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 17692597,92 | 549599,94 | 228999,98 | 3326450 | 3326450 | 2686200 | 2686200 | 1287548 | 1287548 | 2268800 | 2268800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7345000 | 7345000 | 0 | 0 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 8315043,08 | 239281,82 | 99700,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2159960,5 | 2159960,5 | 0 | 0 | 5816100 | 5816100 | 0 | 0 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 2397750 | 69000 | 28750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 9695250 | 279000 | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9300000 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 7237781,43 | 208281,48 | 86783,95 | 0 | 0 | 3051032 | 3051032 | 1745284 | 1745284 | 2146400 | 2146400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 15698442,36 | 451753,74 | 188230,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15058457,9 | 15058457,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 8330565,38 | 239728,5 | 99886,88 | 7990950 | 7990950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 6734914,88 | 193810,5 | 80754,38 | 0 | 0 | 6460350 | 6460350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | тракт. Сармановский, д. 30 | 24695587,5 | 748650 | 311937,5 | 3120000 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689000 | 1689000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1986000 | 1986000 | 0 | 0 | 16840000 | 16840000 | 0 | 0 |
| 79 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 9495069,15 | 273239,4 | 113849,75 | 0 | 0 | 5167400 | 5167400 | 3940580 | 3940580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 9454649,34 | 272076,24 | 113365,1 | 0 | 0 | 5167400 | 5167400 | 3901808 | 3901808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 20617207,11 | 628005,96 | 261669,15 | 6251700 | 6251700 | 5771600 | 5771600 | 3525032 | 3525032 | 4179200 | 4179200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 7467219 | 214884 | 89535 | 7162800 | 7162800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3989437,8 | 114803,97 | 47834,99 | 0 | 0 | 2164048,51 | 2164048,51 | 1662750,33 | 1662750,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5581545 | 160620 | 66925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354000 | 5354000 | 0 | 0 |
| 85 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3336846,51 | 96024,36 | 40010,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3200812 | 3200812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3366340,92 | 96873,12 | 40363,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3229104 | 3229104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 14588553,49 | 431900,82 | 179958,67 | 6400070 | 6400070 | 2200000 | 2200000 | 1282224 | 1282224 | 4094400 | 4094400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 7089000 | 204000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ул. им Комарова, д. 6 | 3648750 | 105000 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 4691250 | 135000 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 6695468,76 | 192675,36 | 80281,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422512 | 6422512 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ул. Нариманова, д. 48 | 1638922,03 | 47163,22 | 19651,34 | 0 | 0 | 959246,36 | 959246,36 | 612861,11 | 612861,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 34 | 4057157,71 | 116752,74 | 48646,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3891758 | 3891758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 59 | 51004584,07 | 1467757,81 | 611565,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48925260,5 | 48925260,5 | 0 | 0 |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 67 | 3668098,8 | 105556,8 | 43982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3518560 | 3518560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ул. Раскольникова, д. 71А | 5212500 | 150000 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ул. Тан, д. 209б | 7089000 | 204000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 14386500 | 414000 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13800000 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 6734914,88 | 193810,5 | 80754,38 | 0 | 0 | 6460350 | 6460350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 10970819,86 | 315707,05 | 131544,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10523568,21 | 10523568,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 20838532,5 | 599670 | 249862,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989000 | 19989000 | 0 | 0 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 2443620 | 70320 | 29300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344000 | 2344000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 13554617,63 | 390060,94 | 162525,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13002031,3 | 13002031,3 | 0 | 0 |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 3102738,96 | 89287,45 | 37203,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976248,4 | 2976248,4 | 0 | 0 |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 3152261,04 | 90712,55 | 37796,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023751,6 | 3023751,6 | 0 | 0 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 13109840,74 | 377261,6 | 157192,34 | 0 | 0 | 4558477,2 | 4558477,2 | 0 | 0 | 8016909,6 | 8016909,6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 17553230,11 | 505128,92 | 210470,39 | 6221726,4 | 6221726,4 | 4020912 | 4020912 | 0 | 0 | 6594992,4 | 6594992,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 386 129,93 | 51669,00 |  |  |  |  | 107,00 |  |  |  |  | 1 374 999 433,14 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8 394,50 | 386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 069 249,60 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 094 405,23 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 340 000,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7 399,50 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 852 916,75 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7 116,60 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 781 292,50 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25 141,40 | 1050 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 857 347,38 |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13 276,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 299 304,74 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13 447,50 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 948 804,74 |
| 9 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 3 157,00 | 154 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 814 154,74 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 4 764,60 | 75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 564 065,00 |
| 11 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 5 695,10 | 275 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 894 675,63 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 1 | 6 023,00 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 421 834,63 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 11 | 5 652,70 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 248 277,93 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 15 | 6 036,60 | 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 415 461,65 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 23 | 10 129,20 | 141 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 234 302,35 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 3 929,10 | 64 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 720 868,14 |
| 17 | б-р. Романтиков, д. 8 | 45 581,10 | 1682 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 020 000,00 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 21 | 4 859,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 411 041,52 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 924,70 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 628 045,54 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32 153 644,25 |
| 21 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 9 897,00 | 209 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 381 369,79 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 6 895,00 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 398 622,50 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 48 139,90 | 1357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 47 532 913,64 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 30 | 23 928,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 642 588,37 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 11 | 4 682,00 | 227 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 648 750,00 |
| 26 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6 276,50 | 268 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 882 367,50 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 35 711,90 | 1481 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 318 170,61 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 5 728,90 | 252 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 783 092,27 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12 792,80 | 680 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 560 549,43 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 3 919,60 | 188 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 615 353,75 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 9 493,10 | 299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 305 966,62 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 26 204,70 | 998 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 560 196,56 |
| 33 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 16 947,70 | 715 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 555 238,72 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 4 697,00 | 49 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 266 095,16 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 4 151,30 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 884 750,00 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 4 231,60 | 162 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 397 750,00 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 3 139,90 | 94 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 274 265,00 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15 043,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 38 982 040,00 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 9 643,30 | 288 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 988 750,00 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 6 945,40 | 300 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32 292 874,06 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5 538,50 | 230 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 613 425,29 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7 044,20 | 286 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 587 000,00 |
| 43 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4 699,10 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 212 500,00 |
| 44 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 2 591,30 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 075 592,50 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 32 | 9 575,20 | 406 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 599 076,05 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 77 806,60 | 1899 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48 372 000,00 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20 251,10 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 716 975,00 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 78 | 26 190,70 | 1162 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 53 845 308,12 |
| 49 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18 634,13 | 831 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 072 150,00 |
| 50 | пр-кт. Мира, д. 99а | 3 197,00 | 97 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 240 900,83 |
| 51 | пр-кт. Мира, д. 99б | 3 189,00 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 240 900,83 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 117 | 3 760,50 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 165 218,00 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 276,20 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 287 728,75 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 506 000,00 |
| 55 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12 950,60 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 555 688,15 |
| 56 | пр-кт. Московский, д. 81б | 8 434,20 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 505 558,45 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 6 541,30 | 197 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 067 405,00 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 14 983,40 | 259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 637 500,00 |
| 59 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 7 676,40 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 067 405,00 |
| 60 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 5 489,20 | 82 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 063 155,00 |
| 61 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 6 575,90 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 067 405,00 |
| 62 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25 883,90 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 750 000,00 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 989,90 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 841 125,25 |
| 64 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17 549,00 | 792 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 727 782,75 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6 926,00 | 263 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 685 949,22 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 6 652,00 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21 382 207,08 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 12 296,10 | 640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 644 000,23 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 17 410,90 | 786 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33 390 597,38 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2 403,00 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 700 875,00 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22 365,00 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 692 597,92 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 3 970,80 | 155 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 315 043,08 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 8 453,80 | 364 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 397 750,00 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 6 526,10 | 308 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 695 250,00 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 7 402,80 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 237 781,43 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 19 555,50 | 1023 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 698 442,36 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20 544,70 | 961 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 330 565,38 |
| 77 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 34 475,00 | 1881 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 734 914,88 |
| 78 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5 329,50 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 695 587,50 |
| 79 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 549,40 | 194 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 495 069,15 |
| 80 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 566,40 | 172 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 454 649,34 |
| 81 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13 794,50 | 514 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 617 207,11 |
| 82 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34 905,80 | 1386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 467 219,00 |
| 83 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3 870,00 | 75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 989 437,80 |
| 84 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5 841,60 | 300 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 581 545,00 |
| 85 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3 279,10 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 336 846,51 |
| 86 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3 389,00 | 158 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 366 340,92 |
| 87 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 4 862,60 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 588 553,49 |
| 88 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 089 000,00 |
| 89 | ул. им Комарова, д. 6 | 4 722,80 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 648 750,00 |
| 90 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 6 303,90 | 311 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 691 250,00 |
| 91 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9 457,20 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 695 468,76 |
| 92 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 188,10 | 91 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 638 922,03 |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10 285,90 | 362 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 057 157,71 |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45 977,40 | 1746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 51 004 584,07 |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 67 | 5 725,50 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 668 098,80 |
| 96 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 212 500,00 |
| 97 | ул. Тан, д. 209б | 5 107,00 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 089 000,00 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 386 500,00 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 35 150,40 | 1718 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 734 914,88 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 15 515,80 | 663 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 970 819,86 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 3 201,20 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 838 532,50 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4 282,30 | 208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 443 620,00 |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23 773,00 | 939 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 554 617,63 |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 7 155,50 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 102 738,96 |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8 477,60 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 152 261,04 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 12 725,00 | 818 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 109 840,74 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 12 061,00 | 682 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 553 230,11 |

# Приложение № 4

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 511,90 | 2 646,90 | 2 538,30 | 142 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 11 892 308,90 | 0,00 | 2 210 510,02 | 2 359 903,68 | 7 321 895,20 | 3 386,29 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 10 057 814,90 | 0,00 | 1 869 519,26 | 1 995 867,63 | 6 192 428,01 | 2 867,68 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 906,60 | 8 421,00 | 7 934,29 | 494 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 662 494,00 | 0,00 | 1 796 038,09 | 1 917 420,36 | 5 949 035,55 | 885,93 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 16 323 373,11 | 0,00 | 3 034 144,17 | 3 239 201,79 | 10 050 027,15 | 364,58 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 381,11 | 11 876,51 | 11 293,30 | 530 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 13 114 727,06 | 0,00 | 2 437 729,78 | 2 602 479,72 | 8 074 517,56 | 911,94 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 6 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 8 275 121,00 | 0,00 | 1 538 156,97 | 1 642 110,77 | 5 094 853,26 | 623,30 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 872,70 | 5 317,10 | 4 811,00 | 248 | Счет регионального оператора | Ремонт фундамента, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 9 643 123,00 | 0,00 | 1 792 437,46 | 1 913 576,39 | 5 937 109,15 | 1 403,11 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 1 | 4 811,30 | 3 344,00 | 3 135,80 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 638 345,00 | 0,00 | 1 977 426,62 | 2 111 067,73 | 6 549 850,65 | 2 211,12 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 843,00 | 6 478,00 | 6 377,60 | 372 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 751 246,00 | 0,00 | 2 184 289,63 | 2 331 911,23 | 7 235 045,14 | 1 498,31 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 2007 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 8 243,70 | 6 432,70 | 6 024,30 | 171 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 655 476,00 | 0,00 | 1 608 856,33 | 1 717 588,22 | 5 329 031,45 | 1 049,95 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 11 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 10 941 225,00 | 0,00 | 2 033 725,13 | 2 171 171,08 | 6 736 328,79 | 3 634,96 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 2004 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 13 324,40 | 10 097,90 | 9 915,82 | 493 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 780 842,00 | 0,00 | 1 260 404,46 | 1 345 586,81 | 4 174 850,73 | 508,90 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 13 | б-р. Молодежный, д. 3 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 527,70 | 2 639,40 | 2 304,60 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 328 720,00 | 0,00 | 1 362 242,53 | 1 454 307,44 | 4 512 170,03 | 2 077,48 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 14 | б-р. Молодежный, д. 7 | 1985 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,20 | 2 611,80 | 2 554,30 | 147 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6 646 660,00 | 0,00 | 1 235 463,07 | 1 318 959,80 | 4 092 237,13 | 1 895,15 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 15 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 10 283 830,00 | 0,00 | 1 911 530,34 | 2 040 717,95 | 6 331 581,71 | 1 415,24 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 9 | 1991 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 252,20 | 5 788,20 | 5 710,60 | 248 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 623 842,00 | 0,00 | 1 974 730,84 | 2 108 189,76 | 6 540 921,40 | 1 464,91 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 17 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 626,50 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 15 576 064,10 | 0,00 | 2 895 236,41 | 3 090 906,18 | 9 589 921,51 | 4 295,07 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 18 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 1972 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 568,80 | 2 668,90 | 2 476,30 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 15 747 778,10 | 0,00 | 2 927 154,14 | 3 124 981,01 | 9 695 642,95 | 4 412,63 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 19 | б-р. Школьный, д. 1 | 1974 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 17 386,10 | 14 395,50 | 13 913,20 | 707 | Счет регионального оператора | Ремонт фундамента, Технадзор, ПСД разработка | 12 521 460,10 | 0,00 | 2 327 454,93 | 2 484 752,12 | 7 709 253,05 | 720,20 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 20 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 365,40 | 2 562,10 | 2 518,60 | 124 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 656 184,00 | 0,00 | 1 608 987,93 | 1 717 728,72 | 5 329 467,35 | 2 572,11 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 895,00 | 5 240,80 | 5 111,80 | 222 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 10 051 590,00 | 0,00 | 1 868 362,20 | 1 994 632,37 | 6 188 595,43 | 1 457,81 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 22 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 413,20 | 15 986,60 | 15 155,20 | 767 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 11 108 705,00 | 0,00 | 2 064 855,86 | 2 204 405,73 | 6 839 443,41 | 544,19 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 3 | 8 604,60 | 6 727,50 | 6 727,50 | 352 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 283 873,00 | 0,00 | 1 539 783,77 | 1 643 847,51 | 5 100 241,72 | 962,73 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 072,10 | 3 809,90 | 3 651,00 | 201 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 491 643,10 | 0,00 | 2 321 912,63 | 2 478 835,25 | 7 690 895,22 | 2 462,81 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 25 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 582,80 | 2 784,10 | 2 174,40 | 102 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 596 185,00 | 0,00 | 854 326,36 | 912 064,60 | 2 829 794,04 | 1 282,85 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 1977 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 864,30 | 2 293,60 | 2 261,90 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 459 724,11 | 0,00 | 2 315 979,61 | 2 472 501,27 | 7 671 243,23 | 4 350,01 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 27 | пер. А.Гайдара, д. 10 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 173,20 | 3 221,40 | 3 178,00 | 207 | Счет регионального оператора | Ремонт фундамента, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 9 942 719,00 | 0,00 | 1 848 125,55 | 1 973 028,06 | 6 121 565,39 | 2 382,52 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 28 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 731,60 | 5 198,00 | 4 903,10 | 282 | Счет регионального оператора | Ремонт фундамента, Технадзор, ПСД разработка | 26 748 375,00 | 0,00 | 4 971 915,16 | 5 307 933,83 | 16 468 526,01 | 3 973,55 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 29 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 096,90 | 2 778,30 | 2 747,80 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 302 892,00 | 0,00 | 1 543 318,97 | 1 647 621,63 | 5 111 951,40 | 2 681,03 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 30 | пер. А.Гайдара, д. 8 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 486,70 | 2 590,20 | 2 546,70 | 151 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 946 151,96 | 0,00 | 1 662 886,38 | 1 775 269,81 | 5 507 995,77 | 2 565,79 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 31 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 701,10 | 2 267,70 | 2 204,10 | 115 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фундамента | 8 865 314,00 | 0,00 | 1 647 860,44 | 1 759 228,37 | 5 458 225,19 | 3 282,11 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 32 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 989,00 | 3 877,70 | 2 581,80 | 144 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 9 058 651,20 | 0,00 | 1 683 797,43 | 1 797 594,10 | 5 577 259,67 | 2 270,91 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 33 | пер. Парковый, д. 6 | 1966 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 6 530,17 | 4 844,40 | 4 223,20 | 273 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 10 319 010,00 | 0,00 | 1 918 069,50 | 2 047 699,06 | 6 353 241,44 | 1 580,21 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 34 | пер. Садовый, д. 5/48 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 583,10 | 4 601,00 | 4 220,20 | 272 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 896 902,00 | 0,00 | 1 653 731,93 | 1 765 496,67 | 5 477 673,40 | 1 593,54 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 35 | пер. Энергетиков, д. 3 | 1974 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 319,50 | 3 908,79 | 3 556,08 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 11 201 776,00 | 0,00 | 2 082 155,64 | 2 222 874,69 | 6 896 745,67 | 2 593,30 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 36 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 1976 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 983,20 | 844,29 | 715,10 | 44 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 11 171 985,17 | 0,00 | 2 076 618,20 | 2 216 963,01 | 6 878 403,96 | 11 362,88 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 6 | 16 947,70 | 14 464,24 | 13 538,70 | 715 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 36 302 000,00 | 0,00 | 6 747 716,97 | 7 203 750,27 | 22 350 532,76 | 2 142,00 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 38 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 193,20 | 6 308,90 | 5 958,10 | 309 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11 427 270,00 | 0,00 | 2 124 069,85 | 2 267 621,60 | 7 035 578,55 | 1 394,73 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 39 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 1980 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 262,00 | 4 606,70 | 4 352,40 | 264 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 9 729 058,00 | 0,00 | 1 808 410,83 | 1 930 629,28 | 5 990 017,89 | 1 848,93 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 1971 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 416,40 | 3 609,70 | 3 472,50 | 157 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 838 570,00 | 0,00 | 1 642 889,34 | 1 753 921,30 | 5 441 759,36 | 2 001,31 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496 | Счет регионального оператора | Ремонт фундамента, Технадзор, ПСД разработка | 8 541 242,00 | 0,00 | 1 587 622,82 | 1 694 919,68 | 5 258 699,50 | 567,77 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 732,90 | 5 145,20 | 5 145,20 | 256 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 594 183,38 | 0,00 | 1 597 463,42 | 1 705 425,35 | 5 291 294,61 | 1 276,45 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 86 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 520,18 | 7 055,08 | 6 402,08 | 406 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 095 361,00 | 0,00 | 2 248 252,79 | 2 400 197,24 | 7 446 910,97 | 1 419,61 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 99б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 189,00 | 2 608,90 | 2 320,60 | 100 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 716 318,00 | 0,00 | 1 620 165,47 | 1 729 661,68 | 5 366 490,85 | 2 733,24 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 115 | 1971 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 13 156,60 | 10 621,90 | 9 641,20 | 600 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 657 500,00 | 0,00 | 679 846,15 | 725 792,43 | 2 251 861,42 | 278,00 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 11 500 646,00 | 0,00 | 2 137 708,78 | 2 282 182,30 | 7 080 754,92 | 1 580,58 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 134 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 13 034,30 | 8 844,60 | 8 369,60 | 421 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 380 000,00 | 0,00 | 1 371 774,32 | 1 464 483,42 | 4 543 742,26 | 566,20 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 11 112,10 | 6 192,50 | 6 180,10 | 318 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 11 882 000,00 | 0,00 | 2 208 593,83 | 2 357 857,99 | 7 315 548,18 | 1 069,28 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 143 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 622,70 | 3 773,00 | 1 217,40 | 80 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 843 495,32 | 0,00 | 1 643 804,84 | 1 754 898,68 | 5 444 791,80 | 1 913,06 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 43 890 000,00 | 0,00 | 8 158 153,76 | 8 709 509,10 | 27 022 337,14 | 1 363,98 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 10 815 085,06 | 0,00 | 2 010 278,58 | 2 146 139,94 | 6 658 666,54 | 835,10 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 28 375,70 | 21 228,20 | 20 517,50 | 989 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 18 231 316,47 | 0,00 | 3 388 787,49 | 3 617 813,10 | 11 224 715,88 | 642,50 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 364,50 | 3 876,10 | 3 682,20 | 175 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 270 000,00 | 0,00 | 1 351 327,82 | 1 442 655,07 | 4 476 017,11 | 1 355,21 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 1997 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 22 554,40 | 16 170,40 | 14 787,80 | 558 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 14 510 000,00 | 0,00 | 2 697 079,31 | 2 879 356,96 | 8 933 563,73 | 643,33 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 1992 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 452,80 | 3 348,50 | 3 062,30 | 153 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 12 231 966,00 | 0,00 | 2 273 644,55 | 2 427 305,06 | 7 531 016,39 | 2 747,03 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 56 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 39 | 1983 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 748,40 | 3 242,50 | 3 242,50 | 188 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 9 255 431,00 | 0,00 | 1 720 374,33 | 1 836 642,98 | 5 698 413,69 | 2 469,17 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 238,80 | 2 593,80 | 2 520,90 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 488 373,99 | 0,00 | 1 949 550,42 | 2 081 307,56 | 6 457 516,01 | 3 238,35 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 1991 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 811,60 | 6 850,50 | 6 544,40 | 323 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт/замена лифтового оборудования | 13 893 804,00 | 0,00 | 2 582 542,48 | 2 757 079,34 | 8 554 182,18 | 1 778,61 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2001 | 2001 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 2 785,10 | 2 785,10 | 1 597,90 | 15 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 5 596 596,53 | 0,00 | 1 040 280,13 | 1 110 585,75 | 3 445 730,65 | 2 009,48 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 1997 | 1997 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 16 254,30 | 13 158,10 | 12 001,50 | 368 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 21 945 000,00 | 0,00 | 4 079 076,88 | 4 354 754,55 | 13 511 168,57 | 1 350,10 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 2 989,90 | 2 661,80 | 2 661,80 | 87 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 943 873,25 | 0,00 | 733 076,43 | 782 620,19 | 2 428 176,63 | 1 319,07 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 17 549,00 | 15 613,10 | 15 088,10 | 792 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 30 571 376,00 | 0,00 | 5 682 524,18 | 6 066 568,18 | 18 822 283,64 | 1 742,06 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 445 000,00 | 0,00 | 1 383 856,34 | 1 477 381,98 | 4 583 761,68 | 475,03 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 11 153,54 | 9 430,40 | 9 159,80 | 451 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 14 630 000,00 | 0,00 | 2 719 384,59 | 2 903 169,70 | 9 007 445,71 | 1 311,69 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 13 300,90 | 11 549,80 | 10 947,50 | 562 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 462 584,00 | 0,00 | 1 573 002,08 | 1 679 310,83 | 5 210 271,09 | 636,24 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 16 238,50 | 14 201,75 | 13 240,80 | 694 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 270 664,00 | 0,00 | 1 723 205,80 | 1 839 665,81 | 5 707 792,39 | 570,91 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 27 539,70 | 23 225,70 | 20 150,24 | 1076 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 13 182 912,17 | 0,00 | 2 450 403,84 | 2 616 010,33 | 8 116 498,00 | 478,69 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 983,30 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 984 223,28 | 0,00 | 1 855 840,25 | 1 981 264,15 | 6 147 118,88 | 3 346,70 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 974,90 | 9 725,40 | 8 823,80 | 420 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 10 797 190,75 | 0,00 | 2 006 952,43 | 2 142 589,00 | 6 647 649,32 | 983,81 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 395,20 | 2 090,00 | 2 039,00 | 103 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 9 550 265,30 | 0,00 | 1 775 177,33 | 1 895 149,75 | 5 879 938,22 | 3 987,25 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 1992 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 271,90 | 16 260,00 | 15 182,00 | 725 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 18 182 000,00 | 0,00 | 3 379 620,68 | 3 608 026,76 | 11 194 352,56 | 854,74 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 1987 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 096,60 | 6 257,20 | 6 140,40 | 356 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 9 903 705,25 | 0,00 | 1 840 873,78 | 1 965 286,19 | 6 097 545,28 | 1 223,19 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 1998 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 150,10 | 3 892,90 | 3 705,90 | 127 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 654 000,00 | 0,00 | 679 195,58 | 725 097,89 | 2 249 706,53 | 709,50 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 1995 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 12 080,90 | 9 774,10 | 9 510,95 | 444 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 237 000,00 | 0,00 | 1 345 193,87 | 1 436 106,57 | 4 455 699,56 | 599,04 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 42а | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 1 | 2 174,10 | 1 950,40 | 1 720,30 | 23 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 10 715 685,34 | 0,00 | 1 991 802,43 | 2 126 415,11 | 6 597 467,80 | 4 928,79 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 857,70 | 5 759,10 | 5 681,60 | 239 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 11 310 182,18 | 0,00 | 2 102 305,89 | 2 244 386,75 | 6 963 489,54 | 1 649,27 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 285 235,38 | 0,00 | 1 354 159,73 | 1 445 678,37 | 4 485 397,28 | 354,60 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 78 | тракт. Сармановский, д. 22 | 1980 | 2000 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 216,60 | 5 718,90 | 5 582,70 | 288 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 13 494 392,44 | 0,00 | 2 508 300,94 | 2 677 820,32 | 8 308 271,18 | 1 869,91 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 79 | тракт. Сармановский, д. 28 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 348,70 | 4 637,70 | 4 416,10 | 239 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 14 247 305,77 | 0,00 | 2 648 250,43 | 2 827 228,05 | 8 771 827,29 | 2 663,70 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 80 | тракт. Сармановский, д. 46 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 577,90 | 5 728,20 | 5 348,10 | 258 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 10 219 955,31 | 0,00 | 1 899 657,48 | 2 028 042,69 | 6 292 255,14 | 1 553,68 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 81 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 256,50 | 4 192,80 | 2 705,90 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 10 066 132,95 | 0,00 | 1 871 065,40 | 1 997 518,26 | 6 197 549,29 | 2 364,88 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 82 | тракт. Сармановский, д. 60 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 11 463,10 | 10 871,50 | 6 403,56 | 373 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 202 385,53 | 0,00 | 1 710 514,38 | 1 826 116,67 | 5 665 754,48 | 802,78 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 425,60 | 10 051,70 | 10 014,70 | 444 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 687 000,00 | 0,00 | 685 329,53 | 731 646,39 | 2 270 024,08 | 296,73 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 84 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 9 734 548,22 | 0,00 | 1 809 431,33 | 1 931 718,76 | 5 993 398,13 | 278,88 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 85 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 1991 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 532,70 | 6 513,50 | 6 267,70 | 302 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 719 459,87 | 0,00 | 1 620 749,47 | 1 730 285,15 | 5 368 425,25 | 1 021,89 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 86 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 053,60 | 3 924,60 | 3 824,60 | 229 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 013 207,90 | 0,00 | 1 675 350,56 | 1 788 576,36 | 5 549 280,98 | 1 783,52 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 87 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 423,10 | 3 889,80 | 3 522,00 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт подвального помещения, Ремонт/замена лифтового оборудования | 11 297 565,67 | 0,00 | 2 099 960,76 | 2 241 883,14 | 6 955 721,77 | 2 554,22 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 88 | ул. Гвардейская, д. 13 | 1974 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 992,50 | 5 898,40 | 5 675,30 | 333 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 611 836,36 | 0,00 | 1 600 744,71 | 1 708 928,39 | 5 302 163,26 | 1 231,58 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 89 | ул. Гвардейская, д. 9 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 343,90 | 6 401,90 | 5 737,40 | 285 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 822 349,70 | 0,00 | 1 639 874,35 | 1 750 702,55 | 5 431 772,80 | 1 201,32 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 90 | ул. Гидростроителей, д. 3 | 1967 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 6 302,10 | 5 831,80 | 3 721,10 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 876 882,20 | 0,00 | 906 501,59 | 967 766,00 | 3 002 614,61 | 773,85 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 91 | ул. Железнодорожников, д. 59/2 | 1974 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 660,70 | 3 064,80 | 2 120,70 | 117 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 788 805,00 | 0,00 | 1 633 639,16 | 1 744 045,96 | 5 411 119,88 | 2 400,85 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 92 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 816,70 | 2 555,70 | 2 374,80 | 171 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 9 796 198,67 | 0,00 | 1 820 890,75 | 1 943 952,64 | 6 031 355,28 | 3 477,90 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 93 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 6 | 4 | 5 059,60 | 3 981,10 | 3 713,60 | 185 | Счет регионального оператора | Ремонт фундамента, Технадзор, ПСД разработка | 481 902,74 | 0,00 | 89 574,77 | 95 628,53 | 296 699,44 | 95,25 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 94 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 11/60 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 774,40 | 4 069,86 | 3 003,16 | 177 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фундамента | 6 873 532,20 | 0,00 | 1 277 633,46 | 1 363 980,21 | 4 231 918,53 | 1 439,66 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 95 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 059,30 | 5 225,10 | 4 223,60 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 852 968,00 | 0,00 | 1 645 565,60 | 1 756 778,43 | 5 450 623,97 | 1 254,09 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 96 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 1974 | 2019 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 903,00 | 575,80 | 440,00 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента | 14 924 251,75 | 0,00 | 2 774 079,30 | 2 961 560,87 | 9 188 611,58 | 16 527,41 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 97 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 1974 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 922,70 | 4 891,10 | 4 445,00 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 602 101,86 | 0,00 | 2 156 567,12 | 2 302 315,15 | 7 143 219,59 | 1 958,92 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 98 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 178,60 | 2 717,80 | 2 227,80 | 126 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 10 371 605,21 | 0,00 | 1 927 845,75 | 2 058 136,02 | 6 385 623,44 | 3 262,95 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 99 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 879 000,00 | 0,00 | 721 017,96 | 769 746,77 | 2 388 235,27 | 1 216,71 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 100 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 470,30 | 4 706,90 | 4 700,27 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 094 575,50 | 0,00 | 1 876 352,22 | 2 003 162,39 | 6 215 060,89 | 1 560,14 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 101 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 846,60 | 33 821,50 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 7 387 620,72 | 0,00 | 1 373 190,84 | 1 465 995,67 | 4 548 434,21 | 185,40 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 102 | ул. Раскольникова, д. 19 | 2010 | 2009 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 7 464,30 | 5 319,60 | 5 318,40 | 118 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 880 051,29 | 0,00 | 2 208 231,61 | 2 357 471,29 | 7 314 348,39 | 1 591,58 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 103 | ул. Раскольникова, д. 34 | 1999 | 2010 | Стены из монолитного железобетона | 10 | 3 | 10 285,90 | 7 361,90 | 6 955,60 | 362 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 11 802 307,16 | 0,00 | 2 193 780,74 | 2 342 043,78 | 7 266 482,64 | 1 147,43 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 104 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 673,40 | 6 856,10 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт/замена лифтового оборудования | 12 554 315,28 | 0,00 | 2 333 561,96 | 2 491 271,89 | 7 729 481,43 | 1 447,45 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 49В | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 876,90 | 6 859,50 | 6 742,20 | 345 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 10 962 000,00 | 0,00 | 2 037 586,73 | 2 175 293,66 | 6 749 119,61 | 1 391,66 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 51 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 2 | 13 166,70 | 8 491,10 | 3 919,10 | 207 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 4 886 956,21 | 0,00 | 908 374,12 | 969 765,09 | 3 008 817,00 | 371,16 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 107 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1746 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 14 630 000,00 | 0,00 | 2 719 384,59 | 2 903 169,70 | 9 007 445,71 | 318,20 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 19 525,70 | 17 056,10 | 16 143,60 | 850 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 18 185 000,00 | 0,00 | 3 380 178,31 | 3 608 622,08 | 11 196 199,61 | 931,34 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 71 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 985,00 | 7 011,50 | 7 011,50 | 316 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 10 950 000,00 | 0,00 | 2 035 356,20 | 2 172 912,39 | 6 741 731,41 | 1 371,32 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 879 000,00 | 0,00 | 721 017,96 | 769 746,77 | 2 388 235,27 | 442,51 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 111 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 2003 | 2021 | Стены из несущих панелей | 5 | 8 | 9 005,50 | 6 685,40 | 6 685,40 | 265 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 380 012,50 | 0,00 | 1 743 531,20 | 1 861 364,87 | 5 775 116,43 | 1 041,59 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 112 | ул. Тан, д. 209 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 143,60 | 4 588,80 | 4 567,80 | 222 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 10 845 361,25 | 0,00 | 2 015 906,24 | 2 152 147,93 | 6 677 307,08 | 2 108,52 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 113 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 061,90 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 890 000,00 | 0,00 | 723 062,61 | 771 929,61 | 2 395 007,78 | 641,71 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 12 | 1979 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 962,60 | 13 614,90 | 12 815,10 | 770 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 10 032 328,12 | 0,00 | 1 864 781,85 | 1 990 810,05 | 6 176 736,22 | 558,51 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 19 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные | 10 | 3 | 11 092,30 | 8 288,71 | 8 024,80 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 835 087,11 | 0,00 | 2 199 873,79 | 2 348 548,62 | 7 286 664,70 | 1 066,96 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 1982 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 29 | 27 727,30 | 20 650,50 | 19 105,40 | 1150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 11 214 765,06 | 0,00 | 2 084 570,01 | 2 225 452,23 | 6 904 742,82 | 404,47 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 215,40 | 2 867,20 | 2 253,20 | 177 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 879 000,00 | 0,00 | 721 017,96 | 769 746,77 | 2 388 235,27 | 1 206,38 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 201,20 | 2 922,20 | 2 597,70 | 139 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 074 450,47 | 0,00 | 2 244 366,00 | 2 396 047,76 | 7 434 036,71 | 3 771,85 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 1991 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 11 | 35 892,60 | 26 012,20 | 24 365,29 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 070 771,86 | 0,00 | 2 243 682,23 | 2 395 317,78 | 7 431 771,85 | 336,30 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 1985 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 741,80 | 6 136,90 | 5 826,30 | 293 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 711 206,24 | 0,00 | 2 176 847,15 | 2 323 965,76 | 7 210 393,33 | 1 512,72 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 701 502,16 | 0,00 | 2 175 043,38 | 2 322 040,09 | 7 204 418,69 | 1 380,28 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 1984 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 543,50 | 11 191,00 | 10 089,80 | 628 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 10 202 416,75 | 0,00 | 1 896 397,46 | 2 024 562,35 | 6 281 456,94 | 813,36 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 1983 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 569,20 | 15 064,10 | 13 569,20 | 983 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 194 001,50 | 0,00 | 1 708 955,98 | 1 824 452,95 | 5 660 592,57 | 523,30 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 1980 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 6 147,60 | 4 563,70 | 4 478,00 | 285 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 459 118,07 | 0,00 | 2 129 989,68 | 2 273 941,52 | 7 055 186,87 | 1 864,00 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 1979 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 093,30 | 11 816,80 | 8 740,60 | 579 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 654 500,00 | 0,00 | 679 288,50 | 725 197,15 | 2 250 014,35 | 259,31 | 9 000,00 | 31.12.2024 |

# Приложение № 5

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № | Адрес многоквартирного дома | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по источнику(ам) | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Усиление фундаментов |  |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 11892308,9 | 155811 | 103874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570531,9 | 3570531,9 | 0 | 0 | 8062092 | 8062092 | 0 | 0 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 10057814,9 | 252993 | 126496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9678325,9 | 9678325,9 | 0 | 0 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 9662494 | 277736 | 138862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245896 | 9245896 | 0 | 0 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 16323373,11 | 376817,42 | 157007,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11726848,43 | 0 | 4062700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 13114727,06 | 318652 | 159689 | 2103658 | 2103658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10532728,06 | 10532728,06 | 0 | 0 |
| 6 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 8275121 | 252993 | 126496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895632 | 7895632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 9643123 | 326589 | 156324 | 3986512 | 3986512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023698 | 5023698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 10638345 | 324786 | 149863 | 0 | 0 | 5197864 | 5197864 | 4965832 | 4965832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 11751246 | 326589 | 136589 | 3698456 | 3698456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7589612 | 7589612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 8655476 | 252993 | 156496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8245987 | 8245987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 10941225 | 326589 | 158945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10455691 | 10455691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 6780842 | 354896 | 173698 | 0 | 0 | 3265894 | 3265894 | 2986354 | 2986354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | б-р. Молодежный, д. 3 | 7328720 | 252963 | 127125 | 6948632 | 6948632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | б-р. Молодежный, д. 7 | 6646660 | 245871 | 145896 | 6254893 | 6254893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | б-р. Романтиков, д. 7 | 10283830 | 248619 | 164832 | 3615486 | 3615486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254893 | 6254893 | 0 | 0 |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 9 | 10623842 | 296485 | 145322 | 3169845 | 3169845 | 2562189 | 2562189 | 1963486 | 1963486 | 2486515 | 2486515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 15576064,1 | 296483 | 148623 | 3948612 | 3948612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11182346,1 | 11182346,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 15747778,1 | 310697 | 160021 | 5136948 | 5136948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10140112,1 | 10140112,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | б-р. Школьный, д. 1 | 12521460,1 | 253903 | 127026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140531,1 | 12140531,1 |
| 20 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 8656184 | 253231 | 128353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8274600 | 8274600 | 0 | 0 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 10051590 | 249632 | 169300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632658 | 9632658 | 0 | 0 |
| 22 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8283873 | 253101 | 127091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7903681 | 7903681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 11108705 | 296345 | 149632 | 2639456 | 2639456 | 4123056 | 4123056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900216 | 3900216 | 0 | 0 |
| 24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 12491643,1 | 253638 | 127091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12110914,1 | 12110914,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 4596185 | 321022 | 154600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120563 | 4120563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 12459724,11 | 253036 | 127645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12079043,11 | 12079043,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | пер. А.Гайдара, д. 10 | 9942719 | 306215 | 151236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171191 | 3171191 | 0 | 0 | 5164077 | 5164077 | 1150000 | 1150000 |
| 28 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 26748375 | 253102 | 127265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26368008 | 26368008 |
| 29 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 8302892 | 254123 | 136205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7912564 | 7912564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | пер. А.Гайдара, д. 8 | 8946151,96 | 253000 | 127654,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8565497 | 8565497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 8865314 | 253009 | 126305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486000 | 8486000 |
| 32 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 9058651,2 | 253033,92 | 136689,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668928 | 8668928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | пер. Парковый, д. 6 | 10319010 | 325694 | 176203 | 1462590 | 1462590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095623 | 1095623 | 1963286 | 1963286 | 0 | 0 | 2310984 | 2310984 | 0 | 0 | 2984630 | 2984630 | 0 | 0 |
| 34 | пер. Садовый, д. 5/48 | 8896902 | 254000 | 128045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8514857 | 8514857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | пер. Энергетиков, д. 3 | 11201776 | 296989 | 161203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963218 | 4963218 | 0 | 0 | 5780366 | 5780366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 11171985,17 | 300675,17 | 159632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5037338 | 5037338 | 0 | 0 | 5674340 | 5674340 | 0 | 0 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 36302000 | 1050000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 11427270 | 320560 | 164003 | 0 | 0 | 2560966 | 2560966 | 1934896 | 1934896 | 2495610 | 2495610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951235 | 3951235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 9729058 | 302130 | 149326 | 3513261 | 3513261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948106 | 2948106 | 2816235 | 2816235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 8838570 | 253008 | 127023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8458539 | 8458539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 8541242 | 253320 | 127070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160852 | 8160852 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 8594183,38 | 253004 | 127041,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8214138 | 8214138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 86 | 12095361 | 253069 | 145036 | 3026132 | 3026132 | 3251607 | 3251607 | 2456302 | 2456302 | 2963215 | 2963215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 99б | 8716318 | 253038,8 | 127359,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8335920 | 8335920 | 0 | 0 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 115 | 3657500 | 105000 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 132 | 11500646 | 253030 | 127080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120536 | 4120536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 134 | 7380000 | 253000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11882000 | 254000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 143 | 8843495,32 | 252987,74 | 124658,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465849,1 | 8465849,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 43890000 | 1260000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 10815085,06 | 263808 | 137872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10413405,06 | 10413405,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 78 | 18231316,47 | 525000 | 206316,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 7270000 | 162000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 14510000 | 350000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 12231966 | 263301 | 130453 | 3968012 | 3968012 | 4563091 | 4563091 | 3307109 | 3307109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 39 | 9255431 | 253062 | 127063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8875306 | 8875306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 10488373,99 | 253566,99 | 130245 | 0 | 0 | 3650896 | 3650896 | 3077096 | 3077096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376570 | 3376570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 13893804 | 256012 | 127562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510230 | 2510230 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 5596596,53 | 161053,14 | 67105,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244972 | 1244972 | 0 | 0 | 1070755,92 | 1070755,92 | 0 | 0 | 3052710 | 3052710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 21945000 | 630000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 3943873,25 | 81759 | 34066,25 | 0 | 0 | 0 | 2325448 | 0 | 1502600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 30571376 | 630000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8626376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 7445000 | 310000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 14630000 | 420000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 8462584 | 258015 | 124069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080500 | 8080500 | 0 | 0 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 9270664 | 253449 | 120615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896600 | 8896600 | 0 | 0 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 13182912,17 | 372939,12 | 157845,7 | 0 | 0 | 3816479,15 | 3816479,15 | 0 | 0 | 3894378,4 | 3894378,4 | 4941269,8 | 4941269,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 9984223,28 | 313146,88 | 127951,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9543125 | 9543125 | 0 | 0 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 10797190,75 | 245816,46 | 163877,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5641228,49 | 5641228,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746268,16 | 4746268,16 | 0 | 0 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 9550265,3 | 237857,53 | 121905,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9190502,75 | 9190502,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 18182000 | 420000 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 9903705,25 | 252737,15 | 135158,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9515810 | 9515810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 3654000 | 102000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 7237000 | 135000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 42а | 10715685,34 | 250438,22 | 102625,48 | 4065573,64 | 4065573,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297048 | 6297048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 11310182,18 | 302822,16 | 152548,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5848411,36 | 5848411,36 | 0 | 0 | 5006400,54 | 5006400,54 | 0 | 0 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 7285235,38 | 239728,5 | 99886,88 | 0 | 0 | 0 | 6945620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | тракт. Сармановский, д. 22 | 13494392,44 | 375751,52 | 217167,68 | 1564829,38 | 1564829,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549221,59 | 2549221,59 | 1514598,7 | 1514598,7 | 0 | 0 | 4511665,4 | 4511665,4 | 0 | 0 | 2761158,17 | 2761158,17 | 0 | 0 |
| 79 | тракт. Сармановский, д. 28 | 14247305,77 | 290239,11 | 156826,07 | 2237920 | 2237920 | 1570212 | 1570212 | 1565721,92 | 1565721,92 | 1895237,4 | 1895237,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576516,6 | 2576516,6 | 0 | 0 | 3954632,67 | 3954632,67 | 0 | 0 |
| 80 | тракт. Сармановский, д. 46 | 10219955,31 | 301706,66 | 137804,44 | 3138400,21 | 3138400,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425600 | 3425600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216444 | 3216444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 10066132,95 | 260040,97 | 136693,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195558 | 3195558 | 0 | 0 | 6473840 | 6473840 | 0 | 0 |
| 82 | тракт. Сармановский, д. 60 | 9202385,53 | 283499,58 | 208999,72 | 1576166,23 | 1576166,23 | 1691338,2 | 1691338,2 | 1589315,1 | 1589315,1 | 1236518,5 | 1236518,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616548,2 | 2616548,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 3687000 | 135000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 9734548,22 | 70498,94 | 100720,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6555456 | 0 | 3007873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8719459,87 | 245201,85 | 127467,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346790,12 | 8346790,12 | 0 | 0 |
| 86 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 9013207,9 | 253651,9 | 127312,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632243,8 | 8632243,8 | 0 | 0 |
| 87 | ул. Аркылы, д. 3 | 11297565,67 | 262742,65 | 152751,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127260 | 1127260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254811,62 | 6254811,62 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ул. Гвардейская, д. 13 | 8611836,36 | 292368,34 | 161578,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157889,14 | 8157889,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ул. Гвардейская, д. 9 | 8822349,7 | 295449,02 | 163632,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8363268 | 8363268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ул. Гидростроителей, д. 3 | 4876882,2 | 169759,24 | 56506,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650616,8 | 4650616,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ул. Железнодорожников, д. 59/2 | 8788805 | 252000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8409805 | 8409805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 9796198,67 | 143359,01 | 95572,66 | 3518640 | 3518640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582902 | 2582902 | 0 | 0 | 3455725 | 3455725 | 0 | 0 |
| 93 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 481902,74 | 153144,64 | 132544,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196213,2 | 196213,2 |
| 94 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 11/60 | 6873532,2 | 253215,6 | 127621,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492695,1 | 6492695,1 |
| 95 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 8852968 | 169028,8 | 82019,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8601920 | 8601920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 14924251,75 | 262890,4 | 127896,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6221563,57 | 6221563,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311901,58 | 8311901,58 |
| 97 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 11602101,86 | 256315,8 | 127951,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11217834,66 | 11217834,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 10371605,21 | 394615,9 | 159432 | 1832321,2 | 1832321,2 | 1565216,5 | 1565216,5 | 1264132,7 | 1264132,7 | 1486120,81 | 1486120,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874632,5 | 1874632,5 | 0 | 0 | 1795133,6 | 1795133,6 | 0 | 0 |
| 99 | ул. Нариманова, д. 48 | 3879000 | 252000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ул. Нариманова, д. 50 | 10094575,5 | 252697,36 | 127621,4 | 0 | 0 | 2654488,74 | 2654488,74 | 7059768 | 7059768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ул. Пушкина, д. 6 | 7387620,72 | 256609,15 | 127406,11 | 0 | 0 | 1547521,26 | 1547521,26 | 0 | 0 | 2581521,4 | 2581521,4 | 2874562,8 | 2874562,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ул. Раскольникова, д. 19 | 11880051,29 | 252616,73 | 127821,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11499613,06 | 11499613,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ул. Раскольникова, д. 34 | 11802307,16 | 252684,94 | 127996,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11421626,1 | 11421626,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ул. Раскольникова, д. 41В | 12554315,28 | 304004,6 | 150003,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600307,6 | 1600307,6 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 49В | 10962000 | 300000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 51 | 4886956,21 | 256173,72 | 130782,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ул. Раскольникова, д. 59 | 14630000 | 378000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 18185000 | 435000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 71 | 10950000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 71А | 3879000 | 252000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9380012,5 | 259707,5 | 139805 | 0 | 0 | 5413824 | 5413824 | 3566676 | 3566676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ул. Тан, д. 209 | 10845361,25 | 252462,4 | 128641,6 | 3908696,35 | 3908696,35 | 1176380 | 1176380 | 1879180,9 | 1879180,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ул. Тан, д. 211 | 3890000 | 254000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 12 | 10032328,12 | 259681,6 | 126454,4 | 0 | 0 | 2518800 | 2518800 | 1738800 | 1738800 | 2184752,12 | 2184752,12 | 3203840 | 3203840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 19 | 11835087,11 | 254408,03 | 127272,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11453407,06 | 11453407,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 11214765,06 | 255096 | 127064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10832605,06 | 10832605,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 3879000 | 252000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 12074450,47 | 252013,35 | 128675,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11693761,56 | 11693761,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 12070771,86 | 252944,88 | 128629,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11689197,06 | 11689197,06 | 0 | 0 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 11711206,24 | 252580,5 | 127053,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11331572,06 | 11331572,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 11701502,16 | 252423,86 | 127949,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321129,06 | 11321129,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 10202416,75 | 252328,05 | 128218,7 | 0 | 0 | 3560416 | 3560416 | 0 | 0 | 2136800 | 2136800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124654 | 4124654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 9194001,5 | 252204,9 | 128136,6 | 0 | 0 | 5067260 | 5067260 | 0 | 0 | 2328000 | 2328000 | 1418400 | 1418400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 11459118,07 | 253896,61 | 127426,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077794,76 | 11077794,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 3654500 | 102000 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение № 6

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 246 501,10 | 47 062,00 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  | 1 347 246 979,06 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3 511,90 | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 892 308,90 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 057 814,90 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10 906,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 662 494,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 323 373,11 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14 381,11 | 530 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 114 727,06 |
| 6 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13 276,40 | 445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 275 121,00 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 6 872,70 | 248 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 643 123,00 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 4 811,30 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 638 345,00 |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 7 843,00 | 372 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 751 246,00 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 14а | 8 243,70 | 171 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 655 476,00 |
| 11 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 941 225,00 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 13 324,40 | 493 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 780 842,00 |
| 13 | б-р. Молодежный, д. 3 | 3 527,70 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 328 720,00 |
| 14 | б-р. Молодежный, д. 7 | 3 507,20 | 147 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 646 660,00 |
| 15 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7 266,50 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 283 830,00 |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 9 | 7 252,20 | 248 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 623 842,00 |
| 17 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3 626,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 576 064,10 |
| 18 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 3 568,80 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 747 778,10 |
| 19 | б-р. Школьный, д. 1 | 17 386,10 | 707 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 521 460,10 |
| 20 | б-р. Энтузиастов, д. 10 | 3 365,40 | 124 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 656 184,00 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 6 895,00 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 051 590,00 |
| 22 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20 413,20 | 767 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 108 705,00 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8 604,60 | 352 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 283 873,00 |
| 24 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 5 072,10 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 491 643,10 |
| 25 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 3 582,80 | 102 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 596 185,00 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 2 864,30 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 459 724,11 |
| 27 | пер. А.Гайдара, д. 10 | 4 173,20 | 207 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 942 719,00 |
| 28 | пер. А.Гайдара, д. 12 | 6 731,60 | 282 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 748 375,00 |
| 29 | пер. А.Гайдара, д. 7 | 3 096,90 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 302 892,00 |
| 30 | пер. А.Гайдара, д. 8 | 3 486,70 | 151 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 946 151,96 |
| 31 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 2 701,10 | 115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 865 314,00 |
| 32 | пер. им Валерия Шадрина, д. 6 | 3 989,00 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 058 651,20 |
| 33 | пер. Парковый, д. 6 | 6 530,17 | 273 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 319 010,00 |
| 34 | пер. Садовый, д. 5/48 | 5 583,10 | 272 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 896 902,00 |
| 35 | пер. Энергетиков, д. 3 | 4 319,50 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 201 776,00 |
| 36 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 983,20 | 44 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 171 985,17 |
| 37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 16 947,70 | 715 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 302 000,00 |
| 38 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 8 193,20 | 309 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 427 270,00 |
| 39 | пр-кт. им Вахитова, д. 38 | 5 262,00 | 264 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 729 058,00 |
| 40 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 4 416,40 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 838 570,00 |
| 41 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15 043,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 541 242,00 |
| 42 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6 732,90 | 256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 594 183,38 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 86 | 8 520,18 | 406 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 095 361,00 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 99б | 3 189,00 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 716 318,00 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 115 | 13 156,60 | 600 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 657 500,00 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 276,20 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 500 646,00 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 134 | 13 034,30 | 421 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 380 000,00 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11 112,10 | 318 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 882 000,00 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 143 | 4 622,70 | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 843 495,32 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 43 890 000,00 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12 950,60 | 379 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 815 085,06 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28 375,70 | 989 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 231 316,47 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5 364,50 | 175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 270 000,00 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22 554,40 | 558 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 510 000,00 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 4 452,80 | 153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 231 966,00 |
| 56 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 39 | 3 748,40 | 188 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 255 431,00 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 41 | 3 238,80 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 488 373,99 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 7 811,60 | 323 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 893 804,00 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2 785,10 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 596 596,53 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 16 254,30 | 368 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21 945 000,00 |
| 61 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 989,90 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 943 873,25 |
| 62 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17 549,00 | 792 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 571 376,00 |
| 63 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15 672,70 | 601 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 445 000,00 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 11 153,54 | 451 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 630 000,00 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 13 300,90 | 562 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 462 584,00 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 16 238,50 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 270 664,00 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 27 539,70 | 1076 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 182 912,17 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 983,30 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 984 223,28 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 10 974,90 | 420 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 797 190,75 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2 395,20 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 550 265,30 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 21 271,90 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 182 000,00 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 126 | 8 096,60 | 356 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 903 705,25 |
| 73 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 5 150,10 | 127 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 654 000,00 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 12 080,90 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 237 000,00 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 42а | 2 174,10 | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 715 685,34 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 6 857,70 | 239 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 310 182,18 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20 544,70 | 961 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 285 235,38 |
| 78 | тракт. Сармановский, д. 22 | 7 216,60 | 288 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 494 392,44 |
| 79 | тракт. Сармановский, д. 28 | 5 348,70 | 239 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 247 305,77 |
| 80 | тракт. Сармановский, д. 46 | 6 577,90 | 258 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 219 955,31 |
| 81 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 4 256,50 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 066 132,95 |
| 82 | тракт. Сармановский, д. 60 | 11 463,10 | 373 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 202 385,53 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12 425,60 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 687 000,00 |
| 84 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34 905,80 | 1386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 734 548,22 |
| 85 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8 532,70 | 302 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 719 459,87 |
| 86 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 5 053,60 | 229 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 013 207,90 |
| 87 | ул. Аркылы, д. 3 | 4 423,10 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 297 565,67 |
| 88 | ул. Гвардейская, д. 13 | 6 992,50 | 333 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 611 836,36 |
| 89 | ул. Гвардейская, д. 9 | 7 343,90 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 822 349,70 |
| 90 | ул. Гидростроителей, д. 3 | 6 302,10 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 876 882,20 |
| 91 | ул. Железнодорожников, д. 59/2 | 3 660,70 | 117 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 788 805,00 |
| 92 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 2 816,70 | 171 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 796 198,67 |
| 93 | ул. им Александра Грина, д. 16 | 5 059,60 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 481 902,74 |
| 94 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 11/60 | 4 774,40 | 177 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 873 532,20 |
| 95 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 8 | 7 059,30 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 852 968,00 |
| 96 | ул. им маршала Чуйкова, д. 6 | 903,00 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 924 251,75 |
| 97 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 5 922,70 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 602 101,86 |
| 98 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 3 178,60 | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 371 605,21 |
| 99 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 188,10 | 91 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 879 000,00 |
| 100 | ул. Нариманова, д. 50 | 6 470,30 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 094 575,50 |
| 101 | ул. Пушкина, д. 6 | 39 846,60 | 1607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 387 620,72 |
| 102 | ул. Раскольникова, д. 19 | 7 464,30 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 880 051,29 |
| 103 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10 285,90 | 362 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 802 307,16 |
| 104 | ул. Раскольникова, д. 41В | 8 673,40 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 554 315,28 |
| 105 | ул. Раскольникова, д. 49В | 7 876,90 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 962 000,00 |
| 106 | ул. Раскольникова, д. 51 | 13 166,70 | 207 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 886 956,21 |
| 107 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45 977,40 | 1746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 630 000,00 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 19 525,70 | 850 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 185 000,00 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 71 | 7 985,00 | 316 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 950 000,00 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 879 000,00 |
| 111 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9 005,50 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 380 012,50 |
| 112 | ул. Тан, д. 209 | 5 143,60 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 845 361,25 |
| 113 | ул. Тан, д. 211 | 6 061,90 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 890 000,00 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 12 | 17 962,60 | 770 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 032 328,12 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 19 | 11 092,30 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 835 087,11 |
| 116 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 27 727,30 | 1150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 214 765,06 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 3 215,40 | 177 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 879 000,00 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 3 201,20 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 074 450,47 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 35 892,60 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 070 771,86 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 20 | 7 741,80 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 711 206,24 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8 477,60 | 293 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 701 502,16 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12 543,50 | 628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 202 416,75 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17 569,20 | 983 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 194 001,50 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 6 147,60 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 459 118,07 |
| 125 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14 093,30 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 654 500,00 |

# Приложение № 7

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метр | кв. метр | кв. метр | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей./кв. метр | рублей./кв. метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 496,70 | 2 602,60 | 2 388,41 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 236 534,86 | 0,00 | 1 210 465,40 | 1 173 231,39 | 2 852 838,07 | 1 497,56 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 33 882,00 | 27 564,00 | 26 063,39 | 1503 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 546 837,92 | 0,00 | 1 051 036,64 | 1 018 706,66 | 2 477 094,62 | 134,20 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 554 705,90 | 0,00 | 590 539,96 | 572 374,91 | 1 391 791,03 | 728,40 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 906,60 | 8 421,00 | 7 934,29 | 494 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 545 691,00 | 0,00 | 588 456,10 | 570 355,14 | 1 386 879,76 | 233,41 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 9 186 207,30 | 0,00 | 2 123 462,63 | 2 058 144,75 | 5 004 599,92 | 755,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 441,80 | 14 342,56 | 13 600,86 | 728 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 074 440,58 | 0,00 | 941 838,35 | 912 867,33 | 2 219 734,90 | 247,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 31 405,30 | 26 865,60 | 25 662,10 | 1091 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 496 671,05 | 0,00 | 1 964 071,01 | 1 903 656,03 | 4 628 944,01 | 270,55 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 290,00 | 8 513,00 | 8 208,01 | 440 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 379 975,98 | 0,00 | 550 149,79 | 533 227,14 | 1 296 599,05 | 231,29 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 9 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 25 141,40 | 20 925,10 | 19 662,47 | 1050 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 684 925,08 | 0,00 | 851 798,84 | 825 597,44 | 2 007 528,80 | 146,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 209,80 | 11 996,80 | 11 699,80 | 547 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 251 179,80 | 0,00 | 751 535,27 | 728 417,99 | 1 771 226,54 | 213,76 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 434,00 | 2 616,80 | 2 514,90 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 100 020,00 | 0,00 | 485 435,81 | 470 503,77 | 1 144 080,42 | 611,54 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 381,11 | 11 876,51 | 11 293,30 | 530 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 6 137 846,80 | 0,00 | 1 418 810,60 | 1 375 167,87 | 3 343 868,33 | 426,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 362,90 | 4 221,40 | 4 012,58 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 325 995,50 | 0,00 | 537 671,79 | 521 132,96 | 1 267 190,75 | 433,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 14 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1980 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 12 | 13 447,50 | 10 629,10 | 6 479,80 | 331 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 660 303,20 | 0,00 | 383 791,88 | 371 986,41 | 904 524,91 | 123,47 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 899,20 | 5 249,40 | 5 249,40 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 243 755,50 | 0,00 | 287 503,67 | 278 660,04 | 677 591,79 | 180,28 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 456,90 | 2 629,20 | 2 629,20 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 042 690,50 | 0,00 | 703 341,36 | 681 706,53 | 1 657 642,61 | 880,18 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 787,60 | 5 173,90 | 4 804,50 | 315 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 070 700,90 | 0,00 | 709 816,18 | 687 982,18 | 1 672 902,54 | 452,40 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 1978 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 842,80 | 5 189,70 | 5 031,40 | 320 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 002 993,50 | 0,00 | 694 165,10 | 672 812,52 | 1 636 015,88 | 438,85 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 1978 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 453,60 | 2 632,90 | 2 631,20 | 162 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 695 020,00 | 0,00 | 391 816,94 | 379 764,62 | 923 438,44 | 490,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 20 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 1986 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 8 183,30 | 5 934,90 | 5 325,20 | 277 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 593 590,00 | 0,00 | 599 528,32 | 581 086,78 | 1 412 974,90 | 316,94 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 092,70 | 3 874,62 | 3 779,60 | 198 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 892 875,15 | 0,00 | 668 710,39 | 648 140,81 | 1 576 023,95 | 568,04 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 1973 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 866,30 | 4 486,20 | 4 107,50 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 983 576,40 | 0,00 | 458 518,98 | 444 414,90 | 1 080 642,52 | 338,13 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 23 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 821,30 | 5 132,00 | 4 878,80 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 135 364,15 | 0,00 | 493 605,88 | 478 422,53 | 1 163 335,74 | 313,04 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 7 | 6 054,40 | 4 509,90 | 3 899,50 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 513 215,44 | 0,00 | 580 949,12 | 563 079,08 | 1 369 187,24 | 415,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 25 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 590,70 | 7 097,20 | 6 756,60 | 450 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 619 216,88 | 0,00 | 836 609,88 | 810 875,69 | 1 971 731,31 | 421,29 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 1971 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 108,10 | 4 107,00 | 2 652,60 | 113 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 668 699,80 | 0,00 | 1 310 363,66 | 1 270 056,77 | 3 088 279,37 | 1 379,88 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 2008 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 4 | 15 443,20 | 11 021,10 | 11 013,30 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 391 250,11 | 0,00 | 1 015 071,31 | 983 847,64 | 2 392 331,16 | 284,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 1997 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 8 045,30 | 6 858,10 | 5 088,80 | 74 | Специальный счет | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 911 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 648,00 | 734,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 29 | б-р. Касимова, д. 23 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 10 129,20 | 7 124,10 | 7 124,10 | 141 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 401 872,44 | 0,00 | 555 211,33 | 538 132,98 | 1 308 528,13 | 237,12 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 30 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 1991 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 15 458,10 | 11 959,50 | 11 578,69 | 664 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 092 989,72 | 0,00 | 946 126,13 | 917 023,21 | 2 229 840,38 | 264,78 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 31 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 146,90 | 4 790,10 | 4 789,40 | 215 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 957 408,40 | 0,00 | 1 377 100,88 | 1 334 741,14 | 3 245 566,38 | 969,17 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 672,80 | 5 273,70 | 5 273,70 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 301 318,70 | 0,00 | 1 225 440,68 | 1 187 746,03 | 2 888 131,99 | 794,47 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 741 768,40 | 0,00 | 1 096 096,32 | 1 062 380,31 | 2 583 291,77 | 1 575,34 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 34 | б-р. Молодежный, д. 3 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 527,70 | 2 639,40 | 2 304,60 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 246 563,52 | 0,00 | 519 310,48 | 503 336,44 | 1 223 916,60 | 636,84 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 35 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 437,90 | 2 581,60 | 2 264,40 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 003 793,20 | 0,00 | 1 156 665,37 | 1 121 086,25 | 2 726 041,58 | 1 455,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 36 | б-р. Строителей, д. 18 | 1972 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,80 | 2 662,00 | 2 477,40 | 150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 421 975,37 | 0,00 | 559 858,28 | 542 636,99 | 1 319 480,10 | 694,21 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 37 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 868,80 | 3 669,70 | 3 581,51 | 195 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 523 570,50 | 0,00 | 583 342,77 | 565 399,10 | 1 374 828,63 | 518,31 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 38 | б-р. Строителей, д. 8 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 990,70 | 5 156,40 | 4 807,11 | 329 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 076 585,97 | 0,00 | 711 176,56 | 689 300,72 | 1 676 108,69 | 440,10 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 499,12 | 3 967,64 | 3 504,94 | 157 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 7 250 354,24 | 0,00 | 1 675 975,27 | 1 624 422,14 | 3 949 956,83 | 1 318,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 420,10 | 2 893,80 | 2 348,10 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт подвального помещения | 4 122 389,22 | 0,00 | 952 922,05 | 923 610,09 | 2 245 857,08 | 932,65 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 41 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 1975 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 295,10 | 15 960,80 | 15 357,00 | 855 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 152 308,58 | 0,00 | 959 838,14 | 930 313,44 | 2 262 157,00 | 204,60 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 42 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 562,20 | 2 653,90 | 2 455,00 | 176 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 3 596 110,50 | 0,00 | 831 268,66 | 805 698,77 | 1 959 143,07 | 1 009,52 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,60 | 2 627,10 | 2 452,60 | 140 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 596 110,50 | 0,00 | 1 062 426,37 | 1 029 746,05 | 2 503 938,08 | 1 317,47 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 861,80 | 5 232,40 | 4 833,20 | 306 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 995 235,00 | 0,00 | 692 371,66 | 671 074,25 | 1 631 789,09 | 436,51 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 2008 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 4 714,00 | 3 623,20 | 3 205,40 | 63 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 925 780,50 | 0,00 | 676 316,72 | 655 513,16 | 1 593 950,62 | 620,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 46 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 9 | 8 087,50 | 6 120,70 | 5 733,66 | 298 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 479 301,00 | 0,00 | 341 951,83 | 331 433,36 | 805 915,81 | 182,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 47 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 414,30 | 4 206,10 | 3 778,70 | 174 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 681 428,70 | 0,00 | 619 832,91 | 600 766,80 | 1 460 828,99 | 495,25 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 400,10 | 4 205,10 | 3 751,60 | 214 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 629 660,00 | 0,00 | 1 301 339,31 | 1 261 310,00 | 3 067 010,69 | 1 042,51 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 044,50 | 5 990,10 | 5 610,30 | 298 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 16 407 608,75 | 0,00 | 3 792 745,24 | 3 676 080,10 | 8 938 783,41 | 2 039,61 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 50 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 413,20 | 15 986,60 | 15 155,20 | 767 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 451 668,80 | 0,00 | 335 564,43 | 325 242,44 | 790 861,93 | 71,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 510,40 | 16 014,60 | 15 365,20 | 826 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 420 539,00 | 0,00 | 790 683,96 | 766 362,46 | 1 863 492,58 | 166,77 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 1975 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 35 774,01 | 27 060,21 | 25 386,20 | 1604 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 495 063,42 | 0,00 | 1 039 068,56 | 1 007 106,73 | 2 448 888,13 | 125,65 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 783,40 | 8 533,20 | 8 236,60 | 447 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 353 943,50 | 0,00 | 775 289,89 | 751 441,92 | 1 827 211,69 | 311,03 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 54 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 1979 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 437,00 | 2 599,60 | 1 999,40 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 465 050,12 | 0,00 | 338 657,63 | 328 240,49 | 798 152,00 | 330,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 1973 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 659,30 | 2 364,20 | 2 286,90 | 116 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 0,00 | 569 815,34 | 552 287,77 | 1 342 947,01 | 926,95 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 1978 | 2017 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 390,70 | 3 414,90 | 1 929,20 | 118 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 0,00 | 569 815,34 | 552 287,77 | 1 342 947,01 | 561,43 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1971 | 1971 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 201,90 | 3 455,90 | 3 068,30 | 203 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 466 152,05 | 0,00 | 338 912,35 | 328 487,38 | 798 752,32 | 348,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 1973 | 2014 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 900,30 | 2 313,30 | 2 210,70 | 113 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 0,00 | 569 815,34 | 552 287,77 | 1 342 947,01 | 849,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 1971 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 3 867,00 | 3 144,53 | 1 274,30 | 253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 431 487,05 | 0,00 | 562 056,98 | 544 768,06 | 1 324 662,01 | 628,78 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 960,00 | 2 350,40 | 2 193,50 | 118 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 192 350,00 | 0,00 | 506 778,60 | 491 190,05 | 1 194 381,35 | 740,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 1973 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 926,20 | 2 319,40 | 2 262,70 | 94 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 2 908 092,02 | 0,00 | 672 227,89 | 651 550,10 | 1 584 314,03 | 993,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 955,80 | 2 361,80 | 2 361,80 | 109 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 534 255,10 | 0,00 | 354 654,89 | 343 745,68 | 835 854,53 | 519,07 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 950,30 | 2 336,70 | 2 336,70 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 521 008,00 | 0,00 | 351 592,72 | 340 777,70 | 828 637,58 | 515,54 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 1978 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 883,00 | 5 143,90 | 4 890,20 | 253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 080 787,90 | 0,00 | 943 305,58 | 914 289,43 | 2 223 192,89 | 592,88 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 072,10 | 3 809,90 | 3 651,00 | 201 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 877 511,10 | 0,00 | 434 001,16 | 420 651,25 | 1 022 858,69 | 370,16 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 1980 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 735,90 | 6 620,80 | 4 560,90 | 221 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 445 844,20 | 0,00 | 1 027 691,16 | 996 079,30 | 2 422 073,74 | 574,70 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 582,80 | 2 784,10 | 2 174,40 | 102 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 873 105,70 | 0,00 | 895 298,24 | 867 758,79 | 2 110 048,67 | 1 081,03 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 1977 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 864,30 | 2 293,60 | 2 261,90 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 493 041,90 | 0,00 | 345 128,14 | 334 511,98 | 813 401,78 | 521,26 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1977 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 864,30 | 2 339,10 | 2 124,20 | 111 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 493 301,66 | 0,00 | 345 188,19 | 334 570,17 | 813 543,30 | 521,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 915,40 | 2 315,80 | 2 315,80 | 116 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 874 737,90 | 0,00 | 895 675,53 | 868 124,48 | 2 110 937,89 | 1 329,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 1979 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 832,30 | 2 278,00 | 2 144,60 | 132 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 836 297,90 | 0,00 | 424 474,42 | 411 417,55 | 1 000 405,93 | 648,34 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 1979 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 893,40 | 2 346,00 | 2 313,50 | 124 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 628 391,90 | 0,00 | 838 730,76 | 812 931,33 | 1 976 729,81 | 1 254,02 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 1979 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 14 | 11 950,00 | 8 951,60 | 8 419,90 | 443 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13 007 402,45 | 0,00 | 3 006 761,35 | 2 914 273,13 | 7 086 367,97 | 1 088,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 851,40 | 5 182,60 | 4 068,00 | 240 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 201 632,40 | 0,00 | 277 766,59 | 269 222,47 | 654 643,34 | 175,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 1977 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 400,00 | 2 586,90 | 2 443,20 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 014 424,50 | 0,00 | 465 649,75 | 451 326,33 | 1 097 448,42 | 592,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 1978 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 703,90 | 5 123,20 | 4 868,93 | 290 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 054 402,30 | 0,00 | 1 861 837,18 | 1 804 566,92 | 4 387 998,20 | 1 201,45 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 77 | наб. Комсомольская, д. 10 | 1967 | 2008 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 477,10 | 3 238,50 | 2 912,10 | 150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 941 165,95 | 0,00 | 1 373 346,31 | 1 331 102,07 | 3 236 717,57 | 1 708,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 78 | наб. Комсомольская, д. 30 | 2004 | 2012 | Стены из несущих панелей | 10 | 7 | 23 928,50 | 17 158,70 | 16 874,80 | 496 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 684 420,00 | 0,00 | 851 682,08 | 825 484,28 | 2 007 253,64 | 153,98 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 490,20 | 3 937,00 | 3 688,10 | 237 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 681 564,00 | 0,00 | 388 706,48 | 376 749,84 | 916 107,68 | 374,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 80 | наб. Саначина, д. 10 | 1984 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 321,30 | 4 176,80 | 3 952,90 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 760 040,00 | 0,00 | 406 846,81 | 394 332,17 | 958 861,02 | 330,75 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 81 | наб. Саначина, д. 8 | 1984 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 317,40 | 4 171,10 | 3 907,70 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 280 241,75 | 0,00 | 989 410,88 | 958 976,52 | 2 331 854,35 | 804,95 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 82 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 701,10 | 2 267,70 | 2 204,10 | 115 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 482 890,25 | 0,00 | 342 781,51 | 332 237,53 | 807 871,21 | 548,99 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 83 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 775,60 | 5 189,10 | 5 006,20 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 298 512,00 | 0,00 | 762 476,48 | 739 022,64 | 1 797 012,88 | 571,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 84 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 1972 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 315,10 | 4 292,90 | 3 599,80 | 186 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 5 815 483,16 | 0,00 | 1 344 293,76 | 1 302 943,18 | 3 168 246,22 | 1 094,14 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 85 | пер. Парковый, д. 4 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 228,20 | 5 281,11 | 4 870,31 | 261 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 0,00 | 617 206,85 | 598 221,52 | 1 454 639,85 | 428,71 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 86 | пер. Садовый, д. 9 | 1961 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 2 | 2 | 1 623,20 | 624,40 | 584,60 | 45 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 944 624,00 | 0,00 | 680 672,54 | 659 734,99 | 1 604 216,47 | 1 814,09 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 87 | пер. Энергетиков, д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 158,50 | 2 635,00 | 2 484,60 | 140 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 461 937,25 | 0,00 | 569 095,77 | 551 590,34 | 1 341 251,14 | 779,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 88 | пер. Энергетиков, д. 6 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 276,50 | 5 206,10 | 4 627,10 | 268 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 6 628 266,52 | 0,00 | 1 532 174,90 | 1 485 045,08 | 3 611 046,54 | 1 056,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 9 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 870,40 | 4 634,40 | 3 313,89 | 225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 867 739,10 | 0,00 | 662 900,00 | 642 509,14 | 1 562 329,96 | 588,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 90 | пер. Юности, д. 11 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 720,80 | 3 904,56 | 3 598,76 | 192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 020 798,00 | 0,00 | 698 280,74 | 676 801,57 | 1 645 715,69 | 639,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 91 | пер. Юности, д. 2 | 1971 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 817,00 | 3 510,50 | 3 375,90 | 214 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 671 878,92 | 0,00 | 386 467,70 | 374 579,92 | 910 831,30 | 438,01 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 92 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 4 | 19 696,60 | 16 991,00 | 16 243,30 | 798 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 707 887,00 | 0,00 | 857 106,66 | 830 741,99 | 2 020 038,35 | 188,25 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 595,62 | 7 040,92 | 6 630,68 | 460 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 959 272,90 | 0,00 | 452 901,03 | 438 969,76 | 1 067 402,11 | 227,94 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 1978 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 273,00 | 4 584,10 | 4 508,00 | 265 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 202 419,84 | 0,00 | 509 106,32 | 493 446,17 | 1 199 867,35 | 417,68 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 622,80 | 24 385,30 | 23 192,80 | 1270 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 429 801,85 | 0,00 | 330 509,72 | 320 343,21 | 778 948,92 | 43,83 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 1979 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 758,80 | 16 509,20 | 15 806,80 | 804 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 754 552,64 | 0,00 | 636 736,08 | 617 150,02 | 1 500 666,54 | 139,41 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 313,90 | 11 620,80 | 11 184,30 | 690 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 541 016,26 | 0,00 | 818 533,21 | 793 355,06 | 1 929 127,99 | 265,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 98 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 12 792,80 | 10 564,80 | 9 758,38 | 680 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 231 000,00 | 0,00 | 515 712,85 | 499 849,48 | 1 215 437,67 | 174,39 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 894,80 | 9 863,10 | 9 389,00 | 621 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 501 800,00 | 0,00 | 578 310,36 | 560 521,48 | 1 362 968,16 | 229,63 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 19 877,80 | 13 989,30 | 13 989,30 | 550 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 141 758,84 | 0,00 | 726 241,77 | 703 902,52 | 1 711 614,55 | 158,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 20 460,20 | 14 672,50 | 13 694,30 | 502 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 145 326,86 | 0,00 | 727 066,55 | 704 701,92 | 1 713 558,39 | 153,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 542,90 | 4 291,20 | 4 052,41 | 206 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 550 546,68 | 0,00 | 358 420,82 | 347 395,76 | 844 730,10 | 279,74 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 1990 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 16 762,00 | 12 833,20 | 12 395,12 | 680 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 023 972,15 | 0,00 | 1 161 329,89 | 1 125 607,29 | 2 737 034,97 | 299,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 104 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 9 | 31 060,30 | 21 896,40 | 21 095,10 | 1065 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 092 745,75 | 0,00 | 1 177 227,44 | 1 141 015,83 | 2 774 502,48 | 163,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 38 098,80 | 32 226,19 | 29 195,41 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 764 263,05 | 0,00 | 2 719 400,09 | 2 635 751,13 | 6 409 111,83 | 308,78 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 452,10 | 6 358,80 | 5 932,00 | 298 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 555 893,71 | 0,00 | 821 972,24 | 796 688,31 | 1 937 233,16 | 477,17 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 2002 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 4 697,00 | 4 360,80 | 3 440,80 | 49 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 324 040,00 | 0,00 | 306 062,05 | 296 647,56 | 721 330,39 | 281,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 1981 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 722,80 | 16 483,60 | 15 547,40 | 746 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 7 442 778,16 | 0,00 | 1 720 455,55 | 1 667 534,19 | 4 054 788,42 | 342,63 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 514,10 | 11 511,70 | 11 078,60 | 663 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 7 554 931,56 | 0,00 | 1 746 380,67 | 1 692 661,86 | 4 115 889,03 | 486,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 1980 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 464,80 | 11 599,80 | 10 826,20 | 688 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 5 639 051,60 | 0,00 | 1 303 510,25 | 1 263 414,17 | 3 072 127,18 | 364,64 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 2015 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 8 055,90 | 8 055,90 | 4 548,80 | 21 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 049 090,00 | 0,00 | 704 820,66 | 683 140,32 | 1 661 129,02 | 378,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 112 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 1975 | 1975 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 151,30 | 3 411,60 | 3 208,20 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 686 320,00 | 0,00 | 620 963,58 | 601 862,69 | 1 463 493,73 | 647,10 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 1976 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 463,70 | 2 305,70 | 2 085,90 | 126 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 023 096,00 | 0,00 | 698 811,94 | 677 316,43 | 1 646 967,63 | 1 227,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 1976 | 2017 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 434,30 | 3 614,60 | 1 911,30 | 151 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 696 473,90 | 0,00 | 854 468,44 | 828 184,92 | 2 013 820,54 | 833,61 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 1975 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 632,40 | 2 350,50 | 2 230,50 | 130 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 378 842,25 | 0,00 | 1 243 360,85 | 1 205 114,97 | 2 930 366,43 | 2 043,32 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 409,60 | 3 609,90 | 3 191,10 | 180 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 515 002,48 | 0,00 | 581 362,21 | 563 479,46 | 1 370 160,81 | 570,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 1970 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 846,90 | 5 234,91 | 4 889,01 | 274 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 170 068,22 | 0,00 | 1 195 101,12 | 1 158 339,72 | 2 816 627,38 | 884,24 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 1971 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 416,40 | 3 609,70 | 3 472,50 | 157 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 253 348,20 | 0,00 | 520 878,81 | 504 856,53 | 1 227 612,86 | 510,22 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 18 864,50 | 16 041,60 | 15 087,90 | 724 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 034 239,30 | 0,00 | 1 163 703,22 | 1 127 907,62 | 2 742 628,46 | 266,86 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36 | 1970 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 870,50 | 5 377,00 | 4 955,60 | 319 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 25 170 068,22 | 0,00 | 5 189 107,07 | 3 639 285,30 | 16 341 675,85 | 3 663,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 317,60 | 5 213,50 | 4 716,71 | 312 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 0,00 | 617 206,85 | 598 221,52 | 1 454 639,85 | 502,12 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 1970 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 410,10 | 3 593,30 | 3 549,60 | 179 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 875 373,00 | 0,00 | 895 822,34 | 868 266,78 | 2 111 283,88 | 878,75 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 739,70 | 5 253,80 | 5 070,20 | 263 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 0,00 | 617 206,85 | 598 221,52 | 1 454 639,85 | 465,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 767,60 | 5 382,90 | 4 788,70 | 256 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 038 051,30 | 0,00 | 702 268,98 | 680 667,13 | 1 655 115,19 | 448,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 1970 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 988,90 | 4 676,00 | 3 435,60 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 816 833,75 | 0,00 | 651 132,84 | 631 103,94 | 1 534 596,97 | 470,34 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 322 945,20 | 0,00 | 536 966,69 | 520 449,55 | 1 265 528,96 | 154,42 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 10 432,00 | 7 849,60 | 6 925,00 | 430 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 749 750,30 | 0,00 | 635 625,98 | 616 074,07 | 1 498 050,25 | 263,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 292,60 | 3 916,40 | 3 558,10 | 238 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 895 673,15 | 0,00 | 1 593 988,01 | 1 544 956,81 | 3 756 728,33 | 1 302,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 3 485,60 | 3 474,40 | 2 729,80 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 275 446,95 | 0,00 | 757 144,81 | 733 854,98 | 1 784 447,16 | 939,71 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 721,40 | 3 758,00 | 2 720,80 | 139 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 317 869,40 | 0,00 | 998 108,80 | 967 406,89 | 2 352 353,71 | 914,53 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 430,40 | 3 596,80 | 3 596,80 | 183 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 708 554,49 | 0,00 | 626 103,25 | 606 844,26 | 1 475 606,98 | 611,36 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 044,20 | 5 158,50 | 4 783,80 | 286 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 006 192,00 | 0,00 | 926 062,16 | 897 576,42 | 2 182 553,42 | 568,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 415,40 | 2 609,50 | 2 493,50 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 106 481,60 | 0,00 | 486 929,46 | 471 951,47 | 1 147 600,67 | 616,76 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 732,90 | 5 145,20 | 5 145,20 | 256 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 990 038,00 | 0,00 | 922 328,04 | 893 957,16 | 2 173 752,80 | 592,62 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 1960 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 699,10 | 3 923,76 | 3 632,86 | 226 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 055 630,50 | 0,00 | 1 630 963,38 | 1 580 794,82 | 3 843 872,30 | 1 501,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 1986 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 194,60 | 3 963,70 | 3 911,90 | 233 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 6 544 819,75 | 0,00 | 1 512 885,54 | 1 466 349,06 | 3 565 585,15 | 1 560,30 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 289,80 | 5 204,50 | 5 006,20 | 304 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 120 665,80 | 0,00 | 952 523,66 | 923 223,96 | 2 244 918,18 | 655,13 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 783,90 | 6 402,80 | 5 823,40 | 326 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 401 036,85 | 0,00 | 786 175,89 | 761 993,05 | 1 852 867,91 | 436,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 756,00 | 7 211,30 | 7 099,40 | 435 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 680 316,70 | 0,00 | 1 081 891,28 | 1 048 612,22 | 2 549 813,20 | 534,53 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 615,70 | 7 182,70 | 6 711,29 | 355 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 933 612,00 | 0,00 | 678 127,03 | 657 267,79 | 1 598 217,18 | 340,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 680,60 | 7 156,20 | 6 773,10 | 363 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 289 297,00 | 0,00 | 529 188,65 | 512 910,76 | 1 247 197,59 | 236,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 139,50 | 16 222,90 | 15 075,33 | 719 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 927 198,55 | 0,00 | 1 138 959,93 | 1 103 925,43 | 2 684 313,19 | 233,08 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 1982 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 47 128,10 | 34 074,70 | 32 640,80 | 1417 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 334 916,50 | 0,00 | 1 002 049,37 | 971 226,25 | 2 361 640,88 | 91,98 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 251,10 | 15 960,80 | 15 297,40 | 805 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 315 404,25 | 0,00 | 766 381,25 | 742 807,30 | 1 806 215,70 | 163,71 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 4 | 11 723,60 | 9 136,60 | 8 908,10 | 106 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 953 489,11 | 0,00 | 682 721,78 | 661 721,20 | 1 609 046,13 | 251,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 119 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 807,20 | 2 811,90 | 2 652,80 | 139 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 590 386,15 | 0,00 | 598 787,73 | 580 368,97 | 1 411 229,45 | 680,39 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 127 | 1972 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 828,60 | 2 760,70 | 2 605,50 | 119 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 7 755 004,76 | 0,00 | 1 792 629,13 | 1 737 487,71 | 4 224 887,92 | 2 025,55 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 130 | 1998 | 1998 | Стены из сборно-щитовых панелей | 7 | 8 | 22 870,50 | 16 827,10 | 16 827,10 | 607 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования | 24 169 672,00 | 0,00 | 5 587 006,00 | 5 415 149,25 | 13 167 516,75 | 1 056,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 4 383,50 | 3 858,80 | 3 365,40 | 167 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 821 675,00 | 0,00 | 1 114 567,34 | 1 080 283,16 | 2 626 824,50 | 1 099,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1971 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 393,10 | 3 563,70 | 3 309,80 | 182 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 520 354,51 | 0,00 | 351 441,66 | 340 631,29 | 828 281,56 | 346,08 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 141 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 16 | 14 726,30 | 11 119,30 | 10 579,80 | 555 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 597 034,25 | 0,00 | 1 987 270,74 | 1 926 142,13 | 4 683 621,38 | 583,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 154 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 696 971,75 | 0,00 | 392 268,10 | 380 201,90 | 924 501,75 | 352,17 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 659,50 | 3 247,50 | 142 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 635 691,25 | 0,00 | 840 418,06 | 814 566,73 | 1 980 706,46 | 760,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 156 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 325,30 | 3 018,90 | 2 785,20 | 67 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 256 933,15 | 0,00 | 984 022,91 | 953 754,29 | 2 319 155,95 | 984,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 171 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 296,80 | 9 234,90 | 8 931,40 | 495 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 741 661,25 | 0,00 | 2 020 702,38 | 1 958 545,42 | 4 762 413,45 | 710,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 183 | 1985 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 24 | 24 657,00 | 18 504,10 | 17 320,40 | 1217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 985 705,00 | 0,00 | 2 770 588,10 | 2 685 364,59 | 6 529 752,31 | 486,10 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 2005 | 2004 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 014,30 | 2 819,60 | 1 465,80 | 63 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 797 531,20 | 0,00 | 1 802 459,45 | 1 747 015,65 | 4 248 056,10 | 2 586,85 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 28 375,70 | 21 228,20 | 20 517,50 | 989 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 646 033,60 | 0,00 | 2 692 070,44 | 2 609 262,14 | 6 344 701,02 | 410,42 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 79 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные | 11 | 5 | 18 849,30 | 12 688,50 | 12 211,40 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 053 032,42 | 0,00 | 1 861 520,52 | 1 804 260,00 | 4 387 251,90 | 427,23 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 89 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 23 782,40 | 18 919,80 | 17 551,44 | 1055 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 153 701,80 | 0,00 | 960 160,19 | 930 625,59 | 2 262 916,02 | 174,65 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 161 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 364,50 | 3 876,10 | 3 682,20 | 175 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 650 303,39 | 0,00 | 2 924 215,15 | 2 834 266,05 | 6 891 822,19 | 2 358,15 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 162 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 2006 | 2006 | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 10 | 1 | 4 604,10 | 3 234,10 | 3 233,80 | 121 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 943 165,48 | 0,00 | 449 177,68 | 435 360,94 | 1 058 626,86 | 422,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 163 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 6 624,90 | 5 842,50 | 5 210,90 | 337 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 459 078,25 | 0,00 | 1 261 908,02 | 1 223 091,63 | 2 974 078,60 | 824,02 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 164 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 526,30 | 9 457,30 | 9 103,20 | 444 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 583 959,12 | 0,00 | 1 290 775,20 | 1 251 070,85 | 3 042 113,07 | 530,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 165 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 2005 | 0 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 9 026,20 | 6 167,70 | 6 158,00 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 911 702,60 | 0,00 | 2 060 008,75 | 1 996 642,72 | 4 855 051,13 | 987,31 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 166 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 2 989,90 | 2 661,80 | 2 661,80 | 87 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 436 388,20 | 0,00 | 563 189,91 | 545 866,15 | 1 327 332,14 | 814,87 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 2003 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 1 | 1 517,50 | 1 427,80 | 760,20 | 17 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 634 301,50 | 0,00 | 1 071 254,52 | 1 038 302,64 | 2 524 744,34 | 3 053,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 168 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 48 | 40 213,20 | 34 644,00 | 33 052,70 | 2232 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 198 661,90 | 0,00 | 277 079,94 | 268 556,94 | 653 025,02 | 29,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 169 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 257,10 | 3 274,70 | 3 187,00 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 5 453 624,75 | 0,00 | 1 260 647,40 | 1 221 869,79 | 2 971 107,56 | 1 281,07 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 170 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 268,40 | 3 259,40 | 3 259,40 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 959 319,94 | 0,00 | 684 069,62 | 663 027,58 | 1 612 222,74 | 693,31 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 171 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 18 | 48 427,40 | 38 047,60 | 34 640,30 | 1839 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 10 472 374,45 | 0,00 | 2 420 770,08 | 2 346 307,00 | 5 705 297,37 | 216,25 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 172 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 1983 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 27 266,60 | 27 252,30 | 22 858,36 | 1253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 285 419,10 | 0,00 | 2 839 869,33 | 2 752 514,72 | 6 693 035,05 | 450,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 173 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 23 862,00 | 20 817,30 | 19 293,10 | 1192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 4 670 400,00 | 0,00 | 1 079 598,96 | 1 046 390,41 | 2 544 410,63 | 195,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 174 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 495,40 | 12 943,50 | 12 127,50 | 706 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 910 580,00 | 0,00 | 903 960,71 | 876 154,81 | 2 130 464,48 | 223,52 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 175 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 1985 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 808,30 | 8 964,90 | 8 934,90 | 425 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 095 830,20 | 0,00 | 2 796 044,39 | 2 710 037,84 | 6 589 747,97 | 1 119,12 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 176 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2019 | Стены из монолитного железобетона | 19 | 1 | 9 633,30 | 7 642,00 | 6 389,30 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 10 391 013,25 | 0,00 | 2 401 962,81 | 2 328 078,24 | 5 660 972,20 | 1 078,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 177 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 2007 | 2019 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 10 633,80 | 8 449,90 | 6 346,90 | 169 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 19 780 000,00 | 0,00 | 4 572 299,48 | 4 431 655,18 | 10 776 045,34 | 1 860,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 178 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 1983 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 919,30 | 4 184,50 | 3 863,50 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 818 622,80 | 0,00 | 651 546,39 | 631 504,77 | 1 535 571,64 | 572,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 179 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 1983 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 552,00 | 9 387,20 | 8 675,20 | 417 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 951 971,45 | 0,00 | 3 225 105,75 | 3 125 901,24 | 7 600 964,46 | 1 322,21 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 180 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 878,70 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 096 092,70 | 0,00 | 946 843,40 | 917 718,42 | 2 231 530,88 | 839,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 181 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 31 059,80 | 27 074,80 | 26 361,70 | 1181 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 10 054 924,69 | 0,00 | 2 324 273,35 | 2 252 778,52 | 5 477 872,82 | 323,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 182 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 1985 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 15 | 39 184,20 | 30 997,88 | 29 172,10 | 1653 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 780 776,98 | 0,00 | 411 640,33 | 398 978,24 | 970 158,41 | 45,45 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 183 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 1995 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 12 080,90 | 9 774,10 | 9 510,95 | 444 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 657 500,00 | 0,00 | 845 459,32 | 819 452,92 | 1 992 587,76 | 302,75 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 184 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2005 | 2005 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 962,30 | 2 433,20 | 2 057,30 | 43 | Специальный счет | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 439 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 087,00 | 823,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 185 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 2005 | 2005 | Стены кирпичные | 3 | 7 | 4 257,70 | 3 957,70 | 1 665,00 | 44 | Специальный счет | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 226 727,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 727,12 | 522,99 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 186 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 2007 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 7 912,50 | 5 664,80 | 5 371,00 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 310 210,00 | 0,00 | 765 180,56 | 741 643,54 | 1 803 385,90 | 418,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 187 | тракт. Сармановский, д. 10 | 2005 | 2005 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 545,30 | 6 952,30 | 6 885,80 | 308 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 250 294,20 | 0,00 | 1 675 961,39 | 1 624 408,69 | 3 949 924,12 | 759,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 188 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2020 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 999,90 | 7 153,80 | 7 145,80 | 319 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 738 336,70 | 0,00 | 1 095 303,05 | 1 061 611,44 | 2 581 422,21 | 473,84 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 189 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 042,30 | 4 663,50 | 4 461,60 | 211 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 8 907 453,10 | 0,00 | 2 059 026,45 | 1 995 690,63 | 4 852 736,02 | 1 766,55 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 190 | тракт. Сармановский, д. 16 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 005,00 | 4 607,00 | 4 350,90 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД экспертиза, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 15 458 336,32 | 0,00 | 2 573 313,60 | 3 463 398,19 | 9 421 624,53 | 3 088,58 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 191 | тракт. Сармановский, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 488,60 | 4 660,50 | 4 538,10 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 15 547 007,85 | 0,00 | 2 593 810,71 | 3 483 264,81 | 9 469 932,33 | 2 832,60 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 192 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 973 951,40 | 0,00 | 687 451,79 | 666 305,72 | 1 620 193,89 | 558,02 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 193 | тракт. Сармановский, д. 4 | 2005 | 2004 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 4 584,90 | 3 223,00 | 3 223,00 | 112 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 487 664,80 | 0,00 | 1 037 358,31 | 1 005 449,09 | 2 444 857,40 | 978,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 194 | тракт. Сармановский, д. 6 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные | 10 | 3 | 11 840,40 | 8 481,80 | 8 466,10 | 206 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 250 294,20 | 0,00 | 1 907 119,10 | 1 848 455,97 | 4 494 719,13 | 696,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 195 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 1985 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 905,10 | 13 807,10 | 12 808,25 | 883 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 377 744,28 | 0,00 | 780 791,63 | 756 774,42 | 1 840 178,23 | 178,67 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 196 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 933,70 | 3 276,90 | 3 209,90 | 37 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 782 604,35 | 0,00 | 643 220,45 | 623 434,93 | 1 515 948,97 | 564,00 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 197 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 5 512,30 | 4 260,80 | 4 260,80 | 81 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 327 934,62 | 0,00 | 769 277,74 | 745 614,70 | 1 813 042,18 | 603,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 198 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 3 | 9 707,30 | 7 673,10 | 6 877,00 | 101 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 653 657,60 | 0,00 | 844 571,12 | 818 592,04 | 1 990 494,44 | 376,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 199 | ул. Аркылы, д. 17 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 110,50 | 2 824,50 | 2 824,50 | 102 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 045 650,00 | 0,00 | 704 025,48 | 682 369,60 | 1 659 254,92 | 979,15 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 200 | ул. Ахметшина, д. 120 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные | 17 | 1 | 10 758,60 | 8 354,30 | 6 713,50 | 319 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 190 344,91 | 0,00 | 506 315,11 | 490 740,82 | 1 193 288,98 | 203,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 201 | ул. Гвардейская, д. 1 | 1975 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 859,30 | 6 236,00 | 5 536,70 | 313 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 311 837,22 | 0,00 | 765 556,70 | 742 008,12 | 1 804 272,40 | 421,39 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 202 | ул. Гвардейская, д. 5 | 1975 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 859,00 | 6 047,60 | 5 514,40 | 322 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 275 709,10 | 0,00 | 988 363,12 | 957 960,99 | 2 329 384,99 | 544,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 203 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 247,10 | 3 830,40 | 2 363,00 | 131 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 015 705,50 | 0,00 | 1 390 576,70 | 1 347 802,45 | 3 277 326,35 | 1 416,43 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 204 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 1967 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 3 631,20 | 3 329,10 | 2 594,90 | 145 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 917 131,75 | 0,00 | 1 598 948,33 | 1 549 764,55 | 3 768 418,87 | 1 904,92 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 205 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 6 | 4 | 4 234,50 | 3 662,40 | 2 379,40 | 148 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 3 996 200,00 | 0,00 | 923 752,44 | 895 337,74 | 2 177 109,82 | 943,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 206 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 174,60 | 3 810,70 | 2 401,60 | 144 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 518 519,50 | 0,00 | 1 275 648,32 | 1 236 409,28 | 3 006 461,90 | 1 321,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 207 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 145,40 | 4 045,40 | 2 370,30 | 146 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 880 477,75 | 0,00 | 1 590 475,47 | 1 541 552,32 | 3 748 449,96 | 1 659,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 208 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 257,20 | 6 098,33 | 5 790,23 | 378 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 749 830,92 | 0,00 | 635 644,61 | 616 092,14 | 1 498 094,17 | 378,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 209 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 988,10 | 6 165,00 | 6 032,60 | 331 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 603 890,00 | 0,00 | 601 909,25 | 583 394,47 | 1 418 586,28 | 325,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 210 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 1988 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 507,10 | 14 020,80 | 13 364,40 | 831 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 796 600,00 | 0,00 | 646 455,65 | 626 570,62 | 1 523 573,73 | 151,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 211 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 6 | 7 036,10 | 5 419,00 | 5 384,40 | 260 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 9 646 519,12 | 0,00 | 2 229 867,26 | 2 161 276,36 | 5 255 375,50 | 1 371,00 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 212 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 723,00 | 5 165,30 | 5 036,80 | 281 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 862 394,50 | 0,00 | 892 822,26 | 865 358,98 | 2 104 213,26 | 574,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 213 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 8 670,40 | 6 527,10 | 6 013,40 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 612 180,10 | 0,00 | 372 667,86 | 361 204,56 | 878 307,68 | 185,94 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 214 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 217,50 | 6 577,31 | 6 043,43 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 055 231,48 | 0,00 | 937 398,02 | 908 563,58 | 2 209 269,88 | 561,86 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 215 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 1973 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 8 412,80 | 6 460,04 | 6 259,24 | 364 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 465 261,30 | 0,00 | 801 021,86 | 776 382,37 | 1 887 857,07 | 411,90 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 216 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 319,10 | 3 877,20 | 3 724,50 | 202 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 919 231,25 | 0,00 | 674 802,81 | 654 045,82 | 1 590 382,62 | 675,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 217 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 212,60 | 4 227,61 | 3 584,21 | 226 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 099 768,00 | 0,00 | 254 219,85 | 246 400,03 | 599 148,12 | 210,98 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 218 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 5 | 5 | 5 167,90 | 3 872,40 | 3 866,70 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 434 545,40 | 0,00 | 793 921,65 | 769 500,55 | 1 871 123,20 | 664,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 219 | ул. им Комарова, д. 1 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 838,10 | 5 253,80 | 4 864,27 | 329 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 9 185 311,93 | 0,00 | 2 123 255,66 | 2 057 944,14 | 5 004 112,13 | 1 343,25 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 220 | ул. им Комарова, д. 16 | 1971 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 5 165,90 | 4 165,40 | 2 597,00 | 178 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 967 557,20 | 0,00 | 454 816,01 | 440 825,84 | 1 071 915,35 | 380,87 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 221 | ул. им Комарова, д. 33 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 7 460,70 | 6 170,90 | 5 841,90 | 323 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 787 336,55 | 0,00 | 875 472,04 | 848 542,45 | 2 063 322,06 | 507,64 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 222 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 5 575,20 | 3 743,80 | 2 544,80 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 293 868,00 | 0,00 | 530 245,27 | 513 934,88 | 1 249 687,85 | 411,44 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 223 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 882,10 | 2 605,20 | 2 346,00 | 165 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 9 155 981,90 | 0,00 | 2 116 475,80 | 2 051 372,83 | 4 988 133,27 | 3 176,84 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 224 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 1982 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 7 985,20 | 6 097,70 | 6 097,70 | 474 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 098 135,00 | 0,00 | 947 315,50 | 918 176,00 | 2 232 643,50 | 513,22 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 225 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 1982 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 378,30 | 3 904,50 | 3 736,90 | 183 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 362 042,80 | 0,00 | 314 846,69 | 305 161,98 | 742 034,13 | 311,09 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 226 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 409,50 | 3 942,60 | 3 759,80 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 575 005,00 | 0,00 | 595 232,26 | 576 922,86 | 1 402 849,88 | 583,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 227 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 400,20 | 3 884,50 | 3 798,00 | 191 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада | 5 842 604,25 | 0,00 | 1 350 563,01 | 1 309 019,58 | 3 183 021,66 | 1 327,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 228 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 637,50 | 5 485,70 | 5 071,60 | 266 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 583 082,00 | 0,00 | 597 099,32 | 578 732,49 | 1 407 250,19 | 389,16 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 229 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 1975 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 317,60 | 3 930,40 | 3 481,60 | 228 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 7 963 756,40 | 0,00 | 1 840 883,68 | 1 784 257,95 | 4 338 614,77 | 1 844,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 230 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 420,30 | 5 612,30 | 5 612,30 | 241 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 766 881,40 | 0,00 | 639 585,96 | 619 912,25 | 1 507 383,19 | 372,88 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 231 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 436 008,08 | 0,00 | 563 102,05 | 545 780,98 | 1 327 125,05 | 257,58 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 232 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 180,50 | 3 620,00 | 3 452,80 | 179 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 829 248,00 | 0,00 | 422 844,78 | 409 838,04 | 996 565,18 | 437,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 233 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 843,00 | 7 867,30 | 7 596,80 | 375 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 985 363,82 | 0,00 | 690 089,86 | 668 862,64 | 1 626 411,32 | 252,08 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 234 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 189,20 | 5 637,80 | 5 431,80 | 346 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 12 464 108,55 | 0,00 | 2 881 174,77 | 2 792 549,61 | 6 790 384,17 | 2 013,85 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 235 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 1961 | 2010 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 220,10 | 1 542,90 | 1 265,10 | 73 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 0,00 | 485 573,05 | 470 636,79 | 1 144 403,88 | 946,18 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 236 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 1960 | 2008 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 099,60 | 1 529,90 | 1 489,00 | 92 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 0,00 | 485 573,05 | 470 636,79 | 1 144 403,88 | 1 000,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 237 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 1963 | 2010 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 085,60 | 1 533,40 | 1 492,30 | 107 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 0,00 | 485 573,05 | 470 636,79 | 1 144 403,88 | 1 007,20 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 238 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 1961 | 2010 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 213,50 | 1 539,00 | 1 345,90 | 61 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 100 613,72 | 0,00 | 716 730,76 | 694 684,07 | 1 689 198,89 | 1 400,77 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 239 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2019 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 297,40 | 5 970,38 | 5 593,58 | 292 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 613 737,70 | 0,00 | 373 027,91 | 361 553,54 | 879 156,25 | 221,14 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 240 | ул. Магистральная, д. 20 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 13 740,70 | 9 730,90 | 9 730,90 | 437 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 12 703 624,60 | 0,00 | 2 936 540,75 | 2 846 212,52 | 6 920 871,33 | 924,53 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 241 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 470,30 | 4 706,90 | 4 700,27 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 657 500,00 | 0,00 | 845 459,32 | 819 452,92 | 1 992 587,76 | 565,28 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 242 | ул. Нариманова, д. 52 | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 183,60 | 6 919,20 | 6 890,14 | 237 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 920 649,81 | 0,00 | 1 137 446,14 | 1 102 458,20 | 2 680 745,47 | 535,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 243 | ул. Пушкина, д. 5 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 819,80 | 2 843,60 | 1 071,80 | 89 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 200 044,21 | 0,00 | 508 557,18 | 492 913,92 | 1 198 573,11 | 575,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 244 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 2010 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 044,00 | 3 524,60 | 3 524,60 | 89 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 815 430,18 | 0,00 | 419 650,68 | 406 742,19 | 989 037,31 | 359,92 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 245 | ул. Раскольникова, д. 31 | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 376,50 | 6 735,10 | 6 735,10 | 281 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 319 279,50 | 0,00 | 1 229 592,46 | 1 191 770,10 | 2 897 916,94 | 567,30 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 246 | ул. Раскольникова, д. 35 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 16 812,70 | 12 159,60 | 10 939,00 | 285 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 893 306,89 | 0,00 | 899 967,90 | 872 284,81 | 2 121 054,18 | 231,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 247 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения | 4 300 288,95 | 0,00 | 994 044,94 | 963 468,04 | 2 342 775,97 | 490,56 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 248 | ул. Раскольникова, д. 83 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 14 918,80 | 12 887,60 | 10 043,60 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 319 216,25 | 0,00 | 536 104,71 | 519 614,09 | 1 263 497,45 | 155,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 249 | ул. Тан, д. 209 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 143,60 | 4 588,80 | 4 567,80 | 222 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 886 469,60 | 0,00 | 436 071,99 | 422 658,38 | 1 027 739,23 | 366,76 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 250 | ул. Тан, д. 225 | 1995 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 954,20 | 2 304,40 | 2 304,40 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 214 646,00 | 0,00 | 511 932,49 | 496 185,41 | 1 206 528,10 | 749,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 251 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 1987 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 28 | 22 703,90 | 19 374,90 | 18 265,16 | 1399 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 6 075 614,65 | 0,00 | 1 404 425,16 | 1 361 224,93 | 3 309 964,56 | 267,60 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 252 | ул. Татарстан, д. 4 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 492,00 | 4 227,30 | 4 108,70 | 234 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 15 600 985,00 | 0,00 | 2 606 287,95 | 3 495 358,24 | 9 499 338,81 | 3 473,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 253 | ул. Татарстан, д. 6 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 971,40 | 4 276,10 | 3 723,90 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 16 765 928,00 | 0,00 | 2 875 573,50 | 3 756 360,55 | 10 133 993,95 | 3 372,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 254 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 1979 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 571,30 | 16 533,90 | 15 728,60 | 878 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 024 605,63 | 0,00 | 930 318,62 | 901 701,94 | 2 192 585,07 | 205,64 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 255 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 741,50 | 16 600,30 | 16 102,78 | 918 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 21 285 000,00 | 0,00 | 4 629 148,23 | 2 000 000,00 | 14 655 851,77 | 1 078,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 256 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 746,80 | 3 255,00 | 3 208,00 | 200 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 936 484,58 | 0,00 | 678 791,05 | 657 911,38 | 1 599 782,15 | 783,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 257 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 904,80 | 2 594,60 | 2 320,30 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 387 008,72 | 0,00 | 782 933,17 | 758 850,09 | 1 845 225,46 | 1 166,00 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 258 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 749,80 | 3 271,70 | 3 131,60 | 203 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 965 028,78 | 0,00 | 685 389,26 | 664 306,63 | 1 615 332,89 | 790,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 259 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 665,30 | 9 568,90 | 8 728,40 | 426 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 261 560,00 | 0,00 | 522 777,03 | 506 696,36 | 1 232 086,61 | 212,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 260 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 613,20 | 16 064,20 | 15 147,33 | 943 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 705 980,00 | 0,00 | 625 508,14 | 606 267,46 | 1 474 204,40 | 145,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 261 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 8 147,40 | 7 127,90 | 6 667,70 | 432 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 330 403,25 | 0,00 | 1 001 006,09 | 970 215,00 | 2 359 182,16 | 531,51 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 262 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 1980 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 6 147,60 | 4 563,70 | 4 478,00 | 285 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 4 922 785,20 | 0,00 | 1 137 939,75 | 1 102 936,63 | 2 681 908,82 | 800,77 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 263 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 1981 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 240,60 | 10 600,10 | 9 809,71 | 595 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 8 759 268,68 | 0,00 | 2 024 772,50 | 1 962 490,31 | 4 772 005,87 | 715,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |

# Приложение № 8

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов города Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № | Адрес многоквартирного дома | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по источнику(ам) | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Усиление фундаментов |  |
|  |  | рублей | сумма | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 5236534,86 | 150102 | 70256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016176,86 | 5016176,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 4546837,92 | 212880,56 | 141920,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192037 | 4192037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 2554705,9 | 37385,94 | 24923,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492396 | 2492396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 2545691 | 95790,6 | 63860,4 | 2386040 | 2386040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 9186207,3 | 222237,18 | 148158,12 | 4617000 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096672 | 3096672 | 1102140 | 1102140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 4074440,58 | 118162,54 | 78775,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877503 | 3877503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 8496671,05 | 914585,43 | 609723,62 | 3825930 | 3825930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146432 | 3146432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 2379975,98 | 47985,58 | 31990,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 3684925,08 | 170998,9 | 113999,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399926,9 | 3399926,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 3251179,8 | 91480,68 | 60987,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098712 | 3098712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 2100020 | 30732 | 20488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048800 | 2048800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 6137846,8 | 162992,88 | 108661,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349760 | 2349760 | 0 | 0 | 3516432 | 3516432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 2325995,5 | 34038,96 | 22692,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269263,9 | 2269263,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1660303,2 | 24297,12 | 16198,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619808 | 1619808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 1243755,5 | 18201,3 | 12134,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213420 | 1213420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3042690,5 | 15258,9 | 10172,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639019 | 1639019 | 0 | 0 | 1378240 | 1378240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 3070700,9 | 30302,94 | 20201,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279476 | 1279476 | 0 | 0 | 1740720 | 1740720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 3002993,5 | 29312,1 | 19541,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213420 | 1213420 | 0 | 0 | 1740720 | 1740720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 1695020 | 31000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639020 | 1639020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 2593590 | 74450 | 37220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481920 | 2481920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 2892875,15 | 74705,49 | 37803,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780366 | 2780366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 1983576,4 | 58296,24 | 38864,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886416 | 1886416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 2135364,15 | 61502,89 | 40335,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033526 | 2033526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 2513215,44 | 72000 | 34071,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407144 | 2407144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 3619216,88 | 102000 | 84328,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432888 | 3432888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 5668699,8 | 162379,8 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425320 | 5425320 | 0 | 0 |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 4391250,11 | 126000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202250,11 | 4202250,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 5911648 | 82716,8 | 47811,2 | 0 | 0 | 2736360 | 2736360 | 1588760 | 1588760 | 1456000 | 1456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | б-р. Касимова, д. 23 | 2401872,44 | 64417,65 | 42945,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294509,7 | 2294509,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 4092989,72 | 162336,44 | 108224,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822429 | 3822429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 5957408,4 | 72547,44 | 48364,96 | 3819960 | 3819960 | 2016536 | 2016536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 5301318,7 | 92214,42 | 61476,28 | 2894020 | 2894020 | 2253608 | 2253608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 4741768,4 | 40123,44 | 26748,96 | 0 | 0 | 2910944 | 2910944 | 1763952 | 1763952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | б-р. Молодежный, д. 3 | 2246563,52 | 62144,83 | 41429,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142988,8 | 2142988,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | б-р. Строителей, д. 13 | 5003793,2 | 39031,12 | 29354,08 | 0 | 0 | 2343408 | 2343408 | 0 | 0 | 2592000 | 2592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | б-р. Строителей, д. 18 | 2421975,37 | 35443,54 | 23629,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362902,8 | 2362902,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | б-р. Строителей, д. 4 | 2523570,5 | 36930,3 | 24620,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462020 | 2462020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | б-р. Строителей, д. 8 | 3076585,97 | 74291,5 | 49527,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952766,8 | 2952766,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 7250354,24 | 204474,92 | 136316,61 | 1170062,71 | 1170062,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739500 | 5739500 | 0 | 0 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4122389,22 | 44653,45 | 29768,96 | 2098982,81 | 2098982,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148984 | 148984 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 4152308,58 | 299233,3 | 132822,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720253,1 | 3720253,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3596110,5 | 81894,3 | 54596,2 | 1022920 | 1022920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436700 | 2436700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 4596110,5 | 81894,3 | 54596,2 | 2022920 | 2022920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436700 | 2436700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 2995235 | 73101 | 48734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873400 | 2873400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 2925780,5 | 42816,3 | 28544,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854420 | 2854420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1479301 | 50916,6 | 33944,4 | 0 | 0 | 1394440 | 1394440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 2681428,7 | 39240,42 | 26160,28 | 0 | 0 | 2616028 | 2616028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 5629660 | 155556 | 103704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370400 | 5370400 | 0 | 0 |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 16407608,75 | 430355,25 | 286903,5 | 3266860 | 3266860 | 2394440 | 2394440 | 2441200 | 2441200 | 1720000 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5867850 | 5867850 | 0 | 0 |
| 50 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1451668,8 | 35878,08 | 23918,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391872 | 1391872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 3420539 | 123227,4 | 82151,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215160 | 3215160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 4495063,42 | 349683,86 | 233122,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912257 | 3912257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 3353943,5 | 49082,1 | 32721,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272140 | 3272140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 1465050,12 | 31147,08 | 24098,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409805 | 1409805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 2465050,12 | 31147,08 | 24098,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409805 | 2409805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 2465050,12 | 31147,08 | 24098,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409805 | 2409805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1466152,05 | 36090,03 | 24060,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406002 | 1406002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2465050,12 | 31147,08 | 24098,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409805 | 2409805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 2431487,05 | 64851,03 | 43234,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323402 | 2323402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2192350 | 37010 | 21340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134000 | 2134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2908092,02 | 37630,62 | 28420,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432236 | 1432236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409805 | 1409805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 1534255,1 | 37086,66 | 24724,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472444 | 1472444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 1521008 | 36892,8 | 24595,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459520 | 1459520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 4080787,9 | 88987,14 | 59324,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128696 | 1128696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803780 | 2803780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 1877511,1 | 32256,26 | 28170,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817084 | 1817084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 4445844,2 | 123597,72 | 82398,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045408 | 1045408 | 0 | 0 | 3194440 | 3194440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 3873105,7 | 37118,62 | 28079,08 | 0 | 0 | 2260792 | 2260792 | 1547116 | 1547116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 1493041,9 | 36483,54 | 24322,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432236 | 1432236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1493301,66 | 36639,4 | 24426,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432236 | 1432236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 3874737,9 | 36157,14 | 28104,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432236 | 1432236 | 0 | 0 | 2378240 | 2378240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 1836297,9 | 31653,14 | 27768,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776876 | 1776876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 3628391,9 | 36493,54 | 25662,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432236 | 1432236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134000 | 2134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 13007402,45 | 234254,67 | 156169,78 | 0 | 0 | 2694744 | 2694744 | 1934292 | 1934292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7987942 | 7987942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 1201632,4 | 37145,84 | 21430,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143056 | 1143056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 2014424,5 | 39186,7 | 29457,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945780 | 1945780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 8054402,3 | 205674,18 | 137116,12 | 0 | 0 | 2911316 | 2911316 | 1207676 | 1207676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592620 | 3592620 | 0 | 0 |
| 77 | наб. Комсомольская, д. 10 | 5941165,95 | 174748,77 | 116499,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327408 | 1327408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322510 | 4322510 | 0 | 0 |
| 78 | наб. Комсомольская, д. 30 | 3684420 | 105000 | 70000 | 3509420 | 3509420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1681564 | 39242,4 | 26161,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616160 | 1616160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | наб. Саначина, д. 10 | 1760040 | 35464 | 26976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697600 | 1697600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | наб. Саначина, д. 8 | 4280241,75 | 39223,05 | 26148,7 | 1517270 | 1517270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697600 | 2697600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 1482890,25 | 31408,15 | 24272,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427210 | 1427210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 3298512 | 77539,2 | 51692,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169280 | 3169280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 5815483,16 | 139899,71 | 93266,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719360 | 2719360 | 0 | 0 | 2862957 | 2862957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | пер. Парковый, д. 4 | 2670068,22 | 75659,54 | 50439,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543969 | 2543969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | пер. Садовый, д. 9 | 2944624 | 33238,4 | 28825,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882560 | 2882560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | пер. Энергетиков, д. 10 | 2461937,25 | 36028,35 | 24018,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401890 | 2401890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6628266,52 | 126267,32 | 84178,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892720 | 3892720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525101 | 2525101 | 0 | 0 |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 9 | 2867739,1 | 56601,06 | 37734,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773404 | 2773404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | пер. Юности, д. 11 | 3020798 | 44206,8 | 29471,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947120 | 2947120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | пер. Юности, д. 2 | 1671878,92 | 47881,16 | 31920,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592077 | 1592077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 3707887 | 98164,2 | 65442,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544280 | 3544280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1959272,9 | 458002,14 | 305334,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195936 | 1195936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 2202419,84 | 61498,83 | 40999,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099921,8 | 2099921,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1429801,85 | 34572,71 | 23715,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371514 | 1371514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 2754552,64 | 138359,31 | 92239,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523953,8 | 2523953,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 3541016,26 | 154258,77 | 102839,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283918,3 | 3283918,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 2231000 | 39400 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 2501800 | 65880 | 43920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392000 | 2392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 3141758,84 | 104513,54 | 69675,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967569,6 | 2967569,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 3145326,86 | 104565,76 | 69710,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971050,6 | 2971050,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1550546,68 | 39295,8 | 24863,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486387 | 1486387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 5023972,15 | 208155,69 | 138770,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517046 | 3517046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 5092745,75 | 220869,45 | 147246,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724630 | 4724630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 11764263,05 | 640452,63 | 426968,42 | 5682010 | 5682010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5014832 | 5014832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 3555893,71 | 52037,47 | 34691,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469164,6 | 3469164,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 1324040 | 31000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263040 | 1263040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 7442778,16 | 138187 | 92124,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7212466,5 | 7212466,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 7554931,56 | 154462,41 | 102974,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7297494,2 | 7297494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 5639051,6 | 67888,56 | 45259,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337600 | 3337600 | 2188304 | 2188304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 3049090 | 39694 | 29796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979600 | 2979600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 2686320 | 39312 | 26208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620800 | 2620800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 3023096 | 39313,6 | 29542,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954240 | 2954240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 3696473,9 | 54094,74 | 36063,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606316 | 3606316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 5378842,25 | 137251,35 | 91500,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150090 | 5150090 | 0 | 0 |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 2515002,48 | 31878,08 | 24585,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458539 | 2458539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 5170068,22 | 75659,54 | 50439,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5043969 | 5043969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 2253348,2 | 62244,12 | 41496,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149608 | 2149608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 5034239,3 | 132208,38 | 88138,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813892 | 4813892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36 | 25170068,22 | 75659,54 | 50439,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25043969 | 25043969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 2670068,22 | 75659,54 | 50439,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543969 | 2543969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 3875373 | 37151,8 | 28101,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810120 | 3810120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 2670068,22 | 75659,54 | 50439,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543969 | 2543969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 3038051,3 | 73727,58 | 49151,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915172 | 2915172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 2816833,75 | 70490,25 | 46993,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699350 | 2699350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 2322945,2 | 33994,32 | 22662,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266288 | 2266288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 2749750,3 | 113410,98 | 75607,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560732 | 2560732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 6895673,15 | 100912,29 | 67274,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947120 | 2947120 | 0 | 0 | 3780366 | 3780366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 3275446,95 | 47933,37 | 31955,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195558 | 3195558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4317869,4 | 33920,04 | 22613,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341768 | 1341768 | 0 | 0 | 2919568 | 2919568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 2708554,49 | 80973,49 | 53982,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573598,68 | 2573598,68 | 0 | 0 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 4006192 | 58627,2 | 39084,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908480 | 3908480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 2106481,6 | 30826,56 | 20551,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055104 | 2055104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 3990038 | 58390,8 | 38927,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892720 | 3892720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 7055630,5 | 220326,3 | 146884,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688420 | 6688420 | 0 | 0 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 6544819,75 | 95777,85 | 63851,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192160 | 4192160 | 0 | 0 | 2193030 | 2193030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 4120665,8 | 45668,28 | 30445,52 | 0 | 0 | 2706200 | 2706200 | 1338352 | 1338352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 3401036,85 | 93673,71 | 62449,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244914 | 3244914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 4680316,7 | 346541,22 | 231027,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102748 | 4102748 | 0 | 0 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 2933612 | 72199,2 | 48132,8 | 0 | 0 | 2813280 | 2813280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 2289297 | 62770,2 | 41846,8 | 0 | 0 | 2184680 | 2184680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 4927198,55 | 130641,93 | 87094,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709462 | 4709462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 4334916,5 | 473193,9 | 315462,6 | 3546260 | 3546260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 3315404,25 | 92420,55 | 61613,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161370 | 3161370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 2953489,11 | 72490,08 | 48326,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832672,3 | 2832672,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 119 | 2590386,15 | 37908,09 | 25272,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527206 | 2527206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 127 | 7755004,76 | 179341,53 | 119561,03 | 2539820 | 2539820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346608 | 2346608 | 0 | 0 | 2569674,2 | 2569674,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 130 | 24169672 | 221995,2 | 147996,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799680 | 5799680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4821675 | 140805 | 93870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587000 | 4587000 | 0 | 0 |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1520354,51 | 31956,41 | 24637,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463760,5 | 1463760,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 141 | 8597034,25 | 155078,55 | 103385,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8338570 | 8338570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1696971,75 | 34541,05 | 26360,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636070 | 1636070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 151 | 3635691,25 | 39544,75 | 29696,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3566450 | 3566450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4256933,15 | 33028,29 | 22018,86 | 2081350 | 2081350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120536 | 2120536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 171 | 8741661,25 | 127926,75 | 85284,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528450 | 8528450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 183 | 11985705 | 219303 | 146202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620200 | 11620200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 7797531,2 | 84841,92 | 56561,28 | 2923400 | 2923400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732728 | 4732728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 78 | 11646033,6 | 170429,76 | 113619,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11361984 | 11361984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 79 | 8053032,42 | 117849,26 | 78566,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7856617 | 7856617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 89 | 4153701,8 | 60785,88 | 40523,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052392 | 4052392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 12650303,39 | 185126,39 | 123417,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12341759,4 | 12341759,4 | 0 | 0 |
| 162 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 1943165,48 | 38143,88 | 28762,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876259 | 1876259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 5459078,25 | 79888,95 | 53259,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325930 | 5325930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 5583959,12 | 81716,48 | 54477,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447765 | 5447765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 8911702,6 | 130415,16 | 86943,44 | 0 | 0 | 5301792 | 5301792 | 2010400 | 2010400 | 0 | 0 | 1382152 | 1382152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2436388,2 | 35508,12 | 33672,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367208 | 2367208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 4634301,5 | 53184,9 | 35456,6 | 2308500 | 2308500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237160 | 2237160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1198661,9 | 32175,54 | 21450,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145036 | 1145036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 5453624,75 | 50540,85 | 33693,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452312 | 2452312 | 0 | 0 | 2917078 | 2917078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 2959319,94 | 43307,12 | 28871,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887141,4 | 2887141,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 10472374,45 | 314229,87 | 209486,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948658 | 9948658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 12285419,1 | 223689,06 | 149126,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11912604 | 11912604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 4670400 | 116640 | 77760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476000 | 4476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 3910580 | 57228 | 38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815200 | 3815200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 12095830,2 | 294085,32 | 196056,88 | 5510800 | 5510800 | 4270888 | 4270888 | 0 | 0 | 1824000 | 1824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 10391013,25 | 327673,35 | 218448,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9844891 | 9844891 | 0 | 0 |
| 177 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 19780000 | 568000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18962000 | 18962000 | 0 | 0 |
| 178 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 2818622,8 | 31394,48 | 27596,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759632 | 2759632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 13951971,45 | 291980,07 | 194653,38 | 5463470 | 5463470 | 5177868 | 5177868 | 0 | 0 | 2824000 | 2824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4096092,7 | 59942,82 | 39961,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996188 | 3996188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 10054924,69 | 220315,97 | 146877,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9687731,4 | 9687731,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 1780776,98 | 35767,47 | 27178,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717831,2 | 1717831,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 3657500 | 105000 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2439087 | 70021 | 35010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334056 | 2334056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 2226727,12 | 63900 | 31315,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131512 | 2131512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 3310210 | 95000 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167710 | 3167710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | тракт. Сармановский, д. 10 | 7250294,2 | 91467,72 | 60978,48 | 3426300 | 3426300 | 1700812 | 1700812 | 1970736 | 1970736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | тракт. Сармановский, д. 12 | 4738336,7 | 40073,22 | 26715,48 | 0 | 0 | 2700812 | 2700812 | 1970736 | 1970736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 8907453,1 | 379133,46 | 252755,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754424 | 2754424 | 0 | 0 | 5521140 | 5521140 | 0 | 0 |
| 190 | тракт. Сармановский, д. 16 | 15458336,32 | 763221,24 | 254407,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919568 | 1919568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12521140 | 12521140 | 0 | 0 |
| 191 | тракт. Сармановский, д. 18 | 15547007,85 | 739712,31 | 493141,54 | 3237920 | 3237920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932800 | 1932800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754424 | 2754424 | 0 | 0 | 6389010 | 6389010 | 0 | 0 |
| 192 | тракт. Сармановский, д. 30 | 2973951,4 | 43521,24 | 29014,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901416 | 2901416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | тракт. Сармановский, д. 4 | 4487664,8 | 41331,68 | 24221,12 | 0 | 0 | 2847712 | 2847712 | 1574400 | 1574400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | тракт. Сармановский, д. 6 | 8250294,2 | 91467,72 | 60978,48 | 3426300 | 3426300 | 2700812 | 2700812 | 1970736 | 1970736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 3377744,28 | 78991,36 | 32660,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266092 | 3266092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2782604,35 | 35794,21 | 27196,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719614 | 2719614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 3327934,62 | 39877,09 | 29584,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258472,8 | 3258472,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 3653657,6 | 53468,16 | 35645,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564544 | 3564544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | ул. Аркылы, д. 17 | 3045650 | 87400 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914550 | 2914550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | ул. Ахметшина, д. 120 | 2190344,91 | 37966,02 | 21310,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131068,2 | 2131068,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ул. Гвардейская, д. 1 | 3311837,22 | 92368,34 | 61578,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157890 | 3157890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | ул. Гвардейская, д. 5 | 4275709,1 | 33303,06 | 22202,04 | 0 | 0 | 2555336 | 2555336 | 1664868 | 1664868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 6015705,5 | 146571,3 | 97714,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771420 | 5771420 | 0 | 0 |
| 204 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 6917131,75 | 174397,05 | 116264,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6626470 | 6626470 | 0 | 0 |
| 205 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 3996200 | 160920 | 107280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728000 | 3728000 | 0 | 0 |
| 206 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 5518519,5 | 168563,7 | 112375,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237580 | 5237580 | 0 | 0 |
| 207 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 6880477,75 | 173860,65 | 115907,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590710 | 6590710 | 0 | 0 |
| 208 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 2749830,92 | 154938,56 | 103292,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491600 | 2491600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 2603890 | 67374 | 44916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491600 | 2491600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 2796600 | 55560 | 37040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704000 | 2704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 9646519,12 | 331412,48 | 220941,64 | 0 | 0 | 2298880 | 2298880 | 1924784 | 1924784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870501 | 4870501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 3862394,5 | 41888,7 | 27925,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342660 | 1342660 | 0 | 0 | 2449920 | 2449920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 1612180,1 | 37241,66 | 25494,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549444 | 1549444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 4055231,48 | 88613,14 | 59075,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907542,9 | 3907542,9 | 0 | 0 |
| 215 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 3465261,3 | 94613,58 | 63075,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307572 | 3307572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 2919231,25 | 71988,75 | 47992,5 | 2799250 | 2799250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 1099768 | 35508,8 | 30339,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033920 | 1033920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 3434545,4 | 50261,64 | 33507,76 | 0 | 0 | 2345576 | 2345576 | 1005200 | 1005200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ул. им Комарова, д. 1 | 9185311,93 | 310028,95 | 206685,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037007 | 3037007 | 0 | 0 | 5631590 | 5631590 | 0 | 0 |
| 220 | ул. им Комарова, д. 16 | 1967557,2 | 28793,52 | 19195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919568 | 1919568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ул. им Комарова, д. 33 | 3787336,55 | 84692,73 | 56461,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646182 | 3646182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 2293868 | 33568,8 | 22379,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237920 | 2237920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 9155981,9 | 90087,54 | 60058,36 | 3064716 | 3064716 | 1544560 | 1544560 | 1660560 | 1660560 | 2736000 | 2736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 4098135 | 89241 | 59494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949400 | 3949400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 1362042,8 | 34566,48 | 23044,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304432 | 1304432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 2575005 | 37683 | 25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512200 | 2512200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 5842604,25 | 187940,55 | 125293,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181828 | 1181828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347542 | 4347542 | 0 | 0 |
| 228 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 2583082 | 37801,2 | 25200,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520080 | 2520080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 7963756,4 | 262884,24 | 175256,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780366 | 2780366 | 0 | 0 | 4745250 | 4745250 | 0 | 0 |
| 230 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 2766881,4 | 69759,24 | 46506,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650616 | 2650616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2436008,08 | 50283,04 | 33522,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352203 | 2352203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1829248 | 36476,8 | 27651,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765120 | 1765120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 2985363,82 | 137397,5 | 91598,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756368 | 2756368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 12464108,55 | 259827,93 | 173218,62 | 2488100 | 2488100 | 1823312 | 1823312 | 1364200 | 1364200 | 1520000 | 1520000 | 1788000 | 1788000 | 0 | 0 | 3047450 | 3047450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 2100613,72 | 45374,84 | 30249,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024989 | 2024989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 2100613,72 | 45374,84 | 30249,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024989 | 2024989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 2100613,72 | 45374,84 | 30249,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024989 | 2024989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 3100613,72 | 45374,84 | 30249,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024989 | 3024989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ул. Магистральная, д. 18 | 1613737,7 | 38249,82 | 25499,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549988 | 1549988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ул. Магистральная, д. 20 | 12703624,6 | 551760,36 | 367840,24 | 0 | 0 | 2760824 | 2760824 | 1536520 | 1536520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7486680 | 7486680 | 0 | 0 |
| 241 | ул. Нариманова, д. 50 | 3657500 | 105000 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ул. Нариманова, д. 52 | 4920649,81 | 189559,48 | 159706,33 | 0 | 0 | 2981732 | 2981732 | 1589652 | 1589652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ул. Пушкина, д. 5 | 2200044,21 | 32195,77 | 21463,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146384,6 | 2146384,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 1815430,18 | 36274,59 | 27516,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751639,2 | 1751639,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ул. Раскольникова, д. 31 | 5319279,5 | 136379,7 | 90919,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091980 | 5091980 | 0 | 0 |
| 246 | ул. Раскольникова, д. 35 | 3893306,89 | 86243,52 | 57495,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3749567,7 | 3749567,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ул. Раскольникова, д. 71А | 4300288,95 | 42787,31 | 28524,88 | 0 | 0 | 1130680,76 | 1130680,76 | 0 | 0 | 1732800 | 1732800 | 0 | 0 | 1365496 | 1365496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ул. Раскольникова, д. 83 | 2319216,25 | 33939,75 | 22626,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262650 | 2262650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ул. Тан, д. 209 | 1886469,6 | 32387,36 | 28258,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825824 | 1825824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ул. Тан, д. 225 | 2214646 | 47043,6 | 31362,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136240 | 2136240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 6075614,65 | 264521,19 | 176347,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634746 | 5634746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ул. Татарстан, д. 4 | 15600985 | 418551 | 279034 | 0 | 0 | 1332632 | 1332632 | 1832880 | 1832880 | 796800 | 796800 | 2319056 | 2319056 | 0 | 0 | 1712652 | 1712652 | 0 | 0 | 6909380 | 6909380 | 0 | 0 |
| 253 | ул. Татарстан, д. 6 | 16765928 | 420964,8 | 280643,2 | 0 | 0 | 1332632 | 1332632 | 832880 | 832880 | 1796800 | 1796800 | 2319056 | 2319056 | 0 | 0 | 2712652 | 2712652 | 0 | 0 | 7070300 | 7070300 | 0 | 0 |
| 254 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 4024605,63 | 132067,4 | 88044,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804493,3 | 3804493,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 21285000 | 75000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 |
| 256 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 2936484,58 | 42972,94 | 28648,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864863 | 2864863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 3387008,72 | 34931,84 | 23287,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328789 | 3328789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 2965028,78 | 43390,66 | 28927,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892711 | 2892711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 2261560 | 33096 | 22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206400 | 2206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 2705980 | 68868 | 45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591200 | 2591200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 4330403,25 | 282883,95 | 188589,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858930 | 3858930 | 0 | 0 |
| 262 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 4922785,2 | 28138,32 | 18758,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343200 | 2343200 | 2532688 | 2532688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 8759268,68 | 186721 | 124480,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998400 | 2998400 | 2029128 | 2029128 | 0 | 0 | 3420539 | 3420539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение № 9

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 2 446 006,56 | 92952,00 |  |  |  |  | 263,00 |  |  |  |  | 1 225 123 996,99 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3 496,70 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 236 534,86 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 33 882,00 | 1503 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 546 837,92 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 554 705,90 |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10 906,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 545 691,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 186 207,30 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 16 441,80 | 728 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 074 440,58 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31 405,30 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 496 671,05 |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 10 290,00 | 440 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 379 975,98 |
| 9 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25 141,40 | 1050 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 684 925,08 |
| 10 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15 209,80 | 547 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 251 179,80 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 3 434,00 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 020,00 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14 381,11 | 530 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 137 846,80 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5 362,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 325 995,50 |
| 14 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13 447,50 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 660 303,20 |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 6 899,20 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 243 755,50 |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3 456,90 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 042 690,50 |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 6 787,60 | 315 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 070 700,90 |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 6 842,80 | 320 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 002 993,50 |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 3 453,60 | 162 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 695 020,00 |
| 20 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 8 183,30 | 277 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 593 590,00 |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 5 092,70 | 198 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 892 875,15 |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 5 866,30 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 983 576,40 |
| 23 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 6 821,30 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 135 364,15 |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6 054,40 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 513 215,44 |
| 25 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 8 590,70 | 450 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 619 216,88 |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 4 108,10 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 668 699,80 |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 15 443,20 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 391 250,11 |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 8 045,30 | 74 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 911 648,00 |
| 29 | б-р. Касимова, д. 23 | 10 129,20 | 141 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 401 872,44 |
| 30 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 15 458,10 | 664 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 092 989,72 |
| 31 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6 146,90 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 957 408,40 |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6 672,80 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 301 318,70 |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 741 768,40 |
| 34 | б-р. Молодежный, д. 3 | 3 527,70 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 246 563,52 |
| 35 | б-р. Строителей, д. 13 | 3 437,90 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 003 793,20 |
| 36 | б-р. Строителей, д. 18 | 3 488,80 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 421 975,37 |
| 37 | б-р. Строителей, д. 4 | 4 868,80 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 523 570,50 |
| 38 | б-р. Строителей, д. 8 | 6 990,70 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 076 585,97 |
| 39 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5 499,12 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 250 354,24 |
| 40 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4 420,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 122 389,22 |
| 41 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20 295,10 | 855 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 152 308,58 |
| 42 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3 562,20 | 176 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 596 110,50 |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3 488,60 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 596 110,50 |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 6 861,80 | 306 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 995 235,00 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 4 714,00 | 63 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 925 780,50 |
| 46 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 8 087,50 | 298 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 479 301,00 |
| 47 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 5 414,30 | 174 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 681 428,70 |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 5 400,10 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 629 660,00 |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 8 044,50 | 298 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 407 608,75 |
| 50 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20 413,20 | 767 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 451 668,80 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 20 510,40 | 826 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 420 539,00 |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35 774,01 | 1604 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 495 063,42 |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 10 783,40 | 447 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 353 943,50 |
| 54 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 4 437,00 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 465 050,12 |
| 55 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 2 659,30 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 4 390,70 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 4 201,90 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 466 152,05 |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 900,30 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 3 867,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 431 487,05 |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2 960,00 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 192 350,00 |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2 926,20 | 94 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 908 092,02 |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 2 955,80 | 109 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 534 255,10 |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 2 950,30 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 521 008,00 |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 6 883,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 080 787,90 |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 5 072,10 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 877 511,10 |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7 735,90 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 445 844,20 |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 3 582,80 | 102 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 873 105,70 |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 2 864,30 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 493 041,90 |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 2 864,30 | 111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 493 301,66 |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 2 915,40 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 874 737,90 |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 2 832,30 | 132 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 836 297,90 |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 2 893,40 | 124 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 628 391,90 |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 11 950,00 | 443 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 007 402,45 |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 6 851,40 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 201 632,40 |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 3 400,00 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 014 424,50 |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 6 703,90 | 290 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 054 402,30 |
| 77 | наб. Комсомольская, д. 10 | 3 477,10 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 941 165,95 |
| 78 | наб. Комсомольская, д. 30 | 23 928,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 684 420,00 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4 490,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 681 564,00 |
| 80 | наб. Саначина, д. 10 | 5 321,30 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 760 040,00 |
| 81 | наб. Саначина, д. 8 | 5 317,40 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 280 241,75 |
| 82 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 2 701,10 | 115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 482 890,25 |
| 83 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 5 775,60 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 298 512,00 |
| 84 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 5 315,10 | 186 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 815 483,16 |
| 85 | пер. Парковый, д. 4 | 6 228,20 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 86 | пер. Садовый, д. 9 | 1 623,20 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 944 624,00 |
| 87 | пер. Энергетиков, д. 10 | 3 158,50 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 461 937,25 |
| 88 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6 276,50 | 268 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 628 266,52 |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 9 | 4 870,40 | 225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 867 739,10 |
| 90 | пер. Юности, д. 11 | 4 720,80 | 192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 020 798,00 |
| 91 | пер. Юности, д. 2 | 3 817,00 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 671 878,92 |
| 92 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19 696,60 | 798 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 707 887,00 |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 8 595,62 | 460 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 959 272,90 |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5 273,00 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 202 419,84 |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32 622,80 | 1270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 429 801,85 |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19 758,80 | 804 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 754 552,64 |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 13 313,90 | 690 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 541 016,26 |
| 98 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12 792,80 | 680 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 231 000,00 |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 10 894,80 | 621 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 501 800,00 |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 19 877,80 | 550 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 141 758,84 |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 20 460,20 | 502 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 145 326,86 |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5 542,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 550 546,68 |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 16 762,00 | 680 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 023 972,15 |
| 104 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 31 060,30 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 092 745,75 |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38 098,80 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 764 263,05 |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 7 452,10 | 298 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 555 893,71 |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 4 697,00 | 49 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 324 040,00 |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21 722,80 | 746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 442 778,16 |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 15 514,10 | 663 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 554 931,56 |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 15 464,80 | 688 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 639 051,60 |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 8 055,90 | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 049 090,00 |
| 112 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 4 151,30 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 686 320,00 |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 2 463,70 | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 023 096,00 |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 4 434,30 | 151 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 696 473,90 |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 2 632,40 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 378 842,25 |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 4 409,60 | 180 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 515 002,48 |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 5 846,90 | 274 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 170 068,22 |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 4 416,40 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 253 348,20 |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 18 864,50 | 724 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 034 239,30 |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36 | 6 870,50 | 319 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 170 068,22 |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 5 317,60 | 312 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 4 410,10 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 875 373,00 |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 5 739,70 | 263 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 6 767,60 | 256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 038 051,30 |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 5 988,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 816 833,75 |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15 043,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 322 945,20 |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 10 432,00 | 430 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 749 750,30 |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 5 292,60 | 238 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 895 673,15 |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 3 485,60 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 275 446,95 |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4 721,40 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 317 869,40 |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 4 430,40 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 708 554,49 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7 044,20 | 286 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 006 192,00 |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3 415,40 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 106 481,60 |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6 732,90 | 256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 990 038,00 |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4 699,10 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 055 630,50 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 4 194,60 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 544 819,75 |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 6 289,80 | 304 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 120 665,80 |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 7 783,90 | 326 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 401 036,85 |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 8 756,00 | 435 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 680 316,70 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 8 615,70 | 355 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 933 612,00 |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9 680,60 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 289 297,00 |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 21 139,50 | 719 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 927 198,55 |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47 128,10 | 1417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 334 916,50 |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20 251,10 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 315 404,25 |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 11 723,60 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 953 489,11 |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 119 | 3 807,20 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 590 386,15 |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 127 | 3 828,60 | 119 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 755 004,76 |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 130 | 22 870,50 | 607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 169 672,00 |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 383,50 | 167 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 821 675,00 |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 139 | 4 393,10 | 182 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 520 354,51 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 141 | 14 726,30 | 555 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 597 034,25 |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4 818,60 | 154 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 696 971,75 |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4 783,40 | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 635 691,25 |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4 325,30 | 67 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 256 933,15 |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 171 | 12 296,80 | 495 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 741 661,25 |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24 657,00 | 1217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 985 705,00 |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 3 014,30 | 63 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 797 531,20 |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28 375,70 | 989 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 646 033,60 |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 79 | 18 849,30 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 053 032,42 |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 89 | 23 782,40 | 1055 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 153 701,80 |
| 161 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5 364,50 | 175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 650 303,39 |
| 162 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 4 604,10 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 943 165,48 |
| 163 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 6 624,90 | 337 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 459 078,25 |
| 164 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 10 526,30 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 583 959,12 |
| 165 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 9 026,20 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 911 702,60 |
| 166 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 989,90 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 436 388,20 |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 1 517,50 | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 634 301,50 |
| 168 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40 213,20 | 2232 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 198 661,90 |
| 169 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 4 257,10 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 453 624,75 |
| 170 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 4 268,40 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 959 319,94 |
| 171 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 48 427,40 | 1839 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 472 374,45 |
| 172 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 27 266,60 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 285 419,10 |
| 173 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23 862,00 | 1192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 670 400,00 |
| 174 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17 495,40 | 706 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 910 580,00 |
| 175 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10 808,30 | 425 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 095 830,20 |
| 176 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9 633,30 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 391 013,25 |
| 177 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 10 633,80 | 169 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 780 000,00 |
| 178 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 4 919,30 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 818 622,80 |
| 179 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 10 552,00 | 417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 951 971,45 |
| 180 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 878,70 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 096 092,70 |
| 181 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 31 059,80 | 1181 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 054 924,69 |
| 182 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 39 184,20 | 1653 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 780 776,98 |
| 183 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 12 080,90 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 657 500,00 |
| 184 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2 962,30 | 43 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 439 087,00 |
| 185 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 4 257,70 | 44 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 226 727,12 |
| 186 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 7 912,50 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 310 210,00 |
| 187 | тракт. Сармановский, д. 10 | 9 545,30 | 308 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 250 294,20 |
| 188 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9 999,90 | 319 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 738 336,70 |
| 189 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 5 042,30 | 211 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 907 453,10 |
| 190 | тракт. Сармановский, д. 16 | 5 005,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 458 336,32 |
| 191 | тракт. Сармановский, д. 18 | 5 488,60 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 547 007,85 |
| 192 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5 329,50 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 973 951,40 |
| 193 | тракт. Сармановский, д. 4 | 4 584,90 | 112 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 487 664,80 |
| 194 | тракт. Сармановский, д. 6 | 11 840,40 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 250 294,20 |
| 195 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 18 905,10 | 883 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 377 744,28 |
| 196 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 4 933,70 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 782 604,35 |
| 197 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 5 512,30 | 81 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 327 934,62 |
| 198 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 9 707,30 | 101 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 653 657,60 |
| 199 | ул. Аркылы, д. 17 | 3 110,50 | 102 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 045 650,00 |
| 200 | ул. Ахметшина, д. 120 | 10 758,60 | 319 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 190 344,91 |
| 201 | ул. Гвардейская, д. 1 | 7 859,30 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 311 837,22 |
| 202 | ул. Гвардейская, д. 5 | 7 859,00 | 322 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 275 709,10 |
| 203 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 4 247,10 | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 015 705,50 |
| 204 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 3 631,20 | 145 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 917 131,75 |
| 205 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 4 234,50 | 148 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 996 200,00 |
| 206 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 4 174,60 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 518 519,50 |
| 207 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 4 145,40 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 880 477,75 |
| 208 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 7 257,20 | 378 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 749 830,92 |
| 209 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 7 988,10 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 603 890,00 |
| 210 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 18 507,10 | 831 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 796 600,00 |
| 211 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 7 036,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 646 519,12 |
| 212 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 6 723,00 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 862 394,50 |
| 213 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 8 670,40 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 612 180,10 |
| 214 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 7 217,50 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 055 231,48 |
| 215 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 8 412,80 | 364 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 465 261,30 |
| 216 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4 319,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 919 231,25 |
| 217 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 5 212,60 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 099 768,00 |
| 218 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 5 167,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 434 545,40 |
| 219 | ул. им Комарова, д. 1 | 6 838,10 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 185 311,93 |
| 220 | ул. им Комарова, д. 16 | 5 165,90 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 967 557,20 |
| 221 | ул. им Комарова, д. 33 | 7 460,70 | 323 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 787 336,55 |
| 222 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 5 575,20 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 293 868,00 |
| 223 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 2 882,10 | 165 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 155 981,90 |
| 224 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 7 985,20 | 474 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 098 135,00 |
| 225 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 4 378,30 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 362 042,80 |
| 226 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 4 409,50 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 575 005,00 |
| 227 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 4 400,20 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 842 604,25 |
| 228 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 6 637,50 | 266 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 583 082,00 |
| 229 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 4 317,60 | 228 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 963 756,40 |
| 230 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 7 420,30 | 241 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 766 881,40 |
| 231 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9 457,20 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 436 008,08 |
| 232 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4 180,50 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 829 248,00 |
| 233 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 11 843,00 | 375 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 985 363,82 |
| 234 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 6 189,20 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 464 108,55 |
| 235 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 2 220,10 | 73 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 236 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 2 099,60 | 92 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 237 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 2 085,60 | 107 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 238 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 2 213,50 | 61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 100 613,72 |
| 239 | ул. Магистральная, д. 18 | 7 297,40 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 613 737,70 |
| 240 | ул. Магистральная, д. 20 | 13 740,70 | 437 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 703 624,60 |
| 241 | ул. Нариманова, д. 50 | 6 470,30 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 657 500,00 |
| 242 | ул. Нариманова, д. 52 | 9 183,60 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 920 649,81 |
| 243 | ул. Пушкина, д. 5 | 3 819,80 | 89 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 200 044,21 |
| 244 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 5 044,00 | 89 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 815 430,18 |
| 245 | ул. Раскольникова, д. 31 | 9 376,50 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 319 279,50 |
| 246 | ул. Раскольникова, д. 35 | 16 812,70 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 893 306,89 |
| 247 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 300 288,95 |
| 248 | ул. Раскольникова, д. 83 | 14 918,80 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 319 216,25 |
| 249 | ул. Тан, д. 209 | 5 143,60 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 886 469,60 |
| 250 | ул. Тан, д. 225 | 2 954,20 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 214 646,00 |
| 251 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 22 703,90 | 1399 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 075 614,65 |
| 252 | ул. Татарстан, д. 4 | 4 492,00 | 234 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 600 985,00 |
| 253 | ул. Татарстан, д. 6 | 4 971,40 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 765 928,00 |
| 254 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 19 571,30 | 878 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 024 605,63 |
| 255 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19 741,50 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21 285 000,00 |
| 256 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 3 746,80 | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 936 484,58 |
| 257 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 2 904,80 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 387 008,72 |
| 258 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 3 749,80 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 965 028,78 |
| 259 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 10 665,30 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 261 560,00 |
| 260 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 18 613,20 | 943 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 705 980,00 |
| 261 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 8 147,40 | 432 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 330 403,25 |
| 262 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 6 147,60 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 922 785,20 |
| 263 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 12 240,60 | 595 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 759 268,68 |