«О внесении изменений в приложение к постановлению Исполнительного комитета
от 25.10.2022 № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана
реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Татарстан,
утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,
на 2023, 2024, 2025 годы»

В соответствии  с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 раздела 6 Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2016 № 74 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 114/пр, статьёй 10.1. Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Порядком утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155, пунктом 5.24. Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета от 25.10.2022 № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы» (в редакции постановления Исполнительного комитета от 01.03.2023 № 1285) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети Интернет.

3. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет - www.dom.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                   Ф.Ш. Салахов

Приложение

к постановлению
Исполнительного комитета

от ________№__________

Приложение

к постановлению
Исполнительного комитета

от 25.10.2022 № 5799

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы (далее – Краткосрочный муниципальный план)

- Основные цели и задачи Краткосрочного муниципального плана

Основными целями Краткосрочного муниципального плана являются:

1) обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города;

2) повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов;

3) повышение уровня удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами Краткосрочного муниципального плана являются:

1) информирование населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта;

2) анализ технического состояния жилищного фонда;

3) внедрение энергоэффективных технологий;

4) повышение эстетической привлекательности жилищного фонда;

5) обеспечения безопасных условий проживания;

6) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 206 568 граждан в 492 многоквартирных домах общей площадью 5 487 213,68 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м. | 66 276,00 | 62 911,00 | 90 000,20 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м. | 67 943,00 | 93 313,00 | 44 153,00 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м. | 25 815,00 | 39 048,00 | 36 368,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м. | 30 889,50 | 66 451,60 | 34 127,50 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пог.м. | 10 505,50 | 6 891,00 | 144 828,80 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м. | 0,00 | 544,00 | 9 827,20 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м. | 65 966,70 | 52 601,47 | 199 933,20 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 25,00 | 40,00 | 69,00 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м. | 179 399,39 | 1 532 603,98 | 155 856,66 |
| 10 | Утепление фасада | кв.м. | 21 900,00 | 993,37 | 0,00 |
| 11 | Усиление фундаментов | кв.м. | 0,00 | 78,00 | 0,00 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-9 к нему.

- Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 4 452 742 947,48 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 807 159 007,04 рублей;

- бюджета города – 802 252 148, 20 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 2 843 331 792,24 рублей.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 255 495 802,54 | 275 831 602,25 | 275 831 602,25 |
| Средства бюджета города | 267 558 148,20 | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 827 404 552,07 | 1 039 639 738,19 | 976 287 501,98 |
| Всего | 1 350 458 502,81 | 1 582 818 340,44 | 1 519 466 104,23 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 40 915 930,64 | 43 507 532,95 | 38 587 526,83 |
| 2 | Технический надзор | 16 263 820,91 | 22 692 325,46 | 23 109 315,79 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 128 554 117,16 | 131 767 244,10 | 80 649 581,52 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 122 508 556,69 | 182 743 762,44 | 79 924 660,76 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 53 480 786,42 | 69 168 249,39 | 81 108 079,00 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 112 076 177,81 | 223 075 081,14 | 53 304 000,00 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 11 795 638,99 | 9 038 715,04 | 195 550 540,72 |
| 9 | Ремонт подвала | 0,00 | 3 900 000,00 | 15 398 834,20 |
| 10 | Ремонт крыш | 255 796 023,81 | 213 776 580,46 | 486 959 814,27 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 79 250 000,00 | 140 500 000,00 | 232 500 000,00 |
| 12 | Ремонт фасада | 482 217 209,13 | 506 700 166,38 | 232 373 751,14 |
| 13 | Утепление фасада | 36 378 711,85 | 10 338 683,08 | 0,00 |
| 14 | Усиление фундаментов | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1 350 458 502,81 | 1 582 818 340,44 | 1 519 466 104,23 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-9 к Краткосрочному муниципальному плану.

- Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2023-2025 годы составляет 9000 рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным муниципальным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

- Механизм реализации

Реализация настоящего Краткосрочного муниципального плана осуществляется МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны», ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного муниципального плана).

Исполнительный комитет:

1) формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство) муниципальный краткосрочный муниципальный план и документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;

2) представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

3) согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

4) перечисляет средства бюджета города на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и в размере, установленном настоящим Краткосрочным муниципальным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

5) согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

6) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

7) создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного муниципального плана МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны» в порядке, устанавливаемом Министерством;

8) представляет в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим организациям предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) обеспечивать подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

3) осуществлять допуск к объектам капитального ремонта;

4) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственникам помещений предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядным организациям предлагается:

1) обеспечивать выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

2) формировать акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

3) выполнять иные работы, предусмотренные договором подряда.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного муниципального плана осуществляются в информационной аналитической системе «Мониторинг жилищного фонда».

- Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Заместитель Руководитель Аппарата,

Начальник управления делопроизводством 		                                                   Н.И. Галиева

# Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов «Муниципального образования город Набережные Челны», которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | специальный счет/счет регионального оператора |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 394,50 | 6 690,10 | 6 405,80 | 386,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 069 249,60 | 0,00 | 1 693 544,92 | 1 772 100,16 | 5 603 604,52 | 1 080,38 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1 787,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 18 094 405,23 | 0,00 | 3 378 855,96 | 3 535 584,52 | 11 179 964,75 | 404,14 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 340 000,00 | 0,00 | 1 557 368,61 | 1 629 607,30 | 5 153 024,09 | 685,87 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 17 852 916,75 | 0,00 | 3 333 761,64 | 3 488 398,50 | 11 030 756,61 | 2 412,72 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 11 781 292,50 | 0,00 | 2 199 977,83 | 2 302 024,01 | 7 279 290,66 | 1 655,47 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 25 141,40 | 20 925,10 | 19 662,47 | 1 050,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 17 857 347,38 | 0,00 | 3 334 589,00 | 3 489 264,23 | 11 033 494,15 | 710,28 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 10 299 304,74 | 0,00 | 1 923 239,08 | 2 012 448,71 | 6 363 616,95 | 775,76 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1980 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 12 | 13 447,50 | 10 629,10 | 6 479,80 | 331,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 40 948 804,74 | 0,00 | 8 646 568,71 | 9 001 255,54 | 23 300 980,49 | 3 045,09 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 9 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 157,00 | 2 611,70 | 2 436,50 | 154,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 814 154,74 | 0,00 | 525 500,75 | 549 876,15 | 1 738 777,84 | 891,40 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 1 | 1 | 4 764,60 | 3 324,10 | 3 116,60 | 75,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 564 065,00 | 0,00 | 852 269,97 | 891 802,60 | 2 819 992,43 | 957,91 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 11 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 695,10 | 5 190,50 | 4 894,90 | 275,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 894 675,63 | 0,00 | 1 660 945,88 | 1 737 989,01 | 5 495 740,74 | 1 561,81 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 1 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 023,00 | 5 041,40 | 4 798,00 | 293,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 421 834,63 | 0,00 | 1 946 119,68 | 2 036 390,62 | 6 439 324,33 | 1 730,34 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 11 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 652,70 | 4 223,20 | 3 698,90 | 156,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 8 248 277,93 | 0,00 | 1 540 240,90 | 1 611 685,12 | 5 096 351,91 | 1 459,17 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 036,60 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 415 461,65 | 0,00 | 1 944 929,62 | 2 035 145,37 | 6 435 386,66 | 1 725,39 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 23 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 10 129,20 | 7 124,10 | 7 124,10 | 141,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 16 234 302,35 | 0,00 | 3 031 509,94 | 3 172 126,82 | 10 030 665,59 | 1 602,72 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 2003 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 929,10 | 2 829,60 | 2 606,90 | 64,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 720 868,14 | 0,00 | 321 346,05 | 336 251,71 | 1 063 270,38 | 437,98 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 17 | б-р. Романтиков, д. 8 | 1987 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 45 581,10 | 35 856,10 | 34 017,10 | 1 682,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 25 020 000,00 | 0,00 | 4 672 105,83 | 4 888 821,91 | 15 459 072,26 | 548,91 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 21 | 1971 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 859,10 | 3 624,80 | 3 412,27 | 202,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 11 411 041,52 | 0,00 | 2 130 839,07 | 2 229 678,25 | 7 050 524,20 | 2 348,39 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 628 045,54 | 0,00 | 490 747,68 | 513 511,06 | 1 623 786,80 | 669,62 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2 640,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 32 153 644,25 | 0,00 | 6 004 205,78 | 6 282 711,44 | 19 866 727,03 | 491,05 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 21 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 2008 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 19 | 1 | 9 897,00 | 7 179,60 | 6 466,20 | 209,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 18 381 369,79 | 0,00 | 3 432 442,24 | 3 591 656,41 | 11 357 271,14 | 1 857,27 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 895,00 | 5 240,80 | 5 111,80 | 222,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 7 398 622,50 | 0,00 | 1 381 580,63 | 1 445 665,38 | 4 571 376,49 | 1 073,04 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 17 | 48 139,90 | 41 761,60 | 29 832,30 | 1 357,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 47 532 913,64 | 0,00 | 8 876 051,27 | 9 287 767,76 | 29 369 094,61 | 987,39 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 30 | 2004 | 2012 | Стены из несущих панелей | 1 | 7 | 23 928,50 | 17 158,70 | 16 874,80 | 496,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 20 642 588,37 | 0,00 | 3 854 690,54 | 4 033 490,74 | 12 754 407,09 | 862,68 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 11 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 682,00 | 4 046,15 | 3 665,65 | 227,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 648 750,00 | 0,00 | 681 348,77 | 712 953,19 | 2 254 448,04 | 779,31 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 26 | пер. Энергетиков, д. 6 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 1 | 8 | 6 276,50 | 5 206,10 | 4 627,10 | 268,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 8 882 367,50 | 0,00 | 1 658 647,52 | 1 735 584,04 | 5 488 135,94 | 1 415,18 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 15 | 35 711,90 | 30 333,49 | 29 541,90 | 1 481,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 18 318 170,61 | 0,00 | 3 420 640,75 | 3 579 307,50 | 11 318 222,36 | 512,94 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 728,90 | 4 557,50 | 4 339,60 | 252,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11 783 092,27 | 0,00 | 2 200 313,91 | 2 302 375,68 | 7 280 402,68 | 2 056,78 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 12 792,80 | 10 564,80 | 9 758,38 | 680,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 13 560 549,43 | 0,00 | 2 532 227,10 | 2 649 684,70 | 8 378 637,63 | 1 060,01 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 493,10 | 6 730,40 | 6 730,40 | 299,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 3 305 966,62 | 0,00 | 617 339,16 | 645 974,50 | 2 042 652,96 | 348,25 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 1991 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 26 204,70 | 20 807,10 | 19 892,60 | 998,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 28 560 196,56 | 0,00 | 5 333 183,88 | 5 580 564,13 | 17 646 448,55 | 1 089,89 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 1975 | 1975 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 151,30 | 3 411,60 | 3 208,20 | 185,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 884 750,00 | 0,00 | 1 285 622,73 | 1 345 256,46 | 4 253 870,81 | 1 658,46 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 1976 | 2017 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 231,60 | 3 411,90 | 2 612,80 | 162,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 397 750,00 | 0,00 | 447 743,47 | 468 512,10 | 1 481 494,43 | 566,63 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 1974 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 139,90 | 2 854,20 | 2 058,50 | 94,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 18 274 265,00 | 0,00 | 3 412 442,04 | 3 570 728,50 | 11 291 094,46 | 5 820,01 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 38 982 040,00 | 0,00 | 7 279 305,20 | 7 616 956,48 | 24 085 778,32 | 2 591,29 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 1970 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 643,30 | 7 208,30 | 6 945,90 | 288,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 11 988 750,00 | 0,00 | 2 238 717,37 | 2 342 560,50 | 7 407 472,13 | 1 243,22 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 945,40 | 5 226,90 | 5 226,90 | 300,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 32 292 874,06 | 0,00 | 6 030 204,84 | 6 309 916,47 | 19 952 752,75 | 4 649,53 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 538,50 | 4 135,80 | 3 832,80 | 230,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 132 760,44 | 0,00 | 24 786,37 | 25 928,11 | 82 045,96 | 23,97 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 044,20 | 5 158,50 | 4 783,80 | 286,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 587 000,00 | 0,00 | 856 552,73 | 896 284,02 | 2 834 163,25 | 651,17 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 1960 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 699,10 | 3 923,76 | 3 632,86 | 226,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 212 500,00 | 0,00 | 973 355,38 | 1 018 504,56 | 3 220 640,06 | 1 109,25 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 41 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 1973 | 2011 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 591,30 | 2 325,45 | 2 078,55 | 130,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 15 075 592,50 | 0,00 | 2 815 138,43 | 2 945 718,90 | 9 314 735,17 | 5 817,77 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 32 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 575,20 | 7 087,60 | 6 669,11 | 406,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 14 599 076,05 | 0,00 | 2 726 156,21 | 2 852 609,22 | 9 020 310,62 | 1 524,68 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 26 | 77 806,60 | 61 207,80 | 46 165,90 | 1 899,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 48 372 000,00 | 0,00 | 10 032 737,93 | 10 451 722,35 | 27 887 539,72 | 621,70 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 72 | 1972 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 251,10 | 15 960,80 | 15 297,40 | 805,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 16 716 975,00 | 0,00 | 3 121 641,74 | 3 266 439,39 | 10 328 893,87 | 825,48 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 78 | 1974 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 26 190,70 | 21 017,60 | 20 111,30 | 1 162,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 53 845 308,12 | 0,00 | 10 475 662,03 | 11 100 739,89 | 32 268 906,20 | 2 055,89 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 84 | 1974 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 634,13 | 13 528,33 | 12 811,25 | 831,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 12 072 150,00 | 0,00 | 2 254 291,06 | 2 358 856,57 | 7 459 002,37 | 647,85 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99а | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 197,00 | 2 648,10 | 2 359,10 | 97,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 240 900,83 | 0,00 | 231 719,42 | 242 467,75 | 766 713,66 | 388,15 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 99б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 189,00 | 2 608,90 | 2 320,60 | 100,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 240 900,83 | 0,00 | 231 719,42 | 242 467,75 | 766 713,66 | 389,12 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 117 | 1972 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 760,50 | 2 752,60 | 2 663,10 | 161,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 165 218,00 | 0,00 | 964 526,18 | 1 009 265,82 | 3 191 426,00 | 1 373,55 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 287 728,75 | 0,00 | 2 481 281,97 | 2 596 376,47 | 8 210 070,31 | 1 826,19 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1 253,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 506 000,00 | 0,00 | 1 401 631,75 | 1 466 646,57 | 4 637 721,68 | 233,27 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 555 688,15 | 0,00 | 1 224 175,41 | 1 280 958,91 | 4 050 553,83 | 506,21 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 6 541,30 | 6 473,70 | 4 489,60 | 197,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 067 405,00 | 0,00 | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 11 781 150,75 | 2 914,93 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 1997 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 14 983,40 | 11 797,10 | 11 677,40 | 259,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 15 637 500,00 | 0,00 | 2 920 066,14 | 3 055 513,69 | 9 661 920,17 | 1 043,65 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 7 676,40 | 6 146,80 | 4 411,40 | 213,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 067 405,00 | 0,00 | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 11 781 150,75 | 2 483,90 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 489,20 | 4 508,90 | 1 391,10 | 82,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 063 155,00 | 0,00 | 3 559 755,30 | 3 724 874,89 | 11 778 524,81 | 3 472,85 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 1982 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 6 575,90 | 4 671,60 | 4 367,80 | 191,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 067 405,00 | 0,00 | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 11 781 150,75 | 2 899,59 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 1 750 000,00 | 0,00 | 326 785,98 | 341 943,98 | 1 081 270,04 | 67,61 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 2 989,90 | 2 661,80 | 2 661,80 | 87,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 2 841 125,25 | 0,00 | 530 537,08 | 555 146,10 | 1 755 442,07 | 950,24 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 549,00 | 15 613,10 | 15 088,10 | 792,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 18 727 782,75 | 0,00 | 3 497 129,61 | 3 659 344,31 | 11 571 308,83 | 1 067,17 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 926,00 | 6 097,00 | 5 616,90 | 263,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 685 949,22 | 0,00 | 1 061 764,85 | 1 111 014,91 | 3 513 169,46 | 820,96 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 1996 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 652,00 | 5 589,10 | 5 589,10 | 293,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 21 382 207,08 | 0,00 | 3 992 803,13 | 4 178 009,69 | 13 211 394,26 | 3 214,40 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 296,10 | 10 714,30 | 9 819,40 | 640,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 27 644 000,23 | 0,00 | 5 162 098,10 | 5 401 542,52 | 17 080 359,61 | 2 248,19 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 410,90 | 14 765,60 | 14 209,85 | 786,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 33 390 597,38 | 0,00 | 6 235 188,03 | 6 524 407,83 | 20 631 001,52 | 1 917,80 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 403,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121,00 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 3 700 875,00 | 0,00 | 691 082,32 | 723 138,24 | 2 286 654,44 | 1 540,11 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 66 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 365,00 | 17 380,20 | 14 825,40 | 725,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 18 242 677,32 | 0,00 | 4 303 824,53 | 4 457 072,75 | 9 481 780,04 | 815,68 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2003 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 970,80 | 3 961,60 | 3 460,20 | 155,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 315 043,08 | 0,00 | 1 552 708,28 | 1 624 730,81 | 5 137 603,99 | 2 094,05 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 453,80 | 7 048,80 | 6 510,80 | 364,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 397 750,00 | 0,00 | 447 743,47 | 468 512,10 | 1 481 494,43 | 283,63 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 526,10 | 5 849,90 | 5 395,50 | 308,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 9 695 250,00 | 0,00 | 1 810 441,01 | 1 894 418,49 | 5 990 390,50 | 1 485,61 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 1990 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 402,80 | 5 765,90 | 5 688,30 | 265,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 7 237 781,43 | 0,00 | 1 351 545,99 | 1 414 237,59 | 4 471 997,85 | 977,71 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 19 555,50 | 16 017,80 | 15 325,30 | 1 023,00 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 15 698 442,36 | 0,00 | 2 931 446,20 | 3 067 421,62 | 9 699 574,54 | 802,76 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 8 330 565,38 | 0,00 | 1 555 606,84 | 1 627 763,81 | 5 147 194,73 | 405,48 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 73 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 1988 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 38 | 34 475,00 | 26 142,40 | 24 948,31 | 1 881,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 734 914,88 | 0,00 | 1 257 643,29 | 1 315 979,19 | 4 161 292,40 | 195,36 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 24 695 587,50 | 0,00 | 4 611 526,71 | 4 825 432,82 | 15 258 627,97 | 4 633,75 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 8 549,40 | 6 774,30 | 6 414,30 | 194,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 9 495 069,15 | 0,00 | 1 773 060,27 | 1 855 303,84 | 5 866 705,04 | 1 110,61 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 17 | 1 | 8 566,40 | 6 786,90 | 6 428,80 | 172,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 9 454 649,34 | 0,00 | 1 765 512,48 | 1 847 405,95 | 5 841 730,91 | 1 103,69 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 1993 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 13 794,50 | 10 729,90 | 10 328,70 | 514,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 20 617 207,11 | 0,00 | 3 849 950,98 | 4 028 531,32 | 12 738 724,81 | 1 494,60 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1 386,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 467 219,00 | 0,00 | 1 394 389,98 | 1 459 068,90 | 4 613 760,12 | 213,92 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 870,00 | 2 904,30 | 2 809,20 | 75,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 989 437,80 | 0,00 | 744 967,05 | 779 522,42 | 2 464 948,33 | 1 030,86 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 2004 | 2019 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 9 | 1 | 5 841,60 | 3 852,00 | 3 818,00 | 300,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 5 581 545,00 | 0,00 | 1 042 268,94 | 1 090 614,69 | 3 448 661,37 | 955,48 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 1979 | 2015 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 279,10 | 2 743,00 | 2 588,40 | 149,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 336 846,51 | 0,00 | 623 105,52 | 652 008,33 | 2 061 732,66 | 1 017,61 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 389,00 | 2 802,00 | 2 568,00 | 158,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 366 340,92 | 0,00 | 628 613,15 | 657 771,43 | 2 079 956,34 | 993,31 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 1994 | 2019 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 4 862,60 | 4 068,21 | 4 068,20 | 221,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 14 588 553,49 | 0,00 | 2 724 191,28 | 2 850 553,15 | 9 013 809,06 | 3 000,15 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133,00 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 7 089 000,00 | 0,00 | 1 323 763,32 | 1 385 166,21 | 4 380 070,47 | 1 649,14 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 722,80 | 3 892,60 | 3 618,80 | 216,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 648 750,00 | 0,00 | 681 348,77 | 712 953,19 | 2 254 448,04 | 772,58 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 1973 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 303,90 | 5 209,20 | 5 094,20 | 311,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 691 250,00 | 0,00 | 876 019,84 | 916 654,11 | 2 898 576,05 | 744,18 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 1 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 695 468,76 | 0,00 | 1 250 277,32 | 1 308 271,56 | 4 136 919,88 | 707,98 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 638 922,03 | 0,00 | 306 043,85 | 320 239,73 | 1 012 638,45 | 514,07 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 1999 | 2010 | Стены из монолитного железобетона | 10 | 3 | 10 285,90 | 7 361,90 | 6 955,60 | 362,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 057 157,71 | 0,00 | 757 612,72 | 792 754,66 | 2 506 790,33 | 394,44 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1 746,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 51 004 584,07 | 0,00 | 9 524 333,11 | 9 966 120,22 | 31 514 130,74 | 1 109,34 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 212 500,00 | 0,00 | 973 355,38 | 1 018 504,56 | 3 220 640,06 | 594,63 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 107,00 | 4 591,90 | 4 527,10 | 205,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 089 000,00 | 0,00 | 1 323 763,32 | 1 385 166,21 | 4 380 070,47 | 1 388,09 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 366,60 | 10 144,40 | 560,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 14 386 500,00 | 0,00 | 2 686 460,85 | 2 811 072,60 | 8 888 966,55 | 1 181,97 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 38 | 35 150,40 | 26 295,30 | 24 587,29 | 1 718,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 6 734 914,88 | 0,00 | 1 257 643,29 | 1 315 979,19 | 4 161 292,40 | 191,60 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 515,80 | 11 534,90 | 10 892,70 | 663,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 10 970 819,86 | 0,00 | 2 048 634,35 | 2 143 660,45 | 6 778 525,06 | 707,07 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 201,20 | 2 922,20 | 2 597,70 | 139,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 20 838 532,50 | 0,00 | 3 891 280,14 | 4 071 777,54 | 12 875 474,82 | 6 509,60 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208,00 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 443 620,00 | 0,00 | 456 309,00 | 477 474,94 | 1 509 836,06 | 570,63 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939,00 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 554 617,63 | 0,00 | 2 531 119,42 | 2 648 525,64 | 8 374 972,57 | 570,17 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 155,50 | 6 282,80 | 5 774,60 | 281,00 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 3 102 738,96 | 0,00 | 579 389,48 | 606 264,52 | 1 917 084,96 | 433,62 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293,00 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 3 152 261,04 | 0,00 | 588 636,98 | 615 940,96 | 1 947 683,10 | 371,83 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 1982 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 12 725,00 | 12 652,50 | 11 602,52 | 818,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13 109 840,74 | 0,00 | 2 448 064,08 | 2 561 617,77 | 8 100 158,89 | 1 030,24 | 9 000,00 | 01.09.2023 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 1982 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 061,00 | 10 681,50 | 9 833,55 | 682,00 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 17 553 230,11 | 0,00 | 3 277 799,70 | 3 640 988,93 | 10 634 441,48 | 1 455,37 | 9 000,00 | 01.09.2023 |

# Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов «Муниципального образования город Набережные Челны», которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № | Адрес | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  |
|  |  | руб | руб | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | шт. | руб | объем | руб | объем | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 9 069 249,60 | 260 985,60 | 108 744,00 | 3 634 300,00 | 3 634 300,00 | - | - | - | - | 2 213 000,00 | 2 213 000,00 | 2 852 220,00 | 2 852 220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 18 094 405,23 | 376 817,42 | 157 007,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 560 580,55 | 17 560 580,55 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 8 340 000,00 | 240 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | - | - |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 17 852 916,75 | 513 753,00 | 214 063,75 | 5 802 000,00 | 5 802 000,00 | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 2 139 000,00 | 2 139 000,00 | 5 272 000,00 | 5 272 000,00 | - | - | 1 771 100,00 | 1 771 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 11 781 292,50 | 339 030,00 | 141 262,50 | - | - | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 2 139 000,00 | 2 139 000,00 | 5 252 000,00 | 5 252 000,00 | - | - | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 17 857 347,38 | 513 880,50 | 214 116,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 129 350,00 | 17 129 350,00 | - | - |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 10 299 304,74 | 296 382,87 | 123 492,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 879 429,01 | 9 879 429,01 | - | - |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 40 948 804,74 | 1 178 382,87 | 490 992,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 279 429,01 | 39 279 429,01 | - | - |
| 9 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 2 814 154,74 | 80 982,87 | 33 742,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 699 429,01 | 2 699 429,01 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 4 564 065,00 | 131 340,00 | 54 725,00 | - | - | 2 526 000,00 | 2 526 000,00 | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 8 894 675,63 | 293 947,50 | 122 478,13 | 3 985 000,00 | 3 985 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 493 250,00 | 4 493 250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | б-р. Касимова, д. 1 | 10 421 834,63 | 299 908,91 | 124 962,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 996 963,67 | 9 996 963,67 | - | - |
| 13 | б-р. Касимова, д. 11 | 8 248 277,93 | 237 360,52 | 98 900,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 912 017,20 | 7 912 017,20 | - | - |
| 14 | б-р. Касимова, д. 15 | 10 415 461,65 | 299 725,52 | 124 885,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 990 850,50 | 9 990 850,50 | - | - |
| 15 | б-р. Касимова, д. 23 | 16 234 302,35 | 467 174,17 | 194 655,90 | 3 875 818,80 | 3 875 818,80 | 5 359 000,00 | 5 359 000,00 | 2 055 249,00 | 2 055 249,00 | 4 282 404,48 | 4 282 404,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 1 720 868,14 | 49 521,39 | 20 633,91 | - | - | 1 007 208,68 | 1 007 208,68 | 643 504,16 | 643 504,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | б-р. Романтиков, д. 8 | 25 020 000,00 | 720 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | - | - | - | - |
| 18 | б-р. Строителей, д. 21 | 11 411 041,52 | 328 375,30 | 136 823,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 945 843,18 | 10 945 843,18 | - | - |
| 19 | б-р. Строителей, д. 5 | 2 628 045,54 | 75 627,21 | 31 511,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 520 906,99 | 2 520 906,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 1 | 32 153 644,25 | 925 284,73 | 385 535,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 842 824,22 | 30 842 824,22 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 18 381 369,79 | 576 787,62 | 240 328,17 | 4 501 022,00 | 4 501 022,00 | 5 540 012,00 | 5 540 012,00 | 3 266 080,00 | 3 266 080,00 | 4 257 140,00 | 4 257 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 7 398 622,50 | 212 910,00 | 88 712,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 097 000,00 | 7 097 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 47 532 913,64 | 1 367 853,63 | 569 939,01 | 19 895 600,00 | 19 895 600,00 | 7 798 321,00 | 7 798 321,00 | 3 801 200,00 | 3 801 200,00 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 30 | 20 642 588,37 | 594 031,32 | 247 513,05 | - | - | 6 893 288,00 | 6 893 288,00 | 7 195 000,00 | 7 195 000,00 | 5 712 756,00 | 5 712 756,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 11 | 3 648 750,00 | 105 000,00 | 43 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | пер. Энергетиков, д. 6 | 8 882 367,50 | 272 730,00 | 113 637,50 | - | - | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | - | - | - | - | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 18 318 170,61 | 527 141,60 | 219 642,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 571 386,68 | 17 571 386,68 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 11 783 092,27 | 339 081,79 | 141 284,08 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | - | - | 2 852 726,40 | 2 852 726,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 13 560 549,43 | 390 231,64 | 162 596,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 834 969,93 | 3 834 969,93 | - | - | 9 172 751,34 | 9 172 751,34 | - | - |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 3 305 966,62 | 95 135,73 | 39 639,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 171 191,00 | 3 171 191,00 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 28 560 196,56 | 821 876,16 | 342 448,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 095 872,00 | 13 095 872,00 | - | - | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | - | - |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 6 884 750,00 | 201 000,00 | 83 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | - | - |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 2 397 750,00 | 69 000,00 | 28 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 18 274 265,00 | 546 540,00 | 227 725,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - | - | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | - | - |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 38 982 040,00 | 1 153 440,00 | 480 600,00 | - | - | 4 986 000,00 | 4 986 000,00 | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | - | - | 5 986 000,00 | 5 986 000,00 | - | - | 17 986 000,00 | 17 986 000,00 | - | - |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 11 988 750,00 | 345 000,00 | 143 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 32 292 874,06 | 929 291,34 | 387 204,72 | - | - | 3 365 332,00 | 3 365 332,00 | 996 584,00 | 996 584,00 | 4 110 400,00 | 4 110 400,00 | - | - | 5 263 272,00 | 5 263 272,00 | - | - | 17 240 790,00 | 17 240 790,00 | - | - |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 132 760,44 | 132 760,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 4 587 000,00 | 132 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 5 212 500,00 | 150 000,00 | 62 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 15 075 592,50 | 433 830,00 | 180 762,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 596 000,00 | 1 596 000,00 | - | - | 12 865 000,00 | 12 865 000,00 | - | - |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 32 | 14 599 076,05 | 420 117,30 | 175 048,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 812 311,28 | 2 812 311,28 | - | - | 11 191 598,60 | 11 191 598,60 | - | - |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 48 372 000,00 | 1 392 000,00 | 580 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 72 | 16 716 975,00 | 506 100,00 | 210 875,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | - | - |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 78 | 53 845 308,12 | 1 612 814,62 | 672 006,09 | 20 768 600,00 | 20 768 600,00 | 15 716 276,01 | 15 716 276,01 | 3 050 064,00 | 3 050 064,00 | 12 025 547,40 | 12 025 547,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 84 | 12 072 150,00 | 347 400,00 | 144 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 580 000,00 | 11 580 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99а | 1 240 900,83 | 35 709,38 | 14 878,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 190 312,54 | 1 190 312,54 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 99б | 1 240 900,83 | 35 709,38 | 14 878,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 190 312,54 | 1 190 312,54 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 117 | 5 165 218,00 | 148 639,37 | 61 933,07 | 4 954 645,56 | 4 954 645,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 132 | 13 287 728,75 | 386 985,00 | 161 243,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 739 500,00 | 12 739 500,00 | - | - |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 144 | 7 506 000,00 | 216 000,00 | 90 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 76 | 6 555 688,15 | 188 652,90 | 78 605,37 | - | - | 3 836 985,44 | 3 836 985,44 | 2 451 444,44 | 2 451 444,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 19 067 405,00 | 551 580,00 | 229 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | - | - | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | - | - |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 15 637 500,00 | 450 000,00 | 187 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | - | - | - |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 19 067 405,00 | 551 580,00 | 229 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | - | - | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | - | - |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 19 063 155,00 | 548 580,00 | 228 575,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | - | - | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | - | - |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 19 067 405,00 | 551 580,00 | 229 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | - | - | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | - | - |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 841 125,25 | 81 759,00 | 34 066,25 | 2 725 300,00 | 2 725 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 18 727 782,75 | 538 929,00 | 224 553,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 964 300,00 | 17 964 300,00 | - | - |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 5 685 949,22 | 163 624,44 | 68 176,85 | - | - | 1 387 768,21 | 1 387 768,21 | 1 221 791,08 | 1 221 791,08 | 2 844 588,64 | 2 844 588,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 21 382 207,08 | 615 315,31 | 256 381,38 | - | - | 1 910 818,28 | 1 910 818,28 | 1 350 782,30 | 1 350 782,30 | 2 963 133,69 | 2 963 133,69 | - | - | - | - | - | - | 14 285 776,12 | 14 285 776,12 | - | - |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 27 644 000,23 | 795 510,80 | 331 462,83 | 6 564 584,40 | 6 564 584,40 | 3 882 531,00 | 3 882 531,00 | - | - | 7 031 779,20 | 7 031 779,20 | - | - | 9 038 132,00 | 9 038 132,00 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 33 390 597,38 | 960 880,50 | 400 366,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 029 350,00 | 32 029 350,00 | - | - |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 3 700 875,00 | 106 500,00 | 44 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | - | - | - | - |
| 66 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 18 242 677,32 | 549 599,94 | 228 999,98 | - | - | 4 989 597,00 | 4 989 597,00 | 3 256 588,72 | 3 256 588,72 | 9 217 891,68 | 9 217 891,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 8 315 043,08 | 239 281,82 | 99 700,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 159 960,50 | 2 159 960,50 | - | - | - | - | 5 816 100,00 | 5 816 100,00 |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 2 397 750,00 | 69 000,00 | 28 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 9 695 250,00 | 279 000,00 | 116 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | - | - | - | - |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 7 237 781,43 | 208 281,48 | 86 783,95 | - | - | 3 051 032,00 | 3 051 032,00 | 1 745 284,00 | 1 745 284,00 | 2 146 400,00 | 2 146 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 15 698 442,36 | 451 753,74 | 188 230,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 058 457,90 | 15 058 457,90 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 8 330 565,38 | 239 728,50 | 99 886,88 | 7 990 950,00 | 7 990 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 6 734 914,88 | 193 810,50 | 80 754,38 | - | - | 6 460 350,00 | 6 460 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 30 | 24 695 587,50 | 748 650,00 | 311 937,50 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | - | - | - | - | 1 689 000,00 | 1 689 000,00 | - | - | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | - | - | 16 840 000,00 | 16 840 000,00 | - | - |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 9 495 069,15 | 273 239,40 | 113 849,75 | - | - | 5 167 400,00 | 5 167 400,00 | 3 940 580,00 | 3 940 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 9 454 649,34 | 272 076,24 | 113 365,10 | - | - | 5 167 400,00 | 5 167 400,00 | 3 901 808,00 | 3 901 808,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 20 617 207,11 | 628 005,96 | 261 669,15 | 6 251 700,00 | 6 251 700,00 | 5 771 600,00 | 5 771 600,00 | 3 525 032,00 | 3 525 032,00 | 4 179 200,00 | 4 179 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 7 467 219,00 | 214 884,00 | 89 535,00 | 7 162 800,00 | 7 162 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3 989 437,80 | 114 803,97 | 47 834,99 | - | - | 2 164 048,51 | 2 164 048,51 | 1 662 750,33 | 1 662 750,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5 581 545,00 | 160 620,00 | 66 925,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 354 000,00 | 5 354 000,00 | - | - |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3 336 846,51 | 96 024,36 | 40 010,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200 812,00 | 3 200 812,00 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3 366 340,92 | 96 873,12 | 40 363,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 229 104,00 | 3 229 104,00 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 14 588 553,49 | 431 900,82 | 179 958,67 | 6 400 070,00 | 6 400 070,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 282 224,00 | 1 282 224,00 | 4 094 400,00 | 4 094 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 7 089 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | - | - | - | - |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 3 648 750,00 | 105 000,00 | 43 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 4 691 250,00 | 135 000,00 | 56 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 6 695 468,76 | 192 675,36 | 80 281,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 422 512,00 | 6 422 512,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 1 638 922,03 | 47 163,22 | 19 651,34 | - | - | 959 246,36 | 959 246,36 | 612 861,11 | 612 861,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 4 057 157,71 | 116 752,74 | 48 646,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 891 758,00 | 3 891 758,00 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 51 004 584,07 | 1 467 757,81 | 611 565,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 925 260,50 | 48 925 260,50 | - | - |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 5 212 500,00 | 150 000,00 | 62 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 7 089 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | - | - | - | - |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 14 386 500,00 | 414 000,00 | 172 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | - | - | - | - |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 6 734 914,88 | 193 810,50 | 80 754,38 | - | - | 6 460 350,00 | 6 460 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 10 970 819,86 | 315 707,05 | 131 544,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 523 568,21 | 10 523 568,21 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 20 838 532,50 | 599 670,00 | 249 862,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 989 000,00 | 19 989 000,00 | - | - |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 2 443 620,00 | 70 320,00 | 29 300,00 | - | - | - | - | - | - | 2 344 000,00 | 2 344 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 13 554 617,63 | 390 060,94 | 162 525,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 002 031,30 | 13 002 031,30 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 3 102 738,96 | 89 287,45 | 37 203,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 976 248,40 | 2 976 248,40 | - | - |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 3 152 261,04 | 90 712,55 | 37 796,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 023 751,60 | 3 023 751,60 | - | - |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 13 109 840,74 | 377 261,60 | 157 192,34 | - | - | 4 558 477,20 | 4 558 477,20 | - | - | 8 016 909,60 | 8 016 909,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 17 553 230,11 | 505 128,92 | 210 470,39 | 6 221 726,40 | 6 221 726,40 | 4 020 912,00 | 4 020 912,00 | - | - | 6 594 992,40 | 6 594 992,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 346 405,93 | 50 337,00 |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  | 1 350 458 502,81 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8 394,50 | 386,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 069 249,60 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1 787,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 094 405,23 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 340 000,00 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7 399,50 | 202,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 852 916,75 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7 116,60 | 254,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 781 292,50 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25 141,40 | 1 050,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 857 347,38 |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13 276,40 | 445,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 299 304,74 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13 447,50 | 331,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 948 804,74 |
| 9 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 3 157,00 | 154,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 814 154,74 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 4 764,60 | 75,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 564 065,00 |
| 11 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 5 695,10 | 275,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 894 675,63 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 1 | 6 023,00 | 293,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 421 834,63 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 11 | 5 652,70 | 156,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 248 277,93 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 15 | 6 036,60 | 280,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 415 461,65 |
| 15 | б-р. Касимова, д. 23 | 10 129,20 | 141,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 234 302,35 |
| 16 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 3 929,10 | 64,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 720 868,14 |
| 17 | б-р. Романтиков, д. 8 | 45 581,10 | 1 682,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 020 000,00 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 21 | 4 859,10 | 202,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 411 041,52 |
| 19 | б-р. Строителей, д. 5 | 3 924,70 | 178,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 628 045,54 |
| 20 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2 640,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32 153 644,25 |
| 21 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 9 897,00 | 209,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 381 369,79 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 6 895,00 | 222,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 398 622,50 |
| 23 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 48 139,90 | 1 357,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 47 532 913,64 |
| 24 | наб. Комсомольская, д. 30 | 23 928,50 | 496,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 642 588,37 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 11 | 4 682,00 | 227,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 648 750,00 |
| 26 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6 276,50 | 268,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 882 367,50 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 35 711,90 | 1 481,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 318 170,61 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 5 728,90 | 252,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 783 092,27 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12 792,80 | 680,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 560 549,43 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 9 493,10 | 299,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 305 966,62 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 26 204,70 | 998,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 560 196,56 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 4 151,30 | 185,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 884 750,00 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 4 231,60 | 162,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 397 750,00 |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 3 139,90 | 94,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 274 265,00 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15 043,50 | 496,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 38 982 040,00 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 9 643,30 | 288,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 988 750,00 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 6 945,40 | 300,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32 292 874,06 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5 538,50 | 230,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 132 760,44 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7 044,20 | 286,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 587 000,00 |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4 699,10 | 226,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 212 500,00 |
| 41 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 2 591,30 | 130,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 075 592,50 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 32 | 9 575,20 | 406,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 599 076,05 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 77 806,60 | 1 899,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48 372 000,00 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20 251,10 | 805,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 716 975,00 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 78 | 26 190,70 | 1 162,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 53 845 308,12 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18 634,13 | 831,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 072 150,00 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99а | 3 197,00 | 97,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 240 900,83 |
| 48 | пр-кт. Мира, д. 99б | 3 189,00 | 100,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 240 900,83 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 117 | 3 760,50 | 161,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 165 218,00 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 276,20 | 236,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 287 728,75 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1 253,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 506 000,00 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12 950,60 | 379,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 555 688,15 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 6 541,30 | 197,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 067 405,00 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 14 983,40 | 259,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 637 500,00 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 7 676,40 | 213,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 067 405,00 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 5 489,20 | 82,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 063 155,00 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 6 575,90 | 191,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 067 405,00 |
| 58 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25 883,90 | 20,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 750 000,00 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 989,90 | 87,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 841 125,25 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17 549,00 | 792,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 727 782,75 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6 926,00 | 263,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 685 949,22 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 6 652,00 | 293,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21 382 207,08 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 12 296,10 | 640,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 644 000,23 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 17 410,90 | 786,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33 390 597,38 |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2 403,00 | 121,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 700 875,00 |
| 66 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22 365,00 | 725,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 242 677,32 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 3 970,80 | 155,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 315 043,08 |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 8 453,80 | 364,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 397 750,00 |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 6 526,10 | 308,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 695 250,00 |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 7 402,80 | 265,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 237 781,43 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 19 555,50 | 1 023,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 698 442,36 |
| 72 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20 544,70 | 961,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 330 565,38 |
| 73 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 34 475,00 | 1 881,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 734 914,88 |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5 329,50 | 210,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 695 587,50 |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 549,40 | 194,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 495 069,15 |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 566,40 | 172,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 454 649,34 |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13 794,50 | 514,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 617 207,11 |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34 905,80 | 1 386,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 467 219,00 |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3 870,00 | 75,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 989 437,80 |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5 841,60 | 300,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 581 545,00 |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3 279,10 | 149,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 336 846,51 |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3 389,00 | 158,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 366 340,92 |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 4 862,60 | 221,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 588 553,49 |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 089 000,00 |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 4 722,80 | 216,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 648 750,00 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 6 303,90 | 311,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 691 250,00 |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9 457,20 | 305,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 695 468,76 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 188,10 | 91,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 638 922,03 |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10 285,90 | 362,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 057 157,71 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45 977,40 | 1 746,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 51 004 584,07 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 212 500,00 |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 5 107,00 | 205,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 089 000,00 |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12 171,60 | 560,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 386 500,00 |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 35 150,40 | 1 718,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 734 914,88 |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 15 515,80 | 663,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 970 819,86 |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 3 201,20 | 139,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 838 532,50 |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4 282,30 | 208,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 443 620,00 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23 773,00 | 939,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 554 617,63 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 7 155,50 | 281,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 102 738,96 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8 477,60 | 293,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 152 261,04 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 12 725,00 | 818,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 109 840,74 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 12 061,00 | 682,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 553 230,11 |

# Приложение № 4

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов «Муниципального образования город Набережные Челны», которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | специальный счет/счет регионального оператора |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 511,90 | 2 646,90 | 2 538,30 | 142 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 7 299 706,80 | 0,00 | 1 272 091,54 | 1 232 961,90 | 4 794 653,36 | 2 078,56 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 962 425,77 | 0,00 | 864 782,66 | 838 181,87 | 3 259 461,24 | 1 414,88 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 906,60 | 8 421,00 | 7 934,29 | 494 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 13 315 363,91 | 0,00 | 2 320 416,73 | 2 249 040,53 | 8 745 906,65 | 1 220,85 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 18 782 592,81 | 0,00 | 3 273 169,47 | 3 172 486,51 | 12 336 936,83 | 419,51 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 381,11 | 11 876,51 | 11 293,30 | 530 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 31 706 860,12 | 0,00 | 5 525 431,32 | 5 355 468,61 | 20 825 960,19 | 2 204,76 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 448,00 | 2 578,40 | 2 406,60 | 130 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 807 092,00 | 0,00 | 1 011 979,36 | 980 850,79 | 3 814 261,85 | 1 684,19 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 872,70 | 5 317,10 | 4 811,00 | 248 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 9 839 543,74 | 0,00 | 1 714 699,06 | 1 661 954,78 | 6 462 889,90 | 1 431,69 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 843,00 | 6 478,00 | 6 377,60 | 372 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 14 005 363,55 | 0,00 | 2 440 660,29 | 2 365 585,38 | 9 199 117,88 | 1 785,72 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 353 556,11 | 0,00 | 410 145,08 | 397 528,98 | 1 545 882,05 | 781,91 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 2004 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 13 324,40 | 10 097,90 | 9 915,82 | 493 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 087 265,89 | 0,00 | 2 106 400,86 | 2 041 607,80 | 7 939 257,23 | 907,15 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 19 505 660,86 | 0,00 | 3 399 175,73 | 3 294 616,81 | 12 811 868,32 | 2 684,33 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 1991 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 252,20 | 5 788,20 | 5 710,60 | 248 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 18 066 170,50 | 0,00 | 3 148 321,34 | 3 051 478,72 | 11 866 370,44 | 2 491,13 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 66 389 445,27 | 0,00 | 11 569 430,68 | 11 213 554,06 | 43 606 460,53 | 1 013,90 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 626,50 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 15 553 396,42 | 0,00 | 2 710 429,96 | 2 627 056,92 | 10 215 909,54 | 4 288,82 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 1972 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 568,80 | 2 668,90 | 2 476,30 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 12 597 122,97 | 0,00 | 2 195 251,67 | 2 127 725,56 | 8 274 145,74 | 3 529,79 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 414,30 | 4 206,10 | 3 778,70 | 174 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши | 12 095 095,52 | 0,00 | 2 107 765,30 | 2 042 930,27 | 7 944 399,95 | 2 233,92 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 413,20 | 15 986,60 | 15 155,20 | 767 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 28 358 755,10 | 0,00 | 4 941 970,07 | 4 789 954,67 | 18 626 830,36 | 1 389,24 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 1980 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 735,90 | 6 620,80 | 4 560,90 | 221 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 27 717 321,22 | 0,00 | 4 830 189,88 | 4 681 612,85 | 18 205 518,49 | 3 582,95 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 1966 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 6 530,17 | 4 844,40 | 4 223,20 | 273 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 14 519 342,89 | 0,00 | 2 530 229,47 | 2 452 399,41 | 9 536 714,01 | 2 223,42 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 583,10 | 4 601,00 | 4 220,20 | 272 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 798 456,17 | 0,00 | 661 942,20 | 641 580,80 | 2 494 933,17 | 680,35 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 1974 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 319,50 | 3 908,79 | 3 556,08 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 4 047 033,97 | 0,00 | 705 260,89 | 683 567,00 | 2 658 206,08 | 936,92 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 284,70 | 5 214,40 | 4 606,60 | 288 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 5 339 022,02 | 0,00 | 930 410,62 | 901 791,12 | 3 506 820,28 | 849,53 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 870,40 | 4 634,40 | 3 313,89 | 225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 787 203,45 | 0,00 | 659 981,23 | 639 680,15 | 2 487 542,07 | 777,60 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 6 | 16 947,70 | 14 464,24 | 13 538,70 | 715 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 64 513 775,62 | 0,00 | 11 242 565,01 | 10 896 742,81 | 42 374 467,80 | 3 806,64 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 193,20 | 6 308,90 | 5 958,10 | 309 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 038 297,50 | 0,00 | 1 052 270,64 | 1 019 902,71 | 3 966 124,15 | 736,99 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 15 173,90 | 11 963,40 | 10 844,80 | 204 | Счет регионального оператора | Ремонт подвального помещения, ПСД разработка, Технадзор | 4 087 200,00 | 0,00 | 712 260,46 | 690 351,27 | 2 684 588,27 | 269,36 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 27 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 2014 | 0 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 8 | 3 | 14 168,00 | 10 556,00 | 8 940,00 | 91 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 674 446,64 | 0,00 | 466 065,42 | 451 729,21 | 1 756 652,01 | 188,77 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 28 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2014 | 0 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 8 | 3 | 14 328,00 | 12 421,00 | 8 908,00 | 49 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 894 101,29 | 0,00 | 504 343,79 | 488 830,13 | 1 900 927,37 | 201,99 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 1975 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 632,40 | 2 350,50 | 2 230,50 | 130 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 16 182 510,08 | 0,00 | 2 820 063,16 | 2 733 317,79 | 10 629 129,13 | 6 147,44 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 1970 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 988,90 | 4 676,00 | 3 435,60 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6 615 364,26 | 0,00 | 1 152 833,83 | 1 117 372,56 | 4 345 157,87 | 1 104,60 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 538,50 | 4 135,80 | 3 832,80 | 230 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор | 8 662 956,00 | 0,00 | 1 509 659,68 | 1 463 222,43 | 5 690 073,89 | 1 564,13 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 415,40 | 2 609,50 | 2 493,50 | 133 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 4 019 815,68 | 0,00 | 700 517,66 | 678 969,68 | 2 640 328,34 | 1 176,97 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 732,90 | 5 145,20 | 5 145,20 | 256 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 7 890 650,43 | 0,00 | 1 375 072,99 | 1 332 775,64 | 5 182 801,80 | 1 171,95 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 34 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 559,50 | 2 292,40 | 2 202,00 | 115 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 16 198 410,66 | 0,00 | 2 822 834,09 | 2 736 003,48 | 10 639 573,09 | 6 328,74 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 35 | пр-кт. Мира, д. 18 | 2016 | 2015 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 25 | 1 | 21 173,20 | 12 106,50 | 12 078,60 | 37 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 284 676,55 | 0,00 | 746 673,93 | 723 706,18 | 2 814 296,44 | 202,36 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 36 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 1982 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 47 128,10 | 34 074,70 | 32 640,80 | 1417 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 30 560 832,93 | 0,00 | 5 325 717,61 | 5 161 898,11 | 20 073 217,21 | 648,46 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 37 | пр-кт. Мира, д. 74 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 18 | 38 190,59 | 31 840,09 | 30 548,69 | 1618 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 48 008 003,78 | 0,00 | 8 366 168,29 | 8 108 824,28 | 31 533 011,21 | 1 257,06 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 86 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 520,18 | 7 055,08 | 6 402,08 | 406 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 12 172 574,78 | 0,00 | 2 121 267,31 | 2 056 016,96 | 7 995 290,51 | 1 428,68 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 39 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 358 030,00 | 0,00 | 1 282 255,30 | 1 242 813,02 | 4 832 961,68 | 1 011,25 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 40 | пр-кт. Московский, д. 135 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 791,00 | 13 484,60 | 13 082,40 | 634 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 15 953 086,78 | 0,00 | 2 780 082,45 | 2 694 566,89 | 10 478 437,44 | 896,69 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 41 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 28 208 372,32 | 0,00 | 4 915 763,44 | 4 764 554,16 | 18 528 054,72 | 876,64 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 158 | 1990 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 14 588,40 | 10 939,70 | 10 451,00 | 704 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 13 882 067,15 | 0,00 | 2 419 173,90 | 2 344 759,92 | 9 118 133,33 | 951,58 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 166 | 1988 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 21 542,20 | 16 070,10 | 15 036,80 | 948 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 23 335 243,26 | 0,00 | 4 066 542,18 | 3 941 455,01 | 15 327 246,07 | 1 083,23 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 179 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 13 104,70 | 9 408,70 | 8 613,40 | 502 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 38 560 072,36 | 0,00 | 6 719 713,99 | 6 513 015,05 | 25 327 343,32 | 2 942,46 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 45 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада | 20 543 796,50 | 0,00 | 3 580 087,59 | 3 469 963,81 | 13 493 745,10 | 793,69 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 364,50 | 3 876,10 | 3 682,20 | 175 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 564 347,00 | 0,00 | 1 318 209,36 | 1 277 661,14 | 4 968 476,50 | 1 410,07 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 47 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 1992 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 452,80 | 3 348,50 | 3 062,30 | 153 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 729 466,00 | 0,00 | 1 695 516,24 | 1 643 362,02 | 6 390 587,74 | 2 185,02 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 48 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 1977 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 9 989,30 | 8 221,60 | 7 768,00 | 345 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 3 154 707,67 | 0,00 | 549 758,65 | 532 848,03 | 2 072 100,99 | 315,81 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 49 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 1991 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 811,60 | 6 850,50 | 6 544,40 | 323 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 11 411 949,38 | 0,00 | 1 988 716,08 | 1 927 543,01 | 7 495 690,29 | 1 460,90 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 50 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2001 | 2001 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 2 785,10 | 2 785,10 | 1 597,90 | 15 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 5 681 297,87 | 0,00 | 990 057,71 | 959 603,45 | 3 731 636,71 | 2 039,89 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 51 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 1997 | 1997 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 16 254,30 | 13 158,10 | 12 001,50 | 368 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор | 21 695 400,00 | 0,00 | 3 780 773,06 | 3 664 476,18 | 14 250 150,76 | 1 334,75 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 52 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 7 942 191,00 | 0,00 | 1 384 054,77 | 1 341 481,13 | 5 216 655,10 | 506,75 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 53 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 27 539,70 | 23 225,70 | 20 150,24 | 1076 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 23 485 780,83 | 0,00 | 4 092 775,77 | 3 966 881,66 | 15 426 123,40 | 852,80 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 54 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 33 603,10 | 26 006,90 | 24 801,70 | 1299 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 32 314 152,91 | 0,00 | 5 631 261,87 | 5 458 043,81 | 21 224 847,23 | 961,64 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 55 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 983,30 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 4 772 844,76 | 0,00 | 831 745,11 | 806 160,57 | 3 134 939,08 | 1 599,85 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 56 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 510 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 11 242 671,00 | 0,00 | 1 959 216,59 | 1 898 950,93 | 7 384 503,48 | 881,73 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 57 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 395,20 | 2 090,00 | 2 039,00 | 103 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 1 538 148,00 | 0,00 | 268 047,08 | 259 801,93 | 1 010 298,99 | 642,18 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 58 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 365,00 | 17 380,20 | 14 825,40 | 725 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 64 110 854,61 | 0,00 | 11 172 349,53 | 10 828 687,16 | 42 109 817,92 | 2 866,57 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 59 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 1992 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 271,90 | 16 260,00 | 15 182,00 | 725 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 26 332 745,85 | 0,00 | 4 588 905,31 | 4 447 750,21 | 17 296 090,33 | 1 237,91 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 60 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2003 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 970,80 | 3 961,60 | 3 460,20 | 155 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 788 435,00 | 0,00 | 485 929,73 | 470 982,50 | 1 831 522,77 | 702,24 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 61 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 857,70 | 5 759,10 | 5 681,60 | 239 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 17 514 655,00 | 0,00 | 3 052 210,87 | 2 958 324,62 | 11 504 119,51 | 2 554,01 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 62 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 986 884,93 | 0,00 | 1 391 843,40 | 1 349 030,19 | 5 246 011,34 | 388,76 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 63 | пер. Автомобилистов, д. 6 | 1965 | 2008 | Стены кирпичные | 4 | 3 | 2 113,50 | 1 974,80 | 1 880,80 | 127 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 796 323,59 | 0,00 | 1 184 368,91 | 1 147 937,62 | 4 464 017,06 | 3 215,67 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 64 | тракт. Сармановский, д. 10 | 2005 | 2005 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 545,30 | 6 952,30 | 6 885,80 | 308 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 12 886 841,95 | 0,00 | 2 245 739,88 | 2 176 660,74 | 8 464 441,33 | 1 350,07 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 65 | тракт. Сармановский, д. 22 | 1980 | 2000 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 216,60 | 5 718,90 | 5 582,70 | 288 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 26 708 520,74 | 0,00 | 4 654 390,14 | 4 511 220,72 | 17 542 909,88 | 3 700,98 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 66 | тракт. Сармановский, д. 28 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 348,70 | 4 637,70 | 4 416,10 | 239 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 29 088 547,68 | 0,00 | 5 069 148,18 | 4 913 220,78 | 19 106 178,72 | 5 438,43 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 67 | тракт. Сармановский, д. 46 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 577,90 | 5 728,20 | 5 348,10 | 258 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 15 892 880,67 | 0,00 | 2 769 590,56 | 2 684 397,74 | 10 438 892,37 | 2 416,10 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 68 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 256,50 | 4 192,80 | 2 705,90 | 161 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 9 055 386,12 | 0,00 | 1 578 046,96 | 1 529 506,10 | 5 947 833,06 | 2 127,43 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 69 | тракт. Сармановский, д. 60 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 11 463,10 | 10 871,50 | 6 403,56 | 373 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 16 272 720,00 | 0,00 | 2 835 783,69 | 2 748 554,75 | 10 688 381,56 | 1 419,57 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 70 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 1991 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 532,70 | 6 513,50 | 6 267,70 | 302 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 502 978,99 | 0,00 | 1 481 781,11 | 1 436 201,40 | 5 584 996,48 | 996,52 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 71 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 053,60 | 3 924,60 | 3 824,60 | 229 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 091 725,41 | 0,00 | 1 584 379,66 | 1 535 644,02 | 5 971 701,73 | 1 799,06 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 72 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 226,60 | 3 163,70 | 2 385,60 | 188 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 484 462,47 | 0,00 | 432 957,62 | 419 639,81 | 1 631 865,04 | 587,82 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 73 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 1974 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 11 219,30 | 8 259,00 | 7 437,40 | 385 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 10 249 984,97 | 0,00 | 1 786 225,06 | 1 731 280,63 | 6 732 479,28 | 913,60 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 74 | ул. Белинского, д. 31 | 2002 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 8 235,40 | 6 343,20 | 6 343,20 | 153 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 315 132,83 | 0,00 | 1 274 779,78 | 1 235 567,45 | 4 804 785,60 | 888,25 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 75 | ул. Гвардейская, д. 13 | 1974 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 992,50 | 5 898,40 | 5 675,30 | 333 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 129 099,34 | 0,00 | 893 828,21 | 866 333,99 | 3 368 937,14 | 733,51 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 76 | ул. Гвардейская, д. 9 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 343,90 | 6 401,90 | 5 737,40 | 285 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 139 587,43 | 0,00 | 895 655,93 | 868 105,48 | 3 375 826,02 | 699,84 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 77 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 6 | 4 | 4 234,50 | 3 662,40 | 2 379,40 | 148 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 368 194,88 | 0,00 | 1 109 760,58 | 1 075 624,25 | 4 182 810,05 | 1 503,88 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 78 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 816,70 | 2 555,70 | 2 374,80 | 171 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 500 768,79 | 0,00 | 610 065,38 | 591 299,72 | 2 299 403,69 | 1 242,86 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 79 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 1988 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 507,10 | 14 020,80 | 13 364,40 | 831 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД экспертиза, Ремонт фундамента | 14 023 728,71 | 0,00 | 2 443 860,71 | 2 368 687,36 | 9 211 180,64 | 757,75 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 80 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 041 116,73 | 0,00 | 355 697,48 | 344 756,20 | 1 340 663,05 | 474,83 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 81 | ул. им Комарова, д. 36 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 730,70 | 4 220,61 | 4 102,61 | 177 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 474 596,54 | 0,00 | 1 651 101,13 | 1 600 313,12 | 6 223 182,29 | 2 002,79 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 82 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 037,80 | 4 657,50 | 4 194,00 | 213 | Счет регионального оператора | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома, Технадзор, ПСД разработка | 6 402 907,75 | 0,00 | 1 115 809,86 | 1 081 487,45 | 4 205 610,44 | 1 270,97 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 83 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 1982 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 432,00 | 3 949,60 | 3 837,80 | 192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 16 506 800,00 | 0,00 | 2 876 575,90 | 2 788 092,19 | 10 842 131,91 | 3 724,46 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 84 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 637,50 | 5 485,70 | 5 071,60 | 266 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 5 735 497,29 | 0,00 | 999 502,83 | 968 758,04 | 3 767 236,42 | 864,11 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 85 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 1974 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 922,70 | 4 891,10 | 4 445,00 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 9 863 123,62 | 0,00 | 1 718 808,23 | 1 665 937,55 | 6 478 377,84 | 1 665,31 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 178,60 | 2 717,80 | 2 227,80 | 126 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 15 069 435,12 | 0,00 | 2 626 091,91 | 2 545 313,11 | 9 898 030,10 | 4 740,90 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 87 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 745 760,00 | 0,00 | 652 759,04 | 632 680,12 | 2 460 320,84 | 1 174,92 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 470,30 | 4 706,90 | 4 700,27 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 713 574,00 | 0,00 | 647 150,11 | 627 243,72 | 2 439 180,17 | 573,94 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 89 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 846,60 | 33 821,50 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 33 479 236,03 | 0,00 | 5 834 296,38 | 5 654 832,96 | 21 990 106,69 | 840,20 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 673,40 | 6 856,10 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 10 913 500,00 | 0,00 | 1 901 853,24 | 1 843 352,08 | 7 168 294,68 | 1 258,27 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 51 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 2 | 13 166,70 | 8 491,10 | 3 919,10 | 207 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 289 413,20 | 0,00 | 747 499,37 | 724 506,23 | 2 817 407,60 | 325,78 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 92 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1746 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 14 687 820,00 | 0,00 | 2 559 589,32 | 2 480 856,15 | 9 647 374,53 | 319,46 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 67 | 2003 | 0 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 725,50 | 5 070,87 | 5 070,87 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД экспертиза, Ремонт крыши | 12 853 965,79 | 0,00 | 2 240 010,67 | 2 171 107,77 | 8 442 847,35 | 2 245,04 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 69 | 1995 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 18 374,00 | 13 908,60 | 12 780,37 | 705 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 12 414 148,00 | 0,00 | 2 163 365,34 | 2 096 820,05 | 8 153 962,61 | 675,64 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 71 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 985,00 | 7 011,50 | 7 011,50 | 316 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 275 996,44 | 0,00 | 1 790 757,97 | 1 735 674,11 | 6 749 564,36 | 1 286,91 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 96 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 2003 | 2021 | Стены из несущих панелей | 5 | 8 | 9 005,50 | 6 685,40 | 6 685,40 | 265 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 6 530 913,20 | 0,00 | 1 138 116,87 | 1 103 108,30 | 4 289 688,03 | 725,21 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 97 | ул. Тан, д. 209 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 143,60 | 4 588,80 | 4 567,80 | 222 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 326 488,00 | 0,00 | 1 276 758,60 | 1 237 485,40 | 4 812 244,00 | 1 424,39 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 98 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 061,90 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 326 488,00 | 0,00 | 1 276 758,60 | 1 237 485,40 | 4 812 244,00 | 1 208,61 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 99 | ул. Татарстан, д. 12 | 1979 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 962,60 | 13 614,90 | 12 815,10 | 770 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка | 25 933 194,63 | 0,00 | 4 519 277,07 | 4 380 263,74 | 17 033 653,82 | 1 443,73 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 791,80 | 16 524,50 | 16 168,80 | 1679 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 28 248 382,66 | 0,00 | 4 922 735,89 | 4 771 312,14 | 18 554 334,63 | 1 427,28 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 517,70 | 16 038,60 | 15 439,60 | 830 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 25 309 027,43 | 0,00 | 4 410 505,87 | 4 274 838,36 | 16 623 683,20 | 1 233,52 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 1982 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 29 | 27 727,30 | 20 650,50 | 19 105,40 | 1150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 16 080 758,00 | 0,00 | 2 802 331,22 | 2 716 131,28 | 10 562 295,50 | 579,96 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 699,20 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 335 676,81 | 0,00 | 755 561,55 | 732 320,42 | 2 847 794,84 | 182,01 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 1995 | 1995 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 382,50 | 2 954,00 | 1 959,10 | 165 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 22 099 148,62 | 0,00 | 3 851 132,77 | 3 732 671,61 | 14 515 344,24 | 5 042,59 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 1991 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 11 | 35 892,60 | 26 012,20 | 24 365,29 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 26 466 918,67 | 0,00 | 4 612 287,08 | 4 470 412,76 | 17 384 218,83 | 737,39 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 646 488,50 | 0,00 | 1 681 056,07 | 1 629 346,65 | 6 336 085,78 | 405,77 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 1984 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 543,50 | 11 191,00 | 10 089,80 | 628 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 26 761 988,00 | 0,00 | 4 663 707,65 | 4 520 251,68 | 17 578 028,67 | 2 133,53 | 9 000,00 | 31.12.2024 |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 1983 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 569,20 | 15 064,10 | 13 569,20 | 983 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 22 934 479,40 | 0,00 | 3 996 702,61 | 3 873 763,72 | 15 064 013,07 | 1 305,38 | 9 000,00 | 31.12.2024 |

# Приложение № 5

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов «Муниципального образования город Набережные Челны», которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № | Адрес | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость капитального ремонта всего | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  | Усиление фундаментов |  |
|  |  | руб | руб | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 7 299 706,80 | 286 056,80 | 103 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | - | - | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 4 962 425,77 | 232 525,77 | 69 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | - | - | - | - |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 13 315 363,91 | 523 528,91 | 191 835,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | - | - | - | - |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 18 782 592,81 | 512 592,81 | 270 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | - | - | - | - |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 31 706 860,12 | 885 518,25 | 455 487,81 | 11 250 126,00 | 11 250 126,00 | 4 413 000,00 | 4 413 000,00 | - | - | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 532 728,06 | 10 532 728,06 | - | - | - | - |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 5 807 092,00 | 123 092,00 | 84 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 9 839 543,74 | 400 043,74 | 139 500,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 14 005 363,55 | 252 113,55 | 203 250,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2 353 556,11 | 120 556,11 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 12 087 265,89 | 262 434,69 | 174 751,20 | - | - | 6 450 080,00 | 6 450 080,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 19 505 660,86 | 895 287,71 | 275 030,15 | 5 080 450,00 | 5 080 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 254 893,00 | 13 254 893,00 | - | - | - | - |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 18 066 170,50 | 939 201,58 | 253 107,92 | 5 580 063,00 | 5 580 063,00 | 3 843 797,00 | 3 843 797,00 | 2 963 486,00 | 2 963 486,00 | 4 486 515,00 | 4 486 515,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 66 389 445,27 | 1 095 056,00 | 964 941,71 | - | - | 23 359 982,49 | 23 359 982,49 | 9 614 973,05 | 9 614 973,05 | 31 354 492,02 | 31 354 492,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 15 553 396,42 | 195 473,95 | 226 964,37 | 3 948 612,00 | 3 948 612,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 182 346,10 | 11 182 346,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 12 597 122,97 | 162 244,19 | 183 766,68 | 2 111 000,00 | 2 111 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 140 112,10 | 10 140 112,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 12 095 095,52 | 965 011,52 | 164 484,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | - | - | - | - | 1 925 600,00 | 1 925 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 28 358 755,10 | 843 356,59 | 406 631,51 | 10 827 160,00 | 10 827 160,00 | 4 958 000,00 | 4 958 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 323 607,00 | 11 323 607,00 | - | - | - | - |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 27 717 321,22 | 337 208,00 | 404 632,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 975 481,00 | 26 975 481,00 | - | - | - | - |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 14 519 342,89 | 512 342,89 | 207 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | - | - | - | - |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 3 798 456,17 | 144 456,17 | 54 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 4 047 033,97 | 190 033,97 | 57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 5 339 022,02 | 151 678,01 | 76 707,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 110 636,41 | 5 110 636,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 3 787 203,45 | 133 203,45 | 54 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 64 513 775,62 | 1 060 317,00 | 947 458,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 27 506 000,00 | 27 506 000,00 | - | - | - | - |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 6 038 297,50 | 272 590,00 | 85 207,50 | - | - | 2 005 500,00 | 2 005 500,00 | - | - | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 4 087 200,00 | 128 700,00 | 58 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 2 674 446,64 | 247 277,14 | 35 869,50 | - | - | 1 463 700,00 | 1 463 700,00 | 927 600,00 | 927 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2 894 101,29 | 246 270,79 | 39 130,50 | - | - | 1 694 800,00 | 1 694 800,00 | 913 900,00 | 913 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 16 182 510,08 | 348 510,08 | 234 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | - | - | - | - |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 6 615 364,26 | 220 864,26 | 94 500,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 8 662 956,00 | - | 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 536 956,00 | 8 536 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 4 019 815,68 | 122 373,00 | 57 597,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 839 845,00 | 3 839 845,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 7 890 650,43 | 143 397,00 | 114 491,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 632 762,00 | 7 632 762,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 16 198 410,66 | 364 410,66 | 234 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | - | - | - | - |
| 35 | пр-кт. Мира, д. 18 | 4 284 676,55 | 671 888,59 | 53 390,96 | - | - | 3 559 397,00 | 3 559 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 30 560 832,93 | 574 287,00 | 443 150,93 | - | - | 8 855 400,00 | 8 855 400,00 | 6 590 995,00 | 6 590 995,00 | 14 097 000,00 | 14 097 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | пр-кт. Мира, д. 74 | 48 008 003,78 | 724 803,76 | 698 766,50 | - | - | 15 075 104,83 | 15 075 104,83 | 8 775 068,60 | 8 775 068,60 | 22 734 260,09 | 22 734 260,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 86 | 12 172 574,78 | 299 859,94 | 175 458,84 | 3 026 132,00 | 3 026 132,00 | 3 251 607,00 | 3 251 607,00 | 2 456 302,00 | 2 456 302,00 | 2 963 215,00 | 2 963 215,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 358 030,00 | 253 030,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | пр-кт. Московский, д. 135 | 15 953 086,78 | 449 330,22 | 229 119,56 | 4 817 504,00 | 4 817 504,00 | 3 455 792,00 | 3 455 792,00 | 1 949 424,00 | 1 949 424,00 | 5 051 917,00 | 5 051 917,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | пр-кт. Московский, д. 144 | 28 208 372,32 | 802 946,02 | 405 006,30 | - | - | - | - | - | - | 9 500 420,00 | 9 500 420,00 | - | - | - | - | - | - | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 158 | 13 882 067,15 | 138 713,40 | 203 103,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 540 250,00 | 13 540 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 166 | 23 335 243,26 | 325 954,51 | 340 038,75 | - | - | - | - | - | - | 7 189 250,00 | 7 189 250,00 | - | - | - | - | 15 480 000,00 | 15 480 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 179 | 38 560 072,36 | 923 564,40 | 494 312,88 | 7 507 492,00 | 7 507 492,00 | 4 154 360,00 | 4 154 360,00 | 3 501 520,00 | 3 501 520,00 | 5 530 140,00 | 5 530 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 338 683,08 | 10 338 683,08 | - | - |
| 45 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 20 543 796,50 | - | 303 602,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 240 193,60 | 20 240 193,60 | - | - | - | - |
| 46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 7 564 347,00 | 459 347,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 9 729 466,00 | 239 216,00 | 140 250,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 3 154 707,67 | 310 695,28 | 42 029,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 801 982,65 | 2 801 982,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 11 411 949,38 | 254 449,38 | 157 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 5 681 297,87 | 228 911,00 | 83 948,95 | - | - | - | - | 1 244 972,00 | 1 244 972,00 | - | - | 1 070 755,92 | 1 070 755,92 | - | - | 3 052 710,00 | 3 052 710,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 21 695 400,00 | 380 400,00 | 315 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 7 942 191,00 | 268 791,00 | 113 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 560 000,00 | 7 560 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 23 485 780,83 | 447 904,00 | 340 461,23 | - | - | 9 990 469,20 | 9 990 469,20 | - | - | 12 706 946,40 | 12 706 946,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 32 314 152,91 | 1 002 898,00 | 462 727,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 848 527,00 | 30 848 527,00 | - | - | - | - |
| 55 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 4 772 844,76 | 137 363,00 | 68 504,66 | 4 566 977,10 | 4 566 977,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 11 242 671,00 | 390 478,77 | 160 377,23 | 3 371 528,00 | 3 371 528,00 | 2 418 895,00 | 2 418 895,00 | 1 364 352,00 | 1 364 352,00 | 3 537 040,00 | 3 537 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1 538 148,00 | 269 398,00 | 18 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | - | - | - | - |
| 58 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 64 110 854,61 | 1 111 577,58 | 931 023,80 | 14 680 200,00 | 14 680 200,00 | 3 166 977,00 | 3 166 977,00 | 1 841 846,51 | 1 841 846,51 | 2 692 029,72 | 2 692 029,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 687 200,00 | 39 687 200,00 | - | - | - | - |
| 59 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 26 332 745,85 | 1 007 897,00 | 374 258,85 | - | - | 3 900 560,00 | 3 900 560,00 | 2 550 030,00 | 2 550 030,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | - | - | - | - |
| 60 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2 788 435,00 | 181 915,00 | 38 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 568 000,00 | 2 568 000,00 | - | - | - | - |
| 61 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 17 514 655,00 | 682 910,00 | 248 745,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 583 000,00 | 16 583 000,00 | - | - | - | - |
| 62 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 7 986 884,93 | 211 984,93 | 114 900,00 | - | - | 7 660 000,00 | 7 660 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Автомобилистов, д. 6 | 6 796 323,59 | 198 823,59 | 97 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | - | - | - | - |
| 64 | тракт. Сармановский, д. 10 | 12 886 841,95 | 367 044,37 | 185 021,58 | - | - | 4 249 692,00 | 4 249 692,00 | 4 391 928,00 | 4 391 928,00 | 3 693 156,00 | 3 693 156,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | тракт. Сармановский, д. 22 | 26 708 520,74 | 734 670,74 | 383 850,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | - | - | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - | - | - |
| 66 | тракт. Сармановский, д. 28 | 29 088 547,68 | 1 277 547,68 | 411 000,00 | - | - | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | - | - | - | - |
| 67 | тракт. Сармановский, д. 46 | 15 892 880,67 | 576 530,67 | 226 350,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 9 055 386,12 | 356 198,62 | 128 558,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | 5 070 628,56 | 5 070 628,56 | - | - | - | - |
| 69 | тракт. Сармановский, д. 60 | 16 272 720,00 | 499 620,00 | 233 100,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8 502 978,99 | 382 978,99 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | - | - | - | - |
| 71 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 9 091 725,41 | 329 997,95 | 129 483,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 632 243,80 | 8 632 243,80 | - | - | - | - |
| 72 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 2 484 462,47 | 182 442,47 | 34 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 268 000,00 | 2 268 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 10 249 984,97 | 171 339,47 | 148 945,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 929 700,00 | 9 929 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | ул. Белинского, д. 31 | 7 315 132,83 | 413 132,83 | 102 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | - | - | - | - |
| 75 | ул. Гвардейская, д. 13 | 5 129 099,34 | 155 599,34 | 73 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ул. Гвардейская, д. 9 | 5 139 587,43 | 166 087,43 | 73 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 6 368 194,88 | 278 194,88 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | - | - | - | - |
| 78 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 3 500 768,79 | 354 268,79 | 46 500,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 14 023 728,71 | 321 228,71 | 202 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 80 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 2 041 116,73 | 214 116,73 | 27 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | ул. им Комарова, д. 36 | 9 474 596,54 | 339 596,54 | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | - | - | - | - |
| 82 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 6 402 907,75 | 312 907,75 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 16 506 800,00 | 673 550,00 | 233 250,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | - | - | - | - |
| 84 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 5 735 497,29 | 152 997,29 | 82 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 9 863 123,62 | 220 623,62 | 142 500,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 15 069 435,12 | 478 810,12 | 215 625,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | - | - | - | - |
| 87 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 745 760,00 | 193 260,00 | 52 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ул. Нариманова, д. 50 | 3 713 574,00 | 262 574,00 | 51 000,00 | - | - | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ул. Пушкина, д. 6 | 33 479 236,03 | 567 250,00 | 486 384,03 | - | - | 14 815 498,80 | 14 815 498,80 | - | - | 17 610 103,20 | 17 610 103,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 41В | 10 913 500,00 | 256 000,00 | 157 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 51 | 4 289 413,20 | 351 213,20 | 58 200,00 | - | - | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ул. Раскольникова, д. 59 | 14 687 820,00 | 477 820,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 67 | 12 853 965,79 | 224 866,00 | 186 636,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 442 462,85 | 12 442 462,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 69 | 12 414 148,00 | 239 020,00 | 179 928,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 995 200,00 | 11 995 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 71 | 10 275 996,44 | 409 452,00 | 145 810,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 720 734,36 | 9 720 734,36 | - | - | - | - |
| 96 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 6 530 913,20 | 156 713,20 | 94 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 280 000,00 | 6 280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | ул. Тан, д. 209 | 7 326 488,00 | 221 488,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ул. Тан, д. 211 | 7 326 488,00 | 221 488,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ул. Татарстан, д. 12 | 25 933 194,63 | 398 941,00 | 377 353,50 | - | - | 6 669 766,72 | 6 669 766,72 | 2 491 852,23 | 2 491 852,23 | 10 829 304,71 | 10 829 304,71 | 5 165 976,47 | 5 165 976,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 28 248 382,66 | 733 255,16 | 406 627,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 108 500,00 | 27 108 500,00 | - | - | - | - |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 25 309 027,43 | 723 160,49 | 363 337,94 | - | - | 3 952 609,00 | 3 952 609,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 269 920,00 | 20 269 920,00 | - | - | - | - |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 16 080 758,00 | 246 758,00 | 234 000,00 | - | - | - | - | - | - | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 4 335 676,81 | 224 926,81 | 60 750,00 | - | - | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 22 099 148,62 | 321 308,62 | 321 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 456 000,00 | 21 456 000,00 | - | - | - | - |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 26 466 918,67 | 1 061 966,02 | 375 442,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 029 510,00 | 25 029 510,00 | - | - | - | - |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 9 646 488,50 | 386 643,50 | 136 845,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 123 000,00 | 9 123 000,00 | - | - | - | - |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 26 761 988,00 | 331 388,00 | 390 600,00 | - | - | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | - | - | 10 080 000,00 | 10 080 000,00 | - | - | - | - | 10 710 000,00 | 10 710 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 22 934 479,40 | 271 492,00 | 334 921,00 | - | - | 9 053 774,40 | 9 053 774,40 | - | - | 13 274 292,00 | 13 274 292,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Приложение № 6

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 351 110,35 | 50127,00 |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  | 1 582 818 340,44 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3 511,90 | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 299 706,80 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 962 425,77 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10 906,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13 315 363,91 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 18 782 592,81 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14 381,11 | 530 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 706 860,12 |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 3 448,00 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 807 092,00 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 6 872,70 | 248 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 839 543,74 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 7 843,00 | 372 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14 005 363,55 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 353 556,11 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 13 324,40 | 493 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 087 265,89 |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7 266,50 | 216 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19 505 660,86 |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 7 252,20 | 248 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 18 066 170,50 |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 66 389 445,27 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3 626,50 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 553 396,42 |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 3 568,80 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 597 122,97 |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 5 414,30 | 174 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 095 095,52 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20 413,20 | 767 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 28 358 755,10 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7 735,90 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 27 717 321,22 |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 6 530,17 | 273 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14 519 342,89 |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 5 583,10 | 272 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 798 456,17 |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 4 319,50 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 047 033,97 |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 6 284,70 | 288 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 339 022,02 |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 4 870,40 | 225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 787 203,45 |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 16 947,70 | 715 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 64 513 775,62 |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 8 193,20 | 309 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 038 297,50 |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 15 173,90 | 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 087 200,00 |
| 27 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 14 168,00 | 91 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 674 446,64 |
| 28 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 14 328,00 | 49 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 894 101,29 |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 2 632,40 | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 182 510,08 |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 5 988,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 615 364,26 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5 538,50 | 230 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8 662 956,00 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3 415,40 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 019 815,68 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6 732,90 | 256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 890 650,43 |
| 34 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 2 559,50 | 115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 198 410,66 |
| 35 | пр-кт. Мира, д. 18 | 21 173,20 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 284 676,55 |
| 36 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47 128,10 | 1417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 560 832,93 |
| 37 | пр-кт. Мира, д. 74 | 38 190,59 | 1618 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 48 008 003,78 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 86 | 8 520,18 | 406 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 172 574,78 |
| 39 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 276,20 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 358 030,00 |
| 40 | пр-кт. Московский, д. 135 | 17 791,00 | 634 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 953 086,78 |
| 41 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 28 208 372,32 |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 158 | 14 588,40 | 704 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13 882 067,15 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 166 | 21 542,20 | 948 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 23 335 243,26 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 179 | 13 104,70 | 502 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 38 560 072,36 |
| 45 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25 883,90 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20 543 796,50 |
| 46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5 364,50 | 175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 564 347,00 |
| 47 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 4 452,80 | 153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 729 466,00 |
| 48 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 9 989,30 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 154 707,67 |
| 49 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 7 811,60 | 323 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11 411 949,38 |
| 50 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2 785,10 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 681 297,87 |
| 51 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 16 254,30 | 368 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 21 695 400,00 |
| 52 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15 672,70 | 601 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 942 191,00 |
| 53 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 27 539,70 | 1076 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 23 485 780,83 |
| 54 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 33 603,10 | 1299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 32 314 152,91 |
| 55 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 983,30 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 772 844,76 |
| 56 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12 750,70 | 510 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11 242 671,00 |
| 57 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2 395,20 | 103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 538 148,00 |
| 58 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22 365,00 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 64 110 854,61 |
| 59 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 21 271,90 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 26 332 745,85 |
| 60 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 3 970,80 | 155 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 788 435,00 |
| 61 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 6 857,70 | 239 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 17 514 655,00 |
| 62 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20 544,70 | 961 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 986 884,93 |
| 63 | пер. Автомобилистов, д. 6 | 2 113,50 | 127 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 796 323,59 |
| 64 | тракт. Сармановский, д. 10 | 9 545,30 | 308 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 886 841,95 |
| 65 | тракт. Сармановский, д. 22 | 7 216,60 | 288 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 26 708 520,74 |
| 66 | тракт. Сармановский, д. 28 | 5 348,70 | 239 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 29 088 547,68 |
| 67 | тракт. Сармановский, д. 46 | 6 577,90 | 258 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 892 880,67 |
| 68 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 4 256,50 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 055 386,12 |
| 69 | тракт. Сармановский, д. 60 | 11 463,10 | 373 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 272 720,00 |
| 70 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8 532,70 | 302 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8 502 978,99 |
| 71 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 5 053,60 | 229 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 091 725,41 |
| 72 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 4 226,60 | 188 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 484 462,47 |
| 73 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 11 219,30 | 385 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 249 984,97 |
| 74 | ул. Белинского, д. 31 | 8 235,40 | 153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 315 132,83 |
| 75 | ул. Гвардейская, д. 13 | 6 992,50 | 333 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 129 099,34 |
| 76 | ул. Гвардейская, д. 9 | 7 343,90 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 139 587,43 |
| 77 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 4 234,50 | 148 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 368 194,88 |
| 78 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 2 816,70 | 171 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 500 768,79 |
| 79 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 18 507,10 | 831 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14 023 728,71 |
| 80 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 041 116,73 |
| 81 | ул. им Комарова, д. 36 | 4 730,70 | 177 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 474 596,54 |
| 82 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 5 037,80 | 213 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 402 907,75 |
| 83 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 4 432,00 | 192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 506 800,00 |
| 84 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 6 637,50 | 266 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 735 497,29 |
| 85 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 5 922,70 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 863 123,62 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 3 178,60 | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 069 435,12 |
| 87 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 188,10 | 91 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 745 760,00 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 50 | 6 470,30 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 713 574,00 |
| 89 | ул. Пушкина, д. 6 | 39 846,60 | 1607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 33 479 236,03 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 41В | 8 673,40 | 348 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 913 500,00 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 51 | 13 166,70 | 207 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 289 413,20 |
| 92 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45 977,40 | 1746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14 687 820,00 |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 67 | 5 725,50 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 853 965,79 |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 69 | 18 374,00 | 705 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 414 148,00 |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 71 | 7 985,00 | 316 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 275 996,44 |
| 96 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9 005,50 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 530 913,20 |
| 97 | ул. Тан, д. 209 | 5 143,60 | 222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 326 488,00 |
| 98 | ул. Тан, д. 211 | 6 061,90 | 205 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 326 488,00 |
| 99 | ул. Татарстан, д. 12 | 17 962,60 | 770 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 933 194,63 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 19 791,80 | 1679 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 28 248 382,66 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 20 517,70 | 830 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 309 027,43 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 27 727,30 | 1150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 080 758,00 |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 335 676,81 |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 4 382,50 | 165 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 22 099 148,62 |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 35 892,60 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 26 466 918,67 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23 773,00 | 939 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 646 488,50 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12 543,50 | 628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 26 761 988,00 |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17 569,20 | 983 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 22 934 479,40 |

# Приложение № 7

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов «Муниципального образования город Набережные Челны», которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | специальный счет/счет регионального оператора |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 496,70 | 2 602,60 | 2 388,41 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 236 534,86 | 0,00 | 957 262,03 | 927 816,57 | 3 351 456,26 | 1 497,56 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 33 882,00 | 27 564,00 | 26 063,39 | 1503 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 546 837,92 | 0,00 | 831 182,34 | 805 615,10 | 2 910 040,48 | 134,20 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 554 705,90 | 0,00 | 467 011,68 | 452 646,36 | 1 635 047,86 | 728,40 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 906,60 | 8 421,00 | 7 934,29 | 494 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 545 691,00 | 0,00 | 465 363,72 | 451 049,09 | 1 629 278,19 | 233,41 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 16 323 373,11 | 0,00 | 2 983 985,72 | 2 892 198,08 | 10 447 189,31 | 364,58 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 9 186 207,30 | 0,00 | 1 679 279,84 | 1 627 625,06 | 5 879 302,40 | 755,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 16 441,80 | 14 342,56 | 13 600,86 | 728 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 074 440,58 | 0,00 | 744 825,99 | 721 915,08 | 2 607 699,51 | 247,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 12 | 31 405,30 | 26 865,60 | 25 662,10 | 1091 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 496 671,05 | 0,00 | 1 553 229,53 | 1 505 452,06 | 5 437 989,46 | 270,55 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 9 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 290,00 | 8 513,00 | 8 208,01 | 440 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 379 975,98 | 0,00 | 435 070,27 | 421 687,47 | 1 523 218,24 | 231,29 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 10 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 25 141,40 | 20 925,10 | 19 662,47 | 1050 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 684 925,08 | 0,00 | 673 620,81 | 652 900,18 | 2 358 404,09 | 146,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 209,80 | 11 996,80 | 11 699,80 | 547 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 251 179,80 | 0,00 | 594 330,23 | 576 048,58 | 2 080 800,99 | 213,76 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 434,00 | 2 616,80 | 2 514,90 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 100 020,00 | 0,00 | 383 893,06 | 372 084,48 | 1 344 042,46 | 611,54 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 381,11 | 11 876,51 | 11 293,30 | 530 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 6 137 846,80 | 0,00 | 1 122 025,89 | 1 087 512,28 | 3 928 308,63 | 426,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 362,90 | 4 221,40 | 4 012,58 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 325 995,50 | 0,00 | 425 202,40 | 412 123,14 | 1 488 669,96 | 433,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1980 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 12 | 13 447,50 | 10 629,10 | 6 479,80 | 331 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 660 303,20 | 0,00 | 303 510,86 | 294 174,84 | 1 062 617,50 | 123,47 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 899,20 | 5 249,40 | 5 249,40 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 243 755,50 | 0,00 | 227 364,08 | 220 370,34 | 796 021,08 | 180,28 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 456,90 | 2 629,20 | 2 629,20 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 042 690,50 | 0,00 | 556 217,45 | 539 108,16 | 1 947 364,89 | 880,18 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 787,60 | 5 173,90 | 4 804,50 | 315 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 070 700,90 | 0,00 | 561 337,88 | 544 071,08 | 1 965 291,94 | 452,40 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 1978 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 842,80 | 5 189,70 | 5 031,40 | 320 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 002 993,50 | 0,00 | 548 960,66 | 532 074,59 | 1 921 958,25 | 438,85 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 20 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 1978 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 453,60 | 2 632,90 | 2 631,20 | 162 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 695 020,00 | 0,00 | 309 857,25 | 300 326,01 | 1 084 836,74 | 490,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 1986 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 8 183,30 | 5 934,90 | 5 325,20 | 277 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 593 590,00 | 0,00 | 474 119,87 | 459 535,90 | 1 659 934,23 | 316,94 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 092,70 | 3 874,62 | 3 779,60 | 198 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 892 875,15 | 0,00 | 528 830,53 | 512 563,67 | 1 851 480,95 | 568,04 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 23 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 1973 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 866,30 | 4 486,20 | 4 107,50 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 983 576,40 | 0,00 | 362 606,65 | 351 452,84 | 1 269 516,91 | 338,13 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 821,30 | 5 132,00 | 4 878,80 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 135 364,15 | 0,00 | 390 354,13 | 378 346,81 | 1 366 663,21 | 313,04 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 25 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 7 | 6 054,40 | 4 509,90 | 3 899,50 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 513 215,44 | 0,00 | 459 427,04 | 445 295,03 | 1 608 493,37 | 415,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 1 | 4 811,30 | 3 344,00 | 3 135,80 | 39 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 638 345,00 | 0,00 | 1 944 737,12 | 1 884 916,85 | 6 808 691,03 | 2 211,12 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 590,70 | 7 097,20 | 6 756,60 | 450 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 619 216,88 | 0,00 | 661 609,06 | 641 257,91 | 2 316 349,91 | 421,29 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 1971 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 108,10 | 4 107,00 | 2 652,60 | 113 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 668 699,80 | 0,00 | 1 036 263,71 | 1 004 388,16 | 3 628 047,93 | 1 379,88 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 29 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 2008 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 4 | 15 443,20 | 11 021,10 | 11 013,30 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 391 250,11 | 0,00 | 802 740,19 | 778 047,84 | 2 810 462,08 | 284,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 30 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 1997 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 8 045,30 | 6 858,10 | 5 088,80 | 74 | Специальный счет | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 911 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 648,00 | 734,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 31 | б-р. Касимова, д. 23 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 10 129,20 | 7 124,10 | 7 124,10 | 141 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 401 872,44 | 0,00 | 439 073,04 | 425 567,12 | 1 537 232,28 | 237,12 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 1991 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 15 458,10 | 11 959,50 | 11 578,69 | 664 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 092 989,72 | 0,00 | 748 216,85 | 725 201,64 | 2 619 571,23 | 264,78 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 146,90 | 4 790,10 | 4 789,40 | 215 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 957 408,40 | 0,00 | 1 089 040,94 | 1 055 541,95 | 3 812 825,51 | 969,17 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 34 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 672,80 | 5 273,70 | 5 273,70 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 301 318,70 | 0,00 | 969 104,80 | 939 295,06 | 3 392 918,84 | 794,47 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 35 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 741 768,40 | 0,00 | 866 816,50 | 840 153,16 | 3 034 798,74 | 1 575,34 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 36 | б-р. Молодежный, д. 3 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 527,70 | 2 639,40 | 2 304,60 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 246 563,52 | 0,00 | 410 681,87 | 398 049,27 | 1 437 832,38 | 636,84 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 37 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 437,90 | 2 581,60 | 2 264,40 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 003 793,20 | 0,00 | 914 715,81 | 886 579,08 | 3 202 498,31 | 1 455,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 38 | б-р. Строителей, д. 18 | 1972 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,80 | 2 662,00 | 2 477,40 | 150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 421 975,37 | 0,00 | 442 747,95 | 429 128,98 | 1 550 098,44 | 694,21 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 39 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 868,80 | 3 669,70 | 3 581,51 | 195 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 523 570,50 | 0,00 | 461 319,99 | 447 129,75 | 1 615 120,76 | 518,31 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 40 | б-р. Строителей, д. 8 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 990,70 | 5 156,40 | 4 807,11 | 329 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 076 585,97 | 0,00 | 562 413,70 | 545 113,81 | 1 969 058,46 | 440,10 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 499,12 | 3 967,64 | 3 504,94 | 157 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 7 250 354,24 | 0,00 | 1 325 397,23 | 1 284 627,90 | 4 640 329,11 | 1 318,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 420,10 | 2 893,80 | 2 348,10 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт подвального помещения | 6 087 735,77 | 0,00 | 1 112 865,37 | 1 078 633,54 | 3 896 236,86 | 1 377,28 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 1975 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 295,10 | 15 960,80 | 15 357,00 | 855 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 152 308,58 | 0,00 | 759 060,61 | 735 711,84 | 2 657 536,13 | 204,60 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 562,20 | 2 653,90 | 2 455,00 | 176 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 3 596 110,50 | 0,00 | 657 385,11 | 637 163,89 | 2 301 561,50 | 1 009,52 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,60 | 2 627,10 | 2 452,60 | 140 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 596 110,50 | 0,00 | 840 189,59 | 814 345,29 | 2 941 575,62 | 1 317,47 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 861,80 | 5 232,40 | 4 833,20 | 306 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 995 235,00 | 0,00 | 547 542,37 | 530 699,93 | 1 916 992,70 | 436,51 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 2008 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 4 714,00 | 3 623,20 | 3 205,40 | 63 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 925 780,50 | 0,00 | 534 845,78 | 518 393,88 | 1 872 540,84 | 620,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 9 | 8 087,50 | 6 120,70 | 5 733,66 | 298 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 479 301,00 | 0,00 | 270 422,85 | 262 104,62 | 946 773,53 | 182,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 400,10 | 4 205,10 | 3 751,60 | 214 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 629 660,00 | 0,00 | 1 029 127,06 | 997 471,03 | 3 603 061,91 | 1 042,51 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 50 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 044,50 | 5 990,10 | 5 610,30 | 298 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 16 407 608,75 | 0,00 | 2 999 384,37 | 2 907 123,07 | 10 501 101,31 | 2 039,61 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 413,20 | 15 986,60 | 15 155,20 | 767 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 451 668,80 | 0,00 | 265 371,56 | 257 208,71 | 929 088,53 | 71,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 3 | 8 604,60 | 6 727,50 | 6 727,50 | 352 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 283 873,00 | 0,00 | 1 514 329,09 | 1 467 748,20 | 5 301 795,71 | 962,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 510,40 | 16 014,60 | 15 365,20 | 826 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 420 539,00 | 0,00 | 625 289,85 | 606 055,88 | 2 189 193,27 | 166,77 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 1975 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 35 774,01 | 27 060,21 | 25 386,20 | 1604 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 495 063,42 | 0,00 | 821 717,73 | 796 441,62 | 2 876 904,07 | 125,65 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 783,40 | 8 533,20 | 8 236,60 | 447 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 353 943,50 | 0,00 | 613 115,89 | 594 256,40 | 2 146 571,21 | 311,03 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 1979 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 437,00 | 2 599,60 | 1 999,40 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 465 050,12 | 0,00 | 267 817,72 | 259 579,63 | 937 652,77 | 330,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 1973 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 659,30 | 2 364,20 | 2 286,90 | 116 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 0,00 | 450 622,20 | 436 761,03 | 1 577 666,89 | 926,95 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 1978 | 2017 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 390,70 | 3 414,90 | 1 929,20 | 118 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 0,00 | 450 622,20 | 436 761,03 | 1 577 666,89 | 561,43 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1971 | 1971 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 201,90 | 3 455,90 | 3 068,30 | 203 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 466 152,05 | 0,00 | 268 019,16 | 259 774,87 | 938 358,02 | 348,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 1973 | 2014 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 900,30 | 2 313,30 | 2 210,70 | 113 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 0,00 | 450 622,20 | 436 761,03 | 1 577 666,89 | 849,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 1971 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 3 867,00 | 3 144,53 | 1 274,30 | 253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 431 487,05 | 0,00 | 444 486,72 | 430 814,28 | 1 556 186,05 | 628,78 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 960,00 | 2 350,40 | 2 193,50 | 118 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 192 350,00 | 0,00 | 400 771,40 | 388 443,64 | 1 403 134,96 | 740,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 1973 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 926,20 | 2 319,40 | 2 262,70 | 94 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 2 908 092,02 | 0,00 | 531 612,25 | 515 259,81 | 1 861 219,96 | 993,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 955,80 | 2 361,80 | 2 361,80 | 109 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 534 255,10 | 0,00 | 280 468,70 | 271 841,46 | 981 944,94 | 519,07 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 950,30 | 2 336,70 | 2 336,70 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 521 008,00 | 0,00 | 278 047,08 | 269 494,32 | 973 466,60 | 515,54 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 1978 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 883,00 | 5 143,90 | 4 890,20 | 253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 080 787,90 | 0,00 | 745 986,31 | 723 039,71 | 2 611 761,88 | 592,88 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 072,10 | 3 809,90 | 3 651,00 | 201 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 14 308 727,10 | 0,00 | 2 615 699,40 | 2 535 240,28 | 9 157 787,42 | 2 821,07 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 1980 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 735,90 | 6 620,80 | 4 560,90 | 221 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 445 844,20 | 0,00 | 812 720,23 | 787 720,89 | 2 845 403,08 | 574,70 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 582,80 | 2 784,10 | 2 174,40 | 102 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 404 093,00 | 0,00 | 1 536 305,84 | 1 489 048,95 | 5 378 738,21 | 2 345,68 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 1977 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 864,30 | 2 293,60 | 2 261,90 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 493 041,90 | 0,00 | 272 934,75 | 264 539,25 | 955 567,90 | 521,26 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1977 | 2018 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 864,30 | 2 339,10 | 2 124,20 | 111 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 493 301,66 | 0,00 | 272 982,23 | 264 585,28 | 955 734,15 | 521,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 915,40 | 2 315,80 | 2 315,80 | 116 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 874 737,90 | 0,00 | 708 319,44 | 686 531,48 | 2 479 886,98 | 1 329,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 1979 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 832,30 | 2 278,00 | 2 144,60 | 132 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 836 297,90 | 0,00 | 335 683,48 | 325 357,83 | 1 175 256,59 | 648,34 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 1979 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 893,40 | 2 346,00 | 2 313,50 | 124 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 628 391,90 | 0,00 | 663 286,29 | 642 883,55 | 2 322 222,06 | 1 254,02 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 1979 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 14 | 11 950,00 | 8 951,60 | 8 419,90 | 443 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13 007 402,45 | 0,00 | 2 377 811,43 | 2 304 669,76 | 8 324 921,26 | 1 088,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 851,40 | 5 182,60 | 4 068,00 | 240 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 201 632,40 | 0,00 | 219 663,78 | 212 906,91 | 769 061,71 | 175,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 77 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 1977 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 400,00 | 2 586,90 | 2 443,20 | 143 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 014 424,50 | 0,00 | 368 245,82 | 356 918,55 | 1 289 260,13 | 592,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 78 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 1978 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 703,90 | 5 123,20 | 4 868,93 | 290 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 054 402,30 | 0,00 | 1 472 380,82 | 1 427 090,26 | 5 154 931,22 | 1 201,45 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 10 | 1967 | 2008 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 477,10 | 3 238,50 | 2 912,10 | 150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 941 165,95 | 0,00 | 1 086 071,75 | 1 052 664,09 | 3 802 430,11 | 1 708,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 80 | наб. Комсомольская, д. 30 | 2004 | 2012 | Стены из несущих панелей | 10 | 7 | 23 928,50 | 17 158,70 | 16 874,80 | 496 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 684 420,00 | 0,00 | 673 528,48 | 652 810,69 | 2 358 080,83 | 153,98 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 81 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 490,20 | 3 937,00 | 3 688,10 | 237 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 681 564,00 | 0,00 | 307 397,43 | 297 941,86 | 1 076 224,71 | 374,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 82 | наб. Саначина, д. 10 | 1984 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 321,30 | 4 176,80 | 3 952,90 | 262 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 760 040,00 | 0,00 | 321 743,20 | 311 846,35 | 1 126 450,45 | 330,75 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 83 | наб. Саначина, д. 8 | 1984 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 317,40 | 4 171,10 | 3 907,70 | 254 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 280 241,75 | 0,00 | 782 447,36 | 758 379,22 | 2 739 415,17 | 804,95 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 84 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 701,10 | 2 267,70 | 2 204,10 | 115 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 482 890,25 | 0,00 | 271 078,98 | 262 740,57 | 949 070,70 | 548,99 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 85 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 775,60 | 5 189,10 | 5 006,20 | 283 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 298 512,00 | 0,00 | 602 982,77 | 584 434,97 | 2 111 094,26 | 571,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 86 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 1972 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 315,10 | 4 292,90 | 3 599,80 | 186 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 5 815 483,16 | 0,00 | 1 063 096,37 | 1 030 395,44 | 3 721 991,35 | 1 094,14 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 87 | пер. Парковый, д. 4 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 228,20 | 5 281,11 | 4 870,31 | 261 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 0,00 | 488 100,43 | 473 086,42 | 1 708 881,37 | 428,71 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 88 | пер. Садовый, д. 9 | 1961 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 2 | 2 | 1 623,20 | 624,40 | 584,60 | 45 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 944 624,00 | 0,00 | 538 290,46 | 521 732,60 | 1 884 600,94 | 1 814,09 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 158,50 | 2 635,00 | 2 484,60 | 140 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 461 937,25 | 0,00 | 450 053,16 | 436 209,49 | 1 575 674,60 | 779,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 90 | пер. Энергетиков, д. 6 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 276,50 | 5 206,10 | 4 627,10 | 268 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 6 628 266,52 | 0,00 | 1 211 676,81 | 1 174 405,53 | 4 242 184,18 | 1 056,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 91 | пер. Юности, д. 11 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 720,80 | 3 904,56 | 3 598,76 | 192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 020 798,00 | 0,00 | 552 215,40 | 535 229,21 | 1 933 353,39 | 639,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 92 | пер. Юности, д. 2 | 1971 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 817,00 | 3 510,50 | 3 375,90 | 214 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 671 878,92 | 0,00 | 305 626,96 | 296 225,85 | 1 070 026,11 | 438,01 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 4 | 19 696,60 | 16 991,00 | 16 243,30 | 798 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 707 887,00 | 0,00 | 677 818,35 | 656 968,60 | 2 373 100,05 | 188,25 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 595,62 | 7 040,92 | 6 630,68 | 460 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 959 272,90 | 0,00 | 358 163,86 | 347 146,71 | 1 253 962,33 | 227,94 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 1978 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 273,00 | 4 584,10 | 4 508,00 | 265 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 202 419,84 | 0,00 | 402 612,21 | 390 227,83 | 1 409 579,80 | 417,68 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 622,80 | 24 385,30 | 23 192,80 | 1270 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 429 801,85 | 0,00 | 261 374,18 | 253 334,29 | 915 093,38 | 43,83 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 1979 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 758,80 | 16 509,20 | 15 806,80 | 804 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 754 552,64 | 0,00 | 503 544,56 | 488 055,49 | 1 762 952,59 | 139,41 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 98 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 13 313,90 | 11 620,80 | 11 184,30 | 690 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 541 016,26 | 0,00 | 647 313,63 | 627 402,21 | 2 266 300,42 | 265,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 12 792,80 | 10 564,80 | 9 758,38 | 680 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 231 000,00 | 0,00 | 407 836,79 | 395 291,70 | 1 427 871,51 | 174,39 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 10 894,80 | 9 863,10 | 9 389,00 | 621 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 501 800,00 | 0,00 | 457 340,25 | 443 272,42 | 1 601 187,33 | 229,63 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 19 877,80 | 13 989,30 | 13 989,30 | 550 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 141 758,84 | 0,00 | 574 327,59 | 556 661,23 | 2 010 770,02 | 158,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 20 460,20 | 14 672,50 | 13 694,30 | 502 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 145 326,86 | 0,00 | 574 979,84 | 557 293,41 | 2 013 053,61 | 153,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 542,90 | 4 291,20 | 4 052,41 | 206 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 550 546,68 | 0,00 | 283 446,88 | 274 728,03 | 992 371,77 | 279,74 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 104 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 1990 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 16 762,00 | 12 833,20 | 12 395,12 | 680 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 023 972,15 | 0,00 | 918 404,61 | 890 154,41 | 3 215 413,13 | 299,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 9 | 31 060,30 | 21 896,40 | 21 095,10 | 1065 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 092 745,75 | 0,00 | 930 976,73 | 902 339,81 | 3 259 429,21 | 163,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 38 098,80 | 32 226,19 | 29 195,41 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 764 263,05 | 0,00 | 2 150 559,98 | 2 084 408,58 | 7 529 294,49 | 308,78 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 452,10 | 6 358,80 | 5 932,00 | 298 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 555 893,71 | 0,00 | 650 033,30 | 630 038,22 | 2 275 822,19 | 477,17 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 2002 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 4 697,00 | 4 360,80 | 3 440,80 | 49 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 324 040,00 | 0,00 | 242 040,44 | 234 595,26 | 847 404,30 | 281,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 1981 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 722,80 | 16 483,60 | 15 547,40 | 746 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 7 442 778,16 | 0,00 | 1 360 573,18 | 1 318 721,84 | 4 763 483,14 | 342,63 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 514,10 | 11 511,70 | 11 078,60 | 663 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 7 554 931,56 | 0,00 | 1 381 075,33 | 1 338 593,34 | 4 835 262,89 | 486,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 1980 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 464,80 | 11 599,80 | 10 826,20 | 688 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 5 639 051,60 | 0,00 | 1 030 843,89 | 999 135,05 | 3 609 072,66 | 364,64 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 112 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 2015 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 8 055,90 | 8 055,90 | 4 548,80 | 21 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 049 090,00 | 0,00 | 557 387,31 | 540 242,03 | 1 951 460,66 | 378,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 1975 | 1975 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 151,30 | 3 411,60 | 3 208,20 | 185 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 686 320,00 | 0,00 | 491 071,33 | 475 965,93 | 1 719 282,74 | 647,10 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 1976 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 463,70 | 2 305,70 | 2 085,90 | 126 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 023 096,00 | 0,00 | 552 635,49 | 535 636,38 | 1 934 824,13 | 1 227,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 1976 | 2017 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 434,30 | 3 614,60 | 1 911,30 | 151 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 696 473,90 | 0,00 | 675 731,99 | 654 946,42 | 2 365 795,49 | 833,61 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 409,60 | 3 609,90 | 3 191,10 | 180 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 515 002,48 | 0,00 | 459 753,72 | 445 611,66 | 1 609 637,10 | 570,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 1970 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 846,90 | 5 234,91 | 4 889,01 | 274 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 170 068,22 | 0,00 | 945 111,63 | 916 039,92 | 3 308 916,67 | 884,24 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 1971 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 416,40 | 3 609,70 | 3 472,50 | 157 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 253 348,20 | 0,00 | 411 922,14 | 399 251,39 | 1 442 174,67 | 510,22 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 18 864,50 | 16 041,60 | 15 087,90 | 724 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 034 239,30 | 0,00 | 920 281,49 | 891 973,56 | 3 221 984,25 | 266,86 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36 | 1970 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 870,50 | 5 377,00 | 4 955,60 | 319 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 25 170 068,22 | 0,00 | 4 601 201,21 | 4 459 667,89 | 16 109 199,12 | 3 663,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 317,60 | 5 213,50 | 4 716,71 | 312 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 0,00 | 488 100,43 | 473 086,42 | 1 708 881,37 | 502,12 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 1970 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 410,10 | 3 593,30 | 3 549,60 | 179 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 875 373,00 | 0,00 | 708 435,54 | 686 644,01 | 2 480 293,45 | 878,75 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 739,70 | 5 253,80 | 5 070,20 | 263 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 0,00 | 488 100,43 | 473 086,42 | 1 708 881,37 | 465,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 767,60 | 5 382,90 | 4 788,70 | 256 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 038 051,30 | 0,00 | 555 369,39 | 538 286,18 | 1 944 395,73 | 448,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 1970 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 988,90 | 4 676,00 | 3 435,60 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 816 833,75 | 0,00 | 514 929,83 | 499 090,54 | 1 802 813,38 | 470,34 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 322 945,20 | 0,00 | 424 644,79 | 411 582,68 | 1 486 717,73 | 154,42 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 10 432,00 | 7 849,60 | 6 925,00 | 430 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 749 750,30 | 0,00 | 502 666,67 | 487 204,60 | 1 759 879,03 | 263,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 292,60 | 3 916,40 | 3 558,10 | 238 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 895 673,15 | 0,00 | 1 260 559,94 | 1 221 785,01 | 4 413 328,20 | 1 302,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 3 485,60 | 3 474,40 | 2 729,80 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 275 446,95 | 0,00 | 598 766,37 | 580 348,27 | 2 096 332,31 | 939,71 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 721,40 | 3 758,00 | 2 720,80 | 139 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 317 869,40 | 0,00 | 789 325,87 | 765 046,14 | 2 763 497,39 | 914,53 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 430,40 | 3 596,80 | 3 596,80 | 183 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 708 554,49 | 0,00 | 495 135,89 | 479 905,47 | 1 733 513,13 | 611,36 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 044,20 | 5 158,50 | 4 783,80 | 286 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 006 192,00 | 0,00 | 732 349,84 | 709 822,70 | 2 564 019,46 | 568,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 415,40 | 2 609,50 | 2 493,50 | 133 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 106 481,60 | 0,00 | 385 074,27 | 373 229,36 | 1 348 177,97 | 616,76 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 732,90 | 5 145,20 | 5 145,20 | 256 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 990 038,00 | 0,00 | 729 396,82 | 706 960,51 | 2 553 680,67 | 592,62 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 1960 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 699,10 | 3 923,76 | 3 632,86 | 226 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 055 630,50 | 0,00 | 1 289 800,86 | 1 250 126,48 | 4 515 703,16 | 1 501,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 1986 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 194,60 | 3 963,70 | 3 911,90 | 233 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 6 544 819,75 | 0,00 | 1 196 422,37 | 1 159 620,32 | 4 188 777,06 | 1 560,30 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 289,80 | 5 204,50 | 5 006,20 | 304 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 120 665,80 | 0,00 | 753 276,17 | 730 105,33 | 2 637 284,30 | 655,13 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 783,90 | 6 402,80 | 5 823,40 | 326 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 401 036,85 | 0,00 | 621 724,77 | 602 600,47 | 2 176 711,61 | 436,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 756,00 | 7 211,30 | 7 099,40 | 435 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 680 316,70 | 0,00 | 855 582,86 | 829 265,06 | 2 995 468,78 | 534,53 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 615,70 | 7 182,70 | 6 711,29 | 355 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 933 612,00 | 0,00 | 536 277,41 | 519 781,48 | 1 877 553,11 | 340,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 680,60 | 7 156,20 | 6 773,10 | 363 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 289 297,00 | 0,00 | 418 493,75 | 405 620,84 | 1 465 182,41 | 236,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 139,50 | 16 222,90 | 15 075,33 | 719 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 927 198,55 | 0,00 | 900 713,96 | 873 007,93 | 3 153 476,66 | 233,08 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 1982 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 47 128,10 | 34 074,70 | 32 640,80 | 1417 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 334 916,50 | 0,00 | 792 442,15 | 768 066,57 | 2 774 407,78 | 91,98 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 251,10 | 15 960,80 | 15 297,40 | 805 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 315 404,25 | 0,00 | 606 070,75 | 587 427,96 | 2 121 905,54 | 163,71 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 4 | 11 723,60 | 9 136,60 | 8 908,10 | 106 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 953 489,11 | 0,00 | 539 911,04 | 523 303,33 | 1 890 274,74 | 251,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 115 | 1971 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 13 156,60 | 10 621,90 | 9 641,20 | 600 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 3 832 500,00 | 0,00 | 700 598,17 | 679 047,71 | 2 452 854,12 | 291,30 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 119 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 807,20 | 2 811,90 | 2 652,80 | 139 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 590 386,15 | 0,00 | 473 534,19 | 458 968,24 | 1 657 883,72 | 680,39 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 127 | 1972 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 828,60 | 2 760,70 | 2 605,50 | 119 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 7 755 004,76 | 0,00 | 1 417 649,61 | 1 374 042,59 | 4 963 312,56 | 2 025,55 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 130 | 1998 | 1998 | Стены из сборно-щитовых панелей | 7 | 8 | 22 870,50 | 16 827,10 | 16 827,10 | 607 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования | 24 169 672,00 | 0,00 | 4 418 324,30 | 4 282 416,29 | 15 468 931,41 | 1 056,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 13 | 1 | 4 383,50 | 3 858,80 | 3 365,40 | 167 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 821 675,00 | 0,00 | 881 423,79 | 854 311,12 | 3 085 940,09 | 1 099,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 134 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 13 034,30 | 8 844,60 | 8 369,60 | 421 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 7 380 000,00 | 0,00 | 1 349 097,06 | 1 307 598,72 | 4 723 304,22 | 566,20 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 11 112,10 | 6 192,50 | 6 180,10 | 318 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 11 882 000,00 | 0,00 | 2 172 082,82 | 2 105 269,38 | 7 604 647,80 | 1 069,28 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1971 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 393,10 | 3 563,70 | 3 309,80 | 182 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 520 354,51 | 0,00 | 277 927,61 | 269 378,54 | 973 048,36 | 346,08 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 141 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 16 | 14 726,30 | 11 119,30 | 10 579,80 | 555 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 597 034,25 | 0,00 | 1 571 576,37 | 1 523 234,55 | 5 502 223,33 | 583,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 25 524 553,98 | 0,00 | 4 666 002,79 | 4 522 476,17 | 16 336 075,02 | 793,23 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 818,60 | 3 723,80 | 3 281,50 | 154 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 696 971,75 | 0,00 | 310 214,04 | 300 671,83 | 1 086 085,88 | 352,17 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 783,40 | 3 659,50 | 3 247,50 | 142 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 635 691,25 | 0,00 | 664 620,65 | 644 176,86 | 2 326 893,74 | 760,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 156 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 325,30 | 3 018,90 | 2 785,20 | 67 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 256 933,15 | 0,00 | 778 186,45 | 754 249,37 | 2 724 497,33 | 984,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 171 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 296,80 | 9 234,90 | 8 931,40 | 495 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 741 661,25 | 0,00 | 1 598 014,83 | 1 548 859,77 | 5 594 786,65 | 710,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 183 | 1985 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 24 | 24 657,00 | 18 504,10 | 17 320,40 | 1217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 985 705,00 | 0,00 | 2 191 040,56 | 2 123 643,98 | 7 671 020,46 | 486,10 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 161 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 2005 | 2004 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 014,30 | 2 819,60 | 1 465,80 | 63 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 797 531,20 | 0,00 | 1 425 423,63 | 1 381 577,48 | 4 990 530,09 | 2 586,85 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 162 | пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 28 375,70 | 21 228,20 | 20 517,50 | 989 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор, Ремонт крыши | 29 915 603,84 | 0,00 | 5 468 706,38 | 5 300 488,53 | 19 146 408,93 | 1 054,27 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 163 | пр-кт. Московский, д. 79 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные | 11 | 5 | 18 849,30 | 12 688,50 | 12 211,40 | 193 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 053 032,42 | 0,00 | 1 472 130,40 | 1 426 847,55 | 5 154 054,47 | 427,23 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 164 | пр-кт. Московский, д. 89 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 23 782,40 | 18 919,80 | 17 551,44 | 1055 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 153 701,80 | 0,00 | 759 315,29 | 735 958,69 | 2 658 427,82 | 174,65 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 165 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 364,50 | 3 876,10 | 3 682,20 | 175 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 650 303,39 | 0,00 | 2 312 532,12 | 2 241 398,45 | 8 096 372,82 | 2 358,15 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 166 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 1997 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 22 554,40 | 16 170,40 | 14 787,80 | 558 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 14 510 000,00 | 0,00 | 2 652 492,99 | 2 570 902,09 | 9 286 604,92 | 643,33 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 2006 | 2006 | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 10 | 1 | 4 604,10 | 3 234,10 | 3 233,80 | 121 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 943 165,48 | 0,00 | 355 219,35 | 344 292,78 | 1 243 653,35 | 422,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 168 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 6 624,90 | 5 842,50 | 5 210,90 | 337 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 459 078,25 | 0,00 | 997 943,96 | 967 247,12 | 3 493 887,17 | 824,02 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 169 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 526,30 | 9 457,30 | 9 103,20 | 444 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 583 959,12 | 0,00 | 1 020 772,74 | 989 373,69 | 3 573 812,69 | 530,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 170 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 2005 | 0 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 9 026,20 | 6 167,70 | 6 158,00 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 911 702,60 | 0,00 | 1 629 099,15 | 1 578 987,93 | 5 703 615,52 | 987,31 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 171 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 2 989,90 | 2 661,80 | 2 661,80 | 87 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 436 388,20 | 0,00 | 445 382,68 | 431 682,67 | 1 559 322,85 | 814,87 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 172 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 17 549,00 | 15 613,10 | 15 088,10 | 792 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 30 571 376,00 | 0,00 | 5 588 584,47 | 5 416 679,16 | 19 566 112,37 | 1 742,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 173 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 2003 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 1 | 1 517,50 | 1 427,80 | 760,20 | 17 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 634 301,50 | 0,00 | 847 171,07 | 821 112,02 | 2 966 018,41 | 3 053,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 174 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 7 445 000,00 | 0,00 | 1 360 979,35 | 1 319 115,51 | 4 764 905,14 | 475,03 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 175 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 48 | 40 213,20 | 34 644,00 | 33 052,70 | 2232 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 198 661,90 | 0,00 | 219 120,76 | 212 380,59 | 767 160,55 | 29,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 176 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 257,10 | 3 274,70 | 3 187,00 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 5 453 624,75 | 0,00 | 996 947,03 | 966 280,86 | 3 490 396,86 | 1 281,07 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 177 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 268,40 | 3 259,40 | 3 259,40 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 959 319,94 | 0,00 | 540 976,94 | 524 336,45 | 1 894 006,55 | 693,31 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 178 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 18 | 48 427,40 | 38 047,60 | 34 640,30 | 1839 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 10 472 374,45 | 0,00 | 1 914 396,96 | 1 855 509,95 | 6 702 467,54 | 216,25 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 179 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 11 153,54 | 9 430,40 | 9 159,80 | 451 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 14 630 000,00 | 0,00 | 2 674 429,53 | 2 592 163,86 | 9 363 406,61 | 1 311,69 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 180 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 13 300,90 | 11 549,80 | 10 947,50 | 562 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 462 584,00 | 0,00 | 1 546 998,26 | 1 499 412,47 | 5 416 173,27 | 636,24 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 181 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 16 238,50 | 14 201,75 | 13 240,80 | 694 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 9 270 664,00 | 0,00 | 1 694 718,90 | 1 642 589,21 | 5 933 355,89 | 570,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 182 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 1983 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 27 266,60 | 27 252,30 | 22 858,36 | 1253 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 285 419,10 | 0,00 | 2 245 829,64 | 2 176 747,74 | 7 862 841,72 | 450,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 183 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 23 862,00 | 20 817,30 | 19 293,10 | 1192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 4 670 400,00 | 0,00 | 853 770,04 | 827 508,00 | 2 989 121,96 | 195,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 184 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 495,40 | 12 943,50 | 12 127,50 | 706 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 910 580,00 | 0,00 | 714 871,54 | 692 882,03 | 2 502 826,43 | 223,52 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 185 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 1985 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 808,30 | 8 964,90 | 8 934,90 | 425 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 095 830,20 | 0,00 | 2 211 171,94 | 2 143 156,11 | 7 741 502,15 | 1 119,12 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 186 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2019 | Стены из монолитного железобетона | 19 | 1 | 9 633,30 | 7 642,00 | 6 389,30 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 10 391 013,25 | 0,00 | 1 899 523,76 | 1 841 094,26 | 6 650 395,23 | 1 078,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 187 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 2007 | 2019 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 10 633,80 | 8 449,90 | 6 346,90 | 169 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 19 780 000,00 | 0,00 | 3 615 872,60 | 3 504 648,07 | 12 659 479,33 | 1 860,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 188 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 1983 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 919,30 | 4 184,50 | 3 863,50 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 818 622,80 | 0,00 | 515 256,87 | 499 407,53 | 1 803 958,40 | 572,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 189 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 974,90 | 9 725,40 | 8 823,80 | 420 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 10 797 190,75 | 0,00 | 1 973 774,83 | 1 913 061,36 | 6 910 354,56 | 983,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 190 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 1983 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 552,00 | 9 387,20 | 8 675,20 | 417 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 951 971,45 | 0,00 | 2 550 482,87 | 2 472 029,82 | 8 929 458,76 | 1 322,21 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 191 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 878,70 | 4 291,50 | 4 291,50 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 096 092,70 | 0,00 | 748 784,09 | 725 751,43 | 2 621 557,18 | 839,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 192 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 1992 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 271,90 | 16 260,00 | 15 182,00 | 725 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 18 182 000,00 | 0,00 | 3 323 751,04 | 3 221 512,19 | 11 636 736,77 | 854,74 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 193 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 31 059,80 | 27 074,80 | 26 361,70 | 1181 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 10 054 924,69 | 0,00 | 1 838 085,27 | 1 781 545,62 | 6 435 293,80 | 323,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 194 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 1998 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 150,10 | 3 892,90 | 3 705,90 | 127 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка | 3 654 000,00 | 0,00 | 667 967,57 | 647 420,83 | 2 338 611,60 | 709,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 195 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 1985 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 15 | 39 184,20 | 30 997,88 | 29 172,10 | 1653 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 780 776,98 | 0,00 | 325 534,01 | 315 520,56 | 1 139 722,41 | 45,45 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 196 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 1995 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 12 080,90 | 9 774,10 | 9 510,95 | 444 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 10 792 500,00 | 0,00 | 1 972 917,34 | 1 912 230,24 | 6 907 352,42 | 893,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 197 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2005 | 2005 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 962,30 | 2 433,20 | 2 057,30 | 43 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 439 087,00 | 0,00 | 556 758,46 | 539 632,53 | 1 342 696,01 | 823,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 198 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 2005 | 2005 | Стены кирпичные | 3 | 7 | 4 257,70 | 3 957,70 | 3 331,00 | 44 | Специальный счет | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 226 727,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 727,12 | 522,99 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 199 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 2007 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 7 912,50 | 5 664,80 | 5 371,00 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 310 210,00 | 0,00 | 605 121,21 | 586 507,64 | 2 118 581,15 | 418,35 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 200 | тракт. Сармановский, д. 10 | 2005 | 2005 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 545,30 | 6 952,30 | 6 885,80 | 308 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 578 746,20 | 0,00 | 654 210,83 | 634 087,26 | 2 290 448,11 | 374,92 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 201 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2020 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 999,90 | 7 153,80 | 7 145,80 | 319 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 738 336,70 | 0,00 | 866 189,17 | 839 545,12 | 3 032 602,41 | 473,84 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 202 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 042,30 | 4 663,50 | 4 461,60 | 211 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 8 907 453,10 | 0,00 | 1 628 322,32 | 1 578 235,00 | 5 700 895,78 | 1 766,55 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 203 | тракт. Сармановский, д. 16 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 005,00 | 4 607,00 | 4 350,90 | 217 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД экспертиза, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 15 458 336,32 | 0,00 | 2 825 853,12 | 2 738 929,65 | 9 893 553,55 | 3 088,58 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 204 | тракт. Сармановский, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 488,60 | 4 660,50 | 4 538,10 | 193 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 15 547 007,85 | 0,00 | 2 842 062,67 | 2 754 640,60 | 9 950 304,58 | 2 832,60 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 205 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 973 951,40 | 0,00 | 543 651,64 | 526 928,87 | 1 903 370,89 | 558,02 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 206 | тракт. Сармановский, д. 4 | 2005 | 2004 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 4 584,90 | 3 223,00 | 3 223,00 | 112 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 487 664,80 | 0,00 | 820 365,23 | 795 130,73 | 2 872 168,84 | 978,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 207 | тракт. Сармановский, д. 6 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные | 10 | 3 | 11 840,40 | 8 481,80 | 8 466,10 | 206 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 250 294,20 | 0,00 | 1 508 190,73 | 1 461 798,67 | 5 280 304,80 | 696,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 208 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 1985 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 905,10 | 13 807,10 | 12 808,25 | 883 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 377 744,28 | 0,00 | 617 466,78 | 598 473,46 | 2 161 804,04 | 178,67 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 209 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 4 933,70 | 3 276,90 | 3 209,90 | 37 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 782 604,35 | 0,00 | 508 672,54 | 493 025,73 | 1 780 906,08 | 564,00 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 210 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 425,60 | 10 051,70 | 10 014,70 | 444 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 3 687 000,00 | 0,00 | 674 000,11 | 653 267,82 | 2 359 732,07 | 296,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 211 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 9 734 548,22 | 0,00 | 1 779 519,02 | 1 724 780,87 | 6 230 248,33 | 278,88 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 212 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 5 512,30 | 4 260,80 | 4 260,80 | 81 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 327 934,62 | 0,00 | 608 361,35 | 589 648,11 | 2 129 925,16 | 603,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 213 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 3 | 9 707,30 | 7 673,10 | 6 877,00 | 101 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 653 657,60 | 0,00 | 667 904,97 | 647 360,16 | 2 338 392,47 | 376,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 214 | ул. Аркылы, д. 17 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 110,50 | 2 824,50 | 2 824,50 | 102 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 045 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 650,00 | 979,15 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 215 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 423,10 | 3 889,80 | 3 522,00 | 254 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 3 915 494,05 | 0,00 | 715 769,85 | 693 752,71 | 2 505 971,49 | 885,24 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 216 | ул. Ахметшина, д. 120 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные | 17 | 1 | 10 758,60 | 8 354,30 | 6 713,50 | 319 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 190 344,91 | 0,00 | 400 404,86 | 388 088,37 | 1 401 851,68 | 203,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 217 | ул. Гвардейская, д. 1 | 1975 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 859,30 | 6 236,00 | 5 536,70 | 313 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 311 837,22 | 0,00 | 605 418,68 | 586 795,95 | 2 119 622,59 | 421,39 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 218 | ул. Гвардейская, д. 5 | 1975 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 859,00 | 6 047,60 | 5 514,40 | 322 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 275 709,10 | 0,00 | 781 618,77 | 757 576,12 | 2 736 514,21 | 544,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 219 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 247,10 | 3 830,40 | 2 363,00 | 131 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 015 705,50 | 0,00 | 1 099 697,91 | 1 065 871,11 | 3 850 136,48 | 1 416,43 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 220 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 1967 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 3 631,20 | 3 329,10 | 2 594,90 | 145 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 917 131,75 | 0,00 | 1 264 482,67 | 1 225 587,08 | 4 427 062,00 | 1 904,92 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 221 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 174,60 | 3 810,70 | 2 401,60 | 144 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 518 519,50 | 0,00 | 1 008 810,08 | 977 779,00 | 3 531 930,42 | 1 321,93 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 222 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 145,40 | 4 045,40 | 2 370,30 | 146 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 880 477,75 | 0,00 | 1 257 782,15 | 1 219 092,67 | 4 403 602,93 | 1 659,79 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 223 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 257,20 | 6 098,33 | 5 790,23 | 378 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 749 830,92 | 0,00 | 502 681,41 | 487 218,89 | 1 759 930,62 | 378,91 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 224 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 988,10 | 6 165,00 | 6 032,60 | 331 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 603 890,00 | 0,00 | 476 002,76 | 461 360,87 | 1 666 526,37 | 325,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 225 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 1988 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 507,10 | 14 020,80 | 13 364,40 | 831 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 796 600,00 | 0,00 | 511 231,01 | 495 505,50 | 1 789 863,49 | 151,11 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 226 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 6 | 7 036,10 | 5 419,00 | 5 384,40 | 260 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 9 646 519,12 | 0,00 | 1 763 426,90 | 1 709 183,75 | 6 173 908,47 | 1 371,00 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 227 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 723,00 | 5 165,30 | 5 036,80 | 281 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 862 394,50 | 0,00 | 706 063,01 | 684 344,46 | 2 471 987,03 | 574,50 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 228 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 8 670,40 | 6 527,10 | 6 013,40 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 612 180,10 | 0,00 | 294 713,74 | 285 648,32 | 1 031 818,04 | 185,94 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 229 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 217,50 | 6 577,31 | 6 043,43 | 357 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 055 231,48 | 0,00 | 741 314,48 | 718 511,59 | 2 595 405,41 | 561,86 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 230 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 1973 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 8 412,80 | 6 460,04 | 6 259,24 | 364 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 465 261,30 | 0,00 | 633 465,29 | 613 979,84 | 2 217 816,17 | 411,90 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 231 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 319,10 | 3 877,20 | 3 724,50 | 202 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 919 231,25 | 0,00 | 533 648,55 | 517 233,48 | 1 868 349,22 | 675,89 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 232 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 212,60 | 4 227,61 | 3 584,21 | 226 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 099 768,00 | 0,00 | 201 042,52 | 194 858,43 | 703 867,05 | 210,98 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 233 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 5 | 5 | 5 167,90 | 3 872,40 | 3 866,70 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 434 545,40 | 0,00 | 627 850,28 | 608 537,56 | 2 198 157,56 | 664,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 234 | ул. им Комарова, д. 1 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 838,10 | 5 253,80 | 4 864,27 | 329 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 9 185 311,93 | 0,00 | 1 679 116,16 | 1 627 466,41 | 5 878 729,36 | 1 343,25 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 235 | ул. им Комарова, д. 16 | 1971 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 5 165,90 | 4 165,40 | 2 597,00 | 178 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 967 557,20 | 0,00 | 359 678,27 | 348 614,54 | 1 259 264,39 | 380,87 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 236 | ул. им Комарова, д. 33 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 7 460,70 | 6 170,90 | 5 841,90 | 323 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 787 336,55 | 0,00 | 692 342,09 | 671 045,59 | 2 423 948,87 | 507,64 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 237 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 5 575,20 | 3 743,80 | 2 544,80 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 293 868,00 | 0,00 | 419 329,34 | 406 430,74 | 1 468 107,92 | 411,44 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 238 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 882,10 | 2 605,20 | 2 346,00 | 165 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 9 155 981,90 | 0,00 | 1 673 754,50 | 1 622 269,68 | 5 859 957,72 | 3 176,84 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 239 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 1982 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 7 985,20 | 6 097,70 | 6 097,70 | 474 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 098 135,00 | 0,00 | 749 157,43 | 726 113,29 | 2 622 864,28 | 513,22 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 240 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 1982 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 378,30 | 3 904,50 | 3 736,90 | 183 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 362 042,80 | 0,00 | 248 987,52 | 241 328,65 | 871 726,63 | 311,09 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 241 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 409,50 | 3 942,60 | 3 759,80 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 575 005,00 | 0,00 | 470 722,45 | 456 242,99 | 1 648 039,56 | 583,97 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 242 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 400,20 | 3 884,50 | 3 798,00 | 191 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада | 5 842 604,25 | 0,00 | 1 068 054,23 | 1 035 200,79 | 3 739 349,23 | 1 327,80 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 243 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 637,50 | 5 485,70 | 5 071,60 | 266 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 583 082,00 | 0,00 | 472 198,96 | 457 674,08 | 1 653 208,96 | 389,16 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 244 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 1975 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 317,60 | 3 930,40 | 3 481,60 | 228 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 7 963 756,40 | 0,00 | 1 455 810,34 | 1 411 029,50 | 5 096 916,56 | 1 844,49 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 245 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 7 420,30 | 5 612,30 | 5 612,30 | 241 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 766 881,40 | 0,00 | 505 798,31 | 490 239,92 | 1 770 843,17 | 372,88 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 246 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 436 008,08 | 0,00 | 445 313,19 | 431 615,32 | 1 559 079,57 | 257,58 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 247 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 180,50 | 3 620,00 | 3 452,80 | 179 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 829 248,00 | 0,00 | 334 394,73 | 324 108,72 | 1 170 744,55 | 437,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 248 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 11 843,00 | 7 867,30 | 7 596,80 | 375 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 985 363,82 | 0,00 | 545 737,88 | 528 950,94 | 1 910 675,00 | 252,08 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 249 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 189,20 | 5 637,80 | 5 431,80 | 346 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 12 464 108,55 | 0,00 | 2 278 494,87 | 2 208 408,19 | 7 977 205,49 | 2 013,85 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 250 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 1961 | 2010 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 220,10 | 1 542,90 | 1 265,10 | 73 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 0,00 | 384 001,60 | 372 189,68 | 1 344 422,44 | 946,18 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 251 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 1960 | 2008 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 099,60 | 1 529,90 | 1 489,00 | 92 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 0,00 | 384 001,60 | 372 189,68 | 1 344 422,44 | 1 000,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 252 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 1963 | 2010 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 085,60 | 1 533,40 | 1 492,30 | 107 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 0,00 | 384 001,60 | 372 189,68 | 1 344 422,44 | 1 007,20 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 253 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 1961 | 2010 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 2 213,50 | 1 539,00 | 1 345,90 | 61 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 100 613,72 | 0,00 | 566 806,08 | 549 371,08 | 1 984 436,56 | 1 400,77 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 254 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2019 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 7 297,40 | 5 970,38 | 5 593,58 | 292 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 613 737,70 | 0,00 | 294 998,48 | 285 924,30 | 1 032 814,92 | 221,14 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 255 | ул. Магистральная, д. 20 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 13 740,70 | 9 730,90 | 9 730,90 | 437 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 12 703 624,60 | 0,00 | 2 322 279,48 | 2 250 845,97 | 8 130 499,15 | 924,53 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 256 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 470,30 | 4 706,90 | 4 700,27 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 657 500,00 | 0,00 | 668 607,38 | 648 040,97 | 2 340 851,65 | 565,28 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 257 | ул. Нариманова, д. 52 | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 183,60 | 6 919,20 | 6 890,14 | 237 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 920 649,81 | 0,00 | 899 516,83 | 871 847,62 | 3 149 285,36 | 535,81 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 258 | ул. Пушкина, д. 5 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 819,80 | 2 843,60 | 1 071,80 | 89 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 200 044,21 | 0,00 | 402 177,94 | 389 806,91 | 1 408 059,36 | 575,96 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 259 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 2010 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 044,00 | 3 524,60 | 3 524,60 | 89 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 815 430,18 | 0,00 | 331 868,77 | 321 660,46 | 1 161 900,95 | 359,92 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 260 | ул. Раскольникова, д. 31 | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 376,50 | 6 735,10 | 6 735,10 | 281 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 319 279,50 | 0,00 | 972 388,12 | 942 477,38 | 3 404 414,00 | 567,30 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 261 | ул. Раскольникова, д. 35 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 16 812,70 | 12 159,60 | 10 939,00 | 285 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 893 306,89 | 0,00 | 711 713,94 | 689 821,56 | 2 491 771,39 | 231,57 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 262 | ул. Раскольникова, д. 49В | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 876,90 | 6 859,50 | 6 742,20 | 345 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 10 962 000,00 | 0,00 | 2 003 902,70 | 1 942 262,49 | 7 015 834,81 | 1 391,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 263 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 19 525,70 | 17 056,10 | 16 143,60 | 850 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 18 185 000,00 | 0,00 | 3 324 299,45 | 3 222 043,73 | 11 638 656,82 | 931,34 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 264 | ул. Раскольникова, д. 71 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 985,00 | 7 011,50 | 7 011,50 | 316 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 10 950 000,00 | 0,00 | 2 001 709,05 | 1 940 136,32 | 7 008 154,63 | 1 371,32 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 265 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения | 8 437 501,64 | 0,00 | 1 966 376,21 | 1 905 890,32 | 4 565 235,11 | 962,53 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 266 | ул. Раскольникова, д. 83 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 14 918,80 | 12 887,60 | 10 043,60 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 319 216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 216,25 | 155,46 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 267 | ул. Тан, д. 225 | 1995 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 2 954,20 | 2 304,40 | 2 304,40 | 105 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 214 646,00 | 0,00 | 404 847,21 | 392 394,08 | 1 417 404,71 | 749,66 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 268 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 1987 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 28 | 22 703,90 | 19 374,90 | 18 265,16 | 1399 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 6 075 614,65 | 0,00 | 1 110 649,57 | 1 076 485,90 | 3 888 479,18 | 267,60 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 269 | ул. Татарстан, д. 4 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 492,00 | 4 227,30 | 4 108,70 | 234 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 15 600 985,00 | 0,00 | 2 851 929,94 | 2 764 204,34 | 9 984 850,72 | 3 473,06 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 270 | ул. Татарстан, д. 6 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 971,40 | 4 276,10 | 3 723,90 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 16 765 928,00 | 0,00 | 3 064 886,73 | 2 970 610,57 | 10 730 430,70 | 3 372,48 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 271 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 1979 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 571,30 | 16 533,90 | 15 728,60 | 878 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 024 605,63 | 0,00 | 735 715,94 | 713 085,25 | 2 575 804,44 | 205,64 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 272 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 741,50 | 16 600,30 | 16 102,78 | 918 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 21 285 000,00 | 0,00 | 3 890 993,34 | 3 771 306,07 | 13 622 700,59 | 1 078,19 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 273 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 215,40 | 2 867,20 | 2 253,20 | 177 | Счет регионального оператора | Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка | 3 879 000,00 | 0,00 | 709 098,57 | 687 286,65 | 2 482 614,78 | 1 206,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 274 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 746,80 | 3 255,00 | 3 208,00 | 200 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 936 484,58 | 0,00 | 536 802,53 | 520 290,44 | 1 879 391,61 | 783,73 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 275 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 904,80 | 2 594,60 | 2 320,30 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 387 008,72 | 0,00 | 619 160,36 | 600 114,94 | 2 167 733,42 | 1 166,00 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 276 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 749,80 | 3 271,70 | 3 131,60 | 203 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 965 028,78 | 0,00 | 542 020,54 | 525 347,95 | 1 897 660,29 | 790,72 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 277 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 10 665,30 | 9 568,90 | 8 728,40 | 426 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 261 560,00 | 0,00 | 413 423,30 | 400 706,36 | 1 447 430,34 | 212,05 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 278 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 613,20 | 16 064,20 | 15 147,33 | 943 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 705 980,00 | 0,00 | 494 665,26 | 479 449,32 | 1 731 865,42 | 145,38 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 279 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 8 147,40 | 7 127,90 | 6 667,70 | 432 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 330 403,25 | 0,00 | 791 617,11 | 767 266,90 | 2 771 519,24 | 531,51 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 280 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 1980 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 6 147,60 | 4 563,70 | 4 478,00 | 285 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 4 922 785,20 | 0,00 | 899 907,18 | 872 225,97 | 3 150 652,05 | 800,77 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 281 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 1981 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 240,60 | 10 600,10 | 9 809,71 | 595 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 8 759 268,68 | 0,00 | 1 601 233,55 | 1 551 979,48 | 5 606 055,65 | 715,59 | 9 000,00 | 31.12.2025 |
| 282 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 1979 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 093,30 | 11 816,80 | 8 740,60 | 579 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 3 654 500,00 | 0,00 | 668 058,95 | 647 509,43 | 2 338 931,62 | 259,31 | 9 000,00 | 31.12.2025 |

# Приложение № 8

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов «Муниципального образования город Набережные Челны», которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № п/п | Адрес | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость капитального ремонта всего | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Замена лифтов |  | Ремонт фасада |  |
|  |  | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб | объем | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 5 236 534,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731,00 | 5 016 176,86 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 4 546 837,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 077,00 | 4 192 037,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 2 554 705,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716,00 | 2 492 396,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 2 545 691,00 | 2 628,00 | 2 386 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 16 323 373,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 | 11 726 848,43 | 400,00 | 4 062 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 9 186 207,30 | 1 900,00 | 4 617 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 772,00 | 3 096 672,00 | 2 340,00 | 1 102 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 4 074 440,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 263,00 | 3 877 503,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 8 496 671,05 | 11 451,00 | 3 825 930,00 | - | - | - | - | - | - | 21 032,00 | 3 146 432,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 2 379 975,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919,00 | 2 300 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 3 684 925,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 274,90 | 3 399 926,90 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 3 251 179,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 752,00 | 3 098 712,00 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 2 100 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300,00 | 2 048 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 6 137 846,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 760,00 | 2 349 760,00 | - | - | 1 872,00 | 3 516 432,00 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 2 325 995,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651,90 | 2 269 263,90 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1 660 303,20 | - | - | - | - | 1 128,00 | 1 619 808,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 1 243 755,50 | - | - | - | - | 845,00 | 1 213 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3 042 690,50 | - | - | - | - | 445,00 | 1 639 019,00 | - | - | 240,00 | 1 378 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 3 070 700,90 | - | - | - | - | 891,00 | 1 279 476,00 | - | - | 470,00 | 1 740 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 3 002 993,50 | - | - | - | - | 845,00 | 1 213 420,00 | - | - | 470,00 | 1 740 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 1 695 020,00 | - | - | - | - | 445,00 | 1 639 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 2 593 590,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 920,00 | 2 481 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 2 892 875,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 086,00 | 2 780 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 1 983 576,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 466,00 | 1 886 416,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 2 135 364,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 446,00 | 2 033 526,00 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 2 513 215,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 969,00 | 2 407 144,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 10 638 345,00 | - | - | 1 500,00 | 5 197 864,00 | 1 450,00 | 4 965 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 3 619 216,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 848,00 | 3 432 888,00 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 5 668 699,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 556,00 | 5 425 320,00 |
| 29 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 4 391 250,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 573,00 | 4 202 250,11 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 5 911 648,00 | - | - | 410,00 | 2 736 360,00 | 410,00 | 1 588 760,00 | 2 160,00 | 1 456 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | б-р. Касимова, д. 23 | 2 401 872,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 233,70 | 2 294 509,70 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 4 092 989,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 109,00 | 3 822 429,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 5 957 408,40 | 1 572,00 | 3 819 960,00 | 566,00 | 2 016 536,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 5 301 318,70 | 2 014,00 | 2 894 020,00 | 698,00 | 2 253 608,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 4 741 768,40 | - | - | 1 064,00 | 2 910 944,00 | 532,00 | 1 763 952,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | б-р. Молодежный, д. 3 | 2 246 563,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 628,80 | 2 142 988,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | б-р. Строителей, д. 13 | 5 003 793,20 | - | - | 748,00 | 2 343 408,00 | - | - | 370,00 | 2 592 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | б-р. Строителей, д. 18 | 2 421 975,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678,80 | 2 362 902,80 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | б-р. Строителей, д. 4 | 2 523 570,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 2 462 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | б-р. Строителей, д. 8 | 3 076 585,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 422,80 | 2 952 766,80 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 7 250 354,24 | 1 890,00 | 1 170 062,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 850,00 | 5 739 500,00 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 6 087 735,77 | 1 575,00 | 2 098 982,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,00 | 148 984,00 | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 4 152 308,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 505,10 | 3 720 253,10 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3 596 110,50 | 1 244,00 | 1 022 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 | 2 436 700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 4 596 110,50 | 1 244,00 | 2 022 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 | 2 436 700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 2 995 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 | 2 873 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 2 925 780,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820,00 | 2 854 420,00 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1 479 301,00 | - | - | 1 890,00 | 1 394 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 5 629 660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 320,00 | 5 370 400,00 |
| 50 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 16 407 608,75 | 3 402,00 | 3 266 860,00 | 1 890,00 | 2 394 440,00 | 1 700,00 | 2 441 200,00 | 1 700,00 | 1 720 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 655,00 | 5 867 850,00 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8 283 873,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 7 903 681,00 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1 451 668,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832,00 | 1 391 872,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 3 420 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 360,00 | 3 215 160,00 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 4 495 063,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 697,00 | 3 912 257,00 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 3 353 943,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940,00 | 3 272 140,00 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 1 465 050,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,00 | 1 409 805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 2 465 050,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,00 | 2 409 805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 2 465 050,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,00 | 2 409 805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1 466 152,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 862,00 | 1 406 002,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 465 050,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,00 | 2 409 805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 2 431 487,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 242,00 | 2 323 402,00 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2 192 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,00 | 2 134 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2 908 092,02 | - | - | - | - | 301,00 | 1 432 236,00 | - | - | - | - | - | - | 405,00 | 1 409 805,00 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 1 534 255,10 | - | - | - | - | 329,00 | 1 472 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 1 521 008,00 | - | - | - | - | 320,00 | 1 459 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 4 080 787,90 | - | - | - | - | 786,00 | 1 128 696,00 | - | - | - | - | - | - | 1 380,00 | 2 803 780,00 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 14 308 727,10 | - | - | - | - | 569,00 | 1 817 084,00 | - | - | - | - | - | - | 1 183,00 | 12 110 914,10 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 4 445 844,20 | - | - | - | - | 728,00 | 1 045 408,00 | - | - | 4 565,00 | 3 194 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 8 404 093,00 | - | - | 702,00 | 2 260 792,00 | 381,00 | 1 547 116,00 | - | - | 2 411,00 | 4 120 563,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 1 493 041,90 | - | - | - | - | 301,00 | 1 432 236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1 493 301,66 | - | - | - | - | 301,00 | 1 432 236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 3 874 737,90 | - | - | - | - | 301,00 | 1 432 236,00 | - | - | 240,00 | 2 378 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 1 836 297,90 | - | - | - | - | 541,00 | 1 776 876,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 3 628 391,90 | - | - | - | - | 301,00 | 1 432 236,00 | - | - | - | - | - | - | 405,00 | 2 134 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 13 007 402,45 | - | - | 2 614,00 | 2 694 744,00 | 1 347,00 | 1 934 292,00 | - | - | - | - | - | - | 2 582,00 | 7 987 942,00 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 1 201 632,40 | - | - | - | - | 796,00 | 1 143 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 2 014 424,50 | - | - | - | - | 1 355,00 | 1 945 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 8 054 402,30 | - | - | 1 621,00 | 2 911 316,00 | 841,00 | 1 207 676,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 146,00 | 3 592 620,00 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 10 | 5 941 165,95 | - | - | - | - | 228,00 | 1 327 408,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 533,00 | 4 322 510,00 |
| 80 | наб. Комсомольская, д. 30 | 3 684 420,00 | 6 794,00 | 3 509 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1 681 564,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 660,00 | 1 616 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | наб. Саначина, д. 10 | 1 760 040,00 | - | - | - | - | - | - | 436,00 | 1 697 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | наб. Саначина, д. 8 | 4 280 241,75 | 789,00 | 1 517 270,00 | - | - | - | - | 436,00 | 2 697 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 1 482 890,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410,00 | 1 427 210,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 3 298 512,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 280,00 | 3 169 280,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 5 815 483,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 360,00 | 2 719 360,00 | - | - | 1 397,00 | 2 862 957,00 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | пер. Парковый, д. 4 | 2 670 068,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 449,00 | 2 543 969,00 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | пер. Садовый, д. 9 | 2 944 624,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,00 | 2 882 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 10 | 2 461 937,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690,00 | 2 401 890,00 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6 628 266,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 470,00 | 3 892 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 979,00 | 2 525 101,00 |
| 91 | пер. Юности, д. 11 | 3 020 798,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 870,00 | 2 947 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | пер. Юности, д. 2 | 1 671 878,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917,00 | 1 592 077,00 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 3 707 887,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 880,00 | 3 544 280,00 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1 959 272,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,00 | 1 195 936,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 2 202 419,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 177,80 | 2 099 921,80 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1 429 801,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394,00 | 1 371 514,00 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 2 754 552,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 649,80 | 2 523 953,80 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 3 541 016,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 954,30 | 3 283 918,30 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 2 231 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 350,00 | 2 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 2 501 800,00 | - | - | - | - | - | - | 2 745,00 | 2 392 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 3 141 758,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 001,60 | 2 967 569,60 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 3 145 326,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 002,60 | 2 971 050,60 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1 550 546,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 1 486 387,00 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 5 023 972,15 | - | - | - | - | - | - | 1 350,00 | 1 160 000,00 | - | - | - | - | 3 366,00 | 3 517 046,00 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 5 092 745,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 230,00 | 4 724 630,00 | - | - | - | - | - | - |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 11 764 263,05 | 15 507,00 | 5 682 010,00 | - | - | - | - | - | - | 3 182,00 | 5 014 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 3 555 893,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 996,60 | 3 469 164,60 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 1 324 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 1 263 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 7 442 778,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 646,50 | 7 212 466,50 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 7 554 931,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 958,20 | 7 297 494,20 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 5 639 051,60 | - | - | - | - | - | - | 2 086,00 | 3 337 600,00 | 754,00 | 2 188 304,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 3 049 090,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707,00 | 2 979 600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 2 686 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 936,00 | 2 620 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 3 023 096,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 240,00 | 2 954 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 3 696 473,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 036,00 | 3 606 316,00 | - | - | - | - | - | - |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 2 515 002,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 2 458 539,00 | - | - | - | - | - | - |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 5 170 068,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 449,00 | 5 043 969,00 | - | - | - | - | - | - |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 2 253 348,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 633,00 | 2 149 608,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 5 034 239,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 532,00 | 4 813 892,00 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36 | 25 170 068,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 449,00 | 25 043 969,00 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 2 670 068,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 449,00 | 2 543 969,00 | - | - | - | - | - | - |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 3 875 373,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520,00 | 3 810 120,00 | - | - | - | - | - | - |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 2 670 068,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 449,00 | 2 543 969,00 | - | - | - | - | - | - |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 3 038 051,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 412,00 | 2 915 172,00 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 2 816 833,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,00 | 2 699 350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 2 322 945,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 438,00 | 2 266 288,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 2 749 750,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 172,00 | 2 560 732,00 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 6 895 673,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 870,00 | 2 947 120,00 | - | - | 1 086,00 | 3 780 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 3 275 446,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 918,00 | 3 195 558,00 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4 317 869,40 | - | - | - | - | 238,00 | 1 341 768,00 | - | - | 1 218,00 | 2 919 568,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 2 708 554,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 914,00 | 2 573 598,68 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 4 006 192,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 480,00 | 3 908 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 2 106 481,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 304,00 | 2 055 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 3 990 038,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 470,00 | 3 892 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 7 055 630,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 286,00 | 6 688 420,00 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 6 544 819,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 660,00 | 4 192 160,00 | - | - | 630,00 | 2 193 030,00 | - | - | - | - | - | - |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 4 120 665,80 | - | - | 950,00 | 2 706 200,00 | 932,00 | 1 338 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 3 401 036,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 794,00 | 3 244 914,00 | - | - | - | - | - | - |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 4 680 316,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 168,40 | 4 102 748,00 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 2 933 612,00 | - | - | 2 680,00 | 2 813 280,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 2 289 297,00 | - | - | 2 330,00 | 2 184 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 4 927 198,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 502,00 | 4 709 462,00 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 4 334 916,50 | 12 982,00 | 3 546 260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 3 315 404,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 770,00 | 3 161 370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 2 953 489,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 388,30 | 2 832 672,30 | - | - | - | - | - | - |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 115 | 3 832 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 119 | 2 590 386,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726,00 | 2 527 206,00 | - | - | - | - | - | - |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 127 | 7 755 004,76 | 2 074,00 | 2 539 820,00 | - | - | - | - | - | - | 2 758,00 | 2 346 608,00 | - | - | 738,20 | 2 569 674,20 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 130 | 24 169 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 680,00 | 5 799 680,00 | - | - | - | - | 8,00 | 18 000 000,00 | - | - | - | - |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 821 675,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100,00 | 4 587 000,00 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 134 | 7 380 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 7 000 000,00 | - | - |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11 882 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 11 500 000,00 | - | - |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1 520 354,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 1 463 760,50 | - | - | - | - | - | - |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 141 | 8 597 034,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 970,00 | 8 338 570,00 | - | - | - | - | - | - |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 144 | 25 524 553,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 24 500 000,00 | - | - |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1 696 971,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 1 636 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 151 | 3 635 691,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 | 3 566 450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4 256 933,15 | 445,00 | 2 081 350,00 | - | - | - | - | - | - | 711,00 | 2 120 536,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 171 | 8 741 661,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 450,00 | 8 528 450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 183 | 11 985 705,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 200,00 | 11 620 200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 161 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 7 797 531,20 | 380,00 | 2 923 400,00 | - | - | - | - | - | - | 3 003,00 | 4 732 728,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | пр-кт. Московский, д. 78 | 29 915 603,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 264,00 | 11 361 984,00 | - | - | 5,00 | 17 500 000,00 | - | - |
| 163 | пр-кт. Московский, д. 79 | 8 053 032,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 257,00 | 7 856 617,00 | - | - | - | - | - | - |
| 164 | пр-кт. Московский, д. 89 | 4 153 701,80 | - | - | - | - | 2 822,00 | 4 052 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 12 650 303,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 761,02 | 12 341 759,40 |
| 166 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 14 510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 14 000 000,00 | - | - |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 1 943 165,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539,00 | 1 876 259,00 | - | - | - | - | - | - |
| 168 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 5 459 078,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 530,00 | 5 325 930,00 | - | - | - | - | - | - |
| 169 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 5 583 959,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 565,00 | 5 447 765,00 | - | - | - | - | - | - |
| 170 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 8 911 702,60 | - | - | 2 952,00 | 5 301 792,00 | 1 400,00 | 2 010 400,00 | - | - | 877,00 | 1 382 152,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 436 388,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,00 | 2 367 208,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 30 571 376,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 580,00 | 8 626 376,00 | - | - | - | - | - | - | 6,00 | 21 000 000,00 | - | - |
| 173 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 4 634 301,50 | 950,00 | 2 308 500,00 | - | - | - | - | - | - | 785,00 | 2 237 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 7 445 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 7 000 000,00 | - | - |
| 175 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1 198 661,90 | - | - | - | - | 101,00 | 1 145 036,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 5 453 624,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,00 | 2 452 312,00 | - | - | 838,00 | 2 917 078,00 | - | - | - | - | - | - |
| 177 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 2 959 319,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829,40 | 2 887 141,40 | - | - | - | - | - | - |
| 178 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 10 472 374,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 018,00 | 9 948 658,00 | - | - | - | - | - | - |
| 179 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 14 630 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 14 000 000,00 | - | - |
| 180 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 8 462 584,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 150,00 | 8 080 500,00 |
| 181 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 9 270 664,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 780,00 | 8 896 600,00 |
| 182 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 12 285 419,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 284,00 | 11 912 604,00 | - | - | - | - | - | - |
| 183 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 4 670 400,00 | - | - | - | - | - | - | 4 860,00 | 4 476 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 3 910 580,00 | - | - | - | - | - | - | 2 384,50 | 3 815 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 12 095 830,20 | 5 560,00 | 5 510 800,00 | 2 378,00 | 4 270 888,00 | - | - | 1 140,00 | 1 824 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 10 391 013,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 887,00 | 9 844 891,00 |
| 187 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 19 780 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 600,00 | 18 962 000,00 |
| 188 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 2 818 622,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 482,00 | 2 759 632,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 10 797 190,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 404,00 | 5 641 228,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 150,00 | 4 746 268,16 |
| 190 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 13 951 971,45 | 5 129,00 | 5 463 470,00 | 2 883,00 | 5 177 868,00 | - | - | 1 140,00 | 2 824 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 096 092,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 148,00 | 3 996 188,00 | - | - | - | - | - | - |
| 192 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 18 182 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 17 500 000,00 | - | - |
| 193 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 10 054 924,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 219,40 | 9 687 731,40 | - | - | - | - | - | - |
| 194 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 3 654 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - |
| 195 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 1 780 776,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 647,20 | 1 717 831,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 10 792 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 10 500 000,00 | - | - | - | - |
| 197 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2 439 087,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 481,00 | 2 334 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 2 226 727,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 987,00 | 2 131 512,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 3 310 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,00 | 3 167 710,00 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | тракт. Сармановский, д. 10 | 3 578 746,20 | 1 410,00 | 3 426 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | тракт. Сармановский, д. 12 | 4 738 336,70 | - | - | 947,00 | 2 700 812,00 | 676,00 | 1 970 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 8 907 453,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,00 | 2 754 424,00 | - | - | - | - | 5 262,00 | 5 521 140,00 |
| 203 | тракт. Сармановский, д. 16 | 15 458 336,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 218,00 | 1 919 568,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 262,00 | 12 521 140,00 |
| 204 | тракт. Сармановский, д. 18 | 15 547 007,85 | 1 744,00 | 3 237 920,00 | - | - | - | - | 583,00 | 1 932 800,00 | - | - | - | - | 504,00 | 2 754 424,00 | - | - | - | - | 9 483,00 | 6 389 010,00 |
| 205 | тракт. Сармановский, д. 30 | 2 973 951,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 841,00 | 2 901 416,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | тракт. Сармановский, д. 4 | 4 487 664,80 | - | - | 472,00 | 2 847 712,00 | 400,00 | 1 574 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | тракт. Сармановский, д. 6 | 8 250 294,20 | 1 410,00 | 3 426 300,00 | 947,00 | 2 700 812,00 | 676,00 | 1 970 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 3 377 744,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 811,00 | 3 266 092,00 | - | - | - | - | - | - |
| 209 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2 782 604,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494,00 | 2 719 614,00 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 3 687 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - |
| 211 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 9 734 548,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 | 6 555 456,00 | 450,00 | 3 007 873,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 3 327 934,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648,80 | 3 258 472,80 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 3 653 657,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 024,00 | 3 564 544,00 | - | - | - | - | - | - |
| 214 | ул. Аркылы, д. 17 | 3 045 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,00 | 2 914 550,00 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | ул. Аркылы, д. 3 | 3 915 494,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - |
| 216 | ул. Ахметшина, д. 120 | 2 190 344,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,20 | 2 131 068,20 | - | - | - | - | - | - |
| 217 | ул. Гвардейская, д. 1 | 3 311 837,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 769,00 | 3 157 890,00 | - | - | - | - | - | - |
| 218 | ул. Гвардейская, д. 5 | 4 275 709,10 | - | - | 866,00 | 2 555 336,00 | 463,00 | 1 664 868,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 6 015 705,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 186,00 | 5 771 420,00 |
| 220 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 6 917 131,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 601,00 | 6 626 470,00 |
| 221 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 5 518 519,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 514,00 | 5 237 580,00 |
| 222 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 6 880 477,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 593,00 | 6 590 710,00 |
| 223 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 2 749 830,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 850,00 | 2 491 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 2 603 890,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 850,00 | 2 491 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 2 796 600,00 | - | - | - | - | - | - | 2 315,00 | 2 704 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 9 646 519,12 | - | - | 1 280,00 | 2 298 880,00 | 644,00 | 1 924 784,00 | - | - | - | - | - | - | 5 421,00 | 4 870 501,00 | - | - | - | - | - | - |
| 227 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 3 862 394,50 | - | - | - | - | 935,00 | 1 342 660,00 | - | - | 920,00 | 2 449 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 1 612 180,10 | - | - | - | - | 1 079,00 | 1 549 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 229 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 4 055 231,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 889,10 | 3 907 542,90 |
| 230 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 3 465 261,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 812,00 | 3 307 572,00 | - | - | - | - | - | - |
| 231 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 2 919 231,25 | 1 975,00 | 2 799 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 1 099 768,00 | - | - | - | - | 720,00 | 1 033 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 3 434 545,40 | - | - | 1 306,00 | 2 345 576,00 | 700,00 | 1 005 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | ул. им Комарова, д. 1 | 9 185 311,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 447,00 | 3 037 007,00 | - | - | - | - | 3 497,00 | 5 631 590,00 |
| 235 | ул. им Комарова, д. 16 | 1 967 557,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 218,00 | 1 919 568,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | ул. им Комарова, д. 33 | 3 787 336,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 622,00 | 3 646 182,00 | - | - | - | - | - | - |
| 237 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 2 293 868,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 420,00 | 2 237 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 9 155 981,90 | 1 261,20 | 3 064 716,00 | 860,00 | 1 544 560,00 | 460,00 | 1 660 560,00 | 460,00 | 2 736 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 4 098 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 775,00 | 3 949 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 1 362 042,80 | - | - | - | - | 212,00 | 1 304 432,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 2 575 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325,00 | 2 512 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 5 842 604,25 | - | - | - | - | 823,00 | 1 181 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 538,60 | 4 347 542,00 |
| 243 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 2 583 082,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,00 | 2 520 080,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 7 963 756,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 086,00 | 2 780 366,00 | - | - | - | - | 3 075,00 | 4 745 250,00 |
| 245 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 2 766 881,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 336,00 | 2 650 616,00 | - | - | - | - | - | - |
| 246 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2 436 008,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963,00 | 2 352 203,00 | - | - | - | - | - | - |
| 247 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1 829 248,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 120,00 | 1 765 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 248 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 2 985 363,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 018,00 | 2 756 368,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 12 464 108,55 | 2 670,00 | 2 488 100,00 | 1 572,00 | 1 823 312,00 | 950,00 | 1 364 200,00 | 950,00 | 1 520 000,00 | 50,00 | 1 788 000,00 | - | - | 1 450,00 | 3 047 450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 2 100 613,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869,00 | 2 024 989,00 | - | - | - | - | - | - |
| 251 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 2 100 613,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869,00 | 2 024 989,00 | - | - | - | - | - | - |
| 252 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 2 100 613,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869,00 | 2 024 989,00 | - | - | - | - | - | - |
| 253 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 3 100 613,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869,00 | 3 024 989,00 | - | - | - | - | - | - |
| 254 | ул. Магистральная, д. 18 | 1 613 737,70 | - | - | - | - | 383,00 | 1 549 988,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 255 | ул. Магистральная, д. 20 | 12 703 624,60 | - | - | 2 094,00 | 2 760 824,00 | 1 070,00 | 1 536 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 044,00 | 7 486 680,00 |
| 256 | ул. Нариманова, д. 50 | 3 657 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - |
| 257 | ул. Нариманова, д. 52 | 4 920 649,81 | - | - | 2 217,00 | 2 981 732,00 | 1 107,00 | 1 589 652,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | ул. Пушкина, д. 5 | 2 200 044,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,60 | 2 146 384,60 | - | - | - | - | - | - |
| 259 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 1 815 430,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503,20 | 1 751 639,20 | - | - | - | - | - | - |
| 260 | ул. Раскольникова, д. 31 | 5 319 279,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 034,00 | 5 091 980,00 |
| 261 | ул. Раскольникова, д. 35 | 3 893 306,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 651,70 | 3 749 567,70 | - | - | - | - | - | - |
| 262 | ул. Раскольникова, д. 49В | 10 962 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 10 500 000,00 | - | - |
| 263 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 18 185 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 17 500 000,00 | - | - |
| 264 | ул. Раскольникова, д. 71 | 10 950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 10 500 000,00 | - | - |
| 265 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 437 501,64 | - | - | 2 232,00 | 1 130 680,76 | - | - | 1 083,00 | 1 732 800,00 | - | - | 776,00 | 1 365 496,00 | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - |
| 266 | ул. Раскольникова, д. 83 | 2 319 216,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 | 2 262 650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 267 | ул. Тан, д. 225 | 2 214 646,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 990,00 | 2 136 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 6 075 614,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 066,00 | 5 634 746,00 | - | - | - | - | - | - |
| 269 | ул. Татарстан, д. 4 | 15 600 985,00 | - | - | 742,00 | 1 332 632,00 | 580,00 | 1 832 880,00 | 498,00 | 796 800,00 | 2 106,00 | 2 319 056,00 | - | - | 492,00 | 1 712 652,00 | - | - | - | - | 4 454,00 | 6 909 380,00 |
| 270 | ул. Татарстан, д. 6 | 16 765 928,00 | - | - | 742,00 | 1 332 632,00 | 580,00 | 832 880,00 | 498,00 | 1 796 800,00 | 2 106,00 | 2 319 056,00 | - | - | 492,00 | 2 712 652,00 | - | - | - | - | 4 490,00 | 7 070 300,00 |
| 271 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 4 024 605,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 529,30 | 3 804 493,30 | - | - | - | - | - | - |
| 272 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 21 285 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 879,54 | 21 000 000,00 |
| 273 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 3 879 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - |
| 274 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 2 936 484,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823,00 | 2 864 863,00 | - | - | - | - | - | - |
| 275 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 3 387 008,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669,00 | 3 328 789,00 | - | - | - | - | - | - |
| 276 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 2 965 028,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831,00 | 2 892 711,00 | - | - | - | - | - | - |
| 277 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 2 261 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 | 2 206 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 278 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 2 705 980,00 | - | - | - | - | - | - | 2 869,50 | 2 591 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 279 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 4 330 403,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 219,00 | 3 858 930,00 |
| 280 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 4 922 785,20 | - | - | - | - | - | - | 839,50 | 2 343 200,00 | 338,00 | 2 532 688,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 281 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 8 759 268,68 | - | - | - | - | - | - | 1 874,00 | 2 998 400,00 | 653,00 | 2 029 128,00 | - | - | 2 419,00 | 3 420 539,00 | - | - | - | - | - | - |
| 282 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 3 654 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - |

# Приложение № 9

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 2 789 697,40 | 106 104,00 |  |  |  |  | 282,00 |  |  |  |  | 1 519 466 104,23 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3 496,70 | 149 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 236 534,86 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 33 882,00 | 1503 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 546 837,92 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 554 705,90 |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10 906,60 | 494 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 545 691,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 323 373,11 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 159,70 | 635 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 186 207,30 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 16 441,80 | 728 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 074 440,58 |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31 405,30 | 1091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 496 671,05 |
| 9 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 10 290,00 | 440 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 379 975,98 |
| 10 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25 141,40 | 1050 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 684 925,08 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15 209,80 | 547 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 251 179,80 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 3 434,00 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 020,00 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14 381,11 | 530 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 137 846,80 |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5 362,90 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 325 995,50 |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13 447,50 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 660 303,20 |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 6 899,20 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 243 755,50 |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3 456,90 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 042 690,50 |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 6 787,60 | 315 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 070 700,90 |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 6 842,80 | 320 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 002 993,50 |
| 20 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 3 453,60 | 162 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 695 020,00 |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 8 183,30 | 277 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 593 590,00 |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 5 092,70 | 198 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 892 875,15 |
| 23 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 5 866,30 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 983 576,40 |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 6 821,30 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 135 364,15 |
| 25 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6 054,40 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 513 215,44 |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 4 811,30 | 39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 638 345,00 |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 8 590,70 | 450 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 619 216,88 |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 4 108,10 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 668 699,80 |
| 29 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 15 443,20 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 391 250,11 |
| 30 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 8 045,30 | 74 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 911 648,00 |
| 31 | б-р. Касимова, д. 23 | 10 129,20 | 141 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 401 872,44 |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 15 458,10 | 664 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 092 989,72 |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6 146,90 | 215 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 957 408,40 |
| 34 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6 672,80 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 301 318,70 |
| 35 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 741 768,40 |
| 36 | б-р. Молодежный, д. 3 | 3 527,70 | 163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 246 563,52 |
| 37 | б-р. Строителей, д. 13 | 3 437,90 | 156 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 003 793,20 |
| 38 | б-р. Строителей, д. 18 | 3 488,80 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 421 975,37 |
| 39 | б-р. Строителей, д. 4 | 4 868,80 | 195 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 523 570,50 |
| 40 | б-р. Строителей, д. 8 | 6 990,70 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 076 585,97 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5 499,12 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 250 354,24 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4 420,10 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 087 735,77 |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20 295,10 | 855 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 152 308,58 |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3 562,20 | 176 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 596 110,50 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3 488,60 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 596 110,50 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 6 861,80 | 306 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 995 235,00 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 4 714,00 | 63 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 925 780,50 |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 8 087,50 | 298 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 479 301,00 |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 5 400,10 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 629 660,00 |
| 50 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 8 044,50 | 298 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 407 608,75 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8 604,60 | 352 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 283 873,00 |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20 413,20 | 767 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 451 668,80 |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 20 510,40 | 826 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 420 539,00 |
| 54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35 774,01 | 1604 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 495 063,42 |
| 55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 10 783,40 | 447 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 353 943,50 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 4 437,00 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 465 050,12 |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 2 659,30 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 4 390,70 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 4 201,90 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 466 152,05 |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 900,30 | 113 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 3 867,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 431 487,05 |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2 960,00 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 192 350,00 |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2 926,20 | 94 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 908 092,02 |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 2 955,80 | 109 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 534 255,10 |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 2 950,30 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 521 008,00 |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 6 883,00 | 253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 080 787,90 |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 5 072,10 | 201 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 308 727,10 |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7 735,90 | 221 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 445 844,20 |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 3 582,80 | 102 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 404 093,00 |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 2 864,30 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 493 041,90 |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 2 864,30 | 111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 493 301,66 |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 2 915,40 | 116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 874 737,90 |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 2 832,30 | 132 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 836 297,90 |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 2 893,40 | 124 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 628 391,90 |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 11 950,00 | 443 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 007 402,45 |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 6 851,40 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 201 632,40 |
| 77 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 3 400,00 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 014 424,50 |
| 78 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 6 703,90 | 290 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 054 402,30 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 10 | 3 477,10 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 941 165,95 |
| 80 | наб. Комсомольская, д. 30 | 23 928,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 684 420,00 |
| 81 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4 490,20 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 681 564,00 |
| 82 | наб. Саначина, д. 10 | 5 321,30 | 262 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 760 040,00 |
| 83 | наб. Саначина, д. 8 | 5 317,40 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 280 241,75 |
| 84 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 2 701,10 | 115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 482 890,25 |
| 85 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 5 775,60 | 283 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 298 512,00 |
| 86 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 5 315,10 | 186 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 815 483,16 |
| 87 | пер. Парковый, д. 4 | 6 228,20 | 261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 88 | пер. Садовый, д. 9 | 1 623,20 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 944 624,00 |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 10 | 3 158,50 | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 461 937,25 |
| 90 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6 276,50 | 268 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 628 266,52 |
| 91 | пер. Юности, д. 11 | 4 720,80 | 192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 020 798,00 |
| 92 | пер. Юности, д. 2 | 3 817,00 | 214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 671 878,92 |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19 696,60 | 798 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 707 887,00 |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 8 595,62 | 460 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 959 272,90 |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5 273,00 | 265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 202 419,84 |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32 622,80 | 1270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 429 801,85 |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19 758,80 | 804 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 754 552,64 |
| 98 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 13 313,90 | 690 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 541 016,26 |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12 792,80 | 680 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 231 000,00 |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 10 894,80 | 621 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 501 800,00 |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 19 877,80 | 550 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 141 758,84 |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 20 460,20 | 502 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 145 326,86 |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5 542,90 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 550 546,68 |
| 104 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 16 762,00 | 680 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 023 972,15 |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 31 060,30 | 1065 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 092 745,75 |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38 098,80 | 1225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 764 263,05 |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 7 452,10 | 298 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 555 893,71 |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 4 697,00 | 49 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 324 040,00 |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21 722,80 | 746 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 442 778,16 |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 15 514,10 | 663 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 554 931,56 |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 15 464,80 | 688 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 639 051,60 |
| 112 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 8 055,90 | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 049 090,00 |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 4 151,30 | 185 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 686 320,00 |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 2 463,70 | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 023 096,00 |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 4 434,30 | 151 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 696 473,90 |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 4 409,60 | 180 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 515 002,48 |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 5 846,90 | 274 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 170 068,22 |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 4 416,40 | 157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 253 348,20 |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 18 864,50 | 724 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 034 239,30 |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36 | 6 870,50 | 319 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 170 068,22 |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 5 317,60 | 312 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 4 410,10 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 875 373,00 |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 5 739,70 | 263 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 6 767,60 | 256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 038 051,30 |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 5 988,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 816 833,75 |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15 043,50 | 496 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 322 945,20 |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 10 432,00 | 430 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 749 750,30 |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 5 292,60 | 238 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 895 673,15 |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 3 485,60 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 275 446,95 |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4 721,40 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 317 869,40 |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 4 430,40 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 708 554,49 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7 044,20 | 286 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 006 192,00 |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3 415,40 | 133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 106 481,60 |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6 732,90 | 256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 990 038,00 |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4 699,10 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 055 630,50 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 4 194,60 | 233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 544 819,75 |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 6 289,80 | 304 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 120 665,80 |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 7 783,90 | 326 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 401 036,85 |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 8 756,00 | 435 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 680 316,70 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 8 615,70 | 355 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 933 612,00 |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9 680,60 | 363 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 289 297,00 |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 21 139,50 | 719 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 927 198,55 |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47 128,10 | 1417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 334 916,50 |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20 251,10 | 805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 315 404,25 |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 11 723,60 | 106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 953 489,11 |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 115 | 13 156,60 | 600 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 832 500,00 |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 119 | 3 807,20 | 139 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 590 386,15 |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 127 | 3 828,60 | 119 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 755 004,76 |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 130 | 22 870,50 | 607 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 169 672,00 |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 383,50 | 167 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 821 675,00 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 134 | 13 034,30 | 421 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 380 000,00 |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11 112,10 | 318 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 882 000,00 |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 139 | 4 393,10 | 182 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 520 354,51 |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 141 | 14 726,30 | 555 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 597 034,25 |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 524 553,98 |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4 818,60 | 154 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 696 971,75 |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4 783,40 | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 635 691,25 |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4 325,30 | 67 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 256 933,15 |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 171 | 12 296,80 | 495 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 741 661,25 |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24 657,00 | 1217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 985 705,00 |
| 161 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 3 014,30 | 63 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 797 531,20 |
| 162 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28 375,70 | 989 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 915 603,84 |
| 163 | пр-кт. Московский, д. 79 | 18 849,30 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 053 032,42 |
| 164 | пр-кт. Московский, д. 89 | 23 782,40 | 1055 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 153 701,80 |
| 165 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5 364,50 | 175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 650 303,39 |
| 166 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22 554,40 | 558 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 510 000,00 |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 4 604,10 | 121 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 943 165,48 |
| 168 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 6 624,90 | 337 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 459 078,25 |
| 169 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 10 526,30 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 583 959,12 |
| 170 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 9 026,20 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 911 702,60 |
| 171 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 989,90 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 436 388,20 |
| 172 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17 549,00 | 792 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 571 376,00 |
| 173 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 1 517,50 | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 634 301,50 |
| 174 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15 672,70 | 601 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 445 000,00 |
| 175 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40 213,20 | 2232 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 198 661,90 |
| 176 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 4 257,10 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 453 624,75 |
| 177 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 4 268,40 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 959 319,94 |
| 178 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 48 427,40 | 1839 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 472 374,45 |
| 179 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 11 153,54 | 451 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 630 000,00 |
| 180 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 13 300,90 | 562 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 462 584,00 |
| 181 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 16 238,50 | 694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 270 664,00 |
| 182 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 27 266,60 | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 285 419,10 |
| 183 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23 862,00 | 1192 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 670 400,00 |
| 184 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17 495,40 | 706 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 910 580,00 |
| 185 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10 808,30 | 425 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 095 830,20 |
| 186 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9 633,30 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 391 013,25 |
| 187 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 10 633,80 | 169 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 780 000,00 |
| 188 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 4 919,30 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 818 622,80 |
| 189 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 10 974,90 | 420 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 797 190,75 |
| 190 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 10 552,00 | 417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 951 971,45 |
| 191 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 878,70 | 236 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 096 092,70 |
| 192 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 21 271,90 | 725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 182 000,00 |
| 193 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 31 059,80 | 1181 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 054 924,69 |
| 194 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 5 150,10 | 127 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 654 000,00 |
| 195 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 39 184,20 | 1653 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 780 776,98 |
| 196 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 12 080,90 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 792 500,00 |
| 197 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2 962,30 | 43 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 439 087,00 |
| 198 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 4 257,70 | 44 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 226 727,12 |
| 199 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 7 912,50 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 310 210,00 |
| 200 | тракт. Сармановский, д. 10 | 9 545,30 | 308 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 578 746,20 |
| 201 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9 999,90 | 319 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 738 336,70 |
| 202 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 5 042,30 | 211 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 907 453,10 |
| 203 | тракт. Сармановский, д. 16 | 5 005,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 458 336,32 |
| 204 | тракт. Сармановский, д. 18 | 5 488,60 | 193 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 547 007,85 |
| 205 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5 329,50 | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 973 951,40 |
| 206 | тракт. Сармановский, д. 4 | 4 584,90 | 112 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 487 664,80 |
| 207 | тракт. Сармановский, д. 6 | 11 840,40 | 206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 250 294,20 |
| 208 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 18 905,10 | 883 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 377 744,28 |
| 209 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 4 933,70 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 782 604,35 |
| 210 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12 425,60 | 444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 687 000,00 |
| 211 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34 905,80 | 1386 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 734 548,22 |
| 212 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 5 512,30 | 81 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 327 934,62 |
| 213 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 9 707,30 | 101 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 653 657,60 |
| 214 | ул. Аркылы, д. 17 | 3 110,50 | 102 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 045 650,00 |
| 215 | ул. Аркылы, д. 3 | 4 423,10 | 254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 915 494,05 |
| 216 | ул. Ахметшина, д. 120 | 10 758,60 | 319 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 190 344,91 |
| 217 | ул. Гвардейская, д. 1 | 7 859,30 | 313 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 311 837,22 |
| 218 | ул. Гвардейская, д. 5 | 7 859,00 | 322 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 275 709,10 |
| 219 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 4 247,10 | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 015 705,50 |
| 220 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 3 631,20 | 145 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 917 131,75 |
| 221 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 4 174,60 | 144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 518 519,50 |
| 222 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 4 145,40 | 146 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 880 477,75 |
| 223 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 7 257,20 | 378 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 749 830,92 |
| 224 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 7 988,10 | 331 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 603 890,00 |
| 225 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 18 507,10 | 831 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 796 600,00 |
| 226 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 7 036,10 | 260 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 646 519,12 |
| 227 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 6 723,00 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 862 394,50 |
| 228 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 8 670,40 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 612 180,10 |
| 229 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 7 217,50 | 357 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 055 231,48 |
| 230 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 8 412,80 | 364 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 465 261,30 |
| 231 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4 319,10 | 202 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 919 231,25 |
| 232 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 5 212,60 | 226 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 099 768,00 |
| 233 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 5 167,90 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 434 545,40 |
| 234 | ул. им Комарова, д. 1 | 6 838,10 | 329 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 185 311,93 |
| 235 | ул. им Комарова, д. 16 | 5 165,90 | 178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 967 557,20 |
| 236 | ул. им Комарова, д. 33 | 7 460,70 | 323 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 787 336,55 |
| 237 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 5 575,20 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 293 868,00 |
| 238 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 2 882,10 | 165 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 155 981,90 |
| 239 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 7 985,20 | 474 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 098 135,00 |
| 240 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 4 378,30 | 183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 362 042,80 |
| 241 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 4 409,50 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 575 005,00 |
| 242 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 4 400,20 | 191 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 842 604,25 |
| 243 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 6 637,50 | 266 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 583 082,00 |
| 244 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 4 317,60 | 228 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 963 756,40 |
| 245 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 7 420,30 | 241 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 766 881,40 |
| 246 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9 457,20 | 305 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 436 008,08 |
| 247 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4 180,50 | 179 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 829 248,00 |
| 248 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 11 843,00 | 375 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 985 363,82 |
| 249 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 6 189,20 | 346 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 464 108,55 |
| 250 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 2 220,10 | 73 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 251 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 2 099,60 | 92 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 252 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 2 085,60 | 107 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 253 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 2 213,50 | 61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 100 613,72 |
| 254 | ул. Магистральная, д. 18 | 7 297,40 | 292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 613 737,70 |
| 255 | ул. Магистральная, д. 20 | 13 740,70 | 437 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 703 624,60 |
| 256 | ул. Нариманова, д. 50 | 6 470,30 | 161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 657 500,00 |
| 257 | ул. Нариманова, д. 52 | 9 183,60 | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 920 649,81 |
| 258 | ул. Пушкина, д. 5 | 3 819,80 | 89 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 200 044,21 |
| 259 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 5 044,00 | 89 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 815 430,18 |
| 260 | ул. Раскольникова, д. 31 | 9 376,50 | 281 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 319 279,50 |
| 261 | ул. Раскольникова, д. 35 | 16 812,70 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 893 306,89 |
| 262 | ул. Раскольникова, д. 49В | 7 876,90 | 345 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 962 000,00 |
| 263 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 19 525,70 | 850 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 185 000,00 |
| 264 | ул. Раскольникова, д. 71 | 7 985,00 | 316 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 950 000,00 |
| 265 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 766,00 | 217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 437 501,64 |
| 266 | ул. Раскольникова, д. 83 | 14 918,80 | 120 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 319 216,25 |
| 267 | ул. Тан, д. 225 | 2 954,20 | 105 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 214 646,00 |
| 268 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 22 703,90 | 1399 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 075 614,65 |
| 269 | ул. Татарстан, д. 4 | 4 492,00 | 234 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 600 985,00 |
| 270 | ул. Татарстан, д. 6 | 4 971,40 | 199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 765 928,00 |
| 271 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 19 571,30 | 878 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 024 605,63 |
| 272 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19 741,50 | 918 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21 285 000,00 |
| 273 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 3 215,40 | 177 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 879 000,00 |
| 274 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 3 746,80 | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 936 484,58 |
| 275 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 2 904,80 | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 387 008,72 |
| 276 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 3 749,80 | 203 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 965 028,78 |
| 277 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 10 665,30 | 426 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 261 560,00 |
| 278 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 18 613,20 | 943 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 705 980,00 |
| 279 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 8 147,40 | 432 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 330 403,25 |
| 280 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 6 147,60 | 285 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 922 785,20 |
| 281 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 12 240,60 | 595 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 759 268,68 |
| 282 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14 093,30 | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 654 500,00 |