| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | КАРАР |
| --- | --- |

_______                  пгт. Рыбная Слобода                      № ____пи

Внесение изменений в постановление «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах» от 14.11.2022 №320 пи

В соответствии со статьёй 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 №729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146» (в ред. постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.01.2015 №29, от 02.09.2016 №612, от 21.03.2017 №161, от 29.12.2017 №1115, от 25.12.2018 №1230, от 03.05.2019 №376, от 03.06.2019 №460, от 03.03.2020 №165, от 05.10.2020 №905, от 21.07.2021 №634, от 14.02.2022 №122), Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию Ризаева Д.Н.

Руководитель                                                                                            Д.А. Сатдинов

Утвержден

постановлением

Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от _____ № ___пи

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан

в 2023- 2025 годах

1. Общие положения

1.1 Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее - Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

2. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

2.1 Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2.2 Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

2.3 Срок реализации Краткосрочного плана – 2023- 2025 годы.

2.4 Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 284 гражданам в 4 многоквартирных домах общей площадью 7,165 тыс. кв. метров.

2.5 Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в приложении № 1 к Краткосрочному плану.

3. Перечень городского и сельских поселений, участвующих в выполнении Краткосрочного плана

3.1 Перечень городского и сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких поселений:

а) 	выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б) 	утверждены муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

3.2 В реализации Краткосрочного плана участвует муниципальное образование Масловское сельское поселение и муниципальное образование «Посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

4.Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Утепление фасада | кв.метров | 2020,0 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт фасада | кв.метров | 2020,0 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | кв.метров | 1445,0 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пог. метров | 122,0 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведён в приложении № 2 к нему.

5. Ресурсное обеспечение

5.1 Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме.

5.2 Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 17 923 694,85 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 3 847 375,35 рублей;

местных бюджетов – 4 212 000 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме - 9 864319,50 рублей.

Из них:

в 2023 году:

8 487 047,94 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 260 737,43 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,0 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 5 822 310,51 рублей;

в 2024 году:

3 115 455,00 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 293 318,96 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 418 136,04 рублей;

в 2025 году:

6 321 191,91 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан 1 293 318,96 рублей;

местных бюджетов - 1404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 3 623 872,95 рублей;

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Утепление фасада | 8 198 437,56 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 190 000,00 |
| Осуществление строительного контроля | 98 610,38 |
| Итого: | 8 487 047,94 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт фасада | 2 956 955,00 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 114 000,00 |
| Осуществление строительного контроля | 44 500,00 |
| Итого: | 3 115 455,00 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 226 191,91 |
| Утепление и ремонт фасада | 5 800 000,00 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 200 000,00 |
| Осуществление строительного контроля | 95 000,00 |
| Итого: | 6 321 191,91 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану.

6. Механизм реализации Краткосрочного плана

6.1 Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного плана).

6.2 Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан:

- формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы;

- представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

- перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

- осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

- согласовывают акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

- осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

- представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

6.3 Управляющие организации:

- согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

- заключают с Региональным оператором договоры (соглашения) на формирование платежных документов и обеспечение ежемесячного начисления и поступления платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет Регионального оператора;

- обеспечивают подготовку проектной документации;

- представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

- организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приёме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

- хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию но капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

6.4 Собственники помещений:

- согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

- участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

6.5 Подрядные организации:

- обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

- формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

- осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

- выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

6.6 Организации, осуществляющие функции технического заказчика:

- осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

- осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

- участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

- участвуют в приеме объекта в эксплуатацию, согласовывают акт приема объекта в эксплуатацию;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

- в течение 10 дней с датах подписания акта приемки оказанных услуг (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

- осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

6.7 Районные средства массовой информации – филиал АО «Татмедиа» редакция районной газеты «Авыл офыклары» («Сельские горизонты») осуществляют регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

6.8 Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

7. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1 Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляются Региональным оператором в порядке, установленном Положением, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023- 2025 годах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023 - 2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Количество многоквартирных домов, единиц |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по 2023-2025 гг: |  | 5010,8 | 227 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 17 923 694,85 | 17 923 694,85 |
| Всего по 2023 году: |  | 2666,9 | 120 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 487 047,94 | 8 487 047,94 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2666,9 | 120 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 487 047,94 | 8 487 047,94 |
| Всего по 2024 году: |  | - | - |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 115 455,00 | 3 115 455,00 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | - | - |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 115 455,00 | 3 115 455,00 |
| Всего по 2025 году: |  | 2 343,9 | 107 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 321 191,91 | 6 321 191,91 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2 343,9 | 107 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 321 191,91 | 6 321 191,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2022 - 2025 годах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2022 - 2025 годах № п/п; Адрес многоквартирного дома; Стоимость капитального ремонта - всего; Стоимость видов работ (рублей):; Разработка проектной документации и экспертиза на многоквартирные дома; Осуществление строительного контроля. Утепление и ремонт фасада; Ремонт крыш; Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 2023 год. 1; пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37; 8 487 047,94; 8 198 437,56; -; -; 190 000,00; 98 610,38. 2024 год. 1; пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37; 3 115 455,00; 2 956 955,00; -; -; 114 000,00; 44 500,00. 2025 год. 1; с. Масловка, ул. Центральная, д. 4; 3 271 191,91; 2 900 000,00; -; 226 191,91; 100 000,00; 45 000,00. 2; с. Масловка, ул. Центральная, д. 5; 3 050 000,00; 2 900 000,00; -; -; 100 000,00; 50 000,00. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2020 - 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023 - 2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД* |  |  | Год |  |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД - всего, кв.метров | Площадь помещений МКД, кв.метров |  |  |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения программы, человек |  | Способ формирования фонда МКД специальный счет/счет регионального оператора |  | Вид ремонта |  | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |  |
|  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ**, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37 |  |  | 2003 | 2015 |  | 0 | 3 | 3 |  | 2666,90 | 2397,40 |  | 820,5 |  | 120 |  | Счет регионального оператора |  | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 8 487 047,94 |  | 1 260 737,43 | 1 404 000,00 | 5 822 310,51 | 3 182,36 | 9 000,00 | 31.12. 2023 |  |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2666,9 | 2397,4 |  | 820,5 |  | 120 |  |  |  |  |  | 8 487 047,94 |  | 1 260 737,43 | 1 404 000,00 | 5 822 310,51 | 3 182,36 | 9 000,00 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37 |  |  | 2003 | 2015 |  | 0 | 3 | 3 |  | 2666,90 | 2397,40 |  | 820,5 |  | 120 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 3 115 455,00 |  | 1 293 318,96 | 1 404 000,00 | 418 136,04 | 1 168,19 | 9 000,00 | 31.12. 2024 |  |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2666,90 | 2397,40 |  | 820,5 |  | 120 |  |  |  |  |  | 3 115 455,00 |  | 1 293 318,96 | 1 404 000,00 | 418 136,04 | 1 168,19 | 9 000,00 |  |  |
| 2025год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Масловка, ул. Центральная, д. 4 |  |  | 1975 | 2010 |  | Стены из сборно-щитовых панелей | 2 | 2 |  | 1 167,90 | 664,30 |  | 450,0 |  | 52 |  | Счет регионального оператора |  | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  | 3271191,91 |  | 646659,48 | 702000,00 | 1922 532,43 | 2 800,92 | 9 000,00 | 31.12. 2025 |  |
| 2 | с. Масловка, ул. Центральная, д. 5 |  |  | 1975 | 2009 |  | Стены кирпичные | 2 | 3 |  | 1 176,00 | 862,20 |  | 502,2 |  | 55 |  | Счет регионального оператора |  | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 3 050 000,00 |  | 646 659,48 | 702 000,00 | 1 701 340,52 | 2 593,54 | 9 000,00 | 31.12. 2025 |  |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 343,90 | 1 526,50 |  | 952,2 |  | 107 |  |  |  |  |  | 6321191,91 |  | 1293318,96 | 1404 000,00 | 3 623 872,95 | 2696,87 | 9 000,00 |  |  |
| Всего по 2023 - 2025гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 010,8 | 3923,9 |  | 1772,7 |  | 227 |  |  |  |  |  | 17 923 694,85 |  | 3 847 375,35 | 4 212 000,00 | 9 864 319,50 | 2 334,45 | 9 000,00 |  |  |