2

О внесении изменений в постановление

Исполнительного комитета г.Казани от 15.03.2023 №771

«Об утверждении Краткосрочного плана реализации

на территории г.Казани Региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146,

в 2023-2025 годах»

Во исполнение пункта 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 15.03.2023 №771 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации на территории г.Казани Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2023-2025 годах» (далее – Краткосрочный план) (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 30.11.2023 №3756) следующие изменения:

1.1. таблицу 1 раздела II Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

	Показатели выполнения Краткосрочного плана
	Единица измерения
	План на 2023 год
	План на 2024 год
	План на 2025 год

	 Проведение капитального ремонта

	1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт (количество МКД)
	Единица
	207
	163
	177

	2. Объем финансирования проведения капитального ремонта, в том числе
	Млн руб.
	2 446,286
	2 459,893
	2 450,477

	за счет средств бюджета Республики Татарстан
	Млн руб.
	355,330
	528,702
	528,406

	за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани
	Млн руб.
	290,887
	290,887
	290,887

	за счет средств товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК) либо собственников помещений в МКД
	Млн руб.
	1 800,069
	1 640,304
	1 631,184»


1.2.  таблицу 2 раздела III Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Объемы проведения капитального ремонта МКД в 2023-2025 годах

	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
	Единица измерения
	Объем работ

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю
	Тыс. кв.м
	74,853
	58,883
	50,747

	Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе
	Тыс. м
	235,608
	254,024
	260,586

	электроснабжения
	Тыс. м
	63,042
	86,896
	108,359

	теплоснабжения
	Тыс. м
	109,287
	90,382
	86,730

	горячего водоснабжения
	Тыс. м
	16,571
	18,969
	16,759

	холодного водоснабжения
	Тыс. м
	22,507
	26,826
	22,258

	водоотведения
	Тыс. м
	24,201
	30,951
	26,480

	газоснабжения
	Тыс. м
	-
	-
	-

	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
	Шт.
	-
	5
	-

	Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии
	Шт.
	8
	1
	-

	Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации
	Шт.
	158
	156
	292

	Ремонт лифтовых шахт
	Шт.
	-
	-
	-

	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	Тыс. кв.м
	8,794
	14,088
	4,647

	Утепление и ремонт фасада
	Тыс. кв.м
	133,503
	115,850
	136,674

	Ремонт фундамента МКД
	Тыс. кв.м
	0,1
	0,892
	-

	Проведение энергетического обследования МКД
	Шт.
	-
	-
	-

	Ремонт подъездов в МКД
	Тыс. кв.м
	4,310
	14,088
	-

	Ремонт системы противопожарной защиты МКД
	Тыс. кв.м
	39,748
	-
	-

	Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов МКД
	Тыс. кв.м
	0,535
	-
	-

	Проведение работ по технической инвентаризации МКД и изготовление технических паспортов
	Комплект
	-
	-
	-

	Разработка проектной документации на МКД, проведение капитального ремонта которых запланировано в год проведения капитального ремонта, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
	Комплект
	201

	161
	177

	Разработка и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации программы капитального ремонта на последующие годы
	Комплект
	-
	-
	-» 


1.3. таблицу 3 раздела IV Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

	Источник финансирования
	Объем средств, руб.

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Всего, в том числе
	2 446 285 962,05
	2 459 893 313,77
	2 450 477 434,03

	средства бюджета Республики Татарстан
	355 329 872,91
	528 702 295,87
	528 406 047,62

	средства бюджета муниципального образования г.Казани
	290 887 000,00
	290 887 000,00
	290 887 000,00

	средства ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД
	1 800 069 089,14
	1 640 304 017,90
	1 631 184 386,41»


1.4. таблицу 4 раздела IV Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД
	Потребность в финансировании, млн руб.

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю
	747,960
	609,311
	419,870

	Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе
	494,217
	769,283
	740,016

	электроснабжения
	79,786
	113,046
	99,099

	теплоснабжения
	259,710
	414,915
	459,284

	горячего водоснабжения
	26,183
	51,307
	41,351

	холодного водоснабжения
	33,907
	46,339
	43,522

	водоотведения
	94,631
	143,676
	96,760

	газоснабжения
	-
	-
	-

	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
	-
	0,676
	-

	Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии
	5,724
	1,000
	-

	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации
	572,280
	596,506
	872,728

	Ремонт лифтовых шахт
	-
	-
	-

	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
	44,785
	10,460
	2,650

	Утепление и ремонт фасада
	420,740
	344,897
	301,187

	Ремонт фундамента МКД
	1,611
	3,000
	-

	Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов МКД
	5,431
	-
	-

	Проведение энергетического обследования МКД
	-
	-
	-

	Ремонт подъездов в МКД
	13,406
	6,900
	-

	Ремонт системы противопожарной защиты МКД
	28,291
	-
	-

	Разработка проектной документации на МКД, проведение капитального ремонта которых запланировано в год проведения капитального ремонта, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
	74,282
	82,725
	79,543

	Разработка и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации программы капитального ремонта на последующие годы
	-
	-
	-

	Осуществление строительного контроля
	37,559
	35,135
	34,483

	Изготовление технических паспортов
	-
	-
	-

	Установка в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и при наличии повысительных насосных установок, в том числе разработка проектно-сметной документации
	-
	-
	-

	ИТОГО 
	2 446,286
	2459,893
	2 450,477»


1.5. приложения №1, 2, 3 к Краткосрочному плану признать утратившими силу;

1.6. приложения №1, 2, 3 к настоящему постановлению считать соответственно приложениями №1, 2, 3 к Краткосрочному плану.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани (В.А.Лысачкин) обеспечить реализацию Краткосрочного плана.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.А.Гиниятуллина.

Руководитель                                                                                         Р.Г.Гафаров
