ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении регламента рассмотрения

обращений инвесторов и сопровождения

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых

к реализации на территории муниципального

образования город Набережные Челны

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», в целях повышения инвестиционной активности и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, систематизации учета данных по реализуемым (планируемым к реализации) инвестиционным проектам в муниципальном образовании город Набережные Челны

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить регламент рассмотрения обращений инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования город Набережные Челны согласно приложению.

- Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и его размещение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А.

Руководитель

Исполнительного комитета					                          Ф. Ш. Салахов

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

от «___»_________2023 №_____

Регламент рассмотрения обращений инвесторов

и сопровождения инвестиционных проектов,

реализуемых и (или) планируемых

к реализации на территории муниципального образования                             город Набережные Челны

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий регламент рассмотрения обращений инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования город Набережные Челны (далее – Регламент), устанавливает порядок рассмотрения и организационного сопровождения Исполнительным комитетом инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования город Набережные Челны.

2. Уполномоченным структурным подразделением, осуществляющим организационное сопровождение инвесторов, планирующих к реализации и (или) реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования город Набережные Челны, является управление экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета.

3. Для целей настоящего Регламента используются следующие основные понятия:

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательствами Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций на территории муниципального образования город Набережные Челны;

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование;

инициатор инвестиционного проекта (далее - инициатор) - инвестор, предлагающий к реализации инвестиционный проект на территории муниципального образования  город Набережные Челны;

Совет по предпринимательству при Мэре города Набережные Челны (далее - Совет по предпринимательству) – коллегиальный совещательный орган по вопросам привлечения инвестиций в экономику города и содействия развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Набережные Челны, утвержден постановлением Мэра города от 19.12.2018 № М 563 «О создании Совета по предпринимательству при Мэре города Набережные Челны»;

инвестиционная площадка - локализованные свободные от прав третьих лиц территории, предназначенные для целевого освоения и перспективного развития;

куратор инвестиционного проекта  - должностное лицо Исполнительного комитета в соответствии  с отраслевой принадлежностью  инвестиционного проекта,  ответственное за сопровождение  инвестиционного проекта.

Иные понятия и термины, используемые в Регламенте, применяются в значениях, установленных законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.

4. Уполномоченное структурное подразделение Исполнительного комитета в целях реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Набережные Челны:

1) обеспечивает функционирование системы сопровождения инвестиционных проектов, включая рассмотрение проектов Советом по предпринимательству;

2)  консультирует по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, потенциальными возможностями, которые инвестор (инициатор) может использовать при реализации инвестиционного проекта;

3) содействует в организации и проведении переговоров, встреч, совещаний, консультаций в рамках реализации инвестиционного проекта, в том числе по вопросам взаимодействия с отраслевыми структурными подразделениями Исполнительного комитета, территориальными органами федеральных органов власти, негосударственными институтами поддержки инвестиционной деятельности, в соответствии с действующим законодательством;

4) информирует о возможных формах муниципальной и государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Глава 2. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов

5. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является направление инициатором в адрес Руководителя Исполнительного комитета обращения о намерении реализовать инвестиционный проект на территории муниципального образования город Набережные Челны (далее – обращение).

6. Обращение может быть подано инициатором следующими способами:

1) на бумажном носителе по адресу: 423805, Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, 23;

2)  в электронном виде путем направления обращения на электронный адрес: kancel.chelny@tatar.ru.

7. Обращение на имя Руководителя Исполнительного комитета подается в свободной форме с приложением паспорта инвестиционного проекта согласно приложению № 1 к Регламенту.

8. Инвесторы (инициторы) инвестиционных проектов, принимаемых к сопровождению, должны отвечать следующим требованиям:

1) не находиться в процессе ликвидации;

2)  в отношении них не проводится процедура банкротства;

3) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

9. В случае представления документов на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный инвестором (инициатором).

10. Инвестор (инициатор) может обратиться в уполномоченное структурное подразделение Исполнительного комитета для оказания ему методической (консультационной) помощи по подготовке комплекта документов, указанных в пункте 7 Регламента, а также по использованию инструментов государственной поддержки, разъяснению положений Регламента.

11. Управление делопроизводством Исполнительного комитета после регистрации обращения инвестора (инициатора) направляет полученные материалы в структурные подразделения Исполнительного комитета для рассмотрения.

12. Структурные подразделения Исполнительного комитета в течение 10 календарных дней со дня регистрации обращения проводят его анализ и готовят сводное заключение для Совета по предпринимательству о возможностях и условиях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования город Набережные Челны.

13. Структурные подразделения Исполнительного вправе запрашивать у инициатора дополнительную информацию, необходимую для принятия решения.

14. В течение 20 дней с даты регистрации обращения уполномоченное структурное подразделение Исполнительного комитета назначает место и время заседания Совета по предпринимательству, в котором инвестор (инициатор) презентует инвестиционный проект в форме публичного выступления.

15. Информация о месте и времени проведения заседания Совета по предпринимательству направляется уполномоченным структурным подразделением Исполнительного комитета в адрес инициатора не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

16. По результатам рассмотрения инвестиционного проекта Совет по предпринимательству выносит решение о целесообразности или нецелесообразности реализации его на территории муниципального образования город Набережные Челны и необходимости (возможности) оказания поддержки инициатору   инвестиционного проекта, назначает куратора проекта для дальнейшего сопровождения.

17. Куратор инвестиционного проекта оказывает организационное сопровождение инвестиционного проекта в:

1) размещении инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;

2) согласовании проектной документации на строительство, получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию;

3) оформлении прочей разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта;

4)  подборе земельного участка для реализации инвестиционного проекта, и содействии по предоставлению земельного участка в минимально возможные в соответствии с действующим законодательством сроки;

5) подключении к инженерным сетям (газ, теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение);

6) проведении мониторинга реализации инвестиционного проекта, в пределах компетенции Исполнительного комитета с привлечением уполномоченных государственных органов.

18. В случае возникновения при реализации инвестиционного проекта проблемных вопросов, не относящихся к компетенции Исполнительного комитета, куратором инвестиционного проекта направляется запрос в соответствующие федеральные органы власти и иные организации.

19.  Решения Совета по предпринимательству оформляются протоколом, который содержит информацию о дате, времени и месте проведения, присутствовавших членах Совета по предпринимательству, результатах рассмотрения инвестиционного проекта. Инициатору проекта в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Совета по предпринимательству уполномоченным структурным подразделением Исполнительного комитета направляется выписка из протокола.

Глава 3. Заключительные положения

20. Предоставление инвесторам государственной, муниципальной поддержки осуществляется в порядке, установленном законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.

21. Уполномоченное структурное подразделение Исполнительного комитета формирует и осуществляет ведение реестра реализуемых инвестиционных проектов согласно приложению № 2 к Регламенту. Актуализация реестра реализуемых инвестиционных проектов осуществляется на постоянной основе.

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета	                                                                      Н.И. Галиева

Приложение № 1

к регламенту рассмотрения

обращений инвесторов

и сопровождения инвестиционных

проектов, реализуемых и (или)

планируемых к реализации на

территории муниципального

образования город Набережные Челны

Паспорт инвестиционного проекта

| _______________________________________________ наименование инвестиционного проекта (ИП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вид экономической деятельности по ИП согласно ОКВЭД |  |  |
| 2. | Место реализации ИП (район РТ, населенный пункт) |  |  |
| 3. | Характер ИП (строительство с «нуля», реконструкция, модернизация, выпуск новой продукции на действующем производстве, расширение действующего производства, иное) |  |  |
| 4. | Цель ИП и краткое описание его сути с указанием проектной годовой мощности в натуральном и денежном выражении |  |  |
| 5. | Обоснование соответствия ИП задачам социально-экономического развития г.Набережные Челны, приоритетам отраслевых стратегий развития (программ, концепций) с указанием соответствующих нормативных правовых актов по их утверждению |  |  |
| 6. | Сроки реализации ИП (период вложения инвестиций в основной капитал), в т.ч. основных его этапов: |  |  |
| 6.1. | предынвестиционные исследования, разработка проектной документации/бизнес-плана |  |  |
| 6.2. | получение согласующей и разрешительной документации |  |  |
| 6.3. | строительство |  |  |
| 6.4. | закупка и поставка оборудования |  |  |
| 6.5. | запуск проекта (ввод в эксплуатацию) |  |  |
| 6.6. | выход на проектную мощность |  |  |
| 7. | Степень проработанности ИП (дата и уровень принятия решения о необходимости реализации ИП, степень готовности проектной документации (наличие заключений государственной экспертизы), ранее проведенные и осуществляемые в настоящее время мероприятия по реализации ИП, формы предоставленной государственной поддержки в рамках реализации ИП) |  |  |
| 8. | Общая стоимость ИП (с НДС), млн рублей |  |  |
| 9. | Вложение инвестиций по годам реализации ИП, млн рублей | 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 10. | Источники финансирования ИП, млн рублей: |  |  |
| 10.1 | собственные средства (прибыль, амортизация) | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 10.2. | привлекаемые средства, в том числе: | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 10.2.1. | кредиты банков | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 10.2.2. | средства бюджета Российской Федерации | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 10.2.3. | средства бюджета Республики Татарстан | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 10.3. | иностранные инвестиции, в том числе: | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 10.3.1. | прямые иностранные инвестиции | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 11. | Степень обеспеченности финансирования ИП (документально подтвержденные источники финансирования), % от общей стоимости ИП |  |  |
| 12. | Структура инвестиционных затрат и степень их освоения: | Стоимость, млн рублей | Доля вложенных средств от запланированного объема, % |
| 12.1. | капитальные затраты, в том числе: |  |  |
| 12.1.1. | проектирование |  |  |
| 12.1.2. | приобретение земли |  |  |
| 12.1.3. | приобретение основных средств |  |  |
| 12.1.4. | строительно-монтажные работы |  |  |
| 12.1.5. | приобретение оборудования |  |  |
| 12.1.6. | прочие расходы в инвестиционной фазе |  |  |
| 12.2. | инвестиции в оборотный капитал |  |  |
| 13. | Имеющиеся проблемы при реализации ИП (нехватка ресурсов, выделение/выкуп земельного участка, недостаток финансирования, отсутствие/недостаток инфраструктуры (включая объекты внешней инфраструктуры), отсутствие рынка сбыта, организационные и др.) и предложения по их решению |  |  |
| 14. | Возможные формы сотрудничества с потенциальными инвесторами и партнерами (трансфер технологий, инжиниринг; поиск поставщиков оборудования; расширение рынков сбыта; долевое финансирование; долговое финансирование, предоставление гарантии (поручительства), др.) |  |  |
| 15. | Наличие обеспечения по ИП в случае привлечения кредитных средств (банковская гарантия, поручительство, залог, другое) |  |  |
| 16. | Предполагаемая форма поддержки со стороны государства и институтов развития |  |  |
| 17. | Значения показателей финансово-экономической, бюджетной и социальной эффективности ИП: |  |  |
| 17.1. | чистый дисконтированный доход (NPV), млн рублей |  |  |
| 17.2. | простой срок окупаемости, лет |  |  |
| 17.3. | дисконтированный срок окупаемости, лет |  |  |
| 17.4. | внутренняя норма доходности (IRR), % |  |  |
| 17.5. | добавленная стоимость, генерируемая ИП за год при выходе на проектную мощность, млн рублей (прибыль до налогообложения, выплаты процентов по долговым обязательствам и амортизационных отчислений + суммарная зарплата работников + арендная плата) |  |  |
| 17.6. | объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет г. Набережные Челны за год при выходе на проектную мощность, млн рублей |  |  |
| 17.7. | количество создаваемых в рамках ИП рабочих мест, единиц | Всего; в том числе по годам. 20__; 20__; ...; 20__ n. |
| 18. | Информация об организации-инвесторе ИП: |  |  |
| 18.1. | наименование организации |  |  |
| 18.2. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности руководителя организации |  |  |
| 18.3. | фактический адрес организации |  |  |
| 18.4. | контактный номер телефона |  |  |
| 18.5. | адрес электронной почты |  |  |
| 19. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, телефон, адрес электронной почты контактного лица по ИП |  |  |
| 20. | Земельный участок( район, местоположение, площадь(кв.м). |  |  |
| 21. | Потребность в видах инфраструктуры /ресурсов и мощностях: |  |  |
| 21.1. | электроснабжение (МВт) и категория надежности |  |  |
| 21.2. | газоснабжение |  |  |
| 21.2.1. | (нм3/час) |  |  |
| 21.2.2. | (нм3/год) |  |  |
| 21.2.3. | (давление) |  |  |
| 21.3. | водоснабжение: |  |  |
| 21.3.1. | общее(м3/сутки) |  |  |
| 21.3.2. | питьевая (м3/сутки) |  |  |
| 21.3.3. | техническая(м3/сутки) |  |  |
| 21.4. | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (м3/сутки) |  |  |
| 22. | Дата заполнения паспорта |  |  |

Приложение № 2

к регламенту рассмотрения

обращений инвесторов

и сопровождения инвестиционных

проектов, реализуемых и (или)

планируемых к реализации на

территории муниципального

образования город Набережные Челны

РЕЕСТР

инвестиционных проектов, реализуемых и (или)  планируемых к реализации на территории муниципального образования город Набережные Челны

| № п/п | Инициатор инвестиционного проекта | Наименование и краткое описание проекта | Адрес места реализации проекта | Объем инвестиций, млн.руб. | Количество рабочих мест в результате реализации проекта, ед | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |