«О внесении изменений в приложение к постановлению Исполнительного комитета
от 25.10.2022 № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана
реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Татарстан,
утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,
на 2023, 2024, 2025 годы»

В соответствии  с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 раздела 6 Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2016 № 74 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 114/пр, статьёй 10.1. Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Порядком утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155, пунктом 5.24. Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета от 25.10.2022   № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы» (в редакции постановлений Исполнительного комитета от 01.03.2023 № 1285, от 09.10.2023 № 9632, от 22.12.2023 № 12419) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его в сети Интернет на официальном портале правовой информации Республики Татарстан «http://pravo.tatarstan.ru», на официальном сайте города Набережные Челны.

3. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет - www.dom.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                   Ф.Ш. Салахов

Приложение

к постановлению
Исполнительного комитета

от ________№__________

Приложение

к постановлению
Исполнительного комитета

от 25.10.2022 № 5799

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы (далее – Краткосрочный муниципальный план)

- Основные цели и задачи Краткосрочного муниципального плана

Основными целями Краткосрочного муниципального плана являются:

1) обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города;

2) повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов;

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами Краткосрочного муниципального плана являются:

1) информирование населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта;

2) анализ технического состояния жилищного фонда;

3) внедрение энергоэффективных технологий;

4) повышение эстетической привлекательности жилищного фонда;

5) обеспечение безопасных условий проживания граждан;

6) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 212 503 граждан в 498 многоквартирных домах общей площадью 5 535 691,34 кв. метров.

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м | 66 276,00 | 62 911,00 | 90 000,20 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м | 67 943,00 | 93 313,00 | 44 153,00 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м | 25 815,00 | 39 048,00 | 36 368,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м | 30 889,50 | 66 451,60 | 34 127,50 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пог.м | 10 505,50 | 6 891,00 | 144 828,80 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м | 0,00 | 544,00 | 9 827,20 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м | 65 966,70 | 52 601,47 | 199 933,20 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 25,00 | 40,00 | 69,00 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м | 179 399,39 | 1 532 603,98 | 155 856,66 |
| 10 | Утепление фасада | кв.м | 21 900,00 | 993,37 | 0,00 |
| 11 | Усиление фундаментов | кв.м | 0,00 | 78,00 | 0,00 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-9 к нему.

- Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 4 698 078 221,05 рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 807 159 007,04 рублей;

- бюджета города – 802 041 000, 00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 3 088 878 214,01 рублей.

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 255 495 802,54 | 275 831 602,25 | 275 831 602,25 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 803 072 945,48 | 1 285 930 439,19 | 999 874 829,34 |
| Всего | 1 325 915 748,02 | 1 829 109 041,44 | 1 543 053 431,59 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 35 468 754,82 | 47 588 845,41 | 38 904 354,19 |
| 2 | Технический надзор | 10 741 745,60 | 24 975 524,25 | 23 379 815,79 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 149 483 290,93 | 175 999 233,93 | 80 649 581,52 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 106 727 920,55 | 198 777 471,61 | 79 924 660,76 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 49 406 995,17 | 77 361 530,39 | 81 108 079,00 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 107 983 287,32 | 238 748 665,37 | 53 304 000,00 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 6 764 113,31 | 9 038 715,04 | 195 550 540,72 |
| 9 | Ремонт подвала | 0,00 | 3 900 000,00 | 15 398 834,20 |
| 10 | Ремонт крыш | 241 251 764,93 | 225 076 580,74 | 486 959 814,27 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 79 143 484,48 | 141 094 274,10 | 232 500 000,00 |
| 12 | Ремонт фасада | 503 493 056,72 | 436 578 108,23 | 255 373 751,14 |
| 13 | Утепление фасада | 35 451 334,19 | 224 360 092,37 | 0,00 |
| 14 | Усиление фундаментов | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 |
| 15 | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 0,00 | 12 110 000,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1 325 915 748,02 | 1 829 109 041,44 | 1 543 053 431,59 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведены в приложениях № 1-9 к Краткосрочному муниципальному плану.

- Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2023-2025 годы составляет 9000 рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным муниципальным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

- Механизм реализации

Реализация Краткосрочного муниципального плана осуществляется МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны», ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного муниципального плана).

Исполнительный комитет:

1) формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство) муниципальный краткосрочный муниципальный план и документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;

2) представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

3) согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

4) перечисляет средства бюджета города на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и в размере, установленном настоящим Краткосрочным муниципальным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

5) согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

6) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

7) создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного муниципального плана МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны» в порядке, устанавливаемом Министерством;

8) представляет в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим организациям предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) обеспечивать подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

3) осуществлять допуск к объектам капитального ремонта;

4) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственникам помещений предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядным организациям предлагается:

1) обеспечивать выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

2) формировать акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

3) выполнять иные работы, предусмотренные договором подряда.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного муниципального плана осуществляются в информационной аналитической системе «Мониторинг жилищного фонда».

- Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета		                                                                                      Н.И. Галиева

- Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы |  | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |  | вид ремонта |  | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | специальный счет/счет регионального оператора |  |  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 3 | 8 394,50 | 6 690,10 | 6 405,80 | 386 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка |  | 8 747 400,57 |  | 1 693 544,92 | 1 772 100,16 | 5 281 755,49 | 1 042,04 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 |  | Счет регионального оператора |  | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 16 869 103,91 |  | 3 378 855,96 | 3 535 584,52 | 9 954 663,43 | 376,77 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 9 463 841,98 |  | 1 557 368,61 | 1 629 607,30 | 6 276 866,07 | 778,30 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, ПСД разработка |  | 13 716 553,83 |  | 3 333 761,64 | 3 488 398,50 | 6 894 393,69 | 1 853,71 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка |  | 8 964 147,07 |  | 2 199 977,83 | 2 302 024,01 | 4 462 145,23 | 1 259,61 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 10 | 25 141,40 | 20 925,10 | 19 662,47 | 1050 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада |  | 19 231 852,65 |  | 3 334 589,00 | 3 489 264,23 | 12 407 999,42 | 764,95 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 7 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1980 | 2016 | Стены кирпичные |  | 5 | 12 | 13 447,50 | 10 629,10 | 6 479,80 | 331 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада |  | 40 126 693,91 |  | 8 646 568,71 | 9 001 255,54 | 22 478 869,66 | 2 983,95 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 4 | 3 157,00 | 2 611,70 | 2 436,50 | 154 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка |  | 2 802 420,26 |  | 525 500,75 | 549 876,15 | 1 727 043,36 | 887,68 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | 10 | 1 | 4 764,60 | 3 324,10 | 3 116,60 | 75 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка |  | 3 234 332,35 |  | 852 269,97 | 891 802,60 | 1 490 259,78 | 678,83 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 5 695,10 | 5 190,50 | 4 894,90 | 275 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка |  | 8 715 566,21 |  | 1 660 945,88 | 1 737 989,01 | 5 316 631,32 | 1 530,36 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 11 | б-р. Касимова, д. 1 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 6 023,00 | 5 041,40 | 4 798,00 | 293 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка |  | 10 352 626,11 |  | 1 946 119,68 | 2 036 390,62 | 6 370 115,81 | 1 718,85 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 11 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 2 | 5 652,70 | 4 223,20 | 3 698,90 | 156 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка |  | 8 171 595,82 |  | 1 540 240,90 | 1 611 685,12 | 5 019 669,80 | 1 445,61 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 6 036,60 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 10 171 260,90 |  | 1 944 929,62 | 2 035 145,37 | 6 191 185,91 | 1 684,93 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 23 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 3 | 10 129,20 | 7 124,10 | 7 124,10 | 141 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка |  | 11 190 708,32 |  | 3 031 509,94 | 3 172 126,82 | 4 987 071,56 | 1 104,80 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 2003 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 1 | 3 929,10 | 2 829,60 | 2 606,90 | 64 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  | 1 694 763,54 |  | 321 346,05 | 336 251,71 | 1 037 165,78 | 431,34 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 8 | 1987 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 17 | 45 581,10 | 35 856,10 | 34 017,10 | 1682 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка |  | 24 645 884,91 |  | 4 672 105,83 | 4 888 821,91 | 15 084 957,17 | 540,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 17 | б-р. Строителей, д. 21 | 1971 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 | 1 | 4 859,10 | 3 624,80 | 3 412,27 | 202 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада |  | 12 873 686,89 |  | 2 130 839,07 | 2 229 678,25 | 8 513 169,57 | 2 649,40 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  | 1 528 665,87 |  | 490 747,68 | 513 511,06 | 524 407,13 | 389,50 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 19 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка |  | 31 983 135,34 |  | 6 004 205,78 | 6 282 711,44 | 19 696 218,12 | 488,45 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 2008 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 19 | 1 | 9 897,00 | 7 179,60 | 6 466,20 | 209 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  | 20 067 812,12 |  | 3 432 442,24 | 3 591 656,41 | 13 043 713,47 | 2 027,67 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 6 895,00 | 5 240,80 | 5 111,80 | 222 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор |  | 6 877 862,01 |  | 1 381 580,63 | 1 445 665,38 | 4 050 616,00 | 997,51 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 | 17 | 48 139,90 | 41 761,60 | 29 832,30 | 1357 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор |  | 45 707 877,87 |  | 8 876 051,27 | 9 287 767,76 | 27 544 058,84 | 949,48 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 30 | 2004 | 2012 | Стены из несущих панелей |  | 10 | 7 | 23 928,50 | 17 158,70 | 16 874,80 | 496 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка |  | 19 680 168,97 |  | 3 854 690,54 | 4 033 490,74 | 11 791 987,69 | 822,46 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 24 | пер. Энергетиков, д. 11 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 6 | 4 682,00 | 4 046,15 | 3 665,65 | 227 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |  | 3 377 250,22 |  | 681 348,77 | 712 953,19 | 1 982 948,26 | 721,33 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 6 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 6 276,50 | 5 206,10 | 4 627,10 | 268 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка |  | 8 830 512,04 |  | 1 658 647,52 | 1 735 584,04 | 5 436 280,48 | 1 406,92 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 15 | 35 711,90 | 30 333,49 | 29 541,90 | 1481 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши |  | 18 159 042,56 |  | 3 420 640,75 | 3 579 307,50 | 11 159 094,31 | 508,49 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 7 | 5 728,90 | 4 557,50 | 4 339,60 | 252 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  | 12 411 210,79 |  | 2 200 313,91 | 2 302 375,68 | 7 908 521,20 | 2 166,42 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 6 | 12 792,80 | 10 564,80 | 9 758,38 | 680 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада |  | 13 505 342,43 |  | 2 532 227,10 | 2 649 684,70 | 8 323 430,63 | 1 055,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 3 | 9 493,10 | 6 730,40 | 6 730,40 | 299 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка |  | 3 288 676,57 |  | 617 339,16 | 645 974,50 | 2 025 362,91 | 346,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 1991 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 9 | 26 204,70 | 20 807,10 | 19 892,60 | 998 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор, Ремонт крыши |  | 28 397 781,97 |  | 5 333 183,88 | 5 580 564,13 | 17 484 033,96 | 1 083,69 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 1975 | 1975 | Стены кирпичные |  | 5 | 4 | 4 151,30 | 3 411,60 | 3 208,20 | 185 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада |  | 6 643 299,39 |  | 1 285 622,73 | 1 345 256,46 | 4 012 420,20 | 1 600,29 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 1976 | 2017 | Стены кирпичные |  | 5 | 4 | 4 231,60 | 3 411,90 | 2 612,80 | 162 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |  | 2 387 986,67 |  | 447 743,47 | 468 512,10 | 1 471 731,10 | 564,32 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 1974 | 2008 | Стены кирпичные |  | 9 | 1 | 3 139,90 | 2 854,20 | 2 058,50 | 94 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Ремонт фасада |  | 18 340 884,10 |  | 3 412 442,04 | 3 570 728,50 | 11 357 713,56 | 5 841,23 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  | 44 266 598,00 |  | 7 279 305,20 | 7 616 956,48 | 29 370 336,32 | 2 942,57 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 1970 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 | 3 | 9 643,30 | 7 208,30 | 6 945,90 | 288 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 11 651 146,32 |  | 2 238 717,37 | 2 342 560,50 | 7 069 868,45 | 1 208,21 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 6 945,40 | 5 226,90 | 5 226,90 | 300 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка |  | 31 932 073,68 |  | 6 030 204,84 | 6 309 916,47 | 19 591 952,37 | 4 597,59 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 6 | 5 538,50 | 4 135,80 | 3 832,80 | 230 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка |  | 132 760,44 |  | 24 786,37 | 25 928,11 | 82 045,96 | 23,97 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 7 044,20 | 5 158,50 | 4 783,80 | 286 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |  | 5 228 325,78 |  | 856 552,73 | 896 284,02 | 3 475 489,03 | 742,22 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 39 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 1960 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 6 | 4 699,10 | 3 923,76 | 3 632,86 | 226 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор |  | 4 637 608,82 |  | 973 355,38 | 1 018 504,56 | 2 645 748,88 | 986,91 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 1973 | 2011 | Стены кирпичные |  | 9 | 1 | 2 591,30 | 2 325,45 | 2 078,55 | 130 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада |  | 14 827 785,12 |  | 2 815 138,43 | 2 945 718,90 | 9 066 927,79 | 5 722,14 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 32 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 4 | 9 575,20 | 7 087,60 | 6 669,11 | 406 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада |  | 13 881 236,25 |  | 2 726 156,21 | 2 852 609,22 | 8 302 470,82 | 1 449,71 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 26 | 77 806,60 | 61 207,80 | 46 165,90 | 1899 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |  | 38 479 102,90 |  | 10 032 737,93 | 10 451 722,35 | 17 994 642,62 | 494,55 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 72 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 6 | 20 251,10 | 15 960,80 | 15 297,40 | 805 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада |  | 15 989 202,75 |  | 3 121 641,74 | 3 266 439,39 | 9 601 121,62 | 789,55 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 78 | 1974 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 12 | 26 190,70 | 21 017,60 | 20 111,30 | 1162 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  | 52 529 544,46 |  | 10 475 662,03 | 11 100 739,89 | 30 953 142,54 | 2 005,66 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 84 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 20 | 18 634,13 | 13 528,33 | 12 811,25 | 831 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши |  | 12 640 850,27 |  | 2 254 291,06 | 2 358 856,57 | 8 027 702,64 | 678,37 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 99а | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 1 | 3 197,00 | 2 648,10 | 2 359,10 | 97 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши |  | 1 221 608,54 |  | 231 719,42 | 242 467,75 | 747 421,37 | 382,11 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 1 | 3 189,00 | 2 608,90 | 2 320,60 | 100 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши |  | 1 221 608,54 |  | 231 719,42 | 242 467,75 | 747 421,37 | 383,07 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 117 | 1972 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 4 | 3 760,50 | 2 752,60 | 2 663,10 | 161 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  | 4 500 579,67 |  | 964 526,18 | 1 009 265,82 | 2 526 787,67 | 1 196,80 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 13 111 019,25 |  | 2 481 281,97 | 2 596 376,47 | 8 033 360,81 | 1 801,90 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  | 8 555 442,19 |  | 1 401 631,75 | 1 466 646,57 | 5 687 163,87 | 265,88 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка |  | 6 512 915,86 |  | 1 224 175,41 | 1 280 958,91 | 4 007 781,54 | 502,90 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 52 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные |  | 14 | 1 | 6 541,30 | 6 473,70 | 4 489,60 | 197 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 20 088 049,52 |  | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 12 801 795,27 | 3 070,96 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 1997 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 5 | 14 983,40 | 11 797,10 | 11 677,40 | 259 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт/замена лифтового оборудования |  | 15 458 569,10 |  | 2 920 066,14 | 3 055 513,69 | 9 482 989,27 | 1 031,71 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные |  | 14 | 1 | 7 676,40 | 6 146,80 | 4 411,40 | 213 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка |  | 19 899 275,78 |  | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 12 613 021,53 | 2 592,27 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 1 | 5 489,20 | 4 508,90 | 1 391,10 | 82 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор |  | 16 736 464,13 |  | 3 559 755,30 | 3 724 874,89 | 9 451 833,94 | 3 048,98 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 1982 | 2009 | Стены кирпичные |  | 14 | 1 | 6 575,90 | 4 671,60 | 4 367,80 | 191 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка |  | 21 284 247,41 |  | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 13 997 993,16 | 3 236,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка |  | 1 750 000,00 |  | 326 785,98 | 341 943,98 | 1 081 270,04 | 67,61 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные |  | 5 | 2 | 2 989,90 | 2 661,80 | 2 661,80 | 87 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка |  | 2 722 070,69 |  | 530 537,08 | 555 146,10 | 1 636 387,51 | 910,42 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 7 | 17 549,00 | 15 613,10 | 15 088,10 | 792 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка |  | 18 077 527,56 |  | 3 497 129,61 | 3 659 344,31 | 10 921 053,64 | 1 030,12 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 | 2 | 6 926,00 | 6 097,00 | 5 616,90 | 263 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор |  | 5 540 154,35 |  | 1 061 764,85 | 1 111 014,91 | 3 367 374,59 | 799,91 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 1996 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 | 2 | 6 652,00 | 5 589,10 | 5 589,10 | 293 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка |  | 22 878 823,74 |  | 3 992 803,13 | 4 178 009,69 | 14 708 010,92 | 3 439,39 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 15 | 12 296,10 | 10 714,30 | 9 819,40 | 640 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши |  | 30 991 493,01 |  | 5 162 098,10 | 5 401 542,52 | 20 427 852,39 | 2 520,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 7 | 17 410,90 | 14 765,60 | 14 209,85 | 786 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 32 958 223,78 |  | 6 235 188,03 | 6 524 407,83 | 20 198 627,92 | 1 892,96 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 1 | 2 403,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка |  | 3 678 969,71 |  | 691 082,32 | 723 138,24 | 2 264 749,15 | 1 530,99 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 9 | 22 365,00 | 17 380,20 | 14 825,40 | 725 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  | 17 507 264,08 |  | 4 303 824,53 | 4 457 072,75 | 8 746 366,80 | 782,80 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2003 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 1 | 3 970,80 | 3 961,60 | 3 460,20 | 155 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Утепление фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка |  | 8 067 403,22 |  | 1 552 708,28 | 1 624 730,81 | 4 889 964,13 | 2 031,68 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 4 | 8 453,80 | 7 048,80 | 6 510,80 | 364 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка |  | 2 385 433,17 |  | 447 743,47 | 468 512,10 | 1 469 177,60 | 282,17 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 3 | 6 526,10 | 5 849,90 | 5 395,50 | 308 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор |  | 9 625 865,79 |  | 1 810 441,01 | 1 894 418,49 | 5 921 006,29 | 1 474,98 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 1990 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 16 | 1 | 7 402,80 | 5 765,90 | 5 688,30 | 265 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка |  | 5 143 617,77 |  | 1 351 545,99 | 1 414 237,59 | 2 377 834,19 | 694,82 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 22 | 19 555,50 | 16 017,80 | 15 325,30 | 1023 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор |  | 14 723 603,41 |  | 2 931 446,20 | 3 067 421,62 | 8 724 735,59 | 752,91 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  | 9 383 978,67 |  | 1 555 606,84 | 1 627 763,81 | 6 200 608,02 | 456,76 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 72 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 1988 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 38 | 34 475,00 | 26 142,40 | 24 948,31 | 1881 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка |  | 7 602 669,43 |  | 1 257 643,29 | 1 315 979,19 | 5 029 046,95 | 220,53 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 73 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка |  | 7 045 699,89 |  | 1 923 239,08 | 2 012 448,71 | 3 110 012,10 | 530,69 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные |  | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка |  | 28 068 305,39 |  | 4 611 526,71 | 4 825 432,82 | 18 631 345,86 | 5 266,59 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 17 | 1 | 8 549,40 | 6 774,30 | 6 414,30 | 194 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  | 8 091 733,46 |  | 1 773 060,27 | 1 855 303,84 | 4 463 369,35 | 946,47 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | 17 | 1 | 8 566,40 | 6 786,90 | 6 428,80 | 172 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  | 8 233 434,46 |  | 1 765 512,48 | 1 847 405,95 | 4 620 516,03 | 961,13 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 6 | 13 794,50 | 10 729,90 | 10 328,70 | 514 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  | 22 430 288,47 |  | 3 849 950,98 | 4 028 531,32 | 14 551 806,17 | 1 626,03 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  | 8 416 030,89 |  | 1 394 389,98 | 1 459 068,90 | 5 562 572,01 | 241,11 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 4 | 3 870,00 | 2 904,30 | 2 809,20 | 75 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  | 2 606 815,56 |  | 744 967,05 | 779 522,42 | 1 082 326,09 | 673,60 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 2004 | 2019 | Стены из слоистых железобетонных панелей |  | 9 | 1 | 5 841,60 | 3 852,00 | 3 818,00 | 300 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка |  | 5 534 213,91 |  | 1 042 268,94 | 1 090 614,69 | 3 401 330,28 | 947,38 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 1979 | 2015 | Стены кирпичные |  | 5 | 4 | 3 279,10 | 2 743,00 | 2 588,40 | 149 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |  | 3 313 642,13 |  | 623 105,52 | 652 008,33 | 2 038 528,28 | 1 010,53 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные |  | 5 | 4 | 3 389,00 | 2 802,00 | 2 568,00 | 158 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |  | 3 347 581,70 |  | 628 613,15 | 657 771,43 | 2 061 197,12 | 987,78 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 1994 | 2019 | Стены кирпичные |  | 5 | 6 | 4 862,60 | 4 068,21 | 4 068,20 | 221 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка |  | 14 329 446,73 |  | 2 724 191,28 | 2 850 553,15 | 8 754 702,30 | 2 946,87 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка |  | 7 060 139,84 |  | 1 323 763,32 | 1 385 166,21 | 4 351 210,31 | 1 642,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 6 | 4 722,80 | 3 892,60 | 3 618,80 | 216 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка |  | 3 566 719,89 |  | 681 348,77 | 712 953,19 | 2 172 417,93 | 755,21 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 1973 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 8 | 6 303,90 | 5 209,20 | 5 094,20 | 311 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка |  | 4 594 474,94 |  | 876 019,84 | 916 654,11 | 2 801 800,99 | 728,83 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей |  | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка |  | 3 214 177,17 |  | 1 250 277,32 | 1 308 271,56 | 655 628,29 | 339,87 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  | 1 537 089,12 |  | 306 043,85 | 320 239,73 | 910 805,54 | 482,13 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 1999 | 2010 | Стены из монолитного железобетона |  | 10 | 3 | 10 285,90 | 7 361,90 | 6 955,60 | 362 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка |  | 3 751 452,82 |  | 757 612,72 | 792 754,66 | 2 201 085,44 | 364,72 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1746 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор |  | 52 038 585,57 |  | 9 524 333,11 | 9 966 120,22 | 32 548 132,24 | 1 131,83 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши |  | 3 543 112,86 |  | 973 355,38 | 1 018 504,56 | 1 551 252,92 | 404,19 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 | 2 | 5 107,00 | 4 591,90 | 4 527,10 | 205 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка |  | 7 060 139,83 |  | 1 323 763,32 | 1 385 166,21 | 4 351 210,30 | 1 382,44 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 366,60 | 10 144,40 | 560 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка |  | 14 104 382,87 |  | 2 686 460,85 | 2 811 072,60 | 8 606 849,42 | 1 158,79 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 38 | 35 150,40 | 26 295,30 | 24 587,29 | 1718 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор |  | 7 629 783,73 |  | 1 257 643,29 | 1 315 979,19 | 5 056 161,25 | 217,06 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 16 | 15 515,80 | 11 534,90 | 10 892,70 | 663 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши |  | 10 828 437,45 |  | 2 048 634,35 | 2 143 660,45 | 6 636 142,65 | 697,90 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные |  | 9 | 1 | 3 201,20 | 2 922,20 | 2 597,70 | 139 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка |  | 20 466 320,75 |  | 3 891 280,14 | 4 071 777,54 | 12 503 263,07 | 6 393,33 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  | 2 724 533,16 |  | 456 309,00 | 477 474,94 | 1 790 749,22 | 636,23 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939 |  | Счет регионального оператора |  | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 13 499 433,39 |  | 2 531 119,42 | 2 648 525,64 | 8 319 788,33 | 567,85 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 3 | 7 155,50 | 6 282,80 | 5 774,60 | 281 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка |  | 2 586 203,34 |  | 579 389,48 | 606 264,52 | 1 400 549,34 | 361,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада |  | 3 136 383,41 |  | 588 636,98 | 615 940,96 | 1 931 805,47 | 369,96 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 1982 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 17 | 12 725,00 | 12 652,50 | 11 602,52 | 818 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  | 13 976 676,42 |  | 2 448 064,08 | 2 561 617,77 | 8 966 994,57 | 1 098,36 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 1982 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 | 14 | 12 061,00 | 10 681,50 | 9 833,55 | 682 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор |  | 19 197 447,56 |  | 3 277 799,70 | 3 640 988,93 | 12 278 658,93 | 1 591,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |

- Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № | Адрес | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  |  | Ремонт крыш |  |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт фасада |  |  | Утепление фасада |  |
|  |  | руб | руб | руб | пог.м. | руб |  | пог.м. | руб |  | пог.м. | руб |  | пог.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. |  | руб | шт. |  | руб | кв.м. |  | руб | кв.м. |  | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8 747 400,57 | 260 985,60 | 71 822,01 | 3 486 371,94 | 3 486 371,94 |  |  |  |  |  |  |  | 2 567 614,62 | 2 567 614,62 | 2 360 606,40 | 2 360 606,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 16 869 103,91 | 376 817,42 | 103 698,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 388 588,10 |  | 16 388 588,10 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 9 463 841,98 | 240 000,00 | 66 046,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 157 795,10 |  | 9 157 795,10 |  |  |  |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 13 716 553,83 | 513 753,00 | 141 382,42 | 4 586 397,22 | 4 586 397,22 |  | 2 192 461,23 | 2 192 461,23 |  | 1 606 965,91 | 1 606 965,91 |  | 2 979 265,53 | 2 979 265,53 |  |  | 1 696 328,52 |  | 1 696 328,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 8 964 147,07 | 339 030,00 | 93 299,47 |  |  |  | 2 228 059,78 | 2 228 059,78 |  | 1 648 380,79 | 1 648 380,79 |  | 2 979 263,28 | 2 979 263,28 |  |  | 1 676 113,75 |  | 1 676 113,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 19 231 852,65 | 513 880,50 | 141 417,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 576 554,64 |  | 18 576 554,64 |  |  |  |
| 7 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 40 126 693,91 | 791 820,47 | 324 285,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 010 588,00 |  | 39 010 588,00 |  |  |  |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 2 802 420,26 | 80 982,87 | 22 286,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 699 151,29 |  | 2 699 151,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 3 234 332,35 | 131 340,00 | 36 144,15 |  |  |  | 1 152 380,60 | 1 152 380,60 |  | 1 914 467,60 | 1 914 467,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 8 715 566,21 | 274 366,24 | 80 892,98 | 3 899 932,05 | 3 899 932,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 460 374,94 |  | 4 460 374,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | б-р. Касимова, д. 1 | 10 352 626,11 | 299 908,91 | 82 533,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 970 183,67 |  | 9 970 183,67 |  |  |  |
| 12 | б-р. Касимова, д. 11 | 8 171 595,82 | 237 360,52 | 65 320,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 868 914,80 |  | 7 868 914,80 |  |  |  |
| 13 | б-р. Касимова, д. 15 | 10 171 260,90 | 299 725,52 | 82 483,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 789 052,32 |  | 9 789 052,32 |  |  |  |
| 14 | б-р. Касимова, д. 23 | 11 190 708,32 | 467 174,17 | 128 564,14 | 5 152 692,97 | 5 152 692,97 |  | 2 154 101,71 | 2 154 101,71 |  | 1 451 775,26 | 1 451 775,26 |  | 1 836 400,07 | 1 836 400,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 1 694 763,54 | 49 521,39 | 13 628,05 |  |  |  | 858 540,94 | 858 540,94 |  | 773 073,16 | 773 073,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 8 | 24 645 884,91 | 447 744,29 | 198 140,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 999 999,99 |  | 23 999 999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | б-р. Строителей, д. 21 | 12 873 686,89 | 319 614,72 | 90 367,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 463 704,83 |  | 12 463 704,83 |  |  |  |
| 18 | б-р. Строителей, д. 5 | 1 528 665,87 | 75 627,21 | 20 812,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432 226,40 | 1 432 226,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | б-р. Цветочный, д. 1 | 31 983 135,34 | 925 284,73 | 254 634,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 803 216,59 |  | 30 803 216,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 20 067 812,12 | 576 787,62 | 158 729,25 | 9 113 182,64 | 9 113 182,64 |  | 4 225 338,49 | 4 225 338,49 |  | 2 525 349,84 | 2 525 349,84 |  | 3 468 424,28 | 3 468 424,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 6 877 862,01 | 205 156,40 | 58 591,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 614 113,78 |  | 6 614 113,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 45 707 877,87 | 920 299,67 | 376 426,91 | 20 632 167,43 | 20 632 167,43 |  | 6 754 881,72 | 6 754 881,72 |  | 4 581 476,85 | 4 581 476,85 |  | 12 442 625,29 | 12 442 625,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 30 | 19 680 168,97 | 594 031,32 | 163 474,64 |  |  |  | 6 764 896,00 | 6 764 896,00 |  | 5 277 952,44 | 5 277 952,44 |  | 6 879 814,57 | 6 879 814,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пер. Энергетиков, д. 11 | 3 377 250,22 | 105 000,00 | 28 895,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 243 354,71 |  | 3 243 354,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 6 | 8 830 512,04 | 259 461,31 | 75 054,02 |  |  |  | 2 496 644,87 | 2 496 644,87 |  | 1 393 691,77 | 1 393 691,77 |  |  |  |  |  | 4 605 660,07 |  | 4 605 660,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 18 159 042,56 | 442 628,36 | 145 066,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 571 347,30 |  | 17 571 347,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 12 411 210,79 | 255 542,83 | 93 313,72 | 6 520 070,94 | 6 520 070,94 |  | 1 843 995,22 | 1 843 995,22 |  |  |  |  | 3 698 288,08 | 3 698 288,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 13 505 342,43 | 390 231,64 | 107 389,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 819 461,13 |  | 4 819 461,13 |  |  |  | 8 188 259,74 |  | 8 188 259,74 |  |  |  |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 3 288 676,57 | 95 135,73 | 26 180,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 167 359,93 |  | 3 167 359,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 28 397 781,97 | 821 876,16 | 226 176,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 407 643,61 |  | 6 407 643,61 |  |  |  | 20 942 085,73 |  | 20 942 085,73 |  |  |  |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 6 643 299,39 | 201 000,00 | 55 314,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 386 985,13 |  | 6 386 985,13 |  |  |  |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 2 387 986,67 | 69 000,00 | 18 988,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 299 998,19 |  | 2 299 998,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 18 340 884,10 | 542 435,40 | 150 405,25 | 972 028,99 | 972 028,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 281 694,58 | 1 281 694,58 |  |  | 1 547 288,75 |  | 1 547 288,75 |  |  |  | 13 847 031,13 |  | 13 847 031,13 |  |  |  |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 44 266 598,00 | 1 040 907,47 | 317 421,29 |  |  |  | 3 431 490,96 | 3 431 490,96 |  | 2 275 727,08 | 2 275 727,08 |  | 5 187 128,89 | 5 187 128,89 |  |  | 6 626 773,87 |  | 6 626 773,87 |  |  |  | 25 387 148,44 |  | 25 387 148,44 |  |  |  |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 11 651 146,32 | 345 000,00 | 94 942,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 211 203,94 |  | 11 211 203,94 |  |  |  |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 31 932 073,68 | 907 390,09 | 255 736,62 |  |  |  | 2 416 672,37 | 2 416 672,37 |  | 924 745,37 | 924 745,37 |  | 2 220 517,10 | 2 220 517,10 |  |  | 5 296 367,40 |  | 5 296 367,40 |  |  |  | 19 910 644,73 |  | 19 910 644,73 |  |  |  |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 132 760,44 | 132 760,44 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 5 228 325,78 | 132 000,00 | 36 325,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 060 000,00 |  | 5 060 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4 637 608,82 | 133 883,28 | 41 279,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 462 446,24 |  | 4 462 446,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 14 827 785,12 | 354 392,30 | 119 387,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596 795,58 |  | 1 596 795,58 |  |  |  | 12 757 209,26 |  | 12 757 209,26 |  |  |  |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 32 | 13 881 236,25 | 420 117,30 | 115 614,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 932 558,75 |  | 3 932 558,75 |  |  |  | 9 412 945,89 |  | 9 412 945,89 |  |  |  |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 38 479 102,90 | 863 899,74 | 383 071,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 232 131,28 |  | 37 232 131,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 72 | 15 989 202,75 | 506 100,00 | 139 276,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 343 826,40 |  | 15 343 826,40 |  |  |  |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 78 | 52 529 544,46 | 727 559,80 | 443 839,03 | 30 114 070,86 | 30 114 070,86 |  | 8 393 424,64 | 8 393 424,64 |  | 3 896 958,99 | 3 896 958,99 |  | 8 953 691,14 | 8 953 691,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 84 | 12 640 850,27 | 234 987,38 | 95 602,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 310 260,04 |  | 12 310 260,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 99а | 1 221 608,54 | 35 709,38 | 9 827,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 072,11 |  | 1 176 072,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99б | 1 221 608,54 | 35 709,38 | 9 827,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 072,11 |  | 1 176 072,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 117 | 4 500 579,67 | 138 562,33 | 40 904,86 | 4 321 112,48 | 4 321 112,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 132 | 13 111 019,25 | 386 985,00 | 106 496,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 617 537,79 |  | 12 617 537,79 |  |  |  |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 8 555 442,19 | 216 000,00 | 59 442,19 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 6 512 915,86 | 188 652,90 | 51 916,39 |  |  |  | 3 579 613,74 | 3 579 613,74 |  | 2 692 732,83 | 2 692 732,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 20 088 049,52 | 551 580,00 | 151 792,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 132 011,22 |  | 2 132 011,22 |  |  |  | 17 252 666,07 |  | 17 252 666,07 |  |  |  |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 15 458 569,10 | 334 731,22 | 123 837,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 999 999,99 |  | 14 999 999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 19 899 275,78 | 551 580,00 | 151 792,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 035 299,13 |  | 2 035 299,13 |  |  |  | 17 160 604,42 |  | 17 160 604,42 |  |  |  |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 16 736 464,13 | 428 060,18 | 150 966,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 578 531,68 |  | 2 578 531,68 |  |  |  | 13 578 905,62 |  | 13 578 905,62 |  |  |  |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 21 284 247,41 | 551 580,00 | 151 792,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 984 930,68 |  | 1 984 930,68 |  |  |  | 18 595 944,50 |  | 18 595 944,50 |  |  |  |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 722 070,69 | 81 759,00 | 22 499,69 | 2 617 812,00 | 2 617 812,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 18 077 527,56 | 538 929,00 | 148 310,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 390 287,82 |  | 17 390 287,82 |  |  |  |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 5 540 154,35 | 163 624,44 | 45 028,68 |  |  |  | 1 558 858,90 | 1 558 858,90 |  | 1 221 654,83 | 1 221 654,83 |  | 2 550 987,50 | 2 550 987,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 22 878 823,74 | 615 315,31 | 169 331,89 |  |  |  | 2 059 595,53 | 2 059 595,53 |  | 1 411 063,64 | 1 411 063,64 |  | 2 760 999,84 | 2 760 999,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 862 517,53 |  | 15 862 517,53 |  |  |  |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 30 991 493,01 | 466 605,10 | 218 920,84 | 7 793 062,04 | 7 793 062,04 |  | 5 112 450,34 | 5 112 450,34 |  |  |  |  | 7 531 504,08 | 7 531 504,08 |  |  | 9 868 950,61 |  | 9 868 950,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 32 958 223,78 | 664 445,28 | 264 429,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 029 348,68 |  | 32 029 348,68 |  |  |  |
| 64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 3 678 969,71 | 106 500,00 | 29 308,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 543 161,41 |  | 3 543 161,41 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 17 507 264,08 | 277 589,38 | 151 247,33 |  |  |  | 4 989 596,94 | 4 989 596,94 |  | 3 197 030,79 | 3 197 030,79 |  | 8 891 799,64 | 8 891 799,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 8 067 403,22 | 239 281,82 | 65 849,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 701 555,58 |  | 1 701 555,58 |  |  |  |  |  |  | 6 060 716,58 |  | 6 060 716,58 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 2 385 433,17 | 69 000,00 | 18 988,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 297 444,69 |  | 2 297 444,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 9 625 865,79 | 249 086,30 | 76 779,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 300 000,00 |  | 9 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 5 143 617,77 | 208 281,48 | 57 318,09 |  |  |  | 1 565 833,64 | 1 565 833,64 |  | 918 249,72 | 918 249,72 |  | 2 393 934,84 | 2 393 934,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 14 723 603,41 | 234 369,71 | 124 320,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 364 913,19 |  | 14 364 913,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 9 383 978,67 | 239 728,50 | 65 972,16 | 9 078 278,01 | 9 078 278,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 7 602 669,43 | 193 810,50 | 53 335,75 |  |  |  | 7 355 523,18 | 7 355 523,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 7 045 699,89 | 296 382,87 | 81 563,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 667 753,84 |  | 6 667 753,84 |  |  |  |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 30 | 28 068 305,39 | 748 650,00 | 206 024,97 | 2 045 849,38 | 2 045 849,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1 862 090,28 | 1 862 090,28 |  |  | 2 058 876,42 |  | 2 058 876,42 |  |  |  | 21 146 814,34 |  | 21 146 814,34 |  |  |  |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 091 733,46 | 273 239,40 | 75 194,20 |  |  |  | 5 030 322,29 | 5 030 322,29 |  | 2 712 977,57 | 2 712 977,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 233 434,46 | 272 076,24 | 74 874,11 |  |  |  | 5 098 017,18 | 5 098 017,18 |  | 2 788 466,93 | 2 788 466,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 22 430 288,47 | 536 666,44 | 172 824,30 | 8 132 841,58 | 8 132 841,58 |  | 4 011 422,48 | 4 011 422,48 |  | 2 988 034,15 | 2 988 034,15 |  | 6 588 499,52 | 6 588 499,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 8 416 030,89 | 214 884,00 | 59 135,07 | 8 142 011,82 | 8 142 011,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 2 606 815,56 | 114 803,97 | 31 593,52 |  |  |  | 1 431 375,85 | 1 431 375,85 |  | 1 029 042,22 | 1 029 042,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5 534 213,91 | 160 620,00 | 44 201,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 329 392,04 |  | 5 329 392,04 |  |  |  |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3 313 642,13 | 96 024,36 | 26 425,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191 192,32 |  | 3 191 192,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3 347 581,70 | 96 873,12 | 26 659,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224 049,55 |  | 3 224 049,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 14 329 446,73 | 313 968,36 | 118 857,08 | 7 715 368,80 | 7 715 368,80 |  | 1 920 322,80 | 1 920 322,80 |  | 1 564 324,23 | 1 564 324,23 |  | 2 696 605,46 | 2 696 605,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 7 060 139,84 | 204 000,00 | 56 139,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 800 000,00 |  | 6 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 3 566 719,89 | 105 000,00 | 28 895,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 432 824,38 |  | 3 432 824,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 4 594 474,94 | 135 000,00 | 37 151,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 422 323,57 |  | 4 422 323,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 3 214 177,17 | 189 873,30 | 53 023,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 971 280,51 | 2 971 280,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 1 537 089,12 | 47 163,22 | 12 979,10 |  |  |  | 864 093,60 | 864 093,60 |  | 612 853,20 | 612 853,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 3 751 452,82 | 116 752,74 | 32 129,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 602 570,28 |  | 3 602 570,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 52 038 585,57 | 1 467 757,81 | 403 920,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 166 907,68 |  | 50 166 907,68 |  |  |  |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 3 543 112,86 | 150 000,00 | 41 279,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 351 833,56 |  | 3 351 833,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 7 060 139,83 | 204 000,00 | 56 139,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 799 999,99 |  | 6 799 999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 14 104 382,87 | 290 128,91 | 113 930,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 700 323,10 |  | 13 700 323,10 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 7 629 783,73 | 193 810,50 | 53 335,75 |  |  |  | 7 382 637,48 | 7 382 637,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 10 828 437,45 | 217 988,22 | 86 881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 523 568,13 |  | 10 523 568,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 20 466 320,75 | 324 103,33 | 165 026,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 977 191,04 |  | 19 977 191,04 |  |  |  |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 2 724 533,16 | 70 320,00 | 19 351,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 634 861,43 | 2 634 861,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 13 499 433,39 | 390 060,94 | 107 342,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 002 029,51 |  | 13 002 029,51 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 2 586 203,34 | 89 287,45 | 24 571,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 472 344,40 |  | 2 472 344,40 |  |  |  |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 3 136 383,41 | 90 712,55 | 24 963,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 020 707,20 |  | 3 020 707,20 |  |  |  |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 13 976 676,42 | 264 457,18 | 103 820,63 |  |  |  | 4 932 894,00 | 4 932 894,00 |  |  |  |  | 8 675 504,61 | 8 675 504,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 19 197 447,56 | 354 151,90 | 139 009,12 | 6 880 039,78 | 6 880 039,78 |  | 4 922 474,07 | 4 922 474,07 |  |  |  |  | 6 901 772,69 | 6 901 772,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 346 405,93 | 50 337,00 |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |  | 1 325 915 748,02 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8394,50 | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 747 400,57 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44772,60 | 1787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 869 103,91 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12159,70 | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 463 841,98 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7399,50 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 716 553,83 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7116,60 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 964 147,07 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25141,40 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 231 852,65 |
| 7 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13447,50 | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 126 693,91 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 3157,00 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 420,26 |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 4764,60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 234 332,35 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 5695,10 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 715 566,21 |
| 11 | б-р. Касимова, д. 1 | 6023,00 | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 352 626,11 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 11 | 5652,70 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 171 595,82 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 15 | 6036,60 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 171 260,90 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 23 | 10129,20 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 190 708,32 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 3929,10 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694 763,54 |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 8 | 45581,10 | 1682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 645 884,91 |
| 17 | б-р. Строителей, д. 21 | 4859,10 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 873 686,89 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 5 | 3924,70 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 528 665,87 |
| 19 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65479,40 | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 983 135,34 |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 9897,00 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 067 812,12 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 6895,00 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 877 862,01 |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 48139,90 | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 707 877,87 |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 30 | 23928,50 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 680 168,97 |
| 24 | пер. Энергетиков, д. 11 | 4682,00 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 377 250,22 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6276,50 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 830 512,04 |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 35711,90 | 1481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 159 042,56 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 5728,90 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 411 210,79 |
| 28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12792,80 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 505 342,43 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 9493,10 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 288 676,57 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 26204,70 | 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 397 781,97 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 4151,30 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 643 299,39 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 4231,60 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 387 986,67 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 3139,90 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 340 884,10 |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15043,50 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 266 598,00 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 9643,30 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 651 146,32 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 6945,40 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 932 073,68 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5538,50 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 760,44 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7044,20 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 228 325,78 |
| 39 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4699,10 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 637 608,82 |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 2591,30 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 827 785,12 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 32 | 9575,20 | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 881 236,25 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 77806,60 | 1899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 479 102,90 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20251,10 | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 989 202,75 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 78 | 26190,70 | 1162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 529 544,46 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18634,13 | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 640 850,27 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 99а | 3197,00 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221 608,54 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99б | 3189,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221 608,54 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 117 | 3760,50 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 579,67 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7276,20 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 111 019,25 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32177,80 | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 555 442,19 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12950,60 | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 512 915,86 |
| 52 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 6541,30 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 088 049,52 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 14983,40 | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 458 569,10 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 7676,40 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 899 275,78 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 5489,20 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 736 464,13 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 6575,90 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 284 247,41 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25883,90 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 000,00 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2989,90 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 722 070,69 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17549,00 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 077 527,56 |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6926,00 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 540 154,35 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 6652,00 | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 878 823,74 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 12296,10 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 991 493,01 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 17410,90 | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 958 223,78 |
| 64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2403,00 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 678 969,71 |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22365,00 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 507 264,08 |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 3970,80 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 067 403,22 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 8453,80 | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 385 433,17 |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 6526,10 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 625 865,79 |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 7402,80 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 143 617,77 |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 19555,50 | 1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 723 603,41 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20544,70 | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 383 978,67 |
| 72 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 34475,00 | 1881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 602 669,43 |
| 73 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13276,40 | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 045 699,89 |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5329,50 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 068 305,39 |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8549,40 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 091 733,46 |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8566,40 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 233 434,46 |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13794,50 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 430 288,47 |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34905,80 | 1386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 416 030,89 |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3870,00 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 606 815,56 |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5841,60 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 534 213,91 |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3279,10 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313 642,13 |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3389,00 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 347 581,70 |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 4862,60 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 329 446,73 |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4298,60 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 060 139,84 |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 4722,80 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 566 719,89 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 6303,90 | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 594 474,94 |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9457,20 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 214 177,17 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 3188,10 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537 089,12 |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10285,90 | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 751 452,82 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45977,40 | 1746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 038 585,57 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8766,00 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 543 112,86 |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 5107,00 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 060 139,83 |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12171,60 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 104 382,87 |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 35150,40 | 1718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 629 783,73 |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 15515,80 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 828 437,45 |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 3201,20 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 466 320,75 |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4282,30 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 724 533,16 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23773,00 | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 499 433,39 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 7155,50 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 586 203,34 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8477,60 | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 136 383,41 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 12725,00 | 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 976 676,42 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 12061,00 | 682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 197 447,56 |

- Приложение № 4

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | специальный счет/счет регионального оператора |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 511,90 | 2 646,90 | 2 538,30 | 142 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 7 299 706,80 | 1 100 803,60 | 1 066 942,80 | 5 131 960,40 | 2 078,56 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 962 425,77 | 748 339,12 | 725 320,15 | 3 488 766,50 | 1 414,88 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 906,60 | 8 421,00 | 7 934,29 | 494 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 315 363,91 | 2 007 971,14 | 1 946 205,78 | 9 361 186,99 | 1 220,85 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 18 782 592,81 | 2 832 435,11 | 2 745 309,18 | 13 204 848,52 | 419,51 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 381,11 | 11 876,51 | 11 293,30 | 530 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 31 706 860,12 | 4 781 428,46 | 4 634 351,34 | 22 291 080,32 | 2 204,76 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 448,00 | 2 578,40 | 2 406,60 | 130 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 807 092,00 | 875 715,69 | 848 778,61 | 4 082 597,70 | 1 684,19 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 872,70 | 5 317,10 | 4 811,00 | 248 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 9 839 543,74 | 1 483 813,73 | 1 438 171,50 | 6 917 558,51 | 1 431,69 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 843,00 | 6 478,00 | 6 377,60 | 372 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 14 005 363,55 | 2 112 023,82 | 2 047 057,80 | 9 846 281,93 | 1 785,72 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 353 556,11 | 354 918,78 | 344 001,45 | 1 654 635,88 | 781,91 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 2004 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 13 324,40 | 10 097,90 | 9 915,82 | 493 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 087 265,89 | 1 822 772,64 | 1 766 704,01 | 8 497 789,24 | 907,15 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 19 505 660,86 | 2 941 474,55 | 2 850 994,55 | 13 713 191,76 | 2 684,33 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 1991 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 252,20 | 5 788,20 | 5 710,60 | 248 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 18 066 170,50 | 2 724 397,86 | 2 640 595,16 | 12 701 177,48 | 2 491,13 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 66 389 445,27 | 10 011 599,44 | 9 703 641,84 | 46 674 203,99 | 1 013,90 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 626,50 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 15 553 396,42 | 2 345 468,84 | 2 273 322,03 | 10 934 605,55 | 4 288,82 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 1972 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 568,80 | 2 668,90 | 2 476,30 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 12 597 122,97 | 1 899 659,63 | 1 841 225,95 | 8 856 237,39 | 3 529,79 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 414,30 | 4 206,10 | 3 778,70 | 174 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши | 12 095 095,52 | 1 823 953,36 | 1 767 848,41 | 8 503 293,75 | 2 233,92 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 413,20 | 15 986,60 | 15 155,20 | 767 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 28 358 755,10 | 4 276 530,64 | 4 144 984,21 | 19 937 240,25 | 1 389,24 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 1980 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 735,90 | 6 620,80 | 4 560,90 | 221 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 27 717 321,22 | 4 179 801,72 | 4 051 230,69 | 19 486 288,81 | 3 582,95 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 1966 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 6 530,17 | 4 844,40 | 4 223,20 | 273 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 14 519 342,89 | 2 189 532,46 | 2 122 182,26 | 10 207 628,17 | 2 223,42 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 583,10 | 4 601,00 | 4 220,20 | 272 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 798 456,17 | 572 811,26 | 555 191,54 | 2 670 453,37 | 680,35 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 1974 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 319,50 | 3 908,79 | 3 556,08 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 4 047 033,97 | 610 297,06 | 591 524,27 | 2 845 212,64 | 936,92 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 284,70 | 5 214,40 | 4 606,60 | 288 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 5 339 022,02 | 805 130,24 | 780 364,37 | 3 753 527,41 | 849,53 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 870,40 | 4 634,40 | 3 313,89 | 225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 787 203,45 | 571 114,34 | 553 546,81 | 2 662 542,30 | 777,60 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 6 | 16 947,70 | 14 464,24 | 13 538,70 | 715 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 64 513 775,62 | 9 728 746,45 | 9 429 489,43 | 45 355 539,74 | 3 806,64 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 193,20 | 6 308,90 | 5 958,10 | 309 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 038 297,50 | 910 581,73 | 882 572,16 | 4 245 143,61 | 736,99 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 15 173,90 | 11 963,40 | 10 844,80 | 204 | Счет регионального оператора | Ремонт подвального помещения, ПСД разработка, Технадзор | 4 087 200,00 | 616 354,14 | 597 395,03 | 2 873 450,83 | 269,36 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 27 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 2014 | 0 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 8 | 3 | 14 168,00 | 10 556,00 | 8 940,00 | 91 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 674 446,64 | 403 309,42 | 390 903,59 | 1 880 233,63 | 188,77 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 28 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2014 | 0 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 8 | 3 | 14 328,00 | 12 421,00 | 8 908,00 | 49 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 894 101,29 | 436 433,57 | 423 008,84 | 2 034 658,88 | 201,99 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 1975 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 632,40 | 2 350,50 | 2 230,50 | 130 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 16 182 510,08 | 2 440 339,85 | 2 365 274,80 | 11 376 895,43 | 6 147,44 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 767,60 | 5 382,90 | 4 788,70 | 256 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 11 370 757,93 | 1 714 722,47 | 1 661 977,47 | 7 994 057,99 | 1 680,18 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 1970 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 988,90 | 4 676,00 | 3 435,60 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6 615 364,26 | 997 604,01 | 966 917,64 | 4 650 842,61 | 1 104,60 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 538,50 | 4 135,80 | 3 832,80 | 230 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор | 8 662 956,00 | 1 306 383,04 | 1 266 198,59 | 6 090 374,37 | 1 564,13 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 415,40 | 2 609,50 | 2 493,50 | 133 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 4 019 815,68 | 606 192,51 | 587 545,98 | 2 826 077,19 | 1 176,97 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 732,90 | 5 145,20 | 5 145,20 | 256 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 7 890 650,43 | 1 189 918,53 | 1 153 316,55 | 5 547 415,35 | 1 171,95 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 35 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 559,50 | 2 292,40 | 2 202,00 | 115 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 16 198 410,66 | 2 442 737,67 | 2 367 598,87 | 11 388 074,12 | 6 328,74 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 36 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 783,90 | 6 402,80 | 5 823,40 | 326 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 18 091 576,16 | 2 728 229,06 | 2 644 308,51 | 12 719 038,59 | 2 324,23 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 37 | пр-кт. Казанский, д. 3, корп. А | 1982 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 3 681,70 | 3 670,83 | 2 231,97 | 114 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 17 584 345,00 | 2 651 738,06 | 2 570 170,38 | 12 362 436,56 | 4 776,15 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 18 | 2016 | 2015 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 25 | 1 | 21 173,20 | 12 106,50 | 12 078,60 | 37 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 284 676,55 | 646 133,81 | 626 258,68 | 3 012 284,06 | 202,36 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 39 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 1982 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 47 128,10 | 34 074,70 | 32 640,80 | 1417 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 30 560 832,93 | 4 608 606,33 | 4 466 845,23 | 21 485 381,37 | 648,46 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 74 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 18 | 38 190,59 | 31 840,09 | 30 548,69 | 1618 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 48 008 003,78 | 7 239 658,38 | 7 016 965,91 | 33 751 379,49 | 1 257,06 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 86 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 520,18 | 7 055,08 | 6 402,08 | 406 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 12 172 574,78 | 1 835 637,31 | 1 779 172,96 | 8 557 764,51 | 1 428,68 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 358 030,00 | 1 109 598,80 | 1 075 467,46 | 5 172 963,74 | 1 011,25 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 135 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 791,00 | 13 484,60 | 13 082,40 | 634 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 45 121 700,18 | 6 804 400,71 | 6 595 096,80 | 31 722 202,67 | 2 536,21 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 28 008 372,32 | 4 223 692,54 | 4 093 771,42 | 19 690 908,36 | 870,43 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 158 | 1990 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 14 588,40 | 10 939,70 | 10 451,00 | 704 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 13 882 067,15 | 2 093 430,59 | 2 029 036,50 | 9 759 600,06 | 951,58 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 166 | 1988 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 21 542,20 | 16 070,10 | 15 036,80 | 948 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 23 335 243,26 | 3 518 979,67 | 3 410 735,58 | 16 405 528,01 | 1 083,23 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 179 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 13 104,70 | 9 408,70 | 8 613,40 | 502 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 38 560 072,36 | 5 814 900,21 | 5 636 033,41 | 27 109 138,74 | 2 942,46 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 55 | 1992 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 987,20 | 3 998,40 | 3 623,20 | 153 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 19 884 339,51 | 2 998 579,69 | 2 906 343,14 | 13 979 416,68 | 3 321,14 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 49 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада | 20 543 796,50 | 3 098 026,51 | 3 002 730,97 | 14 443 039,02 | 793,69 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 50 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 364,50 | 3 876,10 | 3 682,20 | 175 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 564 347,00 | 1 140 711,63 | 1 105 623,25 | 5 318 012,12 | 1 410,07 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 51 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 1992 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 452,80 | 3 348,50 | 3 062,30 | 153 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 729 466,00 | 1 467 213,89 | 1 422 082,27 | 6 840 169,84 | 2 185,02 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 52 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 1977 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 9 989,30 | 8 221,60 | 7 768,00 | 345 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 3 154 707,67 | 475 733,30 | 461 099,70 | 2 217 874,67 | 315,81 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 53 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 1991 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 811,60 | 6 850,50 | 6 544,40 | 323 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 11 411 949,38 | 1 720 934,19 | 1 667 998,11 | 8 023 017,08 | 1 460,90 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 54 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2001 | 2001 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 2 785,10 | 2 785,10 | 1 597,90 | 15 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 5 681 297,87 | 856 745,80 | 830 392,23 | 3 994 159,84 | 2 039,89 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 55 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 1997 | 1997 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 16 254,30 | 13 158,10 | 12 001,50 | 368 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор | 21 695 400,00 | 3 271 689,55 | 3 171 052,12 | 15 252 658,33 | 1 334,75 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 56 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 7 942 191,00 | 1 197 690,91 | 1 160 849,84 | 5 583 650,25 | 506,75 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 57 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 27 539,70 | 23 225,70 | 20 150,24 | 1076 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 23 485 780,83 | 3 541 680,90 | 3 432 738,51 | 16 511 361,42 | 852,80 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 58 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 33 603,10 | 26 006,90 | 24 801,70 | 1299 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 32 314 152,91 | 4 873 008,86 | 4 723 114,72 | 22 718 029,33 | 961,64 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 59 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 983,30 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 4 772 844,76 | 719 750,10 | 697 610,53 | 3 355 484,13 | 1 599,85 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 60 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 510 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 33 839 322,55 | 5 103 006,08 | 4 946 037,20 | 23 790 279,27 | 2 653,92 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 61 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 395,20 | 2 090,00 | 2 039,00 | 103 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 1 538 148,00 | 231 954,37 | 224 819,43 | 1 081 374,20 | 642,18 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 62 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 365,00 | 17 380,20 | 14 825,40 | 725 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 64 110 854,61 | 9 667 985,53 | 9 370 597,52 | 45 072 271,56 | 2 866,57 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 63 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 1992 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 271,90 | 16 260,00 | 15 182,00 | 725 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 45 869 229,10 | 6 917 128,87 | 6 704 357,43 | 32 247 742,80 | 2 156,33 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 64 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2003 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 970,80 | 3 961,60 | 3 460,20 | 155 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 788 435,00 | 420 498,98 | 407 564,40 | 1 960 371,62 | 702,24 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 65 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 857,70 | 5 759,10 | 5 681,60 | 239 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 17 514 655,00 | 2 641 228,73 | 2 559 984,32 | 12 313 441,95 | 2 554,01 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 986 884,93 | 1 204 430,80 | 1 167 382,41 | 5 615 071,72 | 388,76 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 67 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 1975 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 039,76 | 12 951,86 | 12 154,00 | 729 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 62 564 171,47 | 9 434 744,06 | 9 144 530,57 | 43 984 896,84 | 3 671,66 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 68 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Автомобилистов, д. 6 | 1965 | 2008 | Стены кирпичные | 4 | 3 | 2 113,50 | 1 974,80 | 1 880,80 | 127 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 6 796 323,59 | 1 024 892,88 | 993 367,09 | 4 778 063,62 | 3 215,67 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 69 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 1991 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 11 | 35 892,60 | 26 012,20 | 24 365,29 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 26 466 918,67 | 3 991 239,68 | 3 868 468,83 | 18 607 210,16 | 737,39 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 70 | тракт. Сармановский, д. 10 | 2005 | 2005 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 545,30 | 6 952,30 | 6 885,80 | 308 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 12 886 841,95 | 1 943 349,57 | 1 883 571,98 | 9 059 920,40 | 1 350,07 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 71 | тракт. Сармановский, д. 22 | 1980 | 2000 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 216,60 | 5 718,90 | 5 582,70 | 288 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 26 708 520,74 | 4 027 673,53 | 3 903 781,97 | 18 777 065,24 | 3 700,98 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 72 | тракт. Сармановский, д. 28 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 348,70 | 4 637,70 | 4 416,10 | 239 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 29 088 547,68 | 4 386 584,14 | 4 251 652,46 | 20 450 311,08 | 5 438,43 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 73 | тракт. Сармановский, д. 46 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 577,90 | 5 728,20 | 5 348,10 | 258 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 15 892 880,67 | 2 396 663,42 | 2 322 941,87 | 11 173 275,38 | 2 416,10 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 256,50 | 4 192,80 | 2 705,90 | 161 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор | 9 055 386,12 | 1 365 561,92 | 1 323 557,13 | 6 366 267,07 | 2 127,43 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 75 | тракт. Сармановский, д. 60 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 11 463,10 | 10 871,50 | 6 403,56 | 373 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 16 272 720,00 | 2 453 943,60 | 2 378 460,10 | 11 440 316,30 | 1 419,57 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 76 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 1991 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 532,70 | 6 513,50 | 6 267,70 | 302 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 502 978,99 | 1 282 258,34 | 1 242 815,97 | 5 977 904,68 | 996,52 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 77 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 053,60 | 3 924,60 | 3 824,60 | 229 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 091 725,41 | 1 371 041,93 | 1 328 868,57 | 6 391 814,91 | 1 799,06 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 78 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 226,60 | 3 163,70 | 2 385,60 | 188 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 484 462,47 | 374 659,60 | 363 135,04 | 1 746 667,83 | 587,82 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 79 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 1974 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 11 219,30 | 8 259,00 | 7 437,40 | 385 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 36 895 482,46 | 5 563 878,27 | 5 392 732,92 | 25 938 871,27 | 3 288,57 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 80 | ул. Белинского, д. 31 | 2002 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 8 235,40 | 6 343,20 | 6 343,20 | 153 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 315 132,83 | 1 103 129,86 | 1 069 197,50 | 5 142 805,47 | 888,25 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 81 | ул. Гвардейская, д. 13 | 1974 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 992,50 | 5 898,40 | 5 675,30 | 333 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 129 099,34 | 773 473,67 | 749 681,56 | 3 605 944,11 | 733,51 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 82 | ул. Гвардейская, д. 9 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 343,90 | 6 401,90 | 5 737,40 | 285 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 139 587,43 | 775 055,29 | 751 214,53 | 3 613 317,61 | 699,84 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 83 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 6 | 4 | 4 234,50 | 3 662,40 | 2 379,40 | 148 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 368 194,88 | 960 330,61 | 930 790,76 | 4 477 073,51 | 1 503,88 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 84 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 816,70 | 2 555,70 | 2 374,80 | 171 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 500 768,79 | 527 919,68 | 511 680,83 | 2 461 168,28 | 1 242,86 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 85 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 1988 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 507,10 | 14 020,80 | 13 364,40 | 831 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД экспертиза, Ремонт фундамента | 14 023 728,71 | 2 114 793,31 | 2 049 742,10 | 9 859 193,30 | 757,75 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 86 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 217,50 | 6 577,31 | 6 043,43 | 357 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 19 048 265,24 | 2 872 498,80 | 2 784 140,50 | 13 391 625,94 | 2 639,18 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 87 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 2 041 116,73 | 307 802,59 | 298 334,56 | 1 434 979,58 | 474,83 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 88 | ул. им Комарова, д. 36 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 730,70 | 4 220,61 | 4 102,61 | 177 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 474 596,54 | 1 428 779,30 | 1 384 829,94 | 6 660 987,30 | 2 002,79 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 89 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 037,80 | 4 657,50 | 4 194,00 | 213 | Счет регионального оператора | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома, Технадзор, ПСД разработка | 6 402 907,75 | 965 565,35 | 935 864,48 | 4 501 477,92 | 1 270,97 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 90 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 1982 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 432,00 | 3 949,60 | 3 837,80 | 192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 16 506 800,00 | 2 489 243,12 | 2 412 673,80 | 11 604 883,08 | 3 724,46 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 91 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 637,50 | 5 485,70 | 5 071,60 | 266 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 5 735 497,29 | 864 919,13 | 838 314,15 | 4 032 264,01 | 864,11 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 92 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 1974 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 922,70 | 4 891,10 | 4 445,00 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 9 863 123,62 | 1 487 369,60 | 1 441 618,00 | 6 934 136,02 | 1 665,31 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 93 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 178,60 | 2 717,80 | 2 227,80 | 126 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 15 069 435,12 | 2 272 486,95 | 2 202 585,07 | 10 594 363,10 | 4 740,90 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 94 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 745 760,00 | 564 864,62 | 547 489,34 | 2 633 406,04 | 1 174,92 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 95 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 470,30 | 4 706,90 | 4 700,27 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 713 574,00 | 560 010,94 | 542 784,95 | 2 610 778,11 | 573,94 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 96 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 846,60 | 33 821,50 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 33 479 236,03 | 5 048 704,65 | 4 893 406,09 | 23 537 125,29 | 840,20 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 97 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 673,40 | 6 856,10 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 10 913 500,00 | 1 645 767,49 | 1 595 143,55 | 7 672 588,96 | 1 258,27 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 98 | ул. Раскольникова, д. 51 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 2 | 13 166,70 | 8 491,10 | 3 919,10 | 207 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 289 413,20 | 646 848,10 | 626 951,00 | 3 015 614,10 | 325,78 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 99 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1746 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 14 687 820,00 | 2 214 938,99 | 2 146 807,28 | 10 326 073,73 | 319,46 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 100 | ул. Раскольникова, д. 67 | 2003 | 0 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 725,50 | 5 070,87 | 5 070,87 | 159 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД экспертиза | 12 853 965,79 | 1 938 391,81 | 1 878 766,72 | 9 036 807,26 | 2 245,04 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 101 | ул. Раскольникова, д. 69 | 1995 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 18 374,00 | 13 908,60 | 12 780,37 | 705 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 12 414 148,00 | 1 872 066,81 | 1 814 481,89 | 8 727 599,30 | 675,64 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 102 | ул. Раскольникова, д. 71 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 985,00 | 7 011,50 | 7 011,50 | 316 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 275 996,44 | 1 549 631,27 | 1 501 964,49 | 7 224 400,68 | 1 286,91 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 103 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 2003 | 2021 | Стены из несущих панелей | 5 | 8 | 9 005,50 | 6 685,40 | 6 685,40 | 265 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 6 530 913,20 | 984 868,70 | 954 574,06 | 4 591 470,44 | 725,21 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 104 | ул. Тан, д. 209 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 143,60 | 4 588,80 | 4 567,80 | 222 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 326 488,00 | 1 104 842,24 | 1 070 857,20 | 5 150 788,56 | 1 424,39 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 105 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 061,90 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 326 488,00 | 1 104 842,24 | 1 070 857,20 | 5 150 788,56 | 1 208,61 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 106 | ул. Татарстан, д. 12 | 1979 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 962,60 | 13 614,90 | 12 815,10 | 770 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 25 933 194,63 | 3 910 753,52 | 3 790 458,43 | 18 231 982,68 | 1 443,73 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 791,80 | 16 524,50 | 16 168,80 | 1679 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, ПСД разработка, Технадзор | 28 248 382,66 | 4 259 886,36 | 4 128 851,91 | 19 859 644,39 | 1 427,28 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 517,70 | 16 038,60 | 15 439,60 | 830 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 25 309 027,43 | 3 816 628,44 | 3 699 228,64 | 17 793 170,35 | 1 233,52 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 109 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 1982 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 29 | 27 727,30 | 20 650,50 | 19 105,40 | 1150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 16 080 758,00 | 2 424 995,53 | 2 350 402,47 | 11 305 360,00 | 579,96 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 110 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 699,20 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 335 676,81 | 653 824,71 | 633 713,01 | 3 048 139,09 | 182,01 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 111 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 1995 | 1995 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 382,50 | 2 954,00 | 1 959,10 | 165 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 22 099 148,62 | 3 332 575,28 | 3 230 064,99 | 15 536 508,35 | 5 042,59 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 112 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 646 488,50 | 1 454 700,80 | 1 409 954,08 | 6 781 833,62 | 405,77 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 113 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 1984 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 543,50 | 11 191,00 | 10 089,80 | 628 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 26 761 988,00 | 4 035 736,45 | 3 911 596,87 | 18 814 654,68 | 2 133,53 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |
| 114 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 1983 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 569,20 | 15 064,10 | 13 569,20 | 983 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 22 934 479,40 | 3 458 544,06 | 3 352 158,95 | 16 123 776,39 | 1 305,38 | 9 000,00 |  | 15.08.2024 |  |

- Приложение № 5

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № | Адрес | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  | Ремонт крыш |  |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт фасада |  |  | Утепление фасада |  |  | Усиление фундаментов |  |
|  |  | руб | руб | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | пог.м. |  | руб | пог.м. |  | руб | кв.м. |  | руб | кв.м. |  | руб | кв.м. |  | руб | шт. |  | руб | кв.м. |  | руб | кв.м. |  | руб | кв.м. |  | руб |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 7 299 706,80 | 286 056,80 | 103 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250 000,00 |  | 2 250 000,00 |  |  |  | 4 660 000,00 |  | 4 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 4 962 425,77 | 232 525,77 | 69 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 660 000,00 |  | 4 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 13 315 363,91 | 523 528,91 | 191 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 600 000,00 |  | 12 600 000,00 |  |  |  |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 18 782 592,81 | 512 592,81 | 270 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 000,00 |  | 18 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 31 706 860,12 | 885 518,25 | 455 487,81 | 11 250 126,00 | 11 250 126,00 | 4 413 000,00 | 4 413 000,00 |  |  |  | 4 170 000,00 |  | 4 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 532 728,06 |  | 10 532 728,06 |  |  |  |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 5 807 092,00 | 123 092,00 | 84 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 600 000,00 |  | 5 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 9 839 543,74 | 299 905,19 | 139 500,00 | 4 500 138,55 | 4 500 138,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 900 000,00 |  | 4 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 14 005 363,55 | 252 113,55 | 203 250,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 000,00 |  | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2 353 556,11 | 120 556,11 | 33 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,00 |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 12 087 265,89 | 262 434,69 | 174 751,20 |  |  | 6 450 080,00 | 6 450 080,00 | 5 200 000,00 |  | 5 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 19 505 660,86 | 895 287,71 | 275 030,15 | 5 080 450,00 | 5 080 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 254 893,00 |  | 13 254 893,00 |  |  |  |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 18 066 170,50 | 939 201,58 | 253 107,92 | 5 580 063,00 | 5 580 063,00 | 3 843 797,00 | 3 843 797,00 | 2 963 486,00 |  | 2 963 486,00 | 4 486 515,00 |  | 4 486 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 66 389 445,27 | 1 095 056,00 | 964 941,71 |  |  | 23 359 982,49 | 23 359 982,49 | 9 614 973,05 |  | 9 614 973,05 | 31 354 492,02 |  | 31 354 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 15 553 396,42 | 195 473,95 | 226 964,37 | 3 948 612,00 | 3 948 612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 182 346,10 |  | 11 182 346,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 12 597 122,97 | 162 244,19 | 183 766,68 | 2 111 000,00 | 2 111 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 140 112,10 |  | 10 140 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 12 095 095,52 | 965 011,52 | 164 484,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 860 000,00 |  | 860 000,00 | 2 650 000,00 |  | 2 650 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 925 600,00 |  | 1 925 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 28 358 755,10 | 843 356,59 | 406 631,51 | 10 827 160,00 | 10 827 160,00 | 4 958 000,00 | 4 958 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 323 607,00 |  | 11 323 607,00 |  |  |  |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 27 717 321,22 | 337 208,00 | 404 632,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 975 481,00 |  | 26 975 481,00 |  |  |  |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 14 519 342,89 | 512 342,89 | 207 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 000,00 |  | 7 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 3 798 456,17 | 144 456,17 | 54 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 000,00 |  | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 4 047 033,97 | 190 033,97 | 57 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 000,00 |  | 3 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 5 339 022,02 | 151 678,01 | 76 707,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 110 636,41 |  | 5 110 636,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 3 787 203,45 | 133 203,45 | 54 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 000,00 |  | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 64 513 775,62 | 1 060 317,00 | 947 458,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 000,00 |  | 35 000 000,00 | 27 506 000,00 |  | 27 506 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 6 038 297,50 | 272 590,00 | 85 207,50 |  |  | 2 005 500,00 | 2 005 500,00 |  |  |  | 3 675 000,00 |  | 3 675 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 4 087 200,00 | 128 700,00 | 58 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 900 000,00 |  | 3 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 2 674 446,64 | 247 277,14 | 35 869,50 |  |  | 1 463 700,00 | 1 463 700,00 | 927 600,00 |  | 927 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2 894 101,29 | 246 270,79 | 39 130,50 |  |  | 1 694 800,00 | 1 694 800,00 | 913 900,00 |  | 913 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 16 182 510,08 | 348 510,08 | 234 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 |  |  |  |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 11 370 757,93 | 510 257,93 | 160 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 700 000,00 |  | 10 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 6 615 364,26 | 220 864,26 | 94 500,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 8 662 956,00 | - | 126 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 536 956,00 |  | 8 536 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 4 019 815,68 | 122 373,00 | 57 597,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839 845,00 |  | 3 839 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 7 890 650,43 | 143 397,00 | 114 491,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 632 762,00 |  | 7 632 762,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 16 198 410,66 | 364 410,66 | 234 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 |  |  |  |
| 36 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 18 091 576,16 | 532 076,16 | 259 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500 000,00 |  | 5 500 000,00 |  |  |  | 11 800 000,00 |  | 11 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | пр-кт. Казанский, д. 3, корп. А | 17 584 345,00 | 329 345,00 | 255 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000 000,00 |  | 17 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 18 | 4 284 676,55 | 671 888,59 | 53 390,96 |  |  | 3 559 397,00 | 3 559 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 30 560 832,93 | 574 287,00 | 443 150,93 |  |  | 8 855 400,00 | 8 855 400,00 | 6 590 995,00 |  | 6 590 995,00 | 14 097 000,00 |  | 14 097 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 74 | 48 008 003,78 | 724 803,76 | 698 766,50 |  |  | 15 075 104,83 | 15 075 104,83 | 8 775 068,60 |  | 8 775 068,60 | 22 734 260,09 |  | 22 734 260,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 86 | 12 172 574,78 | 299 859,94 | 175 458,84 | 3 026 132,00 | 3 026 132,00 | 3 251 607,00 | 3 251 607,00 | 2 456 302,00 |  | 2 456 302,00 | 2 963 215,00 |  | 2 963 215,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 358 030,00 | 253 030,00 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 000,00 |  | 7 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 135 | 45 121 700,18 | 1 023 483,30 | 263 487,49 | 4 817 504,00 | 4 817 504,00 | 3 455 792,00 | 3 455 792,00 | 1 949 424,00 |  | 1 949 424,00 | 5 051 917,00 |  | 5 051 917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 560 092,39 |  | 28 560 092,39 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 144 | 28 008 372,32 | 663 846,79 | 405 006,30 |  |  |  |  |  |  |  | 9 439 519,23 |  | 9 439 519,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 500 000,00 |  | 17 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 158 | 13 882 067,15 | 138 713,40 | 203 103,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 540 250,00 |  | 13 540 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 166 | 23 335 243,26 | 325 954,51 | 340 038,75 |  |  |  |  |  |  |  | 7 189 250,00 |  | 7 189 250,00 |  |  |  |  |  |  | 15 480 000,00 |  | 15 480 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 179 | 38 560 072,36 | 923 564,40 | 494 312,88 | 7 507 492,00 | 7 507 492,00 | 4 154 360,00 | 4 154 360,00 | 3 501 520,00 |  | 3 501 520,00 | 5 530 140,00 |  | 5 530 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 338 683,08 |  | 10 338 683,08 |  |  |  |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 55 | 19 884 339,51 | 376 817,42 | 288 288,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 219 233,59 |  | 19 219 233,59 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 20 543 796,50 | - | 303 602,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 240 193,60 |  | 20 240 193,60 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 7 564 347,00 | 162 000,00 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 297 347,00 |  | 7 297 347,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 9 729 466,00 | 239 216,00 | 140 250,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 900 000,00 |  | 1 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 3 154 707,67 | 310 695,28 | 42 029,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 801 982,65 |  | 2 801 982,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 11 411 949,38 | 254 449,38 | 157 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 000,00 |  | 11 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 5 681 297,87 | 228 911,00 | 83 948,95 |  |  |  |  | 1 244 972,00 |  | 1 244 972,00 |  |  |  | 1 070 755,92 |  | 1 070 755,92 |  |  |  | 3 052 710,00 |  | 3 052 710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 21 695 400,00 | 380 400,00 | 315 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 000,00 |  | 21 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 7 942 191,00 | 268 791,00 | 113 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 560 000,00 |  | 7 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 23 485 780,83 | 447 904,00 | 340 461,23 |  |  | 9 990 469,20 | 9 990 469,20 |  |  |  | 12 706 946,40 |  | 12 706 946,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 32 314 152,91 | 1 002 898,00 | 462 727,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 848 527,00 |  | 30 848 527,00 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 4 772 844,76 | 137 363,00 | 68 504,66 | 4 566 977,10 | 4 566 977,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 33 839 322,55 | 657 130,32 | 184 433,81 | 3 371 528,00 | 3 371 528,00 | 2 418 895,00 | 2 418 895,00 | 1 364 352,00 |  | 1 364 352,00 | 3 537 040,00 |  | 3 537 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 305 943,42 |  | 22 305 943,42 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1 538 148,00 | 269 398,00 | 18 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250 000,00 |  | 1 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 64 110 854,61 | 1 111 577,58 | 931 023,80 | 14 680 200,00 | 14 680 200,00 | 3 166 977,00 | 3 166 977,00 | 1 841 846,51 |  | 1 841 846,51 | 2 692 029,72 |  | 2 692 029,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 687 200,00 |  | 39 687 200,00 |  |  |  |
| 63 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 45 869 229,10 | 1 259 380,25 | 430 397,68 | 19 228 861,17 | 19 228 861,17 | 3 900 560,00 | 3 900 560,00 | 2 550 030,00 |  | 2 550 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500 000,00 |  | 18 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2 788 435,00 | 181 914,49 | 38 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568 000,51 |  | 2 568 000,51 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 17 514 655,00 | 682 909,77 | 248 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 583 000,23 |  | 16 583 000,23 |  |  |  |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 7 986 884,93 | 211 984,93 | 114 900,00 |  |  | 7 660 000,00 | 7 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 62 564 171,47 | 1 088 658,35 | 908 505,12 | 15 172 810,00 | 15 172 810,00 | 9 672 351,00 | 9 672 351,00 | 5 193 281,00 |  | 5 193 281,00 | 8 714 485,00 |  | 8 714 485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 814 081,00 |  | 21 814 081,00 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | пер. Автомобилистов, д. 6 | 6 796 323,59 | 198 823,59 | 97 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500 000,00 |  | 6 500 000,00 |  |  |  |
| 69 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 26 466 918,67 | 1 061 966,02 | 375 442,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 029 510,00 |  | 25 029 510,00 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | тракт. Сармановский, д. 10 | 12 886 841,95 | 367 044,37 | 185 021,58 |  |  | 4 249 692,00 | 4 249 692,00 | 4 391 928,00 |  | 4 391 928,00 | 3 693 156,00 |  | 3 693 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | тракт. Сармановский, д. 22 | 26 708 520,74 | 734 670,74 | 383 850,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 4 200 000,00 |  | 4 200 000,00 |  |  |  | 11 500 000,00 |  | 11 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | тракт. Сармановский, д. 28 | 29 088 547,68 | 1 277 547,68 | 411 000,00 |  |  | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 1 100 000,00 |  | 1 100 000,00 | 1 750 000,00 |  | 1 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000 000,00 |  | 22 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | тракт. Сармановский, д. 46 | 15 892 880,67 | 576 530,67 | 226 350,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 4 200 000,00 |  | 4 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 9 055 386,12 | 356 198,62 | 128 558,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 000,00 |  | 3 500 000,00 |  |  |  | 5 070 628,56 |  | 5 070 628,56 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | тракт. Сармановский, д. 60 | 16 272 720,00 | 499 620,00 | 233 100,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 2 600 000,00 |  | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8 502 978,99 | 382 978,99 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000,00 |  | 8 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 9 091 725,41 | 329 997,95 | 129 483,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 632 243,80 |  | 8 632 243,80 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 2 484 462,47 | 182 442,47 | 34 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 268 000,00 |  | 2 268 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 36 895 482,46 | 853 136,96 | 171 287,33 | 9 560 000,00 | 9 560 000,00 | 6 361 358,17 | 6 361 358,17 | 3 000 000,00 |  | 3 000 000,00 | 7 020 000,00 |  | 7 020 000,00 |  |  |  |  |  |  | 9 929 700,00 |  | 9 929 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Белинского, д. 31 | 7 315 132,83 | 413 132,83 | 102 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 800 000,00 |  | 6 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ул. Гвардейская, д. 13 | 5 129 099,34 | 155 599,34 | 73 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 900 000,00 |  | 4 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Гвардейская, д. 9 | 5 139 587,43 | 166 087,43 | 73 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 900 000,00 |  | 4 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 6 368 194,88 | 278 194,88 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 000,00 |  | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 3 500 768,79 | 184 088,68 | 46 500,00 | 3 270 180,11 | 3 270 180,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 14 023 728,71 | 321 228,71 | 202 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500 000,00 |  | 13 500 000,00 |
| 86 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 19 048 265,24 | 473 765,24 | 274 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 800 000,00 |  | 5 800 000,00 |  |  |  | 12 500 000,00 |  | 12 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 2 041 116,73 | 214 116,73 | 27 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. им Комарова, д. 36 | 9 474 596,54 | 339 596,54 | 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 000,00 |  | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 6 402 907,75 | 312 907,75 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 16 506 800,00 | 673 550,00 | 233 250,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 |  | 700 000,00 | 1 300 000,00 |  | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 000,00 |  | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 5 735 497,29 | 152 997,29 | 82 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500 000,00 |  | 5 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 9 863 123,62 | 220 623,62 | 142 500,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 15 069 435,12 | 478 810,12 | 215 625,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 1 100 000,00 |  | 1 100 000,00 | 1 800 000,00 |  | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 800 000,00 |  | 6 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 745 760,00 | 193 260,00 | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 000,00 |  | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ул. Нариманова, д. 50 | 3 713 574,00 | 262 574,00 | 51 000,00 |  |  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Пушкина, д. 6 | 33 479 236,03 | 567 250,00 | 486 384,03 |  |  | 14 815 498,80 | 14 815 498,80 |  |  |  | 17 610 103,20 |  | 17 610 103,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Раскольникова, д. 41В | 10 913 500,00 | 256 000,00 | 157 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500 000,00 |  | 10 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Раскольникова, д. 51 | 4 289 413,20 | 351 213,20 | 58 200,00 |  |  | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 630 000,00 |  | 1 630 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Раскольникова, д. 59 | 14 687 820,00 | 180 892,90 | 210 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 296 927,10 |  | 14 296 927,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. Раскольникова, д. 67 | 12 853 965,79 | 224 865,72 | 186 636,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 442 463,13 |  | 12 442 463,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Раскольникова, д. 69 | 12 414 148,00 | 239 020,00 | 179 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 995 200,00 |  | 11 995 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Раскольникова, д. 71 | 10 275 996,44 | 409 452,00 | 145 810,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 720 734,36 |  | 9 720 734,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 6 530 913,20 | 156 713,20 | 94 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 280 000,00 |  | 6 280 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Тан, д. 209 | 7 326 488,00 | 221 488,00 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 000,00 |  | 7 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Тан, д. 211 | 7 326 488,00 | 221 488,00 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 000,00 |  | 7 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Татарстан, д. 12 | 25 933 194,63 | 398 941,00 | 377 353,50 |  |  | 6 669 766,72 | 6 669 766,72 | 2 491 852,23 |  | 2 491 852,23 | 10 829 304,71 |  | 10 829 304,71 | 5 165 976,47 |  | 5 165 976,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 28 248 382,66 | 733 255,16 | 406 627,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 108 500,00 |  | 27 108 500,00 |  |  |  |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 25 309 027,43 | 723 160,49 | 363 337,94 |  |  | 3 952 609,00 | 3 952 609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 269 920,00 |  | 20 269 920,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 16 080 758,00 | 246 758,00 | 234 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15 600 000,00 |  | 15 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 4 335 676,81 | 224 926,81 | 60 750,00 |  |  | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 22 099 148,62 | 321 308,62 | 321 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 456 000,00 |  | 21 456 000,00 |  |  |  |
| 112 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 9 646 488,50 | 386 643,50 | 136 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 123 000,00 |  | 9 123 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 26 761 988,00 | 331 388,00 | 390 600,00 |  |  | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 |  |  |  | 10 080 000,00 |  | 10 080 000,00 |  |  |  |  |  |  | 10 710 000,00 |  | 10 710 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 22 934 479,40 | 271 492,00 | 334 921,00 |  |  | 9 053 774,40 | 9 053 774,40 |  |  |  | 13 274 292,00 |  | 13 274 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 6

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 399 588,01 | 52 062,00 |  |  |  |  | 114,00 |  |  |  |  |  | 1 829 109 041,44 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3 511,90 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 299 706,80 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 962 425,77 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10 906,60 | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 315 363,91 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 782 592,81 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14 381,11 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 706 860,12 |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 3 448,00 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 807 092,00 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 6 872,70 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 839 543,74 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 7 843,00 | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 005 363,55 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 353 556,11 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 13 324,40 | 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 087 265,89 |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7 266,50 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 505 660,86 |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 7 252,20 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 066 170,50 |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 389 445,27 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3 626,50 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 553 396,42 |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 3 568,80 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 597 122,97 |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 5 414,30 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095 095,52 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20 413,20 | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 358 755,10 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7 735,90 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 717 321,22 |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 6 530,17 | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 519 342,89 |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 5 583,10 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 798 456,17 |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 4 319,50 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 047 033,97 |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 6 284,70 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 339 022,02 |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 4 870,40 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 787 203,45 |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 16 947,70 | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 513 775,62 |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 8 193,20 | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 038 297,50 |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 15 173,90 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 087 200,00 |
| 27 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 14 168,00 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674 446,64 |
| 28 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 14 328,00 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894 101,29 |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 2 632,40 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 182 510,08 |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 6 767,60 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 370 757,93 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 5 988,90 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 615 364,26 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5 538,50 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 662 956,00 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3 415,40 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 019 815,68 |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6 732,90 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 890 650,43 |
| 35 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 2 559,50 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 198 410,66 |
| 36 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 7 783,90 | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 091 576,16 |
| 37 | пр-кт. Казанский, д. 3, корп. А | 3 681,70 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 584 345,00 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 18 | 21 173,20 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 284 676,55 |
| 39 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47 128,10 | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 560 832,93 |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 74 | 38 190,59 | 1618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 008 003,78 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 86 | 8 520,18 | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 172 574,78 |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 276,20 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 358 030,00 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 135 | 17 791,00 | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 121 700,18 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 008 372,32 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 158 | 14 588,40 | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 882 067,15 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 166 | 21 542,20 | 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 335 243,26 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 179 | 13 104,70 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 560 072,36 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 55 | 5 987,20 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 884 339,51 |
| 49 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25 883,90 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 543 796,50 |
| 50 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5 364,50 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 564 347,00 |
| 51 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 4 452,80 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 729 466,00 |
| 52 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 9 989,30 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 154 707,67 |
| 53 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 7 811,60 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 411 949,38 |
| 54 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2 785,10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 681 297,87 |
| 55 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 16 254,30 | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 695 400,00 |
| 56 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15 672,70 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 942 191,00 |
| 57 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 27 539,70 | 1076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 485 780,83 |
| 58 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 33 603,10 | 1299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 314 152,91 |
| 59 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 983,30 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 772 844,76 |
| 60 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12 750,70 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 839 322,55 |
| 61 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2 395,20 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 538 148,00 |
| 62 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22 365,00 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 110 854,61 |
| 63 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 21 271,90 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 869 229,10 |
| 64 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 3 970,80 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 788 435,00 |
| 65 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 6 857,70 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 514 655,00 |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20 544,70 | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 986 884,93 |
| 67 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 17 039,76 | 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 564 171,47 |
| 68 | пер. Автомобилистов, д. 6 | 2 113,50 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796 323,59 |
| 69 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 35 892,60 | 1225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 466 918,67 |
| 70 | тракт. Сармановский, д. 10 | 9 545,30 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 886 841,95 |
| 71 | тракт. Сармановский, д. 22 | 7 216,60 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 708 520,74 |
| 72 | тракт. Сармановский, д. 28 | 5 348,70 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 088 547,68 |
| 73 | тракт. Сармановский, д. 46 | 6 577,90 | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 892 880,67 |
| 74 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 4 256,50 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 055 386,12 |
| 75 | тракт. Сармановский, д. 60 | 11 463,10 | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 272 720,00 |
| 76 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8 532,70 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 502 978,99 |
| 77 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 5 053,60 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 091 725,41 |
| 78 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 4 226,60 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 484 462,47 |
| 79 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 11 219,30 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 895 482,46 |
| 80 | ул. Белинского, д. 31 | 8 235,40 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 315 132,83 |
| 81 | ул. Гвардейская, д. 13 | 6 992,50 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 129 099,34 |
| 82 | ул. Гвардейская, д. 9 | 7 343,90 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 139 587,43 |
| 83 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 4 234,50 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 368 194,88 |
| 84 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 2 816,70 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 768,79 |
| 85 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 18 507,10 | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 023 728,71 |
| 86 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 7 217,50 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 048 265,24 |
| 87 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 041 116,73 |
| 88 | ул. им Комарова, д. 36 | 4 730,70 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 474 596,54 |
| 89 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 5 037,80 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 402 907,75 |
| 90 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 4 432,00 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 506 800,00 |
| 91 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 6 637,50 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 735 497,29 |
| 92 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 5 922,70 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 863 123,62 |
| 93 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 3 178,60 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 069 435,12 |
| 94 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 188,10 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 745 760,00 |
| 95 | ул. Нариманова, д. 50 | 6 470,30 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 713 574,00 |
| 96 | ул. Пушкина, д. 6 | 39 846,60 | 1607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479 236,03 |
| 97 | ул. Раскольникова, д. 41В | 8 673,40 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 913 500,00 |
| 98 | ул. Раскольникова, д. 51 | 13 166,70 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 289 413,20 |
| 99 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45 977,40 | 1746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 687 820,00 |
| 100 | ул. Раскольникова, д. 67 | 5 725,50 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 853 965,79 |
| 101 | ул. Раскольникова, д. 69 | 18 374,00 | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 414 148,00 |
| 102 | ул. Раскольникова, д. 71 | 7 985,00 | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 275 996,44 |
| 103 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9 005,50 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 530 913,20 |
| 104 | ул. Тан, д. 209 | 5 143,60 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 326 488,00 |
| 105 | ул. Тан, д. 211 | 6 061,90 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 326 488,00 |
| 106 | ул. Татарстан, д. 12 | 17 962,60 | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 933 194,63 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 19 791,80 | 1679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 248 382,66 |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 20 517,70 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 309 027,43 |
| 109 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 27 727,30 | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 080 758,00 |
| 110 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 335 676,81 |
| 111 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 4 382,50 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 099 148,62 |
| 112 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23 773,00 | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 646 488,50 |
| 113 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12 543,50 | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 761 988,00 |
| 114 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17 569,20 | 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 934 479,40 |

- Приложение № 7

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД: |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы |  | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД |  | Плановая дата завершения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м | чел. |  | специальный счет/счет регионального оператора |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м |  | руб./кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 496,70 |  | 2 602,60 |  | 2 388,41 | 149 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 236 534,86 | 957 262,03 | 927 816,57 | 3 351 456,26 |  | 1 497,56 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 16 |  | 33 882,00 |  | 27 564,00 |  | 26 063,39 | 1503 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 546 837,92 | 831 182,34 | 805 615,10 | 2 910 040,48 |  | 134,20 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 507,30 |  | 2 643,10 |  | 2 467,10 | 159 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 554 705,90 | 467 011,68 | 452 646,36 | 1 635 047,86 |  | 728,40 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 2 |  | 10 906,60 |  | 8 421,00 |  | 7 934,29 | 494 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 545 691,00 | 465 363,72 | 451 049,09 | 1 629 278,19 |  | 233,41 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 17 |  | 44 772,60 |  | 35 256,20 |  | 34 185,70 | 1787 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 16 323 373,11 | 2 983 985,72 | 2 892 198,08 | 10 447 189,31 |  | 364,58 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 12 |  | 12 159,70 |  | 9 119,80 |  | 8 938,20 | 635 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 9 186 207,30 | 1 679 279,84 | 1 627 625,06 | 5 879 302,40 |  | 755,46 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 16 441,80 |  | 14 342,56 |  | 13 600,86 | 728 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 074 440,58 | 744 825,99 | 721 915,08 | 2 607 699,51 |  | 247,81 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 2003 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 12 |  | 31 405,30 |  | 26 865,60 |  | 25 662,10 | 1091 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 496 671,05 | 1 553 229,53 | 1 505 452,06 | 5 437 989,46 |  | 270,55 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 9 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 2 |  | 10 290,00 |  | 8 513,00 |  | 8 208,01 | 440 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 379 975,98 | 435 070,27 | 421 687,47 | 1 523 218,24 |  | 231,29 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 10 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 10 |  | 25 141,40 |  | 20 925,10 |  | 19 662,47 | 1050 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 684 925,08 | 673 620,81 | 652 900,18 | 2 358 404,09 |  | 146,57 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 15 209,80 |  | 11 996,80 |  | 11 699,80 | 547 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 251 179,80 | 594 330,23 | 576 048,58 | 2 080 800,99 |  | 213,76 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 434,00 |  | 2 616,80 |  | 2 514,90 | 156 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 100 020,00 | 383 893,06 | 372 084,48 | 1 344 042,46 |  | 611,54 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 14 381,11 |  | 11 876,51 |  | 11 293,30 | 530 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 6 137 846,80 | 1 122 025,89 | 1 087 512,28 | 3 928 308,63 |  | 426,80 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 1987 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 2 |  | 5 362,90 |  | 4 221,40 |  | 4 012,58 | 193 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 325 995,50 | 425 202,40 | 412 123,14 | 1 488 669,96 |  | 433,72 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1980 | 2016 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 12 |  | 13 447,50 |  | 10 629,10 |  | 6 479,80 | 331 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 660 303,20 | 303 510,86 | 294 174,84 | 1 062 617,50 |  | 123,47 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 899,20 |  | 5 249,40 |  | 5 249,40 | 283 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 243 755,50 | 227 364,08 | 220 370,34 | 796 021,08 |  | 180,28 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 456,90 |  | 2 629,20 |  | 2 629,20 | 143 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 042 690,50 | 556 217,45 | 539 108,16 | 1 947 364,89 |  | 880,18 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 1978 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 787,60 |  | 5 173,90 |  | 4 804,50 | 315 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 070 700,90 | 561 337,88 | 544 071,08 | 1 965 291,94 |  | 452,40 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 1978 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 842,80 |  | 5 189,70 |  | 5 031,40 | 320 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 002 993,50 | 548 960,66 | 532 074,59 | 1 921 958,25 |  | 438,85 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 20 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 1978 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 453,60 |  | 2 632,90 |  | 2 631,20 | 162 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 695 020,00 | 309 857,25 | 300 326,01 | 1 084 836,74 |  | 490,80 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 1986 | 2014 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 8 183,30 |  | 5 934,90 |  | 5 325,20 | 277 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 593 590,00 | 474 119,87 | 459 535,90 | 1 659 934,23 |  | 316,94 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 6 |  | 5 092,70 |  | 3 874,62 |  | 3 779,60 | 198 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 892 875,15 | 528 830,53 | 512 563,67 | 1 851 480,95 |  | 568,04 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 23 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 1973 | 2013 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 6 |  | 5 866,30 |  | 4 486,20 |  | 4 107,50 | 254 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 983 576,40 | 362 606,65 | 351 452,84 | 1 269 516,91 |  | 338,13 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 6 821,30 |  | 5 132,00 |  | 4 878,80 | 236 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 135 364,15 | 390 354,13 | 378 346,81 | 1 366 663,21 |  | 313,04 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 25 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 7 |  | 6 054,40 |  | 4 509,90 |  | 3 899,50 | 217 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 513 215,44 | 459 427,04 | 445 295,03 | 1 608 493,37 |  | 415,11 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | 10 |  | 1 |  | 4 811,30 |  | 3 344,00 |  | 3 135,80 | 39 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 638 345,00 | 1 944 737,12 | 1 884 916,85 | 6 808 691,03 |  | 2 211,12 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 8 590,70 |  | 7 097,20 |  | 6 756,60 | 450 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 619 216,88 | 661 609,06 | 641 257,91 | 2 316 349,91 |  | 421,29 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 1971 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 4 108,10 |  | 4 107,00 |  | 2 652,60 | 113 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 668 699,80 | 1 036 263,71 | 1 004 388,16 | 3 628 047,93 |  | 1 379,88 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 29 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 2008 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | 10 |  | 4 |  | 15 443,20 |  | 11 021,10 |  | 11 013,30 | 125 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 391 250,11 | 802 740,19 | 778 047,84 | 2 810 462,08 |  | 284,35 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 30 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 1997 | 2015 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 2 |  | 8 045,30 |  | 6 858,10 |  | 5 088,80 | 74 |  | Специальный счет |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 911 648,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 648,00 |  | 734,80 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 31 | б-р. Касимова, д. 23 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 3 |  | 10 129,20 |  | 7 124,10 |  | 7 124,10 | 141 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 401 872,44 | 439 073,04 | 425 567,12 | 1 537 232,28 |  | 237,12 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 1991 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 15 |  | 15 458,10 |  | 11 959,50 |  | 11 578,69 | 664 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 092 989,72 | 748 216,85 | 725 201,64 | 2 619 571,23 |  | 264,78 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 11 |  | 2 |  | 6 146,90 |  | 4 790,10 |  | 4 789,40 | 215 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 957 408,40 | 1 089 040,94 | 1 055 541,95 | 3 812 825,51 |  | 969,17 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 34 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 11 |  | 2 |  | 6 672,80 |  | 5 273,70 |  | 5 273,70 | 185 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 5 301 318,70 | 969 104,80 | 939 295,06 | 3 392 918,84 |  | 794,47 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 35 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 3 |  | 3 010,00 |  | 2 306,00 |  | 2 135,90 | 122 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 741 768,40 | 866 816,50 | 840 153,16 | 3 034 798,74 |  | 1 575,34 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 36 | б-р. Молодежный, д. 3 | 1985 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 527,70 |  | 2 639,40 |  | 2 304,60 | 163 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 246 563,52 | 410 681,87 | 398 049,27 | 1 437 832,38 |  | 636,84 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 37 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 437,90 |  | 2 581,60 |  | 2 264,40 | 156 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 003 793,20 | 914 715,81 | 886 579,08 | 3 202 498,31 |  | 1 455,48 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 38 | б-р. Строителей, д. 18 | 1972 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 488,80 |  | 2 662,00 |  | 2 477,40 | 150 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 421 975,37 | 442 747,95 | 429 128,98 | 1 550 098,44 |  | 694,21 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 39 | б-р. Строителей, д. 4 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 868,80 |  | 3 669,70 |  | 3 581,51 | 195 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 523 570,50 | 461 319,99 | 447 129,75 | 1 615 120,76 |  | 518,31 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 40 | б-р. Строителей, д. 8 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 990,70 |  | 5 156,40 |  | 4 807,11 | 329 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 076 585,97 | 562 413,70 | 545 113,81 | 1 969 058,46 |  | 440,10 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные |  | 12 |  | 1 |  | 5 499,12 |  | 3 967,64 |  | 3 504,94 | 157 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 7 250 354,24 | 1 325 397,23 | 1 284 627,90 | 4 640 329,11 |  | 1 318,46 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 4 420,10 |  | 2 893,80 |  | 2 348,10 | 125 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт подвального помещения | 6 087 735,77 | 1 112 865,37 | 1 078 633,54 | 3 896 236,86 |  | 1 377,28 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 1975 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 20 295,10 |  | 15 960,80 |  | 15 357,00 | 855 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 152 308,58 | 759 060,61 | 735 711,84 | 2 657 536,13 |  | 204,60 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 562,20 |  | 2 653,90 |  | 2 455,00 | 176 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 596 110,50 | 657 385,11 | 637 163,89 | 2 301 561,50 |  | 1 009,52 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 488,60 |  | 2 627,10 |  | 2 452,60 | 140 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 596 110,50 | 840 189,59 | 814 345,29 | 2 941 575,62 |  | 1 317,47 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 1974 | 1974 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 861,80 |  | 5 232,40 |  | 4 833,20 | 306 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 995 235,00 | 547 542,37 | 530 699,93 | 1 916 992,70 |  | 436,51 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 2008 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 2 |  | 4 714,00 |  | 3 623,20 |  | 3 205,40 | 63 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 925 780,50 | 534 845,78 | 518 393,88 | 1 872 540,84 |  | 620,66 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 9 |  | 8 087,50 |  | 6 120,70 |  | 5 733,66 | 298 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 479 301,00 | 270 422,85 | 262 104,62 | 946 773,53 |  | 182,91 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 1 |  | 5 400,10 |  | 4 205,10 |  | 3 751,60 | 214 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 629 660,00 | 1 029 127,06 | 997 471,03 | 3 603 061,91 |  | 1 042,51 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 50 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 9 |  | 8 044,50 |  | 5 990,10 |  | 5 610,30 | 298 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 16 407 608,75 | 2 999 384,37 | 2 907 123,07 | 10 501 101,31 |  | 2 039,61 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 20 413,20 |  | 15 986,60 |  | 15 155,20 | 767 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 451 668,80 | 265 371,56 | 257 208,71 | 929 088,53 |  | 71,11 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 11 |  | 3 |  | 8 604,60 |  | 6 727,50 |  | 6 727,50 | 352 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 283 873,00 | 1 514 329,09 | 1 467 748,20 | 5 301 795,71 |  | 962,73 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 20 510,40 |  | 16 014,60 |  | 15 365,20 | 826 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 420 539,00 | 625 289,85 | 606 055,88 | 2 189 193,27 |  | 166,77 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 1975 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 40 |  | 35 774,01 |  | 27 060,21 |  | 25 386,20 | 1604 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 495 063,42 | 821 717,73 | 796 441,62 | 2 876 904,07 |  | 125,65 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 2 |  | 10 783,40 |  | 8 533,20 |  | 8 236,60 | 447 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 353 943,50 | 613 115,89 | 594 256,40 | 2 146 571,21 |  | 311,03 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 1979 | 2018 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 4 437,00 |  | 2 599,60 |  | 1 999,40 | 105 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 465 050,12 | 267 817,72 | 259 579,63 | 937 652,77 |  | 330,19 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 1973 | 2015 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 659,30 |  | 2 364,20 |  | 2 286,90 | 116 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 450 622,20 | 436 761,03 | 1 577 666,89 |  | 926,95 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 1978 | 2017 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 4 390,70 |  | 3 414,90 |  | 1 929,20 | 118 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 450 622,20 | 436 761,03 | 1 577 666,89 |  | 561,43 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1971 | 1971 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 4 201,90 |  | 3 455,90 |  | 3 068,30 | 203 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 466 152,05 | 268 019,16 | 259 774,87 | 938 358,02 |  | 348,93 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 1973 | 2014 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 900,30 |  | 2 313,30 |  | 2 210,70 | 113 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 465 050,12 | 450 622,20 | 436 761,03 | 1 577 666,89 |  | 849,93 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 1971 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 1 |  | 3 867,00 |  | 3 144,53 |  | 1 274,30 | 253 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 431 487,05 | 444 486,72 | 430 814,28 | 1 556 186,05 |  | 628,78 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 960,00 |  | 2 350,40 |  | 2 193,50 | 118 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 192 350,00 | 400 771,40 | 388 443,64 | 1 403 134,96 |  | 740,66 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 1973 | 2018 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 926,20 |  | 2 319,40 |  | 2 262,70 | 94 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 2 908 092,02 | 531 612,25 | 515 259,81 | 1 861 219,96 |  | 993,81 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 955,80 |  | 2 361,80 |  | 2 361,80 | 109 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 534 255,10 | 280 468,70 | 271 841,46 | 981 944,94 |  | 519,07 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 950,30 |  | 2 336,70 |  | 2 336,70 | 133 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 521 008,00 | 278 047,08 | 269 494,32 | 973 466,60 |  | 515,54 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 1978 | 2014 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 6 883,00 |  | 5 143,90 |  | 4 890,20 | 253 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 080 787,90 | 745 986,31 | 723 039,71 | 2 611 761,88 |  | 592,88 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 6 |  | 5 072,10 |  | 3 809,90 |  | 3 651,00 | 201 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 14 308 727,10 | 2 615 699,40 | 2 535 240,28 | 9 157 787,42 |  | 2 821,07 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 1980 | 2013 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 7 735,90 |  | 6 620,80 |  | 4 560,90 | 221 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 445 844,20 | 812 720,23 | 787 720,89 | 2 845 403,08 |  | 574,70 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 3 582,80 |  | 2 784,10 |  | 2 174,40 | 102 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 404 093,00 | 1 536 305,84 | 1 489 048,95 | 5 378 738,21 |  | 2 345,68 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 1977 | 2018 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 864,30 |  | 2 293,60 |  | 2 261,90 | 120 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 493 041,90 | 272 934,75 | 264 539,25 | 955 567,90 |  | 521,26 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1977 | 2018 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 864,30 |  | 2 339,10 |  | 2 124,20 | 111 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 493 301,66 | 272 982,23 | 264 585,28 | 955 734,15 |  | 521,35 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 915,40 |  | 2 315,80 |  | 2 315,80 | 116 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 874 737,90 | 708 319,44 | 686 531,48 | 2 479 886,98 |  | 1 329,06 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 1979 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 832,30 |  | 2 278,00 |  | 2 144,60 | 132 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 836 297,90 | 335 683,48 | 325 357,83 | 1 175 256,59 |  | 648,34 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 1979 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 893,40 |  | 2 346,00 |  | 2 313,50 | 124 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 628 391,90 | 663 286,29 | 642 883,55 | 2 322 222,06 |  | 1 254,02 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 1979 | 2012 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 14 |  | 11 950,00 |  | 8 951,60 |  | 8 419,90 | 443 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13 007 402,45 | 2 377 811,43 | 2 304 669,76 | 8 324 921,26 |  | 1 088,49 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 6 851,40 |  | 5 182,60 |  | 4 068,00 | 240 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 201 632,40 | 219 663,78 | 212 906,91 | 769 061,71 |  | 175,38 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 77 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 1977 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 400,00 |  | 2 586,90 |  | 2 443,20 | 143 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 014 424,50 | 368 245,82 | 356 918,55 | 1 289 260,13 |  | 592,48 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 78 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 1978 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 703,90 |  | 5 123,20 |  | 4 868,93 | 290 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 054 402,30 | 1 472 380,82 | 1 427 090,26 | 5 154 931,22 |  | 1 201,45 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 10 | 1967 | 2008 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 3 477,10 |  | 3 238,50 |  | 2 912,10 | 150 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 941 165,95 | 1 086 071,75 | 1 052 664,09 | 3 802 430,11 |  | 1 708,66 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 80 | наб. Комсомольская, д. 30 | 2004 | 2012 | Стены из несущих панелей |  | 10 |  | 7 |  | 23 928,50 |  | 17 158,70 |  | 16 874,80 | 496 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 684 420,00 | 673 528,48 | 652 810,69 | 2 358 080,83 |  | 153,98 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 81 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 1 |  | 4 490,20 |  | 3 937,00 |  | 3 688,10 | 237 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 681 564,00 | 307 397,43 | 297 941,86 | 1 076 224,71 |  | 374,50 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 82 | наб. Саначина, д. 10 | 1984 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 2 |  | 5 321,30 |  | 4 176,80 |  | 3 952,90 | 262 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 1 760 040,00 | 321 743,20 | 311 846,35 | 1 126 450,45 |  | 330,75 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 83 | наб. Саначина, д. 8 | 1984 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 2 |  | 5 317,40 |  | 4 171,10 |  | 3 907,70 | 254 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 280 241,75 | 782 447,36 | 758 379,22 | 2 739 415,17 |  | 804,95 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 84 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 701,10 |  | 2 267,70 |  | 2 204,10 | 115 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 482 890,25 | 271 078,98 | 262 740,57 | 949 070,70 |  | 548,99 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 85 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 5 775,60 |  | 5 189,10 |  | 5 006,20 | 283 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 298 512,00 | 602 982,77 | 584 434,97 | 2 111 094,26 |  | 571,11 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 86 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 1972 | 2014 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 6 |  | 5 315,10 |  | 4 292,90 |  | 3 599,80 | 186 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 5 815 483,16 | 1 063 096,37 | 1 030 395,44 | 3 721 991,35 |  | 1 094,14 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 87 | пер. Парковый, д. 4 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 228,20 |  | 5 281,11 |  | 4 870,31 | 261 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 488 100,43 | 473 086,42 | 1 708 881,37 |  | 428,71 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 88 | пер. Садовый, д. 9 | 1961 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 2 |  | 2 |  | 1 623,20 |  | 624,40 |  | 584,60 | 45 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 944 624,00 | 538 290,46 | 521 732,60 | 1 884 600,94 |  | 1 814,09 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 158,50 |  | 2 635,00 |  | 2 484,60 | 140 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 461 937,25 | 450 053,16 | 436 209,49 | 1 575 674,60 |  | 779,46 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 90 | пер. Энергетиков, д. 6 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 276,50 |  | 5 206,10 |  | 4 627,10 | 268 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 6 628 266,52 | 1 211 676,81 | 1 174 405,53 | 4 242 184,18 |  | 1 056,05 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 91 | пер. Юности, д. 11 | 1971 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 6 |  | 4 720,80 |  | 3 904,56 |  | 3 598,76 | 192 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 020 798,00 | 552 215,40 | 535 229,21 | 1 933 353,39 |  | 639,89 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 92 | пер. Юности, д. 2 | 1971 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 817,00 |  | 3 510,50 |  | 3 375,90 | 214 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 671 878,92 | 305 626,96 | 296 225,85 | 1 070 026,11 |  | 438,01 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 4 |  | 19 696,60 |  | 16 991,00 |  | 16 243,30 | 798 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 707 887,00 | 677 818,35 | 656 968,60 | 2 373 100,05 |  | 188,25 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 4 |  | 8 595,62 |  | 7 040,92 |  | 6 630,68 | 460 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 959 272,90 | 358 163,86 | 347 146,71 | 1 253 962,33 |  | 227,94 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 1978 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 7 |  | 5 273,00 |  | 4 584,10 |  | 4 508,00 | 265 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 202 419,84 | 402 612,21 | 390 227,83 | 1 409 579,80 |  | 417,68 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1978 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 12 |  | 32 622,80 |  | 24 385,30 |  | 23 192,80 | 1270 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 429 801,85 | 261 374,18 | 253 334,29 | 915 093,38 |  | 43,83 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 1979 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 19 758,80 |  | 16 509,20 |  | 15 806,80 | 804 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 754 552,64 | 503 544,56 | 488 055,49 | 1 762 952,59 |  | 139,41 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 98 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 16 |  | 13 313,90 |  | 11 620,80 |  | 11 184,30 | 690 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 541 016,26 | 647 313,63 | 627 402,21 | 2 266 300,42 |  | 265,96 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 12 792,80 |  | 10 564,80 |  | 9 758,38 | 680 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 231 000,00 | 407 836,79 | 395 291,70 | 1 427 871,51 |  | 174,39 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 1986 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 15 |  | 10 894,80 |  | 9 863,10 |  | 9 389,00 | 621 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 501 800,00 | 457 340,25 | 443 272,42 | 1 601 187,33 |  | 229,63 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 6 |  | 19 877,80 |  | 13 989,30 |  | 13 989,30 | 550 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 141 758,84 | 574 327,59 | 556 661,23 | 2 010 770,02 |  | 158,05 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 6 |  | 20 460,20 |  | 14 672,50 |  | 13 694,30 | 502 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 145 326,86 | 574 979,84 | 557 293,41 | 2 013 053,61 |  | 153,73 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 1 |  | 5 542,90 |  | 4 291,20 |  | 4 052,41 | 206 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 550 546,68 | 283 446,88 | 274 728,03 | 992 371,77 |  | 279,74 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 104 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 1990 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 16 |  | 16 762,00 |  | 12 833,20 |  | 12 395,12 | 680 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 5 023 972,15 | 918 404,61 | 890 154,41 | 3 215 413,13 |  | 299,72 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 9 |  | 31 060,30 |  | 21 896,40 |  | 21 095,10 | 1065 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 092 745,75 | 930 976,73 | 902 339,81 | 3 259 429,21 |  | 163,96 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 14 |  | 38 098,80 |  | 32 226,19 |  | 29 195,41 | 1225 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 11 764 263,05 | 2 150 559,98 | 2 084 408,58 | 7 529 294,49 |  | 308,78 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 1981 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 3 |  | 7 452,10 |  | 6 358,80 |  | 5 932,00 | 298 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 555 893,71 | 650 033,30 | 630 038,22 | 2 275 822,19 |  | 477,17 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 2002 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 6 |  | 4 |  | 4 697,00 |  | 4 360,80 |  | 3 440,80 | 49 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 324 040,00 | 242 040,44 | 234 595,26 | 847 404,30 |  | 281,89 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 1981 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 21 722,80 |  | 16 483,60 |  | 15 547,40 | 746 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 7 442 778,16 | 1 360 573,18 | 1 318 721,84 | 4 763 483,14 |  | 342,63 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 16 |  | 15 514,10 |  | 11 511,70 |  | 11 078,60 | 663 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 7 554 931,56 | 1 381 075,33 | 1 338 593,34 | 4 835 262,89 |  | 486,97 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 1980 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 16 |  | 15 464,80 |  | 11 599,80 |  | 10 826,20 | 688 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 5 639 051,60 | 1 030 843,89 | 999 135,05 | 3 609 072,66 |  | 364,64 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 112 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 2015 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 8 055,90 |  | 8 055,90 |  | 4 548,80 | 21 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 049 090,00 | 557 387,31 | 540 242,03 | 1 951 460,66 |  | 378,49 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 1975 | 1975 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 4 151,30 |  | 3 411,60 |  | 3 208,20 | 185 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 686 320,00 | 491 071,33 | 475 965,93 | 1 719 282,74 |  | 647,10 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 1976 | 2009 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 463,70 |  | 2 305,70 |  | 2 085,90 | 126 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 023 096,00 | 552 635,49 | 535 636,38 | 1 934 824,13 |  | 1 227,06 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 1976 | 2017 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 4 434,30 |  | 3 614,60 |  | 1 911,30 | 151 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 696 473,90 | 675 731,99 | 654 946,42 | 2 365 795,49 |  | 833,61 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 409,60 |  | 3 609,90 |  | 3 191,10 | 180 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 515 002,48 | 459 753,72 | 445 611,66 | 1 609 637,10 |  | 570,35 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 1970 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 5 846,90 |  | 5 234,91 |  | 4 889,01 | 274 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 170 068,22 | 945 111,63 | 916 039,92 | 3 308 916,67 |  | 884,24 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 1971 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 416,40 |  | 3 609,70 |  | 3 472,50 | 157 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 253 348,20 | 411 922,14 | 399 251,39 | 1 442 174,67 |  | 510,22 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 18 864,50 |  | 16 041,60 |  | 15 087,90 | 724 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 034 239,30 | 920 281,49 | 891 973,56 | 3 221 984,25 |  | 266,86 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36/14 | 1970 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 870,50 |  | 5 377,00 |  | 4 955,60 | 319 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 25 170 068,22 | 4 601 201,21 | 4 459 667,89 | 16 109 199,12 |  | 3 663,50 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 5 317,60 |  | 5 213,50 |  | 4 716,71 | 312 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 488 100,43 | 473 086,42 | 1 708 881,37 |  | 502,12 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 1970 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 410,10 |  | 3 593,30 |  | 3 549,60 | 179 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 875 373,00 | 708 435,54 | 686 644,01 | 2 480 293,45 |  | 878,75 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 5 739,70 |  | 5 253,80 |  | 5 070,20 | 263 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 670 068,22 | 488 100,43 | 473 086,42 | 1 708 881,37 |  | 465,19 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 767,60 |  | 5 382,90 |  | 4 788,70 | 256 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 038 051,30 | 555 369,39 | 538 286,18 | 1 944 395,73 |  | 448,91 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 1970 | 2009 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 6 |  | 5 988,90 |  | 4 676,00 |  | 3 435,60 | 170 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 816 833,75 | 514 929,83 | 499 090,54 | 1 802 813,38 |  | 470,34 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 15 043,50 |  | 12 006,50 |  | 11 295,72 | 496 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 322 945,20 | 424 644,79 | 411 582,68 | 1 486 717,73 |  | 154,42 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 12 |  | 10 432,00 |  | 7 849,60 |  | 6 925,00 | 430 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 749 750,30 | 502 666,67 | 487 204,60 | 1 759 879,03 |  | 263,59 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 6 |  | 5 292,60 |  | 3 916,40 |  | 3 558,10 | 238 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 895 673,15 | 1 260 559,94 | 1 221 785,01 | 4 413 328,20 |  | 1 302,89 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 6 |  | 3 485,60 |  | 3 474,40 |  | 2 729,80 | 120 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 275 446,95 | 598 766,37 | 580 348,27 | 2 096 332,31 |  | 939,71 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 4 721,40 |  | 3 758,00 |  | 2 720,80 | 139 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 317 869,40 | 789 325,87 | 765 046,14 | 2 763 497,39 |  | 914,53 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 1971 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 430,40 |  | 3 596,80 |  | 3 596,80 | 183 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 708 554,49 | 495 135,89 | 479 905,47 | 1 733 513,13 |  | 611,36 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 7 044,20 |  | 5 158,50 |  | 4 783,80 | 286 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 006 192,00 | 732 349,84 | 709 822,70 | 2 564 019,46 |  | 568,72 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 415,40 |  | 2 609,50 |  | 2 493,50 | 133 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 106 481,60 | 385 074,27 | 373 229,36 | 1 348 177,97 |  | 616,76 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 732,90 |  | 5 145,20 |  | 5 145,20 | 256 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 990 038,00 | 729 396,82 | 706 960,51 | 2 553 680,67 |  | 592,62 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 1960 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 6 |  | 4 699,10 |  | 3 923,76 |  | 3 632,86 | 226 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 055 630,50 | 1 289 800,86 | 1 250 126,48 | 4 515 703,16 |  | 1 501,49 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 1986 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 1 |  | 4 194,60 |  | 3 963,70 |  | 3 911,90 | 233 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 6 544 819,75 | 1 196 422,37 | 1 159 620,32 | 4 188 777,06 |  | 1 560,30 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 289,80 |  | 5 204,50 |  | 5 006,20 | 304 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 120 665,80 | 753 276,17 | 730 105,33 | 2 637 284,30 |  | 655,13 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 7 783,90 |  | 6 402,80 |  | 5 823,40 | 326 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 401 036,85 | 621 724,77 | 602 600,47 | 2 176 711,61 |  | 436,93 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 4 |  | 8 756,00 |  | 7 211,30 |  | 7 099,40 | 435 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 680 316,70 | 855 582,86 | 829 265,06 | 2 995 468,78 |  | 534,53 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 4 |  | 8 615,70 |  | 7 182,70 |  | 6 711,29 | 355 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 933 612,00 | 536 277,41 | 519 781,48 | 1 877 553,11 |  | 340,50 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 1975 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 4 |  | 9 680,60 |  | 7 156,20 |  | 6 773,10 | 363 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2 289 297,00 | 418 493,75 | 405 620,84 | 1 465 182,41 |  | 236,48 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 21 139,50 |  | 16 222,90 |  | 15 075,33 | 719 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 927 198,55 | 900 713,96 | 873 007,93 | 3 153 476,66 |  | 233,08 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 1982 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 19 |  | 47 128,10 |  | 34 074,70 |  | 32 640,80 | 1417 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 334 916,50 | 792 442,15 | 768 066,57 | 2 774 407,78 |  | 91,98 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 20 251,10 |  | 15 960,80 |  | 15 297,40 | 805 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 315 404,25 | 606 070,75 | 587 427,96 | 2 121 905,54 |  | 163,71 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 11 |  | 4 |  | 11 723,60 |  | 9 136,60 |  | 8 908,10 | 106 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 953 489,11 | 539 911,04 | 523 303,33 | 1 890 274,74 |  | 251,93 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 115 | 1971 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 13 156,60 |  | 10 621,90 |  | 9 641,20 | 600 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 3 832 500,00 | 700 598,17 | 679 047,71 | 2 452 854,12 |  | 291,30 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 119 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 807,20 |  | 2 811,90 |  | 2 652,80 | 139 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 590 386,15 | 473 534,19 | 458 968,24 | 1 657 883,72 |  | 680,39 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 127 | 1972 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 3 828,60 |  | 2 760,70 |  | 2 605,50 | 119 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 7 755 004,76 | 1 417 649,61 | 1 374 042,59 | 4 963 312,56 |  | 2 025,55 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 130 | 1998 | 1998 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 7 |  | 8 |  | 22 870,50 |  | 16 827,10 |  | 16 827,10 | 607 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования | 24 169 672,00 | 4 418 324,30 | 4 282 416,29 | 15 468 931,41 |  | 1 056,81 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 133 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 13 |  | 1 |  | 4 383,50 |  | 3 858,80 |  | 3 365,40 | 167 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 821 675,00 | 881 423,79 | 854 311,12 | 3 085 940,09 |  | 1 099,96 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 134 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 4 |  | 13 034,30 |  | 8 844,60 |  | 8 369,60 | 421 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 7 380 000,00 | 1 349 097,06 | 1 307 598,72 | 4 723 304,22 |  | 566,20 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 3 |  | 11 112,10 |  | 6 192,50 |  | 6 180,10 | 318 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 11 882 000,00 | 2 172 082,82 | 2 105 269,38 | 7 604 647,80 |  | 1 069,28 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1971 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 393,10 |  | 3 563,70 |  | 3 309,80 | 182 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 520 354,51 | 277 927,61 | 269 378,54 | 973 048,36 |  | 346,08 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 141 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 6 |  | 16 |  | 14 726,30 |  | 11 119,30 |  | 10 579,80 | 555 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 597 034,25 | 1 571 576,37 | 1 523 234,55 | 5 502 223,33 |  | 583,79 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 12 |  | 32 177,80 |  | 24 847,60 |  | 24 525,20 | 1253 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 25 524 553,98 | 4 666 002,79 | 4 522 476,17 | 16 336 075,02 |  | 793,23 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 818,60 |  | 3 723,80 |  | 3 281,50 | 154 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 696 971,75 | 310 214,04 | 300 671,83 | 1 086 085,88 |  | 352,17 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 151 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 12 |  | 1 |  | 4 783,40 |  | 3 659,50 |  | 3 247,50 | 142 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 635 691,25 | 664 620,65 | 644 176,86 | 2 326 893,74 |  | 760,06 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 156 | 2004 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 1 |  | 4 325,30 |  | 3 018,90 |  | 2 785,20 | 67 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 256 933,15 | 778 186,45 | 754 249,37 | 2 724 497,33 |  | 984,19 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 171 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 14 |  | 12 296,80 |  | 9 234,90 |  | 8 931,40 | 495 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 741 661,25 | 1 598 014,83 | 1 548 859,77 | 5 594 786,65 |  | 710,89 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 183 | 1985 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 24 |  | 24 657,00 |  | 18 504,10 |  | 17 320,40 | 1217 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 985 705,00 | 2 191 040,56 | 2 123 643,98 | 7 671 020,46 |  | 486,10 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 161 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 2005 | 2004 | Стены кирпичные |  | 10 |  | 1 |  | 3 014,30 |  | 2 819,60 |  | 1 465,80 | 63 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 797 531,20 | 1 425 423,63 | 1 381 577,48 | 4 990 530,09 |  | 2 586,85 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 162 | пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 9 |  | 28 375,70 |  | 21 228,20 |  | 20 517,50 | 989 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор, Ремонт крыши | 29 915 603,84 | 5 468 706,38 | 5 300 488,53 | 19 146 408,93 |  | 1 054,27 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 163 | пр-кт. Московский, д. 79 | 2009 | 2009 | Стены кирпичные |  | 11 |  | 5 |  | 18 849,30 |  | 12 688,50 |  | 12 211,40 | 193 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 8 053 032,42 | 1 472 130,40 | 1 426 847,55 | 5 154 054,47 |  | 427,23 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 164 | пр-кт. Московский, д. 89 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 11 |  | 23 782,40 |  | 18 919,80 |  | 17 551,44 | 1055 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 153 701,80 | 759 315,29 | 735 958,69 | 2 658 427,82 |  | 174,65 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 165 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 1 |  | 5 364,50 |  | 3 876,10 |  | 3 682,20 | 175 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 650 303,39 | 2 312 532,12 | 2 241 398,45 | 8 096 372,82 |  | 2 358,15 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 166 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 1997 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 7 |  | 22 554,40 |  | 16 170,40 |  | 14 787,80 | 558 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 14 510 000,00 | 2 652 492,99 | 2 570 902,09 | 9 286 604,92 |  | 643,33 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 2006 | 2006 | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |  | 10 |  | 1 |  | 4 604,10 |  | 3 234,10 |  | 3 233,80 | 121 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 943 165,48 | 355 219,35 | 344 292,78 | 1 243 653,35 |  | 422,05 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 168 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 7 |  | 6 624,90 |  | 5 842,50 |  | 5 210,90 | 337 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 459 078,25 | 997 943,96 | 967 247,12 | 3 493 887,17 |  | 824,02 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 169 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 4 |  | 10 526,30 |  | 9 457,30 |  | 9 103,20 | 444 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 583 959,12 | 1 020 772,74 | 989 373,69 | 3 573 812,69 |  | 530,48 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 170 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 2005 | 0 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 9 026,20 |  | 6 167,70 |  | 6 158,00 | 236 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 8 911 702,60 | 1 629 099,15 | 1 578 987,93 | 5 703 615,52 |  | 987,31 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 171 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 2 |  | 2 989,90 |  | 2 661,80 |  | 2 661,80 | 87 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 436 388,20 | 445 382,68 | 431 682,67 | 1 559 322,85 |  | 814,87 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 172 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 7 |  | 17 549,00 |  | 15 613,10 |  | 15 088,10 | 792 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 30 571 376,00 | 5 588 584,47 | 5 416 679,16 | 19 566 112,37 |  | 1 742,06 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 173 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 2003 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 1 |  | 1 517,50 |  | 1 427,80 |  | 760,20 | 17 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 634 301,50 | 847 171,07 | 821 112,02 | 2 966 018,41 |  | 3 053,91 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 174 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 6 |  | 15 672,70 |  | 13 065,30 |  | 11 972,10 | 601 |  | Счет регионального оператора |  | Замена лифтов, ПСД разработка, Технадзор | 7 445 000,00 | 1 360 979,35 | 1 319 115,51 | 4 764 905,14 |  | 475,03 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 175 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 48 |  | 40 213,20 |  | 34 644,00 |  | 33 052,70 | 2232 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 198 661,90 | 219 120,76 | 212 380,59 | 767 160,55 |  | 29,81 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 176 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 5 |  | 4 257,10 |  | 3 274,70 |  | 3 187,00 | 193 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши | 5 453 624,75 | 996 947,03 | 966 280,86 | 3 490 396,86 |  | 1 281,07 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 177 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 5 |  | 4 268,40 |  | 3 259,40 |  | 3 259,40 | 193 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 959 319,94 | 540 976,94 | 524 336,45 | 1 894 006,55 |  | 693,31 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 178 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 18 |  | 48 427,40 |  | 38 047,60 |  | 34 640,30 | 1839 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 10 472 374,45 | 1 914 396,96 | 1 855 509,95 | 6 702 467,54 |  | 216,25 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 179 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 4 |  | 11 153,54 |  | 9 430,40 |  | 9 159,80 | 451 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 14 630 000,00 | 2 674 429,53 | 2 592 163,86 | 9 363 406,61 |  | 1 311,69 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 180 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 5 |  | 13 300,90 |  | 11 549,80 |  | 10 947,50 | 562 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 462 584,00 | 1 546 998,26 | 1 499 412,47 | 5 416 173,27 |  | 636,24 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 181 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 6 |  | 16 238,50 |  | 14 201,75 |  | 13 240,80 | 694 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 9 270 664,00 | 1 694 718,90 | 1 642 589,21 | 5 933 355,89 |  | 570,91 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 182 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 1983 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 13 |  | 27 266,60 |  | 27 252,30 |  | 22 858,36 | 1253 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 285 419,10 | 2 245 829,64 | 2 176 747,74 | 7 862 841,72 |  | 450,57 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 183 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 30 |  | 23 862,00 |  | 20 817,30 |  | 19 293,10 | 1192 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 4 670 400,00 | 853 770,04 | 827 508,00 | 2 989 121,96 |  | 195,73 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 184 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 19 |  | 17 495,40 |  | 12 943,50 |  | 12 127,50 | 706 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 910 580,00 | 714 871,54 | 692 882,03 | 2 502 826,43 |  | 223,52 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 185 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 1985 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 5 |  | 10 808,30 |  | 8 964,90 |  | 8 934,90 | 425 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 095 830,20 | 2 211 171,94 | 2 143 156,11 | 7 741 502,15 |  | 1 119,12 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 186 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2019 | Стены из монолитного железобетона |  | 19 |  | 1 |  | 9 633,30 |  | 7 642,00 |  | 6 389,30 | 199 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 10 391 013,25 | 1 899 523,76 | 1 841 094,26 | 6 650 395,23 |  | 1 078,66 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 187 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 2007 | 2019 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | 10 |  | 2 |  | 10 633,80 |  | 8 449,90 |  | 6 346,90 | 169 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 19 780 000,00 | 3 615 872,60 | 3 504 648,07 | 12 659 479,33 |  | 1 860,11 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 188 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 1983 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 2 |  | 4 919,30 |  | 4 184,50 |  | 3 863,50 | 193 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 818 622,80 | 515 256,87 | 499 407,53 | 1 803 958,40 |  | 572,97 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 189 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 5 |  | 10 974,90 |  | 9 725,40 |  | 8 823,80 | 420 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 10 797 190,75 | 1 973 774,83 | 1 913 061,36 | 6 910 354,56 |  | 983,81 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 190 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 1983 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 5 |  | 10 552,00 |  | 9 387,20 |  | 8 675,20 | 417 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 951 971,45 | 2 550 482,87 | 2 472 029,82 | 8 929 458,76 |  | 1 322,21 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 191 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 5 |  | 4 878,70 |  | 4 291,50 |  | 4 291,50 | 236 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 096 092,70 | 748 784,09 | 725 751,43 | 2 621 557,18 |  | 839,59 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 192 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 1992 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 21 271,90 |  | 16 260,00 |  | 15 182,00 | 725 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 18 182 000,00 | 3 323 751,04 | 3 221 512,19 | 11 636 736,77 |  | 854,74 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 193 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 13 |  | 31 059,80 |  | 27 074,80 |  | 26 361,70 | 1181 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 10 054 924,69 | 1 838 085,27 | 1 781 545,62 | 6 435 293,80 |  | 323,73 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 194 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 1998 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 1 |  | 5 150,10 |  | 3 892,90 |  | 3 705,90 | 127 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка | 3 654 000,00 | 667 967,57 | 647 420,83 | 2 338 611,60 |  | 709,50 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 195 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 1985 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 15 |  | 39 184,20 |  | 30 997,88 |  | 29 172,10 | 1653 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 1 780 776,98 | 325 534,01 | 315 520,56 | 1 139 722,41 |  | 45,45 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 196 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 1995 | 2009 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 5 |  | 12 080,90 |  | 9 774,10 |  | 9 510,95 | 444 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор | 10 792 500,00 | 1 972 917,34 | 1 912 230,24 | 6 907 352,42 |  | 893,35 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 197 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2005 | 2005 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 2 962,30 |  | 2 433,20 |  | 2 057,30 | 43 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 439 087,00 | 556 758,46 | 539 632,53 | 1 342 696,01 |  | 823,38 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 198 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 2005 | 2005 | Стены кирпичные |  | 3 |  | 7 |  | 4 257,70 |  | 3 957,70 |  | 3 331,00 | 44 |  | Специальный счет |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 226 727,12 | 0,00 | 0,00 | 2 226 727,12 |  | 522,99 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 199 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 2007 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | 10 |  | 2 |  | 7 912,50 |  | 5 664,80 |  | 5 371,00 | 120 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 310 210,00 | 605 121,21 | 586 507,64 | 2 118 581,15 |  | 418,35 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 200 | тракт. Сармановский, д. 10 | 2005 | 2005 | Стены из слоистых железобетонных панелей |  | 10 |  | 3 |  | 9 545,30 |  | 6 952,30 |  | 6 885,80 | 308 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 578 746,20 | 654 210,83 | 634 087,26 | 2 290 448,11 |  | 374,92 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 201 | тракт. Сармановский, д. 12 | 2005 | 2020 | Стены из слоистых железобетонных панелей |  | 10 |  | 3 |  | 9 999,90 |  | 7 153,80 |  | 7 145,80 | 319 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 738 336,70 | 866 189,17 | 839 545,12 | 3 032 602,41 |  | 473,84 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 202 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные |  | 14 |  | 1 |  | 5 042,30 |  | 4 663,50 |  | 4 461,60 | 211 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 8 907 453,10 | 1 628 322,32 | 1 578 235,00 | 5 700 895,78 |  | 1 766,55 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 203 | тракт. Сармановский, д. 16 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные |  | 14 |  | 1 |  | 5 005,00 |  | 4 607,00 |  | 4 350,90 | 217 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД экспертиза, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада | 15 458 336,32 | 2 825 853,12 | 2 738 929,65 | 9 893 553,55 |  | 3 088,58 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 204 | тракт. Сармановский, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные |  | 14 |  | 1 |  | 5 488,60 |  | 4 660,50 |  | 4 538,10 | 193 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 15 547 007,85 | 2 842 062,67 | 2 754 640,60 | 9 950 304,58 |  | 2 832,60 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 205 | тракт. Сармановский, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные |  | 14 |  | 1 |  | 5 329,50 |  | 4 681,50 |  | 4 617,50 | 210 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 973 951,40 | 543 651,64 | 526 928,87 | 1 903 370,89 |  | 558,02 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 206 | тракт. Сармановский, д. 4 | 2005 | 2004 | Стены кирпичные |  | 10 |  | 1 |  | 4 584,90 |  | 3 223,00 |  | 3 223,00 | 112 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 487 664,80 | 820 365,23 | 795 130,73 | 2 872 168,84 |  | 978,79 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 207 | тракт. Сармановский, д. 6 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные |  | 10 |  | 3 |  | 11 840,40 |  | 8 481,80 |  | 8 466,10 | 206 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 250 294,20 | 1 508 190,73 | 1 461 798,67 | 5 280 304,80 |  | 696,79 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 208 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 1985 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 20 |  | 18 905,10 |  | 13 807,10 |  | 12 808,25 | 883 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 377 744,28 | 617 466,78 | 598 473,46 | 2 161 804,04 |  | 178,67 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 209 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 1 |  | 4 933,70 |  | 3 276,90 |  | 3 209,90 | 37 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 782 604,35 | 508 672,54 | 493 025,73 | 1 780 906,08 |  | 564,00 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 210 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 5 |  | 12 425,60 |  | 10 051,70 |  | 10 014,70 | 444 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 3 687 000,00 | 674 000,11 | 653 267,82 | 2 359 732,07 |  | 296,73 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 211 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 13 |  | 34 905,80 |  | 27 277,90 |  | 25 767,90 | 1386 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 9 734 548,22 | 1 779 519,02 | 1 724 780,87 | 6 230 248,33 |  | 278,88 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 212 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 11 |  | 2 |  | 5 512,30 |  | 4 260,80 |  | 4 260,80 | 81 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 327 934,62 | 608 361,35 | 589 648,11 | 2 129 925,16 |  | 603,73 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 213 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 11 |  | 3 |  | 9 707,30 |  | 7 673,10 |  | 6 877,00 | 101 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 653 657,60 | 667 904,97 | 647 360,16 | 2 338 392,47 |  | 376,38 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 214 | ул. Аркылы, д. 17 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные |  | 10 |  | 1 |  | 3 110,50 |  | 2 824,50 |  | 2 824,50 | 102 |  | Специальный счет |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 045 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 650,00 |  | 979,15 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 215 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 1 |  | 4 423,10 |  | 3 889,80 |  | 3 522,00 | 254 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Замена лифтов | 3 915 494,05 | 715 769,85 | 693 752,71 | 2 505 971,49 |  | 885,24 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 216 | ул. Ахметшина, д. 120 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные |  | 17 |  | 1 |  | 10 758,60 |  | 8 354,30 |  | 6 713,50 | 319 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 190 344,91 | 400 404,86 | 388 088,37 | 1 401 851,68 |  | 203,59 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 217 | ул. Гвардейская, д. 1 | 1975 | 2012 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 7 859,30 |  | 6 236,00 |  | 5 536,70 | 313 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 311 837,22 | 605 418,68 | 586 795,95 | 2 119 622,59 |  | 421,39 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 218 | ул. Гвардейская, д. 5 | 1975 | 2016 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 7 859,00 |  | 6 047,60 |  | 5 514,40 | 322 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 4 275 709,10 | 781 618,77 | 757 576,12 | 2 736 514,21 |  | 544,05 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 219 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 4 247,10 |  | 3 830,40 |  | 2 363,00 | 131 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 015 705,50 | 1 099 697,91 | 1 065 871,11 | 3 850 136,48 |  | 1 416,43 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 220 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 1967 | 2009 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 3 631,20 |  | 3 329,10 |  | 2 594,90 | 145 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 917 131,75 | 1 264 482,67 | 1 225 587,08 | 4 427 062,00 |  | 1 904,92 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 221 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 4 174,60 |  | 3 810,70 |  | 2 401,60 | 144 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 518 519,50 | 1 008 810,08 | 977 779,00 | 3 531 930,42 |  | 1 321,93 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 222 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 4 145,40 |  | 4 045,40 |  | 2 370,30 | 146 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 880 477,75 | 1 257 782,15 | 1 219 092,67 | 4 403 602,93 |  | 1 659,79 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 223 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 7 257,20 |  | 6 098,33 |  | 5 790,23 | 378 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 749 830,92 | 502 681,41 | 487 218,89 | 1 759 930,62 |  | 378,91 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 224 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 8 |  | 7 988,10 |  | 6 165,00 |  | 6 032,60 | 331 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 603 890,00 | 476 002,76 | 461 360,87 | 1 666 526,37 |  | 325,97 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 225 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 1988 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 21 |  | 18 507,10 |  | 14 020,80 |  | 13 364,40 | 831 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 796 600,00 | 511 231,01 | 495 505,50 | 1 789 863,49 |  | 151,11 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 226 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 2000 | 0 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 6 |  | 7 036,10 |  | 5 419,00 |  | 5 384,40 | 260 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 9 646 519,12 | 1 763 426,90 | 1 709 183,75 | 6 173 908,47 |  | 1 371,00 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 227 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 1970 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 723,00 |  | 5 165,30 |  | 5 036,80 | 281 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 862 394,50 | 706 063,01 | 684 344,46 | 2 471 987,03 |  | 574,50 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 228 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 10 |  | 8 670,40 |  | 6 527,10 |  | 6 013,40 | 357 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 612 180,10 | 294 713,74 | 285 648,32 | 1 031 818,04 |  | 185,94 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 229 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 10 |  | 7 217,50 |  | 6 577,31 |  | 6 043,43 | 357 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 055 231,48 | 741 314,48 | 718 511,59 | 2 595 405,41 |  | 561,86 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 230 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 1973 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 10 |  | 8 412,80 |  | 6 460,04 |  | 6 259,24 | 364 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 465 261,30 | 633 465,29 | 613 979,84 | 2 217 816,17 |  | 411,90 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 231 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 2 |  | 4 319,10 |  | 3 877,20 |  | 3 724,50 | 202 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 919 231,25 | 533 648,55 | 517 233,48 | 1 868 349,22 |  | 675,89 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 232 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 6 |  | 5 212,60 |  | 4 227,61 |  | 3 584,21 | 226 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 099 768,00 | 201 042,52 | 194 858,43 | 703 867,05 |  | 210,98 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 233 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | 5 |  | 5 |  | 5 167,90 |  | 3 872,40 |  | 3 866,70 | 170 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 3 434 545,40 | 627 850,28 | 608 537,56 | 2 198 157,56 |  | 664,59 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 234 | ул. им Комарова, д. 1 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 838,10 |  | 5 253,80 |  | 4 864,27 | 329 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 9 185 311,93 | 1 679 116,16 | 1 627 466,41 | 5 878 729,36 |  | 1 343,25 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 235 | ул. им Комарова, д. 16 | 1971 | 2013 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 5 165,90 |  | 4 165,40 |  | 2 597,00 | 178 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 967 557,20 | 359 678,27 | 348 614,54 | 1 259 264,39 |  | 380,87 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 236 | ул. им Комарова, д. 33 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 9 |  | 7 460,70 |  | 6 170,90 |  | 5 841,90 | 323 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 787 336,55 | 692 342,09 | 671 045,59 | 2 423 948,87 |  | 507,64 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 237 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 1978 | 2010 | Стены кирпичные |  | 5 |  | 4 |  | 5 575,20 |  | 3 743,80 |  | 2 544,80 | 161 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 293 868,00 | 419 329,34 | 406 430,74 | 1 468 107,92 |  | 411,44 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 238 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 2 882,10 |  | 2 605,20 |  | 2 346,00 | 165 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 9 155 981,90 | 1 673 754,50 | 1 622 269,68 | 5 859 957,72 |  | 3 176,84 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 239 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 1982 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 5 |  | 7 985,20 |  | 6 097,70 |  | 6 097,70 | 474 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 4 098 135,00 | 749 157,43 | 726 113,29 | 2 622 864,28 |  | 513,22 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 240 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 1982 | 2010 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 2 |  | 4 378,30 |  | 3 904,50 |  | 3 736,90 | 183 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 362 042,80 | 248 987,52 | 241 328,65 | 871 726,63 |  | 311,09 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 241 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 2 |  | 4 409,50 |  | 3 942,60 |  | 3 759,80 | 199 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 575 005,00 | 470 722,45 | 456 242,99 | 1 648 039,56 |  | 583,97 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 242 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 1 |  | 4 400,20 |  | 3 884,50 |  | 3 798,00 | 191 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада | 5 842 604,25 | 1 068 054,23 | 1 035 200,79 | 3 739 349,23 |  | 1 327,80 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 243 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 637,50 |  | 5 485,70 |  | 5 071,60 | 266 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 583 082,00 | 472 198,96 | 457 674,08 | 1 653 208,96 |  | 389,16 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 244 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 1975 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 6 |  | 4 317,60 |  | 3 930,40 |  | 3 481,60 | 228 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 7 963 756,40 | 1 455 810,34 | 1 411 029,50 | 5 096 916,56 |  | 1 844,49 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 245 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 1991 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 7 |  | 7 420,30 |  | 5 612,30 |  | 5 612,30 | 241 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 766 881,40 | 505 798,31 | 490 239,92 | 1 770 843,17 |  | 372,88 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 246 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей |  | 10 |  | 3 |  | 9 457,20 |  | 6 847,40 |  | 6 839,20 | 305 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 436 008,08 | 445 313,19 | 431 615,32 | 1 559 079,57 |  | 257,58 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 247 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 2 |  | 4 180,50 |  | 3 620,00 |  | 3 452,80 | 179 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 829 248,00 | 334 394,73 | 324 108,72 | 1 170 744,55 |  | 437,57 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 248 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 4 |  | 11 843,00 |  | 7 867,30 |  | 7 596,80 | 375 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 985 363,82 | 545 737,88 | 528 950,94 | 1 910 675,00 |  | 252,08 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 249 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 8 |  | 6 189,20 |  | 5 637,80 |  | 5 431,80 | 346 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 12 464 108,55 | 2 278 494,87 | 2 208 408,19 | 7 977 205,49 |  | 2 013,85 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 250 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 1961 | 2010 | Стены кирпичные |  | 3 |  | 3 |  | 2 220,10 |  | 1 542,90 |  | 1 265,10 | 73 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 384 001,60 | 372 189,68 | 1 344 422,44 |  | 946,18 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 251 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 1960 | 2008 | Стены кирпичные |  | 3 |  | 3 |  | 2 099,60 |  | 1 529,90 |  | 1 489,00 | 92 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 384 001,60 | 372 189,68 | 1 344 422,44 |  | 1 000,48 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 252 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 1963 | 2010 | Стены кирпичные |  | 3 |  | 3 |  | 2 085,60 |  | 1 533,40 |  | 1 492,30 | 107 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 100 613,72 | 384 001,60 | 372 189,68 | 1 344 422,44 |  | 1 007,20 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 253 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 1961 | 2010 | Стены кирпичные |  | 3 |  | 3 |  | 2 213,50 |  | 1 539,00 |  | 1 345,90 | 61 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 100 613,72 | 566 806,08 | 549 371,08 | 1 984 436,56 |  | 1 400,77 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 254 | ул. Магистральная, д. 18 | 1984 | 2019 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 2 |  | 7 297,40 |  | 5 970,38 |  | 5 593,58 | 292 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 613 737,70 | 294 998,48 | 285 924,30 | 1 032 814,92 |  | 221,14 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 255 | ул. Магистральная, д. 20 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 5 |  | 13 740,70 |  | 9 730,90 |  | 9 730,90 | 437 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 12 703 624,60 | 2 322 279,48 | 2 250 845,97 | 8 130 499,15 |  | 924,53 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 256 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 2 |  | 6 470,30 |  | 4 706,90 |  | 4 700,27 | 161 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 657 500,00 | 668 607,38 | 648 040,97 | 2 340 851,65 |  | 565,28 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 257 | ул. Нариманова, д. 52 | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 3 |  | 9 183,60 |  | 6 919,20 |  | 6 890,14 | 237 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 4 920 649,81 | 899 516,83 | 871 847,62 | 3 149 285,36 |  | 535,81 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 258 | ул. Пушкина, д. 5 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 1 |  | 3 819,80 |  | 2 843,60 |  | 1 071,80 | 89 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 200 044,21 | 402 177,94 | 389 806,91 | 1 408 059,36 |  | 575,96 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 259 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 2010 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 2 |  | 5 044,00 |  | 3 524,60 |  | 3 524,60 | 89 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 1 815 430,18 | 331 868,77 | 321 660,46 | 1 161 900,95 |  | 359,92 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 260 | ул. Раскольникова, д. 31 | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 3 |  | 9 376,50 |  | 6 735,10 |  | 6 735,10 | 281 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 319 279,50 | 972 388,12 | 942 477,38 | 3 404 414,00 |  | 567,30 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 261 | ул. Раскольникова, д. 35 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 5 |  | 16 812,70 |  | 12 159,60 |  | 10 939,00 | 285 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 893 306,89 | 711 713,94 | 689 821,56 | 2 491 771,39 |  | 231,57 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 262 | ул. Раскольникова, д. 49В | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 3 |  | 7 876,90 |  | 6 859,50 |  | 6 742,20 | 345 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 10 962 000,00 | 2 003 902,70 | 1 942 262,49 | 7 015 834,81 |  | 1 391,66 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 263 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 14 |  | 19 525,70 |  | 17 056,10 |  | 16 143,60 | 850 |  | Счет регионального оператора |  | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 18 185 000,00 | 3 324 299,45 | 3 222 043,73 | 11 638 656,82 |  | 931,34 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 264 | ул. Раскольникова, д. 71 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 3 |  | 7 985,00 |  | 7 011,50 |  | 7 011,50 | 316 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 10 950 000,00 | 2 001 709,05 | 1 940 136,32 | 7 008 154,63 |  | 1 371,32 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 265 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 3 |  | 8 766,00 |  | 7 020,90 |  | 7 020,90 | 217 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт подвального помещения | 8 437 501,64 | 1 966 376,21 | 1 905 890,32 | 4 565 235,11 |  | 962,53 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 266 | ул. Раскольникова, д. 83 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 17 |  | 1 |  | 14 918,80 |  | 12 887,60 |  | 10 043,60 | 120 |  | Специальный счет |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 319 216,25 | 0,00 | 0,00 | 2 319 216,25 |  | 155,46 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 267 | ул. Тан, д. 225 | 1995 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 1 |  | 2 954,20 |  | 2 304,40 |  | 2 304,40 | 105 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 214 646,00 | 404 847,21 | 392 394,08 | 1 417 404,71 |  | 749,66 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 268 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 1987 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 28 |  | 22 703,90 |  | 19 374,90 |  | 18 265,16 | 1399 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 6 075 614,65 | 1 110 649,57 | 1 076 485,90 | 3 888 479,18 |  | 267,60 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 269 | ул. Татарстан, д. 4 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 1 |  | 4 492,00 |  | 4 227,30 |  | 4 108,70 | 234 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 15 600 985,00 | 2 851 929,94 | 2 764 204,34 | 9 984 850,72 |  | 3 473,06 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 270 | ул. Татарстан, д. 6 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 14 |  | 1 |  | 4 971,40 |  | 4 276,10 |  | 3 723,90 | 199 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 16 765 928,00 | 3 064 886,73 | 2 970 610,57 | 10 730 430,70 |  | 3 372,48 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 271 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 1979 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 19 571,30 |  | 16 533,90 |  | 15 728,60 | 878 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 024 605,63 | 735 715,94 | 713 085,25 | 2 575 804,44 |  | 205,64 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 272 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 1985 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 8 |  | 19 741,50 |  | 16 600,30 |  | 16 102,78 | 918 |  | Счет регионального оператора |  | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 21 285 000,00 | 3 890 993,34 | 3 771 306,07 | 13 622 700,59 |  | 1 078,19 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 273 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные |  | 9 |  | 1 |  | 3 215,40 |  | 2 867,20 |  | 2 253,20 | 177 |  | Счет регионального оператора |  | Ремонт фасада, Технадзор, Замена лифтов, ПСД разработка | 27 466 327,36 | 709 098,57 | 687 286,65 | 26 069 942,14 |  | 8 542,12 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 274 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 5 |  | 3 746,80 |  | 3 255,00 |  | 3 208,00 | 200 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 936 484,58 | 536 802,53 | 520 290,44 | 1 879 391,61 |  | 783,73 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 275 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 4 |  | 2 904,80 |  | 2 594,60 |  | 2 320,30 | 125 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 387 008,72 | 619 160,36 | 600 114,94 | 2 167 733,42 |  | 1 166,00 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 276 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 5 |  | 3 749,80 |  | 3 271,70 |  | 3 131,60 | 203 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 965 028,78 | 542 020,54 | 525 347,95 | 1 897 660,29 |  | 790,72 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 277 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 1991 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 10 |  | 4 |  | 10 665,30 |  | 9 568,90 |  | 8 728,40 | 426 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2 261 560,00 | 413 423,30 | 400 706,36 | 1 447 430,34 |  | 212,05 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 278 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 21 |  | 18 613,20 |  | 16 064,20 |  | 15 147,33 | 943 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 705 980,00 | 494 665,26 | 479 449,32 | 1 731 865,42 |  | 145,38 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 279 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 10 |  | 8 147,40 |  | 7 127,90 |  | 6 667,70 | 432 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 4 330 403,25 | 791 617,11 | 767 266,90 | 2 771 519,24 |  | 531,51 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 280 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 1980 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 7 |  | 6 147,60 |  | 4 563,70 |  | 4 478,00 | 285 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 4 922 785,20 | 899 907,18 | 872 225,97 | 3 150 652,05 |  | 800,77 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 281 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 1981 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 5 |  | 14 |  | 12 240,60 |  | 10 600,10 |  | 9 809,71 | 595 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 8 759 268,68 | 1 601 233,55 | 1 551 979,48 | 5 606 055,65 |  | 715,59 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |
| 282 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 1979 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей |  | 9 |  | 6 |  | 14 093,30 |  | 11 816,80 |  | 8 740,60 | 579 |  | Счет регионального оператора |  | Технадзор, ПСД разработка, Замена лифтов | 3 654 500,00 | 668 058,95 | 647 509,43 | 2 338 931,62 |  | 259,31 |  | 9 000,00 |  | 01.09.2025 |  |

- Приложение № 8

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № | Адрес | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт крыш |  | Ремонт/замена лифтового оборудования |  | Ремонт фасада |  |
|  |  | руб | руб | руб | пог.м. | руб | пог.м. |  | руб | пог.м. |  | руб | пог.м. |  | руб | кв.м. |  | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | шт. | руб | кв.м. | руб |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 5 236 534,86 | 150 102,00 | 70 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 016 176,86 | 5 016 176,86 |  |  |  |  |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 4 546 837,92 | 212 880,56 | 141 920,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 192 037,00 | 4 192 037,00 |  |  |  |  |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 2 554 705,90 | 37 385,94 | 24 923,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 492 396,00 | 2 492 396,00 |  |  |  |  |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 2 545 691,00 | 95 790,60 | 63 860,40 | 2 386 040,00 | 2 386 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 16 323 373,11 | 376 817,42 | 157 007,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726 848,43 |  | 11 726 848,43 | 4 062 700,00 | 4 062 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 9 186 207,30 | 222 237,18 | 148 158,12 | 4 617 000,00 | 4 617 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 096 672,00 |  | 3 096 672,00 | 1 102 140,00 | 1 102 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 4 074 440,58 | 118 162,54 | 78 775,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 877 503,00 | 3 877 503,00 |  |  |  |  |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 8 496 671,05 | 914 585,43 | 609 723,62 | 3 825 930,00 | 3 825 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146 432,00 |  | 3 146 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 2 379 975,98 | 47 985,58 | 31 990,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |  |  |  |  |
| 10 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 3 684 925,08 | 170 998,90 | 113 999,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 399 926,90 | 3 399 926,90 |  |  |  |  |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 3 251 179,80 | 91 480,68 | 60 987,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 098 712,00 | 3 098 712,00 |  |  |  |  |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 2 100 020,00 | 30 732,00 | 20 488,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 048 800,00 |  | 2 048 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 6 137 846,80 | 162 992,88 | 108 661,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349 760,00 |  | 2 349 760,00 |  |  | 3 516 432,00 | 3 516 432,00 |  |  |  |  |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 2 325 995,50 | 34 038,96 | 22 692,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 269 263,90 | 2 269 263,90 |  |  |  |  |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1 660 303,20 | 24 297,12 | 16 198,08 |  |  |  |  |  | 1 619 808,00 |  | 1 619 808,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 1 243 755,50 | 18 201,30 | 12 134,20 |  |  |  |  |  | 1 213 420,00 |  | 1 213 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3 042 690,50 | 15 258,90 | 10 172,60 |  |  |  |  |  | 1 639 019,00 |  | 1 639 019,00 |  |  |  | 1 378 240,00 |  | 1 378 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 3 070 700,90 | 30 302,94 | 20 201,96 |  |  |  |  |  | 1 279 476,00 |  | 1 279 476,00 |  |  |  | 1 740 720,00 |  | 1 740 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 3 002 993,50 | 29 312,10 | 19 541,40 |  |  |  |  |  | 1 213 420,00 |  | 1 213 420,00 |  |  |  | 1 740 720,00 |  | 1 740 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 1 695 020,00 | 31 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  | 1 639 020,00 |  | 1 639 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 2 593 590,00 | 74 450,00 | 37 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 481 920,00 |  | 2 481 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 2 892 875,15 | 74 705,49 | 37 803,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 780 366,00 | 2 780 366,00 |  |  |  |  |
| 23 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 1 983 576,40 | 58 296,24 | 38 864,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 886 416,00 |  | 1 886 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 2 135 364,15 | 61 502,89 | 40 335,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 033 526,00 | 2 033 526,00 |  |  |  |  |
| 25 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 2 513 215,44 | 72 000,00 | 34 071,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 407 144,00 |  | 2 407 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 10 638 345,00 | 324 786,00 | 149 863,00 |  |  | 5 197 864,00 |  | 5 197 864,00 | 4 965 832,00 |  | 4 965 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 3 619 216,88 | 102 000,00 | 84 328,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 432 888,00 | 3 432 888,00 |  |  |  |  |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 5 668 699,80 | 162 379,80 | 81 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425 320,00 | 5 425 320,00 |
| 29 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 4 391 250,11 | 126 000,00 | 63 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 202 250,11 | 4 202 250,11 |  |  |  |  |
| 30 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 5 911 648,00 | 82 716,80 | 47 811,20 |  |  | 2 736 360,00 |  | 2 736 360,00 | 1 588 760,00 |  | 1 588 760,00 | 1 456 000,00 |  | 1 456 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | б-р. Касимова, д. 23 | 2 401 872,44 | 64 417,65 | 42 945,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 294 509,70 | 2 294 509,70 |  |  |  |  |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 4 092 989,72 | 162 336,44 | 108 224,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 822 429,00 | 3 822 429,00 |  |  |  |  |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 5 957 408,40 | 72 547,44 | 48 364,96 | 3 819 960,00 | 3 819 960,00 | 2 016 536,00 |  | 2 016 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 5 301 318,70 | 92 214,42 | 61 476,28 | 2 894 020,00 | 2 894 020,00 | 2 253 608,00 |  | 2 253 608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 4 741 768,40 | 40 123,44 | 26 748,96 |  |  | 2 910 944,00 |  | 2 910 944,00 | 1 763 952,00 |  | 1 763 952,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | б-р. Молодежный, д. 3 | 2 246 563,52 | 62 144,83 | 41 429,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142 988,80 |  | 2 142 988,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | б-р. Строителей, д. 13 | 5 003 793,20 | 39 031,12 | 29 354,08 |  |  | 2 343 408,00 |  | 2 343 408,00 |  |  |  | 2 592 000,00 |  | 2 592 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | б-р. Строителей, д. 18 | 2 421 975,37 | 35 443,54 | 23 629,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 362 902,80 | 2 362 902,80 |  |  |  |  |
| 39 | б-р. Строителей, д. 4 | 2 523 570,50 | 36 930,30 | 24 620,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 020,00 | 2 462 020,00 |  |  |  |  |
| 40 | б-р. Строителей, д. 8 | 3 076 585,97 | 74 291,50 | 49 527,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 952 766,80 | 2 952 766,80 |  |  |  |  |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 7 250 354,24 | 204 474,92 | 136 316,61 | 1 170 062,71 | 1 170 062,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 739 500,00 | 5 739 500,00 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 6 087 735,77 | 310 000,00 | 29 768,96 | 2 098 982,81 | 2 098 982,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 984,00 | 148 984,00 |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 4 152 308,58 | 299 233,30 | 132 822,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 720 253,10 | 3 720 253,10 |  |  |  |  |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3 596 110,50 | 81 894,30 | 54 596,20 | 1 022 920,00 | 1 022 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 436 700,00 | 2 436 700,00 |  |  |  |  |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 4 596 110,50 | 81 894,30 | 54 596,20 | 2 022 920,00 | 2 022 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 436 700,00 | 2 436 700,00 |  |  |  |  |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 2 995 235,00 | 73 101,00 | 48 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 873 400,00 | 2 873 400,00 |  |  |  |  |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 2 925 780,50 | 42 816,30 | 28 544,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 854 420,00 | 2 854 420,00 |  |  |  |  |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1 479 301,00 | 50 916,60 | 33 944,40 |  |  | 1 394 440,00 |  | 1 394 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 5 629 660,00 | 155 556,00 | 103 704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 370 400,00 | 5 370 400,00 |
| 50 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 16 407 608,75 | 430 355,25 | 286 903,50 | 3 266 860,00 | 3 266 860,00 | 2 394 440,00 |  | 2 394 440,00 | 2 441 200,00 |  | 2 441 200,00 | 1 720 000,00 |  | 1 720 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 867 850,00 | 5 867 850,00 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8 283 873,00 | 253 101,00 | 127 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 903 681,00 | 7 903 681,00 |  |  |  |  |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1 451 668,80 | 35 878,08 | 23 918,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 391 872,00 | 1 391 872,00 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 3 420 539,00 | 123 227,40 | 82 151,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 215 160,00 | 3 215 160,00 |  |  |  |  |
| 54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 4 495 063,42 | 349 683,86 | 233 122,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 912 257,00 | 3 912 257,00 |  |  |  |  |
| 55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 3 353 943,50 | 49 082,10 | 32 721,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 272 140,00 | 3 272 140,00 |  |  |  |  |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 1 465 050,12 | 31 147,08 | 24 098,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 409 805,00 | 1 409 805,00 |  |  |  |  |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 2 465 050,12 | 31 147,08 | 24 098,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 409 805,00 | 2 409 805,00 |  |  |  |  |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 2 465 050,12 | 31 147,08 | 24 098,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 409 805,00 | 2 409 805,00 |  |  |  |  |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 1 466 152,05 | 36 090,03 | 24 060,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406 002,00 | 1 406 002,00 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2 465 050,12 | 31 147,08 | 24 098,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 409 805,00 | 2 409 805,00 |  |  |  |  |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 2 431 487,05 | 64 851,03 | 43 234,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 323 402,00 | 2 323 402,00 |  |  |  |  |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2 192 350,00 | 37 010,00 | 21 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 134 000,00 | 2 134 000,00 |  |  |  |  |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2 908 092,02 | 37 630,62 | 28 420,40 |  |  |  |  |  | 1 432 236,00 |  | 1 432 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 409 805,00 | 1 409 805,00 |  |  |  |  |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 1 534 255,10 | 37 086,66 | 24 724,44 |  |  |  |  |  | 1 472 444,00 |  | 1 472 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 1 521 008,00 | 36 892,80 | 24 595,20 |  |  |  |  |  | 1 459 520,00 |  | 1 459 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 4 080 787,90 | 88 987,14 | 59 324,76 |  |  |  |  |  | 1 128 696,00 |  | 1 128 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 803 780,00 | 2 803 780,00 |  |  |  |  |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 14 308 727,10 | 253 638,00 | 127 091,00 |  |  |  |  |  | 1 817 084,00 |  | 1 817 084,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 110 914,10 | 12 110 914,10 |  |  |  |  |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 4 445 844,20 | 123 597,72 | 82 398,48 |  |  |  |  |  | 1 045 408,00 |  | 1 045 408,00 |  |  |  | 3 194 440,00 |  | 3 194 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 8 404 093,00 | 321 022,00 | 154 600,00 |  |  | 2 260 792,00 |  | 2 260 792,00 | 1 547 116,00 |  | 1 547 116,00 |  |  |  | 4 120 563,00 |  | 4 120 563,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 1 493 041,90 | 36 483,54 | 24 322,36 |  |  |  |  |  | 1 432 236,00 |  | 1 432 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 1 493 301,66 | 36 639,40 | 24 426,26 |  |  |  |  |  | 1 432 236,00 |  | 1 432 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 3 874 737,90 | 36 157,14 | 28 104,76 |  |  |  |  |  | 1 432 236,00 |  | 1 432 236,00 |  |  |  | 2 378 240,00 |  | 2 378 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 1 836 297,90 | 31 653,14 | 27 768,76 |  |  |  |  |  | 1 776 876,00 |  | 1 776 876,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 3 628 391,90 | 36 493,54 | 25 662,36 |  |  |  |  |  | 1 432 236,00 |  | 1 432 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 134 000,00 | 2 134 000,00 |  |  |  |  |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 13 007 402,45 | 234 254,67 | 156 169,78 |  |  | 2 694 744,00 |  | 2 694 744,00 | 1 934 292,00 |  | 1 934 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 987 942,00 | 7 987 942,00 |  |  |  |  |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 1 201 632,40 | 37 145,84 | 21 430,56 |  |  |  |  |  | 1 143 056,00 |  | 1 143 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 2 014 424,50 | 39 186,70 | 29 457,80 |  |  |  |  |  | 1 945 780,00 |  | 1 945 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 8 054 402,30 | 205 674,18 | 137 116,12 |  |  | 2 911 316,00 |  | 2 911 316,00 | 1 207 676,00 |  | 1 207 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 592 620,00 | 3 592 620,00 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 10 | 5 941 165,95 | 174 748,77 | 116 499,18 |  |  |  |  |  | 1 327 408,00 |  | 1 327 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 322 510,00 | 4 322 510,00 |
| 80 | наб. Комсомольская, д. 30 | 3 684 420,00 | 105 000,00 | 70 000,00 | 3 509 420,00 | 3 509 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | наб. Комсомольская, д. 40 | 1 681 564,00 | 39 242,40 | 26 161,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 616 160,00 |  | 1 616 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | наб. Саначина, д. 10 | 1 760 040,00 | 35 464,00 | 26 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697 600,00 |  | 1 697 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | наб. Саначина, д. 8 | 4 280 241,75 | 39 223,05 | 26 148,70 | 1 517 270,00 | 1 517 270,00 |  |  |  |  |  |  | 2 697 600,00 |  | 2 697 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 1 482 890,25 | 31 408,15 | 24 272,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 427 210,00 | 1 427 210,00 |  |  |  |  |
| 85 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 3 298 512,00 | 77 539,20 | 51 692,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 169 280,00 |  | 3 169 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 5 815 483,16 | 139 899,71 | 93 266,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719 360,00 |  | 2 719 360,00 |  |  | 2 862 957,00 | 2 862 957,00 |  |  |  |  |
| 87 | пер. Парковый, д. 4 | 2 670 068,22 | 75 659,54 | 50 439,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 543 969,00 | 2 543 969,00 |  |  |  |  |
| 88 | пер. Садовый, д. 9 | 2 944 624,00 | 33 238,40 | 28 825,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 882 560,00 |  | 2 882 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 10 | 2 461 937,25 | 36 028,35 | 24 018,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401 890,00 | 2 401 890,00 |  |  |  |  |
| 90 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6 628 266,52 | 126 267,32 | 84 178,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 892 720,00 |  | 3 892 720,00 |  |  |  |  |  |  | 2 525 101,00 | 2 525 101,00 |
| 91 | пер. Юности, д. 11 | 3 020 798,00 | 44 206,80 | 29 471,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 947 120,00 |  | 2 947 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | пер. Юности, д. 2 | 1 671 878,92 | 47 881,16 | 31 920,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 592 077,00 | 1 592 077,00 |  |  |  |  |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 3 707 887,00 | 98 164,20 | 65 442,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 544 280,00 | 3 544 280,00 |  |  |  |  |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 1 959 272,90 | 458 002,14 | 305 334,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195 936,00 | 1 195 936,00 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 2 202 419,84 | 61 498,83 | 40 999,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 099 921,80 | 2 099 921,80 |  |  |  |  |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 1 429 801,85 | 34 572,71 | 23 715,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 371 514,00 | 1 371 514,00 |  |  |  |  |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 2 754 552,64 | 138 359,31 | 92 239,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 523 953,80 | 2 523 953,80 |  |  |  |  |
| 98 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 3 541 016,26 | 154 258,77 | 102 839,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 283 918,30 | 3 283 918,30 |  |  |  |  |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 2 231 000,00 | 39 400,00 | 31 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 160 000,00 |  | 2 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 2 501 800,00 | 65 880,00 | 43 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 392 000,00 |  | 2 392 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 3 141 758,84 | 104 513,54 | 69 675,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 967 569,60 | 2 967 569,60 |  |  |  |  |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 3 145 326,86 | 104 565,76 | 69 710,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 971 050,60 | 2 971 050,60 |  |  |  |  |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1 550 546,68 | 39 295,80 | 24 863,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486 387,00 | 1 486 387,00 |  |  |  |  |
| 104 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 5 023 972,15 | 208 155,69 | 138 770,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160 000,00 |  | 1 160 000,00 |  |  |  |  |  | 3 517 046,00 | 3 517 046,00 |  |  |  |  |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 5 092 745,75 | 220 869,45 | 147 246,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 724 630,00 | 4 724 630,00 |  |  |  |  |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 11 764 263,05 | 640 452,63 | 426 968,42 | 5 682 010,00 | 5 682 010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 014 832,00 |  | 5 014 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 3 555 893,71 | 52 037,47 | 34 691,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 469 164,60 | 3 469 164,60 |  |  |  |  |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 1 324 040,00 | 31 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263 040,00 |  | 1 263 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 7 442 778,16 | 138 187,00 | 92 124,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 212 466,50 | 7 212 466,50 |  |  |  |  |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 7 554 931,56 | 154 462,41 | 102 974,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 297 494,20 | 7 297 494,20 |  |  |  |  |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 5 639 051,60 | 67 888,56 | 45 259,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 337 600,00 |  | 3 337 600,00 | 2 188 304,00 |  | 2 188 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 3 049 090,00 | 39 694,00 | 29 796,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 979 600,00 | 2 979 600,00 |  |  |  |  |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 2 686 320,00 | 39 312,00 | 26 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620 800,00 | 2 620 800,00 |  |  |  |  |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 3 023 096,00 | 39 313,60 | 29 542,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 954 240,00 |  | 2 954 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 3 696 473,90 | 54 094,74 | 36 063,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 606 316,00 | 3 606 316,00 |  |  |  |  |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 2 515 002,48 | 31 878,08 | 24 585,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458 539,00 | 2 458 539,00 |  |  |  |  |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 5 170 068,22 | 75 659,54 | 50 439,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 043 969,00 | 5 043 969,00 |  |  |  |  |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 2 253 348,20 | 62 244,12 | 41 496,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 149 608,00 |  | 2 149 608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 5 034 239,30 | 132 208,38 | 88 138,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 813 892,00 | 4 813 892,00 |  |  |  |  |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36/14 | 25 170 068,22 | 75 659,54 | 50 439,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 043 969,00 | 25 043 969,00 |  |  |  |  |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 2 670 068,22 | 75 659,54 | 50 439,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 543 969,00 | 2 543 969,00 |  |  |  |  |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 3 875 373,00 | 37 151,80 | 28 101,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 810 120,00 | 3 810 120,00 |  |  |  |  |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 2 670 068,22 | 75 659,54 | 50 439,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 543 969,00 | 2 543 969,00 |  |  |  |  |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 3 038 051,30 | 73 727,58 | 49 151,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 915 172,00 | 2 915 172,00 |  |  |  |  |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 2 816 833,75 | 70 490,25 | 46 993,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 699 350,00 | 2 699 350,00 |  |  |  |  |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 2 322 945,20 | 33 994,32 | 22 662,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266 288,00 |  | 2 266 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 2 749 750,30 | 113 410,98 | 75 607,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 560 732,00 | 2 560 732,00 |  |  |  |  |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 6 895 673,15 | 100 912,29 | 67 274,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 947 120,00 |  | 2 947 120,00 |  |  | 3 780 366,00 | 3 780 366,00 |  |  |  |  |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 3 275 446,95 | 47 933,37 | 31 955,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 195 558,00 | 3 195 558,00 |  |  |  |  |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4 317 869,40 | 33 920,04 | 22 613,36 |  |  |  |  |  | 1 341 768,00 |  | 1 341 768,00 |  |  |  | 2 919 568,00 |  | 2 919 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 2 708 554,49 | 80 973,49 | 53 982,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 573 598,68 | 2 573 598,68 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 4 006 192,00 | 58 627,20 | 39 084,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 908 480,00 |  | 3 908 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 2 106 481,60 | 30 826,56 | 20 551,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 055 104,00 |  | 2 055 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 3 990 038,00 | 58 390,80 | 38 927,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 892 720,00 |  | 3 892 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 7 055 630,50 | 220 326,30 | 146 884,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 688 420,00 | 6 688 420,00 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 6 544 819,75 | 95 777,85 | 63 851,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 192 160,00 |  | 4 192 160,00 |  |  | 2 193 030,00 | 2 193 030,00 |  |  |  |  |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 4 120 665,80 | 45 668,28 | 30 445,52 |  |  | 2 706 200,00 |  | 2 706 200,00 | 1 338 352,00 |  | 1 338 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 3 401 036,85 | 93 673,71 | 62 449,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 244 914,00 | 3 244 914,00 |  |  |  |  |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 4 680 316,70 | 346 541,22 | 231 027,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 102 748,00 | 4 102 748,00 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 2 933 612,00 | 72 199,20 | 48 132,80 |  |  | 2 813 280,00 |  | 2 813 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 2 289 297,00 | 62 770,20 | 41 846,80 |  |  | 2 184 680,00 |  | 2 184 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 4 927 198,55 | 130 641,93 | 87 094,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 709 462,00 | 4 709 462,00 |  |  |  |  |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 4 334 916,50 | 473 193,90 | 315 462,60 | 3 546 260,00 | 3 546 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 3 315 404,25 | 92 420,55 | 61 613,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 161 370,00 | 3 161 370,00 |  |  |  |  |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 2 953 489,11 | 72 490,08 | 48 326,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 672,30 | 2 832 672,30 |  |  |  |  |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 115 | 3 832 500,00 | 280 000,00 | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 119 | 2 590 386,15 | 37 908,09 | 25 272,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 527 206,00 | 2 527 206,00 |  |  |  |  |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 127 | 7 755 004,76 | 179 341,53 | 119 561,03 | 2 539 820,00 | 2 539 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 346 608,00 |  | 2 346 608,00 |  |  | 2 569 674,20 | 2 569 674,20 |  |  |  |  |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 130 | 24 169 672,00 | 221 995,20 | 147 996,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 799 680,00 |  | 5 799 680,00 |  |  |  |  | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |  |  |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4 821 675,00 | 140 805,00 | 93 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 587 000,00 | 4 587 000,00 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 134 | 7 380 000,00 | 253 000,00 | 127 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11 882 000,00 | 254 000,00 | 128 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 139 | 1 520 354,51 | 31 956,41 | 24 637,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 463 760,50 | 1 463 760,50 |  |  |  |  |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 141 | 8 597 034,25 | 155 078,55 | 103 385,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 338 570,00 | 8 338 570,00 |  |  |  |  |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 144 | 25 524 553,98 | 657 053,98 | 367 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 149 | 1 696 971,75 | 34 541,05 | 26 360,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636 070,00 | 1 636 070,00 |  |  |  |  |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 151 | 3 635 691,25 | 39 544,75 | 29 696,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 566 450,00 | 3 566 450,00 |  |  |  |  |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4 256 933,15 | 33 028,29 | 22 018,86 | 2 081 350,00 | 2 081 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 120 536,00 |  | 2 120 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 171 | 8 741 661,25 | 127 926,75 | 85 284,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 528 450,00 | 8 528 450,00 |  |  |  |  |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 183 | 11 985 705,00 | 219 303,00 | 146 202,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 620 200,00 | 11 620 200,00 |  |  |  |  |
| 161 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 7 797 531,20 | 84 841,92 | 56 561,28 | 2 923 400,00 | 2 923 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 732 728,00 |  | 4 732 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | пр-кт. Московский, д. 78 | 29 915 603,84 | 940 000,00 | 113 619,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 361 984,00 | 11 361 984,00 |  |  |  |  |
| 163 | пр-кт. Московский, д. 79 | 8 053 032,42 | 117 849,26 | 78 566,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 856 617,00 | 7 856 617,00 |  |  |  |  |
| 164 | пр-кт. Московский, д. 89 | 4 153 701,80 | 60 785,88 | 40 523,92 |  |  |  |  |  | 4 052 392,00 |  | 4 052 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 12 650 303,39 | 185 126,39 | 123 417,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 341 759,40 | 12 341 759,40 |
| 166 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 14 510 000,00 | 350 000,00 | 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 1 943 165,48 | 38 143,88 | 28 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876 259,00 | 1 876 259,00 |  |  |  |  |
| 168 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 5 459 078,25 | 79 888,95 | 53 259,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 325 930,00 | 5 325 930,00 |  |  |  |  |
| 169 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 5 583 959,12 | 81 716,48 | 54 477,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 447 765,00 | 5 447 765,00 |  |  |  |  |
| 170 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 8 911 702,60 | 130 415,16 | 86 943,44 |  |  | 5 301 792,00 |  | 5 301 792,00 | 2 010 400,00 |  | 2 010 400,00 |  |  |  | 1 382 152,00 |  | 1 382 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 436 388,20 | 35 508,12 | 33 672,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 367 208,00 |  | 2 367 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 30 571 376,00 | 630 000,00 | 315 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 626 376,00 |  | 8 626 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 4 634 301,50 | 53 184,90 | 35 456,60 | 2 308 500,00 | 2 308 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 237 160,00 |  | 2 237 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 7 445 000,00 | 310 000,00 | 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1 198 661,90 | 32 175,54 | 21 450,36 |  |  |  |  |  | 1 145 036,00 |  | 1 145 036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 5 453 624,75 | 50 540,85 | 33 693,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 452 312,00 |  | 2 452 312,00 |  |  | 2 917 078,00 | 2 917 078,00 |  |  |  |  |
| 177 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 2 959 319,94 | 43 307,12 | 28 871,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887 141,40 | 2 887 141,40 |  |  |  |  |
| 178 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 10 472 374,45 | 314 229,87 | 209 486,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 948 658,00 | 9 948 658,00 |  |  |  |  |
| 179 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 14 630 000,00 | 420 000,00 | 210 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 8 462 584,00 | 258 015,00 | 124 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 080 500,00 | 8 080 500,00 |
| 181 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 9 270 664,00 | 253 449,00 | 120 615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 896 600,00 | 8 896 600,00 |
| 182 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 12 285 419,10 | 223 689,06 | 149 126,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 912 604,00 | 11 912 604,00 |  |  |  |  |
| 183 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 4 670 400,00 | 116 640,00 | 77 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 476 000,00 |  | 4 476 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 3 910 580,00 | 57 228,00 | 38 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 815 200,00 |  | 3 815 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 12 095 830,20 | 294 085,32 | 196 056,88 | 5 510 800,00 | 5 510 800,00 | 4 270 888,00 |  | 4 270 888,00 |  |  |  | 1 824 000,00 |  | 1 824 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 10 391 013,25 | 327 673,35 | 218 448,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 844 891,00 | 9 844 891,00 |
| 187 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 19 780 000,00 | 568 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 962 000,00 | 18 962 000,00 |
| 188 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 2 818 622,80 | 31 394,48 | 27 596,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 759 632,00 |  | 2 759 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 10 797 190,75 | 245 816,46 | 163 877,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 641 228,49 |  | 5 641 228,49 |  |  |  |  |  |  | 4 746 268,16 | 4 746 268,16 |
| 190 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 13 951 971,45 | 291 980,07 | 194 653,38 | 5 463 470,00 | 5 463 470,00 | 5 177 868,00 |  | 5 177 868,00 |  |  |  | 2 824 000,00 |  | 2 824 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4 096 092,70 | 59 942,82 | 39 961,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 996 188,00 | 3 996 188,00 |  |  |  |  |
| 192 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 18 182 000,00 | 420 000,00 | 262 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 10 054 924,69 | 220 315,97 | 146 877,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 687 731,40 | 9 687 731,40 |  |  |  |  |
| 194 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 3 654 000,00 | 102 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 1 780 776,98 | 35 767,47 | 27 178,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 717 831,20 | 1 717 831,20 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 10 792 500,00 | 135 000,00 | 157 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |  |  |
| 197 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2 439 087,00 | 70 021,00 | 35 010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 334 056,00 |  | 2 334 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 2 226 727,12 | 63 900,00 | 31 315,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131 512,00 |  | 2 131 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 3 310 210,00 | 95 000,00 | 47 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 167 710,00 | 3 167 710,00 |  |  |  |  |
| 200 | тракт. Сармановский, д. 10 | 3 578 746,20 | 91 467,72 | 60 978,48 | 3 426 300,00 | 3 426 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | тракт. Сармановский, д. 12 | 4 738 336,70 | 40 073,22 | 26 715,48 |  |  | 2 700 812,00 |  | 2 700 812,00 | 1 970 736,00 |  | 1 970 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 8 907 453,10 | 379 133,46 | 252 755,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 754 424,00 | 2 754 424,00 |  |  | 5 521 140,00 | 5 521 140,00 |
| 203 | тракт. Сармановский, д. 16 | 15 458 336,32 | 763 221,24 | 254 407,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 919 568,00 |  | 1 919 568,00 |  |  |  |  |  |  | 12 521 140,00 | 12 521 140,00 |
| 204 | тракт. Сармановский, д. 18 | 15 547 007,85 | 739 712,31 | 493 141,54 | 3 237 920,00 | 3 237 920,00 |  |  |  |  |  |  | 1 932 800,00 |  | 1 932 800,00 |  |  |  |  |  | 2 754 424,00 | 2 754 424,00 |  |  | 6 389 010,00 | 6 389 010,00 |
| 205 | тракт. Сармановский, д. 30 | 2 973 951,40 | 43 521,24 | 29 014,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 901 416,00 |  | 2 901 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | тракт. Сармановский, д. 4 | 4 487 664,80 | 41 331,68 | 24 221,12 |  |  | 2 847 712,00 |  | 2 847 712,00 | 1 574 400,00 |  | 1 574 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | тракт. Сармановский, д. 6 | 8 250 294,20 | 91 467,72 | 60 978,48 | 3 426 300,00 | 3 426 300,00 | 2 700 812,00 |  | 2 700 812,00 | 1 970 736,00 |  | 1 970 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 3 377 744,28 | 78 991,36 | 32 660,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 266 092,00 | 3 266 092,00 |  |  |  |  |
| 209 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 2 782 604,35 | 35 794,21 | 27 196,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719 614,00 | 2 719 614,00 |  |  |  |  |
| 210 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 3 687 000,00 | 135 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 9 734 548,22 | 70 498,94 | 100 720,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 555 456,00 |  | 6 555 456,00 | 3 007 873,00 | 3 007 873,00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 3 327 934,62 | 39 877,09 | 29 584,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 258 472,80 | 3 258 472,80 |  |  |  |  |
| 213 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 3 653 657,60 | 53 468,16 | 35 645,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 564 544,00 | 3 564 544,00 |  |  |  |  |
| 214 | ул. Аркылы, д. 17 | 3 045 650,00 | 87 400,00 | 43 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 914 550,00 | 2 914 550,00 |  |  |  |  |
| 215 | ул. Аркылы, д. 3 | 3 915 494,05 | 262 742,65 | 152 751,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | ул. Ахметшина, д. 120 | 2 190 344,91 | 37 966,02 | 21 310,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131 068,20 | 2 131 068,20 |  |  |  |  |
| 217 | ул. Гвардейская, д. 1 | 3 311 837,22 | 92 368,34 | 61 578,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 157 890,00 | 3 157 890,00 |  |  |  |  |
| 218 | ул. Гвардейская, д. 5 | 4 275 709,10 | 33 303,06 | 22 202,04 |  |  | 2 555 336,00 |  | 2 555 336,00 | 1 664 868,00 |  | 1 664 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 6 015 705,50 | 146 571,30 | 97 714,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 771 420,00 | 5 771 420,00 |
| 220 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 6 917 131,75 | 174 397,05 | 116 264,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 626 470,00 | 6 626 470,00 |
| 221 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 5 518 519,50 | 168 563,70 | 112 375,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 237 580,00 | 5 237 580,00 |
| 222 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 6 880 477,75 | 173 860,65 | 115 907,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 590 710,00 | 6 590 710,00 |
| 223 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 2 749 830,92 | 154 938,56 | 103 292,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 491 600,00 |  | 2 491 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 2 603 890,00 | 67 374,00 | 44 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 491 600,00 |  | 2 491 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 2 796 600,00 | 55 560,00 | 37 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 704 000,00 |  | 2 704 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 9 646 519,12 | 331 412,48 | 220 941,64 |  |  | 2 298 880,00 |  | 2 298 880,00 | 1 924 784,00 |  | 1 924 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 870 501,00 | 4 870 501,00 |  |  |  |  |
| 227 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 3 862 394,50 | 41 888,70 | 27 925,80 |  |  |  |  |  | 1 342 660,00 |  | 1 342 660,00 |  |  |  | 2 449 920,00 |  | 2 449 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 1 612 180,10 | 37 241,66 | 25 494,44 |  |  |  |  |  | 1 549 444,00 |  | 1 549 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 4 055 231,48 | 88 613,14 | 59 075,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 907 542,90 | 3 907 542,90 |
| 230 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 3 465 261,30 | 94 613,58 | 63 075,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 307 572,00 | 3 307 572,00 |  |  |  |  |
| 231 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 2 919 231,25 | 71 988,75 | 47 992,50 | 2 799 250,00 | 2 799 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 1 099 768,00 | 35 508,80 | 30 339,20 |  |  |  |  |  | 1 033 920,00 |  | 1 033 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 3 434 545,40 | 50 261,64 | 33 507,76 |  |  | 2 345 576,00 |  | 2 345 576,00 | 1 005 200,00 |  | 1 005 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | ул. им Комарова, д. 1 | 9 185 311,93 | 310 028,95 | 206 685,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 037 007,00 | 3 037 007,00 |  |  | 5 631 590,00 | 5 631 590,00 |
| 235 | ул. им Комарова, д. 16 | 1 967 557,20 | 28 793,52 | 19 195,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 919 568,00 |  | 1 919 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ул. им Комарова, д. 33 | 3 787 336,55 | 84 692,73 | 56 461,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 646 182,00 | 3 646 182,00 |  |  |  |  |
| 237 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 2 293 868,00 | 33 568,80 | 22 379,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 237 920,00 |  | 2 237 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 9 155 981,90 | 90 087,54 | 60 058,36 | 3 064 716,00 | 3 064 716,00 | 1 544 560,00 |  | 1 544 560,00 | 1 660 560,00 |  | 1 660 560,00 | 2 736 000,00 |  | 2 736 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 4 098 135,00 | 89 241,00 | 59 494,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 949 400,00 |  | 3 949 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 1 362 042,80 | 34 566,48 | 23 044,32 |  |  |  |  |  | 1 304 432,00 |  | 1 304 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 2 575 005,00 | 37 683,00 | 25 122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 512 200,00 |  | 2 512 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 5 842 604,25 | 187 940,55 | 125 293,70 |  |  |  |  |  | 1 181 828,00 |  | 1 181 828,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 347 542,00 | 4 347 542,00 |
| 243 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 2 583 082,00 | 37 801,20 | 25 200,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 520 080,00 |  | 2 520 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 7 963 756,40 | 262 884,24 | 175 256,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 780 366,00 | 2 780 366,00 |  |  | 4 745 250,00 | 4 745 250,00 |
| 245 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 2 766 881,40 | 69 759,24 | 46 506,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 650 616,00 | 2 650 616,00 |  |  |  |  |
| 246 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2 436 008,08 | 50 283,04 | 33 522,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 352 203,00 | 2 352 203,00 |  |  |  |  |
| 247 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 1 829 248,00 | 36 476,80 | 27 651,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765 120,00 |  | 1 765 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 2 985 363,82 | 137 397,50 | 91 598,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 756 368,00 |  | 2 756 368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 12 464 108,55 | 259 827,93 | 173 218,62 | 2 488 100,00 | 2 488 100,00 | 1 823 312,00 |  | 1 823 312,00 | 1 364 200,00 |  | 1 364 200,00 | 1 520 000,00 |  | 1 520 000,00 | 1 788 000,00 |  | 1 788 000,00 |  |  | 3 047 450,00 | 3 047 450,00 |  |  |  |  |
| 250 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 2 100 613,72 | 45 374,84 | 30 249,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 024 989,00 | 2 024 989,00 |  |  |  |  |
| 251 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 2 100 613,72 | 45 374,84 | 30 249,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 024 989,00 | 2 024 989,00 |  |  |  |  |
| 252 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 2 100 613,72 | 45 374,84 | 30 249,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 024 989,00 | 2 024 989,00 |  |  |  |  |
| 253 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 3 100 613,72 | 45 374,84 | 30 249,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 024 989,00 | 3 024 989,00 |  |  |  |  |
| 254 | ул. Магистральная, д. 18 | 1 613 737,70 | 38 249,82 | 25 499,88 |  |  |  |  |  | 1 549 988,00 |  | 1 549 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ул. Магистральная, д. 20 | 12 703 624,60 | 551 760,36 | 367 840,24 |  |  | 2 760 824,00 |  | 2 760 824,00 | 1 536 520,00 |  | 1 536 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 486 680,00 | 7 486 680,00 |
| 256 | ул. Нариманова, д. 50 | 3 657 500,00 | 105 000,00 | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |
| 257 | ул. Нариманова, д. 52 | 4 920 649,81 | 189 559,48 | 159 706,33 |  |  | 2 981 732,00 |  | 2 981 732,00 | 1 589 652,00 |  | 1 589 652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | ул. Пушкина, д. 5 | 2 200 044,21 | 32 195,77 | 21 463,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 146 384,60 | 2 146 384,60 |  |  |  |  |
| 259 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 1 815 430,18 | 36 274,59 | 27 516,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751 639,20 | 1 751 639,20 |  |  |  |  |
| 260 | ул. Раскольникова, д. 31 | 5 319 279,50 | 136 379,70 | 90 919,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 091 980,00 | 5 091 980,00 |
| 261 | ул. Раскольникова, д. 35 | 3 893 306,89 | 86 243,52 | 57 495,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 749 567,70 | 3 749 567,70 |  |  |  |  |
| 262 | ул. Раскольникова, д. 49В | 10 962 000,00 | 300 000,00 | 162 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 18 185 000,00 | 435 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ул. Раскольникова, д. 71 | 10 950 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8 437 501,64 | 680 000,00 | 28 524,88 |  |  | 1 130 680,76 |  | 1 130 680,76 |  |  |  | 1 732 800,00 |  | 1 732 800,00 |  |  |  | 1 365 496,00 | 1 365 496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 266 | ул. Раскольникова, д. 83 | 2 319 216,25 | 33 939,75 | 22 626,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 262 650,00 | 2 262 650,00 |  |  |  |  |
| 267 | ул. Тан, д. 225 | 2 214 646,00 | 47 043,60 | 31 362,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 136 240,00 |  | 2 136 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 6 075 614,65 | 264 521,19 | 176 347,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 634 746,00 | 5 634 746,00 |  |  |  |  |
| 269 | ул. Татарстан, д. 4 | 15 600 985,00 | 418 551,00 | 279 034,00 |  |  | 1 332 632,00 |  | 1 332 632,00 | 1 832 880,00 |  | 1 832 880,00 | 796 800,00 |  | 796 800,00 | 2 319 056,00 |  | 2 319 056,00 |  |  | 1 712 652,00 | 1 712 652,00 |  |  | 6 909 380,00 | 6 909 380,00 |
| 270 | ул. Татарстан, д. 6 | 16 765 928,00 | 420 964,80 | 280 643,20 |  |  | 1 332 632,00 |  | 1 332 632,00 | 832 880,00 |  | 832 880,00 | 1 796 800,00 |  | 1 796 800,00 | 2 319 056,00 |  | 2 319 056,00 |  |  | 2 712 652,00 | 2 712 652,00 |  |  | 7 070 300,00 | 7 070 300,00 |
| 271 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 4 024 605,63 | 132 067,40 | 88 044,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 804 493,30 | 3 804 493,30 |  |  |  |  |
| 272 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 21 285 000,00 | 75 000,00 | 210 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 |
| 273 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 27 466 327,36 | 568 827,36 | 397 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 274 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 2 936 484,58 | 42 972,94 | 28 648,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 864 863,00 | 2 864 863,00 |  |  |  |  |
| 275 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 3 387 008,72 | 34 931,84 | 23 287,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 328 789,00 | 3 328 789,00 |  |  |  |  |
| 276 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 2 965 028,78 | 43 390,66 | 28 927,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 892 711,00 | 2 892 711,00 |  |  |  |  |
| 277 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 2 261 560,00 | 33 096,00 | 22 064,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 206 400,00 |  | 2 206 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 2 705 980,00 | 68 868,00 | 45 912,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 591 200,00 |  | 2 591 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 4 330 403,25 | 282 883,95 | 188 589,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 858 930,00 | 3 858 930,00 |
| 280 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 4 922 785,20 | 28 138,32 | 18 758,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 343 200,00 |  | 2 343 200,00 | 2 532 688,00 |  | 2 532 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 8 759 268,68 | 186 721,00 | 124 480,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998 400,00 |  | 2 998 400,00 | 2 029 128,00 |  | 2 029 128,00 |  |  | 3 420 539,00 | 3 420 539,00 |  |  |  |  |
| 282 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 3 654 500,00 | 102 000,00 | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 2 789 697,40 | 106 104,00 |  |  |  |  | 282,00 |  |  |  |  |  | 1 543 053 431,59 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3496,70 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 236 534,86 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 33882,00 | 1503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 546 837,92 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3507,30 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 554 705,90 |
| 4 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10906,60 | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 545 691,00 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44772,60 | 1787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 323 373,11 |
| 6 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12159,70 | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 186 207,30 |
| 7 | б-р. Главмосстроевцев, д. 1 | 16441,80 | 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 074 440,58 |
| 8 | б-р. Главмосстроевцев, д. 3 | 31405,30 | 1091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 496 671,05 |
| 9 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 10290,00 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 379 975,98 |
| 10 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25141,40 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 684 925,08 |
| 11 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15209,80 | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 251 179,80 |
| 12 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 12 | 3434,00 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 020,00 |
| 13 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14381,11 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 137 846,80 |
| 14 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 8 | 5362,90 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 325 995,50 |
| 15 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13447,50 | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660 303,20 |
| 16 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 11 | 6899,20 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243 755,50 |
| 17 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 13 | 3456,90 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 042 690,50 |
| 18 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 3 | 6787,60 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 070 700,90 |
| 19 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 7 | 6842,80 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 002 993,50 |
| 20 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 9 | 3453,60 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 695 020,00 |
| 21 | б-р. им Павла Корчагина, д. 1 | 8183,30 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 593 590,00 |
| 22 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 5092,70 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 892 875,15 |
| 23 | б-р. им Павла Корчагина, д. 5 | 5866,30 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 983 576,40 |
| 24 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 6821,30 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 135 364,15 |
| 25 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 6 | 6054,40 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513 215,44 |
| 26 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 22 | 4811,30 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 638 345,00 |
| 27 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 29 | 8590,70 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 619 216,88 |
| 28 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 4108,10 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 668 699,80 |
| 29 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 34 | 15443,20 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 391 250,11 |
| 30 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 4 | 8045,30 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 911 648,00 |
| 31 | б-р. Касимова, д. 23 | 10129,20 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401 872,44 |
| 32 | б-р. Кол Гали, д. 16 | 15458,10 | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 092 989,72 |
| 33 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6146,90 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 957 408,40 |
| 34 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6672,80 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 301 318,70 |
| 35 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3010,00 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 741 768,40 |
| 36 | б-р. Молодежный, д. 3 | 3527,70 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246 563,52 |
| 37 | б-р. Строителей, д. 13 | 3437,90 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 003 793,20 |
| 38 | б-р. Строителей, д. 18 | 3488,80 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421 975,37 |
| 39 | б-р. Строителей, д. 4 | 4868,80 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 523 570,50 |
| 40 | б-р. Строителей, д. 8 | 6990,70 | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 076 585,97 |
| 41 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5499,12 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 250 354,24 |
| 42 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4420,10 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 087 735,77 |
| 43 | б-р. Шишкинский, д. 15 | 20295,10 | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 152 308,58 |
| 44 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3562,20 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 596 110,50 |
| 45 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3488,60 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 596 110,50 |
| 46 | б-р. Шишкинский, д. 30 | 6861,80 | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 995 235,00 |
| 47 | б-р. Шишкинский, д. 3А | 4714,00 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925 780,50 |
| 48 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 8087,50 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479 301,00 |
| 49 | б-р. Энтузиастов, д. 5 | 5400,10 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 629 660,00 |
| 50 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 8044,50 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 407 608,75 |
| 51 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8604,60 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 283 873,00 |
| 52 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20413,20 | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451 668,80 |
| 53 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 20510,40 | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 420 539,00 |
| 54 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35774,01 | 1604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 495 063,42 |
| 55 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 10783,40 | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 353 943,50 |
| 56 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 11 | 4437,00 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 465 050,12 |
| 57 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 17 | 2659,30 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 58 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 19 | 4390,70 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 59 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 25 | 4201,90 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 466 152,05 |
| 60 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 3 | 2900,30 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 465 050,12 |
| 61 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 3867,00 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 431 487,05 |
| 62 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 49 | 2960,00 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192 350,00 |
| 63 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 51 | 2926,20 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 908 092,02 |
| 64 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 53 | 2955,80 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 534 255,10 |
| 65 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 57 | 2950,30 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521 008,00 |
| 66 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 6883,00 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 080 787,90 |
| 67 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 5072,10 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 308 727,10 |
| 68 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7735,90 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 844,20 |
| 69 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 69 | 3582,80 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 404 093,00 |
| 70 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 71 | 2864,30 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 493 041,90 |
| 71 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 73 | 2864,30 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 493 301,66 |
| 72 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 75 | 2915,40 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 874 737,90 |
| 73 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 79 | 2832,30 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 836 297,90 |
| 74 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 81 | 2893,40 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 628 391,90 |
| 75 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 83 | 11950,00 | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 007 402,45 |
| 76 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 85 | 6851,40 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201 632,40 |
| 77 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 87 | 3400,00 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 014 424,50 |
| 78 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 89 | 6703,90 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 054 402,30 |
| 79 | наб. Комсомольская, д. 10 | 3477,10 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 941 165,95 |
| 80 | наб. Комсомольская, д. 30 | 23928,50 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 684 420,00 |
| 81 | наб. Комсомольская, д. 40 | 4490,20 | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 681 564,00 |
| 82 | наб. Саначина, д. 10 | 5321,30 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760 040,00 |
| 83 | наб. Саначина, д. 8 | 5317,40 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 280 241,75 |
| 84 | пер. им А.Косарева, д. 5 | 2701,10 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 482 890,25 |
| 85 | пер. им А.Косарева, д. 6 | 5775,60 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 298 512,00 |
| 86 | пер. им Валерия Шадрина, д. 1 | 5315,10 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 815 483,16 |
| 87 | пер. Парковый, д. 4 | 6228,20 | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 88 | пер. Садовый, д. 9 | 1623,20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 944 624,00 |
| 89 | пер. Энергетиков, д. 10 | 3158,50 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461 937,25 |
| 90 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6276,50 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 628 266,52 |
| 91 | пер. Юности, д. 11 | 4720,80 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 020 798,00 |
| 92 | пер. Юности, д. 2 | 3817,00 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 671 878,92 |
| 93 | пр-кт. Автозаводский, д. 13 | 19696,60 | 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707 887,00 |
| 94 | пр-кт. Автозаводский, д. 19 | 8595,62 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 959 272,90 |
| 95 | пр-кт. Автозаводский, д. 34 | 5273,00 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 202 419,84 |
| 96 | пр-кт. Автозаводский, д. 36 | 32622,80 | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 801,85 |
| 97 | пр-кт. Автозаводский, д. 40/105 | 19758,80 | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 754 552,64 |
| 98 | пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 13313,90 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 541 016,26 |
| 99 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12792,80 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 231 000,00 |
| 100 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 15/21 | 10894,80 | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 501 800,00 |
| 101 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 19877,80 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 141 758,84 |
| 102 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 20460,20 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 145 326,86 |
| 103 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5542,90 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 550 546,68 |
| 104 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 9 | 16762,00 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 023 972,15 |
| 105 | пр-кт. им Вахитова, д. 22 | 31060,30 | 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 092 745,75 |
| 106 | пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 38098,80 | 1225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 764 263,05 |
| 107 | пр-кт. им Вахитова, д. 40 | 7452,10 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 555 893,71 |
| 108 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 4697,00 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 324 040,00 |
| 109 | пр-кт. им Вахитова, д. 46/93 | 21722,80 | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 442 778,16 |
| 110 | пр-кт. им Вахитова, д. 48 | 15514,10 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 554 931,56 |
| 111 | пр-кт. им Вахитова, д. 50 | 15464,80 | 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 639 051,60 |
| 112 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. г | 8055,90 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049 090,00 |
| 113 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 4151,30 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 686 320,00 |
| 114 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 2 | 2463,70 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 023 096,00 |
| 115 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 20 | 4434,30 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 696 473,90 |
| 116 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 28/22 | 4409,60 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 515 002,48 |
| 117 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 30 | 5846,90 | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 170 068,22 |
| 118 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 34 | 4416,40 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253 348,20 |
| 119 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 18864,50 | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 034 239,30 |
| 120 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 36/14 | 6870,50 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 170 068,22 |
| 121 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 5317,60 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 122 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 40 | 4410,10 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 875 373,00 |
| 123 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 42 | 5739,70 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 670 068,22 |
| 124 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 6767,60 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 038 051,30 |
| 125 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 5988,90 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 816 833,75 |
| 126 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15043,50 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 322 945,20 |
| 127 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 62/14 | 10432,00 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 749 750,30 |
| 128 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 64 | 5292,60 | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 895 673,15 |
| 129 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 66 | 3485,60 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 275 446,95 |
| 130 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 68 | 4721,40 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 317 869,40 |
| 131 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 80 | 4430,40 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 708 554,49 |
| 132 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7044,20 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 006 192,00 |
| 133 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3415,40 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 106 481,60 |
| 134 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6732,90 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 990 038,00 |
| 135 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4699,10 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 055 630,50 |
| 136 | пр-кт. Казанский, д. 15 | 4194,60 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 544 819,75 |
| 137 | пр-кт. Казанский, д. 18 | 6289,80 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 120 665,80 |
| 138 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 7783,90 | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 401 036,85 |
| 139 | пр-кт. Мира, д. 26 | 8756,00 | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680 316,70 |
| 140 | пр-кт. Мира, д. 28 | 8615,70 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 933 612,00 |
| 141 | пр-кт. Мира, д. 30 | 9680,60 | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289 297,00 |
| 142 | пр-кт. Мира, д. 38 | 21139,50 | 719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 927 198,55 |
| 143 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47128,10 | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 334 916,50 |
| 144 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20251,10 | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 315 404,25 |
| 145 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 11723,60 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 953 489,11 |
| 146 | пр-кт. Московский, д. 115 | 13156,60 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832 500,00 |
| 147 | пр-кт. Московский, д. 119 | 3807,20 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 590 386,15 |
| 148 | пр-кт. Московский, д. 127 | 3828,60 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 755 004,76 |
| 149 | пр-кт. Московский, д. 130 | 22870,50 | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 169 672,00 |
| 150 | пр-кт. Московский, д. 133 | 4383,50 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 821 675,00 |
| 151 | пр-кт. Московский, д. 134 | 13034,30 | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 380 000,00 |
| 152 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11112,10 | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 882 000,00 |
| 153 | пр-кт. Московский, д. 139 | 4393,10 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520 354,51 |
| 154 | пр-кт. Московский, д. 141 | 14726,30 | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 597 034,25 |
| 155 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32177,80 | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 524 553,98 |
| 156 | пр-кт. Московский, д. 149 | 4818,60 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 696 971,75 |
| 157 | пр-кт. Московский, д. 151 | 4783,40 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 635 691,25 |
| 158 | пр-кт. Московский, д. 156 | 4325,30 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 256 933,15 |
| 159 | пр-кт. Московский, д. 171 | 12296,80 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 741 661,25 |
| 160 | пр-кт. Московский, д. 183 | 24657,00 | 1217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 985 705,00 |
| 161 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 3014,30 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 797 531,20 |
| 162 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28375,70 | 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 915 603,84 |
| 163 | пр-кт. Московский, д. 79 | 18849,30 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 053 032,42 |
| 164 | пр-кт. Московский, д. 89 | 23782,40 | 1055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 153 701,80 |
| 165 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5364,50 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 650 303,39 |
| 166 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22554,40 | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 510 000,00 |
| 167 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 44 | 4604,10 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 943 165,48 |
| 168 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 46 | 6624,90 | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 459 078,25 |
| 169 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 54 | 10526,30 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 583 959,12 |
| 170 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 66 | 9026,20 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 911 702,60 |
| 171 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2989,90 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 436 388,20 |
| 172 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17549,00 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 571 376,00 |
| 173 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 1517,50 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 634 301,50 |
| 174 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15672,70 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 445 000,00 |
| 175 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40213,20 | 2232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198 661,90 |
| 176 | пр-кт. Сююмбике, д. 13 | 4257,10 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 453 624,75 |
| 177 | пр-кт. Сююмбике, д. 15 | 4268,40 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 959 319,94 |
| 178 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 48427,40 | 1839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 472 374,45 |
| 179 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 11153,54 | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 630 000,00 |
| 180 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 13300,90 | 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 462 584,00 |
| 181 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 16238,50 | 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 270 664,00 |
| 182 | пр-кт. Сююмбике, д. 49/1 | 27266,60 | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 285 419,10 |
| 183 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23862,00 | 1192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 670 400,00 |
| 184 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17495,40 | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 910 580,00 |
| 185 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10808,30 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095 830,20 |
| 186 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9633,30 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 391 013,25 |
| 187 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. Б | 10633,80 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 780 000,00 |
| 188 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 30 | 4919,30 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818 622,80 |
| 189 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33 | 10974,90 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 797 190,75 |
| 190 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 10552,00 | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 951 971,45 |
| 191 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 39 | 4878,70 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 096 092,70 |
| 192 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 21271,90 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 182 000,00 |
| 193 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 31059,80 | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 054 924,69 |
| 194 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 5150,10 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654 000,00 |
| 195 | пр-кт. Чулман, д. 32/42 | 39184,20 | 1653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 780 776,98 |
| 196 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 12080,90 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 792 500,00 |
| 197 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. А | 2962,30 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 439 087,00 |
| 198 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. В | 4257,70 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226 727,12 |
| 199 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 7912,50 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 210,00 |
| 200 | тракт. Сармановский, д. 10 | 9545,30 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 578 746,20 |
| 201 | тракт. Сармановский, д. 12 | 9999,90 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738 336,70 |
| 202 | тракт. Сармановский, д. 14/15 | 5042,30 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 907 453,10 |
| 203 | тракт. Сармановский, д. 16 | 5005,00 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 458 336,32 |
| 204 | тракт. Сармановский, д. 18 | 5488,60 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 547 007,85 |
| 205 | тракт. Сармановский, д. 30 | 5329,50 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 973 951,40 |
| 206 | тракт. Сармановский, д. 4 | 4584,90 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 487 664,80 |
| 207 | тракт. Сармановский, д. 6 | 11840,40 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 250 294,20 |
| 208 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 18905,10 | 883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 377 744,28 |
| 209 | ул. 40 лет Победы, д. 45а | 4933,70 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782 604,35 |
| 210 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12425,60 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 687 000,00 |
| 211 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34905,80 | 1386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 734 548,22 |
| 212 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 5512,30 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 327 934,62 |
| 213 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 9707,30 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653 657,60 |
| 214 | ул. Аркылы, д. 17 | 3110,50 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045 650,00 |
| 215 | ул. Аркылы, д. 3 | 4423,10 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 915 494,05 |
| 216 | ул. Ахметшина, д. 120 | 10758,60 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 190 344,91 |
| 217 | ул. Гвардейская, д. 1 | 7859,30 | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311 837,22 |
| 218 | ул. Гвардейская, д. 5 | 7859,00 | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 275 709,10 |
| 219 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 4247,10 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 015 705,50 |
| 220 | ул. Гидростроителей, д. 15 | 3631,20 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 917 131,75 |
| 221 | ул. Гидростроителей, д. 26 | 4174,60 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 518 519,50 |
| 222 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 4145,40 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 880 477,75 |
| 223 | ул. Железнодорожников, д. 61 | 7257,20 | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 749 830,92 |
| 224 | ул. Железнодорожников, д. 69 | 7988,10 | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 603 890,00 |
| 225 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 18507,10 | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 796 600,00 |
| 226 | ул. им Александра Грина, д. 23 | 7036,10 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 646 519,12 |
| 227 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 10 | 6723,00 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 862 394,50 |
| 228 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 12 | 8670,40 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612 180,10 |
| 229 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 7217,50 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 055 231,48 |
| 230 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 16 | 8412,80 | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 465 261,30 |
| 231 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4319,10 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 919 231,25 |
| 232 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 3 | 5212,60 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 099 768,00 |
| 233 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 5167,90 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 434 545,40 |
| 234 | ул. им Комарова, д. 1 | 6838,10 | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 185 311,93 |
| 235 | ул. им Комарова, д. 16 | 5165,90 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 967 557,20 |
| 236 | ул. им Комарова, д. 33 | 7460,70 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 787 336,55 |
| 237 | ул. им Комарова, д. 35, корп. А | 5575,20 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 293 868,00 |
| 238 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 2882,10 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 155 981,90 |
| 239 | ул. им Маршала Жукова, д. 22 | 7985,20 | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 098 135,00 |
| 240 | ул. им Маршала Жукова, д. 24 | 4378,30 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362 042,80 |
| 241 | ул. им Маршала Жукова, д. 28 | 4409,50 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 575 005,00 |
| 242 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 4400,20 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 842 604,25 |
| 243 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 6637,50 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 583 082,00 |
| 244 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 4317,60 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 963 756,40 |
| 245 | ул. им Хади Такташа, д. 18 | 7420,30 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 766 881,40 |
| 246 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9457,20 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 436 008,08 |
| 247 | ул. им Хади Такташа, д. 28 | 4180,50 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 829 248,00 |
| 248 | ул. им Хади Такташа, д. 31 | 11843,00 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985 363,82 |
| 249 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 6189,20 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 464 108,55 |
| 250 | ул. им Хади Такташа, д. 47 | 2220,10 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 251 | ул. им Хади Такташа, д. 49 | 2099,60 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 252 | ул. им Хади Такташа, д. 53 | 2085,60 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 613,72 |
| 253 | ул. им Хади Такташа, д. 55 | 2213,50 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 100 613,72 |
| 254 | ул. Магистральная, д. 18 | 7297,40 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 613 737,70 |
| 255 | ул. Магистральная, д. 20 | 13740,70 | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 703 624,60 |
| 256 | ул. Нариманова, д. 50 | 6470,30 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657 500,00 |
| 257 | ул. Нариманова, д. 52 | 9183,60 | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 920 649,81 |
| 258 | ул. Пушкина, д. 5 | 3819,80 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 044,21 |
| 259 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 5044,00 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815 430,18 |
| 260 | ул. Раскольникова, д. 31 | 9376,50 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 319 279,50 |
| 261 | ул. Раскольникова, д. 35 | 16812,70 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 893 306,89 |
| 262 | ул. Раскольникова, д. 49В | 7876,90 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 962 000,00 |
| 263 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 19525,70 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185 000,00 |
| 264 | ул. Раскольникова, д. 71 | 7985,00 | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 950 000,00 |
| 265 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8766,00 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 437 501,64 |
| 266 | ул. Раскольникова, д. 83 | 14918,80 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319 216,25 |
| 267 | ул. Тан, д. 225 | 2954,20 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 214 646,00 |
| 268 | ул. Татарстан, д. 30/116 | 22703,90 | 1399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 075 614,65 |
| 269 | ул. Татарстан, д. 4 | 4492,00 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600 985,00 |
| 270 | ул. Татарстан, д. 6 | 4971,40 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 765 928,00 |
| 271 | ул. Шамиля Усманова, д. 120 | 19571,30 | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024 605,63 |
| 272 | ул. Шамиля Усманова, д. 127 | 19741,50 | 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 285 000,00 |
| 273 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 3215,40 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 466 327,36 |
| 274 | ул. Шамиля Усманова, д. 26 | 3746,80 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 936 484,58 |
| 275 | ул. Шамиля Усманова, д. 34 | 2904,80 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 387 008,72 |
| 276 | ул. Шамиля Усманова, д. 38 | 3749,80 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 965 028,78 |
| 277 | ул. Шамиля Усманова, д. 48 | 10665,30 | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 261 560,00 |
| 278 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 18613,20 | 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 705 980,00 |
| 279 | ул. Шамиля Усманова, д. 69 | 8147,40 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 330 403,25 |
| 280 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 6147,60 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 922 785,20 |
| 281 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 12240,60 | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 759 268,68 |
| 282 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14093,30 | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654 500,00 |