Дата размещения – 26.09.2024,

Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы - 03.10.2024;

Ответственное лицо - начальник планово-экономического отдела МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани» Сафина Диана Михайловна, тел. 223-19-29 (доб.381)

Email: diana.safina@tatar.ru

https://anticorruption.tatarstan.ru/anticorruption/expertise/list/kazan.htm?corrupt_id=421130

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

Об утверждении

муниципальной программы

«Благоустройство территории

г.Казани на 2025-2027 годы»

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 08.08.2014 №4720 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.Казани» и в целях реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования г.Казани до 2030 года, утвержденной решением Казанской городской Думы от 14.12.2016 №2-12, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани (И.И.Саляхутдинов):

2.1. обеспечить координацию реализации муниципальной программы «Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы»;

2.2.  ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы» по форме согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

2.3. ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальной программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.В.Куляжева.

Руководитель                                                                                         Р.Г.Гафаров

Приложение №1

к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от ____________№ __________

Муниципальная программа

«Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы»

I. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Координатор программы | МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» |
| Муниципальные заказчики | МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| Основной разработчик программы | МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» |
| Цель и задачи программы | Цель: создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей. Задачи: - обеспечение безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, санитарного и эстетического состояния территории города; - повышение эффективности расходов в сфере благоустройства территории города |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025-2027 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов благоустройства на 2025-2027 годы. 2. Совершенствование системы муниципального управления в области благоустройства на 2025-2027 годы |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам | Средства бюджета города Казани на реализацию муниципальной программы составят: в 2025 году – 3 408 668,90 тыс. рублей; в 2026 году – 3 437 649,20 тыс. рублей; в 2027 году – 3 458 525,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач мероприятий и подпрограмм | 1. Улучшение внешнего облика города. 2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города. 3. Повышение уровня комфортности проживания населения на территории города. 4. Повышение качества системы муниципального управления в области благоустройства |

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство – одна из важнейших составляющих развития города.

Объектами благоустройства являются автомобильные дороги, включающие в себя земельные участки в границах полосы отвода, расположенные на них и под ними конструктивные элементы и дорожные сооружения – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса); ливневая канализация; наружное освещение; зеленые насаждения, включая парки, леса, особо охраняемые природные территории, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники; малые архитектурные формы; нестационарные объекты; места погребения.

В рамках благоустройства осуществляются содержание и устройство автомобильных дорог, инженерных сооружений, объектов наружного освещения, озеленения, прочих объектов благоустройства в целях создания комфортных и безопасных условий проживания горожан.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом города Казани и решением Казанской городской Думы от 24.12.2005 №11-5 «Об учреждении органов Исполнительного комитета муниципального образования – муниципальных учреждениях Исполнительного комитета» Комитет внешнего благоустройства,  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Управление по организации ритуальных услуг и администрации районов Исполнительного комитета г.Казани осуществляют свои полномочия в сфере реализации вопросов местного значения, а именно в области внешнего благоустройства.

Требования к содержанию объектов благоустройства определены решением Казанской городской Думы от 18.10.2006 №4-12 «О Правилах благоустройства города Казани», постановлением Исполнительного комитета  г.Казани от 13.08.2014 №4735 «О порядке содержания автомобильных дорог общего пользования г.Казани».

В настоящее время качество проводимых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства контролируют заказчики данных работ: МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», администрации районов Исполнительного комитета г.Казани и МУП г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства». Контроль осуществляется согласно решению Казанской городской Думы от 18.10.2006 №4-12 «О Правилах благоустройства города Казани», постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 13.08.2014 №4735 «О порядке содержания автомобильных дорог общего пользования г.Казани», распоряжению Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 22.04.2008 №818р «О приемке актов выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети г.Казани».

Автомобильные дороги общего пользования – один из важнейших элементов городской инфраструктуры. Создание для участников дорожного движения нормативных и безопасных условий, обеспечивающих высокие показатели надежности перевозок особенно в зимний период, за счет повышения качества содержания дорог и технического состояния парка специализированной уборочной техники непосредственным образом влияет на степень комфорта проживания в городе.

Достижение необходимого уровня качества содержания дорог возможно только при использовании современных высокопроизводительных машин и технологического оборудования. В последние годы оснащенность дорожных предприятий специализированной техникой и оборудованием повысилась, однако характеризуется значительной неравномерностью.

Одними из важнейших показателей содержания автомобильных дорог являются сбор и пропуск дождевых, талых вод с территории города (протяженность сетей ливневой канализации – 410,0 км), а также очистка указанных вод от взвешенных и загрязняющих веществ на выпусках в водоемы.

Постоянно возрастающая интенсивность движения на дорогах города Казани приводит к ускоренному изнашиванию и разрушению полотна дорог и мостов, следствием чего становится увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. В рамках реализации республиканских программ на территории города ведутся работы по ремонту, реконструкции городских дорог, дворов, садов, парков и скверов.

Городские парки имеют экологическое, общественное, культурное, историческое назначение. Скверы, зеленые бульвары подчеркивают уникальность городской архитектуры и историческую особенность города.

Важнейшие функции искусственного освещения территории города: обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов, недопущение криминальной обстановки, создание неповторимого светового образа архитектурного ансамбля города Казани.

Автоматизация управления уличным освещением и его переход на энергосберегающее оборудование позволят повысить эффективность работы системы и при этом снизить затраты на потребление электроэнергии. Оснащенность уличного освещения энергосберегающими светильниками составляет около 10%.

В целях доставки тел умерших в органы судебно-медицинской экспертизы (в связи с отсутствием родственников, невозможностью установления личности, необходимостью установления причин гибели и т.п.) в г.Казани функционирует служба по эвакуации тел умерших.

В сфере оказания ритуальных услуг существуют следующие проблемы: недостаточность площадей для захоронения умерших; содержание старых кладбищ с исторически важными и мемориальными захоронениями; недостаточность средств на реконструкцию, капитальный ремонт и текущее содержание существующих кладбищ.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на благоустройство, санитарное состояние мест захоронений, создание достойных условий для погребения, мобилизацию финансовых и организационных ресурсов, санитарно-эпидемиологическую обстановку.

III. Основная цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: обеспечение безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, санитарного и эстетического состояния территории города, повышение эффективности расходов в сфере благоустройства территории города.

На решение данных задач направлены мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов благоустройства г.Казани в соответствии с приложением №1 к настоящей программе.

Реализация цели и задач программы отражена в подпрограммах «Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов благоустройства на 2025-2027 годы» и «Совершенствование системы муниципального управления в области благоустройства на 2025-2027 годы» в соответствии с приложениями №2 и 3 к настоящей программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации программы предполагает использование средств бюджета муниципального образования г.Казани, а также привлечение средств бюджетов Республики Татарстан и Российской Федерации в рамках соответствующих программ.

| Год | Объем средств, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет муниципального образования г.Казани | Бюджет Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | Иные источники | Всего |
| 2025 | 3 408 668,90 | - | - | - | 3 408 668,90 |
| 2026 | 3 437 649,20 | - | - | - | 3 437 649,20 |
| 2027 | 3 458 525,00 | - | - | - | 3 458 525,00 |
| Итого | 10 304 843,10 |  | - | - | 10 304 843,10 |

Финансовое обеспечение программы в разрезе реализуемых мероприятий представлено в приложении №1 к программе.

Ресурсное обеспечение реализации программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Координатором муниципальной программы является МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Организация реализации и контроль за выполнением муниципальной программы будут осуществляться муниципальными заказчиками в соответствии с их полномочиями.

Основные мероприятия программы будут реализовываться путем проведения конкурсных процедур в целях определения исполнителя муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, механизм реализации муниципальной программы и состав ее исполнителей и вносит соответствующие изменения в нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы в установленном порядке.

Муниципальные заказчики – исполнители мероприятий муниципальной программы представляют координатору в лице МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»:

- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальной программы, а также об эффективности использования финансовых средств по утвержденной форме;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств.

Координатору муниципальной программы − МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» необходимо:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы» по утвержденной форме;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальной программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической

эффективности муниципальной программы

Оценка результативности настоящей программы осуществляется путем сравнения достигнутых значений индикаторов с плановыми значениями.

Основными результатами реализации программы станут развитие улично-дорожной сети, увеличение разнообразия видов и форм озеленения, повышение уровня освещенности города, улучшение внешнего облика города, повышение уровня комфортности проживания населения на территории города, улучшение санитарной и экологической обстановки, организации и содержания мест захоронений, повышение качества системы муниципального управления в области благоустройства.

Выполнение мероприятий программы будет способствовать повышению качества жизни населения города, предоставляемых услуг в области благоустройства города и созданию безопасной санитарно-экологической обстановки.

_____________

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы»

от ____________№ __________

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов

муниципальной программы «Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы»

и финансирование мероприятий программы

| Наименования основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, санитарного и эстетического состояния территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов благоустройства | Комитет внешнего благоустройства, администрации районов, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Управление по организации ритуальных услуг | 2025- 2027 годы | Протяженность дорог, км; обеспеченность зелеными насаждениями в расчете на одного жителя, кв.м; процент освещенности города, % | 2 036,9 146,51 95,0 | 2 036,9 146,51 95,0 | 2 036,9 146,8 95,0 | 2 036,9 146,8 95,0 | Бюджет МО г.Казани 3 342 482,20 | Бюджет МО г.Казани 3 369 234,50 | Бюджет МО г.Казани 3 390 110,30 |
| Задача 2. Повышение эффективности расходов в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы муниципального управления в области благоустройства | Комитет внешнего благо-устройства, Управление по организации ритуальных услуг | 2025- 2027 годы | Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджет МО г.Казани 66 186,70 | Бюджет МО г.Казани 68 414,70 | Бюджет МО г.Казани 68 414,70 |

Список использованных сокращений:

бюджет МО г.Казани − бюджет муниципального образования города Казани;

Управление по организации ритуальных услуг – МКУ «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;

Комитет внешнего благоустройства – МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства – МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;

администрации районов – администрации районов Исполнительного комитета г.Казани.

___________________

___________________

Приложение №2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027»

от ____________№ __________

Подпрограмма-1

«Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и

строительство объектов благоустройства на 2025-2027 годы»

I. Паспорт подпрограммы-1

| Наименование подпрограммы-1 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов благоустройства на 2025-2027 годы (далее  Подпрограмма-1) |
| --- | --- |
| Координатор Подпрограммы-1 | МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» |
| Муниципальные заказчики Подпрограммы-1 | МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы-1 | 2025-2027 годы |
| Цели и задачи Подпрограммы-1 | Цель: улучшение качества содержания и восстановление технико-эксплуатационных свойств объектов благоустройства. Задачи: 1. Приведение в нормативное состояние дорог, искусственных сооружений и обеспечение нормативного уровня освещенности городских улиц, дорог и площадей. 2. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города, озеленение города, улучшение художественно-эстетического облика, повышение качества содержания мест погребения |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам | Средства бюджета города Казани на реализацию Подпрограммы-1: в 2025 году – 3 342 482,20 тыс. рублей; в 2026 году – 3 369 234,50 тыс. рублей; в 2027 году – 3 390 110,30 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы-1 | 1. Своевременность уборки дорог и улиц. 2. Восстановление и обновление объектов, входящих в состав улично-дорожной сети. 3. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории города. 4. Повышение уровня озеленения и цветочного оформления города. 5. Восстановление и обновление мест погребения |

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-1,

в том числе проблем, на решение которых

направлена Подпрограмма-1

Протяженность улично-дорожной сети города Казани составляет                 2 036,9 км. По состоянию на 01.01.2025 общая площадь улично-дорожной сети – 22 323,5 тыс. кв.м. Общая протяженность освещенных улиц, магистралей, проездов составляет 3 349,96 км. Процент освещенности улично-дорожной сети города Казани – 95 %. Количество светоточек, находящихся на обслуживании, – 131 432 ед.

Площадь зеленых насаждений в городе Казани составляет                          18 449,0 га (в том числе горлесопарковая зона − 3 782,48 га). В расчете на одного жителя обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 146,8 кв.м (при нормативной степени озеленения на одного жителя – 25 кв.м).

На обслуживании находятся 95 памятников, 34 фонтана. В целях улучшения санитарно-экологической обстановки в городе функционируют 17 автономных туалетных модулей, 49 стационарных и сетевых модульных общественных туалета.

В рамках работ по содержанию объектов благоустройства города Казани осуществляются летние и зимние уборки городских дорог. На сегодня по результатам аукционов в уборке дорог задействованы 4 генподрядные организации и 650 единиц специализированной техники, функционируют 7 стационарных снегоплавильных пунктов.

На сетях ливневой канализации имеется 101 выпуск, в том числе 13 выпусков перекачивающих насосных станций, из которых осуществляется сброс неочищенных ливневых вод в реки Волгу, Казанку, Ноксу, протоку Булак, систему озер Кабан.

В процессе эксплуатации автомобильные дороги и дорожные сооружения подвергаются многолетнему и многократному воздействию движущихся автомобилей, природно-климатических факторов.

В соответствии с межремонтным сроком эксплуатации асфальтового покрытия, который составляет 5-7 лет, ежегодно с учетом ремонта дворовых проездов необходимо осуществлять ремонт на площади не менее 4,5 млн кв.м, фактически ремонтируется около 2,0 млн кв.м.

Система наружного освещения является неотъемлемой частью любого городского хозяйства.

Освещенность магистралей, главных улиц и дворовых территорий составляет 94,6% при нормативе 95%.

Большая работа проводится по новогоднему оформлению города. Улицы и площади украшаются праздничной иллюминацией. Осуществляется строительство ледового городка.

Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической и санитарно-гигиенической ситуации соответствующая служба ежедневно вывозит в специализированные организации (морги и т.п.) до 10-15 неопознанных тел умерших (погибших).

На территории г.Казани расположено 38 муниципальных кладбищ общей площадью 406,43 га, в состав которых входят места захоронения для представителей всех религиозных конфессий, представленных в городе.

III. Основная цель и задачи Подпрограммы-1

В целях улучшения качества содержания и восстановления технико-эксплуатационных свойств объектов благоустройства основными задачами Подпрограммы-1 являются приведение в нормативное состояние дорог, искусственных сооружений и обеспечение нормативного уровня освещенности городских улиц, дорог и площадей, обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города, озеленение города, улучшение художественно-эстетического облика, повышение качества содержания мест погребения.

На решение данных задач направлены мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог и искусственных сооружений (в том числе в рамках реализации мероприятий муниципального дорожного фонда), объектов наружного освещения, объектов озеленения, прочих объектов благоустройства, кладбищ г.Казани согласно приложению к Подпрограмме-1.

IV. Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы-1

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы-1 предполагает использование средств бюджета муниципального образования г.Казани, а также привлечение средств бюджетов Республики Татарстан и Российской Федерации в рамках соответствующих программ.

| Год | Объем средств, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет муниципального образования г.Казани | Бюджет Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | Иные источники | Всего |
| 2025 | 3 342 482,20 | - | - | - | 3 342 482,20 |
| 2026 | 3 369 234,50 | - | - | - | 3 369 234,50 |
| 2027 | 3 390 110,30 | - | - | - | 3 390 110,30 |
| Итого | 10 101 827,00 |  | - | - | 10 101 827,00 |

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы-1 носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани.

V. Механизм реализации Подпрограммы-1

Координатором Подпрограммы-1 является МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Организация реализации и контроля за выполнением Подпрограммы-1 будет осуществляться муниципальными заказчиками в соответствии с их полномочиями.

Основные мероприятия Подпрограммы-1 будут реализовываться путем проведения конкурсных процедур в целях определения исполнителя муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы-1 финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Подпрограммы-1 и состав ее исполнителей и вносит соответствующие изменения в нормативный правовой акт в установленном порядке.

Муниципальные заказчики – исполнители мероприятий Подпрограммы-1 представляют координатору в лице МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»:

- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Подпрограммы-1, а также об эффективности использования финансовых средств по утвержденной форме;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения работ по реализации мероприятий и об эффективности использования финансовых средств Подпрограммы-1.

Координатору Подпрограммы-1 − МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» необходимо:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани отчет о реализации Подпрограммы-1 по утвержденной форме;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы-1, а также об эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка экономической, социальной и

экологической эффективности Подпрограммы-1

Выполнение Подпрограммы-1 позволит обеспечить реализацию мероприятий по своевременной уборке дорог и улиц, восстановлению и обновлению объектов, входящих в состав улично-дорожной сети.

Оценка результативности по основным направлениям Подпрограммы-1 осуществляется путем сравнения достигнутых значений индикаторов с плановыми значениями (доля дорог с усовершенствованным покрытием, объем нанесения дорожной разметки, площадь зеленых насаждений в городской черте, процент освещенности города, количество светоточек, протяженность освещенных улиц, магистралей, проездов, количество утилизированного снега, протяженность автоматизированной системы полива, количество фонтанов, площадь кладбищ г.Казани, расход электроэнергии при выполнении работ по откачке поверхностных и дренажных вод).

______________

Приложение к подпрограмме-1

«Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов благоустройства на 2025-2027 годы»

от ____________№ __________

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование мероприятий подпрограммы-1

«Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство

объектов благоустройства на 2025-2027 годы»

| Наименования основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: улучшение качества содержания и восстановление технико-эксплуатационных свойств объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние дорог, искусственных сооружений и обеспечение нормативного уровня освещенности городских улиц, дорог и площадей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе в рамках реализации мероприятий муниципального дорожного фонда, и объектов наружного освещения | Комитет внешнего благоустройства, администрации районов | 2025-2027 годы | Протяженность дорог, км; площадь дорог, тыс. кв.м; протяженность ограждений вдоль дорог, п.м; остановочные павильоны, шт.; протяженность освещенных улиц, магистралей, проездов, км; количество светоточек, шт. | 2 036,9 22 323,5 109 843,8 872 3 349,96 131 432 | 2 036,9 22 323,5 109 843,8 872 3 349,96 131 432 | 2 036,9 22 323,5 109 843,8 872 3 349,96 131 432 | 2 036,9 22 323,5 109 843,8 872 3 349,96 131 432 | Бюджет МО г.Казани 2 693 380,2 | Бюджет МО г.Казани 2 720 132,50 | Бюджет МО г.Казани 2 741 008,30 |
| Задача 2. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города, озеленение города, улучшение художественно-эстетического облика, повышение качества содержания мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов озеленения, в том числе в рамках реализации проекта «Цветущая Казань», прочих объектов благоустройства и кладбищ г.Казани | Комитет внешнего благоустройства, администрации районов, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Управление по организации ритуальных услуг | 2025-2027 годы | Общая площадь зеленых насаждений в городской черте, га; количество парков и скверов, шт.; количество утилизированного снега, т; протяженность автоматизированной системы полива, км; количество фонтанов, шт.; общая площадь кладбищ, га | 18 449,0 129 625 000 235,8 34 406,43 | 18 449,0 129 625 000 235,8 34 406,43 | 18 449,0 123 625 000 235,8 34 406,43 | 18 449,0 124 625 000 235,8 34 406,43 | Бюджет МО г.Казани 649 102,00 | Бюджет МО г.Казани 649 102,00 | Бюджет МО г.Казани 649 102,00 |

Список использованных сокращений:

бюджет МО г.Казани − бюджет муниципального образования города Казани;

Управление по организации ритуальных услуг – МКУ «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;

Комитет внешнего благоустройства – МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства – МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;

администрации районов – администрации районов Исполнительного комитета г.Казани.

________________

Приложение №3

к муниципальной программе «Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы»

от ____________№ __________

Подпрограмма-2

«Совершенствование системы муниципального управления

в области благоустройства на 2025-2027 годы»

- Паспорт подпрограммы-2

| Наименование подпрограммы-2 | Совершенствование системы муниципального управления в области благоустройства на 2025-2027 годы (далее – Подпрограмма-2) |
| --- | --- |
| Координатор Подпрограммы-2 | МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее − Комитет) |
| Муниципальные заказчики Подпрограммы-2 | Комитет, МКУ «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее − Управление) |
| Цель и задачи Подпрограммы-2 | Цель: повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере благоустройства. Задачи: 1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг. 2. Организационное сопровождение реализации Подпрограммы-2 |
| Сроки реализации Подпрограммы-2 | 2025-2027 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы-2 с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы-2 за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани составляет: в 2025 году – 66 186,70 тыс. рублей; в 2026 году – 68 414,70 тыс. рублей; в 2027 году - 68 414,70 тыс. рублей. Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г.Казани на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы-2 | 1. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде. 2. Предоставление муниципальных услуг в установленные сроки. 3. Выполнение в установленные контрольные сроки поручений |

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-2

Основными направлениями деятельности Комитета и Управления являются выполнение управленческих функций в сфере решения вопросов местного значения и реализации полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления г.Казани, подготовка проектов муниципальных правовых актов в области внешнего благоустройства и организации ритуальных услуг, содержание мест захоронения.

В соответствии с утвержденными административными регламентами Комитет оказывает муниципальные услуги по выдаче разрешений на снос и (или) посадку зеленых насаждений; на производство земляных и строительных работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства; на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных грузов, и другие. Управление оказывает муниципальную услугу по выдаче разрешения на установку надмогильного сооружения.

Источником формирования имущества и денежных средств Комитета и Управления являются средства бюджета г.Казани.

Финансово-хозяйственная деятельность Комитета и Управления осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

III. Основная цель и задачи Подпрограммы-2

В целях повышения эффективности расходов муниципального бюджета в сфере благоустройства основными задачами Подпрограммы-2 являются повышение качества предоставления муниципальных услуг, организационное сопровождение реализации Подпрограммы-2.

На решение данных задач направлены мероприятия по реализации полномочий в области внешнего благоустройства и организации ритуальных услуг, содержанию мест захоронения, в том числе предоставлению муниципальных услуг, согласно приложению к Подпрограмме-2.

- Качественному выполнению мероприятий Подпрограммы-2 будут способствовать четкая организация деятельности сотрудников Комитета и Управления, планирование и распределение финансовых ресурсов, контроль за целевым и рациональным использованием материальных и бюджетных средств.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-2

Общий объем финансирования Подпрограммы-2 составляет                                     203 016,10 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани, из них на Комитет – 124 208,70 тыс. руб., на Управление –                           78 807,40 тыс. руб.

| Год | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Бюджет муниципального образования г.Казани | Бюджет Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | Иные источники | Всего |
| 2025 | Комитет | 40 436,50 | - | - | - | 40 436,50 |
|  | Управление | 25 750,20 | - | - | - | 25 750,20 |
| 2026 | Комитет | 41 886,10 | - | - | - | 41 886,10 |
|  | Управление | 26 528,60 | - | - | - | 26 528,60 |
| 2027 | Комитет | 41 886,10 | - | - | - | 41 886,10 |
|  | Управление | 26 528,60 | - | - | - | 26 528,60 |
| Итого | Комитет | 124 208,70 | - | - | - | 124 208,70 |
|  | Управление | 78 807,40 | - | - | - | 78 807,40 |

- Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета г.Казани на реализацию мероприятий Подпрограммы-2, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующим законодательством Республики Татарстан.

- Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г.Казани на соответствующий финансовый год и плановый период.

- V. Механизм реализации Подпрограммы-2

- Координатором Подпрограммы-2 является Комитет. Организация реализации и контроля за выполнением Подпрограммы-2 будет осуществляться муниципальными заказчиками в соответствии с их полномочиями.

- Основные мероприятия Подпрограммы-2 будут реализовываться путем проведения конкурсных процедур в целях определения исполнителя муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию                             Подпрограммы-2 финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию мероприятий, механизм реализации Подпрограммы-2 и состав ее исполнителей и вносит соответствующие изменения в нормативный правовой акт в установленном порядке.

- Муниципальные заказчики – исполнители мероприятий Подпрограммы-2 представляют координатору в лице Комитета:

- - ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Подпрограммы-2, а также об эффективности использования финансовых средств по утвержденной форме;

- - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения работ по реализации мероприятий Подпрограммы-2 и об эффективности использования финансовых средств по утвержденной форме.

- Координатору Подпрограммы-2 – Комитету необходимо:

- - ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани отчет о выполнении Подпрограммы-2 по утвержденной форме;

- - ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Подпрограммы-2, а также об эффективности использования финансовых средств.

- VI. Оценка экономической, социальной и

- экологической эффективности Подпрограммы-2

Реализация Подпрограммы-2 будет способствовать развитию системы муниципального управления в области благоустройства путем совершенствования организационно-экономической деятельности.

Оценка результативности по основным направлениям Подпрограммы-2 осуществляется путем сравнения достигнутых значений индикаторов с плановыми значениями (доля муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг, предоставление муниципальных услуг и выполнение контрольных поручений в установленные сроки).

________________

Приложение

к Подпрограмме - 2

от ____________№ __________

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов и

финансирование мероприятий Подпрограммы-2

«Совершенствование системы муниципального управления

в области благоустройства на 2025-2027 годы»

| Наименования основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление муниципальных услуг | Комитет внешнего благоустройства, Управление по организации ритуальных услуг | 2025-2027 годы | Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, %; доля муниципальных услуг, предоставленных в установленные сроки, % | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | - - | - - | - - |
| Задача 2. Организационное сопровождение реализации Подпрограммы-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение выполнения полномочий в области внешнего благоустройства, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Комитет внешнего благо-устройства, Управление по организации ритуальных услуг | 2025-2027 годы | Выполненные в установленные контрольные сроки поручения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджет МО г.Казани | Бюджет МО г.Казани | Бюджет МО г.Казани |

Список использованных сокращений:

бюджет МО г.Казани − бюджет муниципального образования города Казани;

Управление по организации ритуальных услуг – МКУ «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;

Комитет внешнего благоустройства – МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Приложение №2

к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от___________№______________

(Форма)

Отчет о реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории г.Казани на 2025-2027 годы»

за _____________ 20___ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.руб. | Выделено по программе за отчетный период, тыс.руб. | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предыдущий год |  | Текущий год |  |  | План на следующий год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | процент |  |
| Всего по программе |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________