Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

О проведении двухмесячника

и общегородского субботника

по санитарной очистке и

благоустройству территории г.Казани

В соответствии с решением Казанской городской Думы от 18.10.2006     №4-12 «О Правилах благоустройства города Казани», в целях организации санитарной очистки и благоустройства территории г.Казани:

1. Постановляю:

1.1. провести в период с 01.04.2025 по 31.05.2025 двухмесячник,                     26.04.2025  общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани;

1.2. создать Городской штаб по организации и выполнению работ по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани (далее  Городской штаб) (приложение №1).

1.3. главам администраций районов Исполнительного комитета г.Казани Р.Х.Шамсутдинову, А.И.Салихову, В.В.Жаворонкову, Р.Р.Фатхутдинову:

1.3.1. создать и возглавить районные штабы по организации и выполнению работ по санитарной очистке территорий районов города в ходе проведения двухмесячника и общегородского субботника;

1.3.2. организовать комиссии по приемке территорий районов с участием  сотрудников Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (по согласованию), Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию), Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Комитета внешнего благоустройства  Исполнительного комитета г.Казани;

1.3.3. поручить указанным комиссиям обеспечить приемку территорий районов г.Казани по итогам проведения двухмесячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани и представить акты приемки территорий в Городской штаб в срок до 30.05.2025;

1.3.4. разработать и направить в срок до 24.03.2025 в Городской штаб график работы созданных комиссий по приемке территорий;

1.3.5. обеспечить разработку планов мероприятий двухмесячника и субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани по форме согласно приложению к настоящему постановлению и представить их 
в срок до 17.03.2025 в Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани;

1.3.6. обеспечить выполнение планов мероприятий двухмесячника и субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани;

1.3.7. довести до сведения руководителей юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей информацию о проведении двухмесячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории города;

1.3.8. обеспечить проведение средников по санитарной уборке на подведомственных территориях с привлечением на добровольной основе юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей;

1.3.9. организовать работу по вывозу отходов производства и потребления с территорий садоводческих обществ, входящих в черту города, с включением ее в районные планы мероприятий двухмесячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории города;

1.3.10. в соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования города Казани провести разъяснительную и агитационную работу среди жителей в целях обеспечения их активного участия в мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории города, предоставив им необходимый инвентарь и технику;

1.3.11. ежедневно до 15.00 представлять в Городской штаб через Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани информацию о выполнении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий районов города в рамках проведения двухмесячника и общегородского субботника, подготовленную по форме согласно приложению к настоящему постановлению;

1.3.12. обеспечить недопущение несанкционированного сброса отходов на территории города;

1.3.13. в срок до 11.04.2025 определить места на территориях районов города для выполнения работ по санитарной очистке территории в день проведения общегородского субботника сотрудниками Аппарата Исполнительного комитета г.Казани и структурными подразделениями Исполнительного комитета г.Казани;

1.4. Управлению административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани (Н.Ю.Минвалеев):

1.4.1. обеспечить систематическое наблюдение за состоянием мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

1.4.2. еженедельно представлять в Городской штаб через Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани информацию о количестве выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок, навалов мусора и замусоренности;

1.5. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани (И.И.Саляхутдинов):

1.5.1. включить сотрудников Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани в состав созданных комиссий на период проведения двухмесячника и общегородского субботника по благоустройству территории г.Казани;

1.5.2. осуществлять сбор информации и отчитываться на заседаниях Городского штаба по итогам выполнения работ в ходе проведения двухмесячника и общегородского субботника в сфере благоустройства;

1.5.3. на основании представленных администрациями районов Исполнительного комитета г.Казани планов мероприятий двухмесячника и субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани в срок до 27.03.2025 сформировать, согласовать и представить на утверждение в Городской штаб общегородской план мероприятий двухмесячника и субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани;

1.5.4. определить ответственных лиц из числа сотрудников Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани для координации работ по санитарной очистке в день субботника;

1.5.5. обеспечить участников работ необходимым инвентарем и техникой;

1.6. Комитету по транспорту Исполнительного комитета г.Казани (А.В.Сидоров):

1.6.1. ежедневно до 15.00 представлять в Городской штаб через Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани информацию об очистке и ремонте светофорных объектов и дорожных знаков;

1.6.2. обеспечить очистку и надлежащее состояние парка подвижного состава общественного транспорта, а также конечных и остановочных площадок общественного транспорта г.Казани;

1.7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани  (В.А.Лысачкин):

1.7.1. включить сотрудников Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани в состав созданных комиссий на период проведения двухмесячника и общегородского субботника по благоустройству территории г.Казани;

1.7.2. издать приказ, предусматривающий меры по обеспечению организации и проведения двухмесячника и общегородского субботника в жилищном фонде г.Казани и на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

1.7.3. разработать и утвердить в установленном порядке для организаций, управляющих многоквартирными домами, независимо от их организационно-правовых форм графики уборки придомовых территорий в период проведения двухмесячника и общегородского субботника и в срок до 24.03.2025 представить их в Городской штаб через Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани;

1.7.4. обеспечить выполнение плана мероприятий двухмесячника и 
субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства;

1.7.5. обеспечить бесперебойный вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов и прочего мусора с контейнерных площадок с приведением последних в надлежащее состояние;

1.7.6. отчитываться на заседаниях Городского штаба по итогам выполнения работ по очистке придомовых территорий согласно представленному графику в ходе проведения двухмесячника и общегородского субботника;

1.7.7. ежедневно до 15.00 представлять в Городской штаб через Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани информацию об уборке дворовых территорий, ремонте контейнерных площадок и объемах утилизированных и переработанных твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора за прошедший день;

1.7.8. обеспечить сдачу комиссии по приемке придомовых территорий города по окончании двухмесячника и общегородского субботника;

1.7.9. обеспечить установку необходимого количества бункеров для сбора твердых бытовых отходов в месте проведения субботника и их своевременный вывоз;

1.8. Муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов г.Казани» (А.Ф.Латыпова) ежедневно до 15.00 представлять в Городской штаб через Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани информацию об уборке садов, парков, скверов и посадке деревьев, кустарников;

1.9. Аппарату Исполнительного комитета г.Казани (Б.Р.Алеев), комитету экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани (Г.Р.Мингазова), управлению по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г.Казани (Н.Р.Биктагиров), Комитету земельных и имущественных отношений (Р.Г.Галяутдинов), Комитету внешнего благоустройства (И.И.Саляхутдинов), Комитету жилищно-коммунального хозяйства (В.А.Лысачкин), Комитету по делам детей и молодежи (А.Р.Загидуллина), Комитету физической культуры и спорта (Л.З.Гарипов), Комитету по транспорту (А.В.Сидоров), Финансовому управлению (И.Р.Мухаметшин), Управлению градостроительных разрешений (М.М.Абдулхаков), Управлению архитектуры и градостроительства (А.Н.Лобов), Управлению жилищной политики (Л.Р.Шарипова), Управлению капитального строительства и реконструкции (М.Р.Самигулин), Управлению культуры (А.И.Абзалов), Управлению образования (И.А.Ризванов), Управлению гражданской защиты (С.Х.Чанкин), Управлению наружной рекламы и информации (А.Р.Багаутдинов), Управлению по организации ритуальных услуг (М.А.Ишкин), Управлению информационных технологий и связи (И.И.Салимзянов), Управлению административно-технической инспекции (Н.Ю.Минвалеев), Управлению записи актов гражданского состояния  Исполнительного комитета г.Казани (Е.Н.Студеникина), Муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов г.Казани» (А.Ф.Латыпова), аппарату Казанской городской Думы (по согласованию), Контрольно-счетной палате г.Казани (по согласованию), Управлению здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию):

1.9.1. обеспечить выполнение мероприятий по санитарной очистке подведомственных территорий;

1.9.2. обеспечить явку сотрудников для участия в санитарной очистке территории г.Казани;

1.10. Управлению наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г.Казани (А.Р.Багаутдинов):

1.10.1. обеспечить приведение в порядок павильонов ожидания городского транспорта, находящихся в собственности рекламных фирм;

1.10.2. обеспечить приведение в надлежащее состояние рекламных щитов и других объектов, носящих информационно-рекламный характер;

1.10.3. ежедневно до 16.00 представлять в Городской штаб через Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани информацию об очистке павильонов ожидания городского транспорта;

2. Рекомендую:

2.1. Управлению Роспотребнадзора по Республике Татарстан (М.А.Патяшина), Центральному территориальному управлению Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (К.А.Тихонравов):

2.1.1. включить сотрудников управлений в состав созданных комиссий на период проведения двухмесячника и общегородского субботника по благоустройству территории г.Казани;

2.1.2. ежедневно выявлять факты неудовлетворительного состояния территорий, несанкционированного складирования отходов и представлять информацию о них в администрации районов и Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани;

2.1.3. усилить контроль за выполнением всеми участниками двухмесячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани санитарных норм и Правил благоустройства города Казани;

2.1.4. обеспечить контроль за поддержанием в надлежащем состоянии мест после ликвидации несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

2.2. Информационно-аналитическому управлению аппарата Казанской городской Думы (В.А.Казанцев) обеспечить освещение хода проведения двухмесячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани в средствах массовой информации.

3. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

4. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на        заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани  И.В.Куляжева.

Руководитель                                                                                         Р.Г.Гафаров

Приложение №1

к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от _____________ №____________

### Состав

городского штаба по организации и выполнению работ по санитарной очистке и благоустройству территории г.Казани

| И.В.Куляжев | председатель Городского штаба, заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани |
| --- | --- |
| Члены городского штаба: |  |
| Р.Х.Шамсутдинов | глава Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г.Казани |
| А.И.Салихов | глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани |
| В.В.Жаворонков | глава Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани |
| Р.Р.Фатхутдинов | глава Администрации Советского района Исполнительного комитета г.Казани |
| В.А.Лысачкин И.И.Саляхутдинов | председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани председатель Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани |
| Н.Ю.Минвалеев К.А.Тихонравов | начальник Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани начальник Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от _______________ №________

(Форма)

План мероприятий

двухмесячника и общегородского субботника 
по санитарной очистке и благоустройству

территории г.Казани

| № п/п | Наименование работ | Наименование района, организации-исполнителя | План двухме-сячника | План суббот-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, искусственных сооружений (тыс. кв.м) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 2 | Уборка дворов (шт.) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| 3 | Очистка и ремонт контейнерных площадок (шт.) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| 4 | Уборка территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям, расположенным на территории района (-ов) (тыс. кв.м) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 5 | Уборка зеленых зон вдоль дорог общего пользования (тыс. кв.м) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 6 | Посадка деревьев (шт.) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
|  |  | МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани» |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 7 | Посадка кустарников (шт.) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
|  |  | МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани» |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 8 | Приведение в порядок, очистка навесов и павильонов ожидания городского транспорта (шт.) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | Управление наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 9 | Очистка заборов, ограждений, кривбрусов, колесоотбойников, подпорных стенок, расположенных на территории района (-ов) (п.м) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 10 | Вывоз бытового мусора (т) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| 11 | Вывоз крупногабаритного мусора (т) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| 12 | Ликвидация стихийных свалок, навалов мусора и замусоренности (шт.) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 13 | Ремонт, очистка светофорных объектов (шт.) | Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| 14 | Ремонт, очистка дорожных знаков (шт.) | Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| 15 | Очистка опор наружного освещения (шт.) | Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| 16 | Уборка садов, парков, скверов (га) | Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
|  |  | МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани» |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 17 | Количество предприятий, принявших участие (шт.) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 18 | Количество занятых в уборке (тыс. чел.) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |
| 19 | Привлечение погрузочной техники (ед.) | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы |  |  |
|  |  | Вахитовский и Приволжский районы |  |  |
|  |  | Кировский и Московский районы |  |  |
|  |  | Советский район |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |

__________________