ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_____________                                                                             №___________

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в муниципальных образованиях Республики Татарстан, 
в ходе избирательной кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная», а также 
в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан, 
на 2025 – 2030 годы

В целях решения проблемных вопросов развития территорий Республики Татарстан, обеспечения их сбалансированного развития, а также создания необходимых условий для их социально-экономического развития Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в ходе избирательной кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» 
и проект «Мобильная кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная», а также в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан, на 2025 – 2030 годы (далее – дорожная карта; приложение № 1).

2. Республиканским органам исполнительной власти, а также предложить органам местного самоуправления Республики Татарстан и иным юридическим лицам обеспечить:

выполнение мероприятий дорожной карты в предусмотренные сроки;

до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставление 
в Министерство экономики Республики Татарстан отчетов о выполнении мероприятий дорожной карты по форме согласно приложению № 2.

3. Установить отчетный период первый, второй, третий, четвертый квартал, календарного года.

4. Установить, что действие настоящего постановления Кабинета Министров Республики Татарстан распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

5. Признать утратившим силу с 1 апреля 2025 года постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2020 № 309 «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по решению вопросов, поступивших на сходах граждан 
в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в ходе избирательной кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная» и в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан, 
на 2020 - 2024 годы» в редакциях постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан 09.05.2020 № 373, от 17.08.2020 № 691, от 22.12.2020 № 1176, 10.08.2022 № 784, 01.11.2023 № 1387, 08.10.2024 № 869.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                                    А.В.Песошин

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от _____________ № ______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс мер (дорожная карта) по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в ходе избирательной кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная», а также в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан, на 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Предлагаемый механизм реализации | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Изменение режима работы светофора (добавление дополнительной секции) | г. Набережные Челны (на перекрестке пр. Мира – пр. Дружбы Народов, со стороны ТЦ «Омега»; секция правого поворота) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение условий антитеррористической защищенности | Заинский район, г. Заинск (МБОУ «СОШ № 6»: - строительство КПП; - установка металлических ворот с жесткой фиксацией створок; - замена забора вдоль территории школы) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 3 | Обновление дорожной разметки на автомобильных дорогах | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 4 | Оснащение укрытия | г. Казань,Ново-Савиновский район, ул. М. Чуйкова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 5 | Отлов бродячих собак | Лаишевский район, с. Тетеево, ул. Вишневая, д. 19 (с. Тетеево КП «Лукошкино») | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 6 | Приобретение пожарной автомашины | Дрожжановский район, с. Верхний Каракитан, ул. Ворошилова, д. 19 (для Марсовского сельского поселения) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 7 | Строительство здания добровольной пожарной команды | Бугульминский район, д. Берлек, ул. Подгорная | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 8 | Строительство пожарного пункта с предоставлением автопарка | Тюлячинский район, д. Шадки, ул. Ленина | В рамках МП | 2025 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 9 | Увеличение штатных единиц (сотрудники ОП) | г. Набережные Челны, комплексы 28, 29,30, 53, 54 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), УМВД России по г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 10 | Увеличение частоты патрулирования улиц | г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 82 (парк Победы; бульв. Энтузиастов; комплекс 1, д. 8; комплекс 20, д. 9В; комплекс 23, д. 11А) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), УМВД России по г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 11 | Установка измерительного комплекса с видеофиксацией «Кордон» | Нижнекамский район, с. Большие Аты, ул. Кооперативная (на дорожном участке через с. Большие Аты) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 12 | Установка искусственной неровности | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Лесная | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 13 |  | г. Казань, Советский район (по ул. Р. Зорге, дома 42, 43, 49). | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 14 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (от д. 34 по ул. Гагарина к д. 29 по ул. Гагарина) | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 15 | Установка знаков движения для снижения скорости | Лаишевский район, с. Тетеево, ул. Вишневая, д. 19 (от остановки с. Тетеево до СНТ) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 16 | Установка знаков движения для снижения скорости для большегрузных автомобилей | Елабужский район (через с. Мальцево в пос. Луговой) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 17 | Установка знаков ограничения скорости и дорожной разметки (пешеходный переход) | г. Казань, Приволжский район, пос. Петровский, ул. Школьная (конечная остановка) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 18 | Установка камер видеонаблюдения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 19 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 20 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 21 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 22 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 23 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 24 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 25 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 26 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 27 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 13 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 28 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 29 |  | Установить видеонаблюдение по адресу: Спортивная 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 30 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 31 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 32 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 33 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 34 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 35 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 36 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 37 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 38 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 39 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 40 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 41 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 42 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 12 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 43 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 88 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 44 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 90 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 45 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 46 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 47 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 48 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 49 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 50 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 51 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 23 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 52 |  | Рыбно-Слободский район, с. Большая Кульга, ул. Октябрьская, д. 7 | В рамках ФП «Безопасный город» | 2025 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 53 | Установка ограничительных знаков | г. Набережные Челны, 64 комплекс (подъездной путь к МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №118 «Яблочко»; ул. Янтарная, зд. 29) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 54 | Установка пешеходного перехода | г. Казань, Приволжский район, ЖМ «Старые Горки» (на подьёме с Танкового кольца на ул. Двинская) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 55 |  | г. Казань, Советский район, ул. Гвардейская, д. 56 (от Мусульманского кладбища по направлению в п. Царицыно) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 56 |  | г. Казань, Советский район пос. Дербышки (переезд/переход ст. 804 км) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 57 |  | г. Набережные Челны (около Ледового дворца, между 52 комплексом и проспектом 40 лет Победы) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 58 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между домами ул. Бызова, д. 1 и ул. Мурадьяна, д. 4а) | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 59 |  | г. Набережные Челны (от проспекта Г. Камала к Автозаводскому проспекту, от комплекса 53 к комплексу 52) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 60 |  | г. Набережные Челны (между зданиями генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ» и делового центра «Форт Диалог») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 61 |  | г. Набережные Челны (пр. Х. Туфана – пр. КАМАЗа) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 62 | Установка светофора | г. Казань, Кировский район (на перекрестке ул. Юсупова и ул. Авзаловой) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 63 | Асфальтирование дороги | Альметьевский район, с. Новое Суркино, ул. Лесная, д. 27 (в с. Новое Суркино) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 64 |  | Арский район (между д. Новый Кинер и д. Новая Серда) | В рамках РП, МП | 2028 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 65 |  | Бавлинский район (от с. Татарская Тумбарла до д. Шамаево и дороги в д. Миннигулово) | В рамках РП, МП | 2028 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 66 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Булгар, д. 44 (заезд со стороны ул. Гафиатуллина) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 67 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Свердлова, д. 42 (по ул. Свердлова) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 68 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Тухачевского, 6а | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 69 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Подстанция-23, д. 1 (от ул. 40 лет Октября до основной дороги) | В рамках РП, МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 70 |  | Бугульминский район, Зеленорощинское сельское поселение, д. Зеленая Роща, ул. Речная, д. 20 (по ул. Речная) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 71 |  | Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, с. Ключи, ул. Лесная, д. 5 (по ул. Советской) | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 72 |  | Бугульминский район, с. Малая Бугульма, ул. Полевая, д. 61 (по ул. Полевая с. Малая Бугульма) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 73 |  | Бугульминский район, с. Малая Бугульма (от ул. Мира до ул. Мира, д. 40) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 74 |  | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, д. Анненково деревня, ул. Зеленая, д. 9 (в с. Анненково) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 75 |  | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, д. Новое Исаково, ул. Широкая, д. 2 (в д. Новое Исаково) | В рамках РП, МП | 2027 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 76 |  | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, д. Суык-Чишма, ул. Вахитова, д. 53 | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 77 |  | Высокогорский район, с. Каймары, ул. Осенняя, д. 4 | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 78 |  | Дрожжановский район (между д. Малое Шаймурзино и с. Старое Шаймурзино) | В рамках РП, МП | 2029 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 79 |  | Дрожжановский район (с. Большая Акса – с. Городище) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 80 |  | Дрожжановский район (подъездная дорога к с. Татарский Убей) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 81 |  | Елабужский район, г. Елабуга, пос. Лесная Поляна, пер. Средний, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 82 |  | Заинский район (от д. Аскарино до с. Старый Токмак) | В рамках РП | 2030 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 83 |  | Заинский район, д. Новое Пальчиково, ул. Центральная, д. 4 (от д. Канаш до асфальтированной дороги д. Суык-Чишма) | В рамках РП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 84 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Айдарова (нечетная сторона улицы) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 85 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Камышинская, д. 54 (по ул. Суворова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 86 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. 2-я Отарская | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 87 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, на перекрестке ул. Сафиуллина, ул. Фучика | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 88 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары (по ул. Лесная до Отарского кладбища) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 89 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Борисковская, д. 3А (по ул Борисковская от д. 1 до д. 29а) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 90 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Танковая, дома 55, 56, 57, 58, 68, 68б | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 91 |  | г. Казань, Советский район, ул. Минская, д. 46 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 92 |  | г. Казань, Советский район, ул. Посадочная, д. 1а | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 93 |  | г. Казань, Советский район, пос. Аки | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 94 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Станционная | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 95 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (по ул. ЖМ «Малые Дербышки»: Кооперативная, Вишневый сад, Школьная, Услонская, Березовая; по ул. ЖМ «Большие Дербышки»: Советская, Кооперативная, Новая, Заречная, Л. Фаттахова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 96 |  | Кукморский район, г. Кукмор (от г. Кукмора до с. Янцобино) | В рамках МП | 2029 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 97 |  | Кукморский район, с. Манзарат, ул. Новая, д. 7 (в с. Манзарат) | В рамках МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 98 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 6 (в д. Савочкино) | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 99 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 32 | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 100 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8 (по ул. Садовая во дворах домов № 3, 4, 5, 6) | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 101 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 (по ул. К. Маркса; Письмянка) | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 102 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 8 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 103 |  | Лениногорский район, с. Старое Шугурово, ул. М. Джалиля, ул. Молодежная | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 104 |  | Лениногорский район, Тимяшевское сельское поселение, с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 4/2 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 105 |  | Лениногорский район, Тимяшевское сельское поселение, с. Тимяшево, ул. Северная, д. 14А | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 106 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Горького, д. 17 (в с. Шугурово) | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 107 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 108 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 56 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 109 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 65 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 110 |  | Мензелинский район, г. Мензелинск, мкр Садак, ул. В. Интернационалистов (1,2 км) | В рамках МП | 2026 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 111 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 14 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 112 |  | Новошешминсикй район, с. Волчья Слобода, ул. Молодежная, д. 32/2 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 113 |  | Новошешминсикй район, с. Волчья Слобода, ул. Центральна, д. 30 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 114 |  | Пестречинский район, пос. Новые Салмачи, ул. Свободы, д. 43 | В рамках МП | 2026 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 115 |  | Сармановский район, с. Муртыш Тамак, ул. Комсомольская | В рамках РП | 2027 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 116 |  | Ютазинский район, д. Дым Тамак, ул. Матросова, д. 43 | В рамках МП, за счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 117 | Асфальтирование остановочной площадки | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ост. «Интернат» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 118 | Восстановление доступа к проезду | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Вахитова (к пожарному проезду по ул. Мурадьяна, д. 2) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 119 | Завершение строительства дороги | Лаишевский район (дорога от с. Усады до д. Б. Матюшино) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 120 |  | Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка, ул. Пролетарская, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 121 | Капитальный ремонт дороги | Аксубаевский район (между населенными пунктами Новое Тимошкино и Ст. Киязлы («Аксубаево- Федоровка»- Старые Киязлы)) | В рамках РП | 2026 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 122 |  | Арский район (между г. Арском и д. Сиза) | В рамках РП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 123 |  | Балтасинский район (дорога «Арбор – Шишинер») | В рамках РП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 124 |  | Дрожжановский район (от с. Алешкин-Саплык до д. Новая Задоровка) | В рамках МП | 2027 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 125 |  | Дрожжановский район (от д. Новые Ишли до д. Старые Ишли) | В рамках РП | 2028 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 126 |  | Заинский район, г. Заинск (на пр. Победы от ул. Ефимова до ул. Симашова) | В рамках МП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 127 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. 5-я Давликеевская, д. 39 (по ул. 6-я Давликеевская) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 128 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Пологая, д. 1 (по ул. Пологая) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 129 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Малые Дербышки» (по ул. Березовая, ул. Станционная), ЖМ «Большие Дербышки» (по ул. Краевая) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 130 |  | Лениногорский район, д. Юлтимирово (от д. Юлтимирово до г. Лениногорска) | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 131 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между пр. Химиков, д. 70Б и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 132 |  | Тетюшский район, с. Вожжи, ул. Центральная, д. 12 (от д. Татарская Беденьга до с. Сюндюково) | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 133 | Капитальный ремонт мостовых сооружений | Новошешминский район | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 134 | Передача подъездной автодороги на баланс дорожного управления АО «Татавтодор» | Дрожжановский район, с. Новое Ильмово, ул. Центральная, д. 36 (подъездная автодорога к с. Новое Ильмово) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 135 | Перенос пешеходного перехода | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (на ост. «17-й микрорайон», «Белый коралл» у д. 17 ул. Бызова) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 136 | Продолжение строительства автомобильной дороги | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (через АО «КОМЗ» и рядом с СНТ «Смородинка» до транспортной развязки на трассе М7) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 137 |  | г. Набережные Челны (Московский проспект — пос. ЗЯБ) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстранс РТ |
| 138 | Прокладывание щебеночной дороги | Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская, ул. Профсоюзная | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 139 |  | Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская, ул. Советская, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 140 |  | Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка, ул. Пролетарская | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 141 |  | Черемшанский район, с. Новое Ильмово (на ул. Советская, ул. Стахановская, ул. Ключевая; 2,5 км) | В рамках МП | 2025 | ИК Черемшанского муниципального района (по согласованию) |
| 142 | Расширение дороги | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Большие Дербышки»: от ворот АО «КОМЗ» до перекрестка ул. Лесная, ул. Лесная до трассы М7, ул. Лесная до ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 143 |  | г. Казань (около ЖК «Салават Купере» в направлении к ул. Тэцевской) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 144 |  | г. Набережные Челны, комплекс 28 (между плавательным бассейном «Юбилейный» по бульвару Шишскинский, д. 9а и д. 29/30) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 145 |  | г. Набережные Челны, комплексы 63, 65 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 146 |  | г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 11 (вдоль Завода двигателей ПАО «КАМАЗ») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 147 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 12Б | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 148 | Ремонт дороги | Алексеевский район, мкр Дорожников, улицы Новая, Светлая, Закамская, Тукая, Летняя, Тургенева | В рамках МП | 2025 | ИК Алексеевского муниципального района (по согласованию) |
| 149 |  | Альметьевский район, пос. ж/д ст. Калейкино, ул. Набережная, д. 40 (при въезде с д. Калейкино на ст. Калейкино) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 150 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 41 (по ул. Гоголя) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 151 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Сигал, д. 2 (по улицам мкр «Западный») | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 152 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Пионерская, д. 7 | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 153 |  | Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Чапаева, д. 12 (при въезде в с. Старые Тинчали) | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 154 |  | Дрожжановский район (от д. Мочалей до д. Матаки) | В рамках РП | 2027 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 155 |  | Дрожжановский район (на участке дороги Новые Чукалы, Новое Ильмово до с. Старое Дрожжаное) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 156 |  | Заинский район, г. Заинск, ул. Садовая, д. 11 (по ул. Мостовая) | В рамках РП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 157 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 (ул. Солнечная) | В рамках РП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 158 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, дома 3, 5 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 159 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 160 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 161 |  | Кукморский район, с. Большой Сардек, ул. Молодежная, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 162 |  | Лениногорский район, д. Восход | В рамках РП, За счет средств самообложения граждан | 2027 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 163 |  | Менделеевский район (от д. Русский Сарсаз до д. Тойгузино) | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 164 |  | Мензелинский район, г. Мензелинск, улицы Челнинский Тракт-К.Маркса (2,07 км), Ленина (1,07 км), М. Джалиля (3,177 км), (всего 6,317 км) | В рамках РП | 2026 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 165 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 166 |  | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Косарева, д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 167 |  | г. Набережные Челны (в сторону мясокомбината, д. Ст. Ерыклы) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 168 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 7 (перед ул. Гагарина, д. 7 и площадью перед магазинами «Электротовары», «Аптека», «Русалка», «Впрок» ул. Гагарина, дома 7в, г, д, е) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 169 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 16Б (между МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50», ул. Гагарина, д. 16А до МБОУ «СОШ № 16») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 170 |  | Нижнекамский район, с. Прости, ул. Заречная, д. 14 (в с. Прости, до с. Прости, от ТЭЦ до с. Прости) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 171 |  | Новошешминский район, с. Слобода Архангельская, ул. Садовая (от д. 50 до д. 53) | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 172 |  | Нурлатский район (участок дороги Старые Челны – Средняя Камышла) | В рамках РП | 2027 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 173 |  | Нурлатский район (от с. Гайтанкино до д. Черное Озеро, протяженностью 6 километров) | В рамках МП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 174 |  | Сармановский район (региональная автодорога «Сарманово-Джалиль») | В рамках РП | 2026 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 175 |  | Сармановский район, с. Большое Нуркеево, ул. С. Рафикова, д. 181 | В рамках МП | 2028 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 176 | Ремонт дорожного полотна/покрытия | г. Казань, Советский район, ул. Малиновая, ул. Кленовая | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 177 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Железнодорожная, д. 4 (на объездной дороге г. Лениногорска) | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 178 |  | г. Набережные Челны, пр. Д. Народов, д. 52/41а (нутридворовое дорожное покрытие к ж.д. 38/05 (с 1-17 п.) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 179 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (на улицах Субай, Чулман мкр 36) | В рамках РП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 180 |  | Черемшанский район, с. Новое Ильмово (к дому–музею П.В. Афанасьева) | В рамках МП | 2025 | ИК Черемшанского муниципального района (по согласованию) |
| 181 | Ремонт подъездной дороги | Арский район (к д. Нижние Аты) | В рамках РП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 182 |  | Арский район (между д. Средняя Серда и д. Нижние Аты) | В рамках РП | 2028 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 183 |  | Дрожжановский район (к с. Большая Цильна) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 184 |  | Дрожжановский район (к с. Старая Задоровка) | В рамках РП | 2028 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 185 |  | Дрожжановский район, ул. Удельная, д. 23 (к с. Старые Какерли; 1,5 км) | В рамках МП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 186 |  | г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная (район гаража 500) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 187 |  | г. Набережные Челны (местные дорога к городской части трассы М7) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 188 | Строительство дополнительного выезда | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 189 | Строительство дороги | Аксубаевский район (от с. Новое Аксубаево до ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов») | В рамках РП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 190 |  | Алькеевский район (между с. Базарные Матаки и с. Чувашское Шапкино) | В рамках РП | 2025 | ИК Алькеевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 191 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Амирхана, д. 10 (от улицы Лазо до улицы Амирхана) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 192 |  | Бугульминский район, Пгт Карабаш, ул. Степная (по ул. Степная) | В рамках РП, МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 193 |  | Высокогорский район, пос. Дачное | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 194 |  | Дрожжановский район (дорога от д. Малое Шаймурзино До д. Старое Шаймурзино) | В рамках РП | 2030 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 195 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (дорожная развязка на выезде из ЖМ «Большие Дербышки» на трассу М7) | В рамках РП, МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 196 |  | Камско-Устьинский район, с. Большая Янгасала, ул. Мирная, д. 20 (от трассы до с. Большая Янгасала до с. Апастово) | В рамках РП | 2026 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 197 |  | Сармановский район, д. Лешев-Тамак (внутрипоселковые дороги) | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 198 |  | Сармановский район, с. Муртыш Тамак, ул. Комсомольская | В рамках РП | 2027 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 199 |  | Тетюшский район, с. Алабердино, ул. Ленина, д. 98 (от с. Алабердино в сторону д. Никифоровка) | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 200 | Строительство объездной дороги | Буинский район, д. Верхние Лащи, ул. Садовая | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 201 |  | Лаишевский район, с. Сокуры | В рамках ФП, РП, МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 202 |  | Менделеевский район, с. Татарские Челны | В рамках ФП, РП, МП | 2027 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 203 |  | Мензелинский район (дорога, соединяющая мкр Садак, мкр Элеваторный; 2,03 км) | В рамках ФП, РП, МП | 2027 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 204 |  | Муслюмовский район, Муслюмовское сельское поселение с. Муслюмово (у населенного пункта Муслюмово) | В рамках ФП, РП, МП | 2028 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 205 | Строительство пешеходного надземного перехода | г. Казань (через трассу М-7 около п. Краснооктябрьский, п. Новониколаевский) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 206 | Установка дождевой канализации | г. Набережные Челны, ул. Орловская | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 207 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (да дорогах улиц Субай, Чулман мкр 36) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 208 | Установка крыши у подземного перехода | г. Набережные Челны, ост. «Дворец детского творчества» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 209 | Асфальтирование пешеходной зоны | Бугульминский район, г. Бугульма (от Лукойла до Эссена) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 210 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 16А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 211 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 54 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 212 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (от магазина «Родник» до ул. Бызова, д. 1А, вдоль МБОУ «СОШ № 21» и МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 63») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 213 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между МБОУ «СОШ № 21», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 63», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 214 | Асфальтирование территории детского сада | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Тухачевского, д. 14 (территория ДОУ) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 215 |  | Бугульминский район, с. Кудашево, ул. Советская, д. 4 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 216 | Асфальтирование тротуара | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Солидарности, дома 1-14 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 217 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Главная, дома 45, 47 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 218 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Каштановая, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 219 | Асфальтирование улицы | Азнакаевский район, пгт Ахтюбинский, ул. Девонская, д. 28 (в пгт Ахтюбинский) | В рамках РП | 2026 | ИК Азнакаевского муниципального района (по согласованию) |
| 220 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Гатауллина (по ул. Гатауллина) | В рамках РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 221 |  | Альметьевский район, с. Верхний Акташ, ул. Суворова, д. 38 (по ул. Суворова) | В рамках РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 222 |  | Высокогорский район, пос. Киндери, ул. Мичурина | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 223 |  | Высокогорский район, пос. Киндери, ул. Асылъяр | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 224 |  | Заинский район, г. Заинск, ул. Пролетарская, д. 44 | В рамках РП | 2026 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 225 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Украинская, д. 3 (между домами 29, 31 по ул. Украинская) | В рамках РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 226 |  | г. Казань, Авиастроительный магазин, ул. Краснокамская, д. 2В (по ул. Краснокамская) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 227 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Сухая, д. 4 (по ул. Сухая) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 228 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 (дорога к кооперативным гаражам) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 229 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Адоратского, д. 33 (по ул. Воровского) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 230 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Бердэмлек, д. 18 (в пос. Алтан) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 231 |  | г.Казань, Приволжский район, ул. Братьев Касимовых, д. 14 (между МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБУДО «Центр внешкольной работы») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 232 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Салмачи, ул. Газовая, д. 9А | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 233 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, на перекрестке ул. Сафиуллина, ул. Фучика | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 234 |  | г. Казань, Советский район, пос. Кульсеитово, ул. Каштановая (улицы ЖМ «Кульсеитово») | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 235 |  | г. Казань, Советский район, улицы ЖМ «Большие Клыки» (в т.ч. ул. Октябрьская) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 236 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Малиновая, д. 31 (по ул. Мадиновая) | В рамках РП | 2027 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 237 |  | Сармановский район (внутрипоселенческие улицы) | В рамках РП | 2026 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 238 | Благоустройство берегов | Апастовский район, пгт Апастово (пляжная набережная р. Табарка) | В рамках МП | 2025 | ИК Апастовского муниципального района (по согласованию) |
| 239 |  | г. Казань (р. Вертелевка) | В рамках МП | Ежегодно | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 240 |  | г. Казань (р. Казанка за Кремлевской набережной после моста «Миллениум») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 241 |  | Нурлатский район (р. Сульча) | В рамках МП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 242 | Благоустройство дворовой территории | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 113 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 243 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 117 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 244 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Гагарина, дома 9, 22, 28 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 245 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Заслонова, дома 4, 6, 8, 8А, 10 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 246 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 56 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 247 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Чапаева, д. 3 | В рамках МП | 2027 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 248 |  | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама, ул. Вахитова | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 249 |  | Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 29 | В рамках МП | 2025 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию) |
| 250 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Луговая, д. 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 251 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Луговая, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 252 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Пржевальского, д. 16 | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» | 2025 | ИКМО Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 253 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, пр. Строителей, д. 11 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 254 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Строителей, дома 11, 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 255 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Комарова, д. 10а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 256 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Королева, д. 9 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 257 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Украинская, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2028 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 258 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Урманче, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 259 |  | Зеленодольский район, пгт Васильево, ул. Ленина, д. 67 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 260 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Ак. Павлова, д. 23а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 261 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Карагандинская, дома 6, 6а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 262 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Копылова, д. 5/1 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 263 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. В. Белинского, д. 38 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 264 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Копылова, д. 5/1 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 265 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Максимова, д. 37б | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 266 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 2б | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 267 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Тимирязева, д. 4 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 268 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Челюскина, д. 27 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 269 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники, дома 4/2, 9, 17 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 270 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Ахтямова, д. 30 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 271 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Вишневского, д. 61 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 272 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Латыпова, д. 34 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 273 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Муштари, д. 19а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 274 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Островского, д. 86 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 275 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Татарстан, д. 52 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 276 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Арсланова, д. 12/2 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 277 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Бирюзовая, д. 1а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 278 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Завокзальная, д. 144 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 279 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Звездная, д. 17 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 280 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Коммунаров, д. 2 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 281 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Лебяжья, д. 7 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 282 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Мало-Московская, д. 8 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 283 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Кожевенная, д. 30 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 284 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Озеро Лебяжье, дома 7, 8а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 285 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Сердаш, д. 21б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 286 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Фрунзе, д. 1 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 287 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Прудная | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 288 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Хибинская, д. 10а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 289 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Шоссейная, дома 15а, 18, 23а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 290 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 25 лет Октября, дома 2/7, 4 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 291 |  | г. Казань, Московский район, пр. Ибрагимова, дома 36, 73 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 292 |  | г. Казань, Московский район, ул. Баруди, д. 19 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 293 |  | г. Казань, Московский район, ул. Батыршина, д. 35 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 294 |  | г. Казань, Московский район, ул. Блюхера, д. 4 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 295 |  | г. Казань, Московский район, ул. Восстания, д. 56 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 296 |  | г. Казань, Московский район, ул. Гагарина, д. 28б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 297 |  | г. Казань, Московский район, ул. Декабристов, дома 123, 164, 191/93 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 298 |  | г. Казань, Московский район, ул. Королева, д. 12 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 299 |  | г. Казань, Московский район, ул. Октябрьская, дома 21, 23а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 300 |  | г. Казань, Московский район, ул. Рахимова, д. 1 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 301 |  | г. Казань, Московский район, ул. Серова, д. 8 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 302 |  | г. Казань, Московский район, ул. Тунакова, д. 49/41 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 303 |  | г. Казань, Московский район, ул. Химиков, дома 7, 17, 17а, 51 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 304 |  | г. Казань, Московский район, ул. Ш. Усманова, д. 20 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 305 |  | г. Казань, Московский район, ул. Чистопольская, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 306 |  | г. Казань, Московский район, ул. Ямашева, д. 19 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 307 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ибрагимова, дома 7, 29, 39 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 308 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ибрагимова, д. 45 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 309 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ямашева, д. 94 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 310 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова, д. 77 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 311 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гагарина, д. 22 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 312 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Лаврентьева, дома 20, 26 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 313 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Меридианная, д. 9 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 314 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Чистопольская, дома 27, 29, 31 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 315 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Чистопольская, д. 33 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 316 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Чуйкова, дома 40, 66 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 317 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ямашева, д. 78 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 318 |  | г. Казань, Приволжский район, пр. Универсиады, д. 10 (ремонт подземного гаража) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 319 |  | г. Казань, Приволжский район, пр. Универсиады, дома 10, 12, 14, 16 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 320 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, дома 88, 90/48 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 321 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Агрономическая, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 322 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Ботаническая, д. 13 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 323 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Братьев Касимовых, д. 56 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 324 |  | г. Казань, Приволжский район, Военный городок 33, д. 10 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 325 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, дома 10, 11, 19б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 326 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Глазунова, д. 79 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 327 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, д. 21 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 328 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Камая, дома 15, 17 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 329 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Мавлютова, д. 9 и между домами 21, 23, 25, 27 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 330 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Модельная, д. 11 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 331 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Павлюхина, д. 110а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 332 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 333 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Р.Зорге, дома 43, 47, 49, 53, 57/29, 101, 105, 107, 109, 111 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 334 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, д. 17 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 335 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, дома 30, 46, 48, 50 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 336 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Танковая, д. 57 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 337 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Ферма-2, д. 78 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 338 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Фучика, Дома 12, 14а, 14в, 51, 75, 83, 151 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 339 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, д. 1 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 340 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Южно-Промышленная, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 341 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Яшь Кыч, д. 1б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 342 |  | г. Казань, Советский район, ул. Академика Глушко, д. 21б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 343 |  | г. Казань, Советский район, ул. Бигичева, д. 13А | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 344 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Парковая, д. 29 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 345 |  | г. Казань, Советский район, пос. Большие Дербышки, ул. Краевая, дома 2, 36 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 346 |  | г. Казань, Советский район, ул. Губкина, дома 17, 37 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 347 |  | г. Казань, Советский район, ул. Даурская, дома 23, 25 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 348 |  | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, дома 1/30, 3 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 349 |  | г. Казань, Советский район, ул. Кариева, д. 5 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 350 |  | г. Казань, Советский район, ул. Кирпичная, д. 1/31 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 351 |  | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, дома 2, 7, 17, 37, 53 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 352 |  | г. Казань, Советский район, ул. Красной Позиции, д. 9 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 353 |  | г. Казань, Советский район, ул. Латышских Стрелков, дома 5, 4, 41 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 354 |  | г. Казань, Советский район, ул. Липатова, д. 21 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 355 |  | г. Казань, Советский район, ул. Ломжинская, дома 5, 13, 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 356 |  | г. Казань, Советский район, ул. Ноксинский спуск, д. 20 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 357 |  | г. Казань, Советский район, ул. Октябрьский городок, д. 1/106 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 358 |  | г. Казань, Советский район, ул. Парковая, д. 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 359 |  | г. Казань, Советский район, ул. Петра Полушкина, д. 4 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 360 |  | г. Казань, Советский район, ул. Тополевая, д. 55 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 361 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Константиновка», ул. Школьная, д. 35 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 362 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 19 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 363 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 364 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Кошевого, дома 21, 39 | В рамках МП | 2028 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 365 |  | Лениногорский район, с. Ивановка, ул. Юности, д. 4 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 366 |  | Лениногорский район, с. Старое Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 367 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, пр. Автозаводский, д. 36 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 368 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, Сармановский тракт, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 369 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Х. Такташа, д. 10 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 370 |  | г. Набережные Челны, комплексы 24, 25, 26 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 371 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 372 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, бульв. Цветочный, д. 24/08 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 373 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, пр. Сююмбике, д. 91 (49/22) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 374 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, ул. Ш. Усманова, д. 49/13 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 375 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, пер. Косарева, д. 2 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 376 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, Сармановский тракт, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 377 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Авангардная, д. 49 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 378 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Грина, д. 5а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 379 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Набережная Тукая, д. 93/100 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 380 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Низаметдинова, дома 13, 17 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 381 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Нур-Баян, д. 17 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 382 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Фоменко, д. 60 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 383 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Х. Такташа, д. 10 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 384 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Королева, д. 14/70 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 385 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, д. 58/20 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 386 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 16 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 387 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 388 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 389 |  | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Вишневского, дома 3, 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 390 |  | Чистопольский район, пос. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 9 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 391 | Благоустройство детской площадки | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Лядова, д. 14 и около д. 6/9 по ул. Челюскина | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 392 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Мусина, д. 70 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минстрой РТ |
| 393 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Большие Дербышки») | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минстрой РТ |
| 394 |  | г. Набережные Челны (ограждение площадок штакетником) | В рамках РП | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 395 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Ш. Усманова, д. 48 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 396 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, д. 21/23 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 397 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Хади Такташа, д. 21 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 398 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 53 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 399 | Благоустройство детской площадки на территории МФЦ | Муслюмовский район, Меллятамакское сельское поселение с. Мелля-Тамак | В рамках МП | 2025 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию) |
| 400 | Благоустройство общественных пространств | г. Набережные Челны, Комсомольский район, п. ГЭС, пр. М. Джалиля | В рамках МП | 2027 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 401 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (от ул. Бызова, д. 9 до ул. Мурадьяна - до ост «Солнечная поляна») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 402 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 9 (рядом с ГАУК РТ НГТДТ им. Т.А. Миннуллина) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 403 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 12 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 404 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (парк отдыха «Звездный») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 405 |  | Нижнекамский район, с. Старошешминск (в т.ч. зоны отдыха) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 406 | Благоустройство общественного туалета | г. Набережные Челны, пр. Автозаводский проспект, д. 12 (около СК «Олимпийский» ) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 407 | Благоустройство озера | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (озеро на ул. Революции) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2027 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 408 |  | Лаишевский район, д. Каипы (около Дома культуры) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 409 |  | Лаишевский район, пос. Совхоза им. 25 Октября (Черное озеро) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 410 |  | Спасский район, с. Иске-Рязап | В рамках МП | 2025 | ИК Спасского муниципального района (по согласованию) |
| 411 | Благоустройство парковой зоны | Алексеевский район, пгт. Алексеевское (территория вокруг оз. Ахтырка) | В рамках МП | 2025 | ИК Алексеевского муниципального района (по согласованию) |
| 412 |  | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 413 |  | Заинский район, г. Заинск, ул. Садовая, д. 11 (школьный сад, прилегающий к ул. Мостовая) | В рамках МП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 414 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Карбышева, д. 18 (территория Танкового оврага) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 415 |  | г. Казань, Советский район, пос. Вознесенское (на территории бывшего карьера около ул. Фиалковой, ул. Яркой, ул. Жемчужной) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 416 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Кирова, д. 1Б | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 417 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Алиша, д. 12 | В рамках МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 418 |  | Кукморский район, мкр Южный | В рамках МП | 2026 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 419 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 20А (по ул. Корабельная) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 420 | Благоустройство площадки Свято-Троицкого храма и дороги к храму | Пестречинский район, с. Кощаково | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 421 | Благоустройство придомовой территории | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 422 |  | Елабужский район, ул. Набережная (асфальтирование внутридомовых дорог) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 423 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Деловая, д. 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 424 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Раскольникова, д. 59 (расширение внутрикомплексных дорог) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 425 |  | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, мкр 18, д. 40 (ремонт внутридомовых дорог) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 426 | Благоустройство пруда | Спасский район, с. Чэчэкле | В рамках МП | 2025 | ИК Спасского муниципального района (по согласованию) |
| 427 | Благоустройство рынка | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (установка прилавков для торговли) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 428 |  | г.Набережные Челны (установка крытых навесов в ТЦ «Октябрьское»; пр. Мира, д. 88/20) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 429 | Благоустройство скверов и парка | Мензелинский район, г. Мензелинск, сквер Нефтяник, сквер Больничный и парк «им. Ленина» | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 430 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 11В (сквер возле дома пр. Строителей, д. 11В) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 431 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (сквер между МАУ «ЦКИ «База» и МБОУ «СОШ №21») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 432 | Благоустройство сосновой рощи | г. Казань, Советский район, ул. Вербная | В рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 433 | Благоустройство тротуара | г. Казань, Приволжский район, пос. Петровский, ул. Школьная | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 434 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район (за поликлиникой тротуар к д. 49/11 и д. 48/15) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 435 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (параллельно по ул. Кайманова, д. 9 до магистральной дороги ул.Менделеева) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 436 | Благоустройство улиц | г. Казань, Московский район, ул. Королева, д. 6 (в продолжение парковой зоны около культурного центра «Московский») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 437 |  | г. Набережные Челны, 21 комплекс, бульв. Домостроителей (установка лестниц, пандусов, пешеходных дорог) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 438 |  | Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Садовая | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 439 | Включение в РП «Наш двор» мероприятий по благоустройству дворов | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, дома 113, 115 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 440 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Луговая, д. 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 441 |  | Зеленодольский район, ул. Ленина, д.26 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 442 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. В. Белинского, д. 38 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 443 |  | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, д. 38 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 444 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, пр. Сююмбике, д. 49/06 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 445 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 69 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 446 |  | Нурлатский район, ул. Пушкина, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 447 | Включение в РП ремонт моста | Новошешминский район, с. Слобода Архангельская | В рамках РП | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 448 | Восстановление асфальтового покрытия | Зеленодольский район, пгт Васильево (дворы многоквартирных домов) | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | Ежегодно | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 449 | Восстановление озера | Нурлатский район, с. Степное Озеро | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), Минэкология РТ |
| 450 | Замена ограды | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 2 (мусульманское кладбище на Сокольской горе) | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 451 | Замена центрального водопровода | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Свердлова, д. 42 | В рамках МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 452 | Изменение внешнего фасада здания | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 56 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 453 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тепловые пункты 123, 124, 125, 126 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 454 | Капитальный ремонт площадки для выгула собак | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (ремонт забора, калиток, 4 тренажеров) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 455 | Капитальный ремонт подъезда | г. Казань, Кировский район, ул. Залесная, д. 5 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 456 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Речная, д. 13 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 457 |  | г. Казань, Московский район, ул. Гагарина, д. 48 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 458 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Амирхана, д. 85А | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 459 |  | г. Казань, Приволжский район, пр. Победы, д. 30, корп. 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 460 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 68 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 461 | Капитальный ремонт тротуара | г. Набережные Челны, Автозаводский район (около арки д. 23/12) | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 462 |  | г. Набережные Челны (перекресток пр. Московский – ул. Королева) | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 463 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна (вдоль домов 4, 8, 16, 20) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 464 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, ул. Менделеева (до МБОУ «СОШ №27») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 465 | Комплексное благоустройство | Новошешминского район, с. Волчья Слобода, ул. Матросская, д. 43 | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 466 | Ликвидация автостоянки | г. Набережные Челны, комплекс 23 (неэкспуатироемая автостоянка) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 467 | Обустройство родника | Мензелинский район, Атряклинское сельское поселение, д. Русская Мушуга | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 468 | Обеспечение сельских поселений района техникой для уборки снега | Сабинский район | В рамках МП | 2025 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 469 | Обрезка деревьев | г. Казань, Московский район, ул. Декабристов, д. 160/40 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 470 | Обустройство специализированных площадок для выгула собак | Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 471 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 75 (возле пр. Шинников, д. 75 вдоль магистральной дороги и вдоль забора магазина «Пятерочка» по пр. Шинников, д. 65, напротив пр. Шинников, д. 67) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 472 | Оборудование фонтана | Алексеевский район, с. Войкино (святой источник) | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Алексеевского муниципального района (по согласованию) |
| 473 | Обустройство фонтана | г. Казань, Московский район, парк им. Урицкого | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 474 | Озеленение | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 113 | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 475 |  | г.Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 (за д. 19) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казань (по согласованию) |
| 476 | Оказание помощи приюту (оформление земельного участка, проведение электричества, благоустройство) | Высокогорский район, приют для бездомных собак «Сказка» | В рамках МП | 2025 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 477 | Организация велосипедной парковки | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 478 | Организация парковочных мест | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Тельмана, д. 61 (ГАУЗ Альметьвская детская поликлиника; МБОУ «СОШ №20») | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 479 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 (у магазина «Магнит» по ул. Окольная, д. 94а кор. 2) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 480 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова, д. 77 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 481 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, дома 3, 5 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 482 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 483 |  | г. Казань, Советский район (ЖМ «Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 484 |  | г. Набережные Челны (около заводов ПАО «КАМАЗ») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 485 |  | г. Набережные Челны, комплекс 26 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 486 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 487 |  | г. Набережные Челны, комплекс 52, бульв. Г. Камал, д. 20 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 488 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 489 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Вахитова, д. 2Ж (в ночное время на территории магазина «Магнит Семейный») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 490 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 491 | Отсыпка гравием дороги | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Восточная, д. 51 (мкр Урсала, ул. Молодежная) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 492 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, мкр Урсала, ул. Первомайская, д. 1 (мкр Урсала ул. Генерала Рыжикова) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 493 |  | Альметьевский район, пос. ж/д ст. Калейкино, ул. Набережная, д. 40 (ул. Набережная) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 494 | Очистка дорог | г. Набережные Челны, комплекс 23 (около ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4 им. Ф.Г. Ахмеровой»; пр. Яшьлек, д. 15) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 495 | Очистка озера | г. Казань, (благоустройство бульвара по ул. Серова) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкология РТ |
| 496 |  | г. Казань, Приволжский район | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкология РТ |
| 497 | Очистка пруда для купания детей | Менделеевский район, с. Татарские Челны, ул. Победы, д. 9 | В рамках МП | 2025 | ИК Менделевского муниципального района (по согласованию), Минэкология РТ |
| 498 | Перенос ограждения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (перенос ограждения Управления здравоохранения пл НМР МЗ РТ по ул. Менделеева, д. 32А) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 499 | Проведение освещения | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (4 столба на пересечении улиц Рогачева и Украинская, рядом со школой № 4) | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 500 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Краснококшайская, д. 92 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 501 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Луговая, д. 75 (от НИИХП вдоль Казанского порохового завода по ул. Маршрутная; от ул. Лазарева до ул. Светлая) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 502 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 (по ул. 40 лет Октября) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 503 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Кул Гали, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 504 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 505 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Кулаевская, д. 9А (по ул. Кулаевская) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 506 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары, ул. Школьная, д. 2 (вокруг МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129» по ул. Школьная д. 2) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 507 |  | г. Казань, Советский район, ул. Кирпичникова, д. 21 (для хоккейной коробки за д. 19 по ул. Космонавтов) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 508 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (от АО «КОМЗ» до перекрёстка ул. Лесная, ул. Заречная от д. 2 до д. 14, домов 17,19,21 по ул. Заречная в ЖМ «Большие Дербышки», по переулку от ул. Лесной до ул. Исаева, по всем улицам в ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 509 |  | Камско-Устьинский район, с. Большая Янгасала, ул. Комсомольская, д. 15 (в с. Большая Янгасала) | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию) |
| 510 |  | г. Набережные Челны, комплекс 22 (территория детского сада № 26 сад, школы № 27/между школой и 26/06, дороги возле 26/23) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 511 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 512 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 513 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 14А, 14Б (парк «Юность») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 514 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 20А (по ул. Корабельная) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 515 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, дома 1а, 1б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 516 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 2 (от ул. Мурадьяна, д. 2 до М(П)К «Алые паруса») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 517 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 16А | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 518 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 34 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 519 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (мкр 36, по улицам Субай, Чулман) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 520 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (переулок между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8» и МБОУ «СОШ № 21) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 521 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (от пр. Химиков, д. 94 до ул. Лесная, д. 25; «Театральный бульвар») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 522 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (во дворе пр. Шинников, д. 75 вдоль МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49», на детской площадке во дворе д. 75; вдоль пешеходной дорожки между пр. Шинников, д. 75 и магазином «Пятерочка» по пр. Шинников, д. 65 - заезд со стороны пр. Шинников) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 523 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (переулок между МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 61» и ул. Лесная, д. 49) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 524 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 21 (- от арки д. 56 по пр. Шинников, мимо МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68», до д. 54 по пр. Шинников; - от пр. Шинников, д. 56 до пр. Химиков, д. 95; - от пр. Шинников, д. 64/29 до дороги пр. Химиков; - от ул. Лесная, д. 27 до магистральной дороги по ул. Лесная; - от поворота магистральной дороги пр. Химиков до автобусной ост. ул. Лесная; - от перекрестка ул. Менделеева-пр. Шинников до перекрестка пр. Шинников-ул. Лесная; - от перекрестка ул. Менделеева-пр. Химиков, до перекрестка пр. Химиков-ул. Лесная) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 525 |  | Нурлатский район, с. Аксумла (трасса) | В рамках МП | 2026 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 526 |  | Нурлатский район, с. Фомино (трасса, проходящая через середину села) | В рамках РП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 527 | Прокладывание щебеночной дороги | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 528 | Реконструкция дорожного полотна/покрытия | Дрожжановский район, с. Мочалей, ул. Ленина, д. 75 | В рамках МП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 529 |  | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, д. 57 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 530 |  | Сармановский район, д. Дюсюмово, ул. Советская (Джалиль — Сарманово; км 12+250 - км 18+317; 6 км) | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 531 |  | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Зеленая | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 532 | Ремонт детской площадки | г. Казань, Советский район, пос. Нагорный (территория ТОС «Нагорный») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 533 |  | г. Набережные Челны, комплекс 62, д. 16 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 534 | Ремонт моста | Аксубаевский район | В рамках МП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 535 |  | Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Чапаева, д. 12 (через р. Чильча) | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 536 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Г. Кудряшова, д. 27 (по ул. Сокольская) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 537 |  | г. Казань, Приволжский район (мост через овраг между ул. Синицына и ул. 9-й Давликеевской) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 538 |  | Верхнеуслонский район, пос. Бакча-Сарай (расширение дорожного полотна около пос. Бакча-Сарай) | В рамках МП | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 539 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках МП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 540 |  | Муслюмовский район (через р. Ик) | В рамках МП | 2025 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию) |
| 541 |  | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Мира (через р.Ржавец) | В рамках МП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 542 | Ремонт переулка | г. Казань, Советский район, ул. Тополевая | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 543 | Ремонт пешеходной дороги | г. Казань, Кировский район, ул. Займищенская (подземный переход под трассой М-7) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 544 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (по периметру магистральных дорог пр. Шинников, пр. Химиков, ул. Менделеева, ул. Лесная) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 545 | Ремонт плотины | Чистопольский район, с. Исляйкино | В рамках МП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 546 | Ремонт сельской библиотеки | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, с. Татарская-Дымская, ул. Советская, д. 52 | В рамках МП | 2028 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 547 | Снос ветхого здания (постройки) | Лениногорский район, Письмянское сельское поселение, пос. Подлесный, ул. Гагарина, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 548 | Снос здания (постройки) | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между домами 9а, 11а, 11б по ул. Бызова; торговый объект) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 549 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 33 б (торговый объект) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 550 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между пр. Шинников, д. 43 и пр. Вахитова, д. 30; бывший хозблок детского сада) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 551 | Сохранение ландшафта берега р. Казанки | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова | В рамках МП | 2030 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 552 | Строительство детской площадки | Арский район, ул. 40 лет Победы, д. 1а | В рамках МП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 553 |  | Лаишевский район, д. Александровка | В рамках МП | 2028 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 554 |  | Лаишевский район, с. Малые Кабаны | В рамках МП | 2028 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 555 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 556 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Копылова, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 557 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 6 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 558 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Ставропольская, д. 20/47 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 559 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Суворова, д. 63 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 560 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Ахтямова, д. 30 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 561 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Ново-Слободская, д. 12/14 (ЖМ «Игумново») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 562 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Ново-Юдинская, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 563 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Ново-Юдинская (в районе стадиона «Локомотив») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 564 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Хибинская, д. 14 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 565 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Шоссейная, д. 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 566 |  | г. Казань, Кировский район, пос. Залесный | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 567 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 568 |  | г. Казань, Московский район, ул. Блюхера, д. 4 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 569 |  | г. Казань, Московский район, ул. Батыршина, д. 35 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 570 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Короленко, д. 15 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 571 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, д. 47 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 572 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, дома 88, 90/48 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 573 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Кул Гали, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 574 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Р. Зорге, дома 77, 109 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 575 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сыртлановой, д. 20 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 576 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Южно-Промышленная, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 577 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Ю. Фучика, д. 83 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 578 |  | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Восточный») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 579 |  | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Салмачи») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 580 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Надпойменная, д. 30 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 581 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 582 |  | г. Казань, Советский район, ул. Каспийская, дома 2, 4, 6 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 583 |  | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, д. 7 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 584 |  | г. Казань, Советский район, ул. 1-я Ноксинская, д. 1 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 585 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Главная, дома 45, 47 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 586 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Каштановая, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 587 |  | г. Казань, Советский район, пос. Киндери, ул. Нагорная, д. 66 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 588 |  | Камско-Устьинский район, пгт Камское Устье, ул. Ибрагимова | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию) |
| 589 |  | Лаишевский район, г. Лаишево, парк около мечети «Юлчы» | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 590 |  | Лаишевский район, д. Александровка | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 591 |  | Лаишевский район, с. Астраханка, ул. Большая, д. 6 | В рамках МП | 2028 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 592 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Большая Лесная, д. 2 | В рамках МП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию |
| 593 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Набережная | В рамках МП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию |
| 594 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, пос. ГЭС, пер. Г. Гафиатуллина | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 595 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, пр. Московский, д. 82 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 596 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, пос. ГЭС, пер. Г. Гафиятуллина, д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 597 |  | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, 18/04, 18/05, 18/46 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 598 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 13 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 599 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 600 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, дома 14, 15, 16 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 601 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 34 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 602 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 603 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 61 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 604 |  | Новошешминский район, с. Волчья Слобода, ул. Матросская, д. 43 | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 605 |  | Пестречинский район, с. Новое Кощаково, ул. Афанасьева, л. Ясная, ул. Тополиная | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 606 |  | Тетюшский район, с. Кляшево, ул. Комсомольская, д. 20 | В рамках МП | 2027 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию) |
| 607 | Строительство моста | Алькеевский район (с. Тат. Тюгульбаево, через р. Бездна между ул. Мечетная и ул. Школьная) | В рамках МП | 2025 | ИК Алькеевского муниципального района (по согласованию) |
| 608 |  | г. Казань, Московский район, ул. Югославская (мост через трассу М-7 с пешеходным переходом) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 609 |  | г. Набережные Челны (через 1-ю дорогу по ул. Машиностроителей до производственного проезда 49) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 610 |  | Нурлатский район (через р. Черемшан у д. Урняк) | В рамках МП | 2026 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 611 |  | Тукаевский район, д. Старый Байлар (автомобильный мост между ул. 2-я Нагорная и ул. Гагарина) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 612 | Строительство приюта для бездомных животных и зооветклиники | Сармановский район, пос. Джалиль, ул. Лесная, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 613 |  | Ютазинский район, пгт Уруссу | В рамках МП | 2025 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 614 | Строительство тротуара | Арский район, д. Айвань, ул. Нижняя, д.7 | В рамках МП | 2026 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 615 |  | Арский район, д. Новый Кинер (около МБДОУ «Сейлэм») | В рамках МП | 2026 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 616 |  | Альметьевский район, с. Верхний Акташ | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 617 |  | Бавлинский район (с. Исергапово вдоль участка федеральной трассы Казань - Оренбург) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 618 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ямашева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 619 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, дома 3, 5 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 620 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Большие Клыки» | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 621 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Большие Дербышки»: от ворот АО «КОМЗ» до перекрестка ул. Лесная, ул. Лесная до трассы М7, ул. Лесная до ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 622 |  | г. Казань, Советский район, пос. Нагорный (по ул. Дорожная на участке от ул. Таежная до ул. 1ая Клеверная) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 623 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 (по ул. Гагарина) | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 624 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 625 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Ленинградская (от д. 10 до д. 38) | За счет внебюджетных средств | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 626 |  | Пестречинский район, пос. Новые Салмачи, ул. Свободы, д. 43 | В рамках МП | 2026 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 627 | Строительство уличной канализации (централизованная) | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 628 | Увеличение количества парковочных мест | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 18 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2027 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 629 |  | г. Казань, Советский район (мкр Азино-1) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 630 |  | Зеленодольский район, п. Осиново, ул. Садовая | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2027 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 631 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Мира (около д. 23) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 632 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, комплекс 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 633 |  | г. Набережные Челны, 18 комплекс (около д. 18/38) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 634 |  | г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, д. 42 (в комплексе 35) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 635 | Установка детской площадки | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 636 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Карбышева, дома 29, 6, 8, 10, 29 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 637 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 33 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 638 | Устранение парковки | г. Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 (да д. 19 по ул. Кулахметова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 640 | Вырубка кленов | Нижнекамский район, с. Прости, ул. Заречная, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 641 | Газификация | Альметьевский район, г. Альметьевск, с. Урсала | В рамках РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 642 |  | Альметьевский район, мкр Урсала | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 643 |  | Бугульминский район, с. Старое Исаково, ул. Новая, д. 4 (изменить арку газопровода по ул. Новая) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 644 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 645 |  | Лениногорский район, д. Восход | В рамках РП | 2027 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минпром РТ |
| 646 |  | Лениногорский район, с. Мордовская Ивановка, ул. Центральная, д. 25 | В рамках РП | 2030 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минпром РТ |
| 647 | Дератизация дома | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, д. 20 корп. 1, д. 20 корп. 2, д. 20 корп. 3, д. 20 корп. 4 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 648 | Завершение капитального ремонта дома | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, дома 20к1, 20к2, 20к3, 20к4 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 649 | Замена изношенных труб ХВС, ГВС | г. Казань, Московский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 650 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, д. 3, подъезд 4 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 651 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Фучика, д. 20, подъезд 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 652 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Петровский, ул. Школьная | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 653 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 23 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 654 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 655 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 656 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 88 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 657 | Замена крыши | г. Казань, Кировский район, ул. Адмиралтейская, д. 1 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казань (по согласованию) |
| 658 | Замена лифта | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, д. 11 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казань (по согласованию) |
| 659 | Замена элеваторного узла отопления | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 660 | Капитальный ремонт дома | Альметьевский район, ст. Калейкино, ул. Гагарина, д. 46 | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 661 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Советская, д. 40 | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 662 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. С. Лазо, д. 7 (входная группа подъездов д. 7) | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 663 |  | Бугульминский район, д. Старое Исаково, ул. Советская, д. 38 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 664 |  | Бугульминский район, Петровское сельское поселение, с. Петровка, ул. Центральная, д. 1 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 665 |  | Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, с. Ключи, ул. Лесная д. 3 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 666 |  | Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, с. Ключи, ул. Лесная, д. 5 (дома 4-5) | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 667 |  | Бугульминский район, пос. Вязовка, ул. Центральная, д. 30 | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 668 |  | Бугульминский район, пос. Подгорный, ул. Луговая, д. 2 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 669 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Карагандинская, д. 6 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 670 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Малая Красная, д. 14 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 671 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Восстания, д. 89 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 672 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Голубятникова, д. 24 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 673 |  | г. Казань, Советский район, ул. Ново-Азинская, д. 12 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 674 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, д. 187, подъезд 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 675 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 676 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 677 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Гунина, Дома 21, 23 | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 678 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Ушковых, д. 7 | В рамках МП | 2027 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 679 |  | г. Набережные Челны, комплекс 27, д. 6 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 680 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 681 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, д. 10 (бульвар К.Тинчурина, д. 13) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 682 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 3Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 683 | Капитальный ремонт крыши | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 684 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Стадионная, д. 5 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 685 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 12Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 686 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 5 | В рамках МП | 2030 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 687 | Капитальный ремонт общеобразовательной организации | Нижнекамский район, п. Красный Ключ (ДОУ «Сказка») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 688 | Капитальный ремонт фасада здания | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 689 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 690 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 14 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 691 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 31А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 692 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная, д. 45 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 693 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 24А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 694 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 695 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 32 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 696 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 48 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 697 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 44 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 698 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 56 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 699 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 58 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 700 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 60 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 701 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 62 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 702 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 48 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 703 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 54 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 704 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 69 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 705 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 72 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 706 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 707 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 95 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 708 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 709 | Капитальный ремонт электрических щитовых | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Пр. Химиков, д. 78А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 710 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Пр. Химиков, д. 80 А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 711 | Обеспечение доступа к информационно- телекоммуникацонной сети «Интернет» | г. Казань, Советский район, ст. Дербышки | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 712 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Тополевая, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 713 |  | г. Казань, Советский район, пос. Султан Ай, ул. Каенкай, дома 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. Райхан, дома 1, 3, 5, 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 714 |  | Чистопольский район, с. Кубассы | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 715 | Обеспечение санитарного состояния чердачного помещения | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 716 | Обеспечение санитарного состояния подвального помещения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 2 (устранение затопления) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 717 | Ограждение территории водонапорной башни | Буинский район, д. Чувашское Пимурзино, ул. Школьная, д. 5 | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 718 | Ограничение доступа к подвальному помещению | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 719 | Организация приема макулатуры | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 12, ул. Каймананова, д. 9 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 720 | Передача дома в УК «ПЖКХ-17» | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 721 | Передача сетей ХВС на баланс МУП «Водоканал» | г. Казань, Советский район (по ул. ЖМ «Большие Дербышки»: Краевая, Новая, Заречная, Исаева, Л. Фаттахова; по ул. ЖМ «Малые Дербышки»: Кооперативная, Вишневый сад, Школьная, Березовая, Услонская) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 722 | Ремонт дома | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Чайковского, д. 6 | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 723 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, д. 13 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 724 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Рихарда Зорге, д. 105 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 725 | Ремонт отопительной системы дома | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 726 |  | г. Казань, Московский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 727 | Ремонт фасадов домов | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. 60 лет Октября, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 728 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Раскольникова, д. 59 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 729 | Создание места (помещения) для хранения коляски | г. Казань, Советский район, ул. Журналистов, д. 17, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 730 | Создание и подключение центральной канализации | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Вахитова, д. 3 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 731 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Пионерская, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 732 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Кубанская, д. 12 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 733 | Строительство водонапорной башни | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, д. Суык-Чишма, ул. Вахитова, д. 53 | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 734 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках РП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 735 | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов обеспечения населения питьевой воды | Аксубаевский район, с. Нижние Савруши | В рамках ГП «Водообеспечение на селе» («Чистая вода») | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 736 |  | Актанышский район, с. Кузякино, ул. Советская | В рамках ГП «Водообеспечение на селе» («Чистая вода») | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 737 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, микрорайон Урсала, ул. Возрождения (в т.ч. на участках для многодетных семей) | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 738 |  | Альметьевский район, д. Верхняя Мактама | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 739 |  | Арский район, д. Старый Кинер | В рамках РП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 740 |  | Елабужский район, д. Хлыстово | В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры | 2027 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 741 |  | Лаишевский район, с. Габишево, д. 3 | В рамках РП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 742 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках РП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 743 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (мкр 36, улицы Субпй, Чулман) | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 744 |  | Новошешминский район, с. Шахмайкино | В рамках РП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 745 |  | Рыбно-Слободский район, с. Биектау | В рамках ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 746 |  | Рыбно-Слободский район (садовое товарищество «60 лет Октября») | В рамках МП | 2027 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 747 |  | Тетюшский район, с. Кильдюшево | В рамках МП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию) |
| 748 |  | Тукаевский район, с. Ильбухтино | В рамках МП | 2025 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 749 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей и сооружений систем водоотведения/ водоснабжения | Агрызский район, г. Агрыз | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Агрызского муниципального района (по согласованию) |
| 750 |  | Азнакаевский район | В рамках МП | 2025 | ИК Азнакаевского муниципального района (по согласованию) |
| 751 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Кашаева | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2027 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 752 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, мкр 8 (пос. Буровик) | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2029 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 753 |  | Альметьевский район, с. Новое Суркино, ул. Лесная, д. 27 | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 754 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ивана Кузнецова, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 755 |  | Бугульминский район, д. Сугушла, ул Гафиатуллина, д. 28 (по ул. Гафиатуллина) | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 756 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Тепличная, д. 4 (по ул. Тепличная) | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 757 |  | Елабужский район, д. Хлыстово | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2027 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 758 |  | Зеленодольский район, с. Русско-Марийские Ковали | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 759 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 760 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 761 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Мавлютова, д. 48 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 762 |  | г. Казань, Советский район, ул. Зорге, д. 52 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 763 |  | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, д. 57 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 764 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Липатова, д. 1, ул. Советская, д. 20 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 765 |  | г. Казань, Советский район, пос. Новая Сосновка, ул. Гагарина | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 766 |  | Мамадышский район | В рамках МП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 767 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 2/39 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 768 |  | Чистопольский район, с. Куглушкино | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 769 |  | Чистопольский район, с. Изгары | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 770 |  | Чистопольский район, с. НаратЕлга | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 771 |  | Чистопольский район, пос. Луч | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 772 |  | Чистопольский район, д. Служилая Шентала | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 773 |  | Чистопольский район, с. Татарский Толкиш, ул. Комсомольская, ул. Молодежная | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 774 |  | Чистопольский район, с. Исляйкино | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 775 |  | Чистопольский район, д. Татарский Сарсаз, ул Зеленая, ул. Центральная | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2030 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 776 |  | Ютазинский район, д. Старый Каразерик, ул. Молодежная | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2030 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 777 | Строительство очистных сооружений | Бугульминский район, Петровское сельское поселение, д. Берлек, ул. Подгорная, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 778 |  | Бугульминский район, Петровское сельское поселение, с. Петровка, ул. Луговая, д. 15 | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 779 |  | Бугульминский район, Зеленорощинское сельское поселение, д. Зеленая Роща, ул. Советская, д. 17 | В рамках МП | 2027 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 780 |  | Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 781 |  | Лаишевский район, п. совхоза им. 25 Октября | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 782 |  | Мензелинский район, с. Коноваловка (молодежный городок) | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 783 |  | Чистопольский район, с. Каргали | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 784 | Строительство самотечного коллектора | Новошешминский район, с. Новошешминск (в Западном микрорайоне, по ул. Г. Тукая, ул. им. Героя Ф.П. Савельева, ул. Отрадная, ул. А. Кутуя, ул. Чистопольская, ул. Рябиновая, ул. Надежды, ул. Новоселов) | В рамках РП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 785 | Теплоснабжение | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, д. 57 (дома 57, 59) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 786 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 36 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 787 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, дома 14 А, 14 Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 788 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная, д. 27 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 789 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 16 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 790 |  | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Тукая, д. 44 (строительство блочно-модульных котельных в пгт Джалиль) | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 791 |  | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Тукая, д. 44 (пгт Джалиль) | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 792 | Увеличение территории кладбища | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 793 | Улучшение качества питьевой воды | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Подстанция-23, д. 1 (ул. Подстанция и 40 лет Октября (33 двора)) | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 794 | Установка выходов надземного перехода | Пестречинский район, с. Кощаково, ул. Тополинная, д. 38А (между с. Кощаково и Старым Кощаково; выход о стороны улиц Ясная, Тополинная | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 795 | Установка дренажной системы | Альметьевский район, пос. Нижняя Мактама, ул. Вахитова. д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 796 |  | г. Казань, Советский район, ул. Посадочная, д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 797 | Установка камер видеонаблюдения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 798 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 799 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 800 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 801 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 802 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 803 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 804 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 805 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 806 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 13 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 807 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 808 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 809 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 810 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 811 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 812 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 813 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 814 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 815 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 816 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 817 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 818 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 819 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 820 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 821 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 12 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 822 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 88 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 823 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 90 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 824 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 825 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 826 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 827 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 828 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 829 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 830 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 23 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 831 | Установка приборов учета газа | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 3А (в здании домоуправления по уд. Бызова, д. 3А) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 832 | Утепление фасадов дома | г. Казань, Московский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 833 | Установка мусорных контейнеров | Бугульминский район, п. Подгорный, л. Луговая, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 834 |  | Бугульминский район, пос. Подгорный, ул. Луговая, д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 835 |  | г. Казань, Кировский район, ул.40 лет Октября, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 836 | Установка пандуса, перил к пандусу, спуска с бордюры | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 25, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 837 |  | г. Казань, Советский район, ул. Журналистов, д. 17, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 838 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Липатова, д. 1А, 1 подъезд | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 839 |  | г. Набережные Челны, комплекс 18, д. 52, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 840 |  | г.Набережные Челны, ул. Комсомольская Набережная, д. 3А | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 841 | Устранение запаха канализации | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, д. 62, корп. 3 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 842 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 843 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Мира, д. 3, подъезд 3 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 844 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Халезова, д. 34, подъезд 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 845 | Автоматизация процесса записи на обследования при диспансеризации | г. Набережные Челны | В рамках РП, МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 846 | Выделение квоты пенсионерам на исследования электронейромиографии | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Правды, д. 19/10 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав |
| 847 | Кадровое обеспечение медицинскими специалистами | Верхнеуслонский район | В рамках МП | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию) |
| 848 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Парковая, д. 31 (ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Казани; пос. Дербышки, ул. Правды, д. 13А) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 849 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 (терапевт в Нижнетаканышской участковой больнице) | В рамках МП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 850 |  | Менделеевский район, с. Бизяки, ул. Набережная, д. 13 (фельдшер в с. Бизяки) | В рамках МП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 851 |  | г. Набережные Челны (гинеколог, стоматолог) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 852 | Капитальный ремонт больницы | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 (Нижнетаканышскаяучастковая больница) | В рамках РП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 853 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, пр. Вахитова (ГАУЗ «Городская больница № 5) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минздрав РТ |
| 854 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Советская, д. 50 (инфекционное отделение Тетюшской ЦРБ) | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 855 |  | Тюлячинский район, Центральная районная больница | В рамках РП | 2026 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 856 | Капитальный ремонт филиала «Васильевская РБ» ГАУЗ «ЗЦРБ» (продолжение ремонта стационара «Васильевская районная больница») | Зеленодольский район, пгт Васильево, ул. Ленина, д. 28 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 857 | Обеспечение предоставления средств технической реабилитации (многофункциональная кровать) | Чистопольский район, пос. Юлдуз, ул. Молодежная, д. 20 | В рамках РП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 858 | Открытие аптеки | Пестречинский район, с. Кулаево, ул. Профсоюзная, д. 32 | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 859 | Открытие диализного центра | Бавлинский район, г. Бавлы | В рамках РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 860 | Открытие дополнительных стоматологических кабинетов | г. Набережные Челны | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 861 | Открытие филиала поликлиники | г. Казань, Приволжский район (Ферма-2) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 862 | Получение услуг по полису ОМС | г. Набережные Челны | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 863 | Ремонт медицинского оборудования | Елабужский район, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д. 1 (томограф в поликлинике ГАУЗ «ЕЦРБ») | В рамках РП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 864 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Правды, д. 19/10 (флюорограф в ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Казани; пос. Дербышки, ул. Правды, д. 13А) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 865 | Ремонт фельдшерско-акушерского пункта | Балтасинский район, д. Карадуван, Сибирский тракт, д. 53 | В рамках РП | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 866 |  | Бугульминский район, с. Малая Бугульма, ул. Шоссейная, д. 7 | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 867 | Ремонт хозяйственных блоков ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Лесная, д. 4 | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 868 | Строительство детской поликлиники | г. Набережные Челны, Центральный район (в районе 37, 36, 35, 34, 33 и 31 комплексов) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минздрав РТ |
| 869 | Строительство детского оздоровительного лагеря | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гагарина, д. 30 (третий корпус ДОЛ «Чайка) | В рамках РП | 2025 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 870 | Строительство газовой котельной с последующей газификацией | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гагарина, д. 32 (корпусы ДОЛ «Чайка) | В рамках РП | 2025 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 871 | Строительство морга (модульного) | Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Зеленая, дома 1, 4 | В рамках РП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 872 | Строительство на базе Сабинской ЦРБ сосудистого центра | Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Титова д. 15/2 | В рамках РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 873 | Строительство приемно-диагностического отделения Актанышской ЦРБ | Актанышский район, с. Актаныш | В рамках РП | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 874 | Строительство родильного дома | Менделеевский район, г. Менделеевск | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 875 | Строительство стационара | г. Набережные Челны, ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны | В рамках ФП, РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 876 | Строительство ФАП | Камско-Устьинский район, с. Осинники | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2026 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 877 |  | Кукморский район, с. Березняк, ул. Ленина, д. 43 | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 878 |  | Мензелинский район, с. Верхние Юшады, ул. Новая, д. 1 (модульный ФАП) | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 879 |  | Рыбно-Слободский район, с. Тавларово, ул. Советская, д. 23 (модульный ФАП) | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2025 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 880 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гагарина, д. 31 | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 881 |  | Тетюшский район, с. Вожжи, ул. Центральная, д. 12 | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 882 | Увеличение перечня льготных лекарств для людей с инвалидностью | Тюлячинский район, д. Айдарово, ул. Ленина, д. 31 | В рамках РП | 2026 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 883 | Включение в программу капитального ремонта | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (МБУ ДО «ДТДИМ им. И.Х. Садыкова») | В рамках РП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 884 | Капитальный ремонт дома культуры | Агрызский район, Кучуковское сельское поселение | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2026 | ИК Агрызского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 885 |  | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, с. Татарская-Дымская, ул. Комсомольская, д. 19 | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 886 |  | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, с. Старое Исаково село, ул. Школьная, д. 2 | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 887 |  | Верхнеуслонский район, с. Старое Русское Маматкозино | В рамках МП | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию) |
| 888 |  | Дрожжановский район, с. Большая Цильна, ул. Хакимова, д. 8 (Большецильнинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 889 |  | Дрожжановский район, с. Новые Чукалы, ул. Центральная, д. 11 (Новочукалинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 890 |  | Дрожжановский район, с. Старые Какерли, ул. Колхозная, д. 35 (Старокакерлинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 891 |  | Дрожжановский район, с. Старое Шаймурзино, ул. Татарстана, д. 40 (Старошаймурзинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 892 |  | Заинский район, с. Сарсаз-Багряж, ул. Школьная, д. 2 (Сарсаз-Багряжский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 893 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, (Зеленодольский ДК им. М. Горького) | В рамках МП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 894 |  | Камско-Устьинский район, д. Челны (Челнинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию) |
| 895 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Осипенко, д. 3 (с. Алабердино) | В рамках МП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию) |
| 896 |  | Тюлячинский район, Большеметескинское сельское поселение, д. Ямбулат, ул. М. Ногуманова, д. 18 | В рамках РП капремонта объектов культурного назначения | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 897 | Капитальный ремонт здания | г. Казань, ул. Актайская, д. 7 (библиотека на ул. Кулагина, д. 4) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 898 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гоголя, д. 28 (трех зданий музея по улицам Осипенко, д. 1, Карла Маркса, д. 3А, Ленина, д. 36 | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 899 | Оказание содействия во внутренней отделке дома культуры, с обустройством спортивного зала | Бугульминский район, пос. Подгорный, ул. Луговая, д. 10 | В рамках МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 900 | Ограждение территории СДК | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, с. Старое Исаково, ул. Советская, д. 38 | В рамках РП капитального ремонта объектов культурного назначения | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 901 |  | Бугульминский район, Наратлинское сельское поселение, с. Наратлы, ул. Молодежная, д. 3 | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 902 | Оснащение помещения детской телестудии современным фото/ видеооборудованием, студийной мебелью | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Кул Шарифа, д. 4 (пгт Джалиль) | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 903 | Перенос мемориальной доски (мемориальная доска пограничника, героя СССР Кайманову Н.Ф.) | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 12 (со стены здания СК «Чулпан» по ул. Кайманова, д. 1 на стену клуба «Клевер» по ул. Кайманова, д. 3, переименовав клуб в «Каймановец») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Комитет РТ по охранение объектов культурного наследия |
| 904 | Приобретение фольклорных костюмов, музыкального оборудования | Мензелинский район, с. Под. Байлар, коллектив ансамбля «Ядкарь» | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 905 | Приобретение сценических костюмов | Мензелинский район, с. Старая Матвеевка. Сельский клуб | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 906 | Проведение интернета в Дом Культуры | Лениногорский район, с. Куакбаш, ул. К. Маркса, д.15 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минцифры РТ |
| 907 | Реконструкция памятника | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (памятник М. Исаева) | В рамках ФП, РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 908 | Ремонт библиотеки | Альметьевский район, с. Миннибаево | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 909 | Ремонт музея | Альметьевский район, Пгт. Нижняя Мактама | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2030 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 910 | Ремонт общеобразовательной организации | Актанышский район, с. Поисево (МОУ ДО «Поисевский центр детского творчества») | В рамках МП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 911 | Реставрация Мемориала Великой Отечественной войны | Менделеевский район, с. Старое Гришкино | За счет средств самообложения граждан | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 912 | Реставрация объектов культурного наследия | Актанышский район, с. Старое Байсарово, ул. Советская | В рамках РП | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 913 | Строительство дома культуры | г. Казань, ул. Кировский, ул. 25 октября, д. 20/8 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 914 | Строительство сельского Дома культуры | Актанышский район, д. Уразаево | В рамках РП | 2030 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 915 |  | Высокогорский район, с. Алан-Бексерь | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2025 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 916 | Строительство молодежного центра | Сабинский район, пгт Богатые Сабы | В рамках РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 917 | Восстановление работы МПК | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 918 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 9 (МПК «Алые паруса») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 919 | Выделение автобуса для транспортировки молодежи | Кукморский район | В рамках МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 920 | Закрытие клуба | г. Набережные Челны, комплекс 27, бульвар Г. Камала, д. 18А (стрип-клуб «Провокация», д. 6А) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 921 | Капитальный ремонт | Сабинский район, пгт Богатые Сабы (ПК «Подростковое поколение») | В рамках МП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 922 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск) (ремонт крыши; ПК «Юность») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 923 | Обеспечение жильем молодых семей | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках ФП, РП, МП | Ежегодно | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 924 | Открытие культурных и развлекательных центров для молодежи | Ютазинский район, пгт Уруссу | В рамках ФП, РП, МП | 2026 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию), Минмол РТ, Минстрой РТ |
| 925 | Ремонт кровли общеобразовательной организации | Тукаевский район, с. Биклянь, ул. Магариф, д. 23 (МБДОУ - детский сад «Эллуки») | В рамках МП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 926 | Ремонт постройки | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 15 (ремонт крыши школьной теплицы) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 927 | Снос постройки | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 60 (школьная теплица М(П)К «Алгарыш») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 928 | Создание рабочих мест в сельской местности (для молодежи) | Арский район, г. Арск | В рамках МП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 929 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, пгт Карабаш | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 930 |  | Лениногорский район | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 931 |  | Чистопольский район, г. Чистополь | В рамках МП «Сельская молодежь Чистопольского муниципального района на 2021-2025 годы» | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 932 | Строительство молодежного центра | Кайбицкий район (для Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых») | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Кайбицкого муниципального района (по согласованию), Минмол РТ, Минстрой РТ |
| 933 | Строительство развлекательного центра для молодежи | Сабинский район, пгт Богатые Сабы | В рамках МП | 2025 | ИК Сабинского Муниципального района (по согласованию) |
| 934 | Строительство центра детского творчества | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 935 | Асфальтирование школьной территории | Чистопольский район, с. Каргали, ул. Балакина, д. 15, ул. Пушкина, д. 10А, ул. 1-я Советская, д. 32 (МБОУ «Каргалинская гимназия»; ул. Нариманова, влд. 47а) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 936 | Благоустройство детских игровых площадок в ДОО | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках РП капитального ремонта образовательных учреждений | 2030 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 937 | Благоустройство пришкольной территории и ремонт тротуаров | Альметьевский район, г. Альметьевск (МБОУ «СОШ №20») | В рамках МП | 2030 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 938 | Замена ограждения ДОО | Мензелинский район, с. Подгорный Байлар (МБДОУ «Подгорнобайларский детский сад «Кояшкай») | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 939 | Замена окон | Ютазинский район, д. Малые Уруссу (МБДОУ «МалоУруссинский детский сад «Лейсан»») | В рамках МП | 2027 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 940 | Капитальный ремонт детской площадки ДОО | г. Казань, Кировский район (МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 88») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 941 | Капитальный ремонт ДОО | Альметьевский район, мкр Урсала, ул. Бахорина, д. 120, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Теремок»» | В рамках РП | 2029 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 942 |  | Бавлинский район, с. Александровка, ул. Чапаева, д. 9, МБДОУ «Александровский детский сад» | В рамках РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 943 |  | Бавлинский район, с. Александровка, ул. Школьная, д. 2, МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» | В рамках РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 944 |  | Высокогорский район, с. Дубъязы, ул. Строителей, д. 1, МБДОУ «Детский сад «Гульчачак» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 945 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 20А, МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 946 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Софьи Перовской, д. 150а, МАДОУ «Детский сад № 400 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 947 |  | г. Казань, Кировский район (МАДОУ «Детский сад № 147 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 948 |  | г. Набережные Челны, бульв. Романтиков, д. 4, МДБОУ «Детский сад № 62 «Весняночка» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 949 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 68А, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 950 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 68б, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 951 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 31б, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 952 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 2д, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 953 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 10А, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 954 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Шинников, д. 75а, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 955 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 2а, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» (ремонт фасада и цоколя) | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 956 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 36, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 57» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 957 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 14А, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 958 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 16А, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей № 60» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 959 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17А, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей № 61» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 960 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 93 а, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 961 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Шинников, д. 44А, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 962 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная, д. 37, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 69» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 963 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 101, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции детей с нарушениями зрения № 70» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 964 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 54, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 87» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 965 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Советская, д. 185А, МАДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» общеразвивающего вида» | В рамках РП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 966 | Капитальный ремонт здания | Бугульминский район, д. СуыкЧишма, ул. Вахитова, д. 53 | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 967 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 (МБДОУ «Нижнетаканышский детский сад; ул. Кооперативная, д. 3) | В рамках РП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 968 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 3, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 969 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 31, Городская детская библиотека - Филиал № 38 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Нижнекамска» | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 970 |  | Тюлячинский район, д. Ямбулат, ул. М.Ногуманова, д. 2 и ул. Татарстан, д. 8 (МОУ «Ямбулатская начальная общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального района РТ») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 971 | Капитальный ремонт общеобразовательной организации | Актанышский район, с. Такталачук (ГБОУ «Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья») | В рамках РП | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 972 |  | Альметьевский район, с. Ямаш (МБОУ «Ямашинская средняя общеобразовательная школа») | В рамках МП | 2029 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 973 |  | Верхнеуслонский район, с. Татарское Бурнашево (МБОУ «Татарско-Бурнашевская основная общеобразовательная школа») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2027 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию) |
| 974 |  | Менделеевский район, с. Старое Гришкино (МБОУ «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа») | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 975 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 4, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 976 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 42, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 977 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 37А, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 978 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 15А, МБОУ «Гимназия № 22» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 979 |  | Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Школьная, д. 3, МБОУ «Тюлячинская СОШ» | В рамках РП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 980 | Обеспечение мебелью | Чистопольский район, с. Каргали, ул. Балакина, д. 15 (80 парт и 160 стульев для учащихся 1-4 классов МБОУ «Каргалинская гимназия»; ул Нариманова, влд. 47а) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 981 | Обеспечению инвентарем | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 (двор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»; ул. В.Кулагина, д. 2) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 982 |  | Мамадышский район, г. Мамадыш (30 пар беговых лыжных комплектов для ГБОУ «Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья») | В рамках МП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 983 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, зд. 136 (новые тренажеры, игровые комплексы стадиона МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 984 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17Б (новые тренажеры, игровые комплексы стадиона МБОУ «Лицей-интернат № 24») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 985 |  | Чистопольский район, с. Каргали, ул. Балакина, д. 15 (проектор для кабинета русского языка и литературы МБОУ «Каргалинская гимназия»; ул Нариманова, влд. 47а) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 986 | Разработка программы «Школьный двор» | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 | – | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ, Минстрой РТ |
| 987 | Ремонт ДОО | Аксубаевский район, с. Старые Савруши (МБОУ «Старосаврушская основная общеобразовательная школа») | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 988 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск (МАОУ «Гимназия № 5») | В рамках ФП образовательных учреждений | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 989 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 (соединить корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» теплым переходом; ул. В.Кулагина, д. 2) | В рамках ФП образовательных учреждений | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 990 |  | Тукаевский район, с. Биклянь (ремонт кровли МБДОУ – детский сад «Эллуки»; ул. Магариф, д. 23) | В рамках МП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 991 |  | Тюлячинский район (МБОУ «Верхнекибякозинская средняя общеобразовательная школа») | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 992 | Ремонт и благоустройство | г. Казань, Кировский район (МАДОУ «Детский сад № 75 комбинированного вида») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 993 | Ремонт общеобразовательной организации | г. Казань, Вахитовский район (МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 14») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 994 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. 10 лет Октября, д. 9 (МБОУ «Средняя общеобразовательная № 100 - Центр образования Приволжского района г. Казани», ул. Лесная (Отары), д. 35а) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 995 | Ремонт пищеблоков | Высокогорский район, с. Чепчюги, ул. Школьная, д. 1, МБОУ «Чепчуговская средняя образовательная школа Высокогорского муниципального района РТ» | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 996 | Ремонт покрытия открытого уличного футбольного поля | г. Казань, Кировский район, ул. Красикова, д. 16 (на территории МБОУ «Гимназия № 152») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 997 | Строительство ДОО | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 998 |  | Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Горького | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 999 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (мкр Мирный) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1000 |  | г. Казань, Авиастроительный район, п. Сухая Река | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1001 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Софьи Перовской | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1002 |  | г. Казань, Вахитовский район | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1003 |  | г. Казань, Приволжский район, Военный Городок-33 | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1004 |  | г. Казань, Приволжский район, ЖМ «Кукушкино» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1005 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Салмачи, ул. Мифтахетдина Акмуллы, д. 23 | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1006 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Салмачи | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1007 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Вишневка» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1008 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Большие Дербышки» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1009 |  | г. Казань, Советский район, пос. Вознесенское | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1010 |  | г. Казань, Советский район, пос. Кульсеитово | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1011 |  | Пестречинский район, ЖК «Светлый» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 1012 |  | Тукаевский район, д. Азьмушкино, ул. Монетная, д. 85 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1013 | Строительство здания | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (здание Зеленодольского медицинского колледжа) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ, Минобр РТ |
| 1014 | Строительство лагеря | Мензелинский район (2-х спальных модульных корпусов, банно-прачечного комплекса, клуба, футбольной площадки, летней эстрады, реконструкции столовой и т. п.) | В рамках РП | 2026 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1015 | Строительство общежития | Муслюмовский районе, с. Муслюмово, Муслюмовское сельское поселение, для студентов ГАПОУ «Муслюмовский политехнический техникум» | В рамках МП | 2028 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию) |
| 1016 |  | Черемшанский район, с. Черемшан, для студентов ГАПОУ «Черемшанский аграрный техникум» | В рамках МП | 2026 | ИК Черемшанского муниципального района (по согласованию) |
| 1017 | Строительство общеобразовательной организации | Агрызский район, г. Агрыз, ул. Октябрьская | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Агрызского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1018 |  | Елабужский район, с. Танайка | В рамках МП | 2026 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 1019 |  | Заинский район, г. Заинск (около МБДОУ «Детский сад» «Шатлык») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1020 |  | Зеленодольский район, с. Осиново (ЖК «Радужный — 1», ЖК «Радужный - 2», ЖК «Дом у озера») | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1021 |  | Лениногорский район, с. Куакбаш, ул. Советская, д. 3А, МБОУ «Куакбашская Основная общеобразовательная школа» | В рамках ФП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1022 |  | г. Набережные Челны, ЖР «Замелекесье» | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минобр РТ |
| 1023 |  | г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 126 (мкр 60) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минобр РТ |
| 1024 |  | Тукаевский район, д. Азьмушкино, ул. Монетная, д. 85 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1025 | Строительство пристроя | г. Казань, Приволжский район, ул. Братьев Касимовых, д. 52 (МБОУ «Лицей №83 — Центр образования») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1026 |  | Мензелинский район, г. Мензелинск (с раздевалками; к Ледовому дворцу) | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1027 | Строительство школы искусств для детей | Заинский район, г. Заинск | В рамках МП | 2028 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 1028 | Установка забора, магнитного замка | Высокогорский район, с. Дубъязы, ул. Строителей, д. 1, (МБДОУ «Детский сад «Гульчачак») | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минбор РТ |
| Социальная политика |  |  |  |  |  |
| 1029 | Выделение служебной квартиры | Сармановский район | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 1030 |  | г. Набережные Челны (для семьи погибшего Л. Шамсиева) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1031 | Обеспечение льгот участников вооруженных конфликтов на территории Северо-Кавказского региона (в 1996-1999 гг.) | г. Набережные Челны | В рамках РП | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1032 | Обеспечение оборудованием (модернизация) | г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, д. 2, Ремонтно-инструментальный завод ПАО «КАМАЗ» | Внебюджетные средства | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1033 | Отрытие бани | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1034 | Помощь детям – инвалидам колясочникам по обеспечению транспортом | Мензелинский район, Кузембетьевское сельское поселение, д. Усаево | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) Минтруд РТ |
| 1035 | Предоставление земельных участков ветеранам боевых действий | Рыбно-Слободский район | В рамках РП | 2030 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 1036 | Предоставление свободного жилья нуждающимся | Мамадышский район | В рамках РП, МП | 2027 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 1037 | Предоставление жилья детям-сиротам | Альметьевский район | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ, Минзем РТ |
| 1038 | Предоставление работникам ПАО «КАМАЗ» почетного звания «Ветеран труда» за многолетний труд | г. Набережные Челны | За счет внебюджетных средств | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтруд РТ, ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1039 | Предусмотрение работникам ПАО «КАМАЗ» выплат за многолетний труд | г. Набережные Челны | За счет внебюджетных средств | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1040 | Разработка проекта закона о предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий | Рыбно-Слободский район | – | 2030 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию), Минзем РТ |
| 1041 | Содействие в переносе трансформаторной подстанции с арендованного участка земли | Балтасинский район, с. Норма, ул. М.Вахитова, д. 5 | В рамках МП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1042 | Создание новых рабочих мест для инвалидов | Азнакаевский район | Программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы» | 2025 | ИК Азнакаевского муниципального района (по согласованию), Минтруд РТ |
| 1043 | Благоустройство футбольного поля | г. Казань, Кировский район, ЖМ «Куземетьево» | В рамках ФП, РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1044 | Выделение (приобретение) нового микроавтобуса для спортивной школы | Аксубаевский район, с. Новое Аксубаево | В рамках МП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1045 | Выделение (приобретение) спортивного инвентаря для занятия спортом пенсионерами | Аксубаевский район, с. Старое Ильдеряково | В рамках МП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1046 | Замену покрытия хоккейного корта, ремонт сеток, ограждений и освещения | Альметьевский район, с. Верхняя Мактама, ул. Октября. д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1047 | Капитальный ремонт | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Строительная, д. 6 (МБУ СОК «Нефтьче») | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2028 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1048 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Строительная, д. 6 (полукрытый хоккейный корт МБУ СОК «Нефтьче») | В рамках РП | 2028 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1049 |  | Новошешминский район, Краснооктябрьское сельское поселение, пос. Красный Октябрь, ул. Спортивная, д. 18 | В рамках РП | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1050 | Капитальный ремонт спортивного зала | Муслюмовский район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрь | В рамках РП | 2030 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1051 | Косметический ремонт спортивного зала | Новошешминский район, с. Татарское Утяшкино, ул. Центральная, д. 12А | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1052 | Обустройство спортивной площадки | г. Казань, Вахитовский район, ул. Мичурина, д. 22 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1053 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1054 |  | г.Набережные Челны (установка футбольной сетки во дворе д. 15 комплекса 26) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1055 | Обеспечение спортивной площадкой | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1056 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1057 | Открытие адаптивной конноспортивной школы | Балтасинский район, пгт Балтаси | В рамках РП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1058 | Приобретение спортивного инвентаря | Камско-Устьинский район, с. Малые Салтыки, ул. Центральная (теннисный стол, бильярдный стол, волейбольные мячи, набор для бадминтона) | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1059 | Приобретение тренажерного комплекса | Лаишевский район, с. Нармонка (для Нармонского СДК) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1060 | Приобретение и установка стартовых тумб для крытого плавательного бассейна «Дельфин» МБУ «Спортивная школа» | Аксубаевский район, пгт Аксубаево | В рамках МП, внебюджетные источники | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1061 | Реконструкция спортивного зала | Нижнекамский район, с. Шереметьевка | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1062 | Реконструкция спортивной площадки | г. Набережные Челны (возле д. 53/23 Б/В) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1063 |  | г. Набережные Челны (возле д. 54/01; по аналогии между домами 54/16 и 54/17) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1064 | Ремонт картинг-центра | г. Казань, Вахитовский район (городской Дворец детского творчества им. Алиша) | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2025 годы» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1065 | Ремонт стадиона | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 13, МАУ Стадион «Комсомолец имени В.Колотова» | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 1066 | Строительство бассейна | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1067 |  | Лаишевский район, с. Габишево | В рамках РП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1068 |  | Лаишевский район, с. Песчаные Ковали | В рамках РП | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1069 |  | Нижнекамский район, д. Благодатная | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1070 |  | Сабинский район, с. Шемордан | В рамках РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 1071 | Строительство беговой дорожки вокруг футбольного поля | Сабинский район, с. Шемордан | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 1072 | Строительство велосипедной дорожки | г. Набережные Челны (пр. Х. Туфана – пр. КАМАЗа до производственного проезда 49) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1073 | Строительство детской спортивной игровой площадки | Балтасинский район, с. Кушкетбаш | В рамках РП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1074 |  | Балтасинский район, с. Старый Кушкет | В рамках РП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1075 |  | Балтасинский район, с. Старая Турья | В рамках РП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1076 |  | Кайбицкий район, с. Чутеево | В рамках РП | 2025 | ИК Кайбицкого муниципального района (по согласованию) |
| 1077 |  | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Салмачи») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1078 |  | Пестречинский район, с. Гильдеево | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1079 | Строительство картодрома | Балтасинский район, пгт Балтаси | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1080 | Строительство комплексной спортивной площадки (баскетбольная и волейбольная площадка с современным покрытием) | Нижнекамский район, с. Верхняя Уратьма, ул. Ленина, д. 30 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1081 |  | Нижнекамский район, д. Благодатная, ул. Юности | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1082 | Строительство крытого катка | Кайбицкий район | В рамках МП | 2026 | ИК Кайбицкого муниципального района (по согласованию) |
| 1083 | Строительство крытого футбольного манежа | г. Набережные Челны, ул. Нур-Баян, д. 23 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1084 | Строительство ледового дворца | Балтасинский район, пгт. Балтаси | В рамках РП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1085 |  | Муслюмовский район, с. Муслюмово | В рамках РП | 2028 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1086 | Строительство лыжероллерной трассы | Балтасинский район, пгт. Балтаси | В рамках РП | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1087 |  | Лениногорский район | В рамках РП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 1088 |  | Чистопольский район | В рамках РП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 1089 | Строительство модульной лыжной трассы | Актанышский район, с. Поисево | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1090 | Строительство мотодрома | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. 1-я Березниковская, д. 3/1 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1091 | Строительство пристрой для раздевалок | г. Мензелинск, ледовый дворец «Юность» | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1092 | Строительство спортивной площадки | Аксубаевский район, с. Новое Узеево | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1093 |  | Аксубаевский район, д. КзылТау | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1094 |  | Балтасинский район, д. Сардыган, д. Алан | В рамках МП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1095 |  | Балтасинский район, с. Нижняя Кня | В рамках МП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1096 |  | Дрожжановский район, с. Хорновар-Шигали, с. Малая Цильна | В рамках МП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1097 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 | В рамках МП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 1098 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Карима Тинчурина (на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1099 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Камала, д. 45 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1100 |  | г. Казань, Вахитовский район (на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 14») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1101 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Железнодорожниковд.12 (установка спортивных тренажеров) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1102 |  | Менделеевский район, с. Старое Гришкино | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1103 |  | Менделеевский район, с. Татарские Челны | В рамках РП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1104 |  | Мензелинский район, пос. Юртово | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1105 |  | Мензелинский район, с. Верхние Юшады | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1106 |  | Новошешминский район, с. Волчья Слобода, ул. Молодежная, д. 25/2 | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1107 |  | Нурлатский район, д. Илюткино | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 1108 |  | Тюлячинский район, д. Ямбулат | В рамках МП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 1109 | Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием | Спасский район, с. Иске-Рязап, ул. Байтерман | В рамках РП | 2025 | ИК Спасского муниципального района (по согласованию) |
| 1110 |  | Тюлячинский район, с. Кукча, ул. Шоссейная | В рамках РП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 1111 | Строительство стадиона с залами для волейбола, баскетбола и гандбола | г. Набережные Челны, Комсомольский район | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1112 | Строительство универсального спортивного комплекса | Актанышский район, д. Аняково | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1113 |  | Апастовский район, Каратунское сельское поселение | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Апастовского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1114 | Строительство универсальной спортивной площадки | Аксубаевский район, с. Старые Савруши | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1115 |  | Аксубаевский район, с. Чувашское Енорускино | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1116 |  | Альметьевский район, с. Маметьево | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1117 |  | Альметьевский район, с. Ямаши | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1118 |  | Атнинский район, с. Кулле-Кими | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Атнинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1119 |  | Балтасинский район, д. Сардыган, д. Алан | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1120 |  | Нурлатский район, д. Илюткино | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1121 | Строительство футбольного поля | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1122 |  | Нижнекамский район, д. Благодатная | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1123 | Строительство хоккейной коробки | Лаишевский район, пос. совхоза им. 25 Октября | В рамках МП | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1124 |  | Нижнекамский район, с. Прости, ул. 2-я Полевая, д. 7 | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1125 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1126 | Строительство шахматного клуба | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Академика Лаврентьева | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1127 | Увеличение финансирования на содержание и ремонт спортивных объектов | Заинский район, г. Заинск, пр. Победы | В рамках РП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1128 | Установка хоккейной коробки | Лаишевский район, д. Орел | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1129 | Установка ограждения | г. Казань, Советский район, ул. Латышских Стрелков, д. 29, кв. 98 (для футбольного поля) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| 1130 | Завершение строительства зданий | г. Набережные Челны, мкр Новый город (между ул. 40 лет Победы, д. 63А и бульваром Автомобилестроителей, д. 52/16а) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1131 | Капитальный ремонт здания мечети «Файзрахман» | Тукаевский район, с. Тлянче-Тамак | – | 2025 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1132 | Обеспечение инфраструктурой | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1133 |  | Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Г. Тукая, ул. им.героя Ф.П. Савельева, ул. Отрадная, ул. А. Кутуя, ул. Чистопольская, ул. Рябиновая, ул. Надежды, ул. Новоселов (строительство самотечного коллектора) | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1134 | Обеспечение инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1135 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Ленина, д. 14 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 1136 |  | г. Казань, Советский район (ЖМ «Большие Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1137 |  | Лаишевский район, с. Сокуры | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1138 |  | Лаишевский район, с. Сокуры (комплексы 5, 6) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1139 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск | В рамках МП | 2030 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1140 |  | Нижнекамский район, с. Борок | В рамках МП | 2030 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1141 | Строительство аквапарка | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1142 | Строительство жилья | Сабинский район, с. Нижний Симет | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2029 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 1143 |  | Верхнеуслонский район (для молодежи) | В рамках ФП, РП, МП | 2026 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 1144 |  | Ютазинский район, пгт Уруссу | В рамках МП | 2026 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 1145 | Строительство здания | Актанышский район, с. Актаныш (пожарно-спасательная часть 15 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ, ГУ МЧС России по РТ (по согласованию) |
| 1146 |  | Заинский район, г. Заинск, мкр Новый город, ул. Ф. Валеева, д. 64 (здание записи актов гражданского состояния) | В рамках РП | 2026 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 1147 |  | Кукморский район, г. Кукмор (здание ИК) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 1148 | Строительство МФЦ | Дрожжановский район, д. Татарские Тюки, ул. Центральная, д. 10 (д. Татарские Тюки) | В рамках РП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1149 |  | Дрожжановский район, с. Чувашские Ишли, ул. Николаева, д. 14 (с. Матаки) | В рамках РП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1150 |  | Пестречинский район, с. Новое Шигалеево (ЖК «Царево Village») | В рамках РП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| Транспорт |  |  |  |  |  |
| 1151 | Благоустройство остановок общественного транспорта | Буинский район, д. Чувашское Пимурзино, ул. Школьная, д. 5 (установка остановочного павильона) | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 1152 |  | г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, д. 2 (ост. «Карбышева», «Проспект Победы) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1153 |  | г. Казань, Советский район, пос. Киндери (ост. «по требованию» по ул. Азина, д. 104; асфальтирование, проведение освещения, установка остановочного павильона) | В рамках РП, МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1154 |  | г. Набережные Челны (трамвайная ост. «Проспект Шинников»; ТЦ «Березка») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1155 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 21 (приведение в единый стиль; 6 остановок) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1156 | Введение льготных проездных для детей | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2027 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1157 | Замена устаревших троллейбусов (на электробусы) | г. Казань, Советский район, ул. Минская, д. 46 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1158 | Изменение маршрута движения автобуса | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, д. 36 (маршрут автобуса № 71; до Самосыровского кладбища) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1159 | Организация прямых маршрутов | г. Набережные Челны (между поселками ГЭС и ЗЯБ) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1160 |  | г. Набережные Челны (пр. Чулпан, пр. Сююмбике до пр. Московский, до ост. «Боровецкое») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1161 | Открытие пассажирского автобусного маршрута | Высокогорский район (от санатория «Каменка» в сторону г. Арска) | В рамках МП | 2029 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1162 |  | г. Казань (г. Казань — г. Пермь) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1163 |  | Сармановский район (с. Сарманово - г. Альметьевск) | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1164 | Перенос остановки общественного транспорта | г. Казань, Советский район, пос. Киндери (по ул. Азина, д. 104) | В рамках РП, МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1165 | Расширение остановочных платформ, установка урн и остановочных павильонов | г .Казань, ул. Актайская, д. 7 (на пути следования трамвая № 5 от ост. Глазунова до Железнодорожный вокзал) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1166 | Увеличение количества маршрутов общественного транспорта | Высокогорский район (до с. Усады) | В рамках МП | 2028 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1167 |  | Елабужский район, г. Елабуга, ул. Автомобилистов, д. 12 | В рамках МП | 2026 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1168 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Клары Цеткин, д. 34, ул. Мало-Московская, д. 26 (маршрут автобуса № 30) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1169 |  | г. Казань, Советский район, пос. Аки (маршрут автобуса № 9) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1170 |  | г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, д. 42 (маршрут автобуса № 9) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1171 |  | г. Набережные Челны (маршрут автобуса № 27) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1172 |  | Пестречинский район, с. Новое Шигалеево, ул. Габдуллы Тукая, д. 6 (г. Казань — ЖК «Царёво») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1173 | Увеличение количества остановок школьного автобуса | г. Казань, Советский район, ЖМ «Большие Дербышки» | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ, Минобр РТ |
| 1174 | Увеличение количества утренних пассажирских рейсов | Высокогорский район (до с. Усады) | В рамках МП | 2028 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1175 | Установка автобусной остановки | г. Казань, Советский район, ул. Гвардейская, д. 56 (от Мусульманского кладбища по направлению в п. Царицыно) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1176 |  | г. Набережные Челны, ул. Авангардная, д. 53/1 (по ул. Раскольникова, между комплексами 36 и 37, напротив клиники «Танар») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1177 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 12Б | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| Экология |  |  |  |  |  |
| 1178 | Благоустройство и очищение природных водоемов | Лаишевский район, с. Столбище | В рамках ФП «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации» | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1179 | Благоустройство озера | г. Казань, Кировский район (около ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1180 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Голубятникова, д. 24 (возле д. 30) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1181 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. 5-я Давликеевская, д. 39 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1182 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Пологая, д. 1 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1183 | Обеспечение надлежащего хранения реагентов на муниципальном унитарном предприятии «Предприятие автомобильных дорог» | г. Набережные Челны | В рамках МП | Ежегодно | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1184 | Обеспечение охраны зеленых насаждений | г. Набережные Челны | В рамках МП | Ежегодно | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1185 | Очистка посадки | г. Казань, Приволжский район, ул. Мавлютова, д. 16 (дубовая посадка возле рынка на ул. Мавлютова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1186 | Очистка заиленного озера | г. Казань, Приволжский район (озеро на ул. 5-й Давликеевской) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1187 |  | Пестречинский район, с. Кощаково (в с. Кощаково) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1188 |  | Чистопольский район, с. Малый Толкиш | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1189 | Очистка русла р. Ноксы | Пестречинский район, с. Кощаково (р. Нокса) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1190 | Очистка р. Ия и ее прибрежной зоны, родников | Арский район, с. Новый Яваш | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1191 | Очистка озера | Лаишевский район, с. Никольское (оз. Рытое) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1192 |  | Лаишевский район, с. Никольское (оз. Банное) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1193 | Очистка русла р. Ноксы | Пестречинский район, с. Кощаково | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1194 | Реставрация родника «Церковный» | Альметьевский район, с. Ильтень-Бута | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1195 | Снижение выбросов заводов | г. Набережные Челны, заводы ПАО «КАМАЗ» | В рамках РП, МП, за счет внебюджетных средств | Ежегодно | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минэкологии РТ, ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1196 | Ужесточение контроля за использованием гербицидов сельскохозяйственными предприятиями | Нижнекамский район, с. Верхняя Уратьма | В рамках МП | Ежегодно | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1197 | Укрепление дамбы гидротехнических сооружений и ремонт шлюза на старой плотине | Пестречинский район, с. Кощаково | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1198 | Устранение запаха с иловых полей | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Старое Победилово») | В рамках ФП, РТ | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ, МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| 1199 | Устранение запаха сероводорода | Зеленодольский район, с. Осиново | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 1200 |  | Чистопольский район, г. Чистополь (микрорайон № 2) | В рамках МП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1201 | Устранение свалок (несанкционированные; строительный и растительный мусор) | Елабужский район, с. Мальцево, ул. Тойминская, д. 19 (национальный парк «Нижняя Кама») | В рамках МП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1202 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Лукина, д. 11, корп. 1 (на пересечении ул. Светлая, ул. Маршрутная) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1203 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Бр. Касимовых, д. 18 (территория Танкового оврага) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1204 |  | г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1205 |  | Пестречинский район | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 1206 | Установка и очистка дождевой канализации | г. Казань, Советский район, Дербышинское старообрядческое кладбище | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1207 | Установка ограждения | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Короленко, д. 52 (территории домов 52, 54) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1208 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Хусаина Мавлютова (перед д. 24) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1209 |  | г. Казань, Приволжский район, ЖК Сказочный лес (по ул. Р.Гареева) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1210 | Устранение запаха сероводорода | Чистопольский район, г. Чистополь (мкр 2) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| Экономика |  |  |  |  |  |
| 1211 | Введение льгот многодетным семьям для получения земельных участков | г. Набережные Челны | – | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1212 | Введение ежемесячных школьных пособий для одиноких матерей | г. Набережные Челны | – | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минобр РТ |
| 1213 | Возврат денежных средств вкладчикам | г. Казань, Приволжский район, ул. Спартаковская, д. 165, ул. Ю. Фучика, д. 75 (ПАО «Татфондбанк») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1214 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Р. Зорге, д. 60 (АО «Тимер Банк») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1215 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Университетская, д. 20 (АКБ «Спурт» (ПАО)) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1216 |  | Сармановский район, Старомензелябашское сельское поселение, с. Старый Мензелябаш, ул. Ленина, д. 46 (ИК «ТФБ Финанс») | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1217 | Выделение жилья молодым семьям по сниженной процентной ставке по ипотеке | Альметьевский район, г. Альметьевск | За счет собственных средств | Ежегодно | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минмол РТ |
| 1218 | Выделение средств для развития городских поселков | г. Казань, Советский район, пос. Нагорный | В рамках МП | 2030 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1219 | Выделение средств на содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в том числе их обустройство, приведение в надлежащее санитарное состояние, консервацию биотермических ям | Рыбно-Слободский район | В рамках РП | 2026 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1220 | Открытие производств и создание новых рабочих мест | Лениногорский район | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального образования (по согласованию) |
| 1221 |  | Нижнекамский район, пгт Камские Поляны | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ, Минпромторг РТ, Минэкономики РТ |
| 1222 |  | Нижнекамский район, пос. Трудовой | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ, Минпромторг РТ, Минэкономики РТ |
| 1223 | Передача на баланс земельного участка | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (территория мкр 36) | – | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1224 | Повышение закупочной цены на молоко | Дрожжановский район, д. Нижнеподлесные Шигали, ул. Кирова, д. 1 | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1225 | Пополнение имущества Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в рамках полномочий учредителя | г. Казань, Вахитовский район | В рамках РП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минзем РТ |
| 1226 | Принятие программы строительства жилья для молодежи на льготных условиях (кредит, социальная ипотека) | Альметьевский район, с. Калейкино | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минмол РТ, Минстрой РТ, ГЖФ РТ |
| 1227 |  | Менделеевский район, с. Старое Гришкино, ул. Азина, д. 21 | В рамках РП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района, Минмол РТ, Минстрой РТ, ГЖФ РТ |
| 1228 | Принятие программ в поддержку сел по обустройству дорог | Лениногорский район, с. Старое Шугурово | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 1229 | Субсидирование со стороны государства личного подсобного хозяйства | Чистопольский район, с. Старое Ромашкино | В рамках РП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ |
| 1230 |  | Ютазинский район, с. Старый Каразирек | В рамках РП | 2025 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ |
| 1231 | Строительство маслосыродельного завода | Кукморский район, д. Саз Тамак | В рамках МП | 2026 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ |
| 1232 | Строительство рынка для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами | Лаишевский район, г. Лаишево | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1233 | Увеличение количества рабочих мест в сельской местности | Арский район, ул. Татарстан, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 1234 |  | Лениногорский район, с. Сугушла, с. Шугурово | В рамках инвестиционных программ в сельскохозяйственной отрасли (ООО «Август-Лениногорск»), грантовой поддержки КФХ и ЛПХ | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 1235 | Увеличение объемов финансирования РП по муниципальным дорогам | Верхнеуслонский район | В рамках РП | 2026 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1236 | Увеличение оплаты за наставничество | г. Набережные Челны (работники Ремонтно-инструментального завода ПАО «КАМАЗ») | Внебюджетные средства | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1237 | Установка банкомата | Мензелинский район, с. Кузембетьево (ПАО «Сбербанк») | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1238 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 21 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |

<*> Список использованных сокращений (аббревиатур):

АО – акционерное общество;

АКБ – акционерный коммерческий банк;

АПК – агропромышленный комплекс;

бульв. – бульвар;

влд. – владение;

ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;

ГАУСО – государственное автономное учреждение социального обслуживания;

ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГКУ – главное контрольное управление; государственное казенное учреждение;

ГЖФ РТ – Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан;

ГП – государственная программа;

г. – город;

ДК – дом культуры;

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь;

ДОО – дошкольная образовательная организация;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;

д. – деревня; дом;

ж/д – железно-дорожный;

ЖК – жилой комплекс;

ЖМ – жилой массив;

ИК – исполнительный комитет; инвестиционная компания;

ИКМО – исполнительный комитет муниципального образования;

им. – имени;

км – километр;

корп. – корпус;

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство;

кв. – квартира;

ЛПХ – личное подсобное хозяйство;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

Минтранс РТ – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

Минздрав РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Минзем РТ – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

Минкульт РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

Минмолодежи РТ – Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

Минобр РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

Минпромторг РТ – Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;

Минсельхоз РТ – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;

Минспорт РТ – Министерство спорта Республики Татарстан;

Минстрой РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Минтруд РТ – Министерство труда и социальной защиты Республики Татарстан;

Минэкологии РТ – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;

Минэкономики РТ – Министерство экономики Республики Татарстан;

мкр – микрорайон;

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;

МП – муниципальная программа;

МПК – молодежный подростковый клуб;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МФЦ – многофункциональный центр;

НП – национальный проект;

оз. – озеро;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ост. – остановка;

ОЭЗ ППТ – Особая экономическая зона промышленно-производственного типа;

ПАО – публичное акционерное общество;

пгт – посёлок городского типа;

пер. – переулок;

ПК – подростковый клуб;

пос. – посёлок;

пр. – проспект;

РП – республиканская программа;

р. – река;

СДК – сельский дом культуры;

СК – спортивный комплекс;

СНТ – садовое некоммерческое товарищество;

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс;

СОШ – средняя образовательная школа;

с. – село;

ст. – станция;

ул. – улица;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

ФКП – федеральное казенное предприятие;

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» – федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства»;

ФП – федеральная программа;

ХВС – холодное водоснабжение.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от _____________№ ______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс мер (дорожная карта) по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в ходе избирательной кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная», а также в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан, на 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Предлагаемый механизм реализации | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Изменение режима работы светофора (добавление дополнительной секции) | г. Набережные Челны (на перекрестке пр. Мира – пр. Дружбы Народов, со стороны ТЦ «Омега»; секция правого поворота) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение условий антитеррористической защищенности | Заинский район, г. Заинск (МБОУ «СОШ № 6»: - строительство КПП; - установка металлических ворот с жесткой фиксацией створок; - замена забора вдоль территории школы) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 3 | Обновление дорожной разметки на автомобильных дорогах | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 4 | Оснащение укрытия | г. Казань,Ново-Савиновский район, ул. М. Чуйкова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 5 | Отлов бродячих собак | Лаишевский район, с. Тетеево, ул. Вишневая, д. 19 (с. Тетеево КП «Лукошкино») | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 6 | Приобретение пожарной автомашины | Дрожжановский район, с. Верхний Каракитан, ул. Ворошилова, д. 19 (для Марсовского сельского поселения) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 7 | Строительство здания добровольной пожарной команды | Бугульминский район, д. Берлек, ул. Подгорная | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 8 | Строительство пожарного пункта с предоставлением автопарка | Тюлячинский район, д. Шадки, ул. Ленина | В рамках МП | 2025 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 9 | Увеличение штатных единиц (сотрудники ОП) | г. Набережные Челны, комплексы 28, 29,30, 53, 54 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), УМВД России по г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 10 | Увеличение частоты патрулирования улиц | г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 82 (парк Победы; бульв. Энтузиастов; комплекс 1, д. 8; комплекс 20, д. 9В; комплекс 23, д. 11А) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), УМВД России по г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 11 | Установка измерительного комплекса с видеофиксацией «Кордон» | Нижнекамский район, с. Большие Аты, ул. Кооперативная (на дорожном участке через с. Большие Аты) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 12 | Установка искусственной неровности | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Лесная | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 13 |  | г. Казань, Советский район (по ул. Р. Зорге, дома 42, 43, 49). | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 14 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (от д. 34 по ул. Гагарина к д. 29 по ул. Гагарина) | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 15 | Установка знаков движения для снижения скорости | Лаишевский район, с. Тетеево, ул. Вишневая, д. 19 (от остановки с. Тетеево до СНТ) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 16 | Установка знаков движения для снижения скорости для большегрузных автомобилей | Елабужский район (через с. Мальцево в пос. Луговой) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 17 | Установка знаков ограничения скорости и дорожной разметки (пешеходный переход) | г. Казань, Приволжский район, пос. Петровский, ул. Школьная (конечная остановка) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 18 | Установка камер видеонаблюдения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 19 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 20 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 21 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 22 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 23 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 24 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 25 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 26 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 27 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 13 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 28 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 29 |  | Установить видеонаблюдение по адресу: Спортивная 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 30 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 31 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 32 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 33 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 34 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 35 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 36 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 37 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 38 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 39 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 40 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 41 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 42 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 12 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 43 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 88 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 44 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 90 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 45 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 46 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 47 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 48 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 49 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 50 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 51 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 23 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 52 |  | Рыбно-Слободский район, с. Большая Кульга, ул. Октябрьская, д. 7 | В рамках ФП «Безопасный город» | 2025 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 53 | Установка ограничительных знаков | г. Набережные Челны, 64 комплекс (подъездной путь к МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №118 «Яблочко»; ул. Янтарная, зд. 29) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 54 | Установка пешеходного перехода | г. Казань, Приволжский район, ЖМ «Старые Горки» (на подьёме с Танкового кольца на ул. Двинская) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 55 |  | г. Казань, Советский район, ул. Гвардейская, д. 56 (от Мусульманского кладбища по направлению в п. Царицыно) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 56 |  | г. Казань, Советский район пос. Дербышки (переезд/переход ст. 804 км) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 57 |  | г. Набережные Челны (около Ледового дворца, между 52 комплексом и проспектом 40 лет Победы) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 58 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между домами ул. Бызова, д. 1 и ул. Мурадьяна, д. 4а) | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 59 |  | г. Набережные Челны (от проспекта Г. Камала к Автозаводскому проспекту, от комплекса 53 к комплексу 52) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 60 |  | г. Набережные Челны (между зданиями генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ» и делового центра «Форт Диалог») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 61 |  | г. Набережные Челны (пр. Х. Туфана – пр. КАМАЗа) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 62 | Установка светофора | г. Казань, Кировский район (на перекрестке ул. Юсупова и ул. Авзаловой) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 63 | Асфальтирование дороги | Альметьевский район, с. Новое Суркино, ул. Лесная, д. 27 (в с. Новое Суркино) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 64 |  | Арский район (между д. Новый Кинер и д. Новая Серда) | В рамках РП, МП | 2028 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 65 |  | Бавлинский район (от с. Татарская Тумбарла до д. Шамаево и дороги в д. Миннигулово) | В рамках РП, МП | 2028 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 66 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Булгар, д. 44 (заезд со стороны ул. Гафиатуллина) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 67 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Свердлова, д. 42 (по ул. Свердлова) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 68 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Тухачевского, 6а | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 69 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Подстанция-23, д. 1 (от ул. 40 лет Октября до основной дороги) | В рамках РП, МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 70 |  | Бугульминский район, Зеленорощинское сельское поселение, д. Зеленая Роща, ул. Речная, д. 20 (по ул. Речная) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 71 |  | Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, с. Ключи, ул. Лесная, д. 5 (по ул. Советской) | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 72 |  | Бугульминский район, с. Малая Бугульма, ул. Полевая, д. 61 (по ул. Полевая с. Малая Бугульма) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 73 |  | Бугульминский район, с. Малая Бугульма (от ул. Мира до ул. Мира, д. 40) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 74 |  | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, д. Анненково деревня, ул. Зеленая, д. 9 (в с. Анненково) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 75 |  | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, д. Новое Исаково, ул. Широкая, д. 2 (в д. Новое Исаково) | В рамках РП, МП | 2027 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 76 |  | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, д. Суык-Чишма, ул. Вахитова, д. 53 | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 77 |  | Высокогорский район, с. Каймары, ул. Осенняя, д. 4 | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 78 |  | Дрожжановский район (между д. Малое Шаймурзино и с. Старое Шаймурзино) | В рамках РП, МП | 2029 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 79 |  | Дрожжановский район (с. Большая Акса – с. Городище) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 80 |  | Дрожжановский район (подъездная дорога к с. Татарский Убей) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 81 |  | Елабужский район, г. Елабуга, пос. Лесная Поляна, пер. Средний, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 82 |  | Заинский район (от д. Аскарино до с. Старый Токмак) | В рамках РП | 2030 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 83 |  | Заинский район, д. Новое Пальчиково, ул. Центральная, д. 4 (от д. Канаш до асфальтированной дороги д. Суык-Чишма) | В рамках РП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 84 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Айдарова (нечетная сторона улицы) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 85 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Камышинская, д. 54 (по ул. Суворова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 86 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. 2-я Отарская | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 87 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, на перекрестке ул. Сафиуллина, ул. Фучика | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 88 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары (по ул. Лесная до Отарского кладбища) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 89 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Борисковская, д. 3А (по ул Борисковская от д. 1 до д. 29а) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 90 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Танковая, дома 55, 56, 57, 58, 68, 68б | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 91 |  | г. Казань, Советский район, ул. Минская, д. 46 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 92 |  | г. Казань, Советский район, ул. Посадочная, д. 1а | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 93 |  | г. Казань, Советский район, пос. Аки | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 94 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Станционная | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 95 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (по ул. ЖМ «Малые Дербышки»: Кооперативная, Вишневый сад, Школьная, Услонская, Березовая; по ул. ЖМ «Большие Дербышки»: Советская, Кооперативная, Новая, Заречная, Л. Фаттахова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 96 |  | Кукморский район, г. Кукмор (от г. Кукмора до с. Янцобино) | В рамках МП | 2029 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 97 |  | Кукморский район, с. Манзарат, ул. Новая, д. 7 (в с. Манзарат) | В рамках МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 98 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 6 (в д. Савочкино) | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 99 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 32 | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 100 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8 (по ул. Садовая во дворах домов № 3, 4, 5, 6) | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 101 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 39 (по ул. К. Маркса; Письмянка) | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 102 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Толстого, д. 8 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 103 |  | Лениногорский район, с. Старое Шугурово, ул. М. Джалиля, ул. Молодежная | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 104 |  | Лениногорский район, Тимяшевское сельское поселение, с. Тимяшево, ул. Лесная, д. 4/2 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 105 |  | Лениногорский район, Тимяшевское сельское поселение, с. Тимяшево, ул. Северная, д. 14А | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 106 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Горького, д. 17 (в с. Шугурово) | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 107 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 33 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 108 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 56 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 109 |  | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 65 | В рамках МП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 110 |  | Мензелинский район, г. Мензелинск, мкр Садак, ул. В. Интернационалистов (1,2 км) | В рамках МП | 2026 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 111 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 14 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 112 |  | Новошешминсикй район, с. Волчья Слобода, ул. Молодежная, д. 32/2 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 113 |  | Новошешминсикй район, с. Волчья Слобода, ул. Центральна, д. 30 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 114 |  | Пестречинский район, пос. Новые Салмачи, ул. Свободы, д. 43 | В рамках МП | 2026 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 115 |  | Сармановский район, с. Муртыш Тамак, ул. Комсомольская | В рамках РП | 2027 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 116 |  | Ютазинский район, д. Дым Тамак, ул. Матросова, д. 43 | В рамках МП, за счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 117 | Асфальтирование остановочной площадки | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ост. «Интернат» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 118 | Восстановление доступа к проезду | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Вахитова (к пожарному проезду по ул. Мурадьяна, д. 2) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 119 | Завершение строительства дороги | Лаишевский район (дорога от с. Усады до д. Б. Матюшино) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 120 |  | Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка, ул. Пролетарская, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 121 | Капитальный ремонт дороги | Аксубаевский район (между населенными пунктами Новое Тимошкино и Ст. Киязлы («Аксубаево- Федоровка»- Старые Киязлы)) | В рамках РП | 2026 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 122 |  | Арский район (между г. Арском и д. Сиза) | В рамках РП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 123 |  | Балтасинский район (дорога «Арбор – Шишинер») | В рамках РП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 124 |  | Дрожжановский район (от с. Алешкин-Саплык до д. Новая Задоровка) | В рамках МП | 2027 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 125 |  | Дрожжановский район (от д. Новые Ишли до д. Старые Ишли) | В рамках РП | 2028 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 126 |  | Заинский район, г. Заинск (на пр. Победы от ул. Ефимова до ул. Симашова) | В рамках МП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 127 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. 5-я Давликеевская, д. 39 (по ул. 6-я Давликеевская) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 128 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Пологая, д. 1 (по ул. Пологая) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 129 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Малые Дербышки» (по ул. Березовая, ул. Станционная), ЖМ «Большие Дербышки» (по ул. Краевая) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 130 |  | Лениногорский район, д. Юлтимирово (от д. Юлтимирово до г. Лениногорска) | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 131 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между пр. Химиков, д. 70Б и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 132 |  | Тетюшский район, с. Вожжи, ул. Центральная, д. 12 (от д. Татарская Беденьга до с. Сюндюково) | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 133 | Капитальный ремонт мостовых сооружений | Новошешминский район | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 134 | Передача подъездной автодороги на баланс дорожного управления АО «Татавтодор» | Дрожжановский район, с. Новое Ильмово, ул. Центральная, д. 36 (подъездная автодорога к с. Новое Ильмово) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 135 | Перенос пешеходного перехода | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (на ост. «17-й микрорайон», «Белый коралл» у д. 17 ул. Бызова) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 136 | Продолжение строительства автомобильной дороги | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (через АО «КОМЗ» и рядом с СНТ «Смородинка» до транспортной развязки на трассе М7) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 137 |  | г. Набережные Челны (Московский проспект — пос. ЗЯБ) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстранс РТ |
| 138 | Прокладывание щебеночной дороги | Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская, ул. Профсоюзная | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 139 |  | Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская, ул. Советская, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 140 |  | Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка, ул. Пролетарская | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 141 |  | Черемшанский район, с. Новое Ильмово (на ул. Советская, ул. Стахановская, ул. Ключевая; 2,5 км) | В рамках МП | 2025 | ИК Черемшанского муниципального района (по согласованию) |
| 142 | Расширение дороги | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Большие Дербышки»: от ворот АО «КОМЗ» до перекрестка ул. Лесная, ул. Лесная до трассы М7, ул. Лесная до ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 143 |  | г. Казань (около ЖК «Салават Купере» в направлении к ул. Тэцевской) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 144 |  | г. Набережные Челны, комплекс 28 (между плавательным бассейном «Юбилейный» по бульвару Шишскинский, д. 9а и д. 29/30) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 145 |  | г. Набережные Челны, комплексы 63, 65 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 146 |  | г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 11 (вдоль Завода двигателей ПАО «КАМАЗ») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 147 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 12Б | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 148 | Ремонт дороги | Алексеевский район, мкр Дорожников, улицы Новая, Светлая, Закамская, Тукая, Летняя, Тургенева | В рамках МП | 2025 | ИК Алексеевского муниципального района (по согласованию) |
| 149 |  | Альметьевский район, пос. ж/д ст. Калейкино, ул. Набережная, д. 40 (при въезде с д. Калейкино на ст. Калейкино) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 150 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 41 (по ул. Гоголя) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 151 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Сигал, д. 2 (по улицам мкр «Западный») | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 152 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Пионерская, д. 7 | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 153 |  | Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Чапаева, д. 12 (при въезде в с. Старые Тинчали) | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 154 |  | Дрожжановский район (от д. Мочалей до д. Матаки) | В рамках РП | 2027 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 155 |  | Дрожжановский район (на участке дороги Новые Чукалы, Новое Ильмово до с. Старое Дрожжаное) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 156 |  | Заинский район, г. Заинск, ул. Садовая, д. 11 (по ул. Мостовая) | В рамках РП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 157 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 (ул. Солнечная) | В рамках РП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 158 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, дома 3, 5 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 159 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 160 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 161 |  | Кукморский район, с. Большой Сардек, ул. Молодежная, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 162 |  | Лениногорский район, д. Восход | В рамках РП, За счет средств самообложения граждан | 2027 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 163 |  | Менделеевский район (от д. Русский Сарсаз до д. Тойгузино) | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 164 |  | Мензелинский район, г. Мензелинск, улицы Челнинский Тракт-К.Маркса (2,07 км), Ленина (1,07 км), М. Джалиля (3,177 км), (всего 6,317 км) | В рамках РП | 2026 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 165 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 166 |  | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Косарева, д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 167 |  | г. Набережные Челны (в сторону мясокомбината, д. Ст. Ерыклы) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 168 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 7 (перед ул. Гагарина, д. 7 и площадью перед магазинами «Электротовары», «Аптека», «Русалка», «Впрок» ул. Гагарина, дома 7в, г, д, е) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 169 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 16Б (между МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50», ул. Гагарина, д. 16А до МБОУ «СОШ № 16») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 170 |  | Нижнекамский район, с. Прости, ул. Заречная, д. 14 (в с. Прости, до с. Прости, от ТЭЦ до с. Прости) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 171 |  | Новошешминский район, с. Слобода Архангельская, ул. Садовая (от д. 50 до д. 53) | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 172 |  | Нурлатский район (участок дороги Старые Челны – Средняя Камышла) | В рамках РП | 2027 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 173 |  | Нурлатский район (от с. Гайтанкино до д. Черное Озеро, протяженностью 6 километров) | В рамках МП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 174 |  | Сармановский район (региональная автодорога «Сарманово-Джалиль») | В рамках РП | 2026 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 175 |  | Сармановский район, с. Большое Нуркеево, ул. С. Рафикова, д. 181 | В рамках МП | 2028 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 176 | Ремонт дорожного полотна/покрытия | г. Казань, Советский район, ул. Малиновая, ул. Кленовая | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 177 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Железнодорожная, д. 4 (на объездной дороге г. Лениногорска) | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 178 |  | г. Набережные Челны, пр. Д. Народов, д. 52/41а (нутридворовое дорожное покрытие к ж.д. 38/05 (с 1-17 п.) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 179 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (на улицах Субай, Чулман мкр 36) | В рамках РП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 180 |  | Черемшанский район, с. Новое Ильмово (к дому–музею П.В. Афанасьева) | В рамках МП | 2025 | ИК Черемшанского муниципального района (по согласованию) |
| 181 | Ремонт подъездной дороги | Арский район (к д. Нижние Аты) | В рамках РП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 182 |  | Арский район (между д. Средняя Серда и д. Нижние Аты) | В рамках РП | 2028 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 183 |  | Дрожжановский район (к с. Большая Цильна) | В рамках РП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 184 |  | Дрожжановский район (к с. Старая Задоровка) | В рамках РП | 2028 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 185 |  | Дрожжановский район, ул. Удельная, д. 23 (к с. Старые Какерли; 1,5 км) | В рамках МП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 186 |  | г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная (район гаража 500) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 187 |  | г. Набережные Челны (местные дорога к городской части трассы М7) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 188 | Строительство дополнительного выезда | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 189 | Строительство дороги | Аксубаевский район (от с. Новое Аксубаево до ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов») | В рамках РП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 190 |  | Алькеевский район (между с. Базарные Матаки и с. Чувашское Шапкино) | В рамках РП | 2025 | ИК Алькеевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 191 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Амирхана, д. 10 (от улицы Лазо до улицы Амирхана) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 192 |  | Бугульминский район, Пгт Карабаш, ул. Степная (по ул. Степная) | В рамках РП, МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 193 |  | Высокогорский район, пос. Дачное | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 194 |  | Дрожжановский район (дорога от д. Малое Шаймурзино До д. Старое Шаймурзино) | В рамках РП | 2030 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 195 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (дорожная развязка на выезде из ЖМ «Большие Дербышки» на трассу М7) | В рамках РП, МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 196 |  | Камско-Устьинский район, с. Большая Янгасала, ул. Мирная, д. 20 (от трассы до с. Большая Янгасала до с. Апастово) | В рамках РП | 2026 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 197 |  | Сармановский район, д. Лешев-Тамак (внутрипоселковые дороги) | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 198 |  | Сармановский район, с. Муртыш Тамак, ул. Комсомольская | В рамках РП | 2027 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 199 |  | Тетюшский район, с. Алабердино, ул. Ленина, д. 98 (от с. Алабердино в сторону д. Никифоровка) | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 200 | Строительство объездной дороги | Буинский район, д. Верхние Лащи, ул. Садовая | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 201 |  | Лаишевский район, с. Сокуры | В рамках ФП, РП, МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 202 |  | Менделеевский район, с. Татарские Челны | В рамках ФП, РП, МП | 2027 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 203 |  | Мензелинский район (дорога, соединяющая мкр Садак, мкр Элеваторный; 2,03 км) | В рамках ФП, РП, МП | 2027 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 204 |  | Муслюмовский район, Муслюмовское сельское поселение с. Муслюмово (у населенного пункта Муслюмово) | В рамках ФП, РП, МП | 2028 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 205 | Строительство пешеходного надземного перехода | г. Казань (через трассу М-7 около п. Краснооктябрьский, п. Новониколаевский) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 206 | Установка дождевой канализации | г. Набережные Челны, ул. Орловская | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 207 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (да дорогах улиц Субай, Чулман мкр 36) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 208 | Установка крыши у подземного перехода | г. Набережные Челны, ост. «Дворец детского творчества» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 209 | Асфальтирование пешеходной зоны | Бугульминский район, г. Бугульма (от Лукойла до Эссена) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 210 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 16А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 211 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 54 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 212 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (от магазина «Родник» до ул. Бызова, д. 1А, вдоль МБОУ «СОШ № 21» и МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 63») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 213 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между МБОУ «СОШ № 21», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 63», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 214 | Асфальтирование территории детского сада | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Тухачевского, д. 14 (территория ДОУ) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 215 |  | Бугульминский район, с. Кудашево, ул. Советская, д. 4 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 216 | Асфальтирование тротуара | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Солидарности, дома 1-14 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 217 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Главная, дома 45, 47 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 218 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Каштановая, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 219 | Асфальтирование улицы | Азнакаевский район, пгт Ахтюбинский, ул. Девонская, д. 28 (в пгт Ахтюбинский) | В рамках РП | 2026 | ИК Азнакаевского муниципального района (по согласованию) |
| 220 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Гатауллина (по ул. Гатауллина) | В рамках РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 221 |  | Альметьевский район, с. Верхний Акташ, ул. Суворова, д. 38 (по ул. Суворова) | В рамках РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 222 |  | Высокогорский район, пос. Киндери, ул. Мичурина | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 223 |  | Высокогорский район, пос. Киндери, ул. Асылъяр | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 224 |  | Заинский район, г. Заинск, ул. Пролетарская, д. 44 | В рамках РП | 2026 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 225 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Украинская, д. 3 (между домами 29, 31 по ул. Украинская) | В рамках РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 226 |  | г. Казань, Авиастроительный магазин, ул. Краснокамская, д. 2В (по ул. Краснокамская) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 227 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Сухая, д. 4 (по ул. Сухая) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 228 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 (дорога к кооперативным гаражам) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 229 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Адоратского, д. 33 (по ул. Воровского) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 230 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Бердэмлек, д. 18 (в пос. Алтан) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 231 |  | г.Казань, Приволжский район, ул. Братьев Касимовых, д. 14 (между МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБУДО «Центр внешкольной работы») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 232 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Салмачи, ул. Газовая, д. 9А | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 233 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, на перекрестке ул. Сафиуллина, ул. Фучика | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 234 |  | г. Казань, Советский район, пос. Кульсеитово, ул. Каштановая (улицы ЖМ «Кульсеитово») | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 235 |  | г. Казань, Советский район, улицы ЖМ «Большие Клыки» (в т.ч. ул. Октябрьская) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 236 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Малиновая, д. 31 (по ул. Мадиновая) | В рамках РП | 2027 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 237 |  | Сармановский район (внутрипоселенческие улицы) | В рамках РП | 2026 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 238 | Благоустройство берегов | Апастовский район, пгт Апастово (пляжная набережная р. Табарка) | В рамках МП | 2025 | ИК Апастовского муниципального района (по согласованию) |
| 239 |  | г. Казань (р. Вертелевка) | В рамках МП | Ежегодно | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 240 |  | г. Казань (р. Казанка за Кремлевской набережной после моста «Миллениум») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 241 |  | Нурлатский район (р. Сульча) | В рамках МП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 242 | Благоустройство дворовой территории | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 113 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 243 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 117 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 244 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Гагарина, дома 9, 22, 28 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 245 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Заслонова, дома 4, 6, 8, 8А, 10 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 246 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 56 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 247 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Чапаева, д. 3 | В рамках МП | 2027 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 248 |  | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама, ул. Вахитова | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 249 |  | Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 29 | В рамках МП | 2025 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию) |
| 250 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Луговая, д. 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 251 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Луговая, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 252 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Пржевальского, д. 16 | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» | 2025 | ИКМО Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 253 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, пр. Строителей, д. 11 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 254 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Строителей, дома 11, 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 255 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Комарова, д. 10а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 256 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Королева, д. 9 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 257 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Украинская, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2028 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 258 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Урманче, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 259 |  | Зеленодольский район, пгт Васильево, ул. Ленина, д. 67 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 260 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Ак. Павлова, д. 23а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 261 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Карагандинская, дома 6, 6а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 262 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Копылова, д. 5/1 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 263 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. В. Белинского, д. 38 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 264 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Копылова, д. 5/1 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 265 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Максимова, д. 37б | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 266 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 2б | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 267 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Тимирязева, д. 4 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 268 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Челюскина, д. 27 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 269 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники, дома 4/2, 9, 17 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 270 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Ахтямова, д. 30 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 271 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Вишневского, д. 61 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 272 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Латыпова, д. 34 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 273 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Муштари, д. 19а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 274 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Островского, д. 86 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 275 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Татарстан, д. 52 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 276 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Арсланова, д. 12/2 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 277 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Бирюзовая, д. 1а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 278 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Завокзальная, д. 144 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 279 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Звездная, д. 17 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 280 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Коммунаров, д. 2 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 281 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Лебяжья, д. 7 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 282 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Мало-Московская, д. 8 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 283 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Кожевенная, д. 30 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 284 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Озеро Лебяжье, дома 7, 8а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 285 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Сердаш, д. 21б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 286 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Фрунзе, д. 1 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 287 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Прудная | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 288 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Хибинская, д. 10а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 289 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Шоссейная, дома 15а, 18, 23а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 290 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 25 лет Октября, дома 2/7, 4 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 291 |  | г. Казань, Московский район, пр. Ибрагимова, дома 36, 73 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 292 |  | г. Казань, Московский район, ул. Баруди, д. 19 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 293 |  | г. Казань, Московский район, ул. Батыршина, д. 35 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 294 |  | г. Казань, Московский район, ул. Блюхера, д. 4 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 295 |  | г. Казань, Московский район, ул. Восстания, д. 56 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 296 |  | г. Казань, Московский район, ул. Гагарина, д. 28б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 297 |  | г. Казань, Московский район, ул. Декабристов, дома 123, 164, 191/93 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 298 |  | г. Казань, Московский район, ул. Королева, д. 12 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 299 |  | г. Казань, Московский район, ул. Октябрьская, дома 21, 23а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 300 |  | г. Казань, Московский район, ул. Рахимова, д. 1 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 301 |  | г. Казань, Московский район, ул. Серова, д. 8 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 302 |  | г. Казань, Московский район, ул. Тунакова, д. 49/41 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 303 |  | г. Казань, Московский район, ул. Химиков, дома 7, 17, 17а, 51 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 304 |  | г. Казань, Московский район, ул. Ш. Усманова, д. 20 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 305 |  | г. Казань, Московский район, ул. Чистопольская, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 306 |  | г. Казань, Московский район, ул. Ямашева, д. 19 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 307 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ибрагимова, дома 7, 29, 39 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 308 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ибрагимова, д. 45 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 309 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ямашева, д. 94 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 310 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова, д. 77 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 311 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гагарина, д. 22 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 312 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Лаврентьева, дома 20, 26 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 313 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Меридианная, д. 9 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 314 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Чистопольская, дома 27, 29, 31 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 315 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Чистопольская, д. 33 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 316 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Чуйкова, дома 40, 66 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 317 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Ямашева, д. 78 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 318 |  | г. Казань, Приволжский район, пр. Универсиады, д. 10 (ремонт подземного гаража) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 319 |  | г. Казань, Приволжский район, пр. Универсиады, дома 10, 12, 14, 16 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 320 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, дома 88, 90/48 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 321 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Агрономическая, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 322 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Ботаническая, д. 13 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 323 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Братьев Касимовых, д. 56 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 324 |  | г. Казань, Приволжский район, Военный городок 33, д. 10 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 325 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, дома 10, 11, 19б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 326 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Глазунова, д. 79 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 327 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, д. 21 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 328 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Камая, дома 15, 17 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 329 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Мавлютова, д. 9 и между домами 21, 23, 25, 27 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 330 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Модельная, д. 11 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 331 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Павлюхина, д. 110а | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 332 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 333 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Р.Зорге, дома 43, 47, 49, 53, 57/29, 101, 105, 107, 109, 111 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 334 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, д. 17 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 335 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, дома 30, 46, 48, 50 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 336 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Танковая, д. 57 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 337 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Ферма-2, д. 78 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 338 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Фучика, Дома 12, 14а, 14в, 51, 75, 83, 151 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 339 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, д. 1 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 340 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Южно-Промышленная, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 341 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Яшь Кыч, д. 1б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 342 |  | г. Казань, Советский район, ул. Академика Глушко, д. 21б | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 343 |  | г. Казань, Советский район, ул. Бигичева, д. 13А | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 344 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Парковая, д. 29 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 345 |  | г. Казань, Советский район, пос. Большие Дербышки, ул. Краевая, дома 2, 36 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 346 |  | г. Казань, Советский район, ул. Губкина, дома 17, 37 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 347 |  | г. Казань, Советский район, ул. Даурская, дома 23, 25 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 348 |  | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, дома 1/30, 3 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 349 |  | г. Казань, Советский район, ул. Кариева, д. 5 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 350 |  | г. Казань, Советский район, ул. Кирпичная, д. 1/31 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 351 |  | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, дома 2, 7, 17, 37, 53 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 352 |  | г. Казань, Советский район, ул. Красной Позиции, д. 9 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 353 |  | г. Казань, Советский район, ул. Латышских Стрелков, дома 5, 4, 41 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 354 |  | г. Казань, Советский район, ул. Липатова, д. 21 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 355 |  | г. Казань, Советский район, ул. Ломжинская, дома 5, 13, 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 356 |  | г. Казань, Советский район, ул. Ноксинский спуск, д. 20 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 357 |  | г. Казань, Советский район, ул. Октябрьский городок, д. 1/106 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 358 |  | г. Казань, Советский район, ул. Парковая, д. 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 359 |  | г. Казань, Советский район, ул. Петра Полушкина, д. 4 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 360 |  | г. Казань, Советский район, ул. Тополевая, д. 55 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 361 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Константиновка», ул. Школьная, д. 35 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 362 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 19 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 363 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 364 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Кошевого, дома 21, 39 | В рамках МП | 2028 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 365 |  | Лениногорский район, с. Ивановка, ул. Юности, д. 4 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 366 |  | Лениногорский район, с. Старое Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 367 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, пр. Автозаводский, д. 36 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 368 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, Сармановский тракт, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 369 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Х. Такташа, д. 10 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 370 |  | г. Набережные Челны, комплексы 24, 25, 26 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 371 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 372 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, бульв. Цветочный, д. 24/08 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 373 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, пр. Сююмбике, д. 91 (49/22) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 374 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, ул. Ш. Усманова, д. 49/13 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 375 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, пер. Косарева, д. 2 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 376 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, Сармановский тракт, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 377 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Авангардная, д. 49 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 378 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Грина, д. 5а | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 379 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Набережная Тукая, д. 93/100 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 380 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Низаметдинова, дома 13, 17 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 381 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Нур-Баян, д. 17 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 382 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Фоменко, д. 60 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 383 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Х. Такташа, д. 10 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 384 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Королева, д. 14/70 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 385 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, д. 58/20 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 386 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 16 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 387 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 388 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 389 |  | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Вишневского, дома 3, 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 390 |  | Чистопольский район, пос. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 9 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 391 | Благоустройство детской площадки | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Лядова, д. 14 и около д. 6/9 по ул. Челюскина | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 392 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Мусина, д. 70 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минстрой РТ |
| 393 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Большие Дербышки») | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минстрой РТ |
| 394 |  | г. Набережные Челны (ограждение площадок штакетником) | В рамках РП | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 395 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Ш. Усманова, д. 48 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 396 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, д. 21/23 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 397 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Хади Такташа, д. 21 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минстрой РТ |
| 398 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 53 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 399 | Благоустройство детской площадки на территории МФЦ | Муслюмовский район, Меллятамакское сельское поселение с. Мелля-Тамак | В рамках МП | 2025 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию) |
| 400 | Благоустройство общественных пространств | г. Набережные Челны, Комсомольский район, п. ГЭС, пр. М. Джалиля | В рамках МП | 2027 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 401 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (от ул. Бызова, д. 9 до ул. Мурадьяна - до ост «Солнечная поляна») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 402 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 9 (рядом с ГАУК РТ НГТДТ им. Т.А. Миннуллина) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 403 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 12 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 404 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (парк отдыха «Звездный») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 405 |  | Нижнекамский район, с. Старошешминск (в т.ч. зоны отдыха) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 406 | Благоустройство общественного туалета | г. Набережные Челны, пр. Автозаводский проспект, д. 12 (около СК «Олимпийский» ) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 407 | Благоустройство озера | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (озеро на ул. Революции) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2027 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 408 |  | Лаишевский район, д. Каипы (около Дома культуры) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 409 |  | Лаишевский район, пос. Совхоза им. 25 Октября (Черное озеро) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 410 |  | Спасский район, с. Иске-Рязап | В рамках МП | 2025 | ИК Спасского муниципального района (по согласованию) |
| 411 | Благоустройство парковой зоны | Алексеевский район, пгт. Алексеевское (территория вокруг оз. Ахтырка) | В рамках МП | 2025 | ИК Алексеевского муниципального района (по согласованию) |
| 412 |  | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 413 |  | Заинский район, г. Заинск, ул. Садовая, д. 11 (школьный сад, прилегающий к ул. Мостовая) | В рамках МП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 414 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Карбышева, д. 18 (территория Танкового оврага) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 415 |  | г. Казань, Советский район, пос. Вознесенское (на территории бывшего карьера около ул. Фиалковой, ул. Яркой, ул. Жемчужной) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 416 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Кирова, д. 1Б | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 417 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Алиша, д. 12 | В рамках МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 418 |  | Кукморский район, мкр Южный | В рамках МП | 2026 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 419 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 20А (по ул. Корабельная) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 420 | Благоустройство площадки Свято-Троицкого храма и дороги к храму | Пестречинский район, с. Кощаково | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 421 | Благоустройство придомовой территории | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 6 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 422 |  | Елабужский район, ул. Набережная (асфальтирование внутридомовых дорог) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 423 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Деловая, д. 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 424 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Раскольникова, д. 59 (расширение внутрикомплексных дорог) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 425 |  | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, мкр 18, д. 40 (ремонт внутридомовых дорог) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 426 | Благоустройство пруда | Спасский район, с. Чэчэкле | В рамках МП | 2025 | ИК Спасского муниципального района (по согласованию) |
| 427 | Благоустройство рынка | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (установка прилавков для торговли) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 428 |  | г.Набережные Челны (установка крытых навесов в ТЦ «Октябрьское»; пр. Мира, д. 88/20) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 429 | Благоустройство скверов и парка | Мензелинский район, г. Мензелинск, сквер Нефтяник, сквер Больничный и парк «им. Ленина» | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 430 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 11В (сквер возле дома пр. Строителей, д. 11В) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 431 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (сквер между МАУ «ЦКИ «База» и МБОУ «СОШ №21») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 432 | Благоустройство сосновой рощи | г. Казань, Советский район, ул. Вербная | В рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 433 | Благоустройство тротуара | г. Казань, Приволжский район, пос. Петровский, ул. Школьная | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 434 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район (за поликлиникой тротуар к д. 49/11 и д. 48/15) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 435 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (параллельно по ул. Кайманова, д. 9 до магистральной дороги ул.Менделеева) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 436 | Благоустройство улиц | г. Казань, Московский район, ул. Королева, д. 6 (в продолжение парковой зоны около культурного центра «Московский») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 437 |  | г. Набережные Челны, 21 комплекс, бульв. Домостроителей (установка лестниц, пандусов, пешеходных дорог) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 438 |  | Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Садовая | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 439 | Включение в РП «Наш двор» мероприятий по благоустройству дворов | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, дома 113, 115 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 440 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Луговая, д. 5 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 441 |  | Зеленодольский район, ул. Ленина, д.26 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 442 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. В. Белинского, д. 38 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 443 |  | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, д. 38 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 444 |  | г. Набережные Челны, Автозаводский район, пр. Сююмбике, д. 49/06 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 445 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 69 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 446 |  | Нурлатский район, ул. Пушкина, д. 8 | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 447 | Включение в РП ремонт моста | Новошешминский район, с. Слобода Архангельская | В рамках РП | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 448 | Восстановление асфальтового покрытия | Зеленодольский район, пгт Васильево (дворы многоквартирных домов) | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | Ежегодно | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 449 | Восстановление озера | Нурлатский район, с. Степное Озеро | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), Минэкология РТ |
| 450 | Замена ограды | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 2 (мусульманское кладбище на Сокольской горе) | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 451 | Замена центрального водопровода | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Свердлова, д. 42 | В рамках МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 452 | Изменение внешнего фасада здания | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 56 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 453 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тепловые пункты 123, 124, 125, 126 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 454 | Капитальный ремонт площадки для выгула собак | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (ремонт забора, калиток, 4 тренажеров) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 455 | Капитальный ремонт подъезда | г. Казань, Кировский район, ул. Залесная, д. 5 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 456 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Речная, д. 13 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 457 |  | г. Казань, Московский район, ул. Гагарина, д. 48 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 458 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, пр. Амирхана, д. 85А | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 459 |  | г. Казань, Приволжский район, пр. Победы, д. 30, корп. 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 460 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 68 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 461 | Капитальный ремонт тротуара | г. Набережные Челны, Автозаводский район (около арки д. 23/12) | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 462 |  | г. Набережные Челны (перекресток пр. Московский – ул. Королева) | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 463 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна (вдоль домов 4, 8, 16, 20) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 464 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, ул. Менделеева (до МБОУ «СОШ №27») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 465 | Комплексное благоустройство | Новошешминского район, с. Волчья Слобода, ул. Матросская, д. 43 | В рамках РП «Наш двор на 2020-2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 466 | Ликвидация автостоянки | г. Набережные Челны, комплекс 23 (неэкспуатироемая автостоянка) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 467 | Обустройство родника | Мензелинский район, Атряклинское сельское поселение, д. Русская Мушуга | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 468 | Обеспечение сельских поселений района техникой для уборки снега | Сабинский район | В рамках МП | 2025 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 469 | Обрезка деревьев | г. Казань, Московский район, ул. Декабристов, д. 160/40 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 470 | Обустройство специализированных площадок для выгула собак | Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 471 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 75 (возле пр. Шинников, д. 75 вдоль магистральной дороги и вдоль забора магазина «Пятерочка» по пр. Шинников, д. 65, напротив пр. Шинников, д. 67) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 472 | Оборудование фонтана | Алексеевский район, с. Войкино (святой источник) | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Алексеевского муниципального района (по согласованию) |
| 473 | Обустройство фонтана | г. Казань, Московский район, парк им. Урицкого | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 474 | Озеленение | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 113 | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 475 |  | г.Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 (за д. 19) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казань (по согласованию) |
| 476 | Оказание помощи приюту (оформление земельного участка, проведение электричества, благоустройство) | Высокогорский район, приют для бездомных собак «Сказка» | В рамках МП | 2025 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 477 | Организация велосипедной парковки | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 478 | Организация парковочных мест | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Тельмана, д. 61 (ГАУЗ Альметьвская детская поликлиника; МБОУ «СОШ №20») | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 479 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 (у магазина «Магнит» по ул. Окольная, д. 94а кор. 2) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 480 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова, д. 77 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 481 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, дома 3, 5 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 482 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 483 |  | г. Казань, Советский район (ЖМ «Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 484 |  | г. Набережные Челны (около заводов ПАО «КАМАЗ») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 485 |  | г. Набережные Челны, комплекс 26 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 486 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 487 |  | г. Набережные Челны, комплекс 52, бульв. Г. Камал, д. 20 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 488 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 489 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Вахитова, д. 2Ж (в ночное время на территории магазина «Магнит Семейный») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 490 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 491 | Отсыпка гравием дороги | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Восточная, д. 51 (мкр Урсала, ул. Молодежная) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 492 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, мкр Урсала, ул. Первомайская, д. 1 (мкр Урсала ул. Генерала Рыжикова) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 493 |  | Альметьевский район, пос. ж/д ст. Калейкино, ул. Набережная, д. 40 (ул. Набережная) | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 494 | Очистка дорог | г. Набережные Челны, комплекс 23 (около ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4 им. Ф.Г. Ахмеровой»; пр. Яшьлек, д. 15) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 495 | Очистка озера | г. Казань, (благоустройство бульвара по ул. Серова) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкология РТ |
| 496 |  | г. Казань, Приволжский район | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкология РТ |
| 497 | Очистка пруда для купания детей | Менделеевский район, с. Татарские Челны, ул. Победы, д. 9 | В рамках МП | 2025 | ИК Менделевского муниципального района (по согласованию), Минэкология РТ |
| 498 | Перенос ограждения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (перенос ограждения Управления здравоохранения пл НМР МЗ РТ по ул. Менделеева, д. 32А) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 499 | Проведение освещения | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (4 столба на пересечении улиц Рогачева и Украинская, рядом со школой № 4) | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 500 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Краснококшайская, д. 92 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 501 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Луговая, д. 75 (от НИИХП вдоль Казанского порохового завода по ул. Маршрутная; от ул. Лазарева до ул. Светлая) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 502 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 (по ул. 40 лет Октября) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 503 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Кул Гали, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 504 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 505 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Кулаевская, д. 9А (по ул. Кулаевская) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 506 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары, ул. Школьная, д. 2 (вокруг МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129» по ул. Школьная д. 2) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 507 |  | г. Казань, Советский район, ул. Кирпичникова, д. 21 (для хоккейной коробки за д. 19 по ул. Космонавтов) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 508 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (от АО «КОМЗ» до перекрёстка ул. Лесная, ул. Заречная от д. 2 до д. 14, домов 17,19,21 по ул. Заречная в ЖМ «Большие Дербышки», по переулку от ул. Лесной до ул. Исаева, по всем улицам в ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 509 |  | Камско-Устьинский район, с. Большая Янгасала, ул. Комсомольская, д. 15 (в с. Большая Янгасала) | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию) |
| 510 |  | г. Набережные Челны, комплекс 22 (территория детского сада № 26 сад, школы № 27/между школой и 26/06, дороги возле 26/23) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 511 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 512 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 513 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 14А, 14Б (парк «Юность») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 514 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 20А (по ул. Корабельная) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 515 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, дома 1а, 1б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 516 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 2 (от ул. Мурадьяна, д. 2 до М(П)К «Алые паруса») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 517 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 16А | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 518 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 34 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 519 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (мкр 36, по улицам Субай, Чулман) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 520 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (переулок между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8» и МБОУ «СОШ № 21) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 521 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (от пр. Химиков, д. 94 до ул. Лесная, д. 25; «Театральный бульвар») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 522 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (во дворе пр. Шинников, д. 75 вдоль МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49», на детской площадке во дворе д. 75; вдоль пешеходной дорожки между пр. Шинников, д. 75 и магазином «Пятерочка» по пр. Шинников, д. 65 - заезд со стороны пр. Шинников) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 523 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, (переулок между МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 61» и ул. Лесная, д. 49) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 524 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 21 (- от арки д. 56 по пр. Шинников, мимо МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68», до д. 54 по пр. Шинников; - от пр. Шинников, д. 56 до пр. Химиков, д. 95; - от пр. Шинников, д. 64/29 до дороги пр. Химиков; - от ул. Лесная, д. 27 до магистральной дороги по ул. Лесная; - от поворота магистральной дороги пр. Химиков до автобусной ост. ул. Лесная; - от перекрестка ул. Менделеева-пр. Шинников до перекрестка пр. Шинников-ул. Лесная; - от перекрестка ул. Менделеева-пр. Химиков, до перекрестка пр. Химиков-ул. Лесная) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 525 |  | Нурлатский район, с. Аксумла (трасса) | В рамках МП | 2026 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 526 |  | Нурлатский район, с. Фомино (трасса, проходящая через середину села) | В рамках РП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 527 | Прокладывание щебеночной дороги | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 528 | Реконструкция дорожного полотна/покрытия | Дрожжановский район, с. Мочалей, ул. Ленина, д. 75 | В рамках МП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 529 |  | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, д. 57 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 530 |  | Сармановский район, д. Дюсюмово, ул. Советская (Джалиль — Сарманово; км 12+250 - км 18+317; 6 км) | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 531 |  | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Зеленая | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 532 | Ремонт детской площадки | г. Казань, Советский район, пос. Нагорный (территория ТОС «Нагорный») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 533 |  | г. Набережные Челны, комплекс 62, д. 16 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 534 | Ремонт моста | Аксубаевский район | В рамках МП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 535 |  | Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Чапаева, д. 12 (через р. Чильча) | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 536 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Г. Кудряшова, д. 27 (по ул. Сокольская) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 537 |  | г. Казань, Приволжский район (мост через овраг между ул. Синицына и ул. 9-й Давликеевской) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 538 |  | Верхнеуслонский район, пос. Бакча-Сарай (расширение дорожного полотна около пос. Бакча-Сарай) | В рамках МП | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 539 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках МП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 540 |  | Муслюмовский район (через р. Ик) | В рамках МП | 2025 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию) |
| 541 |  | Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Мира (через р.Ржавец) | В рамках МП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 542 | Ремонт переулка | г. Казань, Советский район, ул. Тополевая | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 543 | Ремонт пешеходной дороги | г. Казань, Кировский район, ул. Займищенская (подземный переход под трассой М-7) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 544 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (по периметру магистральных дорог пр. Шинников, пр. Химиков, ул. Менделеева, ул. Лесная) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 545 | Ремонт плотины | Чистопольский район, с. Исляйкино | В рамках МП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 546 | Ремонт сельской библиотеки | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, с. Татарская-Дымская, ул. Советская, д. 52 | В рамках МП | 2028 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 547 | Снос ветхого здания (постройки) | Лениногорский район, Письмянское сельское поселение, пос. Подлесный, ул. Гагарина, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 548 | Снос здания (постройки) | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между домами 9а, 11а, 11б по ул. Бызова; торговый объект) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 549 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 33 б (торговый объект) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 550 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (между пр. Шинников, д. 43 и пр. Вахитова, д. 30; бывший хозблок детского сада) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 551 | Сохранение ландшафта берега р. Казанки | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Гаврилова | В рамках МП | 2030 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 552 | Строительство детской площадки | Арский район, ул. 40 лет Победы, д. 1а | В рамках МП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 553 |  | Лаишевский район, д. Александровка | В рамках МП | 2028 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 554 |  | Лаишевский район, с. Малые Кабаны | В рамках МП | 2028 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 555 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 556 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Копылова, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 557 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 6 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 558 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Ставропольская, д. 20/47 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 559 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Суворова, д. 63 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 560 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Ахтямова, д. 30 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 561 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Ново-Слободская, д. 12/14 (ЖМ «Игумново») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 562 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Ново-Юдинская, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 563 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Ново-Юдинская (в районе стадиона «Локомотив») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 564 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Хибинская, д. 14 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 565 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Шоссейная, д. 18 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 566 |  | г. Казань, Кировский район, пос. Залесный | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 567 |  | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 568 |  | г. Казань, Московский район, ул. Блюхера, д. 4 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 569 |  | г. Казань, Московский район, ул. Батыршина, д. 35 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 570 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Короленко, д. 15 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 571 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, д. 47 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 572 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, дома 88, 90/48 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 573 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Кул Гали, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 574 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Р. Зорге, дома 77, 109 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 575 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сыртлановой, д. 20 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 576 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Южно-Промышленная, д. 6 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 577 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Ю. Фучика, д. 83 | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 578 |  | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Восточный») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 579 |  | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Салмачи») | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 580 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Надпойменная, д. 30 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 581 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 582 |  | г. Казань, Советский район, ул. Каспийская, дома 2, 4, 6 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 583 |  | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, д. 7 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 584 |  | г. Казань, Советский район, ул. 1-я Ноксинская, д. 1 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 585 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Главная, дома 45, 47 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 586 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Каштановая, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 587 |  | г. Казань, Советский район, пос. Киндери, ул. Нагорная, д. 66 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 588 |  | Камско-Устьинский район, пгт Камское Устье, ул. Ибрагимова | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию) |
| 589 |  | Лаишевский район, г. Лаишево, парк около мечети «Юлчы» | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 590 |  | Лаишевский район, д. Александровка | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 591 |  | Лаишевский район, с. Астраханка, ул. Большая, д. 6 | В рамках МП | 2028 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 592 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Большая Лесная, д. 2 | В рамках МП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию |
| 593 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Набережная | В рамках МП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию |
| 594 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, пос. ГЭС, пер. Г. Гафиатуллина | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 595 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, пр. Московский, д. 82 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 596 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, пос. ГЭС, пер. Г. Гафиятуллина, д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 597 |  | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, 18/04, 18/05, 18/46 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 598 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 13 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 599 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 600 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, дома 14, 15, 16 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 601 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 34 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 602 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 603 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 61 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 604 |  | Новошешминский район, с. Волчья Слобода, ул. Матросская, д. 43 | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 605 |  | Пестречинский район, с. Новое Кощаково, ул. Афанасьева, л. Ясная, ул. Тополиная | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 606 |  | Тетюшский район, с. Кляшево, ул. Комсомольская, д. 20 | В рамках МП | 2027 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию) |
| 607 | Строительство моста | Алькеевский район (с. Тат. Тюгульбаево, через р. Бездна между ул. Мечетная и ул. Школьная) | В рамках МП | 2025 | ИК Алькеевского муниципального района (по согласованию) |
| 608 |  | г. Казань, Московский район, ул. Югославская (мост через трассу М-7 с пешеходным переходом) | В рамках МП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 609 |  | г. Набережные Челны (через 1-ю дорогу по ул. Машиностроителей до производственного проезда 49) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 610 |  | Нурлатский район (через р. Черемшан у д. Урняк) | В рамках МП | 2026 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 611 |  | Тукаевский район, д. Старый Байлар (автомобильный мост между ул. 2-я Нагорная и ул. Гагарина) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 612 | Строительство приюта для бездомных животных и зооветклиники | Сармановский район, пос. Джалиль, ул. Лесная, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 613 |  | Ютазинский район, пгт Уруссу | В рамках МП | 2025 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 614 | Строительство тротуара | Арский район, д. Айвань, ул. Нижняя, д.7 | В рамках МП | 2026 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 615 |  | Арский район, д. Новый Кинер (около МБДОУ «Сейлэм») | В рамках МП | 2026 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ, ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию) |
| 616 |  | Альметьевский район, с. Верхний Акташ | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 617 |  | Бавлинский район (с. Исергапово вдоль участка федеральной трассы Казань - Оренбург) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию) |
| 618 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ямашева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 619 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Халева, дома 3, 5 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 620 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Большие Клыки» | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 621 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Большие Дербышки»: от ворот АО «КОМЗ» до перекрестка ул. Лесная, ул. Лесная до трассы М7, ул. Лесная до ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 622 |  | г. Казань, Советский район, пос. Нагорный (по ул. Дорожная на участке от ул. Таежная до ул. 1ая Клеверная) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 623 |  | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 (по ул. Гагарина) | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 624 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 625 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Ленинградская (от д. 10 до д. 38) | За счет внебюджетных средств | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 626 |  | Пестречинский район, пос. Новые Салмачи, ул. Свободы, д. 43 | В рамках МП | 2026 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 627 | Строительство уличной канализации (централизованная) | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 628 | Увеличение количества парковочных мест | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 18 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2027 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 629 |  | г. Казань, Советский район (мкр Азино-1) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 630 |  | Зеленодольский район, п. Осиново, ул. Садовая | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2027 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 631 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Мира (около д. 23) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 632 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, комплекс 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 633 |  | г. Набережные Челны, 18 комплекс (около д. 18/38) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 634 |  | г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, д. 42 (в комплексе 35) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 635 | Установка детской площадки | Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 34 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 636 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Карбышева, дома 29, 6, 8, 10, 29 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 637 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 33 | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 638 | Устранение парковки | г. Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 (да д. 19 по ул. Кулахметова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 640 | Вырубка кленов | Нижнекамский район, с. Прости, ул. Заречная, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 641 | Газификация | Альметьевский район, г. Альметьевск, с. Урсала | В рамках РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 642 |  | Альметьевский район, мкр Урсала | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 643 |  | Бугульминский район, с. Старое Исаково, ул. Новая, д. 4 (изменить арку газопровода по ул. Новая) | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 644 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 645 |  | Лениногорский район, д. Восход | В рамках РП | 2027 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минпром РТ |
| 646 |  | Лениногорский район, с. Мордовская Ивановка, ул. Центральная, д. 25 | В рамках РП | 2030 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минпром РТ |
| 647 | Дератизация дома | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, д. 20 корп. 1, д. 20 корп. 2, д. 20 корп. 3, д. 20 корп. 4 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 648 | Завершение капитального ремонта дома | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, дома 20к1, 20к2, 20к3, 20к4 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 649 | Замена изношенных труб ХВС, ГВС | г. Казань, Московский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 650 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, д. 3, подъезд 4 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 651 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Фучика, д. 20, подъезд 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 652 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Петровский, ул. Школьная | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 653 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 23 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 654 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 655 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 656 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 88 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 657 | Замена крыши | г. Казань, Кировский район, ул. Адмиралтейская, д. 1 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казань (по согласованию) |
| 658 | Замена лифта | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, д. 11 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казань (по согласованию) |
| 659 | Замена элеваторного узла отопления | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 660 | Капитальный ремонт дома | Альметьевский район, ст. Калейкино, ул. Гагарина, д. 46 | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 661 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Советская, д. 40 | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 662 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. С. Лазо, д. 7 (входная группа подъездов д. 7) | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 663 |  | Бугульминский район, д. Старое Исаково, ул. Советская, д. 38 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 664 |  | Бугульминский район, Петровское сельское поселение, с. Петровка, ул. Центральная, д. 1 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 665 |  | Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, с. Ключи, ул. Лесная д. 3 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 666 |  | Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, с. Ключи, ул. Лесная, д. 5 (дома 4-5) | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 667 |  | Бугульминский район, пос. Вязовка, ул. Центральная, д. 30 | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 668 |  | Бугульминский район, пос. Подгорный, ул. Луговая, д. 2 | В рамках РП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 669 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Карагандинская, д. 6 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 670 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Малая Красная, д. 14 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 671 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Восстания, д. 89 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 672 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Голубятникова, д. 24 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 673 |  | г. Казань, Советский район, ул. Ново-Азинская, д. 12 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 674 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, д. 187, подъезд 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 675 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Проспект Победы, д. 53 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 676 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Сафиуллина, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 677 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Гунина, Дома 21, 23 | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 678 |  | Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Ушковых, д. 7 | В рамках МП | 2027 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 679 |  | г. Набережные Челны, комплекс 27, д. 6 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 680 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, ул. Ш. Усманова, д. 25/27 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 681 |  | г. Набережные Челны, комплекс 42, д. 10 (бульвар К.Тинчурина, д. 13) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 682 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 3Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 683 | Капитальный ремонт крыши | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 684 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Стадионная, д. 5 | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 685 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 12Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 686 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 5 | В рамках МП | 2030 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 687 | Капитальный ремонт общеобразовательной организации | Нижнекамский район, п. Красный Ключ (ДОУ «Сказка») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 688 | Капитальный ремонт фасада здания | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 689 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 690 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 14 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 691 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 31А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 692 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная, д. 45 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 693 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 24А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 694 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 28 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 695 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 32 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 696 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 48 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 697 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 44 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 698 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 56 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 699 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 58 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 700 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 60 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 701 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 62 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 702 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 48 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 703 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 54 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 704 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 69 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 705 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 72 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 706 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 707 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 95 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 708 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 709 | Капитальный ремонт электрических щитовых | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Пр. Химиков, д. 78А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 710 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Пр. Химиков, д. 80 А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 711 | Обеспечение доступа к информационно- телекоммуникацонной сети «Интернет» | г. Казань, Советский район, ст. Дербышки | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 712 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Тополевая, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 713 |  | г. Казань, Советский район, пос. Султан Ай, ул. Каенкай, дома 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. Райхан, дома 1, 3, 5, 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 714 |  | Чистопольский район, с. Кубассы | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 715 | Обеспечение санитарного состояния чердачного помещения | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 716 | Обеспечение санитарного состояния подвального помещения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 2 (устранение затопления) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 717 | Ограждение территории водонапорной башни | Буинский район, д. Чувашское Пимурзино, ул. Школьная, д. 5 | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 718 | Ограничение доступа к подвальному помещению | Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 719 | Организация приема макулатуры | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 12, ул. Каймананова, д. 9 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 720 | Передача дома в УК «ПЖКХ-17» | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 721 | Передача сетей ХВС на баланс МУП «Водоканал» | г. Казань, Советский район (по ул. ЖМ «Большие Дербышки»: Краевая, Новая, Заречная, Исаева, Л. Фаттахова; по ул. ЖМ «Малые Дербышки»: Кооперативная, Вишневый сад, Школьная, Березовая, Услонская) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 722 | Ремонт дома | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Чайковского, д. 6 | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 723 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Дубравная, д. 13 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 724 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Рихарда Зорге, д. 105 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 725 | Ремонт отопительной системы дома | г. Казань, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 726 |  | г. Казань, Московский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 727 | Ремонт фасадов домов | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. 60 лет Октября, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 728 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, ул. Раскольникова, д. 59 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 729 | Создание места (помещения) для хранения коляски | г. Казань, Советский район, ул. Журналистов, д. 17, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 730 | Создание и подключение центральной канализации | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Вахитова, д. 3 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 731 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Пионерская, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 732 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Кубанская, д. 12 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 733 | Строительство водонапорной башни | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, д. Суык-Чишма, ул. Вахитова, д. 53 | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 734 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках РП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 735 | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов обеспечения населения питьевой воды | Аксубаевский район, с. Нижние Савруши | В рамках ГП «Водообеспечение на селе» («Чистая вода») | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 736 |  | Актанышский район, с. Кузякино, ул. Советская | В рамках ГП «Водообеспечение на селе» («Чистая вода») | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 737 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, микрорайон Урсала, ул. Возрождения (в т.ч. на участках для многодетных семей) | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 738 |  | Альметьевский район, д. Верхняя Мактама | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 739 |  | Арский район, д. Старый Кинер | В рамках РП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 740 |  | Елабужский район, д. Хлыстово | В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры | 2027 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 741 |  | Лаишевский район, с. Габишево, д. 3 | В рамках РП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 742 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 | В рамках РП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 743 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (мкр 36, улицы Субпй, Чулман) | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 744 |  | Новошешминский район, с. Шахмайкино | В рамках РП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 745 |  | Рыбно-Слободский район, с. Биектау | В рамках ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 746 |  | Рыбно-Слободский район (садовое товарищество «60 лет Октября») | В рамках МП | 2027 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 747 |  | Тетюшский район, с. Кильдюшево | В рамках МП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию) |
| 748 |  | Тукаевский район, с. Ильбухтино | В рамках МП | 2025 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 749 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей и сооружений систем водоотведения/ водоснабжения | Агрызский район, г. Агрыз | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Агрызского муниципального района (по согласованию) |
| 750 |  | Азнакаевский район | В рамках МП | 2025 | ИК Азнакаевского муниципального района (по согласованию) |
| 751 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Кашаева | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2027 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 752 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск, мкр 8 (пос. Буровик) | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2029 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 753 |  | Альметьевский район, с. Новое Суркино, ул. Лесная, д. 27 | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 754 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ивана Кузнецова, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 755 |  | Бугульминский район, д. Сугушла, ул Гафиатуллина, д. 28 (по ул. Гафиатуллина) | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 756 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Тепличная, д. 4 (по ул. Тепличная) | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 757 |  | Елабужский район, д. Хлыстово | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2027 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 758 |  | Зеленодольский район, с. Русско-Марийские Ковали | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 759 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 760 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 761 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Мавлютова, д. 48 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 762 |  | г. Казань, Советский район, ул. Зорге, д. 52 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 763 |  | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, д. 57 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 764 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Липатова, д. 1, ул. Советская, д. 20 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 765 |  | г. Казань, Советский район, пос. Новая Сосновка, ул. Гагарина | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 766 |  | Мамадышский район | В рамках МП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 767 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 2/39 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 768 |  | Чистопольский район, с. Куглушкино | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 769 |  | Чистопольский район, с. Изгары | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 770 |  | Чистопольский район, с. НаратЕлга | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 771 |  | Чистопольский район, пос. Луч | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 772 |  | Чистопольский район, д. Служилая Шентала | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 773 |  | Чистопольский район, с. Татарский Толкиш, ул. Комсомольская, ул. Молодежная | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 774 |  | Чистопольский район, с. Исляйкино | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 775 |  | Чистопольский район, д. Татарский Сарсаз, ул Зеленая, ул. Центральная | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2030 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 776 |  | Ютазинский район, д. Старый Каразерик, ул. Молодежная | В рамках ГП «Обеспечение населения питьевой водой» | 2030 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 777 | Строительство очистных сооружений | Бугульминский район, Петровское сельское поселение, д. Берлек, ул. Подгорная, д. 4 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 778 |  | Бугульминский район, Петровское сельское поселение, с. Петровка, ул. Луговая, д. 15 | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 779 |  | Бугульминский район, Зеленорощинское сельское поселение, д. Зеленая Роща, ул. Советская, д. 17 | В рамках МП | 2027 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 780 |  | Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 781 |  | Лаишевский район, п. совхоза им. 25 Октября | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 782 |  | Мензелинский район, с. Коноваловка (молодежный городок) | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 783 |  | Чистопольский район, с. Каргали | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 784 | Строительство самотечного коллектора | Новошешминский район, с. Новошешминск (в Западном микрорайоне, по ул. Г. Тукая, ул. им. Героя Ф.П. Савельева, ул. Отрадная, ул. А. Кутуя, ул. Чистопольская, ул. Рябиновая, ул. Надежды, ул. Новоселов) | В рамках РП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 785 | Теплоснабжение | г. Казань, Советский район, ул. Карбышева, д. 57 (дома 57, 59) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 786 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 36 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 787 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, дома 14 А, 14 Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 788 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная, д. 27 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 789 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 16 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 790 |  | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Тукая, д. 44 (строительство блочно-модульных котельных в пгт Джалиль) | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 791 |  | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Тукая, д. 44 (пгт Джалиль) | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 792 | Увеличение территории кладбища | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 793 | Улучшение качества питьевой воды | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Подстанция-23, д. 1 (ул. Подстанция и 40 лет Октября (33 двора)) | В рамках МП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 794 | Установка выходов надземного перехода | Пестречинский район, с. Кощаково, ул. Тополинная, д. 38А (между с. Кощаково и Старым Кощаково; выход о стороны улиц Ясная, Тополинная | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 795 | Установка дренажной системы | Альметьевский район, пос. Нижняя Мактама, ул. Вахитова. д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 796 |  | г. Казань, Советский район, ул. Посадочная, д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 797 | Установка камер видеонаблюдения | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 64 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 798 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 799 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 800 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 801 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 70 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 802 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 803 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 в | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 804 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 г | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 805 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 76 д | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 806 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 13 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 807 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 808 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 809 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 810 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 811 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 812 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1Б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 813 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 814 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 815 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 3 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 816 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 817 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 6 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 818 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 819 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 а | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 820 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 8 б | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 821 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, д. 12 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 822 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 88 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 823 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 90 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 824 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 825 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 826 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 13А | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 827 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 828 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 15 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 829 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 17 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 830 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 23 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 831 | Установка приборов учета газа | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 3А (в здании домоуправления по уд. Бызова, д. 3А) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 832 | Утепление фасадов дома | г. Казань, Московский район, ул. Кулахметова, д. 19 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 833 | Установка мусорных контейнеров | Бугульминский район, п. Подгорный, л. Луговая, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 834 |  | Бугульминский район, пос. Подгорный, ул. Луговая, д. 2 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 835 |  | г. Казань, Кировский район, ул.40 лет Октября, д. 18 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 836 | Установка пандуса, перил к пандусу, спуска с бордюры | Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 25, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 837 |  | г. Казань, Советский район, ул. Журналистов, д. 17, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 838 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Липатова, д. 1А, 1 подъезд | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 839 |  | г. Набережные Челны, комплекс 18, д. 52, подъезд 1 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 840 |  | г.Набережные Челны, ул. Комсомольская Набережная, д. 3А | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 841 | Устранение запаха канализации | г. Казань, Приволжский район, ул. Авангардная, д. 62, корп. 3 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 842 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Габишева, д. 11 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 843 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Мира, д. 3, подъезд 3 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 844 |  | г. Казань, Советский район, мкр Дербышки, ул. Халезова, д. 34, подъезд 2 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 845 | Автоматизация процесса записи на обследования при диспансеризации | г. Набережные Челны | В рамках РП, МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 846 | Выделение квоты пенсионерам на исследования электронейромиографии | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Правды, д. 19/10 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав |
| 847 | Кадровое обеспечение медицинскими специалистами | Верхнеуслонский район | В рамках МП | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию) |
| 848 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Парковая, д. 31 (ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Казани; пос. Дербышки, ул. Правды, д. 13А) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 849 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 (терапевт в Нижнетаканышской участковой больнице) | В рамках МП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 850 |  | Менделеевский район, с. Бизяки, ул. Набережная, д. 13 (фельдшер в с. Бизяки) | В рамках МП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 851 |  | г. Набережные Челны (гинеколог, стоматолог) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 852 | Капитальный ремонт больницы | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 (Нижнетаканышскаяучастковая больница) | В рамках РП | 2025 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 853 |  | г. Набережные Челны, Центральный район, пр. Вахитова (ГАУЗ «Городская больница № 5) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минздрав РТ |
| 854 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Советская, д. 50 (инфекционное отделение Тетюшской ЦРБ) | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 855 |  | Тюлячинский район, Центральная районная больница | В рамках РП | 2026 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 856 | Капитальный ремонт филиала «Васильевская РБ» ГАУЗ «ЗЦРБ» (продолжение ремонта стационара «Васильевская районная больница») | Зеленодольский район, пгт Васильево, ул. Ленина, д. 28 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 857 | Обеспечение предоставления средств технической реабилитации (многофункциональная кровать) | Чистопольский район, пос. Юлдуз, ул. Молодежная, д. 20 | В рамках РП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 858 | Открытие аптеки | Пестречинский район, с. Кулаево, ул. Профсоюзная, д. 32 | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 859 | Открытие диализного центра | Бавлинский район, г. Бавлы | В рамках РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 860 | Открытие дополнительных стоматологических кабинетов | г. Набережные Челны | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 861 | Открытие филиала поликлиники | г. Казань, Приволжский район (Ферма-2) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 862 | Получение услуг по полису ОМС | г. Набережные Челны | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 863 | Ремонт медицинского оборудования | Елабужский район, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д. 1 (томограф в поликлинике ГАУЗ «ЕЦРБ») | В рамках РП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 864 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки, ул. Правды, д. 19/10 (флюорограф в ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Казани; пос. Дербышки, ул. Правды, д. 13А) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минздрав РТ |
| 865 | Ремонт фельдшерско-акушерского пункта | Балтасинский район, д. Карадуван, Сибирский тракт, д. 53 | В рамках РП | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 866 |  | Бугульминский район, с. Малая Бугульма, ул. Шоссейная, д. 7 | В рамках РП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 867 | Ремонт хозяйственных блоков ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Лесная, д. 4 | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 868 | Строительство детской поликлиники | г. Набережные Челны, Центральный район (в районе 37, 36, 35, 34, 33 и 31 комплексов) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минздрав РТ |
| 869 | Строительство детского оздоровительного лагеря | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гагарина, д. 30 (третий корпус ДОЛ «Чайка) | В рамках РП | 2025 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 870 | Строительство газовой котельной с последующей газификацией | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гагарина, д. 32 (корпусы ДОЛ «Чайка) | В рамках РП | 2025 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 871 | Строительство морга (модульного) | Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Зеленая, дома 1, 4 | В рамках РП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 872 | Строительство на базе Сабинской ЦРБ сосудистого центра | Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Титова д. 15/2 | В рамках РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 873 | Строительство приемно-диагностического отделения Актанышской ЦРБ | Актанышский район, с. Актаныш | В рамках РП | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 874 | Строительство родильного дома | Менделеевский район, г. Менделеевск | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 875 | Строительство стационара | г. Набережные Челны, ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны | В рамках ФП, РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 876 | Строительство ФАП | Камско-Устьинский район, с. Осинники | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2026 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 877 |  | Кукморский район, с. Березняк, ул. Ленина, д. 43 | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 878 |  | Мензелинский район, с. Верхние Юшады, ул. Новая, д. 1 (модульный ФАП) | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 879 |  | Рыбно-Слободский район, с. Тавларово, ул. Советская, д. 23 (модульный ФАП) | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2025 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 880 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гагарина, д. 31 | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 881 |  | Тетюшский район, с. Вожжи, ул. Центральная, д. 12 | В рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| 882 | Увеличение перечня льготных лекарств для людей с инвалидностью | Тюлячинский район, д. Айдарово, ул. Ленина, д. 31 | В рамках РП | 2026 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 883 | Включение в программу капитального ремонта | Нижнекамский район, г. Нижнекамск (МБУ ДО «ДТДИМ им. И.Х. Садыкова») | В рамках РП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 884 | Капитальный ремонт дома культуры | Агрызский район, Кучуковское сельское поселение | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2026 | ИК Агрызского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 885 |  | Бугульминский район, Татарско-Дымское сельское поселение, с. Татарская-Дымская, ул. Комсомольская, д. 19 | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 886 |  | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, с. Старое Исаково село, ул. Школьная, д. 2 | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 887 |  | Верхнеуслонский район, с. Старое Русское Маматкозино | В рамках МП | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию) |
| 888 |  | Дрожжановский район, с. Большая Цильна, ул. Хакимова, д. 8 (Большецильнинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 889 |  | Дрожжановский район, с. Новые Чукалы, ул. Центральная, д. 11 (Новочукалинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 890 |  | Дрожжановский район, с. Старые Какерли, ул. Колхозная, д. 35 (Старокакерлинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 891 |  | Дрожжановский район, с. Старое Шаймурзино, ул. Татарстана, д. 40 (Старошаймурзинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 892 |  | Заинский район, с. Сарсаз-Багряж, ул. Школьная, д. 2 (Сарсаз-Багряжский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию) |
| 893 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, (Зеленодольский ДК им. М. Горького) | В рамках МП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 894 |  | Камско-Устьинский район, д. Челны (Челнинский СДК) | В рамках МП | 2026 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию) |
| 895 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Осипенко, д. 3 (с. Алабердино) | В рамках МП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию) |
| 896 |  | Тюлячинский район, Большеметескинское сельское поселение, д. Ямбулат, ул. М. Ногуманова, д. 18 | В рамках РП капремонта объектов культурного назначения | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 897 | Капитальный ремонт здания | г. Казань, ул. Актайская, д. 7 (библиотека на ул. Кулагина, д. 4) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 898 |  | Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Гоголя, д. 28 (трех зданий музея по улицам Осипенко, д. 1, Карла Маркса, д. 3А, Ленина, д. 36 | В рамках РП | 2026 | ИК Тетюшского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 899 | Оказание содействия во внутренней отделке дома культуры, с обустройством спортивного зала | Бугульминский район, пос. Подгорный, ул. Луговая, д. 10 | В рамках МП | 2030 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 900 | Ограждение территории СДК | Бугульминский район, Староисаковское сельское поселение, с. Старое Исаково, ул. Советская, д. 38 | В рамках РП капитального ремонта объектов культурного назначения | 2025 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 901 |  | Бугульминский район, Наратлинское сельское поселение, с. Наратлы, ул. Молодежная, д. 3 | В рамках РП | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 902 | Оснащение помещения детской телестудии современным фото/ видеооборудованием, студийной мебелью | Сармановский район, пгт Джалиль, ул. Кул Шарифа, д. 4 (пгт Джалиль) | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 903 | Перенос мемориальной доски (мемориальная доска пограничника, героя СССР Кайманову Н.Ф.) | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 12 (со стены здания СК «Чулпан» по ул. Кайманова, д. 1 на стену клуба «Клевер» по ул. Кайманова, д. 3, переименовав клуб в «Каймановец») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Комитет РТ по охранение объектов культурного наследия |
| 904 | Приобретение фольклорных костюмов, музыкального оборудования | Мензелинский район, с. Под. Байлар, коллектив ансамбля «Ядкарь» | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 905 | Приобретение сценических костюмов | Мензелинский район, с. Старая Матвеевка. Сельский клуб | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 906 | Проведение интернета в Дом Культуры | Лениногорский район, с. Куакбаш, ул. К. Маркса, д.15 | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минцифры РТ |
| 907 | Реконструкция памятника | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (памятник М. Исаева) | В рамках ФП, РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 908 | Ремонт библиотеки | Альметьевский район, с. Миннибаево | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 909 | Ремонт музея | Альметьевский район, Пгт. Нижняя Мактама | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2030 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 910 | Ремонт общеобразовательной организации | Актанышский район, с. Поисево (МОУ ДО «Поисевский центр детского творчества») | В рамках МП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 911 | Реставрация Мемориала Великой Отечественной войны | Менделеевский район, с. Старое Гришкино | За счет средств самообложения граждан | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 912 | Реставрация объектов культурного наследия | Актанышский район, с. Старое Байсарово, ул. Советская | В рамках РП | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 913 | Строительство дома культуры | г. Казань, ул. Кировский, ул. 25 октября, д. 20/8 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 914 | Строительство сельского Дома культуры | Актанышский район, д. Уразаево | В рамках РП | 2030 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 915 |  | Высокогорский район, с. Алан-Бексерь | В рамках ГП «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2025 годы» | 2025 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 916 | Строительство молодежного центра | Сабинский район, пгт Богатые Сабы | В рамках РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 917 | Восстановление работы МПК | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 918 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 9 (МПК «Алые паруса») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 919 | Выделение автобуса для транспортировки молодежи | Кукморский район | В рамках МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию) |
| 920 | Закрытие клуба | г. Набережные Челны, комплекс 27, бульвар Г. Камала, д. 18А (стрип-клуб «Провокация», д. 6А) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 921 | Капитальный ремонт | Сабинский район, пгт Богатые Сабы (ПК «Подростковое поколение») | В рамках МП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 922 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск) (ремонт крыши; ПК «Юность») | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 923 | Обеспечение жильем молодых семей | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках ФП, РП, МП | Ежегодно | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 924 | Открытие культурных и развлекательных центров для молодежи | Ютазинский район, пгт Уруссу | В рамках ФП, РП, МП | 2026 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию), Минмол РТ, Минстрой РТ |
| 925 | Ремонт кровли общеобразовательной организации | Тукаевский район, с. Биклянь, ул. Магариф, д. 23 (МБДОУ - детский сад «Эллуки») | В рамках МП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 926 | Ремонт постройки | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 15 (ремонт крыши школьной теплицы) | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 927 | Снос постройки | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 60 (школьная теплица М(П)К «Алгарыш») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 928 | Создание рабочих мест в сельской местности (для молодежи) | Арский район, г. Арск | В рамках МП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 929 |  | Бугульминский район, г. Бугульма, пгт Карабаш | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 930 |  | Лениногорский район | В рамках МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 931 |  | Чистопольский район, г. Чистополь | В рамках МП «Сельская молодежь Чистопольского муниципального района на 2021-2025 годы» | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 932 | Строительство молодежного центра | Кайбицкий район (для Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых») | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Кайбицкого муниципального района (по согласованию), Минмол РТ, Минстрой РТ |
| 933 | Строительство развлекательного центра для молодежи | Сабинский район, пгт Богатые Сабы | В рамках МП | 2025 | ИК Сабинского Муниципального района (по согласованию) |
| 934 | Строительство центра детского творчества | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 935 | Асфальтирование школьной территории | Чистопольский район, с. Каргали, ул. Балакина, д. 15, ул. Пушкина, д. 10А, ул. 1-я Советская, д. 32 (МБОУ «Каргалинская гимназия»; ул. Нариманова, влд. 47а) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 936 | Благоустройство детских игровых площадок в ДОО | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках РП капитального ремонта образовательных учреждений | 2030 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 937 | Благоустройство пришкольной территории и ремонт тротуаров | Альметьевский район, г. Альметьевск (МБОУ «СОШ №20») | В рамках МП | 2030 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 938 | Замена ограждения ДОО | Мензелинский район, с. Подгорный Байлар (МБДОУ «Подгорнобайларский детский сад «Кояшкай») | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 939 | Замена окон | Ютазинский район, д. Малые Уруссу (МБДОУ «МалоУруссинский детский сад «Лейсан»») | В рамках МП | 2027 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 940 | Капитальный ремонт детской площадки ДОО | г. Казань, Кировский район (МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 88») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 941 | Капитальный ремонт ДОО | Альметьевский район, мкр Урсала, ул. Бахорина, д. 120, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Теремок»» | В рамках РП | 2029 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 942 |  | Бавлинский район, с. Александровка, ул. Чапаева, д. 9, МБДОУ «Александровский детский сад» | В рамках РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 943 |  | Бавлинский район, с. Александровка, ул. Школьная, д. 2, МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» | В рамках РП | 2026 | ИК Бавлинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 944 |  | Высокогорский район, с. Дубъязы, ул. Строителей, д. 1, МБДОУ «Детский сад «Гульчачак» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 945 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Симонова, д. 20А, МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 946 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Софьи Перовской, д. 150а, МАДОУ «Детский сад № 400 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 947 |  | г. Казань, Кировский район (МАДОУ «Детский сад № 147 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 948 |  | г. Набережные Челны, бульв. Романтиков, д. 4, МДБОУ «Детский сад № 62 «Весняночка» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 949 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 68А, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 950 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 68б, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 951 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 31б, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 952 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 2д, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 953 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 10А, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 954 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Шинников, д. 75а, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 955 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 2а, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» (ремонт фасада и цоколя) | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 956 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 36, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 57» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 957 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 14А, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 958 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 16А, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей № 60» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 959 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 17А, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей № 61» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 960 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 93 а, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 961 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Шинников, д. 44А, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 962 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная, д. 37, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 69» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 963 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 101, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции детей с нарушениями зрения № 70» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 964 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 54, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 87» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 965 |  | Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Советская, д. 185А, МАДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» общеразвивающего вида» | В рамках РП | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 966 | Капитальный ремонт здания | Бугульминский район, д. СуыкЧишма, ул. Вахитова, д. 53 | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 967 |  | Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Куйбышева, д. 91 (МБДОУ «Нижнетаканышский детский сад; ул. Кооперативная, д. 3) | В рамках РП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 968 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 3, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 969 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 31, Городская детская библиотека - Филиал № 38 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Нижнекамска» | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 970 |  | Тюлячинский район, д. Ямбулат, ул. М.Ногуманова, д. 2 и ул. Татарстан, д. 8 (МОУ «Ямбулатская начальная общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального района РТ») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 971 | Капитальный ремонт общеобразовательной организации | Актанышский район, с. Такталачук (ГБОУ «Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья») | В рамках РП | 2025 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию) |
| 972 |  | Альметьевский район, с. Ямаш (МБОУ «Ямашинская средняя общеобразовательная школа») | В рамках МП | 2029 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 973 |  | Верхнеуслонский район, с. Татарское Бурнашево (МБОУ «Татарско-Бурнашевская основная общеобразовательная школа») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2027 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию) |
| 974 |  | Менделеевский район, с. Старое Гришкино (МБОУ «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа») | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию) |
| 975 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 4, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 976 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 42, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 977 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 37А, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 978 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 15А, МБОУ «Гимназия № 22» | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 979 |  | Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Школьная, д. 3, МБОУ «Тюлячинская СОШ» | В рамках РП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 980 | Обеспечение мебелью | Чистопольский район, с. Каргали, ул. Балакина, д. 15 (80 парт и 160 стульев для учащихся 1-4 классов МБОУ «Каргалинская гимназия»; ул Нариманова, влд. 47а) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 981 | Обеспечению инвентарем | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 (двор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»; ул. В.Кулагина, д. 2) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 982 |  | Мамадышский район, г. Мамадыш (30 пар беговых лыжных комплектов для ГБОУ «Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья») | В рамках МП | 2026 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 983 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, зд. 136 (новые тренажеры, игровые комплексы стадиона МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 984 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17Б (новые тренажеры, игровые комплексы стадиона МБОУ «Лицей-интернат № 24») | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 985 |  | Чистопольский район, с. Каргали, ул. Балакина, д. 15 (проектор для кабинета русского языка и литературы МБОУ «Каргалинская гимназия»; ул Нариманова, влд. 47а) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 986 | Разработка программы «Школьный двор» | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 | – | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ, Минстрой РТ |
| 987 | Ремонт ДОО | Аксубаевский район, с. Старые Савруши (МБОУ «Старосаврушская основная общеобразовательная школа») | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 988 |  | Альметьевский район, г. Альметьевск (МАОУ «Гимназия № 5») | В рамках ФП образовательных учреждений | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 989 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Актайская, д. 7 (соединить корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» теплым переходом; ул. В.Кулагина, д. 2) | В рамках ФП образовательных учреждений | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 990 |  | Тукаевский район, с. Биклянь (ремонт кровли МБДОУ – детский сад «Эллуки»; ул. Магариф, д. 23) | В рамках МП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 991 |  | Тюлячинский район (МБОУ «Верхнекибякозинская средняя общеобразовательная школа») | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 992 | Ремонт и благоустройство | г. Казань, Кировский район (МАДОУ «Детский сад № 75 комбинированного вида») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 993 | Ремонт общеобразовательной организации | г. Казань, Вахитовский район (МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 14») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 994 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. 10 лет Октября, д. 9 (МБОУ «Средняя общеобразовательная № 100 - Центр образования Приволжского района г. Казани», ул. Лесная (Отары), д. 35а) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 995 | Ремонт пищеблоков | Высокогорский район, с. Чепчюги, ул. Школьная, д. 1, МБОУ «Чепчуговская средняя образовательная школа Высокогорского муниципального района РТ» | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию) |
| 996 | Ремонт покрытия открытого уличного футбольного поля | г. Казань, Кировский район, ул. Красикова, д. 16 (на территории МБОУ «Гимназия № 152») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 997 | Строительство ДОО | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 998 |  | Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Горького | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 999 |  | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (мкр Мирный) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1000 |  | г. Казань, Авиастроительный район, п. Сухая Река | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1001 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Софьи Перовской | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1002 |  | г. Казань, Вахитовский район | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1003 |  | г. Казань, Приволжский район, Военный Городок-33 | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1004 |  | г. Казань, Приволжский район, ЖМ «Кукушкино» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1005 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Салмачи, ул. Мифтахетдина Акмуллы, д. 23 | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1006 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Салмачи | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1007 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Вишневка» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1008 |  | г. Казань, Советский район, ЖМ «Большие Дербышки» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1009 |  | г. Казань, Советский район, пос. Вознесенское | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1010 |  | г. Казань, Советский район, пос. Кульсеитово | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минобр РТ |
| 1011 |  | Пестречинский район, ЖК «Светлый» | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 1012 |  | Тукаевский район, д. Азьмушкино, ул. Монетная, д. 85 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1013 | Строительство здания | Зеленодольский район, г. Зеленодольск (здание Зеленодольского медицинского колледжа) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минздрав РТ, Минобр РТ |
| 1014 | Строительство лагеря | Мензелинский район (2-х спальных модульных корпусов, банно-прачечного комплекса, клуба, футбольной площадки, летней эстрады, реконструкции столовой и т. п.) | В рамках РП | 2026 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1015 | Строительство общежития | Муслюмовский районе, с. Муслюмово, Муслюмовское сельское поселение, для студентов ГАПОУ «Муслюмовский политехнический техникум» | В рамках МП | 2028 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию) |
| 1016 |  | Черемшанский район, с. Черемшан, для студентов ГАПОУ «Черемшанский аграрный техникум» | В рамках МП | 2026 | ИК Черемшанского муниципального района (по согласованию) |
| 1017 | Строительство общеобразовательной организации | Агрызский район, г. Агрыз, ул. Октябрьская | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Агрызского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1018 |  | Елабужский район, с. Танайка | В рамках МП | 2026 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию) |
| 1019 |  | Заинский район, г. Заинск (около МБДОУ «Детский сад» «Шатлык») | В рамках ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1020 |  | Зеленодольский район, с. Осиново (ЖК «Радужный — 1», ЖК «Радужный - 2», ЖК «Дом у озера») | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1021 |  | Лениногорский район, с. Куакбаш, ул. Советская, д. 3А, МБОУ «Куакбашская Основная общеобразовательная школа» | В рамках ФП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ |
| 1022 |  | г. Набережные Челны, ЖР «Замелекесье» | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минобр РТ |
| 1023 |  | г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 126 (мкр 60) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минобр РТ |
| 1024 |  | Тукаевский район, д. Азьмушкино, ул. Монетная, д. 85 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1025 | Строительство пристроя | г. Казань, Приволжский район, ул. Братьев Касимовых, д. 52 (МБОУ «Лицей №83 — Центр образования») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1026 |  | Мензелинский район, г. Мензелинск (с раздевалками; к Ледовому дворцу) | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1027 | Строительство школы искусств для детей | Заинский район, г. Заинск | В рамках МП | 2028 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минкульт РТ |
| 1028 | Установка забора, магнитного замка | Высокогорский район, с. Дубъязы, ул. Строителей, д. 1, (МБДОУ «Детский сад «Гульчачак») | В рамках РП | 2026 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минбор РТ |
| Социальная политика |  |  |  |  |  |
| 1029 | Выделение служебной квартиры | Сармановский район | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию) |
| 1030 |  | г. Набережные Челны (для семьи погибшего Л. Шамсиева) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1031 | Обеспечение льгот участников вооруженных конфликтов на территории Северо-Кавказского региона (в 1996-1999 гг.) | г. Набережные Челны | В рамках РП | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1032 | Обеспечение оборудованием (модернизация) | г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, д. 2, Ремонтно-инструментальный завод ПАО «КАМАЗ» | Внебюджетные средства | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1033 | Отрытие бани | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1034 | Помощь детям – инвалидам колясочникам по обеспечению транспортом | Мензелинский район, Кузембетьевское сельское поселение, д. Усаево | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) Минтруд РТ |
| 1035 | Предоставление земельных участков ветеранам боевых действий | Рыбно-Слободский район | В рамках РП | 2030 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию) |
| 1036 | Предоставление свободного жилья нуждающимся | Мамадышский район | В рамках РП, МП | 2027 | ИК Мамадышского муниципального района (по согласованию) |
| 1037 | Предоставление жилья детям-сиротам | Альметьевский район | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минобр РТ, Минзем РТ |
| 1038 | Предоставление работникам ПАО «КАМАЗ» почетного звания «Ветеран труда» за многолетний труд | г. Набережные Челны | За счет внебюджетных средств | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтруд РТ, ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1039 | Предусмотрение работникам ПАО «КАМАЗ» выплат за многолетний труд | г. Набережные Челны | За счет внебюджетных средств | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1040 | Разработка проекта закона о предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий | Рыбно-Слободский район | – | 2030 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию), Минзем РТ |
| 1041 | Содействие в переносе трансформаторной подстанции с арендованного участка земли | Балтасинский район, с. Норма, ул. М.Вахитова, д. 5 | В рамках МП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1042 | Создание новых рабочих мест для инвалидов | Азнакаевский район | Программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы» | 2025 | ИК Азнакаевского муниципального района (по согласованию), Минтруд РТ |
| 1043 | Благоустройство футбольного поля | г. Казань, Кировский район, ЖМ «Куземетьево» | В рамках ФП, РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1044 | Выделение (приобретение) нового микроавтобуса для спортивной школы | Аксубаевский район, с. Новое Аксубаево | В рамках МП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1045 | Выделение (приобретение) спортивного инвентаря для занятия спортом пенсионерами | Аксубаевский район, с. Старое Ильдеряково | В рамках МП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1046 | Замену покрытия хоккейного корта, ремонт сеток, ограждений и освещения | Альметьевский район, с. Верхняя Мактама, ул. Октября. д. 1А | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1047 | Капитальный ремонт | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Строительная, д. 6 (МБУ СОК «Нефтьче») | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2028 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1048 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Строительная, д. 6 (полукрытый хоккейный корт МБУ СОК «Нефтьче») | В рамках РП | 2028 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1049 |  | Новошешминский район, Краснооктябрьское сельское поселение, пос. Красный Октябрь, ул. Спортивная, д. 18 | В рамках РП | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1050 | Капитальный ремонт спортивного зала | Муслюмовский район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрь | В рамках РП | 2030 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1051 | Косметический ремонт спортивного зала | Новошешминский район, с. Татарское Утяшкино, ул. Центральная, д. 12А | В рамках МП | 2025 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1052 | Обустройство спортивной площадки | г. Казань, Вахитовский район, ул. Мичурина, д. 22 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1053 |  | г. Казань, Советский район, пос. Дербышки (в ЖМ «Малые Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1054 |  | г.Набережные Челны (установка футбольной сетки во дворе д. 15 комплекса 26) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1055 | Обеспечение спортивной площадкой | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1056 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1057 | Открытие адаптивной конноспортивной школы | Балтасинский район, пгт Балтаси | В рамках РП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1058 | Приобретение спортивного инвентаря | Камско-Устьинский район, с. Малые Салтыки, ул. Центральная (теннисный стол, бильярдный стол, волейбольные мячи, набор для бадминтона) | В рамках МП | 2025 | ИК Камско-Устьинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1059 | Приобретение тренажерного комплекса | Лаишевский район, с. Нармонка (для Нармонского СДК) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1060 | Приобретение и установка стартовых тумб для крытого плавательного бассейна «Дельфин» МБУ «Спортивная школа» | Аксубаевский район, пгт Аксубаево | В рамках МП, внебюджетные источники | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1061 | Реконструкция спортивного зала | Нижнекамский район, с. Шереметьевка | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1062 | Реконструкция спортивной площадки | г. Набережные Челны (возле д. 53/23 Б/В) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1063 |  | г. Набережные Челны (возле д. 54/01; по аналогии между домами 54/16 и 54/17) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1064 | Ремонт картинг-центра | г. Казань, Вахитовский район (городской Дворец детского творчества им. Алиша) | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2025 годы» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1065 | Ремонт стадиона | Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 13, МАУ Стадион «Комсомолец имени В.Колотова» | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 1066 | Строительство бассейна | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1067 |  | Лаишевский район, с. Габишево | В рамках РП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1068 |  | Лаишевский район, с. Песчаные Ковали | В рамках РП | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1069 |  | Нижнекамский район, д. Благодатная | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1070 |  | Сабинский район, с. Шемордан | В рамках РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 1071 | Строительство беговой дорожки вокруг футбольного поля | Сабинский район, с. Шемордан | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 1072 | Строительство велосипедной дорожки | г. Набережные Челны (пр. Х. Туфана – пр. КАМАЗа до производственного проезда 49) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1073 | Строительство детской спортивной игровой площадки | Балтасинский район, с. Кушкетбаш | В рамках РП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1074 |  | Балтасинский район, с. Старый Кушкет | В рамках РП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1075 |  | Балтасинский район, с. Старая Турья | В рамках РП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1076 |  | Кайбицкий район, с. Чутеево | В рамках РП | 2025 | ИК Кайбицкого муниципального района (по согласованию) |
| 1077 |  | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Салмачи») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1078 |  | Пестречинский район, с. Гильдеево | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1079 | Строительство картодрома | Балтасинский район, пгт Балтаси | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1080 | Строительство комплексной спортивной площадки (баскетбольная и волейбольная площадка с современным покрытием) | Нижнекамский район, с. Верхняя Уратьма, ул. Ленина, д. 30 | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1081 |  | Нижнекамский район, д. Благодатная, ул. Юности | В рамках МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1082 | Строительство крытого катка | Кайбицкий район | В рамках МП | 2026 | ИК Кайбицкого муниципального района (по согласованию) |
| 1083 | Строительство крытого футбольного манежа | г. Набережные Челны, ул. Нур-Баян, д. 23 | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1084 | Строительство ледового дворца | Балтасинский район, пгт. Балтаси | В рамках РП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1085 |  | Муслюмовский район, с. Муслюмово | В рамках РП | 2028 | ИК Муслюмовского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1086 | Строительство лыжероллерной трассы | Балтасинский район, пгт. Балтаси | В рамках РП | 2026 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1087 |  | Лениногорский район | В рамках РП | 2026 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 1088 |  | Чистопольский район | В рамках РП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию) |
| 1089 | Строительство модульной лыжной трассы | Актанышский район, с. Поисево | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1090 | Строительство мотодрома | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. 1-я Березниковская, д. 3/1 | В рамках ФП, РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1091 | Строительство пристрой для раздевалок | г. Мензелинск, ледовый дворец «Юность» | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1092 | Строительство спортивной площадки | Аксубаевский район, с. Новое Узеево | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1093 |  | Аксубаевский район, д. КзылТау | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1094 |  | Балтасинский район, д. Сардыган, д. Алан | В рамках МП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1095 |  | Балтасинский район, с. Нижняя Кня | В рамках МП | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1096 |  | Дрожжановский район, с. Хорновар-Шигали, с. Малая Цильна | В рамках МП | 2025 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1097 |  | Зеленодольский район, пос. Новочувашский, ул. Солнечная, д. 28 | В рамках МП | 2026 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 1098 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Карима Тинчурина (на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1099 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Камала, д. 45 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1100 |  | г. Казань, Вахитовский район (на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 14») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1101 |  | г. Набережные Челны, Комсомольский район, ул. Железнодорожниковд.12 (установка спортивных тренажеров) | В рамках РП «Наш двор на 2020 – 2024 годы» с последующей пролонгацией | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1102 |  | Менделеевский район, с. Старое Гришкино | В рамках РП | 2026 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1103 |  | Менделеевский район, с. Татарские Челны | В рамках РП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1104 |  | Мензелинский район, пос. Юртово | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1105 |  | Мензелинский район, с. Верхние Юшады | В рамках РП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1106 |  | Новошешминский район, с. Волчья Слобода, ул. Молодежная, д. 25/2 | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1107 |  | Нурлатский район, д. Илюткино | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию) |
| 1108 |  | Тюлячинский район, д. Ямбулат | В рамках МП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 1109 | Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием | Спасский район, с. Иске-Рязап, ул. Байтерман | В рамках РП | 2025 | ИК Спасского муниципального района (по согласованию) |
| 1110 |  | Тюлячинский район, с. Кукча, ул. Шоссейная | В рамках РП | 2025 | ИК Тюлячинского муниципального района (по согласованию) |
| 1111 | Строительство стадиона с залами для волейбола, баскетбола и гандбола | г. Набережные Челны, Комсомольский район | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1112 | Строительство универсального спортивного комплекса | Актанышский район, д. Аняково | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1113 |  | Апастовский район, Каратунское сельское поселение | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Апастовского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1114 | Строительство универсальной спортивной площадки | Аксубаевский район, с. Старые Савруши | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1115 |  | Аксубаевский район, с. Чувашское Енорускино | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Аксубаевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1116 |  | Альметьевский район, с. Маметьево | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1117 |  | Альметьевский район, с. Ямаши | В рамках ФП, РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1118 |  | Атнинский район, с. Кулле-Кими | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Атнинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1119 |  | Балтасинский район, д. Сардыган, д. Алан | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2025 | ИК Балтасинского муниципального района (по согласованию) |
| 1120 |  | Нурлатский район, д. Илюткино | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Нурлатского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1121 | Строительство футбольного поля | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1122 |  | Нижнекамский район, д. Благодатная | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1123 | Строительство хоккейной коробки | Лаишевский район, пос. совхоза им. 25 Октября | В рамках МП | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1124 |  | Нижнекамский район, с. Прости, ул. 2-я Полевая, д. 7 | В рамках РП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1125 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Отары | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1126 | Строительство шахматного клуба | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Академика Лаврентьева | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1127 | Увеличение финансирования на содержание и ремонт спортивных объектов | Заинский район, г. Заинск, пр. Победы | В рамках РП | 2025 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минспорт РТ |
| 1128 | Установка хоккейной коробки | Лаишевский район, д. Орел | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1129 | Установка ограждения | г. Казань, Советский район, ул. Латышских Стрелков, д. 29, кв. 98 (для футбольного поля) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| 1130 | Завершение строительства зданий | г. Набережные Челны, мкр Новый город (между ул. 40 лет Победы, д. 63А и бульваром Автомобилестроителей, д. 52/16а) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1131 | Капитальный ремонт здания мечети «Файзрахман» | Тукаевский район, с. Тлянче-Тамак | – | 2025 | ИК Тукаевского муниципального района (по согласованию) |
| 1132 | Обеспечение инфраструктурой | Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1133 |  | Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Г. Тукая, ул. им.героя Ф.П. Савельева, ул. Отрадная, ул. А. Кутуя, ул. Чистопольская, ул. Рябиновая, ул. Надежды, ул. Новоселов (строительство самотечного коллектора) | В рамках РП, МП | 2026 | ИК Новошешминского муниципального района (по согласованию) |
| 1134 | Обеспечение инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям | Альметьевский район, г. Альметьевск | В рамках МП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию) |
| 1135 |  | Бугульминский район, пгт Карабаш, ул. Ленина, д. 14 | В рамках МП | 2025 | ИК Бугульминского муниципального района (по согласованию) |
| 1136 |  | г. Казань, Советский район (ЖМ «Большие Дербышки») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1137 |  | Лаишевский район, с. Сокуры | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1138 |  | Лаишевский район, с. Сокуры (комплексы 5, 6) | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1139 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск | В рамках МП | 2030 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1140 |  | Нижнекамский район, с. Борок | В рамках МП | 2030 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1141 | Строительство аквапарка | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1142 | Строительство жилья | Сабинский район, с. Нижний Симет | В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2029 | ИК Сабинского муниципального района (по согласованию) |
| 1143 |  | Верхнеуслонский район (для молодежи) | В рамках ФП, РП, МП | 2026 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 1144 |  | Ютазинский район, пгт Уруссу | В рамках МП | 2026 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию) |
| 1145 | Строительство здания | Актанышский район, с. Актаныш (пожарно-спасательная часть 15 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ) | В рамках ФП, РП | 2026 | ИК Актанышского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ, ГУ МЧС России по РТ (по согласованию) |
| 1146 |  | Заинский район, г. Заинск, мкр Новый город, ул. Ф. Валеева, д. 64 (здание записи актов гражданского состояния) | В рамках РП | 2026 | ИК Заинского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 1147 |  | Кукморский район, г. Кукмор (здание ИК) | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минстрой РТ |
| 1148 | Строительство МФЦ | Дрожжановский район, д. Татарские Тюки, ул. Центральная, д. 10 (д. Татарские Тюки) | В рамках РП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1149 |  | Дрожжановский район, с. Чувашские Ишли, ул. Николаева, д. 14 (с. Матаки) | В рамках РП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1150 |  | Пестречинский район, с. Новое Шигалеево (ЖК «Царево Village») | В рамках РП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| Транспорт |  |  |  |  |  |
| 1151 | Благоустройство остановок общественного транспорта | Буинский район, д. Чувашское Пимурзино, ул. Школьная, д. 5 (установка остановочного павильона) | В рамках МП | 2025 | ИК Буинского муниципального района (по согласованию) |
| 1152 |  | г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, д. 2 (ост. «Карбышева», «Проспект Победы) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1153 |  | г. Казань, Советский район, пос. Киндери (ост. «по требованию» по ул. Азина, д. 104; асфальтирование, проведение освещения, установка остановочного павильона) | В рамках РП, МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1154 |  | г. Набережные Челны (трамвайная ост. «Проспект Шинников»; ТЦ «Березка») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1155 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 21 (приведение в единый стиль; 6 остановок) | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1156 | Введение льготных проездных для детей | г. Набережные Челны | В рамках МП | 2027 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1157 | Замена устаревших троллейбусов (на электробусы) | г. Казань, Советский район, ул. Минская, д. 46 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1158 | Изменение маршрута движения автобуса | г. Казань, Советский район, ул. Космонавтов, д. 36 (маршрут автобуса № 71; до Самосыровского кладбища) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1159 | Организация прямых маршрутов | г. Набережные Челны (между поселками ГЭС и ЗЯБ) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1160 |  | г. Набережные Челны (пр. Чулпан, пр. Сююмбике до пр. Московский, до ост. «Боровецкое») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1161 | Открытие пассажирского автобусного маршрута | Высокогорский район (от санатория «Каменка» в сторону г. Арска) | В рамках МП | 2029 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1162 |  | г. Казань (г. Казань — г. Пермь) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1163 |  | Сармановский район (с. Сарманово - г. Альметьевск) | В рамках РП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1164 | Перенос остановки общественного транспорта | г. Казань, Советский район, пос. Киндери (по ул. Азина, д. 104) | В рамках РП, МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1165 | Расширение остановочных платформ, установка урн и остановочных павильонов | г .Казань, ул. Актайская, д. 7 (на пути следования трамвая № 5 от ост. Глазунова до Железнодорожный вокзал) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1166 | Увеличение количества маршрутов общественного транспорта | Высокогорский район (до с. Усады) | В рамках МП | 2028 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1167 |  | Елабужский район, г. Елабуга, ул. Автомобилистов, д. 12 | В рамках МП | 2026 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1168 |  | г. Казань, Кировский район, ул. Клары Цеткин, д. 34, ул. Мало-Московская, д. 26 (маршрут автобуса № 30) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1169 |  | г. Казань, Советский район, пос. Аки (маршрут автобуса № 9) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1170 |  | г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, д. 42 (маршрут автобуса № 9) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1171 |  | г. Набережные Челны (маршрут автобуса № 27) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1172 |  | Пестречинский район, с. Новое Шигалеево, ул. Габдуллы Тукая, д. 6 (г. Казань — ЖК «Царёво») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1173 | Увеличение количества остановок школьного автобуса | г. Казань, Советский район, ЖМ «Большие Дербышки» | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ, Минобр РТ |
| 1174 | Увеличение количества утренних пассажирских рейсов | Высокогорский район (до с. Усады) | В рамках МП | 2028 | ИК Высокогорского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1175 | Установка автобусной остановки | г. Казань, Советский район, ул. Гвардейская, д. 56 (от Мусульманского кладбища по направлению в п. Царицыно) | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1176 |  | г. Набережные Челны, ул. Авангардная, д. 53/1 (по ул. Раскольникова, между комплексами 36 и 37, напротив клиники «Танар») | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1177 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 12Б | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| Экология |  |  |  |  |  |
| 1178 | Благоустройство и очищение природных водоемов | Лаишевский район, с. Столбище | В рамках ФП «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации» | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1179 | Благоустройство озера | г. Казань, Кировский район (около ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод») | В рамках РП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1180 |  | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Голубятникова, д. 24 (возле д. 30) | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1181 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. 5-я Давликеевская, д. 39 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1182 |  | г. Казань, Приволжский район, пос. Мирный, ул. Пологая, д. 1 | В рамках РП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1183 | Обеспечение надлежащего хранения реагентов на муниципальном унитарном предприятии «Предприятие автомобильных дорог» | г. Набережные Челны | В рамках МП | Ежегодно | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1184 | Обеспечение охраны зеленых насаждений | г. Набережные Челны | В рамках МП | Ежегодно | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1185 | Очистка посадки | г. Казань, Приволжский район, ул. Мавлютова, д. 16 (дубовая посадка возле рынка на ул. Мавлютова) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1186 | Очистка заиленного озера | г. Казань, Приволжский район (озеро на ул. 5-й Давликеевской) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1187 |  | Пестречинский район, с. Кощаково (в с. Кощаково) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1188 |  | Чистопольский район, с. Малый Толкиш | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1189 | Очистка русла р. Ноксы | Пестречинский район, с. Кощаково (р. Нокса) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1190 | Очистка р. Ия и ее прибрежной зоны, родников | Арский район, с. Новый Яваш | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1191 | Очистка озера | Лаишевский район, с. Никольское (оз. Рытое) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1192 |  | Лаишевский район, с. Никольское (оз. Банное) | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2026 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1193 | Очистка русла р. Ноксы | Пестречинский район, с. Кощаково | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1194 | Реставрация родника «Церковный» | Альметьевский район, с. Ильтень-Бута | За счет средств самообложения граждан | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1195 | Снижение выбросов заводов | г. Набережные Челны, заводы ПАО «КАМАЗ» | В рамках РП, МП, за счет внебюджетных средств | Ежегодно | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минэкологии РТ, ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1196 | Ужесточение контроля за использованием гербицидов сельскохозяйственными предприятиями | Нижнекамский район, с. Верхняя Уратьма | В рамках МП | Ежегодно | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1197 | Укрепление дамбы гидротехнических сооружений и ремонт шлюза на старой плотине | Пестречинский район, с. Кощаково | В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1198 | Устранение запаха с иловых полей | г. Казань, Приволжский район (ЖМ «Старое Победилово») | В рамках ФП, РТ | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минэкологии РТ, МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| 1199 | Устранение запаха сероводорода | Зеленодольский район, с. Осиново | В рамках МП | 2025 | ИК Зеленодольского муниципального района (по согласованию) |
| 1200 |  | Чистопольский район, г. Чистополь (микрорайон № 2) | В рамках МП | 2026 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1201 | Устранение свалок (несанкционированные; строительный и растительный мусор) | Елабужский район, с. Мальцево, ул. Тойминская, д. 19 (национальный парк «Нижняя Кама») | В рамках МП | 2025 | ИК Елабужского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1202 |  | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Лукина, д. 11, корп. 1 (на пересечении ул. Светлая, ул. Маршрутная) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1203 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Бр. Касимовых, д. 18 (территория Танкового оврага) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1204 |  | г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, д. 13 | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1205 |  | Пестречинский район | В рамках МП | 2025 | ИК Пестречинского муниципального района (по согласованию) |
| 1206 | Установка и очистка дождевой канализации | г. Казань, Советский район, Дербышинское старообрядческое кладбище | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1207 | Установка ограждения | г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Короленко, д. 52 (территории домов 52, 54) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1208 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Хусаина Мавлютова (перед д. 24) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1209 |  | г. Казань, Приволжский район, ЖК Сказочный лес (по ул. Р.Гареева) | В рамках МП | 2025 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1210 | Устранение запаха сероводорода | Чистопольский район, г. Чистополь (мкр 2) | В рамках МП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| Экономика |  |  |  |  |  |
| 1211 | Введение льгот многодетным семьям для получения земельных участков | г. Набережные Челны | – | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию) |
| 1212 | Введение ежемесячных школьных пособий для одиноких матерей | г. Набережные Челны | – | 2030 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), Минобр РТ |
| 1213 | Возврат денежных средств вкладчикам | г. Казань, Приволжский район, ул. Спартаковская, д. 165, ул. Ю. Фучика, д. 75 (ПАО «Татфондбанк») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1214 |  | г. Казань, Приволжский район, ул. Р. Зорге, д. 60 (АО «Тимер Банк») | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1215 |  | г. Казань, Вахитовский район, ул. Университетская, д. 20 (АКБ «Спурт» (ПАО)) | В рамках МП | 2026 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1216 |  | Сармановский район, Старомензелябашское сельское поселение, с. Старый Мензелябаш, ул. Ленина, д. 46 (ИК «ТФБ Финанс») | В рамках МП | 2025 | ИК Сармановского муниципального района (по согласованию), Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (по согласованию) |
| 1217 | Выделение жилья молодым семьям по сниженной процентной ставке по ипотеке | Альметьевский район, г. Альметьевск | За счет собственных средств | Ежегодно | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минмол РТ |
| 1218 | Выделение средств для развития городских поселков | г. Казань, Советский район, пос. Нагорный | В рамках МП | 2030 | ИКМО г. Казани (по согласованию) |
| 1219 | Выделение средств на содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в том числе их обустройство, приведение в надлежащее санитарное состояние, консервацию биотермических ям | Рыбно-Слободский район | В рамках РП | 2026 | ИК Рыбно-Слободского муниципального района (по согласованию), Минэкологии РТ |
| 1220 | Открытие производств и создание новых рабочих мест | Лениногорский район | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального образования (по согласованию) |
| 1221 |  | Нижнекамский район, пгт Камские Поляны | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ, Минпромторг РТ, Минэкономики РТ |
| 1222 |  | Нижнекамский район, пос. Трудовой | В рамках РП, МП | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ, Минпромторг РТ, Минэкономики РТ |
| 1223 | Передача на баланс земельного участка | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 16 (территория мкр 36) | – | 2025 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| 1224 | Повышение закупочной цены на молоко | Дрожжановский район, д. Нижнеподлесные Шигали, ул. Кирова, д. 1 | В рамках МП | 2026 | ИК Дрожжановского муниципального района (по согласованию) |
| 1225 | Пополнение имущества Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в рамках полномочий учредителя | г. Казань, Вахитовский район | В рамках РП | 2029 | ИКМО г. Казани (по согласованию), Минзем РТ |
| 1226 | Принятие программы строительства жилья для молодежи на льготных условиях (кредит, социальная ипотека) | Альметьевский район, с. Калейкино | В рамках РП | 2025 | ИК Альметьевского муниципального района (по согласованию), Минмол РТ, Минстрой РТ, ГЖФ РТ |
| 1227 |  | Менделеевский район, с. Старое Гришкино, ул. Азина, д. 21 | В рамках РП | 2025 | ИК Менделеевского муниципального района, Минмол РТ, Минстрой РТ, ГЖФ РТ |
| 1228 | Принятие программ в поддержку сел по обустройству дорог | Лениногорский район, с. Старое Шугурово | В рамках РП | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 1229 | Субсидирование со стороны государства личного подсобного хозяйства | Чистопольский район, с. Старое Ромашкино | В рамках РП | 2025 | ИК Чистопольского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ |
| 1230 |  | Ютазинский район, с. Старый Каразирек | В рамках РП | 2025 | ИК Ютазинского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ |
| 1231 | Строительство маслосыродельного завода | Кукморский район, д. Саз Тамак | В рамках МП | 2026 | ИК Кукморского муниципального района (по согласованию), Минсельхоз РТ |
| 1232 | Строительство рынка для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами | Лаишевский район, г. Лаишево | В рамках МП | 2025 | ИК Лаишевского муниципального района (по согласованию) |
| 1233 | Увеличение количества рабочих мест в сельской местности | Арский район, ул. Татарстан, д. 7 | В рамках МП | 2025 | ИК Арского муниципального района (по согласованию) |
| 1234 |  | Лениногорский район, с. Сугушла, с. Шугурово | В рамках инвестиционных программ в сельскохозяйственной отрасли (ООО «Август-Лениногорск»), грантовой поддержки КФХ и ЛПХ | 2025 | ИК Лениногорского муниципального района (по согласованию) |
| 1235 | Увеличение объемов финансирования РП по муниципальным дорогам | Верхнеуслонский район | В рамках РП | 2026 | ИК Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию), Минтранс РТ |
| 1236 | Увеличение оплаты за наставничество | г. Набережные Челны (работники Ремонтно-инструментального завода ПАО «КАМАЗ») | Внебюджетные средства | 2026 | ИКМО г. Набережные Челны (по согласованию), ПАО «КАМАЗ» (по согласованию) |
| 1237 | Установка банкомата | Мензелинский район, с. Кузембетьево (ПАО «Сбербанк») | В рамках МП | 2025 | ИК Мензелинского муниципального района (по согласованию) |
| 1238 |  | Нижнекамский район, г. Нижнекамск, мкр 21 | В рамках МП | 2026 | ИК Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |

<*> Список использованных сокращений (аббревиатур):

АО – акционерное общество;

АКБ – акционерный коммерческий банк;

АПК – агропромышленный комплекс;

бульв. – бульвар;

влд. – владение;

ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;

ГАУСО – государственное автономное учреждение социального обслуживания;

ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГКУ – главное контрольное управление; государственное казенное учреждение;

ГЖФ РТ – Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан;

ГП – государственная программа;

г. – город;

ДК – дом культуры;

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь;

ДОО – дошкольная образовательная организация;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;

д. – деревня; дом;

ж/д – железно-дорожный;

ЖК – жилой комплекс;

ЖМ – жилой массив;

ИК – исполнительный комитет; инвестиционная компания;

ИКМО – исполнительный комитет муниципального образования;

им. – имени;

км – километр;

корп. – корпус;

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство;

кв. – квартира;

ЛПХ – личное подсобное хозяйство;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

Минтранс РТ – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

Минздрав РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Минзем РТ – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

Минкульт РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

Минмолодежи РТ – Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

Минобр РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

Минпромторг РТ – Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;

Минсельхоз РТ – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;

Минспорт РТ – Министерство спорта Республики Татарстан;

Минстрой РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Минтруд РТ – Министерство труда и социальной защиты Республики Татарстан;

Минэкологии РТ – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;

Минэкономики РТ – Министерство экономики Республики Татарстан;

мкр – микрорайон;

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;

МП – муниципальная программа;

МПК – молодежный подростковый клуб;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МФЦ – многофункциональный центр;

НП – национальный проект;

оз. – озеро;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ост. – остановка;

ОЭЗ ППТ – Особая экономическая зона промышленно-производственного типа;

ПАО – публичное акционерное общество;

пгт – посёлок городского типа;

пер. – переулок;

ПК – подростковый клуб;

пос. – посёлок;

пр. – проспект;

РП – республиканская программа;

р. – река;

СДК – сельский дом культуры;

СК – спортивный комплекс;

СНТ – садовое некоммерческое товарищество;

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс;

СОШ – средняя образовательная школа;

с. – село;

ст. – станция;

ул. – улица;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

ФКП – федеральное казенное предприятие;

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» – федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства»;

ФП – федеральная программа;

ХВС – холодное водоснабжение.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от _____________№ ______ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении ______________________________ (республиканский орган исполнительной власти, муниципальный район (городской округ) Республики Татарстан) дорожной карты за ___ квартал 202___года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по дорожной карте | № п/п | Наименование мероприятия (в соответствии с дорожной картой) | Адрес (в соответствии с дорожной картой; район; г., пгт, с., сельское поселение, пос., д., ЖМ, ЖК, комплекс; бульв., пр., ул., д., корп., кв. (при необходимости), иные обозначения, идентифицирующие адрес) | Срок реализации мероприятия (год) | Ответственный исполнитель (сокращенное наименование) | Источник финансирования (бюджет РФ; бюджет РТ; местный бюджет; внебюджетный источник; средства самообложения граждан; средства юридического либо иного лица и пр.) | Сумма (тыс.руб.) | Информация об исполнении (результат реализации; - в случае неисполнения предлагается новый срок (год) реализации; - в случае невозможности исполнения указывается причина; - в случае отсутствия необходимости исполнения указывается обоснование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Кабинета Министров Республики Татарстан

«Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в ходе избирательной кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» 
и проект «Мобильная кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная», а также в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан, на 2025 – 2030 годы»

Вышеуказанным проектом:

- утверждается Комплекс мер (дорожная карта) по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в ходе избирательной кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная кампании депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная», а также в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан, на 2025 – 2030 годы (далее – дорожная карта) согласно приложению № 1, содержащий мероприятия:

- которые не были выполнены в рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2020 № 309 (в редакции от 10.08.2022 № 784), соответственно, срок их реализации перенесен на последующие годы,

- сформированные из перечня наказов и предложений, поступивших в ходе избирательной кампании 2024 года по выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва;

- устанавливается форма отчета о выполнении дорожной карты для предоставления в Министерство экономики Республики Татарстан республиканскими органами исполнительной власти, муниципальными районами (городскими округами) Республики Татарстан согласно приложению № 2;

- определяются отчетные периоды: 1 – 4 кварталы;

- подлежит представлению в Министерство экономики Республики Татарстан отчет о выполнении мероприятий ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- устанавливается действие проекта постановления Кабинета Министров Республики Татарстан на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Данный проект постановления направлен на оперативное решение проблемных вопросов развития территорий Республики Татарстан, обеспечения их сбалансированного развития, создание необходимых условий для их социально-экономического развития.

Выполнение мероприятий дорожной карты предполагается в рамках федеральных проектов, государственных и республиканских программ, а также иных источников.

Принятие данного проекта постановления не потребует дополнительного финансирования из бюджета Республики Татарстан и внесения изменений в другие нормативные правовые акты Кабинета Министров Республики Татарстан.