ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________                                                                                           № ________

О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства насе-ления Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 
2020 годы»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.12.2014 № 985, от 20.03.2015 № 179, от 15.09.2015 № 677, от 09.12.2015 № 931, от 31.05.2016 № 362, от 21.09.2016 № 669, от 20.12.2016 № 954) (далее – Программа), следующие изменения:

в паспорте Программы:

в строке «Перечень Подпрограмм» в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2017 годы» цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

строку «Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

| ## «Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 60 248 875,4 тыс.рублей, в том числе: ## (тыс.рублей) ## Год; ## Всего средств; ## Средства бюджета Республики Татарстан; ## Планируемые к привлечению средства. ## федерального бюджета; ## Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ## местных бюджетов; ## из внебюджетных источников. ## 2014; ## 6903551,5; ## 2292812,8; ## 93697,7; ## 1309906,3; ## 1071945,0; ## 2135189,7. ## 2015; ## 13496569,8; ## 8268814,8; ## 476375,4; ## 1340147,1; ## 1072931,0; ## 2338301,5. ## 2016; ## 15297545,8; ## 10242943,4; ## 527497,6; ## 1096232,0; ## 1072561,0; ## 2358311,8. ## 2017; ## 8367369,3; ## 2902524,4; ## 1835348,0; ## 350734,0; ## 1072931,0; ## 2205831,9. ## 2018; ## 5490236,7; ## 2167593,2; ## 43880,6; ## -; ## 1072931,0; ## 2205831,9. ## 2019; ## 5523439,2; ## 2200795,7; ## 43880,6; ## -; ## 1072931,0; ## 2205831,9. ## 2020; ## 5170163,1; ## 1891400,2; ## -; ## -; ## 1072931,0; ## 2205831,9. ## Итого; ## 60248875,4; ## 29966884,5; ## 3020679,9; ## 4097019,4; ## 7509161,0; ## 15655130,6. ## Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов»; |
| --- | --- |

в подразделе 2.2 раздела 2 Программы:

в наименовании раздела цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2019 года обеспечить жилыми помещениями 1 900 детей-сирот.»;

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Прогнозное финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан и планируемых к привлечению в установленном порядке средств федерального бюджета, Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный общий объем финансирования Программы в 2014 – 2020 годах составит 60 248 875,4 тыс.рублей, в том числе:

## (тыс. рублей)

| ## Год | ## Всего | ## Средства бюджета Республики Татарстан | ## Планируемые к привлечению средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## федерального бюджета | ## государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ## местных бюджетов | ## из внебюджетных источников |
| ## 2014 | ## 6903551,5 | ## 2292812,8 | ## 93697,7 | ## 1309906,3 | ## 1071945,0 | ## 2135189,7 |
| ## 2015 | ## 13496569,8 | ## 8268814,8 | ## 476375,4 | ## 1340147,1 | ## 1072931,0 | ## 2338301,5 |
| ## 2016 | ## 15297545,8 | ## 10242943,4 | ## 527497,6 | ## 1096232,0 | ## 1072561,0 | ## 2358311,8 |
| ## 2017 | ## 8367369,3 | ## 2902524,4 | ## 1835348,0 | ## 350734,0 | ## 1072931,0 | ## 2205831,9 |
| ## 2018 | ## 5490236,7 | ## 2167593,2 | ## 43880,6 | ## - | ## 1072931,0 | ## 2205831,9 |
| ## 2019 | ## 5523439,2 | ## 2200795,7 | ## 43880,6 | ## - | ## 1072931,0 | ## 2205831,9 |
| ## 2020 | ## 5170163,1 | ## 1891400,2 | ## - | ## - | ## 1072931,0 | ## 2205831,9 |
| ## Итого | ## 60248875,4 | ## 29966884,5 | ## 3020679,9 | ## 4097019,4 | ## 7509161,0 | ## 15655130,6 |

## Объемы финансирования по направлениям Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей соответствующих бюджетов.

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и прогнозная оценка расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию Программы приведены в приложении к настоящей Программе.»;

в приложении к Программе:

в строке «Наименование Подпрограммы: «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014-2017 годы» цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

строку «Формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей» изложить в следующей редакции:

| «Формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МОиН РТ, МЗИО РТ, ОМС (по согласованию), ГЖФ (по согласованию) | 2014 - 2019 гг. | Количество квартир, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | 265 | 309 | 331 | 311 | 305 | 317 | 328 | - | 233728,2 БРТ 83406,4 ФБ | 269 811,0 БРТ 86610,4 ФБ | 288697,8 БРТ 50485,0 ФБ | 302844,0 БРТ 43880,6 ФБ | 316472,0 БРТ 43880,6 ФБ | 329130,9 БРТ 43880,6 ФБ | -»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

строку «Стимулирование к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья экономического класса.» изложить в следующей редакции:

| «Стимулирование к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья экономического класса. | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию), юр.лица (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | Доля ввода жилья экономического класса в общем годовом объеме ввода жилья, % | 16 | 16 | 13,4 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 0 | 161917,27 БРТ 377806,96 ФБ | 197276,3 БРТ 460311,4 ФБ | 767771,7 БРТ 1791467,4 ФБ | ** | ** | **»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

строки «Итого по Госпрограмме, в том числе:», «бюджет Республики Татарстан», «федеральный бюджет» изложить в следующей редакции:

| «Итого по Госпрограмме, в том числе: | 6903551,5 | 13496569,8 | 15297545,8 | 8367369,3 | 5490236,7 | 5523439,2 | 5170163,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Республики Татарстан | 2292812,8 | 8268814,8 | 10242943,4 | 2902524,4 | 2167593,2 | 2200795,7 | 1891400,2 |
| федеральный бюджет | 93697,7 | 476375,4 | 527497,6 | 1835348,0 | 43880,6 | 43880,6 | - »; |

в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2017 годы» (далее – Подпрограмма):

в наименовании Подпрограммы  цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

в паспорте Подпрограммы:

в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

строки «Сроки и этапы  реализации Подпрограммы», «Объем финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам» и «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2019 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| --- | --- |
| Объем финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 092 827,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 1 740 683,9 тыс.рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 352 143,6 тыс.рублей. (тыс.рублей) Год; Всего; В том числе:. средства бюджета Республики Татарстан; средства федерального бюджета, планируемые к привлечению. 2014; 317134,6; 233728,2; 83406,4. 2015; 356421,4; 269811,0; 86610,4. 2016; 339182,8; 288697,8; 50485,0. 2017; 346724,6; 302844,0; 43880,6. 2018; 360352,6; 316472,0; 43880,6. 2019; 373011,5; 329130,9; 43880,6. Итого; 2092827,5; 1740683,9; 352143,6. Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к концу 2019 года: обеспечения жилыми помещениями 1 900 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличения доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, до 29,8 процентов»; |

в разделе 1 Подпрограммы:

в абзаце «в 2014 году - у 1700 граждан из числа детей-сирот;» цифры «1700» заменить цифрами «1502»;

в абзаце «в 2016 году - у 1400 граждан из числа детей-сирот;» цифры «1400» заменить цифрами «1300»;

после абзаца «в 2017 году - у 1200 граждан из числа детей-сирот;» дополнить абзацами следующего содержания:

«в 2018 году - у 1200 граждан из числа детей-сирот;

в 2019 году - у 1100 граждан из числа детей-сирот.»;

в разделе 2 Подпрограммы в абзаце шестом цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

раздел 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 092 827,5 тыс.руб-лей,   в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  Республики  Татарстан – 1 740 683,9 тыс.рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 352 143,6 тыс.рублей.

(тыс.рублей)

| Год | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства бюджета Республики Татарстан | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению |
| 2014 | 317134,6 | 233728,2 | 83406,4 |
| 2015 | 356421,4 | 269811,0 | 86610,4 |
| 2016 | 339182,8 | 288697,8 | 50485,0 |
| 2017 | 346724,6 | 302844,0 | 43880,6 |
| 2018 | 360352,6 | 316472,0 | 43880,6 |
| 2019 | 373011,5 | 329130,9 | 43880,6 |
| Итого | 2092827,5 | 1740683,9 | 352143,6 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.»;

приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме «Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 – 2020 годы» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

строку «Объем финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

| ## «Объем финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 756 551,1 тыс.рублей, в том числе: (тыс.рублей) ## Год; ## Всего средств; ## В том числе. ## средства бюджета Республики Татарстан; ## средства федерального бюджета, планируемые к привлечению. ## 2014; ## -; ## -; ## -. ## 2015; ## 539724,23; ## 161917,27; ## 377806,96. ## 2016; ## 657587,71; ## 197276,31; ## 460311,40. ## 2017; ## 2559239,13; ## 767771,73; ## 1791467,40. ## 2018; ## *; ## *; ## *. ## 2019; ## *; ## *; ## *. ## 2020; ## *; ## *; ## *. ## Итого; ## 3756551,07; ## 1126965,31; ## 2629585,76. * Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению по результатам распределения субсидий между субъектами Российской Федерации»; |
| --- | --- |

раздел 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 3 756 551,1 тыс.рублей, в том числе:

(тыс.рублей)

| ## Год | ## Всего средств | ## В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## средства бюджета Республики Татарстан | ## средства федерального бюджета, планируемые к привлечению |
| ## 2014 | ## - | ## - | ## - |
| ## 2015 | ## 539724,23 | ## 161917,27 | ## 377806,96 |
| ## 2016 | ## 657587,71 | ## 197276,31 | ## 460311,40 |
| ## 2017 | ## 2559239,13 | ## 767771,73 | ## 1791467,40 |
| ## 2018 | ## * | ## * | ## * |
| ## 2019 | ## * | ## * | ## * |
| ## 2020 | ## * | ## * | ## * |
| ## Итого | ## 3756551,07 | ## 1126965,31 | ## 2629585,76 |

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению по результатам распределения субсидий между субъектами Российской Федерации.

Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан осуществляется, исходя из общей ежегодной потребности в финансировании инвестиционных проектов, участвующих в подпрограмме, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Республики Татарстан.»;

в разделе 4 Подпрограммы:

таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении к Подпрограмме:

строку «Внедрение организационных механизмов реализации программ жилищного строительства» изложить в следующей редакции:

| «Внедрение организационных механизмов реализации программ жилищного строительства | МСАЖКХ | 2014 - 2020 гг. | Доля ввода жилья экономического класса в общем годовом объеме ввода жилья, % | 16 | 16 | 13,4 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

строку «Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства» изложить в следующей редакции:

| «Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию), юр.лица (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | Объем привлеченных субсидий в рамках реализации ФЦП «Жилище», рублей на 1 жителя | 0 | 0 | 140,0 | 165,0 | 650,0 | * | * | * | 0 | 161917,27 БРТ 377806,96 ФБ | 197276,3 БРТ 460311,4 ФБ | 767771,7 БРТ 1791467,4 ФБ | ** | ** | **»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

строки «Итого по Подпрограмме, в том числе:», «бюджет Республики Татарстан», «федеральный бюджет» изложить в следующей редакции:

| «Итого по Подпрограмме, в том числе: | - | 539724,229 | 657587,7 | 2559239,1 | ** | ** | ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Республики Татарстан | - | 161917,269 | 197276,3 | 767771,7 | ** | ** | ** |
| федеральный бюджет | - | 377806,960 | 460311,4 | 1791467,4 | ** | ** | **». |

Премьер-министр

Республики Татарстан								         И.Ш.Халиков

Приложение к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2019 годы» # (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от __________ 2017 № _________ ).

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2019 годы»

и финансирование по мероприятиям Подпрограммы

| Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования с указанием источника финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели: Выполнение государственных гарантий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи: Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | МОиН РТ, ОМС (по согласованию) | 2014 -2019 гг. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, человек | 1761 | 1502 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| Наименование задачи: Формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | МЗИО РТ, ГЖФ (по согласованию) | 2014 -2019 гг. | Количество квартир, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | 265 | 309 | 331 | 311 | 305 | 317 | 328 | 233728,2 БРТ 83406,4 ФБ | 269811,0 БРТ 86610,4 ФБ | 288697,8 БРТ 50485,0 ФБ | 302844,0 БРТ 43880,6 ФБ | 316472,0 БРТ 43880,6 ФБ | 329130,9 БРТ 43880,6 ФБ |
| Наименование задачи: Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение сохранности жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан | ГЖФ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2014 -2019 гг. | Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общем числе нуждающихся, % | 15 | 20,6 | 23,6 | 23,9 | 25,4 | 26,4 | 29,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317134,6 | 356421,4 | 339182,8 | 346724,6 | 360352,0 | 373011,5 |
| бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233728,2 | 269811,0 | 288697,8 | 302844,0 | 316472,6 | 329130,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83406,4 | 86610,4 | 50485,0 | 43 880,6 | 43 880,6 | 43 880,6 |

Список использованных сокращений:

БРТ – бюджет Республики Татарстан

ФБ – планируемые к привлечению средства федерального бюджета

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан

МЗИО РТ – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан

ГЖФ – некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»

|  | Приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от___________2017 №_____ |
| --- | --- |

Таблица 1

Перечень проектов комплексного освоения и развития территорий

| № п/п | Наименование проекта | Тип застройки | Местоположение земельного участка | Площадь осваиваемой территории, га | Ввод жилья, кв.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего по проекту | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой комплекс "Соловьиная роща" | многоэтажная | г.Казань | 5,9 | 137 979,5 | 20 500,0 | - | 71 000,0 |
| 2 | Жилой комплекс "Современник" | многоэтажная | г.Казань | 5,5 | 96 000,6 | 42 785,0 | - | - |
| 3 | Жилой комплекс "Грин" | многоэтажная | г.Казань | 6,8 | 43 710,1 | - | 5 613,0 | 10 300,0 |
| 4 | Жилой комплекс "Станция Юбилейная" | многоэтажная | г.Казань | 63,1 | 450 328,7 | - | 9 558,0 | 19 116,0 |
| 5 | Жилой комплекс "Южный парк" | многоэтажная | г.Казань | 36,1 | 201 974,0 | 11 500,0 | - | 7 800,0 |
| 6 | Жилой комплекс "Времена года" | многоэтажная | г.Казань | 14,3 | 55 654,3 | - | - | 12 000,0 |
| 7 | Жилой комплекс "Залесный Сити" | многоэтажная | г.Казань | 4,9 | 452 390,3 | 22 286,0 | 29 798,0 | 21 800,0 |
| 8 | Жилой комплекс "70-й микрорайон" | многоэтажная | г.Казань | 6,4 | 143 384,3 | - | 78 241,5 | 24 800,0 |
| 9 | Жилой комплекс "Волжские просторы" | многоэтажная | г.Казань | 29,5 | 273 334,0 | - | 40 487,5 | 38 450,0 |
| 10 | Жилой комплекс "ВДНХ" | многоэтажная | г.Казань | 0,8 | 23 684,5 | - | - | 5 950,0 |
| 11 | Жилой комплекс "Весна" | многоэтажная | г.Казань | 4,8 | 256 140,0 | 32 320,0 | 64 160,0 | 33 310,0 |
| 12 | Жилой комплекс "Арт сити" | многоэтажная | г.Казань | 4,3 | 259 130,0 | - | 75 174,0 | 34 250,0 |
| 13 | Жилой комплекс "Усадьба Царево" | многоэтажная | г.Казань | 33,4 | 291 870,0 | 43 477,0 | 32 910,0 | 25 490,0 |
| 14 | Жилой комплекс "Журавли" | многоэтажная | г.Казань | 5,7 | 57 878,4 | 35 337,9 | 2 150,0 | 12 000,0 |
| 15 | Жилой комплекс "Салават Купере" | многоэтажная | г.Казань | 38,9 | 932 630,0 | 65 491,0 | 314 400,0 | 123 000,0 |
| 16 | Жилой комплекс "М-14" | многоэтажная | г.Казань | 45,1 | 250 000,0 | 5 283,0 | 45 285,0 | 30 000,0 |
| 17 | Жилой комплекс "Волжская гавань" | многоэтажная | г.Казань | 8,1 | 60 000,0 | 31 292,0 | 8 300,0 | 7 900,0 |
| 18 | Жилой комплекс "Казансу" | многоэтажная | г.Казань |  | 42 999,7 | - | 42 999,7 | - |
| 19 | Жилой комплекс "Победа" | многоэтажная | г.Казань | 5,5 | 148 173,1 | 40 581,6 | 54 877,2 | 52 714,3 |
| 20 | Жилой комплекс "Солнечный город" | многоэтажная | г.Казань | 38,8 | 384 429,8 | 58 887,12 | - | 12 300,0 |
| 21 | Жилой комплекс "Светлая долина" | многоэтажная | г.Казань | 41,3 | 383 000,0 | 53 705,0 | 19 850,0 | 32 900,0 |
| 22 | Жилой комплекс "Седьмое небо" | многоэтажная | г.Казань | 21,4 | 116 000,0 | 8 215,2 | 33 946,4 | 26 020,0 |
| 23 | Жилой комплекс "Комсомолец" | многоэтажная | г.Казань | 1,4 | 24 923,70 | - | 16 424,0 | 8 499,70 |
| 24 | Жилой комплекс "Садовое кольцо" | многоэтажная | г.Казань |  | 42 600,00 | - | 7 094,0 | 35 506,00 |
| 25 | Жилой район "Чаллы Яр" | многоэтажная | г.Набережные Челны | 166,3 | 55 500,0 | 8 282,0 | 11 887,00 | 14 200,00 |
| 26 | Жилой комплекс "Санрайс Сити" | многоэтажная | г.Набережные Челны | 5,7 | 57 082,0 | 24 399,0 | 32 683,0 | - |
| 27 | Жилой комплекс "63 микрорайон" | многоэтажная | г.Набережные Челны | 73,6 | 421 741,0 | - | 11 457,0 | 8 350,00 |
| 28 | Микрорайон "Алсу" | многоэтажная | г. Альметьевск | 49,9 | 275 832,0 | - | 41 507,0 | 12 000,0 |
| 29 | Микрорайон "Яшьлек" | многоэтажная | г. Альметьевск | 38,5 | 301 653,0 | - | - | 15 200,0 |
| 30 | Микрорайон "Западные ворота" | многоэтажная | г. Альметьевск | 26,2 | 168 048,0 | - | 5 753,0 | 5 800,0 |
| 31 | 47 мкр. г.Нижнекамска | многоэтажная | г.Нижнекамск | 14,5 | 153 211,6 | - | 33 079,0 | 15 700,0 |
| 32 | 49 мкр. г.Нижнекамска | многоэтажная | г.Нижнекамск | 15,2 | 137 785,9 | - | - | 14 500,0 |
| 33 | 34 мкр. г.Нижнекамска | многоэтажная | г.Нижнекамск | 0,9 | 58 289,5 | - | 24 395,0 | 15 600,0 |
| 34 | Микрорайон "Яшьлек" | многоэтажная | г.Нижнекамск | 103,7 | 147 643,0 | - | - | 8 600,0 |
| 35 | Микрорайон в пос.Набережные Моркваши | малоэтажная | Верхнеуслонский муниципальный район | 11,0 | 48 737,6 | - | 26 800,0 | 24 000,0 |
| 36 | Коттеджный поселок "Пятидворье" | малоэтажная | Верхнеуслонский муниципальный район | 202,0 | 61 800,0 | - | - | 12 000,0 |
| 37 | Жилой комплекс на участке 25 га в с.Усады | многоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 25,0 | 25 978,0 | - | - | 8 700,0 |
| 38 | Коттеджный поселок в д.Орел | малоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 57,0 | 56 900,0 | - | 12 000,0 | 14 730,0 |
| 39 | Коттеджный поселок в с.Б.Кабаны | малоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 35,7 | 28 560,0 | - | 10 000,0 | 9 850,0 |
| 40 | Коттеджный поселок в с.П.Ковали | малоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 55,3 | 44 256,0 | - | 14 330,0 | 12 450,0 |
| 41 | Коттеджный поселок в с.Усады | малоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 10,0 | 14 200,0 | - | 4 600,0 | 6 500,0 |
| 42 | Коттеджный поселок в пос.Мысовский | малоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 107,0 | 85 500,0 | - | 12 300,0 | 14 200,0 |
| 43 | Жилой комплекс в с.Нармонка | малоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 40,0 | 27 000,0 | - | - | 12 000,0 |
| 44 | Коттеджный поселок в с.Тетеево | малоэтажная | Лаишевский муниципальный район | 60,0 | 58 000,0 | 8 600,0 | 7 800,0 | 10 200,0 |
| 45 | Жилой комплекс "Светлый" | малоэтажная | Пестречинский муниципальный район | 500,0 | 1 000 000,0 | 21 684,0 | 3 185,0 | 7 500,0 |
| 46 | Микрорайон "Яшьлек" | малоэтажная | Пестречинский муниципальный район | 37,3 | 58 000,0 | - | 11 400,0 | 21 350,0 |
| 47 | Коттеджный поселок д.Нижний Суык-Су | малоэтажная | Тукаевский муниципальный район | 86,7 | 130 050,0 | 10 330,0 | 11 500,0 | 16 500,0 |
| 48 | Коттеджный поселок в д.Кувады | малоэтажная | Тукаевский муниципальный район | 136,0 | 204 000,0 | - | 6 800,0 | 8 600,0 |
| 49 | Коттеджный поселок в д.Кулушево | малоэтажная | Тукаевский муниципальный район | 169,0 | 151 200,0 | 6 700,0 | 9 750,0 | 12 450,0 |
| 50 | Коттеджный поселок в д.Малая Шильна | малоэтажная | Тукаевский муниципальный район | 203,0 | 182 640,0 | 7 770,0 | 10 700,0 | 15 300,0 |
| 51 | Коттеджный поселок в д.Кырныш | малоэтажная | Тукаевский муниципальный район | 167,5 | 150 600,0 | - | 6 500,0 | 7 800,0 |
| 52 | Коттеджный поселок в д.Азьмушкино | малоэтажная | Тукаевский муниципальный район | 623,7 | 561 480,0 | 3 300,0 | 8 560,0 | 12 000,0 |
| 53 | Коттеджный поселок в с.Новотроицкое | малоэтажная | Тукаевский муниципальный район | 122,0 | 109 400,0 | - | 5 300,0 | 8 300,0 |

Список использованных сокращений – на стр.2.