О внесении изменений в приложение к постановлению Исполнительного комитета  
от 25.10.2022 № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана  
реализации Региональной программы  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории Республики Татарстан,  
утвержденной постановлением Кабинета Министров  
Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,  
на 2023, 2024, 2025 годы»

В соответствии с частями 7,8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Главой X Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.02.2024 № 79/пр, статьёй 10.1. [Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»](http://docs.cntd.ru/document/423858380), Порядком подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требования к таким планам, порядок предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменения в них, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2017 № 155, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета от 25.10.2022 № 5799 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы» (в редакции постановлений Исполнительного комитета от 01.03.2023 № 1285, от 09.10.2023 № 9632, от 22.12.2023 № 12419, от 01.04.2024 № 2077, от 22.10.2024 № 6969) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его в сети Интернет на официальном портале правовой информации Республики Татарстан («<http://pravo.tatarstan.ru>»), на официальном сайте города Набережные Челны.

3. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления разместить его на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет (www.dom.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета Вильданова Р.Ф.

Руководитель

Исполнительного комитета Ф.Ш. Салахов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_Галиева Н.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_Дерлюкова Е.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мулюкова С.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_Зуев И.С.

Приложение

к постановлению  
Исполнительного комитета

от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к постановлению  
Исполнительного комитета

от 25.10.2022 № 5799

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

1. Основные цели и задачи Краткосрочного муниципального плана

Основными целями Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы (далее – Краткосрочный муниципальный план) являются:

1) обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города;

2) повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов;

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами Краткосрочного муниципального плана являются:

1) информирование населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта;

2) анализ технического состояния жилищного фонда;

3) внедрение энергоэффективных технологий;

4) повышение эстетической привлекательности жилищного фонда;

5) обеспечение безопасных условий проживания граждан;

6) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

2.Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Реализация Краткосрочного муниципального плана предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 158 846,00 граждан в 334 многоквартирных домах общей площадью 4 231 188,71 кв. м.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем | Объем | Объем |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | пог.м | 66 276,00 | 74 339,00 | 39 865,00 |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | пог.м | 67 943,00 | 99 321,00 | 58 799,00 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | пог.м | 25 815,00 | 41 895,00 | 17 858,00 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пог.м | 30 889,50 | 73 324,60 | 47 569,50 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пог.м | 10 505,50 | 6 691,00 | 19 676,00 |
| 6 | Ремонт подвального помещения | кв.м | 0,00 | 0,00 | 3 190,00 |
| 7 | Ремонт крыш | кв.м | 65 966,70 | 56 123,47 | 50 773,54 |
| 8 | Ремонт/замена лифтового оборудования | шт. | 25 | 40 | 104 |
| 9 | Ремонт фасада | кв.м | 179 399,39 | 162 849,25 | 124 910,40 |
| 10 | Утепление фасада | кв.м | 21 900,00 | 49 374,85 | 0,00 |
| 11 | Ремонт фундаментов | кв.м | 0,00 | 0,00 | 2 270,00 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный муниципальный план, приведен в приложениях № № 1-9 к Краткосрочному муниципальному плану.

1. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного муниципального плана являются средства бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Татарстана, финансирование бюджета города, средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного муниципального плана составит 5 078 672 560,1 рублей, в том числе средства:

- бюджета Российской Федерации - 378 810 206,76 рублей;

- бюджета Республики Татарстан – 635 827 844,89 рублей;

- бюджета города – 802 041 000, 00 рублей;

- членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 3 261 993 508,45 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 378 810 206,76 |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 255 495 802,54 | 275 831 602,25 | 104 500 440,10 |
| Средства бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 |
| Средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | 803 072 945,48 | 1 179 985 858,02 | 1 278 934 704,95 |
| Всего | 1 325 915 748,02 | 1 723 164 460,27 | 2 029 592 351,81 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Потребность в финансировании, руб. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 35 468 754,82 | 44 740 509,68 | 70 030 784,41 |
| 2 | Технический надзор | 10 741 745,60 | 24 279 631,15 | 30 349 479,91 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 149 483 290,93 | 168 551 981,75 | 117 457 269,53 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС | 106 727 920,55 | 189 458 973,13 | 164 774 917,95 |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 49 406 995,17 | 54 474 257,52 | 37 392 529,41 |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 107 983 287,32 | 228 902 629,37 | 261 189 816,39 |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 6 764 113,31 | 7 123 522,98 | 50 117 768,00 |
| 9 | Ремонт подвала | 0,00 | 0,00 | 8 172 670,00 |
| 10 | Ремонт крыш | 241 251 764,93 | 191 679 369,15 | 235 561 510,09 |
| 11 | Ремонт/замена лифтового оборудования | 79 143 484,48 | 144 662 520,65 | 369 480 000,00 |
| 12 | Ремонт фасада | 503 493 056,72 | 423 471 326,13 | 679 293 287,66 |
| 13 | Утепление фасада | 35 451 334,19 | 234 311 027,28 | 0,00 |
| 14 | Ремонт фундаментов | 0,00 | 0,00 | 5 772 318,46 |
| 15 | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 0,00 | 11 508 711,48 | 0,00 |
|  | Итого | 1 325 915 748,02 | 1 723 164 460,27 | 2 029 592 351,81 |

Перечни многоквартирных домов по видам работ с указанием стоимости проведения капи­тального ремонта приведены в приложениях № 1-9 к Краткосрочному муниципальному плану.

1. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирных домах на 2023-2025 годы составляет 9000 рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре­монту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным муниципальным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартир­ном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

1. Механизм реализации

Реализация Краткосрочного муниципального плана осуществляется МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» (далее - Исполнительный комитет), ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организа­циями.

Исполнительный комитет:

1) формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство) Краткосрочный муниципальный план и документы, подтвер­ждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответ­ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ);

2) представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные до­кументы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

3) согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

4) перечисляет средства бюджета города на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом №185-ФЗ, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным муниципальным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

5) согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключени­ем случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой рас­ходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превы­шения;

6) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на про­ведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

7) создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реали­зации Краткосрочного муниципального плана в порядке, устанавливаемом Министерством;

8) представляет в Министерство документы и сведения, необходимые для фор­мирования отчетов в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим организациям предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) обеспечивать подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

3) осуществлять допуск к объектам капитального ремонта;

4) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного вы­полнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственникам помещений предлагается:

1) согласовывать акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

2) участвовать в осуществлении контроля своевременного и качественного вы­полнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядным организациям предлагается:

1) обеспечивать выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

2) формировать акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

3) выполнять иные работы, предусмотренные договором подряда.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного муниципального плана осуществляются в информационной аналитической системе «Мониторинг жилищного фонда».

1. Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и реализации закупленных и не использованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)».

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета Н.И. Галиева

Приложение № 1

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | |  |  | итого: | |  | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | | специальный счет/счет регионального оператора | руб. | | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 394,50 | 6 690,10 | 6 405,80 | 386 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 8 747 400,57 | | 1 693 544,92 | 1 772 100,16 | 5 281 755,49 | 1 042,04 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 16 869 103,91 | | 3 378 855,96 | 3 535 584,52 | 9 954 663,43 | 376,77 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 9 463 841,98 | | 1 557 368,61 | 1 629 607,30 | 6 276 866,07 | 778,30 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 399,50 | 5 855,20 | 5 630,70 | 202 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, ПСД разработка | 13 716 553,83 | | 3 333 761,64 | 3 488 398,50 | 6 894 393,69 | 1 853,71 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 1992 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 116,60 | 5 737,40 | 5 643,70 | 254 | | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 8 964 147,07 | | 2 199 977,83 | 2 302 024,01 | 4 462 145,23 | 1 259,61 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 25 141,40 | 20 925,10 | 19 662,47 | 1050 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 19 231 852,65 | | 3 334 589,00 | 3 489 264,23 | 12 407 999,42 | 764,95 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 7 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 1980 | 2016 | Стены кирпичные | 5 | 12 | 13 447,50 | 10 629,10 | 6 479,80 | 331 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 40 126 693,91 | | 8 646 568,71 | 9 001 255,54 | 22 478 869,66 | 2 983,95 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 157,00 | 2 611,70 | 2 436,50 | 154 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 2 802 420,26 | | 525 500,75 | 549 876,15 | 1 727 043,36 | 887,68 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 1 | 4 764,60 | 3 324,10 | 3 116,60 | 75 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 3 234 332,35 | | 852 269,97 | 891 802,60 | 1 490 259,78 | 678,83 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 1968 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 695,10 | 5 190,50 | 4 894,90 | 275 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 8 715 566,21 | | 1 660 945,88 | 1 737 989,01 | 5 316 631,32 | 1 530,36 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 11 | б-р. Касимова, д. 1 | 1990 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 023,00 | 5 041,40 | 4 798,00 | 293 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 10 352 626,11 | | 1 946 119,68 | 2 036 390,62 | 6 370 115,81 | 1 718,85 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 11 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 652,70 | 4 223,20 | 3 698,90 | 156 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 8 171 595,82 | | 1 540 240,90 | 1 611 685,12 | 5 019 669,80 | 1 445,61 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 15 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 036,60 | 5 057,90 | 4 740,70 | 280 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 171 260,90 | | 1 944 929,62 | 2 035 145,37 | 6 191 185,91 | 1 684,93 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 23 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 10 129,20 | 7 124,10 | 7 124,10 | 141 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 11 190 708,32 | | 3 031 509,94 | 3 172 126,82 | 4 987 071,56 | 1 104,80 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 2003 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 929,10 | 2 829,60 | 2 606,90 | 64 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 1 694 763,54 | | 321 346,05 | 336 251,71 | 1 037 165,78 | 431,34 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 8 | 1987 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 45 581,10 | 35 856,10 | 34 017,10 | 1682 | | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 24 645 884,91 | | 4 672 105,83 | 4 888 821,91 | 15 084 957,17 | 540,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 17 | б-р. Строителей, д. 21 | 1971 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 1 | 4 859,10 | 3 624,80 | 3 412,27 | 202 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 12 873 686,89 | | 2 130 839,07 | 2 229 678,25 | 8 513 169,57 | 2 649,40 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 5 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 3 924,70 | 3 007,50 | 2 642,24 | 178 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 528 665,87 | | 490 747,68 | 513 511,06 | 524 407,13 | 389,50 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 19 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 31 983 135,34 | | 6 004 205,78 | 6 282 711,44 | 19 696 218,12 | 488,45 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 2008 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 19 | 1 | 9 897,00 | 7 179,60 | 6 466,20 | 209 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 20 067 812,12 | | 3 432 442,24 | 3 591 656,41 | 13 043 713,47 | 2 027,67 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 895,00 | 5 240,80 | 5 111,80 | 222 | | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 6 877 862,01 | | 1 381 580,63 | 1 445 665,38 | 4 050 616,00 | 997,51 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 17 | 48 139,90 | 41 761,60 | 29 832,30 | 1357 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Технадзор | 45 707 877,87 | | 8 876 051,27 | 9 287 767,76 | 27 544 058,84 | 949,48 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 30 | 2004 | 2012 | Стены из несущих панелей | 10 | 7 | 23 928,50 | 17 158,70 | 16 874,80 | 496 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 19 680 168,97 | | 3 854 690,54 | 4 033 490,74 | 11 791 987,69 | 822,46 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 24 | пер. Энергетиков, д. 11 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 682,00 | 4 046,15 | 3 665,65 | 227 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 377 250,22 | | 681 348,77 | 712 953,19 | 1 982 948,26 | 721,33 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 6 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 276,50 | 5 206,10 | 4 627,10 | 268 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 8 830 512,04 | | 1 658 647,52 | 1 735 584,04 | 5 436 280,48 | 1 406,92 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 15 | 35 711,90 | 30 333,49 | 29 541,90 | 1481 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 18 159 042,56 | | 3 420 640,75 | 3 579 307,50 | 11 159 094,31 | 508,49 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 1980 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 728,90 | 4 557,50 | 4 339,60 | 252 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 12 411 210,79 | | 2 200 313,91 | 2 302 375,68 | 7 908 521,20 | 2 166,42 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 1976 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 12 792,80 | 10 564,80 | 9 758,38 | 680 | | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 13 505 342,43 | | 2 532 227,10 | 2 649 684,70 | 8 323 430,63 | 1 055,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 2008 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 493,10 | 6 730,40 | 6 730,40 | 299 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 3 288 676,57 | | 617 339,16 | 645 974,50 | 2 025 362,91 | 346,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 1991 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 26 204,70 | 20 807,10 | 19 892,60 | 998 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор, Ремонт крыши | 28 397 781,97 | | 5 333 183,88 | 5 580 564,13 | 17 484 033,96 | 1 083,69 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 1975 | 1975 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 151,30 | 3 411,60 | 3 208,20 | 185 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 643 299,39 | | 1 285 622,73 | 1 345 256,46 | 4 012 420,20 | 1 600,29 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 1976 | 2017 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 231,60 | 3 411,90 | 2 612,80 | 162 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 387 986,67 | | 447 743,47 | 468 512,10 | 1 471 731,10 | 564,32 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 1974 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 139,90 | 2 854,20 | 2 058,50 | 94 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Ремонт фасада | 18 340 884,10 | | 3 412 442,04 | 3 570 728,50 | 11 357 713,56 | 5 841,23 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 043,50 | 12 006,50 | 11 295,72 | 496 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 44 266 598,00 | | 7 279 305,20 | 7 616 956,48 | 29 370 336,32 | 2 942,57 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 1970 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 9 643,30 | 7 208,30 | 6 945,90 | 288 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 11 651 146,32 | | 2 238 717,37 | 2 342 560,50 | 7 069 868,45 | 1 208,21 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 945,40 | 5 226,90 | 5 226,90 | 300 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 31 932 073,68 | | 6 030 204,84 | 6 309 916,47 | 19 591 952,37 | 4 597,59 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 538,50 | 4 135,80 | 3 832,80 | 230 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 132 760,44 | | 24 786,37 | 25 928,11 | 82 045,96 | 23,97 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 044,20 | 5 158,50 | 4 783,80 | 286 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 228 325,78 | | 856 552,73 | 896 284,02 | 3 475 489,03 | 742,22 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 39 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 1960 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 699,10 | 3 923,76 | 3 632,86 | 226 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор | 4 637 608,82 | | 973 355,38 | 1 018 504,56 | 2 645 748,88 | 986,91 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 1973 | 2011 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 591,30 | 2 325,45 | 2 078,55 | 130 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 14 827 785,12 | | 2 815 138,43 | 2 945 718,90 | 9 066 927,79 | 5 722,14 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 32 | 1975 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 9 575,20 | 7 087,60 | 6 669,11 | 406 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт фасада | 13 881 236,25 | | 2 726 156,21 | 2 852 609,22 | 8 302 470,82 | 1 449,71 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 26 | 77 806,60 | 61 207,80 | 46 165,90 | 1899 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 38 479 102,90 | | 10 032 737,93 | 10 451 722,35 | 17 994 642,62 | 494,55 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 72 | 1972 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 20 251,10 | 15 960,80 | 15 297,40 | 805 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 15 989 202,75 | | 3 121 641,74 | 3 266 439,39 | 9 601 121,62 | 789,55 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 78 | 1974 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 26 190,70 | 21 017,60 | 20 111,30 | 1162 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 52 529 544,46 | | 10 475 662,03 | 11 100 739,89 | 30 953 142,54 | 2 005,66 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 84 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 634,13 | 13 528,33 | 12 811,25 | 831 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 12 640 850,27 | | 2 254 291,06 | 2 358 856,57 | 8 027 702,64 | 678,37 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 99а | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 197,00 | 2 648,10 | 2 359,10 | 97 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 221 608,54 | | 231 719,42 | 242 467,75 | 747 421,37 | 382,11 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 189,00 | 2 608,90 | 2 320,60 | 100 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 1 221 608,54 | | 231 719,42 | 242 467,75 | 747 421,37 | 383,07 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 117 | 1972 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 760,50 | 2 752,60 | 2 663,10 | 161 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 4 500 579,67 | | 964 526,18 | 1 009 265,82 | 2 526 787,67 | 1 196,80 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 111 019,25 | | 2 481 281,97 | 2 596 376,47 | 8 033 360,81 | 1 801,90 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8 555 442,19 | | 1 401 631,75 | 1 466 646,57 | 5 687 163,87 | 265,88 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 6 512 915,86 | | 1 224 175,41 | 1 280 958,91 | 4 007 781,54 | 502,90 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 52 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 6 541,30 | 6 473,70 | 4 489,60 | 197 | | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 20 088 049,52 | | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 12 801 795,27 | 3 070,96 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 1997 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 14 983,40 | 11 797,10 | 11 677,40 | 259 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт/замена лифтового оборудования | 15 458 569,10 | | 2 920 066,14 | 3 055 513,69 | 9 482 989,27 | 1 031,71 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 7 676,40 | 6 146,80 | 4 411,40 | 213 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 19 899 275,78 | | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 12 613 021,53 | 2 592,27 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 1986 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 489,20 | 4 508,90 | 1 391,10 | 82 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор | 16 736 464,13 | | 3 559 755,30 | 3 724 874,89 | 9 451 833,94 | 3 048,98 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 1982 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 6 575,90 | 4 671,60 | 4 367,80 | 191 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 21 284 247,41 | | 3 560 548,92 | 3 725 705,33 | 13 997 993,16 | 3 236,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 1 750 000,00 | | 326 785,98 | 341 943,98 | 1 081 270,04 | 67,61 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2005 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 2 989,90 | 2 661,80 | 2 661,80 | 87 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 2 722 070,69 | | 530 537,08 | 555 146,10 | 1 636 387,51 | 910,42 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 17 549,00 | 15 613,10 | 15 088,10 | 792 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 18 077 527,56 | | 3 497 129,61 | 3 659 344,31 | 10 921 053,64 | 1 030,12 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 926,00 | 6 097,00 | 5 616,90 | 263 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор | 5 540 154,35 | | 1 061 764,85 | 1 111 014,91 | 3 367 374,59 | 799,91 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 1996 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 2 | 6 652,00 | 5 589,10 | 5 589,10 | 293 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 22 878 823,74 | | 3 992 803,13 | 4 178 009,69 | 14 708 010,92 | 3 439,39 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 1984 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 296,10 | 10 714,30 | 9 819,40 | 640 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши | 30 991 493,01 | | 5 162 098,10 | 5 401 542,52 | 20 427 852,39 | 2 520,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 1979 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 7 | 17 410,90 | 14 765,60 | 14 209,85 | 786 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 32 958 223,78 | | 6 235 188,03 | 6 524 407,83 | 20 198 627,92 | 1 892,96 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 1991 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 403,00 | 2 098,00 | 1 981,20 | 121 | | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 3 678 969,71 | | 691 082,32 | 723 138,24 | 2 264 749,15 | 1 530,99 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 365,00 | 17 380,20 | 14 825,40 | 725 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 17 507 264,08 | | 4 303 824,53 | 4 457 072,75 | 8 746 366,80 | 782,80 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2003 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 970,80 | 3 961,60 | 3 460,20 | 155 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Утепление фасада, Ремонт крыши, ПСД разработка | 8 067 403,22 | | 1 552 708,28 | 1 624 730,81 | 4 889 964,13 | 2 031,68 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 453,80 | 7 048,80 | 6 510,80 | 364 | | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 385 433,17 | | 447 743,47 | 468 512,10 | 1 469 177,60 | 282,17 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 1991 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 526,10 | 5 849,90 | 5 395,50 | 308 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор | 9 625 865,79 | | 1 810 441,01 | 1 894 418,49 | 5 921 006,29 | 1 474,98 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 1990 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 402,80 | 5 765,90 | 5 688,30 | 265 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 5 143 617,77 | | 1 351 545,99 | 1 414 237,59 | 2 377 834,19 | 694,82 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 19 555,50 | 16 017,80 | 15 325,30 | 1023 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор | 14 723 603,41 | | 2 931 446,20 | 3 067 421,62 | 8 724 735,59 | 752,91 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 9 383 978,67 | | 1 555 606,84 | 1 627 763,81 | 6 200 608,02 | 456,76 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 72 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 1988 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 38 | 34 475,00 | 26 142,40 | 24 948,31 | 1881 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 7 602 669,43 | | 1 257 643,29 | 1 315 979,19 | 5 029 046,95 | 220,53 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 73 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 1987 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 276,40 | 10 506,40 | 10 044,50 | 445 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 7 045 699,89 | | 1 923 239,08 | 2 012 448,71 | 3 110 012,10 | 530,69 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 74 | Сармановский тракт, д. 30 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 329,50 | 4 681,50 | 4 617,50 | 210 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 28 068 305,39 | | 4 611 526,71 | 4 825 432,82 | 18 631 345,86 | 5 266,59 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 17 | 1 | 8 549,40 | 6 774,30 | 6 414,30 | 194 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 8 091 733,46 | | 1 773 060,27 | 1 855 303,84 | 4 463 369,35 | 946,47 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 2009 | 2008 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 17 | 1 | 8 566,40 | 6 786,90 | 6 428,80 | 172 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 8 233 434,46 | | 1 765 512,48 | 1 847 405,95 | 4 620 516,03 | 961,13 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 13 794,50 | 10 729,90 | 10 328,70 | 514 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 22 430 288,47 | | 3 849 950,98 | 4 028 531,32 | 14 551 806,17 | 1 626,03 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8 416 030,89 | | 1 394 389,98 | 1 459 068,90 | 5 562 572,01 | 241,11 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 870,00 | 2 904,30 | 2 809,20 | 75 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2 606 815,56 | | 744 967,05 | 779 522,42 | 1 082 326,09 | 673,60 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 2004 | 2019 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 9 | 1 | 5 841,60 | 3 852,00 | 3 818,00 | 300 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 5 534 213,91 | | 1 042 268,94 | 1 090 614,69 | 3 401 330,28 | 947,38 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 1979 | 2015 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 279,10 | 2 743,00 | 2 588,40 | 149 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 313 642,13 | | 623 105,52 | 652 008,33 | 2 038 528,28 | 1 010,53 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 1982 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 389,00 | 2 802,00 | 2 568,00 | 158 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 347 581,70 | | 628 613,15 | 657 771,43 | 2 061 197,12 | 987,78 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 1994 | 2019 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 4 862,60 | 4 068,21 | 4 068,20 | 221 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 14 329 446,73 | | 2 724 191,28 | 2 850 553,15 | 8 754 702,30 | 2 946,87 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 7 060 139,84 | | 1 323 763,32 | 1 385 166,21 | 4 351 210,31 | 1 642,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 1973 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 722,80 | 3 892,60 | 3 618,80 | 216 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 3 566 719,89 | | 681 348,77 | 712 953,19 | 2 172 417,93 | 755,21 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 1973 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 303,90 | 5 209,20 | 5 094,20 | 311 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 4 594 474,94 | | 876 019,84 | 916 654,11 | 2 801 800,99 | 728,83 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка | 3 214 177,17 | | 1 250 277,32 | 1 308 271,56 | 655 628,29 | 339,87 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 1 537 089,12 | | 306 043,85 | 320 239,73 | 910 805,54 | 482,13 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 1999 | 2010 | Стены из монолитного железобетона | 10 | 3 | 10 285,90 | 7 361,90 | 6 955,60 | 362 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 3 751 452,82 | | 757 612,72 | 792 754,66 | 2 201 085,44 | 364,72 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1746 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 52 038 585,57 | | 9 524 333,11 | 9 966 120,22 | 32 548 132,24 | 1 131,83 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 543 112,86 | | 973 355,38 | 1 018 504,56 | 1 551 252,92 | 404,19 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 1996 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 107,00 | 4 591,90 | 4 527,10 | 205 | | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 7 060 139,83 | | 1 323 763,32 | 1 385 166,21 | 4 351 210,30 | 1 382,44 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 1987 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 171,60 | 10 366,60 | 10 144,40 | 560 | | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 14 104 382,87 | | 2 686 460,85 | 2 811 072,60 | 8 606 849,42 | 1 158,79 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 1986 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 38 | 35 150,40 | 26 295,30 | 24 587,29 | 1718 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 7 629 783,73 | | 1 257 643,29 | 1 315 979,19 | 5 056 161,25 | 217,06 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 515,80 | 11 534,90 | 10 892,70 | 663 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 10 828 437,45 | | 2 048 634,35 | 2 143 660,45 | 6 636 142,65 | 697,90 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 201,20 | 2 922,20 | 2 597,70 | 139 | | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 20 466 320,75 | | 3 891 280,14 | 4 071 777,54 | 12 503 263,07 | 6 393,33 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 4 282,30 | 3 253,70 | 2 935,70 | 208 | | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2 724 533,16 | | 456 309,00 | 477 474,94 | 1 790 749,22 | 636,23 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939 | | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 499 433,39 | | 2 531 119,42 | 2 648 525,64 | 8 319 788,33 | 567,85 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 1985 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 155,50 | 6 282,80 | 5 774,60 | 281 | | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 2 586 203,34 | | 579 389,48 | 606 264,52 | 1 400 549,34 | 361,43 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 1985 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 477,60 | 6 247,60 | 5 839,20 | 293 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 3 136 383,41 | | 588 636,98 | 615 940,96 | 1 931 805,47 | 369,96 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 1982 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 12 725,00 | 12 652,50 | 11 602,52 | 818 | | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13 976 676,42 | | 2 448 064,08 | 2 561 617,77 | 8 966 994,57 | 1 098,36 | 9 000,00 | 15.08.2023 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 1982 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 061,00 | 10 681,50 | 9 833,55 | 682 | | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 19 197 447,56 | | 3 277 799,70 | 3 640 988,93 | 12 278 658,93 | 1 591,70 | 9 000,00 | 15.08.2023 |

Приложение № 2

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | | | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | | | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | | | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения | | | Ремонт крыш | | | Ремонт/замена лифтового оборудования | | | Ремонт фасада | | | Утепление фасада | |
|
|
| руб | руб | руб | пог.м. | руб | | пог.м. | руб | | пог.м. | руб | | пог.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | | руб | шт. | | руб | кв.м. | | руб | кв.м. | | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | | 19 | 20 | | 21 | 22 | | 23 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8 747 400,57 | 260 985,60 | 71 822,01 | 3 486 371,94 | 3 486 371,94 | |  |  | |  |  | | 2 567 614,62 | 2 567 614,62 | 2 360 606,40 | 2 360 606,40 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 16 869 103,91 | 376 817,42 | 103 698,39 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | 16 388 588,10 | | 16 388 588,10 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 9 463 841,98 | 240 000,00 | 66 046,88 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 9 157 795,10 | | 9 157 795,10 |  | |  |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 13 716 553,83 | 513 753,00 | 141 382,42 | 4 586 397,22 | 4 586 397,22 | | 2 192 461,23 | 2 192 461,23 | | 1 606 965,91 | 1 606 965,91 | | 2 979 265,53 | 2 979 265,53 |  |  | 1 696 328,52 | | 1 696 328,52 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 8 964 147,07 | 339 030,00 | 93 299,47 |  |  | | 2 228 059,78 | 2 228 059,78 | | 1 648 380,79 | 1 648 380,79 | | 2 979 263,28 | 2 979 263,28 |  |  | 1 676 113,75 | | 1 676 113,75 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 19 231 852,65 | 513 880,50 | 141 417,51 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 18 576 554,64 | | 18 576 554,64 |  | |  |
| 7 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 40 126 693,91 | 791 820,47 | 324 285,44 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 39 010 588,00 | | 39 010 588,00 |  | |  |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 2 802 420,26 | 80 982,87 | 22 286,10 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 2 699 151,29 | | 2 699 151,29 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 3 234 332,35 | 131 340,00 | 36 144,15 |  |  | | 1 152 380,60 | 1 152 380,60 | | 1 914 467,60 | 1 914 467,60 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 8 715 566,21 | 274 366,24 | 80 892,98 | 3 899 932,05 | 3 899 932,05 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 4 460 374,94 | | 4 460 374,94 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 11 | б-р. Касимова, д. 1 | 10 352 626,11 | 299 908,91 | 82 533,53 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 9 970 183,67 | | 9 970 183,67 |  | |  |
| 12 | б-р. Касимова, д. 11 | 8 171 595,82 | 237 360,52 | 65 320,50 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 7 868 914,80 | | 7 868 914,80 |  | |  |
| 13 | б-р. Касимова, д. 15 | 10 171 260,90 | 299 725,52 | 82 483,06 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 9 789 052,32 | | 9 789 052,32 |  | |  |
| 14 | б-р. Касимова, д. 23 | 11 190 708,32 | 467 174,17 | 128 564,14 | 5 152 692,97 | 5 152 692,97 | | 2 154 101,71 | 2 154 101,71 | | 1 451 775,26 | 1 451 775,26 | | 1 836 400,07 | 1 836 400,07 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 1 694 763,54 | 49 521,39 | 13 628,05 |  |  | | 858 540,94 | 858 540,94 | | 773 073,16 | 773 073,16 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 8 | 24 645 884,91 | 447 744,29 | 198 140,63 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 23 999 999,99 | | 23 999 999,99 |  | |  |  | |  |
| 17 | б-р. Строителей, д. 21 | 12 873 686,89 | 319 614,72 | 90 367,34 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 12 463 704,83 | | 12 463 704,83 |  | |  |
| 18 | б-р. Строителей, д. 5 | 1 528 665,87 | 75 627,21 | 20 812,26 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | 1 432 226,40 | 1 432 226,40 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 19 | б-р. Цветочный, д. 1 | 31 983 135,34 | 925 284,73 | 254 634,02 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 30 803 216,59 | | 30 803 216,59 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 20 067 812,12 | 576 787,62 | 158 729,25 | 9 113 182,64 | 9 113 182,64 | | 4 225 338,49 | 4 225 338,49 | | 2 525 349,84 | 2 525 349,84 | | 3 468 424,28 | 3 468 424,28 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 6 877 862,01 | 205 156,40 | 58 591,83 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 6 614 113,78 | | 6 614 113,78 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 45 707 877,87 | 920 299,67 | 376 426,91 | 20 632 167,43 | 20 632 167,43 | | 6 754 881,72 | 6 754 881,72 | | 4 581 476,85 | 4 581 476,85 | | 12 442 625,29 | 12 442 625,29 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 30 | 19 680 168,97 | 594 031,32 | 163 474,64 |  |  | | 6 764 896,00 | 6 764 896,00 | | 5 277 952,44 | 5 277 952,44 | | 6 879 814,57 | 6 879 814,57 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 24 | пер. Энергетиков, д. 11 | 3 377 250,22 | 105 000,00 | 28 895,51 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 243 354,71 | | 3 243 354,71 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 6 | 8 830 512,04 | 259 461,31 | 75 054,02 |  |  | | 2 496 644,87 | 2 496 644,87 | | 1 393 691,77 | 1 393 691,77 | |  |  |  |  | 4 605 660,07 | | 4 605 660,07 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 18 159 042,56 | 442 628,36 | 145 066,90 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 17 571 347,30 | | 17 571 347,30 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 12 411 210,79 | 255 542,83 | 93 313,72 | 6 520 070,94 | 6 520 070,94 | | 1 843 995,22 | 1 843 995,22 | |  |  | | 3 698 288,08 | 3 698 288,08 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 13 505 342,43 | 390 231,64 | 107 389,92 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 4 819 461,13 | | 4 819 461,13 |  | |  | 8 188 259,74 | | 8 188 259,74 |  | |  |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 3 288 676,57 | 95 135,73 | 26 180,91 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 167 359,93 | | 3 167 359,93 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 28 397 781,97 | 821 876,16 | 226 176,47 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 6 407 643,61 | | 6 407 643,61 |  | |  | 20 942 085,73 | | 20 942 085,73 |  | |  |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 6 643 299,39 | 201 000,00 | 55 314,26 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 6 386 985,13 | | 6 386 985,13 |  | |  |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 2 387 986,67 | 69 000,00 | 18 988,48 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 2 299 998,19 | | 2 299 998,19 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 18 340 884,10 | 542 435,40 | 150 405,25 | 972 028,99 | 972 028,99 | |  |  | |  |  | | 1 281 694,58 | 1 281 694,58 |  |  | 1 547 288,75 | | 1 547 288,75 |  | |  | 13 847 031,13 | | 13 847 031,13 |  | |  |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 44 266 598,00 | 1 040 907,47 | 317 421,29 |  |  | | 3 431 490,96 | 3 431 490,96 | | 2 275 727,08 | 2 275 727,08 | | 5 187 128,89 | 5 187 128,89 |  |  | 6 626 773,87 | | 6 626 773,87 |  | |  | 25 387 148,44 | | 25 387 148,44 |  | |  |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 11 651 146,32 | 345 000,00 | 94 942,38 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 11 211 203,94 | | 11 211 203,94 |  | |  |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 31 932 073,68 | 907 390,09 | 255 736,62 |  |  | | 2 416 672,37 | 2 416 672,37 | | 924 745,37 | 924 745,37 | | 2 220 517,10 | 2 220 517,10 |  |  | 5 296 367,40 | | 5 296 367,40 |  | |  | 19 910 644,73 | | 19 910 644,73 |  | |  |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 132 760,44 | 132 760,44 | - |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 5 228 325,78 | 132 000,00 | 36 325,78 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 5 060 000,00 | | 5 060 000,00 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 39 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4 637 608,82 | 133 883,28 | 41 279,30 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 4 462 446,24 | | 4 462 446,24 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 14 827 785,12 | 354 392,30 | 119 387,98 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 1 596 795,58 | | 1 596 795,58 |  | |  | 12 757 209,26 | | 12 757 209,26 |  | |  |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 32 | 13 881 236,25 | 420 117,30 | 115 614,31 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 932 558,75 | | 3 932 558,75 |  | |  | 9 412 945,89 | | 9 412 945,89 |  | |  |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 38 479 102,90 | 863 899,74 | 383 071,88 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 37 232 131,28 | | 37 232 131,28 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 72 | 15 989 202,75 | 506 100,00 | 139 276,35 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 15 343 826,40 | | 15 343 826,40 |  | |  |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 78 | 52 529 544,46 | 727 559,80 | 443 839,03 | 30 114 070,86 | 30 114 070,86 | | 8 393 424,64 | 8 393 424,64 | | 3 896 958,99 | 3 896 958,99 | | 8 953 691,14 | 8 953 691,14 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 84 | 12 640 850,27 | 234 987,38 | 95 602,85 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 12 310 260,04 | | 12 310 260,04 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 99а | 1 221 608,54 | 35 709,38 | 9 827,05 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 1 176 072,11 | | 1 176 072,11 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99б | 1 221 608,54 | 35 709,38 | 9 827,05 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 1 176 072,11 | | 1 176 072,11 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 117 | 4 500 579,67 | 138 562,33 | 40 904,86 | 4 321 112,48 | 4 321 112,48 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 132 | 13 111 019,25 | 386 985,00 | 106 496,46 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 12 617 537,79 | | 12 617 537,79 |  | |  |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 8 555 442,19 | 216 000,00 | 59 442,19 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 6 512 915,86 | 188 652,90 | 51 916,39 |  |  | | 3 579 613,74 | 3 579 613,74 | | 2 692 732,83 | 2 692 732,83 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 52 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 20 088 049,52 | 551 580,00 | 151 792,23 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 2 132 011,22 | | 2 132 011,22 |  | |  | 17 252 666,07 | | 17 252 666,07 |  | |  |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 15 458 569,10 | 334 731,22 | 123 837,89 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 14 999 999,99 | | 14 999 999,99 |  | |  |  | |  |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 19 899 275,78 | 551 580,00 | 151 792,23 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 2 035 299,13 | | 2 035 299,13 |  | |  | 17 160 604,42 | | 17 160 604,42 |  | |  |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 16 736 464,13 | 428 060,18 | 150 966,65 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 2 578 531,68 | | 2 578 531,68 |  | |  | 13 578 905,62 | | 13 578 905,62 |  | |  |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 21 284 247,41 | 551 580,00 | 151 792,23 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 1 984 930,68 | | 1 984 930,68 |  | |  | 18 595 944,50 | | 18 595 944,50 |  | |  |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | - |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2 722 070,69 | 81 759,00 | 22 499,69 | 2 617 812,00 | 2 617 812,00 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 18 077 527,56 | 538 929,00 | 148 310,74 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 17 390 287,82 | | 17 390 287,82 |  | |  |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 5 540 154,35 | 163 624,44 | 45 028,68 |  |  | | 1 558 858,90 | 1 558 858,90 | | 1 221 654,83 | 1 221 654,83 | | 2 550 987,50 | 2 550 987,50 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 22 878 823,74 | 615 315,31 | 169 331,89 |  |  | | 2 059 595,53 | 2 059 595,53 | | 1 411 063,64 | 1 411 063,64 | | 2 760 999,84 | 2 760 999,84 |  |  |  | |  |  | |  | 15 862 517,53 | | 15 862 517,53 |  | |  |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 30 991 493,01 | 466 605,10 | 218 920,84 | 7 793 062,04 | 7 793 062,04 | | 5 112 450,34 | 5 112 450,34 | |  |  | | 7 531 504,08 | 7 531 504,08 |  |  | 9 868 950,61 | | 9 868 950,61 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 32 958 223,78 | 664 445,28 | 264 429,82 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 32 029 348,68 | | 32 029 348,68 |  | |  |
| 64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 3 678 969,71 | 106 500,00 | 29 308,30 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 3 543 161,41 | | 3 543 161,41 |  | |  |  | |  |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 17 507 264,08 | 277 589,38 | 151 247,33 |  |  | | 4 989 596,94 | 4 989 596,94 | | 3 197 030,79 | 3 197 030,79 | | 8 891 799,64 | 8 891 799,64 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 8 067 403,22 | 239 281,82 | 65 849,24 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 1 701 555,58 | | 1 701 555,58 |  | |  |  | |  | 6 060 716,58 | | 6 060 716,58 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 2 385 433,17 | 69 000,00 | 18 988,48 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 2 297 444,69 | | 2 297 444,69 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 9 625 865,79 | 249 086,30 | 76 779,49 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 9 300 000,00 | | 9 300 000,00 |  | |  |  | |  |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 5 143 617,77 | 208 281,48 | 57 318,09 |  |  | | 1 565 833,64 | 1 565 833,64 | | 918 249,72 | 918 249,72 | | 2 393 934,84 | 2 393 934,84 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 14 723 603,41 | 234 369,71 | 124 320,51 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 14 364 913,19 | | 14 364 913,19 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 9 383 978,67 | 239 728,50 | 65 972,16 | 9 078 278,01 | 9 078 278,01 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 72 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 7 602 669,43 | 193 810,50 | 53 335,75 |  |  | | 7 355 523,18 | 7 355 523,18 | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 73 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 7 045 699,89 | 296 382,87 | 81 563,18 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 6 667 753,84 | | 6 667 753,84 |  | |  |
| 74 | Сармановский тракт, д. 30 | 28 068 305,39 | 748 650,00 | 206 024,97 | 2 045 849,38 | 2 045 849,38 | |  |  | |  |  | | 1 862 090,28 | 1 862 090,28 |  |  | 2 058 876,42 | | 2 058 876,42 |  | |  | 21 146 814,34 | | 21 146 814,34 |  | |  |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8 091 733,46 | 273 239,40 | 75 194,20 |  |  | | 5 030 322,29 | 5 030 322,29 | | 2 712 977,57 | 2 712 977,57 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8 233 434,46 | 272 076,24 | 74 874,11 |  |  | | 5 098 017,18 | 5 098 017,18 | | 2 788 466,93 | 2 788 466,93 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 22 430 288,47 | 536 666,44 | 172 824,30 | 8 132 841,58 | 8 132 841,58 | | 4 011 422,48 | 4 011 422,48 | | 2 988 034,15 | 2 988 034,15 | | 6 588 499,52 | 6 588 499,52 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 8 416 030,89 | 214 884,00 | 59 135,07 | 8 142 011,82 | 8 142 011,82 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 2 606 815,56 | 114 803,97 | 31 593,52 |  |  | | 1 431 375,85 | 1 431 375,85 | | 1 029 042,22 | 1 029 042,22 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5 534 213,91 | 160 620,00 | 44 201,87 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 5 329 392,04 | | 5 329 392,04 |  | |  |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3 313 642,13 | 96 024,36 | 26 425,45 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 191 192,32 | | 3 191 192,32 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3 347 581,70 | 96 873,12 | 26 659,03 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 224 049,55 | | 3 224 049,55 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 14 329 446,73 | 313 968,36 | 118 857,08 | 7 715 368,80 | 7 715 368,80 | | 1 920 322,80 | 1 920 322,80 | | 1 564 324,23 | 1 564 324,23 | | 2 696 605,46 | 2 696 605,46 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 7 060 139,84 | 204 000,00 | 56 139,84 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 6 800 000,00 | | 6 800 000,00 |  | |  |  | |  |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 3 566 719,89 | 105 000,00 | 28 895,51 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 432 824,38 | | 3 432 824,38 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 4 594 474,94 | 135 000,00 | 37 151,37 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 4 422 323,57 | | 4 422 323,57 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 3 214 177,17 | 189 873,30 | 53 023,36 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | 2 971 280,51 | 2 971 280,51 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 1 537 089,12 | 47 163,22 | 12 979,10 |  |  | | 864 093,60 | 864 093,60 | | 612 853,20 | 612 853,20 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 3 751 452,82 | 116 752,74 | 32 129,80 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 602 570,28 | | 3 602 570,28 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 52 038 585,57 | 1 467 757,81 | 403 920,08 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 50 166 907,68 | | 50 166 907,68 |  | |  |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 3 543 112,86 | 150 000,00 | 41 279,30 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 3 351 833,56 | | 3 351 833,56 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 7 060 139,83 | 204 000,00 | 56 139,84 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 6 799 999,99 | | 6 799 999,99 |  | |  |  | |  |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 14 104 382,87 | 290 128,91 | 113 930,86 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 13 700 323,10 | | 13 700 323,10 |  | |  |  | |  |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 7 629 783,73 | 193 810,50 | 53 335,75 |  |  | | 7 382 637,48 | 7 382 637,48 | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 10 828 437,45 | 217 988,22 | 86 881,10 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 10 523 568,13 | | 10 523 568,13 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 20 466 320,75 | 324 103,33 | 165 026,38 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 19 977 191,04 | | 19 977 191,04 |  | |  |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 2 724 533,16 | 70 320,00 | 19 351,73 |  |  | |  |  | |  |  | | 2 634 861,43 | 2 634 861,43 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 13 499 433,39 | 390 060,94 | 107 342,94 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | 13 002 029,51 | | 13 002 029,51 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 2 586 203,34 | 89 287,45 | 24 571,49 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 2 472 344,40 | | 2 472 344,40 |  | |  |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 3 136 383,41 | 90 712,55 | 24 963,66 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 3 020 707,20 | | 3 020 707,20 |  | |  |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 13 976 676,42 | 264 457,18 | 103 820,63 |  |  | | 4 932 894,00 | 4 932 894,00 | |  |  | | 8 675 504,61 | 8 675 504,61 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 19 197 447,56 | 354 151,90 | 139 009,12 | 6 880 039,78 | 6 880 039,78 | | 4 922 474,07 | 4 922 474,07 | |  |  | | 6 901 772,69 | 6 901 772,69 |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |

Приложение № 3

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв. м. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 346 405,93 | 50 337,00 |  |  |  |  | 102,00 |  | |  |  |  | 1 325 915 748,02 |
| 1 | б-р. Автомобилестроителей, д. 1 | 8394,50 | 386 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 747 400,57 |
| 2 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44772,60 | 1787 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 16 869 103,91 |
| 3 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12159,70 | 635 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 9 463 841,98 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 4 | 7399,50 | 202 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 13 716 553,83 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 6 | 7116,60 | 254 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 964 147,07 |
| 6 | б-р. Домостроителей, д. 2 | 25141,40 | 1050 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 19 231 852,65 |
| 7 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 1 | 13447,50 | 331 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 40 126 693,91 |
| 8 | б-р. им Карима Тинчурина, д. 5 | 3157,00 | 154 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 2 802 420,26 |
| 9 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 18 | 4764,60 | 75 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 234 332,35 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 7 | 5695,10 | 275 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 715 566,21 |
| 11 | б-р. Касимова, д. 1 | 6023,00 | 293 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 10 352 626,11 |
| 12 | б-р. Касимова, д. 11 | 5652,70 | 156 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 171 595,82 |
| 13 | б-р. Касимова, д. 15 | 6036,60 | 280 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 10 171 260,90 |
| 14 | б-р. Касимова, д. 23 | 10129,20 | 141 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 11 190 708,32 |
| 15 | б-р. Кол Гали, д. 3 | 3929,10 | 64 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 1 694 763,54 |
| 16 | б-р. Романтиков, д. 8 | 45581,10 | 1682 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 24 645 884,91 |
| 17 | б-р. Строителей, д. 21 | 4859,10 | 202 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 12 873 686,89 |
| 18 | б-р. Строителей, д. 5 | 3924,70 | 178 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 1 528 665,87 |
| 19 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65479,40 | 2640 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 31 983 135,34 |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 3 | 9897,00 | 209 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 20 067 812,12 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 8 | 6895,00 | 222 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 6 877 862,01 |
| 22 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 93/100 | 48139,90 | 1357 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 45 707 877,87 |
| 23 | наб. Комсомольская, д. 30 | 23928,50 | 496 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 19 680 168,97 |
| 24 | пер. Энергетиков, д. 11 | 4682,00 | 227 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 377 250,22 |
| 25 | пер. Энергетиков, д. 6 | 6276,50 | 268 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 830 512,04 |
| 26 | пр-кт. Автозаводский, д. 26 | 35711,90 | 1481 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 18 159 042,56 |
| 27 | пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 5728,90 | 252 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 12 411 210,79 |
| 28 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 12 | 12792,80 | 680 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 13 505 342,43 |
| 29 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 9493,10 | 299 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 288 676,57 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. А | 26204,70 | 998 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 28 397 781,97 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 18 | 4151,30 | 185 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 6 643 299,39 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 22 | 4231,60 | 162 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 2 387 986,67 |
| 33 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 4 | 3139,90 | 94 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 18 340 884,10 |
| 34 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 47 | 15043,50 | 496 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 44 266 598,00 |
| 35 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 49 | 9643,30 | 288 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 11 651 146,32 |
| 36 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 76 | 6945,40 | 300 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 31 932 073,68 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5538,50 | 230 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 132 760,44 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 84 | 7044,20 | 286 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 5 228 325,78 |
| 39 | пр-кт. Казанский, д. 12 | 4699,10 | 226 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 4 637 608,82 |
| 40 | пр-кт. Казанский, д. 9 | 2591,30 | 130 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 14 827 785,12 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 32 | 9575,20 | 406 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 13 881 236,25 |
| 42 | пр-кт. Мира, д. 52/16 | 77806,60 | 1899 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 38 479 102,90 |
| 43 | пр-кт. Мира, д. 72 | 20251,10 | 805 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 15 989 202,75 |
| 44 | пр-кт. Мира, д. 78 | 26190,70 | 1162 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 52 529 544,46 |
| 45 | пр-кт. Мира, д. 84 | 18634,13 | 831 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 12 640 850,27 |
| 46 | пр-кт. Мира, д. 99а | 3197,00 | 97 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 1 221 608,54 |
| 47 | пр-кт. Мира, д. 99б | 3189,00 | 100 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 1 221 608,54 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 117 | 3760,50 | 161 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 4 500 579,67 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7276,20 | 236 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 13 111 019,25 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32177,80 | 1253 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 555 442,19 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12950,60 | 379 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 6 512 915,86 |
| 52 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 10 | 6541,30 | 197 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 20 088 049,52 |
| 53 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 11 | 14983,40 | 259 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 15 458 569,10 |
| 54 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 16 | 7676,40 | 213 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 19 899 275,78 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 31 | 5489,20 | 82 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 16 736 464,13 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 6 | 6575,90 | 191 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 21 284 247,41 |
| 57 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25883,90 | 20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 1 750 000,00 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 72 | 2989,90 | 87 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 2 722 070,69 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17549,00 | 792 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 18 077 527,56 |
| 60 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 | 6926,00 | 263 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 5 540 154,35 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 10 корпус 2 | 6652,00 | 293 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 22 878 823,74 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 37 | 12296,10 | 640 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 30 991 493,01 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 83 | 17410,90 | 786 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 32 958 223,78 |
| 64 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33Б | 2403,00 | 121 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 678 969,71 |
| 65 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22365,00 | 725 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 17 507 264,08 |
| 66 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 3970,80 | 155 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 067 403,22 |
| 67 | пр-кт. Чулман, д. 46 | 8453,80 | 364 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 2 385 433,17 |
| 68 | пр-кт. Чулман, д. 48 | 6526,10 | 308 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 9 625 865,79 |
| 69 | пр-кт. Чулман, д. 51 | 7402,80 | 265 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 5 143 617,77 |
| 70 | пр-кт. Чулман, д. 53 | 19555,50 | 1023 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 14 723 603,41 |
| 71 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20544,70 | 961 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 9 383 978,67 |
| 72 | пр-кт. Яшьлек, д. 51 | 34475,00 | 1881 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 7 602 669,43 |
| 73 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 4 | 13276,40 | 445 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 7 045 699,89 |
| 74 | Сармановский тракт, д. 30 | 5329,50 | 210 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 28 068 305,39 |
| 75 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. А | 8549,40 | 194 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 091 733,46 |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. Б | 8566,40 | 172 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 233 434,46 |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 57 | 13794,50 | 514 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 22 430 288,47 |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34905,80 | 1386 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 8 416 030,89 |
| 79 | ул. Академика Королева, д. 17б | 3870,00 | 75 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 2 606 815,56 |
| 80 | ул. Аркылы, д. 3, корп. А | 5841,60 | 300 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 5 534 213,91 |
| 81 | ул. им Александра Грина, д. 15 | 3279,10 | 149 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 313 642,13 |
| 82 | ул. им Александра Грина, д. 19 | 3389,00 | 158 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 347 581,70 |
| 83 | ул. им Александра Грина, д. 25 | 4862,60 | 221 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 14 329 446,73 |
| 84 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4298,60 | 133 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 7 060 139,84 |
| 85 | ул. им Комарова, д. 6 | 4722,80 | 216 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 566 719,89 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 15 | 6303,90 | 311 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 4 594 474,94 |
| 87 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9457,20 | 305 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 214 177,17 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 3188,10 | 91 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 1 537 089,12 |
| 89 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10285,90 | 362 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 751 452,82 |
| 90 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45977,40 | 1746 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 52 038 585,57 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8766,00 | 217 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 543 112,86 |
| 92 | ул. Тан, д. 209б | 5107,00 | 205 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 7 060 139,83 |
| 93 | ул. Шамиля Усманова, д. 121 | 12171,60 | 560 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 14 104 382,87 |
| 94 | ул. Шамиля Усманова, д. 135/49 | 35150,40 | 1718 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 7 629 783,73 |
| 95 | ул. Шамиля Усманова, д. 16 | 15515,80 | 663 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 10 828 437,45 |
| 96 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 3 | 3201,20 | 139 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 20 466 320,75 |
| 97 | ул. Шамиля Усманова, д. 18/34 | 4282,30 | 208 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 2 724 533,16 |
| 98 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23773,00 | 939 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 13 499 433,39 |
| 99 | ул. Шамиля Усманова, д. 30 | 7155,50 | 281 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 2 586 203,34 |
| 100 | ул. Шамиля Усманова, д. 40 | 8477,60 | 293 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 136 383,41 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 77 | 12725,00 | 818 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 13 976 676,42 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 85 | 12061,00 | 682 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 19 197 447,56 |

Приложение № 4

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | итого: |  | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
|
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | специальный счет/счет регионального оператора | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 511,90 | 2 646,90 | 2 538,30 | 142 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 8 145 326,00 | 1 100 803,60 | 1 066 942,80 | 5 977 579,60 | 2 319,35 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 5 351 778,01 | 748 339,12 | 725 320,15 | 3 878 118,74 | 1 525,90 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 906,60 | 8 421,00 | 7 934,29 | 494 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 13 052 545,67 | 2 007 971,14 | 1 946 205,78 | 9 098 368,75 | 1 196,76 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 18 040 036,92 | 2 832 435,11 | 2 745 309,18 | 12 462 292,63 | 402,93 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 381,11 | 11 876,51 | 11 293,30 | 530 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 33 831 256,93 | 4 781 428,46 | 4 634 351,34 | 24 415 477,13 | 2 352,48 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 448,00 | 2 578,40 | 2 406,60 | 130 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 413 959,64 | 875 715,69 | 848 778,61 | 3 689 465,34 | 1 570,17 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 872,70 | 5 317,10 | 4 811,00 | 248 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 10 100 692,42 | 1 483 813,73 | 1 438 171,50 | 7 178 707,19 | 1 469,68 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 1974 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 843,00 | 6 478,00 | 6 377,60 | 372 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 11 145 725,09 | 2 112 023,82 | 2 047 057,80 | 6 986 643,47 | 1 421,10 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 350 330,66 | 354 918,78 | 344 001,45 | 1 651 410,43 | 780,84 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 2004 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 13 | 13 324,40 | 10 097,90 | 9 915,82 | 493 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 890 056,79 | 1 822 772,64 | 1 766 704,01 | 7 300 580,14 | 817,30 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 1990 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 266,50 | 5 790,50 | 5 682,40 | 216 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 20 829 794,97 | 2 941 474,55 | 2 850 994,55 | 15 037 325,87 | 2 866,55 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 1991 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 252,20 | 5 788,20 | 5 710,60 | 248 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 15 730 201,09 | 2 724 397,86 | 2 640 595,16 | 10 365 208,07 | 2 169,02 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 1978 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 27 | 65 479,40 | 55 238,10 | 53 136,30 | 2640 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 66 954 785,21 | 12 511 599,44 | 12 203 641,84 | 42 239 543,93 | 1 022,53 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 626,50 | 2 663,00 | 2 603,80 | 146 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 10 924 642,91 | 2 345 468,84 | 2 273 322,03 | 6 305 852,04 | 3 012,45 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 1972 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 568,80 | 2 668,90 | 2 476,30 | 163 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 8 314 831,12 | 1 899 659,63 | 1 841 225,95 | 4 573 945,54 | 2 329,87 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 1973 | 2024 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 414,30 | 4 206,10 | 3 778,70 | 174 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 10 704 280,28 | 1 823 953,36 | 1 767 848,41 | 7 112 478,51 | 1 977,04 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 413,20 | 15 986,60 | 15 155,20 | 767 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 24 844 444,09 | 4 276 530,64 | 4 144 984,21 | 16 422 929,24 | 1 217,08 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 1980 | 2013 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 735,90 | 6 620,80 | 4 560,90 | 221 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 28 127 177,66 | 4 179 801,72 | 4 051 230,69 | 19 896 145,25 | 3 635,93 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 1966 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 6 530,17 | 4 844,40 | 4 223,20 | 273 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 16 298 185,13 | 2 189 532,46 | 2 122 182,26 | 11 986 470,41 | 2 495,83 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 1974 | 2015 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 583,10 | 4 601,00 | 4 220,20 | 272 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 776 884,75 | 572 811,26 | 555 191,54 | 2 648 881,95 | 676,49 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 1974 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 319,50 | 3 908,79 | 3 556,08 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 771 840,76 | 610 297,06 | 591 524,27 | 2 570 019,43 | 873,21 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 1969 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 284,70 | 5 214,40 | 4 606,60 | 288 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 5 063 014,74 | 805 130,24 | 780 364,37 | 3 477 520,13 | 805,61 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 870,40 | 4 634,40 | 3 313,89 | 225 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 3 787 200,01 | 571 114,34 | 553 546,81 | 2 662 538,86 | 777,60 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 6 | 16 947,70 | 14 464,24 | 13 538,70 | 715 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 62 477 860,57 | 12 228 746,45 | 11 929 489,43 | 38 319 624,69 | 3 686,51 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 8 193,20 | 6 308,90 | 5 958,10 | 309 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 984 516,44 | 910 581,73 | 882 572,16 | 4 191 362,55 | 730,42 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2014 | 0 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 8 | 3 | 14 328,00 | 12 421,00 | 8 908,00 | 49 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор | 2 719 916,83 | 436 433,57 | 423 008,84 | 1 860 474,42 | 189,83 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 27 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 1975 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 632,40 | 2 350,50 | 2 230,50 | 130 | Счет регионального оператора | Технадзор, Утепление фасада, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 16 774 607,45 | 2 440 339,85 | 2 365 274,80 | 11 968 992,80 | 6 372,36 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 28 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 767,60 | 5 382,90 | 4 788,70 | 256 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 11 262 593,38 | 1 714 722,47 | 1 661 977,47 | 7 885 893,44 | 1 664,19 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 1970 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 988,90 | 4 676,00 | 3 435,60 | 170 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 368 718,23 | 997 604,01 | 966 917,64 | 5 404 196,58 | 1 230,40 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 538,50 | 4 135,80 | 3 832,80 | 230 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор | 3 232 665,10 | 1 306 383,04 | 1 266 198,59 | 660 083,47 | 583,67 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 415,40 | 2 609,50 | 2 493,50 | 133 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 2 933 929,30 | 606 192,51 | 587 545,98 | 1 740 190,81 | 859,03 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 732,90 | 5 145,20 | 5 145,20 | 256 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 362 439,25 | 1 189 918,53 | 1 153 316,55 | 3 019 204,17 | 796,45 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 33 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 1972 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 2 559,50 | 2 292,40 | 2 202,00 | 115 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Утепление фасада, ПСД разработка | 17 177 072,85 | 2 442 737,67 | 2 367 598,87 | 12 366 736,31 | 6 711,10 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 34 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 7 783,90 | 6 402,80 | 5 823,40 | 326 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 18 068 792,66 | 2 728 229,06 | 2 644 308,51 | 12 696 255,09 | 2 321,30 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 35 | пр-кт. Казанский, д. 3, корп. А | 1982 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 3 681,70 | 3 670,83 | 2 231,97 | 114 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 17 581 797,50 | 2 651 738,06 | 2 570 170,38 | 12 359 889,06 | 4 775,46 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 36 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 1982 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 19 | 47 128,10 | 34 074,70 | 32 640,80 | 1417 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 18 258 844,03 | 4 608 606,33 | 4 466 845,23 | 9 183 392,47 | 387,43 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 37 | пр-кт. Мира, д. 74 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 18 | 38 190,59 | 31 840,09 | 30 548,69 | 1618 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 43 474 898,35 | 7 239 658,38 | 7 016 965,91 | 29 218 274,06 | 1 138,37 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 86 | 1973 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 520,18 | 7 055,08 | 6 402,08 | 406 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 8 606 055,25 | 1 835 637,31 | 1 779 172,96 | 4 991 244,98 | 1 010,08 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 39 | пр-кт. Московский, д. 132 | 1993 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 7 276,20 | 5 751,60 | 5 683,80 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 8 408 029,99 | 1 109 598,80 | 1 075 467,46 | 6 222 963,73 | 1 155,55 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 40 | пр-кт. Московский, д. 135 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 791,00 | 13 484,60 | 13 082,40 | 634 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 39 075 019,56 | 6 804 400,71 | 6 595 096,80 | 25 675 522,05 | 2 196,34 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 41 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 29 494 330,99 | 4 223 692,54 | 4 093 771,42 | 21 176 867,03 | 916,60 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 158 | 1990 | 0 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 14 588,40 | 10 939,70 | 10 451,00 | 704 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 11 502 063,91 | 2 093 430,59 | 2 029 036,50 | 7 379 596,82 | 788,44 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 166 | 1988 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 22 | 21 542,20 | 16 070,10 | 15 036,80 | 948 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 24 851 038,20 | 3 518 979,67 | 3 410 735,58 | 17 921 322,95 | 1 153,60 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 179 | 1981 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 12 | 3 | 13 104,70 | 9 408,70 | 8 613,40 | 502 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 40 050 376,54 | 5 814 900,21 | 5 636 033,41 | 28 599 442,92 | 3 056,18 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 55 | 1992 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 987,20 | 3 998,40 | 3 623,20 | 153 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 19 812 581,00 | 2 998 579,69 | 2 906 343,14 | 13 907 658,17 | 3 309,16 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 1998 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 364,50 | 3 876,10 | 3 682,20 | 175 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 8 317 000,00 | 1 140 711,63 | 1 105 623,25 | 6 070 665,12 | 1 550,38 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 47 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 1992 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 4 452,80 | 3 348,50 | 3 062,30 | 153 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 8 288 348,05 | 1 467 213,89 | 1 422 082,27 | 5 399 051,89 | 1 861,38 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 48 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 1991 | 2004 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 811,60 | 6 850,50 | 6 544,40 | 323 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 11 411 949,37 | 1 720 934,19 | 1 667 998,11 | 8 023 017,07 | 1 460,90 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 49 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2001 | 2001 | Стены кирпичные | 5 | 1 | 2 785,10 | 2 785,10 | 1 597,90 | 15 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши | 3 943 796,08 | 856 745,80 | 830 392,23 | 2 256 658,05 | 1 416,03 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 50 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 1997 | 1997 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 16 254,30 | 13 158,10 | 12 001,50 | 368 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор | 21 665 014,25 | 3 271 689,55 | 3 171 052,12 | 15 222 272,58 | 1 332,88 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 51 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 940 665,24 | 1 197 690,91 | 1 160 849,84 | 3 582 124,49 | 379,05 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 52 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 1981 | 2019 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 11 | 27 539,70 | 23 225,70 | 20 150,24 | 1076 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 23 416 317,14 | 3 541 680,90 | 3 432 738,51 | 16 441 897,73 | 850,27 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 53 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 1976 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 33 603,10 | 26 006,90 | 24 801,70 | 1299 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт фасада | 35 729 025,66 | 4 873 008,86 | 4 723 114,72 | 26 132 902,08 | 1 063,27 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 54 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 1980 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 983,30 | 2 607,60 | 2 564,40 | 144 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 4 640 647,71 | 719 750,10 | 697 610,53 | 3 223 287,08 | 1 555,54 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 55 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 510 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 30 010 614,92 | 5 103 006,08 | 4 946 037,20 | 19 961 571,64 | 2 353,64 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 56 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1991 | 2024 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 2 395,20 | 2 090,00 | 2 039,00 | 70 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 1 725 299,10 | 231 954,37 | 224 819,43 | 1 268 525,30 | 720,32 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 57 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 1988 | 1988 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 22 365,00 | 17 380,20 | 14 825,40 | 725 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Утепление фасада, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка | 63 513 821,96 | 9 667 985,53 | 9 370 597,52 | 44 475 238,91 | 2 839,88 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 58 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 1992 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 271,90 | 16 260,00 | 15 182,00 | 725 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор | 44 382 831,60 | 6 917 128,87 | 6 704 357,43 | 30 761 345,30 | 2 086,45 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 59 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2003 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 3 970,80 | 3 961,60 | 3 460,20 | 155 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 2 901 975,26 | 420 498,98 | 407 564,40 | 2 073 911,88 | 730,83 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 60 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 1989 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 1 | 6 857,70 | 5 759,10 | 5 681,60 | 239 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 19 887 883,00 | 2 641 228,73 | 2 559 984,32 | 14 686 669,95 | 2 900,08 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 61 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 23 | 20 544,70 | 18 490,30 | 17 032,10 | 961 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 7 382 348,24 | 1 204 430,80 | 1 167 382,41 | 5 010 535,03 | 359,33 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 62 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 1975 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 039,76 | 12 951,86 | 12 154,00 | 729 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 60 142 170,70 | 11 789 094,55 | 11 272 660,64 | 37 080 415,51 | 3 529,52 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 63 | пер. Автомобилистов, д. 6 | 1965 | 2008 | Стены кирпичные | 4 | 3 | 2 113,50 | 1 974,80 | 1 880,80 | 127 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 7 765 340,09 | 1 024 892,88 | 993 367,09 | 5 747 080,12 | 3 674,16 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 64 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 1991 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 11 | 35 892,60 | 26 012,20 | 24 365,29 | 1225 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 27 172 292,31 | 3 991 239,68 | 3 868 468,83 | 19 312 583,80 | 757,04 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 65 | тракт. Сармановский, д. 10 | 2005 | 2005 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 545,30 | 6 952,30 | 6 885,80 | 308 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 7 839 818,74 | 1 943 349,57 | 1 883 571,98 | 4 012 897,19 | 821,33 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 66 | тракт. Сармановский, д. 22 | 1980 | 2000 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 7 216,60 | 5 718,90 | 5 582,70 | 288 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 28 518 474,40 | 4 027 673,53 | 3 903 781,97 | 20 587 018,90 | 3 951,79 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 67 | тракт. Сармановский, д. 28 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 348,70 | 4 637,70 | 4 416,10 | 239 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 28 853 020,41 | 4 386 584,14 | 4 251 652,46 | 20 214 783,81 | 5 394,40 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 68 | тракт. Сармановский, д. 46 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 6 577,90 | 5 728,20 | 5 348,10 | 258 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 16 785 693,65 | 2 396 663,42 | 2 322 941,87 | 12 066 088,36 | 2 551,83 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 69 | тракт. Сармановский, д. 50/11 | 1984 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 256,50 | 4 192,80 | 2 705,90 | 161 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 10 165 212,12 | 1 365 561,92 | 1 323 557,13 | 7 476 093,07 | 2 388,16 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 70 | тракт. Сармановский, д. 60 | 1981 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 11 463,10 | 10 871,50 | 6 403,56 | 373 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 17 897 994,28 | 2 453 943,60 | 2 378 460,10 | 13 065 590,58 | 1 561,36 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 71 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 1991 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 532,70 | 6 513,50 | 6 267,70 | 302 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 527 070,63 | 1 282 258,34 | 1 242 815,97 | 7 001 996,32 | 1 116,54 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 72 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 1984 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 5 053,60 | 3 924,60 | 3 824,60 | 229 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 6 730 004,49 | 1 371 041,93 | 1 328 868,57 | 4 030 093,99 | 1 331,72 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 73 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 1977 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 226,60 | 3 163,70 | 2 385,60 | 188 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 2 802 840,30 | 374 659,60 | 363 135,04 | 2 065 045,66 | 663,14 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 74 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 1974 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 11 219,30 | 8 259,00 | 7 437,40 | 385 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 27 627 383,38 | 5 563 878,27 | 5 392 732,92 | 16 670 772,19 | 2 462,49 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 75 | ул. Белинского, д. 31 | 2002 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 8 235,40 | 6 343,20 | 6 343,20 | 153 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 335 124,32 | 1 103 129,86 | 1 069 197,50 | 6 162 796,96 | 1 012,11 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 76 | ул. Гвардейская, д. 13 | 1974 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 992,50 | 5 898,40 | 5 675,30 | 333 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт крыши, ПСД разработка | 5 129 085,48 | 773 473,67 | 749 681,56 | 3 605 930,25 | 733,51 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 77 | ул. Гвардейская, д. 9 | 1974 | 2011 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 343,90 | 6 401,90 | 5 737,40 | 285 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 5 134 722,45 | 775 055,29 | 751 214,53 | 3 608 452,63 | 699,18 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 78 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 1970 | 2010 | Стены кирпичные | 6 | 4 | 4 234,50 | 3 662,40 | 2 379,40 | 148 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 079 611,14 | 960 330,61 | 930 790,76 | 5 188 489,77 | 1 671,89 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 79 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 1971 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 816,70 | 2 555,70 | 2 374,80 | 171 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 3 460 030,96 | 527 919,68 | 511 680,83 | 2 420 430,45 | 1 228,40 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 80 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 10 | 7 217,50 | 6 577,31 | 6 043,43 | 357 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 19 030 798,66 | 2 872 498,80 | 2 784 140,50 | 13 374 159,36 | 2 636,76 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 81 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 1996 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 298,60 | 3 856,10 | 3 856,10 | 133 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 2 253 271,22 | 307 802,59 | 298 334,56 | 1 647 134,07 | 524,19 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 82 | ул. им Комарова, д. 36 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 730,70 | 4 220,61 | 4 102,61 | 177 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 584 432,16 | 1 428 779,30 | 1 384 829,94 | 7 770 822,92 | 2 237,39 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 83 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 1983 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 037,80 | 4 657,50 | 4 194,00 | 213 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома, Технадзор | 6 394 386,90 | 965 565,35 | 935 864,48 | 4 492 957,07 | 1 269,28 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 84 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 1982 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 2 | 4 432,00 | 3 949,60 | 3 837,80 | 192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 18 816 868,76 | 2 489 243,12 | 2 412 673,80 | 13 914 951,84 | 4 245,68 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 85 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 1978 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 637,50 | 5 485,70 | 5 071,60 | 266 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 5 769 628,07 | 864 919,13 | 838 314,15 | 4 066 394,79 | 869,25 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 1974 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 5 922,70 | 4 891,10 | 4 445,00 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 9 270 778,94 | 1 487 369,60 | 1 441 618,00 | 6 341 791,34 | 1 565,30 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 87 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 3 178,60 | 2 717,80 | 2 227,80 | 126 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 16 011 291,98 | 2 272 486,95 | 2 202 585,07 | 11 536 219,96 | 5 037,22 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 1998 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 1 | 3 188,10 | 2 022,70 | 2 013,11 | 91 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 728 965,69 | 564 864,62 | 547 489,34 | 2 616 611,73 | 1 169,65 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 89 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 470,30 | 4 706,90 | 4 700,27 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 297 629,46 | 560 010,94 | 542 784,95 | 2 194 833,57 | 509,66 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 90 | ул. Пушкина, д. 6 | 1983 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 39 846,60 | 33 821,50 | 32 006,87 | 1607 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 33 478 413,80 | 5 048 704,65 | 4 893 406,09 | 23 536 303,06 | 840,18 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 41В | 1991 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 673,40 | 6 856,10 | 6 155,10 | 348 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 10 835 316,50 | 1 645 767,49 | 1 595 143,55 | 7 594 405,46 | 1 249,26 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 92 | ул. Раскольникова, д. 51 | 2010 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 2 | 13 166,70 | 8 491,10 | 3 919,10 | 207 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 3 310 945,46 | 646 848,10 | 626 951,00 | 2 037 146,36 | 251,46 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 59 | 1990 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 17 | 45 977,40 | 39 993,90 | 37 979,10 | 1746 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 16 490 892,89 | 2 214 938,99 | 2 146 807,28 | 12 129 146,62 | 358,67 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 67 | 2003 | 0 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 725,50 | 5 070,87 | 5 070,87 | 159 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД экспертиза | 11 101 454,31 | 1 938 391,81 | 1 878 766,72 | 7 284 295,78 | 1 938,95 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 69 | 1995 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 17 | 18 374,00 | 13 908,60 | 12 780,37 | 705 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 11 837 481,56 | 1 872 066,81 | 1 814 481,89 | 8 150 932,86 | 644,25 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 96 | ул. Раскольникова, д. 71 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 985,00 | 7 011,50 | 7 011,50 | 316 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 201 660,39 | 1 549 631,27 | 1 501 964,49 | 7 150 064,63 | 1 277,60 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 97 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 2003 | 2021 | Стены из несущих панелей | 5 | 8 | 9 005,50 | 6 685,40 | 6 685,40 | 265 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 6 398 369,31 | 984 868,70 | 954 574,06 | 4 458 926,55 | 710,50 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 98 | ул. Тан, д. 209 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 143,60 | 4 588,80 | 4 567,80 | 222 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 307 634,68 | 1 104 842,24 | 1 070 857,20 | 5 131 935,24 | 1 420,72 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 99 | ул. Тан, д. 211 | 1995 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 061,90 | 4 755,20 | 4 577,60 | 205 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 307 607,32 | 1 104 842,24 | 1 070 857,20 | 5 131 907,88 | 1 205,50 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 100 | ул. Татарстан, д. 12 | 1979 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 962,60 | 13 614,90 | 12 815,10 | 770 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 26 901 365,44 | 3 910 753,52 | 3 790 458,43 | 19 200 153,49 | 1 497,63 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 1979 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 791,80 | 16 524,50 | 16 168,80 | 1679 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, ПСД разработка, Технадзор | 28 190 435,41 | 4 259 886,36 | 4 128 851,91 | 19 801 697,14 | 1 424,35 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 1979 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 517,70 | 16 038,60 | 15 439,60 | 830 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 24 920 208,15 | 3 816 628,44 | 3 699 228,64 | 17 404 351,07 | 1 214,57 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 1982 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 29 | 27 727,30 | 20 650,50 | 19 105,40 | 1150 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 15 600 461,59 | 2 424 995,53 | 2 350 402,47 | 10 825 063,59 | 562,64 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 1982 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 10 | 23 821,00 | 20 699,20 | 19 962,20 | 1128 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 112 907,97 | 653 824,71 | 633 713,01 | 2 825 370,25 | 172,66 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 1995 | 1995 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 382,50 | 2 954,00 | 1 959,10 | 165 | Счет регионального оператора | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | 22 881 929,03 | 3 332 575,28 | 3 230 064,99 | 16 319 288,76 | 5 221,20 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 1985 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 9 | 23 773,00 | 18 643,80 | 18 086,50 | 939 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 10 278 135,94 | 1 454 700,80 | 1 409 954,08 | 7 413 481,06 | 432,34 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 1984 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 15 | 12 543,50 | 11 191,00 | 10 089,80 | 628 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 27 885 467,39 | 4 035 736,45 | 3 911 596,87 | 19 938 134,07 | 2 223,10 | 9 000,00 | 15.08.2024 |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 1983 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 569,20 | 15 064,10 | 13 569,20 | 983 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 22 915 155,63 | 3 458 544,06 | 3 352 158,95 | 16 104 452,62 | 1 304,28 | 9 000,00 | 15.08.2024 |

Приложение № 5

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость капитального ремонта всего |  | | | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения | | Ремонт крыш | | Ремонт/замена лифтового оборудования | | Ремонт фасада | | Утепление фасада | |
| бюджет субъекта | бюджет МО | Средства собствен- ников помещений |
|
| руб | руб | руб | руб | руб | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | шт. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 8 145 326,00 | 1 100 803,60 | 1 066 942,80 | 5 977 579,60 | 286 056,80 | 103 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 585 814,59 | 2 585 814,59 |  |  | 5 169 804,61 | 5 169 804,61 |  |  |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 5 351 778,01 | 748 339,12 | 725 320,15 | 3 878 118,74 | 232 525,77 | 69 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 049 352,24 | 5 049 352,24 |  |  |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 13 052 545,67 | 2 007 971,14 | 1 946 205,78 | 9 098 368,75 | 523 528,91 | 191 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 337 181,76 | 12 337 181,76 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 18 040 036,92 | 2 832 435,11 | 2 745 309,18 | 12 462 292,63 | 512 592,81 | 270 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 257 444,11 | 17 257 444,11 |  |  |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 33 831 256,93 | 4 781 428,46 | 4 634 351,34 | 24 415 477,13 | 885 518,25 | 455 487,81 | 11 709 471,92 | 11 709 471,92 | 6 292 786,29 | 6 292 786,29 |  |  | 4 198 952,73 | 4 198 952,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 289 039,93 | 10 289 039,93 |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 5 413 959,64 | 875 715,69 | 848 778,61 | 3 689 465,34 | 123 092,00 | 84 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 206 867,64 | 5 206 867,64 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 10 100 692,42 | 1 483 813,73 | 1 438 171,50 | 7 178 707,19 | 299 905,19 | 139 500,00 | 5 122 752,79 | 5 122 752,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 538 534,44 | 4 538 534,44 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 11 145 725,09 | 2 112 023,82 | 2 047 057,80 | 6 986 643,47 | 252 113,55 | 203 250,00 | 4 968 035,08 | 4 968 035,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 722 326,46 | 5 722 326,46 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2 350 330,66 | 354 918,78 | 344 001,45 | 1 651 410,43 | 120 556,11 | 33 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196 774,55 | 2 196 774,55 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 10 890 056,79 | 1 822 772,64 | 1 766 704,01 | 7 300 580,14 | 262 434,69 | 174 751,20 |  |  | 6 201 224,06 | 6 201 224,06 | 4 251 646,84 | 4 251 646,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 20 829 794,97 | 2 941 474,55 | 2 850 994,55 | 15 037 325,87 | 895 287,71 | 275 030,15 | 4 899 197,77 | 4 899 197,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 760 279,34 | 14 760 279,34 |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 15 730 201,09 | 2 724 397,86 | 2 640 595,16 | 10 365 208,07 | 933 201,58 | 253 107,92 | 7 762 441,35 | 7 762 441,35 | 2 388 334,25 | 2 388 334,25 | 1 778 142,80 | 1 778 142,80 | 2 614 973,19 | 2 614 973,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 66 954 785,21 | 12 511 599,44 | 12 203 641,84 | 42 239 543,93 | 1 095 056,00 | 964 941,71 |  |  | 24 150 509,01 | 24 150 509,01 | 9 059 959,09 | 9 059 959,09 | 31 684 319,40 | 31 684 319,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 10 924 642,91 | 2 345 468,84 | 2 273 322,03 | 6 305 852,04 | 195 473,95 | 226 964,37 | 4 177 867,72 | 4 177 867,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 324 336,87 | 6 324 336,87 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 8 314 831,12 | 1 899 659,63 | 1 841 225,95 | 4 573 945,54 | 162 244,19 | 183 766,68 | 1 772 064,55 | 1 772 064,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 196 755,70 | 6 196 755,70 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 10 704 280,28 | 1 823 953,36 | 1 767 848,41 | 7 112 478,51 | 965 011,52 | 164 484,00 | 3 434 504,66 | 3 434 504,66 | 1 151 200,24 | 1 151 200,24 | 769 268,53 | 769 268,53 | 2 144 306,46 | 2 144 306,46 |  |  | 2 075 504,87 | 2 075 504,87 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 24 844 444,09 | 4 276 530,64 | 4 144 984,21 | 16 422 929,24 | 739 161,62 | 406 631,51 | 8 905 219,12 | 8 905 219,12 | 2 845 134,76 | 2 845 134,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 948 297,08 | 11 948 297,08 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 28 127 177,66 | 4 179 801,72 | 4 051 230,69 | 19 896 145,25 | 337 208,00 | 404 632,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 385 337,44 | 27 385 337,44 |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 16 298 185,13 | 2 189 532,46 | 2 122 182,26 | 11 986 470,41 | 459 461,66 | 207 000,00 | 4 668 497,32 | 4 668 497,32 |  |  |  |  | 2 071 773,22 | 2 071 773,22 |  |  |  |  |  |  | 8 891 452,93 | 8 891 452,93 |  |  |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 3 776 884,75 | 572 811,26 | 555 191,54 | 2 648 881,95 | 144 456,17 | 54 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 578 428,58 | 3 578 428,58 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 3 771 840,76 | 610 297,06 | 591 524,27 | 2 570 019,43 | 139 101,50 | 57 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 575 739,26 | 3 575 739,26 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 5 063 014,74 | 805 130,24 | 780 364,37 | 3 477 520,13 | 151 678,01 | 76 707,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 834 629,13 | 4 834 629,13 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 3 787 200,01 | 571 114,34 | 553 546,81 | 2 662 538,86 | 133 203,45 | 54 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 599 996,56 | 3 599 996,56 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 62 477 860,57 | 12 228 746,45 | 11 929 489,43 | 38 319 624,69 | 1 060 311,00 | 947 458,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 25 470 090,95 | 25 470 090,95 |  |  |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 5 984 516,44 | 910 581,73 | 882 572,16 | 4 191 362,55 | 272 590,00 | 85 207,50 |  |  | 1 989 724,26 | 1 989 724,26 |  |  | 3 636 994,68 | 3 636 994,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2 719 916,83 | 436 433,57 | 423 008,84 | 1 860 474,42 | 246 270,79 | 39 130,50 |  |  | 2 434 515,54 | 2 434 515,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 16 774 607,45 | 2 440 339,85 | 2 365 274,80 | 11 968 992,80 | 348 510,08 | 234 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 394 931,56 | 1 394 931,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 797 165,81 | 14 797 165,81 |
| 28 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 11 262 593,38 | 1 714 722,47 | 1 661 977,47 | 7 885 893,44 | 411 532,08 | 160 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 690 561,30 | 10 690 561,30 |  |  |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 7 368 718,23 | 997 604,01 | 966 917,64 | 5 404 196,58 | 220 864,26 | 94 500,00 | 4 689 641,98 | 4 689 641,98 |  |  |  |  | 2 363 711,99 | 2 363 711,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 3 232 665,10 | 1 306 383,04 | 1 266 198,59 | 660 083,47 | - | 126 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 106 665,10 | 3 106 665,10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 2 933 929,30 | 606 192,51 | 587 545,98 | 1 740 190,81 | 122 373,00 | 57 597,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 753 958,62 | 2 753 958,62 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 5 362 439,25 | 1 189 918,53 | 1 153 316,55 | 3 019 204,17 | 143 397,00 | 114 491,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 104 550,82 | 5 104 550,82 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 17 177 072,85 | 2 442 737,67 | 2 367 598,87 | 12 366 736,31 | 364 410,66 | 234 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 585 576,52 | 1 585 576,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 993 085,67 | 14 993 085,67 |
| 34 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 18 068 792,66 | 2 728 229,06 | 2 644 308,51 | 12 696 255,09 | 532 076,16 | 259 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 499 999,96 | 5 499 999,96 |  |  | 11 777 216,54 | 11 777 216,54 |  |  |
| 35 | пр-кт. Казанский, д. 3, корп. А | 17 581 797,50 | 2 651 738,06 | 2 570 170,38 | 12 359 889,06 | 329 345,00 | 255 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 997 452,50 | 16 997 452,50 |  |  |
| 36 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 18 258 844,03 | 4 608 606,33 | 4 466 845,23 | 9 183 392,47 | 505 501,12 | 443 150,93 |  |  | 10 281 026,80 | 10 281 026,80 | 3 806 488,26 | 3 806 488,26 | 3 222 676,92 | 3 222 676,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | пр-кт. Мира, д. 74 | 43 474 898,35 | 7 239 658,38 | 7 016 965,91 | 29 218 274,06 | 724 803,76 | 698 766,50 |  |  | 14 047 629,32 | 14 047 629,32 | 7 381 263,48 | 7 381 263,48 | 20 622 435,29 | 20 622 435,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 86 | 8 606 055,25 | 1 835 637,31 | 1 779 172,96 | 4 991 244,98 | 299 859,94 | 175 458,84 | 4 869 429,90 | 4 869 429,90 | 1 768 587,74 | 1 768 587,74 | 828 813,49 | 828 813,49 | 663 905,34 | 663 905,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пр-кт. Московский, д. 132 | 8 408 029,99 | 1 109 598,80 | 1 075 467,46 | 6 222 963,73 | 253 030,00 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 049 999,99 | 8 049 999,99 |  |  |  |  |
| 40 | пр-кт. Московский, д. 135 | 39 075 019,56 | 6 804 400,71 | 6 595 096,80 | 25 675 522,05 | 876 119,13 | 263 487,49 |  |  | 5 279 769,62 | 5 279 769,62 | 2 230 213,43 | 2 230 213,43 | 3 252 970,70 | 3 252 970,70 |  |  |  |  |  |  | 27 172 459,19 | 27 172 459,19 |  |  |
| 41 | пр-кт. Московский, д. 144 | 29 494 330,99 | 4 223 692,54 | 4 093 771,42 | 21 176 867,03 | 663 846,79 | 405 006,30 |  |  |  |  |  |  | 10 925 477,90 | 10 925 477,90 |  |  |  |  | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 |  |  |  |  |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 158 | 11 502 063,91 | 2 093 430,59 | 2 029 036,50 | 7 379 596,82 | 138 713,40 | 203 103,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 160 246,76 | 11 160 246,76 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 166 | 24 851 038,20 | 3 518 979,67 | 3 410 735,58 | 17 921 322,95 | 325 954,51 | 340 038,75 |  |  |  |  |  |  | 10 513 018,64 | 10 513 018,64 |  |  | 13 672 026,30 | 13 672 026,30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 179 | 40 050 376,54 | 5 814 900,21 | 5 636 033,41 | 28 599 442,92 | 923 564,40 | 494 312,88 | 9 811 456,69 | 9 811 456,69 | 4 096 071,81 | 4 096 071,81 | 2 838 115,10 | 2 838 115,10 | 4 247 082,83 | 4 247 082,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 122 540,50 | 12 122 540,50 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 55 | 19 812 581,00 | 2 998 579,69 | 2 906 343,14 | 13 907 658,17 | 376 817,42 | 288 288,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 147 475,08 | 19 147 475,08 |  |  |
| 46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 8 317 000,00 | 1 140 711,63 | 1 105 623,25 | 6 070 665,12 | 162 000,00 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 |  |  |  |  |
| 47 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 8 288 348,05 | 1 467 213,89 | 1 422 082,27 | 5 399 051,89 | 239 216,00 | 140 250,00 | 4 832 735,34 | 4 832 735,34 | 1 902 771,77 | 1 902 771,77 | 1 173 374,94 | 1 173 374,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 11 411 949,37 | 1 720 934,19 | 1 667 998,11 | 8 023 017,07 | 254 449,38 | 157 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 999 999,99 | 10 999 999,99 |  |  |  |  |
| 49 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 3 943 796,08 | 856 745,80 | 830 392,23 | 2 256 658,05 | 204 813,58 | 83 948,95 |  |  |  |  | 725 029,27 | 725 029,27 |  |  | 984 086,76 | 984 086,76 | 1 945 917,52 | 1 945 917,52 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 21 665 014,25 | 3 271 689,55 | 3 171 052,12 | 15 222 272,58 | 350 014,25 | 315 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 |  |  |  |  |
| 51 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 5 940 665,24 | 1 197 690,91 | 1 160 849,84 | 3 582 124,49 | 268 791,00 | 113 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 558 474,24 | 5 558 474,24 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 23 416 317,14 | 3 541 680,90 | 3 432 738,51 | 16 441 897,73 | 447 904,00 | 340 461,23 |  |  | 8 982 480,88 | 8 982 480,88 |  |  | 13 645 471,03 | 13 645 471,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 35 729 025,66 | 4 873 008,86 | 4 723 114,72 | 26 132 902,08 | 1 002 898,00 | 462 727,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 263 399,75 | 34 263 399,75 |  |  |
| 54 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 4 640 647,71 | 719 750,10 | 697 610,53 | 3 223 287,08 | 137 363,00 | 68 504,66 | 4 434 780,05 | 4 434 780,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 30 010 614,92 | 5 103 006,08 | 4 946 037,20 | 19 961 571,64 | 607 190,36 | 184 433,81 |  |  | 3 607 619,09 | 3 607 619,09 | 1 373 057,15 | 1 373 057,15 | 3 462 475,09 | 3 462 475,09 |  |  |  |  |  |  | 20 775 839,42 | 20 775 839,42 |  |  |
| 56 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 1 725 299,10 | 231 954,37 | 224 819,43 | 1 268 525,30 | 269 398,00 | 18 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437 151,10 | 1 437 151,10 |  |  |
| 57 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 63 513 821,96 | 9 667 985,53 | 9 370 597,52 | 44 475 238,91 | 1 111 577,58 | 931 023,80 | 13 704 933,16 | 13 704 933,16 | 2 838 103,68 | 2 838 103,68 | 1 201 082,68 | 1 201 082,68 | 3 763 579,20 | 3 763 579,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 963 521,86 | 39 963 521,86 |
| 58 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 44 382 831,60 | 6 917 128,87 | 6 704 357,43 | 30 761 345,30 | 1 127 473,41 | 430 397,68 | 18 970 223,99 | 18 970 223,99 | 6 633 563,96 | 6 633 563,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 221 172,56 | 17 221 172,56 |  |  |
| 59 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 2 901 975,26 | 420 498,98 | 407 564,40 | 2 073 911,88 | 181 914,49 | 38 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 681 540,77 | 2 681 540,77 |  |  |
| 60 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 19 887 883,00 | 2 641 228,73 | 2 559 984,32 | 14 686 669,95 | 682 909,77 | 248 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 956 228,23 | 18 956 228,23 |
| 61 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 7 382 348,24 | 1 204 430,80 | 1 167 382,41 | 5 010 535,03 | 211 984,93 | 114 900,00 |  |  | 7 055 463,31 | 7 055 463,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 60 142 170,70 | 11 789 094,55 | 11 272 660,64 | 37 080 415,51 | 1 088 658,35 | 908 505,12 | 11 165 054,77 | 11 165 054,77 | 10 734 218,60 | 10 734 218,60 | 4 139 032,61 | 4 139 032,61 | 10 052 876,45 | 10 052 876,45 |  |  |  |  |  |  | 22 053 824,80 | 22 053 824,80 |  |  |
| 63 | пер. Автомобилистов, д. 6 | 7 765 340,09 | 1 024 892,88 | 993 367,09 | 5 747 080,12 | 198 823,59 | 97 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 469 016,50 | 7 469 016,50 |
| 64 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 27 172 292,31 | 3 991 239,68 | 3 868 468,83 | 19 312 583,80 | 1 061 966,02 | 375 442,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 734 883,64 | 25 734 883,64 |  |  |
| 65 | Сармановский тракт, д. 10 | 7 839 818,74 | 1 943 349,57 | 1 883 571,98 | 4 012 897,19 | 367 044,37 | 185 021,58 |  |  | 2 275 716,45 | 2 275 716,45 | 1 374 273,21 | 1 374 273,21 | 3 637 763,13 | 3 637 763,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Сармановский тракт, д. 22 | 28 518 474,40 | 4 027 673,53 | 3 903 781,97 | 20 587 018,90 | 734 670,74 | 383 850,00 | 3 710 546,15 | 3 710 546,15 | 2 592 987,57 | 2 592 987,57 | 1 109 985,95 | 1 109 985,95 | 3 176 586,43 | 3 176 586,43 |  |  | 3 368 373,18 | 3 368 373,18 |  |  | 13 441 474,38 | 13 441 474,38 |  |  |
| 67 | Сармановский тракт, д. 28 | 28 853 020,41 | 4 386 584,14 | 4 251 652,46 | 20 214 783,81 | 1 047 533,39 | 411 000,00 |  |  | 1 790 832,73 | 1 790 832,73 | 739 696,14 | 739 696,14 | 2 602 310,64 | 2 602 310,64 |  |  |  |  |  |  | 22 261 647,51 | 22 261 647,51 |  |  |
| 68 | Сармановский тракт, д. 46 | 16 785 693,65 | 2 396 663,42 | 2 322 941,87 | 12 066 088,36 | 576 530,67 | 226 350,00 | 5 516 265,10 | 5 516 265,10 | 2 820 293,82 | 2 820 293,82 | 1 096 396,60 | 1 096 396,60 | 3 149 058,45 | 3 149 058,45 |  |  | 3 400 799,01 | 3 400 799,01 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Сармановский тракт, д. 50/11 | 10 165 212,12 | 1 365 561,92 | 1 323 557,13 | 7 476 093,07 | 356 198,62 | 128 558,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 363 165,71 | 3 363 165,71 |  |  | 6 317 288,85 | 6 317 288,85 |  |  |
| 70 | Сармановский тракт, д. 60 | 17 897 994,28 | 2 453 943,60 | 2 378 460,10 | 13 065 590,58 | 499 620,00 | 233 100,00 | 4 929 081,37 | 4 929 081,37 | 2 891 236,65 | 2 891 236,65 | 1 128 768,06 | 1 128 768,06 | 3 760 527,00 | 3 760 527,00 |  |  | 4 455 661,20 | 4 455 661,20 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 9 527 070,63 | 1 282 258,34 | 1 242 815,97 | 7 001 996,32 | 382 978,99 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 024 091,64 | 9 024 091,64 |  |  |
| 72 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 6 730 004,49 | 1 371 041,93 | 1 328 868,57 | 4 030 093,99 | 329 997,95 | 129 483,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 270 522,88 | 6 270 522,88 |  |  |
| 73 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 2 802 840,30 | 374 659,60 | 363 135,04 | 2 065 045,66 | 182 442,47 | 34 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 586 377,83 | 2 586 377,83 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 27 627 383,38 | 5 563 878,27 | 5 392 732,92 | 16 670 772,19 | 832 093,49 | 171 287,33 | 7 311 359,11 | 7 311 359,11 | 3 666 630,59 | 3 666 630,59 | 1 307 075,70 | 1 307 075,70 | 4 631 084,05 | 4 631 084,05 |  |  | 9 707 853,11 | 9 707 853,11 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Белинского, д. 31 | 8 335 124,32 | 1 103 129,86 | 1 069 197,50 | 6 162 796,96 | 413 132,83 | 102 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 819 991,49 | 7 819 991,49 |  |  |
| 76 | ул. Гвардейская, д. 13 | 5 129 085,48 | 773 473,67 | 749 681,56 | 3 605 930,25 | 155 599,34 | 73 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 899 986,14 | 4 899 986,14 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. Гвардейская, д. 9 | 5 134 722,45 | 775 055,29 | 751 214,53 | 3 608 452,63 | 166 087,43 | 73 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 895 135,02 | 4 895 135,02 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 7 079 611,14 | 960 330,61 | 930 790,76 | 5 188 489,77 | 278 194,88 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 711 416,26 | 6 711 416,26 |  |  |
| 79 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 3 460 030,96 | 527 919,68 | 511 680,83 | 2 420 430,45 | 184 088,68 | 46 500,00 | 3 229 442,28 | 3 229 442,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 19 030 798,66 | 2 872 498,80 | 2 784 140,50 | 13 374 159,36 | 473 765,24 | 274 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 799 981,16 | 5 799 981,16 |  |  | 12 482 552,26 | 12 482 552,26 |  |  |
| 81 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 2 253 271,22 | 307 802,59 | 298 334,56 | 1 647 134,07 | 157 081,71 | 27 000,00 | 2 069 189,51 | 2 069 189,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. им Комарова, д. 36 | 10 584 432,16 | 1 428 779,30 | 1 384 829,94 | 7 770 822,92 | 339 596,54 | 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 109 835,62 | 10 109 835,62 |  |  |
| 83 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 6 394 386,90 | 965 565,35 | 935 864,48 | 4 492 957,07 | 312 907,75 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 18 816 868,76 | 2 489 243,12 | 2 412 673,80 | 13 914 951,84 | 673 550,00 | 233 250,00 | 3 826 342,78 | 3 826 342,78 | 1 547 978,50 | 1 547 978,50 | 682 929,04 | 682 929,04 | 1 536 043,75 | 1 536 043,75 |  |  |  |  |  |  | 10 316 774,69 | 10 316 774,69 |  |  |
| 85 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 5 769 628,07 | 864 919,13 | 838 314,15 | 4 066 394,79 | 152 997,29 | 82 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 534 130,78 | 5 534 130,78 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 9 270 778,94 | 1 487 369,60 | 1 441 618,00 | 6 341 791,34 | 220 623,62 | 142 500,00 | 4 534 908,73 | 4 534 908,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 372 746,59 | 4 372 746,59 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 16 011 291,98 | 2 272 486,95 | 2 202 585,07 | 11 536 219,96 | 478 810,12 | 215 625,00 | 3 526 538,56 | 3 526 538,56 | 1 803 711,40 | 1 803 711,40 | 656 864,62 | 656 864,62 | 1 916 844,17 | 1 916 844,17 |  |  |  |  |  |  | 7 412 898,11 | 7 412 898,11 |  |  |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 728 965,69 | 564 864,62 | 547 489,34 | 2 616 611,73 | 176 465,69 | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |  |
| 89 | ул. Нариманова, д. 50 | 3 297 629,46 | 560 010,94 | 542 784,95 | 2 194 833,57 | 262 574,00 | 51 000,00 |  |  | 1 555 486,48 | 1 555 486,48 | 1 428 568,98 | 1 428 568,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. Пушкина, д. 6 | 33 478 413,80 | 5 048 704,65 | 4 893 406,09 | 23 536 303,06 | 567 250,00 | 486 384,03 |  |  | 13 731 600,02 | 13 731 600,02 |  |  | 18 693 179,75 | 18 693 179,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 41В | 10 835 316,50 | 1 645 767,49 | 1 595 143,55 | 7 594 405,46 | 177 816,50 | 157 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |  |  |  |  |
| 92 | ул. Раскольникова, д. 51 | 3 310 945,46 | 646 848,10 | 626 951,00 | 2 037 146,36 | 351 213,00 | 58 200,00 |  |  | 1 869 450,14 | 1 869 450,14 | 1 032 082,32 | 1 032 082,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 59 | 16 490 892,89 | 2 214 938,99 | 2 146 807,28 | 12 129 146,62 | 180 892,90 | 210 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 099 999,99 | 16 099 999,99 |  |  |  |  |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 67 | 11 101 454,31 | 1 938 391,81 | 1 878 766,72 | 7 284 295,78 | 224 865,72 | 186 636,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 689 951,65 | 10 689 951,65 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 69 | 11 837 481,56 | 1 872 066,81 | 1 814 481,89 | 8 150 932,86 | 239 020,00 | 179 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 418 533,56 | 11 418 533,56 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Раскольникова, д. 71 | 10 201 660,39 | 1 549 631,27 | 1 501 964,49 | 7 150 064,63 | 409 452,00 | 145 810,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 646 398,31 | 9 646 398,31 |  |  |
| 97 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 6 398 369,31 | 984 868,70 | 954 574,06 | 4 458 926,55 | 156 713,20 | 94 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 147 456,11 | 6 147 456,11 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Тан, д. 209 | 7 307 634,68 | 1 104 842,24 | 1 070 857,20 | 5 131 935,24 | 221 374,34 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 981 260,34 | 6 981 260,34 |  |  |  |  |
| 99 | ул. Тан, д. 211 | 7 307 607,32 | 1 104 842,24 | 1 070 857,20 | 5 131 907,88 | 221 346,98 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 981 260,34 | 6 981 260,34 |  |  |  |  |
| 100 | ул. Татарстан, д. 12 | 26 901 365,44 | 3 910 753,52 | 3 790 458,43 | 19 200 153,49 | 398 941,00 | 377 353,50 |  |  | 7 199 251,40 | 7 199 251,40 | 2 362 129,23 | 2 362 129,23 | 10 424 254,09 | 10 424 254,09 | 6 139 436,22 | 6 139 436,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 28 190 435,41 | 4 259 886,36 | 4 128 851,91 | 19 801 697,14 | 733 255,16 | 406 627,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 050 552,75 | 27 050 552,75 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 24 920 208,15 | 3 816 628,44 | 3 699 228,64 | 17 404 351,07 | 723 160,49 | 363 337,94 |  |  | 3 723 044,52 | 3 723 044,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 110 665,20 | 20 110 665,20 |  |  |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 15 600 461,59 | 2 424 995,53 | 2 350 402,47 | 10 825 063,59 | 246 758,00 | 234 000,00 |  |  |  |  |  |  | 15 119 703,59 | 15 119 703,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 4 112 907,97 | 653 824,71 | 633 713,01 | 2 825 370,25 | 224 926,81 | 60 750,00 |  |  | 3 827 231,16 | 3 827 231,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 22 881 929,03 | 3 332 575,28 | 3 230 064,99 | 16 319 288,76 | 321 308,62 | 321 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 238 780,41 | 22 238 780,41 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 10 278 135,94 | 1 454 700,80 | 1 409 954,08 | 7 413 481,06 | 386 643,50 | 136 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 754 647,44 | 9 754 647,44 |  |  |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 27 885 467,39 | 4 035 736,45 | 3 911 596,87 | 19 938 134,07 | 331 388,00 | 390 600,00 |  |  | 5 249 657,08 | 5 249 657,08 |  |  | 10 112 152,18 | 10 112 152,18 |  |  | 11 801 670,13 | 11 801 670,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 22 915 155,63 | 3 458 544,06 | 3 352 158,95 | 16 104 452,62 | 271 492,00 | 334 921,00 |  |  | 8 233 129,63 | 8 233 129,63 |  |  | 14 075 613,00 | 14 075 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 294 692,61 | 50 501,00 |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  | 1 723 164 460,27 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 4 | 3 511,90 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 145 326,00 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 507,30 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 351 778,01 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 7 | 10 906,60 | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 052 545,67 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44 772,60 | 1787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 040 036,92 |
| 5 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 20 | 14 381,11 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 831 256,93 |
| 6 | б-р. им Павла Корчагина, д. 4 | 3 448,00 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 413 959,64 |
| 7 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 13 | 6 872,70 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 100 692,42 |
| 8 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 35 | 7 843,00 | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 145 725,09 |
| 9 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 010,00 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 350 330,66 |
| 10 | б-р. Кол Гали, д. 9 | 13 324,40 | 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 890 056,79 |
| 11 | б-р. Романтиков, д. 7 | 7 266,50 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 829 794,97 |
| 12 | б-р. Романтиков, д. 9 | 7 252,20 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 730 201,09 |
| 13 | б-р. Цветочный, д. 1 | 65 479,40 | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 954 785,21 |
| 14 | б-р. Шишкинский, д. 10 | 3 626,50 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 924 642,91 |
| 15 | б-р. Шишкинский, д. 14 | 3 568,80 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 314 831,12 |
| 16 | б-р. Энтузиастов, д. 17 | 5 414,30 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 704 280,28 |
| 17 | б-р. Юных Ленинцев, д. 11 | 20 413,20 | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 844 444,09 |
| 18 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 65 | 7 735,90 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 127 177,66 |
| 19 | пер. Парковый, д. 6 | 6 530,17 | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 298 185,13 |
| 20 | пер. Садовый, д. 5/48 | 5 583,10 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 776 884,75 |
| 21 | пер. Энергетиков, д. 3 | 4 319,50 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 771 840,76 |
| 22 | пер. Энергетиков, д. 8 | 6 284,70 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 063 014,74 |
| 23 | пер. Энергетиков, д. 9 | 4 870,40 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 787 200,01 |
| 24 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 52/41, корп. Б | 16 947,70 | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 477 860,57 |
| 25 | пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 8 193,20 | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 984 516,44 |
| 26 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 14 328,00 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719 916,83 |
| 27 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 26 | 2 632,40 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 774 607,45 |
| 28 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 6 767,60 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 262 593,38 |
| 29 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 44/7 | 5 988,90 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 368 718,23 |
| 30 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 82 | 5 538,50 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 232 665,10 |
| 31 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 90 | 3 415,40 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 933 929,30 |
| 32 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 92 | 6 732,90 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 362 439,25 |
| 33 | пр-кт. Казанский, д. 13 | 2 559,50 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 177 072,85 |
| 34 | пр-кт. Казанский, д. 19 | 7 783,90 | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 068 792,66 |
| 35 | пр-кт. Казанский, д. 3, корп. А | 3 681,70 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 581 797,50 |
| 36 | пр-кт. Мира, д. 50/15 | 47 128,10 | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 258 844,03 |
| 37 | пр-кт. Мира, д. 74 | 38 190,59 | 1618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 474 898,35 |
| 38 | пр-кт. Мира, д. 86 | 8 520,18 | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 606 055,25 |
| 39 | пр-кт. Московский, д. 132 | 7 276,20 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 408 029,99 |
| 40 | пр-кт. Московский, д. 135 | 17 791,00 | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 075 019,56 |
| 41 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32 177,80 | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 494 330,99 |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 158 | 14 588,40 | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 502 063,91 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 166 | 21 542,20 | 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 851 038,20 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 179 | 13 104,70 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 050 376,54 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 55 | 5 987,20 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 812 581,00 |
| 46 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 74 | 5 364,50 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 317 000,00 |
| 47 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 82 | 4 452,80 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 288 348,05 |
| 48 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 50 | 7 811,60 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 411 949,37 |
| 49 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 62 | 2 785,10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 943 796,08 |
| 50 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 68 | 16 254,30 | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 665 014,25 |
| 51 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15 672,70 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 940 665,24 |
| 52 | пр-кт. Сююмбике, д. 65/35 | 27 539,70 | 1076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 416 317,14 |
| 53 | пр-кт. Сююмбике, д. 68 | 33 603,10 | 1299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 729 025,66 |
| 54 | пр-кт. Сююмбике, д. 71 | 2 983,30 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 640 647,71 |
| 55 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12 750,70 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 010 614,92 |
| 56 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 33А | 2 395,20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 725 299,10 |
| 57 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 4 | 22 365,00 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 513 821,96 |
| 58 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 21 271,90 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 382 831,60 |
| 59 | пр-кт. Чулман, д. 34, корп. А | 3 970,80 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 901 975,26 |
| 60 | пр-кт. Чулман, д. 63/47 | 6 857,70 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 887 883,00 |
| 61 | пр-кт. Чулман, д. 65/70 | 20 544,70 | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 382 348,24 |
| 62 | пр-кт. Яшьлек, д. 17 | 17 039,76 | 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 142 170,70 |
| 63 | пер. Автомобилистов, д. 6 | 2 113,50 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 765 340,09 |
| 64 | ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 35 892,60 | 1225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 172 292,31 |
| 65 | Сармановский тракт, д. 10 | 9 545,30 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 839 818,74 |
| 66 | Сармановский тракт, д. 22 | 7 216,60 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 518 474,40 |
| 67 | Сармановский тракт, д. 28 | 5 348,70 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 853 020,41 |
| 68 | Сармановский тракт, д. 46 | 6 577,90 | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 785 693,65 |
| 69 | Сармановский тракт, д. 50/11 | 4 256,50 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 165 212,12 |
| 70 | Сармановский тракт, д. 60 | 11 463,10 | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 897 994,28 |
| 71 | ул. Академика Королева, д. 13/73 | 8 532,70 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 527 070,63 |
| 72 | ул. Академика Королева, д. 20/7 | 5 053,60 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 730 004,49 |
| 73 | ул. Академика Рубаненко, д. 14 | 4 226,60 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 840,30 |
| 74 | ул. Академика Рубаненко, д. 5 | 11 219,30 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 627 383,38 |
| 75 | ул. Белинского, д. 31 | 8 235,40 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 335 124,32 |
| 76 | ул. Гвардейская, д. 13 | 6 992,50 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 129 085,48 |
| 77 | ул. Гвардейская, д. 9 | 7 343,90 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 134 722,45 |
| 78 | ул. Гидростроителей, д. 24 | 4 234,50 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 079 611,14 |
| 79 | ул. им Александра Грина, д. 12 | 2 816,70 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 460 030,96 |
| 80 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 15 | 7 217,50 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 030 798,66 |
| 81 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25а | 4 298,60 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253 271,22 |
| 82 | ул. им Комарова, д. 36 | 4 730,70 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 584 432,16 |
| 83 | ул. им Маршала Жукова, д. 10/48 | 5 037,80 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 394 386,90 |
| 84 | ул. им Маршала Жукова, д. 26 | 4 432,00 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 816 868,76 |
| 85 | ул. им Маршала Жукова, д. 30 | 6 637,50 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 769 628,07 |
| 86 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 11 | 5 922,70 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 270 778,94 |
| 87 | ул. им Низаметдинова Р.М., д. 21 | 3 178,60 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 011 291,98 |
| 88 | ул. Нариманова, д. 48 | 3 188,10 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 728 965,69 |
| 89 | ул. Нариманова, д. 50 | 6 470,30 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 297 629,46 |
| 90 | ул. Пушкина, д. 6 | 39 846,60 | 1607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 478 413,80 |
| 91 | ул. Раскольникова, д. 41В | 8 673,40 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 835 316,50 |
| 92 | ул. Раскольникова, д. 51 | 13 166,70 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 945,46 |
| 93 | ул. Раскольникова, д. 59 | 45 977,40 | 1746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 490 892,89 |
| 94 | ул. Раскольникова, д. 67 | 5 725,50 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 101 454,31 |
| 95 | ул. Раскольникова, д. 69 | 18 374,00 | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 837 481,56 |
| 96 | ул. Раскольникова, д. 71 | 7 985,00 | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 201 660,39 |
| 97 | ул. Тан, д. 207, корп. А | 9 005,50 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 398 369,31 |
| 98 | ул. Тан, д. 209 | 5 143,60 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 307 634,68 |
| 99 | ул. Тан, д. 211 | 6 061,90 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 307 607,32 |
| 100 | ул. Татарстан, д. 12 | 17 962,60 | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 901 365,44 |
| 101 | ул. Шамиля Усманова, д. 111 | 19 791,80 | 1679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 190 435,41 |
| 102 | ул. Шамиля Усманова, д. 118 | 20 517,70 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 920 208,15 |
| 103 | ул. Шамиля Усманова, д. 12 | 27 727,30 | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600 461,59 |
| 104 | ул. Шамиля Усманова, д. 130 | 23 821,00 | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 112 907,97 |
| 105 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 1 | 4 382,50 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 881 929,03 |
| 106 | ул. Шамиля Усманова, д. 29 | 23 773,00 | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 278 135,94 |
| 107 | ул. Шамиля Усманова, д. 53 | 12 543,50 | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 885 467,39 |
| 108 | ул. Шамиля Усманова, д. 61 | 17 569,20 | 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 915 155,63 |

Приложение № 7

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Перечень многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | итого: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
|
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | специальный счет/счет регионального оператора | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 1977 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 496,70 | 2 602,60 | 2 388,41 | 149 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 093 090,61 | 0,00 | 193 315,30 | 494 565,05 | 2 405 210,26 | 884,57 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 16 | 33 882,00 | 27 564,00 | 26 063,39 | 1503 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 18 765 320,38 | 0,00 | 1 172 815,16 | 3 000 452,58 | 14 592 052,64 | 553,84 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 1978 | 2012 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 507,30 | 2 643,10 | 2 467,10 | 159 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 043 098,05 | 0,00 | 190 190,81 | 486 571,57 | 2 366 335,67 | 867,65 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 17 | 44 772,60 | 35 256,20 | 34 185,70 | 1787 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт подвального помещения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 32 410 102,67 | 0,00 | 2 025 601,43 | 5 182 164,45 | 25 202 336,79 | 723,88 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 1987 | 1987 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 12 | 12 159,70 | 9 119,80 | 8 938,20 | 635 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 12 873 064,75 | 0,00 | 804 554,64 | 2 058 319,26 | 10 010 190,85 | 1 058,67 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 1974 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 290,00 | 8 513,00 | 8 208,01 | 440 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 347 186,70 | 0,00 | 334 194,22 | 854 980,35 | 4 158 012,13 | 519,65 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 15 209,80 | 11 996,80 | 11 699,80 | 547 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 18 329 915,69 | 0,00 | 1 145 602,77 | 2 930 834,20 | 14 253 478,72 | 1 205,14 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 8 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 5 092,70 | 3 874,62 | 3 779,60 | 198 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 662 883,06 | 0,00 | 291 425,88 | 745 564,65 | 3 625 892,53 | 915,60 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 9 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 1975 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 821,30 | 5 132,00 | 4 878,80 | 236 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 6 831 309,67 | 0,00 | 426 950,53 | 1 092 281,95 | 5 312 077,19 | 1 001,47 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 1971 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 108,10 | 4 107,00 | 2 652,60 | 113 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 513 446,56 | 0,00 | 594 581,61 | 1 521 138,18 | 7 397 726,77 | 2 315,78 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 11 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 2000 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 461,40 | 8 969,20 | 8 774,20 | 448 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 15 514 555,72 | 15 288 055,72 | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 | 1 245,01 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 146,90 | 4 790,10 | 4 789,40 | 215 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 473 460,26 | 0,00 | 404 585,28 | 1 035 064,16 | 5 033 810,82 | 1 053,13 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 13 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 2005 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 11 | 2 | 6 672,80 | 5 273,70 | 5 273,70 | 185 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 6 763 729,00 | 0,00 | 422 726,80 | 1 081 476,24 | 5 259 525,96 | 1 013,63 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 3 | 3 010,00 | 2 306,00 | 2 135,90 | 122 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 3 630 756,14 | 0,00 | 226 918,90 | 580 534,27 | 2 823 302,97 | 1 206,23 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 15 | б-р. Строителей, д. 13 | 1972 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 437,90 | 2 581,60 | 2 264,40 | 156 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 935 364,99 | 0,00 | 245 956,67 | 629 239,25 | 3 060 169,07 | 1 144,70 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 16 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 1981 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 19 735,90 | 16 786,10 | 15 596,70 | 796 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 18 745 321,30 | 0,00 | 1 171 565,24 | 2 997 254,86 | 14 576 501,20 | 949,81 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 17 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 1997 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 1 | 5 499,12 | 3 967,64 | 3 504,94 | 157 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт фасада | 44 304 932,82 | 8 731 002,57 | 2 769 017,31 | 7 084 070,36 | 25 720 842,58 | 8 056,73 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 18 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 2000 | 0 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 4 420,10 | 2 893,80 | 2 348,10 | 125 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 3 837 500,00 | 3 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 868,19 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 19 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 562,20 | 2 653,90 | 2 455,00 | 176 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 426 590,16 | 0,00 | 714 151,31 | 1 827 037,39 | 8 885 401,46 | 3 207,73 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 488,60 | 2 627,10 | 2 452,60 | 140 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2 056 410,86 | 0,00 | 128 523,78 | 328 806,71 | 1 599 080,37 | 589,47 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 1973 | 2009 | Стены кирпичные | 5 | 9 | 8 087,50 | 6 120,70 | 5 733,66 | 298 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 5 788 448,70 | 0,00 | 361 772,69 | 925 535,27 | 4 501 140,74 | 715,73 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 1973 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 8 044,50 | 5 990,10 | 5 610,30 | 298 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 15 967 992,30 | 0,00 | 997 984,74 | 2 553 178,03 | 12 416 829,53 | 1 984,96 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 1975 | 1975 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 20 510,40 | 16 014,60 | 15 365,20 | 826 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 16 995 635,01 | 0,00 | 1 062 211,46 | 2 717 491,41 | 13 215 932,14 | 828,63 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 24 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 1975 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 40 | 35 774,01 | 27 060,21 | 25 386,20 | 1604 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 38 220 069,69 | 0,00 | 2 388 718,99 | 6 111 140,36 | 29 720 210,34 | 1 068,38 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 25 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 1974 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 2 | 10 783,40 | 8 533,20 | 8 236,60 | 447 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 4 155 028,93 | 0,00 | 259 685,46 | 664 362,08 | 3 230 981,39 | 385,32 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 1978 | 2014 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 6 883,00 | 5 143,90 | 4 890,20 | 253 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, Технадзор, ПСД разработка | 13 913 848,71 | 0,00 | 869 602,67 | 2 224 733,84 | 10 819 512,20 | 2 021,48 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 27 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 1978 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 5 072,10 | 3 809,90 | 3 651,00 | 201 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 34 608 048,75 | 0,00 | 2 162 971,03 | 5 533 601,72 | 26 911 476,00 | 6 823,22 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 1976 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 983,20 | 844,29 | 715,10 | 44 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 12 548 869,52 | 0,00 | 784 292,73 | 2 006 482,55 | 9 758 094,24 | 12 763,29 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 1980 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 560,60 | 11 507,90 | 10 466,50 | 671 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 12 300 924,77 | 0,00 | 768 796,42 | 1 966 837,80 | 9 565 290,55 | 790,52 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 1 | 2016 | 0 | Стены кирпичные | 12 | 8 | 41 274,20 | 26 874,10 | 21 543,80 | 171 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка | 24 194 822,21 | 0,00 | 1 512 154,00 | 3 868 594,58 | 18 814 073,63 | 586,20 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 5 | 3 919,60 | 3 244,00 | 3 244,00 | 188 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 3 478 623,33 | 0,00 | 217 410,74 | 556 209,23 | 2 705 003,36 | 887,49 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 1975 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 542,90 | 4 291,20 | 4 052,41 | 206 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 2 622 771,50 | 0,00 | 163 920,79 | 419 364,09 | 2 039 486,62 | 473,18 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 2007 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 15 173,90 | 11 963,40 | 10 844,80 | 204 | Счет регионального оператора | Ремонт фундамента, Технадзор, ПСД разработка | 6 469 581,20 | 0,00 | 404 342,84 | 1 034 443,92 | 5 030 794,44 | 426,36 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 2002 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 6 | 4 | 4 697,00 | 4 360,80 | 3 440,80 | 49 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 3 561 985,60 | 0,00 | 222 620,80 | 569 538,31 | 2 769 826,49 | 758,35 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 35 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 2014 | 0 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 8 | 3 | 14 168,00 | 10 556,00 | 8 940,00 | 91 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 5 425 185,31 | 0,00 | 339 069,06 | 867 451,82 | 4 218 664,43 | 382,92 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 36 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2014 | 0 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 8 | 3 | 14 328,00 | 12 421,00 | 8 908,00 | 49 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор, ПСД разработка | 2 803 520,32 | 0,00 | 175 217,43 | 448 264,65 | 2 180 038,24 | 195,67 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 1972 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 18 864,50 | 16 041,60 | 15 087,90 | 724 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 12 796 827,31 | 0,00 | 799 789,87 | 2 046 129,39 | 9 950 908,05 | 678,35 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 1970 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 5 317,60 | 5 213,50 | 4 716,71 | 312 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 898 078,31 | 0,00 | 368 624,44 | 943 064,33 | 4 586 389,54 | 1 109,16 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 1972 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 767,60 | 5 382,90 | 4 788,70 | 256 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 896 422,69 | 0,00 | 368 520,96 | 942 799,61 | 4 585 102,12 | 871,27 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 18 | 2016 | 2015 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 25 | 1 | 21 173,20 | 12 106,50 | 12 078,60 | 37 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 12 372 412,75 | 0,00 | 773 264,35 | 1 978 268,26 | 9 620 880,14 | 584,34 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 26 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 8 756,00 | 7 211,30 | 7 099,40 | 435 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 14 108 365,63 | 0,00 | 881 759,80 | 2 255 835,83 | 10 970 770,00 | 1 611,28 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 115 | 1971 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 13 156,60 | 10 621,90 | 9 641,20 | 600 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, ПСД разработка, Технадзор | 3 657 500,00 | 3 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 278,00 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 119 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 807,20 | 2 811,90 | 2 652,80 | 139 | Счет регионального оператора | Ремонт крыши, ПСД разработка, Технадзор | 3 102 932,49 | 0,00 | 193 930,41 | 496 138,71 | 2 412 863,37 | 815,02 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 127 | 1972 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 3 828,60 | 2 760,70 | 2 605,50 | 119 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 095 878,29 | 0,00 | 193 489,53 | 495 010,79 | 2 407 377,97 | 808,62 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 130 | 1998 | 1998 | Стены из сборно-щитовых панелей | 7 | 8 | 22 870,50 | 16 827,10 | 16 827,10 | 607 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 28 622 174,11 | 28 206 674,11 | 0,00 | 0,00 | 415 500,00 | 1 251,49 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 134 | 1993 | 1993 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 4 | 13 034,30 | 8 844,60 | 8 369,60 | 421 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 14 630 000,00 | 14 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 122,42 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 135 | 1973 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 17 791,00 | 13 484,60 | 13 082,40 | 634 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 10 349 680,00 | 0,00 | 646 845,42 | 1 654 846,46 | 8 047 988,12 | 581,74 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 1996 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 3 | 11 112,10 | 6 192,50 | 6 180,10 | 318 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 10 908 195,86 | 10 750 695,86 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 981,65 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 144 | 1989 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 32 177,80 | 24 847,60 | 24 525,20 | 1253 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, ПСД разработка, Технадзор | 25 602 500,00 | 25 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 795,66 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 53 | 1991 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 912,10 | 3 935,50 | 3 764,60 | 196 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 20 752 238,50 | 0,00 | 1 296 995,71 | 3 318 147,85 | 16 137 094,94 | 3 510,13 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 1999 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 12 950,60 | 9 307,80 | 9 141,30 | 379 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 15 219 320,18 | 14 997 320,18 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 1 175,18 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 2005 | 2004 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 3 014,30 | 2 819,60 | 1 465,80 | 63 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 15 679 218,80 | 0,00 | 979 936,67 | 2 507 005,02 | 12 192 277,11 | 5 201,61 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 9 | 28 375,70 | 21 228,20 | 20 517,50 | 989 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, ПСД разработка, Технадзор | 25 450 341,00 | 25 082 841,00 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 896,91 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 1975 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 5 426,10 | 4 217,30 | 4 210,10 | 261 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 4 450 351,95 | 4 387 351,95 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 820,18 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 2009 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 25 883,90 | 22 274,50 | 15 278,20 | 20 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 70 852 793,17 | 0,00 | 4 428 234,02 | 11 328 900,42 | 55 095 658,73 | 2 737,33 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 1997 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 22 554,40 | 16 170,40 | 14 787,80 | 558 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 14 503 150,76 | 14 293 150,76 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 643,03 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 1977 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 9 989,30 | 8 221,60 | 7 768,00 | 345 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 6 059 118,50 | 0,00 | 378 689,30 | 968 813,61 | 4 711 615,59 | 606,56 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 1994 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 7 | 17 549,00 | 15 613,10 | 15 088,10 | 657 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 25 516 768,58 | 25 149 268,58 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 1 454,03 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 2003 | 2003 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 1 | 1 517,50 | 1 427,80 | 760,20 | 17 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, ПСД разработка | 4 231 976,64 | 0,00 | 264 494,62 | 676 665,52 | 3 290 816,50 | 2 788,78 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 15 672,70 | 13 065,30 | 11 972,10 | 601 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, ПСД разработка, Технадзор | 21 906 026,82 | 21 524 728,67 | 0,00 | 0,00 | 381 298,15 | 1 397,72 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 1981 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 48 | 40 213,20 | 34 644,00 | 33 052,70 | 2232 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 35 621 410,10 | 0,00 | 2 226 305,17 | 5 695 631,60 | 27 699 473,33 | 885,81 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 12 | 1983 | 2016 | Стены из сборно-щитовых панелей | 16 | 2 | 10 000,10 | 8 153,20 | 7 731,40 | 346 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 58 923 982,07 | 0,00 | 3 682 694,36 | 9 421 561,18 | 45 819 726,53 | 5 892,34 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 1984 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 18 | 48 427,40 | 38 047,60 | 34 640,30 | 1839 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 25 656 848,24 | 0,00 | 1 603 529,28 | 4 102 363,02 | 19 950 955,94 | 529,80 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 1992 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 4 | 11 153,54 | 9 430,40 | 9 159,80 | 451 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, ПСД разработка, Технадзор | 56 321 374,79 | 14 293 959,01 | 3 520 033,81 | 9 005 421,21 | 29 501 960,76 | 5 049,64 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 1992 | 2023 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 5 | 13 300,90 | 11 549,80 | 10 947,50 | 472 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 9 375 317,23 | 0,00 | 585 948,65 | 1 499 052,20 | 7 290 316,38 | 704,86 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 1992 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 6 | 16 238,50 | 14 201,75 | 13 240,80 | 586 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт фасада, Технадзор | 20 124 333,74 | 0,00 | 1 257 752,24 | 3 217 749,97 | 15 648 831,53 | 1 239,30 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 1977 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 30 | 23 862,00 | 20 817,30 | 19 293,10 | 1192 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 18 526 982,22 | 0,00 | 1 157 919,25 | 2 962 343,86 | 14 406 719,11 | 776,42 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 1980 | 2020 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 19 | 17 495,40 | 12 943,50 | 12 127,50 | 706 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 244 453,03 | 0,00 | 827 766,06 | 2 117 701,83 | 10 298 985,14 | 757,02 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 1973 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 750,70 | 9 761,20 | 9 133,60 | 510 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 7 399 000,00 | 0,00 | 462 430,65 | 1 183 051,94 | 5 753 517,41 | 580,28 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 1985 | 2021 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 808,30 | 8 964,90 | 8 934,90 | 425 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 13 344 055,59 | 0,00 | 833 991,13 | 2 133 627,63 | 10 376 436,83 | 1 234,61 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 2007 | 2019 | Стены из монолитного железобетона | 19 | 1 | 9 633,30 | 7 642,00 | 6 389,30 | 199 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 4 337 000,00 | 0,00 | 271 058,49 | 693 458,07 | 3 372 483,44 | 450,21 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 1983 | 2017 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 10 552,00 | 9 387,20 | 8 675,20 | 417 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 13 101 891,76 | 0,00 | 818 856,11 | 2 094 907,21 | 10 188 128,44 | 1 241,65 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 73 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 1992 | 2007 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 8 | 21 271,90 | 16 260,00 | 15 182,00 | 725 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 29 191 019,19 | 28 591 486,41 | 0,00 | 0,00 | 599 532,78 | 1 372,28 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 114/35 | 1981 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 14 | 35 752,60 | 29 251,66 | 27 175,42 | 1449 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 26 472 516,08 | 0,00 | 1 654 507,76 | 4 232 783,00 | 20 585 225,32 | 740,44 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 1989 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 31 059,80 | 27 074,80 | 26 361,70 | 1073 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 11 867 407,31 | 0,00 | 741 701,98 | 1 897 521,18 | 9 228 184,15 | 382,08 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 1998 | 2013 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 5 150,10 | 3 892,90 | 3 705,90 | 119 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 3 654 000,00 | 3 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 709,50 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 1995 | 2009 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 12 080,90 | 9 774,10 | 9 510,95 | 444 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор | 18 214 808,62 | 17 952 308,62 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 1 507,74 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 2007 | 2007 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 10 | 2 | 7 912,50 | 5 664,80 | 5 371,00 | 120 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 656 117,28 | 0,00 | 291 003,02 | 744 482,84 | 3 620 631,42 | 588,45 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 94 | 1980 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 16 | 15 637,80 | 11 521,10 | 10 785,80 | 704 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор | 12 300 544,88 | 0,00 | 768 772,67 | 1 966 777,06 | 9 564 995,15 | 786,59 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 80 | Сармановский тракт, д. 14/15 | 1981 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 042,30 | 4 663,50 | 4 461,60 | 211 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 25 707 566,04 | 0,00 | 1 606 699,09 | 4 110 472,47 | 19 990 394,48 | 5 098,38 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 81 | Сармановский тракт, д. 16 | 1983 | 2010 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 005,00 | 4 607,00 | 4 350,90 | 217 | Счет регионального оператора | Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 25 486 283,57 | 0,00 | 1 592 869,14 | 4 075 090,84 | 19 818 323,59 | 5 092,16 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 82 | Сармановский тракт, д. 18 | 1984 | 2009 | Стены кирпичные | 14 | 1 | 5 488,60 | 4 660,50 | 4 538,10 | 193 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 38 512 613,10 | 0,00 | 2 407 002,69 | 6 157 916,14 | 29 947 694,27 | 7 016,84 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 1985 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 20 | 18 905,10 | 13 807,10 | 12 808,25 | 883 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 15 608 495,01 | 0,00 | 975 516,50 | 2 495 696,75 | 12 137 281,76 | 825,62 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 84 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 2000 | 2011 | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 1 | 1 844,00 | 1 234,10 | 1 064,70 | 60 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 15 013 296,18 | 0,00 | 938 317,12 | 2 400 528,33 | 11 674 450,73 | 8 141,70 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 85 | ул. 40 лет Победы, д. 49 | 1991 | 1986 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 13 167,60 | 10 389,10 | 9 233,80 | 459 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 17 356 914,92 | 0,00 | 1 084 791,12 | 2 775 257,71 | 13 496 866,09 | 1 318,15 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 86 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 1994 | 1994 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 5 | 12 425,60 | 10 051,70 | 10 014,70 | 444 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 18 188 265,47 | 17 925 765,47 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 1 463,77 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 87 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 1990 | 1990 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 13 | 34 905,80 | 27 277,90 | 25 767,90 | 1386 | Счет регионального оператора | Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ПСД разработка, Ремонт подвального помещения | 16 665 761,71 | 0,00 | 1 041 594,69 | 2 664 746,81 | 12 959 420,21 | 477,45 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 23 | 1993 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 11 | 11 998,00 | 9 038,70 | 8 462,30 | 436 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 15 726 390,09 | 0,00 | 982 884,83 | 2 514 547,41 | 12 228 957,85 | 1 310,75 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 89 | ул. Аркылы, д. 3 | 1999 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 423,10 | 3 889,80 | 3 522,00 | 254 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, ПСД разработка, Технадзор | 3 657 500,00 | 3 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 826,91 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 9 | 2012 | 2012 | Стены кирпичные | 10 | 1 | 4 541,40 | 3 268,10 | 3 265,50 | 115 | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 3 500 000,00 | 0,00 | 218 746,76 | 559 627,22 | 2 721 626,02 | 770,69 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 91 | ул. Гвардейская, д. 1 | 1975 | 2012 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 7 859,30 | 6 236,00 | 5 536,70 | 313 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 5 915 443,53 | 0,00 | 369 709,75 | 945 840,91 | 4 599 892,87 | 752,67 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 92 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 247,10 | 3 830,40 | 2 363,00 | 131 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 931 078,82 | 0,00 | 495 685,09 | 1 268 127,88 | 6 167 265,85 | 1 867,41 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 93 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 1967 | 2010 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 4 145,40 | 4 045,40 | 2 370,30 | 146 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 7 946 078,82 | 0,00 | 496 622,57 | 1 270 526,28 | 6 178 929,97 | 1 916,84 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 94 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 2001 | 2018 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 5 229,30 | 4 664,90 | 4 579,30 | 210 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Замена лифтов, Технадзор | 7 825 233,38 | 7 711 233,38 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 1 496,42 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 95 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 1988 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 507,10 | 14 020,80 | 13 364,40 | 831 | Счет регионального оператора | ПСД разработка | 2 500 000,00 | 0,00 | 156 247,69 | 399 733,73 | 1 944 018,58 | 135,08 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 96 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 1991 | 2010 | Стены кирпичные | 9 | 2 | 4 319,10 | 3 877,20 | 3 724,50 | 202 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, ПСД разработка | 11 650 798,11 | 0,00 | 728 164,10 | 1 862 886,78 | 9 059 747,23 | 2 697,51 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 97 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 2005 | 2010 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 5 | 5 | 5 167,90 | 3 872,40 | 3 866,70 | 170 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 5 816 997,50 | 0,00 | 363 556,96 | 930 100,04 | 4 523 340,50 | 1 125,60 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 98 | ул. им Комарова, д. 1 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 838,10 | 5 253,80 | 4 864,27 | 329 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада, Ремонт крыши | 20 632 200,49 | 0,00 | 1 289 493,44 | 3 298 954,56 | 16 043 752,49 | 3 017,24 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 33 | 1975 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 9 | 7 460,70 | 6 170,90 | 5 841,90 | 323 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт крыши | 18 446 903,98 | 0,00 | 1 152 914,43 | 2 949 539,87 | 14 344 449,68 | 2 472,54 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 100 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 1980 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 4 | 2 882,10 | 2 605,20 | 2 346,00 | 165 | Счет регионального оператора | ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 8 710 492,63 | 0,00 | 544 397,73 | 1 392 751,07 | 6 773 343,83 | 3 022,27 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 101 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 1989 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 1 | 4 400,20 | 3 884,50 | 3 798,00 | 191 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 36 166 425,91 | 0,00 | 2 260 368,16 | 5 782 776,08 | 28 123 281,67 | 8 219,27 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 102 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 1975 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 6 | 4 317,60 | 3 930,40 | 3 481,60 | 228 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 4 663 257,02 | 0,00 | 291 449,25 | 745 624,44 | 3 626 183,33 | 1 080,06 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 103 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 2003 | 2021 | Стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 3 | 9 457,20 | 6 847,40 | 6 839,20 | 305 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | 3 764 472,74 | 0,00 | 235 276,06 | 601 914,69 | 2 927 281,99 | 398,05 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 104 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 1981 | 2009 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 6 189,20 | 5 637,80 | 5 431,80 | 346 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 16 210 595,70 | 0,00 | 1 013 147,23 | 2 591 968,73 | 12 605 479,74 | 2 619,17 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 105 | ул. Магистральная, д. 20 | 2008 | 2008 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 13 740,70 | 9 730,90 | 9 730,90 | 437 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт фасада | 46 354 497,92 | 0,00 | 2 897 113,23 | 7 411 782,48 | 36 045 602,21 | 3 373,52 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 106 | ул. Нариманова, д. 50 | 1999 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 2 | 6 470,30 | 4 706,90 | 4 700,27 | 161 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 418 646,17 | 7 313 646,17 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 1 146,57 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 107 | ул. Нариманова, д. 52 | 2002 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 183,60 | 6 919,20 | 6 890,14 | 237 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 6 600 554,28 | 0,00 | 412 528,54 | 1 055 385,66 | 5 132 640,08 | 718,73 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 31 | 2009 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 9 376,50 | 6 735,10 | 6 735,10 | 281 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт фасада | 8 161 861,45 | 0,00 | 510 108,79 | 1 305 028,52 | 6 346 724,14 | 870,46 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 34 | 1999 | 2010 | Стены из монолитного железобетона | 10 | 3 | 10 285,90 | 7 361,90 | 6 955,60 | 362 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Технадзор, ПСД разработка | 4 463 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 433,89 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 49В | 1992 | 2006 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 876,90 | 6 859,50 | 6 742,20 | 345 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 10 911 986,52 | 10 754 486,52 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 1 385,31 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 111 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 1993 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 14 | 19 525,70 | 17 056,10 | 16 143,60 | 850 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, ПСД разработка, Технадзор | 18 076 898,62 | 17 814 398,62 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 925,80 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 112 | ул. Раскольникова, д. 71 | 1993 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 7 985,00 | 7 011,50 | 7 011,50 | 316 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 10 912 446,65 | 10 754 946,65 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 1 366,62 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 113 | ул. Раскольникова, д. 71А | 2001 | 2008 | Стены из сборно-щитовых панелей | 10 | 3 | 8 766,00 | 7 020,90 | 7 020,90 | 217 | Счет регионального оператора | Замена лифтов, Ремонт/замена лифтового оборудования, ПСД разработка, Технадзор | 11 573 868,51 | 11 407 368,51 | 0,00 | 0,00 | 166 500,00 | 1 320,31 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 1981 | 2005 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 62 | 60 559,10 | 43 072,41 | 40 372,79 | 2897 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, Ремонт фасада, ПСД разработка | 167 295 834,67 | 0,00 | 10 455 834,88 | 26 749 514,98 | 130 090 484,81 | 2 762,52 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 4 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 492,00 | 4 227,30 | 4 108,70 | 234 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 30 554 525,01 | 0,00 | 1 909 629,54 | 4 885 469,66 | 23 759 425,81 | 6 801,99 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 116 | ул. Татарстан, д. 6 | 1976 | 2010 | Стены из сборно-щитовых панелей | 14 | 1 | 4 971,40 | 4 276,10 | 3 723,90 | 199 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт фасада | 30 561 464,14 | 0,00 | 1 910 063,23 | 4 886 579,18 | 23 764 821,73 | 6 147,46 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 1995 | 2015 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 3 215,40 | 2 867,20 | 2 253,20 | 177 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Технадзор, ПСД разработка | 27 308 180,88 | 3 685 518,00 | 1 706 736,04 | 4 366 400,36 | 17 549 526,48 | 8 492,93 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 1985 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 27 | 26 030,10 | 19 401,80 | 18 111,26 | 1103 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 36 877 480,61 | 0,00 | 2 304 808,42 | 5 896 469,10 | 28 676 203,09 | 1 416,72 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 21 | 18 613,20 | 16 064,20 | 15 147,33 | 943 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 15 853 750,44 | 0,00 | 990 844,73 | 2 534 911,50 | 12 327 994,21 | 851,75 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 1982 | 2015 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 8 | 8 403,90 | 6 198,40 | 6 158,20 | 381 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Технадзор, ПСД разработка | 7 029 114,24 | 0,00 | 439 313,14 | 1 123 909,61 | 5 465 891,49 | 836,41 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 1980 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 7 | 6 147,60 | 4 563,70 | 4 478,00 | 285 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор | 5 698 915,58 | 0,00 | 356 176,95 | 911 219,51 | 4 431 519,12 | 927,01 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 1981 | 2014 | Стены из сборно-щитовых панелей | 5 | 14 | 12 240,60 | 10 600,10 | 9 809,71 | 595 | Счет регионального оператора | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 12 102 164,82 | 0,00 | 756 374,10 | 1 935 057,38 | 9 410 733,34 | 988,69 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 1982 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 12 | 29 965,20 | 25 417,30 | 24 063,57 | 1145 | Счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, ПСД разработка, Технадзор, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 21 970 866,87 | 0,00 | 1 373 158,89 | 3 512 998,58 | 17 084 709,40 | 733,21 | 9 000,00 | 15.08.2025 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 1979 | 2022 | Стены из сборно-щитовых панелей | 9 | 6 | 14 093,30 | 11 816,80 | 8 740,60 | 579 | Счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования, Технадзор, ПСД разработка | 3 654 500,00 | 3 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 259,31 | 9 000,00 | 15.08.2025 |

Приложение № 8

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Реестр многоквартирных домов муниципального образования город Набережные Челны, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды услуг и (или) работ, установленных ч.1 ст.166, п.2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан», постановлением КМ РТ от 28.07.2016 № 516 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Татарстан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость капитального ремонта всего | в том числе | | | | Разработка и экспертиза ПСД | технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт крыш | | Ремонт/замена лифтового оборудования | | Замена лифтов | | Ремонт фасада | | Усиление фундаментов | |
| бюджет РФ | бюджет субъекта | бюджет МО | Средства собствен- ников помещений |
|
| руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | пог.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | шт. | руб | шт. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3 093 090,61 | - | 193 315,30 | 494 565,05 | 2 405 210,26 | 181 996,15 | 43 021,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731,00 | 2 868 073,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 18 765 320,38 | - | 1 172 815,16 | 3 000 452,58 | 14 592 052,64 | 574 277,83 | 268 833,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 077,00 | 17 922 209,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3 043 098,05 | - | 190 190,81 | 486 571,57 | 2 366 335,67 | 132 003,59 | 43 021,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716,00 | 2 868 073,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 32 410 102,67 | - | 2 025 601,43 | 5 182 164,45 | 25 202 336,79 | 1 207 419,17 | 401 083,50 | - | - | 1 500,00 | 10 300 000,00 | - | - | - | - | 2 500,00 | 16 438 900,00 | 400,00 | 4 062 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12 873 064,75 | - | 804 554,64 | 2 058 319,26 | 10 010 190,85 | 506 495,57 | 182 757,18 | 1 900,00 | 7 985 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 772,00 | 3 096 672,00 | 2 340,00 | 1 102 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 5 347 186,70 | - | 334 194,22 | 854 980,35 | 4 158 012,13 | 697 710,22 | 68 711,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919,00 | 4 580 765,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 18 329 915,69 | - | 1 145 602,77 | 2 930 834,20 | 14 253 478,72 | 734 526,30 | 260 030,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 17 335 359,00 | - | - |
| 8 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 4 662 883,06 | - | 291 425,88 | 745 564,65 | 3 625 892,53 | 196 883,06 | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 996,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 6 831 309,67 | - | 426 950,53 | 1 092 281,95 | 5 312 077,19 | 233 809,67 | 97 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 477,00 | 6 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 9 513 446,56 | - | 594 581,61 | 1 521 138,18 | 7 397 726,77 | 400 946,56 | 112 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 556,00 | 9 000 000,00 | - | - |
| 11 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 15 514 555,72 | 15 288 055,72 | - | - | 226 500,00 | 188 055,72 | 226 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 15 100 000,00 | - | - | - | - |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6 473 460,26 | - | 404 585,28 | 1 035 064,16 | 5 033 810,82 | 492 755,46 | 88 384,80 | 1 572,00 | 3 768 000,00 | 566,00 | 2 124 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6 763 729,00 | - | 422 726,80 | 1 081 476,24 | 5 259 525,96 | 509 603,50 | 92 425,50 | 2 014,00 | 3 683 400,00 | 698,00 | 2 478 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3 630 756,14 | - | 226 918,90 | 580 534,27 | 2 823 302,97 | 170 473,00 | 51 137,19 | - | - | 1 064,00 | 1 898 601,90 | 532,00 | 1 510 544,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | б-р. Строителей, д. 13 | 3 935 364,99 | - | 245 956,67 | 629 239,25 | 3 060 169,07 | 172 423,74 | 55 609,97 | - | - | 748,00 | 2 531 469,18 | - | - | 370,00 | 1 175 862,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 18 745 321,30 | - | 1 171 565,24 | 2 997 254,86 | 14 576 501,20 | 568 565,70 | 268 622,00 | - | - | 4 087,00 | 6 800 000,00 | - | - | 1 853,00 | 11 108 133,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 44 304 932,82 | 8 731 002,57 | 2 769 017,31 | 7 084 070,36 | 25 720 842,58 | 692 779,23 | 644 514,59 | 1 514,00 | 6 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 8 280 000,00 | 4 114,00 | 28 537 639,00 | - | - |
| 18 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 3 837 500,00 | 3 725 000,00 | - | - | 112 500,00 | 225 000,00 | 112 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 11 426 590,16 | - | 714 151,31 | 1 827 037,39 | 8 885 401,46 | 322 388,66 | 164 101,50 | 2 307,00 | 4 302 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722,34 | 6 637 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 2 056 410,86 | - | 128 523,78 | 328 806,71 | 1 599 080,37 | 284 322,36 | 26 188,50 | 556,00 | 1 745 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 5 788 448,70 | - | 361 772,69 | 925 535,27 | 4 501 140,74 | 433 689,32 | 79 134,38 | - | - | 1 890,00 | 5 275 625,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 15 967 992,30 | - | 997 984,74 | 2 553 178,03 | 12 416 829,53 | 433 689,32 | 229 570,98 | 3 402,00 | 5 275 625,00 | 1 890,00 | 4 057 500,00 | 1 700,00 | 1 280 470,00 | 1 700,00 | 4 691 137,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 16 995 635,01 | - | 1 062 211,46 | 2 717 491,41 | 13 215 932,14 | 430 327,51 | 244 807,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 503,80 | 16 320 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 38 220 069,69 | - | 2 388 718,99 | 6 111 140,36 | 29 720 210,34 | 554 916,81 | 556 627,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 020,20 | 37 108 525,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 4 155 028,93 | - | 259 685,46 | 664 362,08 | 3 230 981,39 | 907 028,93 | 48 000,00 | - | - | 458,00 | 3 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 13 913 848,71 | - | 869 602,67 | 2 224 733,84 | 10 819 512,20 | 221 159,70 | 202 355,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 380,00 | 13 490 334,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 34 608 048,75 | - | 2 162 971,03 | 5 533 601,72 | 26 911 476,00 | 993 532,50 | 496 766,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 183,00 | 10 117 750,00 | - | - | - | - | 2 893,00 | 23 000 000,00 | - | - |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 12 548 869,52 | - | 784 292,73 | 2 006 482,55 | 9 758 094,24 | 228 540,69 | 182 073,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 | 12 138 255,00 | - | - |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 12 300 924,77 | - | 768 796,42 | 1 966 837,80 | 9 565 290,55 | 273 174,77 | 177 750,00 | - | - | 3 310,00 | 4 400 000,00 | - | - | 2 086,00 | 7 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 1 | 24 194 822,21 | - | 1 512 154,00 | 3 868 594,58 | 18 814 073,63 | 1 052 822,21 | 342 000,00 | 7 711,00 | 14 000 000,00 | 5 266,00 | 8 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 3 478 623,33 | - | 217 410,74 | 556 209,23 | 2 705 003,36 | 179 213,58 | 48 759,75 | - | - | - | - | - | - | 690,00 | 3 250 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 2 622 771,50 | - | 163 920,79 | 419 364,09 | 2 039 486,62 | 491 271,50 | 31 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 6 469 581,20 | - | 404 342,84 | 1 034 443,92 | 5 030 794,44 | 610 677,96 | 86 584,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 270,00 | 5 772 318,46 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 3 561 985,60 | - | 222 620,80 | 569 538,31 | 2 769 826,49 | 250 000,00 | 48 945,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 3 263 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 5 425 185,31 | - | 339 069,06 | 867 451,82 | 4 218 664,43 | 391 047,85 | 74 396,12 | - | - | 2 521,00 | 3 366 781,50 | 2 521,00 | 1 592 959,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 2 803 520,32 | - | 175 217,43 | 448 264,65 | 2 180 038,24 | 328 494,58 | 36 576,74 | - | - | - | - | 2 508,00 | 2 438 449,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 12 796 827,31 | - | 799 789,87 | 2 046 129,39 | 9 950 908,05 | 428 827,31 | 168 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 532,00 | 12 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 5 898 078,31 | - | 368 624,44 | 943 064,33 | 4 586 389,54 | 214 078,31 | 84 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 449,00 | 5 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 5 896 422,69 | - | 368 520,96 | 942 799,61 | 4 585 102,12 | 212 422,69 | 84 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 412,00 | 5 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 18 | 12 372 412,75 | - | 773 264,35 | 1 978 268,26 | 9 620 880,14 | 1 207 412,75 | 165 000,00 | - | - | 610,00 | 11 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 26 | 14 108 365,63 | - | 881 759,80 | 2 255 835,83 | 10 970 770,00 | 487 065,63 | 201 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 168,40 | 13 420 000,00 | - | - |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 115 | 3 657 500,00 | 3 605 000,00 | - | - | 52 500,00 | 105 000,00 | 52 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 119 | 3 102 932,49 | - | 193 930,41 | 496 138,71 | 2 412 863,37 | 191 838,03 | 43 021,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726,00 | 2 868 073,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 127 | 3 095 878,29 | - | 193 489,53 | 495 010,79 | 2 407 377,97 | 184 783,83 | 43 021,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738,20 | 2 868 073,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 130 | 28 622 174,11 | 28 206 674,11 | - | - | 415 500,00 | 506 674,11 | 415 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 17 500 000,00 | 3,00 | 10 200 000,00 | - | - | - | - |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 134 | 14 630 000,00 | 14 420 000,00 | - | - | 210 000,00 | 420 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 14 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 135 | 10 349 680,00 | - | 646 845,42 | 1 654 846,46 | 8 047 988,12 | 297 120,00 | 148 560,00 | 950,00 | 9 904 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 138 | 10 908 195,86 | 10 750 695,86 | - | - | 157 500,00 | 250 695,86 | 157 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 10 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 144 | 25 602 500,00 | 25 235 000,00 | - | - | 367 500,00 | 735 000,00 | 367 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 24 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 53 | 20 752 238,50 | - | 1 296 995,71 | 3 318 147,85 | 16 137 094,94 | 444 738,50 | 307 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,00 | 20 000 000,00 | - | - |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 15 219 320,18 | 14 997 320,18 | - | - | 222 000,00 | 197 320,18 | 222 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 14 800 000,00 | - | - | - | - |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 15 679 218,80 | - | 979 936,67 | 2 507 005,02 | 12 192 277,11 | 616 218,80 | 63 000,00 | 955,00 | 4 200 000,00 | 450,00 | 4 200 000,00 | 410,00 | 3 200 000,00 | 404,00 | 3 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 78 | 25 450 341,00 | 25 082 841,00 | - | - | 367 500,00 | 582 841,00 | 367 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 24 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 4 450 351,95 | 4 387 351,95 | - | - | 63 000,00 | 187 351,95 | 63 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 4 200 000,00 | - | - | - | - |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 70 852 793,17 | - | 4 428 234,02 | 11 328 900,42 | 55 095 658,73 | 100 000,00 | 1 061 291,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 800,00 | 69 691 501,27 | - | - |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 14 503 150,76 | 14 293 150,76 | - | - | 210 000,00 | 293 150,76 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 14 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 6 059 118,50 | - | 378 689,30 | 968 813,61 | 4 711 615,59 | 547 668,50 | 81 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 689,00 | 5 430 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 25 516 768,58 | 25 149 268,58 | - | - | 367 500,00 | 649 268,58 | 367 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 24 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 4 231 976,64 | - | 264 494,62 | 676 665,52 | 3 290 816,50 | 171 976,64 | 60 000,00 | 494,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 21 906 026,82 | 21 524 728,67 | - | - | 381 298,15 | 524 728,67 | 381 298,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 35 621 410,10 | - | 2 226 305,17 | 5 695 631,60 | 27 699 473,33 | 587 556,42 | 517 741,68 | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 | 34 516 112,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 12 | 58 923 982,07 | - | 3 682 694,36 | 9 421 561,18 | 45 819 726,53 | 2 130 955,59 | 839 305,81 | 2 580,00 | 12 475 704,53 | 970,00 | 2 781 931,50 | 770,00 | 2 014 751,52 | 750,00 | 3 681 333,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 021,00 | 35 000 000,00 | - | - |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 25 656 848,24 | - | 1 603 529,28 | 4 102 363,02 | 19 950 955,94 | 1 340 094,31 | 1 122 523,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 018,00 | 23 194 230,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 56 321 374,79 | 14 293 959,01 | 3 520 033,81 | 9 005 421,21 | 29 501 960,76 | 1 357 576,91 | 812 272,88 | 2 600,00 | 10 583 340,00 | 500,00 | 7 642 000,00 | 500,00 | 2 575 015,00 | 1 300,00 | 6 851 170,00 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 14 000 000,00 | - | - | 1 700,00 | 12 500 000,00 | - | - |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 9 375 317,23 | - | 585 948,65 | 1 499 052,20 | 7 290 316,38 | 770 317,23 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 150,00 | 8 500 000,00 | - | - |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 20 124 333,74 | - | 1 257 752,24 | 3 217 749,97 | 15 648 831,53 | 839 333,74 | 285 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 780,00 | 19 000 000,00 | - | - |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 18 526 982,22 | - | 1 157 919,25 | 2 962 343,86 | 14 406 719,11 | 390 604,17 | 268 025,29 | - | - | - | - | - | - | 4 860,00 | 17 868 352,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 13 244 453,03 | - | 827 766,06 | 2 117 701,83 | 10 298 985,14 | 358 837,69 | 268 226,84 | - | - | - | - | - | - | 2 384,50 | 12 617 388,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 7 399 000,00 | - | 462 430,65 | 1 183 051,94 | 5 753 517,41 | 210 000,00 | 105 000,00 | 1 500,00 | 7 084 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 13 344 055,59 | - | 833 991,13 | 2 133 627,63 | 10 376 436,83 | 294 085,32 | 196 056,88 | - | - | 2 378,00 | 4 868 714,14 | - | - | 1 140,00 | 7 985 199,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 4 337 000,00 | - | 271 058,49 | 693 458,07 | 3 372 483,44 | 105 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 887,00 | 4 200 000,00 | - | - |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 13 101 891,76 | - | 818 856,11 | 2 094 907,21 | 10 188 128,44 | 291 980,07 | 194 653,38 | - | - | 2 883,00 | 4 652 831,96 | - | - | 1 140,00 | 7 962 426,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 29 191 019,19 | 28 591 486,41 | - | - | 599 532,78 | 591 486,41 | 599 532,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 28 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 114/35 | 26 472 516,08 | - | 1 654 507,76 | 4 232 783,00 | 20 585 225,32 | 1 391 866,08 | 370 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 | 24 710 000,00 | - | - |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 11 867 407,31 | - | 741 701,98 | 1 897 521,18 | 9 228 184,15 | 702 407,31 | 165 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 219,40 | 11 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 3 654 000,00 | 3 602 000,00 | - | - | 52 000,00 | 102 000,00 | 52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 18 214 808,62 | 17 952 308,62 | - | - | 262 500,00 | 452 308,62 | 262 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 17 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 4 656 117,28 | - | 291 003,02 | 744 482,84 | 3 620 631,42 | 322 353,83 | 64 045,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,00 | 4 269 717,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 94 | 12 300 544,88 | - | 768 772,67 | 1 966 777,06 | 9 564 995,15 | 272 794,88 | 177 750,00 | - | - | 3 310,00 | 4 400 000,00 | - | - | 2 086,00 | 7 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Сармановский тракт, д. 14/15 | 25 707 566,04 | - | 1 606 699,09 | 4 110 472,47 | 19 990 394,48 | 840 066,04 | 367 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 553,00 | 24 500 000,00 | - | - |
| 81 | Сармановский тракт, д. 16 | 25 486 283,57 | - | 1 592 869,14 | 4 075 090,84 | 19 818 323,59 | 618 783,57 | 367 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 360,00 | 24 500 000,00 | - | - |
| 82 | Сармановский тракт, д. 18 | 38 512 613,10 | - | 2 407 002,69 | 6 157 916,14 | 29 947 694,27 | 2 074 113,10 | 538 500,00 | 2 160,00 | 3 800 000,00 | 830,00 | 3 000 000,00 | 410,00 | 1 600 000,00 | 980,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 369,00 | 24 500 000,00 | - | - |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 15 608 495,01 | - | 975 516,50 | 2 495 696,75 | 12 137 281,76 | 325 249,09 | 225 860,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 811,00 | 15 057 385,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 15 013 296,18 | - | 938 317,12 | 2 400 528,33 | 11 674 450,73 | 364 308,68 | 216 487,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 003,00 | 1 232 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,00 | 13 200 000,00 | - | - |
| 85 | ул. 40 лет Победы, д. 49 | 17 356 914,92 | - | 1 084 791,12 | 2 775 257,71 | 13 496 866,09 | 660 252,21 | 246 748,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 | 16 449 914,00 | - | - |
| 86 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 18 188 265,47 | 17 925 765,47 | - | - | 262 500,00 | 425 765,47 | 262 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 17 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 16 665 761,71 | - | 1 041 594,69 | 2 664 746,81 | 12 959 420,21 | 884 612,76 | 233 218,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 | 12 540 100,00 | 450,00 | 3 007 830,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 23 | 15 726 390,09 | - | 982 884,83 | 2 514 547,41 | 12 228 957,85 | 594 358,62 | 223 626,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 485,00 | 14 908 405,39 | - | - |
| 89 | ул. Аркылы, д. 3 | 3 657 500,00 | 3 605 000,00 | - | - | 52 500,00 | 105 000,00 | 52 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ул. Аркылы, д. 9 | 3 500 000,00 | - | 218 746,76 | 559 627,22 | 2 721 626,02 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ул. Гвардейская, д. 1 | 5 915 443,53 | - | 369 709,75 | 945 840,91 | 4 599 892,87 | 231 443,53 | 84 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 718,60 | 5 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 7 931 078,82 | - | 495 685,09 | 1 268 127,88 | 6 167 265,85 | 536 578,82 | 94 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 045,00 | 7 300 000,00 | - | - |
| 93 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 7 946 078,82 | - | 496 622,57 | 1 270 526,28 | 6 178 929,97 | 536 578,82 | 109 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 045,00 | 7 300 000,00 | - | - |
| 94 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 7 825 233,38 | 7 711 233,38 | - | - | 114 000,00 | 111 233,38 | 114 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 7 600 000,00 | - | - | - | - |
| 95 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 2 500 000,00 | - | 156 247,69 | 399 733,73 | 1 944 018,58 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 11 650 798,11 | - | 728 164,10 | 1 862 886,78 | 9 059 747,23 | 485 798,11 | 165 000,00 | 890,00 | 3 500 000,00 | 880,00 | 3 100 000,00 | 410,00 | 1 700 000,00 | 390,00 | 2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 5 816 997,50 | - | 363 556,96 | 930 100,04 | 4 523 340,50 | 167 000,00 | 83 497,50 | - | - | 1 306,00 | 3 120 500,00 | 700,00 | 2 446 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ул. им Комарова, д. 1 | 20 632 200,49 | - | 1 289 493,44 | 3 298 954,56 | 16 043 752,49 | 535 200,49 | 297 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 447,00 | 6 800 000,00 | - | - | - | - | 3 497,00 | 13 000 000,00 | - | - |
| 99 | ул. им Комарова, д. 33 | 18 446 903,98 | - | 1 152 914,43 | 2 949 539,87 | 14 344 449,68 | 1 216 153,98 | 630 750,00 | - | - | 2 100,00 | 6 000 000,00 | 1 200,00 | 2 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 591,00 | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 8 710 492,63 | - | 544 397,73 | 1 392 751,07 | 6 773 343,83 | 235 992,63 | 124 500,00 | 1 520,00 | 3 000 000,00 | 642,00 | 2 600 000,00 | 480,00 | 1 300 000,00 | 520,00 | 1 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 36 166 425,91 | - | 2 260 368,16 | 5 782 776,08 | 28 123 281,67 | 1 233 621,57 | 516 248,34 | - | - | 1 210,00 | 4 500 000,00 | 650,00 | 1 500 000,00 | 750,00 | 4 400 000,00 | 1 660,00 | 2 216 556,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 360,00 | 21 800 000,00 | - | - |
| 102 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 4 663 257,02 | - | 291 449,25 | 745 624,44 | 3 626 183,33 | 197 257,02 | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 086,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 3 764 472,74 | - | 235 276,06 | 601 914,69 | 2 927 281,99 | 323 622,74 | 50 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963,00 | 3 390 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 16 210 595,70 | - | 1 013 147,23 | 2 591 968,73 | 12 605 479,74 | 701 395,70 | 229 200,00 | 3 040,00 | 4 500 000,00 | 1 524,00 | 4 300 000,00 | 1 080,00 | 2 530 000,00 | 1 040,00 | 3 950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | ул. Магистральная, д. 20 | 46 354 497,92 | - | 2 897 113,23 | 7 411 782,48 | 36 045 602,21 | 1 118 997,92 | 835 500,00 | 2 200,00 | 7 500 000,00 | 2 630,00 | 7 100 000,00 | 1 720,00 | 2 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 119,00 | 27 000 000,00 | - | - |
| 106 | ул. Нариманова, д. 50 | 7 418 646,17 | 7 313 646,17 | - | - | 105 000,00 | 313 646,17 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | ул. Нариманова, д. 52 | 6 600 554,28 | - | 412 528,54 | 1 055 385,66 | 5 132 640,08 | 307 554,28 | 93 000,00 | - | - | 2 217,00 | 3 600 000,00 | 1 107,00 | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 31 | 8 161 861,45 | - | 510 108,79 | 1 305 028,52 | 6 346 724,14 | 549 361,45 | 112 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 034,00 | 7 500 000,00 | - | - |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 34 | 4 463 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | 63 000,00 | 200 000,00 | 63 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 4 200 000,00 | - | - | - | - |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 49В | 10 911 986,52 | 10 754 486,52 | - | - | 157 500,00 | 254 486,52 | 157 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 10 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 18 076 898,62 | 17 814 398,62 | - | - | 262 500,00 | 314 398,62 | 262 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 17 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | ул. Раскольникова, д. 71 | 10 912 446,65 | 10 754 946,65 | - | - | 157 500,00 | 254 946,65 | 157 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 10 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 113 | ул. Раскольникова, д. 71А | 11 573 868,51 | 11 407 368,51 | - | - | 166 500,00 | 307 368,51 | 166 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | 2,00 | 7 600 000,00 | - | - | - | - |
| 114 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 167 295 834,67 | - | 10 455 834,88 | 26 749 514,98 | 130 090 484,81 | 2 755 185,46 | 2 431 635,21 | - | - | - | - | - | - | 8 700,00 | 42 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 250,00 | 120 109 014,00 | - | - |
| 115 | ул. Татарстан, д. 4 | 30 554 525,01 | - | 1 909 629,54 | 4 885 469,66 | 23 759 425,81 | 1 524 078,72 | 429 021,37 | - | - | 742,00 | 2 265 555,10 | 580,00 | 1 752 170,00 | 498,00 | 3 037 099,82 | 2 106,00 | 2 950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 454,00 | 18 596 600,00 | - | - |
| 116 | ул. Татарстан, д. 6 | 30 561 464,14 | - | 1 910 063,23 | 4 886 579,18 | 23 764 821,73 | 1 531 017,85 | 429 021,37 | - | - | 742,00 | 2 265 555,10 | 580,00 | 1 752 170,00 | 498,00 | 3 037 099,82 | 2 106,00 | 2 950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 490,00 | 18 596 600,00 | - | - |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 27 308 180,88 | 3 685 518,00 | 1 706 736,04 | 4 366 400,36 | 17 549 526,48 | 410 680,88 | 397 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | 3 930,00 | 23 000 000,00 | - | - |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 36 877 480,61 | - | 2 304 808,42 | 5 896 469,10 | 28 676 203,09 | 455 077,49 | 538 262,12 | - | - | 6 095,00 | 16 503 083,00 | - | - | 1 400,00 | 19 381 058,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 15 853 750,44 | - | 990 844,73 | 2 534 911,50 | 12 327 994,21 | 401 175,44 | 228 363,18 | - | - | - | - | - | - | 2 869,50 | 15 224 211,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 7 029 114,24 | - | 439 313,14 | 1 123 909,61 | 5 465 891,49 | 228 614,24 | 100 500,00 | - | - | 1 877,00 | 2 300 000,00 | - | - | 1 159,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 5 698 915,58 | - | 356 176,95 | 911 219,51 | 4 431 519,12 | 316 794,60 | 79 538,73 | - | - | - | - | - | - | 800,00 | 5 302 582,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 12 102 164,82 | - | 756 374,10 | 1 935 057,38 | 9 410 733,34 | 328 164,82 | 174 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 874,00 | 11 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 21 970 866,87 | - | 1 373 158,89 | 3 512 998,58 | 17 084 709,40 | 613 085,06 | 315 632,24 | - | - | 905,00 | 9 342 149,57 | - | - | 2 827,50 | 11 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 3 654 500,00 | 3 602 000,00 | - | - | 52 500,00 | 102 000,00 | 52 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Краткосрочному муниципальному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2023, 2024, 2025 годы

Планируемые показатели выполнения

Краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г. Набережные Челны | 1 590 090,17 | 58 129,00 |  |  |  |  | 124,00 |  |  |  |  | 2 029 592 351,81 |
| 1 | б-р. 60-летия Октября, д. 2 | 3496,70 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 093 090,61 |
| 2 | б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 33882,00 | 1503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 765 320,38 |
| 3 | б-р. 60-летия Октября, д. 6 | 3507,30 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043 098,05 |
| 4 | б-р. Автомобилестроителей, д. 12 | 44772,60 | 1787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 410 102,67 |
| 5 | б-р. Автомобилестроителей, д. 14 | 12159,70 | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 873 064,75 |
| 6 | б-р. Главмосстроевцев, д. 6 | 10290,00 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 347 186,70 |
| 7 | б-р. им Галиаскара Камала, д. 10 | 15209,80 | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 329 915,69 |
| 8 | б-р. им Павла Корчагина, д. 11 | 5092,70 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 662 883,06 |
| 9 | б-р. им Салиха Сайдашева, д. 4 | 6821,30 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 831 309,67 |
| 10 | б-р. им Хусаина Ямашева, д. 3/20 | 4108,10 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 513 446,56 |
| 11 | б-р. Кол Гали, д. 23 | 12461,40 | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 514 555,72 |
| 12 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6146,90 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 473 460,26 |
| 13 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6672,80 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 763 729,00 |
| 14 | б-р. Кол Гали, д. 7 | 3010,00 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 630 756,14 |
| 15 | б-р. Строителей, д. 13 | 3437,90 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 935 364,99 |
| 16 | б-р. Томази Кереселидзе, д. 6/99 | 19735,90 | 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 745 321,30 |
| 17 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Б | 5499,12 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 304 932,82 |
| 18 | б-р. Цветочный, д. 17, корп. Г | 4420,10 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 837 500,00 |
| 19 | б-р. Шишкинский, д. 18 | 3562,20 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 426 590,16 |
| 20 | б-р. Шишкинский, д. 22 | 3488,60 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 056 410,86 |
| 21 | б-р. Энтузиастов, д. 13 | 8087,50 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 788 448,70 |
| 22 | б-р. Энтузиастов, д. 7 | 8044,50 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 967 992,30 |
| 23 | б-р. Юных Ленинцев, д. 5 | 20510,40 | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 995 635,01 |
| 24 | б-р. Юных Ленинцев, д. 6 | 35774,01 | 1604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 220 069,69 |
| 25 | б-р. Юных Ленинцев, д. 8 | 10783,40 | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 155 028,93 |
| 26 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 61 | 6883,00 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 913 848,71 |
| 27 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 63 | 5072,10 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 608 048,75 |
| 28 | пр-кт. Автозаводский, д. 41А | 983,20 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 548 869,52 |
| 29 | пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 15560,60 | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 300 924,77 |
| 30 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 1 | 41274,20 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 194 822,21 |
| 31 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 28 | 3919,60 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 478 623,33 |
| 32 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 8 | 5542,90 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 622 771,50 |
| 33 | пр-кт. им Вахитова, д. 36, корп. В | 15173,90 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 469 581,20 |
| 34 | пр-кт. им Вахитова, д. 44/78 | 4697,00 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 561 985,60 |
| 35 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. а | 14168,00 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425 185,31 |
| 36 | пр-кт. им Вахитова, д. 54, лит. в | 14328,00 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 803 520,32 |
| 37 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 35 | 18864,50 | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 796 827,31 |
| 38 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 38 | 5317,60 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 898 078,31 |
| 39 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 43 | 6767,60 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 896 422,69 |
| 40 | пр-кт. Мира, д. 18 | 21173,20 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 372 412,75 |
| 41 | пр-кт. Мира, д. 26 | 8756,00 | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 108 365,63 |
| 42 | пр-кт. Московский, д. 115 | 13156,60 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657 500,00 |
| 43 | пр-кт. Московский, д. 119 | 3807,20 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 102 932,49 |
| 44 | пр-кт. Московский, д. 127 | 3828,60 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 095 878,29 |
| 45 | пр-кт. Московский, д. 130 | 22870,50 | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 622 174,11 |
| 46 | пр-кт. Московский, д. 134 | 13034,30 | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 630 000,00 |
| 47 | пр-кт. Московский, д. 135 | 17791,00 | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 349 680,00 |
| 48 | пр-кт. Московский, д. 138 | 11112,10 | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 908 195,86 |
| 49 | пр-кт. Московский, д. 144 | 32177,80 | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 602 500,00 |
| 50 | пр-кт. Московский, д. 53 | 5912,10 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 752 238,50 |
| 51 | пр-кт. Московский, д. 76 | 12950,60 | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 219 320,18 |
| 52 | пр-кт. Московский, д. 76/1 | 3014,30 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 679 218,80 |
| 53 | пр-кт. Московский, д. 78 | 28375,70 | 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 450 341,00 |
| 54 | пр-кт. Московский, д. 87/6 | 5426,10 | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 450 351,95 |
| 55 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 70/56 | 25883,90 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 852 793,17 |
| 56 | пр-кт. Набережночелнинский, д. 80 | 22554,40 | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 503 150,76 |
| 57 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 29 | 9989,30 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 059 118,50 |
| 58 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 74 | 17549,00 | 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 516 768,58 |
| 59 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 78, корп. в | 1517,50 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 231 976,64 |
| 60 | пр-кт. Раиса Беляева, д. 90 | 15672,70 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 906 026,82 |
| 61 | пр-кт. Сююмбике, д. 105 | 40213,20 | 2232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 621 410,10 |
| 62 | пр-кт. Сююмбике, д. 12 | 10000,10 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 923 982,07 |
| 63 | пр-кт. Сююмбике, д. 21/33 | 48427,40 | 1839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 656 848,24 |
| 64 | пр-кт. Сююмбике, д. 23/40 | 11153,54 | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 321 374,79 |
| 65 | пр-кт. Сююмбике, д. 25 | 13300,90 | 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 375 317,23 |
| 66 | пр-кт. Сююмбике, д. 27 | 16238,50 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 124 333,74 |
| 67 | пр-кт. Сююмбике, д. 54 | 23862,00 | 1192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 526 982,22 |
| 68 | пр-кт. Сююмбике, д. 79/43 | 17495,40 | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 244 453,03 |
| 69 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 10 | 12750,70 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 399 000,00 |
| 70 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 26 | 10808,30 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 344 055,59 |
| 71 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 29, корп. А | 9633,30 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 337 000,00 |
| 72 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 34 | 10552,00 | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 101 891,76 |
| 73 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 53 | 21271,90 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 191 019,19 |
| 74 | пр-кт. Чулман, д. 114/35 | 35752,60 | 1449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 472 516,08 |
| 75 | пр-кт. Чулман, д. 18 | 31059,80 | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 867 407,31 |
| 76 | пр-кт. Чулман, д. 24 | 5150,10 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654 000,00 |
| 77 | пр-кт. Чулман, д. 42 | 12080,90 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 214 808,62 |
| 78 | пр-кт. Чулман, д. 71, корп. И | 7912,50 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 656 117,28 |
| 79 | пр-кт. Чулман, д. 94 | 15637,80 | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 300 544,88 |
| 80 | Сармановский тракт, д. 14/15 | 5042,30 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 707 566,04 |
| 81 | Сармановский тракт, д. 16 | 5005,00 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 486 283,57 |
| 82 | Сармановский тракт, д. 18 | 5488,60 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 512 613,10 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 18905,10 | 883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 608 495,01 |
| 84 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 1844,00 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 013 296,18 |
| 85 | ул. 40 лет Победы, д. 49 | 13167,60 | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 356 914,92 |
| 86 | ул. 40 лет Победы, д. 55 | 12425,60 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 188 265,47 |
| 87 | ул. 40 лет Победы, д. 71 | 34905,80 | 1386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 665 761,71 |
| 88 | ул. Академика Королева, д. 23 | 11998,00 | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 726 390,09 |
| 89 | ул. Аркылы, д. 3 | 4423,10 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657 500,00 |
| 90 | ул. Аркылы, д. 9 | 4541,40 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 000,00 |
| 91 | ул. Гвардейская, д. 1 | 7859,30 | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 915 443,53 |
| 92 | ул. Гидростроителей, д. 13 | 4247,10 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 931 078,82 |
| 93 | ул. Гидростроителей, д. 9 | 4145,40 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 946 078,82 |
| 94 | ул. Железнодорожников, д. 6 | 5229,30 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 825 233,38 |
| 95 | ул. им Александра Грина, д. 15А | 18507,10 | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 000,00 |
| 96 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 25 | 4319,10 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 650 798,11 |
| 97 | ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 5167,90 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 816 997,50 |
| 98 | ул. им Комарова, д. 1 | 6838,10 | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 632 200,49 |
| 99 | ул. им Комарова, д. 33 | 7460,70 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 446 903,98 |
| 100 | ул. им Маршала Жукова, д. 14 | 2882,10 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 710 492,63 |
| 101 | ул. им Маршала Жукова, д. 29 | 4400,20 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 166 425,91 |
| 102 | ул. им Маршала Жукова, д. 38 | 4317,60 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 663 257,02 |
| 103 | ул. им Хади Такташа, д. 2 | 9457,20 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 764 472,74 |
| 104 | ул. им Хади Такташа, д. 32 | 6189,20 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 210 595,70 |
| 105 | ул. Магистральная, д. 20 | 13740,70 | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 354 497,92 |
| 106 | ул. Нариманова, д. 50 | 6470,30 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 418 646,17 |
| 107 | ул. Нариманова, д. 52 | 9183,60 | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 600 554,28 |
| 108 | ул. Раскольникова, д. 31 | 9376,50 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 161 861,45 |
| 109 | ул. Раскольникова, д. 34 | 10285,90 | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 463 000,00 |
| 110 | ул. Раскольникова, д. 49В | 7876,90 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 911 986,52 |
| 111 | ул. Раскольникова, д. 63/92 | 19525,70 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 076 898,62 |
| 112 | ул. Раскольникова, д. 71 | 7985,00 | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 912 446,65 |
| 113 | ул. Раскольникова, д. 71А | 8766,00 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 573 868,51 |
| 114 | ул. Татарстан, д. 18/99 | 60559,10 | 2897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 295 834,67 |
| 115 | ул. Татарстан, д. 4 | 4492,00 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 554 525,01 |
| 116 | ул. Татарстан, д. 6 | 4971,40 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 561 464,14 |
| 117 | ул. Шамиля Усманова, д. 17, корп. 2 | 3215,40 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 308 180,88 |
| 118 | ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 26030,10 | 1103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 877 480,61 |
| 119 | ул. Шамиля Усманова, д. 66 | 18613,20 | 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 853 750,44 |
| 120 | ул. Шамиля Усманова, д. 83 | 8403,90 | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 029 114,24 |
| 121 | ул. Шамиля Усманова, д. 84 | 6147,60 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 698 915,58 |
| 122 | ул. Шамиля Усманова, д. 89 | 12240,60 | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 102 164,82 |
| 123 | ул. Шамиля Усманова, д. 91/41 | 29965,20 | 1145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 970 866,87 |
| 124 | ул. Шамиля Усманова, д. 94 | 14093,30 | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654 500,00 |