О внесении изменения в государственную программу Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2023 № 1222, от 07.09.2024 № 740), изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                                    А.В. Песошин

Утверждена

постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан

от 26.04.2013 г. № 283

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2025 г. № ____)

Государственная программа Республики Татарстан

«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан»

Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной

программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан»

I. Оценка текущего состояния в сфере развития рынка 
газомоторного топлива

Государственная программа Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» (далее - государственная программа Республики Татарстан) разработана на основании государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р, Закона Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее - Стратегия-2030), постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан».

Одним из приоритетов социально-экономического развития Республики Татарстан является улучшение состояния климата, снижение уровня выбросов парниковых газов и достижение углеродной нейтральности. Одним из направлений для обеспечения данного приоритета является переход на использование низкоуглеродных источников топлива.

Использование компримированного природного газа (далее - КПГ) и сжиженного природного газа (далее - СПГ) в качестве газомоторного топлива является перспективной альтернативой использованию нефтяного топлива.

По состоянию на 1 января 2023 года мировой парк автомобилей, работающих на КПГ, составляет более 28,0 млн единиц.

По информации Министерства энергетики Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации зарегистрировано более 60,0 млн единиц транспортных средств, из них 290,5 тыс. единиц (0,4 процента общего количества) используют КПГ в качестве газомоторного топлива.

По состоянию на 1 января 2023 года в Республике Татарстан эксплуатируется более 13,0 тыс. единиц транспортных средств на газомоторном топливе (метане).

Наибольший потенциал использования природного газа в качестве газомоторного топлива выявлен:

в городах республиканского значения (г. Казани, г. Набережные Челны), где расположены крупные промышленные и автотранспортные предприятия, в том числе предприятия жилищно-коммунального и дорожного хозяйств;

в муниципальных районах (Азнакаевском, Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском, Тукаевском), где расположены региональные промышленные, грузовые и пассажирские компании, муниципальные предприятия жилищно-коммунального и дорожного хозяйств;

в автотранспортном комплексе Республики Татарстан, включающем крупные автотранспортные, строительные и дорожные предприятия;

в агропромышленном комплексе Республики Татарстан, включающем крупные агропромышленные холдинги, агропромышленные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства;

на автодорогах федерального и регионального значения, проходящих по территории Республики Татарстан.

В настоящее время в Республике Татарстан расположено 48 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС) общей производительностью 410,0 млн куб. метров.

Указанные АГНКС расположены в г. Казани, г. Набережные Челны, г. Азнакаево, г. Альметьевске, п.г.т. Алексеевское, г. Бугульме, г. Буинске, г. Елабуге, г. Заинске, г. Зеленодольске, г. Лениногорске, г. Нижнекамске, г. Нурлате, Актанышском, Альметьевском, Алькеевском, Апастовском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Мамадышском, Пестречинском, Тукаевском муниципальных районах республики.

В настоящее время на территории Республики Татарстан эксплуатируется 227 транспортных средств, работающих на СПГ.

Для обеспечения техники, работающей на СПГ, функционируют шесть криогенных автомобильных заправочных станций (далее - КриоАЗС).

Кроме того, в Республике Татарстан в 2022 году введены два комплекса по сжижению природного газа (Высокогорский и Тюлячинский муниципальные районы) суммарной производительностью 25 000 тонн в год.

Государственная программа направлена на создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для развития производственной и сбытовой инфраструктуры газомоторного автомобильного транспорта и увеличения, используемого и производимого на территории Республики Татарстан газомоторного автомобильного транспорта, что, в свою очередь, позволит повысить уровень углеродной нейтральности Республики Татарстан.

Основная цель государственной программы Республики Татарстан - обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения и достижения наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, а также обновление автотранспортного парка Республики Татарстан за счет приобретения и переоборудования транспортных средств на газ (метан) и увеличение использования КПГ и СПГ в качестве моторного топлива.

С учетом вводимых мер поддержки в Российской Федерации прогнозируется рост количества используемых транспортных средств на газомоторном топливе. При этом рост такого транспорта потребует и создания развитой производственной и сбытовой инфраструктуры природного газа. Государственная программа Республики Татарстан направлена на решение этой задачи.

II. Описание приоритетов и целей государственной политики

Республики Татарстан в сфере реализации государственной

программы Республики Татарстан

Приоритеты государственной программы Республики Татарстан соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р, Стратегии-2030, постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан».

Для преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается экономика Республики Татарстан, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Республики Татарстан определены цели, разработаны структура и система показателей государственной программы Республики Татарстан.

Целями государственной программы Республики Татарстан являются:

создание в Республике Татарстан условий для приоритетного использования автотранспортными средствами КПГ и СПГ в качестве газомоторного топлива;

создание производственной и сбытовой инфраструктуры КПГ и СПГ;

обеспечение синхронизированного развития парка газомоторной техники, мощностей по производству газомоторного топлива, газозаправочной инфраструктуры, сервисной сети и системы послепродажного обслуживания газомоторного транспорта;

обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Результатом реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива станет достижение количества транспортных средств на газомоторном топливе, эксплуатируемых в Республике Татарстан, не менее 19 000 единиц, количества объектов заправочной инфраструктуры - не менее 66 единиц АГНКС и 13 КриоАЗС, обеспечить реализацию КПГ до 170,0 млн тонн в год и СПГ - до 84,0 тыс. тонн в год, ввод в эксплуатацию не менее 1 комплекса по сжижению природного газа, снижение выбросов автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ до 5,4 тыс. тонн в год.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

национальными целями и целями Стратегии-2030, показателями

государственных программ Российской Федерации

Система целеполагания и задачи государственной программы Республики Татарстан сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р, Стратегии-2030.

Реализация государственной программы Республики Татарстан будет непосредственно направлена на достижение:

национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Экологическое благополучие» по поэтапному снижению к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

целей Стратегии-2030:

«Пространство, реальный капитал: сбалансированное территориально-пространственное развитие обеспечивает высокую конкурентоспособность среды; инфраструктура глобально конкурентоспособна. Производственные фонды эффективно используются»;

«Достигнуты высокие показатели качества транспортно-коммуникационной системы, которые обеспечивают требуемую доступность для пассажирских передвижений и грузоперевозок».

IV. Задачи государственного управления, способы их

эффективного решения в сфере развития рынка газомоторного

топлива

Для достижения цели государственной программы Республики Татарстан решаются следующие задачи:

обеспечение структурных сдвигов в экономике Республике Татарстан, создание инновационных источников долговременного роста и повышение конкурентоспособности республиканских предприятий за счет использования более дешевого и экологичного газомоторного топлива;

стимулирование развития газомоторной техники за счет расширения производственных мощностей республиканских предприятий машиностроения на основе формирования портфеля долгосрочных заказов, внедрения новых технологий и реализации программ импортозамещения;

создание современной газозаправочной и сервисной инфраструктуры, охватывающей опорную транспортную сеть Республики Татарстан;

снижение негативного влияния транспортных средств на состояние окружающей среды.

Перечень нормативных правовых актов Республики Татарстан, утверждающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, а также решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан

| №п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный нормативный акт | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных со строительством объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом» | от 28.10.2021 № 1008 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=855416 |
| 2 | Региональный нормативный акт | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы» | от 21.06.2021 №484 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=793028 |