| # ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ # РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ## БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- |

| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ## КАРАР |
| --- | --- |

пгт. Рыбная Слобода                          №

Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2026-2028 годах

В соответствии со статьёй 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 №729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146» (в ред. постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.01.2015 № 29, от 02.09.2016 №612, от 21.03.2017 №161, от 29.12.2017 №1115, от 25.12.2018 №1230, от 03.05.2019 №376, от 03.06.2019 №460, от 03.03.2020 №165, от 05.10.2020 №905, от 21.07.2021 №634, от 14.02.2022 №122, от 02.09.2022 №952, от 05.04.2023 №418, от 29.05.2024 №375, от 15.10.2024 №882), Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2026-2028 годах.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию Ризаева Д.Н.

Руководитель                                                                                        Д.А. Сатдинов

Утвержден

постановлением

Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от _________ №  ____

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан

в 2026- 2028 годах

1. Общие положения

1.1 Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2026-2026 годах (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее - Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

2. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

2.1 Основными целями Краткосрочного плана являются:

- сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2.2 Основными задачами Краткосрочного плана являются:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

2.3 Срок реализации Краткосрочного плана – 2026-2028 годы.

2.4 Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 885 гражданам в 16 многоквартирных домах общей площадью 22 599,20 кв. метров.

2.5 Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в приложении № 1 к Краткосрочному плану.

3. Перечень городского и сельских поселений, участвующих в выполнении Краткосрочного плана

3.1 Перечень городского и сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких поселений:

а) 	выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б) 	утверждены муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

3.2 В реализации Краткосрочного плана участвует муниципальное образование Масловское сельское поселение и муниципальное образование «Посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

4.Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2026 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | кв.метров | 1452,0 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | пог.м | 124,0 |
| Ремонт подъездов | кв.метров | 400,0 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2027 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт крыши | кв.метров | 928,0 |
| Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | кв.метров | 200,0 |
| Утепление и ремонт фасада | кв.метров | 600,0 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | пог.м | 62,0 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2028 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пог. метров | 212,0 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | пог. метров | 110,0 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | пог. метров | 141,0 |
| Ремонт крыши | кв.метров | 986,0 |
| Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | кв.метров | 440,0 |
| Ремонт подъездов | кв.метров | 400,0 |
| Ремонт фундамента | кв.метров | 100,0 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведён в приложении № 2 к нему.

5. Ресурсное обеспечение

5.1 Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме.

5.2 Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 58 942 767,36 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 43 000 000,00 рублей;

местных бюджетов – 4 212 000 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме - 11 730 767,36 рублей.

Из них:

в 2026 году:

19 647 589,12 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 13 000 000,00 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,0 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме -5 243 589,12 рублей;

в 2027 году:

19 647 589,12 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 17 000 000,00рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 1 243 589,12 рублей;

в 2028 году:

19 647 589,12 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 13 000 000,00 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,0 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме -5 243 589,12 рублей.

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2026 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт подъездов | 1 867 139,12 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 934 610,00 |
| Утепление и ремонт фасада | 14 215 840,00 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 2 385 000,00 |
| Осуществление строительного контроля | 245 000,00 |
| Итого: | 19 647 589,12 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2027 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 8 790 000,0 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 472 530,0 |
| Утепление и ремонт фасада | 7 840 059,12 |
| Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | 900 000,0 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 1 370 000,0 |
| Осуществление строительного контроля | 275 000,0 |
| Итого: | 19 647 589,12 |

Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2028 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт подъездов | 2 054 840,00 |
| Ремонт фундамента | 100 000,00 |
| Ремонт крыши | 12 816 977,12 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 225 600,00 |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС | 157 960,00 |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1 452 572,00 |
| Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | 2 474 640,00 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля | 365 000,00 |
| Итого: | 19 647 589,12 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану.

6. Механизм реализации Краткосрочного плана

6.1 Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного плана).

6.2 Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан:

- формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы;

- представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

- перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

- осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

- согласовывают акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

- осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

- представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

6.3 Управляющие организации:

- согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

- заключают с Региональным оператором договоры (соглашения) на формирование платежных документов и обеспечение ежемесячного начисления и поступления платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет Регионального оператора;

- обеспечивают подготовку проектной документации;

- представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

- организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приёме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

- хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию но капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

6.4 Собственники помещений:

- согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

- участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

6.5 Подрядные организации:

- обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

- формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

- осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

- выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

6.6 Организации, осуществляющие функции технического заказчика:

- осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

- осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

- участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

- участвуют в приеме объекта в эксплуатацию, согласовывают акт приема объекта в эксплуатацию;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

- в течение 10 дней с датах подписания акта приемки оказанных услуг (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

- осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

6.7 Районные средства массовой информации – филиал АО «Татмедиа» редакция районной газеты «Авыл офыклары» («Сельские горизонты») осуществляют регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

6.8 Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

7. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1 Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляются Региональным оператором в порядке, установленном Положением, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615.