	исполнительный комитет спасского

МУНИЦИПАЛЬНОГО района
республики татарстан


	[image: image1.png]]




	татарстан республикасы

спас

МУНИЦИПАЛЬ районы

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

	________________________________________________________________________________________________________________

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                   КАРАР
                   № _______                                                             от “___”__________2025  года



ПРОЕКТ
Об утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Спасский муниципальный район Республики Татарстан», направляемых на капитальные вложения
        В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом Спасского муниципального района Республики Татарстан постановляю:

       1. Утвердить прилагаемые Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Спасский муниципальный район Республики Татарстан», направляемых на капитальные вложения. 
           2. Установить, что Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями.
       3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Спасского муниципального района РТ http://spasskiy.tatarstan.ru и официальном портале правовой информации httр://pravo.tatarstan.ru.
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
       5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ по экономическим вопросам.
Руководитель исполнительного комитета



            М.В.Шеронов
Спасского муниципального района РТ
Приложение № 1

к постановлению исполнительного комитета 
                                                    Спасского муниципального района РТ

                                                          от «_____»___________2025 г.  №______
Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Спасский муниципальный район Республики Татарстан»
 

1. Общие положения

 

        1.1.  Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка).

        1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям и предельным значениям оценки эффективности использования средств бюджета Спасского муниципального района РТ, направляемых на капитальные вложения в целях реализации указанного проекта.

        1.3. Проверка проводится на стадии разработки постановления исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ, предусматривающего предоставление средств местного бюджета на реализацию инвестиционных проектов в следующих формах бюджетных ассигнований:

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Спасского муниципального района;

- осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Спасского муниципального района РТ;

        1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1. настоящих Правил, в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет)  превышает 100 млн. рублей, а также по решениям исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ независимо от их сметной стоимости. 
        Проверка осуществляется Экспертным советом, состав которого утверждён распоряжением исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ, в соответствии с утверждённой методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - методика) (приложение №1 к настоящим Правилам).

        Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной предполагаемым ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы Спасского муниципального района или участником муниципальной  программы (подпрограммы) Спасского муниципального района РТ, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции (далее – муниципальная  программа), являющимся главным распорядителем бюджетных средств, а по инвестиционным проектам, не включенным в муниципальные программы, - предполагаемым главным распорядителем средств Спасского муниципального района РТ (далее - заявители).

        1.5.  Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ ведет, в установленном им порядке, реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

 

2. Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

 

       2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критерий оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные показатели):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного критерия (критериев) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах муниципального образования «Спасский муниципальный район», прогнозах и стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Спасский муниципальный район»;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными  муниципальными программами;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

е) социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

з) наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

        2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основании следующих количественных показателей оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных критериев (критерия) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных критериев (критерия) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) изменение уровня обеспеченности населения муниципального образования «Спасский муниципальный район»  определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

г) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

д) обеспеченность планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
        2.3. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 7 настоящих Правил, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.

        Для проведения проверки по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 7 настоящих Правил, путем сравнения с аналогичными проектами заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Республике Татарстан. В случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Республики Татарстан, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Российской Федерации. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

        2.4. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основании качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с методикой.

 

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

 

        3.1. Заявители представляют в исполнительный комитет Спасского муниципального района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки;

б) паспорт инвестиционного проекта (приложение №2 к настоящим правилам);

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил (приложение №3 к настоящим Правилам);

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) исходные данные для интегральной оценки эффективности, включая количественные и качественные критерии, а также расчет эффективности, проведенный заявителем в соответствии с Методикой.

        3.2. Документы, указанные в подпунктах "д" – 3.1. настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

        3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

        3.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

ж) дополнительные данные.

        3.5. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения проверки, являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям настоящих Правил и Методики.

        3.6. В случае, если недостатки, содержащиеся в представленных документах, могут быть устранены без отказа в принятии документов, исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ устанавливает заявителю для их устранения срок, не превышающий 30 дней.

        3.7. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1., 3.2.  настоящих Правил, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

       3.8. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 30 дней со дня поступления документов в Исполнительный комитет Спасского муниципального района. В течение суток документы передаются секретарю Экспертного совета.

 

4. Выдача заключения о результатах проверки

 

        4.1. Результатом проверки является заключение Экспертного совета, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение №4 к настоящим правилам).

        4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета, направляемых на реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта.

       В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляются в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились критерии, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 2.2. настоящих Правил, то в отношении такого проекта проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.

        4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

       Отрицательное заключение, полученное в соответствии с п.4.3. настоящих Правил, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

       4.5. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

       4.6. Заключение подписывается председателем Экспертного совета.

          4.7. Жалобы и разногласия, поступившие от заявителей по результатам проверки, рассматриваются в течении 30 календарных дней.
Приложение №1

                                                        к правилам проведения проверки инвестиционных

                                                              проектов на предмет эффективности использования 

                                                       средств бюджета муниципального образования 

                                                    «Спасский муниципальный район Республики 

Татарстан», утвержденным постановлением                                                                                                                                    исполнительного комитета Спасского       муниципального района РТ

                                                               от «_____»___________2025 г.  №______
Методика оценки эффективности использования средств  
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения 
 

1. Общие положения

 

      1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - инвестиционный проект).

      1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

      1.3. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев, (приложение №5 к правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Спасский муниципальный район Республики Татарстан»)

 

2. Состав, порядок определения баллов оценки

качественных критериев и оценки эффективности на основе

качественных критериев

 

      2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных целевых программах, прогнозах и стратегии социально-экономического развития Спасского муниципального района;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, республиканскими, муниципальными и ведомственными целевыми программами;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

е) социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

з) наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

       2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1) рассчитывается по следующей формуле:

 

                            К1

                      Ч1 = Сумма б x 100% / (К - К   ),

                                         i=1   i           1   1нп

где:

б - балл оценки i-го качественного критерия;

  i

К  - общее число качественных критериев;

  1

К - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

  1нп

 

       2.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 2.3. – 2.10. настоящей Методики.

       2.4. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

       Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта.

       2.5. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах, прогнозах и стратегии социально-экономического развития Спасского муниципального района РТ.

       Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

       2.6. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, республиканскими и муниципальными программами.

       Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта. Для программ также указывается дата принятия решения о ее разработке;

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие муниципального образования, на территории которого реализуется инвестиционный проект.

       2.7. Критерий - необходимость строительства (реконструкции или технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по реализации инвестиционного проекта: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).

       2.8. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств республиканского бюджета.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ, решение о разработке которых принято постановлением Исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии, также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

        2.9. Критерий - социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем приведено обоснование, подтверждающее наличие не менее одного из следующих положительных социальных эффектов: уровня занятости населения в трудоспособном возрасте; повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем; улучшение состояния окружающей среды; повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

        2.10. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

        Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

       2.11. Критерий - наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) является наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом с указанием соответствующих реквизитов:

а) для проектов, не требующих получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

б) для проектов, проектная документация которых имеет положительное заключение государственной экспертизы, но требуется корректировка сметной стоимости объекта капитального строительства в связи с изменением периода строительства.

       Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым имеются положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предусматривающие оценку достоверности сметной стоимости объекта.

 

3. Состав, порядок определения баллов оценки

и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки

эффективности на основе количественных критериев

 

        3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) изменение уровня обеспеченности населения определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

г) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

       3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев (Ч2) рассчитывается по следующей формуле:

                             К2

                      Ч2 = Сумма б   x Р ,

                            2i=1  2i    i
где:

б - балл оценки i-го количественного критерия;

    2i

Р - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

     i

    К2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

       3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены 3.4. – 3.8. настоящей Методики.

       3.4. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте проекта инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем и т.д.) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

       3.5. Критерий - отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

       Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

       Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает не более чем на 5 процентов сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) по проектам-аналогам.

       Балл, равный 0, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает более чем на 5 процентов хотя бы по одному показателю сметную норму, определяющую потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенную в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) по проектам-аналогам.

       При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

       3.6. Критерий - изменение уровня обеспеченности населения Спасского муниципального района РТ определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

       Для расчета указанного критерия заявитель использует статистические данные обеспеченности Спасского муниципального района, на территории которого реализуется проект (далее - муниципальное образование), определенным видом продукции (услуг) за последний отчетный период с учетом прироста уровня обеспеченности от реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если уровень обеспеченности муниципального образования определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта достигает или превышает средне-республиканское значение, но не превышает нормативное значение, закрепленное в соответствующих документах.

       Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если уровень обеспеченности муниципального образования определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта возрастает, но при этом не достигает средне-республиканского значения.

       Балл, равный 0, присваивается проекту, если уровень обеспеченности муниципального образования определенным видом продукции (услуг) после реализации проекта превышает нормативное значение.

       Балл, равный 1, присваивается проекту также в случае, если в рамках проекта предполагается производство импортозамещающей продукции (работ, услуг). Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции.

       3.7. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в р результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

       Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

       Балл, равный 1, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) превышает или обеспечивается уровнем использования 100 процентов проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства.

       Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

       Балл, равный 0, присваивается проекту, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

       Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

       3.8. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл, равный 1, присваивается проекту в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы, строительство дорог и т.д.).

       Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

       Балл, равный 0, присваивается проекту, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

       Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается (И):

n

И = Сумма u  / n,

                            i=1  i

где:

    u - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры

i (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты

         транспортной инфраструктуры), в процентах;

    n   -   количество   видов   необходимой   инженерной   и транспортной

инфраструктуры.

 

4. Расчет интегральной оценки эффективности

 

       4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

                         Эинт = Ч x 0,2 + Ч  x 0,8,

                                 1          2

где:

    Ч - оценка эффективности на основе качественных критериев;

     1

    Ч - оценка эффективности на основе количественных критериев;

     2

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

       4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2
                                                        к правилам проведения проверки инвестиционных

                                                              проектов на предмет эффективности использования 

                                                       средств бюджета муниципального образования 

                                                    «Спасский муниципальный район Республики 

Татарстан», утвержденным постановлением                                                                                                                                    исполнительного комитета Спасского       муниципального района РТ

                                                               от «_____»___________2025 г.  №______

 

Паспорт инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
 
1. Наименование инвестиционного проекта: _______________________________
2. Цель инвестиционного проекта:________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта:_____________________________
4.Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)_____________________________________________________________
5.Предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета_____________________________________________________________
6.Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):_________________________________________________________
полное и сокращенное наименование юридического лица

_____________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица

_____________________________________________________________________
юридический адрес

_____________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
7. Участники инвестиционного проекта:

_____________________________________________________________________
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:

_____________________________________________________________________
ссылка на подтверждающий документ

9.  Наличие   положительного   заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:___________________________________________________________
ссылка на подтверждающий документ, копия заключения прилагается

 

10. Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом:____________________________________________________________
ссылка на подтверждающий документ, копия заключения прилагается

11. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения  или  предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, с указанием года ее определения –______г. – _______в млн. рублей (включая НДС/без НДС), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет–________ млн. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации(указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей: _____/_____.

12. Технологическая структура капитальных вложений:
	 
	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах  / в ценах 

соответствующих лет (млн.рублей)

	Сметная стоимость инвестиционного

проекта
	 

	в том числе:
	 

	строительно-монтажные работы
	 

	приобретение машин и оборудования,  из них импортные машины и оборудование
	 

	прочие затраты
	 


 

13. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн.рублей:
 

	Годы

реализации

инвестиционного

проекта
	Сметная стоимость инвестиционного

проекта

(в текущих ценах

/в ценах

соответствующих лет)
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства

федерального бюджета (в текущих

ценах/в ценах

соответствующих лет)
	средства

республиканского

бюджета (в 

текущих ценах

/в ценах соответствующих лет)
	средства

местного

бюджета (в 

текущих ценах

/в ценах соответствующих лет)
	собственные средства

предполагаемого

застройщика или

заказчика (заказчика –застройщика)

(в текущих ценах

/ в ценах

соответствующих

лет)
	другие

внебюджетные

источники

финансирования

(в текущих

ценах /в ценах

соответствующих лет)

	Инвестиционный

проект - всего

 в том числе: 

 

20___ год

 

20___год

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 


14. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта:______________________________________________
 

15. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/                   на единицу результата, в текущих ценах________________________________________________________
 

Главный распорядитель средств                        

бюджета Спасского муниципального

района РТ                                                                       ____________________________________________________________ФИО

                                                                                                                        (подпись)

"__" ___________ 20___ г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3
                                                        к правилам проведения проверки инвестиционных

                                                              проектов на предмет эффективности использования 

                                                       средств бюджета муниципального образования 

                                                    «Спасский муниципальный район Республики 

Татарстан», утвержденным постановлением                                                                                                                                    исполнительного комитета Спасского       муниципального района РТ

                                                               от «_____»___________2025 г.  №______

                                    

 

Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений.
 

а) Наименование инвестиционного проекта.

_____________________________________________________________________
б) Цели и задачи инвестиционного проекта.

_____________________________________________________________________
в) Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений.

_____________________________________________________________________
г) Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

	Годы

реализации

инвестиционного

проекта
	Сметная стоимость инвестиционного

проекта

(в текущих ценах

/в ценах

соответствующих лет)
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства

федерального бюджета (в текущих

ценах /в ценах

соответствующих лет)
	средства

республиканского

бюджета (в 

текущих ценах

/в ценах соответствующих лет)
	средства

местного

бюджета (в 

текущих ценах

/в ценах соответствующих лет)
	собственные средства

предполагаемого

застройщика или

заказчика (заказчика –застройщика)

(в текущих ценах

/ в ценах

соответствующих лет)
	другие

внебюджетные 

источники

финансирования

(в текущих  

ценах  /в ценах

соответствую-щих лет)

	Инвестиционный

проект - всего

 в том числе: 

 

20__ год

 

20__год

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

д) Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта: _____________________________________________________________
е) Обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения инженерных изысканий, выполняемые с целью подготовки такой проектной документации.

_____________________________________________________________________
ж) Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

_____________________________________________________________________
 

з) Обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

_____________________________________________________________________
 

	 


	 

	Руководитель, должность
	ФИО


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4
                                                        к правилам проведения проверки инвестиционных

                                                              проектов на предмет эффективности использования 

                                                       средств бюджета муниципального образования 

                                                    «Спасский муниципальный район Республики 

Татарстан», утвержденным постановлением                                                                                                                                    исполнительного комитета Спасского       муниципального района РТ

                                                               от «_____»___________2025 г.  №______

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по инвестиционному проекту (наименование проекта)
 

 

1. Сведения об инвестиционном проекте, по которому осуществлена проверка на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

Наименование инвестиционного проекта: _________________.

Главный распорядитель средств местного бюджета: ________.

Заказчик (застройщик): ________________________________.

Срок реализации инвестиционного проекта: ________________.

Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): ___________________________________.

Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): ____________________________________________________.

2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных показателей (критериев), %: _________%.

на основе количественных показателей (критериев), %: _______ %.

по том числе по отдельным критериям:

отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта, %: _______________________%;

изменение уровня обеспеченности населения ___________________ определенным видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, %: _____________ %;

значение интегральной оценки эффективности, %: ___________%.

3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения: превышение предельного значения (_____%) интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта (наименование проекта) свидетельствует об эффективности данного инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования за счет средств местного бюджета.

 

	Председатель Экспертного совета
	 


 

 

 

 

 

Приложение №5
                                                        к правилам проведения проверки инвестиционных

                                                              проектов на предмет эффективности использования 

                                                       средств бюджета муниципального образования 

                                                    «Спасский муниципальный район Республики 

Татарстан», утвержденным постановлением                                                                                                                                    исполнительного комитета Спасского       муниципального района РТ

                                                               от «_____»___________2025 г.  №______

                                        

                                           

                   Оценка эффективности на основе качественных критериев

	№п/п
	Наименование качественного критерия
	Балл оценки

	1
	Наличие чётко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления
	 

	2
	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённым в муниципальных программах, прогнозах и стратегии социально-экономического развития Спасского муниципального района
	 

	3
	Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, предусмотренными федеральными, республиканскими и муниципальными программами
	 

	4
	Необходимость строительства (реконструкции или технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением самоуправления полномочий, отнесённых к их компетенции
	 

	5
	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечение средств местного бюджета
	 

	6
	Социальная значимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта
	 

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством РФ порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	 

	8
	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом.
	 


                                                

Оценка эффективности на основе количественных критериев

	№ п/п
	Наименование количественного критерия
	Балл оценки

	1
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	 

	2
	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	 

	3
	Изменение уровня обеспеченности населения Спасского муниципального района определённым видом продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта
	 

	4
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства
	 

	5
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	 


 

 

 

