О внесении изменений в муниципальную адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Набережные Челны

В связи с изменением перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, изменения сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии со статьей 41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326                      «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Набережные Челны, утвержденную постановлением Исполнительного комитета от 18.05.2017 № 3058, изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Челнинские известия», размещение его на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                  Р. А. Абдуллин

Приложение

к постановлению  Исполнительного комитета

от «___»_____2017 №_______

Муниципальная адресная программа капитального ремонта общего имущества

в многоквартриных домах, расположенных на территории муниципального образования город Набережные Челны

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Набережные Челны (далее – Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон) |  |  |
| Основной разработчик Программы | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан |  |  |
| Исполнители программы | 1) Управляющие компании города Набережные Челны; 2) Районные администрации города Набережные Челны; 3) Генподрядные организации; 4) Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета города Набережные Челны. |  |  |
| Цели Программы | 1) Обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города; 2) повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов; 3) повышение уровня удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг. |  |  |
| Задачи Программы | 1) Информирование населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта; 2) анализ технического состояния жилищного фонда; 3) внедрение энергоэффективных технологий; 4) повышение эстетической привлекательности жилищного фонда; 5) создание благоприятных условий для маломобильных групп населения; 6) обеспечения безопасных условий проживания; 7) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий. |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2043 год |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам | Источники финансирования | Годы реализации программы |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год |
|  | Муниципальный бюджет | 267347000,00 | 267347000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Республиканский бюджет | 303652750,00 | 297745612,00 |
|  | Прочие источники | 839536966,64 | 655380822,82 |
|  | Всего | 1410536716,64 | 1220473434,82 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | 1) Нормативное состояние жилищного фонда в соответствии с требованиями и рекомендациями по эксплуатации зданий и сооружений; 2) отсутствие многоквартирных домов с классом энергоэффективности «С» и ниже; 3) Отсутствие обращений жителей по вопросам капитального ремонта общего имущества. |  |  |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны осуществляет контроль за реализацией Программы. |  |  |

## Руководитель Аппарата

## Исполнительного комитета                                                                                   Г.К. Ахметова

## 1. Актуальность проблемы.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социально-экономических факторов. Особенностью жилого фонда города Набережные Челны является его относительно одновременное введение в эксплуатацию. В период активного строительства города в 70-80 гг строительство велось комплексами. Для снижения стоимости строительства принимались типовые проектные решения. В расчет                             не принимались особенности увеличения нагрузки на инженерные сети с увеличением масштаба строительства, не закладывались возможности модернизации. Высокие темпы строительства негативно сказались на качестве строительства.

Социально-экономический кризис и нестабильная внутриполитическая обстановка в государстве в конце 80- х начале 90-х сказалось на уровне технической эксплуатации многоквартирных домов. Требования нормативных актов к срокам эксплуатации отдельных конструктивных элементов зданий не выполнялись, проводился лишь аварийный ремонт. Отсутствовала программа капитального ремонта, модернизации. Отсутствие финансирования со стороны государства населения привело                                           к недофинансированию сферы жилищно-коммунального хозяйства. Более того, после объявления приватизации и смены типа собственности с государственной на частную,                    в период кризиса, значительно снизило поступления платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения. Согласно Законодательству, государство должно обеспечить капитальным ремонтом жилье, подлежащее приватизации, в случае необходимости. Однако процессуально не был закреплен порядок определения необходимости проведения капитального ремонта. Жилье передавалось по акту осмотра и согласия жителей. Дополнительным фактором, повлиявшим на ускоренный износ инженерных сетей                        в многоквартирных домах, явилось низкое качество энергетических ресурсов, теплоносителя, воды.

На сегодняшний день изменились требования к качеству жилищно-коммунальных услуг, экономичности, экологичности, эргономичности. Появились на российском рынке современные энергоэффективные материалы и оборудование, разработаны технологические решения для устранения ранее не решаемых проблем. Обновление жилищного законодательства привело к появлению новых источников финансирования жилищно-коммунальной сферы.

Таким образом, для повышения уровня жизни населения, обеспечения должного комфорта, обеспечения необходимой безопасности жизнедеятельности требуется приведение уровня жилых помещений в соответствии с современным условиям, технологиям и требованиям.

## 2. Основные цели и задачи, сроки реализации

Основными целями Программы капитального ремонта являются:

1) Обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

- Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:

Повышение информированности населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта;

- Анализ технического состояния жилищного фонда.

2) Повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов.

Для достижения данной цели ставится следующая задача:

- Внедрение энергоэффективных  технологий и материалов.

3) Повышение уровня удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:

- Повышение эстетической привлекательности жилищного фонда;

- Создание благоприятных условий для маломобильных групп населения;

- Обеспечения безопасных условий проживания.

Программа реализуется течение 2018-2043 годы.

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование                     по мероприятиям Программы указаны в Приложении № 1 к Программе.

## 3. Программные мероприятия

Для выполнения обозначенных задач определяются следующие основные мероприятия Программы:

1. Проведение следующих услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным                         для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, оснащение системой диспетчеризации лифтов;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши                                  на вентилируемую, устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу                                         в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения;

установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления таких ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома;

ремонт подъездов в многоквартирном доме;

проведение энергетического обследования многоквартирного дома;

разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации                  (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии                                   с законодательством о градостроительной деятельности);

осуществление строительного контроля;

ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома;

проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов;

восстановление частей имущества, не входящего в состав общего имущества                          в многоквартирных домах, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей, ремонтируемых (заменяемых) конструктивных и инженерных систем при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества в многоквартирных домах, а также восстановление благоустройства после окончания ремонтных работ;

установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.

Проведение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества                                в многоквартирных домах осуществляется с применением долговечных и экономичных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

2. Информационное обеспечение Программы, обеспечение публичности, прозрачности проводимых процедур путем:

регулярного освещения хода реализации Программы в районных средствах массовой информации (в периодических изданиях – газетах, журналах, в том числе электронных; на радио- и телеканалах);

создание специальных теле- и радиопрограмм для освещения вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

поддержания в актуальном состоянии официального сайта города Набережные Челны;

выпуска и распространения тематических методических и справочных материалов по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

доведения товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, управляющими организациями до граждан информации                 о планируемых сроках выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (размещение соответствующей информации на досках объявления, расположенном на каждом подъезде многоквартирного дома, включенного в Программу, или в пределах земельного участка, на котором находится такой дом, а также на своих сайтах                                       в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)). Проведение общих собраний собственников для утверждения сроков, объемов и видов работ                          по капитальному ремонту.

## В Программу включаются все многоквартирные дома, расположенные                               на территории города Набережные Челны Республики Татарстан, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции согласно приложению № 2 к Программе.

## Очередность проведения капитального ремонта общего имущества                                       в многоквартирных домах определяется в Программе на основании критериев, указанных в Законе.

## 4. Механизм реализации Программы

В целях реализации Программы Исполнительным комитетом города Набережные Челны утверждаются краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы (далее – краткосрочные планы реализации Программы) сроком на три года.

При этом проводятся:

1) ежегодные общие собрания представителей собственников помещений;

2) ежегодное проведение весенних и осенних технических осмотров зданий для анализа технического состояния, и выявления потребности в корректировке плана программы капитального ремонта;

3) квалификационные отборы и аукционная процедура согласно требованиям       действующего законодательства;

4) проведение строительно-монтажных работ;

5) приемка выполненных работ.

5. Этапы реализации программы

| 1 этап | 01.01.2018-31.12.2018 |
| --- | --- |
| 2 этап | 01.01.2019-31.12.2019 |
| 3 этап | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 4 этап | 01.01.2021-31.12.2021 |
| 5 этап | 01.01.2018-31.12.2022 |
| 6 этап | 01.01.2018-31.12.2023 |
| 7 этап | 01.01.2018-31.12.2024 |
| 8 этап | 01.01.2018-31.12.2025 |
| 9 этап | 01.01.2018-31.12.2026 |
| 10 этап | 01.01.2018-31.12.2027 |
| 11 этап | 01.01.2018-31.12.2028 |
| 12 этап | 01.01.2018-31.12.2029 |
| 13 этап | 01.01.2018-31.12.2030 |
| 14 этап | 01.01.2018-31.12.2031 |
| 15 этап | 01.01.2018-31.12.2032 |
| 16 этап | 01.01.2018-31.12.2033 |
| 17 этап | 01.01.2018-31.12.2034 |
| 18 этап | 01.01.2018-31.12.2035 |
| 19 этап | 01.01.2018-31.12.2036 |
| 20 этап | 01.01.2018-31.12.2037 |
| 21 этап | 01.01.2018-31.12.2038 |
| 22 этап | 01.01.2018-31.12.2039 |
| 23 этап | 01.01.2018-31.12.2040 |
| 24 этап | 01.01.2018-31.12.2041 |
| 25 этап | 01.01.2018-31.12.2042 |
| 26 этап | 01.01.2018-31.12.2043 |

6. Оценка эффективности реализации программы

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика роста инициативы населения в части обеспечения сохранности жилищного фонда и развитие инициативы собственников помещений в части формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В итоге реализации Программы ожидаются:

- повышение уровня сохранности потребительского качества жилищного фонда;

- увеличение степени надежности функционирования объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов;

- создание безопасных и комфортных условий проживания;

- расчет эффективности эксплуатации жилищного фонда города.

Осуществление указанных мероприятий будет иметь следующие социально-экономические последствия:

- улучшение технического состояния домов;

- создание экономического механизма, способствующего привлечению средств собственников помещений для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

- активизация реформирования жилищно-коммунального комплекса.

7. Объемы и источники финансирования

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | - | - |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 303 652 750,00 | 297 745 612,00 |
| Средства из бюджета города | 267 347 000,00 | 267 347 000,00 |
| Иные источники (средства ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме) | 839 536 966,64 | 655 380 822,82 |
| Всего | 1 410 536 716,64 | 1 220 473 434,82 |

8. Анализ результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Откло нение |
| 1 | Капитальный ремонт 2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 2 | Капитальный ремонт 2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 3 | Капитальный ремонт 2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 4 | Капитальный ремонт 2021 | 01.01.2021-31.12.2021 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 5 | Капитальный ремонт 2022 | 01.01.2018-31.12.2022 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 6 | Капитальный ремонт 2023 | 01.01.2018-31.12.2023 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 7 | Капитальный ремонт 2024 | 01.01.2018-31.12.2024 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 8 | Капитальный ремонт 2025 | 01.01.2018-31.12.2025 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 9 | Капитальный ремонт 2026 | 01.01.2018-31.12.2026 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 10 | Капитальный ремонт 2027 | 01.01.2018-31.12.2027 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 11 | Капитальный ремонт 2028 | 01.01.2018-31.12.2028 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 12 | Капитальный ремонт 2029 | 01.01.2018-31.12.2029 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 13 | Капитальный ремонт 2030 | 01.01.2018-31.12.2030 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 14 | Капитальный ремонт 2031 | 01.01.2018-31.12.2031 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 15 | Капитальный ремонт 2032 | 01.01.2018-31.12.2032 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 16 | Капитальный ремонт 2033 | 01.01.2018-31.12.2033 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 17 | Капитальный ремонт 2034 | 01.01.2018-31.12.2034 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 18 | Капитальный ремонт 2035 | 01.01.2018-31.12.2035 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 19 | Капитальный ремонт 2036 | 01.01.2018-31.12.2036 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 20 | Капитальный ремонт 2037 | 01.01.2018-31.12.2037 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 21 | Капитальный ремонт 2038 | 01.01.2018-31.12.2038 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 22 | Капитальный ремонт 2039 | 01.01.2018-31.12.2039 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 23 | Капитальный ремонт 2040 | 01.01.2018-31.12.2040 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 24 | Капитальный ремонт 2041 | 01.01.2018-31.12.2041 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 25 | Капитальный ремонт 2042 | 01.01.2018-31.12.2042 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |
| 26 | Капитальный ремонт 2043 | 01.01.2018-31.12.2043 | Сумма по программе | Млн. руб. | 100% | +/- |

9. Порядок внесения изменений в Программу

Программа подлежит актуализации не реже одного раза в год.

Основаниями для актуализации Программы являются:

- признание многоквартирного дома, включенного в Программу, в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу и реконструкции;

- осуществление в установленном законодательством порядке изъятия                             для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в Программу, и изъятия каждого жилого помещения в таком многоквартирном доме;

- ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов;

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества                              в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ                                      по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения собственниками помещений, в порядке, установленном законодательством.

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Набережные Челны

от «_____» ________2017 №____________

## Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям программы

| ## Наименование цели | ## Наименование задачи | ## Исполнители | ## Сроки выполнения основных мероприятий | ## Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | ## Значения индикаторов |  | Финансирование с указанием источника финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## Базовый ## 2018 год | ## 2019 год | ## Базовый 2018 год | ## 2019 год |
| ## Обеспечение проведения своевременного и качественного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города | ## Информирование населения о сроках, видах, объемах и правилах проведения капитального ремонта | ## Управляющие компании, генподрядные организации | ## 2018-2043 годы | ## Количество проведенных собраний собственников | ## 113 | ## 154 | ## 0,00 | ## 0,00 |
|  | ## Анализ технического состояния жилищного фонда | ## Управляющие компании города Набережные Челны, генподрядные организации | ## 2018-2043 годы | ## Количество проведенных осмотров зданий | ## 113 | ## 154 | ## 0,00 | ## 0,00 |
| ## Повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов | ## Внедрение энергоэффективных технологий | ## Управляющие компании | ## 2018-2043 годы | ## Количество домов, прошедших капитальный ремонт внутридомовых инж. систем электроснабжения | ## 15 | ## 28 | ## 23522420,64 | ## 94519190,11 |
|  | ## Использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий | ## Управляющие компании | ## 2018-2043 годы | ## Количество отремонтированных домов | ## 113 | ## 154 | ## 1410536716,64 | ## 1220473434,82 |
| ## Повышение уровня удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг | ## Повышение эстетической привлекательности жилищного фонда | ## Управляющие компании, управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | ## 2018-2043 годы | ## Количество домов, прошедших капитальный ремонт фасадов | ## 57 | ## 46 | ## 410269123,9 | ## 257372054,8 |
|  | ## Создание благоприятных условий для маломобильных групп населения | ## Управляющие компании, районные администрации | ## 2018-2043 годы | ## Количество отремонтированных лифтов, пандусов | ## 17 | ## 24 | ## 195373339 | ## 314140094 |
|  | ## Обеспечения безопасных условий проживания | ## Управляющие компании, генподрядные организации | ## 2018-2043 годы | ## Количество домов, прошедших капитальный ремонт по системе противопожарной автоматики | ## 3 | ## 1 | ## 7650000 | ## 3166304,35 |