

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора, Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,

Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700 Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-50, факс: 2-30-86, e-mail: [biektau@tatar.ru](mailto:biektau@tatar.ru), www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении районной программы**

**«Охрана окружающей среды**

**Высокогорского муниципального**

**района на 2018 год»**

В соответствии со статьей 7, 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 декабря 2013 № 1083 "Об утверждении Государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы" и в целях формирования координированных действий в области охраны и рационального использования природных ресурсов, а также реализации конкретных мероприятий, направленных на восстановление, охрану и улучшение природной среды в Высокогорском муниципальном районе

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить районную программу «Охрана окружающей среды Высокогорского муниципального района на 2018 год».

2. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/) в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Д.Ф. Шайдуллина.

Руководитель исполнительного комитета

Высокогорского муниципального района И.Ф. Хуснутдинов

Приложение

Утвержден

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАЙОННАЯ ПРОГРАММА**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**на 2018 год»**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

1. Охрана водных ресурсов

1. Охрана воздушного бассейна
2. Утилизация отходов производства и потребления
3. Озеленение поселений, использование и охрана лесов
4. Сохранение биологического разнообразия
5. Охрана земельных ресурсов

**Паспорт**

**районной программы «Охрана окружающей среды**

**Высокогорского муниципального района**

**на 2018 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Районная программа «Охрана окружающей среды  Высокогорского муниципального района  на 2018г.» |
| **Правовые основания для разработки Программы** | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7 - ФЗ и другие законодательные акты РФ и РТ |
| **Разработчики программы** | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района |
| **Исполнители программы** | * Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района * Органы местного самоуправления сельских поселений * Финансово-бюджетная палата * Управление сельского хозяйства и продовольствия * Палата имущественных и земельных отношений * ОАО «Высокогорские коммунальные сети» * ОАО «Бирюлинские коммунальные сети» * ОАО «Куркачинские коммунальные сети» * Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) * Высокогорский отдел Росреестра * Ислейтарское лесничество * Иске-Казанское лесничество * Высокогорское лесничество * Районное ветеринарное объединение (Ветобъединение) * Районная газета «Высокогорские вести» * Отдел образования при исполнительном комитете * Филиал республиканского центра информационно-методического образования и контроля в области образования (филиал РЦИМК)   Образовательные учреждения района (ОУ) |
| **Основные цели и задачи Программы** | Основные цели Программы:  - формирование:  единой политики в области охраны и рационального использования природных ресурсов, а также реализация конкретных мероприятий, направленных на восстановление, охрану и улучшение природной среды района;  - экологической культуры в обществе.  Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:   * создание системы правовой и нормативно-методической базы для охраны и рационального использования природных ресурсов; * создание мониторинга окружающей среды; * поэтапная реализация мероприятий, включенных в данную программу; * проведение всеобщего экологического образования населения; * проведение информационных компаний по вопросам охраны окружающей среды; |
| **Сроки реализации Программы** | 2018 г. |
| **Источники финансирования Программы** | - Федеральный бюджет  - Республиканский бюджет  - Текущее финансирование  - Средства организаций  - Внебюджетные средства |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Улучшение состояния среды обитания и здоровья населения, сохранение и дальнейшее развитие традиций по экологической безопасности |
| **Органы, осуществляющие контроль над реализацией Программы** | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Республики Татарстан |

**Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программным методом**

Программа «Охрана окружающей среды Высокогорского муниципального района на 2018 год» направлена на улучшение экологической ситуации в районе. Состояние окружающей среды в настоящее время не является благополучным, требует принятия природоохранных мер, направленных на оптимизацию экологической ситуации в районе.

Основными экологическими проблемами в настоящее время являются: атмосферное загрязнение в результате деятельности автотранспорта и промышленных предприятий в черте района; недостаточно удовлетворительное качество питьевых вод; повышение уровня грунтовых вод; недостаточное озеленение; рост количества отходов, необходимость их утилизации и переработки; неудовлетворительное здоровье населения; рост количества бездомных животных и др. Многие возникающие проблемы (качество воздуха, воды, здоровье населения и др.) являются последствиями загрязнения окружающей среды. Решение проблем зависит от деятельности, интересов и возможностей многих заинтересованных сторон: муниципальных служб, природоохранных организаций и ведомств, промышленных государственных и частных предприятий, а также от экологического образования, воспитания и просвещения населения и руководящих лиц.

**ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | **Способ, источник финансирования** | **Ожидаемый эффект** |
| **1.ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА** | | | | | | | |
| 1.1 | | Оснащение источников загрязнения атмосферы газопылеулавливающими установками, реконструкция и текущий ремонт находящихся в эксплуатации ГОУ | Предприятия  Высокогорского муниципального района | 2018 г. | - | Собственные средства | Повышение эффективности работы газоочистных установок, уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 1.2 | | Замена изношенного технического оборудования и внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий | Предприятия  Высокогорского муниципального района | 2018 г. | - | Собственные средства | Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 1.3 | | Организация производственного контроля источников загрязнения атмосферы (количественно-химический анализ состояния выбросов) | Предприятия  Высокогорского муниципального района | 2018 г. | - | Собственные средства | Соблюдение нормативных требований в области охраны атмосферного воздуха |
| 1.4 | | Перевод автотранспорта на экологически чистые виды топлива. Расширение сети автогазозаправочных станций | Организации, предприятия, хозяйства района. Предприятия  малого и среднего бизнеса | 2018 г. | - | Собственные средства | Уменьшение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах автотранспортных средств |
| 1.5 | | Строительство стоянок личного а/т для многоквартирных домов, обеспечение местами парковок при проведении массовых мероприятий и мест торговли, безопасное оборудование мест парковок личного транспорта сотрудников организаций и учреждений | ТСЖ, УК, Органы местного самоуправления | 2018 г. | - | Собственные средства | Создание благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности человека |
| 1.6 | | Разработка проектов организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по предприятиям и выполнение мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ | Промышленные предприятия и сельхозформирования, Филиал «Роспортебнадзор РТ» в Арском и Высокогорском районах | 2018 г. | - | Собственные средства | Обеспечение защиты населения от воздействия вредных выбросов и физических факторов |
| 1.7 | | Усиление контроля за техническим состоянием транспортных средств, улучшения организации дорожного движения | ГИБДД РТ | 2018 г. | - | Текущее финансирование |  |
| **2.ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ** | | | | | | | |
| 2.1. | | Ведение первичного учета расходов воды | ОАО «Высокогорские коммунальные сети» | 2018 г. | 220 | Собственные средства | Уменьшение бесконтрольного потребления воды. Сохранение естественных водных экосистем. |
| ОАО «Бирюлинские коммунальные сети» | 80 | Собственные средства |
| ОАО «Куркачинские коммунальные сети» | 40 | Собственные средства |
| 2.2. | | Замена ветхих сетей водопровода и канализации | ОАО «Высокогорские коммунальные сети» | 2018 г. | 350 | Собственные средства | Уменьшение потерь воды. Уменьшение затрат энергетических ресурсов. Сохранение естественных водных экосистем. |
| ОАО «Бирюлинские коммунальные сети» | 120 | Собственные средства |
| ОАО «Куркачинские коммунальные сети» | 100 | Собственные средства |
| 2.4. | | Строительство биологических очистных сооружений в с. Чепчуги | Исполнительный  комитет Высокогорского  муниципального района | 2018 г. | 24034 | Бюджет РФ, РТ | Повышение устойчивости экологической системы водных объектов |
| 2.5. | | Очистка озер по ул. Колхозная с. Высокая гора | Высокогорское сельское поселение | 2018 г. | 966,5 | Бюджет МО | Повышение устойчивости экологической системы водных объектов |
| **3. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ** | | | | | | | |
| 3.1. | | Приобретение и установка контейнеров. | Органы местного самоуправления сельских поселений | 2018 г. | 250 | Средства организаций | Улучшение состояния земельных ресурсов |
| 3.2. | | Строительство контейнерных площадок. | Органы местного самоуправления сельских поселений | 2018 г. | 500 | Текущее финансирование | Улучшение состояния земельных ресурсов |
| 3.3. | | Приобретение спецтехники для вывоза отходов. | ООО «Полигон» | 2018 г. |  | Средства организаций | Улучшение состояния земельных ресурсов |
| 3.4. | | Установка контейнеров для раздельного сбора твердо-бытовых отходов | Органы местного самоуправления сельских поселений | 2018 г. | 200 | Средства организаций | Улучшение состояния земельных ресурсов |
| 3.5. | | Обеспечение контроля за своевременным вывозом отходов предприятий, организаций | Органы местного самоуправления сельских поселений | 2018 г. | 18 | Средства организаций | Улучшение состояния земельных ресурсов |
| 3.6. | | Осуществлять мониторинг окружающей среды по Полигону твердо-бытовых отходов | ООО «Полигон» | 2018 г. | 20 | Средства организаций | Улучшение состояния земельных ресурсов |
| 3.7. | | Организация раздельного сбора отходов | ООО «Полигон» | 2018 г. | 24 | Средства организаций | Улучшение состояния земельных ресурсов |
| **4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЛЕСОВ** | | | | | | | |
| 4.1. | | Установление порядка озеленения поселений и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений | Исполнительный комитет района | 2018 г. | - | местный бюджет | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 4.2. | | Организация и проведение инвентаризации объектов зеленых насаждений в пределах санитарных зон жилых домов, зданий, учреждений образований, управления сельхоз хозяйства, культуры и спорта. | Органы местного самоуправления сельских поселений | 2018 г. | - | Средства организаций | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 4.3. | | Посадка деревьев, обустройство парков, скверов, зеленных зон Высокогорского муниципального района | * Ислейтарское лесничество * Иске-Казанское лесничество * Высокогорское лесничество | 2018 г. | - | Текущее финансирование | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| **5. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ** | | | | | | | |
| 5.1 | | Организация и осуществление контроля за сани-  тарным состоянием окружающей среды в зоне деятельности сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских  хозяйств и лично-подсобных хозяйств | УСХиП, хозяйства района,  Ветобъединение Высокогорского района,  Органы местного самоуправления  сельских поселений | 2018 г. | - | Средства организации | Сохранение окружающей природной среды |
| 5.2 | | Внедрение малоотходных и энергосберегающих технологий направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду | Предприятия  малого и среднего бизнеса | 2018 г. | - | Средства организации | Сохранение окружающей природной среды |
| 5.3 | | Ликвидация сброса отходов производства и потребления на территории населенных пунктов, пригородных лесов, прибрежных полос водных объектов, прибрежных полос автомобильных и железных дорог, объектов сельскохозяйственного назначения, мест отдыха населения | Исполнительные комитеты сельских поселений, предприятия района | 2018 г. | - | Средства организации | Улучшения состояния земельных ресурсов |
| 5.4 | | Сокращение санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников в д. Соловцово | Березкинское сельское поселение | 2018 г. | 500 | Бюджет МО | Сохранение окружающей природной среды |
| **6.ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ** | | | | | | | |
| 6.1. | | Создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения | УСХиП, Палата земельных и имущественных отношений | 2018 г. | - | Текущее финансирование | Улучшения состояния земельных ресурсов |
| 6.2. | | Закрепление прудов, гидротехнических сооружений за конкретными собственниками | Исполнительный комитет муниципального района,  Управление Росреестра по Республики Татарстан в Высокогорском районе, УСХиП, Палата земельных и имущественных отношений | 2018 г. | - |  | Улучшения состояния земельных ресурсов |
| 6.3. | | Проведение почвенных обследований земель сельскохозяйственного назначения.  Организация учета почвенного плодородия. | УСХиП, Управление Росреестра по Республики Татарстан в Высокогорском районе | 2018 г. | - |  | Улучшения состояния земельных ресурсов |
| 6.4. | | Проведение инвентаризации карьеров общераспространенных полезных ископаемых, грунта | Управление Росреестра по Республики Татарстан в Высокогорском районе, Палата земельных и имущественных отношений | 2018 г. | - |  | Улучшения состояния земельных ресурсов |
| 6.5. | | Проведение учета невостребованных земельных долей | Палата земельных и имущественных отношений, отдел управления, Роснедвижимости, УСХиП, Многофункциональный центр Высокогорского муниципального района | 2018 г. | - |  | Улучшения состояния земельных ресурсов |
| 6.6 | | Рекультивация карьера в ИК Усадском сельском поселении | Усадское сельское поселение | 2018 г. | 500 | Бюджет МО | Улучшения состояния земельных ресурсов |