# проект

# ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

# РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      КАРАР

______________                                                                      №__________

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах, утверждённый постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 31.03.2017 №58пи

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 №729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2017-2019 годах» (в ред. постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2017 №1081), Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах, утверждённый постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 31.03.2017 №58пи, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района  Республики Татарстан по инфраструктурному  развитию ________________.

Руководитель                                                         И.Р. Тазутдинов

Утвержден

постановлением

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от 31.03.2017 года №58пи

(в редакции постановления

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от _________ 2018 года №_____ пи)

Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее - Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Рыбно-Слободском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана –2017- 2019 годы.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 849 гражданам в 12 многоквартирных домах общей площадью 22,355 40тыс.кв.метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в приложении №1 к Краткосрочному плану.

III. Перечень городских исельских поселений, участвующих в выполнении Краткосрочного плана

Перечень городских и сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких поселений:

а)	выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б)	утверждены и согласованы с органами государственного жилищного надзора муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории сельского (городского) поселения Рыбно-Слободского муниципального района.

В реализации Краткосрочного плана участвует Масловское сельское поселения и  муниципальное образование «посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района.

IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2017 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем, в том числе: | метров | 742,35 |
| водоснабжения | метров | 265,85 |
| водоотведения | метров | 350,5 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв. метров | 126 |
| Ремонт крыш | кв.метров | 569,32 |
| Утепление и ремонт фасада | кв.метров | 1647,37 |
| Установка приборов учета ХВС Установка приборов учета электроснабжения | шт. шт. | 1 1 |
| Ремонт подъездов | кв. метров | 886,33 |

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2018 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | кв.метров | 1921,3 |
| Ремонт подъездов | кв.метров | 310,0 |
| Ремонт крыш | кв.метров | 1080,0 |

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2019 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | пог. метров | 95 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог. метров | 120 |
| Ремонт крыш | кв. метров | 655 |
| Утепление и ремонт фасада | кв. метров | 1124 |
| Ремонт подъездов | кв.метров | 1076 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | пог.м. | 117 |
| Установка прибора учетаХВС | шт. | 1 |
| Установка прибора учета ЭС(электроснабжения) | шт. | 1 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении № 2 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план» к Краткосрочному плану.

V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит

- 2017 год: 6 440 906,38 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 743 158,18 рублей;

местного бюджета – 1404000,0 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме -3 293 748,2рублей;

- 2018 год: 9 550 323,94рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1552367,00 рублей;

местного бюджета – 1404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 6 593 956,94 рублей;

- 2019 год: 5912857,21 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан 1522167,00 рублей;

местного бюджета – 1404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 2986690,21 рублей;

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2017 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 551838,85 |
| водоснабжения | 191 990,93 |
| водоотведения | 244 077,57 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 115 770,35 |
| Ремонт крыш | 1 096 747,39 |
| Утепление и ремонт фасада | 3 507 807,75 |
| Установка приборов учета холодного водоснабжения Установка приборов учета электроснабжения | 19730,0 27978,2 |
| Ремонт подъездов | 819668,37 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 111162,52 |
| Осуществление строительного контроля | 69 892,86 |
| Изготовление технических паспортов | 157674,28 |
| Итого | 6 440 906,38 |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2018 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада | 4542171,0 |
| Ремонт подъездов | 380 650,0 |
| Ремонт крыши | 3 300 000,0 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 137 250,0 |
| Осуществление строительного контроля | 91 500,0 |
| Изготовление технических паспортов | 171 573,94 |
| Итого | 9 550 323,94 |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2019 году

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, рублей |
| --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 85000,0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 85000,0 |
| Ремонт крыш | 650000,0 |
| Утепление и ремонт фасада | 3135000,0 |
| Изготовление технических паспортов | 98862,46 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 85082,85 |
| Осуществление строительного контроля | 56721,9 |
| Ремонт подъездов | 1018630,0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ЭС | 70000,0 |
| Прибора учета ХВС | 20000,0 |
| Прибора учета ЭС (электроснабжения) | 30000,0 |
| Итого | 5 912 857,21 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану.

VI. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее – исполнители Краткосрочного плана).

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района:

формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;

представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляет средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в размере, установленном Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывает акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляет в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Управляющие организации:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

заключают с Региональным оператором договоры (соглашения), в соответствии с которыми управляющие организации формируют платежные документы и обеспечивают ежемесячное начисление, поступление платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет Регионального оператора, а также меры по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт и пени;

обеспечивают согласование проектной документации;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Технические заказчики:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приемке объекта, создают комиссии по приемке работ по капитальному ремонту, согласовывают акты комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектно-сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Районные средства массовой информации - газета «Авыл офыклары» («Сельские горизонты») осуществляют регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

VIII. Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется Региональным оператором в порядке, установленном Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1июля 2016г. №615.